Pirkimo specialiųjų sąlygų 7 priedas

Projektas

KAUNO MIESTO GATVIŲ VAŽIUOJAMOSIOS DALIES HORIZONTALIOJO ŽENKLINIMO DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS

202.. m.    			                d. Nr.

Kaunas

Kauno miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama _______________________________, veikiančio pagal ______________________________, ir _______________________ (toliau – Rangovas), atstovaujamas (-a)_________________________, veikiančio (-ios) pagal _________________, vadovaudamosi (-iesi) Kauno miesto savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisijos 202.. m.                           d. posėdžio protokolu Nr.                , sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis).

I SKYRIUS

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

# 1. Sutartyje vartojamos ir didžiąja raide rašomos šiame punkte apibrėžtos sąvokos:

# 1.1. Pradinės Sutarties vertė – maksimali pirkimo dokumentuose pirkimui skirta lėšų suma be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) Sutartyje nurodytiems darbams įsigyti tiekėjo pasiūlyme nurodytais įkainiais be PVM.

1.2. Sutarties kaina – Rangovui mokėtina suma, kuri nustatoma pagal faktiškai atliktų darbų apimtį (kiekį).

1.3. Horizontalus ženklinimas – tai ant kelio dangos (asfalto, betono ar kitos dangos) specialiomis ženklinimo medžiagomis įrengiami eismo reguliavimo elementai – linijos, simboliai, skaičiai, užrašai ir kiti grafiniai ženklai, skirti eismo organizavimui, reguliavimui, informavimui ir eismo saugumo užtikrinimui, įrengiami pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir normatyvinius dokumentus.

1.4. Kauno miesto techninių eismo reguliavimo priemonių informacinė sistema – Užsakovo ženklinimo sistema, į kurią Rangovas suveda Horizontalų ženklinimą. Objektai informacinėje sistemoje turi būti atvaizduoti erdviniu (geografiniu) būdu, pririšant juos prie tikslių geografinių koordinačių.

1.5. Mediana – Nurodytiems darbuotojams mokama mėnesio darbo užmokesčio mediana, nurodyta Sutarties 2 priedo 2 lentelėje. Darbo užmokesčio mėnesio mediana apskaičiuojama vadovaujantis LR Vyriausybės 2019 m. lapkričio 6 d. nutarimu Nr. 1104 „Dėl informacijos apie darbuotojų, vykdančių viešojo pirkimo ar pirkimo sutartis, darbo užmokesčio mėnesio medianą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ – „Nurodytiems darbuotojams mokamo darbo užmokesčio mėnesio mediana skaičiuojama neatsižvelgiant  į  faktiškai nurodyto darbuotojo dirbtą laikotarpį atitinkamą mėnesį“.

1.6. Nurodyti darbuotojai – Užsakovo nurodytas užduotis faktiškai atliksiantys darbuotojai, įskaitant ir subrangovų darbuotojus, tai yra Kauno miesto gatvių važiuojamosios dalies horizontaliojo ženklinimo darbus atliksiantys darbuotojai, įskaitant ir subrangovų, jei jie pasitelkiami, darbuotojus (išskyrus Rangovo administracijos darbuotojus, vadovus, kurie tiesiogiai neatliks perkamų darbų), kurių sąrašas turi būti pateikiamas Užsakovui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo, kaip reikalaujama Sutarties 20.7 papunktyje.

II SKYRIUS

SUTARTIES DALYKAS

2. Horizontalaus ženklinimo darbai (toliau – darbai), atitinkantys techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas), nustatytus reikalavimus, kurie atliekami pagal Užsakovo rašytinius užsakymus.

Šioje Sutartyje naudojamas terminas horizontalaus ženklinimo darbai reiškia darbus, susijusius su horizontaliojo kelio ženklinimo įrengimu, atnaujinimu, taisymu, atvaizdavimu, kai ant kelio dangos ženklinamos: linijos, simboliai, užrašai, kiti teisės aktuose nustatyti simboliai ir suvedami pagal techninės specifikacijos (Sutarties 1 priedas) 30 punktą.

Perkami darbai nurodyti Sutarties prieduose, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis.

III SKYRIUS

SUTARTIES KAINA, MOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

3. Pradinės Sutarties vertė yra 619 834,00 Eur be PVM. Pirkimui skirta maksimali lėšų suma Sutartyje nurodytiems darbams įsigyti yra 750 000,00 Eur su PVM. Darbų kaina nustatoma pagal fiksuotus įkainius. Darbų įkainiai ir jų preliminarūs kiekiai pateikti Sutarties 2 priede, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis. Užsakovas darbus perka pagal poreikį ir neįsipareigoja nupirkti visų darbų (jų kiekių) už visą šiame punkte nurodytą sumą.

4. Į darbų įkainius (be PVM) turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai (išskyrus PVM) ir visos su darbų atlikimu susijusios išlaidos (darbų, medžiagų, transporto, kurių reikia darbams atlikti vertė, garantija ir kitos išlaidos). Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių darbų įkainius (be PVM) ir PVM. Darbų įkainiai (be PVM) per visą Sutarties galiojimo laikotarpį nekeičiami, išskyrus Sutarties 5 punkte numatytus atvejus.

5. Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara. Darbų įkainių (be PVM) peržiūros taisyklės:

5.1. darbų įkainiai gali būti peržiūrimi dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš šalių rašytiniu prašymu. Peržiūros momentas yra šalies prašymo kitai šaliai peržiūrėti Sutarties įkainius gavimo diena;

5.2. Rangovui mokėtinos sumos už darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Valstybės duomenų agentūros (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo statybos sąnaudų elementų kainų indekso pagal statinių tipą „Keliai ir gatvės“ (toliau – SSKI) reikšmė pakinta daugiau kaip 7 proc. ne trumpesnį kaip 3 mėn. laikotarpį ir jei toks pokytis (K > 1,07 arba K < 0,93) išsilaikė ne mažiau kaip 3 mėn.;

5.3. darbų įkainiai perskaičiuojami dėl kainų lygio pokyčio juos padauginant iš SSKI pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

K = IPb / IPr

Kur:

K – SSKI pokyčio koeficientas;

IPr – SSKI reikšmė laikotarpio pradžioje;

IPb – SSKI reikšmė laikotarpio pabaigoje.

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo konkurse termino (t. y. konkurso dokumentuose nustatyta pasiūlymo pateikimo data) pabaigos mėnuo, pabaiga yra ne ankstesnė nei trečiasis mėnuo, kai SSKI pokytis didesnis kaip 7 proc. (K > 1,07 arba K < 0,93) išsilaikė ne mažiau kaip 3 mėn. iš eilės (tuo atveju, jei pokytis išsilaiko daugiau nei 3 mėn., pvz., 5 mėn., apskaičiavimui imami paskutinių 3 mėn. SSKI). Pvz., jei pasiūlymo pateikimo galutinis terminas Konkurso sąlygose buvo nurodytas 2024-03-15, pirmą kartą perskaičiuojant įkainius IPr (SSKI reikšmė laikotarpio pradžioje) naudojama kovo mėn. SSKI. Tuo atveju, kai, pvz., SSKI pokytis didesnis kaip 7 proc. (K > 1,07 arba K < 0,93) išsilaikė iš eilės tris mėnesius: liepos, rugpjūčio ir rugsėjo (tai Valstybės duomenų agentūros  duomenų bazėje yra matoma atitinkamai 07-31, 08-31, 09-30), koeficiento K apskaičiavimui kaip IPb (SSKI reikšmė laikotarpio pabaigoje) naudojamas paskutinis tuo metu žinomas indeksas, t. y., rugpjūčio, todėl darbų įkainiai perskaičiuojami pagal koeficientą, lygų rugpjūčio mėn. ir kovo mėn. SSKI santykiui. Jei Sutartis vykdoma toliau, kitam perskaičiavimui kaip pradžios SSKI taikomas rugsėjo mėn. SSKI. Jei prašymas perskaičiuoti darbų įkainius pateikiamas nesulaukus mėnesio pabaigos, atitinkamai vertinami tuo metu skelbiami SSKI;

5.4. šalys privalo sudaryti susitarimą dėl darbų įkainių perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo šalies prašymo kitai šaliai perskaičiuoti įkainius pateikimo dienos. Šalys privalo susitarime nurodyti SSKI reikšmę laikotarpio pradžioje, SSKI reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, SSKI pokyčio koeficientą K, perskaičiuotus fiksuotus įkainius, perskaičiuotą Pradinės Sutarties vertę, perskaičiuotą darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą (šios sumos turi būti padauginamos iš SSKI pokyčio koeficiento) bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją;

5.5. Sutarties įkainių peržiūros dažnumas nėra ribojamas;

5.6. vėlesnis darbų įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas;

5.7. jeigu darbai vėluoja, uždelstų darbų įkainiai neperskaičiuojami dėl kainų lygio kilimo (kai SSKI pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,07), bet turi būti perskaičiuojami dėl kainų lygio kritimo (kai SSKI pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,93);

5.8. perskaičiuoti darbų įkainiai taikomi tik tiems darbams, kurie bus atliekami po šalių pasirašyto susitarimo įsigaliojimo dienos.

6. Darbams taikomas PVM perskaičiuojamas:

6.1. bet kuriuo Sutarties galiojimo momentu, kai teisės aktais pakeičiamas darbams taikomo PVM tarifo dydis;

6.2. PVM pokyčio dydis yra proporcingas PVM tarifo pokyčio dydžiui.

6.3. Suinteresuota šalis raštu turi kreiptis į kitą šalį dėl PVM tarifo perskaičiavimo. Susitarimai dėl darbams taikytino PVM perskaičiavimo įforminami šalių pasirašomu susitarimu ir taikomi tik tiems darbams (nesuteiktai jų daliai), kurie bus atliekami po šalių pasirašyto susitarimo įsigaliojimo dienos, išskyrus atvejus, kai Rangovas vėluoja atlikti darbus pagal užsakyme nurodytą terminą.

Šio punkto nuostatos taikomos tik tada, jei PVM tarifas keičiasi (didėja arba mažėja) dėl teisės aktų pasikeitimo, jos netaikomos, kai PVM tarifas didėja ar atsiranda pareiga jį mokėti dėl nuo Rangovo priklausančių aplinkybių, pavyzdžiui, pasikeičia jo veikla, tampa PVM mokėtoju ir pan. – tokius galimus pokyčius Rangovas turi įvertinti teikdamas pasiūlymą ir tokiu atveju darbams taikomas PVM nebus keičiamas.

7. Vykdant Sutartį, Sutarties 2 priede nurodyta preliminari darbų apimtis ir darbų kiekiai gali kisti (gali būti įsigyta mažiau arba daugiau nurodytų darbų apimties (jų kiekių), neviršijant Sutarties 3 punkte nurodytos Pradinės Sutarties vertės.

8. Užsakovas įsipareigoja pagal Sutartyje nustatytus įkainius (be PVM) ir PVM sumokėti Rangovui už faktiškai atliktus darbus. Užsakovas turi teisę įsigyti mažiau ar daugiau Sutartyje nurodytų darbų kiekio (apimties). Galutinė kaina, kurią Užsakovas turi sumokėti Rangovui, priklauso nuo faktiškai atliktų darbų kiekio vykdant Sutartį.

9. Rangovas kas mėnesį, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 25 (dvidešimt penktos) dienos, elektroniniu būdu pateikia Užsakovui faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktą, kuris per 5 (penkias) darbo dienas suderinamas ir, nenustačius trūkumų arba juos Rangovui pašalinus per Užsakovo nurodytą terminą, abiejų šalių pasirašomas.

10. Remdamasis suderintais ir abiejų šalių pasirašytais atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktais, Rangovas pateikia Užsakovui sąskaitas faktūras, kurias Užsakovas apmoka per 30 kalendorinių dienų nuo jų gavimo dienos. Rangovas sąskaitas faktūras privalo teikti tik elektroniniu būdu.

Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis elektroninėmis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis Sąskaitų administravimo bendrąja informacine sistema (toliau – SABIS) (interneto svetainė pasiekiama adresu sabis.nbfc.lt). Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis SABIS priemonėmis, išskyrus VPĮ 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu.

11. Užsakovas sumoka tik už faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktus darbus pagal Sutartyje nurodytus darbų įkainius (be PVM) ir PVM. Rangovui nemokama už faktiškai atliktus darbus, kurių Rangovas iš anksto raštu nesuderino su Užsakovu.

13. Rangovas savo rizika ir lėšomis privalo įsigyti visas priemones, kurių gali prireikti darbams vykdyti.

14. Galutinė Sutarties kaina yra visų pagal rašytinius užsakymus atliktų darbų, numatytų Sutartyje ir prie jos sudarytuose susitarimuose, kaina.

IV SKYRIUS

SUTARTIES  KEITIMAS DĖL KEIČIAMŲ DARBŲ KIEKIO (APIMTIES)

15. Darbų kiekio (apimties) keitimas gali būti atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 89 straipsnyje nustatytais atvejais.

16. Jei keičiant kiekį (apimtį) darbai keičiami kitais darbais, tokie darbų pakeitimai neturi pabloginti Sutarties rezultato.

17. Užsakovas, apskaičiuodamas atsisakomų arba įsigyjamų papildomų darbų kainas pagal kiekio (apimties) keitimo sąlygas, taiko toliau pateikiamus būdus prioritetine tvarka, t. y., tik nesant galimybės taikyti prieš tai esantį būdą, gali būti taikomas toliau esantis būdas:

17.1. pritaikant Sutarties 2 priede nurodytus darbų įkainius;

17.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutarties 2 priede numatyto įkainio;

17.3. pritaikant Sutarties 2 priede numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas;

17.4.  įvertinant darbų pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų eksploatacijos sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtines ir pelno) išlaidas pagal Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95, priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

18. Susitarimai dėl kiekio (apimties) keitimo įforminami raštu, pagrindžiami dokumentais, šalių suderinami ir laikomi sudėtine Sutarties dalimi.

V SKYRIUS

ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

19. Užsakovas įsipareigoja:

19.1. pateikti Rangovui raštu arba elektroniniu paštu užsakymus su schemomis ir (ar) projektais (jei tokie yra), nurodydamas darbų atlikimo terminą darbų atlikimo vietą ir darbų rūšį, atliekamą pagal techninę specifikaciją (Sutarties 1 priedas). Darbų neatlikus per Užsakovo nurodytą terminą ir Rangovui pateikus pagrįstas darbų neatlikimo priežastis, kaip nurodyta techninės specifikacijos (Sutarties 1 priedas) 13 punkte, Šalys įsipareigoja per 1 (vieną) darbo dieną nuo numatytos darbų atlikimo pabaigos susiderinti neatliktų darbų atlikimo grafiką. Nesusiderinus grafiko per nurodytą terminą, laikoma, kad darbų atlikimo terminas nėra pratęsiamas.

19.2. prižiūrėti, kaip Rangovas atlieka darbus, kontroliuoti jų kokybę, ar atlieka laiku ir tinkamai, o pastebėjęs nukrypimų nuo Sutarties sąlygų ar kitokių trūkumų, surašyti defektų aktą, kuriame nurodomi trūkumai. Trūkumus Rangovas privalo neatlygintinai pašalinti per Užsakovo nustatytą terminą, nurodytą rašytinėje pretenzijoje, išsiųstoje el. paštu;

19.4. apžiūrėjęs atliktus darbus ir nenustatęs trūkumų arba Rangovui juos pašalinus per Sutarties 19.2 papunktyje nurodytą terminą, priimti pagal atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktą Rangovo atliktus darbus;

19.4. sumokėti Rangovui už faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktus rašytiniuose užsakymuose nurodytus darbus Sutarties III skyriuje nustatyta tvarka ir terminais. Už darbus, kuriuos Rangovas atlieka savavališkai nukrypdamas nuo Sutarties sąlygų, neatlyginama;

19.5. Rangovui pareikalavus, sumokėti už kiekvieną pavėluotą dieną 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo atitinkamoje sąskaitoje faktūroje nurodytos sumos, jei Užsakovas nevykdo Sutarties 10 punkte nustatytų reikalavimų.

20. Rangovas įsipareigoja:

20.1. darbus atlikti pagal Užsakovo pateiktų rašytinių užsakymų reikalavimus ir juose nurodytus darbų atlikimo terminus, nustatytus  techninės specifikacijos (Sutarties 1 priedas)                        12 punkte, vadovaudamasis techninės specifikacijos (Sutarties 1 priedas) VII skyriuje nurodytais teisės aktais ir joje nustatytais reikalavimais darbų atlikimui;

20.2. užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys, taip pat, kad darbams nuolatos vadovautų prie Sutarties pridedamame sąraše nurodyti specialistai. Jei Sutarties vykdymo metu yra būtina keisti prie Sutarties pridedamame sąraše nurodytus specialistus (specialistas atleidžiamas, atsistatydina iš pareigų, išeina iš darbo, negali eiti savo pareigų dėl ligos ar traumos), apie tai nedelsdamas praneša Užsakovui ir, suderinęs su Užsakovu, pakeičia jį lygiaverčiu (ne žemesnės kvalifikacijos kaip prie Sutarties pridedamame sąraše nurodyto specialisto) specialistu. Jei Rangovas neranda kito lygiaverčio specialisto, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį vienašališkai;

20.3 garantuoti saugų darbų atlikimą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną, taip pat gretimos aplinkos apsaugą, greta judančių žmonių ir (arba) transporto apsaugą nuo darbų sukeliamų bet kokių pavojų ir kitas sąlygas, priskirtinas Rangovui;

20.4. darbų atlikimo metu savarankiškai užtikrinti antžeminių ir požeminių komunikacijų ir gatvių dangos saugą objekto ribose, pažeidus jas – atstatyti savo lėšomis; atlikus darbus objekto ribose, sutvarkyti aplinką ir atstatyti dangą;

20.5. atsakyti už eismo saugumą darbų vykdymo zonoje. Siekdamas užtikrinti eismo saugumą, Rangovas įsipareigoja naudoti kelio darbams skirtus laikinus kilnojamuosius įspėjamuosius, draudžiamuosius ir nukreipiamuosius kelio ženklus bei atitvarus, apsaugines signalines tvoreles ir (arba) kitas tinkamas apsaugos priemones. Automobiliai gatvėse privalo dirbti su įjungtais oranžinės spalvos švyturėliais, darbininkai turi vilkėti specialius drabužius, skirtus dirbti kelyje;

20.6. atlyginti žalą asmenims, kurie ją patyrė dėl netinkamo Sutarties vykdymo, įskaitant teismo sprendimų vykdymo išlaidas;

20.7. ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo, pateikti Užsakovui Nurodytų darbuotojų sąrašą, jame nurodant vardus, pavardes, gimimo datas, kiekvieno darbuotojo funkcijas (pareigas) vykdant šią konkrečią Sutartį ir jiems siūlomo mokėti mėnesio darbo užmokesčio Medianą. Rangovo sąraše Nurodytų darbuotojų Mediana turi būti ne mažesnė, kaip nurodyta Sutarties 2 priedo 2 lentelėje. Sutarties vykdymo metu, pasikeitus nurodytai informacijai, Rangovas nedelsdamas privalo informuoti Užsakovą ir pateikti atnaujintą Nurodytų darbuotojų sąrašą (ši nuostata taikoma, jeigu Rangovui už socialinį kriterijų buvo paskirta daugiau kaip 0 balų);;

20.8. nedelsdamas raštu informuoti Užsakovą apie bet kokias aplinkybes, trukdančias ar galinčias sutrukdyti atlikti darbus nustatytais terminais;

20.9. Rangovas per Užsakovo numatytą terminą privalo savo lėšomis ir medžiagomis ištaisyti Užsakovo nurodytus darbų trūkumus. Trūkumų nepašalinus per nurodytą terminą, Rangovui pateikus pagrįstas trūkumų nepašalinimo priežastis, Šalys įsipareigoja per vieną darbo dieną nuo numatytos trūkumų pašalinimo pabaigos susiderinti nepašalintų trūkumų pašalinimo grafiką. Nesusiderinus grafiko laikoma, kad trūkumų pašalinimo terminas nepratęsiamas;

20.10. Sutarties galiojimo metu būti apsidraudęs bendrosios civilinės atsakomybės draudimu;

20.11. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikti Užsakovui 37 000 (trisdešimt septynių tūkstančių) Eur dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą, išduotą banko, kredito unijos (toliau – ir garantas) ar draudimo bendrovės (toliau – ir laiduotojas), galiojantį iki Sutarties galiojimo termino pabaigos, ir jo apmokėjimą patvirtinantį dokumentą (jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovės išduotą Sutarties įvykdymo užtikrinimą).

Sutarties užtikrinimu garantas (laiduotojas) privalo neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo rašytinio pranešimo iš Užsakovo gavimo apie Rangovo Sutartyje nustatytų įsipareigojimų dalinį ar visišką jų nevykdymą arba netinkamą vykdymą ir (ar) Sutarties nutraukimą dėl Rangovo padaryto esminio Sutarties pažeidimo sumokėti Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, pinigus pervedant į Užsakovo nurodytą sąskaitą. Negali būti nurodyta, kad garantas (laiduotojas) atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą. Garantas (laiduotojas) neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą, negali užtikrinimo sumos išmokėjimo sieti su Užsakovo veiksmais, vykdant Sutartį. Jei teikiamas draudimo bendrovės išduotas dokumentas, jame turi būti nurodyta sąlyga, kad, esant prieštaravimų tarp šio dokumento teksto ir draudimo bendrovės taisyklių nuostatų, pirmumo teisė bus teikiama šio dokumento tekstui.

Užsakovas pranešime garantui (laiduotojui) nurodys, kad Sutarties užtikrinimo suma jam priklauso dėl to, kad Rangovas iš dalies ar visiškai neįvykdė Sutarties ir (arba) ji buvo nutraukta dėl Rangovo padaryto esminio Sutarties pažeidimo. Sutarties užtikrinimas, neatitinkantis šiame Sutarties skyriuje nustatytų reikalavimų, nebus priimamas.

Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu pareikalauja Rangovo per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo rašto gavimo dienos pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis.

Jei Rangovas nepateikia naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo ir jo apmokėjimą patvirtinančio dokumento (jeigu pateikiamas draudimo bendrovės išduotas Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas), Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį ir pareikalauti garanto (laiduotojo) sumokėti Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą.

Sutarties įvykdymo užtikrinimas yra neatskiriama Sutarties dalis;

20.12 suteikti atliktiems darbams techninės specifikacijos (Sutarties 1 priedas) 26 punkte nurodytus garantinius terminus. Garantinis terminas pradedamas taikyti nuo atliktų darbų perdavimo akto pasirašymo dienos;

20.13. savo lėšomis ir medžiagomis ištaisyti Užsakovo defektų akte nurodytus trūkumus, atsiradusius garantiniu laikotarpiu;

20.14. naudoti kokybiškas, sertifikuotas medžiagas ir gaminius ir, esant poreikiui, pateikti visų naudojamų medžiagų pasus ir sertifikatus pagal privalomai sertifikuojamų statybinių medžiagų sąrašą (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. sausio 24 d. įsakymas Nr. D1-15 „Dėl reglamentuojamų statybos produktų sąrašo patvirtinimo“);

20.15. pateikti Užsakovui atitiktį aplinkos apsaugos reikalavimui įrodančius dokumentus, nurodytus techninės specifikacijos 32 punkte iki atitinkamų darbų pradžios. Užsakovui nustačius, kad Rangovas nepateikė atitiktį aplinkosaugos reikalavimui įrodančių dokumentų, Rangovui taikoma Sutarties 24.7 papunktyje nustatyta atsakomybė;

20.16. užtikrinti, kad visi objektų darbų atlikimo vietose esantys fiziniai asmenys turėtų skaidriai dirbančių asmenų identifikavimo kodus (kai jiems kodas negali būti suformuotas, – kode užšifruojamus duomenis pagrindžiančius dokumentus) arba identifikavimo priemones ir juos pateiktų Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 221 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytais atvejais ir tvarka;

20.17. visą Sutarties vykdymo laikotarpį mokėti Nurodytiems darbuotojams ne mažesnio nei nurodyta Sutarties 2 priedo 2 lentelėje dydžio mėnesio darbo užmokesčio Medianą (ši nuostata taikoma, jeigu Paslaugų teikėjui už socialinį kriterijų buvo paskirta daugiau kaip 0 balų).

20.18. ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą kas 6 mėnesius pateikti Užsakovui informaciją, gautą iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, apie Paslaugų teikėjo Nurodytiems darbuotojams mokamo mėnesio darbo užmokesčio Medianą (ši nuostata taikoma, jeigu Rangovui už socialinį kriterijų buvo paskirta daugiau kaip 0 balų);

21. Rangovas savo lėšomis kompensuoja darbų, kurie atlikimo metu vertinami kaip netinkamai įvykdyti, atlikimo išlaidas arba išlaidas, susijusias su neatliktais darbais.

VI SKYRIUS

ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR TEISĖS

22. Užsakovas turi teisę:

22.1. sustabdyti darbus ar atidėti darbų vykdymo terminus dėl netinkamų oro sąlygų, koreguoti ir papildyti užsakyme nurodytą darbų kiekį;

22.2. nemokėti už darbus, jeigu per Užsakovo nurodytą terminą nepašalinti atliktų darbų trūkumai;

22.3. vienašališkai nutraukti Sutartį VPĮ 90 straipsnyje ir Sutarties 30 punkte nustatytais atvejais ir tvarka ir reikalauti atlyginti nuostolius;

22.4. prižiūrėti, ar Rangovas darbus atlieka laiku ir tinkamai, kontroliuoti jų eigą ir kokybę;

22.5. reikalauti Sutarties 25 punkte nustatyto dydžio baudos, jei Rangovas neatlieka darbų iki Užsakovo pateiktame užsakyme nurodyto termino pabaigos ar nepašalina atliktų darbų trūkumų per Sutarties 20.9 papunktyje numatytą terminą;

22.6. turi teisę bet kuriuo Sutarties vykdymo metu patikrinti, ar Rangovas laikosi Sutarties 20.17 papunktyje nurodyto įsipareigojimo, ir kreiptis į kompetentingas institucijas (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos), kad

gautų visą reikiamą informaciją apie mokamo mėnesio darbo užmokesčio Medianą Nurodytiems darbuotojams. Jeigu Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Užsakovui nepateikia prašomos informacijos, informaciją Užsakovui apie Rangovo Nurodytiems darbuotojams mokamo mėnesio darbo užmokesčio Medianą per Užsakovo nurodytą protingą terminą turi pateikti pats Rangovas, prieš tai kreipęsis į minėtą instituciją dėl Vartotojo prašomos informacijos išdavimo. Tuo atveju, jei nustatoma, kad Rangovas nesilaiko įsipareigojimų, nurodytų Sutarties 20.17 ir (ar) 20.18 papunkčiuose, Užsakovas privalo reikalauti iš Rangovo, o Rangovas privalo sumokėti Užsakovui 1 000 (vieno tūkstančio) Eur baudą, taip pat jeigu Nurodytų darbuotojų sąraše nebelieka darbuotojų (pvz., darbuotojai pakeičiami į asmenis, su kuriais nėra sudarytos darbo sutartys). Jei Rangovas nevykdo Sutarties 20.17 papunktyje nurodyto įsipareigojimo ir per 10 darbo dienų nepateikia Sutarties 20.18 ir (ar) 20.7 papunkčiuose nurodytos informacijos Užsakovui, Užsakovas privalo reikalauti iš Rangovo sumokėti 1 000 (vieno tūkstančio) Eur dydžio baudą už kiekvieną atvejį.

23. Užsakovas atsako už atsiskaitymą su Rangovu Sutarties III skyriuje nustatyta tvarka ir terminais. Už kiekvieną uždelstą dieną Užsakovas, Rangovui pareikalavus, moka jam 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais. Apie šią galimybę Užsakovas subrangovą informuoja atskiru pranešimu per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos iš Rangovo apie pasitelkiamą subrangovą gavimo dienos. Norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, subrangovas turi apie tai raštu ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas informuoti Užsakovą. Tokiu atveju su Užsakovu, Rangovu ir subrangovu bus sudaroma trišalė sutartis, kurioje pateikiama tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, įskaitant teisę Rangovui prieštarauti dėl nepagrįstų mokėjimų. Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu pasirašymas nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties vykdymo.

24. Rangovas:

24.1. atsako už Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymą kokybiškai ir laiku;

24.2. įsipareigojimų, nurodytų Sutarties 20 punkte, tinkamą vykdymą užtikrina Sutarties 20.11 papunktyje nurodytu Sutarties įvykdymo užtikrinimu;

24.3. turi teisę Sutarčiai vykdyti pasitelkti subrangovus ir atsako už jų prievolių vykdymą ar netinkamą vykdymą. Ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti turi pranešti Užsakovui tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, taip pat privalo informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, įskaitant informaciją apie ketinamus pasitelkti naujus subrangovus. Rangovas atsako už subrangovų (jei tokie yra pasitelkiami) prievolių vykdymą ar netinkamą vykdymą;

24.4. gali Sutarties vykdymo metu pakeisti (Užsakovui pareikalavus – privalo pakeisti) subrangovus arba pasitelkti naujus. Apie tai Rangovas turi informuoti Užsakovą, nurodydamas subrangovo pakeitimo ar pasitelkimo priežastis. Pakeisti ar nauji subrangovai privalo pateikti Sutarčiai vykdyti privalomus (jei tokių yra) atestatus, leidimus, licencijas, dokumentus apie patirtį ir pan., o jei keičiamas subrangovas, kurio pajėgumais Rangovas remiasi, privalo pateikti ir subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Užsakovui pareikalavus (siekiant užtikrinti tinkamą VPĮ 17 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatų įgyvendinimą ir vadovaujantis VPĮ 50 ir 51 straipsniuose nustatytais reikalavimais), Rangovas privalo pateikti ir pakeisto ar naujo subrangovo, kurio pajėgumais Rangovas nesiremia, pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Gavęs tokį pranešimą ir privalomus pateikti subrangovo dokumentus, Užsakovas kartu su Rangovu, jei nėra subrangovo pašalinimo pagrindų, o kiti privalomi pateikti subrangovo dokumentai yra tinkami, per 5 darbo dienas sudaro susitarimą dėl subrangovų pakeitimo ar pasitelkimo. Jį pasirašo abi Sutarties Šalys. Šis susitarimas yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Subrangovas gali pradėti atlikti Darbus tik Rangovui kartu su Užsakovu sudarius minėtą susitarimą. Rangovas negali vienašališkai keisti ar pasitelkti naujų subrangovų, apie tai neinformavęs Užsakovo ir tokio pakeitimo neįforminęs susitarimu dėl Sutarties pakeitimo. Jei pasitelkto esamo subrangovo, kurio pajėgumais Rangovas remiasi, ar pakeisto subrangovo, kurio pajėgumais Rangovas remiasi, padėtis atitinka bent vieną pagal VPĮ 46 straipsnį nustatytą pašalinimo pagrindą, Užsakovas reikalauja, kad Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą pakeistų minėtą subrangovą reikalavimus atitinkančiu subrangovu;

24.5. turi teisę reikalauti, kad už faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktus darbus jam būtų sumokėta Sutarties III skyriuje nustatyta tvarka;

24.6. turi teisę reikalauti 0,02 proc. dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną nuo atitinkamoje sąskaitoje faktūroje nurodytos sumos, jei Užsakovas neįvykdo Sutarties 10 punkte nustatytų reikalavimų;

24.7. moka 300 (trijų šimtų) Eur baudą už Sutarties 20.15 papunktyje nustatytų reikalavimų pažeidimą už kiekvieną nustatytą atvejį;

24.8. moka Užsakovui 1 000 (vieno tūkstančio) Eur dydžio baudą, kaip nurodyta Sutarties 22.6 papunktyje;

24.9. privalo atlyginti žalą asmenims, kurie ją patyrė dėl netinkamo Sutarties vykdymo, įskaitant nuostolius, teismo ir vykdymo išlaidas, priteistus teismo sprendimais iš Užsakovo.

25. Rangovas užsakyme nurodytus darbus ar trūkumus atlieka ir pašalina Užsakovo nurodytais terminais. Neįvykdžius užsakymo ar nepašalinus nustatytų trūkumų per Užsakovo nustatytą terminą, Užsakovas Rangovui gali taikyti 500 (penkių šimtų) Eur baudą už kiekvieną laiku neįvykdytą užsakymą. Jei Rangovas neįvykdo įsipareigojimų po baudos paskyrimo per 10 darbo dienų, Rangovui dar kartą gali būti taikoma dvigubo dydžio bauda. Baudos paskyrimas Rangovo neatleidžia nuo įsipareigojimų įvykdymo.

26. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, pagal taisykles, nustatytas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse.

VII SKYRIUS

SUTARTIES GALIOJIMO IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

27. Sudaroma elektroninė Sutartis, ji įsigalioja, kai Sutarties Šalys ją pasirašo kvalifikuotais elektroniniais parašais ir Rangovas per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikia Užsakovui Sutarties 20.11 papunktyje nurodytą Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir jo apmokėjimą patvirtinantį dokumentą (jeigu pateikiamas draudimo bendrovės išduotas Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas). Nepasirašius Sutarties ir (ar) Rangovui nepateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimo ir jo apmokėjimą patvirtinančio dokumento (jeigu pateikiamas draudimo bendrovės išduotas Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas), Sutartis neįsigalioja;

Sutartis galioja, iki bus išnaudota pradinės Sutarties vertė, nurodyta Sutarties 3 punkte, bet ne ilgiau kaip 24 (dvidešimt keturis) mėnesius. Sutarties galiojimo pabaiga neatleidžia Šalių nuo pareigos tinkamai įvykdyti Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.

28. Sutarties galiojimo pasibaigimas neatleidžia šalių nuo visiško Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo.

29. Sutartis gali būti nutraukiama prieš terminą rašytiniu šalių susitarimu ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

30. Dėl esminių Sutarties sąlygų pažeidimų Sutartis nutraukiama vienašališkai, pranešus apie Sutarties nutraukimą kitai Šaliai raštu prieš 14 kalendorinių dienų. Esminiu Sutarties pažeidimu laikoma:

30.1. Rangovas nevykdo Sutarties 20.1 papunktyje nustatytų reikalavimų darbų atlikimui, darbus atlieka netinkamai, nekokybiškai ir nesilaikant nustatytų terminų, Sutartyje nustatyta tvarka nepašalina nurodytų trūkumų ir ne mažiau kaip 2 kartus jam taikyta Sutarties               25 punkte nurodyta bauda.

30.2. Rangovas nevykdo Sutarties 20.15 papunktyje nurodytų aplinkos apsaugos reikalavimų ir ne mažiau kaip 2 kartus jam taikyta Sutarties 24.7 papunktyje nurodyta bauda;

30.3. Rangovui iškeliama bankroto byla, jis likviduojamas ar sustabdoma jo veikla;

30.4. Rangovas be Užsakovo žinios (nesudarius rašytinio susitarimo) pasitelkia ar pakeičia subrangovus;

30.5. Rangovas nevykdo įsipareigojimų, susijusių su Mediana, kaip nurodyta Sutarties 20.17-20.18 ir 20.7 papunkčiuose ir jam ne mažiau kaip 2 kartus buvo taikyta Sutarties 22.6 papunktyje nurodyta bauda;

30.6. Rangovas pažeidžia Sutarties nuostatas, reglamentuojančias konkurenciją, intelektines nuosavybės ar konfidencialios informacijos valdymą;

30.7. Užsakovas, nesant Rangovo kaltės, vėluoja atlikti mokėjimą daugiau kaip                            20 kalendorinių dienų ir, gavęs įspėjimą raštu dėl vėlavimo atlikti mokėjimą, mokėjimo neatlieka per 10 kalendorinių dienų nuo įspėjimo gavimo;

30.8. kitais atvejais nustatydamos, ar Sutarties pažeidimas yra esminis, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsniu.

VIII SKYRIUS

KITOS SĄLYGOS

31. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos VPĮ 89 straipsnyje nustatyta tvarka.

32. Sutarties galiojimo laikotarpiu šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai šaliai rašytinį prašymą keisti Sutarties sąlygas ir dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą nesutinkanti pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą šalis motyvuotai atsako per 10 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos. Kitu atveju, šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, šie keitimai įforminami rašytiniu abiejų šalių susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

33. Vykdydamos Sutartį, šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Viešųjų pirkimų įstatymu, statybos techniniais reglamentais, nustatančiais statybos darbus, ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

34. Sutarties galiojimo pasibaigimas neatleidžia šalių nuo pareigos tinkamai įvykdyti Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus. Sutartiniai įsipareigojimai dėl Sutarties 20.12 papunktyje numatytų garantijų suteikimo išlieka galioti visą garantijos laikotarpį.

35. Šalys, vykdydamos Sutartį, įsipareigoja laikytis visų Sutarties vykdymui taikytinų įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimų. Šalis turi teisę reikalauti, kad kita šalis įvykdytų visus įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimus, taikomus Sutarties vykdymui. Nė viena iš Sutarties sąlygų nereiškia ir negali būti aiškinama kaip Užsakovo atsisakymas įstatymuose bei kituose teisės aktuose numatytų ir Sutartimi neaptartų Užsakovo kitų teisių ir garantijų, susijusių su netinkamu darbų atlikimu ar jų kokybe, arba kaip Rangovo atsisakymas įstatymuose bei kituose teisės aktuose numatytų ir Sutartimi neaptartų Rangovo kitų teisių ir garantijų dėl atlyginimo už darbus gavimo. Šalys įsipareigoja apie korupcinio pobūdžio veiklas, susijusias su Sutarties vykdymu, pranešti teisės aktų nustatyta tvarka.

36. Iškilusius ginčus dėl Sutarties vykdymo šalys sprendžia derybomis, o nesusitarusios – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

37. Pasikeitus šalių adresams ir kitiems rekvizitams, šalys privalo nedelsdamos apie tai raštu informuoti viena kitą.

38. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas besąlygiškai įsipareigoja sudaryti Užsakovo įgaliotiems atstovams galimybę susipažinti su visais Rangovo disponuojamais dokumentais, susijusiais su Sutarties 2 punkte nurodytais darbais.

39. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. A-2583 „Dėl asmenų, atsakingų už sutarčių vykdymą, sutarčių ir jų pakeitimų paskelbimą, paskyrimo“ paskirtas atsakingu už Sutarties vykdymą ir jos pakeitimų paskelbimą –Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas.

40. Prie Sutarties pridedami dokumentai yra neatskiriamos Sutarties dalys:

40.1. Techninė specifikacija (1 priedas), ... l.

40.2. Darbų įkainiai ir preliminarūs darbų kiekiai, Nurodytų darbuotojų mėnesio darbo užmokesčio mediana (2 priedas), ... l.

40.3. Rangovo vadovaujančių darbuotojų (specialistų) ir asmenų, atsakingų už sutarties  vykdymą, sąrašas, ... l.

40.4. Subrangovų ir jiems perduodamų atlikti darbų sąrašas (pridedamas, jei yra pasitelkiami subrangovai).

IX SKYRIUS

ŠALIŲ ADRESAI IR ATSISKAITOMOSIOS SĄSKAITOS

Užsakovas							Rangovas

Kauno miesto savivaldybės administracija

Įstaigos kodas 188764867

PVM mokėtojo kodas 887648610

Laisvės al. 96, 44251 Kaunas

Atsisk. sąsk. LT44 4010 0425 0001 0078

Luminor Bank AS

Lietuvoje veikiantis per

Luminor Bank AS Lietuvos skyrių

Banko kodas 40100

(pareigos)							(pareigos)

A. V.				                                                 A. V.

____________________________	 			____________________________

(parašas)	                                                                                                             (parašas)

(vardas, pavardė)						(vardas, pavardė)

202 m.____________________  d. 				202 m. _____________________ d.