DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus (2026-ESO-61) Dangų atstatymo Kauno reg. darbų pirkime.

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis (tekstas neredaguotas).

| Eil.Nr.** | Pirkimo dokumento, kuriam teikiamas klausimas / siūlymas, rūšis (įrašyti iš pateiktų trumpinių)* | Nurodyti punktą ar eilės numerį dėl kurio teikiamas klausimas / siūlymas | Klausimas / teikiamo siūlymo tekstas | Atsakymai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | Prašome patikslinti, ar pagal Sutartį bus taikomas minimalus vieno Užsakymo darbų kiekis (m² ar kita apimtis)? Jei taip – koks minimalus vieno Užsakymo dydis? Jei minimalus kiekis nenumatomas – ar Užsakovas gali teikti ir labai mažos apimties Užsakymus (pvz., 0,5–1m²)? | Paaiškiname, kad minimalus vieno užsakymo darbų kiekis numatomas tik asfaltavimo darbams, t.y. minimalus asfalto atstatymo darbų užsakymo kiekis būtų 5 m2. Tačiau Užsakovas pasilieka teisę teikti ir mažesnius nei 5 m2 asfalto dangų atstatymo užsakymus, bet tokiu atveju bus apmokama kaip už 5 m2. |
| 2. |  |  | Ar dangų atstatymo darbai bus vykdomi tik po avarijų elektros tinkluose likvidavimo, ar taip pat po planinių tinklų rekonstrukcijos, prijungimų ar kitų darbų? | Dangų atstatymo darbai bus užsakomi atsiradus poreikiui. |
| 3. |  |  | Per kiek laiko nuo Užsakymo gavimo Rangovas turi pradėti darbus? | Rangovas darbus pradeda vykdyti nuo Rangovui pateiktame užsakyme nurodytos datos. Pažymėtina, kad darbų atlikimo terminai priklauso nuo kasimo leidime nustatytų sąlygų, taip pat nuo sezoniškumo ir galimų apribojimų, pavyzdžiui, žiemos laikotarpiu. Jei dėl oro sąlygų ar kitų objektyvių priežasčių darbų (pvz., dangų atstatymo) atlikti negalima, jie yra nukeliami iki tol, kol susidaro tam tinkamos sąlygos. |
| 4. |  |  | Ar reikalaujama, kad iškasimo ir dangos atstatymo darbai būtų atlikti tą pačią dieną? | Rangovas darbus pradeda vykdyti nuo Rangovui pateiktame Užsakyme nurodytos datos. Darbų atlikimo terminai nurodyti Techninės specifikacijos Priede Nr. 3. Pažymėtina, kad darbų atlikimo terminai priklauso nuo kasimo leidime nustatytų sąlygų, taip pat nuo sezoniškumo ir galimų apribojimų, pavyzdžiui, žiemos laikotarpiu. Jei dėl oro sąlygų ar kitų objektyvių priežasčių darbų (pvz., dangų atstatymo) atlikti negalima, jie yra nukeliami iki tol, kol susidaro tam tinkamos sąlygos. |
| 5. |  |  | Prašome pateikti orientacinę informaciją apie: vidutinę vieno Užsakymo darbų apimtį (m²), maksimalią galimą vieno Užsakymo apimtį, preliminarų Užsakymų dažnumą (pvz., per mėnesį ar metus). | Darbai perkami, nustatant maksimalią jų įsigijimui skirtų lėšų sumą, nurodytą Sutarties SD 2.3 punkte. Preliminarus darbų kiekis nurodytas Sutarties SD priede Nr. 2. Darbai perkami pagal Užsakovo poreikį, neviršijant sutartyje nurodytos darbų kainos. Užsakovas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto preliminaraus darbų kiekio ar bet kokios jų dalies, taip pat Užsakovas neįsipareigoja išpirkti darbų visai Sutarties kainai ar bet kokiai jos daliai. Atsižvelgiant į tai, kad Užsakovas negali iš anksto numatyti galimų darbų tinkle, todėl ir orientacinė informacija apie užsakymų apimtis neteikiama. |

Pirkimų projektų vadovė Vita Girniūtė, Mob. +370 612 24351