1 PRIEDAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas – KTU Akademinės informacinės sistemos (AIS) projekto vykdymo paslaugos.

Pirkimo objekto pagrindinis BVPŽ kodas: 72242000-3 - Projektavimo ir modeliavimo paslaugos.

Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.4.3 papunktį perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos (pvz., atlikėjų, fotografų, dizaino, garso inžinierių, vaizdo inžinierių, renginių vedėjų, vertėjų, tekstų rengėjų paslaugos; mokymų, socialinių ir mokslinių tyrimų, studijų ir koncepcijų parengimo paslaugos; rinkodaros ir viešinimo strategijų, ir skaitmeninės reklamos, publikacijų paruošimo paslaugos; programavimo, programinės įrangos nuomos ir informacinių sistemų priežiūros paslaugos; audito, draudimo, teisinės ir konsultantų teikiamos paslaugos ir kitos paslaugos).

- Projekto planavimas ir strategija

Tikslų formulavimas: Organizuoti ir atlikti esamos KTU AIS analizę. Remiantis analizės rezultatais, nustatyti naujos sistemos tikslus ir funkcinius reikalavimus.

Suinteresuotų šalių identifikavimas: tiksliai ir visapusiškai identifikuoti KTU padalinius, studentus, dėstytojus, administraciją pagal funkcijas, roles ir teises KTU AIS-e ir sudaryti šalių įtraukimo planus į KTU AIS-o kūrimo procesą.

Projekto apimties nustatymas: apibrėžti, kurie dabartinės KTU AIS moduliai iš esmės yra tinkami ir bus perkeliami su minimaliomis modernizacijomis; o kurie moduliai bus kuriami iš naujo kaip netinkami perkėlimui; kuriami visiškai nauji-papildomi moduliai.

- Funkcinių reikalavimų valdymas

Modulių analizė: išanalizuoti visus esamus KTU AIS modulius, pateikiant jų esminę santrauką ir skaitmenizuotus procesus juose. Įsivertinti KTU veiklos procesus iš esamų KTU teisės aktų ir įvertinti jų papildomą skaitmenizavimo poreikio atliepimą KTU AIS-e.

Naujų poreikių, esamų reikalavimų atrinkimas: organizuoti interviu, apklausas, darbines dirbtuves su KTU AIS naudotojais. Sudaryti esamų KTU AIS sistemos funkcinius prioritetus bei naujų poreikius.

Prioritetų nustatymas: identifikuoti kritinius funkcionalumus (pvz., diplomų rengimas, registracija į dalykus, stipendijų administravimas).

Aprašyti naudotojo patirtis/istorijas: sukurti naudotojo patirties/istorijų scenarijus kritinio funkcionalumo moduliams ir pateiktu detalius aprašymus. Pristatyti naudotojų patirtis/istorijas suinteresuotoms šalims ir gauti grįžtamąjį ryšį.

- Techninis koordinavimas

Techninės specifikacijos rengimas: pirminės techninės specifikacijos parengimas ir paskesnis jos derinimas su IT dep. Techninės specifikacijos įvertinus funkcinius reikalavimus pasitvirtinimas ir jos detalus pristatymas suinteresuotoms šalims.

Duomenų apsikeitimo sąsajų planavimas: su EDINA, LAMA BPO, ŠMSM Studentų registru, KTU DVPS ir t.t. Koordinuoti naujų sąsajų kūrimą ir esamų adaptavimą.

Duomenų migracijos strategija: užtikrinti duomenų vientisumą ir kokybę pereinant prie naujos sistemos.

Saugumo ir prieigos valdymas: naudotojų rolės, privilegijos, duomenų apsauga.

- Komunikacija ir pokyčių valdymas

Naudotojų informavimas: parengti komunikacijos planą apie pokyčius.

Mokymai ir dokumentacija: organizuoti mokymus naudotojams, parengti instrukcijas ir mokomąją medžiagą lietuvių ir anglų kalbomis.

Grįžtamojo ryšio mechanizmas: nusimatyti būdą/priemonę naudotojų atsiliepimams rinkti ir analizuoti (el. paštas, „online“ dokumentų formos, pagalbos sistema ir pan.)

- Projekto įgyvendinimo kontrolė

Grafiko sudarymas: suplanuoti etapus (analizė, projektavimas, kūrimas, testavimas, diegimas). Sudaryti GANTT tipo grafiką.

Biudžeto valdymas: įvertinti žmogiškuosius resursus, IT infrastruktūros poreikius, licencijas.

Rizikų valdymas: identifikuoti technines, organizacines, teisines rizikas ir parengti jų valdymo planą.

- Testavimas ir kokybės užtikrinimas

Testavimo planas: Parengti testavimo planą ir scenarijus pagal esamus funkcionalumus (pvz., priėmimas, stipendijų paskirstymas, tvarkaraščio sudarymas ir pan.).

Duomenų kokybės tikrinimas: koordinuoti testuojamų duomenų naujoje sistemoje korektiškumą ir teisingumą. Užtikrinti klaidų valdymą pagal prioritetus.

Sistemos kokybės tikrinimas: nefunkcinių testavimų koordinavimas (sistemos greitaveika, sistemos apkrovų tikrinimas, vidinis ir išorinis - kibernetinis sistemos testavimas).

- Projekto užbaigimas ir perdavimas

Diegimo planas: parengti detalų perėjimo nuo senos sistemos prie naujos planą. Vykdyti perėjimo plano kontrolę.

Dokumentacijos perdavimas: techninė, naudotojo ir administracinė dokumentacija.