Įkainių perskaičiavimo sąlygos

Suinteresuotos Šalies prašymu darbų įkainiai (toliau – Įkainiai) pagal bendrą kainų lygio kitimą perskaičiuojami tokia tvarka:

- Perskaičiavimas atliekamas nustatytu periodiškumu, praėjus ne mažiau kaip 6 (šešiems) mėnesiams nuo Sutarties įsigaliojimo arba praėjus ne mažiau kaip 6 (šešiems) mėnesiams nuo paskutinio perskaičiavimo dienos.

- Užsakovas, per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų nuo suinteresuotos Šalies kreipimosi dėl Įkainių perskaičiavimo, perskaičiuoja Įkainius ir pateikia informaciją (perskaičiuotus Įkainius) suinteresuotai Šaliai. Suinteresuota Šalis per 7 (septynias) kalendorines dienas turi patvirtinti perskaičiuotus Įkainius arba pateikti pastabas dėl Įkainių perskaičiavimo. Suinteresuotai Šaliai per 7 (septynias) kalendorines dienas raštu nepatvirtinus perskaičiuotų Įkainių arba raštu nepateikus pastabų, yra laikoma, kad Įkainių perskaičiavimui pritarta ir suinteresuota Šalis raštu informuojama apie pakeistus Įkainius. Informavimo raštas apie pakeistus Įkainius laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

- Už Darbus, užsakytus iki suinteresuotos Šalies informavimo raštu apie pakeistus Įkainius, Užsakovas apmoka taikant iki tol galiojusius Įkainius, o už Darbus, užsakytus po suinteresuotos Šalies informavimo raštu apie pakeistus Įkainius, suinteresuotai Šaliai bus apmokama taikant apskaičiuotus Įkainius po perskaičiavimo.

- Įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu bus perskaičiuojami 4.1 priede nustatytomis sąlygomis.

Sutarties Priedas Nr. 4.1.

Darbų įkainių perskaičiavimo sąlygos

- Perskaičiavimas atliekamas priede nustatytu periodiškumu, jeigu pagal Valstybės duomenų agentūros duomenis Statybos sąnaudų elementų kainų indekso Keliams ir gatvėms pirmas pokytis tarp SSKIesamas ir SSKIbazinis yra >2% (tiek didėjimo, tiek mažėjimo atveju), antras ir kiti pokyčiai yra skaičiuojami tarp paskutinio perskaičiavimo SSKIesamas ir SSKIperskaičiuotas yra >1% (tiek didėjimo, tiek mažėjimo atveju).

- Darbų ir/ar medžiagų įkainių  perskaičiavimo tvarka:

  - Įkainiai padauginami iš pataisymo daugiklio.

  - Pataisymo daugiklis (P):P = SSKIesamas/SSKIbazinis arba (P):P = SSKIesamas/SSKIperskaičiuotas

  - SSKIesamas – paskutinis skelbiamas kainos indeksas kreipimosi dėl Įkainių perskaičiavimo dieną.

  - SSKIbazinis– bazinis kainos indeksas tą mėnesį, kai lieka 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų iki galutinių pasiūlymų ar CVP IS priemonėmis pateiktų elektroninių galutinių pasiūlymų atidarymo dienos.

  - SSKIperskaičiuotas – paskutinis perskaičiuotas kainos indeksas, jo patvirtinimo dieną.

  - Esamos, bazinės ir perskaičiuotos kainos indeksų šaltinis – Valstybės duomenų agentūros duomenų bazės. Šiuos indeksus galima rasti (žingsniai):

    - https://osp.stat.gov.lt;

    - Visi rodikliai;

    - Rodiklių duomenų bazė;

    - Pagal temą;

    - Ūkis ir finansai (makroekonomika);

    - Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos;

    - Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (SSKI), kainų pokyčiai ir svoriai;

    - Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai;

    - Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2021 m. – 100);

    - Viršuje spaudžiame v Lentelės parinktys;

    - Statinių pagal tipą klasifikatorius (CC);

    - Keliai ir gatvės;

    - Nurodome laikotarpį.