AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“

INVESTICIJŲ VALDYMO SKYRIUS

KOGENERACINIO BLOKO, NAUDOJANČIO ATSINAUJINANČIUS ENERGIJOS IŠTEKLIUS, STATYBOS PANEVĖŽIO ELEKTRINĖJE STATYBOS SAUGOS IR SVEIKATOS KOORDINAVIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas

Statybos saugos ir sveikatos koordinatoriaus paslaugos statybos projektui, kurio:

  - numatoma vertė – apie 26,5 mln. eurų,

  - statybos darbų trukmė – apie 2,5 metų.

2. Teisinis pagrindas

Paslaugos turi būti teikiamos vadovaujantis:

  - Lietuvos Respublikos statybos įstatymu;

  - Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu;

  - Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatais;

  - kitais galiojančiais darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančiais teisės aktais.

### 3. Paslaugų apimtis

Statybos saugos ir sveikatos koordinatorius privalo:

3.1. Vykdyti Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose (neapsiribojant) nurodytas pareigas.

3.2. Dalyvauti statybos darbų koordinavimo ir techniniuose pasitarimuose.
3.3. Teikti informaciją Užsakovui apie nustatytus pažeidimus ir rizikas.
3.4. Dalyvauti nelaimingų atsitikimų ar incidentų tyrime (jei tokie įvyksta).

4. Paslaugų teikimo intensyvumas

  - Statybos saugos ir sveikatos koordinatorius  privalo ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę fiziškai lankytis statybvietėje.

  - Paslaugos turi būti teikiamos visą statybos darbų laikotarpį.

5. Atsiskaitymas ir kaina

5.1. Pasiūlymo kaina pateikiama fiksuotu mėnesiniu įkainiu už paslaugų teikimą.
5.2. Į kainą turi būti įskaičiuotos visos paslaugų teikimo išlaidos (darbo laikas, atvykimai, dokumentų rengimas, ataskaitos ir kt.).
5.3. Atsiskaitymas vykdomas kas mėnesį, pagal faktiškai suteiktas paslaugas.

5.4. Paslaugos atlikimo perdavimo - priėmimo aktą ir sąskaitą pateikia Užsakovui kas mėnesį, ne vėliau kaip einamojo mėnesio 3 darbo dieną.

### 6. Ataskaitų teikimas

Statybos saugos ir sveikatos koordinatorius privalo teikti mėnesinę ataskaitą užsakovui, kurioje nurodoma:

6.1. atlikti patikrinimai,

6.2. nustatyti pažeidimai,

6.3. pateiktos rekomendacijos,

6.4. įgyvendintų priemonių būklė.

- Investicijų valdymo skyriaus viršininkas			Virginijus Petraška