TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas. Radviliškio rajone esančių ir valstybei priklausančių melioracijos statinių avarinių gedimų šalinimo darbai.. BVPŽ kodas. 45112320-4. Pirkimo objekto aprašymas: ketinamų pirkti prekių, paslaugų ar darbų savybės, kokybės reikalavimai. Valstybei priklausančių melioracijos statinių avarinių gedimų šalinimo darbai.. Pirkimo objekto kiekis ar apimtys (atsižvelgiant į visą pirkimo sutarties trukmę su galimais pratęsimais). Tikslios darbų apimtys, defektiniai aktai, objektų darbų vietos planai nustatomi užsakovo (jei reikia objektų sąrašas suderinamas su Valstybės įmone Valstybės žemės fondo (toliau – VŽF) atstovu) ir pateikiami rangovui.. Prekių pristatymo, paslaugų suteikimo ar darbų atlikimo terminai:. 11 mėn. Kiekvieno atskiro objekto darbų atlikimo terminas – 1 mėn. nuo darbų užsakymo (darbų apimties) pateikimo Rangovui dienos.. Reikalavimai, keliami pirkimo objektui. Visus darbus atlikti savo medžiagomis, sertifikuotomis Lietuvoje. Vykdant remonto darbus naudoti naujas, nenaudotas statybines medžiagas, gaminius ir įrenginius tik pagal statinių techninių specifikacijų reikalavimus. Pateikti Lietuvos Respublikoje galiojančius visų gaminių, medžiagų, pagamintų Lietuvoje, atitikties sertifikatus arba atitikties deklaracijas ir pasus, o importuotų gaminių ir medžiagų - gaminančios šalies sertifikatus ir atitikties deklaracijas. Avarinių gedimų šalinimo darbai turi būti atlikti vadovaujantis Melioracijos techniniu reglamentu MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, pagal sutarties 1 priede patvirtintus darbų įkainius. Atliktų darbų aktai, formos F2, F3 . Užpildyti paslėptų darbų aktai. Visi atlikti remonto darbai turi būti pažymėti pateiktuose darbų vietoves planuose su altitudėmis, diametrais, pavadinimais ir t.t.. Papildoma informacija.

Pirkimo iniciatorius

| (atsakingojo darbuotojo pareigos) |  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |