| SPECIALIOSIOS SĄLYGOS |  |
| --- | --- |
| Šiose sąlygose didžiąja raide rašomos sąvokos yra apibrėžtos Bendrųjų sutarties sąlygų (toliau – Sutarties bendrosios sąlygos) 1 skyriuje. |  |
| Širvintų rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188722373, kurios registruota buveinė yra Vilniaus g. 61, Širvintos, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama [įrašyti pareigas, vardą, pavardę], veikiančios pagal [įrašyti atstovavimo pagrindą], toliau vadinama Užsakovu, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, kitų teisės aktų nuostatomis, parengė, patvirtino ir [data] CVP IS (adresu https://viesiejipirkimai.lt paskelbė [pirkimo būdas] mokslo paskirties (vaikų lopšelio – darželio) pastato adresu, Vilniaus g. 55, Širvintose, paprastojo remonto darbų pirkimą Nr. [...] (toliau – Pirkimas). Rangovas pateikė pasiūlymą Pirkime, o Užsakovas, nustatyta tvarka atlikęs Pirkimo procedūras ir įvertinęs visus gautus pasiūlymus, pripažino jį Pirkimo laimėtoju, Užsakovas iš vienos pusės bei Rangovas iš kitos pusės, ketindami prisiimti sutartinius įsipareigojimus, laisva valia susitarė ir sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis): |  |
| - UŽSAKOVAS |  |
| - Pavadinimas |  |
| - Adresas |  |
| - Juridinio asmens kodas |  |
| - PVM mokėtojo kodas |  |
| - Banko sąskaita |  |
| - Bankas, banko kodas |  |
| - Telefonas |  |
| - El. paštas |  |
| - Atstovas |  |
| - Atstovavimo pagrindas |  |
| - RANGOVAS |  |
| - Pavadinimas |  |
| - Adresas |  |
| - Juridinio asmens kodas |  |
| - PVM mokėtojo kodas |  |
| - Banko sąskaita |  |
| - Bankas, banko kodas |  |
| - Telefonas |  |
| - El. paštas |  |
| - Atstovas |  |
| - Atstovavimo pagrindas |  |
| toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi |  |
| - DUOMENYS APIE OBJEKTĄ |  |
| - Statinys | Mokslo paskirties (vaikų lopšelio-darželio) pastatas |
| - Darbų atlikimo vieta (-os) | Vilniaus g. 55, Širvintos |
| - SUTARTIES DALYKAS |  |
| - Darbai | - Paruošiamieji darbai. - Darbų atlikimas. - Išpildomosios dokumentacijos parengimas (jei taikoma), patalpų kadastrinių matavimų atlikimas bei kadastrinių bylų parengimas. - Statybvietės sutvarkymas. - Darbų užbaigimo procedūros ir susijusios paslaugos. |
| - TERMINAI |  |
| - Bendras Darbų atlikimo terminas (laikotarpis) | - Darbai pradedami vykdyti nuo Užsakovo raštiško nurodymo Rangovui pradėti vykdyti darbus pateikimo dienos. - Mokslo paskities pastato, (vaikų lopšelio-darželio) adresu, Vilniaus g. 55, Širvintose, paprastojo remonto darbų atlikimo terminas – [įrašomas Rangovo pasiūlyme nurodytas terminas], (į šį terminą neįeina darbų užbaigimo akto ar deklaracijos apie statybą užbaigimo surašymo (nustatoma teisės aktais) pasirašymas). Šis terminas pradedamas skaičiuoti nuo Užsakovo raštiško nurodymo Rangovui pradėti vykdyti darbus pateikimo dienos iki galutinio Darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Per šį terminą Rangovas privalo parengti visus Darbų atlikimui reikalingus dokumentus, tinkamai pasirengti Darbų atlikimui ir atlikti Darbus. - Darbų užbaigimo akto (deklaracijos apie statybą užbaigimo surašymo) (konkreti darbų užbaigimo dokumento forma nustatoma teisės aktuose nustatyta tvarka) įforminimo terminas – 30 kalendorinių dienų po galutinio Darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos. |
| - Darbų priėmimas / perdavimas | Darbų perdavimo ir priėmimo sąlygos nustatytos Sutarties bendrųjų sąlygų 10.1 punkte. |
| - PASLAUGŲ/DARBŲ KAINA |  |
| - Kainodaros taisyklė | Fiksuota kaina |
| - Kaina | 6.2.1. Sutarties kaina (be PVM) yra [...] Eur [...]. 6.2.2. 21 proc. PVM yra [...] Eur [...]. 6.2.3. Sutarties kaina su PVM yra [...] Eur [...]. |
| - Mokėjimo tvarka | Užsakovas už faktiškai atliktus Darbus ar jų dalį atsiskaito su Rangovu pagal patvirtintus atliktų darbų aktus, atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas (žr. Sutarties bendrųjų sąlygų 10.1 punktą) per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros pateikimo dienos. Užsakovas už faktiškai atliktus Darbus pagal paskutinį Atliktų darbų aktą, kuriame nurodytų atliktų Darbų vertė negali būti mažesnė kaip 10 proc. nuo Darbų kainos be PVM, nurodytos Sutarties Specialiųjų sąlygų 6.2.1 papunktyje, atsiskaito su Rangovu per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų atlikus visas statybos užbaigimo procedūras (Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymas, statybos užbaigimo akto ir (arba) deklaracijos apie statybos užbaigimą gavimas. |
| - KITOS SĄLYGOS |  |
| - Atsakingi asmenys už Sutarties vykdymą iš Užsakovo pusės: | [...] |
| - Atsakingi asmenys už Sutarties vykdymą iš Rangovo pusės: | [...] |
| - Atsakingi asmenys už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas: | [...] |
| - Apie atsakingo Sutarties Specialiųjų sąlygų 7.1–7.3 punktuose nurodyto asmens pasikeitimą Šalis informuoja kitą Šalį nurodytu Šalies el. paštu ir atskiras Sutarties pakeitimas ar atskiras įgaliojimų įforminimas dėl šios priežasties nėra atliekamas. | [...] |
| - SUTARTIES SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ PRIEDAI |  |
| - Priedas Nr. 1 – Rangovo pasiūlymas su priedais |  |
| - Priedas Nr. 2 – Techninė specifikacija (paprastojo remonto projektas, pagal kurį atliekami darbai) |  |
| - Priedas Nr. 3 – Pirkimo dokumentai prie Sutarties atskirai nepridedami, o originalas saugomas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) |  |
| - Priedas Nr. 4 – Asmens duomenų tvarkymas |  |
| Šalys, pasirašydamos šias Sutarties Specialiąsias sąlygas, patvirtina, kad perskaitė tiek Sutarties Specialiąsias sąlygas ir jų priedus, tiek ir Sutarties Bendrąsias sąlygas, suprato jų turinį ir visos Sutarties sąlygos visiškai atitinka jų valią ir tikruosius ketinimus. |  |
| Užsakovo vardu:; Rangovo vardu:. |