AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

2026-02-25

Į 2026-02-9

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO Nr.3

Akcinė bendrovė “Via Lietuva” (toliau – Perkančioji organizacija) gavo tiekėjo klausimą dėl vykdomo pirkimo Nr. 6036850 „Krašto kelio Nr. 110 Švenčionys–Adutiškis* ruožo nuo 1,720 iki 7,160 km rekonstravimo projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra“ dokumentų.

Perkančioji organizacija teikia suinteresuotų tiekėjų klausimus ir atsakymus į juos*:

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kelio ruožas pagal ilgį (5,44 km) į PAV įstatymo 1 priedo 8.3 bei 8.4 p. kaip ir nepatenka (žiūr. žemiau): 8.3. magistralinių ar krašto automobilių kelių tiesimas; 8.4. automobilių kelių, turinčių keturias ir daugiau eismo juostų, tiesimas ar automobilių kelių, turinčių mažiau negu keturias eismo juostas, rekonstravimas įrengiant keturias ar daugiau eismo juostų turintį automobilių kelią (kai tiesiamas ar rekonstruojamas 10 km ar ilgesnis nenutrūkstamas automobilių kelio ruožas); Pagal PAV įstatymo 2 priedo 10.6 ir 15 p. 10.6. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 priedo 8.3 ir 8.4 papunkčiuose nenurodytų automobilių kelių (2 km ar ilgesnių) tiesimas, išskyrus vietinės reikšmės vidaus automobilių kelius ir (ar) inžinerinių saugaus eismo priemonių (greitėjimo, lėtėjimo juostų, pėsčiųjų ir dviračių takų, esamų sankryžų pertvarkymo kelio juostos ribose dėl eismo saugos), aplinkos apsaugos priemonių (laukinių gyvūnų apsaugos, triukšmo užtvarų sistemų) įdiegimą ir kelio techninių normatyvinių parametrų atstatymą automobilių kelio juostos ribose, nekeičiant automobilių kelio kategorijos; 15. Į šiame priede pateiktą rūšių sąrašą įrašytos planuojamos ūkinės veiklos keitimas ar išplėtimas, įskaitant esamų statinių rekonstravimą, gamybos proceso ir technologinės įrangos modernizavimą ar keitimą, gamybos būdo, produkcijos kiekio (masto) ar rūšies pakeitimą, naujų technologijų įdiegimą, kai planuojamos ūkinės veiklos keitimas ar išplėtimas gali daryti reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai, išskyrus Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 priedo 11 punkte nurodytus atvejus ir atsinaujinančius išteklius naudojančių elektrinių (įrenginių) modernizavimą, jeigu jų įrengtoji galia padidinama mažiau kaip 15 procentų. Šio punkto reikalavimas taikomas veiklai, kuriai: 15.1. nenustatyti ribiniai dydžiai, – jeigu planuojamos ūkinės veiklos keitimas ar išplėtimas gali daryti reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai; 15.2. nustatyti ribiniai dydžiai, – jeigu vykdoma veikla ir veiklos pakeitimas ar išplėtimas yra mažesnis, negu sąraše nustatyti žemutiniai ribiniai dydžiai, o pakeitus ar išplėtus veikla atitiks žemutinius ribinius dydžius; 15.3. nustatyti ribiniai dydžiai, – kai toks pakeitimas ar išplėtimas atitinka šiame sąraše nustatytus žemutinius ribinius dydžius ar yra didesnis už juos. Prašome PO patikslinti ar yra gauta Aplinkos apsaugos agentūros išvada dėl PAV atrankos būtinumo, t.y. ar ji būtina. Taip pat, ar yra esamų arba planuojamų gretimų rekonstruojamų kelio ruožų, kurių PAV atrankas gali reikėti apjungti ir derintis su kitais rengėjais. | Planuojama ūkinė veikla atitinka kompleksinį PAV įstatymo 2 priedo 14 punkto taikymą su 1 priedo 8.3 punktu: 1 priedo 8.3 p. magistralinių ar krašto automobilių kelių tiesimas; 2 priedo 14 p. Į Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 priede pateiktą rūšių sąrašą įrašytos planuojamos ūkinės veiklos keitimas ar išplėtimas, <...> įskaitant esamų statinių rekonstravimą <...>. Prašome vadovautis techninės specifikacijos 3.26 punkto reikalavimais. |
| 2. | Prašome patikslinti, ar Kelių saugumo auditui turi būti teikiamos dviejų sankryžos alternatyvų sprendiniai ar viena Užsakovo pagal poveikio kelių saugumui vertinimo išvadą parinktos alternatyvos byla? Atkreipiame dėmesį, kad gavus poveikio kelių saugumui vertinimą ir parinkus sankryžos variantą, kelių saugumo audito metu rengti ir pilnai modeliuoti dvi sankryžų alternatyvas yra neracionalu, kadangi alternatyva jau bus parinkta ir vieno sankryžos varianto modeliavimas yra perteklinis. | Pažymime, kad poveikio kelių saugumui vertinimo atlikti nereikia. Kelių saugumo auditui turės būti pateikti abiejų sankryžos alternatyvų sprendiniai. |
| 3. | Pagal 2022 balandžio 28 d. įsakymą Nr.3-222 „Dėl poveikio kelių saugumui vertinimo reikalavimų ir tvarko aprašo“ p.12 „Tais atvejais, kai kelio valdytojas kartu yra ir statytojas, jis pats turi kreiptis į Agentūrą dėl vertinimo atlikimo ir vykdyti visus Apraše kelio valdytojui ir statytojui nustatytus reikalavimus, išskyrus Aprašo 6, 16 ir 19 punktuose nustatytus reikalavimus“. Ar AB „Via Lietuva“ apmokės poveikio kelių saugumui vertinimo procedūrą? | Pažymime, kad poveikio kelių saugumui vertinimo atlikti nereikia. |
| 4. | Pirkimo specialiųjų sąlygų (SPS) p. 2.2 nurodoma „Kelio ruožas ir tiltas yra vienas neskaidomas elementas. Bus atliekamas tilto paprastasis remontas, nes nei techniniu nei ekonominiu požiūriu nėra naudinga atlikti jo rekonstravimo, atsižvelgiant į pakankamai gerą konstrukcijų būklę.“ Projektavimo užduotyje nėra nurodytos informacijos apie tiltą, prie pridedamų dokumentų nepateiktas tilto pasas ir periodinė būklės vertinimo ataskaita. Prašome patikslinti pirkimo dokumentus arba pateikti tilto pasą bei periodinė būklės vertinimo ataskaitą. | Tikslinamas (SPS) p. 2.2, kad valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 110 Švenčionys–Adutiškis ruožo nuo 1,720 iki 7,160 km rekonstravimo projektinių pasiūlymų parengimo, techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos nėra skaidomos, siekiant užtikrinti jų kompleksiškumą ir tarpusavio suderinamumą. Šios paslaugos yra glaudžiai susijusios ir viena kitą papildo, todėl jų atskyrimas galėtų lemti neatitikimus, klaidas ar ginčus tarp skirtingų tiekėjų. Be to, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 36 straipsnio 3 dalimi ir statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 77 punktu, statinio projekto vykdymo priežiūrą statybos metu statinio projektuotojo pavedimu atlieka statinio projekto rengėjas. Perkant visas paslaugas iš vieno tiekėjo, jis prisiima atsakomybę už galutinį rezultatą – nuo projektinių pasiūlymų parengimo iki įgyvendinimo kontrolės, taip pat sumažinama administracinė našta, nes nebereikia vykdyti kelių atskirų pirkimo procedūrų ir koordinuoti skirtingų sutarčių. |
| 5. | Pagal sutarties specialiųjų sąlygų p.5.5.2.1 „ Pirmas mokėjimas, kuris sudaro 30 proc. visos Specialiųjų sąlygų 5.2.3.1.1. punkte nurodytos kainos, atliekamas Tiekėjui įvykdžius Paslaugas, nustatytas Techninės specifikacijos 6.1.-6.4 papunkčiuose“. Pagal technines sąlygas 6.1-6.4. punktai yra: 6.1.Statybinių inžinerinių geologinių ir geodezinių bei kitų tyrimų atlikimas.; 6.2.Eismo srautų modeliavimas ir (ar) poveikio kelių saugumui vertinimas.; 6.3.Projektinių pasiūlymų (pirminių) parengimas; 6.4. Audito atlikimas; Taigi, pirmas apmokėjimas galimas tik užbaigus Kelių saugumo audito procedūras, kurias vertinant realistiškai galima užbaigti ne anksčiau nei po 6 mėnesių nuo sutarties pradžios. Toks aktavimo grafikas yra ypatingai nepalankus projektavimo rangovui, nes pirmas aktavimas galimas tik atlikus maždaug 50 proc. sutarties vertės. Prašome išskirti atskirą aktavimą tyrinėjimų etapui. 6.Perkančiosios organizacijos pateikiamas mokėjimų grafikas nelygiavertiškai paskirsto pinigų srautus pagal darbo kiekį kiekviename etape. Primas aktavimas galimas tik atlikus apie 50 proc viso darbo, antras aktavimas tik atlikus beveik 80 proc darbo, nors gaunamas apmokėjimas tik už 50 proc sutarties vertės (be PVP). Tokia situacija sukelia rizikas, Užsakovui nutraukus sutartį, pvz, po projektinių pasiūlymų parengimo, negauti apmokėjimo už jau faktiškai suteiktas paslaugas. Atkreipiame dėmesį, kad nors toks pinigų srautų išdėstymas buvo logiškas pagal seniau galiojusį STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (iki 2024-11-01). Pagal dabar galiojančią STR1.04.04:2017 redakciją, dėl pasikeitusios projektinių pasiūlymų sudėties, projektinių pasiūlymų etape projektuotojas turi atlikti ne mažiau nei 70 proc viso projekto darbo, t.y. analogiškai, kaip buvo rengiant techninį projektą. Tačiau Perkančioji organizacija pagal šį STR1.04.04:2017 pasikeitimą neatnaujino pinigų srautų paskirstymo sutarties vykdymo metu, taip sukurdama nepagrįstų rizikų projektuotojui. Prašome patikslinti apmokėjimo sąlygas išskaidant apmokėjimą į daugiau etapų arba numatant didesnius apmokėjimo procentus projektinių pasiūlymų rengimo eigoje, kad apmokėjimas atitiktų atliekamo darbo procentinė išraišką. 1.Tyrimai+srautų modeliavimas+PP+KSA (TS 6.1.-6.4.)- 30 proc. 2. Viešinimas+PP+SLD (TS 6.5., 6.6., 6.7.) -20 proc.. 3. TDP (TS 6.8.)- 20 proc.. 4. Ekspertizė (TS 6.9- 6.10.) 30 proc.. | Mokėjimų išskaidymas sutarties specialiųjų sąlygų 5.5. p. „Atsiskaitymo su Tiekėju terminas ir tvarka“ pakoreguotas, atsižvelgiant į teikėjo išsakytą siūlymą ir perkančiosios organizacijos galimybę objektyviai įvertinti Paslaugų įvykdymą aiškiai apibrėžtais etapais. „5.5.2. Mokėjimai Tiekėjui už suteiktas Paslaugas, numatytas Specialiųjų sąlygų 3.1.1.-3.1.6., 3.1.8. papunkčiuose, atliekami vadovaujantis Techninės specifikacijos 6 punkte nurodytomis atliktomis paslaugomis tokia tvarka: 5.5.2.1. Pirmas mokėjimas, kuris sudaro 20 proc. visos Specialiųjų sąlygų 5.2.3.1.1. punkte nurodytos kainos, atliekamas Tiekėjui įvykdžius Paslaugas, nustatytas Techninės specifikacijos 6.1 papunktyje; 5.5.2.2. Antras mokėjimas, kuris sudaro 30 proc. visos Specialiųjų sąlygų 5.2.3.1.1. punkte nurodytos kainos, atliekamas Tiekėjui įvykdžius Paslaugas, nustatytas Techninės specifikacijos 6.2. - 6.5. papunkčiuose; 5.5.2.3. Trečias mokėjimas, kuris sudaro 30 proc. visos Specialiųjų sąlygų 5.2.3.1.1. punkte nurodytos kainos, atliekamas Tiekėjui įvykdžius Paslaugas, nustatytas Techninės specifikacijos 6.6. - 6.8. papunkčiuose; 5.5.2.4. Ketvirtas mokėjimas, kuris sudaro 20 proc. visos Specialiųjų sąlygų 5.2.3.1.1. punkte nurodytos kainos, atliekamas Tiekėjui įvykdžius Paslaugas, nustatytas Techninės specifikacijos 6.9. ir 6.10. papunkčiuose“. Informuojame, kad atitinkamai koreguojamas ir sutarties specialiųjų sąlygų 4.5. p. „Pateikiami dokumentai“. Perkančioji organizacija pažymi, kad tuo atveju, jei Sutartis jos įgyvendinimo metu būtų nutraukta , su Tiekėju būtų atsiskaitoma už faktiškai iki Sutarties nutraukimo tinkamai suteiktas Paslaugas, nepaisant to, kad kažkuris iš Sutarties 5.5. punkte nurodytų etapų būtų neužbaigtas iki galo. |