STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. ............

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

AB „Amber Grid“, atstovaujama Click or tap here to enter text., veikiančio pagal Click or tap here to enter text. (toliau – Užsakovas),

ir

Click or tap here to enter text., atstovaujama Click or tap here to enter text., veikiančio pagal Click or tap here to enter text. (toliau – Rangovas),

remdamiesi „(VPP-968) Žaibosaugos sistemų atnaujinimas (projektavimo ir statybos rangos darbai)“ pirkimo (toliau – Pirkimas), vykdyto skelbiamos apklausos būdu (mažos vertės pirkimas), sąlygomis, Rangovo pateiktu Pasiūlymu ir Pirkimo rezultatais, sudarė šią statybos rangos sutartį (toliau – Sutartis). Užsakovas ir Rangovas kartu toliau vadinami – Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi.

| 1. Sutarties dalykas | - Rangovas įsipareigoja atlikti Pakruojo dujų skirstymo stoties (toliau – DSS), Nemenčinės DSS, magistralinio dujotiekio (toliau – MD) atšakos į Kužių DSS uždarymo įtaisų (toliau - UĮ) aikštelės Nr. 1-II, MD atšakos į Utenos DSS UĮ aikštelės Nr. 2, MD atšakos į Zapyškio DSS UĮ aikštelės Nr. 1-II, MD atšakos į Lekėčių DSS UĮ aikštelės Nr. 1-II, MD Kaunas - Šakiai UĮ aikštelės Nr. 3 ir MD Minskas - Vilnius - Vievis UĮ aikštelės Nr. 40A žaibosaugos sistemų atnaujinimo darbus (toliau – Objektai, o kiekvienas iš jų atskirai – Objektas 1, Objektas 2, Objektas 3, ir t. t.): - paprastojo remonto darbus ir/arba nesudėtingų II grupės statinių naujos statybos darbus ir su jais susijusias paslaugas, taip pat visus papildomus darbus ir paslaugas, kurių būtinybė išaiškėja Sutarties vykdymo eigoje, pagal Sutarties vykdymo metu Rangovo arba jo pasirinkto subrangovo parengtą ypatingojo statinio paprastojo remonto aprašą ir/arba nesudėtingų II grupės statinių naujos statybos projektą (toliau – Projektas) (toliau – Projekto parengimo paslaugos), - suteikti teritorijų planavimo dokumento parengimo paslaugas: ne, - suteikti Koordinatoriaus (-ių), atsakingo (-ų), kad Teisės aktuose numatytais atvejais Projekto rengimo ir (ar) Darbų vykdymo metu būtų numatyti ir vykdomi darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai, paslaugas – ne - atlikti Projekto vykdymo priežiūros paslaugas (toliau – Projekto vykdymo priežiūros paslaugos): ne , (toliau bendrai – Darbai), atitinkančius Pirkimo dokumentų, įskaitant Techninės specifikacijos ir kitų Techninę specifikaciją sudarančių dokumentų, Sutarties, teisės aktų reikalavimus, o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai ir laiku atliktus Darbus ir už juos sumokėti Sutartyje nurodyta tvarka ir terminais. |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Pradinės Sutarties vertė ir Kaina, mokėjimo tvarka, Kainos ir Darbų apimties keitimas | 2.1. Sutarties kainos apskaičiavimo būdas: fiksuota kaina su peržiūra. 2.2. Kainos peržiūros sąlygos numatytos Bendrųjų sąlygų 2.1.4 ir (ar) 2.1.5 punktuose – taikoma., taip pat: 2.2.1. Sutarčiai taikomas – Inžinerinių tinklų statybos sąnaudų kainų indeksas. 2.22. Sutarties sudarymo dieną Inžinerinių tinklų statybos sąnaudų kainų indeksas yra Click or tap here to enter text., Click or tap here to enter text. |  |
|  | 2.3. Pradinės Sutarties vertė ir Kaina | 2.3.1. Pradinės Sutarties vertė: įrašoma suma skaičiais Eur be PVM ir PVM. 2.3.2. Kaina: įrašoma suma skaičiais Eur be PVM ir PVM. |
|  | 2.4. Mokėjimo tvarka | 2.4.1. Užsakovas apmoka Rangovui už atliktus Darbus (ar jų dalį) ne vėliau kaip per 30 dienų/-as nuo tinkamai pateiktos sąskaitos faktūros gavimo dienos. 2.4.2. Avansas: Punktas netaikomas. |
|  | 2.5. Darbų apimties keitimas Sutarties galiojimo metu | 2.5.1. Teisė keisti Darbų apimtį pagal Bendrųjų sąlygų 2.1.5 punkto nuostatas: 2.5.1.1. Užsakovas turi teisę atsisakyti dalies Darbų, tačiau bendra atsisakytų Darbų vertė negali viršyti 15 procentų pradinės Sutarties Kainos; 2.5.1.2. Užsakovas turi teisę didinti Darbų apimtį įsigyjant papildomą Darbų kiekį (įskaitant panašių darbų), tačiau bendra papildomai įsigytinų darbų vertė negali viršyti 15 procentų pradinės Sutarties Kainos. 2.5.2. Užsakovas turi teisę keisti Projekto sprendinius – netaikoma. |
| 3. Sutarties vykdymas | 3.1. Darbų vykdymo grafikas (toliau – Grafikas): | 3.1.1. Taikoma. Rangovas privalo pateikti Užsakovui tarp Šalių suderintą ir pasirašytą Grafiką ne vėliau kaip 14 dienas (-ų) nuo Sutarties pasirašymo. 3.1.2. Bendrųjų sąlygų 3.1.11 punkte numatyta atsakomybė už vėlavimą pateikti Užsakovui tarp Šalių suderintą ir pasirašytą Grafiką: taikoma. |
|  | 3.2. Galutinis (-iai) Darbų atlikimo terminas (-ai): | 3.2.1. ne vėliau kaip iki 2026-12-18. 3.2.2. Specialiųjų sąlygų 3.2.1 punkte nurodytų terminų atžvilgiu taikomos Bendrųjų sąlygų 1.4.5 - 1.4.6 punktų nuostatos, taip pat už šių terminų pažeidimą (vėlavimą) taikoma Bendrųjų sąlygų 3.1.5 punkte numatyta atsakomybė (skaičiuojami delspinigiai). |
|  | 3.3. Darbų priėmimas ir apmokėjimo už juos sąlygos | 3.3.1. Darbų perdavimas ir priėmimas bei apmokėjimas už juos vykdomas dalimis: - atlikus visus Darbus, kiekviename Objekte atskirai. |
|  | 3.4. Galutinio perdavimo akto pasirašymo sąlygos, kurios turi būti įvykdytos prieš pasirašant Galutinį perdavimo aktą | 3.4.1. Rangovas tinkamai atliko visus Darbus ir ištaisė Darbų trūkumus, jei tokių buvo nustatyta; 3.4.2. Visų Darbų bandymų rezultatai yra teigiami; 3.4.3. Rangovas surašė Deklaraciją (Deklaraciją Rangovas privalo surašyti visais atvejais, nepriklausomai nuo to, ar jos surašymas pagal galiojančius teisės aktus yra ar nėra privalomas) ir šią patvirtintą (jeigu taikoma) ir įregistruotą (jeigu taikoma) Deklaraciją perdavė (kartu su visais priedais) Užsakovui; 3.4.4. Rangovas perduoda Užsakovui visą statybos techninę ir kitą dokumentaciją, nurodytą Specialiųjų sąlygų 3.5 punkte; 3.4.5. Rangovas pristatė Užsakovui į jo nurodytą (-as) vietą (-as) demontuotą įrangą, gaminius, įrenginius ar kt.; 3.4.6. Rangovas pateikė dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas; 3.4.7. Rangovas pateikė statybines ir (ar) kitas atliekas tvarkančių įmonių išduotus dokumentus apie priduotas atliekas. Dokumentuose (pvz., sąskaitoje faktūroje, atliekų perdavimo–priėmimo akte) turi būti nurodyta: perduotų atliekų rūšys, atliekų kodas ir svoris, atliekų perdavimo data, už priduotas statybines atliekas gautina suma (jeigu taikoma). Jeigu Specialiosiose sąlygose nenustatyta kitaip, piniginės lėšos už metalo laužą ar kitas statybines ar kitas atliekas turi būti pervestos į Užsakovo sąskaitą tiesiogiai; 3.4.8. Rangovas priėmimo-perdavimo aktu perdavė Projektą, visas jo (jį sudarančių projektų (kai Projektas parengtas dviem etapais)) dalis, laidas ir galutinę versiją ir Teisės aktų reikalaujamus Projekto brėžinius su žyma „taip pastatyta“, patvirtintus Teisės aktų nustatyta tvarka; |
|  | 3.5. Statybos techninė ir kita dokumentacija, kurią turi pateikti Rangovas | Pavadinimas; Taikoma, jei pažymėta „taip“. 3.5.1. Rangovo ir Rangovo darbuotojų kvalifikacijos dokumentus, paprastojo remonto aprašą ir/arba nesudėtingų II grupės statinių naujos statybos projektą, medžiagų gamintojo dokumentaciją (techninių charakteristikų duomenų lapą („data sheet“), įrangos, įrenginių, gaminių ir medžiagų gamyklinius kokybės sertifikatus, saugos atitikties dokumentus ir atitinkamus leidimus naudoti Lietuvoje, sumontuotų įrenginių ir panaudotų medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijos lietuvių ir originalo kalbomis, įrenginių instaliavimo ir eksploatacijos instrukcijos), atliktų matavimų protokolai, paslėptų darbų aktai.; taip. 3.5.2. inžinerinių tinklų planą (-us);; taip. 3.5.3. kadastrinių matavimų bylą (-as);; taip. |
|  | 3.6. Kiti Darbų vykdymo reikalavimai | 3.6.1. Statybos darbų žurnalas: nereikalaujamas. 3.6.2. Reikalavimas Rangovui parengti ir suderinti su Užsakovu Planą (Bendrųjų sąlygų 1.8.3 bei 1.1.1. u) punktas): netaikomas 3.6.3. Rangovas (jungtinės veiklos atveju – atsakingasis partneris) yra įgaliojamas vykdyti Statybos įstatymo 221 str. numatytas pareigas, susijusias su į statybvietę patenkančių asmenų kontrole (Bendrųjų sąlygų 1.8.38 p.): taikoma. 3.6.4. Reikalavimas Rangovui taikyti statinio informacinio modeliavimo metodus (BIM): netaikomas 3.6.5. Bendrųjų sąlygų 1.7.3 punkte numatyta techninė priežiūra nebus atliekama. Bendrųjų sąlygų nuostatos, susijusios su technine priežiūra, netaikomos. 3.6.6. Atlikti informavimą apie statybos pradžią - ne; |
|  | 3.7. Delspinigiai, susiję su tarpinių terminų, numatytų Grafike, vėlavimu (nuostata netaikoma Specialiųjų sąlygų 3.2. p. nurodytiems (jei nurodyti) tarpiniams terminams, kurie prilyginami galutiniams) | 3.7.1. Delspinigiai pradedami skaičiuoti vėluojant atlikti Darbus (jų dalį) iki Grafike ir (ar) Sutartyje įtvirtintų tarpinių Darbų atlikimo terminų: taikoma. |
| 4. Draudimai. | 4.1. Statinio statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomasis draudimas: 4.1.1. Darbų draudimo suma: ne mažesnė kaip Kaina (be PVM). 4.1.2. Civilinės atsakomybės draudimo suma: ne mažesnė nei 5 proc. nuo Kainos (pradinės Sutarties vertės) (be PVM), bet ne mažiau nei 43.400 eurų (keturiasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai eurų) kiekvienam draudžiamajam įvykiui ir bendrai pagal draudimo sutartį. 4.2. Statinio Projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas: netaikomas. |  |
| 5. Sutarties įvykdymo užtikrinimas. Garantinių įsipareigojimų užtikrinimas. Avanso užtikrinimas. | 5.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas: netaikoma 5.2. Garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas: netaikoma |  |
| 6. Subranga | 6.1. Tiesioginio atsiskaitymo galimybė su subtiekėjais yra numatyta, trišalės sutarties projektas pridedamas. |  |
| 7. Sutarties įsigaliojimo, galiojimo ir pratęsimo sąlygos, egzempliorių skaičius ir kalba | 7.1. Papildomos Sutarties įsigaliojimo sąlygos: netaikomos 7.4. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba (-omis). |  |
| 8. Reikalavimai dėl atitikties Nacionalinio saugumo įstatymui (netaikoma) | 8.1. Taikoma, jei tikrinama Tiekėjo/subtiekėjų darbuotojų atitiktis: Tiekėjo ir (ar) subtiekėjų darbuotojai, kuriems bus reikalinga teisė be palydos patekti prie Bendrovės valdomų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ar turto, turi atitikti Nacionalinio saugumo įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 1-8, 10-11 punktuose nurodytus kriterijus. Tiekėjas įsipareigoja pateikti tokių asmenų sutikimus būti tikrinamiems bei dokumentus, patvirtinančius, kad nėra Nacionalinio saugumo įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 3 bei 7 punktuose nurodytų aplinkybių. 8.2. Taikoma, jei vykdoma sandorio (Sutarties) patikra: Tais atvejais, kai Pirkėjas kreipiasi į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją (toliau – Komisija) dėl sandorio atitikties nacionalinio saugumo interesams patikros, ir Komisija ir/ar Lietuvos Respublikos Vyriausybė numato papildomus įpareigojimus/rekomendacijas, Tiekėjas įsipareigoja jų laikytis. Įpareigojimai/rekomendacijos: |  |
| 9. Kitos Sutarties nuostatos |  |  |
| 10. Priedai | 10.1. Pirkimo dokumentai, įskaitant Techninę specifikaciją, jų patikslinimai ir paaiškinimai, skelbiami adresu Click or tap here to enter text.. 10.2. Bendrosios sutarties sąlygos. 10.3. Rangovo pasiūlymas (galutinis pasiūlymas), jo patikslinimai ir paaiškinimai. 10.4. Trišalės sutarties projektas. |  |
| 11. Atsakingi asmenys už Sutarties vykdymą ir Užsakovo kontaktai Statybos užbaigimo dokumentams ir Darbų perdavimo-priėmimo aktams pateikti | 11.1. Su Sutarties vykdymu susijusių klausimų sprendimui Šalys paskiria žemiau nurodytus atsakingus asmenis: Užsakovo atsakingas asmuo:; Rangovo atsakingas asmuo:. Pareigos, vardas, pavardė; Pareigos, vardas, pavardė. Telefonas; Telefonas. El. paštas; El. paštas. 11.2. Už Sutarties ir jos pakeitimų viešinimą Užsakovo paskirtas atsakingas asmuo: Click or tap here to enter text. 11.3. Pasirašyti Statybos užbaigimo dokumentai ir Darbų perdavimo-priėmimo aktai turi būti pristatyti Užsakovui į Elektros ir automatikos Skyrių adresu Gudelių 49, Vilnius. |

| Užsakovas Duomenys apie asmenį kaupiami: AB „Amber Grid“ Adresas: Laisvės pr. 10, Vilnius LT-04215 Įmonės kodas: 303090867 PVM kodas: LT100007844014 Sąskaitos Nr. LT71 7044 0600 0790 5969 Bankas: AB SEB bankas Banko kodas: 70440 Tel. Nr. +370 5 236 0855 El. p.: info@ambergrid.lt | Rangovas Duomenys apie asmenį kaupiami: Adresas: Įmonės kodas: PVM kodas: Sąskaitos Nr. Bankas: Banko kodas: Tel. Nr. El. p.: |
| --- | --- |
| # [vardas, pavardė] # [Pareigos] | # [vardas, pavardė] # [Pareigos] |

# 20___-____-____							20___-____-____