NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ REKONSTRUKCIJOS SU PROJEKTAVIMU SIESIKŲ MSTL., UKMERGĖS R., STATYBOS RANGOS SUTARTIES

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

| SUTARTIES PAVADINIMAS |  | Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija su projektavimu Siesikų mstl., Ukmergės r. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SUTARTIES DATA |  |  | SUTARTIES NR. |  |
| SUTARTIES (IŠSKYRUS 13.1 IR 13.2 P.) ĮSIGALIOJIMO DATA |  |  |  |  |
| SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJA |  |  |  | Versija 1 |
| SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJOS ĮSIGALIOJIMO DATA |  |  |  |  |
| - ŠALYS: |  |  |  |  |
| - Užsakovas (1.1.46 p.) | - Pavadinimas |  | UAB „Ukmergės vandenys“ |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  | 182743364 |  |
|  | - PVM mokėtojo kodas |  | LT 827433610 |  |
|  | - Banko sąskaita |  | LT474010042900020176 |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  | Gėlių g. 18, LT-20115 Ukmergė |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | tel. Nr. +370 340 63135 el. pašto adresas admin@ukvand.lt |  |
|  | - Užsakovo vadovas (29.2, 29.6 p.) |  | vardas, pavardė Rimas Arlinskas el. pašto adresas rimas@ukvand.lt |  |
|  | - Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą (4.2.1, 4.2.3 p.) |  | vardas, pavardė mob. tel. Nr. el. pašto adresas ☐ – pažymėti, jeigu Užsakovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus ir/ar spręsti ginčus, pagal Bendrųjų sąlygų 29.2, 29.6 p. |  |
| - Rangovas (1.1.27 p.) | - Pavadinimas |  |  |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  |  |  |
|  | - PVM mokėtojo kodas |  |  |  |
|  | - Banko sąskaita (16.4.1 p.) |  |  |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  |  |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | tel. Nr. el. pašto adresas |  |
|  | - Rangovo vadovas (29.2, 29.6 p.) |  | vardas, pavardė el. pašto adresas |  |
|  | - Rangovo atstovas (4.2.1, 4.2.3 p.) |  | vardas, pavardė mob. tel. Nr. el. pašto adresas ☐ – pažymėti, jeigu Rangovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus ir/ar spręsti ginčus, pagal Bendrųjų sąlygų 29.2, 29.6 p. |  |
| - TRETIEJI ASMENYS, DALYVAUJANTYS VYKDANT DARBUS (1.1.48): |  |  |  |  |
| - Techninės priežiūros rangovas | - Pavadinimas |  |  |  |
|  | - Juridinio asmens kodas, PVM mok. kodas (jei turi) |  |  |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  |  |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | tel. Nr. el. pašto adresas |  |
|  | - Techninis prižiūrėtojas |  | vardas, pavardė mob. tel. Nr. el. pašto adresas |  |
| - DUOMENYS APIE OBJEKTĄ (1.1.17 p.): |  |  |  |  |
| - Objektas | - Pavadinimas |  |  |  |
|  | - Adresas |  |  |  |
|  | - Unikalus Nr. |  |  |  |
| - Žemės sklypas | - Pavadinimas |  | Kitos paskirties |  |
|  | - Adresas |  |  |  |
|  | - Unikalus Nr. |  |  |  |
| - DARBO LAIKAS (6.4.19 p.) |  |  | neribojama |  |
| - KAINA: |  |  |  |  |
| - Pradinės sutarties vertė, EUR, be PVM (1.1.24, 15.1.2 p.) |  |  |  |  |
| - Rangovo pasiūlymo kaina, EUR, be PVM (15.1.2 p.) |  |  |  |  |
| - Rangovo pasiūlymo kaina, EUR, su PVM (15.1.2 p.) |  |  |  |  |
| - Sutarties kainos apskaičiavimo būdas (15.1.1 p.) |  |  | ☐ – fiksuoto įkainio ☒ – fiksuotos kainos |  |
| - Papildoma suma pagal fiksuoto įkainio sutartį, EUR, be PVM (1.1.18, 15.2.2 p.) |  |  | netaikoma |  |
| - Sutarties kainos peržiūra (15.5.7 p.) |  |  | ☐ – pažymėti, jeigu netaikoma Sutarties kainos peržiūra ☐ – pažymėti, jeigu netaikomas pirmosios peržiūros terminas ☐ – pažymėti, jeigu nėra ribojamas peržiūros dažnumas |  |
| - Įrenginiai ir Statybos produktai, pagal Bendrųjų sąlygų 16.2.15 ir 16.2.16 p. apmokami pristačius |  |  | Technologinė ir kita įranga, įrengimai, įrenginiai, kurie aiškiai nurodyti ir išskirti Darbų kainų žiniaraštyje. |  |
| - AVANSAS: |  |  |  |  |
| - Avanso dydis, EUR arba procentais nuo Pradinės sutarties vertės be PVM (16.1.1 p.) |  |  | Iki 30 % |  |
| - Avanso išskaitos dydis, procentais (16.1.4 ir 16.2.5 p.) |  |  | 30 % išskaitymas ir kiekvieno tarpinio mokėjimo sumos |  |
| - SULAIKOMA SUMA (1.1.40, 16.2.6 p.) |  |  | 0 % (NETAIKOMA) |  |
| - TERMINAI (1.1.11 p., 11.1.1. ir 11.1.2 p.): |  |  | Galutinis terminas – 24 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo; Darbų terminų pratęsimas – maksimalus galimas visų pratęsimų skaičius – 12 mėn. Į terminus neįskaičiuojamas Darbų sustabdymo laikas ir perkančiojo subjekto įsipareigojimas galutiniai apmokėti už Darbus. |  |
| - GARANTINIAI TERMINAI (1.1.12, 9.1.1 p.): |  |  |  |  |
| - Pagrindinis Garantinis terminas akivaizdiems defektams (taikomas visais atvejais, išskyrus išvardintus žemiau) |  |  | 5 metai |  |
| - Garantinis terminas paslėptiems defektams (defektams paslėptuose statinio elementuose: konstrukcijose, vamzdynuose ir kt.) |  |  | 10 metų |  |
| - Garantinis terminas tyčia paslėptiems defektams |  |  | 20 metų |  |
| - Įrenginio Garantinis terminas |  |  | Ilgiausias iš šių terminų: - 12 mėn. - Įrenginio gamintojo (pardavėjo) suteiktas terminas |  |
| - DRAUDIMAS: |  |  |  |  |
| - Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas (14.2 p.) | - Draudimo suma |  | Negali būti didesnė nei 0,1 procento apdraustų darbų draudimo sumos, bet ne mažesnė nei 500 Eur (penki šimtai eurų), nei numatyta LR Statybos įstatyme ir Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėse |  |
|  | - Besąlyginė išskaita |  | Ne didesnė, nei numatyta LR Statybos įstatyme ir Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėse |  |
| - Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimas (14.3 p.) | - Statybos darbų draudimo suma |  | Statybos darbų atkuriamoji vertė (pagal LR Statybos įstatymo ir Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių nuostatas) |  |
|  | - Statybos darbų draudimo besąlyginė išskaita |  | Ne didesnė nei nurodyta LR Statybos įstatyme ir Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėse |  |
|  | - Civilinės atsakomybės draudimo suma |  | Ne mažesnė nei nurodyta LR Statybos įstatyme ir Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėse |  |
|  | - Civilinės atsakomybės besąlyginė išskaita |  | Ne didesnė nei nurodyta LR Statybos įstatyme ir Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėse |  |
| - ATSAKOMYBĖ: |  |  |  |  |
| Bauda pagal 6.1.10 p. (neteisėtas statybvietės naudojimas) |  |  | 200 EUR už kiekvieną atvejį (Pažeidimo atveju laikomas kiekvienas savarankiškas aplinkosauginių reikalavimų nesilaikymo faktas, nustatytas vykdant Sutartį. Jeigu vieno patikrinimo metu nustatomi keli skirtingi aplinkosauginių reikalavimų pažeidimai, laikoma, kad nustatyti keli atskiri pažeidimo atvejai, išskyrus atvejus, kai šie pažeidimai kyla iš to paties veiksmo ar neveikimo ir yra tarpusavyje neatskiriamai susiję – tokiu atveju jie laikomi vienu pažeidimo atveju). |  |
| Bauda pagal 9.4.4 p. (delsimas ištaisyti defektus) |  |  | Ne mažiau kaip 50 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną nuo defektų vertės. |  |
| Bauda pagal 11.4.1 p. (Darbų terminų praleidimas) |  |  | 0,02 % EUR, už kiekvieną vėlavimo dieną nuo neatliktos darbų vertės (be PVM). |  |
| Delspinigiai už pavėluotą mokėjimą pagal 16.4.4 p. |  |  | 0,02% nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. |  |
| Bauda pagal 17.5 p. (konfidencialios informacijos atskleidimas) |  |  | 1000 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| Bauda pagal 26.5.4 p. (pažeidimai nutraukus Sutartį) |  |  | 20 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną |  |
| Maksimali bendra Šalies atsakomybė (22.6 p.) |  |  | 10% nuo Pradinės sutarties vertės arba Sutarties kainos (be PVM), atsižvelgiant į tai, kuri yra didesnė |  |
| - KITI PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO BŪDAI: |  |  |  |  |
| - Sutarties įvykdymo užtikrinimas (13.1 p.) |  |  | ☒ – banko ar kitos kredito įstaigos garantija ☒ – draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas, draudimo įmokos apmokėjimą patvirtinantis dokumentas |  |
| - Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma (13.2.4. p.) |  |  | 5 % nuo Pradinės sutarties vertės arba Sutarties kainos (be PVM) |  |
| - Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas (10 str.) |  |  | Ne mažiau, nei nurodyta LR Statybos įstatyme, t.y. ne mažiau nei 5 procentai statinio statybos kainos (su PVM). |  |
| - GINČO KALBA (29.9 p.) |  |  | lietuvių kalba |  |
| - PRIEDAI: |  |  |  |  |
| - Priedas Nr. 1 | Pirkimo dokumentai (išskyrus dokumentus, kurie pridedami kaip atskiri Priedai, nurodyti žemiau) |  |  |  |
| - Priedas Nr. 2 | Užsakovo užduotis (Pirkimo dokumentų priedas Nr. 2 „Techninė specifikacija“) |  |  |  |
| - Priedas Nr. 3 | Rangovo pasiūlymas (su visais priedais) |  |  |  |
| - Priedas Nr. 4 | Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštis – Darbų (kainų) žiniaraštis (parengiamas Sutarties vykdymo metu) |  |  |  |
| - Priedas Nr. 5 | Atliktų darbų aktas, darbų perdavimo – priėmimo aktas |  |  |  |
| - Bendrosios nuostatos |  |  | Jei yra sutarties Bendrųjų ir Specialių sąlygų nesutapimas, reikia vadovautis Specialiųjų sąlygų nuostatomis. |  |

Šalių atstovų parašai

| Užsakovas UAB „Ukmergės vandenys“ Direktorius Rimas Arlinskas _____________________________ A.V. | _________________________ A.V. |
| --- | --- |

Jei nėra žinomas sutarties sudarymo dieną, nurodyti „Bus nurodyta vėliau”

Sutarties kainos peržiūra gali būti netaikoma, kai darbų atlikimo trukmė kartu su numatytu jos pratęsimu nėra ilgesnė negu 6 mėnesiai (Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 54 p.)