## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

## SĄVOKOS

Užsakovas –  Uždaroji akcinė bendrovė Geležinkelio tiesimo centras.

Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

Darbai – Pagrindų įrengimo ir asfaltavimo darbai.

Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

## PIRKIMO OBJEKTAS

  - Geležinkelio pervažų linijoje Gimbogala-Radviliškis 182+554 km, 184+626 km ir Radviliškio geležinkelio stotyje 190+933 km I kelias, pagrindų įrengimo ir asfaltavimo darbai (toliau – Pirkimo objektas).

  - Pirkimo objektas neskaidomas į dalis.

## REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

| Eil. Nr. | Reikalaujamo parametro arba vykdomos funkcijos reikšmės išpildymas (dokumente nurodyti standartai ir kiti reikalavimai suprantami kaip pavyzdiniai. Siūlomas produktas, standartai ar kitos atitikties priemonės turi būti ne prastesnių ar lygiaverčių techninių parametrų) |  |
| --- | --- | --- |
| ## Pagrindų įrengimo ir asfaltavimo darbai |  |  |
|  | Asfaltavimo darbai | ĮT ASFALTAS 25 |
|  | Asfalto dangos konstrukcijos klasė | DK 3 |
|  | 4 cm viršutinis asfalto sluoksnis | Iš AC 11 VS mišinio, rišiklio rūšis ir markė – PMB 45/80-55 |
|  | 6 cm apatinis asfalto sluoksnis | Iš AC 16 AS mišinio, rišiklio rūšis ir markė – 50/70 |
|  | 10 cm asfalto pagrindo sluoksnis | Iš AC 22 PS mišinio, rišiklio rūšis ir markė – 50/70 |
|  | 0/32 fr. dolomitinė skalda | LST EN 13242 |
|  | Dolomito skaldos pagrindo deformacijos modulis Ev2 | ≥150 MPa |
|  | Šalčiui atsparus sluoksnis | Iš nesurišto mišinio fr. 0-5 mm |
|  | Šalčiui atsparaus sluoksnio deformacijos modulis Ev2 | ≥100 MPa |
|  | Garantiniai įsipareigojimai | Rangovas garantuoja 3 metų garantinį darbų terminą. |
| Pirkimo objektui keliami teisės aktų, standartų ir Pirkėjo/Užsakovo vidaus teisės aktuose keliami reikalavimai |  |  |
|  | Pagrindų ir asfalto dangos įrengimo reikalavimai | TRA ASFALTAS 25, ĮT ASFALTAS 25, TRA BE 08/15, TRA SBR 19 |
|  | Pagrindų ir asfalto dangos įrengimo reikalavimai | Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo pakeitimus ir darbų geležinkelyje ypatumus, geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, Rangovo darbuotojai, dirbantys geležinkelių kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje bei geležinkelio pavojingoje zonoje, turi būti supažindinti su darbo geležinkelio transporte saugos reikalavimais ir atestuoti tokio pobūdžio darbui teisės aktų nustatyta tvarka. |
|  | Pagrindų ir asfalto dangos įrengimo reikalavimai | Esant būtinumui Rangovas savo lėšomis turi inicijuoti papildomus, projekte ir sąlygose nenumatytus tyrimus, matavimus, reikalingus sėkmingam projekto įgyvendinimui. |
|  | Pagrindų ir asfalto dangos įrengimo reikalavimai | Remonto darbai, kuriuos vykdant reikalinga nutraukti riedmenų eismą, atliekami eismo pertraukų metu. |
|  | Pagrindų ir asfalto dangos įrengimo reikalavimai | Rangovas planuodamas atlikti remonto darbus, turi įvertinti, kad eismo pertraukos gali būti suteikiamos dienos ir nakties metu. |
|  | Pagrindų ir asfalto dangos įrengimo reikalavimai | Darbai turi būti atlikti vadovaujantis paprastojo remonto aprašu. |
|  | Pagrindų ir asfalto dangos įrengimo reikalavimai | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1999-12-30 įsakymu Nr. 452 patvirtintomis taisyklėmis ADV/003 „Geležinkelio eismo taisyklės |
|  | Pagrindų ir asfalto dangos įrengimo reikalavimai | AB “Lietuvos geležinkeliai” generalinio direktoriaus 2013-05-17 įsakymu Nr. Į-489 (su visomis galiojančiomis redakcijomis ir pakeitimais) patvirtintu aprašu 273/SS „Kelio, kelio statinių, žemės sankasos priežiūros ir remonto darbų saugos ir sveikatos technologinių kortelių aprašas“. |

  - TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI MEDŽIAGOS IR GAMINIAI:

    - Medžiagos turi atitikti visus Projekte nustatytus reikalavimus (privalo būti ne prastesnės kokybės);

    - Medžiagos, gaminiai ir naudojama įranga turi turėti kokybės patvirtinimo dokumentus, kurie yra nurodyti Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir statybų techniniuose reglamentuose.

## KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai turiniui ir formai |
| --- | --- | --- |
|  | Užpildytas darbų kiekių žiniaraštis | Teikiama elektronine forma. |

## SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai turiniui ir formai | Teikimo momentas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Medžiagų kokybės deklaracija | Iki darbų vykdymo pradžios pateikti dokumentus, patvirtinančius medžiagų ir gaminių kokybės atitiktį Projekte ir Techninėje specifikacijoje nurodytuose teisės aktuose nustatytiems reikalavimams. Teikiama kiekvienai medžiagai. | Teikiama pagal Užsakovo nurodymą. |

PRIEVOLIŲ VYKDYMAS

## PRIEVOLIŲ VYKDYMO TVARKA

  - Vietos:

    - Geležinkelio pervaža 182+554 km (koordinatės 477282, 6178325 LKS, 55.738984, 23.638243 WGS, 55° 44' 20.34", 23° 38' 17.68" DEG);

    - Geležinkelio pervaža 184+626 km (koordinatės 476391, 6180196 LKS, 55.755751, 23.623895 WGS, 55° 45' 20.7", 23° 37' 26.02" DEG);

    - Geležinkelio pervaža 190+933 km (koordinatės 472177, 6184813 LKS, 55.796997, 23.556300 WGS, 55° 47' 49.19", 23° 33' 22.68" DEG

  - Pervažų asfaltavimo darbai bus atliekami eismo pertraukų metu. Tiekėjas apie planuojamą eismo pertrauką bus informuotas ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų. Visi darbai turi būti atlikti per eismo pertraukos trukmę.

  - Darbai turi būti atlikti per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Rangovas neturi teisės Sutarties vykdymo metu teikti Darbų, kurie neatitinka Pirkimo dokumentų reikalavimus ir (ar) kurių teikimas yra apribotas dėl tarptautinių sankcijų (kaip jos suprantamos LR tarptautinių sankcijų įstatyme) ir (ar) dėl jų grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai apibrėžta Pirkimo dokumentuose ir LR viešųjų pirkimų įstatyme / LR pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme.

- Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo tvarka

  - Darbų perdavimo–priėmimo aktą Užsakovas privalo pasirašyti ne ilgiau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo faktinio Darbų įvykdymo, o nustatęs, kad Darbai turi trūkumų, neatitinka Sutarties ir / ar jos priedų reikalavimų, išsiunčia Rangovui pranešimą apie nepriėmimą, kuriame turi būti nurodytos Darbų nepriėmimo priežastys.

  - Darbų vykdymo, perdavimo ir priėmimo tvarka aprašyta Sutarties Bendrosiose sąlygose.

- Trūkumų šalinimo tvarka ir terminai

    - Darbai turi būti vykdomi kokybiškai pagal Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus.

    - Nustačius Rangovo atliktų darbų trūkumus ir apie tai pranešus Rangovui elektroniniu paštu, Rangovas įsipareigoja savo sąskaita pašalinti visus nustatytus trūkumus ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo gavimo dienos, jeigu Šalys raštu nesusitaria dėl kito trūkumų šalinimo termino

PRIEDAI

Priedas Nr.1. Darbų kiekių žiniaraštis

Priedas Nr.2. Pervažų brėžiniai