Priedas Nr. 1

VEIKLŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | ##### Darbų \ paslaugų veiklos (etapo) pavadinimas | Bendra darbo apimtis (fiziniais mato vienetais, jei logiška) | Darbų \ paslaugų veiklos (etapo) atlikimo terminai (grafikas) mėnesiais ir jų atlikimo vertė⃰, Eur be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kaina, Eur be PVM (4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | IV mėn. | V mėn. | VI mėn. | VII mėn. | VIII mėn. | IX mėn. | X mėn. | XI mėn. | XII mėn. | I mėn. | II mėn. | III mėn. | IV mėn. | V mėn. | VI mėn. |  | VII mėn. |  | VIII mėn. |  | IX mėn. |  | X mėn. |  |  |  |
| Darbų grupė – Projektinių pasiūlymų parengimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projektinių pasiūlymų parengimas ir su tuo susijusių leidimų, derinimų ir kt. gavimas | 1 kompl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kitos su tuo susijusios paslaugos | 1 kompl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Darbų grupė - Aikštelės projektavimo ir statybos darbai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Techninio darbo projekto parengimas darbų grupei ⃰ ⃰ „Aikštelės projektavimo ir statybos darbai“ | 1 kompl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EEKĮ teritorijos (sklypo) žemės kasimo ir pagrindų paruošimo darbai | 1 kompl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aikštelės statybos / montavimo, sklypo sutvarkymo ir pridavimo eksploatacijai darbai (įskaitant tvoros, garso slopinimo sienelių įrengimą (jeigu reikia) ir kt.) | 1 kompl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kiti susiję darbai, paslaugos ir medžiagos | 1 kompl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Darbų grupė - Elektros energijos kaupimo įrenginių projektavimo ir montavimo darbai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Techninio darbo projekto parengimas darbų grupei ⃰ ⃰ „Elektros energijos kaupimo įrenginių projektavimo ir montavimo darbai“ | 1 kompl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kaupiklių, keitiklių, kaupiklių transformatorių su priklausiniais įranga, medžiagos ir montavimo darbai | 1 kompl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Konteinerinio tipo 10/0,4 kV transformatorinės elektromobilių įkrovimo stotelių prijungimui įranga, medžiagos ir montavimo darbai | 1 kompl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektrotechnikos dalies medžiagos (įžeminimas, žaibosauga, apšvietimas, kabeliai ir kt.) montavimas ir su tuo susiję darbai | 1 kompl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Priešgaisrinės ir saugos sistemos – gaisro detekcijos ir gesinimo priemonių (dūmų ir dujų jutikliai, inertinių dujų arba kitų gesinimo medžiagų sistemų), ventiliacijos, dujų ir temperatūros stebėsenos sistemų įrengimas | 1 kompl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AC (kintamos srovės) dalies kabeliai ir jų montavimas, pajungimas ir su tuo susiję darbai | 1 kompl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DC (nuolatinės srovės) dalies kabeliai ir jų montavimas | 1 kompl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vaizdo stebėjimo ir signalizacijos įrengimo medžiagos ir darbai | 1 kompl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EMS / SCADA / monitoringo sistemos įranga, diegimas ir integracija | 1 kompl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Paleidimas – derinimas, dokumentacija, pridavimas | 1 kompl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kiti susiję darbai, paslaugos ir medžiagos | 1 kompl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Darbų grupė - Konteinerinio tipo 10/0,4 kV transformatorinės elektromobilių įkrovimo stotelių prijungimui su 0,4 kV skirstykla projektavimo ir montavimo darbai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Techninio darbo projekto parengimas darbų grupei ⃰ ⃰ „Konteinerinio tipo 10/0,4 kV transformatorinės elektromobilių įkrovimo stotelių prijungimui su 0,4 kV skirstykla projektavimo ir montavimo darbai“ | 1 kompl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Konteinerinio tipo 10/0,4 kV transformatorinės elektromobilių įkrovimo stotelių prijungimui su 0,4 kV skirstykla įranga, medžiagos ir montavimo darbai | 1 kompl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kiti susiję darbai, paslaugos ir medžiagos | 1 kompl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suma be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM 21 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra suma, IŠ VISO: (su PVM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

⃰ Darbų grupėse paslaugų, darbų ir medžiagų vertės imamos iš priedo Nr. 2 Lokalinė sąmata atitinkamų skyrių

⃰  ⃰ Nurodoma kokią TDP parengimo kainos dalį (Eurais) sudaro minima darbų grupė nuo bendro projekto „Kitos paskirties inžinerinio statinio statybos ir jame 10 MW galios ir 20 MWh talpos elektros energijos kaupiklio įrengimo, Energetikų g. 10, Alytuje techninis darbo projektas“ projektavimo kainos.