| KLAUSIMAS | ATSAKYMAS |
| --- | --- |
| Ar iki nurodyto termino (2026-04-30) turi būti atliktas tik pirminis testavimas ar ir pakartotinis? Jei iki termino turi būti atliktas ir pirminis ir pakartotinis testavimas, kaip perkančioji organizacija ketina užtikrinti operatyvų potencialių spragų pašalinimą ir sudaryti sąlygas pakartotiniam patikrinimui? | Iki 2026-04-30 paslauga turi būti suteikta pilna apimtimi (įskaitant pakartotinį testavimą), užtikrinant operatyvų spragų pašalinimą bus išsikeltas protingas spragų pašalinimo terminas. |
| Ar bus sudarytos sąlygos visų specifikacijoje nurodytų objektų patikrinimus atlikti nuotoliniu būdu? | Taip. Perkančioji organizacija įsipareigoja suderinti su sistemų administratoriais ir suteikti Tiekėjui saugią nuotolinę prieigą (pvz., VPN, Whitelisted IP prieiga) prie testuojamų aplinkų. Tiekėjas savo ruožtu privalo nurodyti, kokius IP adresus reikia įtraukti į leidžiamų sąrašus (Allowlist). |
| Atsižvelgiant į tai, kad pirkimo objektas apima integruoto modulio diegimą ligoninių vidinėse sistemose, realaus laiko vertimo funkcionalumo įgyvendinimą, integracijas (įskaitant su ESIS sistema), taip pat atskirą administravimo posistemę kiekvienai įstaigai, o paslaugų suteikimo laikotarpis nustatytas iki 2026-04-30, prašome patikslinti: 1) Ar numatoma galimybė pratęsti paslaugų teikimo terminą VPĮ nustatyta tvarka, jei objektyvios aplinkybės (pvz., integracijų derinimas su trečiosiomis sistemomis) sąlygotų termino korekciją? | 1. Ne. |
| Techninėse charakteristikose nurodyta, kad visos trys sistemos naudoja tą patį programinį kodą, pilnas saugumo testavimas atliekamas vienoje pasirinktoje instancijoje (pvz., Jonavos), o kitose dviejose atliekamas tik konfigūracijos patikrinimas. Prašome patikslinti: 2) Ar pilnas saugumo testavimas (įskaitant įsilaužimų testavimą) bus atliekamas tik vienoje fizinėje vietoje, ar reikalingas tiekėjo specialistų fizinis buvimas visose trijose įstaigose? 3) Ar konfigūracijos patikrinimas kitose instancijose gali būti atliekamas nuotoliniu būdu? 4) Ar perkančioji organizacija užtikrins testavimo aplinkų parengimą ir prieigą (VPN ar kitais saugiais kanalais), kad tiekėjas galėtų vykdyti testavimą nuotoliniu būdu? | 2. Pilnas įsilaužimų testavimas (Deep Dive) atliekamas vienoje pasirinktoje instancijoje (pvz., Jonavos ligoninės). Tiekėjo specialistų fizinis buvimas visose trijose įstaigose NĖRA būtinas, su sąlyga, kad Perkančioji organizacija (kartu su ligoninių IT administratoriais) suteiks saugią nuotolinę prieigą (VPN) prie testuojamų sistemų. Jei dėl techninių kliūčių VPN prieiga prie vidinio personalo įrankio (veikiančio SPĮ IS tinkle) nebūtų įmanoma, gali prireikti vieno vizito į pasirinktą ligoninę, tačiau prioritetas teikiamas nuotoliniam darbui. 3. Taip, konfigūracijos patikrinimas (Configuration Review) kitose dviejose instancijose gali būti atliekamas nuotoliniu būdu. Tiekėjui bus suteiktos reikiamos administratoriaus prieigos arba konfigūracinių failų išrašai analizei. 4. Perkančioji organizacija įsipareigoja suderinti su sistemų administratoriais ir suteikti Tiekėjui saugią nuotolinę prieigą (pvz., VPN, Whitelisted IP prieiga) prie testuojamų aplinkų. Tiekėjas savo ruožtu privalo nurodyti, kokius IP adresus reikia įtraukti į leidžiamų sąrašus (Allowlist). |