Pirkimo sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Zarasų aerodromo apsaugos zonų teritorijos įteisinimo paslaugos

1. Pirkimo objektas

1.1. Pirkimo objektas – Zarasų aerodromo, esančio Piliakalnio g. 32, Dimitriškių k., Zarasų sen., Zarasų r. sav. (toliau – Aerodromas), apsaugos zonų teritorijai įteisinti reikalingų dokumentų parengimo paslaugos.

1.2. Paslaugos turi būti teikiamos vadovaujantis:

- Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu (toliau – Įstatymas);

- Įstatymo 15 ir 141 straipsnių nuostatomis;

- Aerodromo, kelių, geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių, elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų planų, žemėlapių ir (ar) schemų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. 3-511 (toliau – Tvarkos aprašas).

1.3. Galutinis paslaugų rezultatas – tinkamai parengti ir suderinti dokumentai, reikalingi Aerodromo apsaugos zonų teritorijai įrašyti į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą iki 2026 m. spalio 31 d.

2. Pirkimo tikslas

2.1. Užtikrinti, kad Aerodromo apsaugos zonų teritorija būtų nustatyta, suformuota, sužymėta ir įregistruota Nekilnojamojo turto kadastre ir Nekilnojamojo turto registre teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

3. Paslaugų apimtis

Tiekėjas privalo:

3.1. Parengiamieji darbai

- Surinkti ir išanalizuoti paslaugai atlikti reikiamus duomenis apie Aerodromą;

- Įvertinti galiojančius teritorijų planavimo dokumentus, erdvinius duomenis, kadastrinius duomenis;

- Surinkti papildomus duomenis iš valstybės registrų ir informacinių sistemų (prireikus).

3.2. Apsaugos zonų ribų nustatymas

- Nustatyti Zarasų aerodromo apsaugos zonas pagal Įstatymo 15 straipsnį;

- Parengti apsaugos zonų ribų erdvinius duomenis LKS-94 koordinačių sistemoje;

- Užtikrinti ribų tikslumą pagal galiojančius geodezinius reikalavimus.

3.3. Planų, žemėlapių ir schemų parengimas

- Parengti apsaugos zonų planus, žemėlapius ir (ar) schemas pagal Tvarkos aprašo reikalavimus;

- Parengti aiškinamąjį raštą;

- Parengti apsaugos zonų nustatymo dokumentaciją skaitmeniniu formatu;

- Parengti duomenų rinkmenas, tinkamas teikti Nekilnojamojo turto kadastrui ir registrui.

3.4. Derinimas ir tvirtinimas

- Organizuoti dokumentų derinimą su kompetentingomis institucijomis;

- Teikti paaiškinimus ir tikslinimus derinimo metu;

- Parengtus dokumentus suderinti su Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytoju;

- Parengtus dokumentus suderinti su Nekilnojamojo turto registro tvarkytoju;

- Parengti dokumentus tvirtinimui teisės aktų nustatyta tvarka.

3.5. Įregistravimas

- Parengtus ir suderintus su Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytoju ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytoju, tinkamus registruoti dokumentus pateikti užsakovui.

4. Paslaugų teikimo terminai

4.1. Paslaugos turi būti suteiktos per 6 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

4.2. Galutinis rezultatas – apsaugos zonų įregistravimas Nekilnojamojo turto kadastre ir registre.

5. Rezultato reikalavimai

5.1. Parengti dokumentai turi visiškai atitikti:

- Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymą;

- Tvarkos aprašą;

- Nekilnojamojo turto kadastro ir registro nuostatus;

- kitus galiojančius teisės aktus.

5.2. Dokumentai turi būti:

- Parengti lietuvių kalba;

- Skaitmeniniu formatu (.pdf, .dwg/.dxf, .shp ar kitas suderintas GIS formatas);

- Tinkami tiesioginiam pateikimui registrams.

6. Atsiskaitymo tvarka

6.1. Įvykdžius visus sutartinius įsipareigojimus, sumokama visa sutarties kaina.

7. Kokybės užtikrinimas

7.1. Tiekėjas atsako už parengtų dokumentų teisingumą ir atitiktį teisės aktams.

7.2. Nustačius klaidas ar neatitikimus registravimo metu, tiekėjas privalo jas ištaisyti savo lėšomis.

Duomenys apie Aerodromą:

Aerodromas yra 1,5 km į šiaurę nuo Zarasų miesto centro, pasienio su Latvijos Respublika ruože.

geografinės koordinatės (WGS 84 koordinačių sistemoje): 550 45/ 06// šiaurės platumos; 0260 15/ 43// rytų ilgumos.

kilimo ir tūpimo tako matmenys: ilgis – 440 m, plotis – 40 m; danga: gruntas; kilimo ir tūpimo magnetiniai kursai: 019 - 1990.

Aerodromas reguliariai naudojamas: orlaivių, kurių maksimali masė yra iki 5700 kg.

____________________________