KLAUSIMAS

„Pirkimo dokumentuose nurodoma, kad Tiekėjas įsipareigoja darbus atlikti ne vėliau kaip per 12 mėnesių. Prašome patikslinti, ar į nurodytą terminą (ne vėliau kaip 12 mėn.) patenka tik statybos darbai, ar kartu įskaičiuojamas terminas skirtas statybos darbų užbaigimo procedūroms atlikti (užbaigimo dokumentai, kadastriniai matavimai, energetinio sertifikato ir paso parengimas ir kt.)?“

ATSAKYMAS

„Pirkimo dokumentų SS 1 priedo 1.4. punkte nurodyta:

>1.4. Rangovo prievolių įvykdymo terminas: Rangovas įsipareigoja Darbus atlikti ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Rangos darbai atliekami adresu Lauko g. 19, Jurbarkas.<

Į šį terminą įeina statybos ir visi su jų užbaigimo procedūromis susiję darbai.“