AB „KAUNO ENERGIJA“ VERSLO VALDYMO SISTEMOS DIEGIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Sąvokos ir sutrumpinimai

| Sąvoka | Aprašymas |
| --- | --- |
| Atsakingas asmuo, AA | Bendrovės darbuotojas, kuriam perduotas turtas saugojimui ir už kurio valdymą ir administravimą jis yra atsakingas |
| Bendrovė, Užsakovas | AB „Kauno energija“ |
| BDAR | Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas. |
| BONUS | Vieninga darbo užmokesčio, personalo, valdymo informacinė sistema. |
| Diegėjas | Sistemą diegianti įmonė |
| Dimensija | Informacijos įrašo apskaitos registre požymis, naudojamas finansinės informacijos filtravimui |
| DK | Didžioji knyga |
| DVS | Dokumentų valdymo informacinė sistema |
| DU | Darbo užmokestis |
| Excel | „Microsoft Excel“ skaičiuoklių programinė įranga |
| SABIS | Informacinė sistema suteikianti galimybę prekių, paslaugų, darbų tiekėjams, vykdantiems viešųjų pirkimų sutartis, teikti, o perkančiosioms organizacijoms gauti, elektronines PVM sąskaitas faktūras, sąskaitas faktūras, kreditinius ir debetinius dokumentus bei galimybę talpinti PVM sąskaitas perkantiems Bendrovės paslaugas (biudžetinės įstaigos). |
| ES | Europos sąjungos |
| IS | Informacinė sistema |
| IT | Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas |
| Naudotojas | Sistemos pagrindinis naudotojas, atliekantis paskirtas funkcijas ir veiksmus |
| MAA | Materialiai atsakingas asmuo |
| Papildomos paslaugos | Papildomai reikalingi atlikti darbai, suderinti tarp Diegėjo ir Užsakovo Projekto metu |
| Projektas | Verslo valdymo sistemos diegimo projektas |
| PVM | Pridėtinės vertės mokestis |
| SaaS | Software as a Service (liet. - Programinė įranga, kaip paslauga) |
| Savitarna | Išorinė sistema, leidžianti vartotojams savarankiškai atlikti su paslaugomis susijusius veiksmus ar užduotis be tiesioginės pagalbos |
| SF | Sąskaita faktūra |
| Sistemos prieinamumas (angl. availability) | Sistemos veikimas pagal šioje techninėje specifikacijoje apibrėžtus reikalavimus |
| Stornas | Buhalterinis įrašas, kuriuo ištaisomas kitas ankstesnis klaidingas įrašas |
| Tvarkyti | Kurti / įvesti, keisti, šalinti, ieškoti, filtruoti, rūšiuoti, peržiūrėti, registruoti nurodytą informaciją, IS objektus |
| Užsakymas | Papildomų paslaugų užsakymas pagal pasiūlymo formoje suderintą valandinį įkainį. |
| VERT | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba |
| VVS, Sistema | Verslo valdymo informacinė sistema, finansinės apskaitos valdymo informacinė sistema |

- Turinys

1	Įvadas	4

2	Principinė Sistemos architektūra	5

3	Sistemai keliami reikalavimai	7

3.1	Bendrosios nuostatos	7

3.2	Funkciniai reikalavimai	9

3.2.1	Bendri funkciniai reikalavimai	9

3.2.2	Bendrosios apskaitos procesai	10

3.2.3	Pardavimai / pirkimai / ateinančių laikotarpių apskaita	12

3.2.4	Atsiskaitymai / bankai / skolos	16

3.2.5	Sandėliai / atsargos / mažaverčio turto apskaita	19

3.2.6	Ilgalaikio turto / nebaigtos statybos apskaita	21

3.2.7	Reguliacinė apskaita	26

3.3	Nefunkciniai reikalavimai	27

3.3.1	Technologinės architektūros reikalavimai	27

3.3.2	Saugos architektūros reikalavimai	30

3.3.3	Aplikacijos architektūros reikalavimai	32

3.3.4	Duomenų architektūros reikalavimai	34

3.3.5	Reikalavimai asmens duomenų saugai (BDAR)	35

3.3.6	Kibernetinio saugumo reikalavimai	35

3.3.7	Reikalavimai licencijoms	36

4	Sistemos diegimo darbai	37

4.1	Bendri projekto įgyvendinimo reikalavimai	37

4.2	Projekto vykdymo struktūra	40

4.2.1	Vykdymo etapai ir numatomi terminai	40

4.2.2	Planuojamos projekto veiklos ir rezultatai	41

4.3	Reikalavimai diegimo techninei dokumentacijai	56

4.4	Reikalavimai duomenų migravimui	56

4.5	Reikalavimai Sistemos diegimo paslaugų priėmimo tvarkai	57

4.6	Reikalavimai licencijų įsigijimo tvarkai	58

4.7	VVS reikalavimai mokymams ir konsultavimui	59

4.7.1	Reikalavimai naudotojų mokymams	59

4.7.2	Reikalavimai vidinių administratorių mokymams	60

4.7.3	Reikalavimai naudotojų konsultavimui	61

5	VVS plėtros ir priežiūros paslaugos	62

5.1	Reikalavimai papildomų paslaugų teikimui	62

5.2	Reikalavimai garantiniam aptarnavimui	62

6	Priedai	65

1 PRIEDAS.	Preliminarus naudotojų sąrašas ir tipai	65

2 PRIEDAS.	Preliminarios integracinės sąsajos	65

3 PRIEDAS.	Reguliavimo apskaitos sistemos aprašas	65

Įvadas

Pirkimo objektas | Modernios finansinės apskaitos valdymo informacinės sistemos kaip paslaugos (angl. Software as a Service, SaaS), pritaikytos Bendrovės poreikiams, atsižvelgiant į joje egzistuojančius veiklos procesus, įsigijimas ir jos diegimas, kuris apima ne tik pagrindinės finansų valdymo platformos (VVS) diegimą, licencijų įsigijimą ir jos veikimui reikalingą debesijos infrastruktūrą, bet ir šias paslaugas:

Esamos verslo valdymo sistemos (VVS) pakeitimą į šiuolaikišką platformą;

Finansų ir valdymo apskaitos procesų optimizavimą pagal pateiktą procesų analizės dokumentaciją ir suderinimą su nauja platforma;

Sistemos diegimą, konfigūravimą ir pritaikymą pagal Užsakovo poreikius;

Naudotojų mokymus ir dokumentacijos rengimą;

Techninės priežiūros paslaugas per garantinį laikotarpį.

Įgyvendinant projektą, turi būti atsižvelgta į procesų analizės dokumentuose pateiktus reikalavimus ir rekomendacijas, siekiant užtikrinti sklandų sistemos pritaikymą prie organizacijos veiklos.

Projekto uždaviniai:

Pakeisti dabar naudojamą VVS į modernią ir lankstesnę verslo valdymo sistemą, atitinkančią šiuolaikinius funkcinius ir technologinius reikalavimus.

Optimizuoti finansinės ir valdymo apskaitos procesus, užtikrinant jų efektyvumą ir atitiktį galiojantiems teisės aktams bei organizacijos veiklos poreikiams.

Užtikrinti automatizuotų funkcijų, integracijų ir duomenų analizės įrankių naudojimą, leidžiantį sumažinti rankinio darbo apimtį ir klaidų riziką.

Užtikrinti veiklos tęstinumą ir sistemos prieinamumą naudojant debesijos (SaaS) modelio privalumus.

Projekto rezultatas | Įdiegta moderni finansų valdymo sistema, kuri:

Užtikrina efektyvų finansų valdymą, veiklos apskaitą ir organizacijos valdymo procesus;

Optimizuoja procesus ir mažina jų vykdymo laiką;

Leidžia naudoti naujausias technologijas duomenų analizei, ataskaitų rengimui ir sprendimų priėmimui;

Yra pritaikyta organizacijos veiklos poreikiams ir atitinka procesų analizės dokumentuose pateiktus reikalavimus.

Principinė Sistemos architektūra

Pav. 1: Principinės Sistemos architektūros schema

Lentelė Nr. 1: Principinės Sistemos architektūros aprašymas

| Nr. | Sritis | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| - Atvaizdavimo lygis |  |  |
|  | - Sistemos naudotojai | - Visi sistemos naudotojai, kurie vykdo funkcijas priskirtas jų rolei. |
| - Funkcinis lygmuo |  |  |
|  | - Finansinė apskaita | - Sistemos sritis, kuri tvarko visas organizacijos finansines operacijas ir tvarko finansinei atskaitomybei reikalingus įrašus. |
|  | - Atsiskaitymai / bankai / skolos | - Komponentas, kuris tvarko informaciją su mokėtinomis ir gautinomis sumomis, valdo sandorius su tiekėjais ir klientais, komponentas leidžia registruoti visus bankinius pervedimus, gautas ir atliktas mokėjimo operacijas. |
|  | - Bendroji apskaita | - Komponentas, kuris tvarko DK, vykdo bendrąsias finansines operacijas ir tvarko finansinei atskaitomybei reikalingus įrašus. |
|  | - Ilgalaikis turtas / nebaigta statyba | - Komponentas, kuris tvarko su IT ištekliais susijusias išlaidas, pateikia organizacinių IT išlaidų apžiūrą, fiksuoja vykdomų statybos projektų išlaidas ir realiuoju laiku teikia projektų finansinę būklę. |
|  | - Pardavimai / pirkimai / ateinantys laikotarpiai | - Komponentas, kuris tvarko pardavimo įrašus, pardavimo operacijas, tvarko pirkimų ir išlaidų įrašus, užtikrindamas, kad visi pirkimai būtų prižiūrimi ir apskaitomi. |
|  | - Reguliacinė apskaita | - Komponentas, kuris užtikrina norminių reikalavimų laikymąsi, tvarko visus su apskaita susijusius įrašus, kurie yra reikalingi reguliacinėms ataskaitoms ir auditams. |
|  | - Sandėliai / atsargos / mažavertis turtas | - Komponentas, kuris kontroliuoja atsargų lygius, išlaidas susijusias su atsargomis bei mažavertį turtą ir leidžia realiu laiku stebėti ir efektyviai valdyti atsargų lygius. |
|  | - Sistemos administravimas | - Posistemis, kuris tvarko naudotojų funkcijas, keičia Sistemos nustatymus ir prižiūri bendrą Sistemos funkcionalumą. |
|  | - Nustatymų keitimas | - Komponentas, kuris leidžia administratoriams keisti Sistemos nustatymus, užtikrinant visų organizacinių poreikių išpildymą. |
|  | - Klasifikatorių valdymas | - Komponentas, kuris leidžia administratoriams keisti duomenų klasifikavimo taisykles Sistemoje, užtikrinant, kad visus duomenis būtų galima išgauti ir analizuoti. |
|  | - Naudotojų valdymas | - Komponentas, kuris leidžia administratoriams tvarkyti naudotojo prieigą ir teises, užtikrindamas visapusišką Sistemos saugumą. |
| - Duomenų lygmuo |  |  |
|  | - Duomenų bazė | Saugo Sistemos duomenis, kad juos būtų galima lengvai gauti, atnaujinti ir valdyti. Tai apima atsargų duomenis, klientų duomenis, pardavimo įrašus, pirkimo įrašus, finansinius duomenis ir kt.. Sistemos duomenų bazės komponentai: - finansinių duomenų bazė: saugo visus finansinius duomenis, įskaitant mokėtinas sąskaitas, gautinas sumas, DK įrašus, atsargų sąnaudas, pardavimus, pirkimus, darbo užmokestį ir kt.; - naudotojų duomenų bazė: yra visa informacija apie naudotojus, pvz., prieigos teisės, naudotojo roles, prisijungimo informacija ir kt. - klasifikatorių duomenų bazė: saugo visus duomenų klasifikatorius, naudojamus Sistemos administravimo posistemyje. |
|  | - Išorės integracijos | Išorinės integracijos leidžia Sistemai bendrauti ir dalintis duomenimis su išorinėmis sistemomis ar paslaugomis. |

Sistemai keliami reikalavimai

Bendrosios nuostatos

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Pateiktuose reikalavimuose minimi pavyzdžiai, pavyzdiniai duomenys, IS objektai, požymiai, kriterijai, parametrai, taisyklės, kontrolės, ryšiai, klasifikatoriai (pavyzdžiui, užduotys, darbai, būsenos, kt.), tipai ir grupės ar jų duomenų detalizavimas yra informacinio pobūdžio, t.y., nėra pateikiami baigtiniai sąrašai, ir Projekto analizės ir projektavimo etapo metu Diegėjas pateiktą informaciją turės detalizuoti ir suderinti su Užsakovu. |
|  | Pateiktuose reikalavimuose naudojama sąvoka „Sistema“ apima Diegėjo siūlomą sprendimą. |
|  | Pateiktuose reikalavimuose naudojama sąvoka „turi turėti funkcionalumą“, „turi būti galimybė“, „turi būti funkcionalumas“ reiškia, kad tokia Sistemos funkcija turi būti pateikta ir įdiegta kartu su siūloma Sistema ir Sistemos naudotojai (jei jiems suteiktos atitinkamos teisės) turi galėti vykdyti funkciją be papildomų Sistemos modifikavimo (arba kūrimo) darbų ir be kitų papildomų veiksmų ir sąnaudų, kai Sistema bus įdiegta, o funkcijos atlikimo kelias turi būti patogus / minimalus. |
|  | Pateiktuose reikalavimuose naudojama sąvoka „pagal nustatytas taisykles“, „neapsiribojant“ reiškia, kad Diegėjas Projekto metu turės suderinti principus / pjūvius / parametrus ir kt. su Projekto komanda, kaip tiksliai bus įgyvendinta Sistemos funkcija konkrečiai užduočiai atlikti. Sistema turi turėti funkcionalumą nustatytas taisykles keisti be Sistemos modifikavimo ar programavimo žinių reikalaujančių veiksmų. |
|  | Pateiktuose reikalavimuose minimų taisyklių administravimo galimybės ir jų funkcionalumas turi būti nustatyti ir suderinti su Užsakovu Projekto metu. |
|  | Pagal pateiktus reikalavimus Diegėjas turi įsipareigoti be papildomo mokesčio realizuoti visus detalizuotinus reikalavimus (pavyzdžiui, detalizuotas funkcijų vykdymo taisykles ir pan.). Taip pat Diegėjo atsakomybė yra pašalinti Sistemos diegimo metu atsiradusius Sistemos ar jos įgyvendinimo trūkumus, jei Diegėjas, teikdamas pasiūlymą ar atlikdamas Projekto darbus, naudos nesuderintas su Užsakovu sąvokas ar sutrumpinimus, kurie skirsis nuo Užsakovo įsivaizdavimo ar supratimo, o tai sąlygos neteisingą ar nepilną reikalavimų supratimą bei realizavimą. |
|  | Pateiktuose reikalavimuose automatizuotai (-as) veiksmas (veikla) yra atliekamas naudojantis IS (MS Word, MS Excel, el. pašto sistemos nelaikomos IS). |
|  | Pateiktuose reikalavimuose automatiškai (-as) veiksmas (veikla) yra atliekamas Sistemoje pagal nustatytas taisykles be papildomų Sistemos naudotojo veiksmų. Pateiktuose reikalavimuose nurodytus automatiškai vykdomus su veiklos procesais susijusius veiksmus turi būti galima atlikti ir rankiniu būdu, įvedant gautą / galutinį rezultatą. |
|  | Pateiktuose reikalavimuose naudojama sąvoka „tvarkyti“ reiškia, kad Sistema turi turėti funkcionalumą pagal nustatytas taisykles kurti / įvesti, keisti, šalinti, ieškoti, filtruoti, rūšiuoti, peržiūrėti, registruoti nurodytą informaciją, IS objektus. |
|  | Pateiktuose reikalavimuose aprašomomis funkcijomis / funkcionalumu bei Sistemoje tvarkomais duomenimis turės galėti naudotis IS naudotojai, kuriems bus suteiktos atitinkamos prieigos teisės. Projekto analizės ir projektavimo metu Diegėjas turės su Užsakovu suderinti roles ir jų turinį. |
|  | Diegėjas turės realizuoti visus toliau šiame skyriuje aprašytus funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus. Projekto analizės ir projektavimo etapo metu visi reikalavimai turės būti detalizuoti ir suderinti su Užsakovu. |
|  | Diegėjas teikdamas pasiūlymą turi nurodyti visus Projekto įgyvendinimui (savo kaip Diegėjo reikmėms) reikalingus įrankius, įskaitant, bet neapsiribojant, Projekto valdymo įrankiais, duomenų migravimo įrankiais, veiksmų sekų modeliavimo įrankiais ir pan. Nurodydamas siūlomus įrankius, Diegėjas taip pat turi nurodyti ir įtraukti visus su šių įrankių naudojimusi susijusius kaštus į teikiamą finansinį pasiūlymą. |
|  | Jei Diegėjas pateikiamame pasiūlyme pateikia prielaidas, susijusias su Sistema ar Projektu, šios prielaidos negali riboti šio pirkimo dokumentuose nurodomų Sistemos reikalavimų ir / arba visam Projektui. |
|  | Duomenų laukų simbolių kiekiai turi būti suderinti Sistemos diegimo metu. |
|  | Sistemos diegimo metu turi būti atsižvelgta į aktualius ir tuo metu galiojančius teisės aktus. Teisės aktų pokyčiai turi būti suderinti tarp Užsakovo ir Diegėjo ir turi būti realizuoti Papildomų paslaugų užsakymo principu. |
|  | Integracijų priede įvardintos integracijos ir ryšiai yra pavyzdinio pobūdžio. Integracijų mainų duomenų gali būti mažiau arba daugiau, priklausomai nuo konkrečios integracijos poreikio. Integracijos apima tiek duomenų gavimą, tiek atidavimą. Detalus integracijų duomenų mainų poreikis turėti būti patikslintas Projekto metu, konkrečios integracijos derinimo metu. Projekto metu integracija gali būti realizuota duomenų failų importo būdu, jeigu taip būtų suderinta tarp Diegėjo ir Užsakovo. |
|  | Pateiktuose reikalavimuose minimus duomenis, gaunamus integracinės sąsajos būdu, neveikiant integracinėms sąsajoms, turi būti galima įkelti ir kitu būdu, pavyzdžiui, importuojant failą. |
|  | Reikalavimai Techninėje specifikacijoje yra suskirstyti pagal sritis, tačiau Projekto metu reikalavimai gali būti realizuojami ir kituose moduliuose, priklausomai nuo siūlomo sprendimo. Taip pat tas pats reikalavimas gali būti taikomas keliems moduliams. |
|  | Reikalavimuose ir duomenų importo failų priede minimos importo galimybės turi būti įtrauktos į Projekto apimtį ir negali būti vykdomos papildomo užsakymo būdu. Importo failų formatai turi būti suderinti projekto metu. |
|  | Visi Projekto dokumentai turi būti pateikti elektronine forma ir būti rengiami laikantis bendrinės lietuvių kalbos taisyklių. |
|  | Diegėjas teikdamas diegimo paslaugas turi užtikrinti, jog būtų laiku įvertintos su paslaugų teikimu susijusios rizikos (finansinės, valdymo rizikos ir parengti rizikų valdymo planai, t.y., kokia tikimybė, kad ta rizika įvyks, koks jos galimas poveikis ir koks galimas finansinis poveikis) ir informuotas Užsakovas. |
|  | Turi būti užtikrinta galimybė Užsakovui savarankiškai vystyti Sistemą ir atlikti jos priežiūrą. Taip pat turi būti užtikrinta galimybė, esant poreikiui, Sistemą ir visas jos modifikacijas diegti kitose įmonėse, tačiau Užsakovas neįsipareigoja plėsti Sistemos kitose įmonėse. Diegimas kitose įmonėse ir licencijų įsigijimas turi būti atliekamas kito Projekto apimtyje. |
|  | Atliekant Sistemos analizę, turi būti atsižvelgiama į tuo metu galiojančius ir pateiktus Užsakovo dokumentus, susijusius procesus, pavyzdžiui, sąskaitų planą ir / ar apskaitos politiką. |
|  | Sistemoje naudojamos funkcijos turi naudoti kuo mažiau asmens duomenų t.y., asmens duomenys turi būti naudojami tik būtinu atveju. |
|  | Sistema turi atitikti programinės įrangos saugos gerąją praktiką, programinės įrangos kūrime taikomą saugos gerąją praktiką, programinės įrangos kūrimo struktūras (angl. frameworks), standartus (pavyzdžiui, Agile, OWASP ir kt. priklausomai nuo sistemos ypatumų). |
|  | Diegėjas turi imtis deramų priemonių užtikrinant, kad Sistemoje naudojama trečių šalių programinė įranga atitinka saugumo reikalavimus keliamus Sistemai. |
|  | Sistema turi turėti funkcionalumą generuoti dokumentų failus .pdf, .docx, .xlsx, .csv formatais (priklausomai nuo dokumento rūšies). Detalūs formatai konkretiems dokumentams turės būti suderinti Projekto metu. |
|  | Diegėjas Projekto analizės, projektavimo metu, turi ne tik derinti su Užsakovu Sistemos dokumentaciją, bet ir demonstruoti Sistemos sprendimą (prototipą ar demonstracinę Sistemos versiją). |
|  | Sistema turi neleisti užregistruoti ar išsaugoti įrašo neužpildžius visų privalomų laukų. Privalomus laukus Diegėjas turės nustatyti ir suderinti Projekto metu. |
|  | Sistema turi turėti funkcionalumą kontroliuoti, kad reikiamuose laukuose būtų vedama tik atitinkamos struktūros informacija, pavyzdžiui, asmens kodas, elektroninio pašto adresas, gyvenamasis adresas, telefono numeris, įmonės registracijos kodas, PVM kodas su atitinkama struktūra. Detalūs duomenų laukai ir duomenų laukų struktūros reikalavimai turės būti suderinti Projekto metu. |
|  | Sistemoje numatytus veiksmus galima atlikti tik naudotojams turintiems atitinkamas teises. |

Funkciniai reikalavimai

Bendri funkciniai reikalavimai

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
| Apskaitos principai |  |  |  |
|  | Sistema turi turėti funkcionalumą fiksuoti visas finansinės apskaitos operacijas atsižvelgiant į galiojančias teisės aktų ir galiojančias AB „Kauno Energija“ apskaitos standartus. |
| Sąskaitų planas |  |  |
|  | Sistema turi turėti funkcionalumą tvarkyti sąskaitų planą. |
|  | Sistema turi turėti funkcionalumą filtruoti sąskaitų planą atitinkamais pjūviais, sumuoti hierarchines eilutes. |  |
|  | Sistema turi turėti funkcionalumą realizuoti hierarchinį sąskaitų planą su galimybe pagal nustatytas taisykles išskirti registravimo ir sumavimo sąskaitas, kur žemesnio lygio sąskaitų likučiai turi būti sumuojami į aukštesnio lygio sąskaitas. |  |
| Žurnalai |  |  |
|  | Sistema turi turėti funkcionalumą DK funkcinėje srityje naudoti apskaitos žurnalus, skirtus tiesioginiam apskaitos operacijų registravimui, kai operacijos nėra registruojamos kitose funkcinėse srityse. |  |
|  | Sistema turi turėti funkcionalumą sukurti neribotą kiekį specializuotų žurnalų, įvairių operacijų įvedimui ir registravimui. |  |
| Detalizuojantys požymiai |  |  |
|  | Sistemoje turi būti galimybė naudoti dimensijas (detalizuojančius požymius), įvedant ir registruojant visas operacijas, filtruojant ir rūšiuojant duomenis. |  |
|  | Sistemoje turi būti galimybė pagal nustatytas taisykles palaikyti hierarchinę dimensijų (detalizuojančių požymių) struktūrą, pvz., finansavimo šaltinį skaidyti pagal ES finansavimo priemones. Taisyklės turės būti suderintos projekto metu. |  |
|  | Sistema turi turėti funkcionalumą tvarkyti iki 10 apskaitos dimensijų. |  |
|  | Sistema turi turėti funkcionalumą operacijų vedimo metu iš sąrašo pasirinkti detalizuojančius operacijų požymius. |  |
| Valiutos |  |  |
|  | Sistema turi turėti funkcionalumą dirbti su skirtingomis valiutomis. |
|  | Sistema turi turėti funkcionalumą nurodyti bazinę (nacionalinę) valiutą. |
|  | Sistema turi turėti funkcionalumą automatiniu būdu konvertuoti operacijas užsienio valiuta į bazinę valiutą ir kiekvienam įrašui nustatytu periodiškumu registruoti įtaką dėl valiutų kursų pokyčių. |
| Duomenų įvedimas, informacijos peržiūra, analizė |  |  |
|  | Sistema turi neleisti užregistruoti ar išsaugoti įrašo neužpildžius visų privalomų laukų. Privalomus laukus Diegėjas turės nustatyti ir suderinti Projekto metu. |
|  | Sistema turi turėti funkcionalumą peržiūrėti formuojamų pirminių dokumentų, kurių pagrindu registruojama finansinė operacija, spaudinius, pavyzdžiui, peržiūrėti suformuotą įvedimo į eksploataciją aktą. Detalus sąrašas turės būti suderintas Projekto metu. |
|  | Sistema turi turėti funkcionalumą užpildyti visus duomenis, gautus integracinės sąsajos būdu iš kitų informacinių sistemų, pavyzdžiui, SF duomenis gauti iš DVS (Žr. į 2 PRIEDAS) |
|  | Sistema turi turėti funkcionalumą pridėti dokumentą arba nurodyti aktyvią nuorodą į dokumentą DVS, kurio pagrindu yra atliekama operacija, šiose dalyse: - IT įvedimo į eksploataciją akte (nuoroda į sandėlio medžiagų nurašymo aktą, pirkimo SF); - IT nurašymo akte (nuoroda į pajamavimo dokumentą); - Nebaigtos statybos kortelėje (nuorodos į pirkimo SF, sandėlio nurašymo dokumentus); - Keičiant mokėtinos sumos mokėjimo terminą (nuoroda į tarnybinius raštus); - Pirkimo SF (nuoroda į pirkimo sutartį, pirkimo SF). Detalus Sistemos dalių sąrašas, kuriose turi būti pateikiamos aktyvios nuorodos, turės būti suderintos Projekto metu. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė prisegti kelias nuorodas vienu metu. |
| Kiti |  |  |
|  | Sistemoje turi būti užtikrinti visi reikalingi klasifikatoriai, pavyzdžiui, PVM klasifikatorius. Klasifikatorių reikšmės turės būti suderintos Projekto metu. |
|  | Sistema turi turėti funkcionalumą tos pačios operacijos registravimui palaikyti ne mažiau kaip 4 datų tipus (pavyzdžiui, operacijos datą (registravimo apskaitoje datą), dokumento datą, gavimo datą, PVM datą). |
|  | Sistema turi turėti funkcionalumą pagal nustatytas taisykles atlikti automatinį numeravimą, pavyzdžiui, numeruoti užregistruotas finansines operacijas, suformuotus pirminius dokumentus, kurių pagrindu užregistruota operacija. Turi būti užtikrintas dokumentų ir operacijų numeracijos unikalumas. Numeravimo taisyklės turės būti suderintos Projekto metu. |
|  | Sistema turi turėti funkcionalumą kortelėje atvaizduoti visą su objektu susijusią informaciją, veiklos istoriją, pavyzdžiui, IT naudingo tarnavimo laiko pakeitimus. Kortelės, kuriose informacija turės būti atvaizduojama, turės būti suderintos Projekto metu. |
|  | Sistema turi turėti funkcionalumą rankiniu būdu, pažymėti kaip neaktyvias ar užblokuoti nebenaudojamas pirkėjo (kliento), tiekėjo, darbuotojo, ilgalaikio turto, atsargų korteles, sąskaitų plano sąskaitas, dimensijų, klasifikatorių reikšmes. Detalus sąrašas turės būti suderintas Projekto metu. |
|  | Sistema turi turėti funkcionalumą neberodyti nebenaudojamų pirkėjo (kliento), tiekėjo, darbuotojo, ilgalaikio turto, atsargų korteles, sąskaitų plano sąskaitas, dimensijas, klasifikatorių reikšmes. |
|  | Sistema turi turėti funkcionalumą blokuoti galimybę atlikti visas operacijas numatytiems tiekėjas / klientams. |
|  | Sistema turi turėti funkcionalumą neleisti atlikti operacijų neaktyvioms reikšmėms, kortelėms ir kita. |
|  | Sistema turi turėti funkcionalumą atsargų modulyje pasirinkti nuo dviejų iki šešių skaičių po kablelio, bet PVM SF mokėtinas ir gautinas sumas ir PVM sumą apvalinti iki dviejų skaičių po kablelio. |
|  | Sistema turi turėti funkcionalumą dimensijas, korteles, pirkėjų / tiekėjų sąrašus, bendrus klasifikatorius, t.y., taikomus daugiau nei viename modulyje, valdyti centralizuotai. |

Bendrosios apskaitos procesai

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
| Apskaitos klaidų taisymas |  |
|  | Sistema turi turėti funkcionalumą operacijoms (iki 10) registruoti storno įrašą naudotojo pasirinktos klaidingos operacijos pagrindu. Registravimo metu Sistema turi automatiniu būdu sukurti visus reikiamus storno įrašus. |
|  | Sistemoje turi būti užtikrinta, jog storno operacijos atlikimo metu nebūtų pažeidžiamas Sistemos vientisumas. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė koreguoti / naikinti neužregistruotus įrašus. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė matyti naudotoją, kuris atliko pakeitimą, bei pakeitimo datą. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė stornuoti užregistruotą įrašą, kuris neturi susijusių įrašų ir nėra kitų numatytų apribojimų, pavyzdžiui, periodas nėra uždarytas. |
| Įvairūs įrašai į didžiąją knygą |  |
|  | Sistemoje turi būti galimybė atlikti tiesioginio įrašo į didžiąją knygą registravimo operaciją. |
|  | Sistema turi turėti funkcionalumą saugoti informaciją apie didžiosios knygos įrašus, nurodytu detalumu (neapsiribojant): - Operacijos numeris; - Dokumento data; - Registravimo apskaitoje data; - Valiuta; - Didžiosios knygos (sąskaitų plano) sąskaita; - Didžiosios knygos (sąskaitų plano) sąskaitos aprašymas; - Debetas/ kreditas; - Suma valiuta; - Suma bazine valiuta; - Dimensijos; - Operaciją registravęs naudotojas. Detalus informacijos sąrašas turės būti suderintas ir sukonfigūruotas Projekto metu. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė nurodyti sąskaitas, į kurias turi būti galimybė daryti tiesioginius įrašus ir sąskaitas, kur tokia galimybė turi būti uždrausta (uždraustas tiesioginis registravimas per sąskaitos nustatymus), pvz., pirkėjų / tiekėjų sąskaitos. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė detalizuoti didžiosios knygos įrašą iki jį sudarančių reikšmių (angl. drill-down). |
|  | Sistemoje turi būti galimybė automatiniu būdu pagal nustatytas taisykles kontroliuoti įrašų ir didžiosios knygos sąskaitų balansą (debeto suma turi būti lygi kredito sumai). |
|  | Sistema turi turėti galimybę nustatyti taisykles, pagal kurias visoms apskaitos operacijoms yra priskiriamos DK sąskaitos. Taip pat taisyklės turi patikrinti įvestų finansinių dimensijų korektiškumą ir / arba privalomumą. Taisyklės ir jų kiekis turės būti suderintos Projekto metu. |
|  | Sistemos apskaitos moduliai turi būti integruoti su DK, t.y., atlikus operaciją apskaitos komponentuose, operacija turi automatiniu būdu būti registruojama ir DK. |
|  | Sistema turi turėti funkcionalumą buhalterines operacijas registruoti tik atsakingiems asmenims atlikus pirminių dokumentų patvirtinimą, pavyzdžiui, vyr. buhalteriui patvirtinus buhalterinę pažymą, buhalteris gali registruoti operaciją. |
|  | Sistema turi turėti galimybę formuoti ir tvirtinti buhalterinę pažymą. |
|  | Sistema turi turėti galimybę buhalterinės pažymos pagrindu suformuoti buhalterinę operaciją. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė neribotas apskaitos schemų (taisyklių, pagal kurias visoms apskaitos operacijoms yra priskiriamos DK sąskaitos ir kitos dimensijos) kiekis. |
|  | Sistema turi turėti galimybę tvarkyti apskaitą pagal projektus. |
| - Laikotarpio pabaigos operacijos |  |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė uždaryti ir atidaryti ataskaitinį laikotarpį ir neleisti atlikti jokių operacijų uždarytame ataskaitiniame laikotarpyje. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė palaikyti ne mažiau 12 laikotarpių per vienerius finansinius metus funkcionalumą (12 mėn.). |
|  | Sistemoje turi būti galimybė turėti funkcionalumą kontroliuoti operacijų datas ir neleisti įvesti operacijos, jeigu operacija vedama į uždarytą apskaitos laikotarpį. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė perspėti, jei yra neužbaigtų vykdyti (neužregistruotų) laikotarpio pabaigos operacijų. |
| Netiesioginių sąnaudų paskirstymas |  |
|  | Sistemoje turi būti galimybė importuoti duomenis iš XLSX formato dokumentus į DK ir kitus žurnalus. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė apskaičiuoti resursus, išskirstant į DU, palūkanos, žaliavos, pagal taisykles, kurios suderinamos projekto metu. |
| Reklamos, reprezentacijos, kitų netipinių išlaidų apskaita |  |
|  | Sistemoje turi būti galimybė vykdyti reklamos, reprezentacijos, kitų netipinių išlaidų apskaitą. |
| Finansinės atskaitomybės ataskaitų formavimas |  |
|  | Sistemoje turi būti kaupiami visi tarptautinės finansinės atskaitomybės standarto ataskaitoms parengti reikalingi duomenys. |
|  | Sistema turi turėti funkcionalumą parengti finansinės atskaitomybės ataskaitas. |
|  | Sistema turi turėti funkcionalumą pasirinkti periodą už kurį yra formuojamos finansinės ataskaitos. |
|  | Sistemoje turi būti kaupiami duomenys ataskaitų už kiekvieną mėnesį / metus parengimui įvairiais pjūviais pagal nustatytas dimensijas, klientų tipus-požymius, susijusių šalių sandorius, tiek pirkimo, tiek pardavimo, kiekvieną buhalterinę sąskaitą, PVM klasifikatorių. |
|  | Sistema turi turėti funkcionalumą suformuoti duomenų lenteles reikalingas finansinių ataskaitų parengimui. Galutinės finansinės ataskaitos su aprašomąja dalimi turi būti rengiamos už Sistemos ribų. |

Pardavimai / pirkimai / ateinančių laikotarpių apskaita

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
| - Pardavimų apskaita |  |  |
| - Pardavimo sutarties valdymas |  |  |
|  | Sistema turi turėti funkcionalumą tvarkyti su gautinų sumų apskaita susijusias operacijas, tokias kaip: - Pardavimų SF; - Delspinigių / baudų priskaitymas nebalansinėje sąskaitoje. |
|  | Sistema turi turėti funkcionalumą tvarkyti pirkėjo (kliento) kortelę, kurioje turi būti fiksuojama ir pagal poreikį keičiama pirkėjo (kliento) informacija (neapsiribojant): - Pirkėjo (kliento) pavadinimas; - Susijusi šalis, asocijuota; - Juridinio / fizinio asmens kodas; - Pirkėjo (kliento) kodas; - PVM mokėtojo kodas; - Ūkinės veiklos pažymos numeris; - El. paštas; - Banko sąskaitos kodas; - Banko sąskaitos numeris; - Adresas; - Kontaktinis telefono numeris; - Sutarties numeris; - Delspinigių norma; - Mokėjimo terminas. - Detalus duomenų laukų sąrašas turės būti suderintas Projekto metu. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą įvedant pirkėjo (kliento) kortelę pagal įmonės kodą, PVM mokėtojo kodą ir / ar kodų struktūrą, automatiniu būdu tikrinti, įskaitant ir tikrinimą pagal fragmentus, ar toks pirkėjas (klientas) jau įvestas ir, jeigu toks pirkėjas (klientas) jau yra, Sistema turi rodyti klaidos pranešimą, jog pirkėjas (klientas) jau egzistuoja bei uždrausti įvesti kortelę. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą registruojant gautiną sumą, naudotojui automatiškai pasiūlyti pirkėjo (kliento) kortelėje nurodytą mokėjimo terminą pagal atitinkamą sutartį ir apskaitoje atitinkamai užfiksuoti apmokėjimo datą. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą peržiūrėti pirkėjo (kliento) gautinos sumos likutį konkrečiai datai. |
| - Delspinigių / baudų priskaitymas |  |  |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą pagal nustatytas taisykles automatiniu būdu skaičiuoti ir nebalansinėje sąskaitoje registruoti delspinigius skolininkams už laiku neapmokėtas SF. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą peržiūrėti bendrą delspinigių ir skolininkų sąrašą. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą skolininkų sąrašą formuoti ataskaitinio laikotarpio datai (norimai datai). |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą nurodyti, kam neturi būti skaičiuojami ir registruojami delspinigiai. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą tvarkyti delspinigių informaciją, pavyzdžiui, keisti delspinigių normą. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą blokuoti delspinigių skaičiavimą konkrečiam klientui arba konkrečioms klientui išrašytoms SF. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą anuliuoti užregistruotus delspinigius. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą pinigu gavimo momentu (įplaukų gavimas iš kliento) registruoti apskaitoje delspinigių pajamas uždarant esantį delspinigių priskaitymą. |
| - Išankstinių sąskaitų valdymas |  |  |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą tvarkyti išankstines SF. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą išankstinės SF pagrindu suformuoti ir registruoti SF. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė priskirti išankstinės SF identifikacijos numerį prie SF. |
| - Pardavimo sąskaitos faktūros valdymas |  |  |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą tvarkyti pardavimo SF. Detalus pardavimo SF duomenų laukų sąrašas turės būti suderintas Projekto metu. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą suformuotą pardavimo SF automatiniu būdu išsiųsti klientui ar keliems pasirinktiems klientams el. paštu ir / arba įkelti į Savitarnos portalą ir / arba perduoti SF į išorinę sistemą naudojantis API integracija. |
|  | Sistema turi turėti funkcionalumą turėti ne mažiau 4 skirtingų SF šablonų: - Ne PVM SF; - PVM SF; - Išankstinė SF; - Kreditinė PVM SF. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą redaguoti skirtingus SF ar alternatyvių dokumentų šablonus, pavyzdžiui, SF, išankstinio mokėjimo sąskaitą, ar kitą laisvos formos dokumentą. Konkretūs redaguojami laukai turės būti suderinti Projekto metu. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą SF šablone įtraukti informaciją apie pirkėjo įsipareigojimus, priskaičiuotus delspinigius, atliktus išankstinius mokėjimus, pastabą dėl PVM straipsnio ir likusią mokėtiną sumą. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą konkrečiai (-ioms) pardavimo SF arba nurodyto periodo SF sukurti naują kreditinę SF. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą suformuoti (įtraukti) į mokėjimo nurodymą gražintiną sumą pirkėjui, kai susiformuoja kreditinė SF. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė neleisti naudotojui tos pačios SF įvesti daugiau nei vieną kartą, išskyrus anuliuotoms SF. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą suformuoti SF, taikant atvirkštinį PVM tarifą. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą suformuoti SF, taikant skirtingus PVM tarifus. |
|  | - Sistema turi turėti galimybę perspėti, jeigu pardavimo sąskaitoje pagal konkretų PVM kodą suma gaunasi minusinė, arba kreditinėje sąskaitoje pagal kiekvieną PVM kodą suma gaunasi atvirkštinio ženklo, nei suformuota visa kreditinė sąskaita (nepaisant to, kad visa pardavimo sąskaitos suma gaunasi teisingo ženklo). |
| - Pirkimų apskaita |  |  |
| - Išankstinių apmokėjimų valdymas |  |  |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė pagal suvestus išankstinės pirkimo SF duomenis, automatiniu būdu suformuoti mokėjimo nurodymą. |
| - Pirkimo SF registravimas |  |  |
|  | Sistemoje turi būti galimybė įvesti pirkimo sąskaitas neįkeliant jos iš DVS - rankiniu būdu, su galimybe vietoj prekės įvesti tiesiogiai DK sąskaitą (sąnaudoms) papildant pavadinimą. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė vedant pirkimo dokumentą iš karto suformuoti Ilgalaikio turto vienetą, sudaryti atsiskaitymo grafikus (lizingai) , suformuoti atidėjinius laike (sąnaudos pajamuojamos viename laikotarpyje -sąskaitos faktūros data - kitame per tarpines atidėjinių DK sąskaitas). |
|  | Sistema turi turėti funkcionalumą tvarkyti pirkimo SF (neapsiribojant): Gaunami iš DVS (privalomi SF laukai): - SF rūšis; - SF serija ir numeris; - Išrašymo data; - SF gavimo būdas; - Tiekėjas; - Įmonės kodas; - PVM kodas; - Sutarties Nr.; - Suma be PVM EUR; - PVM suma EUR; - Bendra suma su PVM (EUR); - Atsakingas darbuotojas už SF tvirtinimą; - Atsakingo darbuotojo padalinys; - Aktyvios nuorodos į pagrindžiančius dokumentus. Pildomi už SF tvirtinimą atsakingų asmenų: - SF objektas; - SF tipas (PVM SF, SF); - Sutarties Nr.; - Užsakymo Nr.; - Sutarties likutis esamu momentu; - Be sutarties; - Grąžinimo tiekėjui priežastis; - Apmokėjimo terminas; - Pastabos dėl mokėjimo; - Bendra detalizacijos suma be PVM; - Bendra detalizacijos PVM suma; - Bendra detalizacijos sumos būsena; - Detalizacijos eilutės (padalinys, buhalterinė sąskaita, prekės kodas, suma be PVM EUR, PVM kodas, papildoma informacija). - Detalūs pirkimo SF duomenų laukai turės būti suderinti Projekto metu. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą registruoti pirkimo SF pagal atliktą pajamavimą, t.y., gavus pirkimo SF prekių, kurios jau yra užpajamuotos, papildomas turto pajamavimas gali būti neatliekamas. Jeigu gautame dokumente yra daugiau prekinių eilučių, negu pajamavime – gali būti papildomai įvedamos eilutės, kiekiai. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą pirkimo sąskaitą faktūrą automatiniu ir / arba rankiniu būdu susieti su pirkimo užsakymu pagal nurodytą užsakymo numerį. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą apdoroti ir registruoti kelias sąskaitas faktūras pagal tą patį pirkimo užsakymą. |
| - Pirkimo sutarčių vykdymo apskaita |  |  |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą SF kontrolę atlikti tik su pirkimo sutartimi, jei pirkimo užsakymas nėra registruotas. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą prieš atsakingam asmeniui apdorojant pirkimo sąskaitą faktūrą, pirkimo sąskaitą faktūrą automatiniu ir / arba rankiniu būdu susieti su pirkimo sutartimi pagal nurodytą pirkimo sutarties numerį. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą pirkimo sąskaitą faktūrą susiejus su pirkimo sutartimi, į pirkimo sąskaitą faktūra perkelti visus aktualius pirkimo sutarties duomenų laukus, pavyzdžiui, dimensijas. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą apdoroti, tvirtinti ir registruoti apskaitoje kelias sąskaitas faktūras pagal tą pačią pirkimo sutartį. |
|  | Sistema turi turėti funkcionalumą pagal nustatytas taisykles, prieš atsakingo asmens SF patvirtinimą, automatiniu būdu sutikrinti SF su pirkimo sutartimi. Tikrinimo metu turi būti patikrinama: - Ar SF suma neviršija sutarties sumos; - Ar SF nurodyta prekės vieneto kaina neviršija sutartyje numatytos kainos; - Ar SF nurodytų prekių / paslaugų vienetų skaičius neviršija sutartyje nurodytų vienetų skaičiaus; - Ar sutartis, pagal kurią įvedama SF, nėra baigusi galioti. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą sąskaitos faktūros registravimo metu apskaitoje užskaityti (sudengti) mokėtiną sumą su išankstiniu apmokėjimu, jei toks buvo vykdytas. |

Atsiskaitymai / bankai / skolos

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
| Atsiskaitymai |  |  |
| - Atskaitingų asmenų apskaitos procesas |  |  |
|  | Sistema turi turėti galimybę tvarkyti avansinę apyskaitą, kurioje turi būti fiksuojama ir keičiama informacija (neapsiribojant): - Numeris; - Data; - Vardas, pavardė; - Pareigos; - Avanso paskirtis; - Suma; - Dokumentų sąrašas. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė kurti dienpinigių sąskaitas pagal atskaitingą asmenį. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė pirmą komandiruotės dieną inicijuoti atskaitingo asmens sąskaitos sukūrimą. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė automatiniu būdu kurti įrašus mokėjimų žurnale. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė priskirti bankinę kortelę konkrečiam darbuotojui. |
|  | - Sistema turi turėti galimybę gavus verslo kortelės išrašą iš banko sutikrinti, ar kiekvienai iš verslo kortelės banko išrašo sumų yra registruota SF arba įrašas avansinėje apyskaitoje. |
|  | - Sistema turi turėti galimybę tvarkyti darbuotojui išmokėtą avansą. |
|  | - Sistema turi turėti galimybę sudengti sumokėtą avansą su avansinės apyskaitos duomenimis. |
| - Dotacijų ir subsidijų apskaitos sub-procesas |  |  |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė tvarkyti gautas ir gautinas dotacijas. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė susieti dotaciją su turtu ir identifikuoti, kokia dotacija, kokiam turto vienetui buvo priskirta. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė priskirti kelias dotacijas prie vienos IT kortelės. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė kurti naują IT kortelę dotacijai. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė nusidėvėjimą proporcingai pagal dotacijos dalį visame turto finansavime automatiškai priskirti prie dotacijos panaudojimo. |
| - Gautinų / mokėtinų sumų užskaitos |  |  |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė automatiniu būdu generuoti pasiūlymus užskaitoms. |
| - Kaupiniai |  |  |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė sąnaudas skirstyti per praeities laikotarpius, jei periodas neuždarytas, nurodant, per kiek laiko išskirstyti sąnaudas. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė automatiniu būdu registruoti ateinančių laikotarpių sąnaudas, SF, sutarties ar kito apskaitos dokumento pagrindu ir pagal nustatytas taisykles automatiškai pripažinti atitinkamų laikotarpių sąnaudomis. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė neriboti ateinančių laikotarpių sąnaudų / pajamų laikotarpių. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą rankiniu būdu tvarkyti sukauptų sąnaudų sumą. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą kitą ataskaitinį laikotarpį po sukaupimo registravimo atstatyti (registruoti priešingus) sukauptų sąnaudų įrašus. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė registruoti sukauptas, bet dar į sąskaitą neįrašytas pajamas. |
| - Mokėtinų sumų apskaita |  |  |
|  | Sistema turi būti galimybė tvarkyti tiekėjo kortelę, kurioje turi būti fiksuojama ir pagal poreikį keičiama tiekėjo informacija (neapsiribojant): - Tiekėjo pavadinimas; - Juridinio / fizinio asmens kodas; - Įmonės kodas; - PVM mokėtojo kodas; - Elektroninis paštas; - Banko sąskaitos kodas; - Banko sąskaitos numeris; - Adresas; - Kontaktinis telefono numeris. - Detalus duomenų laukų sąrašas turės būti suderintas Projekto metu. |
|  | Sistema turi turėti funkcionalumą naujo tiekėjo informaciją importuoti iš DVS. |
|  | Sistema turi turėti funkcionalumą tvarkyti su mokėtinų sumų ir sąnaudų apskaita susijusias operacijas, prieš atsakingam asmeniui patvirtinant sąskaitą faktūrą, kuri turi būti susieta su tiekėjo sutartimi, įskaitant, bet neapsiribojant, tokias kaip: - Mokėtinų sumų ir sąnaudų pripažinimas pagal SF. Operacijos metu atsakingas asmuo iš klasifikatoriaus pasirenka biudžete nustatytas buhalterinių sąskaitų sąnaudų eilutes; - Mokėtinų sumų ir sąnaudų sumažėjimas pagal kreditinę sąskaitą faktūrą. Operacijos metu atsakingas asmuo iš sąskaitų klasifikatoriaus pasirenka biudžeto buhalterines sąskaitas; - Išankstinių apmokėjimų pripažinimas; - Ateinančių laikotarpių sąnaudų pripažinimas; Sukauptų sąnaudų ir mokėtinų sumų pripažinimas. |
|  | Sistema turi turėti funkcionalumą prie mokėtinos sumos pateikti aktyvią nuorodą į pagrindžiančius dokumentus, pavyzdžiui, gautą ir registruotą sąskaitą faktūrą, žyminio mokesčio, žalos atlyginimo dokumentus, pateiktus tarnybinius pranešimus. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė žymėti X procentų (tikslus procentų kiekis numatytas pagal sutartį) sulaikymą rangovams iki darbų užbaigimo. Sistema turi automatiniu būdu išskirstyti mokėtinas sumas pagal apmokėjimo terminą. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą atsakingam asmeniui SF tvirtinimo metu, įvesti mokėtinas sumas, taikant atvirkštinį PVM tarifą. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą įvesti mokėtinas sumas tam pačiam dokumentui taikant skirtingus PVM tarifus. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą prieš atsakingam asmeniui tvirtinant SF automatiniu būdu pagal sutartį nustatyti mokėtinos sumos mokėjimo terminą. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą po registracijos apskaitoje tvarkyti mokėtinos sumos mokėjimo terminus pagal gautus atsakingų asmenų tarnybinius raštus. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą peržiūrėti mokėtinos sumos tiekėjui likutį konkrečiai datai. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą automatiniu būdu sudengti dalį mokėtinos sumos (ar visą mokėtiną sumą) su permoka tam pačiam tiekėjui ir pirkėjo skola, jei tas pats klientas yra ir tiekėjas, ir pirkėjas. |
| - Bankai |  |  |
| - Bankinių operacijų tvarkymas |  |  |
|  | Sistemoje turi būti galimybė grupuoti mokėjimus pagal pasirinktą požymį (pvz.: banką, tiekėjo kodą, sąskaitas, išlaidų centrą ir t.t.). Detalus požymių sąrašas turės būti suderintas Projekto metu. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė formuoti grupinius pavedimus ir pritaikyti dimensijas iš originalaus mokėjimo. Registruojant tokį mokėjimą apskaitoje viena mokėjimo suma turi pasiskirsti atskirais įrašais pagal tas pačias dimensijas, kurias atsinešė skirtingos sąskaitos, sugrupuotos į vieną mokėjimą. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė formuojant mokėjimus automatiškai užpildyti informaciją iš jau įvestų apmokamų dokumentų. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė turėti galimybę tvarkyti banko sąskaitos kortelės informaciją (neapsiribojant): - Banko kortelės kodas; - Banko pavadinimas; - Banko grupė; - Banko kodas; - Banko sąskaitos numeris; - Valiuta; - SWIFT kodas; - IBAN; - Banko sąskaitos likutis. - Laukų sąrašas turės būti suderintas Projekto metu. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė pagal nustatytas taisykles importuoti ir eksportuoti bankines operacijas iš skirtingų bankų. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė eksportuoti mokėjimo nurodymą, rankiniu būdu pažymėtus mokėjimo nurodymus arba mokėjimo nurodymus už pasirinktą laikotarpį. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė automatiniu būdu atlikti bankinio išrašo sudengimą su mokėtinomis / gautinomis sumomis. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė tvarkyti bankinio išrašo ir mokėtinų / gautinų sumų sudengimo taisykles. Sudengimo taisyklės turės būti suderintos Projekto metu. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė peržiūrėti informaciją apie automatiniu būdu nesudengtas operacijas. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė formuoti mokėjimus rankiniu būdu. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą formuoti dalinį mokėjimo pavedimą pagal mokėtiną sumą. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą prieš registruojant banko išrašo informaciją patikrinti, ar banko sąskaitos pinigų likutis po registravimo atitiks banko išraše nurodytą likutį. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė po automatinių mokėjimų suformavimo pastebėjus klaidą, ją pakoreguoti ir suformuoti automatinius mokėjimus iš naujo. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą automatiniu būdu registruoti valiutų kursų įtaką, kai mokėjimai atliekami užsienio valiuta. |
| - Skolos |  |  |
| - Gautinų / mokėtinų sumų suderinimas |  |  |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą automatiniu būdu suformuoti gautinų / mokėtinų sumų suderinimo aktą pagal pasirinktus kriterijus, pavyzdžiui, formuoti suderinimo aktus tik tam tikrai pirkėjų grupei. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą tarpusavio atsiskaitymų suderinimo akte sumas pateikti originalia valiuta. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą suderinimo aktą siųsti tiesiai iš Sistemos el. paštu ir / arba per Savitarną. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą pasirinkti klientus (pirkėjus), tiekėjus, kuriems turi būti siunčiamas tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktas. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą automatiniu būdu sukurti vieną tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktą, kai tas pats subjektas yra ir klientas (pirkėjas), ir tiekėjas, t.y., viename akte turi būti pateikiamos ir mokėtinos, ir gautinos sumos, susijusios su tuo subjektu. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą pažymėti, ar aktas yra suderintas. |

Sandėliai / atsargos / mažaverčio turto apskaita

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
| - Atsargos |  |
| - Atsargų pajamavimas |  |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė turėti kontrolę kai registruojama SF biudžetui, jeigu sutartyje nurodytas pirkimas pagal sutarties sumą, o faktiškai pirkimas vykdomas didesne suma, sistema turi neleisti užregistruoti pirkimo sąskaitos arba perspėti dėl limito viršijimo. |
|  | Sistema turi turėti funkcionalumą tvarkyti atsargų kortelę, kurioje turi būti kaupiama ir pagal poreikį keičiama atsargų informacija (neapsiribojant): - Pavadinimas; - Inventorinis numeris; - Serijinis numeris; - Gamyklinis numeris; - Matavimo vienetas; - Atsargų grupė (pogrupis); - Sandėlio kodas / padalinys; - Atsakingas asmuo; - Įsigijimo / pasigaminimo data; - Įsigijimo / pasigaminimo savikaina. - Detalus duomenų laukų sąrašas turės būti suderintas Projekto metu. |
|  | Sistema turi turėti funkcionalumą tvarkyti skirtingus sandėlius. |
|  | Sistema turi turėti funkcionalumą atsargas identifikuoti pagal serijinį numerį, gamyklinį numerį ir kitus požymius. Detalūs požymiai turės būti suderinti Projekto metu. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė tvarkyti atsargas, kurios yra kelyje. |
|  | Sistema turi turėti funkcionalumą tvarkyti tiekėjų teikiamų atsargų kryžmines lenteles (katalogus) ir atsargų informaciją susieti su Bendrovės katalogų atsargomis. |
|  | Sistema turi turėti funkcionalumą tvarkyti atsargų kryžminių lentelių (katalogų) tipus, pavyzdžiui, aktyvus katalogas. Tipai turės būti suderinti Projekto metu. |
|  | Sistema turi turėti funkcionalumą tvarkyti atsargų katalogo hierarchinę struktūrą. |
|  | Sistema turi turėti funkcionalumą fiksuoti atsargų katalogo keitimo istoriją. |
|  | Sistema turi turėti funkcionalumą pajamuojant atsargas iš tam tikro tiekėjo, automatiniu būdu atlikti pirkimo SF esančių eilučių sutikrinimą su tiekėjo atsargų katalogu ir pagal lygiagretumą su Užsakovo nurodytomis atsargomis, atlikti pajamavimą. |
|  | Sistema turi turėti funkcionalumą tvarkyti paslaugų katalogą. Detalios paslaugų katalogo taisyklės turės būti suderintos Projekto metu. |
|  | Sistema turi turėti funkcionalumą automatiniu būdu paskaičiuoti pajamuojamų atsargų savikainą pagal nustatytas kalkuliacijos taisykles (pvz.:FIFO, vidurkio metodas). |
|  | Sistema turi turėti funkcionalumą pajamuoti nuline kaina. |
| - Atsargų perdavimas naudoti veikloje |  |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė tvarkyti atsargų perdavimo naudoti veikloje operaciją. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą tvarkyti atsargų perkėlimo aktą. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė atsargų priėmimo akto atidavimo metu, formuoti važtaraščius. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė perdavimus vykdyti pasirenkant ne po vieną prekę. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė fiksuoti pas kokį atsakingą asmenį, kiek ir kur yra prekės. |
| - Atsargų nurašymas |  |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė tvarkyti atsargų nurašymo operaciją. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė formuoti ir tvirtinti atsargų nurašymo aktą. Nurašymo akte turi būti galimybė nurodyti nurašymo priežastį. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė nurašyti atsargas po daugiau nei vieną / grupėmis. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė prieš patvirtinant atsargų nurašymą ar perkėlimą (bet kokią atsargų judėjimo operacija) matomos, kokios sąskaitos bus naudojamos naudojamos DK sąskaitos. |
| - Atsargų pardavimas |  |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė tvarkyti atsargų pardavimo operaciją ir formuoti pardavimo SF. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė neleisti atlikti pardavimų neturint atsargų likučio. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė pardavus prekes automatiškai jas nurašyti. |
| - Atsargų pripažinimas nereikalingomis arba netinkamomis naudoti |  |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė atsarga pažymėti netinkama / nereikalinga. Po pažymėjimo išsaugojimo, automatiškai sugeneruojamas nurašymo įrašas ir atsarga turi būti nurašoma. |
| - Atsargų inventorizacija |  |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą formuoti inventorizacijos aprašą pagal atsargų tipą, Atsakingą asmenį, turto lokaciją ir pan. Inventorizacijos aprašas turės būti suderintas Projekto metu. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą fiksuoti inventorizacijos metu rastą faktinį atsargų likutį. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą pagal suvestus faktinius inventorizacijos likučius formuoti sutikrinimo (palyginamąjį) žiniaraštį, kuriame automatiniu būdu palyginami faktiniai duomenys su apskaitos duomenimis. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą pagal patvirtintus inventorizacijos rezultatus tvarkyti atitinkamas apskaitos operacijas, pavyzdžiui, atsargų nurašymą. |
| - Mažaverčio turto apskaita |  |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė prie atsargos kortelės pasirinkti, ar prekė inventorizuojama, ar ne. Inventorizuojama prekė – gali būti perkeliama į sandėlį ir perkėlimo metu nusirašyti savikaina. Neinventorizuojama – perkėlimo metu nusirašo pilnai. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė fiksuoti, jei mažavertis turtas perduodamas iš sandėlio į sandėlį ir tarp atsakingų asmenų. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė pagal požymį, atskirti mažavertį turtą. Tai galima daryt pagal prekių kodus, grupes, sandėliuojama / nesandėliuojama požymį ir kitas taisykles. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė, kai mažavertis turtas perduodamas darbuotojui arba perkeliant atsargą iš realaus sandėlio į nerealų ar mažaverčio turto sandėlį: - Atsarga turi būti nurašoma su savikaina, kurią sistema automatiškai priskiria į sąnaudas pagal nurodytą Didžiosios knygos sąskaitą. Didžiosios knygos sąskaita gali būti: - Pririšta prie konkretaus sandėlio, į kurį atsarga perkeliama; - Nurodoma rankiniu būdu perkėlimo metu. - Nauja atsarga turi būti užsipajamuojama su „0“ savikaina. - Perkėlus atsargą, sistemoje turi būti galimybė pridėti to darbuotojo, kuriam turtas perduotas, žymą. |

Ilgalaikio turto / nebaigtos statybos apskaita

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
| - Ilgalaikis turtas |  |
| - Ilgalaikio turto pajamavimas |  |
|  | Sistema turi turėti funkcionalumą tvarkyti IT kortelę (finansinę, mokestinę, reguliacinę) pagal finansavimo šaltinius, pavyzdžiui, ES lėšos, savivaldybių lėšos, iš trečiųjų asmenų nemokamai gautas turtas, nuosavo lėšos. Kortelėje turi būtų kaupiama ir keičiama informacija (neapsiribojant): - Ilgalaikio turto vieneto pavadinimas ir jo buvimo adresas; - Ilgalaikio turto įsigijimo data, eksploatacijos pradžios data ir tarnavimo laiko pabaigos data; - Inventorinis numeris; Turto grupė (skirta finansinei apskaitai. Turto grupė reguliacinei ir mokestinei apskaitai numatyta dimensijų sąraše), nusidėvėjimo normatyvas metais ir procentas; - Mato vienetas ir kiekis; - Gamyklinis numeris; - Įsigijimo savikaina, įsigijimo būdas ir finansavimo šaltinis; - Sukaupto nusidėvėjimo suma, likutinė ir likvidacinė vertė; - Nekilnojamojo turto vieneto duomenys (unikalus numeris, registro numeris, mokestinė vertė; - Operatyvinis / technologinis numeris; - Ilgalaikio turto būsena (nurašytas, parduotas, eksploatuojamas, sandėliuojamas, nereikalingas, netinkamas (negalimas) naudoti veikloje); - Kiti Projekto metu suderinti klasifikatoriai. - Detalus duomenų laukų sąrašas turės būti suderintas Projekto metu. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė atkartoti su finansinės apskaitos kortele įvedama operaciją (veiksmą) su to paties turto vieneto mokestinės ir reguliacinės apskaitos kortelėmis, jeigu operacija (veiksmas) yra susijęs su mokestine ir/ar reguliacine apskaita. Šis veiksmas turi atsikartoti pagal visas nusidėvėjimo knygas, nurodytas finansinės, mokestinės ir reguliacinės apskaitos kortelėse. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė formuoti įvedimo į eksploataciją aktą. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė, remiantis pirkimo dokumentu arba vertės didinimo dokumentu: - Automatiškai sukurti naują IT kortelę arba papildyti esamą IT kortelę (didinant jos vertę); - Sukurtos ar papildytos IT kortelės pagrindu automatizuotai generuoti įvedimo į eksploataciją aktą arba vertės didinimo aktą; - Užregistruoti šias operacijas IT apskaitoje, atlikdami atitinkamą pajamavimo arba vertės koregavimo operaciją. |
|  | Sistema turi turėti funkcionalumą tvarkyti su IT, įskaitant ir su nebaigta statyba / esminiu pagerinimu, susijusias operacijas finansinėje, mokestinėje, reguliacinėje apskaitoje ir pagal finansavimo šaltinius, tokias kaip: - IT atidavimas naudoti veikloje (registravimas apskaitoje); - IT nusidėvėjimo skaičiavimas; - IT vidinis perdavimas; - IT pergrupavimas; - IT vertės keitimas; - IT nuoma / perdavimas ir gavimas panaudai; - IT pardavimas; - IT skaidymas; - IT apjungimas; - IT nurašymas (įskaitant IT nurašymą iš nebalansinių sąskaitų ir ilgalaikio turto nurašymą, kai atsiranda liekamųjų (grįžtamųjų) medžiagų); - Dalinis IT nurašymas. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą registruojant ilgalaikio turto apskaitos operacijas, didžiosios knygos sąskaitas parinkti automatiniu būdu pagal atitinkamas vykdomos apskaitos operacijas bei ilgalaikio turto grupę. |
|  | - Sistemoje sukuriant ir registruojant visas su ilgalaikiu turtu susijusias ir DK įrašus formuojančias operacijas, pavyzdžiui, nusidėvėjimo skaičiavimą, turi būti automatiniu būdu priskiriami ir detalizuojantys požymiai, nurodyti ilgalaikio turto kortelėje. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą fiksuoti visas su turtu atliekamas operacijas (nusidėvėjimą, nurašymą ir pan.) pagal finansavimo šaltinius, pavyzdžiui, ES lėšos, savivaldybių lėšos, nemokamai gauto turto, nuosavos lėšos. Jeigu turtas įsigytas iš kelių šaltinių IT kortelėje galima nurodyti skirtingas nusidėvėjimo knygas, o sugeneruotose operacijose automatiniu būdu priskirti finansavimo šaltinių dimensijų vertes pagal skirtingas nusidėvėjimo knygas. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė vykdyti kontrolę, jog pagal IT unikalų Nr. turtas būtų registruojamas vieną kartą. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė tvarkyti veiksmus tiek su visu IT objektu, tiek su IT objekto atskira komponente, pvz., gali būti nustatomas skirtingas nusidėvėjimo normatyvas atskirai komponentei. Nusidėvėjimas skaičiuojamas ir nusidėvėjimo informacija nurodoma tiek pagrindiniam IT vienetui, tiek jo komponentėms. Pardavimas, nurašymas gali būti atliekamas tiek pagrindinio IT, tiek jo komponenčių. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė IT kortelę pajamuoti į nebaigtą statybą, o statybos darbus, palūkanas ir kitus vertės padidėjimus į turto kortelę, o įvedus į eksploataciją – perkelti į IT grupes. |
| - Ilgalaikio turto apjungimas/ skaidymas |  |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą tvarkyti IT apjungimo operaciją, pavyzdžiui, sukurti naują, apjungtų IT vienetų, IT kortelę. IT apjungimo metu turi būti išlaikoma apjungtų kortelių istorija. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė tvarkyti IT kortelių hierarchiją. |
|  | - Sistema turi turėti galimybę užtikrinti, jog apjungus IT korteles, neturi likti likusių jau apjungtų IT vienetų atskirų kortelių. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė tvarkyti IT skaidymo operaciją, pvz., IT skaidymo operacijos metu dalis skaidomo IT vieneto nurašoma ir ta pačia verte užpajamuojamas naujas IT vienetas, atitinkamai perkeliant ir kitas IT vertes (sukauptą nusidėvėjimą, vertės keitimus (jei tokie buvo)). |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą išskaidytiems IT vienetams priskirti skirtingus nusidėvėjimo laikotarpius. Keičiant naudingo tarnavimo laiką finansinės apskaitos IT kortelėse, mokestinės ir reguliacinės apskaitos IT kortelėse data neturi pasikeisti. Vartotojas, formuodamas operaciją IT perklasifikavimo žurnale, turi turėti galimybę pažymėti, ar keisti naudingo tarnavimo laiko duomenis mokestinės ir reguliacinės apskaitos kortelėse. |
| - Ilgalaikio turto inventorizacija |  |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė formuoti inventorizacijos aprašą pagal atskaitingą asmenį, pagal padalinius, IT grupę / pogrupį, vietą. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė fiksuoti IT informaciją – kiekį, faktinį kiekį, vertę, nusidėvėjimas likusiam laikotarpiui. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė importuoti į sistemą buhalterijos užpildytą MAA ir komisijos papildytą XLSX dokumentą su inventorizacijos rezultatais. |
|  | Sistema turi turėti funkcionalumą pagal patvirtintus inventorizacijos rezultatus tvarkyti atitinkamas apskaitos operacijas, pavyzdžiui, IT nurašymą. |
|  | Sistema turi turėti funkcionalumą tvarkyti IT naudingo tarnavimo laikotarpį, pavyzdžiui, keisti IT naudingo tarnavimo laikotarpį po inventorizacijos. |
| - Ilgalaikio turto nuoma / perdavimas ir gavimas panaudai |  |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą nurodyti požymį, jog IT yra išnuomotas arba perduotas panaudai. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą turtą, gautą nuomai arba panaudai, sekti nebalansinėje sąskaitoje. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė filtruoti pagal padalinį / atsakingą asmenį / IT turto būseną (nurašyta, parduotas,...) / grupes / pogrupius. |
| - Ilgalaikio turto pripažinimas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti |  |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė priskirti IT, pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, požymį. Po požymio priskyrimo neskaičiuoti nusidėvėjimo. |
| - Ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimas |  |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą automatiniu būdu skaičiuoti ir registruoti IT nusidėvėjimą pagal atitinkamas turto grupes ir esamus nustatymus. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą tvarkyti nusidėvėjimo skaičiavimo nustatymus. Nusidėvėjimo skaičiavimo taisyklės turės būti suderintos Projekto metu. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė kiekvienam turto vienetui automatiškai taikyti skirtingus nusidėvėjimo terminus ir normatyvus – finansinės apskaitos, mokestinės apskaitos, reguliacinės apskaitos. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą automatiniu būdu kontroliuoti likutinę ilgalaikio turto vertę, t.y., nusidėvėjimas (amortizacija) skaičiuojamas tik tam ilgalaikiam turtui, kuris nėra pilnai nudėvėtas / nuvertėjęs ar kt., iki likvidacinės vertės. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė filtruoti nusidėvėjimą pagal vertės didinimo įvykdymo datą. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė nusidėvėjimą skaičiuoti tam pačiam turtui: pagal finansinę apskaitą į DK sąskaita; mokestinei ir kontroliuojamai apskaitai į nebalansinę sąskaitą. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą nurodyti, ar IT turi būti skaičiuojamas nusidėvėjimas, ar ne, įskaitant atvejus, kai nusidėvėjimas finansinių ataskaitų tikslais skaičiuojamas, mokestinių – ne, pavyzdžiui, nenaudojamam turtui, ir atvirkščiai. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė kiekvieno turto vieneto IT kortelėje nurodyti atskirus parametrus finansinei, mokestinei ir reguliacinei apskaitai. Nusidėvėjimo skaičiavimo funkcijos parametruose sistemos naudotojas turi turėti galimybę nurodyti, kuriems apskaitos tipams (finansinei, mokestinei, reguliacinei) skaičiuoti nusidėvėjimą. Paskaičiuotos nusidėvėjimo sumos turi būti automatiškai sugeneruojamos atitinkamuose IT DK žurnalo paketuose, skirtuose finansinei, mokestinei ir reguliacinei apskaitai. |
|  | Sistema turi turėti funkcionalumą pagrindinėje finansinėje kortelėje koreguojant nusidėvėjimo metų skaičių, sistemos vartotojas turi turėti galimybę nurodyti, ar koreguoti nusidėvėjimo metų skaičių mokestinės ir reguliacinės apskaitos IT kortelėse. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą kontroliuoti, jog prieš atitinkamas turto operacijas būtų paskaičiuotas IT nusidėvėjimas, pavyzdžiui, prieš atliekant IT pardavimą, nurašymą, perdavimą. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą turėti neribotą nusidėvėjimo knygų skaičių. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą automatiniu būdu vienam IT arba pasirinktam IT sąrašui anuliuoti apskaičiuotą nusidėvėjimą nurodytam laikotarpiui. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą atlikti preliminarų IT nusidėvėjimo skaičiavimą nurodytam laikotarpiui pagal įvestus parametrus, neregistruojant apskaičiuotų reikšmių (sumų) Sistemoje. |
| - Ilgalaikio turto pardavimas |  |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė tvarkyti IT pardavimo operaciją. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą prieš atliekant IT pardavimo operaciją, perklasifikuoti IT į atsargas. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė iš pagrindinės kortelės parduoti kortelės komponentes korteles. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė nurašyti komponentes IT kortelės vienetus, kai parduodama pagrindinė IT kortelė. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą formuojant pardavimo SF, pasirinkti parduodamą turtą, užfiksuoti IT pardavimo operaciją ir pardavimo rezultatą, t.y., automatiniu būdu registruoti pelną / nuostolį iš ilgalaikio turto pardavimo. |
| - Ilgalaikio turto perdavimas |  |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą registruojant atsargų perdavimo eksploatuoti aktą, automatiniu būdu sukurti naują IT kortelę ir / arba papildyti esamą IT kortelę bei registruoti IT apskaitoje (atlikti pajamavimo operaciją). Įvedamo į eksploatacija IT savikaina turi būti apskaičiuojama pagal nustatytas kalkuliacijos taisykles. Detali kalkuliacijų skaičiavimo tvarka bus pateikta Projekto metu. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą skirtingose nusidėvėjimo knygose IT apskaityti skirtinga verte. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą IT priskirti Atsakingam asmeniui. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą IT atidavimo naudoti veikloje (registravimo apskaitoje) metu paskirstyti kelis finansavimo šaltinius neatliekant papildomų rankinių operacijų. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą išsaugoti turto judėjimo istoriją (perkėlimai iš vietos į vietą, iš padalinio į padalinį, iš vieno Atsakingo asmens kitam Atsakingam asmeniui, pergrupavimo tarp IT grupių). |
| - Ilgalaikio turto vertės keitimas |  |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė tvarkyti IT nuvertėjimo, IT nuvertėjimo panaikinimo, IT vertės didinimo operacijas. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė įvedant ir registruojant su IT nuvertėjimu, IT vertės didinimu susijusią informaciją, išlaikyti informaciją apie IT įsigijimo savikainą |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė peržiūrėti IT vertės keitimo istoriją ir pokyčius. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą apskaityti IT įsigijimo ir perkainota verte pagal finansavimo šaltinius finansinėje, mokestinėje ir reguliacinėje apskaitose. Nusidėvėjimo skaičiavimas atliekamas atitinkamai pagal skirtingas nusidėvėjimo knygas. |
| - Dotacijų apskaita |  |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė vykdyti dotacijų apskaitos procesus. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė subsidijuojam IT priskirti skirtingas vertės didinimo vertes. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė padalinti kortelę į dvi korteles, priskirti joms atitinkamas vertes ir nusidėvėjimo modelius. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė grupuoti ir klasifikuoti dotacijas. |
| - Ilgalaikio turto esminis pagerinimas |  |
|  | Sistemoje turi būti galimybė tvarkyti IT esminio pagerinimo operaciją. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą kaupti IT esminio pagerinimo / statybos darbų vertę pagal gautas SF ar sandėlio nurašymo dokumentus nebaigtos statybos kortelėje. Sistema turi turėti funkcionalumą nebaigtos statybos kortelėje pateikti nuorodas į šiuos dokumentus. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą pagal IT esminio pagerinimo / statybos informaciją registruoti IT vertės didinimą arba pajamuoti IT sukaupta IT esminio pagerinimo / statybos darbų verte. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė, kad IT perdavimo naudoti veikloje metu nebaigtos statybos kortelė automatiškai pereitų į naują arba sukurtų naują IT objektą, išsaugant visą su ja susijusią informaciją, įskaitant sumą, kuri turi atitikti įvedimo į eksploataciją akte nurodytą sumą. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė formuoti turto perdavimo eksploatuoti aktą nurodant inventorinį Nr., projektą bei papildomą informaciją, kuri turės būti suderinta projekto metu. |
| - Ilgalaikio turto nurašymas / likvidavimas |  |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą tvarkyti IT nurašymo operaciją. Turi būti galimybė į vieną nurašymą pasirinkti neribotą IT vienetų. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą tvarkyti IT nurašymo aktą. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą nurodyti IT nurašymo priežastį. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą atlikti pilną arba dalinį IT nurašymą, pavyzdžiui, automatiniu būdu pagal gautą informaciją. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą dalinio IT nurašymo operacijos metu nurodyti nurašomo turto kiekį. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą dalinio nurašymo operacijos metu automatiniu apskaičiuoti nurašomo turto vertę. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą atlikus dalinį IT nurašymą, nurašytas vertes ir kiekį automatiniu būdu atimti iš pagrindinės IT kortelės. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą atšaukti pilną/dalinį IT nurašymą. Atlikus IT dalinio nurašymo atšaukimą, IT vertės ir kiekis automatiniu būdu turi grįžti į pagrindinę IT kortelę. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą nurašymą atlikti tiek visose, tiek pasirinktoje nusidėvėjimo knygoje, pavyzdžiui, nurašymą atlikti finansinėje, mokestinėje ir reguliacinėje apskaitoje. |
| - Kelis metus vykstantys statybos darbai su skirtingais rangovais ir skirtingais finansavimo šaltiniais |  |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė prie kiekvieno projekto turėti visą aktualią informaciją vienoje vietoje (neapsiribojant): sutartį, darbų kainą, rangovą. Detalūs informacijos laukai derinami Projekto metu. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė importuoti palūkanų kapitalizavimo skaičiavimus XSLX formato dokumente į DK žurnalus. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė kurti projektams dimensijas. |
|  | - Sistemoje turi būti galimybė formuoti perdavimo priėmimo aktą. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė nurodyti identifikacinį kodą prie kiekvieno projekto. |
|  | Sistemoje turi būti galimybė uždaryti seną projektą. |

Reguliacinė apskaita

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą pagal DK sąskaitas, atskirus įrašus ir nustatytus kriterijus pajamas, sąnaudas ir turtą priskirti reguliacinėms paslaugoms (produktams). |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą tvarkyti pajamų, sąnaudų ir turto priskyrimo reguliacinėms paslaugoms (produktams) kriterijus. Reguliacinės apskaitos aprašas pateiktas 3 Priede. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą pajamų, sąnaudų ir turto priskyrimo reguliuojamai veiklai kriterijų pakeitimus taikyti retrospektyviai. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą atskirti paskirstomas ir nepaskirstomas pajamas, sąnaudas ir ilgalaikio turto balansinę (likutinę) vertę. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą nustatyti atskirus reguliuojamos veiklos IT nusidėvėjimo normatyvus. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą kaupti pajamų duomenis (kainos ir kiekine išraiška) pagal reguliatoriaus nustatytas klientų grupes. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą kaupti duomenis reguliuojamos veiklos ataskaitų parengimui ir parengti reguliuojamos veiklos ataskaitas. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą reguliacinėse ataskaitose atlikti retrospektyvias korekcijas pridedant komentarus, pavyzdžiui, po audito. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą finansiniame biudžete nurodyti reguliuojamos veiklos sąnaudas. |

Nefunkciniai reikalavimai

Technologinės architektūros reikalavimai

Reikalavimai programinei įrangai ir architektūrai

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | - VVS turi būti užtikrintas duomenų vientisumas. |
|  | - VVS turi būti realizuota ne mažiau kaip pagal trijų lygių programų architektūros modelį (duomenų bazės lygis, aplikacijų lygis, naudotojo sąsajos lygis). VVS turi turėti funkcionalumą konfigūruoti ir plėsti kiekvieną iš šių lygių individualiai, nepriklausomai nuo kitų lygių. |
|  | - VVS turi būti internetinė taikomoji sistema (angl. Web Application). |
|  | - Naudotojo kompiuteryje (darbo vietoje) neturi būti instaliuojami jokie VVS komponentai. |
|  | - VVS veikimo logika turi būti realizuota tarnybinėje stotyje, naudotojo kompiuteriui turi tekti tik grafinio atvaizdavimo uždavinys. |
|  | Sistemos naudotojo sąsajos turi būti suderinamos su šiomis naršyklėmis: - Microsoft Edge (nuo 114 iki Sistema diegimo etapo pradžios vėliausios išleistos versijos, Microsoft Windows OS); - Google Chrome (nuo 114 iki Sistema diegimo etapo pradžios vėliausios išleistos versijos, Microsoft Windows OS). |
|  | - Sistema turi turėti grafinę sąsają per kurią galima būtų peržiūrėti bei atlikti veiksmus su Sistemos funkciniais objektais. |
|  | - Sistemos operacijos duomenų bazėje gali būti atliekamos tik per Sistemos aplikacijos sluoksnį, t. y., tiesioginis SQL komandų vykdymas duomenų bazėje turi būti neleidžiamas. |
|  | Sistemos komponentai ir vidinė bei išorinė komponentų integracija turi būti realizuota remiantis šiuolaikiniais integracijos principais, pritaikytais debesijos SaaS (Software-as-a-Service) sprendimams. Pagrindiniai reikalavimai integracijai yra šie: - Standartizuotos servisų sutartys (angl. service contract) – visi integraciniai servisai turi būti realizuoti pagal vienodus standartus ir aprašyti dokumentacijoje, užtikrinant aiškų sąsajų (API) funkcionalumo apibrėžimą. Integracijoms turi būti naudojamos REST API sąsajos su JSON duomenų formatu; - Servisų silpnas susiejimas (angl. service loose coupling) – servisų sutartyse (sąsajose) turi būti nustatyti minimalūs susiejimui su jų naudotojais keliami reikalavimai, o patys servisai turi būti atskirti nuo aplinkos. Servisai turi talpinti sąryšius, kurie minimizuotų priklausomybes ir reikalautų tik kad jie išsaugotų vieno apie kitą supratimą; - Servisų abstraktavimas (angl. service abstraction) – servisų sutartys turi apimti tik esminę informaciją. Informacija apie servisus turi būti apribota tuo, kas paskelbta serviso sutartyje. Serviso vidinė logika turi nepriklausyti nuo informacijos, kuri nėra aprašyta serviso sutartyje; - Servisų pernaudojimas (angl. service reusability) – servisų sprendimų logika turi būti nepriklausoma nuo verslo procesų ar technologijos. Logika turi būti padalinta į paslaugas, skatinant jas panaudoti pakartotinai; - Servisų autonomiškumas (angl. service autonomy) – servisai turi atlikti bent bazinę savo veikimo aplinkos kontrolę. Servisai turi kontroliuoti juos inkapsuluojančią logiką; - Servisų būsenos neišsaugojamumas (angl. service statelessness) – servisai turi minimizuoti išteklių naudojimą. Esant poreikiui servisai turi atidėti savo būsenos informacijos valdymą. Servisai turi minimizuoti veiksmui saugomą specifinę informaciją; - Servisų matomumas (angl. service discoverability) – servisai turi turėti jiems priskirtus komunikavimo metaduomenis, pagal kuriuos turi būti galima šiuos servisus efektyviai surasti ir interpretuoti. Servisai turi būti suprojektuoti taip, kad juos būtų galima aptikti naudojant Sistema turimas servisų paieškos priemones; - Servisų kompoziciškumas (angl. service composability) – servisai turi būti efektyvūs kompozicijos dalyviai, nepriklausomai nuo tos kompozicijos dydžio ar sudėtingumo. Formuojant kompozicinius servisus turi būti galima sudaryti ir koordinuoti servisų rinkinius. |
|  | Sistema turi turėti funkcionalumą palaikyti kelių skirtingų organizacinių (pavyzdžiui, įmonės, padalinio, departamento, skyriaus ir pan.) vienetų duomenis vienu metu: - bendrai naudoti atskirų organizacinių vienetų išteklius; - matyti tiek skirtingų organizacinių vienetų suvestinius duomenis už visus organizacinius vienetus, tiek kiekvieno organizacinio vieneto duomenis atskirai. |
|  | - Sistemoje tvarkomų duomenų įrašų skaičius neturi būti ribojamas, išskyrus tuos apribojimus, kurie atsiranda dėl naudojamos virtualios infrastruktūros ir sisteminės programinės įrangos parametrų. |
|  | - Sistemoje turi būti priemonės, užtikrinančios vieningą duomenų suvedimą (angl. Single Data Entry), t. y., suvedus tam tikrą duomenų reikšmę, pavyzdžiui, adresą, tam pačiam IS objektui dubliuojančių reikšmių suvedimas nebūtų galimas, kt. |
|  | - Sistemoje turi būti priemonės, užtikrinančios duomenų vientisumą (angl. Data integrity), t. y., pakoregavus IS objekto duomenis vienoje vietoje, duomenys turi pasikeisti ir kitose susijusiose objekto vietose, pavyzdžiui, pakoregavus kliento el. paštą vienoje vietoje, jis turi pasikeisti ir kitose vietose kur yra nurodytas. |
|  | - Bendrų registrų duomenys Sistemoje turi būti įvedami vieną kartą, t. y., negali būti dubliuojami nei vieno registro duomenys. |
|  | - Jei Sistemoje yra įkoduotų (angl. Hard Coded) duomenų, Diegėjas Užsakovui turi pateikti visus įkoduotų duomenų aprašymus, jog esant poreikiui, įkoduotus duomenis galėtų keisti ir kitas diegėjas ir / ar Užsakovas. |
|  | - Sistemos aplinkos (demonstracinė, vystymo, testavimo, instruktavimo ir darbinė aplinkos) turi būti atskiros viena nuo kitos. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą atitinkamas teises turinčiam naudotojui nustatyti Sistemos aplinkų nuasmeninimo taisykles ir sukonfigūruoti Sistemos aplinką. |
|  | - Sistema turi užtikrinti prieigą prie duomenų naudojant standartizuotą API (pvz., REST API su JSON formatu), kad organizacijoje naudojamas analitinis įrankis (Power BI) galėtų juos pasiekti ir apdoroti. Jei duomenų eksportas būtinas, sistema turi palaikyti standartizuotus eksportavimo formatus (pvz., CSV, Excel). |
|  | Sistema turi turėti procesą, kuris keitimus iš vienos Sistemos aplinkos perdiegtų į kitą. Turi būti funkcionalumas perkelti visus arba dalį pakeitimų (neapsiribojant): - procesus; - duomenis; - konfigūraciją; - parametrus. |

Reikalavimai sistemos greitaveikai

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Sistemos greitaveikos reikalavimai naudotojo darbui: - Sistemos greitaveika turi būti ne mažesnė nei: - detalaus lango (su visais norimais objektais) atidarymas turi trukti vidutiniškai apie 1 sekundę; - duomenų išsaugojimo operacija po keitimo turi trukti vidutiniškai apie 1 sekundę; - meniu sąrašo (Sistemos funkcijų pasirinkimo) naudotojams pateikimas turi trukti vidutiniškai apie 1 sekundę; - navigacija tarp skirtingų Sistemos naudotojo sąsajos langų (tiek naujo lango atidarymas, tiek lango pakeitimas) turi trukti vidutiniškai apie 1 sekundę (išskyrus atvejus, kai generuojama ataskaita); - navigacija tarp skirtingų duomenų įvedimo laukų turi trukti vidutiniškai apie 1 sekundę (išskyrus atvejus, kai generuojama ataskaita); - sąrašo reikšmių pateikimas, pvz. konkretaus klasifikatoriaus reikšmių, turi trukti vidutiniškai apie 1 sekundę. - duomenų paieška sistemoje, baigtinio paieškos rezultato atvaizdavimas - vidutiniškai apie 5 sekundes; - duomenų importas ir priskyrimas (pavyzdžiui, įvykdytų mokėjimų informacija, kt.) – Sistema turi apdoroti ne mažiau kaip 200 importuojamos rinkmenos eilučių vidutiniškai per 1 sekundę (visi tarpiniai duomenų apdorojimai, duomenų rašymai į tarpines lenteles ir pan. turi būti atliekami per tą patį laiką); - automatinės (paketinės, foninės) užduotys (masiniam duomenų apdorojimui), pvz., IT nusidėvėjimo skaičiavimas – Sistema turi apdoroti ne mažiau 100 objektų vidutiniškai per 1 sekundę (visi tarpiniai duomenų apdorojimai, veiksmai su duomenimis, duomenų rašymai į tarpines lenteles ir pan. turi būti atliekami per tą patį laiką); - ataskaitų generavimas – vidutiniškai apie 1 sekundę vieno paprastos ataskaitos puslapio generavimui ir ne daugiau 20 sekundžių vieno suvestinės ataskaitos puslapio generavimui (pvz., suvestine ataskaita laikomos tokios ataskaitos, kai jose atvaizduojami agreguoti, sugrupuoti duomenys). Sistemos diegimo projekto metu visos ataskaitos turės būtų suskirstytos į paprastas ir suvestines bei suderinta, kurioms ataskaitoms šis reikalavimas bus keliamas. Projekto metu su Užsakovu gali būti suderintos funkcijos, kurioms nėra taikomos šiame reikalavime numatytos trukmės, pvz., gali būti suderinti konkretūs sudėtingi atvejai (pvz., kurių metu atliekamas informacijos agregavimas), kuriems taikomos kitos greitaveikos trukmės. Šie išimtiniai atvejai gali būti taikomi tik gavus Užsakovo patvirtinimą. |
|  | - Automatinės (foninės, paketinės) užduotys, pavyzdžiui, ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimas, neturi daryti įtakos Sistemos naudotojų darbui. |
|  | - Sistema turi veikti pagal greitaveikos reikalavimus, kai su ja vienu metu dirbs 25 tiesiogiai prisijungusių naudotojų (atidarytų sesijų). |
|  | - Sistemoje turi būti užtikrinta šio dokumento reikalavimuose nurodyta Sistemos greitaveika tvarkant duomenis bent 3 metų laikotarpiu, įvertinant duomenų augimą. Šio dokumento prieduose pateikta pavyzdinė finansų apskaitos operacijų / preliminarus Sistemos dokumentų sąrašas (žr. į 4 PRIEDAS), kurių pagrindu turi būti atliktas našumo testavimas. |

Reikalavimai sistemos plečiamumui

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | - Sistemos atnaujinimai diegiami papildomų užsakymų principu. |
|  | - Sistemos papildomų funkcijų pridėjimas turi būti galimas įdiegiant Diegėjo arba trečiųjų šalių sukurtus plėtinius. |
|  | - Sistema turi būti suprojektuota ir realizuota taip, kad būtų lanksti modifikuojant – realizavus funkcionalumo pakeitimus vienoje ar keliose funkcinėse srityse, pakeitimai neturi būti visos Sistemos perkūrimo priežastimi. |
|  | - Sistema turi būti realizuota taip, kad pereinant prie aukštesnės Sistemos versijos (keičiant / papildant Sistemos funkcionalumą) ir / arba keičiant duomenų bazę nereikėtų atlikti papildomų darbų (išskyrus tuos, kuriuos standartiškai rekomenduoja Sistemos gamintojas pereinant iš vienos Sistemos versijos į kitą). |
|  | - Sistemoje turi būti priemonės, užtikrinančios, kad atliekant Sistemos ir / ar atskirų jos komponentų pakeitimą ir / ar atnaujinimą, būtų išlaikomi duomenų bazės lygmenyje atlikti pakeitimai ir konfigūracijos. |
|  | - Sistema turi būti realizuota taip, kad atliekant atnaujinimus, susijusius su architektūriniais komponentais ir / ar keičiant duomenų bazę, būtų galima atlikti visų duomenų migravimą be papildomos licencijų nuomos iš Diegėjo / Sistemos gamintojo. |
|  | - Prieš diegiant atnaujinimus gamybinėje aplinkoje, turi būti užtikrinta galimybė juos išbandyti testinėje aplinkoje, imituojant esamus Užsakovo duomenis ir procesus. Testavimo metu turi būti patikrintas atnaujinimų suderinamumas su esamais Sistemos procesais, duomenimis ir konfigūracijomis. Šie testai turi būti atliekami pagal suderintą testavimo planą, užtikrinant veiklos tęstinumą. |
|  | - Atnaujinimai, kurie reikalauja konfigūracijų keitimo arba papildomų veiksmų, turi būti įvertinami ir suderinami su Užsakovu. |
|  | - Diegėjas privalo informuoti Užsakovą apie planuojamus atnaujinimus ne mažiau kaip prieš 30 kalendorinių dienų. Informacija turi apimti: Numatomą atnaujinimo datą; Pokyčių aprašymą; Potencialų poveikį veikiančiai sistemai; Reikalavimus testavimo veiksmams. |
|  | - Sistemos atnaujinimai turi būti atliekami taip, kad būtų užtikrintas nenutrūkstamas Sistemos prieinamumas arba minimali prastova, apie kurią Užsakovas turi būti informuotas iš anksto. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą atstatyti ankstesnę versiją arba išsaugoti duomenų vientisumą gamintojo nenumatytų klaidų atveju, jei atnaujinimai apima svarbias funkcijas, kurios gali paveikti esamus procesus. |
|  | - Gamintojo atnaujinimų metu lokalizacijos (pvz., kalbiniai ar teisės aktų reikalavimai) pritaikymai turi būti palaikomi ir nepažeisti. |
|  | - Sistemos versijos atnaujinimas Sutarties galiojimo laikotarpiu turi būti atliekamas suderinus atnaujinimą su Užsakovu. Versijų naujinimas gali būti atliekamas ne daugiau nei 2 kartus per metus. Jei pats gamintojas reikalauja atlikti naujinimus, galima atlikti ir daugiau versijų naujinimų per metus, kurie turi būti suderinti su Užsakovu. Versijų naujinimo darbai turi būti įskaičiuoti į Papildomų užsakymų kainą. |
|  | Sistemoje atliekant pakeitimą ir / ar atnaujinimą, turi būti funkcionalumas, kuris užtikrintų, kad: - visi saugomi duomenys bus perkelti į naują duomenų bazės struktūrą; - bus išlaikytas duomenų vientisumas ir integralumas; - jokie saugomi duomenys nebus prarasti; - nebus sutrikdytas Sistemoje realizuotas funkcionalumas. |
|  | - Sistemos techninės ir / arba programinės įrangos modifikavimas, tobulinimas ir klaidų taisymas negali turėti įtakos anksčiau įvestų duomenų vientisumui. |
|  | - Prieš atnaujinimus turi būti užtikrinta pilna duomenų rezervinė kopija. |
|  | - Po kiekvieno atnaujinimo Diegėjas turi pateikti atnaujintą techninę dokumentaciją, kurioje nurodyti visi atlikti pakeitimai, jų poveikis ir naudotojo instrukcijos, jeigu tokios yra reikalingos. |

Saugos architektūros reikalavimai

Reikalavimai Sistemos ir duomenų saugumui

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Sistemos ir duomenų saugumas turi būti užtikrinami vadovaujantys pagrindiniais saugą reglamentuojančiais teisės aktais: - 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas); - Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu, patvirtinto Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. birželio 27 d. Nr. XIII-1299; - Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. birželio 11 d. Nr. I-1374; - Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo ir elektroninės informacijos svarbos nustatymo gairių aprašo patvirtinimo“; - Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu; - Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu; - Techniniais valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1V-832 „Dėl techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų patvirtinimo“; - Tvarkomų asmens duomenų saugumo priemonių ir rizikos įvertinimo gairėmis duomenų valdytojams ir duomenų tvarkytojams (3 versija), parengtomis Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos 2020 m. birželio 18 d. - Teisės aktai turės būti suderinti Projekto metu. |
|  | - Sistemoje naudotojų, taip pat Sistemos architektūros modelio lygių, komunikacijos turi vykti tik per šifruotus duomenų perdavimo protokolus (pavyzdžiui, standartinius SSL/TLS). Sistema turi šifruoti bet kokį duomenų perdavimą išoriniame tinkle, jei toks vykdomas. |
|  | - Sistemoje pagal įvedamo teksto pradžią neturi būti galima automatiniu būdu užpildyti jautrių ir / ar konfidencialių informacijos laukų, pavyzdžiui, įvedus pirmus tris slaptažodžio simbolius Sistema negali automatiškai užpildyti likusių slaptažodžio simbolių. |
|  | - Sistemoje slaptažodžiai negali būti saugomi atviru tekstu. Slaptažodžiai turi būti saugomi užšifruoti saugiais ar pažangiais šifravimo algoritmais. Turi būti galimybė naudoti dvigubą autentifikaciją. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą administratoriui šalinti pasirinktus jautrius ir / ar konfidencialius duomenis, kurių nėra privaloma kaupti / kurie nėra reikalingi tolimesniam sėkmingam Sistemos darbui (pavyzdžiui, asmeninę naudotojų informaciją). |
|  | Sistema turi turėti funkcionalumą kaupti ir išsaugoti prisijungimų prie Sistemos informaciją: - naudotojų vardai; - prisijungimo laikai; - kompiuterio, iš kurio jungiamasi, informacija (pavyzdžiui, IP adresas); - sėkmingos ir nesėkmingos prieigos statusai; - Sistemos įvykius (įskaitant laiką ir datą); - sesijos ID. - Detalūs duomenų laukai turės būti suderinti Projekto metu. |
|  | Sistema turi turėti funkcionalumą kaupti veiksmų / audito istoriją apie visus šiame reikalavime nurodytus veiksmus, kuriuos atliko administratoriaus teisėmis (vaidmeniu) prisijungęs naudotojas: - kada ir koks administratorius jungėsi; - prisijungimo laikai; - kompiuterio, iš kurio jungiamasi, informacija; - kokius administravimo veiksmus atliko; - kokius Sistemos konfigūracijos keitimus atliko; - sesijos ID. - Detalūs duomenų laukai turės būti suderinti Projekto metu. |
|  | - Sistemos administratorius turi galėti lengvai peržiūrėti konkrečių audito įrašų informaciją (tiek ekraninėje formoje, tiek ataskaitoje). Sistemos diegimo metu Diegėjas turės suderinti, kokia informacija turės būti pateikiama. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą apsaugoti audito įrašus nuo nesankcionuoto ar netyčinio pakeitimo, ištrynimo, pavyzdžiui, Sistemos naudotojui peržiūrint audito įrašo informaciją, neturi būti galima pakeisti įrašo. |
|  | - Sistemos administratoriams turi būti panaikinta galimybė ištrinti ar redaguoti administratoriaus veiksmų žurnalinius įrašus. |
|  | - Kiekvienas Sistemos komponentas turi turėti atskirą žurnalizavimo konfigūraciją, pavyzdžiui, gali būti numatyti įspėjimai ir klaidos (visos klaidos, iškilusios Sistemoje dėl jos veiklos ar integracijų), informacinis (pradžia ir pabaiga kiekvienos transakcijos, integracijos su kitais Sistemos komponentais ir sistemomis) ir debug (detalus veiksmų žurnalas) žurnalizavimo lygiai. Žurnalizavimo lygiai turės būti suderinti Projekto metu. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą administratoriams keisti žurnalizavimo lygį nestabdant ar kaip kitaip nedarant įtakos Sistemos veikimui. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą audito informaciją (angl. logs) automatiniu būdu perduoti į Bendrovės informacijos saugumo įvykių valdymo sistemą (angl. SIEM - Security Information and Events Management). |
|  | - Visų Sistemos architektūros modelio lygių sisteminis laikas turi būti sinchronizuotas. |

Reikalavimai prieinamumui ir patikimumui

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | - Sistemos prieinamumas (procentais) per 1 mėn. yra matuojamas Užsakovo, atsižvelgiant į visus užfiksuotus incidentus kiekvieno mėnesio pabaigoje pagal NFR – 47 formulę ir yra pateikiamas Diegėjui ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 5 dienos už praėjusį mėnesį. |
|  | - Sistemos prieinamumas skaičiuojamas pagal pateiktą formulę: Prieinamumas=(AST-DT)/AST*100, kur AST - Sutartas palaikymo laikas, DT - prastova (sutrikimai). |
|  | - Įvykus incidentui, dėl kurio Sistemos programinė įranga perleidžiama iš naujo (pavyzdžiui, elektros energijos tiekimo sutrikimas, kt.), programinės įrangos paleidimas turi įvykti automatiniu būdu be žmogaus įsikišimo, negali dingti į Sistemą suvesti ir incidento metu apdorojami duomenys ar programinės įrangos konfigūracijos duomenys (reikalavimas negalioja portalų / paskyrų užpildymo laukuose įvestiems, bet incidento metu dar neišsaugotiems duomenims). |
|  | - Duomenų rezervinio kopijavimo procedūrų metu turi būti tenkinami Sistemos greitaveikai keliami reikalavimai. |
|  | - Rengiant Sistemos rezervinę kopiją arba archyvą, neturi būti prarastos Sistemoje vykdomos transakcijos ir apdorojami duomenys, t. y., prieš rezervinės kopijos arba archyvo parengimą, turi būti užbaigiamos visos vykdomos transakcijos ir išsaugojami įvesti duomenys. |
|  | - Turi būti galima dirbti su Sistema, kol vykdomi kiti darbai, pavyzdžiui, atliekamų paketinių užduočių veiksmai, registravimai, naudotojo veiksmai, išskyrus Sistemos administratoriaus veiksmus, neturi blokuoti kito naudotojo veiksmų ir neturi daryti įtakos Sistemos greitaveikai ir pan. |

Aplikacijos architektūros reikalavimai

Reikalavimai naudotojo sąsajos ergonomikai

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | - Sistema turi būti realizuota laikantis gerosios ergonomikos praktikos principų, pavyzdžiui, ISO 9241 Ergonomics of human-system interaction. |
|  | Sistemos naudotojo sąsajos turi būti atsparios klaidoms: - Sistemos naudotojo sąsajos turi tikrinti įvedamų duomenų logikos korektiškumą; - Sistemos naudotojo sąsajos turi padėti išvengti klaidos situacijų bei klaidų duomenų įvedimo metu (pavyzdžiui, prie duomenų įvedimo laukų turi būti nurodomi duomenų įvesties formato paaiškinimai); - Sistemos naudotojo sąsajose klaidų pranešimai turi būti taip pateikiami ir būti tokio turinio, kad kokybiškai prisidėtų prie klaidos ištaisymo (pavyzdžiui, klaidos pranešimas turi nurodyti, kur yra klaida ir kaip ją ištaisyti); - Sistemos naudotojo sąsajose klaidų indikacija turi būti pateikiama šalia klaidą sukėlusio elemento (pavyzdžiui, turi būti pažymėti laukai su klaidingai įvestais duomenimis); - jeigu Sistema gali pati ištaisyti klaidas, Sistemos naudotojo sąsajose turėtų būti pateikiama tokia informacija, ir leidžiama nuspręsti, ar pasinaudoti tokia pagalba (pavyzdžiui, turi būti pateikiami automatiniai laukų užpildymo pasiūlymai); - Sistemos naudotojo sąsajose užfiksuotų klaidų taisymui reikalingas veiksmų kiekis turi būti minimalus. |
|  | - Sistema turi užtikrinti korektišką klaidų, kurias sukėlė neteisingi naudotojo veiksmai, valdymą. Sistemos naudotojui atlikus neteisingą (neleidžiamą) komandą arba nekorektiškai įvedus duomenis, Sistema turi naudotojui rodyti atitinkamus pranešimus ir po to grįžti į darbo būklę. |
|  | - Sistema turi palaikyti UTF8 ir lietuvių kalbos abėcėlės rašmenis. Grafinė Sistemos sąsaja turi būti pritaikyta daugiakalbystei įskaitant lietuvių ir anglų kalbas. |
|  | - Sistema turi būti suderinta su ofiso paketų skaičiuoklių ir tekstinio redaktoriaus programomis (pavyzdžiui, MS Excel, MS Word arba lygiaverčiomis), t. y., Sistema turi turėti funkcionalumą perkelti naudotojo sąsajoje pateikiamas lenteles į ofiso paketo programas. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą vykdyti duomenų importą ir eksportą, naudojant žinomiausius duomenų apsikeitimo formatus (pavyzdžiui, XML, CSV, TXT rinkmenos). |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą vienu veiksmu (srautu) masiškai ištrinti (angl. mass delete) pasirinkto importo metu suimportuotus duomenis (pavyzdžiui, nurodant importo datą), jeigu dėl kažkokių priežasčių importuojami duomenys buvo su klaida. |
|  | - Sistema turi užtikrinanti įvedamų ir saugomų duomenų autentiškumą, nepakeičiamumą ir integralumą, pavyzdžiui, kad ta pati SF nebūtų įvesta kelis kartus. |
|  | - Vykdant veiksmus Sistema turi turėti funkcionalumą automatiniu būdu fiksuoti reikalingus veiksmus vykdančio naudotojo duomenis ir duomenų laukuose automatiniu būdu užpildyti su naudotoju susijusios informacijos laukus (pavyzdžiui, įmonė, skyrius, asmens duomenys ir pan.). |
|  | - Visos naudotojams skirtos funkcijos turi būti atliekamos naudojant GUI (angl. graphical user interface). |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą užtikrinti naudotojo suvestų duomenų priėmimą ir išsaugojimą, neprarandant jokių naudotojo suvestų duomenų. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą filtruoti, rūšiuoti, atlikti duomenų paiešką visose Sistemos diegimo srityse pagal pasirinktus parametrus, pagal pasirinktus raktinius žodžius, jų fragmentus, atskirų laukų raktinius žodžius ir jų fragmentų kombinacijas, detalizuojančius požymius. |
|  | - Sistemos paieškos rezultatas turi priklausyti nuo naudotojo turimų teisių, t. y., per paiešką negali būti pateikta informacija, kurios naudotojas, dėl turimų teisių, pamatyti neturi, pavyzdžiui, turintis teisę matyti tik privačių klientų informaciją, paieškoje neturi matyti įmonės informacijos ar pan. |
|  | - Sistemoje ekraninėse formose suminiai duomenys turi būti detalizuojami iki juos sudarančių reikšmių (angl. drill–down). Konkrečias formas ir laukus, kuriems keliamas šis reikalavimas, Diegėjas turės nustatyti ir suderinti Projekto metu. |
|  | - Sistemoje turi būti vykdomas duomenų formato korektiškumo tikrinimas duomenų laukų lygiu (pavyzdžiui, asmens varde neturi būti skaičių, kt.) ir duomenų laukų grupių lygiu (pavyzdžiui, paieškos pradžios data turi būti ankstesnė už paieškos pabaigos datą, kt.). Prieš išsaugant įvestus duomenis, turi būti atliktas išsamus duomenų korektiškumo patikrinimas (pavyzdžiui, patikrinimas, ar visuose būtinuose duomenų laukuose įvesti duomenys, kt.). Duomenų laukai, kurių korektiškumas turi būti tikrinamas, turės būti suderinti Projekto metu. |
|  | - Sistema pagal nustatytas taisykles turi automatiškai patikrinti įvedamų ir importuojamų duomenų loginį teisingumą (pavyzdžiui, įvedant / importuojant įmonės kodą, Sistema turi patikrinti, ar tokia įmonė egzistuoja, ir jos neradus turi Sistemos naudotoją apie tai informuoti ir pan.). Loginio teisingumo taisyklės turės būti suderintos ir Diegėjo sukonfigūruotos Projekto metu. |
|  | - Grafinė naudotojo sąsaja bei joje esantys valdymo elementai turi būti unifikuoti visoje Sistemoje. |

Duomenų architektūros reikalavimai

Reikalavimai atsarginėms kopijoms ir atsakymui

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | - Sistema turi suteikti galimybę naudotojui atsistatyti duomenų bazę iš rezervinės kopijos naudojant gamintojo numatytas specialias priemones bei sukurti rankinę pilną duomenų bazės kopiją (on-demand backup), kuri būtų pasiekiama gamintojo specialiame portale (pvz., LCS) duomenų perkėlimo į testinę aplinką ar kitais tikslais, tenkinant Sistemos numatytus greitaveikos reikalavimus ir netrikdant darbo su Sistema. |
|  | Diegėjas turi užtikrinti atsarginio kopijavimo sistemos veikimą, kad sistemos atstatymas tenkintų tokius reikalavimus (reikalavimas taikomas Sistemos gamybinei aplinkai): - atstatymo laikas (angl. Recovery Time Objective (RTO)) neviršytų 4 valandų. Jei Sistemos infrastruktūra yra dubliuojama, atstatymo laikas neturi viršyti 1 valandos; - būtų atstatomi ne senesni nei 24 val. duomenys (angl. Recovery Point Objective (RPO)); - duomenys, reikalingi atstatymui būtų laikomi 28 dienas, kai archyvavimo sprendimas nenaudojamas. - Taip pat Diegėjas turėtų pateikti rekomendacijas kaip atstatyti Sistemos duomenų integralumą su kitomis susijusiomis sistemomis per jos neveikimo laikotarpį. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą nustatyti automatinį rezervinį kopijavimą pagal nurodytą dažnumą, nustatytą duomenų saugojimo vietą (loginis diskas, nutolusios stotys ir kt.), kopijuojamų įrašų kategorijas, įrašus, taip pat vykdyti visos Sistemos kopijavimą. Kopijavimo dažnumas turės būti suderintas Projekto metu. |
|  | - Sistema turi turėti funkcionalumą Sistemos administratoriui inicijuoti Sistemos duomenų atstatymo iš rezervinės kopijos procedūrą. Atstačius duomenis, turi egzistuoti sprendimas, užtikrinantis, kad būtų išlaikytas duomenų integralumas, t. y., Sistemoje turi būti realizuotos priemonės, automatiniu būdu atliekančios patikrinimą, ar atliekant duomenų atstatymą, buvo išlaikytas duomenų teisingumas ir vientisumas. |
|  | - Sistema turi turėti rezervinio kopijavimo ir atstatymo žurnalą, kuris turi būti saugojamas 12 mėnesių. Sistema turi turėti funkcionalumą peržiūrėti, išsaugoti ir eksportuoti žurnalo kopiją į saugyklą bei esant poreikiui atsispausdinti žurnalą. |

Reikalavimai integracinėms sąsajoms

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | - Sistemoje turi būti realizuotos šio dokumento prieduose pateiktos preliminarios integracinės sąsajos (žr. į 2 PRIEDAS ). Integracinės sąsajos įgyvendinamos gavus Užsakymą. Detalios integracinės sąsajos turės būti suderintos Projekto metu. |
|  | - Duomenų mainai turi būti vykdomi naudojant žiniatinklio paslaugas ar lygiavertes technologijas, SOAP, HTTP (RESTfull) ar lygiavertį protokolą. Esant objektyvioms priežastims (pvz., neegzistuoja išorinės Sistemos žiniatinklio sąsaja), galimos išimtys. Diegėjas turi suderinti duomenų mainams naudojamas technologijas ir protokolą. Diegėjas turi atsižvelgti į patvirtintą Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 25 d. įsakymą Nr. T-36 „Dėl duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijų patvirtinimo“. |
|  | Jei integracija realizuota žiniatinklio paslaugų pagrindu, duomenų teikimui turi būti: - Naudojamas JSON (angl. JavaScript Object Notation) formatas; - Naudojamas REST (angl. Representational State Transfer) žiniatinklio paslaugų protokolas; SOAP protokolas gali būti naudojamas tik dėl suderinamumo su senomis sistemomis. |
|  | - Turi būti galimybė užtikrinti, jog duomenys gauti integracijos būdu nebūtų keičiami. |
|  | - Sistema privalo turėti standartinį įrankį duomenų importo kontrolei, suteikiantį galimybę sekti duomenų importo procesą, pateikti klaidų pranešimus bei perspėjimus, nurodant klaidos priežastis bei atsiradimo vietas. |
|  | - Sistema turi užtikrinti funkcionalumą, leidžiantį integracijos būdu gautus duomenis ar dokumentus iš karto patikrinti ir atsakyti siuntėjui realiuoju laiku: Automatinė validacija: Gavus duomenis ar dokumentus per API, Sistema turi atlikti jų sintaksinę ir loginę validaciją, tikrinant duomenų struktūrą, privalomus laukus ir jų reikšmes; Esant klaidoms, Sistema privalo pateikti atsakymą siuntėjui su klaidų aprašymu, nurodant netinkamus laukus ar reikšmes. Duomenų atmetimas: Jei duomenys ar dokumentai neatitinka validacijos reikalavimų, jie turi būti iš karto atmesti, pateikiant aiškų klaidų sąrašą siuntėjui. Sėkmingas apdorojimas: Jei duomenys ar dokumentai atitinka visus validacijos reikalavimus, jie turi būti priimami ir registruojami Sistemoje, o siuntėjui pateikiamas patvirtinimo atsakymas. |
|  | - Diegėjas turi parengti ir suderinti integracinės sąsajos techninę specifikaciją, t. y., parengti projektinę integracinės sąsajos dokumentaciją, kurios pagrindu kita šalis turės atlikti reikalingus informacinės sistemos vystymo darbus, susijusius su reikiama integracine sąsaja. |

Reikalavimai asmens duomenų saugai (BDAR)

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Turi būti galimybė įgyvendinti Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) reikalavimus ir jame numatytas duomenų subjektų teises: - Teisė susipažinti su tvarkomais duomenimis (galimybė suformuoti asmens duomenų išrašą) apimanti šias sąlygas: - Informacija apie visus Sistemoje tvarkomus konkretaus fizinio asmens duomenis; - Iš kokių šaltinių asmens duomenys gauti; - Kokiu tikslu duomenys tvarkomi; - Kam asmens duomenys buvo pateikti. - Teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis (galimybė koreguoti asmens duomenis); - Teisė reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“) (galimybė tiek automatiniu (pagal nustatytus konkrečius saugojimo terminus), tiek ir rankiniu būdu, ištrinti arba nuasmeninti visus konkretaus asmens duomenis, kurie neturi būti saugomi nustatytais asmens duomenų tvarkymo pagrindiniais ar tikslais). |
|  | - Sistemoje tvarkyti asmens duomenis turi būti galimybė tik Sistemos naudotojams, kuriems yra suteiktos atitinkamos rolės ir prieigos teisės. Asmens duomenų sąrašas turės būti suderintas Projekto metu. |
|  | - Turi būti galimybė pagal nustatytas taisykles nuasmeninti visus arba konkrečius pasirinkto asmens ar asmenų grupės asmeninius duomenis, suteiktus pseudonimus. Atliekant funkciją, turi būti išlaikomas duomenų vientisumas. Taisyklės turės būti suderintos Projekto metu. Funkcija gali būti taikoma ir atskiroms aplinkoms, pavyzdžiui, atliekant testavimo aplinkos duomenų nuasmeninimą. |
|  | - Turi būti galimybė tvarkyti asmens duomenų saugojimo terminus. |

Kibernetinio saugumo reikalavimai

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Sistema turi būti projektuojama ir kuriama atsižvelgiant Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“; |
|  | - Įdiegta programinė įranga (kuriami posistemiai ir (ar) moduliai ar (ar) standartinė programinė įranga) negali turėti Open Web Application Security Project (OWASP) Top 10 periodiškai skelbiamame aktualiame dokumente ir ankstesnėse šio dokumento versijose nurodytų pažeidžiamumų. |
|  | - Sistemos kūrimo metu diegėjas vykdys saugumo ir atsparumo įsilaužimui testavimą, o po testavimo atsižvelgti į testavimo metu nustatytus trūkumus. |
|  | - Sistema turi būti užtikrinti duomenų apsaugos įrankiai nuo neautorizuoto duomenų keitimo ar peržiūros. |
|  | Priklausomai nuo Sistemos architektūros, Sistema turi užtikrinti perduodamos ir gaunamos informacijos šifravimą, siekiant apsaugoti nuo šių saugumo pažeidimų: Nesankcionuoto naudotojo sesijos perėmimo; Nesankcionuoto duomenų perėmimo ar jų įterpimo; Žalingo kodo įterpimo (angl. Injection, XSS (Cross-site scripting)); Kitų saugumo pažeidimų, įvardytų OWASP TOP 10 dokumentuose. Šifravimui turi būti naudojami kvalifikuoti sertifikatai (pvz., SSL/TLS), kurie: Užtikrina autentifikuotą prieigą prie sistemos; Naudojami apsaugoti informaciją tarp kliento ir serverio; Automatiškai atpažįstami populiariausių naršyklių ir operacinių sistemų. Diegėjas privalo pateikti reikalingus sertifikatus, užtikrinančius visų Sistemos komunikacijų šifravimą, įskaitant duomenų perdavimą ir integracijas su išorinėmis sistemomis. |
|  | - Šifravimui naudojami sertifikatai turi būti patvirtinti kvalifikuotu sertifikatu (pvz., Veri Sign ar analogišku), kurį populiariosios interneto naršyklės gali verifikuoti automatiškai, t.y., darbo vietos naudotojui neturi reikėti savarankiškai sertifikato įtraukti į naršyklės ar operacinės sistemos patikimų sertifikatų saugyklą. |
|  | - Diegėjo pateiktas sertifikatas(-ai) turi galioti visą garantinio aptarnavimo terminą. Pateikiamo sertifikato garantinis aptarnavimas (angl. support) turi būti užtikrinamas ne mažiau nei garantinio aptarnavimo etapo terminas. |
|  | - Sistemos naudotojų identifikavimo ir autentifikavimo priemonės turi būti saugomos su tinkamu prieigos kontrolės užtikrinimu ir informacijos šifravimu (pvz., slaptažodžiai, kodai turi būti šifruojami ir pan.). |

Reikalavimai licencijoms

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | - Sistemos programinės įrangos ar kitos Sistemos veikimui reikalingos licencijos turi būti pateikiamos nuomos pagrindu. Nuomojamos licencijos turi suteikti teisę naudotis VVS. |
|  | - Paslaugų teikėjas, teikdamas pasiūlymą, turi pateikti nuomojamos programinės įrangos gamintojo ar oficialaus jo atstovo išduotą dokumentą, patvirtinantį tiekėjo teisę nuomoti siūlomą programinę įrangą ar lygiavertę sutartį ir (ar) kitus šį reikalavimą patvirtinančius dokumentus. |
|  | - Sistemos veikimo užtikrinimui reikalingi papildomi sprendimai ir trečiųjų šalių licencijos, kaštai ir naudojimo teisė, yra Diegėjo atsakomybė. |
|  | - Programinės įrangos atnaujinimai turi būti ištestuoti ir įvertinti prieš juos diegiant į darbo aplinką atitinkamomis veiklos sąlygomis. |
|  | - Perkama programinė įranga turi būti licencijuojama ir turinti nepriklausomą nuo konkrečių pavienių Užsakovų vystymo planą ir gyvavimo ciklą. |
|  | - Diegėjas turi pasiūlyti tokią licencijų apimtį, kuri tenkina visus Užsakovo keliamus funkcinius, nefunkcinius ir kitus reikalavimus. Jei Projekto eigoje paaiškės, kad tam tikriems reikalavimams įgyvendinti yra reikalinga didesnė licencijų apimtis, Diegėjas turės pateikti visas trūkstamas reikalingas licencijas savo sąskaita. |
|  | - Sistemoje turi būti pasiekiami visi duomenys reikalingi to modulio naudotojui. Užsakovas neįsipareigoja nuomoti nurodyto preliminaraus VVS naudotojų skaičiaus licencijų kiekio. |

Sistemos diegimo darbai

Bendri projekto įgyvendinimo reikalavimai

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | - Visa projekto informacija ir dokumentacija turi būti saugoma laikantis galiojančių duomenų apsaugos ir informacijos saugumo reikalavimų. Projekto metu turi būti užtikrinta, kad informacija būtų pasiekiama tik autorizuotiems asmenims ir kad visos naudojamos informacinės sistemos laikytųsi saugumo reikalavimų. Bet koks informacijos pažeidimas ar praradimas turi būti nedelsiant praneštas Užsakovui. |
|  | - Projekto metu Diegėjas ir Užsakovas turi užtikrinti atvirą ir konstruktyvų bendradarbiavimą, įskaitant reguliarias projektines sesijas, progresą aptariančius susitikimus ir operatyvų atsakymą į užklausas. Konfliktų sprendimas ir nesusipratimai turi būti sprendžiami derybų būdu, prioritetą teikiant geriausiam projekto rezultatui. |
|  | - Visos projekto veiklos, dokumentacija ir sistemos funkcionalumas turi atitikti užsakovo reikalavimus, pateiktus techninėje specifikacijoje. Jei diegimo metu aptinkama nesuderinamumų ar reikalavimų neatitinkančių elementų, diegėjas privalo operatyviai imtis veiksmų šių trūkumų pašalinimui. |
|  | - Užbaigus diegimo darbus, Diegėjas turi užtikrinti reikalingą techninę pagalbą ir priežiūrą per susitartą laikotarpį. Šiuo laikotarpiu Diegėjas privalo pašalinti visus aptiktus trūkumus ir suteikti naudotojų konsultacijas dėl sistemos naudojimo, jei tai yra būtina sėkmingam sistemos veikimui. |
|  | - Projekto apimtis ir tikslai yra aiškiai apibrėžti šioje techninėje specifikacijoje. Visi diegimo veiklos žingsniai, dokumentacija, testavimas ir rezultatai turi atitikti šiame dokumente nustatytus reikalavimus. Bet kokie papildomi darbai ar pakeitimai turi būti iš anksto suderinti ir įtraukti į projektą kaip atskiri pakeitimų užsakymai. |
|  | - Šio projekto metu visi reikalavimų, tvarkaraščių ar rezultatų pakeitimai yra tvarkomi per oficialius pakeitimų valdymo procesus. Diegėjas turi parengti pakeitimų valdymo registrą ir užtikrinti, kad bet kokie pakeitimai būtų įrašyti ir patvirtinti abiejų šalių prieš pradedant jų vykdymą. |
|  | - Projekto metu visi pakeitimai turi būti teikiami per oficialų pakeitimų registrą. Pakeitimai, kurie nesudaro esminio poveikio funkcionalumui, terminams arba biudžetui, gali būti tvirtinami be papildomo susitarimo, tačiau esminiai pakeitimai reikalauja abiejų šalių susitarimo ir atitinkamo pakeitimo įtraukimo į projekto apimtį. |
|  | - Pakeitimų valdymo ir registravimo tvarka: - Bet kuris Projekto dalyvis (Diegėjas, Užsakovas, TP) identifikuoja potencialų TS reikalavimo keitimą; - Potencialų keitimą Diegėjas registruoja pakeitimų valdymo registre, nurodydamas: - Eilės Nr.; - Keičiamo reikalavimo Nr.; - Keičiamo reikalavimo aprašymą; - Siūlomo pakeitimo įgyvendinimo būdą, pagrindimą, argumentus, išaiškinimus; - Keitimo įgyvendinimui reikalingą valandų skaičių; - Keitimo įgyvendinimui reikalingą terminą, nurodant Projekto etapą, kurio metu turėtų būti įgyvendintas keitimas; - Keitimo įgyvendinimui reikalingų resursų sąrašą; - Būsena (Priimta, atmesta, užsakyta, įgyvendinta ir pan.). - Informuoti kitus Projekto dalyvius apie naujai užregistruotą pakeitimą; - Įvertinama pateikta informacija apie keitimą; - Užsakovas priima sprendimą dėl keitimo (ne)įgyvendinimo. - Priimti keitimai yra užsakomi pagal papildomų užsakymų valdymo procedūrą; - Įgyvendinamas keitimas; - Atnaujinama visa susijusi dokumentacija. - Diegėjas gali pasiūlyti savo pakeitimų valdymo tvarką Projekto E-1.1 etapo metu. |
|  | - Jeigu projekto metu išaiškėja, jog Užsakovui reikia atsisakyti kurio nors techninėje specifikacijoje numatyto reikalavimo įgyvendinimo, projekto apimtis gali būti atitinkamai koreguojama. Tokiu atveju į pradinę projekto apimtį gali būti įtraukiami papildomi darbai, įtraukti į pakeitimų registrą, kad būtų išlaikytas numatytas darbų kiekis ir projekto biudžeto vientisumas. Atsisakoma reikalavimų gali būti šiais atvejais: - Jeigu pasikeičia Užsakovo veiklos poreikiai, kuriems aprašyti reikalavimai nebetenka galios; - Jeigu reikalavimui įgyvendinti reikalinga trečioji šalis, su kuria nėra galimybės sudaryti reikiamos sutarties, gauti reikalingos informacijos ar kaip kitaip trečioji šalis trukdys projekto įgyvendinimui. |
|  | - Visos projekto šalių atsakomybės ir vaidmenys yra apibrėžti atsižvelgiant į projekto vykdymo eigą. Diegėjas atsakingas už tinkamą techninės specifikacijos reikalavimų vykdymą, o Užsakovas – už būtinų išteklių (pvz.: prieigos teisių, esamos infrastruktūros) ir savalaikį informacijos suteikimą, bendradarbiavimą. Techninė priežiūra, jeigu tokia dalyvauja Projekte, turi prižiūrėti vykdymo procesą, kad būtų laikomasi visų reikalavimų. |
|  | - Diegėjas privalo atlikti sistemingą testavimą pagal parengtą testavimo planą, užtikrinant, kad sistema veiktų pagal techninę specifikaciją. Priėmimo kriterijai yra aiškiai apibrėžti šioje techninėje specifikacijoje ir tik sėkmingai išlaikius visus testavimus projektas gali būti priimtas. |
|  | - Projekto metu turi būti naudojama Diegėjo pateikta incidentų valdymo informacinė sistema, nebent Diegėjas su Užsakovu suderina savo įrankio naudojimą. Diegėjas privalo užtikrinti reikalingas prieigas Užsakovui tinkamam klaidų, incidentų registracijai bei progreso sekimui. |
|  | - Klaidų ir incidentų registravimas vykdomi naudojant incidentų registravimo informacinę sistemą. Visos problemos, klaidos, defektai turi būti registruojamos ir sprendžiamos pagal nustatytas procedūras, prioritetus ir terminus. |
|  | - Projekto rizikų identifikavimas, vertinimas ir valdymas yra atliekamas pagal iš anksto parengtą rizikų registrą. Projekto eigoje atsiradusios rizikos turi būti nedelsiant įvertintos ir dokumentuotos, o rizikos valdymo strategijos parengtos abiejų šalių susitarimu. |
|  | - Techninėje specifikacijoje išdėstyti reikalavimai ir nuostatos laikytini privalomais, nebent būtų pateiktas oficialus pakeitimo ar paaiškinimo prašymas. Specifikacijos turinys interpretuojamas taip, kad būtų užtikrintas geriausias projekto rezultatas ir aiškus reikalavimų įvykdymas. |
|  | - Diegėjas teikdamas pasiūlymą turi nurodyti visus Projekto įgyvendinimui (savo kaip Diegėjo reikmėms) reikalingus įrankius, įskaitant, bet neapsiribojant, Projekto valdymo įrankiais, duomenų migravimo įrankiais, veiksmų sekų modeliavimo įrankiais ir pan. Nurodydamas siūlomus įrankius, Diegėjas taip pat turi nurodyti ir įtraukti visus su šių įrankių naudojimusi susijusius kaštus į teikiamą finansinį pasiūlymą. |
|  | - Diegėjas teikdamas diegimo paslaugas turi užtikrinti, jog būtų laiku įvertintos su paslaugų teikimu susijusios rizikos (finansinės, valdymo rizikos ir parengti rizikų valdymo planai, t.y., kokia tikimybė, kad ta rizika įvyks, koks jos galimas poveikis ir koks galimas finansinis poveikis) ir informuotas Užsakovas. |
|  | - Tiekėjo bankroto, veiklos vykdymo stabdymo ir kitais panašiais atvejais, Sistemos programinis, išeities, kodas su visomis atliktomis modifikacijomis ir nuosavybės teisėmis turi būti perduotas Užsakovui. |
|  | - Sistemos naudojamos funkcijos turi naudoti kuo mažiau asmens duomenų t.y., asmens duomenys turi būti naudojami tik būtinu atveju. |
|  | - Diegėjas turi imtis deramų priemonių užtikrinant, kad Sistemos naudojama trečių šalių programinė įranga atitinka saugumo reikalavimus keliamus VVS. |
|  | - Duomenų migravimas, įskaitant ir galimą duomenų permigravimą, turi būti baigti iki stabilizacijos pradžios. |
|  | - Diegėjas sutartu periodiškumu, bet ne rečiau kaip kartą per mėnesį, turi pateikti Užsakovui tarpinius Projekto rezultatus. Kiekvieno etapo tarpinių rezultatų pateikimo ir derinimo tvarka turi būti suderinta Projekto vykdymo reglamente. |
|  | - Diegėjas su Užsakovu turi organizuoti periodiškus susitikimus, kurių metu būtų pereinama per Projekto grafiką, rizikas ir atvirus klausimus. Susitikimų periodiškumas turi būti suderintas Projekto vykdymo reglamente, tačiau turi vykti ne rečiau kaip du kartus per mėnesį. |
|  | - Pagal susitartą grafiką turi būti teikiamos reguliarios ataskaitos, kuriuose turi būti atspindėtas visas projekto progresas. Ataskaitos turi apimti atliktų veiklų aprašymą, pasiektus rezultatus, galimus nukrypimus nuo tvarkaraščio ir klaidų / incidentų apžvalgą. Atsiskaitymai tarp šalių turi būti vykdomi pagal numatytas darbų apimtis ir patvirtintas darbų sąmatas. |
|  | - Diegėjas ne rečiau kaip kartą per mėnesį turi parengti projekto pažangos ataskaitą, kurioje turi būti aprašyta (neapsiribojant): - šiuo metu atliekami ir būsimuoju ataskaitiniu laikotarpiu planuojami atlikti darbai; - kiekvieno etapo veiklų įgyvendinimo progresas, statusas, aprašymai, atviri klausimai; - ataskaitinio laikotarpio metu identifikuotos rizikos bei jų suvaldymo priemonės, metodai; - papildomai pateiktų užsakymų suvestinė; - su projekto valdymu susiję klausimai, rekomendacijos; - projekto veiklų grafiko pokyčiai lyginant su buvusiu ataskaitiniu laikotarpiu; - kita reikalinga informacija, susijusi projekto įgyvendinimu. |
|  | - Diegėjas turi užtikrinti tinkamą vidinę komunikaciją, siekiant išvengti pakartotinų klausimų, pakartotinių dokumentų pateikimų ir panašių atvejų / situacijų. |
|  | - Jeigu Projekto metu atsiranda neaiškumai dėl techninėje specifikacijoje įvardintų reikalavimų ar aprašymų, o Užsakovo atstovai neturi galimybės pateikti arba dėl kitų priežasčių nepateikia paaiškinimo, diegėjas privalo pateikti savo interpretaciją, siūlymus ir/ar rekomendacijas tinkamam reikalavimo įgyvendinimui. Užsakovo atstovai turi patvirtinti, ar sutinka su siūlymais ir/ar rekomendacijomis. |
|  | - Jeigu projekto metu atsiranda papildomų reikalavimų ar poreikis esamų reikalavimų pokyčiams, Diegėjas privalo atlikti esamos situacijos analizę, įvardinti problematiką, įvardinti reikalavimus ir aprašyti tokiu pat principu, kaip aprašyta analizės ataskaitoje ir techninėje specifikacijoje, o Užsakovas juos užsako papildomų užsakymų principu. |
|  | - Planuojant Projektą, Projekto grafiką Diegėjas turi suderinti su Užsakovu, kurie darbai turėtų būti vykdomi nuotoliniu būdu, o kurie darbai Užsakovo patalpose / darbo vietoje. |
|  | - Projekto metu įgyvendinti rezultatai turi būti priimami protokolu, pasirašant abiem šalims. Vieno protokolo metu gali būti priimami keli rezultatai. Šalys pasirašydami rezultato įgyvendinimo protokolą patvirtina apie visišką nurodytų rezultatų tinkamą įgyvendinimą. Rezultatas negali būti priimamas dalinai ar nepilnai apimčiai. Jeigu projekte dalyvauja techninė priežiūra, ji turi pateikti raštišką patvirtinimą, kad įgyvendintą projekto rezultatą galima priimti. Negavus patvirtinimo, rezultatai negali būti priimti. |
|  | - Sistemos diegimo suplanuoti etapai (E-1.1 – E-1.6) ir jų rezultatų įgyvendinimas gali vykti lygiagrečiai. Tačiau E-2 sekantis etapas negali būti pradėtas, kol nėra priimamas E-1. |
|  | - Diegėjas gali pasiūlyti savo projekto įgyvendinimo etapų vykdymo eigą, terminus, papildomus įgyvendinamus rezultatus bei etapus, kurie nėra nurodyti 4.2 skyriuje. Tačiau nurodyti rezultatai turi būti įgyvendinti. Taip pat gali būti patikslinti, detalizuoti, papildyti. Diegėjo siūlomi projekto įgyvendinimo terminai negali būti ilgesni už nurodytus. Projekto etapai, rezultatai, jų terminai turi būti detalizuoti, patikslinti ir aprašyti ne vėliau kaip E-1.1. etapo metu. |
|  | Diegėjas turi paskirti konkrečius atsakingus asmenis už paslaugų teikimo sutarties vykdymą ir už komunikaciją su Užsakovas ir apie tai informuoti per 5 darbo dienas nuo paslaugų teikimo sutarties pasirašymo dienos. |
|  | Visi Projekto paslaugų teikimo metu su paslaugų teikimu susiję sudaryti dokumentai ir / ar gauta informacija yra perduodama (įskaitant ir elektroniniu ar skaitmeniniu formatu perduodamus dokumentus ir informaciją) Užsakovui ir yra jo nuosavybė, kurią jis gali naudoti savo nuožiūra, jeigu kiti teisės aktai nenustato kitaip. |
|  | Diegėjas turi parengti susitikimų grafiką kiekvieno Projekto etapo pradžioje, ne vėliau kaip per 1 savaitę nuo etapo pradžios. Jeigu susitikimų grafiko nėra galimybės numatyti visam etapui, tai grafikas turi būti pateiktas bent 3 savaitėm į priekį, o pagrindinių veiklų įgyvendinimas detalizuotas kiek įmanoma tiksliai. |
|  | Sistemos versijos atnaujinimas Sutarties galiojimo laikotarpiu turi būti atliekamas suderinus atnaujinimą su Užsakovu. Versijų naujinimas gali būti atliekamas ne daugiau nei 2 kartus per metus. Jei pats gamintojas reikalauja atlikti naujinimus, galima atlikti ir daugiau versijų naujinimų per metus, kurie turi būti suderinti su Užsakovu. Versijų naujinimo darbai turi būti įskaičiuoti į Pasiūlymo kainą. |
|  | Visos Sistemos dalys ir moduliai turi būti tarpusavyje integruoti ir be papildomo naudotojo veiksmų atsivaizduoti susijusiuose moduliuose (t. y., viename modulyje atlikti klasifikatorių ar kt. informacijos pakeitimai, turi atsispindėti ir kituose moduliuose). Klasifikatorių ar kitų visose Sistemos dalyse naudojamų duomenų apsikeitimai turi vykti realiu laiku. |
|  | Ataskaitų kiekis numatytas iki 10 vnt., kurios turi būti įskaičiuotos į Projekto kainą. Jeigu Projekto metu bus poreikis papildomoms ataskaitoms, jos bus užsakomos papildomų užsakymų principu. |

Projekto vykdymo struktūra

Vykdymo etapai ir numatomi terminai

| Nr. | Etapo pavadinimas | Numatomas terminas |
| --- | --- | --- |
|  | Sistemos diegimas: | Iki 12 mėnesių nuo paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo dienos |
|  | Projekto inicijavimas | Per 1 mėnesį nuo paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo dienos |
|  | Analizė | Per 2 mėnesius nuo E-1.1 etapo pabaigos |
|  | Projektavimas | Per 2 mėnesius nuo E-1.2 etapo pabaigos |
|  | Konfigūravimas | Per 4 mėnesius nuo E-1.3 etapo pabaigos |
|  | Priėmimo testavimas | Pradžia ne vėliau kaip 3 mėnesiai iki E-2 etapo pradžios |
|  | Pasiruošimas paleidimui | Pradžia ne vėliau kaip 3 mėnesiai iki E-2 etapo pradžios |
|  | Stabilizacija | Iki 3 mėnesių nuo E-1 etapo priėmimo dienos |
|  | Garantinis aptarnavimas | 12 mėn. nuo E-2 etapo priėmimo akto pasirašymo dienos |
|  | Papildomų paslaugų teikimas | Viso projekto metu |

Planuojamos projekto veiklos ir rezultatai

| Nr. | Veikla | Veiklos aprašymas | Rezultatas | Rezultato aprašymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Sistemos diegimas: |  |  |  |  |
| - Projekto inicijavimas |  |  |  |  |
|  | - Parengti Projektui reikalingą darbinę aplinką | Užsakovas turi paruošti aplinką, kurioje bus talpinama visa projekto informacija, dokumentacija, rezultatų sekimo priemonės. Užsakovas turi nustatyti prieigos teises, kad Diegėjas ir techninė priežiūra (jeigu dalyvauja projekte) galėtų pasiekti visą reikiamą informaciją, dokumentus ir sekimo priemones. Diegėjas turi įdiegti / parengti rezultatų sekimo įrankius, leidžiančius projekto nariams stebėti progresą ir pasiektus rezultatus. | - Parengta ir pristatyta darbinė Projekto aplinka - Suteiktos prieigos teisės - Sukurti / parengti projekto rezultatų sekimo įrankiai | - Paruošta darbinė projekto aplinka turi apimti intraneto platformą (pvz.: Teams, Confluence), skirtą projekto dokumentacijos ir informacijos centralizuotam valdymui, bei dokumentų valdymo sistemą (pvz., Teams), skirtą dokumentų saugojimui ir keitimuisi. - Visiems Projekto dalyviams suteiktos prieigos teisės. Projekto rezultatų sekimo įrankiai turi suteikti galimybę peržiūrėti veiklas, terminus, įvykdytas užduotis ir pasiektus etapus. Naudojami įrankiai turi leisti kurti, peržiūrėti ir dalintis progresu su visais Projekto dalyviais. |
|  | - Parengti Projekto vykdymo reglamentą - (toliau – Reglamentas) | Diegėjas turi parengti projekto Reglamentą. Reglamentas turi būti parengtas ir suderintas su Užsakovu per 1 mėnesį nuo paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo dienos. Reglamentas turi būti suderinti su Užsakovu. | - Parengtas Reglamentas | Reglamentas turi apimti (neapsiribojant): - Projekto valdymo metodologiją, pagrindinius principus; - Projekto planą, įskaitant detalų darbų grafiką, kuriame turi būti numatyti Diegėjo ir Užsakovo darbai, tiksliai įvardinta Projekto etapų vykdymo terminai ir išsidėstymas laike; - Projekto dalyvius ir jų atsakomybes, dalyvių keitimo tvarką; - Projekto rizikų valdymo planą, priemones, atsakingus asmenis; - komunikacijos planą, kuriame būtų tiksliai įvardinta (neapsiribojant), kokiomis priemonėmis ir per kokius asmenis vyks komunikacija; - kokybės užtikrinimo planą; - dokumentų pateikimo ir derinimo tvarką; - kiekvieno etapo rezultatų bei tarpinių rezultatų pateikimo ir derinimo tvarką; - klausimų/atsakymų (pavyzdžiui, analizės etapo metu kylančių klausimų ir jiems skirtų atsakymų) pateikimo ir derinimo tvarką; - reikalingų modifikacijų valdymo ir papildomų paslaugų užsakymų teikimo tvarką / procedūrą su aiškiomis taisyklėmis kaip bus nustatomos ir apskaitomos Papildomos paslaugos, kaip bus nustatomas Užsakymo įgyvendinimui reikalingas valandų kiekis, kaip bus fiksuojami žodiniai užsakymai ir vystymo paslaugos; - licencijavimo modelį, įskaitant licencijų tiekimo grafiką; - Projekto valdymo įrankiai; - kitą projekto valdymui aktualią informaciją. |
|  | - Parengti Projekto grafiką - (toliau – grafikas) | Diegėjas turi parengti detalų projekto grafiką, apimantį visas numatytas veiklas, jų terminus ir reikalingus resursus. Grafikas turi būti reguliariai atnaujinamas, atsižvelgiant į projekto eigą ir pokyčius. | - Parengtas Grafikas | - Projekto grafikas sukuriamas naudojant pasirinktą planavimo įrankį (pvz., Microsoft Project) ir talpinamas darbinėje projekto aplinkoje. Diegėjas privalo atnaujinti grafiką pagal esamą projekto būklę ir veiklų progresą, pateikiant informaciją apie veiklų užbaigtumą, pasiektus etapus ir terminų pasikeitimus. Reguliarus grafiko atnaujinimas atliekamas pagal susitarimą su Užsakovu (pvz., kas savaitę, bet ne rečiau kaip du kartus per mėnesį). |
|  | - Parengti reikalavimų atsekamumo matricą (angl. requirements traceability matrix) | - Diegėjas turi parengti ir reguliariai atnaujinti reikalavimų atsekamumo matricą (suderintu dažnumu). - Reikalavimų atsekamumo matricos šablonas turi būti suderinti su Užsakovo. | - Parengta reikalavimų atsekamumo matrica | - Reikalavimų atsekamumo matrica turi apimti (neapsiribojant) visus šioje techninėje specifikacijoje numatytus reikalavimus ir Projekto etapus bei jų eigos statusus: - Analizuojama; - baigta analizė; - projektuojama; - baigtas projektavimas; - programuojama; - testuojama vidinio testavimo metu; - testuojama priėmimo testavimo metu; - ištestuota; - ir t.t. - Reikalavimų atsekamumo matricoje turi atsispindėti statusas su žyme, ar konkretus reikalavimas yra išpildytas. Prie kiekvieno išpildyto reikalavimo Užsakovas turi pateikti sutikimą, kuris abiejų šalių sutarimu reikštų patvirtinimą dėl reikalavimo įvykdymo. - Diegėjas gali pasiūlyti savo eigos statusus, būsenas bei jų pildymo tvarką ir principus. |
|  | - Parengti dokumentacijos matricą | - Diegėjas turi sukurti Projekto metu rengiamų dokumentacijų matricą, kurioje būtų nurodyti visi būtini parengti dokumentai, jų numeriai, pavadinimai, galutinės įgyvendinimo datos ir statusas. | - Sukurta dokumentacijos matrica | - Sukurti dokumentacijos matricą naudojant patogų ir aiškų formatą, kurio struktūroje pateikiama: - dokumento numeris; - pavadinimas; - galutinė įgyvendinimo data; - įgyvendinimo statusas (laukiama, ruošiama, pateikta derinimui, įvykdyta). - Ši matrica talpinama darbinėje projekto aplinkoje, suteikiant galimybę visiems projekto dalyviams vienoje vietoje matyti dokumentacijos parengimo eigą ir statusą. Diegėjas gali pasirinkti atvaizdavimo būdą, tačiau jis turi atitikti pagrindinius reikalavimus ir leisti efektyviai stebėti dokumentacijos pažangą ir užtikrinti terminų laikymąsi. |
|  | - Parengti pakeitimų valdymo registrą | - Diegėjas turi sukurti reikalavimų pakeitimų valdymo (angl. change request) registrą, kurioje būtų pateikti visi pateikti pakeitimų prašymai, jų būklė ir įgyvendinimo statusas, siekiant užtikrinti aiškų ir struktūruotą pakeitimų valdymą Projekto metu. | - Sukurta pakeitimų valdymo registras | - Pakeitimų valdymo registras turi apimti visus pateiktus pakeitimų prašymus su tokiais elementais: - prašymo numeris; - susijusio reikalavimo ar TS punkto numeris; - aprašymas; - pateikimo data; - atsakingas asmuo; - patvirtinimo būklė (patvirtinta, atmesta, svarstoma); - numatoma įgyvendinimo data; - įgyvendinimo statusas (planuojama, vykdoma, įvykdyta). - Matrica talpinama darbinėje projekto aplinkoje, suteikiant galimybę projekto dalyviams matyti ir stebėti visus vykdomus pakeitimus, jų būklę ir atsakingus asmenis. Diegėjas gali pasiūlyti savo atvaizdavimo struktūrą, tačiau ji turi užtikrinti aiškų ir lengvai prieinamą pakeitimų valdymo procesą. |
|  | - Parengti rizikų registrą | - Diegėjas turi sukurti rizikų registrą, kuriame būtų įvardintos visos identifikuotos rizikos, jų vertinimas ir valdymo planai, siekiant užtikrinti rizikų kontrolę Projekto metu. | - Sukurtas rizikų registras | - Rizikų registras turi apimti visus galimus projekto rizikos faktorius su šiais elementais: - rizikos numeris; - aprašymas; - rizikos kategorija; - tikimybė; - poveikis projektui; - rizikos vertinimo balas; - atsakingas asmuo; - prevencijos ir reakcijos veiksmai; - rizikos valdymo statusas (valdomas, vykdomas, uždarytas). - Registras talpinamas darbinėje projekto aplinkoje, suteikiant galimybę projekto dalyviams nuolat stebėti ir valdyti projekto rizikas. Diegėjas gali pasiūlyti savo registrui tinkamą struktūrą, tačiau ji turi užtikrinti aiškų ir patogų rizikų sekimo ir vertinimo procesą. |
| - Analizė |  |  |  |  |
|  | - Detalizuoti reikalavimus, paruošti ir suderinti detalios analizės dokumentą (toliau – DAD) | - Diegėjas turi atlikti visų šioje techninėje specifikacijoje numatytų reikalavimų analizę, organizuoti susitikimus papildomos informacijos surinkimui, prašyti Užsakovo papildomos informacijos, nagrinėti Užsakovo pateiktą informaciją, remiantis gerąja praktika teikti Užsakovui siūlymus ir klausimus bei paruošti detalios analizės dokumentą. Diegėjas turi parengti Sistemos demonstracinę aplinką, atlikti demonstracinės aplinkos pristatymą ir esant poreikiui apmokyti naudotojus naudotis demonstracine aplinka. Atitinkamas teises turintys naudotojai, kurie turės būti suderinti Projekto metu, turi turėti galimybę naudotis demonstracine aplinka. | - Detalios analizės dokumentas - Parengta demonstracinė aplinka | Detalios analizės dokumentas turi apimti (neapsiribojant): - parengtą loginę architektūrą, kuri turi apimti (neapsiribojant): - architektūros schemą pagal sluoksnius (lygius); - architektūros schemą pagal modulius; - integracines sąsajas (API aprašymą). - aprašymą kaip funkciniai ir nefunkciniai reikalavimai bus įgyvendinti (reikalavimo atkartojimas nėra laikomas tinkamu išsamiu aprašymu). Analizės metu turi būti nagrinėjami Užsakovo atliekami aktualūs procesai ir parengiama šių procesų atlikimo analizė, įvardinant (bet neapsiribojant) ar konkretus reikalavimas yra siūlomo sprendimo standartas, modifikacija ar papildomai programuojamas. Procesai priklausomai nuo sprendimo gali kisti, tačiau proceso rezultatas turi būti ne prastesnės kokybės ir turi atitikti visus keliamus reikalavimus; - aprašytas integracines sąsajas ir funkcinį integravimą; - ataskaitų ir dokumentų paketą; - reikalingų preliminarių naudotojų rolių sąrašą; - siūlomam sprendimui reikalingų modifikacijų sąrašą. - Diegėjas turi parengti demonstracinę aplinką. - Visi identifikuoti reikalavimų pakeitimai turi būti registruojami pakeitimų valdymo registre. |
| - Projektavimas |  |  |  |  |
|  | - Parengti projektavimo dokumentaciją | - Diegėjas, detalizavęs pateiktus funkcinius, nefunkcinius ir kitus reikalavimus, turi parengti šių reikalavimų įgyvendinimo detalųjį aprašymą. Diegėjas taip pat turi parengti modifikacijų duomenų struktūros žemėlapį duomenų bazės lygmenyje. | - Projektavimo dokumentacija | Diegėjo pateikta projektavimo dokumentacija turi aprašyti detalios analizės dokumente nurodytų reikalavimų realizaciją. Dokumentas turi apimti (neapsiribojant): - Architektūros aprašymą: aplikacijos sluoksnis, veiklos logikos sluoksnis, integracijų sluoksnis, saugumas. - detalizuotų reikalavimų realizavimo aprašymą (pateikiant detalias nuorodas į Sistemos funkcijas, kurių pagalba bus įvykdoma funkcija ar veiksmas, ekraninis vaizdas, taikomos taisyklės ar apribojimai bei kita susijusi informacija); - informaciją, ar reikalavimų realizavimas yra įgyvendinimas standartinėje apimtyje, ar yra atliekama Sistemos modifikacija, ar yra įgyvendinamas reikalavimo pakeitimas (angl. change request); - modifikuojamo funkcionalumo techninę specifikaciją; - Sistemos parametrų, dokumentų, ataskaitų aprašymą; - integracines sąsajas tarp Sistemos ir jų valdymo bei diegimų sričių ir jų aprašymą (įskaitant ir laikinąsias duomenų mainų sąsajas, reikalingas diegimo metu / pereinamuoju periodu); - modifikacijų duomenų struktūros žemėlapis, kuris turi apimti duomenų objektą, objekto atributus ir kita reikalingą informaciją; - rolių ir jų teisių matricą, kurioje būtų aprašymą, kuris turi apimti visų rolių sąrašą, jų aprašymą bei tikslą. Turi būti parengta matrica ir nurodyta, kokios tiksliai funkcijos ir teisės suteikiamos naudotojams ir / ar naudotojų grupėms. Visi identifikuoti reikalavimų pakeitimai turi būti registruojami pakeitimų valdymo registre. |
|  | - Parengti ir suderinti duomenų migravimo planą | - Diegėjas turi parengti duomenų migravimo planą, apimantį migravimo strategiją ir skirtą užtikrinti teisingą ir efektyvų duomenų perkėlimą į Sistemą, išlaikant duomenų vientisumą ir tapatumą. | - Duomenų migravimo planas | Duomenų migravimo planas turi apimti (neapsiribojant): - duomenų migravimo darbų eigos planą; - esamų informacinių sistemų „užšaldymo“ veiksmų planą; - duomenų migravimo apimties įvertinimą; - duomenų migravimo pradžios ir pabaigos fiksavimo sąlygas; - duomenų konvertavimo, reikalingų atlikti duomenų transformacijų ir migravimo priemonių aprašymą. - duomenų perkėlimo formatus; - Projekto dalyvių atsakomybes. |
| - Konfigūravimas |  |  |  |  |
|  | - Parengti reikalingas aplinkas ir aplinkų aprašymus | - Diegėjas yra atsakingas už visų aplinkų (demonstracinės, testavimo, mokymų, vystymo, produkcinės ir kt.) parengimą ir prisiima visas rizikas ir išlaidas, susijusias su aplinkų parengimu (įskaitant: diegimą, duomenų bazių parengimą). Projektui pasibaigus, esant poreikiui Diegėjas perduoda aplinkas Užsakovui eksploatuoti. Diegėjas turi parengti ir pateikti visų reikalingų aplinkų aprašymą. - Už aplinkų suteikimą atsakingas Užsakovas. | - Parengtos aplinkos: - Demonstracinė (DEMO); - Vystymo (DEV); - Testavimo (TEST); - Mokymų (MOK); - Produkcinė (PROD); - Kt. - Kiekvienos aplinkos aprašymas | - Diegėjas yra atsakingas už aplinkos parengimą, kurią suteiks Užsakovas. - Sistemos aplinkų aprašyme turi būti nurodytos, kokios aplinkos ir kokiu tikslu bus naudojamos, taip pat turi būti aprašyta aplinkos konfigūravimo ir paleidimo instrukcija, sudarytas aplinkos valdymo ir įjungimo / išjungimo planas bei paskirstytos atsakomybės. - Užsakovas pateikia aplinkas. |
|  | Atlikti reikalingus konfigūravimus ir modifikavimus | Diegėjas turi atlikti Sistemos konfigūravimus ir modifikavimus pagal projekto specifikacijoje apibrėžtus reikalavimus. Diegėjas turi parengti vystymo aplinką pilna apimtimi, įskaitant ir duomenų bazių parengimą. Vadovaudamasis suderinta projektavimo dokumentacija, Diegėjas turi atlikti reikalingus konfigūravimo ir modifikavimo darbus, įdiegti technologinius komponentus ir naudotojų aplinkas. - Užduotis bus laikoma atlikta, kai bus atliktas funkcinis (vidinis) testavimas ir su Užsakovu suderinta funkcinio (vidinio) testavimo ataskaita. Sistemos kūrimo ir testavimo metu turi būti naudojami testiniai duomenys. | - Įvykdyti konfigūravimai ir modifikavimai - Funkcinio (vidinio) testavimo ataskaita | Konfigūravimai ir modifikavimai apima visų reikalingų nustatymų atlikimą sistemoje, funkcionalumų pritaikymą kliento procesams, sistemų integracijos įgalinimą, naudotojų sąsajos personalizavimą, ataskaitų bei rodiklių kūrimą ir kitus susijusius pakeitimus. Kiekviena modifikacija turi būti dokumentuota ir pateikiama ataskaitose. Visi atlikti konfigūravimai turi atsispindėti reikalavimų atsekamumo matricoje bei kitose Projekto aplinkos vietose, kad klientas ir techninė priežiūra (jeigu dalyvauja Projekte) galėtų stebėti atliktų darbų progresą ir rezultatus. Funkcinio (vidinio) testavimo ataskaita turi apimti (neapsiribojant): - Diegėjo atlikto funkcinio (vidinio) testavimo rezultatų aprašymą įtraukiant aprašytus detalius vidinio testavimo scenarijus ir jų rezultatus; - suderintus su Užsakovo aktyviai testuojamus reikalavimus; - Diegėjo atlikto nefunkcinių reikalavimų testavimo rezultatų aprašymą. |
|  | Parengti funkcinio (vidinio) testavimo ataskaitą | - Diegėjas turi parengti ir su Užsakovu suderinti funkcinio (vidinio) testavimo ataskaitą. | - Funkcinio (vidinio) testavimo ataskaita | Funkcinio (vidinio) testavimo ataskaita turi apimti (neapsiribojant): - funkcinio (vidinio) testavimo atlikimo principus; - testavimo klaidų fiksavimo principus; - funkcinio (vidinio) testavimo scenarijų rengimo principus. |
|  | Parengti įvedimo į eksploataciją planą | - Diegėjas turi parengti įvedimo į eksploataciją planą, skirtą aprašyti darbo su Sistema pradžią, stabilizacijos eigą bei darbus, kurie turi būti atlikti perkeliant sprendimą į produkcinę aplinką. | - Įvedimo į eksploataciją planas | Įvedimo į eksploataciją planas turi apimti (neapsiribojant): - pasirengimo stabilizacijai aprašymą; - papildomas sąlygas stabilizacijos pradžiai ir pabaigai fiksuoti; - stabilizacijos eigos aprašymą (trukmė, detalus veiksmų planas, klaidų / trūkumų registravimo, taisymo procedūros, dalyvių atsakomybės); - reikalingų išteklių aprašymą; - stebėsenos / monitoringo taisykles. |
|  | Parengti naudotojų instrukcijas | Diegėjas turi parengti naudotojų instrukcijas iki priėmimo testavimo pradžios. - Instrukcijos gali būti parengtos tiek tekstine skaitmenine forma, tiek vaizdo medžiaga naudotojui. | - Naudotojų instrukcijos | Naudotojų instrukcijose numatyti instruktavimo paslaugos eigą (paslaugos teikimo proceso aprašymą), atsakomybių išskyrimą ir kitus paslaugos teikimo principus. Naudotojų instrukcijos turi būti parengtos pagal Sistemos diegimo sritis. Instrukcijos turi būti detalios ir išsamios. Instrukcijos turi apimti, visas funkcines sritis, pateikiant reikiamas iliustracijas. Instrukcijos turi būti pateiktos nuosekliai pagal procesus. Instrukcijos turi apimti ir administravimo procesus, pavyzdžiui, naudotojų autentifikacija. Instrukcijos taip pat turi apimti testavimo instruktavimo medžiagą. |
|  | Parengti administratorių instrukcijas | Diegėjas turi parengti administratorių instrukcijas iki administratorių instruktavimo pradžios. - Instrukcijos gali būti parengtos tiek tekstine skaitmenine forma, tiek vaizdo medžiaga naudotojui. | - Administratorių instrukcijos | Administratorių instrukcijose numatyti instruktavimo paslaugos eigą (paslaugos teikimo proceso aprašymą), atsakomybių išskyrimą ir kitus paslaugos teikimo principus. Administratorių instrukcijos turi būti parengtos pagal Sistemos funkcinius komponentus. Instrukcijos turi būti detalios ir išsamios. Instrukcijos turi apimti (neapsiribojant): - saugumo reikalavimus; - Sistemos integracijų nustatymų, konfigūravimo ir valdymo instrukcijas; - įdiegimo instrukciją; - nustatymų valdymą (neapsiribojant): - konfigūracinių elementų aprašymą; - parametrų (taisyklių, nustatymų) apibrėžimą; - pakeitimų tvarkos (taisyklių ir apribojimų) aprašymą. - Administravimo ir priežiūros valdymą, kurioje Diegėjas turi: - aprašyti kiekvienos dienos operacijų ir priežiūros procesus taip, kad juos būtų galima atlikti be Diegėjo įsikišimo; - aprašyti visus pagrindinių žurnalų (log) įrašų tipus bei kur juos rasti ir kaip interpretuoti. - atsarginių kopijų darymo ir atstatymo instrukciją; - instrukcija turi būti tiek detali, kad pagal ją būtų galima padaryti atsarginę kopiją ir atstatyti Sistemą be Diegėjo įsikišimo; - atstatymo procedūra turi pateikti instrukcijas kaip atstatyti duomenis / Sistemą į jos normalią veikimo būseną. - naujos darbo vietos paruošimą; - skirtingų sistemos aplinkų (pavyzdžiui, instruktavimo, testavimo) aprašymą ir valdymą; - stebėjimo ir monitoringo procesus; - reikalingų resursų poreikį (augimą) metams; - testavimo instruktavimo medžiagą. |
|  | Atlikti naudotojų instruktavimą | Diegėjas turi instruktuoti būsimus naudotojus. Detalūs reikalavimai naudotojų instruktavimui yra aprašyti šio dokumento 4.7.1 skyriuje. Diegėjas, parengia instruktavimo planą, kuriame nurodo instruktavimo procedūrą, tvarką, grafiką, temas ir kitą aktualią informaciją. Diegėjas, pagal instruktavimo plane suderintą procedūrą ir tvarką, turi apmokyti būsimus naudotojus. Diegėjas turi parengti veikiančią instruktavimo aplinką (instruktavimui naudojamą Sistemos versiją) bei naudotojų instruktavimo medžiagą. Turi būti galimybė instruktavimo aplinką (instruktavimui naudojama Sistemos versiją), naudoti ir po instruktavimo pabaigos (atliekant kitų naudotojų instruktavimą). | - Sudarytas instruktavimo planas | Plačiau naudotojų instruktavimo rezultatas aprašytas 4.7.1 skyriuje. |
|  | Atlikti administratorių instruktavimą | Diegėjas turi instruktuoti būsimus administratorius. Detalūs reikalavimai naudotojų instruktavimui yra aprašyti šio dokumento 4.7.2 skyriuje. Diegėjas, pagal instruktavimo plane suderintą procedūrą ir tvarką, turi apmokyti būsimus administratorius. Diegėjas turi parengti veikiančią instruktavimo aplinką (instruktavimui naudojamą Sistemos versiją) bei administratorių instruktavimo medžiagą. | - Instruktuoti administratoriai | Plačiau administratorių instruktavimo rezultatas aprašytas 4.7.2 skyriuje. |
| - Priėmimo testavimas |  |  |  |  |
|  | - Parengti priėmimo testavimo planą | - Diegėjas turi parengti detalų priėmimo testavimo planą, kuriame būtų nurodyti visi testavimo etapai, tikslai, kriterijai, metodai ir atsakomybės, užtikrinant sėkmingą sistemos priėmimą. - Diegėjas pagal reikalavimus testavimo eigai turi parengti priėmimo testavimo planą. - Priėmimo testavimo plane turi būti įvardinta, jog testavimo metu yra testuojamas atitikimas funkciniams ir nefunkciniams reikalavimams. - Priėmimo testavimo planas taip pat turi apimti Diegėjo parengtus testavimo scenarijus. - Diegėjas turi įsivertinti Užsakovo naudotojų mokymus, jog būtų atliktas priėmimo testavimas. | - Parengtas priėmimo testavimo planas | - Priėmimo testavimo planas turi apimti visus Sistemos testavimo etapus, įskaitant funkcinius, nefunkcinius, integracijos ir naudotojų priėmimo testus. Plane turi būti nurodyti: - priėmimo testavimo planavimo (pasirengimo testavimui), vykdymo (įvertinant ir pakartotinį testavimą), rezultatų priėmimo (apibrėžiant įvertinimo kriterijus), klaidų šalinimo procesų aprašymą; - testavimo principų aprašymą; - testavimui reikalingų išteklių aprašymą; - aprašymą, kokios funkcinės sritys, kokiu eiliškumu turi būti testuojamos; - testavimo dalyvių atsakomybių aprašymą; - testavimo scenarijų aprašymo šabloną, nurodant testavimo eigą ir testavimo metu reikiamus pasiekti rezultatus. - Dokumentas talpinamas darbinėje projekto aplinkoje, suteikiant prieigą visiems projekto dalyviams, įskaitant klientą ir techninę priežiūrą (jeigu dalyvauja Projekte), kad būtų užtikrintas testavimo proceso skaidrumas ir pasirengimas priėmimo etapui. - Iki priėmimo testavimo Diegėjas turi parengti pirmines naudotojų instrukcijų versijas ir atlikti testuojančiųjų apmokymą. |
|  | - Klaidų šalinimo planas | Diegėjas turi parengti detalų klaidų šalinimo planą, kuriame būtų nurodyta klaidų identifikavimo, klasifikavimo, prioritetų nustatymo ir sprendimo eiga, siekiant užtikrinti efektyvų klaidų valdymą Projekto metu. | - Klaidų šalinimo planas | Klaidų šalinimo planas turi apimti klaidų registravimo, analizės, prioretizavimo ir sprendimo veiksmus. Klaidų šalinimo planas turi apimti (neapsiribojant): - klaidos apibrėžimą; - klaidos šalinimo terminus; - klaidų registravimo įrankius; - klaidų klasifikavimo principus; - už klaidos šalinimą atsakingus asmenis bei kita susijusią informaciją. Planas talpinamas darbinėje projekto aplinkoje. |
|  | - Dalyvauti priėmimo testavime | Diegėjas turi dalyvauti priėmimo testavime, užtikrinant, kad visos Sistemos funkcijos veikia pagal reikalavimus, bei parengti informacinę sistemą (pvz. Jira) incidentų registravimui, skirtą efektyviam incidentų identifikavimui, registravimui ir sekimui. Diegėjas pagal suderintą priėmimo testavimo planą turės fiziškai arba nuotoliniu būdu dalyvauti Sistemos testavime, teikti konsultacijas, kaip turi būti testuojamas veiksmas / funkcija / operacija pagal suderintus testavimo scenarijus, kuriuos pateiks Užsakovas, išsakyti savo komentarus ir siūlymus dėl rekomenduojamo klaidos kritiškumo lygio, informuoti testavimo dalyvius apie klaidos šalinimo terminą. Visa informacija apie klaidų kritiškumo lygį, jos šalinimo terminus, šalinimo eigą ir priskirtus atsakingus asmenis turės būti registruojama incidentų registravimo IS. | - Dalyvauta priėmimo testavime - Incidentų registravimo informacinė sistema | - Priėmimo testavimo metu diegėjas turi aktyviai dalyvauti testuojant Sistemos funkcionalumus, fiksuoja bet kokius incidentus ar neatitikimus. - Įdiegti incidentų registravimo informacinę sistemą siekiant centralizuotai valdyti ir dokumentuoti visas identifikuotas klaidas. Sistema turi apimti tokias funkcijas: - identifikavimo numeris; - aprašymas; - prioritetas (aukštas, vidutinis, žemas); - būklė (laukiama, vykdoma, uždaryta); - atsakingi asmenys; - sprendimo terminas; - pastabos. - Turi būti suteiktos prieigos visiems projekto dalyviams efektyviam registravimui, stebėjimui ir valdymui testavimo bei kituose projekto etapuose. - To paties funkcionalumo testavimas bus atliekamas, kol funkcija veiks tinkamai, t .y., pagal nustatytus reikalavimus. |
|  | - Šalinti aptiktas klaidas | - Diegėjas, pagal testavimo klaidų registravimo sistemoje užregistruotą informaciją ir parengtą klaidų šalinimo planą, turės šalinti visas užregistruotas klaidas ir neatitikimus, nustatytus testavimo etapo metu. Taip pat turės parengti testavimo ataskaitą, kurioje pateikiama pagrindinė informacija apie testavimo metu užfiksuotas klaidas. | - Pašalintos visos priėmimo testavimo metu užregistruotos klaidos - Testavimo ataskaita | - Pašalintos visos (pagal suderintą klaidų šalinimo planą) testavimo etapo metu aptiktos ir užregistruotos klaidos bei neatitikimai keliamiems reikalavimams, atliktas pakartotinis testavimas ir parengta testavimo ataskaita. |
| - Pasiruošimas paleidimui |  |  |  |  |
|  | - Atlikti našumo testavimą | Diegėjas turės atlikti našumo testavimą atsižvelgiant į keliamus reikalavimus. Diegėjas turi parengti našumo testavimo scenarijus. Atliekant našumo testavimą Diegėjas yra atsakingas už sąlygų sėkmingam našumo testavimui sukūrimą (pavyzdžiui, Diegėjas turės automatiniu būdu sugeneruoti našumo testavimui reikalingus duomenis, paruošti automatines duomenų sukėlimo priemones, kurių pagalba bus atliktas našumo testavimas ir pan.). Diegėjas testuojant greitaveiką turės ištestuoti bent 5 paprastas ir 5 suvestines ataskaitas. Našumo testavimas turės būti atliktas produkcinėje aplinkoje. | - Našumo testavimo ataskaita | Našumo testavimo ataskaita turi apimti (neapsiribojant): - našumo testavimo parametrų aprašymą; - atlikto našumo testavimo rezultatų aprašymą (pateikiant tikslias rekomendacijas apie tai, kokie infrastruktūros bei Sistemos parametrai turi būti užtikrinami, kad tenkintų iškeltus reikalavimus). |
|  | - Atlikti saugumo testavimą | Diegėjas turės atlikti saugumo testavimą atsižvelgiant į keliamus reikalavimus. Atliekant saugumo testavimą Diegėjas yra atsakingas už sąlygų sėkmingam saugumo testavimui sukūrimą. Saugumo testavimas turės būti atliktas produkcinėje aplinkoje. Diegėjas turi parengti ir su Užsakovu suderinti saugumo testavimo scenarijų sąrašą. Turės būti suderinti iki 10 saugumo testavimo scenarijų. Saugumo testavimo scenarijai turės būti testuojami tol, kol bus pašalintos visos aptiktos saugumo klaidos. Diegėjas įsipareigoja atlikti visus taikomus saugumo patikrinimus, programinės įrangos pažeidžiamumams nustatyti naudoti tiek statinius, tiek dinaminius saugos patikrinimus. Turi būti atlikti bent jau: - įsilaužimo testai (angl. Penetration Testing) – galimų įsilaužimo scenarijų̨ įgyvendinimas ir produkto atsako stebėsena; - pažeidžiamumų̨ skenavimai (angl. Vulnerability Scan) – ištestuoti pagal iš anksto žinomus, galimai nesaugius sistemos komponentus ir konfigūracijas, vykdant iš anksto nustatytus atakos modelius; - atsitiktinių duomenų̨ testai (angl. Fuzz Testing, Fuzzing) – atsitiktinių įvesties duomenų̨, kuriems apdoroti nenumatyta sukurta sistema, generavimas ir įvedimas, siekiant kompromituoti sistemos vientisumą̨. | - Saugumo testavimo ataskaita | Saugumo testavimo ataskaita turi apimti (neapsiribojant): - saugumo testavimo parametrų aprašymą; - saugumo testavimo scenarijų aprašymą; - saugumo testavimo rezultatų aprašymą (pateikiant tikslias rekomendacijas apie tai, kokie infrastruktūros bei parametrai turi būti užtikrinami, kad Sistema tenkintų iškeltus reikalavimus); - Diegėjo atlikto CWE/SANS 25 dažniausios programavimo klaidos (naujausia versija) testavimo rezultatų aprašymą; - Diegėjo atlikto OWASP TOP 10 pažeidžiamumų vertinimo rezultatų (naujausia versija), pagal kiekvieną nurodytą sritį, aprašymą: - duomenų validacija ir kodavimas; - autentifikacija ir sesijų valdymas; - prieigos valdymas; - klaidų valdymas; - registravimas; - sąsajos su išorinėmis sistemomis; - kriptografija; - pasiekiamumas; - saugi konfigūracija; - platformų, duomenų bazių ir infrastruktūros saugumas. |
|  | - Atlikti duomenų migravimą | Parengus Sistemos priemones, Diegėjas turės migruoti duomenis iš esamų sistemų į VVS, išlaikant duomenų vientisumą ir tapatumą. Užsakovas duomenis turės užpildyti į Diegėjo pateiktus migravimo šablonus. Diegėjas turi užtikrinti, kad perkeliama visa / pilna informacija, t. y., turės atlikti pateiktos informacijos pilnumo patikrinimą (pavyzdžiui, ar visi pateikti duomenys yra perkelti, kt.). Turi būti numatyti skirtingi migravimo būdai (pavyzdžiui, atvirų ir suminių įrašų migravimas). Į VVS turi būti importuoti Bendrovės šiuo metu naudojami duomenys. - Užduotis bus laikoma atlikta, kai bus patvirtinta Užsakovo, kad duomenys buvo sukelti korektiškai. | - Duomenų migravimo ataskaita | Duomenų migravimo ataskaita turi apimti (neapsiribojant): - kiek ir kokių duomenų buvo perkelta; - duomenų perkėlimo rezultatus; - perkeltų duomenų teisingumo patikrinimo rezultatus ir duomenų migravimo pabaigos (priėmimo) kriterijų įvertinimą; - pasiūlymus duomenų teisingumo, pilnumo klaidų taisymams; - išvadas ir / ar rekomendacijas (susijusiomis su perkeltų duomenų tolimesniu naudojimu). |
|  | - Atlikti likučių perkėlimą | - Jei Sistemos paleidimas numatomas ne metų pradžioje, papildomai turi būti atliekamas likučių perkėlimas mėnesio pradžiai ir pabaigai. | - Į Sistemą įkelti duomenų likučiai reikalingai datai | - Įkelti aktualūs duomenų likučiai |
|  | - Atlikti diegimą ir konfigūravimą | - Diegėjas atlieka Sistemos diegimą ir konfigūravimą Bendrovėje. | - Patvirtintas modulio diegimo paslaugų perdavimo-priėmimo aktas | - Sistemos diegimo paslaugų perdavimo-priėmimo aktas pasirašomas Užsakovo ir Diegėjo. |
| - Stabilizacija |  |  |  |  |
|  | - Parengti atstatymo planą | - Diegėjas turi parengti Sistemos atstatymo planą, kuris turi būti suderintas ne vėliau, nei iki paleidimo gamybinėje aplinkoje. | - Atstatymo planas | Atstatymo planas turi apimti (neapsiribojant): - atstatymo aprašymą; - atstatymo terminus; - atstatymo eigos aprašymą; - specifinius veiksmus Sistemoje po jos atstatymo; - testavimo eigą po atstatymo. |
|  | - Dalyvauti Sistemos stabilizacijoje, šalinti nustatytas klaidas | Stabilizacijos etapo metu VVS yra pradedama realiai naudoti veikloje, su tikrais duomenimis ir resursais. Stabilizacijos etapas yra skirtas padėti Užsakovui efektyviai pradėti naudotis Sistema kaip įmanoma sklandžiau. Stabilizacija turi prasidėti atlikus priėmimo testavimą, paleidus Sistemą realiai naudojamoje aplinkoje ir tik tuo atveju, jei priėmimo testavimo metu nėra randama nei viena aukšto ir / ar vidutinio lygio klaida. Kitų, žemo lygio klaidų, taisymas turės būti suderintas su Užsakovu. Diegėjas visos stabilizacijos metu turi skirti reikiamą kiekį savo darbuotojų (konsultantų), kurie fiziškai arba nuotoliniu būdu dalyvautų pradedant dirbti su Sistema ir būtų atsakingi už pagalbos teikimą Bendrovės darbuotojams jų darbo vietoje. Diegėjas pagal suderintą klaidų šalinimo grafiką turi šalinti visus suderintos Sistemos funkcionalumo trūkumus, užregistruotus incidentų valdymo IS. | - Patvirtintas VVS priėmimo ir tinkamumo eksploatuoti aktas, su žyma „Galutinis Sistemos perdavimas“, nurodant, kad VVS yra sukurta ir tinkama eksploatuoti ir galutiniai perduodama Užsakovui. Aktas pasirašomas Užsakovo ir Diegėjo | Baigiama stabilizacija, kuri įforminama Diegėjo pateiktu ir suderintu perdavimo–priėmimo aktu. VVS priimama tik tada, kai stabilizacija yra atlikta sėkmingai, t. y., nėra surastos, arba yra surastos ir ištaisytos visos neesminės / svarbios klaidos. Klaidos taisomos tokia pat tvarka, kaip garantinio aptaravimo metu. |
| - Garantinis aptarnavimas |  |  |  |  |
|  | - Parengti garantinio aptarnavimo planą | - Diegėjas turi parengti garantinio aptarnavimo planą. Planas turi būti suderintas ne vėliau, nei iki Sistemos paleidimo gamybinėje aplinkoje. | - Garantinio aptarnavimo planas | Garantinio aptarnavimo planas turi apimti (neapsiribojant): - Diegėjo atsakomybės ir darbai; - pokyčių, rizikų, problemų valdymo tvarkos; - optimalus komunikacijos planas. |
|  | Teikti garantinio aptarnavimo paslaugas | - Diegėjas garantinio aptarnavimo metu turi teikti Sistemos garantinio aptarnavimo paslaugas ir užtikrinti kokybės garantiją. Reikalavimai garantiniam aptarnavimui detalizuojami 5.2 skyriuje. | - Garantinio aptarnavimo paslaugų perdavimo – priėmimo aktas | Baigiamas Sistemos garantinio aptarnavimo etapas, kuris įforminamas Diegėjo pateiktu ir suderintu garantinio aptarnavimo paslaugų perdavimo–priėmimo aktu. |
| - Papildomų paslaugų teikimas |  |  |  |  |
|  | - Teikti papildomas modernizavimo paslaugas | - Viso Projekto metu Diegėjas teikia Papildomas paslaugas. Reikalavimai Papildomų paslaugų teikimui detalizuojami kitame 5.1 skyriuje. | - Papildomų paslaugų perdavimo – priėmimo aktas | - Kiekvienas Papildomų paslaugų užsakymas įforminamas Diegėjo pateiktu ir suderintu Papildomų paslaugų perdavimo–priėmimo aktu. |

Reikalavimai diegimo techninei dokumentacijai

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | - Diegėjas, prieš teikdamas rezultatus, privalo su Užsakovu ir techninės priežiūros paslaugų teikėju (jeigu dalyvauja Projekte) suderinti visų pateikiamų Projekto rezultatų dokumentų šablonus su esminiais aprašymais, kaip ir kokie rezultatai turi būti pasiekti. |
|  | - Rezultato šablonas turi būti suderinamas viena iteracija – Užsakovas per 2 d. d. įvertina, ar šablonas atitinka sutarties apimtį, papildo savo pastabomis ir perduoda jas Užsakovui. Užsakovas per 3 d. d. (nebent šalys sutaria dėl kito termino) įvertina rezultato šabloną ir pateikia pastabas arba patvirtina rezultato šablono tinkamumą. Diegėjas per 3 d. d. (nebent šalys sutaria dėl kito termino) patikslina rezultato šabloną pagal pastabas ir pateikia galutinę rezultato šablono versiją. |
|  | - Dokumentinių rezultatų derinimo trukmė priklauso nuo dokumento apimties. Užsakovas pastabas pateikia per 5 d. d., jeigu dokumento apimtis yra iki 10 lapų. Jei dokumento apimtis yra didesnė, Užsakovas pastabas teikia per 5–10 d. d. Konkretus pastabų teikimo terminas turi būti suderintas kiekvienam didesnės negu 10 lapų apimties dokumentui atskirai Projekto metu. Dokumentų derinime taip pat dalyvauja techninės priežiūros paslaugų teikėjas (jeigu dalyvauja Projekte). Užsakovo pastabų teikimas rezultatams ir kitoms pateiktims turi būti vykdomas akumuliuotai (visi Projekto komandos atsakingi asmenys teikia pastabas bendrai viename dokumente). |
|  | - Visi Projekto dokumentai turi būti suderinti 2 iteracijų apimtyje. Rezultatai yra laikomi priimtais, jei yra gaunamas patvirtinimas iš Užsakovo ir techninės priežiūros paslaugų teikėjo (jeigu dalyvauja Projekte), jog rezultatai yra tinkami arba jei per numatytą terminą Užsakovas nepateikia jokio atsakymo dėl rezultato tinkamumo. |
|  | - Parengtas naujas dokumentas visuomet turi versiją 0.1. Jei dokumentui pateikiamos pastabos, tai naujai jo redakcijai, parengtai po pastabų, nustatoma nauja versija, padidinant turėtą dokumento versijos antrą skaičių vienetu. Suderintam dokumentui suteikiama versija 1.0. Jei rengiama patvirtinto dokumento nauja redakcija, kurią reikia derinti, antras skaičius keičiamas į 1, t.y., 1.1, suderinus naują dokumento redakciją. |
|  | - Visi Diegėjo pateikiami rezultatai turi būti suderinami su Microsoft Office programinės įrangos formatais (XLS(X), DOC(X), PPT(X), MPP). Jei Diegėjas rezultatus pateikia kitu formatu, kuriam reikalinga atskira programinė įranga, Diegėjas yra atsakingas už reikalingos programinės įrangos modifikavimą ir įdiegimą Bendrovėje, instruktavimus, licencijas ir visus kitus su programine įranga susijusius darbus bei kaštus. |
|  | - Diegėjo rezultatai ir teikiamos paslaugos turi būti teikiami lietuvių kalba. Dokumentacija, kurioje nėra aprašomi projektiniai sprendiniai, veiklos procesai ir funkcijos (architektūros sprendimai, diegimo ir administravimo instrukcijos ir pan.) gali būti rengiama anglų kalba. |
|  | - Galutiniai rezultatai turi būti pateikti redaguojamu formatu (įskaitant ir dokumentuose pateikiamas schemas). |
|  | - Pasirašius galutinį viso Projekto perdavimo–priėmimo aktą, Užsakovui turi būti perduoti visi suderinti Projekto dokumentai. |

Reikalavimai duomenų migravimui

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | - Diegėjas turi parengti visus duomenų migravimui reikalingus įrankius, duomenų struktūrų šablonus migruojamiems duomenims. Duomenų migravimą atlieka Diegėjas. Projekto metu turi būti užtikrintas sklandus duomenų migravimas iš esamų informacinių sistemų, numatant visų reikalingų nustatymų, klasifikatorių, likučių ir kitos reikalingos informacijos migravimą. Detalūs migruojami duomenys turės būti patikslinti ir suderinti su Užsakovu detalios analizės ir / ar projektavimo etapo metu. |
|  | - Diegėjas turi parengti duomenų migravimo planą, apimantį migravimo strategiją, duomenų migravimo apimties įvertinimą, etapus jų terminus (įskaitant Sistemos paruošimo migravimui eigą), principus bei reikalingus žmogiškuosius ir kitus išteklius iš Užsakovo. |
|  | - Diegėjas yra atsakingas už duomenų migravimo šablonų parengimą, paruošimą ir suderinimą su Užsakovu. |
|  | - Diegėjas turi pateikti duomenų migravimo šablonus ne vėliau nei 3 mėnesiai iki duomenų migravimo, kad būtų užtikrinamas pakankamas laikas išanalizuoti ir pateikti duomenis. |
|  | - Duomenų šablonų paruošimą ir migravimą turi atlikti Diegėjas. Užsakovas atsakingas už visų duomenų pateikimą suderintu būdu. |
|  | - Diegėjas yra atsakingas už paruoštų migravimo dokumentų (šablonų) importavimą į Sistemą bei, jei importo metu yra aptinkamos duomenų parametrizavimo klaidos, už klaidų identifikavimą ir pateikimą Užsakovui ištaisyti. |
|  | - Diegėjas turi numatyti skirtingus migravimo būdus (pavyzdžiui, atvirų ir suminių įrašų migravimas), jeigu skirtingi migravimo būdai būtų taikomi. |
|  | - Turi būti atliktas visų tinkamam Sistemos veikimui užtikrinti reikalingų duomenų migravimas. |
|  | Projekto metu turi būti atliktas likučių perkėlimas. |

Reikalavimai Sistemos diegimo paslaugų priėmimo tvarkai

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | - E-1.1 projekto inicijavimo etapo priėmimo kriterijai: - Parengta ir suderinta visa reikalinga dokumentacija; - Parengta ir suderinta Projektui reikalinga darbo aplinka; - Parengtos ir suderintos matricos (pvz.: reikalavimų atsekamumo, dokumentacijos įgyvendinimo). |
|  | - E-1.2 analizės etapo priėmimo kriterijai: - Parengtas ir suderintas analizės dokumentas; - Visi analizės etapo metu identifikuoti reikalavimų pakeitimai yra uždaryti (yra priimtas sprendimas dėl pakeitimo (ne)įgyvendinimo). Netaikoma, kai konkretaus reikalavimo analizę būtina atlikti kitų etapų metu. |
|  | - E-1.3 projektavimo etapo priėmimo kriterijai: - Parengta ir suderinta projektavimo dokumentacija; - Parengtas ir suderintas duomenų migravimo planas; - Visi Projekto metu identifikuoti reikalavimų pakeitimai yra uždaryti (yra priimtas sprendimas dėl pakeitimo (ne)įgyvendinimo). |
|  | - E-1.4 konfigūravimo (programavimo) etapo priėmimo kriterijai: - Atlikti sistemos konfigūravimo, programavimo, modifikavimo darbai; - Diegėjas pristato pasirašytą tinkamai atlikto vidinio testavimo ataskaitą, patvirtinančią, jog vidinio testavimo metu buvo patikrinta, kad: - tinkamai veikia atskiros Sistemos funkcijos bei sąsajos tarp jų; - tinkamai veikia naudotojo sąsaja; - tinkamai realizuoti funkciniai ir nefunkciniai reikalavimai; - tinkamai sukurtos ataskaitos ir dokumentai; - tinkamai veikia integracinės sąsajos su kitomis sistemomis. - Užsakovas pagal Diegėjo pateiktą atlikto testavimo ataskaitą įsitikina, kad Diegėjo pateikta Sistema atitinka testavimo ataskaitoje nurodytus kokybės kriterijus bei nėra aptinkama aukšto ir / ar vidutinio lygio klaidų; - Parengtos Projektui reikalingos aplinkos bei jų ataskaitos (vystymo, testavimo, mokymų, gamybinė). Detalus rengiamų aplinkų sąrašas turi būti pristatytas Projekto reglamente. Diegėjas gali pasiūlyti savo aplinkų paruošimo / diegimo planą kiekvienam etapui ne vėliau kaip E-1.1 etapo metu; - Parengtas ir suderintas įvedimo į eksploataciją planas. |
|  | - E-1.5 priėmimo testavimo etapo priėmimo kriterijai: - Parengtas ir suderintas priėmimo testavimo planas; - Atliktas priėmimo testavimas pagal parengtą ir suderintą su Užsakovu priėmimo testavimo planą, testavimo eigos principus ir scenarijų bus laikomas užbaigtu, jei to scenarijaus visi žingsniai įvykdyti sėkmingai ir tenkina nustatytus vertinimo kriterijus, t. y., kiekvieno atlikto scenarijaus žingsnio laukiamas rezultatas atitinka gautą rezultatą; - Testavimas yra sėkmingai užbaigiamas per ne daugiau kaip tris priėmimo testavimus (iteracijas); - visos aukšto ir / ar vidutinio lygio klaidos yra išspręstos iki Sistemos stabilizacijos pradžios: - jeigu šio patikrinimo metu yra aptinkama aukšto ir / ar vidutinio lygio klaidų, Diegėjui pateikiama pirminio patikrinimo ataskaita ir suderinamas terminas, kada Diegėjas pakartotinai pateiks Sistemos modulį priėmimo testavimui. - Priėmimo testavimas bus užbaigtas, kai visų testavimo scenarijų rezultatai atitiks aukščiau įvardintas testavimo rezultatų priėmimo sąlygas. |
|  | - E-1.6 pasiruošimo paleidimui etapo priėmimo kriterijai: - Atliktas sistemos diegimas gamybinėje (Užsakovo) aplinkoje; - Atliktas duomenų migravimas ir parengta duomenų migravimo ataskaita; - Atliktas likučių perkėlimas; - Parengtos ir suderintos naudotojų ir administratorių instrukcijos; - Atliktas naudotojų ir administratorių instruktavimas / mokymai. |
|  | - E-2 stabilizacijos etapo priėmimo kriterijai: - nėra neišspręstų nustatytų neesminių ir / arba svarbių klaidų; - Diegėjas įsipareigoja visas kitas esančias klaidas (ne aukšto ir / ar vidutinio lygio) pašalinti ne ilgiau kaip per 1 mėn. nuo E-1.6 etapo priėmimo; - Sistemoje sugeneruojamos visos ataskaitų sąrašo priede numatytos ataskaitos. Korektiškos ataskaitos formuojamos su Sistemos esamais duomenimis; - Tik patvirtintas visos Sistemos perdavimo-priėmimo aktas po stabilizacijos bus laikomas diegimo Projekto užbaigimu ir bus pradėtas skaičiuoti garantinio aptarnavimo terminas. |
|  | - E-3 garantinio aptarnavimo etapo priėmimo kriterijai: - Parengtas garantinio aptarnavimo planas; - Atliktas Sistemos garantinis aptarnavimas nustatytais terminais; - Visos garantinio aptarnavimo metu nustatytos klaidos / defektai yra ištaisyti. |

Reikalavimai licencijų įsigijimo tvarkai

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | - Licencijos įsigyjamos Užsakymo principu, Užsakovui pateikiant licencijų įsigijimo Užsakymą. |
|  | - Licencijos įsigijimo metu, Diegėjas turi detalizuoti iš ko susidaro parduodama licencija (pagrindinė sistema, papildomos funkcijos, kitos prieigos ir kita). |
|  | - Užsakovas licencijų įsigijimo laikotarpiu gali keisti įsigytų licencijų kiekį, apmokėjimas turi būti atliekamas už faktinį įsigytų licencijų kiekį. |
|  | - Pasiūlytų licencijų nuomos kaina 12 mėnesių laikotarpiui turi būti aiški pasiūlymo pateikimo metu nurodytai funkcinei apimčiai. |
|  | - Visos reikalingos licencijos turi būti įgyjamos Užsakovo vardu. Pateikiamų licencijų (ir sertifikatų) galiojimo pradžia turi būti ne ankstesnė nei testavimo pradžia ir ne vėlesnė nei garantinio aptarnavimo etapo pradžia ir turi būti suderintas su Užsakovu (pavyzdžiui jeigu licencijos priklauso nuo naudotojų kiekio licencijų kiekis reikalingas pateikti iki testavimo pradžios ir iki eksploatacijos pradžios turi būti suderintas su Užsakovu). |

VVS reikalavimai mokymams ir konsultavimui

Reikalavimai naudotojų mokymams

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Diegėjas užtikrina naudotojų instruktavimui reikalingos aplinkos sukūrimą (instruktavimui reikalingų praktinių užduočių suvedimą, reikalingų nustatymų atlikimą) ir parengimą. |
|  | Diegėjas užtikrina, kad instruktavimui reikalinga aplinka (instruktavimui naudojama Sistemos versija) galės būti naudojama ir po instruktavimo pabaigos (atlikus visų naudotojų instruktavimą). |
|  | Diegėjas užtikrina naudotojų instruktavimą grupėse ir naudotojų konsultavimą instruktavimo metu. |
|  | Diegėjas užtikrina vidinių instruktorių apmokymą grupėse ir konsultavimą instruktavimo metu. |
|  | Diegėjas vadovaudamasis Užsakovo pateiktu instruktuojamų naudotojų sąrašu, suformuoja instruktuojamų naudotojų grupes, nustato darbotvarkę, grupės instruktavimo datą, instruktavimo pradžios, pabaigos ir pertraukų laiką, ir ne mažiau kaip prieš 10 darbo dienų iki grupės instruktavimo dienos apie tai informuoja Užsakovą. |
|  | Diegėjas užtikrina Užsakovo naudotojų instruktavimą pagal suderintą instruktavimo grafiką ir temas. Bendras instruktavimo laikas (neskaičiuojant pasiruošimo darbų, pvz.: medžiagos ruošimą, keliones) neturi viršyti 160 val. Instruktavimas atliekamas gavus Užsakovo užsakymą. Užsakovas neįsipareigoja užsakyti visų numatytų instruktavimo valandų. |
|  | Diegėjas užtikrina ne didesnės nei 20 asmenų grupės naudotojų instruktavimą nebent su Užsakovu yra suderinama kitaip. |
|  | Diegėjas užtikrina, kad naudotojų instruktavimas ir instruktavimo medžiaga apimtų šias sritis (neapsiribojant): - įvadas: - instruktavimo struktūra; - pagrindinės dalys; - informacija apie Sistemą; - kita. - teorinė dalis: - VVS. - praktinė dalis: - praktinė dalis – praktinės užduotys (praktinės situacijos), susijusios su kiekviena iš teorinėje dalyje pateiktų dalių; - kitos praktinės situacijos, Diegėjo požiūriu aktualios naudojant Sistemą. - Instruktavimo temos gali keistis ir būti mažesnės apimties, jei instruktavimo dalyviui tema nėra aktuali. Instruktavimo temos turi būti nurodomas instruktavimo grafike. |
|  | - Diegėjas turi užtikrinti naudotojų instruktavimo medžiagos parengimą skaitmenine forma (tekstiniu ir / arba vaizdiniu formatu). |
|  | - Diegėjas turi užtikrinti naudotojų testavimo medžiagos parengimą skaitmenine forma (tekstiniu ir / arba vaizdiniu formatu). |
|  | - Instruktavimo medžiagą Diegėjas pateikia Užsakovui likus ne mažiau kaip 2 darbo dienoms iki suformuotos naudotojų grupės instruktavimo pradžios. |
|  | - Instruktavimui atlikti reikalingas priemones – kompiuterius, skirtus naudotojų instruktavimo metu atlikti Diegėjo parengtas praktines užduotis, ir patalpas, suteikia Užsakovas. |
|  | - Diegėjas, esant poreikiui, užtikrina naudotojų instruktavimo vykdymą nuotoliniu būdu. |
|  | - Diegėjas turi užtikrinti naudotojų instruktavimo įrašymą vaizdo formatu ir jo perdavimą Užsakovui. |
|  | - Diegėjas turi užtikrinti, jog naudotojai, instruktavimo praktinėje dalyje, atlikdami Diegėjo pagal temas parengtas praktines užduotis, turėtų galimybę patys išbandyti Sistemos funkcijas. |
|  | - Naudotojų instruktavimo pabaigoje, Diegėjas turi atlikti įvertinimą, ar instruktuoti asmenys pasirengę darbui bei surinktą naudotojų atsiliepimus apie instruktavimą. |

Reikalavimai vidinių administratorių mokymams

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | - Diegėjas užtikrina administratorių instruktavimą. |
|  | - Diegėjas užtikrina administratorių instruktavimą pagal suderintą instruktavimo grafiką ir temas. Bendras instruktavimo laikas (neskaičiuojant pasiruošimo darbų, pvz.: medžiagos ruošimą, keliones) turi būti ne mažesnis nei 40 val. Instruktavimas atliekamas gavus Užsakymą. Užsakovas neįsipareigoja užsakyti visų numatytų instruktavimo valandų. |
|  | - Diegėjas užtikrina iki 5 administratorių grupės instruktavimą ir konsultavimą. |
|  | Diegėjas užtikrina, kad administratorių instruktavimas ir instruktavimo medžiaga apimtų šias sritis (neapsiribojant): - įvadas: - instruktavimo struktūra; - pagrindinės dalys; - informacija apie Sistemą; - kita. - teorinė dalis: - Sistemos saugumo reikalavimai; - Sistemos integracijų nustatymų, konfigūravimo ir valdymo instrukcijos; - Sistemos įdiegimo instrukcija; - Sistemos nustatymų valdymas; - Sistemos administravimo ir priežiūros valdymas; - atsarginių kopijų darymo ir atstatymo instrukcija; - naujos darbo vietos paruošimas; - skirtingų sistemos aplinkų (pavyzdžiui, instruktavimo, testavimo) aprašymas ir valdymas; - stebėjimo ir monitoringo procesai; - reikalingų resursų poreikis (augimas) metams. - praktinė dalis: - praktinė dalis – praktinės užduotys (praktinės situacijos), susijusios su kiekviena iš teorinėje dalyje pateiktų dalių; - kitos praktinės situacijos, Diegėjo požiūriu aktualios administruojant. - Instruktavimo temos gali keistis ir būti mažesnės apimties, jei instruktavimo dalyviui tema nėra aktuali. Instruktavimo temos turi būti nurodomas instruktavimo grafike. |
|  | - Diegėjas turi užtikrinti administratorių instruktavimo medžiagos parengimą skaitmenine forma (tekstiniu ir / arba vaizdiniu formatu). |
|  | - Diegėjas turi užtikrinti administratorių testavimo medžiagos parengimą skaitmenine forma (tekstiniu ir / arba vaizdiniu formatu). |
|  | - Administratorių instruktavimo medžiagą Diegėjas pateikia Užsakovui likus ne mažiau kaip 2 darbo dienoms iki suformuotos administratorių instruktavimo pradžios. |
|  | - Diegėjas, esant poreikiui, užtikrina administratorių instruktavimo vykdymą nuotoliniu būdu. |
|  | - Diegėjas turi užtikrinti administratorių instruktavimo įrašymą vaizdo formatu. |
|  | - Administratorių instruktavimo pabaigoje, Diegėjas turi atlikti įvertinimą, ar instruktuoti asmenys pasirengę darbui bei surinktą administratorių atsiliepimus apie instruktavimą. |

Reikalavimai naudotojų konsultavimui

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Diegėjas konsultuoja naudotojus dėl darbo su Sistema (toliau – individualios konsultacijos). Individualios konsultacijos apima šias konsultacijų rūšis: - Naudotojų konsultavimas Užsakovo nustatytoje (nustatytose) vietoje (vietose): - Naudotojų darbo vietoje Kauno mieste, jei tokia galimybė yra; - nuotoliniu būdu prisijungdamas prie Sistemos aplinkos ir matydamas naudotojo, kuris yra konsultuojamas, aplinką pagal Užsakovo Diegėjui sudarytą nuotolinio prisijungimo galimybę. - Teikia atsakymus į nustatytos (Užsakovo pateiktos) formos naudotojo nurodytus klausimus. Į paklausime pateiktus klausimus Diegėjas atsako ne vėliau kaip per 4 darbo valandas nuo paklausimo gavimo, išskyrus sudėtingus klausimus, kuriems reikalinga atlikti konkrečios situacijos duomenų analizę, duomenis nagrinėjant Užsakovo naudojamoje informacinėje sistemoje arba atlikti veiksmų modeliavimą. Į sudėtingus klausimus turi būti atsakyta ne vėliau kaip per 24 valandas ar kitu su Užsakovu suderintu terminu. |
|  | - Diegėjas individualias konsultacijas Užsakovui teikia ne ilgiau negu iki 4 mėnesių po diegimo paslaugų teikimo įvykdymo datos, t.y., kai yra pateiktas patvirtintas diegimo paslaugų suteikimo patvirtinimo aktas. |

VVS plėtros ir priežiūros paslaugos

Reikalavimai papildomų paslaugų teikimui

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | - Sutarties vykdymo metu (iki garantinio aptarnavimo laikotarpio pabaigos) Užsakovas, esant poreikiui, teikdamas atskirus raštiškus Papildomų paslaugų užsakymus, turi teisę užsakyti Papildomas paslaugas, pagal Diegėjo pasiūlyme nurodytą valandinį įkainį (ne daugiau kaip 2500 valandų diegimo sutarties galiojimo laikotarpiu, išskyrus įstatyme numatytas išimtis dėl kiekio peržiūros, esant atitinkamoms įstatyme nurodytoms aplinkybėms). Užsakovas neįsipareigoja išpirkti viso nurodyto kiekio. |
|  | Papildomų paslaugų užsakymų tipai: - papildomi modifikavimo darbai nenumatytoms sritims ar funkcijoms – darbas užsakomas esant poreikiui realizuoti papildomą Sistemos funkcionalumą, atlikti sukurtų funkcijų pakeitimą, kuris nėra numatytas ar netenkina šios techninės specifikacijos reikalavimų; - papildomų integracinių sąsajų įgyvendinimas – darbas užsakomas esant poreikiui realizuoti papildomą integracinę sąsają su kita informacine sistema duomenų gavimui ir/arba perdavimui; - ataskaitos; - papildomi instruktavimai, papildomos konsultacijos; - kiti papildomi su Užsakovu suderinti darbai. Papildomais užsakymais nėra laikomi: - Integracijos, esančios preliminariame integracijų sąraše; nenumatytos integracijos, kurios keičia TS esančią integraciją. T.y. jeigu preliminarių integracijų sąraše esančios konkrečios integracijos atsisakoma, vietoje jos gali būti išpildoma kita, TS nenumatyta integracija, kurios įgyvendinimo apimtis yra lygiavertė keičiamai integracijai. Lygiavertiškumas ir apimtis turi būti suderinta tarp Diegėjo ir Užsakovo abipusiu sutarimu. |
|  | - Atlikus Papildomų paslaugų užsakymą, turi būti atnaujinama, jei jau yra paruošta, Projekto dokumentacija. Papildomų paslaugų užsakymų metu Užsakovas nurodo, kokie konkretūs dokumentai turi būti atnaujinami. |
|  | - Projekto reglamente Diegėjas privalo pateikti ir suderinti su Užsakovu detalią Papildomų paslaugų teikimo tvarką su aiškiomis taisyklėmis kaip bus nustatomos ir apskaitomos Papildomos paslaugos, kaip bus nustatomas Užsakymo įgyvendinimui reikalingas valandų kiekis, kaip bus fiksuojami žodiniai užsakymai ir vystymo paslaugos. |
|  | - Teikiamos Papildomos paslaugos neturi sutrikdyti nepertraukiamo Sistemos veikimo. Priešingu atveju Diegėjas privalo atstatyti veikimą per garantiniame aptarnavime nurodytus klaidų šalinimo terminus savo lėšomis. Turi būti atliekamas visų atliktų papildomų pakeitimų testavimas. |
|  | - Užsakytoms, suteiktoms ir priimtoms Papildomoms paslaugoms ir jų rezultatams turi būti taikomas viso garantinio laikotarpio terminas arba ne trumpesnis nei 12 (dvylikos) mėnesių garantijos laikotarpis, skaičiuojant nuo priėmimo dienos, jei Papildomų paslaugų rezultatai pateikiami garantinio laikotarpio pabaigoje, t. y., kai pasirašomas garantinio aptarnavimo paslaugų perdavimo – priėmimo aktas. |

Reikalavimai garantiniam aptarnavimui

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | - Garantinės priežiūros objektas yra pagal šios techninės specifikacijos reikalavimus sukurta ir įdiegta Sistema su visomis jai priklausančiomis sąsajomis. |
|  | - Sistemos diegimo darbams turi būti suteikiama 12 mėnesių garantija, pradedant skaičiuoti nuo VVS perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. |
|  | Garantinis aptarnavimas apima: - neatitikimų nustatytiems reikalavimams ir klaidų šalinimą Diegėjo sąskaita; - eksploatuojamos Sistemos darbingumo atstatymą, pavyzdžiui, įvykus duomenų bazės ar atskirų jos komponentų darbų sutrikimams; - išgadintų / sugadintų / prarastų duomenų atstatymą, kai gedimo priežastis yra Diegėjo pateiktos programinės įrangos netinkamas veikimas ar netinkamai atlikti vystymo / palaikymo / priežiūros darbai; - konsultacijų telefonu ir elektroniniu paštu ar kitomis elektroninėmis priemonėmis teikimą naudotojams, turintiems išskirtines teises (angl. Key Users), kurių sąrašą Užsakovas pateiks po paslaugų teikimo sutarties pasirašymo. Konsultacijos teikiamos tik pagal šią techninę specifikacija ir Papildomus paslaugų užsakymus sukurtos Sistemos klausimais. Konsultavimo paslaugos turi būti teikiamos realiu laiku. Numatoma bendra teikiamų konsultacijų trukmė ne daugiau kaip 360 val.; - Sistemos gamintojo vykdomą programinės įrangos techninių pažeidžiamumų stebėseną, informavimą apie aptiktus pažeidžiamumus ir atnaujintų versijų, ištaisančių pažeidžiamumų spragas, teikimą; - Sistemos diegimo metu turi būti atsižvelgta į aktualius ir tuo metu galiojančius teisės aktus. Teisės aktų pokyčiai turi būti suderinti tarp Užsakovo ir Diegėjo ir turi būti realizuoti Papildomų paslaugų užsakymo principu. - neatitikimų ir klaidų šalinimą, kai Sistema neveikia ar funkcionuoja neteisingai ne dėl to, kad netinkamai realizuotas funkcinis reikalavimas ar veikimo logika, o dėl kitų Diegėjo pateiktų sudėtinių sprendimo dalių. Tokių sutrikimų pavyzdžiai: pateiktas Sistemos funkcionalumas daro netinkamą įtaką (nepilnai ar neteisingai saugomi duomenys) funkcinių reikalavimų rezultatams. Diegėjas atsakingas tik už tą programinę įrangą, įskaitant standartinę ir pritaikytą programinę įrangą, kurią jis pateikė, ir už tą, kuriai jis suformavo reikalavimus (pavyzdžiui, jei Diegėjas suformuoja reikalavimą, kad sklandžiam Sistemos veikimui reikalinga ne žemesnė nei tam tikros naršyklės versija, VVS turi veikti su šia naršyklės versija, o esant nesklandumams Diegėjas atsakingas už susijusių klaidų šalinimą). |
|  | - Sistema turi veikti patikimai, atitikti informacinių technologijų saugumo reikalavimus ir būti greitai atstatoma įvykus sutrikimui. Visi Diegėjo veiksmai, susiję su palaikymo paslauga, turi būti vykdomi pagal suderintas su Užsakovu procedūras. |
|  | Sistemos palaikymo (garantinio aptarnavimo) paslauga turi būti teikiama: - Užsakovo darbo valandomis, t. y., darbo dienomis pirmadienį -ketvirtadienį nuo 07.30 val. iki 11.30 val. ir nuo 12.00 val. iki 16.30val. , penktadienį nuo 07.30 val. Iki 11.30 val. ir 12.00 val. iki 14.00 val..; - šalių rašytiniu susitarimu, VVS palaikymo paslaugos gali būti teikiamos Užsakovo nedarbo metu. |
|  | - Visi Sistemos veikimo sutrikimai turi būti fiksuojami incidentų valdymo informacinėje sistemoje. |
|  | Suteiktų paslaugų rezultatų klaidos ir (ar) trikdžiai klasifikuojami: - Kritinė klaida – kai nustatytas trikdis ir / ar problema, dėl kurios Sistemos naudotojas negali vykdyti numatytų būtinų funkcijų ir nežinomas joks kitas priimtinas šios funkcijos vykdymas; - Svarbi klaida - neapibrėžtas funkcijos veikimas, kuris leidžia įvykdyti numatytą Sistemos funkciją, tačiau naudotojui reikia atlikti papildomus, nenumatytus ar alternatyvius veiksmus; - Neesminė klaida – kosmetinės ar panašios Sistemos klaidos, kurios neįtakoja korektiško funkcijų veikimo. - Sprendimą, kokio tipo (kritinė klaida, svarbi, neesminė) yra nustatyta klaida, priima Užsakovo paskirti atsakingi asmenys, informavę Diegėjo paskirtus atsakingus asmenis. |
|  | Diegėjas privalo pradėti analizuoti bei pašalinti trikdžius ir (ar) klaidas tokiu grafiku: - Kritinė klaida: - Reakcijos trukmė: ne ilgiau kaip per 1 Užsakovo darbo valandas nuo pranešimo pateikimo momento; - Sprendimo trukmė: ne ilgiau kaip per 4 Užsakovo darbo valandas nuo pranešimo apie Sistemos klaidą pateikimo momento. - Svarbi klaida: - Reakcijos trukmė: ne ilgiau kaip 4 Užsakovo darbo valandos nuo pranešimo pateikimo momento; - Sprendimo trukmė: ne ilgiau kaip per 6 Užsakovo darbo valandas nuo pranešimo apie Sistemos klaidą pateikimo momento. - Neesminė klaida: - Reakcijos trukmė: ne ilgiau kaip 24 Užsakovo darbo valandos nuo pranešimo pateikimo momento; - Sprendimo trukmė: ne ilgiau kaip per 48 Užsakovo darbo valandas nuo pranešimo apie Sistemos klaidą pateikimo momento. Jei klaidos ar neatitikimo per nurodytą laiką pašalinti negalima, kartu su Užsakovu suderinamas susitarimas dėl klaidos ar neatitikimo pašalinimo laiko. Į sprendimo trukmę įeina testavimo procedūros, Sistemos diegimas į gamybinę aplinką, dokumentų atnaujinimas. - Gali būti tikslinama ir suderinama su Užsakovu detalios analizės ir projektavimo etapo metu ir kita konkrečios klaidos sprendimo trukmė, jei klaidos pataisymas per numatytą laiką nėra įmanomas. Situacijos, kai gali būti numatyta kita klaidos sprendimo trukmė, turi būti suderinta garantinio aptarnavimo plane. |
|  | - Diegėjas su Užsakovu (raštu) gali susiderinti kitus, Užsakovui priimtinus, klaidų pašalinimo terminus. |
|  | - Bet kokie pakeitimai produkcinėje aplinkoje, įskaitant klaidų ištaisymą, gali būti diegiami tik gavus Užsakovo rašytinį leidimą. |

Priedai

- Preliminarus naudotojų sąrašas ir tipai

| Nr. | Naudotojo rolė | Rolės aprašymas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Naudotojas | Naudotojas, kuris gali atlikti visas Sistemos funkcijas. | 25 |
|  | Administratorius | Naudotojas, kuris atlieka Sistemos administravimo funkcijas. | 5 |

- Preliminarios integracinės sąsajos

| Nr. | Duomenų mainai | Iš sistemos | Į sistemą | Numatomi integracijos poreikiai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vidiniai | Billing sistema | VVS | - Apmokamų dokumentų informacija - Delspinigių informacija - Informacija apie pirkėjus, pardavimą (SF, PVM) |
|  | Vidiniai | VVS | Bonus | - Išskaitų iš darbuotojų, atostoginių kaupinių informacija - Duomenų apie išlaidas ir dienpinigius perdavimui metinės GPM deklaracijos formavimui. |
|  |  | Bonus | VVS | - Priskaitymai atsakingiems asmenims (DU) |
|  | Išoriniai | VVS | SABIS | - Buhalterinės sąskaitos |
|  | Vidiniai | Savitarna | VVS | - Tarpusavio skolų suderinimo aktai |
|  | Vidiniai | VVS | DVS | - Registruotų pardavimo SF duomenys - Dokumentai derinimui ir pasirašymui / tvirtinimui - Nurašymo aktas - Perdavimo aktas |
|  |  | DVS | VVS | - Pirkimo sutartys - Pirkimo SF |
|  | Vidiniai | VVS | SMTP servisas | - Pardavimo sąskaitos faktūros - Pranešimų siuntimas pagal numatytus šablonus - Skolų suderinimo aktai - Inventorizacijos protokolas - Suderinimo aktų - Visų kitų neįvardintų dokumentų |

- Reguliacinės apskaitos sistemos aprašas