- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkimas – naujos kelių rinkliavos kainodaros ir jos skaičiavimo metodikos parengimo paslaugos.

  - Bendrovė – AB „Via Lietuva“, juridinio asmens kodas 188710638, esanti adresu Kauno g. 22-202, Vilnius, Lietuvos Respublika.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė.

  - Techninė specifikacija – šis dokumentas.

  - Sutartis – tarp Bendrovės ir Tiekėjo sudaroma sutartis dėl naujos kelių rinkliavos kainodaros ir jos skaičiavimo metodikos parengimo paslaugų teikimo.

  - Paslaugos – šioje Techninėje specifikacijoje toliau aprašytos naujos kelių rinkliavos kainodaros ir jos skaičiavimo metodikos parengimo paslauga.

  - Pridėtinės išlaidos – Paslaugų teikimo metu Tiekėjo specialistų patirtos neišvengiamos tarptautinių kelionių ir apgyvendinimo Paslaugų teikimo vietoje išlaidos, taip pat Tiekėjo teikiant Paslaugas patirtos neišvengiamos išlaidos. Šios išlaidos turi būti įskaitytos į Paslaugų kainą / įkainius ir papildomai nebus kompensuojamos.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Naujos kelių rinkliavos kainodaros ir jos skaičiavimo metodikos parengimo paslaugos.

  - Pirkimo objektas neskaidomas į dalis.

- PIRKIMO objekto apimtys

  - Perkamų paslaugų maksimali sutarties vertė  - XXX  EUR be PVM.

  - Perkamos Paslaugos susideda iš kelių etapų / paslaugų, kurie detalizuoti Techninės specifikacijos 5.4 punkte.

  - Paslaugų teikimas apims tokius etapus ir/arba paslaugas:

    - Bent šešių užsienio valstybių, tarp kurių privalo būti Austrija, Lenkija, Vokietija ir Danija, o likusios dvi pasirenkamos Paslaugos teikėjo, įgyvendinusių 1999 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 1999/62/EB dėl sunkiasvorių krovininių transporto priemonių apmokestinimo už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra ir 2019 m. kovo 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2019/520 dėl elektroninių kelių rinkliavos sistemų sąveikumo, kuria sudaromos palankesnės sąlygos tarpvalstybiniu lygmeniu keistis informacija apie kelių rinkliavų nesumokėjimo atvejus Sąjungoje, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2022 m. vasario 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2022/362 kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 1999/62/EB, 1999/37/EB ir (ES) 2019/520, kiek tai susiję su transporto priemonių apmokestinimu už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra (toliau – atitinkamai direktyva (ES) 1999/62 ir direktyva (ES) 2019/520), kelių rinkliavos mokesčio analizė (I etapas);

    - Naujos kelių rinkliavos kainodaros (-ų) pasiūlymų parengimas, remiantis atlikta Užsienio šalių analize (II etapas);

    - Pasirinktos naujos kelių rinkliavos kainodaros skaičiavimo metodikos parengimas (III etapas).

    - Papildomos paslaugos (neįeinančios į I-III etapo paslaugas) - prezentacijų/konsultacijų teikimas pagal Bendrovės poreikį. Bendrovė neįsipareigoja jų nupirkti. Šios paslaugos gali būti užsakomos lygiagrečiai su I - III etapo paslaugomis. Pirkdama Paslaugas pagal poreikį Bendrovė pateiks atskirą užsakymą, kuriame Bendrovė ir Tiekėjas nustatys perkamų paslaugų apimtį). Preliminarus kiekis – 50 valandų.

  - Sutarties galiojimo terminas – 14 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Iš nurodyto Sutarties galiojimo termino 12 mėnesių bus skirta Pasaugų teikimui ir 2 mėnesiai galutiniam atsiskaitymui tarp Šalių už tinkamai suteiktas Paslaugas ir pritaikytas sankcijas. Sutarties galiojimas gali būti pratęstas vieną kartą 12 mėnesių laikotarpiui.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Paslaugų teikimo vieta – Paslaugos teikiamos Paslaugų teikėjo buveinės vietoje, išskyrus atvejus, kai Bendrovė nurodo kitą Paslaugų teikimo vietą.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Esama situacijos aprašymas

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ valdo daugiau nei 21 000 km valstybinės reikšmės kelių tinklą susidedantį iš magistralinių, valstybinės reikšmės krašto, rajoninių ar vietinės reikšmės kelių. Šiuo metu Lietuvos Respublikoje yra taikomas kelių naudotojo mokestis tik magistraliniuose keliuose, kurių bendras ilgis sudaro 1700 km. Įstatymas draudžia apmokestinti tik vietinės reikšmės kelius  Aktualus apmokestintų kelių sąrašas pateiktas interneto svetainėje www.keliumokestis.lt. Kelių naudotojo mokesčio dydžius nacionaliniu lygiu reguliuoja Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymas bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 447 “Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo”. Kelių naudotojo mokesčių ribiniai tarifai nustatyti remiantis direktyva (ES) 1999/62. Europos Komisijos baltojoje knygoje išdėstyti pagrindiniai kelių apmokestinimo principai: (i) jis turi būti grindžiamas principu „naudotojas moka“; (ii) jis turi būti tiesiogiai susijęs su naudotojų patiriamomis išlaidomis infrastruktūrai ir kitiems asmenims, (iii) skatinti veiksmingą infrastruktūros teikimą.

Lietuvos Respublikoje šiuo metu siekiama kelių naudotojo mokestį pakeisti kelių rinkliava (priimti teisės aktų pakeitimai įsigalios 2026 m. sausio 1 d.) ir įdiegti socialiai teisingesnę kelių rinkliavos mokesčio sistemą, atitinkančią „naudotojas moka – teršėjas moka“ principą, kurios pagrindinis tikslas - atsižvelgiant į nuvažiuotą atstumą, transporto priemonės kategoriją ir nustatytą transporto priemonės išmetamųjų teršalų standartą (EURO klasę), apskaičiuoti ir rinkti kelių rinkliavos mokestį mokamose kelių atkarpose. Ši sistema pakeis šiuo metu veikiančią laikinę elektroninių vinječių sistemą. Kelių rinkliavos dydžių nustatymo sąlygos ir vertės, numatytos direktyvoje (ES) 1999/62 ir susijusiuose teisės aktuose, sąlygoja skaidrios, proporcingos ir aiškios kainodaros poreikį, atitinkančios teisinį reguliavimą ir užsienio valstybių gerąją praktiką.

  - Teisės aktai

| Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2022/362, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 1999/62/EB, 1999/37/EB ir (ES) 2019/520 | dėl sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimo už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra; dėl transporto priemonių registracijos dokumentų; |
| --- | --- |
| Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 1999/62 | dėl sunkiasvorių krovininių transporto priemonių apmokestinimo už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra; |
| Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva (ES) 2019/520 | dėl elektroninių kelių rinkliavos sistemų sąveikumo, kuria sudaromos palankesnės sąlygos tarpvalstybiniu lygmeniu keistis informacija apie kelių rinkliavų nesumokėjimo atvejus Sąjungoje; |
| Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 | dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas); |
| Komisijos Deleguotasis Reglamentas (ES) 2020/203 | dėl transporto priemonių klasifikavimo, EERP gavėjų pareigų, sąveikos sudedamosioms dalims taikomų reikalavimų ir paskelbtųjų įstaigų būtinųjų tinkamumo kriterijų; |
| Komisijos Įgyvendinimo Reglamentas (ES) 2020/204 | dėl Europos elektroninės rinkliavos paslaugos teikėjų detalizuotų pareigų, Europos elektroninės rinkliavos paslaugos teritorijos dokumento būtinojo turinio, elektroninių sąsajų ir sąveikos sudedamosioms dalims taikomų reikalavimų, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2009/750/EB |
| Lietuvos Respublikos Įstatymas Nr. I-891 (aktuali redakcija) | Kelių įstatymas |
| Lietuvos Respublikos Įstatymas VIII-2032 (aktuali redakcija) | Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymas |
| Lietuvos Respublikos Įstatymas Nr. 3420 (aktuali redakcija) | Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 2, 6, straipsnių ir 2, 5 priedų pakeitimo ir įstatymo papildymo 6(1) straipsniu įstatymas |
| Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 757 aktuali redakcija | Dėl valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašo patvirtinimo |
| Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 447 aktuali redakcija | Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo |

Teisės aktų sąrašas nėra baigtinis. Tiek Užsakovas, tiek Teikėjas turi vadovautis naujausiomis šių ir kitų galiojančių Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių kelių rinkliavos rinkimą, versijomis. Įsigaliojus naujiems Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės aktams, ar jų pakeitimams, susijusiems su Paslaugų vykdymu, Teikėjas privalo įvertinti jų įtaką veikimui ir informuoti Užsakovą.

  - Pirkimo objekto aprašymas:

    - Užsienio valstybių, įgyvendinusių Direktyvos 1999/62 reikalavimus, kelių rinkliavos analizė (I etapas).

    - Kelių rinkliavos kainodaros modelių (ne mažiau nei 3 variantai) parengimas, remiantis atlikta Užsienio šalių analize (II etapas).

    - Pasirinkto kelių rinkliavos kainodaros modelio skaičiavimo metodikos parengimas (III etapas).

    - Papildomos paslaugos (neįeinančios į I - III etapo paslaugas) - prezentacijų/konsultacijų teikimas pagal Bendrovės poreikį.

  - Perkamų paslaugų detalizacija:

| I etapas. Užsienio valstybių, įgyvendinusių Direktyvos 1999/62 reikalavimus, kelių rinkliavos analizė |  |
| --- | --- |
| Tikslai / apimtis | - Išanalizuoti taikomą Užsienio valstybių, įgyvendinusių direktyvą (ES) 1999/62 ir direktyvą (ES) 2019/520, kelių rinkliavas ir jos sudedamąsias dalis. Analizė turi apimti bent šešias užsienio valstybes, tarp kurių privalo būti Austrija, Lenkija, Vokietija ir Danija, o likusios dvi pasirenkamos Paslaugos teikėjo; - Identifikuoti Užsienio valstybių , įgyvendinusių Direktyvos 1999/62 reikalavimus, pasirinkto kelių rinkliavos modelio (kainodaros) panaudojimo Lietuvoje kliūtis – teisės aktuose numatytus apribojimus, draudimus ir/arba teisinio reglamentavimo stoką, kurie riboja Bendrovės galimybes juos naudoti; - Identifikuoti teisines galimybes Bendrovei taikyti Užsienio valstybių , įgyvendinusių Direktyvos 1999/62 reikalavimus, kelių rinkliavos kainodaros principus. |
| Rezultatas | - Parengta ir pateikta Bendrovei detali bent šešių užsienio valstybių (įskaitant Austrijos, Lenkijos, Vokietijos ir Danijos) kelių rinkliavos analizė; - Analizės rezultatas pateiktas Word ir skaidrių formatu kartu su analizei naudotų šaltinių sąrašu. |
| Terminai | - Per Tiekėjo pasiūlyme nurodytą terminą, bet ne ilgesnį kaip per 6 savaites nuo Sutarties įsigaliojimo. |
| II etapas. Kelių rinkliavos kainodaros modelių (toliau – kainodaros modeliai) parengimas |  |
| Tikslai / apimtis | - Remiantis I etape atlikta Užsienio teisės aktų analize, pasiūlyti bent 3 (tris) galimus kainodaros modelius, kurie leistų Bendrovei surinkti kelių rinkliavą; - Siūlomi kainodaros modeliai, jų sudedamosios dalys ir transporto priemonėms taikomi reikalavimai turi būti paremti direktyvos (ES) 1999/62 reikalavimais; - Identifikuoti kiekvienam siūlomam kainodaros modeliui: - naudų Bendrovei ir valstybei sąrašą ir tarpusavyje palyginti; - egzistuojančias rizikas ir jų valdymo priemones, įskaitant, bet neapsiribojant neteisėtą valstybės pagalbą; - keistinų / naujai sukuriamų teisės aktų sąrašą; - Pristatyti / dalyvauti pristatant Kelių rinkliavos kainodaros modelius Bendrovės valdybai, akcininkui ir kitoms valstybės valdžios institucijoms bei suinteresuotoms šalims. |
| Rezultatas | - Bendrovei parengti ir pateikti bent 3 (trys) kainodaros modelius; - Parengtas kainodaros modelių pristatymas skaidrių ar kitu su Bendrove suderintu formatu; - Kainodaros modeliai / rezultatai pristatyti Bendrovei ir suinteresuotoms šalims. |
| Terminai | - Per Tiekėjo pasiūlyme nurodytą terminą, bet ne ilgesnį kaip per 10 savaičių nuo Sutarties įsigaliojimo (įskaitant I etapo terminą) |
| III etapas. Pasirinktos kelių rinkliavos kainodaros skaičiavimo metodikos parengimas |  |
| Tikslai / apimtis | - Pagal Bendrovės pasirinktą Kelių rinkliavos kainodaros modelį parengti skaičiavimo metodiką, kurioje: - detalizuotos kelių rinkliavos sudedamosios dalys remiantis direktyva (ES) 1999/62, apibrėžti kiekvienos sudedamosios dalies principai pagal pasirinktą kainodaros skaičiavimo modelį ir kitus susijusius aspektus, kurie užtikrintų direktyvos reikalavimų laikymąsi; - pateikti transporto priemonių techninių parametrų įvertinimo metodai, kurie būtų taikomi apskaičiuojant kelių rinkliavą ir jos sudedamąsias dalis remiantis pasirinktu kainodaros skaičiavimo modeliu. - pateikti aiškūs metodai bei skaičiavimo pavyzdžiai, užtikrinantys kainodaros modelio skaidrumą ir pagrįstumą; - parengta metodika lengvai pritaikoma įvairioms transporto priemonių kategorijoms ir lanksti atsižvelgiant į galimus kainodaros modelio pakeitimus ar atnaujinimus. |
| Rezultatas | - Parengta Kelių rinkliavos kainodaros skaičiavimo metodika Word, Excel ir skaidrių formatu; - Pristatyta/ dalyvauta pristatant kelių rinkliavos kainodaros skaičiavimo metodiką Bendrovės valdybai, akcininkui ir kitoms valstybės valdžios institucijoms bei suinteresuotoms šalims. |
| Terminai | - Per 4 savaites nuo atskiro Bendrovės užsakymo. |
| IV etapas. Kitos paslaugos |  |
|  | - Pagal atskirą Bendrovės užsakymą teiktinos papildomos paslaugos (neįeinančios į I - III etapo paslaugas) - prezentacijų/konsultacijų teikimas pagal Bendrovės poreikį. - Konsultacijos, reikalingos naujo kelių rinkliavos kainodaros ir jos skaičiavimo metodikos parengimui ir įgyvendinimui, teikiamos tokia tvarka: - konsultacijų teikimo terminai bus aptarti kiekvienu atveju atskirai, Tiekėjo ir Bendrovės susitarimu dėl reikalingų atitinkamų paslaugų, kuris bus įforminamas ir patvirtinamas elektroniniu paštu. - Tiekėjas (-ai) privalo turėti galimybę suteikti konsultacijas per įmanomai trumpiausius terminus, kuriuos nurodys Bendrovė. - Bendrovė pateikia užduotį Tiekėjui, aprašydama užduoties esmę, reikalavimus rezultatui; - ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas Tiekėjas pateikia pasiūlymą, kuriame nurodo užduoties atlikimo trukmę, įvardindamas įtraukiamus resursus bei paslaugų suteikimo kainą; - Tiekėjo pateikto pasiūlymo suderinimas ir patvirtinimas neturi viršyti 2 (dvi) darbo dienas nuo Tiekėjo atitinkamo pasiūlymo pateikimo dienos; - Užsakymas pradedamas vykdyti tik gavus Bendrovės įgalioto asmens užsakymą ir patvirtinimą, kurio priėmimą vykdymui Tiekėjas patvirtina el. paštu; - teikiamos papildomos konsultacijos turi būti suteiktos kokybiškai ir su Bendrove suderintais terminais; - kokybiškai suteiktos papildomos konsultacijos turi būti priimtos Bendrovės ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo Paslaugų suteikimo dienos, pasirašant Paslaugų priėmimo – perdavimo aktą; |
| Terminai | - Bendrovė neprivalo įsigyti papildomų konsultacijų, kurios bus įsigyjamos tik esant poreikiui ir Bendrovės pasirinkta apimtimi. - Per 5 (penkias) dienas nuo atskiro Bendrovės užsakymo suderinimo nebent Bendrovė ir Tiekėjas susitartų dėl kito termino. |

  - Paslaugų teikimo darbų organizavimas:

    - Paslaugų teikimo metu Bendrovė gali inicijuoti reguliarius statuso aptarimo skambučius, siekiant užtikrinti efektyvų bendradarbiavimą ir paslaugų kokybę;

    - Tiekėjas įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties pasirašymo pateikti detalų paslaugų teikimo grafiką (I–III etapams) ir numatomų susitikimų poreikį, suderinimui su Bendrove;

    - Bendrovė, gavusi dokumentus peržiūrai, įsipareigoja pateikti savo pastabas per 5 (penkias) darbo dienas nuo jų gavimo dienos, o Tiekėjas įsipareigoja atsakyti į pateiktas pastabas ir atlikti atitinkamus korekcinius veiksmus per 5 (penkias) darbo dienas nuo pastabų gavimo;

    - Abi šalys įsipareigoja raštu pateikti paskirtų atsakingų asmenų už paslaugų vykdymo koordinavimą, užduočių įgyvendinimo priežiūrą ir bendradarbiavimą kontaktinę informaciją (vardą, pavardę, pareigas, telefono numerį ir el. pašto adresą) ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo;

    - Paslaugų teikimo metu darbiniai susitikimai gali vykti tiek lietuvių, tiek anglų kalbomis, atsižvelgiant į abiejų šalių poreikius ir susitarimus. Nepaisant darbinės komunikacijos kalbos, visa galutinė informacija pateikiama tik lietuvių kalba. Jei kyla nesusipratimų ar skirtumų tarp darbo susitikimo metu naudotų kalbų, prioritetas teikiamas lietuviškai pateiktai informacijai, kaip oficialiai galutinei versijai. Esant vertimų poreikiui, už vertimų organizavimą ir vertimo paslaugas atsako Tiekėjas. agri

REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU INFORMACIJOS (DUOMENŲ) SAUGUMU BEI VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES VYKDYMU

- ŽALIŲJŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ REIKALAVIMAI / PAŠALINIMO PAGRINDAI

  - Pirkimas vykdomas vadovaujantis 2011 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo Nr. D1 508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2024 01 16 įsakymo Nr. D1 17 redakcija) 4.4.3. punktu „perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos arba perkama prekė: programinė įranga, programinės įrangos nuoma, licencijos, elektroniniai leidiniai ar elektroninės knygos“.

3.  Žaliųjų Viešųjų pirkimų reikalavimai / pašalinimo pagrindai

PRIDEDAMA:

- Konfidencialumo pasižadėjimo forma.