# VIDAUS SAUGUMO FONDO BEI SIENŲ VALDYMO IR VIZŲ POLITIKOS FINANSINĖS PARAMOS PRIEMONĖS, ĮTRAUKTOS Į INTEGRUOTO SIENŲ VALDYMO FONDĄ, ELEKTRONINIO KEITIMOSI DUOMENIMIS SISTEMOS

# VYSTYMO IR PALAIKYMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

TECHNINĖJE SPECIFIKACIJOJE VARTOJAMOS SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

| Sutrumpinimas | Paaiškinimas |
| --- | --- |
| CPVA | Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra |
| DB | Duomenų bazė |
| DMS | Duomenų mainų svetainė |
| IS | Informacinė sistema |
| Modulis | Funkcinių aplikacijų rinkinys, skirtas tam tikrai užduočiai/tikslui vykdyti |
| Paslaugų tiekėjas | Paslaugų tiekėjas, su kuriuo bus sudaryta sutartis dėl paslaugų teikimo |
| Perkančioji organizacija | Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra |
| Paslaugos | VSFSVVP IS vystymo, palaikymo ir garantinio aptarnavimo paslaugos |
| Projektas | Vidaus saugumo fondo bei Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, elektroninio keitimosi duomenimis sistemos vystymo ir palaikymo paslaugos |
| PVP | Projekto valdymo planas |
| VSFSVVP IS MDG | VSFSVVP IS modifikavimo darbo grupė |
| VIISP | Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma |
| VRM | Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerija |
| VSFSVVP IS | Vidaus saugumo fondo bei Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, elektroninio keitimosi duomenimis informacinė sistema |
| WS | Tinklinės paslaugos (angl. Web Services) |

PIRKIMO OBJEKTAS IR KIEKIAI

  - Perkančioji organizacija vykdo viešąjį pirkimą „Vidaus saugumo fondo bei Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į integruoto sienų valdymo fondą, elektroninio keitimosi duomenimis informacinės sistemos vystymo, palaikymo ir garantinio aptarnavimo paslaugos“. IS vystymo, palaikymo ir garantinio aptarnavimo Paslaugų sutartis sudaroma 36 mėn. laikotarpiui. Maksimali ir bendra IS vystymo paslaugų apimtis – 2800 (du tūkstančiai aštuoni šimtai) valandų visam Paslaugų sutarties laikotarpiui. IS vystymo Paslaugos bus perkamos pagal poreikį, pritaikant Paslaugų tiekėjo pasiūlyme nurodytą paslaugų atlikimo įkainį.

Perkančioji organizacija numato, bet neįsipareigoja per Paslaugų sutarties galiojimo laikotarpį nupirkti Paslaugų ne daugiau kaip už 198 347,11 Eur (vienas šimtas devyniasdešimt aštuoni tūkstančiai trys šimtai keturiasdešimt septyni eurai 11 centų) be PVM.

Pirkimo objektas yra:

    - VSFSVVP vystymo ir palaikymo paslaugos:

      - iki šios Paslaugų sutarties vykdymo laikotarpio pradžios VSFSVVP IS funkcionalumų monitoringas: visų funkcionalumų atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams, kuria remiantis jie buvo įgyvendinti, atitikimo ir kokybės kontrolės, taip pat sistemos duomenų/funkcionalumų vientisumo ir efektyvumo vertinimo paslaugos. Atlikto monitoringo ir vertinimo išvadų bei rekomendacijų pateikimas, identifikuotų neatitikimų šalinimas ir funkcionalumų modifikavimas;

      - VSFSVVP IS iki šios Paslaugų sutarties sukurtų ir taip pat Paslaugų sutarties vykdymo laikotarpiu sukurtų naujų funkcionalumų vystymas, palaikymas, plėtra ir modifikavimas pagal perkančiosios organizacijos poreikius, užtikrinant visų be išimties funkcionalumų ir paslaugų nenutrūkstamą veikimą ir tarpusavio sąveiką, taip pat IS funkcionalumų atkūrimas visiško ar dalinio IS funkcionavimo sutrikimo atvejais.

    - VSFSVVP IS garantinio aptarnavimo paslaugos – IS esančių funkcionalumų veikimo užtikrinimas ir/arba jų pakeitimas, užtikrinantis sklandų ir nepertraukiamą IS veikimą skaičiuojant nuo pirmo suteiktų paslaugų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo datos iki šios sutarties vykdymo pabaigos.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI IR UŽDAVINIAI PERKAMAI PASLAUGAI

Šioje techninėje specifikacijoje naudojami terminai „turi būti“, „turi turėti“, „turi leisti“, „turi turėti galimybę“ yra lygiaverčiai ir reiškia, kad paslaugų tiekėjas šio pirkimo apimtyje privalo į tai atsižvelgti ir suteikti tinkamas paslaugas, vykdant VSFSVVP IS vystymo ir palaikymo, taip pat garantinio aptarnavimo paslaugas.

Šioje techninėje specifikacijoje ir jos prieduose esančios iliustracijos ir procesų aprašymai yra skirti padėti paslaugų tiekėjui lengviau suprasti proceso eigą ir pobūdį, todėl gali nebūtinai tiksliai atspindėti visus procesų aspektus.

Paslaugos tiekėjas turi užtikrinti, kad IS esantys perkančiosios organizacijos duomenys ir jų kopijos bus neprieinami neįgaliotiems asmenims ar trečiosioms šalims.

Paslaugos tiekėjas privalo užtikrinti perkamos paslaugos bei paslaugai teikti naudojamos programinės įrangos legalumą.

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais visų šioje techninėje specifikacijoje įvardintų paslaugų teikimui, turi būti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra apibūdinti šioje techninėje specifikacijoje, ar ne.

Paslaugos, kurios turi užtikrinti teikiamos paslaugos saugą:

    - nustatytų programinės įrangos saugos pažeidžiamumų šalinimas (diegiant pataisas arba atnaujinant programinės įrangos versijas);

    - IS atstatymas iki darbinės būsenos po veiklos sutrikimo (sutrikus programinės įrangos veikimui);

    - IS veikimo atstatymas, saugumo spragų programinėje įrangoje nustatymas ir pašalinimas įvykus įsilaužimui;

    - bendradarbiavimas tiriant saugos incidentus ir nustatant sutrikimų ar įsilaužimų priežastis.

VSFSVVP IS nefunkciniai ir bendrieji funkciniai reikalavimai

VSFSVVP IS bendrieji funkciniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalavimai |
| --- | --- |
| R-1. | Projekto vykdymo metu turi būti naudojama ir atnaujinama turima VSFSVVP IS projektinė dokumentacija, išlaikomas reikalavimų specifikavimas pagal esamą funkcinių modulių struktūrą (jeigu reikia kuriami nauji funkciniai moduliai, kurie privalo būti aprašyti ir detalizuoti reikalavimų specifikacijoje ir kitoje projektinėje dokumentacijoje). Modifikavimo metu turi būti nepažeistas/užtikrintas esamų funkcionalumų korektiškas veikimas (ypač jau sukauptų VSFSVVP IS duomenų kontekste). |
| R-2. | DMS naudotojai turi turėti galimybę tiesioginiu (angl. online) būdu pildyti nustatytas duomenų formas/objektus (projekto įgyvendinimo planus, pirkimų planus, mokėjimo prašymus, sutarties keitimus ir kt.) ir jas pateikti tikrinimui/vertinimui ir, esant poreikiui, tokiu pat būdu patikslinti. DMS naudotojas teikia formas/dokumentus prisijungęs prie DMS aplinkos. Dalis dokumentų teikiami pasirašant elektroniniu parašu, kiti formos/dokumentai teikiami mygtuko pateikti funkcionalumo pagalba. |
| R-3. | Visiems per DMS teikiamiems (taip pat tikslinamiems) duomenims ir dokumentams pateikimo metu VSFSVVP IS turi suformuoti duomenų rinkmeną, jeigu reikalinga ją pasirašyti elektroniniu parašu ir prisegti prie atitinkamo VSFSVVP IS modulio rinkmenų, pateiktų duomenų atsekamumui užtikrinti. |
| R-4. | Turi būti galimybė visas VSFSVVP IS pildomas formas ir ataskaitas generuoti excel, word ir pdf formatais (jeigu techniniuose reikalavimuose nenumatyta kitaip). Sugeneruoti dokumentai ir ataskaitos privalo būti atvaizduojami korektiškai ir pilna apimtimi (visos lentelės ir jose skelbiami duomenys (tekstas/skaičiai) privalo būti matomi pilna apimtimi ir su visomis skiriamosiomis žymomis). Pasirašomi dokumentai generuojami pdf ir/arba adoc formatu, jeigu techninėje specifikacijoje nenumatyta kitaip. |
| R-5. | Užtikrintas sklandus ir nepertraukiamas funkcijų veikimas, kurių dėka pasikartojantys duomenys yra užpildomi automatiškai. Visa VSFSVVP IS sistema turi būti vystoma taip, kad pasikartojantys duomenys būtų užpildomi automatiškai (formose, laukuose, dokumentuose ir pan.) ir nereikalaujama sistemos naudotojų pakartotinio, sistemoje esančių duomenų suvedimo. Detalus pasikartojančių duomenų sąrašas turės būti naujinamas ir siūlomas tiekėjo, taip pat suderintas su perkančiąja organizacija vadovaujantis PVP kiekvieno projekto ir/arba užduoties vykdymo etapo metu. |

VSFSVVP IS bendrieji reikalavimai

| Eil. Nr. | Bendrieji reikalavimai |
| --- | --- |
| R-6. | Projekto metu naujai kuriami funkcionalumai turi atitikti visus VSFSVVP IS iki šiol realizuotus nefunkcinius ir bendruosius funkcinius reikalavimus, nurodytus šioje techninėje specifikacijoje. |
| R-7. | Perkančiajai organizacijai (Pirkėjui) turės būti perduoti pilni, korektiški sukurtos programinės įrangos išeities tekstai kompiliavimui paruoštų rinkmenų paketų forma, kartu nurodant viešai prieinamas standartines kompiliavimo priemones ir kompiliavimo eigą. Naudojant standartines priemones turi būti kompiliuojama naudojimui parengta programinė įranga, atliekanti jai specifikuotas funkcijas. Visos priemonės, reikalingos naujai versijai parengti, turi būti perduodamos Perkančiajai organizacijai, kad ji be papildomų priemonių galėtų sukompiliuoti naują versiją. |
| R-8. | Sukurtos programinės įrangos išeities tekstai po kiekvieno IS funkcionalumų naujinimo ir/arba IS funkcionalumų taisymo turės būti perduodami kaupiamuoju būdu ir patalpinami tarnybinėje stotyje. Iš laikmenoje pateiktų išeities kodų turi susikompiliuoti nauja pilna versija, paruošta naudojimui. |
| R-9. | Projekto metu sukurtos / modifikuotos programinės įrangos išeities tekstai turi būti su komentarais ir atitikti gerąsias programinio kodo formatavimo, kintamųjų bei funkcijų įvardinimo praktikas. |
| R-10. | Esant poreikiui paslaugų tiekėjas turi parengti VSFSVVP IS testinės ir produkcinės (gamybinės, angl. production) aplinkų pakeitimus ir atnaujinti jų administravimo instrukcijas. |

VSFSVVP IS saugos reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalavimai |
| --- | --- |
| R-11. | Paslaugų tiekėjas VSFSVVP IS turi užtikrinti, kad VSFSVVP IS atitiktų trečios kategorijos informacinėms sistemoms keliamus Techninius valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V-941. |
| R-12. | VSFSVVP IS turi būti vystoma vadovaujantis naujausiomis ir geriausiomis saugumo praktikomis, o taip pat atsižvelgiant į pasaulinės nepriklausomos organizacijos OWASP (angl. Open Web Application Security Project) naujausių išvardintų žinomų (kritinių) WEB pažeidžiamumų sąrašą bei OWASP teikiamas rekomendacijas (http://www.owasp.com). |

VSFSVVP IS darbo vietos reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalavimai |
| --- | --- |
| R-13. | VSFSVVP IS turi būti suderinta ir pritaikyta veikti su visomis oficialiai Microsoft palaikomomis Internet Edge versijomis, tai pat Mozilla Firefox, Google Chrome naršyklėmis. |

VSFSVVP IS techninės ir programinės įrangos reikalavimai

Sutarties vykdymo metu numatoma naudoti šios techninės specifikacijos 4.9. punkte nurodytą techninę ir programinę įrangą. Papildomi reikalavimai nurodomi 5 ir 6 lentelėse:

VSFSVVP IS techninės įrangos reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalavimai |
| --- | --- |
| R-14. | - VSFSVVP IS programinės įrangos numatytas 24/7 veikimas (24 valandos per parą, 7 dienos per savaitę) režimu. Paslaugų tiekėjas sutarties vykdymo ir garantinės priežiūros metu visiškai atsako už VSFSVVP IS programinės įrangos veikimą. Perkančioji organizacija atsako už virtualių tarnybinių stočių veikimą (serverių ir operacinių sistemų lygmenyje), bei atsarginių kopijų atlikimą ir atstatymą. |
| R-15. | - VSFSVVP IS testinei ir produkcinei aplinkoms taikomi maksimalūs papildomų virtualių serverių resursai: ne daugiau 4 serverių su bendrais techniniais 16 procesorių, 72 GB atminties, 1200 GB disko atminties resursais. |
| R-16. | - Esant poreikiui Paslaugų tiekėjas VSFSVVP IS aplinkoms sutarties vykdymo metu turi atnaujinti ir patikslinti techninės ir programinės įrangos architektūrą, nubraižant ir aprašant techninės ir programinės įrangos išpildomąsias schemas. |
| R-17. | - VSFSVVP IS testavimo aplinka turi būti išlaikyta bei palaikoma visą sutarties vykdymo ir garantinės priežiūros laikotarpį. Testinė ir produkcinė aplinkos privalo būti ir funkcionaliai veikti identiškai. |

VSFSVVP IS programinės įrangos ir licencijų reikalavimai

| Eil. Nr. | Bendrieji reikalavimai |
| --- | --- |
| R-18. | Programinė įranga ir visos teisės į ją turi būti perduotos perkančiajai organizacijai. |
| R-19. | Projekto įgyvendinimui paslaugų tiekėjas turi naudoti perkančiosios organizacijos naudojamas operacinių sistemų, duomenų bazių ir virtualizavimo platformos programinę įrangą bei jų licencijas (tarnybinių stočių virtualizavimui naudojama VMware vSphere ESX 6.5 programinė įranga). |
| R-20. | Perkančioji organizacija naudoja MS Windows 2019 serverių operacinę sistemą. |
| R-21. | Perkančioji organizacija naudoja MS SQL 2014 Standard duomenų bazių valdymo sistemą, kurią šios paslaugų Sutarties vykdymo metu planuojama atnaujinti iki MS SQL 2022 Standard versijos. Duomenų bazių valdymo sistemos naujinimo paslaugų kaina turi būti įskaičiuota į visos Sutarties kainą. |
| R-22. | Paslaugų tiekėjas privalo pateikti visą programinę įrangą ir jos licencijas reikalingas siūlomų sprendimų realizacijoms, jeigu tokia programinė įranga ar licencijos yra būtinos projekto veikloms įgyvendinti. |
| R-23. | Visa programinė įranga ir jos licencijos reikalingos siūlomų sprendimų realizacijoms, turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą. Papildomos Paslaugų tiekėjo galimai patirtos išlaidos atliekant šias naujinimo paslaugas nebus apmokamos ar kompensuojamos. |
| R-24. | Nelicencijuojamos programinės įrangos naudojimas neturi būti apmokestinamas papildomai. |
| R-25. | Visos reikalingos licencijos turi būti įgyjamos/nuomojamos perkančiosios organizacijos vardu. Perkančiajai organizacijai turi būti perduotos visos sprendimų veikimui reikalingos licencijos. |
| R-26. | Paslaugų tiekėjas turi turėti siūlomos programinės įrangos gamintojo suteiktą teisę diegti, konfigūruoti siūlomą programinę įrangą, jos priedus bei naujinimus, teikti techninio aptarnavimo paslaugas arba turėti sudaręs sutartis su kitu ūkio subjektu, turinčiu teisę teikti šias paslaugas. Perkančioji organizacija turi teisę pareikalauti, o paslaugų tiekėjas per 3 d. d. privalo pateikti šio reikalavimo atitikimą pagrindžiančius dokumentus. |
| R-27. | Paslaugų tiekėjas turės į virtualius serverius įdiegti ir sukonfigūruoti pasiūlytą trečiųjų šalių programinę įrangą bei visą sukurtą, su visais jos komponentais (įskaitant produkcinę ir testinę aplinkas). Pakeitimų diegimo produkcinėje ir testinėje aplinkose tvarka turės būti suderinama projekto valdymo plane. |
| R-28. | VSFSVVP IS testinės aplinkos duomenų bazėje paslaugų tiekėjas turi užtikrinti galimybę ir periodiškai atstatyti VSFSVVP IS produkcinės aplinkos duomenų bazės duomenis, juos pritaikant testinei aplinkai (paslaugų tiekėjas suderinęs su perkančiąja organizacija turi parengti skriptus duomenų paruošimui, asmens duomenų pakeitimui į nuasmenintus ir kt.). |

Projekto metu planuojami įgyvendinti uždaviniai:

    - užtikrinti VSFSVVP IS pagalba Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo bei vizų politikos finansinės paramos priemonių administravimą bei siekti kitų VSFSVVP IS nuostatuose, patvirtintuose CPVA direktoriaus 2022 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 2022/8-81, iškeltų tikslų;

    - centralizuotai, susistemintai ir kompiuterizuotai tvarkyti su priemonių administravimu susijusius elektroninius dokumentus ir informaciją;

    - užtikrinti VSFSVVP IS sklandų ir nepertraukiamą veikimą, sukuriant tikslinėms grupėms patrauklią bei patogią naudotis IS, kuri atitiktų naujausius technologinius sprendimus šioje srityje ir atitiktų visų grupių poreikius. IS tikslinės grupės yra:

      - VSFSVVP IS valdytojas ir tvarkytojas: CPVA, kuri atlieka Išteklių valdymo įstatyme nustatytas funkcijas, turi šiame įstatyme nurodytas teises ir pareigas. CPVA, kaip VSFSVVP IS valdytojas ir tvarkytojas taip pat atlieka funkcijas, nurodytas VSFSVVP IS nuostatų, patvirtintų CPVA direktoriaus 2022 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 2022/8-81, 11 punkte.

      - VSFSVVP IS duomenų teikėjai:

        - DMS naudotojai – juridinių asmenų darbuotojai, dalyvaujantys Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, projektų įgyvendinimo planų teikime bei patvirtintų projektų įgyvendinimo veiklose, kurie teikia ir gauna elektroninę informaciją iš VSFSVVP IS per jiems sukurtą duomenų mainų sistemą. Šie duomenų tiekėjai teikia VSFSVVP IS duomenis, susijusius su projektų įgyvendinimo planais ir patvirtintų projektų įgyvendinimu, nekaupiamus valstybės informacinėse sistemose ir registruose;

        - Valstybės įmonė Registrų centras, teikiantis Juridinių asmenų registro duomenis (valdytojas – Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija);

        - Informacinės visuomenės plėtros komitetas, teikiantis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos (toliau – VIISP) duomenis (valdytojas – Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija).

      - VSFSVVP IS naudotojai: VSFSVVP IS valdytojo ir tvarkytojo darbuotojas, ir (ar) VSFSVVP IS duomenų tiekėjų valstybės tarnautojas ir (arba) darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, VSFSVVP IS veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją tvarkantis VSFSVVP IS elektroninę informaciją. VSFSVVP IS naudotojų teisės pateiktos VSFSVVP IS nuostatų, patvirtintų CPVA direktoriaus 2022 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 2022/8-81, 15 punkte.

    - užtikrinti sklandžią komunikaciją ir nepertraukiamus duomenų mainus tarp visų VSFSVVP IS naudotojų  įvairiuose projektų administravimo etapuose;

    - VSFSVVP IS vystyti ir plėtoti kaip patogų įrankį 2021-2027 m. Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo bei vizų politikos finansinės paramos priemones administruojančioms institucijoms komunikuoti apie kvietimus, priemonių skyrimo tikslus, paramos skyrimo įgyvendinimo eigą, rezultatus ir kt. aktualią informaciją;

    - užtikrinti VSFSVVP IS naudotojams nepertraukiamą galimybę viename informacijos šaltinyje gauti koncentruotą, aiškiai ir patogiai išdėstytą informaciją apie 2021-2027 m. Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo bei vizų politikos finansinės paramos priemones ir jų skyrimo bei administravimo procesus.

VSFSVVP IS ESAMA SITUACIJA

VSFSVVP IS veiklos procesus reglamentuojantys teisės aktai:

    - Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimas Nr. 164 „Dėl institucijų, atsakingų už Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonės, įtrauktos į integruoto sienų valdymo fondą, programos ir Vidaus saugumo fondo programos valdymą ir kontrolę Lietuvoje, paskyrimo“;

    - Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2021 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. 1V-705 „Dėl Funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, ir Vidaus saugumo fondo 2021–2027 m. programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Funkcijų aprašas);

    - Bendrųjų nuostatų reglamentas;

    - 2021 m. liepos 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/1148, kuriuo sukuriama sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonė, įtraukta į Integruoto sienų valdymo fondą (toliau – SVVP reglamentas);

    - 2021 m. liepos 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/1149, kuriuo nustatomas Vidaus saugumo fondas (toliau – VSF reglamentas).

Informacinių sistemų kūrimą, steigimą ir įteisinimą, VSFSVVP IS posistemio sukurtą funkcionalumą ir kaupiamų duomenų tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai:

    - Bendrųjų nuostatų reglamentas;

    - VSF reglamentas;

    - SVVP reglamentas;

    - Funkcijų aprašas;

    - Reglamentas (ES)2016/679;

    - Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas;

    - Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys asmens duomenų tvarkymą;

    - Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymas;

    - Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymas;

    - Lietuvos Respublikos valstybės iždo įstatymas;

    - Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas;

    - Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymas;

    - Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

    - Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašas, Saugos dokumentų turinio gairių aprašas ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašas, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“;

    - Kibernetinio saugumo reikalavimų aprašas;

    - Techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašas ir informacinių technologijų saugos atitikties vertinimo metodika, patvirtinti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V-941 “Dėl techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo ir informacinių technologijų saugos atitikties vertinimo metodikos patvirtinimo”;

    - Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodika, patvirtinta Informacinės visuomenės plėtros komiteto direktoriaus 2014 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. T-29 „Dėl Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikos patvirtinimo“;

Asmens duomenų tvarkymo CPVA tvarkos aprašas;

    - VSFSVVP IS nuostatai, patvirtinti CPVA direktoriaus 2022 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 2022/8-81;

    - VSFSVVP IS duomenų saugos nuostatai, patvirtinti CPVA direktoriaus 2022 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 2022/8-81;

CPVA IS saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės;

    - CPVA IS veiklos tęstinumo valdymo planas;

CPVA IS naudotojų administravimo taisyklės;

    - Kiti VSFSVVP IS saugos politiką įgyvendinantys teisės aktai, Lietuvos Respublikos ir tarptautiniai „Informacijos technologija. Saugumo metodai“ grupės standartai, naudojami kaip elektroninės informacijos saugos užtikrinimo rekomendacinės priemonės.

Sutarties vykdymo metu paslaugų tiekėjas privalės užtikrinti, jog VSFSVVP IS atitiks teisės aktų reikalavimus, nurodytus šiame sąraše esančių teisės aktų turinyje, ir teisės aktus, patvirtintus sutarties vykdymo metu.

VSFSVVP IS funkcinė architektūra ir tvarkomi duomenys

    - Šiuo metu VSFSVVP IS funkcinę architektūrą sudaro:

- Pasiūlymų programos rengimui modulis;

- Programų modulis;

- Projekto įgyvendinimo planų vertinimo modulis;

- Projektų modulis;

- Pirkimų modulis;

- Pirkimo sutarčių modulis;

- Mokėjimo prašymų modulis;

- Patikrų vietoje modulis;

- Pažeidimų modulis;

- Po projektinių (Ex-post) patikrų modulis;

- Audito rekomendacijų modulis;

- Duomenų mainų svetainės (DMS) modulis;

- Asmeninių rodiklių modulis;

- Rizikos vertinimo modulis;

- Ataskaitų modulis;

- Darbuotojų pavadavimų modulis;

- Informavimo modulis;

- El. pasirašymo modulis;

- DUK modulis;

- Administravimo modulis.

    - VSFSVVP IS funkciniai moduliai detaliau aprašyti 7 lentelėje.

    - VSFSVVP IS modulius naudoja projektus administruojančios institucijos – VRM (projektus administruojančios ir audito institucijos rolėmis) ir perkančioji organizacija, išorinį DMS modulį – pareiškėjai ir projektų vykdytojai.

    - Viso VSFSVVP IS naudotojų yra apie 300. Modulių naudotojų teisių suteikimas valdomas centralizuotai perkančiosios organizacijos paskirto administratoriaus.

VSFSVVP IS funkcinių modulių aprašymas

| Eil. Nr. | Funkcinis komponentas | Vykdomos funkcijos |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų programos rengimui modulis (DMS kaip atskiras modulis) | - Redaguojami ir peržiūrimi pasiūlymų programos rengimui duomenys, prisegti dokumentai bei statusas; - Prisegtų dokumentų pasirašymas el. parašu. |
| 2. | Programų modulis | - Redaguojami ir peržiūrimi pasiūlymų programos rengimui duomenys, prisegti dokumentai bei statusas; - Prisegtų dokumentų pasirašymas el. parašu; - Pasiūlymų programos rengimui registravimas, redagavimas, šalinimas ir peržiūra; - Pasiūlymų programos rengimui formavimas ir spausdinimas; - Veiksmų plano duomenų importavimas; - Veiksmų plano duomenų registravimas, redagavimas, šalinimas ir peržiūra; - Programos rodiklių registravimas, redagavimas, šalinimas ir peržiūra. |
| 3. | Projekto įgyvendinimo planų vertinimo modulis | - Kvietimų duomenų ir prisegtų dokumentų registravimas, šalinimas ir peržiūra; - Prisegtų dokumentų pasirašymas el. parašu; - Kvietimo formavimas ir spausdinimas; - Projekto įgyvendinimo planų vertinimo ataskaitų formavimas, spausdinimas ir pasirašymas el. parašu; - Projekto įgyvendinimo planų duomenų ir prisegtų dokumentų registravimas, redagavimas ir šalinimas; - Projekto įgyvendinimo plano vertinimo duomenų registravimas; - Projekto įgyvendinimo plano formavimas ir spausdinimas; - Pildyti, spausdinti ir pasirašyti el. parašu Projekto įgyvendinimo plano vertinimo patikros lapų duomenų pildymas, spausdinimas ir pasirašymas el. parašu; - Finansuotinų projektų sąrašo duomenų importavimas. - Finansuotinų projektų sąrašo duomenų registravimas, redagavimas, šalinimas ir peržiūra.. |
| 4. | Projektų modulis | - Projektų duomenų ir prisegtų dokumentų registravimas, redagavimas, šalinimas ir peržiūra; - Prisegtų dokumentų pasirašymas el. parašu; - Projekto duomenų tikslinimo registravimas; - Projekto statuso ataskaitos formavimas ir spausdinimas; - Projekto sutarčių ir projekto sutarčių keitimų duomenų registravimas, redagavimas, šalinimas ir peržiūra; - Projekto sutarčių ir projekto sutarčių keitimų registravimas, redagavimas, spausdinimas ir pasirašymas el. parašu. |
| 5. | Pirkimų modulis | - Projektų pirkimų duomenų ir prisegtų dokumentų registravimas, redagavimas, šalinimas ir peržiūra; - Prisegtų dokumentų pasirašymas el. parašu; - Pirkimų patikros lapų duomenų pildymas, spausdinimas ir pasirašymas el. parašu; - Pirkimų plano formavimas ir spausdinimas. |
| 6. | Pirkimo sutarčių modulis | - Projektų pirkimų sutarčių duomenų ir prisegtų dokumentų registravimas, redagavimas, šalinimas ir peržiūra; - Prisegtų dokumentų pasirašymas el. parašu; - Pirkimų sutarčių patikros lapų duomenų pildymas, spausdinimas ir pasirašymas el. parašu. |
| 7. | Mokėjimo prašymų modulis | - Projektų mokėjimo prašymų (išlaidų, rodiklių ir kt.) duomenų ir prisegtų dokumentų registravimas, redagavimas, šalinimas ir peržiūra; - Prisegtų dokumentų pasirašymas el. parašu; - Mokėjimo prašymų formavimas ir spausdinimas; - Mokėjimo prašymų teikimo grafikų formavimas ir spausdinimas; - Mokėjimo prašymų patikros lapų duomenų pildymas, spausdinimas ir pasirašymas el. parašu; - Apmokėjimų plano apskaičiavimas ir peržiūra; - Programos biudžeto vykdymo ataskaitos formavimas ir spausdinimas; - Tiekėjo sutarčių vykdymo ataskaitos formavimas ir spausdinimas; - Pakartotinio sąskaitų teikimo ataskaitos formavimas ir spausdinimas; - Projektų mokėjimo prašymų išvados registravimas, patvirtinimas, šalinimas, spausdinimas ir pasirašymas el. parašu; - Projektų mokėjimo prašymo patikros lapo ataskaitos formavimas ir spausdinimas; - Apmokėjimo pagal išvadą registravimas, redagavimas, šalinimas ir peržiūra; - Apmokėjimo tiekėjui pagal išvadą registravimas, redagavimas, šalinimas ir peržiūra. |
| 8. | Prašymų gauti lėšas modulis | - Prašymų gauti lėšas duomenų ir prisegtų dokumentų registravimas, redagavimas, šalinimas ir peržiūra; - Prisegtų dokumentų pasirašymas el. parašu; - Prašymų gauti lėšas formavimas ir spausdinimas; - Prašymų gauti patikros lapų duomenų pildymas, spausdinimas ir pasirašymas el. parašu; - Mokėjimo prašymų išvadų formavimas, spausdinimas ir pasirašymas el. parašu. |
| 9. | Patikrų vietoje modulis | - Projektų patikrų vietoje duomenų ir prisegtų dokumentų registravimas, redagavimas, šalinimas ir peržiūra; - Prisegtų dokumentų pasirašymas el. parašu; - Patikros vietoje neatitikimų registravimas, redagavimas, šalinimas ir peržiūra; - Patikros vietoje patikros lapų duomenų pildymas, spausdinimas ir pasirašymas el. parašu; - Projekto mokėjimo prašymų stabdymas ir stabdymo atšaukimas. |
| 10. | Pažeidimų modulis | - Pranešimo apie pažeidimą duomenų registravimas, peržiūra ir spausdinimas; - Pažeidimo duomenų ir prisegtų dokumentų registravimas, redagavimas, šalinimas ir peržiūra; - Prisegtų dokumentų pasirašymas el. parašu; - Projekto mokėjimo prašymų stabdymas ir stabdymo atšaukimas; - Pažeidimo (tyrimo) duomenų spausdinimas; - Vadovaujančios institucijos sprendimo duomenų registravimas; - Tarpinės institucijos išvados duomenų registravimas. |
| 11. | Ex-post patikrų modulis | - Ex-post ataskaitų ir pateikimo plano duomenų bei prisegtų dokumentų registravimas, redagavimas, šalinimas ir peržiūra; - Prisegtų dokumentų pasirašymas el. parašu; - Ex-post ataskaitos patikros lapų duomenų pildymas, spausdinimas ir pasirašymas el. parašu; - Ex-post patikros vietoje duomenų registravimas, redagavimas, šalinimas ir peržiūra. |
| 12. | Audito rekomendacijų modulis | - Audito ir audito rekomendacijų duomenų ir prisegtų dokumentų registravimas, redagavimas, šalinimas ir peržiūra; - Prisegtų dokumentų pasirašymas el. parašu; - Audito ataskaitos pagal projektą formavimas. |
| 13. | DMS modulis | - Pasiūlymų programos rengimui duomenų ir prisegtų dokumentų registravimas, redagavimas, peržiūra ir pateikimas; - Pasiūlymų programos rengimui formavimas ir spausdinimas; - Pasiūlymų programos rengimui formos pasirašymas el. parašu ir pateikimas; - Kvietimų peržiūra; - Projekto įgyvendinimo plano duomenų ir prisegtų dokumentų registravimas, redagavimas, peržiūra ir pateikimas; - Projekto įgyvendinimo plano formavimas ir spausdinimas; - Projekto įgyvendinimo plano pasirašymas el. parašu ir pateikimas; - Projektų ataskaitos formavimas ir spausdinimas; - Projektų duomenų ir prisegtų dokumentų peržiūra; - Prisegtų dokumentų pasirašymas el. parašu; - Projekto statuso ataskaitos formavimas ir spausdinimas; - Projekto sutarčių duomenų peržiūra ir redagavimas; - Projekto sutarčių pasirašymas el. parašu ir pateikimas; - Projekto sutarčių keitimų duomenų ir prisegtų dokumentų registravimas, redagavimas, peržiūra ir šalinimas; - Projekto sutarčių ir projekto sutarčių keitimų formavimas, spausdinimas ir pasirašymas el. parašu; - Projekto pirkimų duomenų registravimas ir peržiūra; - Projekto pirkimo duomenų ir dokumentų pateikimas ir tikslinimas; - Projekto pirkimo sutarčių duomenų registravimas ir peržiūra; - Projekto pirkimo sutarčių duomenų ir dokumentų pateikimas ir tikslinimas; - Projekto pirkimų plano formavimas ir spausdinimas; - Mokėjimo prašymų teikimo grafiko duomenų registravimas, redagavimas ir peržiūra; - Mokėjimo prašymų teikimo grafiko formos formavimas ir spausdinimas; - Mokėjimo prašymų teikimo grafiko pasirašymas el. parašu ir pateikimas; - Projekto mokėjimo prašymo (išlaidų, rodiklių ir kt.) duomenų ir dokumentų registravimas, redagavimas, peržiūra ir pateikimas; - Mokėjimo prašymų pasirašymas el. parašu ir pateikimas; - Apmokėjimų tiekėjams duomenų registravimas, peržiūra ir pateikimas; - Priskirtų audito rekomendacijų duomenų peržiūra; - Audito rekomendacijų įgyvendinimo duomenų ir dokumentų registravimas, peržiūra ir pateikimas; - Audito rekomendacijų įgyvendinimo įvykdymo duomenų pateikimas; - Projekto Ex-post ataskaitų duomenų registravimas ir peržiūra; - Projekto Ex-post ataskaitų duomenų pateikimas ir tikslinimas. |
| 14. | Asmeninių rodiklių modulis | - Savo asmeninių rodiklių plano ir pasiekimų registravimas, redagavimas, šalinimas ir peržiūra; - Savo asmeninių rodiklių reikšmių apskaičiavimas ir peržiūra. |
| 15. | Rizikos vertinimo modulis | - Projektų rizikos valdymo priemonių registravimas, redagavimas, šalinimas ir peržiūra; - Projektų rizikos valdymo priemonių ir nustatyto rizikingumo peržiūra; - Projektų rizikos valdymo priemonių įgyvendinimo rezultatų registravimas ir redagavimas; - Rizikų, jų grupių, rodiklių ir parametrų administravimas. |
| 16. | Ataskaitų modulis | - Darbo krūvio ataskaitos formavimas; - Audito institucijos ataskaitos formavimas; - Auditų ataskaitos formavimas; - Ataskaitos finansų ministerijai dėl duomenų keitimosi formavimas; - Ataskaitos atsakingai institucijai už deleguotų funkcijų vykdymą formavimas; - Darbuotojo užimtumo ataskaitos formavimas; - Mokėjimo prašymų išvadų ataskaitos formavimas; - Mokėjimo prašymų išvadų detalios ataskaitos formavimas; - Mokėjimo prašymų patikrinimo būsenų ataskaitos formavimas; - Mokėjimo prašymų planuotų ir deklaruotų sumų ataskaitos formavimas; - Mokėjimo prašymų statuso ataskaitos formavimas; - Naudotojų, susipažinusių su informaciniais dokumentais ataskaitos formavimas; - Periodo ataskaitos formavimas; - Planuojamų išmokėjimų ataskaitos formavimas; - Rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitos formavimas; - Programos biudžeto vykdymo ataskaitos formavimas; - Programos rodiklių vykdymo ataskaitos formavimas; - Programos veiksmų įgyvendinimo plano ataskaitos formavimas; - Ex-post patikrų sąrašo ataskaitos formavimas; - Patikrų vietoje sąrašo ataskaitos formavimas; - Pažeidimų sąrašo ataskaitos formavimas; - Pirkimų sąrašo ataskaitos formavimas; - Projektų sąrašo ataskaitos formavimas; - Projektų vykdytojų įgyvendinamų projektų bendros ataskaitos formavimas; - Sutarčių sąrašo ataskaitos formavimas. |
| 17. | Darbuotojų pavadavimų modulis | - Darbuotojų pavadavimų duomenų registravimas, redagavimas, šalinimas ir peržiūra; - Darbuotojo užimtumo ataskaitos formavimas ir peržiūra. |
| 18. | Informavimo modulis | - Automatinių pranešimų siuntimo ir gavimo el. paštu nustatymų konfigūravimas; - Informacinių pranešimų pagal patikros lapo duomenis formavimas; - Subjekto dokumentui suformuotų pranešimų duomenų peržiūra; - Subjekto dokumentui suformuotų pranešimų šalinimas; - Automatinių informacinių pranešimų siuntimas; - Atstovaujamo subjekto informacinių pranešimų peržiūra; - Pastabų priminimų peržiūra. |
| 19. | DUK modulis | - DUK temų duomenų registravimas, redagavimas, šalinimas ir peržiūra; - DUK komentarų registravimas. |
| 20. | Administravimo modulis | - Patikros lapų šablonų duomenų registravimas, redagavimas, šalinimas ir peržiūra; - Naudotojų duomenų registravimas, redagavimas, šalinimas ir peržiūra; - Naudotojo slaptažodžio keitimas; - Naudotojų sąrašo iš "Active directory" naujinimas; - Naudotojų grupių duomenų registravimas, redagavimas, šalinimas ir peržiūra; - Subjektų sąrašų tvarkymas; - Subjektų skyrių tvarkymas; - Sistemos parametrų reikšmių redagavimas; - Nedarbo dienų tvarkymas; - Pirkimo būdų sąrašo tvarkymas; - Vietovių sąrašo tvarkymas; - Įrašo duomenų registravimo/keitimo istorijos peržiūra; - Duomenų registravimo/keitimo įrašų paieška; - Projekto kiekybinių rodiklių sąrašo tvarkymas; - Pridedamų dokumentų tipų sąrašo tvarkymas; - BVPŽ kodų sąrašo tvarkymas; - Mokėjimo prašymų ir prašymų gauti lėšas formos redagavimas. |

    - Pilną VSFSVVP IS sudarančių funkcinių modulių ir komponentų dokumentaciją, VSFSVVP IS nuostatus (duomenis apie VSFSVVP IS tikslą, uždavinius, funkcijas, kaupiamus duomenis, valdytoją, tvarkytojus ir kt.) galima rasti https://www.cpva.lt/ interneto svetainėje „Vidaus saugumo fondo“ dalies „Dokumentai“ skiltyje, „VSFSVVP IS vystymo ir palaikymo dokumentai“ kortelėje.

VSFSVVP IS sąsajos su kitais registrais ir IS

    - Dalis VSFSVVP IS funkcionuoti reikalingų duomenų valdytojo sudarytų duomenų teikimo sutarčių nustatyta tvarka gaunami iš kitų susijusių informacinių sistemų ir/ar joms teikiami. Šiuo metu vykdomų VSFSVVP IS duomenų srautų aprašymas pateikiamas 8 lentelėje.

VSFSVVP IS duomenų srautai

| Eil. Nr. | Sąsaja | Duomenys | Periodiškumas | Duomenų formatas | Perdavimo būdas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - CPVA IS->VSF IS | Perkančiosios organizacijos naudotojų duomenys. | Kiekvieną kartą jungiantis prie VSF IS aplikacijų modulių | - Protokolas LDAP | - Automatinis |
| 2. | - VSF IS->CPVA IS DVS | DMS teikiamų dokumentų metaduomenys ir rinkmenos | Kiekvieną kartą pateikus dokumentą; nustatytu periodiškumu | - Tinklinės paslaugos (WS) | - Automatinis |
| 3. | - VIISP -> VSFSVVP IS | duomenys DMS autentifikacijai | Kiekvieną kartą jungiantis DMS | - Tinklinės paslaugos (WS) | - Automatinis |
| 4. | - VIISP -> VSFSVVP IS | JAR duomenys | Pagal poreikį | - Tinklinės paslaugos (WS) | - Pusiau automatinis (pagal naudotojo pareikalavimą) |
| 5. | - Dokobit -> VSFSVVP IS | El. pasirašymo duomenys | Pagal poreikį | - Tinklinės paslaugos (WS) | - Pusiau automatinis (pagal naudotojo pareikalavimą) |

VSFSVVP IS naudojama techninė ir programinė įranga

VSFSVVP IS techninė įranga

| Eil. Nr. | Reikalavimai |
| --- | --- |
| R-29. | VSFSVVP IS naudoja perkančiosios organizacijos techninę įrangą. |
| R-30. | VSFSVVP IS turi galimybę programinę įrangą laikyti tiek vienoje, tiek atskiruose serveriuose. |
| R-31. | - VSFSVVP IS techninę įrangą sudaro virtualūs serveriai, kurie pritrūkus resursų ir suderinus su perkančiąja organizacija gali būti praplėsti papildomais atminties, procesorių ir diskų resursais. |
| R-32. | - Visą VSFSVVP IS aplinkų paruošimą, konfigūravimą, stebėseną (serverių ir operacinių sistemų lygmenyje) atlieka perkančiosios organizacijos specialistai. |
| R-33. | - El. laiškų siuntimui naudojamas perkančiosios organizacijos pašto serveris. |
| R-34. | - VSFSVVP IS skirti virtualių serverių resursai nurodyti techninės specifikacijos 11 lentelėje. |

VSFSVVP IS programinė įranga ir licencijos

| Eil. Nr. | Reikalavimai |
| --- | --- |
| R-35. | VSFSVVP IS techninėje įrangoje sukonfigūruotos produkcinė ir testinė aplinkos. |
| R-36. | Testinė aplinka pagal funkcinių modulių struktūrą atitinka produkcinę aplinką, atkartoti tiek vidiniai, tiek išoriniai moduliai. |
| R-37. | Testinė aplinka skirta VSFSVVP IS valdytojo bei tvarkytojų darbuotojų bandymams, atlikti suteiktų paslaugų priėmimo testavimą ir vykdyti VSFSVVP IS garantinės priežiūros veiklas. Paslaugų tiekėjui esant poreikiui suteikiama prieiga prie produkcinės ir testinės aplinkų. |
| R-38. | - VSFSVVP IS realizuota daugiasluoksnės architektūros principu: Kliento sluoksnis. Šis sluoksnis apima VSFSVVP IS naudotojus, kurie naudojasi funkcionalumais interneto naršyklės pagalba be papildomos programinės įrangos ir kitas išorines IS, kurios teikia ar gauna iš VSFSVVP IS duomenis panaudojant ASP.NET Restful Web API ar analogiškas tinklines paslaugas. Prisijungimui naudojamas HTTPS protokolas, naudotojų apkrovos balansavimui naudojamas programinis apkrovos balansuotojas. Vaizdavimo ir veiklos sluoksnis. VSFSVVP IS veiklos sluoksnio logiką sudaro Microsoft IIS aplikacijų serveris, ASP.NET, C#, JavaScript Knockout.js, Typescript programavimo kalbomis parašytos aplikacijos ir Microsoft SQL Server DB procedūros. - Duomenų sluoksnis. Duomenų bazių sluoksnį sudaro aktyvi ir pasyvi VSFSVVP IS DB. Duomenys saugomi atskirose bylų grupėse (angl. filegroup). |
| R-39. | - Visos VSFSVVP IS programinės įrangos licencijos yra neriboto galiojimo laikotarpio ir Perkančioji organizacija turi kitus būtinus leidimus naudoti programinę įrangą, nepriklausomai nuo to, ar įsigyta programinės įrangos gamintojo ar sukurta trečiųjų šalių. |
| R-40. | - VSFSVVP IS sukurta programinė įranga ir visos teisės į ją priklauso Perkančiajai organizacijai. |

    - VSFSVVP IS naudojama techninė ir programinė įranga pateikiama 1 paveiksle ir 11lentelėje.

- paveikslas. VSFSVVP IS techninės įrangos schema

VSFSVVP IS techninė ir programinė įranga

| Eil. Nr. | Serveris | Aplinka | Serverių skaičius | CPU | RAM kiekis | Disko talpa | Programinė įranga |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aplikacijų serveriai | Testinė ir produkcinė | 2 | 8 | 4 GB | 100 GB | Windows Server 2019. IIS - standartinis Windows Server komponentas skirtas aptarnauti naudotojų užklausas. Network Load Balancing - standartinis Windows Server komponentas naudotojų užklausų paskirstymui tarp Web serverių, užtikrinant aukšto patikimumo reikalavimus. |
|  | Duomenų bazių serveriai | Testinė ir produkcinė | 2 | 8 | 32 GB | 1100 GB | Windows Server 2019 Standard, SQL Server 2014 Standard |

    - Su detalesne informacija apie VSFSVVP IS naudojamą techninę ir programinę įrangą paslaugų tiekėjas, atsižvelgiant į VSFSVVP IS duomenų saugos nuostatų reikalavimus, gali būti supažindintas tik po sutarties sudarymo pasirašius konfidencialumo dokumentus.

VSFSVVP IS realizuoti nefunkciniai ir bendrieji funkciniai reikalavimai

    - Šiuo metu realizuoti ir VSFSVVP IS veikiantys nefunkciniai ir bendrieji funkciniai reikalavimai pateikiami 12 – 21 lentelėse.

VSFSVVP IS realizuoti bendrieji reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalavimai |
| --- | --- |
| R-41. | - VSFSVVP IS kaupia duomenis centralizuotai reliacinėje duomenų bazėje. |
| R-42. | - Visi VSFSVVP IS moduliai tarpusavyje integruoti. Visi informacijos pasikeitimai viename modulyje atsispindi susijusiuose moduliuose be papildomų sistemos naudotojų veiksmų (klasifikatorių ar kitų VSFSVVP IS naudojamų duomenų apsikeitimai vyksta realiu laiku, visuose moduliuose informacija atsinaujina tuo pačiu metu). |
| R-43. | - VSFSVVP IS yra orientuota į naudotojų patogumą. |
| R-44. | VSFSVVP IS yra lanksti, nesudėtingai konfigūruojama, lengvai integruojama su kitomis sistemomis. |
| R-45. | VSFSVVP IS funkcionalumas yra modulinės architektūros, leidžiančios diegti atskiras funkcines sritis palaipsniui, netrukdant jau įdiegtų modulių veikimui. |
| R-46. | - Perkančioji organizacija turi pilnus, korektiškai sukurtos programinės įrangos išeities tekstus kompiliavimui paruoštų rinkmenų paketų formą, standartines kompiliavimo priemones ir kompiliavimo eigą. Visos priemonės, reikalingos naujai versijai parengti, perduotos Perkančiajai organizacijai, kad ji be papildomų priemonių galėtų sukompiliuoti naują versiją. |

VSFSVVP IS realizuoti darbo vietos reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalavimai |
| --- | --- |
| R-47. | VSFSVVP IS naudotojo grafinė sąsaja veikia visose oficialiai Microsoft palaikomose Windows (Windows 10), Linux ir MacOS operacinėse sistemose. |
| R-48. | VSFSVVP IS veikia naudotojų darbo vietose, su interneto naršyklėmis Internet Edge (nuo 127) ir Mozilla Firefox (nuo 78.0) arba lygiavertėmis. |

VSFSVVP IS realizuoti duomenų įvedimo reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalavimai |
| --- | --- |
| R-49. | VSFSVVP IS naudotojai gali pildyti duomenis pasirinkę reikšmes iš sudarytų klasifikatorių. |
| R-50. | Naudotojui įvedus neteisingą informaciją ar atlikus neteisingą veiksmą pateikiamas naudotojui pritaikytas (ne sisteminis ir informatyvus) klaidos pranešimas. Klaidų aprašymai yra dokumentuoti, aprašymai klasifikuoti pagal jų pobūdį. |
| R-51. | VSFSVVP IS sukurta galimybė keisti ir šalinti įvestus ir neužregistruotus įrašus bei neleisti keisti ir šalinti jau patvirtintų. |
| R-52. | Realizuoti tvirtinimai prieš pateikiant dokumentus. Tvirtinimas atliekamas priskirtų darbuotojų. Priklausomai nuo sistemos logikos taip pat gali būti vykdomas vizavimas ir pasirašymas, kuris atliekamas priskiriant darbuotojus, prieš pateikiant sistemoje dokumentus. |
| R-53. | VSFSVVP IS veikia funkcionalumas keisti būsenas procesuose. Pvz. patikros vietoje (planuojama, vykdoma, atlikta), pažeidimuose (įtariamas pažeidimas, ištaisomas pažeidimas, ištaisytas pažeidimas, neištaisomas pažeidimas) ir kituose procesuose (planuojama, tikrinama, atlikta). |
| R-54. | VSFSVVP IS turi galimybę prisegti/šalinti dokumentus pdf, docx, xlsx, adoc arba lygiaverčiais formatais kiekviename modulyje. Atitinkamai pažymėti dokumentai taip pat gali būti pasirašomi elektroniniu parašu ir įkeliami į sistemą. |
| R-55. | Visos VSFSVVP IS funkcinės sritys tarpusavyje integruotos. Visi informacijos pasikeitimai vienoje srityje atsispindi susijusiose srityse be papildomų sistemos naudotojų veiksmų (klasifikatorių ar kitų visose sistemos srityse naudojamų duomenų apsikeitimai vyksta realiu laiku). |

VSFSVVP IS realizuoti duomenų paieškos reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalavimai |
| --- | --- |
| R-56. | VSFSVVP IS realizuotos informacijos greitos paieškos ir peržiūros priemonės, suteikiančios šias galimybes: - vykdyti paiešką dokumentų turinyje (tekstinio formato dokumentuose); - vykdyti paiešką dokumentų metaduomenyse; - vykdyti paiešką grafinio formato (pdf, docx, xlsx) dokumentuose; - vykdyti paieškos rezultatų filtravimą pagal nurodytus kriterijus bei jų rinkinius; - vykdyti paieškos rezultatų sąraše pateiktų dokumentų peržiūrą bei išsaugojimą darbo vietoje. |
| R-57. | VSFSVVP IS turi galimybę vykdyti darbo eigų paiešką, kuriose dalyvauja konkretus dokumentas. |
| R-58. | VSFSVVP IS naudotojui pateikdama užklausų rezultatus, rodo tik tuos įrašus, kuriuos prisijungęs naudotojas turi teisę peržiūrėti. |

VSFSVVP IS realizuoti administravimo reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalavimai |
| --- | --- |
| R-59. | VSFSVVP IS veikia stebėsenos, žurnalizavimo, problemų prevencijos ir identifikavimo priemonės. VSFSVVP IS administratoriai gauna automatinius pranešimus apie VSFSVVP IS sutrikimus. |
| R-60. | VSFSVVP IS turi programinės įrangos administravimo funkcijų rinkinį, kuris realizuotas tos pačios sistemos priemonėmis ir yra lengvai įsisavinamas specialaus informacijos technologijų pasirengimo neturinčiam darbuotojui. |
| R-61. | VSFSVVP IS naudojami klasifikatoriai, modifikuojami per grafinę naudotojo sąsają. |
| R-62. | VSFSVVP IS realizuotas lankstus teisių priskyrimo mechanizmas bei prieigos valdymo priemonės, suteikiančios šias galimybes: - vykdyti prieigos teisių priskyrimą naudotojams, naudotojų grupėms/rolėms; - riboti/leisti prieigą prie sistemos elementų (modulių, posistemių, meniu, formų, mygtukų ir kt.); - riboti/leisti prieigą prie sistemoje saugomų dokumentų; - riboti/leisti prieigą prie sistemos posistemių teikiamų paslaugų (ataskaitų, paieškos mechanizmų, skaičiavimo mechanizmų ir kt.). |
| R-63. | Teisę administruoti naudotojų prieigos teises turi tik VSFSVVP IS administratoriai. |
| R-64. | Vykdant VSFSVVP IS administravimo ir (arba) atnaujinimo darbus atskirame modulyje, naudotojams užtikrinta galimybė nevaržomai dirbti su kitais VSFSVVP IS moduliais. |

VSFSVVP IS realizuoti saugos reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalavimai |
| --- | --- |
| R-65. | VSFSVVP IS kaupiami istoriniai duomenys apie atliktus įrašų pakeitimus nurodant keitimo datą, laiką, asmens keitusio duomenis vardą ir pavardę, bei pakeitimo turinį. |
| R-66. | VSFSVVP IS esanti konfidenciali informacija yra ribojamo matomumo. |
| R-67. | VSFSVVP IS užtikrina, kad jos funkcijomis galėtų naudotis tik vienareikšmiškai identifikuoti asmenys. |
| R-68. | VSFSVVP IS įgyvendintos priemonės, užtikrinančios, kad sistemos naudotojas galėtų vykdyti tik tas sistemos funkcijas ir matytų tik tuos duomenis, prieigą prie kurių numato jam priskirtos teisės. |
| R-69. | VSFSVVP IS duomenų perdavimui tarp sistemos naudotojo darbo stoties ir sistemos tarnybinės stoties naudoja šifruotą ryšio kanalą. Ryšio kanalo šifravimui naudojami Perkančiosios organizacijos sertifikatai. |
| R-70. | VSFSVVP IS DB registruojami ne mažiau kaip šie naudotojų veiksmai: duomenų įvedimas, keitimas bei šalinimas ir kas, kokiu laiku tokius veiksmus atliko. |
| R-71. | VSFSVVP IS įgyvendinta galimybė peržiūrėti naudotojo atliktus veiksmus, naudojant filtravimą pagal veiksmo laiką, veiksmą atlikusį naudotoją ar veiksmą. |
| R-72. | Visa VSFSVVP IS veikia „vieno prisijungimo“ principu, t. y. vieną kartą prisijungus prie sistemos, dirbant bet kuriame sistemos modulyje, bei atliekant bet kokius naudotojo teisėmis leidžiamus veiksmus – VSFSVVP IS nereikalauja papildomos autentifikacijos. |

VSFSVVP IS realizuoti naudotojo sąsajos reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalavimai |
| --- | --- |
| R-73. | VSFSVVP IS naudotojo sąsaja pateikiama valstybine lietuvių kalba. |
| R-74. | VSFSVVP IS naudotojo sąsaja atitinka šiuolaikinius ergonomikos reikalavimus, nurodytus ISO 9241-110:2006 arba kitame lygiaverčiame standarte, ir užtikrina patogų patekimą prie sistemos įgyvendinamų funkcijų. |
| R-75. | VSFSVVP IS sąveikos su naudotoju mechanizmai (pvz. išsiskleidžiantis meniu, mygtukai, rodyklės) yra lengvai suprantami ir lengvai naudojami. |
| R-76. | VSFSVVP IS naudotojo sąsaja realizuota taip, kad naudotojas iš karto teisingai įvestų duomenis ir išvengtų pakartotinio duomenų tikslinimo. Sutrikimo atveju, kai identifikuojama klaida, naudotojas nedelsiant informuojamas apie atsiradusią klaidą kompiuterio ekrane. |
| R-77. | VSFSVVP IS įgyvendinta galimybė lengvai ir greitai pasiekti naudotojo pasirinktas nuorodas į reikalingus dokumentus bei kitus sistemos objektus, yra galimybė formuoti šių nuorodų aplankus. |
| R-78. | VSFSVVP IS sukurta elektroninė naudotojo pagalbos sistema. Elektroninės naudotojo pagalbos sistemos funkcionalumas: - suteikia galimybę peržiūrėti informaciją naudojant struktūrizuotą turinį; - pateikia informaciją priklausomai nuo situacijos ekrane, kuriame buvo iškviesta pagalbos sistema; - suteikia galimybę atspausdinti pateikiamą informaciją. |
| R-79. | VSFSVVP IS naudotojo sąsaja palaiko personalizuotas (pagal naudotoją bei naudotojo teises) darbo sritis. Sistemos naudotojo darbui nereikalingas funkcionalumas nėra matomas arba nėra aktyvus sukurtame meniu. |
| R-80. | VSFSVVP IS realizuotas kitas naudojimosi sistema patogumą užtikrinantis funkcionalumas: - langų/objektų išdėstymas atitinka naudotojų veiklos seką; - realizuota TAB klavišo seka einant per įvedimo laukus; - naudojamos užuominos (kursorius, mygtukų būsenos ir pan.). |
| R-81. | VSFSVVP IS valdymo mechanizmai, turinys ir funkcijos išdėstytos taip, kad būtų paprasta naudotojui juos surasti. Optimaliai išnaudojamas ekrano dydis ir rezoliucija (skiriamoji geba). |
| R-82. | VSFSVVP IS naudotojo sąsaja pritaikyta ne mažesnei kaip 1024 x 768 ekrano skiriamajai gebai. |

VSFSVVP IS realizuoti atsarginių kopijų reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalavimai |
| --- | --- |
| R-83. | VSFSVVP IS sukurta automatinio rezervinio kopijavimo galimybė. |
| R-84. | VSFSVVP IS rezervinį kopijavimą atlieka Perkančiosios organizacijos darbuotojai. |

VSFSVVP IS realizuoti greitaveikos reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalavimai |
| --- | --- |
| R-85. | VSFSVVP IS optimaliai ir efektyviai išnaudoja techninės įrangos galimybes. VSFSVVP IS užtikrinta efektyvi ir naudotojus tenkinanti VSFSVVP IS greitaveika, atsižvelgiant į tai, jog su visais sistemos moduliais vienu metu dirba ne mažiau kaip 300 vidinių / išorinių naudotojų. |
| R-86. | VSFSVVP IS reakcijos laikas perėjimo nuo vieno puslapio prie kito atveju, neskaitant tinklo vėlavimo (angl. Latency), neviršija 5 sekundžių (specifinių, didelius duomenų kiekius apimančių veiksmų trukmė gali būti ilgesnė, tačiau tai yra suderinta atskirai su Perkančiąja organizacija. Ilgesnė veiksmų trukmė yra aiškiai atvaizduojama vartotojui nurodant preliminarią laukimo trukmę). |
| R-87. | Objektyviai ilgesnį laiko tarpą trunkantys procesai įgyvendinti taip, kad jie galėtų veikti foniniame režime. Informacija apie tokio proceso eigą pateikiama naudotojui dėmesio neblaškančiu būdu. Proceso vykdymo metu naudotojas turi galimybę pereiti į kitą VSFSVVP IS puslapį arba netgi baigti darbo su VSFSVVP IS seansą, tačiau proceso vykdymo šie naudotojo veiksmai nenutraukiami. |

VSFSVVP IS realizuoti informavimo reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalavimai informavimui |
| --- | --- |
| R-88. | Pagal nustatytas taisykles VSFSVVP IS naudotojams siunčiami informaciniai pranešimai naudojant elektroninį paštą. |
| R-89. | VSFSVVP IS pagal nustatytas taisykles automatiškai pateikiami informaciniai pranešimai (pvz., informacija apie tai, kad buvo pateikti duomenys). |

REIKALAVIMAI VSFSVVP IS VYSTYMO IR PALAIKYMO PASLAUGOMS

VSFSVVP IS veikimo monitoringo paslaugos ir IS vystymo ir palaikymo užduotys bus vykdomos vadovaujantis perkančiosios organizacijos poreikiais, Paslaugų sutartyje nustatytais įkainiais bei Paslaugų, nurodytų šios techninės specifikacijos 2 skyriuje, apimtimi.

VSFSVVP IS veikimo monitoringo paslaugos:

    - Iki šios paslaugų pirkimo Sutarties sudarymo identifikuoti VSFSVVP IS funkcionalumų veikimo neatitikimai dokumentacijai, pagal kurią VSFSVVP IS buvo sukurta, vystoma ir palaikoma, yra šiose vietose:

NEATITIKIMAI REIKALAVIMŲ SPECIFIKACIJAI:

MU-1: AT_0102 - Formuoti periodo ataskaitą (Scenarijai)

MU-2: AT_0103 - Formuoti programos biudžeto vykdymo ataskaitą

MU-3: AT_0108 - Formuoti MP statuso ataskaitą (R01 - ataskaitos formavimo parametrai)

MU-4: AT_0109 - Formuoti ataskaitą vadovaujančiajai institucijai už deleguotų funkcijų vykdymą (R02 - ataskaitoje pateikiami duomenys, punktai: 8 ir 9)

MU-5: AT_0111 - Formuoti MP planuotų ir deklaruotų sumų ataskaitą

MU-6: AT_0112 - Formuoti Projekto vykdytojo įgyvendinamų projektų bendrą ataskaitą

MU-7: AT_0201 - Formuoti projektų sąrašo ataskaitą

MU-8: AT_0205 - Formuoti patikrų vietoje sąrašo ataskaitą

MU-9: AT_0207 - Formuoti MP išvadų detalią ataskaitą pagal išlaidų eilutes (R02 - ataskaitoje pateikiami duomenys)

MU-10: MP_0101 - Registruoti/Redaguoti mokėjimo prašymą (R01 – ID ir PKI skirtuko „Bendra suvestinė“ duomenys)

MU-11: MP_0102 - Peržiūrėti mokėjimo prašymo deklaruojamas išlaidas

MU-12: MP_0121 - Formuoti sąskaitų pakartotinio teikimo ataskaitą (R02 – Ataskaitos laukai)

MU-13: MP_0126 – Redaguoti mokėjimo prašymų išlaidų supaprastinimus (R02 – Formuojamo PAI mokėjimo prašymo išlaidų supaprastinimo duomenys)

MU-14: MP_0209 - Formuoti MP patikros lapo ataskaitą (R02 - ataskaitoje pateikiami duomenys, punktas 13b)

MU-15: PA_05 - Registruoti įtariamo pažeidimo tyrimą (MP_0101 - ES paramos intensyvumo procentas)

MU-16: PI_01 - Registruoti/redaguoti projekto pirkimą (R02 - pirkimo būsenų istorija)

MU-17: PI_03 - Peržiūrėti pirkimo duomenis (R03 - pirkimo redaguojami duomenys)

MU-18: PP_01 - Registruoti projektą (R01 - projekto registravimo duomenys)

MU-19: PP_01 - Registruoti projektą (R04 - iš projekto įgyvendinimo plano perkeliami duomenys)

MU-20: PR_0105 - Peržiūrėti bendrą programos statusą (R01 - programos statuso finansavimo rodikliai, R02 - programos statuso bendrieji rodikliai)

MU-21: Priedas Nr. 1 „Pirkimų atrankos kriterijai“

MU-22: Priedas Nr. 3 „Tiekėjų sutarčių vykdymo ataskaita“

MU-23: Priedas Nr. 4 MP formų kontrolės

- MU-24: Lentelė 16, Projekto sutarties pakeitimo derinimas

    - Pažymima, jog 5.2.1 punkte pateiktas netinkamai veikiančių VSFSVVP IS funkcionalumų sąrašas yra nebaigtinis ir pateikiamas kaip orientacinis, skirtas šio paslaugų pirkimo sutarties Tiekėjui įvertinti preliminarią darbų apimtį bei tinkamai apskaičiuoti šios paslaugų dalies įkainį. Pilną ir baigtinį neatitikimų sąrašą Tiekėjas turės sudaryti ir perkančiajai organizacijai pateikti suderinti po pirmojo monitoringo paslaugų vykdymo etapo.

    - VSFSVVP IS veikimo monitoringo paslaugos turės būti vykdomos kaip atskiras projektas etapais. Detalus šio projekto darbų vykdymo grafikas (eiga ir siekiami rezultatai) ir etapai bus suderinti ir detalizuoti VSFSVVP IS veikimo monitoringo bei IS vystymo ir palaikymo projekto valdymo plane bei jo prieduose.

    - Paslaugų tiekėjas VSFSVVP IS veikimo monitoringo pirmojo etapo preliminarią analizę turi pradėti ne vėliau kaip kitą dieną po VSFSVVP IS vystymo ir palaikymo bei VSFSVVP IS veikimo monitoringo projekto valdymo plano suderinimo. Bendras VSFSVVP IS veikimo monitoringo visų etapų vykdymo terminas neturi viršyti 2 mėnesių (60 kalendorinių dienų) nuo monitoringo PVP suderinimo dienos. Kitų etapų analizė ir įgyvendinimas pradedami atsižvelgiant į šio projekto valdymo plane patvirtintą grafiką.

    - VSFSVVP IS veikimo monitoringo paslaugų teikimo terminas sutartyje numatytomis sąlygomis bei tvarka galės būti pratęstas ne ilgesniam kaip 1 mėnesio (30 kalendorinių dienų) laikotarpiui, tačiau užtikrinant, kad bendras šių paslaugų teikimo terminas su pratęsimu (-ais) neviršys 4 mėnesių (120 kalendorinių dienų) termino po sutarties įsigaliojimo.

    - Po detalaus VSFSVVP IS veikimo monitoringo etapo, pagal identifikuotas funkcionalumų ir kitas klaidas turi būti modifikuojami iki šios paslaugų teikimo sutarties sukurti funkcionalumai, užtikrinant jų sklandų veikimą ir tarpusavio sąsajas bei reguliarų ir savalaikį duomenų perdavimą IS naudotojams. Visi šie darbai privalo būti įgyvendinti atsižvelgiant ir vadovaujantis perkančiosios organizacijos reikalavimais, kurie buvo numatyti techninėje ir reikalavimų specifikacijose, kuriomis remiantis VSFSVVP IS tikrinti funkcionalumai buvo įgyvendinti. Viešai prieinamą VSFSVVP IS dokumentaciją galima rasti http://www.cpva.lt/ interneto svetainėje „Vidaus saugumo fondo“ dalies „Dokumentai“ skiltyje, „VSFSVVP IS kūrimo dokumentai“ kortelėje.

    - VSFSVVP IS veikimo monitoringo paslaugos turi būti realizuojamos kaip atskiras projektas, vykdant paslaugų tiekėjo pateiktą ir perkančiosios organizacijos patvirtintą IS veikimo monitoringo PVP šiais etapais:

      - Preliminaraus monitoringo etapas: turi būti apibrėžiamos VSFSVVP IS veikimo monitoringo reikalavimų apimtys ir nustatomos galimybės juos įvykdyti (ar yra visi reikalingi reglamentuojantys dokumentai, metodikos, veiklų aprašai ir kt.). Jeigu nustatoma, kad yra nepakankamai reglamentuoti poreikiai, paslaugų tiekėjas turi prašyti perkančiosios organizacijos papildyti reikalingus dokumentus. Preliminaraus monitoringo etapo pabaigoje paslaugų tiekėjas turi pateikti:

        - VSFSVVP IS veikimo monitoringo paslaugų užduotį/-is, kurioje/-se nurodomi planuojami realizuoti reikalavimai, atsakingi asmenys, siekiami tikslai ir kalendorinis darbų atlikimo grafikas, kuris gali būti keičiamas tik suderinus ir patvirtinus perkančiajai organizacijai. Paslaugų užduotį/-is paslaugų tiekėjas turi pristatyti VSFSVVP IS MDG. Tolimesni projekto etapai pradedami vykdyti tik perkančiajai organizacijai patvirtinus preliminarios analizės etapą;

        - Parengtas ir PVDG pristatytas identifikuotų neatitikimų ir/arba klaidų žurnalas, kuris bus pildomas bendras visam monitoringo paslaugų projektui, papildant jį kiekvienoje fazėje.

      - Detalaus monitoringo etapas: remiantis turimais dokumentais ir susitikimais su PVDG, paslaugų tiekėjas turi išanalizuoti VSFSVVP IS funkcionalumų veikimą, įvertinti jų atitikimą techninei ir reikalavimų specifikacijoms, kuriomis remiantis jie buvo įgyvendinti iki šios paslaugų teikimo sutarties. Detalaus monitoringo etapo rezultatus, identifikuotus neatitikimus ir/arba funkcionalumų klaidas bei jų sprendimų rekomendacijas ir darbų atlikimo terminus paslaugų tiekėjas turi pristatyti PVDG. Tolimesni projekto etapai pradedami vykdyti tik perkančiajai organizacijai patvirtinus detalaus monitoringo etapo rezultatus ir užduotis. Detalios analizės etapo pabaigoje paslaugų tiekėjas turi pateikti:

        - apibrėžti ir specifikuoti identifikuotus neatitikimus ir funkcionalumų klaidas, atlikti kokybės kontrolės vertinimą, sistemos duomenų ir funkcionalumų vientisumo ir efektyvumo ir kt. faktorių identifikavimą bei vertinimą;

        - pateikti išvadas bei rekomendacijas, identifikuotų neatitikimų ir/arba klaidų šalinimo paslaugų įgyvendinimui, šių darbų eigą ir jų atlikimo grafiką, kuris vėliau gali būti keičiamas tik suderinus ir patvirtinus perkančiajai organizacijai;

        - visas identifikuotų neatitikimų ir/arba klaidų šalinimo užduotis, užpildant identifikuotų neatitikimų ir/arba klaidų žurnalą, pažymint kiekvienos užduoties siūlomą sprendimo būdą, terminus ir darbų apimtis.

        - Šio etapo pabaigoje paslaugų tiekėjas privalo perkančiajai organizacijai perduoti parengtą, suderintą ir PVDG patvirtintą detalaus monitoringo etapo dokumentaciją: identifikuotų neatitikimų ir funkcionalumų klaidų vertinimo ataskaitą, išvadų ir rekomendacijų įgyvendinimo grafiką bei identifikuotų neatitikimų ir/arba klaidų žurnalą.

      - Identifikuotų neatitikimų ir/arba klaidų šalinimo etapas: remiantis detalaus monitoringo etapo rezultatais ir  su perkančiąja organizacija suderintomis identifikuotų neatitikimų ir/arba klaidų įgyvendinimo rekomendacijomis paslaugų tiekėjas įgyvendina pastebėtų trūkumų šalinimą ir funkcionalumų modifikavimą VSFSVVP IS testinėje aplinkoje. Šio etapo pabaigoje paslaugų tiekėjas turi pateikti:

        - testavimo scenarijus pagal atliktus funkcionalumų naujinimus šalinant neatitikimus (pagal veiklos sritis priėmimo testavimui), kuris turi būti pristatytas ir suderintas su perkančiąja organizacija. Testavimo scenarijus esant poreikiui gali būti pildomas naujomis modifikuotų funkcionalumų testavimo situacijomis testavimo metu, su tikslu kaip įmanoma tiksliau ir detaliau įvertinti atliktų modifikuotų funkcionalumų naujinimus. Testavimo scenarijaus pildymas gali būti daromas tiek Tiekėjo, tiek perkančiosios organizacijos iniciatyva;

        - pastabų žurnalą (pažymėti papildomoms pastaboms testavimo metu).

      - Įgyvendintų trūkumų šalinimo ir funkcionalumų modifikavimo priėmimo testinėje aplinkoje etapas: įgyvendinus trūkumų šalinimą ir funkcionalumų modifikavimą, diegimus į testinę aplinką atlieka perkančioji organizacija, kai paslaugų tiekėjas perduoda pilnai sukomplektuotą ir savo vystymo (ang. development) aplinkoje ištestuotą paketą bei parengtą ir perkančiosios organizacijos patvirtintą diegimo specifikaciją. Perkančioji organizacija pagal Tiekėjo pateiktus testavimo scenarijus tikrina ir vertina modifikuotus funkcionalumus. Jei realizuoti trūkumų šalinimai ir funkcionalumų modifikavimai tenkina perkančiosios organizacijos poreikius, ji diegia modifikuotą funkcionalumą (-us) į produkcinę aplinką. Jei modifikuotų funkcionalumų veikimui perkančioji organizacija turi papildomų pastabų, jas privalo pateikti per 5 darbo dienas tiekėjui įvertinti, atsižvelgti ir įgyvendinti. Jei pastabos nepateikiamos per 5 darbo dienas, laikoma, kad rezultatai patvirtinti.

      - Monitoringo projekto metu atnaujintų funkcionalumų diegimo į produkcinę aplinką etapas: diegimus atlieka perkančioji organizacija, kai paslaugų tiekėjas perduoda pilnai sukomplektuotą ir savo vystymo (ang. development) aplinkoje ištestuotą paketą bei parengtą ir perkančiosios organizacijos patvirtintą diegimo specifikaciją. Testavimas privalo apimti tiek funkcionalumų tinkamo ir sklandaus veikimo patikrinimą, tiek saugos testus (OWASP). Jei realizuoti atnaujinimai juos ištestavus tenkina perkančiosios organizacijos poreikius, ji diegia modifikuotą funkcionalumą į produkcinę aplinką. Šio etapo pabaigoje paslaugų tiekėjas privalo perkančiajai organizacijai pateikti bandymų dokumentaciją, naudojimo instrukciją, programinės įrangos išeities tekstus.

    - Kiekvieno VSFSVVP IS veikimo monitoringo projekto etapo rezultatai tvirtinami rezultatų priėmimo protokolu, kurį pateikia ir pasirašo paslaugų tiekėjas ir PVDG vadovas PVDG pritarimu (vizavimu). Numatoma standartinė kiekvieno etapo rezultatų priėmimo procedūra:

      - Rezultatų pateikimas. Paslaugų tiekėjas turi pateikti PVDG vadovui ir vadovo pavaduotojui kiekvieno etapo rezultatus el. paštu (jei el. paštu neįmanoma pateikti, pateikiamos nuorodos į atsisiuntimo vietą).

      - Rezultatų priėmimas. PVDG ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas turi peržiūrėti ir patvirtinti rezultatus, jei reikia – pateikti pastabas. Jei pastabos nepateikiamos per 5 darbo dienas ir perkančioji organizacija neinformuoja paslaugų tiekėjo apie ilgesnį terminą (maksimaliai iki 8 darbo dienų), reikalingą pastaboms pateikti, laikoma, kad pastabų nėra. Paslaugų tiekėjas privalo atsižvelgti į perkančiosios organizacijos pastabas ir reikalaujamą detalumo lygį.

      - Rezultatų tvirtinimas. Paslaugų tiekėjas pateikia PVDG pataisytus/papildytus rezultatus, kuri ne ilgiau kaip per 3 darbo dienas patvirtina etapo rezultatus. Jei pastabos nepateikiamos per 3 darbo dienas ir perkančioji organizacija neinformuoja paslaugų tiekėjo apie ilgesnį terminą, reikalingą papildomoms pastaboms pateikti, laikoma, kad rezultatai patvirtinti.

    - Įvykdęs VSFSVVP IS veikimo monitoringo paslaugas ir identifikuotų klaidų šalinimą paslaugų tiekėjas privalo perkančiajai organizacijai perduoti atnaujintą visą dokumentaciją: IS naudojimo instrukciją, IS funkcinę specifikaciją, programinės įrangos (duomenų struktūros, mainų sąsajos ir kt.) dokumentaciją. Pirmines IS naudojimo instrukcijos, funkcinės specifikacijos, programinės įrangos  ir kt. dokumentacijos versijas paslaugų tiekėjui perkančioji organizacija perduos po pasirašytos Paslaugų teikimo sutarties.

    - VSFSVVP IS veikimo monitoringo paslaugų rezultatų perdavimas įforminamas laiku ir kokybiškai įvykdytų IS identifikuotų neatitikimų ir/arba klaidų šalinimo užduočių pagrindu pateiktu perdavimo–priėmimo aktu. Po perdavimo–priėmimo akto pasirašymo visos nuosavybės teisės bei visos autorių turtinės teisės į IS ir išeities kodus pereina perkančiajai organizacijai.

    - Nuo pilno VSFSVVP IS veikimo monitoringo paslaugų ir įgyvendinto modifikuotų ir/arba ištaisytų IS funkcionalumų paslaugų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo datos paslaugų tiekėjas pagal iškilusius poreikius turės teikti VSFSVVP IS vystymo ir palaikymo, taip pat garantinio aptarnavimo paslaugas šio paslaugų pirkimo techninėje specifikacijoje nustatyta tvarka ir terminais.

VSFSVVP IS funkcionalumų vystymo, palaikymo, plėtros ir modifikavimo paslaugos:

    - VSFSVVP IS veikimui užtikrinti reikalingos palaikymo paslaugos, taip pat VSFSVVP IS funkcinis praplėtimas realizuojant projekto vykdymo metu perkančiosios organizacijos nustatytus poreikius, kurių neapima garantinis aptarnavimas, apima:

      - VSFSVVP IS produkcinės ir testinės aplinkų programinės įrangos ir/ar duomenų bazės ir/ar funkcionalumų modifikavimą ir naujų sukūrimą;

      - integracinių sąsajų su kitais registrais ir/ar informacinėmis sistemomis pakeitimą ir/ar naujų integracinių sąsajų kūrimą;

      - vartotojo sąsajos patogumo gerinimą;

      - technologinių komponenčių (programinės įrangos) gamintojų teikiamų pataisymų, naujų versijų diegimą;

      - VSFSVVP IS veikimo klaidų šalinimą ir duomenų tvarkymą pagal perkančiosios organizacijos poreikius šios techninės specifikacijos 6.6. punkte nurodytais terminais (jei jos nėra garantinio aptarnavimo objektas);

      - išgadintų (sugadintų) duomenų atstatymą, kai gedimo priežastis yra paslaugų tiekėjo pateiktos programinės įrangos netinkamas veikimas, jei tai nėra garantinio aptarnavimo objektas;

      - VSFSVVP IS programinės įrangos paslaugų priežiūrą, administravimą;

      - programinio kodo optimizavimą;

      - duomenų bazių užklausų ir greitaveikos optimizavimą;

      - VSFSVVP IS pritaikymą naujesnių versijų naršyklių poreikiams;

      - papildomus VSFSVVP IS naudotojų mokymus (įskaitant ir mokymų medžiagos bei aplinkos mokymams paruošimą);

      - VSFSVVP IS projektinės dokumentacijos naujinimą;

      - VSFSVVP IS techninės ir programinės įrangos veikimo problemų bei klaidų sprendimą, pagalbos teikimą, atkuriant eksploatuojamų posistemių darbingumą, pavyzdžiui, įvykus duomenų bazės arba atskirų jos komponentų darbų sutrikimams, kai pagal pobūdį sutrikimai nėra garantinio aptarnavimo objektas;

      - VSFSVVP IS darbingumo atkūrimą (jei sutrikimas įvyko ne dėl paslaugų tiekėjo kaltės);

      - sklandų VSFSVVP IS veikimą vienu metu dirbant ne mažiau kaip 300 nepriklausomų naudotojų, kurie turi turėti galimybę vienu metu kurti arba keisti turinį, nevaržomai naudotis visais funkcionalumais bei jau paskelbta informacija;

      - turi užtikrinti sklandų bei operatyvų VSFSVVP IS esamų integracijų su kitais registrais ir IS veikimą, duomenų iš kitų registrų ir IS atvaizdavimą;

      - jei įvykdomas IS DB ir/arba aplikacijų lygio rezervinės kopijos atstatymas, perkančiajai organizacijai el. paštu informavus paslaugų tiekėją apie atstatymą, paslaugų tiekėjas turi patikrinti konfigūraciją ir atstatyti pilną IS DB ir/arba aplikacijų lygio veiksmingumą.

    - VSFSVVP IS vystymo ir palaikymo paslaugos bus realizuojamos vykdant atskiras IS vystymo užduotis. Perkančioji organizacija paslaugų tiekėjui suformuluoja poreikį/užduotį ir šis pateikia galimus įgyvendinimo būdus t. y. pateikia pasiūlymą. Kiekviena vystymo užduotis įgyvendinama paslaugų tiekėjo pasiūlymo pagrindu ir pradedama realizuoti perkančiajai organizacijai patvirtinus IS vystymo užduotį. Kiekvienos IS vystymo užduoties vykdymo metu realizuojamas vienas ar daugiau kaip vienas IS funkcionalumas vykdomas šiais etapais:

      - Specifikavimas – perkančioji organizacija identifikuoja naujo funkcionalumo poreikį arba jau esamo funkcionalumo modifikavimo poreikį, nustato tikslus, suformuluoja reikalavimus. Paslaugų tiekėjas parengia siūlymą, kuriame aprašomas naujo arba modifikuojamo funkcionalumo realizavimo principas, nustatoma vystymo užduoties įgyvendinimo paslaugų apimtis darbo valandomis, detalizuojamas ekspertų dalyvavimas darbo valandomis ir vystymo užduoties atlikimo terminai. Perkančiajai organizacijai patvirtinus siūlymą, siūlymo pagrindu formuojama vystymo užduotis, kuri pasirašoma perkančiosios organizacijos ir paslaugų tiekėjo. Nustatyti vystymo užduoties atlikimo terminai kituose etapuose gali būti keičiami tik juos suderinus ir patvirtinus perkančiajai organizacijai. Toliau nurodyti etapai pradedami vykdyti perkančiajai organizacijai patvirtinus preliminarią specifikaciją;

      - Projektavimas ir konstravimas – specifikacijos detalizavimas, komponentų specifikavimas, projekto rengimas ir programavimas. Projekto rengimui ir programavimui negali būti naudojama testinė aplinka, t. y. paslaugų tiekėjas turi turėti savo vystymo (ang. development) aplinką;

      - Diegimas – diegimus atlieka perkančioji organizacija, kai paslaugų tiekėjas perduoda pilnai sukomplektuotą ir savo vystymo (ang. development) aplinkoje ištestuotą paketą bei parengtą ir perkančiosios organizacijos patvirtintą diegimo specifikaciją. Testavimas privalo apimti tiek funkcionalumų tinkamo ir sklandaus veikimo patikrinimą, tiek saugos testus (OWASP). Jei diegimas įvyko sėkmingai ir be klaidų, perkančioji organizacija testuoja ir vertina naujai įdiegtą funkcionalumą pagal Tiekėjo parengtą ir perduotą testavimo scenarijų (-us), kuris (-ie) turi būti pristatytas ir suderintas su perkančiąja organizacija. Testavimo scenarijus esant poreikiui gali būti pildomas naujomis modifikuotų funkcionalumų testavimo situacijomis testavimo metu, su tikslu kaip įmanoma tiksliau ir detaliau įvertinti atliktų modifikuotų funkcionalumų naujinimus. Testavimo scenarijaus pildymas gali būti daromas tiek Tiekėjo, tiek perkančiosios organizacijos iniciatyva. Kai realizuoti atnaujinimai tenkina perkančiosios organizacijos poreikius, ji diegia naują funkcionalumą į darbinę aplinką. Šio etapo pabaigoje paslaugų tiekėjas privalo perkančiajai organizacijai pateikti bandymų dokumentaciją, naudojimo instrukciją, programinės įrangos išeities tekstus. Jei reikia, su modifikuotais ir/arba naujais IS funkcionalumais dirbti apmokomi sistemos naudotojai.

Visos vystymo užduotys turi būti skirstomos į smulkias, vidutines ir sudėtingas, pagal 5.5 punkte nurodytus vertinimo kriterijus. Jeigu užduočiai pagal šią metodiką neįmanoma priskirti tinkamos formos (pvz.: viršijami žemesnės formos kriterijai, o aukštesnės nesiekia), tokios užduoties sudėtingumo apimties forma su PVDG turi būti derinama atskirai, naudojant apimčių metodikos kelių formų vertinimo kriterijų sumavimą. Papildomi reikalingi atlikti darbai (pvz. duomenų tvarkymas ir pan.) taip pat gali būti derinami atskirai ir vadovaujantis 5.5. punkte pateikta apimčių vertinimo ir skaičiavimo metodika. Kai užduotis tenkina kelis vertinimo kriterijus, vertinama pagal sudėtingiausią kriterijų.

Užduočių apimčių vertinimo ir skaičiavimo metodika:

| UŽDUOTIES TIPAS | VERTINIMO KRITERIJAI |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SMULKI FORMA | VIDUTINĖ FORMA | SUDĖTINGA FORMA |
| Ekraninė forma | iki 5 laukų | 6-10 laukų | 11-20 laukų |
|  | iki 3 apskaičiuojamų/sudėtingų laukų | 4-5 apskaičiuojamų/sudėtingų laukų | nuo 6-10 apskaičiuojamų/sudėtingų laukų |
|  | iki 5 stulpelių lentelė | 6-10 stulpelių lentelė | 11-20 stulpelių lentelė |
|  | iki 3 apskaičiuojamų/sudėtingų stulpelių lentelė | 4-5 apskaičiuojamų/sudėtingų stulpelių lentelė | 6-10 apskaičiuojamų/sudėtingų stulpelių lentelė |
|  | iki 5 filtrų | 6-10 filtrų | 11-20 filtrų |
|  | iki 3 sudėtingų (sudėtinių/apskaičiuojamų) filtrų | 3-5 sudėtingų (sudėtinių/apskaičiuojamų) filtrų | 6-10 sudėtingų (sudėtinių/apskaičiuojamų) filtrų |
|  | iki 2 mygtukų | 3-5 mygtukų | 6-10 mygtukų |
| Ataskaitos šablonas | iki 5 stulpelių | 6-10 stulpelių | 11-20 stulpelių |
| Duomenų tikrinimo procedūros | iki 5 sąlygų | 6-10 sąlygų | 11-20 sąlygų |
|  | iki 3 apskaičiuojamų/sudėtingų sąlygų | 4-5 apskaičiuojamų/sudėtingų sąlygų | 6-10 apskaičiuojamų/sudėtingų sąlygų |
| Būsenų keitimo, grąžinimo procedūros | iki 3 būsenų | 4-5 būsenų | 6-10 būsenų |
| Duomenų paruošimo, importavimo, išankstinio duomenų užpildymo procedūros | iki 5 laukų | 6-10 laukų | 11-20 laukų |
|  | iki 3 apskaičiuojamų/sudėtingų laukų | 4-5 apskaičiuojamų/sudėtingų laukų | 6-10 apskaičiuojamų/sudėtingų laukų |

Kai užsakymas yra vykdomas dėl VSFSVVP IS veikimo klaidų šalinimo, duomenų tvarkymo, VSFSVVP IS techninės ir programinės įrangos veikimo problemų, klaidų sprendimo, pagalbos teikimo, atkuriant eksploatuojamų posistemių darbingumą, užsakymo derinimo laikas turi neprieštarauti šios techninės specifikacijos 6.6. punkte nurodytiems sprendimo terminams.

Visi (tiek paslaugų tiekėjo nustatyti, tiek perkančiosios organizacijos pastebėti) IS palaikymo incidentai turi būti registruojami paslaugų tiekėjo klaidų registravimo sistemoje. Sistemos palaikymas turi būti teikiamas darbo dienomis darbo laiku, t. y. nuo 8.00 iki 17.00 val. pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais ir nuo 8.00 iki 15.45 val. – penktadieniais.

IS palaikymo incidentų prioritetai ir reakcijos laikas – laikas, per kurį paslaugų tiekėjas įsipareigoja sureaguoti į Sistemos veikimo sutrikimą ir jį pašalinti per įmanomai trumpą laiką, bet ne ilgiau nei numatyta šios techninės specifikacijos 6.6. punkte.

Įvykdęs IS vystymo ir/arba palaikymo užduotis paslaugų tiekėjas privalo perkančiajai organizacijai perduoti IS atnaujinimų diegimo paketą ir atnaujinti visą dokumentaciją: IS naudojimo instrukciją, funkcinę specifikaciją, programinės įrangos (duomenų struktūros, mainų sąsajos ir kt.), taip pat IS klaidų pranešimų aprašymų ir klasifikavimo sąrašo dokumentaciją. Pirmines IS naudojimo instrukcijos, funkcinės specifikacijos, programinės įrangos ir kt. dokumentacijos versijas paslaugų tiekėjui perkančioji organizacija perduos po pasirašytos Paslaugų teikimo sutarties.

VSFSVVP IS vystymo ir palaikymo užduočių rezultatų perdavimas įforminamas laiku ir kokybiškai įvykdytos IS vystymo užduoties pagrindu pateiktu perdavimo–priėmimo aktu. Po perdavimo–priėmimo akto pasirašymo visos nuosavybės teisės bei visos autorių turtinės teisės į IS ir išeities kodus pereina perkančiajai organizacijai.

REIKALAVIMAI SISTEMŲ GARANTINIO APTARNAVIMO PASLAUGOMS

VSFSVVP IS bendras garantinis aptarnavimas – paslaugų tiekėjo teikiamų IS priežiūrai be papildomo užmokesčio paslaugų sąlygos turi tenkinti:

    - garantinio aptarnavimo objektas yra VSFSVVP IS įdiegti nauji funkcionalumai ir iki šios Sutarties galiojimo atlikti esančių funkcionalumų modifikavimai bei priežiūra;

    - bendra garantinio aptarnavimo trukmė – visos sutarties vykdymo metu, skaičiuojant nuo pirmo suteiktų paslaugų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo iki sutarties vykdymo pabaigos;

    - VSFSVVP IS privalo būti patikima ir greitai atstatoma po incidentų. Visi IS paslaugų tiekėjo veiksmai, atliekant jos garantinį aptarnavimą, turi būti atliekami vadovaujantis su perkančiąja organizacija suderinta tvarka.

VSFSVVP IS garantinis aptarnavimas apima:

    - VSFSVVP IS neatitikimų funkciniams reikalavimams ir veikimo incidentų šalinimą bei kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir norminiais aktais numatytas garantijas;

    - Eksploatuojamo VSFSVVP IS darbingumo atstatymą, pavyzdžiui, įvykus duomenų bazės ar atskirų jos komponentų darbų incidentams, kai tai įvyksta dėl paslaugų tiekėjo pateiktų pakeitimų atnaujinimų ar kitų paslaugų tiekėjo veiksmų;

    - išgadintų (sugadintų) duomenų atstatymą, kai gedimo priežastis yra paslaugų tiekėjo pateiktos programinės įrangos netinkamas veikimas;

    - naują programinės įrangos funkcionalumo versijų teikimą (paslaugos, reikalingos, kad Svetainė pilnai funkcionuotų su naujai įdiegtu funkcionalumu: funkcijų perkėlimas, duomenų perkėlimas, naudotojų instrukcijos atnaujinimas).

Visi (tiek paslaugų tiekėjo nustatyti, tiek perkančiosios organizacijos pastebėti) IS incidentai turi būti registruojami paslaugų tiekėjo klaidų registravimo sistemoje. Garantinis aptarnavimas turi būti teikiamas darbo dienomis darbo laiku, t. y. nuo 8.00 iki 17.00 val. pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais ir nuo  8.00 iki 15.45 val. – penktadieniais.

IS incidentų prioritetai ir reakcijos laikas – laikas, per kurį paslaugų tiekėjas įsipareigoja sureaguoti į Sistemos veikimo sutrikimą ir jį pašalinti per įmanomai trumpą laiką, bet ne ilgiau nei numatyta šios techninės specifikacijos 6.6. punkte;

Visi incidentai skirstomi į keturių prioritetų sutrikimus (Blokuojančios, Kritinės, Svarbios ar Smulkios klaidos), atsižvelgiant į jų poveikį perkančiosios organizacijos galimybėms sėkmingai vykdyti kasdienę veiklą. Sprendimą, kokio prioriteto klaida nustatyta, priima perkančioji organizacija.

Reakcijos laikas po pranešimo dėl Blokuojančios, Kritinės, Svarbios ar Smulkios klaidos:

| Eil. Nr. | Prioritetas | Paaiškinimas | Reakcijos laikas nuo užregistravimo momento | Išsprendimo laikas nuo reakcijos laiko termino pabaigos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Blokuojantis | Incidentas, dėl kurio VSFSVVP IS dalinai arba visiškai neveikia, neprieinama naudotojams. | ne ilgiau kaip 2 darbo valandos | ne ilgiau kaip 8 darbo valandos |
|  | Kritinis | VSFSVVP veikimas apribotas arba apribotas dalinai, VSFSVVP IS naudotojai negali naudotis funkcionalumais. | ne ilgiau kaip 4 darbo valandos | ne ilgiau kaip 16 darbo valandų |
|  | Svarbus | VSFSVVP veikimas nėra apribotas, tačiau neveikia konkretus funkcionalumas ar veikia ne pagal specifikaciją. | ne ilgiau kaip 8 darbo valandos | ne ilgiau kaip 40 darbo valandų |
|  | Smulkus | Kiti smulkūs ir redakciniai incidentai. | ne ilgiau kaip 16 darbo valandų | Ne ilgiau kaip 80 darbo valandų arba kitais suderintais terminais |

Jei paslaugų tiekėjas dėl objektyvių priežasčių ir /ar nuo paslaugų tiekėjo nepriklausančių priežasčių negali pašalinti sutrikimo per nustatytą klaidos išsprendimo laiką, jis turi nedelsiant informuoti perkančiąją organizaciją raštu (el. paštu) apie tokias aplinkybes ir priežastis. Perkančiajai organizacijai įvertinus nurodytų aplinkybių ir priežasčių pagrįstumą, perkančioji organizacija ir paslaugų tiekėjas abipusiu susitarimu gali nustatyti kitokį klaidos prioritetą atitinkamai prailgindami sprendimo laiką.

Pranešimo laikas skaičiuojamas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo paslaugų tiekėjui apie sutrikimą (incidentą) pateikimo sutarta forma ir priemonėmis, momento.

PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS IR PASLAUGŲ TIEKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

Perkančioji organizacija preliminariai planuoja, bet neįsipareigoja, įsigyti viso 2800 (du tūkstančius aštuonis šimtus) valandų VSFSVVP IS vystymo ir palaikymo paslaugų, iš kurių iki 300 val. gali būti skiriama VSFSVVP IS monitoringo paslaugoms įgyvendinti. Likusi valandų dalis IS vystymui ir palaikymui bus užsakoma dalimis pagal perkančiosios organizacijos poreikius. Perkančioji organizacija turi pateikti užsakymą paslaugų tiekėjui dėl vystymo paslaugų atlikimo. Paslaugų tiekėjas ne daugiau kaip per 5 (penkias) darbo dienas turi įvertinti vystymo paslaugoms realizuoti reikalingą laiką ir pateikti perkančiajai organizacijai jų vystymo užduotį, pagal šios techninės specifikacijos 5.3. punkte pateiktus reikalavimus. Kai užsakymas yra vykdomas dėl Sistemos palaikymo paslaugų, veikimo klaidų šalinimo, duomenų tvarkymo, Sistemos techninės ir programinės įrangos veikimo problemų, klaidų sprendimo, pagalbos teikimo, atkuriant eksploatuojamų posistemių darbingumą, užsakymo derinimo laikas turi neprieštarauti šios techninės specifikacijos 6.6. punkte nurodytiems sprendimo terminams.

Perkančiajai organizacijai rezultatai turi būti pateikiami el. paštu, kuri ne ilgiau kaip per 3 (tris) darbo dienas peržiūri ir patvirtina arba pateikia pastabas. Vystymo ir/arba palaikymo paslaugų įgyvendinimo pabaigoje paslaugų tiekėjas kartu su galutiniais patvirtintais rezultatais turi pateikti suteiktų paslaugų perdavimo-priėmimo aktą, kuriame nurodo suteiktas paslaugas ir jų kainą. Paslaugų tiekėjo pateiktą paslaugų perdavimo-priėmimo aktą perkančioji organizacija patvirtina per 5 (penkias) darbo dienas arba pateikia argumentuotas pastabas apie neatitikimus.

Projekto valdymas ir komunikavimas:

    - VSFSVVP IS vystymo, palaikymo ir monitoringo paslaugų įgyvendinimui perkančioji organizacija įsipareigoja sudaryti projekto vykdymo darbo grupę, kurios funkcijos:

      - projekto valdymo plano ir jo pakeitimų derinimas ir tvirtinimas;

      - projekto valdymas, vykdymas ir kokybės iš perkančiosios organizacijos pusės užtikrinimas;

      - projekto įgyvendinimo pažangos ir rezultatų kontrolė;

      - rezultatų įvertinimas ir patvirtinimas;

      - projekto pakeitimų įvertinimas ir patvirtinimas;

      - kitų projektui tinkamam įgyvendinimui reikiamų funkcijų, kurios bus suderintos projekto valdymo plane bei nurodytos darbo grupėje, vykdymas.

    - Projekto organizacinė struktūra gali būti keičiama projekto įgyvendinimo metu atsižvelgiant į perkančiosios organizacijos poreikius.

    - Sutarties įsipareigojimų vykdymo metu numatomi šie komunikavimo tipai:

      - reguliarūs susitikimai (nuotoliniu būdu), kuriuos protokoluose paslaugų tiekėjas derins su perkančiąja organizacija;

      - klaidų registravimo sistemos priemonės, kurias pasiūlo paslaugų tiekėjas;

      - el. pašto grupės;

      - pokalbiai telefonu.

    - Komunikavimas tarp perkančiosios organizacijos ir paslaugų tiekėjo turi vykti lietuvių kalba. Jei paslaugų tiekėjas prie projekto priskiria darbuotojus, nekalbančius lietuvių kalba, paslaugų tiekėjas savo lėšomis privalo užtikrinti vertimo paslaugas.

    - Siekiant išlaikyti projekto veiklų operatyvumą, atsakymų/komentarų pateikimo terminas yra 3 (trys) darbo dienos. Detalesni Sutarties įsipareigojimų vykdymo, projekto valdymo ir komunikavimo reikalavimai bus derinami rengiant projekto valdymo planą.

Projekto valdymo planas:

    - Per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos paslaugų teikėjas turi parengti ir suderinti su perkančiąja organizacija VSFSVVP IS projekto valdymo planą, apimantį IS vystymo ir palaikymo bei IS veikimo monitoringo paslaugų įgyvendinimą, kuriame, įvertinus techninės specifikacijos reikalavimus, derinant su perkančiąja organizacija jai labiausiai tinkamus sprendimus, paslaugų teikėjas turi apibrėžti ir detalizuoti:

      - projekto organizacinę struktūrą (joje turi būti matoma visų paslaugų tiekėjo ir PVDG funkcijos ir narių atsakomybės);

      - projekto komunikavimo procedūrą;

      - projekto vykdymo planą (IS veikimo monitoringo paslaugų ir vystymo paslaugų ir/arba naujų funkcionalumų įgyvendinimo grafikai);

      - palaikymo reikalavimų surinkimo ir identifikavimo procedūrą;

      - palaikymo reikalavimų apimčių nustatymo procedūrą (valandų apskaičiavimo ir pagrindimo);

      - rizikos ir trukdžių valdymo procedūrą;

      - palaikymo paslaugų užsakymo ir realizavimo procedūrą;

      - projekto užbaigimo ir galutinių rezultatų perdavimo procedūrą;

      - susitarimai dėl programinės įrangos versijų ir diegimo;

      - susitarimai dėl projekto dokumentų ir jų versijų kontrolės;

      - susitarimai dėl projekto dokumentų formato kontrolės;

      - palaikymo paslaugų suteikimo ir realizavimo procedūrą bei grafiką;

      - garantinės priežiūros procedūrą.

    - Taip pat projekto valdymo plano rengimo metu turi būti suderinami šie dokumentų formatai (šablonai):

      - perkančiosios organizacijos vystymo paslaugų užsakymas;

      - vystymo užduotis.

    - Projekto valdymo plano derinimo metu išaiškėjus papildomų procedūrų ar dokumentų formatų poreikiui, paslaugų tiekėjas turi atsižvelgti ir jas suderinti. Pirmiausia, derinama projekto valdymo plano struktūra, jai pritarus rengiama pilna versija. Paslaugų tiekėjas privalo atsižvelgti į perkančiosios organizacijos pastabas ir reikalaujamą detalumo lygį.

Projekto metu kaip pagrindas turės būti naudojama ir atnaujinama VSFSVVP IS sukūrimo projekto metu parengta projektinė dokumentacija, išlaikomas reikalavimų specifikavimas pagal esamą funkcinių modulių struktūrą. Viešai prieinamą VSFSVVP IS dokumentaciją galima rasti http://www.cpva.lt/ interneto svetainėje „Vidaus saugumo fondo“ dalies „Dokumentai“ skiltyje, „VSFSVVP IS kūrimo dokumentai“ kortelėje.

Su neviešinama dokumentacijos dalimi paslaugų tiekėjas, atsižvelgiant į perkančiosios organizacijos VSFSVVP IS duomenų saugos nuostatų reikalavimus, gali būti supažindintas tik po sutarties sudarymo pasirašius konfidencialumo dokumentus.

Visos sutartyje numatytos paslaugos gali būti pradėtos teikti tik paslaugų tiekėjui ir perkančiajai organizacijai suderinus projekto valdymo planą.

- _______________________________________________________