Pirkimo dokumentų

1 priedas

# VIDAUS SAUGUMO FONDO BEI SIENŲ VALDYMO IR VIZŲ POLITKOS FINANSINĖS PARAMOS PRIEMONĖS, ĮTRAUKTOS Į INTEGRUOTO SIENŲ VALDYMO FONDĄ, ELEKTRONINIO KEITIMOSI DUOMENIMIS SISTEMOS

# MODIFIKAVIMO, PRIEŽIŪROS IR PALAIKYMO PASLAUGŲ

# BEI

# VIDAUS SAUGUMO FONDO INFORMACINĖS SISTEMOS

# PALAIKYMO PASLAUGŲ

# TECHNINĖ–FUNKCINĖ SPECIFIKACIJA

# TURINYS

1.	BENDRA INFORMACIJA	3

1.1.	Sąvokos	3

1.2.	Pirkimo tikslas	3

2.	VSF IS ESAMA SITUACIJA	4

2.1.	VSF IS reglamentuojantys teisės aktai	4

2.2.	VSF IS funkcinė architektūra ir tvarkomi duomenys	5

2.3.	VSF IS sąsajos su kitais registrais ir IS	10

2.4.	VSF IS naudojama techninė ir programinė įranga	10

2.5.	VSF IS realizuoti nefunkciniai ir bendrieji funkciniai reikalavimai	13

3.	VSFSVVP IS ESAMA SITUACIJA	16

3.1.	VSFSVVP IS reglamentuojantys teisės aktai	16

3.2.	VSFSVVP IS Funkcinė architektūra ir tvarkomi duomenys	18

3.3.	VSFSVVP IS sąsajos su kitais registrais ir IS	24

3.4.	VSFSVVP IS Naudojama techninė ir programinė įranga	24

3.5.	VSFSVVP IS Realizuoti nefunkciniai ir bendrieji funkciniai reikalavimai	27

4.	PROJEKTO METU PLANUOJAMI REALIZUOTI REIKALAVIMAI	31

4.1.	Funkciniai reikalavimai VSFSVVP IS	31

4.2.	Nefunkciniai ir bendrieji funkciniai reikalavimai VSFSVVP IS	110

4.3.	Techninės ir programinės įrangos reikalavimai	111

5.	PROJEKTO VYKDYMO REIKALAVIMAI	112

5.1.	Bendrosios nuostatos	112

5.2.	Projekto metu teikiamų paslaugų tipai ir kiekiai	113

5.3.	Projekto valdymas ir komunikavimas	113

5.4.	Projekto valdymo planas	114

5.5.	VSFSVVP IS modifikavimo vykdymo grafikas	115

5.6.	VSFVVP IS modifikavimo vykdymo eiga ir rezultatai	115

5.7.	VSF IS ir VSFSVVP IS Palaikymo eiga ir rezultatai	118

5.8.	VSFSVVP IS priežiūra	119

5.9.	VSF IS ir VSFSVVP IS garantinė priežiūra	120

5.10.	Atsiskaitymas už projekto pažangą	122

BENDRA INFORMACIJA

Sąvokos

Naudojamos sąvokos

| Sutrumpinimas | Paaiškinimas |
| --- | --- |
| CPVA IS DVS | VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros informacinės sistemos dokumentų valdymo posistemis |
| CPVA IS | VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros informacinė sistema |
| DB | Duomenų bazė |
| DMS | Duomenų mainų svetainė |
| DUK | Dažniausiai užduodami klausimai |
| IS | Informacinė sistema |
| LDAP | Duomenų perdavimo protokolas (angl. Lightweight Directory Access Protocol) |
| Modulis | Funkcinių aplikacijų rinkinys, skirtas tam tikrai užduočiai/tikslui vykdyti |
| Paslaugų tiekėjas | Paslaugų tiekėjas su kuriuo bus sudaryta sutartis dėl paslaugų teikimo |
| Perkančioji organizacija | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra |
| Projektas | Vidaus saugumo fondo bei Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, elektroninio keitimosi duomenimis sistemos modifikavimo, palaikymo ir garantinės priežiūros paslaugų bei Vidaus saugumo fondo informacinės sistemos palaikymo ir garantinės priežiūros paslaugos |
| VIISP | Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma |
| VRM | Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerija |
| VSF IS | Vidaus saugumo informacinė sistema |
| VSFSVVP IS | Vidaus saugumo fondo bei Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, elektroninio keitimosi duomenimis sistema |
| WS | Tinklinės paslaugos (angl. Web Services) |

Pirkimo tikslas

Vidaus saugumo fondo informacinė sistema (toliau – VSF IS) sukurta 2015 metais vadovaujantis 2014 m. liepos 25 d. Komisijos deleguotu reglamentu (ES) Nr. 1042/2014 dėl papildomų reglamento (ES) Nr. 514/2014 nuostatų dėl atsakingų institucijų skyrimo, valdymo ir kontrolės pareigų ir dėl audito institucijų statuso bei įsipareigojimų (OL 2014 L 289, p. 3).

VSF IS tikslas – sukurtos vieningos informacinės sistemos pagalba administruoti Vidaus saugumo fondo programos projektus, centralizuotai, susistemintai ir kompiuterizuotai tvarkyti su šio fondo administravimu susijusią informaciją. VSF IS naudojama administruoti 2014-2020 m. finansavimo periodo projektus.

Vidaus saugumo fondo bei Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, elektroninio keitimosi duomenimis  sistema – (toliau – VSFSVVP IS) – sukurta 2020 metais vadovaujantis 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklės (toliau – Bendrųjų nuostatų reglamentas).

VSFSVVP IS tikslas – sukurtos informacinės sistemos pagalba administruoti Vidaus saugumo fondą bei Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonę, įtrauktą į Integruoto sienų valdymo fondą, centralizuotai, susistemintai ir kompiuterizuotai tvarkyti su Programų administravimu susijusią informaciją. VSFSVVP IS naudojama administruoti 2021-2027 m. finansavimo periodo projektus.

Pirkimo tikslas – modifikuoti VSFSVVPS IS pagal Bendrųjų nuostatų reglamento reikalavimus, užtikrinti VSFSVVP IS priežiūrą bei VSFSVVP IS ir VSF IS palaikymą. Tiekėjas įsipareigoja nuo pirmo diegimo į produkcinę aplinką perimti visą VSFSVVP IS priežiūrą ir jos garantiją.

VSF IS ESAMA SITUACIJA

VSF IS reglamentuojantys teisės aktai

VSF IS veiklos procesus reglamentuojantys teisės aktai:

    - Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. rugsėjo 11 d. nutarimas Nr. 826 „Dėl Vidaus saugumo fondo administravimo“;

    - Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant nacionalinę Vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. programą, tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 1V-60;

    - Vidaus saugumo fondo projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. 1V-683;

    - Nacionalinės vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. programos veiksmų įgyvendinimo planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 1V-753;

    - Gairės pareiškėjams, teikiantiems projektų paraiškas pagal nacionalinę Vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. programą, patvirtintos VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus (toliau – CPVA) 2017 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. 2017/8-144 „Dėl gairių pareiškėjams, teikiantiems projektų paraiškas pagal nacionalinę Vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. programą patvirtinimo“.

Informacinių sistemų kūrimą, steigimą ir įteisinimą, VSF IS funkcionalumą ir kaupiamų duomenų tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai:

    - Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (ES) 2016/679;

    - Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas;

    - Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

    - Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu;

    - Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymas;

    - Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas;

    - Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašas, Saugos dokumentų turinio gairių aprašas ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašas, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“;

    - Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180;

    - Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 813 (toliau – Kibernetinio saugumo reikalavimų aprašas);

    - Techniniai valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1V-832;

    - Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo metodika, patvirtinta Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. T-29;

    - Asmens duomenų tvarkymo VšĮ Centrinėje projektų valdymo agentūroje tvarkos aprašas, patvirtintas VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2018 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. 2018/8-112 (toliau – Asmens duomenų tvarkymo CPVA tvarkos aprašas);

    - VSF IS nuostatai, patvirtinti VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2020 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. 2020/8-34;

    - VSF IS duomenų saugos nuostatai, patvirtinti VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2020 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. 2020/8-34;

    - VšĮ  Centrinės projektų valdymo agentūros valdomų informacinių sistemų saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, patvirtintos VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2019 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. 2019/8-271 (toliau – CPVA IS saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės);

    - VšĮ  Centrinės projektų valdymo agentūros valdomų informacinių sistemų veiklos tęstinumo valdymo planas, patvirtintas VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2019 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. 2019/8-271 (toliau – CPVA IS veiklos tęstinumo valdymo planas);

    - VšĮ  Centrinės projektų valdymo agentūros valdomų informacinių sistemų naudotojų administravimo taisyklės, patvirtintos VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2019 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. 2019/8-271 (toliau – CPVA IS naudotojų administravimo taisyklės);

    - Kiti VSF IS saugos politiką įgyvendinantys teisės aktai, Lietuvos Respublikos ir tarptautiniai „Informacijos technologija. Saugumo metodai“ grupės standartai, naudojami kaip elektroninės informacijos saugos užtikrinimo rekomendacinės priemonės.

Sutarties vykdymo metu paslaugų tiekėjas privalės užtikrinti, jog VSF IS atitiks teisės aktų reikalavimus, nurodytus šiame sąraše esančių teisės aktų turinyje, ir teisės aktus, patvirtintus sutarties vykdymo metu.

VSF IS funkcinė architektūra ir tvarkomi duomenys

Šiuo metu VSF IS funkcinę architektūrą sudaro:

- Programų modulis;

- Paraiškų vertinimo modulis;

- Projektų modulis;

- Pirkimų modulis;

- Pirkimo sutarčių modulis;

- Mokėjimo prašymų modulis;

- Patikrų vietoje modulis;

- Pažeidimų modulis;

- Ex-post patikrų modulis;

- Audito rekomendacijų modulis;

- Duomenų mainų svetainės (DMS) modulis;

- Asmeninių rodiklių modulis;

- Rizikos vertinimo modulis;

- Ataskaitų modulis;

- Darbuotojų pavadavimų modulis;

- Informavimo modulis;

- DUK modulis;

- Administravimo modulis.

VSF IS funkcinė schema pateikiama 1 paveiksle ir funkciniai moduliai detaliau aprašyti
2 lentelėje.

1 paveikslas. VSF IS funkcinė schema

VSF IS modulius naudoja projektus administruojančios institucijos – Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerija (projektus administruojančios ir audito institucijos rolėmis) ir perkančioji organizacija, išorinį DMS modulį – pareiškėjai ir projektų vykdytojai.

Šiuo metu VSF IS registruota ~35 institucijų naudotojų, ir ~120 pareiškėjų ir (arba) projektų vykdytojų naudotojų.

Modulių naudotojų teisių suteikimas valdomas centralizuotai perkančiosios organizacijos paskirto administratoriaus.

VSF IS funkcinių modulių aprašymas

| Eil. Nr. | Funkcinis komponentas | Vykdomos funkcijos |
| --- | --- | --- |
|  | Programų modulis | - Redaguoti ir peržiūrėti programų duomenis ir prisegtus dokumentus ir statusą; - Registruoti, redaguoti, šalinti ir peržiūrėti veiksmų plano duomenis; - Registruoti, redaguoti, šalinti ir peržiūrėti veiksmų plano rodiklius. |
|  | Paraiškų vertinimo modulis | - Registruoti, redaguoti, šalinti ir peržiūrėti kvietimų duomenis ir prisegtus dokumentus; - Formuoti paraiškų vertinimo ataskaitas; - Registruoti, redaguoti ir šalinti paraiškos duomenis ir prisegtus dokumentus; - Registruoti paraiškos vertinimo duomenis; - Pildyti ir spausdinti paraiškos ir paraiškos vertinimo patikros lapų ir išvadų duomenis. |
|  | Projektų modulis | - Registruoti, redaguoti, šalinti ir peržiūrėti projektų duomenis ir prisegtus dokumentus; - Registruoti projekto duomenų tikslinimą; - Formuoti projekto statuso ataskaitą. |
|  | Pirkimų modulis | - Registruoti, redaguoti, šalinti ir peržiūrėti projektų pirkimų duomenis ir prisegtus dokumentus; - Pildyti ir spausdinti pirkimų patikros lapų duomenis; |
|  | Pirkimo sutarčių modulis | - Registruoti, redaguoti, šalinti ir peržiūrėti projektų pirkimo sutarčių duomenis ir prisegtus dokumentus; - Pildyti ir spausdinti pirkimų sutarčių patikros lapų duomenis. |
|  | Mokėjimo prašymų modulis | - Registruoti, redaguoti, šalinti ir peržiūrėti projektų mokėjimo prašymų (išlaidų, rodiklių ir kt. ) duomenis ir prisegtus dokumentus; - Pildyti ir spausdinti mokėjimo prašymų patikros lapų duomenis; - Apskaičiuoti ir peržiūrėti apmokėjimų planą; - Formuoti programos biudžeto vykdymo ataskaitą; - Registruoti, patvirtinti, šalinti ir spausdinti projektų mokėjimo prašymų išvadą; - Formuoti projektų mokėjimo prašymo patikros lapo ataskaitą; - Registruoti, redaguoti, šalinti ir peržiūrėti apmokėjimą pagal išvadą; - Registruoti, redaguoti, šalinti ir peržiūrėti apmokėjimą tiekėjui pagal išvadą. |
|  | Patikrų vietoje modulis | - Registruoti, redaguoti, šalinti ir peržiūrėti projektų patikrų vietoje duomenis ir prisegtus dokumentus; - Registruoti, redaguoti, šalinti ir peržiūrėti patikros vietoje neatitikimus; - Pildyti ir spausdinti patikros vietoje patikros lapų duomenis; - Stabdyti projekto mokėjimo prašymus. |
|  | Pažeidimų modulis | - Registruoti, peržiūrėti ir spausdinti pranešimo apie pažeidimą duomenis; - Registruoti, redaguoti, šalinti ir peržiūrėti pažeidimo duomenis ir prisegtus dokumentus; - Stabdyti projekto mokėjimo prašymus; - Spausdinti pažeidimo (tyrimo) duomenis; - Registruoti atsakingos institucijos sprendimo duomenis. |
|  | Ex-post patikrų modulis | - Registruoti, redaguoti, šalinti ir peržiūrėti Ex-post ataskaitų ir pateikimo plano duomenis; - Pildyti ir spausdinti Ex-post ataskaitos patikros lapų duomenis. - Registruoti Ex-post patikros vietoje duomenis. |
|  | Audito rekomendacijų modulis | - Registruoti, redaguoti, šalinti ir peržiūrėti audito ir audito rekomendacijų duomenis ir prisegtus dokumentus. |
|  | DMS modulis | - Peržiūrėti kvietimus; - Registruoti, peržiūrėti ir spausdinti paraiškos duomenis; - Pateikti ir tikslinti paraiškos duomenis; - Peržiūrėti projektų duomenis; - Registruoti ir peržiūrėti projekto pirkimų duomenis; - Pateikti ir tikslinti projekto pirkimo duomenis ir dokumentus; - Registruoti ir peržiūrėti projekto pirkimo sutarčių duomenis; - Pateikti ir tikslinti projekto pirkimo sutarčių duomenis ir dokumentus; - Registruoti , peržiūrėti ir pateikti projekto mokėjimo prašymo (išlaidų, rodiklių ir kt. ) duomenis ir dokumentus; - Registruoti, peržiūrėti ir pateikti apmokėjimų tiekėjams duomenis; - Peržiūrėti priskirtus audito rekomendacijų duomenis; - Registruoti, peržiūrėti ir pateikti audito rekomendacijų įgyvendinimo duomenis ir dokumentus; - Pateikti audito rekomendacijų įgyvendinimo įvykdymo duomenis; - Registruoti ir peržiūrėti projekto Ex-post ataskaitų duomenis; - Pateikti ir tikslinti projekto Ex-post ataskaitų duomenis. |
|  | Asmeninių rodiklių modulis | - Registruoti, redaguoti, šalinti ir peržiūrėti savo asmeninių rodiklių planą ir pasiekimus; - Apskaičiuoti ir peržiūrėti savo asmeninių rodiklių reikšmes; - Formuoti asmeninių rodiklių ataskaitą. |
|  | Rizikos vertinimo modulis | - Registruoti, redaguoti, šalinti ir peržiūrėti kvietimų ir projektų kvietimo rizikos valdymo priemones; - Peržiūrėti kvietimų ir projektų rizikos valdymo priemones ir nustatytą rizikingumą; - Registruoti kvietimų ir projektų rizikos valdymo priemonių įgyvendinimo rezultatus; - Administruoti rizikas, jų grupes, rodiklius ir parametrus. |
|  | Ataskaitų modulis | - Formuoti ataskaitą atsakingai institucijai už deleguotų funkcijų vykdymą; - Formuoti periodo ataskaitą; - Formuoti programos veiksmų įgyvendinimo plano ataskaitą; - Formuoti mokėjimo prašymų patikrinimo būsenų ataskaitą; - Formuoti mokėjimo prašymų statuso ataskaitą; - Formuoti ataskaitą Finansų ministerijai dėl duomenų keitimosi; - Formuoti ataskaitą audito institucijai; - Formuoti darbuotojo užimtumo ataskaitą; - Formuoti programos biudžeto vykdymo ataskaitą; - Formuoti programos rodiklių vykdymo ataskaitą; - Formuoti projektų sąrašo ataskaitą; - Formuoti pirkimų sąrašo ataskaitą; - Formuoti sutarčių sąrašo ataskaitą; - Formuoti mokėjimo prašymų išvadų ataskaitą; - Formuoti patikrų vietoje sąrašo ataskaitą; - Formuoti pažeidimų sąrašo ataskaitą; - Formuoti mokėjimo prašymų išvadų detalią ataskaitą pagal išlaidų eilutes; - Formuoti planuotų ir deklaruotų sumų ataskaitą; - Formuoti auditų ataskaitą; - Formuoti rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitą; - Formuoti ataskaitą pagal projektą; - Formuoti naudotojų, susipažinusių su informaciniais dokumentais ataskaitą; - Formuoti Ex-post patikrų sąrašo ataskaitą; - Formuoti duomenų surinkimo EK ataskaitą; - Formuoti sąskaitų pakartotinio teikimo ataskaitą; - Formuoti tiekėjo sutarčių susiejimo su PIA/PIK/ID išlaidomis ataskaitą. |
|  | Darbuotojų pavadavimų modulis | - Registruoti, redaguoti, šalinti ir peržiūrėti darbuotojų pavadavimų duomenis; - Peržiūrėti darbuotojo užimtumą. |
|  | Informavimo modulis | - Konfigūruoti automatinių pranešimų siuntimo ir gavimo el. paštu nustatymus; - Formuoti informacinį pranešimą pagal patikros lapo duomenis; - Peržiūrėti subjekto dokumentui suformuotus pranešimų duomenis; - Šalinti subjekto dokumentui suformuotus pranešimus; - Siųsti automatinius informacinius pranešimus; - Peržiūrėti atstovaujamo subjekto informacinius pranešimus; - Peržiūrėti pastabų priminimus. |
|  | DUK modulis | - Registruoti, redaguoti, šalinti ir peržiūrėti DUK temų duomenis; - Registruoti DUK komentarus. |
|  | Administravimo modulis | - Registruoti, redaguoti, šalinti ir peržiūrėti naudotojų duomenis; - Pakeisti naudotojo slaptažodį; - Atnaujinti naudotojų sąrašą iš "Active directory"; - Registruoti, redaguoti, šalinti ir peržiūrėti naudotojų grupių duomenis; - Tvarkyti subjektų sąrašą; - Tvarkyti subjektų skyrius; - Redaguoti sistemos parametrų reikšmes; - Tvarkyti nedarbo dienas; - Tvarkyti pirkimo būdų sąrašą; - Tvarkyti vietovių sąrašą; - Registruoti, redaguoti, šalinti ir peržiūrėti patikros lapų šablonų duomenis; - Peržiūrėti įrašo duomenų registravimo/keitimo istoriją; - Ieškoti duomenų registravimo/keitimo įrašų. |

Pilną VSF IS sudarančių funkcinių modulių ir komponentų dokumentaciją, VSF IS nuostatus (duomenis apie VSF IS tikslą, uždavinius, funkcijas, kaupiamus duomenis, valdytoją, tvarkytojus ir kt.) galima rasti  https://www.cpva.lt/ interneto svetainėje „Vidaus saugumo fondo“ dalies „Dokumentai“ skiltyje, „VSF IS kūrimo dokumentai“ kortelėje.

VSF IS sąsajos su kitais registrais ir IS

Dalis VSF IS funkcionuoti reikalingų duomenų valdytojo sudarytų duomenų teikimo sutarčių nustatyta tvarka gaunami iš kitų susijusių informacinių sistemų ir/ar joms teikiami. Šiuo metu vykdomų VSF IS duomenų srautų aprašymas pateikiamas 3 lentelėje.

VSF IS duomenų srautai

| Eil. Nr. | Sąsaja | Duomenys | Periodiškumas | Duomenų formatas | Perdavimo būdas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - CPVA IS->VSF IS | - Perkančiosios organizacijos naudotojų duomenys. | - Kiekvieną kartą jungiantis prie VSF IS aplikacijų modulių | - Protokolas LDAP | - Automatinis |
|  | - CPVA IS DVS->VSF IS | - CPVA IS DVS įkeltų dokumentų metaduomenys ir rinkmenos | - Kiekvieną kartą užregistravus dokumentą | - Tinklinės paslaugos (WS) | - Pusiau automatinis |
|  | - VSF IS->CPVA IS DVS | - DMS teikiamų dokumentų metaduomenys ir rinkmenos | - Kiekvieną kartą pateikus dokumentą; - Nustatytu periodiškumu | - Tinklinės paslaugos (WS) | - Automatinis |
|  | - VSF IS->CPVA IS ANL | - Paraiškų duomenys; - Mokėjimo prašymų duomenys; - Programos duomenys; - Pasirašytų projektų sutarčių duomenys; - Pripažintų tinkamomis finansuoti lėšų duomenys. | - Kartą per parą | - DB link | - Automatinis |

VSF IS naudojama techninė ir programinė įranga

VSF IS techninės įrangos reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalavimai |
| --- | --- |
|  | VSF IS naudoja perkančiosios organizacijos techninę įrangą. |
|  | VSF IS turi galimybę programinę įrangą laikyti tiek vienoje, tiek atskiruose serveriuose. |
|  | - VSF IS techninę įrangą sudaro virtualūs serveriai, kurie pritrūkus resursų ir suderinus su perkančiąja organizacija gali būti praplėsti papildomais atminties, procesorių ir diskų resursais. |
|  | - Visą VSF IS aplinkų paruošimą, konfigūravimą, stebėseną (serverių ir operacinių sistemų lygmenyje) atlieka perkančiosios organizacijos specialistai. |
|  | - El. laiškų siuntimui naudojamas perkančiosios organizacijos pašto serveris. |
|  | - VSF IS skirti virtualių serverių resursai nurodyti techninės specifikacijos 6 lentelėje. |

VSF IS programinės įrangos ir licencijų reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalavimai |
| --- | --- |
|  | VSF IS techninėje įrangoje sukonfigūruotos darbinė (gamybinė, angl. production) ir testinė aplinkos. |
|  | Testinė aplinka pagal funkcinių modulių struktūrą atitinka darbinę aplinką, atkartoti tiek vidiniai, tiek išoriniai moduliai. |
|  | Testinė aplinka skirta VSF IS valdytojo bei tvarkytojų darbuotojų bandymams, atlikti suteiktų paslaugų priėmimo testavimą ir vykdyti VSF IS garantinės priežiūros veiklas. Paslaugų tiekėjui esant poreikiui suteikiama prieiga prie darbinės ir testinės aplinkų. |
|  | - VSF IS realizuota daugiasluoksnės architektūros principu: - Kliento sluoksnis. Šis sluoksnis apima VSF IS naudotojus, kurie naudojasi funkcionalumais interneto naršyklės pagalba be papildomos programinės įrangos ir kitas išorines IS, kurios teikia ar gauna iš VSF IS duomenis panaudojant ASP.NET Restful Web API ar analogiškas tinklines paslaugas. Prisijungimui naudojamas HTTPS protokolas, naudotojų apkrovos balansavimui naudojamas programinis apkrovos balansuotojas. - Vaizdavimo ir veiklos sluoksnis. VSF IS veiklos sluoksnio logiką sudaro Microsoft IIS aplikacijų serveris, ASP.NET, C#, JavaScript Knockout.js, Typescript programavimo kalbomis parašytos aplikacijos ir Microsoft SQL Server DB procedūros. - Duomenų sluoksnis. Duomenų bazių sluoksnį sudaro aktyvi ir pasyvi VSF IS DB. Duomenys saugomi atskirose bylų grupėse (angl. filegroup). |
|  | - Visos VSF IS programinės įrangos licencijos yra neriboto galiojimo laikotarpio ir Perkančioji organizacija turi kitus būtinus leidimus naudoti programinę įrangą, nepriklausomai nuo to, ar įsigyta programinės įrangos gamintojo ar sukurta trečiųjų šalių. |
|  | - VSF IS sukurta programinė įranga ir visos teisės į ją priklauso Perkančiajai organizacijai. |

VSF IS naudojama techninė ir programinė įranga pateikiama 2 paveiksle ir 6 lentelėje.

2 paveikslas. VSF IS techninės įrangos schema

VSF IS techninė ir programinės įranga

| Eil. Nr. | Serveris | Aplinka | Serverių skaičius | CPU | RAM kiekis | Disko talpa | Programinė įranga |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aplikacijų serveriai | Testinė ir gamybinė | 2 | 4 | 4 GB | 100 GB | Windows Server 2012 R2 Standard. IIS - standartinis Windows Server komponentas skirtas aptarnauti naudotojų užklausas. Network Load Balancing - standartinis Windows Server komponentas naudotojų užklausų paskirstymui tarp Web serverių, užtikrinant aukšto patikimumo reikalavimus. |
|  | Duomenų bazių serveriai | Testinė ir gamybinė | 2 | 4 | 32 GB | 1100 GB | Windows Server 2012 R2 Standard, SQL Server 2014 Standard |

Su detalesne informacija apie VSF IS naudojamą techninę ir programinę įrangą, paslaugų tiekėjas, atsižvelgiant į VSF IS duomenų saugos nuostatų reikalavimus, gali būti supažindintas tik po sutarties sudarymo pasirašius konfidencialumo dokumentus.

VSF IS realizuoti nefunkciniai ir bendrieji funkciniai reikalavimai

VSF IS bendrieji reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalavimai |
| --- | --- |
|  | - VSF IS kaupia duomenis centralizuotai reliacinėje duomenų bazėje. |
|  | - Visi VSF IS moduliai tarpusavyje integruoti. Visi informacijos pasikeitimai viename modulyje atsispindi susijusiuose moduliuose be papildomų sistemos naudotojų veiksmų (klasifikatorių ar kitų VSF IS naudojamų duomenų apsikeitimai vyksta realiu laiku, visuose moduliuose informacija atsinaujina tuo pačiu metu). |
|  | - VSF IS yra orientuota į naudotojų patogumą. |
|  | VSF IS yra lanksti, nesudėtingai konfigūruojama, lengvai integruojama su kitomis sistemomis. |
|  | VSF IS vystomas funkcionalumas yra modulinės architektūros, leidžiančios diegti atskiras funkcines sritis palaipsniui, netrukdant jau įdiegtų modulių veikimui. |
|  | - Perkančioji organizacija turi pilnus, korektiški sukurtos programinės įrangos išeities tekstus kompiliavimui paruoštų rinkmenų paketų formą, standartines kompiliavimo priemones ir kompiliavimo eigą. Visos priemonės, reikalingos naujai versijai parengti, perduotos Perkančiajai organizacijai, kad ji be papildomų priemonių galėtų sukompiliuoti naują versiją. |

VSF IS darbo vietos reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalavimai |
| --- | --- |
|  | VSF IS naudotojo grafinė sąsaja veikia visose oficialiai Microsoft palaikomose Windows (Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10), Linux ir MacOS operacinėse sistemose. |
|  | VSF IS veikia naudotojų darbo vietose, su interneto naršyklėmis Internet Explorer (nuo 7.0) ir Mozilla Firefox (nuo 3.0) arba lygiavertėmis. |

VSF IS duomenų įvedimo reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalavimai |
| --- | --- |
|  | VSF IS naudotojai gali pildyti duomenis pasirinkę reikšmes iš sudarytų klasifikatorių. |
|  | Naudotojui įvedus neteisingą informaciją ar atlikus neteisingą veiksmą pateikiamas naudotojui pritaikytas (ne sisteminis ir informatyvus) klaidos pranešimas. Klaidų aprašymai dokumentuoti, aprašymai klasifikuoti pagal jų pobūdį. |
|  | VSF IS sukurta galimybė keisti ir šalinti įvestus ir neužregistruotus įrašus bei neleisti keisti ir šalinti jau patvirtintų. |
|  | Turi būti realizuoti tvirtinimai prieš pateikiant dokumentus. Tvirtinimas turi būti atliekamas priskirtų darbuotojų. |
|  | VSF IS sukurtas funkcionalumas keisti būsenas procesuose. Pvz. patikros vietoje (planuojama, vykdoma, atlikta), pažeidimuose (įtariamas pažeidimas, ištaisomas pažeidimas, ištaisytas pažeidimas, neištaisomas pažeidimas) ir kituose procesuose (planuojama, tikrinama, atlikta). |
|  | VSF IS turi galimybę prisegti/šalinti dokumentus pdf, docx, xlsx, adoc arba lygiaverčiais formatais kiekviename modulyje. |
|  | Visos VSF IS funkcinės sritys tarpusavyje integruotos. Visi informacijos pasikeitimai vienoje srityje turi atsispindėti susijusiose srityse be papildomų sistemos naudotojų veiksmų (klasifikatorių ar kitų visose sistemos srityse naudojamų duomenų apsikeitimai turi vykti realiu laiku). |

VSF IS duomenų paieškos reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalavimai |
| --- | --- |
|  | VSF IS realizuotos informacijos greitos paieškos ir peržiūros priemonės, suteikiančios šias galimybes: - vykdyti paiešką dokumentų turinyje (tekstinio formato dokumentuose); - vykdyti paiešką dokumentų metaduomenyse; - vykdyti paiešką grafinio formato (pdf, docx, xlsx) dokumentuose; - vykdyti paieškos rezultatų filtravimą pagal nurodytus kriterijus bei jų rinkinius; - vykdyti paieškos rezultatų sąraše pateiktų dokumentų peržiūrą bei išsaugojimą darbo vietoje. |
|  | VSF IS turi galimybę vykdyti darbo eigų paiešką, kuriose dalyvauja konkretus dokumentas. |
|  | VSF IS naudotojui pateikdama užklausų rezultatus, rodo tik tuos įrašus, kuriuos prisijungęs naudotojas turi teisę peržiūrėti. |

VSF IS administravimo reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalavimai |
| --- | --- |
|  | VSF IS veikia stebėsenos, žurnalizavimo, problemų prevencijos ir identifikavimo priemonės. VSF IS administratoriai gauna automatinius pranešimus apie VSF IS sutrikimus. |
|  | VSF IS turi programinės įrangos administravimo funkcijų rinkinį, kuris realizuotas tos pačios sistemos priemonėmis ir yra lengvai įsisavinamas specialaus informacijos technologijų pasirengimo neturinčiam darbuotojui. |
|  | VSF IS naudojami klasifikatoriai, modifikuojami per grafinę naudotojo sąsają. |
|  | VSF IS realizuotas lankstus teisių priskyrimo mechanizmas bei prieigos valdymo priemonės, suteikiančios šias galimybes: - vykdyti prieigos teisių priskyrimą naudotojams, naudotojų grupėms/rolėms; - riboti/leisti prieigą prie sistemos elementų (modulių, posistemių, meniu, formų, mygtukų ir kt.); - riboti/leisti prieigą prie sistemoje saugomų dokumentų; - riboti/leisti prieigą prie sistemos posistemių teikiamų paslaugų (ataskaitų, paieškos mechanizmų, skaičiavimo mechanizmų ir kt.). |
|  | Teisę administruoti naudotojų prieigos teises turi tik VSF IS administratoriai. |
|  | Vykdant VSF IS administravimo ir (arba) atnaujinimo darbus atskirame modulyje, naudotojams užtikrinta galimybė nevaržomai dirbti su kitais VSF IS moduliais. |

VSF IS saugos reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalavimai |
| --- | --- |
|  | VSF IS kaupiami istoriniai duomenys apie atliktus įrašų pakeitimus nurodant keitimo datą, laiką, asmens keitusio duomenis vardą ir pavardę, institucija bei pakeitimo turinį. |
|  | Visa VSF IS esanti konfidenciali informacija šifruojama. |
|  | VSF IS užtikrina, kad jos funkcijomis galėtų naudotis tik vienareikšmiškai identifikuoti asmenys. |
|  | VSF IS įgyvendintos priemonės, užtikrinančios, kad sistemos naudotojas galėtų vykdyti tik tas sistemos funkcijas ir matytų tik tuos duomenis, prieigą prie kurių numato jam priskirtos teisės. |
|  | VSF IS duomenų perdavimui tarp sistemos naudotojo darbo stoties ir sistemos tarnybinės stoties naudoja šifruotą ryšio kanalą. Ryšio kanalo šifravimui naudojami Perkančiosios organizacijos sertifikatai. |
|  | VSF IS DB registruojami ne mažiau kaip šie naudotojų veiksmai: duomenų įvedimas, keitimas bei šalinimas ir kas, kokiu laiku tokius veiksmus atliko. |
|  | VSF IS įgyvendinta galimybė peržiūrėti naudotojo atliktus veiksmus, naudojant filtravimą pagal veiksmo laiką, veiksmą atlikusį naudotoją ar veiksmą. |
|  | Visa VSF IS veikia „vieno prisijungimo“ principu, t. y. vieną kartą prisijungus prie sistemos, dirbant bet kuriame sistemos modulyje, bei atliekant bet kokius naudotojo teisėmis leidžiamus veiksmus – VSF IS nereikalauja papildomos autentifikacijos. |

VSF IS naudotojo sąsajos reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalavimai |
| --- | --- |
|  | VSF IS naudotojo sąsaja pateikiama valstybine lietuvių kalba. |
|  | VSF IS naudotojo sąsaja atitinka šiuolaikinius ergonomikos reikalavimus, nurodytus ISO 9241-110:2006 arba kitame lygiaverčiame standarte, ir užtikrina patogų patekimą prie sistemos įgyvendinamų funkcijų. |
|  | VSF IS sąveikos su naudotoju mechanizmai (pvz. išsiskleidžiantis meniu, mygtukai, rodyklės) yra lengvai suprantami ir lengvai naudojami. |
|  | VSF IS naudotojo sąsają realizuota taip, kad naudotojas iš karto teisingai įvestų duomenis ir išvengtų pakartotino duomenų tikslinimo. Sutrikimo atveju, kai identifikuojama klaida, naudotojas turi būti kaip galima greičiau informuojamas apie atsiradusią klaidą kompiuterio ekrane. |
|  | VSF IS įgyvendinta galimybė lengvai ir greitai pasiekti naudotojo pasirinktas nuorodas į reikalingus dokumentus bei kitus sistemos objektus turi būti galimybė formuoti šių nuorodų aplankus. |
|  | VSF IS sukurta elektroninė naudotojo pagalbos sistema. Elektroninė naudotojo pagalbos sistemos funkcionalumas: - suteikti galimybę peržiūrėti informaciją naudojant struktūrizuotą turinį; - pateikti informaciją priklausomai nuo situacijos ekrane, kuriame buvo iškviesta pagalbos sistema; - suteikti galimybę atspausdinti pateikiamą informaciją. |
|  | VSF IS naudotojo sąsaja palaiko personalizuotas (pagal naudotoją bei naudotojo teises) darbo sritis. Sistemos naudotojo darbui nereikalingas funkcionalumas nėra matomas arba nėra aktyvus sukurtame meniu. |
|  | VSF IS realizuotas kitas naudojimosi sistema patogumą užtikrinantis funkcionalumas: - langų/objektų išdėstymas atitinka naudotojų veiklos seką; - realizuota TAB klavišo seka einant per įvedimo laukus; - naudojamos užuominos (kursorius, mygtukų būsenos ir pan.). |
|  | VSF IS valdymo mechanizmai, turinys ir funkcijos išdėstytos taip, kad būtų paprasta naudotojui juos surasti. Optimaliai išnaudojamas ekrano dydis ir rezoliucija (skiriamoji geba). |
|  | VSF IS naudotojo sąsaja pritaikyta ne mažesnei kaip 1024 x 768 ekrano skiriamajai gebai. |

VSF IS atsarginių kopijų reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalavimai |
| --- | --- |
|  | VSF IS sukurta automatinio rezervinio kopijavimo galimybė. |
|  | VSF IS rezervinį kopijavimą atlieka Perkančiosios organizacijos darbuotojai. |

VSF IS greitaveikos reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalavimai |
| --- | --- |
|  | VSF IS optimaliai ir efektyviai išnaudoja techninės įrangos galimybes. VSF IS užtikrinta efektyvi ir naudotojus tenkinanti VSF IS greitaveika, įvertinus, jog su visais sistemos moduliais vienu metu gali dirbti ne mažiau kaip 150 vidinių / išorinių naudotojų. |
|  | VSF IS reakcijos laikas perėjimo nuo vieno puslapio prie kito atveju, neskaitant tinklo vėlavimo (angl. Latency), neviršija 5 sekundžių (specifinių, didelius duomenų kiekius apimančių veiksmų trukmė gali būti ilgesnė, tačiau suderinta atskirai su Perkančiąja organizacija). |
|  | Objektyviai ilgesnį laiko tarpą trunkantys procesai įgyvendinti taip, kad jie galėtų veikti foniniame režime. Informacija apie tokio proceso eigą pateikiama naudotojui dėmesio neblaškančiu būdu. Proceso vykdymo metu naudotojas turi galimybę pereiti į kitą VSF IS puslapį arba netgi baigti darbo su VSF IS seansą, tačiau proceso vykdymo šie naudotojo veiksmai neturi nutraukti. |

VSF IS informavimo reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalavimai informavimui |
| --- | --- |
|  | Pagal nustatytas taisykles VSF IS naudotojams siunčiami informaciniai pranešimai naudojant elektroninį paštą. |
|  | VSF IS pagal nustatytas taisykles automatiškai pateikiami informaciniai pranešimai (pvz., informacija apie tai, kad buvo pateikti duomenys). |

VSFSVVP IS ESAMA SITUACIJA

VSFSVVP IS reglamentuojantys teisės aktai

VSF IS veiklos procesus reglamentuojantys teisės aktai:

    - Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimas Nr. 164 „Dėl institucijų, atsakingų už Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonės, įtrauktos į integruoto sienų valdymo fondą, programos ir Vidaus saugumo fondo programos valdymą ir kontrolę Lietuvoje, paskyrimo“;

    - Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2021 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. 1V-705 „Dėl Funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, ir Vidaus saugumo fondo 2021–2027 m. programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Funkcijų aprašas);

    - Bendrųjų nuostatų reglamentas;

    - 2021 m. liepos 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/1148, kuriuo sukuriama sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonė, įtraukta į Integruoto sienų valdymo fondą (toliau – SVVP reglamentas);

    - 2021 m. liepos 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/1149, kuriuo nustatomas Vidaus saugumo fondas (toliau – VSF  reglamentas).

Informacinių sistemų kūrimą, steigimą ir įteisinimą, VSF IS posistemio sukurtą funkcionalumą ir kaupiamų duomenų tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai:

    - Bendrųjų nuostatų reglamentas;

    - VSF reglamentas;

    - SVVP reglamentas;

    - Funkcijų aprašas;

    - Reglamentas (ES)2016/679;

    - Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas ;

    - Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą;

    - Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymas;

    - Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymas;

    - Lietuvos Respublikos valstybės iždo įstatymas;

    - Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas;

    - Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymas;

    - Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ;

    - Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašas, Saugos dokumentų turinio gairių aprašas ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašas, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“;

    - Kibernetinio saugumo reikalavimų aprašas;

    - Techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašas ir informacinių technologijų saugos atitikties vertinimo metodika, patvirtinti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V-941 “Dėl techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo ir informacinių technologijų saugos atitikties vertinimo metodikos patvirtinimo”;

    - Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodika, patvirtinta Informacinės visuomenės plėtros komiteto direktoriaus 2014 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. T-29 „Dėl Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikos patvirtinimo“;

    - Asmens duomenų tvarkymo CPVA tvarkos aprašas;

    - VSFSVVP IS nuostatai, patvirtinti VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2022 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 2022/8-81;

    - VSFSVVP IS duomenų saugos nuostatai, patvirtinti VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2022 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 2022/8-81;

    - CPVA IS saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės;

    - CPVA IS veiklos tęstinumo valdymo planas;

    - CPVA IS naudotojų administravimo taisyklės;

    - Kiti VSFSVVP IS saugos politiką įgyvendinantys teisės aktai, Lietuvos Respublikos ir tarptautiniai „Informacijos technologija. Saugumo metodai“ grupės standartai, naudojami kaip elektroninės informacijos saugos užtikrinimo rekomendacinės priemonės.

Sutarties vykdymo metu paslaugų tiekėjas privalės užtikrinti, jog VSFSVVP IS atitiks teisės aktų reikalavimus, nurodytus šiame sąraše esančių teisės aktų turinyje, ir teisės aktus, patvirtintus sutarties vykdymo metu.

VSFSVVP IS Funkcinė architektūra ir tvarkomi duomenys

Šiuo metu VSFSVVP IS funkcinę architektūrą sudaro:

- Programų modulis;

- Paraiškų vertinimo modulis;

- Projektų modulis;

- Pirkimų modulis;

- Pirkimo sutarčių modulis;

- Mokėjimo prašymų modulis;

- Patikrų vietoje modulis;

- Pažeidimų modulis;

- Ex-post patikrų modulis;

- Audito rekomendacijų modulis;

- Duomenų mainų svetainės (DMS) modulis;

- Asmeninių rodiklių modulis;

- Rizikos vertinimo modulis;

- Ataskaitų modulis;

- Darbuotojų pavadavimų modulis;

- Informavimo modulis;

- DUK modulis;

- Administravimo modulis.

VSFSVVP IS funkcinė schema pateikiama 3 paveiksle ir funkciniai moduliai detaliau aprašyti
17 lentelėje.

3 paveikslas. VSFSVVP IS funkcinė schema

VSFSVVP IS modulius naudoja projektus administruojančios institucijos – Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerija (projektus administruojančios ir audito institucijos rolėmis) ir perkančioji organizacija, išorinį DMS modulį – pareiškėjai ir projektų vykdytojai.

Numatoma apie 200 VSFSVVP IS naudotojų.

Modulių naudotojų teisių suteikimas valdomas centralizuotai perkančiosios organizacijos paskirto administratoriaus.

VSFSVVP IS funkcinių modulių aprašymas

| Eil. Nr. | Funkcinis komponentas | Vykdomos funkcijos |
| --- | --- | --- |
|  | Programų modulis | - Redaguoti ir peržiūrėti programų duomenis ir prisegtus dokumentus ir statusą; - Pasirašyti el. parašu prisegtus dokumentus; - Registruoti, redaguoti, šalinti ir peržiūrėti pasiūlymus programos rengimui; - Formuoti ir spausdinti pasiūlymus programos rengimui; - Registruoti, redaguoti, šalinti ir peržiūrėti veiksmų plano duomenis; - Registruoti, redaguoti, šalinti ir peržiūrėti programos rodiklius. |
|  | Paraiškų vertinimo modulis | - Registruoti, redaguoti, šalinti ir peržiūrėti kvietimų duomenis ir prisegtus dokumentus; - Pasirašyti el. parašu prisegtus dokumentus; - Formuoti ir spausdinti kvietimą; - Formuoti, spausdinti ir pasirašyti el. parašu paraiškų vertinimo ataskaitas; - Registruoti, redaguoti ir šalinti paraiškos duomenis ir prisegtus dokumentus; - Registruoti paraiškos vertinimo duomenis; - Formuoti ir spausdinti paraišką; - Pildyti, spausdinti ir pasirašyti el. parašu paraiškos vertinimo patikros lapų duomenis; - Registruoti, redaguoti, šalinti ir peržiūrėti finansuotinų projektų sąrašo duomenis. |
|  | Projektų modulis | - Registruoti, redaguoti, šalinti ir peržiūrėti projektų duomenis ir prisegtus dokumentus; - Pasirašyti el. parašu prisegtus dokumentus; - Registruoti projekto duomenų tikslinimą; - Formuoti ir spausdinti projekto statuso ataskaitą; - Registruoti, redaguoti, šalinti ir peržiūrėti projekto sutarčių ir projekto sutarčių keitimų duomenis; - Formuoti, spausdinti ir pasirašyti el. parašu projekto sutartis ir projekto sutarčių keitimus. |
|  | Pirkimų modulis | - Registruoti, redaguoti, šalinti ir peržiūrėti projektų pirkimų duomenis ir prisegtus dokumentus; - Pasirašyti el. parašu prisegtus dokumentus; - Pildyti, spausdinti ir pasirašyti el. parašu pirkimų patikros lapų duomenis; - Formuoti ir spausdinti pirkimų planą. |
|  | Pirkimo sutarčių modulis | - Registruoti, redaguoti, šalinti ir peržiūrėti projektų pirkimo sutarčių duomenis ir prisegtus dokumentus; - Pasirašyti el. parašu prisegtus dokumentus; - Pildyti, spausdinti ir pasirašyti el. parašu pirkimų sutarčių patikros lapų duomenis. |
|  | Mokėjimo prašymų modulis | - Registruoti, redaguoti, šalinti ir peržiūrėti projektų mokėjimo prašymų (išlaidų, rodiklių ir kt. ) duomenis ir prisegtus dokumentus; - Pasirašyti el. parašu prisegtus dokumentus; - Formuoti ir spausdinti mokėjimo prašymus; - Formuoti ir spausdinti mokėjimo prašymų teikimo grafikus; - Pildyti, spausdinti ir pasirašyti el. parašu mokėjimo prašymų patikros lapų duomenis; - Apskaičiuoti ir peržiūrėti apmokėjimų planą; - Formuoti ir spausdinti programos biudžeto vykdymo ataskaitą; - Formuoti ir spausdinti tiekėjo sutarčių vykdymo ataskaitą; - Formuoti ir spausdinti pakartotinio sąskaitų teikimo ataskaitą; - Registruoti, patvirtinti, šalinti, spausdinti bei pasirašyti el. parašu projektų mokėjimo prašymų išvadą; - Formuoti ir spausdinti projektų mokėjimo prašymo patikros lapo ataskaitą; - Registruoti, redaguoti, šalinti ir peržiūrėti apmokėjimą pagal išvadą; - Registruoti, redaguoti, šalinti ir peržiūrėti apmokėjimą tiekėjui pagal išvadą. |
|  | Prašymų gauti lėšas modulis | - Registruoti, redaguoti, šalinti ir peržiūrėti prašymų gauti lėšas duomenis ir prisegtus dokumentus; - Pasirašyti el. parašu prisegtus dokumentus; - Formuoti ir spausdinti prašymus gauti lėšas; - Pildyti, spausdinti ir pasirašyti el. parašu prašymų gauti patikros lapų duomenis. |
|  | Patikrų vietoje modulis | - Registruoti, redaguoti, šalinti ir peržiūrėti projektų patikrų vietoje duomenis ir prisegtus dokumentus; - Pasirašyti el. parašu prisegtus dokumentus; - Registruoti, redaguoti, šalinti ir peržiūrėti patikros vietoje neatitikimus; - Pildyti, spausdinti ir pasirašyti el. parašu patikros vietoje patikros lapų duomenis; - Stabdyti projekto mokėjimo prašymus. |
|  | Pažeidimų modulis | - Registruoti, peržiūrėti ir spausdinti pranešimo apie pažeidimą duomenis; - Registruoti, redaguoti, šalinti ir peržiūrėti pažeidimo duomenis ir prisegtus dokumentus; - Pasirašyti el. parašu prisegtus dokumentus; - Stabdyti projekto mokėjimo prašymus; - Spausdinti pažeidimo (tyrimo) duomenis; - Registruoti vadovaujančios institucijos sprendimo duomenis; - Registruoti tarpinės institucijos išvados duomenis. |
|  | Ex-post patikrų modulis | - Registruoti, redaguoti, šalinti ir peržiūrėti Ex-post ataskaitų ir pateikimo plano duomenis bei prisegtus dokumentus; - Pasirašyti el. parašu prisegtus dokumentus; - Pildyti, spausdinti ir pasirašyti el. parašu Ex-post ataskaitos patikros lapų duomenis; - Registruoti Ex-post patikros vietoje duomenis. |
|  | Audito rekomendacijų modulis | - Registruoti, redaguoti, šalinti ir peržiūrėti audito ir audito rekomendacijų duomenis ir prisegtus dokumentus; - Pasirašyti el. parašu prisegtus dokumentus; - Formuoti ataskaitą pagal projektą. |
|  | DMS modulis | - Registruoti, redaguoti, peržiūrėti ir pateikti pasiūlymų programos rengimui duomenis ir prisegtus dokumentus; - Formuoti ir spausdinti pasiūlymus programos rengimui; - Pasirašyti el. parašu ir pateikti pasiūlymų programos rengimui formą; - Peržiūrėti kvietimus; - Registruoti, redaguot, peržiūrėti ir pateikti paraiškos duomenis ir prisegtus dokumentus; - Formuoti ir spausdinti paraišką; - Pasirašyti el. parašu ir pateikti paraiškas; - Formuoti ir spausdinti projektų ataskaitą; - Peržiūrėti projektų duomenis ir prisegtus dokumentus; - Pasirašyti el. parašu prisegtus dokumentus; - Formuoti ir spausdinti projekto statuso ataskaitą; - Peržiūrėti ir redaguoti projekto sutarčių duomenis; - Pasirašyti el. parašu ir pateikti projekto sutartis; - Registruoti, redaguoti, peržiūrėti ir šalinti projekto sutarčių keitimų duomenis ir prisegtus dokumentus; - Formuoti, spausdinti ir pasirašyti el. parašu projekto sutartis ir projekto sutarčių keitimus; - Registruoti ir peržiūrėti projekto pirkimų duomenis; - Pateikti ir tikslinti projekto pirkimo duomenis ir dokumentus; - Registruoti ir peržiūrėti projekto pirkimo sutarčių duomenis; - Pateikti ir tikslinti projekto pirkimo sutarčių duomenis ir dokumentus; - Formuoti ir spausdinti projekto pirkimų planą; - Registruoti, redaguoti ir peržiūrėti mokėjimo prašymų teikimo grafiko duomenis; - Formuoti ir spausdinti mokėjimo prašymų teikimo grafiko formą; - Pasirašyti el. parašu ir pateikti mokėjimo prašymų teikimo grafiką; - Registruoti, redaguoti, peržiūrėti ir pateikti projekto mokėjimo prašymo (išlaidų, rodiklių ir kt. ) duomenis ir dokumentus; - Pasirašyti el. parašu ir pateikti mokėjimo prašymus; - Registruoti, peržiūrėti ir pateikti apmokėjimų tiekėjams duomenis; - Peržiūrėti priskirtus audito rekomendacijų duomenis; - Registruoti, peržiūrėti ir pateikti audito rekomendacijų įgyvendinimo duomenis ir dokumentus; - Pateikti audito rekomendacijų įgyvendinimo įvykdymo duomenis; - Registruoti ir peržiūrėti projekto Ex-post ataskaitų duomenis; - Pateikti ir tikslinti projekto Ex-post ataskaitų duomenis. |
|  | Asmeninių rodiklių modulis | - Registruoti, redaguoti, šalinti ir peržiūrėti savo asmeninių rodiklių planą ir pasiekimus; - Apskaičiuoti ir peržiūrėti savo asmeninių rodiklių reikšmes. |
|  | Rizikos vertinimo modulis | - Registruoti, redaguoti, šalinti ir peržiūrėti projektų rizikos valdymo priemones; - Peržiūrėti projektų rizikos valdymo priemones ir nustatytą rizikingumą; - Registruoti ir projektų rizikos valdymo priemonių įgyvendinimo rezultatus; - Administruoti rizikas, jų grupes, rodiklius ir parametrus. |
|  | Ataskaitų modulis | - Formuoti darbo krūvio ataskaitą; - Formuoti audito institucijos ataskaitą; - Formuoti auditų ataskaitą; - Formuoti ataskaitą finansų ministerijai dėl duomenų keitimosi; - Formuoti ataskaitą atsakingai institucijai už deleguotų funkcijų vykdymą; - Formuoti darbuotojo užimtumo ataskaitą; - Formuoti mokėjimo prašymų išvadų ataskaitą; - Formuoti mokėjimo prašymų išvadų detalią ataskaitą; - Formuoti mokėjimo prašymų patikrinimo būsenų ataskaitą - Formuoti mokėjimo prašymų planuotų ir deklaruotų sumų ataskaitą; - Formuoti mokėjimo prašymų statuso ataskaitą; - Formuoti naudotojų, susipažinusių su informaciniais dokumentais ataskaitą; - Formuoti periodo ataskaitą; - Formuoti planuojamų išmokėjimų ataskaitą; - Formuoti rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitą; - Formuoti programos biudžeto vykdymo ataskaitą; - Formuoti programos rodiklių vykdymo ataskaitą; - Formuoti programos veiksmų įgyvendinimo plano ataskaitą; - Formuoti Ex-post patikrų sąrašo ataskaitą; - Formuoti patikrų vietoje sąrašo ataskaitą; - Formuoti pažeidimų sąrašo ataskaitą; - Formuoti pirkimų sąrašo ataskaitą; - Formuoti projektų sąrašo ataskaitą; - Formuoti PRV įgyvendinamų projektų bendra ataskaitą; - Formuoti sutarčių sąrašo ataskaitą. |
|  | Darbuotojų pavadavimų modulis | - Registruoti, redaguoti, šalinti ir peržiūrėti darbuotojų pavadavimų duomenis; - Peržiūrėti darbuotojo užimtumą. |
|  | Informavimo modulis | - Konfigūruoti automatinių pranešimų siuntimo ir gavimo el. paštu nustatymus; - Formuoti informacinį pranešimą pagal patikros lapo duomenis; - Peržiūrėti subjekto dokumentui suformuotus pranešimų duomenis; - Šalinti subjekto dokumentui suformuotus pranešimus; - Siųsti automatinius informacinius pranešimus; - Peržiūrėti atstovaujamo subjekto informacinius pranešimus; - Peržiūrėti pastabų priminimus. |
|  | DUK modulis | - Registruoti, redaguoti, šalinti ir peržiūrėti DUK temų duomenis; - Registruoti DUK komentarus. |
|  | Administravimo modulis | - Registruoti, redaguoti, šalinti ir peržiūrėti patikros lapų šablonų duomenis; - Registruoti, redaguoti, šalinti ir peržiūrėti naudotojų duomenis; - Pakeisti naudotojo slaptažodį; - Atnaujinti naudotojų sąrašą iš "Active directory"; - Registruoti, redaguoti, šalinti ir peržiūrėti naudotojų grupių duomenis; - Tvarkyti subjektų sąrašą; - Tvarkyti subjektų skyrius; - Redaguoti sistemos parametrų reikšmes; - Tvarkyti nedarbo dienas; - Tvarkyti pirkimo būdų sąrašą; - Tvarkyti vietovių sąrašą; - Peržiūrėti įrašo duomenų registravimo/keitimo istoriją; - Ieškoti duomenų registravimo/keitimo įrašų; - Tvarkyti projekto kiekybinių rodiklių sąrašą; - Tvarkyti pridedamų dokumentų tipų sąrašą; - Tvarkyti BVPŽ kodų sąrašą; - Redaguoti mokėjimo prašymų ir prašymų gauti lėšas formas. |

Pilną VSFSVVP IS sudarančių funkcinių modulių ir komponentų dokumentaciją, VSFSVVP IS nuostatus (duomenis apie VSFSVVP IS tikslą, uždavinius, funkcijas, kaupiamus duomenis, valdytoją, tvarkytojus ir kt.) galima rasti  https://www.cpva.lt/ interneto svetainėje „Vidaus saugumo fondo“ dalies „Dokumentai“ skiltyje, „VSF IS kūrimo dokumentai“ kortelėje.

VSFSVVP IS sąsajos su kitais registrais ir IS

Dalis VSFSVVP IS funkcionuoti reikalingų duomenų valdytojo sudarytų duomenų teikimo sutarčių nustatyta tvarka gaunami iš kitų susijusių informacinių sistemų ir/ar joms teikiami. Šiuo metu vykdomų VSFSVVP IS duomenų srautų aprašymas pateikiamas 18 lentelėje.

VSFSVVP IS duomenų srautai

| Eil. Nr. | Sąsaja | Duomenys | Periodiškumas | Duomenų formatas | Perdavimo būdas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - CPVA IS->VSF IS | - Perkančiosios organizacijos naudotojų duomenys. | - Kiekvieną kartą jungiantis prie VSF IS aplikacijų modulių | - Protokolas LDAP | - Automatinis |
|  | - VSF IS->CPVA IS DVS | - DMS teikiamų dokumentų metaduomenys ir rinkmenos | - Kiekvieną kartą pateikus dokumentą; - Nustatytu periodiškumu | - Tinklinės paslaugos (WS) | - Automatinis |
|  | - VIISP -> VSFSVVP IS | - duomenys DMS autentifikacijai | - Kiekvieną kartą jungiantis DMS | - Tinklinės paslaugos (WS) | - Automatinis |
|  | - VIISP -> VSFSVVP IS | - JAR duomenys | - Pagal poreikį | - Tinklinės paslaugos (WS) | - Pusiau automatinis (pagal naudotojo pareikalavimą) |
|  | - Dokobit -> VSFSVVP IS | - El. pasirašymo duomenys | - Pagal poreikį | - Tinklinės paslaugos (WS) | - Pusiau automatinis (pagal naudotojo pareikalavimą) |

VSFSVVP IS Naudojama techninė ir programinė įranga

VSFSVVP IS techninės įrangos reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalavimai |
| --- | --- |
|  | VSFSVVP IS naudoja perkančiosios organizacijos techninę įrangą. |
|  | VSFSVVP IS turi galimybę programinę įrangą laikyti tiek vienoje, tiek atskiruose serveriuose. |
|  | - VSFSVVP IS techninę įrangą sudaro virtualūs serveriai, kurie pritrūkus resursų ir suderinus su perkančiąja organizacija gali būti praplėsti papildomais atminties, procesorių ir diskų resursais. |
|  | - Visą VSFSVVP IS aplinkų paruošimą, konfigūravimą, stebėseną (serverių ir operacinių sistemų lygmenyje) atlieka perkančiosios organizacijos specialistai. |
|  | - El. laiškų siuntimui naudojamas perkančiosios organizacijos pašto serveris. |
|  | - VSFSVVP IS skirti virtualių serverių resursai nurodyti techninės specifikacijos 6 lentelėje. |

VSFSVVP IS programinės įrangos ir licencijų reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalavimai |
| --- | --- |
|  | VSFSVVP IS techninėje įrangoje sukonfigūruotos darbinė (gamybinė, angl. production) ir testinė aplinkos. |
|  | Testinė aplinka pagal funkcinių modulių struktūrą atitinka darbinę aplinką, atkartoti tiek vidiniai, tiek išoriniai moduliai. |
|  | Testinė aplinka skirta VSFSVVP IS valdytojo bei tvarkytojų darbuotojų bandymams, atlikti suteiktų paslaugų priėmimo testavimą ir vykdyti VSFSVVP IS garantinės priežiūros veiklas. Paslaugų tiekėjui esant poreikiui suteikiama prieiga prie darbinės ir testinės aplinkų. |
|  | - VSFSVVP IS realizuota daugiasluoksnės architektūros principu: - Kliento sluoksnis. Šis sluoksnis apima VSFSVVP IS naudotojus, kurie naudojasi funkcionalumais interneto naršyklės pagalba be papildomos programinės įrangos ir kitas išorines IS, kurios teikia ar gauna iš VSFSVVP IS duomenis panaudojant ASP.NET Restful Web API ar analogiškas tinklines paslaugas. Prisijungimui naudojamas HTTPS protokolas, naudotojų apkrovos balansavimui naudojamas programinis apkrovos balansuotojas. - Vaizdavimo ir veiklos sluoksnis. VSF IS veiklos sluoksnio logiką sudaro Microsoft IIS aplikacijų serveris, ASP.NET, C#, JavaScript Knockout.js, Typescript programavimo kalbomis parašytos aplikacijos ir Microsoft SQL Server DB procedūros. - Duomenų sluoksnis. Duomenų bazių sluoksnį sudaro aktyvi ir pasyvi VSF IS DB. Duomenys saugomi atskirose bylų grupėse (angl. filegroup). |
|  | - Visos VSFSVVP IS programinės įrangos licencijos yra neriboto galiojimo laikotarpio ir Perkančioji organizacija turi kitus būtinus leidimus naudoti programinę įrangą, nepriklausomai nuo to, ar įsigyta programinės įrangos gamintojo ar sukurta trečiųjų šalių. |
|  | - VSFSVVP IS sukurta programinė įranga ir visos teisės į ją priklauso Perkančiajai organizacijai. |

VSFSVVP IS naudojama techninė ir programinė įranga pateikiama 4 paveiksle ir 21 lentelėje.

4 paveikslas. VSF IS techninės įrangos schema

VSFSVVP IS techninė ir programinės įranga

| Eil. Nr. | Serveris | Aplinka | Serverių skaičius | CPU | RAM kiekis | Disko talpa | Programinė įranga |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aplikacijų serveriai | Testinė ir gamybinė | 2 | 4 | 4 GB | 100 GB | Windows Server 2012 R2 Standard. IIS - standartinis Windows Server komponentas skirtas aptarnauti naudotojų užklausas. Network Load Balancing - standartinis Windows Server komponentas naudotojų užklausų paskirstymui tarp Web serverių, užtikrinant aukšto patikimumo reikalavimus. |
|  | Duomenų bazių serveriai | Testinė ir gamybinė | 2 | 4 | 32 GB | 1100 GB | Windows Server 2012 R2 Standard, SQL Server 2014 Standard |

Su detalesne informacija apie VSFSVVP IS naudojamą techninę ir programinę įrangą, paslaugų tiekėjas, atsižvelgiant į VSFSVVP IS duomenų saugos nuostatų reikalavimus, gali būti supažindintas tik po sutarties sudarymo pasirašius konfidencialumo dokumentus.

VSFSVVP IS Realizuoti nefunkciniai ir bendrieji funkciniai reikalavimai

VSFSVVP IS bendrieji reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalavimai |
| --- | --- |
|  | - VSFSVVP IS kaupia duomenis centralizuotai reliacinėje duomenų bazėje. |
|  | - Visi VSFSVVP IS moduliai tarpusavyje integruoti. Visi informacijos pasikeitimai viename modulyje atsispindi susijusiuose moduliuose be papildomų sistemos naudotojų veiksmų (klasifikatorių ar kitų VSFSVVP IS naudojamų duomenų apsikeitimai vyksta realiu laiku, visuose moduliuose informacija atsinaujina tuo pačiu metu). |
|  | - VSFSVVP IS yra orientuota į naudotojų patogumą. |
|  | VSFSVVP IS yra lanksti, nesudėtingai konfigūruojama, lengvai integruojama su kitomis sistemomis. |
|  | VSFSVVP IS vystomas funkcionalumas yra modulinės architektūros, leidžiančios diegti atskiras funkcines sritis palaipsniui, netrukdant jau įdiegtų modulių veikimui. |
|  | - Perkančioji organizacija turi pilnus, korektiški sukurtos programinės įrangos išeities tekstus kompiliavimui paruoštų rinkmenų paketų formą, standartines kompiliavimo priemones ir kompiliavimo eigą. Visos priemonės, reikalingos naujai versijai parengti, perduotos Perkančiajai organizacijai, kad ji be papildomų priemonių galėtų sukompiliuoti naują versiją. |

VSFSVVP IS darbo vietos reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalavimai |
| --- | --- |
|  | VSFSVVP IS naudotojo grafinė sąsaja veikia visose oficialiai Microsoft palaikomose Windows (Windows 10), Linux ir MacOS operacinėse sistemose. |
|  | VSFSVVP IS veikia naudotojų darbo vietose, su interneto naršyklėmis Internet Edge (nuo 99) ir Mozilla Firefox (nuo 3.0) arba lygiavertėmis. |

VSFSVVP IS duomenų įvedimo reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalavimai |
| --- | --- |
|  | VSFSVVP IS naudotojai gali pildyti duomenis pasirinkę reikšmes iš sudarytų klasifikatorių. |
|  | Naudotojui įvedus neteisingą informaciją ar atlikus neteisingą veiksmą pateikiamas naudotojui pritaikytas (ne sisteminis ir informatyvus) klaidos pranešimas. Klaidų aprašymai dokumentuoti, aprašymai klasifikuoti pagal jų pobūdį. |
|  | VSFSVVP IS sukurta galimybė keisti ir šalinti įvestus ir neužregistruotus įrašus bei neleisti keisti ir šalinti jau patvirtintų. |
|  | Turi būti realizuoti tvirtinimai prieš pateikiant dokumentus. Tvirtinimas turi būti atliekamas priskirtų darbuotojų. |
|  | VSFSVVP IS sukurtas funkcionalumas keisti būsenas procesuose. Pvz. patikros vietoje (planuojama, vykdoma, atlikta), pažeidimuose (įtariamas pažeidimas, ištaisomas pažeidimas, ištaisytas pažeidimas, neištaisomas pažeidimas) ir kituose procesuose (planuojama, tikrinama, atlikta). |
|  | VSFSVVP IS turi galimybę prisegti/šalinti dokumentus pdf, docx, xlsx, adoc arba lygiaverčiais formatais kiekviename modulyje. |
|  | Visos VSFSVVP IS funkcinės sritys tarpusavyje integruotos. Visi informacijos pasikeitimai vienoje srityje turi atsispindėti susijusiose srityse be papildomų sistemos naudotojų veiksmų (klasifikatorių ar kitų visose sistemos srityse naudojamų duomenų apsikeitimai turi vykti realiu laiku). |

VSFSVVP IS duomenų paieškos reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalavimai |
| --- | --- |
|  | VSFSVVP IS realizuotos informacijos greitos paieškos ir peržiūros priemonės, suteikiančios šias galimybes: - vykdyti paiešką dokumentų turinyje (tekstinio formato dokumentuose); - vykdyti paiešką dokumentų metaduomenyse; - vykdyti paiešką grafinio formato (pdf, docx, xlsx) dokumentuose; - vykdyti paieškos rezultatų filtravimą pagal nurodytus kriterijus bei jų rinkinius; - vykdyti paieškos rezultatų sąraše pateiktų dokumentų peržiūrą bei išsaugojimą darbo vietoje. |
|  | VSFSVVP IS turi galimybę vykdyti darbo eigų paiešką, kuriose dalyvauja konkretus dokumentas. |
|  | VSFSVVP IS naudotojui pateikdama užklausų rezultatus, rodo tik tuos įrašus, kuriuos prisijungęs naudotojas turi teisę peržiūrėti. |

VSFSVVP IS administravimo reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalavimai |
| --- | --- |
|  | VSFSVVP IS veikia stebėsenos, žurnalizavimo, problemų prevencijos ir identifikavimo priemonės. VSF IS administratoriai gauna automatinius pranešimus apie VSF IS sutrikimus. |
|  | VSFSVVP IS turi programinės įrangos administravimo funkcijų rinkinį, kuris realizuotas tos pačios sistemos priemonėmis ir yra lengvai įsisavinamas specialaus informacijos technologijų pasirengimo neturinčiam darbuotojui. |
|  | VSFSVVP IS naudojami klasifikatoriai, modifikuojami per grafinę naudotojo sąsają. |
|  | VSFSVVP IS realizuotas lankstus teisių priskyrimo mechanizmas bei prieigos valdymo priemonės, suteikiančios šias galimybes: - vykdyti prieigos teisių priskyrimą naudotojams, naudotojų grupėms/rolėms; - riboti/leisti prieigą prie sistemos elementų (modulių, posistemių, meniu, formų, mygtukų ir kt.); - riboti/leisti prieigą prie sistemoje saugomų dokumentų; - riboti/leisti prieigą prie sistemos posistemių teikiamų paslaugų (ataskaitų, paieškos mechanizmų, skaičiavimo mechanizmų ir kt.). |
|  | Teisę administruoti naudotojų prieigos teises turi tik VSFSVVP IS administratoriai. |
|  | Vykdant VSFSVVP IS administravimo ir (arba) atnaujinimo darbus atskirame modulyje, naudotojams užtikrinta galimybė nevaržomai dirbti su kitais VSFSVVP IS moduliais. |

VSFSVVP IS saugos reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalavimai |
| --- | --- |
|  | VSFSVVP IS kaupiami istoriniai duomenys apie atliktus įrašų pakeitimus nurodant keitimo datą, laiką, asmens keitusio duomenis vardą ir pavardę, institucija bei pakeitimo turinį. |
|  | VSFSVVP IS esanti konfidenciali informacija yra ribojamo matomumo. |
|  | VSFSVVP IS užtikrina, kad jos funkcijomis galėtų naudotis tik vienareikšmiškai identifikuoti asmenys. |
|  | VSFSVVP IS įgyvendintos priemonės, užtikrinančios, kad sistemos naudotojas galėtų vykdyti tik tas sistemos funkcijas ir matytų tik tuos duomenis, prieigą prie kurių numato jam priskirtos teisės. |
|  | VSFSVVP IS duomenų perdavimui tarp sistemos naudotojo darbo stoties ir sistemos tarnybinės stoties naudoja šifruotą ryšio kanalą. Ryšio kanalo šifravimui naudojami Perkančiosios organizacijos sertifikatai. |
|  | VSFSVVP IS DB registruojami ne mažiau kaip šie naudotojų veiksmai: duomenų įvedimas, keitimas bei šalinimas ir kas, kokiu laiku tokius veiksmus atliko. |
|  | VSFSVVP IS įgyvendinta galimybė peržiūrėti naudotojo atliktus veiksmus, naudojant filtravimą pagal veiksmo laiką, veiksmą atlikusį naudotoją ar veiksmą. |
|  | Visa VSFSVVP IS veikia „vieno prisijungimo“ principu, t. y. vieną kartą prisijungus prie sistemos, dirbant bet kuriame sistemos modulyje, bei atliekant bet kokius naudotojo teisėmis leidžiamus veiksmus – VSFSVVP IS nereikalauja papildomos autentifikacijos. |

VSFSVVP IS naudotojo sąsajos reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalavimai |
| --- | --- |
|  | VSFSVVP IS naudotojo sąsaja pateikiama valstybine lietuvių kalba. |
|  | VSFSVVP IS naudotojo sąsaja atitinka šiuolaikinius ergonomikos reikalavimus, nurodytus ISO 9241-110:2006 arba kitame lygiaverčiame standarte, ir užtikrina patogų patekimą prie sistemos įgyvendinamų funkcijų. |
|  | VSFSVVP IS sąveikos su naudotoju mechanizmai (pvz. išsiskleidžiantis meniu, mygtukai, rodyklės) yra lengvai suprantami ir lengvai naudojami. |
|  | VSFSVVP IS naudotojo sąsają realizuota taip, kad naudotojas iš karto teisingai įvestų duomenis ir išvengtų pakartotino duomenų tikslinimo. Sutrikimo atveju, kai identifikuojama klaida, naudotojas turi būti kaip galima greičiau informuojamas apie atsiradusią klaidą kompiuterio ekrane. |
|  | VSFSVVP IS įgyvendinta galimybė lengvai ir greitai pasiekti naudotojo pasirinktas nuorodas į reikalingus dokumentus bei kitus sistemos objektus turi būti galimybė formuoti šių nuorodų aplankus. |
|  | VSFSVVP IS sukurta elektroninė naudotojo pagalbos sistema. Elektroninė naudotojo pagalbos sistemos funkcionalumas: - suteikti galimybę peržiūrėti informaciją naudojant struktūrizuotą turinį; - pateikti informaciją priklausomai nuo situacijos ekrane, kuriame buvo iškviesta pagalbos sistema; - suteikti galimybę atspausdinti pateikiamą informaciją. |
|  | VSFSVVP IS naudotojo sąsaja palaiko personalizuotas (pagal naudotoją bei naudotojo teises) darbo sritis. Sistemos naudotojo darbui nereikalingas funkcionalumas nėra matomas arba nėra aktyvus sukurtame meniu. |
|  | VSFSVVP IS realizuotas kitas naudojimosi sistema patogumą užtikrinantis funkcionalumas: - langų/objektų išdėstymas atitinka naudotojų veiklos seką; - realizuota TAB klavišo seka einant per įvedimo laukus; - naudojamos užuominos (kursorius, mygtukų būsenos ir pan.). |
|  | VSFSVVP IS valdymo mechanizmai, turinys ir funkcijos išdėstytos taip, kad būtų paprasta naudotojui juos surasti. Optimaliai išnaudojamas ekrano dydis ir rezoliucija (skiriamoji geba). |
|  | VSFSVVP IS naudotojo sąsaja pritaikyta ne mažesnei kaip 1024 x 768 ekrano skiriamajai gebai. |

VSFSVVP IS atsarginių kopijų reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalavimai |
| --- | --- |
|  | VSFSVVP IS sukurta automatinio rezervinio kopijavimo galimybė. |
|  | VSFSVVP IS rezervinį kopijavimą atlieka Perkančiosios organizacijos darbuotojai. |

VSFSVVP IS greitaveikos reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalavimai |
| --- | --- |
|  | VSFSVVP IS optimaliai ir efektyviai išnaudoja techninės įrangos galimybes. VSF IS užtikrinta efektyvi ir naudotojus tenkinanti VSF IS greitaveika, įvertinus, jog su visais sistemos moduliais vienu metu gali dirbti ne mažiau kaip 200 vidinių / išorinių naudotojų. |
|  | VSFSVVP IS reakcijos laikas perėjimo nuo vieno puslapio prie kito atveju, neskaitant tinklo vėlavimo (angl. Latency), neviršija 5 sekundžių (specifinių, didelius duomenų kiekius apimančių veiksmų trukmė gali būti ilgesnė, tačiau suderinta atskirai su Perkančiąja organizacija). |
|  | Objektyviai ilgesnį laiko tarpą trunkantys procesai įgyvendinti taip, kad jie galėtų veikti foniniame režime. Informacija apie tokio proceso eigą pateikiama naudotojui dėmesio neblaškančiu būdu. Proceso vykdymo metu naudotojas turi galimybę pereiti į kitą VSFSVVP IS puslapį arba netgi baigti darbo su VSFSVVP IS seansą, tačiau proceso vykdymo šie naudotojo veiksmai neturi nutraukti. |

VSFSVVP IS informavimo reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalavimai informavimui |
| --- | --- |
|  | Pagal nustatytas taisykles VSFSVVP IS naudotojams siunčiami informaciniai pranešimai naudojant elektroninį paštą. |
|  | VSFSVVP IS pagal nustatytas taisykles automatiškai pateikiami informaciniai pranešimai (pvz., informacija apie tai, kad buvo pateikti duomenys). |

PROJEKTO METU PLANUOJAMI REALIZUOTI REIKALAVIMAI

Funkciniai reikalavimai VSFSVVP IS

Projekto metu, modifikuojant VSFSVVP IS, turės būti realizuoti šie funkciniai reikalavimai (RF):

MODULIS – PROGRAMA

RF-1 Stulpelio bei filtro „Strateginis projektas” Veiksmų plano sąraše sukūrimas suvedimas, išsaugojimas ir atvaizdavimas

MODULIS – PARAIŠKŲ VERTINIMAS

RF-2 Kvietimų tekstų atnaujinimas

RF-3 Projektų įgyvendinimo planų vertinimo ataskaitų formų atnaujinimas

RF-4 Pavadinimo „Paraiška“ pakeitimas į „Projekto įgyvendinimo planas“ sistemos ekraninėse formose

RF-5 Esamų Paraiškos skirtukų atnaujinimas ir naujų skirtukų sukūrimas pagal Projekto įgyvendinimo plano naują redakciją

RF-6 Stulpelio „Išlaidų supaprastinimas“ sukūrimas Finansavimo skirtuke

RF-7 Projekto įgyvendinimo plano korekcijų spalvinis žymėjimas

RF-8 Projekto įgyvendinimo plano generuojamos / spausdinamos formos atnaujinimas

RF-9 Stulpelio „Strateginis projektas“ sukūrimas Paraiškų (Projektų įgyvendinimo planų) sąraše

RF-10 Filtro „Išlaidų supaprastinimai“ sukūrimas Paraiškų (Projektų įgyvendinimo planų) sąraše

MODULIS – PROJEKTAI

RF-11 Esamų Projekto skirtukų atnaujinimas ir naujų skirtukų sukūrimas pagal Projekto įgyvendinimo plano naują redakciją

RF-12 Stulpelio „Išlaidų supaprastinimas“ sukūrimas Projekto skirtuke „Finansavimas“

RF-13 Lauko „Baigtas įgyvendinti projektas“ sukūrimas Projekto skirtuke „Bendra informacija“

RF-14 Stulpelio „Strateginis projektas“ Projektų sąraše

RF-15 Filtro „Strateginiai projektas“ sukūrimas Projektų sąraše

RF-16 Filtro „Išlaidų supaprastinimai“ sukūrimas Projektų sąraše

RF-17 Rizikų skirtuko modifikavimas pagal CPVA projekto rizikos vertinimo lapą

RF-18 Tekstinio lauko „Rizikos vertinimo pagrindas“ sukūrimas Rizikų skirtuke

RF-19 Rizikos vertinimo lapo būsenų sukūrimas

RF-20 Rizikos vertinimo lapo generavimas excel, pdf, word formatais

RF-21 Informacinio pranešimo (perspėjimo) dėl privalomų rizikos valdymo priemonių parinkimo Vidutinės ir Didelės rizikos projektams sukūrimas

RF-22 Rizikų sąrašo atnaujinimas Rizikos valdymo priemonių skirtuke

RF-23 Dokumentų prisegimo funkcionalumo sukūrimas Rizikos valdymo priemonės įvedimo lange

RF-24 Sumų išskaidymas į BF lėšos (Eur); ES lėšos (Eur); Iš viso (ES + BF); NL (Eur); Iš viso (BF lėšos + NL);  Iš viso (ES+BF+NL) Mokėjimo prašymų skirtukuose

RF-25 Mokėjimo prašymo skirtukuose reikšmės „Deklaruotina EK suma“ skaičiavimo formulės korekcija

RF-26 Mokėjimo prašymo skirtuko „Išlaidų detalizacija“ stulpelių korekcijos (aktualu išlaidų deklaracijoms ir prašymams kompensuoti išlaidas)

RF-27 Mokėjimo prašymo skirtuko „Išlaidų detalizacija“ Išlaidų eilutės įvedimo lango lauko „Maksimalus skirtumas tarp dokumentų ir deklaruojamos sumos, Eur“ apskaičiavimo formulės korekcija (aktualu išlaidų deklaracijoms ir prašymams kompensuoti išlaidas

RF-28 Korekcijų Mokėjimo prašymų skirtukuose spalvinis žymėjimas

RF-29 Naujo skirtuko „Išlaidų supaprastinimai“ sukūrimas Mokėjimo prašymuose (aktualu išlaidų deklaracijoms, prašymams kompensuoti išlaidas, prašymams apmokėti išlaidas)

RF-30 Stulpelio „Išlaidų supaprastinimas“ sukūrimas mokėjimo prašymuose

RF-31 Naujo skirtuko „Informacija apie ES teisyną“ sukūrimas Mokėjimo prašymuose (aktualu išlaidų deklaracijoms, prašymams kompensuoti išlaidas, prašymams apmokėti išlaidas)

RF-32 Mokėjimo prašymų skirtuko „Projekto ataskaita“ korekcija

RF-33 Filtravimas Mokėjimo prašymo skirtuke „Išlaidų detalizacija“

RF-34 Mygtuko „Tikrinti klaidas“ sukūrimas Mokėjimo prašymuose

RF-35 Klaidos pranešimo teksto koregavimas

RF-36 Spausdinamų/generuojamų mokėjimo prašymų formų atnaujinimas

RF-37 Apribojimo sukūrimas, kad Mokėjimo prašymai galėtų būti teikiami tik iš eilės

RF-38 Mokėjimo prašymų išvadų dėl išlaidų tinkamumo formų atnaujinimas

RF-39 Mokėjimo prašymų būsenos automatinis pasikeitimas

RF-40 Apmokėjimo tiekėjui suvedimo korekcija

RF-41 Projekto sutarties ir jos priedų atnaujinimas

RF-42 Projekto sutarties keitimo 1 priedo „Projekto įgyvendinimo planas“ skirtukų atnaujinimas

RF-43 PGL skirtuko atnaujinimas

RF-44 Apmokėjimo plano koregavimas

RF-45 Naujo skirtuko sukūrimas išlaidų supaprastinimams Patikroms vietoje

MODULIS – PAŽEIDIMAI

RF-46 Sumų išskaidymas į BF lėšos (Eur); ES lėšos (Eur); Iš viso (ES + BF); NL (Eur); Iš viso (BF lėšos + NL);  Iš viso (ES+BF+NL) Pažeidimų tyrimo skirtuke Finansavimas

MODULIS – AUDITAS

RF-47 Sumų išskaidymas į BF lėšos (Eur); ES lėšos (Eur); Iš viso (ES + BF); NL (Eur); Iš viso (BF lėšos + NL);  Iš viso (ES+BF+NL) Audituojamo projekto skirtuke

MODULIS – ATASKAITOS

RF-48 Nauja ataskaita išlaidų supaprastinimams

RF-49 Ataskaitų filtrų ir stulpelių papildymas

RF-50 Projekto statuso ataskaitos papildymas Sąjungos teisyno (acquis) duomenimis

RF-51 Programos rodiklių ataskaitos koregavimas

RF-52 Sumų „Deklaruotina EK“ apskaičiavimo peržiūra ir korekcija visose ataskaitose

MODULIS – EX POST ATASKAITOS

RF-53 Ex-post ataskaitos pildymas ir teikimas sistemoje

RF-54 Ex post ataskaitų plano sudarymo koregavimas

KITI REIKALAVIMAI

RF-55 Dokumentų sąrašų generavimas ir spausdinimas

RF-56 Informacinių pranešimų korekcija

RF-57 Pavadavimo funkcionalumas

Detalūs RF aprašymai pateikti 32 lentelėje.

VSFSVVP IS skirta administruoti dvi Programas – Vidaus saugumo fondo (toliau – VSF) ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą SVVP, kurios vidinėje sistemoje yra globaliai atskirtos (išskyrus Ataskaitų ir administravimo modulius). Reikiama programa pasirenkama slinkties juosta viršuje. Visi aprašomi funkciniai reikalavimai (RF) taikomi analogiškai abejoms Programoms (VSF ir SVVP), jei prie konkretaus funkcionalumo reikalavimo aprašymo nepaminėta kitaip.

VSFSVVP IS DMS‘e globalaus sisteminio Programų atskyrimo nėra. DMS naudotojas, esant poreikiui, duomenis gali filtruoti. Programos tipas su pasirinkimo variantais – Vidaus saugumo fondas / Sienų valdymo ir vizų politikos priemonė.

VSFSVVP IS funkciniai reikalavimai (RF)

Pastaba. Žemiau pateikiami sistemos VSFSVVP IS testinės versijos ekranvaizdžiai buvo parengti kūrimo metu, todėl šiuo metu gali nežymiai skirtis nuo VSFSVVP IS produkcinės aplinkos.

| Pradinis langas | 1 pav. a) VSFSVVP IS (VSF dalis) 1 pav. b) VSFSVVP IS (SVVP dalis) 2 pav. DMS pradinis langas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MODULIS – PROGRAMA |  |  |  |  |
| Funkciniai reikalavimai (RF) | Aprašymas |  |  |  |
| Meniu punktai ir Programos langas: | VSFSVVP IS: DMS toks langas nėra atvaizduojamas. DMS naudotojams iš Programos modulio matomas tik meniu punkto Programa skirtukas Pasiūlymai programos rengimui. |  |  |  |
| Skirtukas Veiksmų planas | VSFSVVP IS: |  |  |  |
| RF-1 Stulpelio bei filtro „Strateginis projektas” Veiksmų plano sąraše sukūrimas suvedimas, išsaugojimas ir atvaizdavimas | VSFSVVP IS Veiksmų plano ekraninėje formoje turi būti sukurtas sisteminis stulpelis „Strateginis projektas“ su pasirinkimo variantais Taip / Ne. Taip pat turi būti sukurtas ir filtras „Strateginis projektas“. Strateginio projekto duomenys įvedami per projekto kortelę. Projekto kortelę būtina papildyti nauja eilute Strateginis projektas su pasirinkimo galimybe TAIP/NE. Stulpelio pavadinimas „Strateginis projektas“ būtų atvaizduojamas ir būtų galimybė paspaudus ant jo sugrupuoti projektus abėcėlė tvarka mažėjančiai arba didėjančiai. |  |  |  |
| MODULIS – PARAIŠKŲ VERTINIMAS |  |  |  |  |
| Funkciniai reikalavimai (RF) | Aprašymas |  |  |  |
| Meniu punktai | VSFSVVP IS: DMS‘e: |  |  |  |
| Kvietimai | VSFSVVP IS: DMS: |  |  |  |
| RF-2 Kvietimų tekstų atnaujinimas | VSFSVVP IS reikalinga atnaujinti generuojamus kvietimų tekstus (2 vnt.): Kvietimo tekstai bus du: vienas sistemos SVVP daliai, kitas VSF daliai. Simbolių skaičius (su tarpais) kiekvieno kvietimo tekste bus iki 15 000. Tikslūs tekstai bus pateikti detalios analizės metu. Turi būti išlaikyta galimybė kvietimų tekstus generuoti visais žemiau paveikslo sąraše nurodytais formatais: Pasirinkus bet kurį formatą, kvietimo tekstas turi būti išdėliotas korektiškai (t.y. lietuviškais rašmenimis, be tuščių lapų, sulygiuotas ir pan.), atitikti Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintas dokumentų rengimo taisykles (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/991a6440caf611e9929af1b9eea48566). Kvietimo tekstas DMS nėra generuojamas. |  |  |  |
| RF-3 Projektų įgyvendinimo planų vertinimo ataskaitų formų atnaujinimas | VSFSVVP IS reikalinga atnaujinti generuojamas vertinimo ataskaitas – 2 vnt. (VSF ir SVVP programoms atskirai). Žr. 1 priedas. |  |  |  |
| Projekto įgyvendinimo plano skirtukai | VSFSVVP IS: DMS: *Skirtukas STS pagrindimas aktualus tik SVVP programai |  |  |  |
| RF-4 Pavadinimo „Paraiška“ pakeitimas į „Projekto įgyvendinimo planas“ sistemos ekraninėse formose | Esama situacija: VSFSVVP IS ir DMS paraiškų skirtukuose Bendra informacija, Veiklos, Rodikliai, Finansavimas, Dvigubas finansavimas, Viešinimas, STS pagrindimas, Projekto aprašymas duomenų laukai sukurti patvirtintos paraiškos formos pagrindu: 1V-928 Dėl Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fond... (e-tar.lt) (žr. įsakymo 1 priedą), tačiau numatoma formą keisti ir paraišką pervadinti projekto įgyvendinimo planu (pridedamas naujos paraiškos formos – projekto įgyvendinimo plano, projektas, 2 priedas. Atkreiptinas dėmesys, kad forma dar nėra patvirtinta, todėl ateityje joje gali būti atlikta neesminių patikslinimų). Žr. 2 priedas. Projekto įgyvendinimo planas. Toliau aprašyme sąvokas Paraiška ir Projekto įgyvendinimo planas (toliau – PĮP) laikyti tapačiomis. Poreikis: Atsižvelgiant į paraiškos formos pakeitimą, visoje VSFSVVP IS ir DMS turi būti pavadinimas „Paraiška“ pakeistas į „Projekto įgyvendinimo planas“. |  |  |  |
| RF-5 Esamų Paraiškos skirtukų atnaujinimas ir naujų skirtukų sukūrimas pagal Projekto įgyvendinimo plano naują redakciją | 1. Pagal naują PĮP redakciją turi būti atnaujinti VSFSVVP IS ir DMS paraiškų (PĮP) esami skirtukai Bendra informacija, Veiklos, Rodikliai (turi būti atsisakyta kokybinio rodiklio, rodikliai turi būti atnaujinti pagal PĮP 9 ir 10 p., turi būti aiškiai atskirti projekto kiekybiniai rodikliai, programos produkto rodikliai ir programos rezultato rodikliai), Finansavimas, Dvigubas finansavimas, Viešinimas, STS pagrindimas, Projekto aprašymas ir esant poreikiui, sukuriami nauji skirtukai naujiems PĮP punktams, kurie šiuo metu sistemoje nėra atvaizduojami. 2. Naujos PĮP redakcijos 8.7 p. VSFSVVP IS ir DMS turi būti sukurtas naujas skirtukas „Supaprastintas išlaidų apmokėjimas“ (tikslus skirtuko pavadinimas bus suderintas detalios analizės metu). Skirtuke hint‘uose turi būti sukurtos ir naudotojui atvaizduojamos išlaidų supaprastinimų (fiksuotasis įkainis (FĮ), fiksuotoji suma (FS), fiksuotoji norma (FN) apibrėžtys (tikslios apibrėžtys bus suderintos detalios analizės metu). Pildant atskirų išlaidų supaprastinimų duomenų lenteles (pagal PĮP 8.7 p.) turi būti sukurtos sąsajos su Finansavimo skirtuko duomenimis, ir informacija automatiškai atvaizduojama siekiant išvengti pakartotinio duomenų įvedimo. Reikalinga sukurti išlaidų supaprastinimo tyrimų klasifikatoriaus suvedimo galimybę administravimo dalyje, kad vietose, kur reikia pasirinkti išlaidų supaprastinimo būdus (Stulpeliuose „Fiksuotosios normos pavadinimas“, „Fiksuotojo įkainio pavadinimas“ bei „Fiksuotosios sumos pavadinimas“), reikšmes galima būtų pasirinkti per išsiskleidžiamą sąrašą (angl. dropdown), kurios yra imamos iš suvestų administravimo dalyje klasifikatoriaus reikšmių. Tačiau turėtų išlikti galimybė ir ranka įvesti reikšmes, kurių nėra klasifikatoriuje. Detalus klasifikatoriaus funkcionalumas bus patikslintas detalios analizės metu. |  |  |  |
| RF-6 Stulpelio „Išlaidų supaprastinimas“ sukūrimas Finansavimo skirtuke | Reikalinga tiek VSFSVVP IS, tiek DMS Paraiškos Finansavimo skirtuke sukurti stulpelį „Išlaidų supaprastinimas“ su pasirinkimo požymiais iš sąrašo (FĮ / FS / FN / Ne). Tikslus stulpelio pavadinimas, vieta lentelėje ir pasirinkimo variantai bei duomenų sąsajos bus suderinti detalios analizės metu. (Požymis reikalingas tam, kad kitose sistemos vietose būtų galima sukurti įvairias sąsajas, filtrus ir pan.). |  |  |  |
| RF-7 Projekto įgyvendinimo plano korekcijų spalvinis žymėjimas | Esama situacija: DMS naudotojas užpildo Paraiškos skirtukus ir pateikia pasirašytą el. parašu paraišką, kuri gaunama į VSFSVVP IS CPVA vertinimui. Esant poreikiui, CPVA pateikia DMS naudotojui pastabas dėl paraiškos tikslinimo. DMS naudotojas patikslina paraišką ir vėl ją pasirašytą el. parašu pateikia CPVA į VSFSVVP IS, tačiau naudotojas nebemato, kas konkrečiai joje buvo koreguota. Poreikis: 1. Reikalinga, kad DMS naudotojui atlikus korekcijas ir pateikus patikslintą PĮP į VSFSVVP IS tolimesniam CPVA vertinimui, pakoreguotos PĮP vietos (laukai) būtų išskiriamos kita spalva. CPVA patvirtinus paraiškos tikslinimą (t. y. kai sistemos naudotojas pakeičia paraiškos būseną į Patvirtinta) koreguotų laukų išskyrimas kita spalva būtų nuimtas automatiškai, kad visi duomenys vėl būtų vientisi. 2. Jei paraiškos tikslinimas vyksta kelis kartus, kai DMS naudotojas paraišką tikslina pakartotinai, tai anksčiau teikti patikslinimai nebeišskiriami kita spalva ir spalva išskiriami tik naujausi koregavimai (t. y. pirmą paraiškos patikslinimą sistema lygina su pradine paraiškos versija; antrą paraiškos patikslinimą su pirmu patikslinimu ir t.t.). Paraiškos tikslinimų išskyrimas kita spalva turi būti rodomas tiek DMS, tiek vidiniam naudotojui. Paraišką DMS naudotojas gali tikslinti neribotą kartų skaičių. |  |  |  |
| RF-8 Projekto įgyvendinimo plano generuojamos / spausdinamos formos atnaujinimas | Pagal naują PĮP redakciją VSFSVVP IS ir DMS turi būti atnaujinama generuojama/spausdinama forma: Bendros informacijos skirtuko apačioje paspaudus mygtuką „Spausdinti“ PĮP pateikimo/pasirašymo sistemoje metu. Forma turi būti generuojama korektiškai (tekstas vientisas, be tuščių lapų, lietuviškomis raidėmis ir t.t.) word, pdf, excel formatais. Atitinkamai turi būti atnaujinama ir pasirašoma el. parašu paraiškos forma, jeigu po spausdintinės formos atnaujinimo nebus automatiškai atsinaujinusi ir pasirašoma el. parašu paraiškos forma. |  |  |  |
| RF-9 Stulpelio „Strateginis projektas“ sukūrimas Paraiškų (Projektų įgyvendinimo planų) sąraše | Tiek VSFSVVP IS, tiek DMS skirtuke Paraiškų sąraše turėtų būti sukurtas sisteminis laukas „Strateginis projektas“ su galimomis reikšmėmis Taip / Ne. Šiame lauke informacija būtų neredaguojama ir būtų užpildoma automatiškai pagal tai, ar tas projektas Veiksmų plane nurodytas kaip strateginis ar ne. Stulpelio pavadinimas „Strateginis projektas“ būtų atvaizduojamas ir būtų galimybė paspaudus ant jo sugrupuoti projektus abėcėlės tvarka mažėjančiai arba didėjančiai: |  |  |  |
| RF-9 Filtro „Strateginis projektas“ sukūrimas Paraiškų (Projektų įgyvendinimo planų) sąraše | Tiek VSFSVVP IS, tiek DMS Paraiškų sąraše turi būti sukurtas naujas filtras Strateginiai projektai su pasirinkimo variantais Taip / Ne (pagal nutylėjimą tuščias laukas). |  |  |  |
| RF-10 Filtro „Išlaidų supaprastinimai“ sukūrimas Paraiškų (Projektų įgyvendinimo planų) sąraše | Tiek VSFSVVP IS, tiek DMS Paraiškų sąraše turi būti sukurtas naujas filtras Išlaidų supaprastinimai su pasirinkimo variantais FĮ / FN / FS/ Visi / Netaikoma – tikslūs pasirinkimo variantai bus suderinti detalios analizės metu. PĮP atrenkami pagal informaciją, nurodytą naujai kuriamame skirtuke „Išlaidų supaprastinimai“. |  |  |  |
| MODULIS – PROJEKTAI |  |  |  |  |
| Meniu punktai ir projektų sąrašo langas: |  | VSFSVVP IS: DMS: |  |  |
| Projekto skirtukai: |  | VSFSVVP IS: DMS: *Skirtukas STS pagrindimas aktualus tik SVVP programai |  |  |
| RF-11 Esamų Projekto skirtukų atnaujinimas ir naujų skirtukų sukūrimas pagal Projekto įgyvendinimo plano naują redakciją |  | Esama situacija: sukūrus naują projektą, informacija į Projekto skirtukus automatiškai persikelia iš to projekto paraiškos, atitinkamų skirtukų, todėl atnaujinus paraiškos formą, turi būti atliktos korekcijos ir minėtuose Projekto skirtukuose. Korekcijos analogiškos RF-2.3. Poreikis: 1. Pagal naują PĮP redakciją turi būti atnaujinti VSFSVVP IS ir DMS projektų skirtukai Bendra informacija, Veiklos, Rodikliai (turi būti atsisakyta kokybinio rodiklio, rodikliai turi būti atnaujinti pagal PĮP 9 ir 10 p., turi būti aiškiai atskirti projekto kiekybiniai rodikliai, programos produkto rodikliai ir programos rezultato rodikliai), Finansavimas, Dvigubas finansavimas, Viešinimas, STS pagrindimas, Projekto aprašymas ir esant poreikiui, sukuriami nauji skirtukai naujiems PĮP punktams, kurie šiuo metu sistemoje nėra atvaizduojami. Atkreiptinas dėmesys, kad kai kuriuose skirtukuose esanti informacija, automatiškai persikelia į kitas sistemos dalis (Mokėjimo prašymai, Ataskaitos ir kt.), todėl atliekant modernizavimus, turės būti užtikrinta, kad kitose sistemos vietose informacija bus perkeliama korektiškai, turės būti užtikrintos atitinkamos sąsajos su kitomis sistemos dalimis ir funkcionalumais. Atitinkamai korektiškai turės veikti ataskaitos, generuojami dokumentai, pasirašomi el. parašu dokumentai ir t.t. 2. Naujos PĮP redakcijos 8.7 p. VSFSVVP IS ir DMS turi būti sukurtas naujas skirtukas „Supaprastintas išlaidų apmokėjimas“ (tikslus skirtuko pavadinimas bus suderintas detalios analizės metu), į kurį pirminiai duomenys persikels automatiškai iš paraiškos (PĮP) analogiško skirtuko. Skirtuke hint‘uose turi būti atvaizduojamos išlaidų supaprastinimų (fiksuotasisįkainis, fiksuotoji suma, fiksuotoji norma) jų supaprastinimo apibrėžtys. Pildant stulpelį „Biudžeto eilutės Nr. ir pavadinimas“ turi būti sukurta sąsaja su projekto biudžeto eilutėmis nurodytomis Finansavimo skirtuke. Reikalinga, kad vietose, kur reikia pasirinkti išlaidų supaprastinimo būdus (Stulpeliuose „Fiksuotosios normos pavadinimas“, „Fiksuotojo įkainio pavadinimas“ bei „Fiksuotosios sumos pavadinimas“), reikšmes būtų galima pasirinkti per išsiskleidžiamą sąrašą (angl. dropdown), kurios yra imamos iš suvestų administravimo dalyje naujai sukurto klasifikatoriaus (pagal RF-2.3) reikšmių. Tačiau turėtų išlikti galimybė ir ranka įvesti reikšmes, kurių nėra klasifikatoriuje. Detalus klasifikatoriaus funkcionalumas bus patikslintas detalios analizės metu. |  |  |
| RF-12 Stulpelio „Išlaidų supaprastinimas“ sukūrimas Projekto skirtuke „Finansavimas“ |  | Reikalinga tiek VSFSVVP IS, tiek DMS Projekto Finansavimo skirtuke sukurti stulpelį „Išlaidų supaprastinimas“ su pasirinkimo požymiais iš sąrašo (FĮ / FS / FN / Ne). Tikslus stulpelio pavadinimas, vieta lentelėje ir pasirinkimo variantai bus suderinti detalios analizės metu. Išlaidų supaprastinimas (Požymis reikalingas tam, kad kitose sistemos vietose būtų galima sukurti įvairias sąsajas, filtrus ir pan.). |  |  |
| RF-13 Lauko „Baigtas įgyvendinti projektas“ sukūrimas Projekto skirtuke „Bendra informacija“ |  | Tiek VSFSVVP IS, tiek DMS Skirtuke Bendra informacija turėtų būti laukas „Baigtas įgyvendinti projektas“ projekto pabaigos datai įvesti rankiniu būdu. Projekto pabaigos datą įveda skirtingų rolių naudotojai, priklausomai nuo projekte taikomo lėšų išmokėjimo būdo. Konkrečios šios datos įvedimo taisyklės ir apribojimai bus suderinti detalios analizės metu. |  |  |
| RF-14 Stulpelio „Strateginis projektas“ Projektų sąraše |  | Tiek VSFSVVP IS, tiek DMS Projektų sąraše turi būti sukurtas laukas „Strateginis projektas“ su galimomis reikšmėmis Taip / Ne. Šiame lauke informacija būtų neredaguojama ir būtų užpildoma automatiškai pagal tai, ar tas projektas Veiksmų plane nurodytas kaip strateginis ar ne. Turi būti galimybė paspaudus ant stulpelio pavadinimo (strateginiai projektai) sugrupuoti projektus abėcėlės tvarka mažėjančiai arba didėjančiai. |  |  |
| RF-15 Filtro „Strateginiai projektas“ sukūrimas Projektų sąraše |  | Tiek VSFSVVP IS, tiek DMS Projektų sąraše turi būti sukurtas naujas filtras Strateginis projektas su pasirinkimo variantais Taip / Ne (pagal nutylėjimą tuščias laukas). |  |  |
| RF-16 Filtro „Išlaidų supaprastinimai“ sukūrimas Projektų sąraše |  | Tiek VSFSVVP IS, tiek DMS Projektų sąraše turi būti sukurtas naujas filtras Išlaidų supaprastinimai su pasirinkimo variantais FN / FS / FĮ / Visi / Netaikoma (tikslūs pasirinkimo variantai bus suderinti detalios analizės metu). |  |  |
| Skirtukas Rizikos |  | VSFSVVP IS: Skirtukas Rizikos DMS nėra matomos. |  |  |
| RF-17 Rizikų skirtuko modifikavimas pagal CPVA projekto rizikos vertinimo lapą |  | Esama situacija: CPVA vidinių procedūrų tvarka atlieka kiekvieno projekto rizikos vertinimą. VSFSVVP IS tam yra skirtukas Rizikos, kuriame projekto rizika skaičiuojama automatiškai. Nuo to laiko, kai buvo sukurtas šis skirtukas, CPVA rizikos vertinimo procedūra iš esmės pasikeitė ir praktikoje nebesivadovaujama VSFSVVP IS automatiškai apskaičiuojamu projekto rizikos laipsniu. Projekto rizikos laipsnis skaičiuojamas atskirai (už VSFSVVP IS ribų) pildant atskirą rizikos vertinimo lapą (pridedama), kas naudotojui nėra patogu. Projekto rizika pirmiausia vertinama tik pasirašius projekto sutartį, vėliau pervertinama su kiekvienu pateiktu projekto dokumentu arba ne rečiau kaip ketvirtį. Rizikos lapas pildomas kaupiamuoju būdu ir saugoma kiekviena atnaujinta redakcija. Rizikos vertinimo lape rizikos vertinimo faktoriai suskirstyti į šešias grupes: Rizikos faktorių grupė; Rizikos faktoriai. 1. Įgimta projekto rizika.; 1.1. Projekto veikla (dominuojanti). 1.2. Patirtis susijusi su paramos gavėju. 1.3. Sąsaja su kitais projektais (ar kitais finansavimo šaltiniais). 1.4. Sąsaja tarp veiklų projekto viduje. 1.5. Projekto partneriai.. 2. Pirkimų priežiūros procesas.; 2.1. Teikiamos pastabos/rekomendacijos PO išankstinės patikros atveju. 2.2. Terminų laikymasis išankstinės patikros atveju. 2.3. Komplikuotas pirkimo procedūrų vykdymas. 2.4. Neatitikimai projekto pirkime kai nefiksuojamas pažeidimas.. 3. Veiklų įgyvendinimas.; 3.1. Projekto veiklų įgyvendinimas. 3.2. Projekto rodiklių pasiekimas. 3.3. Projekto trukmė.. 4. Išlaidų deklaravimas.; 4.1. Pastabos teikiamos dėl MP. 4.2. Nuo projekto pradžios, kaupiamuoju būdu pripažintų netinkamomis finansuoti išlaidų %. 4.3. Projekto vykdytojo finansinių įsipareigojimų vykdymas.. 5. Patikros vietoje.; 5.1. Nustatyti neatitikimai neturintys įtakos projekto rezultatui. 5.2. Nustatyti neatitikimai turintys įtakos projekto rezultatui.. 6. Pažeidimai.; 6.1. Įtarimas apie pažeidimą. 6.2. Nustatytas pažeidimas.. Poreikis: VSFSVVP IS skirtukas Rizikos turi būti iš esmės modifikuotas ir pritaikytas aktualiai CPVA rizikos vertinimo procedūrai: 1. VSFSVVP IS kiekvieno projekto skirtuke Rizikos turi būti sukurta galimybė pildyti projekto rizikos vertinimo lapus (3 priedas). Rizikų skirtuke turi būti galimybė rizikos lapus pildyti kaupiamuoju būdu ir saugoti kiekvieną projekto rizikos vertinimo lapo redakciją su aiškia rizikos lapo užpildymo datos ir užpildžiusio naudotojo identifikacija (pildymo/patvirtinimo data, naudotojo rolė (finansininkas/projekto vadovas), vardas, pavardė). Rizikos skirtuke turi būti kaupiamos visos to projekto rizikos vertinimo lapo redakcijos, kurios buvo įvertintos tiek finansininko, tiek projektų vadovo. 2. Iš CPVA patvirtinto rizikos vertinimo lapo Excel lentelės į VSFSVVP IS turi būti perkeltos visos lentelės skiltys išskyrus siūlomas rizikos valdymo priemones, nes tam sistemoje yra atskiras skirtukas Rizikos valdymo priemonės. Turi būti perkelta visos rizikų grupės ir faktoriai, visi kiekvieno rizikos faktoriaus vertinimo rodikliai ir visos rizikos faktorių ir jų grupių įvertinimo balų apskaičiavimo formulės. Rizikos faktoriams 1.5. Projekto partneriai; 3.3. Projekto trukmė; 4.2. Nuo projekto pradžios, kaupiamuoju būdu pripažintų netinkamomis finansuoti išlaidų %; 6.1. Įtarimas apie pažeidimą bei 6.2. Nustatytas pažeidimas VSFSVVP IS turėtų parinkti automatiškai pagal duomenis atitinkamuose sistemos laukuose bei automatiškai parinkti įvertinimo balą, tačiau turi būti rankinio koregavimo galimybė administravimo priemonėmis. Automatiškai apskaičiuojami rizikos faktoriai gali būti tikslinami detalios analizės metu. 3. Kuriant naują rizikos vertinimo lapą, jame turėtų būti pateikiama nukopijuota informacija iš paskutinio užpildyto ir išsaugoto prieš tai buvusio rizikos vertinimo lapo su galimybe ją redaguoti. 4. Rizikos vertinimo lapas turi būti susietas su rizikos valdymo priemonių pasirinkimo skirtuku. 5. Modifikavus Rizikų skirtuką, turi išlikti projekto rizikos balo rodymas projektų sąraše ir projekte. Turės būti atvaizduojamas vėliausias (aktualus) rizikos vertinimo rezultatas: Projektų sąraše: Projekte: |
| RF-18 Tekstinio lauko „Rizikos vertinimo pagrindas“ sukūrimas Rizikų skirtuke |  | Rizikos skirtuke arba pačiame rizikos vertinimo lape (bus nustatyta detalios analizės metu) papildomai turi būti sukurtas privalomas tekstinis laukas, koreguojamas ranka, kur būtų galima įrašyti, kokiu pagrindu pervertinama projekto rizika – nurodyti konkretų dokumentą, dėl kurio pervertinama rizika, nurodyti, jog tai periodinis rizikos pervertinimas (kas ketvirtį) ar pan. Tikslus tekstinio lauko pavadinimas bus suderintas detalios analizės metu. |  |  |
| RF-19 Rizikos vertinimo lapo būsenų sukūrimas |  | Rizikos vertinimo lapas turi turėti būsenas (pavyzdžiui: Rengiamas, Parengtas, Patvirtintas). Tikslios būsenos bus nustatytos detalios analizės metu. |  |  |
| RF-20 Rizikos vertinimo lapo generavimas excel, pdf, word formatais |  | Turi būti galimybė kiekvieną VSFSVVP IS užpildytą projekto rizikos vertinimo lapą konvertuoti į excel, pdf, word formato failus. Sistema konvertuoti turi korektiškai ir suprantamai sistemos naudotojui. |  |  |
| RF-21 Informacinio pranešimo (perspėjimo) dėl privalomų rizikos valdymo priemonių parinkimo Vidutinės ir Didelės rizikos projektams sukūrimas |  | Rizikos vertinimo lapas turi būti susietas su pasirenkamomis jau esamomis rizikos valdymo priemonėmis, t. y. su informacija skirtuke Rizikos valdymo priemonės. Jeigu nustatytas bendras projekto rizikos įvertinimo balas yra „Vidutinė“ ar „Didelė“ rizika, ekraninėje rizikos vertinimo lapo formoje turi atsirasti informacinis pranešimas (pavyzdžiui: jį reikėtų išskirti kitos spalvos šauktuko simboliu ar pan.), informuojantis, kad reikia pasirinkti rizikų valdymo priemones. Pranešimas turėtų būti rodomas tol, kol rizikos valdymo priemonės nebus pasirinktos. Be to, kol nebus pasirinkta rizikos valdymo priemonė nebus galima patvirtinti rizikos lapo. |  |  |
| Skirtukas Rizikų valdymo priemonės |  | Rizikos valdymo priemonės įvedimo langas: Skirtukas Rizikų valdymo priemonės DMS nėra matomos. |  |  |
| RF-22 Rizikų sąrašo atnaujinimas Rizikos valdymo priemonių skirtuke |  | Rizikos valdymo priemonės įvedimo lange turi būti pakoreguotas rizikų pasirinkimo sąrašas, nurodant visus aktualius rizikų faktorius. |  |  |
| RF-23 Dokumentų prisegimo funkcionalumo sukūrimas Rizikos valdymo priemonės įvedimo lange |  | Rizikos valdymo priemonės įvedimo lange turi būti galimybė prisegti dokumentus (turi būti naudojamas jau esamas sistemoje funkcionalumas). |  |  |
| Skirtukas: Mokėjimo prašymai |  | Mokėjimo prašymų sąrašas VSFSVVP IS: Mokėjimo prašymų sąrašas DMS: Mokėjimo prašymo skirtukai VSFSVVP IS sistemoje skiriasi priklausomai nuo mokėjimo prašymo tipo. Prašymų tipai yra keturi: 1) išlaidų deklaracija; 2) prašymas kompensuoti išlaidas; 3) prašymas apmokėti išlaidas; 4) negautų tranzito vizų mokesčių deklaracija. Žemiau pateikiamas paveikslas su daugiausiai ir sudėtingiausius skirtukus turinčio mokėjimo prašymo (išlaidų deklaracija) ekranvaizdis: DMS: |  |  |
| RF-24 Sumų išskaidymas į BF lėšos (Eur); ES lėšos (Eur); Iš viso (ES + BF); NL (Eur); Iš viso (BF lėšos + NL); Iš viso (ES+BF+NL) Mokėjimo prašymų skirtukuose |  | VSFSVVP IS ir DMS Mokėjimo prašymų sąraše ir mokėjimo prašymų skirtukuose (ekraninėse formose) sumos turės būti atvaizduojamos išskaidant jas taip: ES lėšos (Eur); BF lėšos (Eur); Iš viso (ES + BF); NL (Eur); Iš viso (BF lėšos + NL); Iš viso (ES+BF+NL). Stulpelių pavadinimai gali keistis ir bus derinami detalios analizės metu. Kuriuose skirtukuose sumos bus apskaičiuojamos automatiškai, o kuriuose bus vedamos ranka, bus aptarta detalios analizės metu (skirtukai šiuo metu modernizuojami, todėl ateityje kai kurių stulpelių pavadinimai skirsis): 1) Bendra informacija. VSFSVVP IS:; DMS:. 2) Deklaruotos išlaidos:. VSFSVVP IS:; DMS:. 3) Išlaidų suvestinė. VSFSVVP IS:; DMS:. 4) Išvados. VSFSVVP IS:; DMS:. 5) Bendra suvestinė (aktualu tik išlaidų deklaracijoms ir prašymams kompensuoti išlaidas). VSFSVVP IS:; DMS:. |
| RF-25 Mokėjimo prašymo skirtukuose reikšmės „Deklaruotina EK suma“ skaičiavimo formulės korekcija |  | Mokėjimo prašymų skirtukuose bei Išlaidų suvestinės skirtuke turi būti pakoreguota „Deklaruotina EK suma“ skaičiavimo formulė. Galutinė deklaruotinų EK sumų skaičiavimo formulė bus suderinta detalios analizės metu. |  |  |
| RF -26 Mokėjimo prašymo skirtuko „Išlaidų detalizacija“ stulpelių korekcijos (aktualu išlaidų deklaracijoms ir prašymams kompensuoti išlaidas) |  | VSFSVVP IS ir DMS Mokėjimų prašymų tipų Išlaidų deklaracija ir Prašymas kompensuoti išlaidas skirtukuose Išlaidų detalizacija reikalinga: 1) sukurti naują stulpelį „Deklaruojamos išlaidos (nuosavos lėšos), Eur“; 2) esamo stulpelio pavadinimą „Deklaruojamos išlaidos, Eur“pakeisti į „Deklaruojamos išlaidos (ES+BF), Eur“; 3) sukurti naują suminį stulpelį „Deklaruojamos išlaidos“, Eur, kuriame bus sumuojamos „Deklaruojamos išlaidos (ES+BF), Eur“ ir „Deklaruojamos išlaidos (nuosavos lėšos), Eur“ stulpelių sumos. Stulpelių pavadinimai gali būti keičiami ir bus suderinti detalios analizės metu. Iš nurodytų stulpelių duomenys turi automatiškai persikelti į skirtukus „Bendra suvestinė“ skirtuką ir „Deklaruotos išlaidos“. |  |  |
| RF-27 Mokėjimo prašymo skirtuko „Išlaidų detalizacija“ Išlaidų eilutės įvedimo lango lauko „Maksimalus skirtumas tarp dokumentų ir deklaruojamos sumos, Eur“ apskaičiavimo formulės korekcija (aktualu išlaidų deklaracijoms ir prašymams kompensuoti išlaidas) |  | Atsižvelgiant į RF-3.15, VSFSVVP IS ir DMS išlaidų eilutės įvedimo lange reikalinga patikslinti rankiniu būdu neredaguojamo lauko „Maksimalus skirtumas tarp dokumentų ir deklaruojamos sumos, Eur“ apskaičiavimą. Tiksli formulė bus suderinta detalios analizės metu. |  |  |
| RF-28 Korekcijų Mokėjimo prašymų skirtukuose spalvinis žymėjimas |  | Esama situacija: DMS naudotojas užpildo Mokėjimo prašymo skirtukus ir pateikia į VSFSVVP IS CPVA vertinimui. Esant poreikiui, CPVA pateikia DMS naudotojui pastabas dėl Mokėjimo prašymo tikslinimo. DMS naudotojas patikslina Mokėjimo prašymų skirtukuose esančią informaciją ir vėl pateikia CPVA į VSFSVVP IS, tačiau CPVA naudotojas nebemato, kas konkrečiai buvo koreguota. Poreikis: 1. Reikalinga, kad DMS naudotojui atlikus korekcijas ir pateikus patikslintą mokėjimo prašymą į VSFVVP IS tolimesniam CPVA vertinimui, pakoreguotos vietos (laukai) visuose skirtukuose būtų išskiriamos kita spalva. 2. Jei Mokėjimo prašymo tikslinimas vyksta kelis kartus, kai DMS naudotojas mokėjimo prašymą tikslina pakartotinai, tai anksčiau teikti patikslinimai nebeišskiriami kita spalva ir spalva išskiriami tik naujausi koregavimai. Mokėjimo prašymų tikslinimų išskyrimas kita spalva turi būti rodomas tiek DMS, tiek vidiniam naudotojui. Mokėjimo prašymą DMS naudotojas gali tikslinti neribotą kartų skaičių. |  |  |
| RF-29 Naujo skirtuko „Išlaidų supaprastinimai“ sukūrimas Mokėjimo prašymuose (aktualu išlaidų deklaracijoms, prašymams kompensuoti išlaidas, prašymams apmokėti išlaidas) |  | 1. VSFSVVP IS ir DMS Mokėjimų prašymų tipams Išlaidų deklaracija, Prašymams kompensuoti išlaidas ir Prašymams apmokėti išlaidas reikia sukurti naują skirtuką „Išlaidų supaprastinimai“ pagal (4 priede) pateikiamą lentelę. Detalios analizės metu bus suderintas skirtuko pavadinimas, tikslūs lentelės laukų pavadinimai. Turi būti užtikrintas lentelės dalinis automatinis užpildymas. Pateiktame priede nurodyta, kurie laukai turėtų ir galėtų būti užpildomi automatiškai, tačiau tai galutinai bus suderinta derintas detalios analizės metu. 2. Turi būti sukurta projekto išlaidų supaprastinimo ataskaita, kurioje būtų kaupiamuoju būdu atvaizduotos kiekviename projekte, kiekviename mokėjimo prašyme deklaruotos ir pripažintos tinkamomis išlaidos pagal išlaidų supaprastinimo tipus (5 priedas). |  |  |
| RF-30 Stulpelio „Išlaidų supaprastinimas“ sukūrimas mokėjimo prašymuose |  | VSFSVVP IS bei DMS Mokėjimo prašymo tipo Prašymas apmokėti išlaidas (PAI), Prašymas kompensuoti išlaidas (PKI) ir Išlaidų deklaracija (ID) skirtukuose turi būti sukurtas sisteminis stulpelis „Išlaidų supaprastinimas“, kuris, pagal iš klasifikatoriaus pasirinktą biudžeto eilutę, šiame naujame stulpelyje automatiškai užpildytų tokią reikšmę (FĮ / FN / FS/ Ne), kokia analogiškame stulpelyje yra užpildyta Projekto Finansavimo skirtuke prie tos biudžeto eilutės. Stulpelis turi būti sukurtas šiuose skirtukuose: 1) Išlaidų detalizacija: PAI: ID ir PKI: 2) Deklaruotos išlaidos: 3) Bendra suvestinė (tik ID): 4) Išvados: |  |  |
| RF-31 Naujo skirtuko „Informacija apie ES teisyną“ sukūrimas Mokėjimo prašymuose (aktualu išlaidų deklaracijoms, prašymams kompensuoti išlaidas, prašymams apmokėti išlaidas) |  | VSFSVVP IS ir DMS Mokėjimų prašymų tipams Išlaidų deklaracija, Prašymams kompensuoti išlaidas, Prašymams apmokėti išlaidas reikia sukurti naują skirtuką „Informacija apie ES teisyną“: Jame būtų pateikiama šešių stulpelių lentelė. Dalis duomenų lentelėje būtų pildoma automatiškai iš kitų sistemos dalių, dalis duomenų – rankiniu būdu. Skirtuko pavadinimas ir tikslus duomenų pildymas (automatiškai/rankiniu būdu) bus suderintas detalios analizės metu pagal 6 priedo 7 priedą (identiška lentelė pateikiama ir 7 priedo 5 priede). |  |  |
| RF-32 Mokėjimo prašymų skirtuko „Projekto ataskaita“ korekcija |  | VSFSVVP IS ir DMS Mokėjimo prašymų Projekto ataskaitos skirtuke turi būti panaikinti kokybiniai rodikliai: Kokybiniai rodikliai turi būti panaikinti ir rodiklių įvedimo lange: |  |  |
| RF-33 Filtravimas Mokėjimo prašymo skirtuke „Išlaidų detalizacija“ |  | Tiek DMS, tiek VSFSVVP IS mokėjimo prašymų skirtuke „Išlaidų detalizacija“ reikalinga sukurti deklaruojamų išlaidų eilučių filtravimą pagal biudžeto eilutės numerį. Pokytis aktualus mokėjimo prašymams, kurių tipas yra išlaidų deklaracija ir prašymas kompensuoti išlaidas. |  |  |
| RF-34 Mygtuko „Tikrinti klaidas“ sukūrimas Mokėjimo prašymuose |  | Esama situacija: tiek DMS, tiek vidinėje VSFSVVP IS mokėjimo prašymų skirtukų pildymo klaidų sąrašas naudotojui atvaizduojamas tik tada, kai naudotojas paspaudžia mokėjimo prašymo pateikimo/pasirašymo mygtuką. Reikalinga sukurti mygtuką „Tikrinti klaidas“, kurį paspaudus sistema naudotojui pateiktų mokėjimo prašymo pildymo klaidų sąrašą (tam, kad naudotojas galėtų išsitaisyti pildymo klaidas prieš teikdamas pasirašyti mokėjimo prašymą). |  |  |
| RF-35 Klaidos pranešimo teksto koregavimas |  | Tiek VSFSVVP IS, tiek DMS Mokėjimo prašymų skirtukuose „Išlaidų detalizacija“ turi būti patikslintas sistemos rodomas pranešimas, kai pakartotinai deklaruojamas tas pats išlaidų pagrindimo dokumentas, nurodant kokio projekto, kokiame mokėjimo prašyme buvo įtrauktas tas pats dokumentas. |  |  |
| RF-36 Spausdinamų/generuojamų mokėjimo prašymų formų atnaujinimas |  | Tiek VSFSVVP IS, tiek DMS turi būti atnaujintos generuojamos mokėjimų prašymų formos, 2 vnt. (PAI ir PKI/ID). Žr. 6 ir 7 priedus. |  |  |
| RF-37 Apribojimo sukūrimas, kad Mokėjimo prašymai galėtų būti teikiami tik iš eilės |  | Šiuo metu sistemoje mokėjimo prašymai gali būti teikiami ne iš eilės pagal grafiką. Reikalinga, kad mokėjimo prašymą DMS naudotojas galėtų pateikti tik iš eilės (1,2,3 ir t.t.). |  |  |
| RF-38 Mokėjimo prašymų išvadų dėl išlaidų tinkamumo formų atnaujinimas |  | VSFSVVP IS atnaujinti mokėjimo prašymų išvadų tekstus/formas, 2 vnt. (8 ir 9 priedai) Išvadose turi būti padidintas simbolių skaičius iki 10 000 (su tarpais) laukui „Pastabos“: Padaryti galimybę pasirašyti ir pateikti VRM rankiniu būdu pakoreguotą išvados spausdintinę formą. |  |  |
| RF-39 Mokėjimo prašymų būsenos automatinis pasikeitimas |  | VSFSVVP IS pateikus išvadą VRM (t.y. paspaudus mygtuką Pateikti VRM (pasirašyti), to mokėjimo prašymo būsena automatiškai turi pasikeisti į „Patvirtintas“. |  |  |
| RF-40 Apmokėjimo tiekėjui suvedimo korekcija |  | Šiuo metu projekto vykdytojas informaciją apie atliktus mokėjimus tiekėjams pateikia CPVA ir VRM, o CPVA naudotojas šią informaciją suveda į Mokėjimo prašymo skirtuką „Apmokėjimai tiekėjui“. 1. Reikalinga, kad DMS naudotojas galėtų pats suvesti atliktus apmokėjimus tiekėjui ir per sistemą šią informaciją pateiktų vidiniam naudotojui į VSFSVVP IS. Projekto vykdytojas informaciją apie apmokėjimus teikia pildydamas formą (10 priedas). Reikalinga, kad sistemoje būtų sukurtas šios formos generavimas word, excel, pdf formatais ir galimybė pateikimo metu šią formą pasirašyti el. parašu (sistemoje jau sukurtas el. pasirašymo funkcionalumas Dokobit). 2. Vidinis naudotojas apie tokių duomenų suvedimą ir pateikimą į sistemą būtų informuojamas automatiniu informaciniu pranešimu el. paštu. Pranešimo tekstas ir pranešimo gavėjai pagal naudotojų roles bus suderinti detalios analizės metu. 3. Apmokėjimus tiekėjams projekto vykdytojas turi pateikti per tam tikrą terminą. Turi būti sukurti informaciniai pranešimai el. paštu projekto vykdytojui apie artėjantį terminą pateikti dokumentus bei pranešimas apie vėlavimą pateikti dokumentus. Pranešimo tekstas bus suderintas detalios analizės metu. Pranešimus apie nepateiktus dokumentus taip pat turi gauti ir vidinės VSFSVVP IS naudotojai. |  |  |
| Projekto sutarties skirtukas |  | VSFSVVP IS: DMS: |  |  |
| RF-41 Projekto sutarties ir jos priedų atnaujinimas |  | Reikalingas projekto sutarties ir jos priedų skirtukų laukų (įskaitant projekto sutarčių keitimus) atnaujinimas pagal tris sutarties šablonus (VSF projektams; SVVP projektams; SVVP veiklos projektams) su priedais. |  |  |
| RF-42 Projekto sutarties keitimo 1 priedo „Projekto įgyvendinimo planas“ skirtukų atnaujinimas |  | Projekto sutarties keitimo skirtuke turi būti atnaujinti PĮP skirtukai, analogiški atliktiems pakeitimams pagal RF-4, RF-5, RF-11 ir RF-12. |  |  |
| RF-43 PGL skirtuko atnaujinimas |  | Prašymai gauti lėšas (PGL) yra teikiami pagal grafiką, kuris yra sutarties 2 priedas (taikomas, kai projektui numatomas avansavimo būdas). Šie prašymai gauti lėšas yra teikiami, kai projekto vykdytojas nori gauti avansines lėšas, t. y. su čia atsiskaitymo už atliktas kažkokias veiklas ar patirtas išlaidas nėra. Šiuo metu yra sukurtas funkcionalumas pildyti PGL sistemoje ir pasirašius el. parašu (sistemoje integruotas dokobit el. pasirašymo funkcionalumas) pateikti. Šiuo metu sistema PGL formuoja pagal VVP veiklos projektų formą. Reikalinga papildyti, kad PGL būtų formuojami pagal dar vieną formą (11 priedas). |  |  |
| RF-44 Apmokėjimo plano koregavimas |  | Apmokėjimo planas sistemoje formuojamas automatiškai pagal kituose sistemos skirtukuose suvestus duomenis: Reikalinga pakoreguoti tiek apmokėjimo datų parinkimo, tiek apmokėjimo sumų numatymą pagal atnaujintas apmokėjimo plano apskaičiavimo taisykles. Tikslus apmokėjimo plano formavimo algoritmas bus aptartas detalios analizės metu. Taip pat turi būti patikslintas ir apmokėjimo Tipo parinkimas. Skirtukas aktualus tik VSFSVVP IS vidiniam naudotojui. |  |  |
| Skirtukas Patikros vietoje |  | VSFSVVP IS: |  |  |
| RF-45 Naujo skirtuko sukūrimas išlaidų supaprastinimams Patikroms vietoje |  | Reikalinga sukurti naują skirtuką, kuriame patikrą atlikę asmenys, tiek projekto vadovas, tiek finansininkas galėtų suvesti duomenis, apie patikros vietoje metu patikrintas išlaidas, patirtas pagal išlaidų supaprastinimus. Duomenys turėtų būti pateikiami lentelės forma. Lentelė bus suderinta detalios analizės metu. Maksimalus eilučių skaičius – 15, maksimalus stulpelių skaičius – 25. Duomenys lentelėje turėtų būti dalinai užpildyti rankiniu būdu, dalinai automatiškai, sukuriant sąsajas su kitais sistemos skirtukais. |  |  |
| MODULIS – PAŽEIDIMAI |  |  |  |  |
| Pažeidimų langas: |  | VSFSVVP IS: DMS dalyje šiuo metu atliekamas modernizavimas, kad projekto vykdytojai galėtų matyti savo projektų pažeidimus. |  |  |
| Pažeidimų skirtukai |  | VSFSVVP IS: |  |  |
| RF-46 Sumų išskaidymas į BF lėšos (Eur); ES lėšos (Eur); Iš viso (ES + BF); NL (Eur); Iš viso (BF lėšos + NL); Iš viso (ES+BF+NL) Pažeidimų tyrimo skirtuke Finansavimas |  | Pažeidimo tyrimo skirtuko Finansavimo skirtuke sumos turės būti atvaizduojamos išskaidant jas taip: ES lėšos (Eur); BF lėšos (Eur); Iš viso (ES + BF); NL (Eur); Iš viso (BF lėšos + NL); Iš viso (ES+BF+NL). Stulpelių pavadinimai gali keistis ir bus derinami detalios analizės metu. Kuriuose skirtukuose sumos bus apskaičiuojamos automatiškai, o kuriuose bus vedamos ranka, bus aptarta detalios analizės metu. |
| MODULIS – AUDITAS |  |  |  |  |
| Audito langas: |  |  | VSFSVVP IS: DMS toks langas nėra atvaizduojamas. |  |
| Audito skirtukai |  |  | VSFSVVP IS: DMS dalyje matomas tik skirtukas Audito rekomendacijos, į kurį duomenys patenka iš VSFSVVP IS skirtuko Rekomendacijos ir jų įgyvendinimas: |  |
| RF-47 Sumų išskaidymas į BF lėšos (Eur); ES lėšos (Eur); Iš viso (ES + BF); NL (Eur); Iš viso (BF lėšos + NL); Iš viso (ES+BF+NL) Audituojamo projekto skirtuke |  |  | Reikalinga, kad VSFSVVP IS Audito skirtuke Audituojamas projektas: sumos ,,Bendra projekto vertė“, „Projektui skiriamos finansavimo lėšos“, „Pripažintų tinkamomis finansuoti lėšų suma (audito pradžios datai)“ ir „Audituojama išlaidų suma“ vietoje dabar nurodomų bendrų sumų būtų išskaidomos taip: ES lėšos (Eur); BF lėšos (Eur); Iš viso (ES + BF); NL (Eur); Iš viso (BF lėšos + NL); Iš viso (ES+BF+NL). Stulpelių pavadinimai gali keistis ir bus derinami detalios analizės metu. Kuriuose skirtukuose sumos bus apskaičiuojamos automatiškai, o kuriuose bus vedamos ranka, bus aptarta detalios analizės metu. |
| MODULIS – ATASKAITOS |  |  |  |
| Ataskaitų langas: |  | VSFSVVP IS: DMS toks langas nėra atvaizduojamas. |  |
| RF-48 Nauja ataskaita išlaidų supaprastinimams |  | Turi būti sukurta nauja ataskaita išlaidų supaprastinimams. Ataskaitos forma ir filtrai bus suderinti detalios analizės metu. Stulpelių skaičius – iki 60. Tiksli ataskaitos forma bus suderinta detalios analizės metu. |  |
| RF-49 Ataskaitų filtrų ir stulpelių papildymas |  | Turi būti papildyti ataskaitų filtrai ir stulpeliai tokia informacija: Strateginis projektas; Išlaidų supaprastinimai; Intervencijos kodas (arba Intervencinės priemonės rūšis); Projekto pabaigos data. Detalios analizės metu bus peržiūrimos visos sistemoje generuojamos ataskaitos ir nuspręsta, kurioms konkrečiai aktualūs nurodyti pakeitimai. |  |
| RF-50 Projekto statuso ataskaitos papildymas Sąjungos teisyno (acquis) duomenimis |  | Projekto statuso atskaita turi būti papildyta tokiais duomenimis: Sąjungos teisyno (acquis) arba veiksmo plano pavadinimas; Paraiškoje nurodyta Sąjungos teisyno (acquis) ir/arba veiksmų plano padėtis; Nuo projekto pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pradžios pasiekta Sąjungos teisyno (acquis) ir / arba veiksmų plano įgyvendinimo padėtis / pažanga; Per ataskaitinį laikotarpį pasiekta Sąjungos teisyno (acquis) ir / arba veiksmų plano įgyvendinimo padėtis / pažanga; Nuo projekto pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos pasiekta Sąjungos teisyno (acquis) ir / arba veiksmų plano įgyvendinimo padėtis / pažanga; Pastabos. 1; 2; 3; 4; 5 (3+4=5); 6. Iš šią ataskaitą duomenys turės būti sukeliami iš Projekto skirtukų ir Mokėjimo prašymų atitinkamų skirtukų. Detalus lentelės pildymas ir sąsajos bus suderintos detalios analizės metu. |
| RF-51 Programos rodiklių ataskaitos koregavimas |  | 1. Šiuo metu generuojant Programos rodiklių ataskaitą, antros lentelės stulpelis „Matavimo vienetas (programos rodikliui ir pradinei reikšmei)“ neužpildomas, nes susijusioje sistemos dalyse (modulio Projektai skirtukas Rodikliai), iš kurios čia turėtų būti perkeliami duomenys, tokio stulpelio šiuo metu nėra. Pagal RF-11 modernizavus Projekto Rodiklių skirtuką ir sukūrus reikiamą stulpelį „Matavimo vienetas (programos rodikliui ir pradinei reikšmei)“, turės būti modernizuotas Programos rodiklių ataskaitos formavimas, kad būtų užpildomas antros lentelės stulpelis „Matavimo vienetas (programos rodikliui ir pradinei reikšmei)“. Tikslios sąsajos bus aptartos detalios analizės metu. 2. Šiuo metu sistemoje esančioje formoje pateikiama bendra informacija apie programos rodiklius. Ataskaitos forma turi būti papildyta, kad duomenys apie rodiklius būti pateikiami ir pagal projektus. |  |
| RF-52 Sumų „Deklaruotina EK“ apskaičiavimo peržiūra ir korekcija visose ataskaitose |  | Pagal pasikeitusią sumų „Deklaruotina EK“ skaičiavimo formulę turi būti patikslintas šios sumos skaičiavimas visose ataskaitose, kurioms aktualus šios sumos atvaizdavimas. |  |
| MODULIS – EX POST ATASKAITOS |  |  |  |
| Modulio ex post ataskaita: |  | VSFSVVP IS vidiniam naudotojui atvaizduojamas visų projektų ex post ataskaitų sąrašas: DMS naudotojui atvaizduojamas jo institucijos visų projektų ex-post ataskaitų sąrašas: |  |
| RF-53 Ex-post ataskaitos pildymas ir teikimas sistemoje |  | Šiuo metu projekto vykdytojas (DMS naudotojas) teikia ex-post ataskaitą raštu, o vidinis VSFSVVP IS naudotojas (VRM naudotojas) reikiamus duomenis apie ataskaitą suveda į sistemą. Reikalinga, kad DMS naudotojas ataskaitą pildytų sistemoje ir ją pasirašęs elektroniniu parašu (sistemoje yra integracija su Dokobit el. parašo platforma) pateiktų vidiniam VSFSVVP IS. Žr. ataskaitos formą 12 priedas. Reikalinga, kad sistema kiekvienai ataskaitai suteiktų unikalų registracijos numerį. Turi būti galimybė ataskaitą suformuoti word, excel, pdf formatu. Turi būti realizuotos ataskaitos pildymo kontrolės – t.y. pagal perkančiosios organizacijos poreikius sužymėta, kurie laukai yra privalomi užpildyti, prie atitinkamų laukų sudėti hint‘ai su lauko pildymo paaiškinimais. Turi būti sukurta galimybė VSFSVVP IS naudotojui grąžinti tikslinti ataskaitą DMS naudotojui ir pateikti pastabas. Ataskaita turi turėti būsenas – Rengiama, Pateikta, Vertinama, Grąžinta tikslinimui, Patvirtinta, Atmesta Galutinis būsenų sąrašas bus suderintas detalios analizės metu. Turi būti realizuoti automatiniai informaciniai pranešimai: 1) DMS naudotojui apie artėjantį ataskaitos pateikimo terminą; 2) DMS naudotojui/VSFSVVP IS naudotojui apie vėlavimą pateikti ataskaitą;3) VSFSVVP IS naudotojui apie pateiktą ataskaitą; 4) DMS naudotojui apie ataskaitos būseną. |  |
| RF-54 Ex post ataskaitų plano sudarymo koregavimas |  | Šiuo metu pasibaigusiems projektams sistema suformuoja ex post ataskaitų planą projekto skirtuke „Ex post ataskaitos“ paspaudus mygtuką „Generuoti ataskaitų planą“. Reikalinga, kad ex post ataskaitų planas būtų formuojamas automatiškai, kai projektui būtų įvedama pabaigos data ir projekto būsena būtų Baigtas įgyvendinti. Šiuo metu planuojamos ataskaitų pateikimo datos numatomos pagal planuotą projekto veiklų įgyvendinimo pabaigą. Reikalinga pakeisti, kad ex post ataskaitų planuojamos pateikimo datos būtų numatytos atsižvelgus į datą, kai projektas įgauna baigto įgyvendinti projekto būseną. Esant poreikiui, ataskaitos planuojama pateikimo data galėtų būti redaguojama ranka VSFSVVP IS vidiniam naudotojui. |  |
| KITI REIKALAVIMAI |  |  |  |
| RF-55 Dokumentų sąrašų generavimas ir spausdinimas |  | Reikalinga sukurti galimybę generuoti sistemoje gautų ir išsiųstų dokumentų sąrašus tiek DMS, tiek vidiniams sistemos naudotojams. Duomenys turėtų būti imami iš sistemoje esančių dokumentų skirtukų ir juose suvestų duomenų. Turėtų būti užtikrintas tokių sąrašų generavimas: Skirtuko „Pasiūlymai programos rengimui“ Modulio „Projekto įgyvendinimo planas“ (įskaitant visus šiame modulyje esančius skirtukus) Modulio „Projektai“ (įskaitant visus šiame modulyje esančius skirtukus) Tikslios dokumentų sąrašų formavimo taisyklės (kokio tipo dokumentai traukiami į sąrašus, dokumentų rikiavimo tvarka ir kt.) bus nustatytos detalios analizės metu. Turi būti galimybė dokumentų sąrašus formuoti excel, word, pdf formatais. Dokumentų sąrašai turėtų būti pateikiami lentelės formatu, iki 8 stulpelių. |  |
| RF-56 Informacinių pranešimų korekcija |  | Dabartinėje sistemoje VSFSVVP IS naudotojui suformavus informacinį pranešimą, šis siunčiamas DMS naudotojo įstaigos el. paštu. Reikalinga informacinių pranešimų korekcija, kad tokie pranešimai būtų siunčiami konkretaus projekto atsakingam projekto vykdytojo asmens el. paštu. |  |
| RF-57 Pavadavimo funkcionalumas |  | VSFSVVP IS sukurtas pavadavimo funkcionalumas vidiniams sistemos naudojamas: Tačiau šis funkcionalumas neveikia. Suvedus pavadavimo informaciją, pavaduojantis asmuo vis tiek negauna pavaduojamam asmeniui skirtų pranešimų. Reikalingas šio funkcionalumo veikimo atstatymas. |  |

Nefunkciniai ir bendrieji funkciniai reikalavimai VSFSVVP IS

VSFSVVP IS bendrieji funkciniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalavimai |
| --- | --- |
|  | Projekto metu kaip pagrindas turi būti naudojama ir atnaujinama turima VSFSVVP IS projektinė dokumentacija, išlaikomas reikalavimų specifikavimas pagal esamą funkcinių modulių struktūrą. Modifikavimo metu turi būti nepažeistas/užtikrintas esamo funkcionalumo korektiškas veikimas (ypač jau sukauptų duomenų kontekste). |
|  | DMS naudotojai turi turėti galimybę tiesioginiu (angl. online) būdu pildyti nustatytas duomenų formas/objektus (paraiškos, pirkimų planai, mokėjimo prašymai, sutarties keitimai, kt.) ir jas pateikti tikrinimui/vertinimui ir, esant poreikiui, tokiu pat būdu patikslinti. Pateikiant DMS užpildytas formas/dokumentus, DMS naudotojas turi būti nukreipiamas į VIISP autentifikacijos paslaugą. Tik pakartotinai autentifikavus naudotoją užpildytos duomenų formos/objektai galėtų būti pateikiami CPVA ir/ar VRM. Galutinis DMS naudotojo autentifikavimo procesas, teikiant duomenų formas/objektus/dokumentus turi būti nustatytas detalios analizės metu rengiant reikalavimų specifikaciją. |
|  | Visiems per DMS teikiamiems (tai pat tikslinamiems) duomenims ir dokumentams pateikimo metu VSFSVVP IS turi suformuoti duomenų rinkmeną, jeigu reikalinga ją pasirašyti elektroniniu parašu,ir prisegti prie atitinkamo VSFSVVP IS modulio rinkmenų, pateiktų duomenų atsekamumui užtikrinti. |
|  | Turi būti galimybė visus VSFSVVP IS pildomus dokumentus generuoti excel, word ir pdf formatais. |
|  | Turi būti realizuotos priemonės, kad pasikartojantys duomenys būtų užpildomi automatiškai. Visa VSFSVVP IS sistema turi būti kuriama taip, kad pasikartojantys duomenys būtų užpildomi automatiškai (formose, laukuose, dokumentuose ir pan.) ir nereikalaujama sistemos naudotojų pakartotinio, sistemoje esančių, duomenų suvedimo. Detalus pasikartojančių duomenų sąrašas turės būti pasiūlytas tiekėjo ir suderintas su perkančiąja organizacija etapų detalios analizės metu. |

VSFSVVP IS bendrieji reikalavimai

| Eil. Nr. | Bendrieji reikalavimai |
| --- | --- |
|  | Projekto metu kuriami funkcionalumai turi atitikti visus VSFSVVP IS realizuotus nefunkcinius ir bendruosius funkcinius reikalavimus nurodytus techninės specifikacijos 22-31 lentelėse. |
|  | Perkančiajai organizacijai turės būti perduoti pilni, korektiški sukurtos programinės įrangos išeities tekstai kompiliavimui paruoštų rinkmenų paketų forma, kartu nurodant viešai prieinamas standartines kompiliavimo priemones ir kompiliavimo eigą. Naudojant standartines priemones turi būti kompiliuojama naudojimui parengta programinė įranga, atliekanti jai specifikuotas funkcijas. Visos priemonės, reikalingos naujai versijai parengti, turi būti perduodamos Perkančiajai organizacijai, kad ji be papildomų priemonių galėtų sukompiliuoti naują versiją. |
|  | Sukurtos programinės įrangos išeities tekstai turės būti perduodami kaupiamuoju būdu CD,USB, DVD laikmenoje arba patalpinama tarnybinėje stotyje. Iš laikmenoje pateiktų išeities kodų turi susikompiliuoti nauja pilna versija, paruošta naudojimui. |
|  | Projekto metu sukurtos / modernizuotos programinės įrangos išeities tekstai turi būti su komentarais ir atitikti gerąsias programinio kodo formatavimo, kintamųjų bei funkcijų įvardinimo praktikas. |
|  | Esant poreikiui paslaugų tiekėjas turi parengti VSFSVVP IS aplinkų pakeitimus ir atnaujinti jų administravimo instrukcijas. |

VSFSVVP IS saugos reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalavimai |
| --- | --- |
|  | Paslaugų tiekėjas VSFSVVP IS turi pritaikyti ir realizuoti, kad naujas VSFSVVP IS posistemis atitiktų trečios kategorijos informacinėms sistemoms keliamus Techninius valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1V-832. |
|  | VSFSVVP IS naujas posistemis turi būti kuriamas vadovaujantis naujausiomis ir geriausiomis saugumo praktikomis, o taip pat atsižvelgiant į pasaulinės nepriklausomos organizacijos OWASP (angl. Open Web Application Security Project) naujausių išvardintų žinomų (kritinių) WEB pažeidžiamumų sąrašą bei OWASP teikiamas rekomendacijas (http://www.owasp.com). |

VSFSVVP IS darbo vietos reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalavimai |
| --- | --- |
|  | VSFSVVP IS turi būti suderinta ir esant poreikiui pritaikyta veikti su visomis oficialiai Microsoft palaikomomis Internet Edge versijomis, tai pat Mozilla Firefox, Google Chrome naršyklėmis. |

Techninės ir programinės įrangos reikalavimai

Sutarties vykdymo metu numatoma naudoti techninės specifikacijos 2.4 skyriuje nurodytą techninę ir programinę įrangą. Papildomi reikalavimai nurodomi 37 ir 38 lentelėse:

VSFSVVP IS techninės įrangos reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalavimai |
| --- | --- |
|  | - VSFSVVP IS programinė įranga numatytas 24/7 veikimas (24 valandos per parą, 7 dienos per savaitę) režimu. Paslaugų tiekėjas sutarties vykdymo ir garantinės priežiūros metu visiškai atsako už VSF IS programinės įrangos veikimą. Perkančioji organizacija atsako už virtualių tarnybinių stočių veikimą (serverių ir operacinių sistemų lygmenyje), bei atsarginių kopijų atlikimą ir atstatymą. |
|  | - VSFSVVP IS naujo posistemio sukūrimui testinei ir darbinei aplinkoms taikomi maksimalūs papildomų virtualių serverių resursai: ne daugiau 4 serverių su bendrais techniniais 16 procesorių, 72 GB atminties, 1000 GB disko atminties resursais. |
|  | - Paslaugų teikėjas VSFSVVP IS aplinkoms sutarties vykdymo metu turi parengti techninės ir programinės įrangos architektūrą, nubraižant ir aprašant techninės ir programinės įrangos išpildomąsias schemas |
|  | - VSFSVVP IS testavimo aplinka turi būti išlaikyta bei palaikoma visą sutarties vykdymo ir garantinės priežiūros laikotarpį. |

VSFSVVP IS programinės įrangos ir licencijų reikalavimai

| Eil. Nr. | Bendrieji reikalavimai |
| --- | --- |
|  | Sukurta programinė įranga ir visos teisės į ją turi būti perduotos perkančiajai organizacijai. |
|  | Projekto įgyvendinimui paslaugų teikėjas turi naudoti perkančiosios organizacijos naudojamas operacinių sistemų, duomenų bazių ir virtualizavimo platformos programinę įrangą bei jų licencijas (tarnybinių stočių virtualizavimui naudojama VMware vSphere ESX 6.5 programinė įranga). |
|  | Perkančioji organizacija naudos MS Windows 2019 serverių operacinę sistemą (VSFSVVP IS naujo posistemio aplinkų sukūrimui numatyta skirti iki 4 licencijų***). |
|  | Perkančioji organizacija naudos MS SQL 2016 Standard duomenų bazių valdymo sistemą (VSFSVVP IS naujo posistemio aplinkų sukūrimui numatyta skirti iki 4 licencijų***). |
|  | Paslaugų tiekėjas privalo pateikti visą programinę įrangą ir jos licencijas reikalingas siūlomo sprendimo realizacijai, jeigu tokia programinė įranga ar licencijos yra būtinos projekto veikloms įgyvendinti. |
|  | Visa programinė įranga ir jos licencijos reikalingos siūlomo sprendimo realizacijai, turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą. |
|  | Nelicencijuojamos programinės įrangos naudojimas neturi būti apmokestinamas papildomai. |
|  | Visos reikalingos licencijos turi būti įgyjamos/nuomojamos perkančiosios organizacijos vardu. perkančiajai organizacijai turi būti perduotos visos sprendimo veikimui reikalingos licencijos. |
|  | Paslaugų tiekėjas turi turėti siūlomos programinės įrangos gamintojo suteiktą teisę diegti, konfigūruoti siūlomą programinę įrangą, jos priedus bei naujinimus, teikti techninio aptarnavimo paslaugas arba turėti sudaręs sutartis su kitu ūkio subjektu, turinčiu teisę teikti šias paslaugas. Perkančioji organizacija turi teisę pareikalauti, o paslaugų teikėjas per 3 d. d. privalo pateikti šio reikalavimo atitikimą pagrindžiančius dokumentus. |
|  | Paslaugų tiekėjas turės į virtualius serverius įdiegti ir sukonfigūruoti pasiūlytą trečiųjų šalių programinę įrangą bei visą sukurtą, su visais jos komponentais (įskaitant darbinę ir testinę aplinkas). Pakeitimų diegimo darbinėje aplinkoje ir testinėje aplinkose tvarka turės būti suderinama projekto valdymo plane. |
|  | Į VSFSVVP IS testinės aplinkos duomenų bazę paslaugų teikėjas turi sukurti galimybę ir periodiškai atstatyti VSFSVVP IS darbinės aplinkos duomenų bazės duomenis, juos pritaikant testinei aplinkai (paslaugų tiekėjas suderinęs su perkančiąja organizacija turi parengti skriptus duomenų paruošimui, asmens duomenų pakeitimui į nuasmenintus ir kt.). |

***Programinės įrangos licencijos yra „per Core“ tipo, jeigu  paslaugų teikėjo sukurtai programinei įrangai reikalingos papildomos CAL (angl. Client Access Licenses) licencijos, jos turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.

PROJEKTO VYKDYMO REIKALAVIMAI

Bendrosios nuostatos

Šioje techninėje specifikacijoje naudojami terminai „turi būti“, „turi turėti“, „turi leisti“, „turi turėti galimybę“ yra lygiaverčiai ir reiškia, kad paslaugų tiekėjas šio pirkimo apimtyje privalo suteikti atitinkamas paslaugas. Funkcionalumas, kuris yra nurodytas būsimuoju laiku (bus, leis, apims) nurodo siekiamą įgyvendinti būseną ir reiškia, kad paslaugų tiekėjas šio projekto apimtyje privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą.

Šios techninės specifikacijos 4 skyriuje nurodyti reikalavimai turi būti įgyvendinti. Jei techninėje specifikacijoje yra nurodoma, kad reikalavimai yra preliminarūs, jie gali būti detalizuojami/tikslinami/papildomi sutarties vykdymo metu. Jei paslaugų tiekėjo pasiūlymo vertinimo metu ekonominio naudingumo vertinime buvo atliekamas paslaugų tiekėjo pasiūlyme nurodyto techninės specifikacijos  skyriuje nurodytų reikalavimų išpildymo vertinimas, paslaugų tiekėjo pasiūlyme nurodytas techninės 4 specifikacijos 4 skyriuje nurodytų reikalavimų išpildymas gali būti detalizuojamas/tikslinamas/papildomas siekiant pagerinti teikiamų paslaugų kokybę bei jų atitiktį perkančiosios organizacijos poreikiams arba ištaisyti paslaugų tiekėjo pasiūlymo rengimo metu padarytus neesminius trūkumus/paliktus netikslumus.

Techninės specifikacijos reikalavimai gali būti koreguojami/tikslinami/keičiami tik esant visoms žemiau išdėstytoms sąlygoms:

•	pakeitus reikalavimus nesumažėja teikiamų paslaugų apimtis ar kitaip nepažeidžiamos kitų viešojo pirkimo dalyvių teisės ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo principai;

•	reikalavimai keičiami į lygiaverčius, siekiant tą pačią funkciją įgyvendinti kitokiu būdu, tačiau su vienodu automatizavimo lygiu arba reikalavimas keičiamas dėl pasikeitusių arba naujai priimtų teisės aktų reikalavimų;

•	reikalavimų pakeitimą gali inicijuoti tiek perkančioji organizacija, tiek paslaugų tiekėjas. Sprendimą priimą perkančioji organizacija.

Visos techninėje specifikacijoje ir jos prieduose esančios diagramos, iliustracijos, procesų aprašymai yra skirti padėti paslaugų tiekėjui lengviau suprasti proceso eigą ir pobūdį, todėl gali nebūtinai tiksliai atspindėti visus procesų aspektus.

Projekto metu teikiamų paslaugų tipai ir kiekiai

Techninėje specifikacijoje nurodytas paslaugas sudaro:

•	VSFSVVP IS modifikavimas – tai šios techninės specifikacijos 4 skyriuje nurodytų reikalavimų realizavimas. Etapų reikalavimų sukūrimo ir įdiegimo eiga aprašyta techninės specifikacijos 5.5. ir 5.6 skyriuose;

• VSF IS ir VSFSVVP IS palaikymas – tai VSF IS ir VSFSVVP IS papildomų funkcionalumų realizavimas pagal perkančiosios organizacijos poreikius ir veikimui užtikrinti reikalingos paslaugos, kurių neapima VSFSVVP IS modifikavimas ir  priežiūra. Palaikymo eiga ir reikalavimai aprašyti techninės specifikacijos 5.7. skyriuje.

•	VSFSVVP IS priežiūra  – tai esamų VSFSVVP IS funkcionalumų,  VSFSVVP IS modifikavimo metu sukurtų funkcionalumų ir pakeitimų, o taip pat VSFSVVP IS  palaikymo metu sukurtų funkcionalumų bei pakeitimų priežiūros paslaugos, teikiamos sutarties vykdymo metu. Vykdymo eiga ir reikalavimai aprašyti techninės specifikacijos 5.8. skyriuje.

Nuo galutinio paslaugų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos ne trumpiau nei 12 mėn. turi būti teikiama VSFSVVP IS modifikavimo ir VSFSVVP IS ir VSF IS palaikymo paslaugų suteikimo metų realizuotų funkcionalumų bei pakeitimų garantijos paslauga, kurios eiga ir reikalavimai aprašyti techninės specifikacijos 5.9. skyriuje.

Projekto valdymas ir komunikavimas

Projekto priežiūrai ir įgyvendinimui perkančioji organizacija sudarė projekto vykdymo darbo grupę (toliau - PVDG). PVDG funkcijos:

- projekto valdymo plano ir jo pakeitimų derinimas ir tvirtinimas;

- projekto valdymas, vykdymas ir kokybės iš perkančiosios organizacijos pusės užtikrinimas;

- projekto įgyvendinimo pažangos ir rezultatų kontrolė;

- rezultatų įvertinimas ir patvirtinimas;

- projekto pakeitimų įvertinimas ir patvirtinimas;

- kitų projektui tinkamam įgyvendinimui reikiamų funkcijų, kurios bus suderintos projekto valdymo plane bei nurodytos darbo grupėje, vykdymas.

Projekto organizacinė struktūra gali būti keičiama projekto įgyvendinimo metu atsižvelgiant į perkančiosios organizacijos poreikius.

Projekto vykdymo metu numatomi šie komunikavimo tipai:

- susitikimai, kurių metų priimti esminiai sprendimai bus fiksuojami pastabų žurnaluose. Esant poreikiui, galės būti rengiami susitikimų protokolai;

- nuotoliniai susitikimai, darant susitikimų įrašus. Susitikimų metu priimti esminiai sprendimai bus fiksuojami pastabų žurnaluose. Esant poreikiui, galės būti rengiami susitikimų protokolai;

- klaidų registravimo sistemos priemonės;

- el. pašto grupės;

- pokalbiai telefonu.

Komunikavimas tarp perkančiosios organizacijos ir paslaugų teikėjo turi vykti lietuvių kalba. Jei paslaugų teikėjas prie projekto priskiria darbuotojus nekalbančius lietuvių kalba, paslaugų teikėjas savo lėšomis privalo užtikrinti vertimo paslaugas.

Siekiant išlaikyti projekto veiklų operatyvumą, atsakymų/komentarų pateikimo terminas yra 3 darbo dienos. Detalesni projekto valdymo ir komunikavimo reikalavimai bus derinami rengiant projekto valdymo planą.

Projekto valdymo planas

Per 20 darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos, paslaugų teikėjas turi parengti ir suderinti su perkančiąja organizacija projekto valdymo planą, kuriame įvertinus techninės specifikacijos reikalavimus projekto valdymui, taip pat kitus techninės specifikacijos reikalavimus bei derinant su perkančiąja organizacija jai labiausiai tinkamus sprendimus, paslaugų teikėjas turi  apibrėžti ir detalizuoti:

- projekto organizacinę struktūrą (joje turi būti matoma visų paslaugų tiekėjo ir PVDG funkcijos ir narių atsakomybės);

- projekto komunikavimo procedūrą;

- projekto vykdymo planą (sukūrimo grafikas);

- palaikymo reikalavimų surinkimo ir identifikavimo procedūrą;

- palaikymo reikalavimų apimčių nustatymo procedūrą (valandų apskaičiavimo ir pagrindimo);

- palaikymo paslaugų užsakymo ir realizavimo procedūrą;

- projekto užbaigimo ir galutinių rezultatų perdavimo procedūrą;

- priežiūros paslaugų suteikimo ir realizavimo procedūrą bei grafiką;

- garantinės priežiūros procedūrą.

Taip pat projekto valdymo plano rengimo metu turi būti suderinami šie dokumentų formatai (šablonai):

- palaikymo paslaugų užsakymo;

- modifikavimo etapo užduoties;

- pastabų žurnalo;

- modifikavimo etapo fazių rezultatų priėmimo protokolų;

- modifikavimo etapo priėmimo protokolo;

- palaikymo užsakymo užduoties;

- priežiūros paslaugų laikotarpio ataskaitos.

Projekto valdymo plano derinimo metu išaiškėjus papildomų procedūrų ar dokumentų formatų poreikiui, paslaugų tiekėjas turi atsižvelgti ir jas suderinti. Pirmiausia, derinama projekto valdymo plano struktūra, jai pritarus rengiama pilna versija. Paslaugų tiekėjas privalo atsižvelgti į perkančiosios organizacijos pastabas ir reikalaujamą detalumo lygį.

Projekto metu kaip pagrindas turės būti naudojama ir atnaujinama VSFSVVP IS sukūrimo projekto metu parengta projektinė dokumentacija, išlaikomas reikalavimų specifikavimas pagal esamą funkcinių modulių struktūrą. Viešai prieinamą VSFSVVP IS dokumentaciją galima rasti http://www.cpva.lt/ interneto svetainėje „Vidaus saugumo fondo“ dalies „Dokumentai“ skiltyje, „VSFSVVP IS kūrimo dokumentai“ kortelėje.

Viešai prieinamą VSF IS dokumentaciją galima rasti http://www.cpva.lt/ interneto svetainėje „Vidaus saugumo fondo“ dalies „Dokumentai“ skiltyje, „VSF IS kūrimo dokumentai“ kortelėje.

Su neviešinama dokumentacijos dalimi paslaugų tiekėjas, atsižvelgiant į perkančiosios organizacijos VSF IS ir VSFSVVP IS duomenų saugos nuostatų reikalavimus, gali būti supažindintas tik po sutarties sudarymo pasirašius konfidencialumo dokumentus.

Visos sutartyje numatytos paslaugos gali būti pradėtos teikti tik paslaugų tiekėjui ir perkančiajai organizacijai suderinus projekto valdymo planą.

VSFSVVP IS modifikavimo vykdymo grafikas

VSFSVVP IS modifikavimas turės būti vykdomas etapais, kurių kiekvienas vykdomas fazėmis ir yra kaip atskiras projektas. Kiekvienas etapas turi turėti apibrėžtą rezultatą. Projekto etapai ir jų vykdymo grafikas bus suderintas projekto valdymo plane.

Etapų vykdymo fazės, jų eiga ir rezultatai nurodyti techninės specifikacijos 5.6 skyriuje. Kiekvieno sekančio etapo metu pagal iškilusius poreikius gali būti modifikuojami prieš tai sukurti sprendimai taip, kad būtų užtikrinti naujai kuriamo etapo būtini funkcionalumai ir etapų tarpusavio sąsajos, kad VSFSVVP IS atitiktų visus perkančiosios organizacijos modifikavimo reikalavimus, numatytus techninėje specifikacijoje.

Paslaugų tiekėjas pirmojo VSFSVVP IS modifikavimo etapo preliminarią analizę turi pradėti ne vėliau kaip kitą dieną po projekto valdymo plano suderinimo. Bendras VSFSVVP IS modifikavimo etapų vykdymo terminas neturi viršyti 6 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos (įskaitant projekto valdymo plano suderinimą). Kitų etapų preliminari analizė pradedama atsižvelgiant į projekto valdymo plane patvirtintą grafiką.

VSFSVVP IS modifikavimo paslaugų teikimo terminas sutartyje numatytomis sąlygomis bei tvarka galės būti pratęstas ne ilgesniam kaip 3 mėnesių laikotarpiui, tačiau užtikrinant, kad bendras paslaugų teikimo terminas su pratęsimu (-ais) neviršys 9 mėnesių termino po sutarties įsigaliojimo.

Detalų VSFSVVP IS modifikavimo etapų išdėstymą sutarties laikotarpiu (grafiką) paslaugų tiekėjas turi suderinti ir detalizuoti projekto valdymo plane ir jo prieduose.

Nuo pirmo modifikavimo etapo paslaugų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo paslaugų tiekėjas pagal poreikį turės teikti VSFSVVP IS priežiūros paslaugas, techninės specifikacijos 5.8 skyriuje nustatyta tvarka.

VSFSVVP IS modifikavimo vykdymo eiga ir rezultatai

Projekto modernizavimo etapo eigą sudaro tokios vykdymo fazės:

- Preliminarios analizės fazė;

- Detalios analizės fazė;

- Projektavimo;

- Programavimo ir diegimo į testinę aplinką fazė;

- Priėmimo testavimo ir mokymų, diegimo į darbinę aplinką ir bandomosios eksploatacijos fazė.

- 1. Preliminarios analizės tikslai. Šios fazės metu turi būti apibrėžiamos reikalavimų apimtys ir nustatomos galimybės juos įvykdyti (ar yra visi reikalingi reglamentuojantys dokumentai, metodikos, veiklų aprašai). Jeigu nustatoma, kad atskiram etapui yra nepakankamai reglamentuoti poreikiai, paslaugų tiekėjas turi prašyti perkančiosios organizacijos papildyti reikalingus dokumentus. Preliminarios analizės pabaigoje paslaugų tiekėjas turi pateikti:

- VSFSVVP IS modernizavimo etapo užduotį, kuriame nurodomi realizuojami reikalavimai, atsakingi asmenys, rezultatai ir kalendorinis atlikimo grafikas. Etapo užduotį paslaugų tiekėjas turi pristatyti PVDG

- pastabų žurnalą (jei bus pastabų). Pastabų žurnalas pildomas bendras visam etapui, papildant jį kiekvienoje fazėje.

- 2. Detalios analizės fazės tikslai. Šios fazės metu, remiantis turimais dokumentais ir susitikimais su PVDG, paslaugų tiekėjas turi apibrėžti ir specifikuoti etapo užduotyje nurodytus reikalavimus parengiant reikalavimų specifikaciją (suskirstyti į VSFSVVP IS reikalavimus, pagal VSFSVVP IS sukūrimo metu panaudotą reikalavimų skirstymo ir numeravimo tvarką). Detalios analizės rezultatus paslaugų tiekėjas turi pristatyti PVDG. Detalios analizės fazės pabaigoje paslaugų tiekėjas turi pateikti:

- reikalavimų specifikaciją (aprašant išankstines sąlygas, panaudos atvejus, veiklos modelius ir jų žingsnius, būsenų diagramas funkcijas);

- visų modifikuojamų ir naujų formų ekranvaizdžių eskizus (jei tokių yra);

- konvertuojamų duomenų rinkinių sąrašą (jei tokių yra);

- užduotį (atnaujinami reikalavimai, jei užduotis keitėsi);

- pastabų žurnalą (jei buvo pastabų šioje fazėje).

- 3. Projektavimo fazės tikslai. Šios fazės metu, remiantis detalios analizės fazės rezultatais, suprojektuojamos ir detaliai aprašomos duomenų bazės struktūros bei naudotojų aplikacijos. Sukuriami ir aprašomi testavimo scenarijai. Fazės pabaigoje paslaugų tiekėjas turi pateikti:

- Techninę projektinę specifikaciją (įskaitant duomenų struktūrų aprašą, duomenų modelį ir modulių aprašus, nurodant teises, filtrus, mygtukų įvedamų ir išvedamų laukų, tikrinimų, klaidų aprašymus, ekranvaizdžius);

- funkcinį prototipą (jei reikia);

- testavimo scenarijus (pagal veiklos sritis priėmimo testavimui);

- pastabų žurnalą (jei buvo pastabų šioje fazėje).

- 4. Programavimo ir diegimo į testinę aplinką fazės tikslai. Šios fazės metu pagal detalios analizės ir projektavimo metu parengtą dokumentaciją turi būti realizuojami konkretūs moduliai ir/ar duomenų bazės objektai, sukuriama programinė įranga ir instaliaciniai paketai. Visos šios fazės metu paslaugų tiekėjas turi atlikti VSFSVVP IS testavimą, kurį sudaro programinės įrangos elementų, vidinio ir išorinio integravimo ir funkcinis testavimas, pilnai pabaigti naudotojo instrukcijas. Perduodant rezultatus priėmimo testavimui, paslaugų tiekėjas turi sudiegti ir pristatyti PVDG nariams rezultatus VSFSVVP IS testinėje aplinkoje pagal projektavimo fazės metu parengtus testavimo scenarijus. Fazės pabaigoje paslaugų tiekėjas turi pateikti:

- naudotojo instrukcijas (įskaitant administratoriaus ir diegimo);

- testavimo protokolus (paslaugų tiekėjo testavimo rezultatai);

- programinę įrangą (įskaitant duomenų konvertavimo skriptus);

- mokymų planą (pagal modifikuotas veiklos sritis/modulius);

- mokymų medžiagą (pagal  veiklos sritis /modulius);

- pastabų žurnalą (jei buvo pastabų šioje fazėje).

- 5. Priėmimo testavimo ir mokymų, diegimo į darbinę aplinką ir bandomosios eksploatacijos fazės tikslai. Perkančioji organizacija priėmimo testavimą pradedama tik tada, kai pataisomos visos pristatymo metu užfiksuotos svarbios klaidos (remiantis techninės specifikacijos 39 lentele). Suderinus su perkančiąja organizacija, paslaugų tiekėjas, perkančiosios organizacijos patalpose, turi apmokyti iki 20 naudotojų ir administratorių naudotis įdiegtu funkcionalumu, PVDG turi patikrinti, ar realizuotas funkcionalumas tenkina techninėje specifikacijoje apibrėžtus perkančiosios organizacijos reikalavimus. Sutvarkomi duomenų rinkiniai, jei buvo būtinas tvarkymas, vykdoma bandomoji eksploatacija. Perduodami sukurto ir išbandyto funkcionalumo programinių modulių išeities tekstai (kodai). Paslaugų tiekėjas turi pateikti:

- mokymų protokolą;

- galutinius programinės įrangos išeities tekstus (kodus);

- galutinę techninę projektinę specifikaciją ir naudotojo instrukcijas;

- priėmimo testavimo ir mokymų, diegimo į darbinę aplinką ir bandomosios eksploatacijos fazės pastabų žurnalą (jei reikia);

- susitikimų ir susitarimų protokolus (jei tokių yra).

Numatoma standartinė kiekvienos fazės rezultatų priėmimo procedūra:

- Rezultatų pateikimas. Paslaugų tiekėjas turi pateikti PVDG fazės rezultatus el. paštu (jei el. paštu neįmanoma pateikti, pateikiamos nuorodos į atsisiuntimo vietą).

- Rezultatų priėmimas. PVDG ne ilgiau kaip per 3 darbo dienas turi peržiūrėti ir patvirtinti rezultatus, jei reikia - pateikti pastabas. Jei pastabos nepateikiamos per 3 darbo dienas ir perkančioji organizacija neinformuoja paslaugų tiekėjo apie ilgesnį terminą (maksimaliai iki 5 darbo dienų), reikalingą pastaboms pateikti, laikoma, kad pastabų nėra. Paslaugų tiekėjas privalo atsižvelgti į perkančiosios organizacijos pastabas ir reikalaujamą detalumo lygį.

- Rezultatų tvirtinimas. Paslaugų tiekėjas pateikia PVDG pataisytus/papildytus rezultatus, kuri ne ilgiau kaip per 3 darbo dienas patvirtina fazės rezultatus. Jei pastabos nepateikiamos per 3 darbo dienas ir perkančioji organizacija neinformuoja paslaugų tiekėjo apie ilgesnį terminą, reikalingą pastaboms pateikti, laikoma, kad rezultatai patvirtinti.

Kiekvienos fazės rezultatai tvirtinami rezultatų priėmimo protokolu, kurį pateikia ir pasirašo paslaugų tiekėjas ir PVDG vadovas PVDG pritarimu (vizavimu).

Kiekvieno modifikavimo etapo pabaigoje (baigus visas etapo fazes) paslaugų tiekėjas turi atnaujinti ir pateikti visų fazių rezultatus, kartu parengti galutinių rezultatų tvirtinimo protokolą. Jeigu įvykdyti pakeitimai susiję su ankstesnių modernizavimo etapu ar su VSFSVVP IS sukūrimo projekto metu parengta projektine dokumentacija, tokiu atveju jie turi būti atnaujinami ir pateikiami kaupiamuoju būdu. Šių rezultatų priėmimo ir tvirtinimo eiga ta pati, kaip ir atskirų fazių rezultatų.

Patvirtinus kiekvieno VSFSVVP IS modifikavimo etapo galutinių rezultatų tvirtinimo protokolą paslaugų tiekėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas (nuo protokolo patvirtinimo) turi pateikti perkančiajai organizacijai suteiktų paslaugų perdavimo-priėmimo aktą, kuriame nurodo suteiktas paslaugas ir jų kainą. Paslaugų tiekėjo pateiktą paslaugų perdavimo-priėmimo aktą perkančioji organizacija patvirtina per 5 darbo dienas arba priėmimo-perdavimo akte nurodo trūkumus ir/arba argumentuotas pastabas apie neatitikimus/klaidas arba ne pilna apimtimi suteiktas paslaugas ar jų dalį. Detalios nuostatos, kaip bus vykdomas paslaugų perdavimas–priėmimas nurodytos sutarties projekte. Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą pasirašo perkančiosios organizacijos atsakingo struktūrinio padalinio vadovas.

Suteikus visas užsakytas VSFSVVP IS modifikavimo paslaugas, perkančioji organizacija ir paslaugų teikėjas turi pasirašyti galutinį VSFSVVP IS modifikavimo paslaugų perdavimo-priėmimo aktą

VSF IS ir VSFSVVP IS Palaikymo eiga ir rezultatai

VSF IS ir VSFSVVP IS palaikymo paslaugos bus užsakomos dalimis pagal faktinį perkančiosios organizacijos poreikį. VSF IS ir VSFSVVP IS palaikymo paslaugos turės būti teikiamos 24 mėn. nuo sutarties sudarymo, tačiau ne ilgiau kaip bus suteiktas maksimalus VSF IS ir VSFSVVP IS palaikymo paslaugų kiekis. Paslaugų teikimo metu turi būti išlaikomas VSF IS ir VSFSVVP IS reikalavimų valdymas ir specifikavimas, techninė ir funkcinė architektūra.

Perkančioji organizacija numato, bet neįsipareigoja, įsigyti ne daugiau kaip  1 200 valandų VSF IS ir VSFSVVP IS palaikymo paslaugų. Šie kiekiai laikytini maksimaliais kiekiais.

Šios paslaugos apima šiuos naujus perkančiosios organizacijos VSF IS ir VSFSVVP IS poreikius:

- naujų VSF IS ir VSFSVVP IS funkcionalumų realizavimą ar esamų modifikavimą, ataskaitų, sąsajų su kitomis informacinėmis sistemomis sukūrimą ir jau esamų modifikavimą, prisitaikant prie veiklos procesų ir teisės aktų pokyčių, kurių perkančioji organizacija šiuo metu dar negali įvertinti ir detaliai specifikuoti;

- VSF IS ir VSFSVVP IS  projektinės dokumentacijos naujinimą;

- programinės įrangos gamintojų teikiamų pataisymų, naujų versijų diegimas;

- VSF IS ir VSFSVVP IS veikimo klaidų šalinimas ir duomenų tvarkymai (jei jos nėra priežiūros objektas);

- papildomas VSF IS ir VSFSVVP IS naudotojų konsultavimas sistemos naudojimo, veikimo, administravimo ir kitais priežiūros bei eksploatacijos klausimais (įskaitant ir konsultacijas darbo vietoje);

- papildomi naudotojų mokymai (įskaitant ir mokymų medžiagos bei aplinkos mokymams paruošimą);

- VSF IS ir VSFSVVP IS techninės ir programinės veikimo problemų, klaidų sprendimas, pagalbos teikimas, atkuriant eksploatuojamų posistemių darbingumą, pavyzdžiui, įvykus duomenų bazės arba atskirų jos komponentų darbų sutrikimams, kai pagal pobūdį sutrikimai nėra priežiūros objektas;

- VSF IS ir VSFSVVP IS darbingumo atkūrimą (jei sutrikimas įvyko ne dėl paslaugų tiekėjo kaltės);

- metodinė ir praktinė pagalba perkančiajai organizacijai VSF IS ir VSFSVVP IS programinės įrangos licencijų naudojimo legalumo užtikrinimo klausimais.

Perkančioji organizacija turi pateikti užsakymą tiekėjui dėl palaikymo paslaugų atlikimo. Paslaugų tiekėjas per 5 d. d. turi įvertinti paslaugoms realizuoti reikalingą laiką ir pateikti perkančiajai organizacijai palaikymo paslaugų užduoties įgyvendinimo projektą, kurioje turi būti nurodyti: detalizuoti laukiami rezultatai, paslaugų atlikimo terminas darbo dienomis, apimčių detalus pagrindimas (nurodant reikalingą valandų skaičių darbams atlikti) ir darbų atlikimo kalendorinis grafikas (jei taikoma). Perkančioji organizacija per 3 d. d. patvirtina palaikymo užduotį. Paslaugų teikimo terminas pradedamas skaičiuoti kitą darbo dieną po palaikymo užduoties patvirtinimo. Palaikymo paslaugų atlikimo terminas gali būti pratęstas.

Perkančiajai organizacijai rezultatai turi būti pateikiami el. paštu, kuri per 3 darbo dienas peržiūri ir patvirtina arba pateikia pastabas. Palaikymo paslaugų įgyvendinimo pabaigoje paslaugų tiekėjas kartu su galutiniais patvirtintais rezultatais (galutinių rezultatų tvirtinimo protokolas kartu su priedais) turi pateikti suteiktų paslaugų perdavimo-priėmimo aktą (ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo galutinių rezultatų patvirtinimo), kuriame nurodo suteiktas paslaugas ir jų kainą. Paslaugų tiekėjo pateiktą paslaugų perdavimo-priėmimo aktą perkančioji organizacija patvirtina per 5 darbo dienas arba pateikia argumentuotas pastabas apie neatitikimus. Detalios nuostatos, kaip bus vykdomas paslaugų perdavimas–priėmimas nurodytos sutarties projekte. Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą pasirašo perkančiosios organizacijos atsakingo struktūrinio padalinio vadovas.

VSFSVVP IS priežiūra

VSFSVVP IS priežiūros paslaugos pradedamos teikti nuo VSFSVVP IS pirmojo modifikavimo etapo diegimo į darbinę aplinką fazės ir teikiamos iki  kol bus suteiktos visos VSFSVVP IS modifikavimo bei VSFSVVP IS ir VSF IS palaikymo paslaugos.

VSFSVVP IS priežiūros objektas yra šiuo metu įdiegti ir veikiantys VSFSVVP IS funkcionalumai, šio projekto metu įdiegti ir/ar modifikuoti funkcionalumai bei pakeitimai, realizuoti suteikiant VSFSVVP IS modifikavimo ir/ar VSFSVVP IS palaikymo paslaugas.

- VSFSVVP IS privalo būti patikima, greitai atstatoma po incidentų sistema. Visi paslaugų tiekėjo veiksmai atliekant VSFSVVP IS priežiūrą turi būti atliekami projekto valdymo plane suderinta tvarka.

VSFSVVP IS priežiūra apima:

- VSFSVVP IS naudotojų atliktų veiksmų ar netinkamos eksploatacijos pasekmių, veikimo klaidų šalinimą ir duomenų tvarkymus, neatitikimų funkciniams reikalavimams nurodytiems VSFSVVP IS sudarančių funkcinių modulių ir komponentų dokumentacijoje, šalinimas techninės specifikacijos 39 lentelėje nurodytais terminais;

- Eksploatuojamo VSFSVVP IS darbingumo atstatymą, techninės ir programinės įrangos veikimo problemų, klaidų sprendimą, pagalbos teikimą, atkuriant eksploatuojamų posistemių darbingumą, pavyzdžiui, įvykus duomenų bazės ar atskirų jos komponentų darbų incidentams;

- Sugadintų duomenų atstatymą, kai gedimo priežastis yra paslaugų tiekėjo pateiktos programinės įrangos netinkamas veikimas.

Visi (tiek paslaugų tiekėjo nustatyti, tiek perkančiosios organizacijos pastebėti) VSFSVVP IS veikimo incidentai turi būti registruojami paslaugų tiekėjo klaidų registravimo sistemoje. Priežiūra turi būti teikiama darbo dienomis darbo laiku, t. y. nuo aštuntos (8.00 val.) iki septynioliktos valandos (17.00 val.) pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais ir nuo aštuntos (8.00 val.) iki penkioliktos valandos keturiasdešimt penkių minučių (15.45 val.) – penktadieniais.

VSFSVVP IS incidentų prioritetai ir reakcijos laikas – laikas, per kurį paslaugų tiekėjas įsipareigoja sureaguoti į registruotą VSFSVVP IS veikimo sutrikimą ir jį pašalinti per įmanomai trumpą laiką, bet ne ilgiau nei numatyta techninės specifikacijos 39 lentelėje. Visi incidentai skirstomi į trijų prioritetų sutrikimus, atsižvelgiant į jų poveikį perkančiosios organizacijos galimybėms sėkmingai vykdyti kasdienę veiklą. Kokio prioriteto sutrikimas sprendžia perkančiosios organizacijos atstovai.

Reakcijos ir sprendimo terminai

| Eil. Nr. | Prioritetas | Paaiškinimas | Reakcijos laikas nuo užregistravimo momento | Išsprendimo laikas nuo reakcijos laiko termino pabaigos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kritinis | VSF IS ir/ar VSFSVVP veikimas apribotas arba apribotas dalinai, VSFSVVP IS naudotojai negali naudotis funkcionalumais. | ne ilgiau kaip 4 darbo valandos | ne ilgiau kaip 16 darbo valandų |
|  | Svarbus | VSF IS ir/ar VSFSVVP veikimas nėra apribotas, tačiau neveikia konkretus funkcionalumas ar veikia ne pagal specifikaciją. | ne ilgiau kaip 8 darbo valandos | ne ilgiau kaip 40 darbo valandų |
|  | Smulkus | Kiti smulkūs ir redakciniai incidentai. | ne ilgiau kaip 16 darbo valandų | Ne ilgiau kaip 80 darbo valandų arba kitais suderintais terminais |

Jei paslaugų tiekėjas dėl objektyvių priežasčių ir / ar nuo paslaugų tiekėjo nepriklausančių priežasčių negali pašalinti sutrikimo per nustatytą klaidos išsprendimo laiką, jis turi nedelsiant informuoti perkančiąją organizaciją raštu (el. paštu) apie tokias aplinkybes ir priežastis. Perkančiajai organizacijai įvertinus nurodytų aplinkybių ir priežasčių pagrįstumą, perkančioji organizacija ir paslaugų tiekėjas abipusiu susitarimu gali nustatyti kitokį incidento prioritetą atitinkamai prailgindami sprendimo laiką.

VSF IS ir VSFSVVP IS garantija

VSF IS ir VSFSVVP IS garantija turi tenkinti žemiau pateiktus reikalavimus:

- garantijos objektas yra šio projekto metu įdiegti ir/ar modifikuoti funkcionalumai ir jau esančių funkcionalumų pakeitimai;

- VSF IS ir VSFSVVP IS garantinės paslaugos teikiamos ne trumpiau 24 mėnesius nuo galutinių rezultatų priėmimo dienos. Garantija taikoma nepriklausomai nuo to, ar įsigytos siūlomos gamintojo standartinės (tiražuojamos) licencinės programinės įrangos priežiūra – naujinimas;

- VSF IS ir VSFSVVP IS privalo būti patikimos, greitai atstatomos po incidentų sistemos. Visi paslaugų tiekėjo veiksmai atliekant VSF IS ir VSFSVVP IS garantines paslaugas turi būti atliekami projekto valdymo plane suderinta tvarka.

VSF IS ir VSFSVVP IS garantinės paslaugos apima:

- VSF IS ir VSFSVVP IS neatitikimų techninės specifikacijos reikalavimams ir veikimo incidentų šalinimą bei kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir norminiais aktais numatytas garantijas;

- Eksploatuojamo VSF IS ir VSFSVVP IS darbingumo atstatymą, pavyzdžiui, įvykus duomenų bazės ar atskirų jos komponentų darbų incidentams, kai tai įvyksta dėl paslaugų tiekėjo pateiktų pakeitimų atnaujinimų ar kitų paslaugų tiekėjo veiksmų;

- Sugadintų duomenų atstatymą, kai gedimo priežastis yra paslaugų tiekėjo pateiktos programinės įrangos netinkamas veikimas.

Visi (tiek paslaugų tiekėjo nustatyti, tiek perkančiosios organizacijos pastebėti) VSF IS ir VSFSVVP IS veikimo incidentai turi būti registruojami paslaugų tiekėjo klaidų registravimo sistemoje. Garantinė priežiūra turi būti teikiama darbo dienomis darbo laiku, t. y. nuo aštuntos (8.00 val.) iki septynioliktos valandos (17.00 val.) pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais ir nuo aštuntos (8.00 val.) iki penkioliktos valandos keturiasdešimt penkių minučių (15.45 val.) – penktadieniais.

VSF IS ir VSFSVVP IS incidentų prioritetai ir reakcijos laikas – laikas, per kurį paslaugų tiekėjas įsipareigoja sureaguoti į registruotą VSF IS ir VSFSVVP IS veikimo sutrikimą ir jį pašalinti per įmanomai trumpą laiką, bet ne ilgiau nei numatyta techninės specifikacijos 40 lentelėje. Visi incidentai skirstomi į trijų prioritetų sutrikimus, atsižvelgiant į jų poveikį perkančiosios organizacijos galimybėms sėkmingai vykdyti kasdienę veiklą. Kokio prioriteto sutrikimas sprendžia perkančiosios organizacijos atstovai.

Reakcijos ir sprendimo terminai

| Eil. Nr. | Prioritetas | Paaiškinimas | Reakcijos laikas nuo užregistravimo momento | Išsprendimo laikas nuo reakcijos laiko termino pabaigos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kritinis | VSF IS ir VSFSVVP IS veikimas apribotas arba apribotas dalinai, VSF IS ir VSFSVVP IS naudotojai negali naudotis funkcionalumais. | ne ilgiau kaip 4 darbo valandos | ne ilgiau kaip 16 darbo valandų |
|  | Svarbus | VSF IS ir VSFSVVP IS veikimas nėra apribotas, tačiau neveikia konkretus funkcionalumas ar veikia ne pagal specifikaciją. | ne ilgiau kaip 8 darbo valandos | ne ilgiau kaip 40 darbo valandų |
|  | Smulkus | Kiti smulkūs ir redakciniai incidentai. | ne ilgiau kaip 16 darbo valandų | Ne ilgiau kaip 80 darbo valandų arba kitais suderintais terminais |

Jei paslaugų tiekėjas dėl objektyvių priežasčių ir / ar nuo paslaugų tiekėjo nepriklausančių priežasčių negali pašalinti sutrikimo per nustatytą klaidos išsprendimo laiką, jis turi nedelsiant informuoti perkančiąją organizaciją raštu (el. paštu) apie tokias aplinkybes ir priežastis. Perkančiajai organizacijai įvertinus nurodytų aplinkybių ir priežasčių pagrįstumą, perkančioji organizacija ir paslaugų tiekėjas abipusiu susitarimu gali nustatyti kitokį incidento prioritetą atitinkamai prailgindami sprendimo laiką.

Atsiskaitymas už projekto pažangą

Visos sutarties vykdymo metu iki einamojo mėnesio 5 dienos paslaugų tiekėjas turės pateikti ir pristatyti PVDG mėnesio pažangos ataskaitas, kuriose turi būti nurodyti ši informacija:

- per ataskaitinį laikotarpį teikiamos/suteiktos paslaugos;

- per ataskaitinį laikotarpį pateikti projekto dokumentai;

- per ataskaitinį laikotarpį registruotos rizikos ir trukdžiai;

- klaidų registravimo sistemoje registruoti incidentai;

- per ataskaitinį laikotarpį klaidų registravimo sistemoje išspręsti incidentai.

Sutarties vykdymo metu išaiškėjus papildomų ataskaitos skyrių poreikiui paslaugų tiekėjas turi į juos atsižvelgti ir suderinti.

Paslaugos laikomos suteiktomis, kai suteikus visas šioje Sutartyje nurodytas modifikavimo bei palaikymo paslaugas pasirašomas galutinis priėmimo – perdavimo aktas.