# RANGOS SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS

Vilnius

2026 m. _____________ ___ d.

Užsakovas

| Pavadinimas | AB Miesto gijos |
| --- | --- |
| Buveinės adresas | Elektrinės g. 2, 03150 Vilnius, Lietuva |
| Adresas korespondencijai | Spaudos g. 6-1, 05132 Vilnius, Lietuva |
| Juridinio asmens kodas | 124135580 |
| PVM mokėtojo kodas | LT241355811 |
| Banko sąskaita | LT537044060001219501 |
| Atstovas ir atstovavimo pagrindas |  |
| Telefonas | 19118 |
| El. pašto adresas | info@miestogijos.lt |

RANGOVAS

| Pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Buveinės adresas |  |
| Juridinio asmens kodas |  |
| PVM mokėtojo kodas |  |
| Banko sąskaita |  |
| Atstovas ir atstovavimo pagrindas |  |
| Telefonas |  |
| El. pašto adresas |  |

toliau Užsakovas ir Rangovas kartu šioje rangos darbų viešojo pirkimo – pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“.

INFORMACIJA APIE ĮVYKDYTĄ Pirkimą

| Pirkimo pavadinimas | Riebokšlinių kompensatorių 14 vnt. keitimo darbų 933 magistralėje pirkimas. |
| --- | --- |
| Pirkimo Nr. |  |

Užsakovas ir Rangovas sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

# SUTARTIES DALYKAS (Sutarties BD 4 skyrius)

## Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis (nebent šioje Sutartyje būtų nurodyta, kad atitinkamas medžiagas tiekia Užsakovas) atlikti rangos darbus (toliau - Darbai) Objekte Sutartyje nustatyta tvarka ir Sutartyje nustatytais terminais perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai Rangovo atliktus Darbus ir sumokėti už juos Rangovui Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.

## Ši Sutartis sudaryta pasibaigus aukščiau nurodytam Pirkimui, kuriame Rangovo Pasiūlymas buvo pripažintas laimėtoju.

## Darbai bus atliekami Objekte: Vilniaus miesto šilumos tinkluose ties nuvažiavimu iš Vilniaus vakarinio aplinkelio ir Gariūnų tiltu Oslo g., šilumos kamerose (toliau-ŠK), ŠK 93313, ŠK 93314, ŠK 93315/1, ŠK 93316, ŠK 93317 ir ŠK 93319/1.

# DARBŲ APIMTIS IR KAINA (Sutarties BD 5 skyrius)

## Pagal šią Sutartį Rangovo atliekamų Darbų apimtys yra nurodytos Techninėje specifikacijoje, kuri yra neatskiriama šios Sutarties dalis (žr. Sutarties Priedas Nr. 2).

## Šiai Sutarčiai yra taikomas [fiksuotos kainos kainodaros būdas. Darbų kaina nurodyta Rangovo Pasiūlyme (Priedas Nr.3).

## Darbų kaina - ___.___,__ EUR (________________________ eurų __ ct), taikytinas PVM, kuris sudaro ___.___,__ EUR (________________________ eurų __ ct), iš viso (su PVM) ___.___,__ EUR (________________________ eurų __ ct).

## Pradinė Sutarties vertė - ___.___,__ EUR (________________________ eurų __ ct). Pradinė Sutarties vertė yra lygi Rangovo Pasiūlyme nuodytai kainai be PVM).

## Pradinė Sutarties vertė Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti perskaičiuojama (-i) atsižvelgiant į darbo apmokėjimo, įrenginių, statybos produktų ir kitų darbų sudedamųjų̨ dalių sąnaudų pokyčius (bendras kainų lygio kitimas) pagal bendrą kainų lygio kitimą tokia tvarka.

### Indeksas – Valstybės duomenų agentūros Oficialiosios statistikos portalo skelbiamas mėnesinis statybos sąnaudų̨ elementų kainų̨ indeksas („Inžineriniai statiniai“);

### Indeksavimo laikotarpis – tai laikotarpis, per kurį Indeksas pakinta tiek, kad turi būti perskaičiuojama Pradinės Sutarties vertė Indeksavimo laikotarpio pradžia laikomas tas mėnuo, kurį buvo sudaryta Sutartis, arba Sutarties pakeitimo, atliekant Sutarties kainos indeksavimą, mėnuo. Indeksavimo laikotarpis negali būti trumpesnis kaip 6 (šeši) kalendoriniai mėnesiai (pirmą kartą perskaičiavimas galimas ne ankščiau kaip praėjus 6 (šešiems) mėnesiams po Sutarties įsigaliojimo, kiti perskaičiavimai gali būti atliekami ne dažniau kaip kas 6 mėnesius nuo paskutinio perskaičiavimo pagal šį punktą dienos);

### Pradinės Sutarties vertė gali būti perskaičiuojama (-i), kai Indekso pokytis yra ne mažesnis kaip 5 procentai nuo Sutarties pasirašymo, arba nuo paskutinio kainos indeksavimo;

### Pradinės Sutarties vertė perskaičiuojama (-i) bet kuriai iš Šalių pateikus kitai Šaliai pasiūlymą raštu perskaičiuoti Pradinę Sutarties vertę. Pasiūlyme turi būti nurodytas Pradinės Sutarties vertės perskaičiavimui naudojamas Indeksavimo laikotarpis bei Indeksavimo laikotarpio pabaigos Indeksas. Jeigu Rangovo pasiūlyme nėra nurodytas Indeksavimo laikotarpio pabaigos Indeksas, tai laikoma, kad Indeksavimo laikotarpio pabaiga yra tas mėnuo, kurį Rangovas pateikė pasiūlymą.

### Pradinės Sutarties vertė perskaičiuojama pagal žemiau nurodytą formulę:

Perskaičiuota Pradinės Sutarties vertė = PD+((SK – PD)*(IPb / IPr)), kur:

PD – iki prašymo pateikimo Užsakovo priimtų Darbų vertė, neįskaitant Pakeitimo pagrindu priimtus papildomus darbus (jeigu tokių būtų), be PVM,

SK – perskaičiavimo metu galiojanti Pradinės Sutarties vertė atėmus Pakeitimo pagrindu atsisakytus Darbus (jeigu tokių būtų) be PVM,

IPr – Indeksavimo laikotarpio pradžios Indeksas,

IPb – Indeksavimo laikotarpio pabaigos Indeksas (nurodytas Šalies prašyme).

### Perskaičiuota Pradinės Sutarties vertė įsigalioja nuo abiejų Šalių susitarimo dėl Sutarties pakeitimo dėl Pradinės Sutarties vertės perskaičiavimo pasirašymo dienos, jei pačiame Sutarties susitarime nenumatyta kitaip.

## Perskaičiavimas įforminamas Šalių pasirašomu susitarimu dėl Pradinės Sutarties vertės perskaičiavimo, kuriame užfiksuojama perskaičiuota Pradinės Sutarties vertė ir šio perskaičiavimo įsigaliojimo sąlygos.

# DARBŲ KOKYBĖ IR GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI (Sutarties BD 6 skyrius)

## Rangovui Sutartyje nustatytu terminu nepašalinus atitinkamų Darbų defektų (trūkumų), Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 50 EUR (penkiasdešimt eurų) delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną.

## Darbams, kai naujas šilumos tiekimo tinklų elementas sujungiamas su senu, taikomas 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantinis terminas. Kitiems nurodytiems Darbams taikomas garantinis terminas nurodytas Sutarties BD 6.5 punkte.

## Tiekiamiems įrengimams taikomas ne mažiau kaip (nurodyti kaip nurodyta Pasiūlyme) mėnesių garantinis terminas.

# RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGTINĖ VEIKLA (Sutarties BD 9 skyrius)

## Sutartis vykdoma Pasiūlyme nurodytos jungtinės veiklos sutarties pagrindu: TAIP/NE

### (jeigu TAIP) šių jungtinės veiklos partnerių: _______________, __________________. Pagrindiniu jungtinės veiklos partneriu yra paskirtas _______________ (toliau – Pagrindinis jungtinės veiklos partneris), kuris visų jungtinės veiklos partnerių vardu yra deleguotas ryšiams su Užsakovu, Darbų perdavimui bei atsiskaitymams pagal Sutartį (t. y. visos sąskaitos yra išrašomos ir pateikiamos Užsakovui Pagrindinio jungtinės veiklos partnerio vardu, o Užsakovas visus mokėjimus pagal Sutartį vykdo tik Pagrindiniam jungtinės veiklos partneriui).

## Šios Sutarties vykdymui Rangovas pasitelkia savo Pasiūlyme nurodytus trečiuosius asmenis (subranga) – pasitelkia (jeigu nurodyta Pasiūlyme) / nepasitelkia (jeigu nenurodyta Pasiūlyme)[pasirinkti].

# DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI IR PRIĖMIMO TVARKA (Sutarties BD 10 skyrius)

## Rangovas Darbus pradeda vykdyti iš karto po sutarties įsigaliojimo dienos.

## Galutinio perdavimo akto pasirašymo data ne vėliau kaip iki 2026 m. spalio 20 d.

## Rangovo atlikti Darbai Užsakovo priimami tik pilnai užbaigus visus Darbus.

# MOKĖJIMAI, PINIGINĖS PRIEVOLĖS IR SULAIKYMAI (Sutarties BD 12 skyrius)

## Užsakovas Rangovo išrašytą ir pateiktą Sąskaitą apmoka per Sutarties BD numatytą 30 kalendorinių dienų po Sąskaitos gavimo

## Taikomas Užsakovo Rangovui už atliktus Darbus dalies mokėtinų sumų sulaikymas: NE

# SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS. DRAUDIMAS (Sutarties BD 16 skyrius)

## Rangovas privalo pateikti Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą atitinkantį šias sąlygas:

### Sutarties įvykdymo užtikrinimo forma – besąlyginė, neatšaukiama, pirmo pareikalavimo banko garantija arba draudimo bendrovės išduotas laidavimo draudimas;

### Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma – 20 000,00 EUR (dvidešimt tūkstančių eurų 00 ct);

### Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo terminas – per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties pasirašymo.

## Rangovas privalo pateikti Užsakovui Rangovo garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą (Sutarties BD 16.6.5. punktas), atitinkantį šias sąlygas:

### Rangovo garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo forma – besąlyginė, neatšaukiama, pirmo pareikalavimo banko garantija arba draudimo bendrovės išduotas laidavimo draudimas;

### Rangovo garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo suma 5 (penki) proc. nuo faktinės galutinės visų Darbų kainos su PVM.

## Rangovo civilinės atsakomybės draudimo suma: ne mažiau 43 400,00 EUR (keturiasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai) eurų) vienam draudžiamajam įvykiui.

# SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS (Sutarties BD 2.1 punktas)

## Ši Sutartis įsigalioja taip, kaip numatyta Sutarties BD 2.1 punkte.

## Sutartis galioja taip, kaip numatyta Sutarties BD 2.1. punkte.

## Sutartis gali būti pratęsta: pratęsimas nėra galimas.

## Sutarties pasibaigimas ar nutraukimas neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių ir kitų Sutarties sąlygų galiojimui, jeigu šios sąlygos pagal savo esmę išlieka galioti ir po Sutarties pasibaigimo, t. y. kokybės garantijos, atsakomybės už nuostolius, ginčų sprendimo tvarka, konfidencialumo įsipareigojimai ir pan.

# SUTARTIES VYKDYMO SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

## Darbai pagal šią Sutartį gali būti atliekami tik ne šildymo sezono metu: NE.

## Sutarčiai taikomos aplinkos apsaugos vadybos sistemų reikalavimai: TAIP.

### Sutarčiai taikomi aplinkos apsaugos reikalavimai nurodyti Techninės specifikacijos 7 skyriuje.

## Sutarčiai taikomi socialiniai kriterijai: NE.

## Jei Sutarties vykdymui taikomos aplinkosauginės priemonės, ir Rangovas, vykdydamas Sutartį, jų nesilaiko, Užsakovas užfiksavęs tokį pažeidimą turi teisę taikyti vienkartinę 100 EUR (šimto eurų) dydžio baudą už tokio pažeidimo faktą. Be to, jei Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą nepašalina minėto pažeidimo, Užsakovas nuo kitos dienos Rangovui turi teisę skaičiuoti 0,1 (vienos dešimtosios) proc. dydžio delspinigius nuo Sutarties vertės neįskaitant PVM už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną, kol pažeidimas bus pašalintas, tačiau ne daugiau kaip už 13 500 EUR (trylika tūkstančių penki šimtai eurų) sumą arba ne ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, priklausomai nuo to, kuri riba pasiekiama anksčiau.

# PAKEIČIAMOS / NETAIKOMOS SUTARTIES BENDROSIOS DALIES SĄLYGOS

## Netaikomi šie Sutarties Bendrosios dalies (Sutarties BD) punktai:[reikalinga nurodyti kokios Sutarties bendrosios dalies sąlygos yra netaikomos, nurodant punktų numerius]

## Sutarties Bendrosios dalies (Sutarties BD) sąlygų punktai keičiami ir išdėstomi taip:

### ________________________________________________[reikalinga nurodyti visus Sutarties bendrosios dalies sąlygų pakeitimus].

# PRIEDAI

  - Prie šios Sutarties SD pridedami žemiau nurodyti dokumentai yra laikomi Sutarties priedais, kurie sudaro neatskiriamą Sutarties dalį. Šie priedai turi būti taikomi bei aiškinami tokia svarbos tvarka, t. y. aukščiau paminėto dokumento nuostatos ir reikalavimai turės viršenybę prieš vėliau paminėto dokumento nuostatas ir reikalavimus:

    - Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už sutarties vykdymą;

    - Techninė specifikacija su priedais;

    - Pasiūlymas su priedais;

    - Rangos sutarties BD;

    - Susitarimas Darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, aplinkosaugos klausimais.

# ŠALIŲ PARAŠAI

| Užsakovo vardu: | Rangovo vardu: |
| --- | --- |
| _______________________ | _________________________ |

Sutarties rengėja(-s): vardas, pavardė, pareigos, kontaktai

Už ataskaitų paskelbimą teisės aktų nustatyta tvarka CVP IS atsakinga(-s): (vardas, pavardė, pareigos, kontaktai)

Už Sutarties vykdymą ir Sąskaitų priėmimą atsakinga(-s): vardas, pavardė, pareigos, kontaktai

Sutarties savininkas: (nurodyti)

Priedas Nr.1

# KONTAKTINIAI ADRESAI PRANEŠIMAMS SIŲSTI IR ASMENYS, ATSAKINGI UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ

# PRANEŠIMAI (Sutarties BD 19.4 punktas)

## Užsakovo kontaktiniai adresai pranešimams siųsti: adresas - ______________________, elektroninis paštas - _____________________.

## Rangovo kontaktiniai adresai pranešimams siųsti: adresas - ______________________, elektroninis paštas - _____________________.

# KONTAKTINIAI ASMENYS (Sutarties BD 19.5 punktas)

## Užsakovo atstovų, kurie veikia Užsakovo vardu savo kompetencijos ribose pagal jiems suteiktus Užsakovo įgaliojimus ir bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą, kontaktai: (pareigos, vardas, pavardė, jų telefonai, el. pašto adresai ir kt. reikalinga informacija).

## Rangovo atstovų, kurie veikia Rangovo vardu ir bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą, kontaktai: (pareigos, vardas, pavardė, jų telefonai, el. pašto adresai ir kt. reikalinga informacija).

| Užsakovo vardu: | Rangovo vardu: |
| --- | --- |
| _______________________ | _______________________ |

https://osp.stat.gov.lt/