Atviro konkurso sąlygų
1 priedas

PASTATŲ DUOMENŲ BANKO POSISTEMIO STATINIŲ POVEIKIO APLINKAI RODIKLIŲ MODELIAVIMO ir RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO SUKŪRIMO ir PASTATŲ DUOMENŲ BANKO INFORMACINĖS SISTEMOS TOBULINIMO PASLAUGŲ PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Turinys

1	SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI	3

2	BENDRA INFORMACIJA	4

3	ESAMA SITUACIJA	5

3.1	PDB IS organizacinė struktūra ir reglamentavimas	5

3.2	PDB IS esama funkcinė architektūra	5

4	SUSIJUSIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS	6

5	PIRKIMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI	7

6	KOMPIUTERIZUOJAMO OBJEKTO PAGEIDAUJAMOS BŪSENOS APRAŠYMAS	8

7	FUNKCINIAI REIKALAVIMAI	9

7.1	SGC IS funkcinė architektūra	9

7.2	SGC IS naudotojai	13

7.3	Bendrieji funkciniai reikalavimai	14

7.4	Funkciniai reikalavimai projektų moduliui	14

7.5	Funkciniai reikalavimai skaičiavimų moduliui	15

7.6	Funkciniai reikalavimai duomenų moduliui	16

7.7	Funkciniai reikalavimai duomenų analizės moduliui	17

7.8	Funkciniai reikalavimai ataskaitų moduliui	17

7.9	Funkciniai reikalavimai PADR administravimo moduliui	18

7.10	Funkciniai reikalavimai šablonų administravimo moduliui	18

7.11	Reikalavimai integracijų moduliui	18

7.12	Reikalavimai PDB IS tobulinimui	19

8	NEFUNKCINIAI REIKALAVIMAI	19

8.1	Reikalavimų įgyvendinimas	19

8.2	Reikalavimai SGC posistemio architektūrai	20

8.2.1	Reikalavimai aukštam prieinamumui	20

8.2.2	Reikalavimai plečiamumui	20

8.2.3	Reikalavimai programinės įrangos moduliškumui	20

8.2.4	Reikalavimai daugiapakopei architektūrai	20

8.2.5	Reikalavimai duomenų modeliui	21

8.2.6	Reikalavimai rezerviniam kopijavimui, atstatymui, archyvavimui ir stebėjimui	21

8.2.7	Reikalavimai programiniam kodui	21

8.2.8	Kiti reikalavimai architektūrai	22

8.3	Reikalavimai saugumui	22

8.4	Reikalavimai greitaveikai ir našumui	23

8.5	Reikalavimai programinei įrangai ir licencijoms	23

8.6	Reikalavimai išorinių integracijų sąsajoms	24

8.7	Reikalavimai naudotojo sąsajai ir ergonomikai	24

8.8	Reikalavimai duomenų migravimui	26

8.9	Reikalavimai duomenų archyvavimui	26

8.10	Reikalavimai diegimui	26

9	REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKIMO ETAPAMS	26

10	REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKIMUI	35

10.1	Reikalavimai rezultatams ir jų derinimui	35

10.2	Reikalavimai demonstracijoms	35

10.3	Reikalavimai testavimui	36

10.4	Reikalavimai diegimui	36

10.5	Reikalavimai bandomajai eksploatacijai	37

10.6	Reikalavimai mokymams ir instrukcijoms	37

10.7	Reikalavimai galutiniam rezultatų priėmimui	38

10.8	Reikalavimai garantinei priežiūrai	39

10.9	Reikalavimai papildomoms paslaugoms / nenumatytiems reikalavimams bei PDB IS tobulinimui	40

# SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

lentelė 1

| Sąvoka /sutrumpinimas | Paaiškinimas |
| --- | --- |
| APD | Aplinkosauginė produkto deklaracija (angl. „Environmental product declaration“, EPD) |
| API | Taikomųjų programų integracijų sąsaja (angl. „Application Programming Interface“) |
| BIM | Statinių informacijos modeliavimas (angl. „Building Information Modeling“) |
| BPM | Verslo procesų modeliavimo notacija (angl. „Business Process Modeling“) |
| DB | Duomenų bazė |
| DBVS | Duomenų bazių valdymo sistema |
| DI | Dirbtinis intelektas (angl. AI - Artificial intellect) |
| Diegėjas | PDB IS SGC posistemio sukūrimo ir PDB IS tobulinimo paslaugų teikėjas, paslaugas teikiantis pagal techninės specifikacijos reikalavimus. |
| ER | Esybių ryšių |
| ES | Europos Sąjunga |
| ESAD | Statybos produkto eksploatacinių savybių ir atitikties deklaracija, parengta pagal Reglamento (ES) 2024/3110 13 straipsnį (angl. DOPC) |
| GPAIS | LR aplinkos ministerijos gaminių pakuočių apskaitos informacinė sistema |
| Infostatyba IS | LR aplinkos ministerijos informacinė sistema „Infostatyba“ |
| IS | Informacinė sistema |
| LR | Lietuvos Respublika |
| Metodika | Statinių poveikio aplinkai rodiklių modeliavimo ir rizikos veiksnių nustatymo metodika (šiuo metu rengiama) |
| NSIK | Nacionalinis statybos informacijos klasifikatorius |
| PADR | Poveikio aplinkai duomenų rinkinys. Bendrinių statybinių medžiagų poveikio aplinkai rodiklių duomenys (angl. „Generic DB“). |
| Paslaugų teikimo sutartis | Pastatų duomenų banko posistemio Statinių poveikio aplinkai rodiklių modeliavimo ir rizikos veiksnių nustatymo sukūrimo ir Pastatų duomenų banko informacinės sistemos tobulinimo paslaugų teikimo sutartis. |
| PDB | Pastatų duomenų bankas |
| PDB IS | Pastatų duomenų banko informacinė sistema |
| PENS | Pastatų energinio naudingumo sertifikatas |
| PĮ | Programinė įranga |
| Pirkimas | PDB IS SGC posistemio sukūrimo ir PDB IS tobulinimo paslaugų pirkimas |
| PPK | Projekto priežiūros komitetas |
| Projektas | PDB IS SGC posistemio sukūrimo ir PDB IS tobulinimo projektas |
| SGC | Statinių gyvavimo ciklas |
| SGC IS | Pastatų duomenų banko informacinės sistemos Statinių poveikio aplinkai rodiklių modeliavimo ir rizikos veiksnių nustatymo sukūrimo posistemis |
| TPS vartai | Teritorijų planavimo ir statybos vartai |
| UML | Vieningoji modeliavimo kalba (angl. „Unified Modeling Language“) |
| Užsakovas, SSVA | Viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra |
| VAP | Visuotinis atšilimo potencialas (angl. „Global Warming Potential“, GWP) |
| VIISP | Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma |
| VSSA | Valstybinė skaitmeninių sprendimų agentūra |

# BENDRA INFORMACIJA

Lietuva, vykdydama Europos Sąjungos (toliau – ES) ir nacionalinius aplinkos apsaugos tikslus, siekia mažinti statinių gyvavimo ciklo metu išmetamo CO₂  kiekį. Siekiant šio tikslo, rengiama Metodika, leidžianti efektyviai vertinti, kontroliuoti ir mažinti išmetamą CO₂ kiekį.

ES yra išsikėlusi tikslus iki 2050 m. sukurti anglies dioksido neišskiriančią, ekologiškai tvarią ir žiedinę ekonomiką įtraukiant griežtesnes perdirbimo, pakartotinio naudojimo taisykles, privalomus medžiagų naudojimo tikslus iki 2030 m., siekiant skatinti atliekų prevenciją ir pakartotinį panaudojimą. ES reikės technologijų, sudarančių galimybes surinkti CO2 arba absorbuoti jį tiesiai iš atmosferos, neišvengiamai susidarančias atliekas panaudoti energijos gamybai. Šios technologijos labiausiai bus orientuotos į sektorius, kuriuose išskiriamas CO2 ir susidaro ypač didelis atliekų kiekis  ir kuriuose  sunku jį sumažinti. Todėl Europos Komisija priėmė komunikatą dėl pramoninio CO2 valdymo, kuriame pateikiama išsami informacija, kaip šios technologijos galėtų padėti iki 2040 m. 90 proc. sumažinti CO2 kiekį ir iki 2050 m. pasiekti poveikio klimatui neutralumo,  neišvengiamai susidariusias ir neperdirbamas atliekas panaudoti energijai gauti.

Statybos sektorius išskirtas kaip lyderiaujantis pasaulyje pagal išskiriamą CO2 ir susidarančių atliekų kiekį, todėl siekiant įgyventi ES reikalavimus, kiekviena šalis narė turi imtis priemonių nacionaliniu lygiu, kad būtų sudarytos sąlygos diegti technologijas ir sukurti reikiamą infrastruktūrą, kad ateinančiais dešimtmečiais Europoje būtų sukurta bendroji CO2 ir atliekų daugkartinio panaudojimo rinka.

Tarybos direktyva (ES) 2024/1275 dėl pastatų energinio naudingumo apibrėžia, kad nuo 2028 m. naujiems pastatams, kurių plotas viršija 1000 m², energinio naudingumo sertifikatuose privaloma nurodyti viso gyvavimo ciklo anglies pėdsaką,  nuo 2030 m. visiems naujiems pastatams, neatsižvelgiant į jų dydį ar paskirtį, privaloma apskaičiuoti viso gyvavimo ciklo anglies pėdsaką.

Lietuvoje nėra vieningos informacinės sistemos, kurioje būtų centralizuotai kaupiama informacija apie statybos produktų VAP, skirtingų SGC rodiklių poveikį aplinkai, nėra informatyvaus ir patogaus skaitmeninio įrankio, kuris padėtų modeliuoti SGC rodiklius, vertinti statinių poveikį aplinkai ir klimato kaitai. Pagrindinės problemos:

- nepakanka priemonių, kurios skatintų pastatų statytojus naudoti tvarias, mažiau atliekų sudarančias medžiagas;

- nepakanka duomenų, kuriais remiantis būtų modeliuojami rodikliai, nurodantys, statinių poveikį aplinkai ir klimato kaitai per visą jų gyvavimo ciklą;

- vartotojams ir verslui trūksta sąmoningumo, žinių ir paskatų skatinti atliekų prevenciją, statybos produktus naudoti pakartotinai ar naudoti iš perdirbtų atliekų gautus statybos produktus paslaugų projektavimo, gamybos ir vartojimo etapuose.

SSVA įgyvendina projektą „Statinių gyvavimo ciklo (SGC) modeliavimo sistemos sukūrimas“ (toliau – SGC projektas). SGC projektas įgyvendinamas vykdant 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 02-001-06-03 „Skatinti atliekų prevenciją“.

Planuojama, kad įgyvendinus SGC projektą:

- bus sukurti įrankiai, leisiantys centralizuotai kaupti duomenis apie statinio statybai naudojamų statybos produktų, medžiagų ir gaminių poveikį aplinkai viso gyvavimo ciklo metu;

- bus sukurti įrankiai, leisiantys pagal NSIK struktūrizuotai saugoti informaciją apie statinio statybos metu naudojamus statybos produktus;

- bus centralizuotai kaupiami faktiniai duomenys apie energijos suvartojimą pastato naudojimo ir priežiūros etape, kuriais remiantis bus galimybė modeliuoti rodiklius, leisiančius palyginti statinio projektavimo metu numatytus ir faktinius rodiklius, įvertinti nuokrypius;

- bus centralizuotai kaupiami iš Vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos gaunami  duomenys apie statybos ir griovimo metu susidariusias atliekas, renkami ir sisteminami duomenys apie statyboje naudojamas medžiagas, gautas iš perdirbtų atliekų, ir pakartotinai naudojamas medžiagas, jų panaudojimo galimybes;

- bus sukurtos metodinės priemonės, leidžiančios pagal surinktus duomenis atlikti statinio gyvavimo ciklo analizę, įvertinti statinių poveikį aplinkai ir klimato kaitai;

- bus efektyviau stebima ir vertinama pastatų suvartojama energija, išskiriamas CO2 ekvivalento emisijų kiekis, darantis poveikį aplinkai ir klimato kaitai.

Modeliuojami SGC rodikliai leis įvertinti, modeliuoti, prognozuoti ir stebėti naujų statinių poveikį aplinkai. SGC projekto tikslas – užtikrinti efektyvią statinių stebėseną ir, taikant metodines priemones, įvertinti statinio poveikį aplinkai ir klimato kaitai viso statinio gyvavimo ciklo metu.

SGC projekto  metu siekiama įvykdyti uždavinį – sukurti ir įdiegti statinio gyvavimo ciklo informacinę sistemą (toliau – SGC IS), statinių poveikio aplinkai rodiklių modeliavimo ir rizikos veiksnių nustatymo metodiką. SGC IS bus centralizuotai renkami duomenys, kuriais remiantis metodinėmis priemonėmis būtų modeliuojami rodikliai, leidžiantys efektyviai įvertinti statinio poveikį aplinkai ir klimato kaitai viso statinio gyvavimo ciklo metu.

# ESAMA SITUACIJA

## PDB IS organizacinė struktūra ir reglamentavimas

PDB IS valdytojas yra Aplinkos apsaugos ministerija prie LRV.

PDB IS tvarkytojas yra VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra.

PDB IS veiklą reglamentuoja (neapsiribojant):

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;

Lietuvos Respublikos Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas;

Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimas Nr. 180 „Dėl valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2025 m. birželio 5 d. įsakymas Nr. D1-74  „Dėl Pastatų duomenų banko informacinės sistemos steigimo ir jos nuostatų patvirtinimo“ (toliau - PDB IS nuostatai);

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. D1-971 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų Nekilnojamojo turto kadastro objektų (inžinerinių statinių) formavimo tvarka“ patvirtinimo“;

Kiti teisės aktai, reglamentuojantys valstybės informacinių sistemų veikimą, duomenų saugą, funkcijas.

## PDB IS esama funkcinė architektūra

PDB IS sukurta  kaip TPS vartų dalis pakartotinai panaudojant kiek įmanoma daugiau funkcionalumų iš TPS vartų ir TIIIS.

PDB IS sudaro dvi posistemės:

Pastatų priežiūros posistemė;

Pastatų rizikingumo vertinimo posistemė.

Šios posistemės sukurtos technologiškai nepriklausomai nuo TPS vartų, tačiau sąveikauja su TPS vartais tokiu lygiu, kuris leistų naudotis TPS vartuose jau egzistuojančiais funkcionalumais. Atskirame PDBIS duomenų rinkinyje kaupiami duomenys apie pastatus iš skirtingų šaltinių. Duomenų mainams tarp egzistuojančių informacinių sistemų ir registrų ar duomenų teikėjų yra sukurtos duomenų integracijos sąsajos.

Žemiau pateikiama principinė technologinio sprendimo schema:

pav. 1

# SUSIJUSIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Teisės aktai ir metodiniai dokumentai, kurių nuostatomis turi vadovautis Diegėjas, modernizuodamas PDB IS:

teisės aktai, kuriais reglamentuojama Projekto kompiuterizuojama veiklos sritis nurodomi techninės specifikacijos „3.1 PDB IS organizacinė struktūra ir reglamentavimas“ skyriuje.

teisės aktai reglamentuojantys informacinių išteklių valdymą ir tvarkymą:

Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas;

Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodika, patvirtinta Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. T-29 „Dėl Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikos patvirtinimo“;

Informacinių sistemų steigimo, kūrimo, atnaujinimo, pertvarkymo ir likvidavimo tvarkos aprašas, patvirtintas 2024 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 349 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 907 redakcija) „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo;

Informacinių sistemų, kuriomis tvarkoma informacija, susijusi su dokumentų valdymu, steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2013 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. V-45 „Dėl Informacinių sistemų, kuriomis tvarkoma informacija, susijusi su dokumentų valdymu, steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

duomenų saugą reglamentuojantys teisės aktai:

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymas;

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p);

Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1209 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 818 „Dėl Nacionalinės kibernetinio saugumo strategijos patvirtinimo“ pakeitimo“;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 20 d. nutarimas Nr. 387 „Dėl organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų ypatingos svarbos informacinei infrastruktūrai ir valstybės informaciniams ištekliams, aprašo patvirtinimo“;

Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašas, Saugos dokumentų turinio gairių aprašas ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir Valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašas, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir Valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo;

Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijos, patvirtintos Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. T-36 „Dėl Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijų patvirtinimo“.

Kiti susiję teisės aktai ir jų redakcijos;

Diegėjas privalo vadovautis ne tik aukščiau išvardintais, bet ir visais kitais su šios Paslaugų teikimo sutarties įgyvendinimu susijusiais teisės aktais, taip pat jų naujausiais pakeitimais ir papildymais. Diegėjas turi vadovautis vykdymo metu naujai priimtais teisės aktai, jeigu jie susiję su šios Paslaugų teikimo sutarties įgyvendinimu ir yra priimti ne vėliau kaip iki priėmimo testavimo etapo pabaigos.

# PIRKIMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Pirkimo objektas – sukurti naują PDB IS SGC posistemį  ir modernizuoti PDB IS .

Pirkimo tikslas – atrinkti Diegėją, kuris suteiktų šioje Techninėje specifikacijoje nurodytas paslaugas (sukurtų, įdiegtų, ištestuotų, išbandytų bei parengtų darbinei eksploatacijai SGC IS bei suteiktų PDB IS tobulinimo paslaugas)

Pirkimo uždaviniai:

atlikti detalią poreikių ir galimybių analizę;

sumodeliuoti ir suprojektuoti SGC IS funkcionalumą ir duomenų mainų sąsajas;

parengti ir suderinti su atsakingais asmenimis visą numatytą SGC IS dokumentaciją;

realizuoti SGC IS funkcijas ir duomenų mainų sąsajas;

įdiegti SGC IS funkcijas ir duomenų mainų sąsajas;

įdiegti duomenų bazes bei kitą reikiamą standartinę programinę įrangą;

atlikti migravimo veiklas;

tinkamai įvykdyti SGC IS sukurtų funkcijų ir sąsajų priėmimo testavimą;

parengti mokymų medžiagą ir įvykdyti mokymus;

paruošti SGC IS eksploatavimui;

tinkamai atlikti sukurto SGC IS bandomąją eksploataciją;

pagal poreikį atlikti PDB IS tobulinimą.

Paslaugų teikimo sutarties įgyvendinimo metu turi būti vykdomos tokios veiklos:

Paslaugų teikimo sutarties įgyvendinimo inicijavimas;

detali poreikių ir reikalavimų analizė;

projektavimas ir techninės architektūros parengimas;

SGC IS kūrimas;

diegimas testavimo aplinkoje;

vidiniai ir priėmimo testavimai;

diegimas gamybinėje aplinkoje;

SGC IS naudojimo video mokomosios medžiagos rengimas;

SGC IS naudotojų mokymų vykdymas;

projektinės ir naudotojų dokumentacijos rengimas;

bandomoji eksploatacija;

SGC IS pridavimas;

garantinė priežiūra;

nenumatytų darbų paslaugų teikimas.

Perkamų paslaugų rezultatai:

sukurtas, įdiegtas ir ištestuotas SGC IS;

sukurtos sąsajos su išorinėmis informacinėmis sistemomis ir registrais;

parengta SGC IS techninė bei naudotojų dokumentacija;

apmokyti SGC IS naudotojai;

suteikta SGC IS garantinė priežiūra.

# KOMPIUTERIZUOJAMO OBJEKTO PAGEIDAUJAMOS BŪSENOS APRAŠYMAS

Šios Paslaugų teikimo sutarties apimtyje siekiama sukurti ir įdiegti SGC IS, kuri realizuotų šias funkcijas:

SGC IS duomenų tvarkymas, peržiūra suinteresuotoms šalims;

informacinių pranešimų gavimas ir komunikacija tarp SGC IS naudotojų;

organizacijos paskyros valdymas ir organizacijos duomenų administravimas;

ataskaitų formavimas;

SGC IS duomenų archyvavimas ir peržiūra;

SGC IS administravimas (naudotojų, klasifikatorių ir kt.);

Duomenų gavimas (per sukurtas integracijų sąsajas);

Duomenų teikimas (per sukurtas integracijų sąsajas);

Duomenų įkėlimas SGC IS skaičiavimams atlikti;

SGC IS skaičiavimų atlikimas;

SGC IS skaičiavimų analizė bei ataskaitų formavimas;

Šios Paslaugų teikimo sutarties apimtyje numatoma atlikti PDB IS tobulinimą;

Sukurtais SGC IS funkcionalumais naudosis šios suinteresuotos šalys:

Sistemos tvarkytojo specialistai;

Statytojas ir jo paskirti asmenys;

Statinio savininkas ir jo paskirti asmenys.

# FUNKCINIAI REIKALAVIMAI

## SGC IS funkcinė architektūra

Žemiau pateikiama numatomo SGC posistemio funkcinė schema. Detalios analizės ir projektavimo etapuose schemoje pateikti elementai gali būti detalizuojami juos skaidant į kitus atskirus fizinius ir loginius komponentus, užtikrinant, kad realizuojami visi komponentui keliami funkciniai ir nefunkciniai reikalavimai.

pav. 2

SGC IS funkcinės architektūros komponentų aprašymas:

lentelė 2

| Eil. Nr. | Komponentas | Komponento elementas | Funkcijos aprašymas | Sąveika su SGC IS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pastatų priežiūros duomenų teikimas | Administruojamų pastatų priskyrimas | Funkcionalumas, leidžiantis administratoriams priskirti pastatus, už kuriuos jie yra atsakingi, ir valdyti susijusius duomenis. | Projekto metu pakeitimai neplanuojami |
|  |  | Pastatų priežiūros duomenų įkėlimas | Funkcionalumas, leidžiantis administratoriams įkelti pastatų priežiūros duomenis, tokius kaip atliktų remontų sąrašai arba pastatų būklės ataskaitos. | Projekto metu pakeitimai neplanuojami |
|  | Pastatų priežiūros duomenų vertinimas | Pastatų priežiūros duomenų peržiūra | Funkcionalumas, leidžiantis naudotojams peržiūrėti pastatų priežiūros duomenis, kuriuos buvo įkėlę kiti naudotojai arba administratoriai. | Projekto metu pakeitimai neplanuojami |
|  |  | Pastatų audito duomenų įkėlimas | Funkcionalumas, leidžiantis naudotojams įkelti pastatų audito duomenis, kurie gali būti naudojami norint gauti daugiau informacijos apie pastatų būklę ir priežiūros poreikius. | Projekto metu pakeitimai neplanuojami |
|  | Pastatų rizikingumo vertinimas | Pastato rizikingumo nustatymo duomenų peržiūra | Funkcionalumas, leidžiantis peržiūrėti informaciją, susijusią su pastato rizikingumo nustatymo duomenimis. Tai apima: pastato priežiūros duomenis, istorinę informaciją apie pastato rizikingumo vertinimą, taip pat šiuo metu taikomus kriterijus ir nustatymo metodiką. | Projekto metu pakeitimai neplanuojami |
|  |  | Pastato rizikingumo nustatymas | Funkcionalumas, leidžiantis vartotojams nustatyti pastato rizikingumą pagal tam nustatytą metodiką ir kriterijus. Tai apima pastato būklės vertinimą, jo techninę apžiūrą, prieigą prie su pastato būkle susijusių dokumentų, taip pat kitų pastato vertinimui reikalingų duomenų prieinamumą. | Projekto metu pakeitimai neplanuojami |
|  | Žemėlapių katalogas | Renovacijos / pastatų energetinio efektyvumo žemėlapis | Funkcionalumas, leidžiantis atvaizduoti renovacijos / pastatų energetinio efektyvumo duomenis žemėlapio formate. | Projekto metu pakeitimai neplanuojami |
|  |  | Pastatų rizikingumo žemėlapis | Funkcionalumas, leidžiantis vizualinėmis priemonėmis pažymėti pastatų rizikingumo lygius, ar pažymėti pastatų rizikingumo lygius kvartaluose, teritorijose. | Projekto metu pakeitimai neplanuojami |
|  | SGC rodiklių skaičiuoklė | SGC metodinių duomenų peržiūra | Funkcionalumas, leidžiantis peržiūrėti SGC rodiklių modeliavimui naudojamų metodikų duomenis. | Diegėjas turės sukurti |
|  |  | SGC rodiklių modeliavimas | Funkcionalumas, leidžiantis modeliuoti ir apskaičiuoti suvartotos energijos, susidariusių atliekų statybos arba griovimo metu kiekį bei operatyvinės energijos suvartojimą pagal faktinius sunaudojamus duomenis CO2 išraiškomis. | Diegėjas turės sukurti |
|  | Analitika | Duomenų analizė | Funkcionalumas, leidžiantis apdoroti duomenis, jų struktūras ir atlikti reikšmių analizę, siekiant išgauti reikalingą informaciją. | Projekto metu pakeitimai neplanuojami |
|  |  | Statinių ataskaitų generavimas | Funkcionalumas, leidžiantis generuoti iš anksto numatytas ataskaitas iš apdorotų duomenų. | Projekto metu pakeitimai neplanuojami |
|  |  | Rodiklių švieslentės | Funkcionalumas, leidžiantis pateikti numatytą informaciją realiu laiku ir yra skirtas vizualiai pateikti apdorotą informaciją. | Projekto metu pakeitimai neplanuojami |
|  |  | Pastato rizikos rodiklių nustatymo duomenų peržiūra | Funkcionalumas leidžia peržiūrėti informaciją, susijusią su pastato rizikingumo nustatymo duomenimis. | Diegėjas turės sukurti |
|  |  | Pastato rizikos rodiklių nustatymas | Funkcionalumas, skirtas automatiniam rizikos rodiklių nustatymui iš turimų SGC rodiklių / duomenų. | Diegėjas turės sukurti |
|  |  | SGC rodiklių analizė / ataskaitų generavimas | Funkcionalumas, skirtas įvertinti pastato poveikį aplinkai atskirų SGC etapų apimtyje. | Diegėjas turės sukurti |
|  | Sistemos administravimas | Sistemos administravimas | Funkcionalumas, leidžiantis sistemos naudotojams įkelti, stebėti, valdyti ir atnaujinti SGC rodiklių duomenis. Komponentas taip pat apima naujų naudotojų kūrimą, naudotojų profilio valdymą, naudotojų peržiūrą, atnaujinimą ir šalinimą, taip pat naudotojų prieigos teisių valdymą. | Modernizuojama pagal poreikį |
|  | Statinio duomenų teikimas ir peržiūra | Statybinių ir konstrukcinių medžiagų / SGC analizės teikimas | Funkcionalumas, leidžiantis sukauptus duomenis apie statybines medžiagas ir jų daromą įtaką klimato kaitai teikti duomenis į duomenų saugyklą rankiniu būdu bei kitoms informacinės sistemoms automatiniu būdu. | Diegėjas turės sukurti |
|  |  | Pastatų operatyvinės energijos duomenų teikimas | Funkcionalumas, leidžiantis teikti duomenis apie suvartotą energiją pastato statybai ir griovimui (CO2/m2/metai). | Diegėjas turės sukurti |
|  |  | Statybinių atliekų duomenų teikimas | Funkcionalumas, leidžiantis teikti duomenis apie statybines atliekas statinių projektavimo, statybos ir jos planavimo metu. | Diegėjas turės sukurti |
|  |  | Energetinio naudingumo duomenų teikimas | Funkcionalumas, leidžiantis teikti energinio naudingumo duomenis (pastatų energinio naudingumo sertifikavimas). | Diegėjas turės sukurti |
|  |  | Statybinių ir konstrukcinių medžiagų peržiūra | Funkcionalumas, leidžiantis peržiūrėti statinio statybines ir konstrukcines medžiagas | Diegėjas turės sukurti |
|  |  | Pastatų operatyvinės energijos duomenų peržiūra | Funkcionalumas, leidžiantis peržiūrėti statinio suvartojamos operatyvinės energijos duomenis | Diegėjas turės sukurti |
|  |  | Statybinių atliekų duomenų peržiūra | Funkcionalumas, leidžiantis peržiūrėti pastato statybos arba griovimo metu susidariusių atliekų duomenis. | Diegėjas turės sukurti |
|  |  | Energetinio naudingumo duomenų peržiūra | Funkcionalumas, leidžiantis peržiūrėti statinio energinio naudingumo duomenis. | Diegėjas turės sukurti |
|  |  | Statinio SGC rodiklių peržiūra | Funkcionalumas, leidžiantis peržiūrėti statinio SGC rodiklių duomenis ir susijusią informaciją. | Diegėjas turės sukurti |
|  | SGC duomenų bazė |  | Duomenų bazės komponentas, kuriame centralizuotai kaupiami duomenys apie pastatų tvarumą bei susidarančių medžiagų, darančių įtaką klimato kaitai ir poveikį aplinkai, kiekį. | Diegėjas turės sukurti |
|  | PDB duomenų mainų platforma |  | Techninės įrangos komponentas, kuris sudaro sąlygas priimti ir teikti duomenis tarp AM ir jai pavaldžių institucijų informacinių sistemų, bei suteikia sąsajas kitiems išorės naudotojams teikti ir gauti duomenis automatiniu būdu. | Modernizuojamas |

## SGC IS naudotojai

Pirminis naudotojų grupių sąrašas:

Sistemos tvarkytojo specialistai;

Statytojas ir jo paskirti asmenys;

Statinio savininkas ir jo paskirti asmenys.

Tikslus naudotojų grupių sąrašas turės būti suderintas analizės ir projektavimo metu.

## Bendrieji funkciniai reikalavimai

lentelė 3

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Įrankis turi atlikti poveikio globaliniam atšilimui (CO2 emisijų) skaičiavimus pagal taikomą Metodiką |
|  | Turi būti palaikomi visi statinio gyvavimo ciklo etapai: A1-A3, A4,A5, B1-B7, C1-C4, D. |
|  | Įrankyje turi būti naudojama Lietuvos bendrinė duomenų bazė taip pat įrankis turi palaikyti APD pagal EN 15804+A2 standartą bei ESAD duomenų įvestį, reikalingą SGC poveikio aplinkai skaičiavimams (Reglamento (ES) 2024/3110 II priedas). |
|  | Naudotojas turi turėti galimybę pasirinkti analizės gylį ir tik jam reikalingus etapus, bet tuo pačiu ir Metodikos standartinius nustatymus. |
|  | Turi būti galimybė keisti ribines vertes. Turi būti saugoma visa ribinių verčių chronologija. |
|  | Klaidų, įkeliant duomenis, nustatymas (nepriskirtos / neatpažintos medžiagos, kiekiai). Nustatytos klaidos turi būti aiškiai pažymėtos taip, kad iš jų būtų galima identifikuoti klaidų pobūdį, jų atsiradimo priežastis bei gauti instrukciją dėl jų ištaisymo. |
|  | Sistema turi perspėti naudotoją, kad skaičiavimuose panaudota negaliojanti (-ios) APD. |
|  | Turi būti galimybė automatizuotu būdu įkelti APD ir ESAD įkėlimas iš PDF bylų. Sistema turi taikyti DI ar kitus principus pasiūlyti galimas importuoti reikšmes, reikalingas SGC poveikio aplinkai skaičiavimams, iš nestruktūruoto (pvz. PDF) dokumento. Automatizuotai išskirtos importuotinos reikšmės turi būti patogiai pateikiamos sugretinant su pirminiais importuotinais duomenimis patogiam sutikrinimui. |
|  | Turi būti galimybė sukurti, redaguoti ar panaikinti fizinių ir juridinių asmenų profilius. |
|  | Turi būti galimybė profiliams priskirti skirtingo tipo naudotojų grupes (roles). |
|  | Fizinis asmuo, atstovaudamas juridinį asmenį turi galėti matyti ir tvarkyti to juridinio asmens SGC skaičiavimų projektų duomenis. |
|  | Naudojant profilius turi būti galima tvarkyti atitinkamų statinių projektų metaduomenis. |
|  | Turi būti galima suarchyvuoti nebeaktualius statinių projektus. |
|  | SGC skaičiavimų projektai turi turėti gyvavimo ciklą (pvz. „Darbinis“, „Parengtas tvirtinimui“, „Patvirtintas“, „Pateiktas“, „Panaikintas“ ir pan.) |
|  | Nustatytų būsenų skaičiavimų projektų neturi būti galima koreguoti, tik kurti naujas versijas, kurios turi analogišką gyvavimo ciklą. Patvirtinus naujesnę versiją, senoji turi būti pažymėta kaip „negaliojanti“. |
|  | Turi būti galima peržiūrėti visas SGC skaičiavimų projektų versijas. |
|  | Turi būti galima panaikinti projektus. |
|  | Turi būti galimybė tvarkyti statybinių komponentų ir medžiagų biblioteką(-as). |
|  | Statybinių komponentų ir medžiagų biblioteka turi būti skirtingų lygių: bendrojo naudojimo ir naudojama tik organizacijos viduje. |
|  | SGC IS turi būti numatyti du pagrindiniai SGC scenarijai: - Kuomet skaičiavimai atliekami SGC IS posistemyje; - Kuomet skaičiavimai atliekami su išoriniais įrankiais. Antruoju scenarijumi turi būti užtikrinamas pagrindinių duomenų, reikalingų duomenų analizei bei teikimui išorinėms sistemoms, pateikimo į SGC IS funkcionalumas. Taipogi šis funkcionalumas turi būti užtikrinamas tiek naudojantis SGC IS portalu, tiek per SGC IS integracijų API. |

## Funkciniai reikalavimai projektų moduliui

lentelė 4

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Turi būti organizacijos duomenų ir naudotojų prieigos prie atskirų projektų tvarkymo funkcija. |
|  | Turi būti galima įvesti pagrindinę projekto informaciją (neapsiribojant): - Statinio metaduomenys (pavadinimas, tipologija, projekto fazė, lokalizacija, projektavimo dalyviai, projekto užbaigtumo metai); - Statinio plotas. |
|  | Turi būti schematiškai parodoma visų organizacijos projektų parametrų apžvalga su svarbiausia informacija (VAP rezultatu, plotu, skaičiavimų užbaigtumu, redagavimo data) |
|  | Turi būti galimybė valdyti atskirus projekto nustatymus. |
|  | Turi būti projekto kopijavimo funkcija („klonavimas“) |
|  | Projekto modulyje turi būti galimybė nurodyti projekto eksploatacijos metu sunaudojamą energijos kiekį ir jos tipą. Skaičiavimo metodika bei emisijų faktoriai B6 etapui turi būti paremti Metodika. |
|  | Projektus turi būti galima sukurti gaunant duomenis iš IS Infostatyba arba rankiniu būdu. Kūrimo būdai turi būti įjungiami per sistemos parametrus. |
|  | Turi būti galima susikurti bandomuosius projektus, kuriuos vėliau būtų galima susieti su realiais projektais. Susiejimo metu neturi būti reikalaujama naudotojui perimportuoti duomenis iš XLS/CSV/JSON ir pan. |

## Funkciniai reikalavimai skaičiavimų moduliui

lentelė 5

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Įrankis turi leisti modeliuoti projektavimo scenarijus ir variantus (pvz., medžiagų alternatyvos, konstrukciniai sprendimai, viso scenarijaus modeliavimas). |
|  | Naudotojas bet kuriame lygmenyje (grupė > komponentas > medžiaga) turi matyti: - naudojamus duomenis ir jų šaltinius; - emisijų rodiklius (VAP) nurodomus bendrai ir per etapą; - deklaruotą vienetą (kg, m², m³ ir pan.); |
|  | Naudotojas turi turėti galimybę rankiniu būdu pasirinkti įvesti naują APD arba duomenų rinkinius skaičiavimams atlikti. |
|  | Automatinio APD importo metu turi būti patikrinama ar jau nėra tokia APD importuota ir informuoti naudotoją. |
|  | Skaičiavimo modulis turi integruoti statybinių komponentų ir medžiagų biblioteką. |
|  | Informacijos paieška duomenų įvedimui turi būti lanksti, galimybė ieškoti pilno teksto pagrindu ir pagal fiksuotus parametrus. |
|  | Modulis turi būti organizuotas hierarchiniu principu: Komponentų grupė > Komponentas > Medžiaga > Medžiagos gyvavimo ciklo etapai. |
|  | Turi būti integruota medžiagų ir APD, Bendrinių duomenų medžiagų duomenų paieška ir priskyrimas. Skaičiavimo modulio lentelės/duomenų sluoksnis turi turėti: - medžiagų paiešką; - integruotą APD ir (arba) bendrinės duomenų bazės naršymą; - pasirinktai (-iems) konstrukcijai (-oms) ar komponentui (-ams) galimybę surasti ir priskirti atitinkamą PADR arba APD įrašą. Visa reikalinga skaičiavimams atlikti CO₂e informacija turi būti automatiškai įkelta į skaičiavimo lentelę su duomenų šaltinio žyma (PADR ar APD). |
|  | Konstrukcijoms ir medžiagoms turi būti suteikta galimybė pasirinkti matavimo vienetą pagal jų tipą (m, m², m³, kg). |
|  | Sistemoje turi būti taikomas automatinis konversijų palaikymas, jei APD, PADR deklaruota kita forma (pvz., kg>m³ pagal tankį). |
|  | Turi būti sąsajos su nacionaliniais rodikliais. Turi būti galima šiuos rodiklius įvesti sistemoje kartotiniam naudojimui. |
|  | Turi būti galimybė peržiūrėti visus CO2 skaičiavimuose naudojamus konversijų rodiklius. |
|  | Turi būti įtraukta funkcija pažymėti, jei medžiaga arba konstrukcija yra pakartotinai panaudota. |
|  | Skaičiavimo modulyje turi būti galima naudoti statybinių komponentų ir medžiagų biblioteką. Biblioteka turi būti filtruojama pagal duomenų šaltinį (DB arba APD), medžiagų ar konstrukcijų kategorijas, taip pat pagal vartotojo pasirinktus dažniausiai naudojamus elementus. |
|  | Turi būti įdiegtas lengvas ir intuityvus medžiagų sujungimas bei jų susiejimas su projekto konstrukcijomis ir medžiagomis, pavyzdžiui, naudojant „drag and drop“ funkciją. |
|  | Turi būti įdiegta galimybė skaičiavimo modulyje palyginti skirtingas medžiagų ir konstrukcijų VAP |
|  | Turi būti įdiegta automatinio medžiagų susiejimo su projekto konstrukcijomis funkcija, paremta naudotojo nustatyta logika, pavyzdžiui, labiausiai naudotomis medžiagomis ankstesniuose projektuose (tai paspartintų pradinius LCA skaičiavimus ankstyvoje projektavimo fazėje). |
|  | Turi būti taikomi struktūruoti medžiagų gyvavimo trukmės duomenys su automatine parinkimo funkcija B4 etapui apskaičiuoti. Duomenys turi būti susieti su kiekviena projekte naudojama medžiaga. |
|  | Skaičiavimo modulyje turi būti integruoti du atskiri skaičiavimo būdai A4 medžiagų transportui į statybvietę: skaičiavimas pagal Metodiką arba standartinių verčių taikymas ankstyvojoje projekto stadijoje. Taip pat turi būti integruotas A5 etapo skaičiavimas, apimantis statybvietėje naudojamos energijos apskaičiavimą. |
|  | Skaičiavimo modulyje turi būti pateiktas daugiausiai VAP įtakojančių medžiagų sąrašas su alternatyvų pasiūlymais. |
|  | Skaičiavimų modulyje gali būti integruoti dirbtinio intelekto, AI patarimai, siūlantys mažesnes emisijas turinčias medžiagas toje pačioje kategorijoje. |

## Funkciniai reikalavimai duomenų moduliui

lentelė 6

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Įrankis turi palaikyti projekto (statinio) duomenų: - importą iš CSV ir JSON; - eksportą į CSV ir JSON; |
|  | Importo metu turi būti atliekama CSV ir JSON struktūros patikra. Neteisingos struktūros rinkmenos neturi būti galima importuoti. |
|  | Diegėjas turės parengti CSV ir JSON struktūrų specifikaciją |
|  | Sistema turi aiškiai informuoti naudotoją apie struktūros klaidas (įvardinant konkrečias). |
|  | Turi būti galima atlikti bandomąjį CSV ir JSON importą, kurio metu imituojamas duomenų importas ir visi įrašai, kurių nepavyko importuoti turi būti išskirti ir pateikta naudotojo peržiūrai su klaidų sąrašu. |
|  | Su importuojamu įrašu susijusios klaidos turi būti aiškiai susietos su konkrečiu įrašu, kad iš klaidos teksto naudotojui būtų aišku kuris įrašas kokios patikros sąlygų netenkina. |
|  | Importuojamo ir eksportuojamo failų struktūrose turi būti sąsajumo informacija – iš kokio BIM elemento, komponento ID (pvz. IFC GUID) yra suformuotas įrašas. |
|  | Importuojamuose duomenyse turi būti: - kodavimo pagal NSIK informacija; - importo laikas; - ar importuoti kiekiai buvo pakeisti rankiniu būdu. |

## Funkciniai reikalavimai duomenų analizės moduliui

lentelė 7

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | SGC analizės scenarijai turi būti palyginami tarpusavyje (vizualiai ir skaitmeniniu būdu) |
|  | Turi būti galima analizuoti rezultatų pasiskirstymą pagal: - komponentų grupes; - medžiagų tipus; - gyvavimo ciklo skaičiavimo modulius. Šios analizės rezultatas turi būti vaizduojamos kaip Top 10 sąrašas, bei detali duomenų išklotinė. |
|  | Analizės duomenys turi būti interaktyvūs, suteikiant galimybę gilintis į duomenų struktūrą. Pasirinkus konkrečią konstrukciją, turi būti rodoma jos medžiagų sudėtis ir atskiros jų VAP emisijos, o pasirinkus medžiagą, matomi visi jos deklaruoti etapai ir kiekvieno etapo emisijos. |
|  | Analizės modulyje turi būti galima pasirinkti ir schematiškai matyti rezultatus, lyginant juos su etaloninėmis reikšmėmis, įmonės vidiniais arba Lietuvos nacionaliniais standartiniais lygiais. |
|  | Analizės modulyje turi būti matomas gautų rezultatų procentinis nuokrypis nuo ribinių verčių. |
|  | Analizės modulyje gautas rezultatas turi būti priskirtas klasei (analogiškai kaip skirstomas pastatų energinis naudingumas). |
|  | Klasių intervalai turi būti valdomi atskirame klasifikatoriuje. Klasifikatorius turi užtikrinti istorinių reikšmių saugojimą, kad būtų galima atsekti kuriuo laikotarpiu kokios reikšmės galiojo. |
|  | Scenarijų analizė turi būti lanksti – vieno gaminio keitimas neturėtų virsti atskiru scenarijumi. |
|  | Scenarijai turi būti versijuojami. Versija nelaikytina atskiru scenarijumi. Konkreti versija turi turėti pilną scenarijaus informaciją. |
|  | Turi būti galima peržiūrėti versijų istoriją. |
|  | Turi būti galima pasirinktą versiją pažymėti kaip „Aktuali“. |
|  | Turi būti galima palyginti tarpusavyje dvi to paties scenarijaus versijas. |
|  | Visus grafikus su jų duomenų išklotinėmis turi būti galima eksportuoti į PDF bei Excel formatus. |
|  | Turi būti galima nustatyti rizikos veiksnius viso statinio gyvavimo ciklo metu nuo pastato planavimo iki likvidavimo. |
|  | Vertinti pastatų rizikingumą turi būti išskiriami rizikos veiksniai, medžiagos, jų kiekiai. |
|  | Turi būti galima remiantis surinktais faktiniais energijos suvartojimo duomenimis apskaičiuoti ir įvertinti ar statinys neviršija ir potencialiai neviršys viso SGC metu projektavimo metu nustatytų CO2 rodiklių, išskiriant potencialius rizikos rodiklius. |
|  | Iš apskaičiuotų rodiklių turi būti galima modeliuoti rizikos vertinimo rodiklius ataskaitos CO2 perspektyvoje (pvz.: išskiriamos tam tikros medžiagų grupės, veiksniai, jų ribinės vertės dėl kurių pastatas viso gyvavimo ciklo metu gali išskirti daugiau CO2 nei planuota). |
|  | Turi būti vertinami rizikos veiksniai dėl: - ribinių reikšmių; - statybos metu galimų pokyčių; - didžiausio poveikio medžiagų. |

## Funkciniai reikalavimai ataskaitų moduliui

lentelė 8

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Ataskaitos turi būti formuojamos PDF, Excel, CSV formatais. |
|  | - Duomenų rūšis, ar naudojami DB ar APD duomenys, bei kokie jų šaltiniai. |
|  | Standartizuotos ataskaitos turi būti parengiamos pagal Metodiką, tačiau turi būti sudaryta galimybė generuoti ir pritaikytas ataskaitas pagal vartotojo ar organizacijos nustatytas nuostatas, įskaitant pasirinktą projekto metaduomenų informaciją. |
|  | Turi būti realizuota iki 10 ataskaitų. Reikalingos ataskaitos turi būti išgrynintos analizės ir projektavimo metu. |

## Funkciniai reikalavimai PADR administravimo moduliui

lentelė 9

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Galimybė administruoti PADR (kurti, redaguoti, versijuoti) |
|  | Importo/eksporto funkcija į/iš CSV/Excel formatą. |
|  | Turi būti integruota įspėjimo funkcija apie artėjantį PADR ar APD duomenų galiojimo pabaigos terminą. |
|  | Turi būti galima duomenų rinkinio įrašą susieti su viena ar keliomis APD. |

## Funkciniai reikalavimai šablonų administravimo moduliui

lentelė 10

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Turi būti integruotas šablonų kūrimas įvairioms pastatų tipologijoms. |
|  | Turi būti galimas šablonų atnaujinimas ir versijavimas. |
|  | Turi būti galima administruoti bendruosius šablonus ir atskirai organizacijos lygmens. Bendruosius šablonus turi galėti tvarkyti tik sistemos administratorius, o organizacijos – organizaciją atstovaujantis naudotojas. |
|  | Kiekvieną kartą atnaujinus bendruosius šablonus, sistemos naudotojai turi būti informuojami informaciniu pranešimu. |
|  | Turi būti galimybė išsaugoti projektą kaip šabloną ir naujai sukurtą šabloną redaguoti prieš paskelbiant jo versiją. |

## Reikalavimai integracijų moduliui

Žemiau lentelėje aprašytos integracinės sąsajos, kurios turi būti sukurtos Projekto metu. Diegėjas atsakingas už sąsajų sukūrimą SGC IS apimtyje. Detalios analizės ir projektavimo etapuose turi būti detalizuoti integracinių sąsajų duomenys, technologija ir laikiškumas. Diegėjas turi parengti kiekvienos duomenų mainų sąsajos specifikacijas.

Diegėjas gali siūlyti alternatyvius žemiau pateiktų integracinių sąsajų realizavimo būdus (technologijas, apimtis ir kt.), jeigu jie niekaip nedarytų neigiamos įtakos Projekto tikslui, uždaviniams ir galutiniams rezultatams bei neprieštarautų viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams. Pasiūlytas alternatyvus integracijos realizavimo būdas turi užtikrinti lygiavertę ar geresnę sąsajos greitaveiką, aukštą prieinamumą, plečiamumą, interoperabilumą, palaikymą ir saugumą. Kiekvienas siūlomas alternatyvus integracijos realizavimo būdas turi būti suderinamas su Užsakovu ir duomenų teikėju (IS valdytoju/ tvarkytoju).

Diegėjas turės aktyviai konsultuoti Užsakovą derinant integracinių sąsajų specifikacijas su duomenų teikėjais ir gavėjais (IS valdytoju/ tvarkytoju). Už duomenų teikimo sutarčių sudarymą ir suderinimą atsakingas Užsakovas.

Diegėjas turės realizuoti visą reikiamą funkcionalumą, kad žemiau aprašytos sąsajos veiktų, t. y. jeigu specifikacijoje nenumatyta konkreti funkcija užklausai išsiųsti ar gautos informacijos tvarkymui atlikti, turi būti sukurtas atitinkamas funkcionalumas.

Diegėjas turės realizuoti SGC IS sąsajas su išorinių informacinių sistemų ir registrų testavimo aplinkomis, jeigu tokios bus. Nesant išorinių informacinių sistemų ir registrų testavimo aplinkoms, Diegėjas turės realizuoti tokių sistemų imitacines sąsajas (angl. mock-up).

lentelė 12 SGC IS numatomų sukurti integracinių sąsajų aprašymas

| Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | IS Infostatyba „iš“. Į SGC IS gaunami duomenys apie statybas leidžiančius dokumentus bei statinius. |
|  | IS Infostatyba „į“. Iš SGC IS (pagal poreikį) teikiama SGC ataskaita. |
|  | PENS „iš“. Į SGC IS gaunami duomenys, reikalingi SGC skaičiavimams atlikti. |
|  | PENS „į“. Iš SGC IS teikiami duomenys apie paskaičiuotus SGC įverčius. |
|  | GPAIS „iš“. Į SGC IS gaunami duomenys apie atliekas, reikalingas SGC skaičiavimams atlikti. |
|  | Integracijų API. SGC IS turi užtikrinti galimybę išoriniams integratoriams per API atlikti pagrindines funkcijas, analogiškas kaip ir naudojantiems SGC IS portalą (sukurti projektą, įkelti statinio duomenis, atlikti skaičiavimus ir kt.). Tiksli integracijų API apimtis turės būti detalizuota detalios analizės ir projektavimo etapų metu. |
|  | TPS vartai. SGC IS (ir PDB IS) turi nedubliuoti TPS vartų funkcionalumo kas liečia vieningą prisijungimą (angl. „single sign on“, SSO), naudotojų ir jų profilių valdymą, pranešimų naudotojams siuntimą ir kitą funkcionalumą, aprašytą TPS vartų techninėje dokumentacijoje. Atitinkamai Projekto rezultatams pasiekti reikalingas TPS vartuose esantis funkcionalumas turi būti integruojamas per TPS vartų API integracijų sąsają. |

## Reikalavimai PDB IS tobulinimui

PDB IS tobulinimas turės būti atliekamas pagal skyriuje „10.9  Reikalavimai papildomoms paslaugoms / nenumatytiems reikalavimams bei PDB IS tobulinimui“ aprašytą tvarką.

# NEFUNKCINIAI REIKALAVIMAI

## Reikalavimų įgyvendinimas

Diegėjas privalo realizuoti visus specifikacijos reikalavimus.

Šiame dokumente vartojami terminai „turi būti / turėti / veikti / užtikrinti / leisti / atitikti“, „turi turėti galimybę“, „turi būti galima“ yra lygiaverčiai ir reiškia, kad Diegėjas privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą ir suteikti atitinkamas paslaugas. Funkcionalumas, kuris yra nurodytas būsimuoju laiku („bus“, „leis“, „apims“) nurodo siekiamą įgyvendinti būseną ir reiškia, kad Diegėjas privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą.

Diegėjas ar Užsakovas gali siūlyti alternatyvų atskiro specifikacijos reikalavimo įgyvendinimo būdą arba reikalavimo įgyvendinimo iškeitimą į lygiavertį funkcionalumą, kuris niekaip neigiamai neturėtų įtakos Projekto tikslui, uždaviniams ir galutiniams rezultatams bei neprieštarautų viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams. Kiekvienas siūlomas alternatyvus ar reikalavimą keičiantis funkcionalumas turi būti suderinamas su Užsakovu bei tvirtinamas reikalavimo pakeitimo, tikslinimo protokolu. Reikalavimo keitimo į lygiavertį funkcionalumą atveju, Diegėjas turės pateikti raštišką pagrindimą, apimantį pakeitimo poveikio ir kritiškumo aprašymą, pagrindžiant, kad pakeitimas neįtakoja viso SGC IS funkcionalumo. Taip pat turi būti atliktas iškeičiamo funkcionalumo vertinimas pagal laiko sąnaudas (detalizuojamos iškeičiamo funkcionalumo realizavimo laiko sąnaudos ir pateikiamos naujo funkcionalumo realizavimo laiko sąnaudos). Alternatyvių specifikacijos reikalavimų įgyvendinimui turi būti taikoma paslaugų teikimo reglamente apsibrėžta pokyčių valdymo procedūra.

## Reikalavimai SGC posistemio architektūrai

SGC IS turi būti diegiamas PDB IS infrastruktūroje (PDB IS šiuo metu yra talpinama valstybiniame duomenų centre).

Kuriant SGC posistemį turi būti naudojamos šios PDB IS pagrindinės technologijos: Linux OS, Docker containers, Bun, Bootstrap, React, NestJS, Typescript, TypeORM, MariaDB.

Naudotojo sąsaja turi būti kuriama prisilaikant TPS vartuose nustatytų reikalavimų (naudotojo sąsajos komponentai, stilius, dizainas ir kt.).

### Reikalavimai aukštam prieinamumui

Diegėjo suprojektuotas sprendimas turi užtikrinti, kad SGC IS prieinamumas būtų ne mažesnis kaip 96 proc. laiko darbo metu nuo 8:00 iki 17:00 darbo dienomis, kiek to neriboja PDB IS infrastruktūra (kai tokį ar geresnį paslaugų teikimo lygį užtikrina duomenų centro infrastruktūra).

### Reikalavimai plečiamumui

Architektūra turi palaikyti SGC IS pajėgumų plėtros galimybes prijungiant papildomą techninę įrangą arba virtualią infrastruktūrą.

Architektūra turi būti projektuojama daugiapakopės architektūros pagrindu, sudarant jos plėtros atskirų sluoksnių lygmenyse galimybes.

Turi būti užtikrinamos sistemos plėtros galimybės neatliekant papildomų sistemos perprojektavimo ar realizavimo darbų papildyti sistemą naujais skaičiavimo ar saugyklų resursais. Pajėgumų didinimas turi būti atliekamas nestabdant sistemos darbo arba jei reikalingas sistemos stabdymas, tai turi būti atliekama ne darbo metu nuo 19:00 iki 07:00.

### Reikalavimai programinės įrangos moduliškumui

Sistemos programinis kodas privalo būti suskirstytas į aiškiai apibrėžtus programinius modulius.

Kiekvienas modulis privalo turėti vieną aiškią verslo arba techninę atsakomybę.

Tarp modulių draudžiamos ciklinės priklausomybės.

Moduliai privalo komunikuoti tik per viešai apibrėžtas sąsajas (angl. „interfaces“ / APIs).

Modulis privalo būti vienintelis jam priklausančių duomenų struktūrų savininkas.

Modulio vidinė realizacija neturi būti matoma kitiems moduliams.

Modulio realizacija turi būti keičiama nekeičiant kitų modulių.

Kiekvieną modulį turi būti galima ištestuoti izoliuotai.

Bendri (angl. „shared“) moduliai neturi turėti verslo logikos.

Modulio konfigūracija privalo būti lokali moduliui.

Modulio priklausomybės turi būti deklaruotos ir minimalios.

### Reikalavimai daugiapakopei architektūrai

SGC IS architektūra turi būti daugiapakopė (angl. Multi-tier, N-tier), ją turi sudaryti mažiausiai 4 hierarchiniai lygmenys: vaizdavimo (angl. Presentation Layer), veiklos logikos (angl. Application Layer), duomenų bazės (angl. Database/Persistence Layer), integracijų (angl. Integration Layer).

Vaizdavimo lygmuo turi sąveikauti su veiklos logikos lygmeniu sisteminių pranešimų pagalba.

Veiklos logikos lygmuo programinėmis priemonėmis turi pilnai ar iš dalies automatizuoti veiklos procesų žingsnius ar jų dalį bei kontroliuoti programinių funkcijų vykdymo eigą. Veiklos logikos lygmenyje sisteminiai pranešimai turi būti priimami, apdorojami ir perduodami vaizdavimo lygmeniui. Taip pat šis lygmuo turi aptarnauti: (a) duomenų lygmenį, teikiant atitinkamas duomenų užklausas, apdorojant gautus duomenis, perduodant juos saugojimui ar keičiant juos; (b) vaizdavimo lygmenį, perduodant į jį iš duomenų lygmens gautus ir/ ar veiklos logikos lygmenyje apdorotus duomenis bei priimant ir perduodant kitas sistemines instrukcijas; (c) integracijų lygmenį. Sąsaja turi būti dokumentuota naudojant Swagger biblioteką.

Integracijų lygmuo turi užtikrint duomenų apsikeitimą su išorinėmis sistemomis. Duomenų mainai užtikrinami RESTful technologijos pagrindu arba, išimtiniais atvejais ir tik suderinus su Užsakovu tiesiogine prieiga prie DB. Sąsaja turi būti dokumentuota naudojant Swagger biblioteką.

Duomenų bazės lygmuo turi būti realizuotas operacinių sistemų failų sistemos, duomenų bazių, duomenų talpyklų ar saugyklų pavidalu. Duomenų bazės lygmenyje skirtingi duomenų rinkiniai turi būti integruojami į vieną unifikuotą duomenų mainų platformą veiklos logikos lygmenyje esančių komponentų pagalba. Kompiuterinės rinkmenos turi būti saugomos Amazon S3 objektinėje failų saugykloje (šios saugyklos paslaugą teikia VSSA).

### Reikalavimai duomenų modeliui

Turi būti taikomos gerosios praktikos modeliuojant duomenų struktūras – vieningas duomenų lentelių ir atributų vardinimas, visos DB lentelės privalo turėti komentarus tiek lentelių, tiek atributų lygiu. Komentarai privalo būti aiškūs ir suprantami.

Duomenų modelis turi atitikti ne žemesnę nei 3-iąją normalinę formą (3NF), o vietose, kur tai neužtikrinama – pateikiami paaiškinamieji komentarai, pagrindžiantys sprendimo reikalingumą.

Tvarkomi duomenys turi būti įvedami vieną kartą ir automatiškai susiejami ar pakartotinai panaudojami ten, kur tai gali būti taikoma.

### Reikalavimai rezerviniam kopijavimui, atstatymui, archyvavimui ir stebėjimui

SGC IS rezervinis kopijavimas, atstatymas, archyvavimas ir stebėjimas turi būti atliekamas esamomis PDB IS priemonėmis (Zabbix) jas praplečiant SGC IS komponentų stebėsenai reikalinga apimtimi.

Diegėjas turi užtikrinti, kad SGC IS duomenis būtų galima atstatyti iš rezervinių duomenų kopijų.

Diegėjas turi sudaryti reikiamas sąlygas ir atlikti reikiamus darbus, kad VSSA specialistai galėtų SGC komponentus prijungti prie stebėjimo programinės įrangos. Sistemos administratoriaus teises turintiems vartotojams turi būti užtikrinta galimybė web priemonėmis stebėti sistemos bei atskirų jos komponentų veikimo rodiklius (aktyvūs vartotojai, atminties panaudojimas, procesorių apkrova ir kiti svarbūs rodikliai) bei gauti pranešimus sutrikus komponentų veikimui ar rodikliams pasiekus kritines reikšmes.

### Reikalavimai programiniam kodui

Visi programinio kodo išeities tekstai privalo būti saugomi Užsakovo Git saugykloje.

Sistemos kūrimo (programavimo) metu programinis kodas turi būti saugomas SSVA Git išeities kodo saugykloje.

Diegimas į testavimo ir gamybines aplinkas privalo būti vykdomas tik iš Užsakovo Git saugykloje talpinamų išeities tekstų.

Turi būti naudojamas Git versijavimo funkcionalumas ir būtina taikyti gerąsias programinio kodo versijavimo praktikas.

Prieš pradedant tvarkyti programinį kodą Git saugykloje Diegėjas turi parengti ir suderinti su Užsakovu Git programinio kodo valdymo procesą.

Išeities tekstai turi būti su komentarais ir atitikti gerąsias programinio kodo formatavimo, kintamųjų bei funkcijų įvardinimo praktikas.

Išeities programinis kodas turi būti automatiškai formatuojamas naudojant Prettier ar analogišką biblioteką bei patikrinama sintaksė naudojant ESLint ar analogišką biblioteką.

Užsakovo Git saugykloje turi būti patalpintas programinio kodo aprašymas su instrukcijomis kaip paruošti programuotojo darbo vietą, kaip paleisti programą lokaliai darbo vietoje, kaip atliekamas diegimas į testavimo ir gamybines aplinkas.

### Kiti reikalavimai architektūrai

Turi būti naudojami atviri dokumentų ir duomenų formatai, t. y. oficialiai įregistruoti rinkmenų tarptautiniai standartai (pvz. HTML, PDF/A, PDF, ADOC, TIFF, JPEG, PNG, ODF formatai, JSON, CSV XML formatai ir kt.).

Visi programinės įrangos funkciniai komponentai privalo palaikyti Unicode (UTF – 8) standartą.

Architektūriniai komponentai turi būti plačiai naudojami praktikoje ir būti stabilūs. Neturi būti naudojamos programinių komponentų versijos, kurios yra testavimo stadijoje arba yra oficialiai programinės įrangos gamintojo paskelbta, kad programinė įranga nuo tam tikros datos nebebus palaikoma, tobulinama ir / ar vystoma (angl. end-of-life product).

Turi būti užtikrinta, kad atliekami naudotojų veiksmai ir kiti sisteminiai veiksmai neblokuotų kitų naudotojų ir sistemos veiksmų, išskyrus atvejus, kai dėl duomenų integralumo, naudotojams ar sistemai blokuojama prieiga prie tuo metu kitų naudotojų ar sistemos tvarkomų duomenų. Jeigu yra sąlygų, kurioms esant vyksta naudotojo blokavimas, šios sąlygos turi būti aprašytos ir suderintos. Apie blokavimo priežastis naudotojai turi būti informuoti informatyviais pranešimais, pateikiamais blokavimo metu.

Visi sistemos pateikiami pranešimai, klaidų tekstai turi būti aiškūs, kad iš jų naudotojui būtų aišku dėl tolimesnių galimų veiksmų, jog klaidos ar pranešimo būtų išvengta.

## Reikalavimai saugumui

Turi būti sukurtos skirtingos prieigos grupės organizacijų naudotojams: administratorius, duomenų tvarkytojas, skaitytojas, su galimybe valdyti vartotojus per grupes, suteikiant jiems prieigą prie modulių.

Roles turi būti galima konfigūruoti naujas iš esamų sistemos teisių.

Naudotojų grupių ir rolių aprašymai turi būti parengti ir suderinti analizės ir projektavimo etape;

Naudotojų autentifikavimas turi būti realizuotas naudojant TPS vartų naudotojų autentifikavimo vieningo prisijungimo (angl. „single sign-on“) modulį.

Duomenų sauga turi būti užtikrinama:

Užtikrinant duomenų vientisumą ir neprieštaringumą;

Registruojant naudotojų atliekamus veiksmus su duomenimis;

Numatant apsaugos nuo atsitiktinio duomenų ištrynimo (pvz., perspėjimai apie numatomą duomenų ištrynimą) priemones;

Bandomosios eksploatacijos etapo metu (ar kitu sutartu metu) Diegėjas turi sudaryti visas reikiamas sąlygas atsparumo įsilaužimų testavimo atlikimui. Esant poreikiui Diegėjas turės atlikti konfigūravimo ar programavimo darbus, kurie bus būtini siekiant ištestuoti SGC IS saugumą įvairiais jos naudojimo scenarijais.

Atsižvelgiant į atsparumo įsilaužimams testavimo rezultatus Diegėjas turi atlikti reikiamus SGC IS programavimo ir / ar konfigūravimo darbus, kad būtų pašalinti visi nustatyti svarbūs saugumo pažeidžiamumai.

Diegėjas turi suderinti failų formatus, kuriuos leidžiama prisegti SGC IS, ir suderinti juos su Užsakovu (pvz., neturi būti leidžiama prisegti potencialiai nesaugių, galinčių automatiškai pasileisti (angl. self-executive) failų.

Naudotojui pateikiama informacija turi būti ribojama pagal jam suteiktas roles bei prieigos teises prie konkretaus objekto informacijos.

Jautri informacija (pvz. asmens kodas) turi būti rodomi tik įvedimo ar redagavimo metu, o peržiūros režime rodoma užmaskuota (ar dalinai užmaskuota).

## Reikalavimai greitaveikai ir našumui

Reikalavimai greitaveikai ir našumui taikomi esant 500 vnt. HTTP užklausų per minutę apkrovai.

Vidutinė naudotojų veiksmų trukmė (trukmė nuo serverio HTTP užklausos gavimo iki HTTP atsakymo išsiuntimo) neturi viršyti 3 sekundžių;

Ataskaitų formavimas neturi viršyti 10 sekundžių;

Skaičiavimų trukmė neturi viršyti 5 sekundžių;

Sistema turi būti suprojektuota ir realizuota taip, kad sudėtingesni skaičiavimai nebūtų vykdomi nuolatos (pvz. ne po kiekvieno naudotojo veiksmo, o išreikštai paties naudotojo inicijavus atitinkamą veiksmą ir pan.).

Turi būti realizuotas funkcijų ir atliekamų naudotojų veiksmų, kurios viršija nustatytus našumo reikalavimus auditavimas. Audito įraše turi būti pakankamai duomenų, kad būtų galima nustatyti, kuri portalo funkcija netenkina našumo reikalavimų.

Sistemoje turi būti indikuojami ilgiau trunkantys procesai (funkcijos), kad naudotojui būtų aišku, jog SGC IS  veikia ir nėra būtinybės iškviesti tų pačių funkcijų keletą kartų.

Naudotojui inicijavus veiksmą, sistema turi blokuoti kitus veiksmus ar pakartotinį to paties veiksmo iškvietimą iki aplikacijos sluoksnis negrąžins atsakymo.

## Reikalavimai programinei įrangai ir licencijoms

Diegėjas spendimą gali realizuoti kurdamas programinę įrangą bei integruodamas įvairius jau sukurtus programinės įrangos komponentus. Įvertinęs specifikacijos reikalavimus, turi numatyti ir pateikti reikiamos programinės įrangos licencijas (ar bet kokius kitus leidimus naudoti programinę įrangą), reikalingas siūlomo sprendimo realizacijai. Jeigu šioje techninėje specifikacijoje tokia programinė įranga ar licencijos nėra išreikštinai reikalaujamos, tačiau yra būtinos SGC IS kūrimo veikloms įgyvendinti bei vėliau eksploatuojant SGC IS, Diegėjas turi pateikti tokią programinę įrangą ir licencijas.

SGC IS kūrimui ir veikimui negali būti naudojama komercinė (licencijuojama už mokestį ar su naudojimo apribojimais) trečiųjų šalių programinė įranga (netaikoma naudojamiems programavimo įrankiams (angl. Integrated Development Environment, IDE)). Jeigu SGC IS kūrimo ar veikimo metu naudojama trečiųjų šalių programinė įranga, bibliotekos, komponentai ar kiti programiniai moduliai, jie privalo:

būti atviro kodo (angl. open source), su viešai prieinamu išeities kodu;

neturėti jokių licencinių ar techninių apribojimų, susijusių su:

naudotojų skaičiumi;

serverių, procesorių ar branduolių skaičiumi;

naudojamos operatyviosios atminties kiekiu;

duomenų kiekiu;

naudojimo trukme;

funkcionalumo apimtimi;

diegimo aplinkų skaičiumi;

suteikti teisę naudoti, modifikuoti ir platinti programinę įrangą be papildomų mokesčių.

Naudojamos atviro kodo programinės įrangos licencijos turi būti suderinamos su Užsakovo teisėmis naudoti, modifikuoti ir toliau plėtoti SGC IS be papildomų finansinių ar teisinių įsipareigojimų trečiosioms šalims.

SGC IS vystymui ir modifikavimui neturi būti reikalaujama naudoti komercinių bibliotekų ar kitų komponentų programuotojo kompiuterizuotoje darbo vietoje.

Naujos programinės įrangos funkcionalumo ir funkcionalumo pakeitimų realizavimas neturi pareikalauti papildomos techninės ir licencijuojamos standartinės ir nestandartinės programinės įrangos įsigijimo Užsakovui.

## Reikalavimai išorinių integracijų sąsajoms

Duomenų mainai turi būti vykdomi naudojant HTTP RESTfull protokolą. Esant objektyvioms priežastims (pvz., neegzistuoja išorinės Sistemos žiniatinklio sąsaja), galimos išimtys. Išimčių atveju Diegėjas turi suderinti duomenų mainams naudojamas technologijas ir protokolą. Diegėjas turi atsižvelgti į patvirtintą Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 25 d. įsakymą Nr. T-36 „Dėl duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijų patvirtinimo“.

## Reikalavimai naudotojo sąsajai ir ergonomikai

Naudotojo sąsaja turi atitikti šiuolaikinius ergonomikos reikalavimus, tenkinti Elektroninių paslaugų tinkamumo naudotojams metodinėje medžiagoje (prieinamoje nuoroda https://ivpk.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/es-parama/2014-2020-metodine-pagalba) pateikiamus reikalavimus bei būti projektuojama vadovaujantis gerosiomis praktikomis, pvz., ISO 9241-210 Ergonomics of human-system interaction — Part 210: Human-centred design for interactive systems ar lygiavertėmis. Naudotojų grafinė sąsaja turi būti nepriklausoma nuo platformos ir turi veikti Microsoft Windows, Linux, MAC OS, Android ir kitose plačiausiai naudojamose aplinkose.

Sistemos naudotojo sąsaja turi veikti šiose interneto naršyklėse (gamintojų palaikomose ir naujausiose jų versijose likus 6 mėn. ir garantinio aptarnavimo periodo pradžios):

Google Chrome;

Microsoft Edge;

Mozilla Firefox;

Safari.

Portalo naudotojo sąsaja turi būti pritaikyta darbui mobiliuose įrenginiuose ir konstruojama vadovaujantis adaptyvios naudotojo sąsajos (angl. „responsive web design“) principais.

Analizės bei projektavimo metu Diegėjas turi rengti ir derinti su Užsakovu naudotojo sąsajos funkcinius prototipus naudojant Figma, Axure ar analogiškus įrankius. Rengiami prototipai turi būti interaktyvūs, kad būtų galima įvertinti naudotojo sąsajos veiksmų seką (angl. „flow“).

Naudotojo sąsajos prototipo detalumas turi būti pakankamas įvertinti specifikuojamą funkcionalumą ir galimą naudotojo elgseną.

Naudotojo sąsajos funkcionalumas turi būti integruotas į TPS vartus (viršutinis meniu, apatinis meniu).

Naudotojo sąsaja turi palaikyti daugiakalbystę. Sistemos kūrimo metu turi būti užtikrinamas dviejų – lietuvių ir anglų – kalbų naudotojo sąsajos palaikymas.

Nereikalaujama, kad klasifikatorių reikšmės būtų verčiamos. Verčiami tik naudotojų sąsajos komponentų pavadinimai, klaidų ir informaciniai pranešimai.

Naujos kalbos pridėjimas neturi reikalauti programavimo įgūdžių. Turi užtekti aprašyti vertimo tekstus prie nustatytų sisteminių raktų (konstantų).

Data, laikas turi būti atvaizduojami pagal ISO 8601 standartą.

Naudotojo sąsaja turi būti pritaikyta reikalavimams, kurie keliami neįgaliesiems pritaikytų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių kūrimo, testavimo ir įvertinimo metodinėse rekomendacijose, patvirtintose Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos respublikos susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. gegužės 23 d. įsakymo Nr. T-72 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2004 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. T-40 „Dėl Neįgaliesiems pritaikytų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių kūrimo, testavimo ir įvertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo“.

Naudotojo sąsaja turi atliepti aplikacijų lygmens patikrinimo taisykles, t.y. naudotojo sąsaja interaktyviai turi padėti naudotojui užpildyti teisingas reikšmes, kad būtų išvengiama klaidos pranešimų. Pavyzdžiui, jeigu užpildoma anuliavimo data, tai turi būti užpildyta ir anuliavimo priežastis ir pan.

Naudotojo sąsajos valdymas turi remtis pelės ir klaviatūros įrenginiais.

Turi būti realizuotas naudojimo patogumą užtikrinantis funkcionalumas:

TAB klavišo seka einant per duomenų įvedimo laukus;

Užuominų ir paaiškinimų pateikimas pelės žymeklį užvedus ant grafinio objekto (angl. „tooltips“);

Duomenų įvedimo formose duomenų laukai turi būti užpildomi automatiškai, jeigu Sistemoje yra saugomi atitinkami duomenys arba tokius duomenis galima interaktyviai apskaičiuoti (pvz. einamoji data, laikas ir pan.);

Sistemos veiksmai, kurie gali būti vykdomi fone, turi būti taip realizuojami, kad naudotojas galėtų naudoti kitas Sistemos funkcijas. Pasibaigus foniniam darbui sistema turi informuoti naudotoją pateikiant atitinkamą pranešimą ekrane ir/arba suformuojant pranešimą į TPS vartų pranešimų modulį. Tinkamas pranešimo pateikimo būdas nustatomas įvertinant konkrečias situacijas atskirai.

Visi duomenų sąrašai turi būti:

Puslapiuojami, su galimybe nurodyti kiek sąrašo puslapyje rodyti įrašų (arba taikomas alternatyvus vienu metu įkeliamų ir matomų duomenų kiekio ribojimas);

Filtruojami pagal sąrašui aktualius kriterijus (vieną ar daugiau kriterijų vienu metu). Diegėjas detalios analizės metu turės identifikuoti kiekvieno sąrašo filtravimo kriterijus ir juos realizuoti;

Rikiuojami pagal sąrašo rikiuotinus elementus;

Eksportuojami į XLSX formatą. Sąrašų eksportas turi būti vykdomas kaip foninis darbas ir apie kurio rezultato pabaigą bei atsisiuntimo nuorodą turi būti pateikiama TPS vartų pranešimų modulyje.

Reikalavimai naudotojų informavimui:

Naudotojui pateikiami pranešimai turi būti suformuluoti taip, kad naudotojui būtų aiški pranešimo pateikimo priežastis. Informacija apie pranešimo pateikimą sąlygojančią priežastį privalo būti pateikiama nurodant konkrečius Sistemos duomenų objektus (pavyzdžiui, laukų pavadinimus);

Jeigu naudotojui atlikus veiksmus rezultatai turės didelės įtakos, prieš atliekant veiksmą sistema turi pateikti pranešimą ir paprašyti naudotojo patvirtinti, kad tikrai norima vykdyti;

Naudotojui pateikiamame klaidos pranešime privalo būti nurodoma, kokius veiksmus naudotojas privalo atlikti tam, kad galėtų pašalinti pranešimo pateikimo priežastis ir tęsti darbą su sistema. Įvykus klaidai naudotojas apie tai turi būti aiškiai informuojamas (pvz., nukreipiamas į klaidą sąlygojančią ekraninės formos vietą, paryškinami netinkamai užpildyti formos laukai ir pan.);

Naudotojui turi būti pateikiami sėkmės pranešimai, nurodantys, kad naudotojo atlikti veiksmai yra sėkmingi (pavyzdžiui, informuojama, kad įrašas išsaugotas / ištrintas / pakoreguotas, duomenys sėkmingai įkelti ir pan.);

Klaidų pranešimai, sėkmės pranešimai ir informaciniai pranešimai turi būti išskirti skirtingomis spalvomis ar skirtingais simboliais, kad vizualiai būtų galima atskirti pranešimo pobūdį.

Naudotojo sąsajoje esantys duomenų įvedimo laukai turi turėti duomenų patikrinimo taisykles ir tikrinti įvedamų duomenų logikos korektiškumą. Laukai ir laukų patikrinimo taisyklės turi būti suderinti su Užsakovu. Preliminariai turės būti:

Tikrinami privalomi įvesti duomenys;

Tikrinimas duomenų formatas (datos, skaičiaus, teksto ar kitas nustatytas taisykles);

Tikrinami įkeliamų rinkmenų plėtiniai ir dydžiai;

Atliekamas loginis tikrinimas tarp formos elementų – vieno formos elemento parinkimas (įvedimas) turi įtakoti kito elemento įjungimą/ išjungimą ir atlikti kitus veiksmus, kurie turės būti suderinti su Užsakovu.

## Reikalavimai duomenų migravimui

Turi būti atliktas pirminis SGC IS veikimui būtinų duomenų užkrovimas (naudotojų teisės, klasifikatoriai ir kt.).

Turi būti įvykdytas pirminis duomenų užkrovimas iš išorinių sistemų bei registrų pagal realizuotas integracijų sąsajos apimtis.

Istorinių SGC skaičiavimų duomenų užkrovimas nėra numatomas.

## Reikalavimai duomenų archyvavimui

Sistemoje turi būti realizuota galimybė atlikti sistemoje tvarkomų duomenų loginį archyvavimą. Realizuojant loginio duomenų archyvavimo priemones, duomenų objektui (įrašui, susijusiems įrašams, failui ar kitam objektui) turi būti priskiriamas archyvo požymis pagal suderintas taisykles (pvz. projekto būsena „Užbaigtas“). Sistemos funkcinių modulių veiklos logikoje turi būti numatytos taisyklės kaip elgtis su logiškai suarchyvuotais duomenimis (pvz., vykdant įrašų paiešką, pagal nutylėjimą paiešką atlikti tik tuose SGC IS duomenyse, kurie nėra pažymėti kaip perkelti į loginį archyvą, tačiau naudotojo sąsajoje palikti galimybę įjungti paiešką ir tarp logiškai archyvuotų duomenų.

Detalios analizės etape turi būti apibrėžtos archyvuotinų duomenų taisyklės (dažnumas, apimtis ir pan.).

Turi būti sukurtos priemonės archyvinių duomenų peržiūrai.

Turi būti galimybė konfigūruoti archyvuojamų duomenų periodiškumą.

Atskirų duomenų rinkinių archyvavimas turi būti vykdomas ir periodiškumas konfigūruojamas atskirai.

## Reikalavimai diegimui

Turi būti realizuotas komponentų automatizuotas testavimas ir diegimas (angl. „Continuous Integration and Delivery (CI/CD)“). Turi būti realizuotas automatinis testų vykdymas ir testavimo duomenų generavimas.

Automatiniai testai turi apimti sistemos kritinį funkcionalumą naudotojo ir išorinių integracijų sąsajų lygmeniu.

Automatizuotas diegimas turi apimti ir duomenų bazės struktūrų keitimą bei duomenų tvarkymą (angl. „migrations“).

# REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKIMO ETAPAMS

Žemiau esančioje lentelėje pateikti Paslaugų etapai, etapų metu atliekami darbai (veiklos), etapų rezultatai, diegimo dalyvių atsakomybių aprašymas ir reikalavimai etapų dokumentacijai.

Projektas turi būti įgyvendinamas iteraciniu informacinės sistemos kūrimo būdu.

Projektas turi būti įgyvendintas per 1 prieaugį (išskyrus papildomai užsakomas paslaugas) ir visos Projekto veiklos turi būti užbaigtos (išskyrus garantinės priežiūros etapą) per 10 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Sutarties pratęsimai, jei tokie numatyti, turi būti vykdomi pagal Sutartyje numatytas sąlygas.

Visos paslaugos turi būti suteiktos Paslaugų teikimo sutartyje numatytais terminais ir sąlygomis bei vadovaujantis žemiau pateikta lentele.

lentelė 14 Paslaugų etapai, etapų rezultatai ir terminai

| Eil. Nr. | Paslaugų teikimo etapas | Reikalavimai etapo darbams | Rezultatai | Terminas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Inicijavimas | Diegėjas: - Parengia Paslaugų teikimo reglamentą ir suderina su Užsakovu. Užsakovas: - Suteikia reikalingą informaciją; - Teikia pastabas ir rekomendacijas. | Paslaugų teikimo reglamentas. Paslaugų teikimo reglamente nurodomi Projekto tikslai, prioritetai, iteracijų apimtys ir rezultatai, suinteresuotos šalys, darbų atlikimo grafikas, naudojami standartai ir kokybiniai reikalavimai, rizikos ir jų suvaldymo būdai, komunikavimo principai, atsakomybės, Projekto problemų nustatymo ir valdymo procedūros, papildomų paslaugų, pakeitimų dėl nenumatytų reikalavimų užsakymo ir įgyvendinimo procedūra, sistemos priežiūros ir techninio aptarnavimo paslaugų teikimo procedūros, pokyčių valdymo procedūra ir visa kita Projekto vykdymui ir pokyčių valdymui aktuali informacija. | Etapo rezultatai turi būti pateikti per 10 darbo dienų nuo Paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo dienos |
|  | Detali analizė | Diegėjas: - Atlieka esamos ir siekiamos padėties įvertinimą; - Parengia detalios analizės dokumentaciją; - Parengia naudotojų sąsajos interaktyvius prototipus; - Vykdo kitas veiklas numatytas analizės etapo metu. Užsakovas: - Suteikia reikalingą informaciją; - Teikia pastabas ir rekomendacijas; - Tvirtina Diegėjo parengtus etapo rezultatus. | Detalios analizės dokumentai ir interaktyvūs naudotojo sąsajos prototipai. Detalios analizės dokumentuose išanalizuojami ir detalizuojami funkciniai ir nefunkciniai Techninės specifikacijos reikalavimai bei kiti Užsakovo išsakyti poreikiai, parengiami naudojimo atvejai (angl. use cases), kurie pateikiami naudojimo atvejų diagramomis pagal UML (angl. Unified Modeling Language), duomenų modelis (esybių ryšių diagramos su esybių bei jų atributų aprašymais). Sudėtingesni naudojimo atvejai ar jų grupės turi būti detalizuojami pateikiant veiklos bei IS veikimo procesus, naudojant procesų modeliavimo diagramas (angl. UML activity diagram, BPMN (Business Process Model and Notation) ar lygiavertes diagramas). Panaudos atvejai privalo būti išsamiai aprašyti detalizuojant pagrindinį, alternatyvius scenarijus, sąlygas „prieš“, išimtis, vykdymo rezultatus. | Paslaugų teikimo reglamente suderintais terminais, bet ne vėliau nei per 3 mėn. nuo Paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo dienos |
|  | Projektavimas | Diegėjas: - Parengia projektavimo dokumentaciją; - Parengia integracines sąsajas aprašančius dokumentus. Užsakovas: - Suteikia reikalingą informaciją; - Teikia pastabas ir rekomendacijas; - Tvirtina etapo Diegėjo rezultatus. | Projektavimo dokumentai. Turi būti pateiktas SGC IS architektūros aprašymas fizinių komponentų ir programinių komponentų požiūriu, naudojamos technologijos (jų pavadinimai, versijos), informacinis vaizdas (duomenų bazės struktūros (su paaiškinimais), duomenų bazių sąsajų schemos ir kt.), funkcinis vaizdas (SGC IS funkciniai vienetai, jų funkcijos, tarpusavio sąsajos ir kt.), integracinis vaizdas (sąsajos tarp vidinių ir išorinių sistemų, kuriamos sistemos atžvilgiu), operacinis vaizdas (sisteminiai procesai, periodiniai sisteminiai darbai ir pan.), dislokavimo vaizdas (programinių komponentų pasiskirstymas techninėje įrangoje) ir kt. Projektavimo dokumentai pildomi visų iteracijų metu. Integracines sąsajas aprašantys dokumentai. Juose turi būti detalizuojama kiekvienos integracinės ir duomenų mainų sąsajos paskirtis, realizavimo sprendimas, siunčiamus / gaunamos užklausos, teikiami / gaunami duomenys, prisijungimo ir kiti parametrai, integracinės sąsajos naudojimo pavyzdžiai ir scenarijai (angl. sequence diagram) ir kita aktuali informacija, aprašanti integracinės sąsajos veikimą, jos naudojimą. Parengiamas integracijų sąsajos aprašymas Swagger priemonėmis kur turi būti aprašytas kiekvienas metodas, kiekvieno metodo iškvietimo parametrai, pavyzdinės užklausos, galimi rezultatų statusai, pavyzdiniai rezultatai. Swagger taipogi turi būti tokio detalumo ir tikslumo, kad iš Swagger aprašymo JSON ar YAML failų būtų galima sugeneruoti integracinės sąsajos panaudojimo metodus (angl. „API client“) populiariomis programavimo kalbomis (pvz. C#, Java, PHP ir kt.) | Paslaugų teikimo reglamente suderintais terminais, bet ne vėliau nei per 4 mėn. nuo Paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo dienos |
|  | Kūrimas | Diegėjas: - Iteraciniu būdu vykdo reikalingus programavimo ir konfigūravimo darbus (savo kūrimo aplinkoje), įgyvendina funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus; - Atlieka komponentų (angl. unit) testavimą, vidinį testavimą, sąsajų su kitomis sistemomis ir registrais (integravimo) testavimą ir parengia vidinio testavimo ataskaitą ir testavimo scenarijus, pagal kuriuos vykdė vidinį testavimą. - Vykdo SGC IS demonstracijas. - Parengia ir pateikia programinę įrangą tinkamą įdiegimui Užsakovo testavimo aplinkoje; - Parengia SGC IS diegimo instrukcijas; - Atlieka SGC IS infrastruktūros konfigūravimo bei SGC IS diegimo darbus. - Parengia priėmimo testavimo scenarijus ir testavimo metodiką Užsakovas: - Suteikia reikalingą informaciją; - Peržiūri ir įvertina vidinio testavimo rezultatus; - Atlieka SGC IS infrastruktūros konfigūravimo bei SGC IS diegimo darbus. | Vidinio testavimo ataskaita, kurioje aprašyti atlikto vidinio testavimo rezultatai (apimtis, vykdymo metodika, naudoti testavimo scenarijai, testavimo scenarijų vykdymo rezultatai, testavimo aplinka, išvados). Atliktos SGC IS demonstracijos. Sukurta programinė įranga įdiegta Užsakovo testavimo aplinkoje. Parengti priėmimo testavimo scenarijai ir metodika. Parengtos SGC IS diegimo instrukcijos. | Paslaugų teikimo reglamente suderintais terminais, bet ne vėliau nei per 7 mėn. nuo Paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo dienos |
|  | Priėmimo testavimas | Diegėjas: - Vykdo priėmimo testavimą; - Atlieka testavimo metu išaiškėjusius reikalingus klaidų/neatitikčių taisymus; - Patikslina ir suderina su Užsakovu PDB IS techninį aprašymo (specifikacija) projektą. Užsakovas: - Vykdo priėmimo testavimą; - Priima programinę įrangą diegimui į gamybinę aplinką | Sėkmingai atliktas priėmimo testavimas - tenkinami sėkmingo priėmimo testavimo kriterijai. Patikslintas PDB IS techninis aprašymas (specifikacija). | Paslaugų teikimo reglamente suderintais terminais, bet ne vėliau nei per 8 mėn. nuo Paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo dienos |
|  | Diegimas gamybinėje aplinkoje | Diegėjas: - Parengia ir pateikia programinę įrangą tinkamą įdiegimui į Užsakovo gamybinę aplinką; - Įdiegia programinę įrangą Užsakovo gamybinėje aplinkoje ir atlieka konfigūravimo darbus; - Atnaujina SGC IS diegimo instrukcijas; - Parengia duomenų migravimo aprašą; - Atlieka duomenų migravimą. Užsakovas: - Teikia pastabas ir rekomendacijas; - Teikia informaciją dėl gamybinės aplinkos; - Įdiegia programinę įrangą Užsakovo gamybinėje aplinkoje ir atlieka konfigūravimo darbus; - Suteikia duomenis ar prieigą prie duomenų, kuriuos reikia migruoti. | Parengta gamybinė aplinka Užsakovo nurodytoje infrastruktūroje. Sukurta programinė įranga įdiegta Užsakovo gamybinėje aplinkoje ir atlikti konfigūravimo darbai; Pateiktos atnaujintos SGC IS diegimo instrukcijos. Atliktas duomenų migravimas. | Per 2 sav. nuo priėmimo testavimo etapo pabaigos arba kitu Paslaugų teikimo reglamente suderintu terminu. |
|  | Mokymai | Diegėjas: - Parengia mokymų planą; - Parengia mokymų medžiagą ir kitas reikalingas priemones; - Parengia naudotojų, administravimo instrukcijas, atnaujina IS diegimo instrukciją; - Parengia metodines rekomendacijas integravimuisi per integracijų sąsają; - Įdiegia IS į mokymų aplinką (jeigu tokia aplinka bus); - Praveda mokymus; - Parengia mokymų video įrašą. Užsakovas: - Pateikia pastabas mokymų planui; - Dalyvauja mokymuose. | Parengtas mokymų planas. Dokumente turi būti aprašytas mokymų kursų organizavimas, pateikti detalūs mokymų planai/grafikai, mokymų grupės, mokymų vietos, nurodytos mokymų priemonės. Parengta mokymų medžiaga. Parengti naudotojų vadovai (naudotojų instrukcijos, administravimo instrukcijos), diegimo instrukcijos. Parengtos metodinės rekomendacijos sistemų integratoriams. Įvykdyti mokymai. | Per 2 sav. nuo priėmimo testavimo etapo pabaigos arba kitu Paslaugų teikimo reglamente suderintu terminu. |
|  | Bandomoji eksploatacija | Diegėjas: - Vykdo SGC IS bandomąją eksploataciją; - Teikia konsultacijas bandomosios eksploatacijos klausimais (konsultuoja bandomosios eksploatacijos dalyvius; - Reaguoja ir pašalina eksploatacijos metu nustatytus defektus; - Atlieka reikiamus pakeitimus atsižvelgiant į atsparumo įsilaužimams ir greitaveikos testavimo rezultatus. - Patikslina PDB IS techninį aprašymą. - Parengia garantinės priežiūros procedūros dokumentus. - Parengia bandomosios eksploatacijos vertinimo ataskaitą. Užsakovas: - Vykdo bandomosios eksploatacijos veiklas pagal bandomosios eksploatacijos planą; - Dirba su įdiegta SGC IS; - Registruoja bandomosios eksploatacijos metu nustatytas klaidas; - Vykdo bandomosios eksploatacijos metu nustatytų problemų šalinimo kontrolę. - Atlieka atsparumo įsilaužimams ir greitaveikos testavimą. | Sėkmingai baigta bandomoji eksploatacija - tenkinami bandomosios eksploatacijos bandomosios plane apibrėžti kriterijai. Pašalintos bandomosios eksploatacijos metu nustatytos klaidos. Suteiktos konsultacijos. Parengtas garantinės priežiūros procedūros reglamentas. Dokumente turi būti aprašytas garantinės priežiūros teikimo būdas, detalizuotos garantinės priežiūros teikimo sąlygos, Diegėjo atsakomybė, Užsakovo atsakomybė, kontaktinė informacija, papildomos tvarkos (eskalavimo, klaidų registravimo, konsultavimo) ir kt.). Atlikti reikiami pakeitimai atsižvelgiant į atsparumo įsilaužimams ir greitaveikos testavimo rezultatus. Parengta bandomosios eksploatacijos vertinimo ataskaita. | Ne trumpiau nei 1 mėn. nuo diegimo į nurodytą bandomosios eksploatacijos aplinką ir atlikto duomenų migravimo (pagal suderintą diegimo planą paslaugų teikimo reglamente). |
|  | Garantinė priežiūra | Diegėjas: suteikia ne trumpesnį nei 12 mėnesių garantinės priežiūros paslaugas. | Teikiami garantinės priežiūros įsipareigojimai. | 12 mėnesių nuo perdavimo akto pasirašymo dienos. |
|  | Ataskaitų rengimas (viso Projekto metu) | Diegėjas: - Rengia paslaugų teikimo eigos ataskaitas ne rečiau kaip kas mėnesį; - Pristato Projekto progresą PPK; - Rengia galutinę paslaugų teikimo ataskaitą (po sėkmingai įvykdytos bandomosios eksploatacijos). Užsakovas: - Pateikia pastabas ir rekomendacijas ataskaitoms. | Parengtos ataskaitos. Ataskaitose išdėstoma (neapsiribojant): - pasiekti rezultatai, vykdomos veiklos ir jų progresas Paslaugų teikimo sutarties vykdymo plano – grafiko atžvilgiu; - rizikos, kritiniai faktoriai ir numatomi veiksmai, prognozės ir kitos Projekto įgyvendinimui svarbios aplinkybės. Ataskaitos pristatytos PPK (pagal poreikį). | - |

# REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKIMUI

## Reikalavimai rezultatams ir jų derinimui

Visa dokumentacija turi būti parengta laikantis bendrinės lietuvių kalbos taisyklių.

Visi Diegėjo parengti dokumentai turės būti suderinti su Užsakovu.

Reikalavimai rezultatų pateikimo ir derinimo terminams:

dokumentų pateikimo terminas turi būti sutartas Paslaugų teikimo reglamente;

Užsakovas įsipareigoja pateikti pastabas derinimui pateiktiems dokumentams tokiais terminais:

iki 100 puslapių dokumento:

pirma versija – per 5 darbo dienas ar kitą sutartą terminą;

po pastabų pataisyta dokumento versija – per 3 darbo dienas ar kitą sutartą terminą.

virš 100 puslapių dokumento:

pirma versija – per 8 darbo dienas ar kitą sutartą terminą;

po pastabų pataisyta dokumento versija – per 5 darbo dienas ar kitą sutartą terminą.

Diegėjas dokumentus tikslinta ir teikia ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas nuo pastabų gavimo dienos.

Diegėjo rezultatai derinami su Užsakovu ne daugiau kaip 2 (dviem) iteracijomis, jeigu nesutarta kitaip.

Užsakovas turi teisę per derinimui skirtus terminus atsisakyti teikti pastabas pirmai dokumento versijai, jeigu ji nėra tinkama derinimui ir pastabų teikimui:

Dokumente pateikta ne visa apimtis vertikaliai, t. y. nepateikti visi būtini tokiam dokumentui skyriai ir dalys.

Dokumente pateikta ne visa apimtis horizontaliai, t. y. dokumentas neapima visų modulių ar funkcijų, kurie (-ios) turi būti šiame dokumente.

Diegėjo pataisyti dokumentai turi būti teikiami su matomais pakeitimais („track changes“ funkcija).

Su Užsakovu suderinti dokumentai turi (gali) būti keičiami vėlesnių etapų metu, jeigu yra vykdomi kuriamos Sistemos pakeitimai, atsižvelgiant į priėmimo testavimo bei bandomosios eksploatacijos rezultatus, kitas Projekto veiklas ir aplinkybes, kurios susijusios su pateiktos dokumentacijos turiniu. Projekto dokumentacija turi būti aktualizuojama (atnaujinama) ir galutinės versijos pateiktos su Užsakovu suderintais terminais bet ne vėliau kaip iki galutinio priėmimo perdavimo akto pateikimo dienos.

Dokumentų galutinės versijos turi būti pateiktos elektroniniu (MS Word arba kitu su Užsakovu suderintu) redagavimui tinkamu formatu.

Kartu su dokumentacija turi būti pateikti diagramų (pvz. procesų) pirminiai failai, kad vėliau galima būtų diagramas koreguoti ar tikslinti.

Visi dokumentai ir kitos pateiktys (išskyrus programos išeities tekstus) turi būti pateikiami derinimui ir derinami Užsakovo MS Teams/Sharepoint platformoje.

## Reikalavimai demonstracijoms

Detalios analizės metu Diegėjas turi demonstruoti interaktyvius naudotojo sąsajos prototipus.

Kūrimo etape Diegėjas turi atlikti demonstracijas gyvai demonstruojant sistemos veikimą. Turi būti atliekamas kuriamos sistemos demonstravimas, o ne sistemos prototipo.

Demonstracijų apimtis ir laikiškumas turi būti nustatyti Paslaugų teikimo reglamente.

Demonstracijų tikslas – supažindinti Užsakovą su specifikuojama (projektuojama) bei kuriama programine įranga bei gauti atsiliepimus.

Demonstracijų metu išsakomi atsiliepimai (pastabos) turi būti registruojami specializuotoje klaidų registravimo ir sekimo sistemoje.

Demonstracijas turi vykdyti Diegėjas, o Užsakovo atstovai turi teikti atsiliepimus.

## Reikalavimai testavimui

Turi būti atliktas SGC IS testavimas. Testavimo pagrindinis tikslas – užtikrinti, kad sukurtas funkcionalumas tenkina visus šios specifikacijos funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus bei identifikuoti ir pataisyti kiek įmanoma daugiau klaidų.

Turi būti atlikti šie testavimai:

Vidinis atskirų sistemos komponentų testavimas, kurį Diegėjas turi atlikti savarankiškai, nedalyvaujant Užsakovo atstovams, tačiau turi pateikti tokio testavimo įrodymus – vidinių testavimų metu nustatytų klaidų sąrašą (su būsenomis), testavimo scenarijus ir ataskaitą;

Priėmimo testavimas, kurį Diegėjas turi atlikti dalyvaujant Užsakovo atstovams, vadovaujantis Diegėjo parengtu testavimo planu ir testavimo scenarijais. Testavimą turi vykdyti (testavimo scenarijaus veiksmus atlikinėti) Diegėjas. Diegėjas gali atlikti priėmimo testavimą ir pagal savo nuožiūra pasirengtus testavimo scenarijus.

Priėmimo testavimas turi būti vykdomas Užsakovo pateiktoje įrangoje.

Diegėjas turės užtikrinti, kad priėmimo testavimui sistemoje būtų suvesta arba migruota pakankamai duomenų, kurie leistų pilnai ištestuoti SGC IS funkcionalumą.

Testavimo aplinkos architektūros principai, kiek įmanoma, turi atitikti darbinę sistemos aplinkos architektūrą.

Testavimo metu elektronine forma turi būti vedamas pastebėtų klaidų ir jų būsenų kaupimo žurnalas (toliau – klaidų žurnalas). Klaidų žurnalą turi pildyti Diegėjo atstovai, galimybę jį peržiūrėti ar pildyti suteikiant Užsakovo atstovams.

Klaidų žurnalas turi būti specializuota problemų registravimo ir sekimo programinė įranga (angl. Issue tracking software), veikianti interneto naršyklės aplinkoje.

Diegėjas turės užtikrinti, kad priėmimo testavimo metu bus realizuotos visos šioje specifikacijoje apibrėžtos integracijos su vidinėmis ir išorinėmis sistemomis. Priėmimo testavimo metu SGC IS turės būti integruota su vidinių ir išorinių sistemų testavimo aplinkomis (jeigu tokios egzistuoja). Jeigu priėmimo testavimo metu nebus galimybės atlikti integracijų testavimo dėl integruotinos sistemos (ar registro) neveikimo (neegzistavimo), Diegėjas turės simuliuoti integruotinas sistemas arba atskiru sutarimu su Užsakovu suderinti alternatyvų integracijų funkcionalumo testavimo būdą.

Priėmimo testavimo veikla laikoma sėkminga, kai tenkinami priėmimo testavimo plane apibrėžti priėmimo kriterijai.

## Reikalavimai diegimui

Turi būti įdiegtos šios SGC IS aplinkos:

testavimo – naudojama visą SGC IS eksploatavimo laikotarpį. Testavimo aplinkos architektūriniai sprendimai turi būti paremti gamybinės aplinkos sprendimais. Testavimo aplinkos diegiamų komponentų kiekis gali būti mažinamas (ir / ar grupuojamas) siekiant racionalaus resursų panaudojimo, tokiems sprendimams turi būti gautas Užsakovo pritarimas. Testavimo aplinkai nėra keliami aukšto prieinamumo reikalavimai. Testavimo aplinkai nėra keliami rezervinio duomenų kopijavimo reikalavimai;

mokymų aplinka – naudojama visą SGC IS eksploatavimo laikotarpį. Mokymų aplinka turi būti diegiama apimtimi, kuri bus reikalinga mokymams atlikti. Mokymų aplinkai nėra keliami aukšto prieinamumo reikalavimai. Mokymų aplinkai nėra keliami rezervinio duomenų kopijavimo reikalavimai;

gamybinė – naudojama visą SGC IS eksploatavimo laikotarpį;

SGC IS komponentai turi būti diegiami „Docker“ konteineriuose ir tiesiogiai virtualiose mašinose. Kiekvieno komponento diegimo principas turi būti suderintas su Užsakovu.

Konteineriai turi būti diegiami virtualių mašinų (VM) platformoje.

Diegėjas tiesiogiai diegimų ir konfigūracijos veiksmų Užsakovo aplinkose neatlieka. Visi reikalingi sudiegti komponentai, konfigūracijos nustatymai bus atliekami Užsakovo atstovų pagal Diegėjo pateiktas instrukcijas. Instrukcijos privalo būti aiškios, pateikiamos CLI komandų principu.

Pirminis aplinkų parengimas gali būti pusiau automatizuotas. SGC IS programinės įrangos diegimas ir atnaujinimai privalo būti pilnai automatizuoti. Kiekvieno automatizuoto diegimo metu privalo būti sugeneruojami diegimo žurnalai, iš kurių turi būti aišku kas diegiama, klaidų atveju – matomos klaidos, jų priežastys. Iš žurnalo įrašų turi būti galima nesudėtingai identifikuoti problemą ir ją pašalinti.

## Reikalavimai bandomajai eksploatacijai

Turi būti atlikta SGC IS bandomoji eksploatacija.

Bandomosios eksploatacijos tikslas - užtikrinti SGC IS kokybę, išbandyti gamybinės aplinkos komponentų konfigūraciją, identifikuoti ir pašalinti bandomosios eksploatacijos metu pastebėtus defektus, stabilizuoti gamybinės aplinkos konfigūraciją, atsižvelgiant į bandomosios eksploatacijos metu sukauptą patirtį.

Diegėjas turės vykdyti bandomąją eksploataciją pagal bandomosios eksploatacijos planą, kurio tikslas - aprašyti bandomosios eksploatacijos eigą bei apibrėžti bandomosios eksploatacijos dalyvių atsakomybes.

Diegėjas kartu su Užsakovu, iki bandomosios eksploatacijos pradžios, privalo paruošti sistemos infrastruktūrą darbui:

atlikti sistemos komponentų konfigūravimą, kad visi bandomosios eksploatacijos dalyviai turėtų galybę prisijungti prie sistemos iš savo darbo vietų.

importuoti visus būtinus sistemos duomenis bei pašalinti perteklinius (bandomajai eksploatacijai nereikalingus) duomenis.

Diegėjas privalo užtikrinti sistemos tinkamą veikimą visos bandomosios eksploatacijos metu.

Bandomosios eksploatacijos metu elektronine forma turi būti vedamas pastebėtų neatitikčių ir jų būsenų kaupimo žurnalas (toliau – BE žurnalas). BE žurnalą turi pildyti Diegėjo atstovai, galimybę jį peržiūrėti ar pildyti suteikiant Užsakovo atstovams.

BE žurnalas turi būti specializuota problemų registravimo ir sekimo programinė įranga (angl. Issue tracking software), veikianti interneto naršyklės aplinkoje.

Diegėjas turi teikti konsultacijas sistemos naudotojams bei integratoriams bandomosios eksploatacijos klausimais.

Diegėjas privalo pašalinti visus bandomosios eksploatacijos metu užfiksuotus trūkumus.

## Reikalavimai mokymams ir instrukcijoms

Diegėjas turės sudaryti mokymų planą ir jį suderinti su Užsakovu.

Diegėjas turi parengti mokymų medžiagą ir ją pateikti Užsakovui ne vėliau nei 2 darbo dienos iki mokymų pradžios.

Diegėjas turi parengti ir pateikti savarankiško mokymosi medžiagą – naudojimo ir administravimo instrukcijas.

Diegėjas yra atsakingas ir turi parengti naudojimo ir administravimo instrukcijų dokumentus Word ir PDF formatu.

Naudojimo instrukcijos dokumentas turi apimti visus techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus (jei yra užsakymų principu užsakomos papildomos paslaugos, instrukcijų dokumentas turi būti atnaujinamas pagal užsakymų informaciją), nurodant jų atlikimo eigą, principus. Instrukcija turi būti su iliustracijomis bei pridėtas kiekvienos funkcijos detalus aprašymas. Sistemos naudotojų instrukcijų dokumentas turi būti parengtas iki mokymų pradžios.

Naudotojo instrukcija turi būti organizuota orientuojantis į SGC IS tikslines naudotojų grupes.

Administravimo instrukcijos dokumentas turi apimti (bet neapsiriboti):

bendrą sistemos aprašymą;

saugumo reikalavimus;

integracijų nustatymų;

konfigūravimo ir valdymo aprašymą;

diegimo veiksmų aprašymą;

konfigūracinių elementų aprašymą;

parametrų (taisyklių, nustatymų) apibrėžimą;

Aprašytos galimos klaidos ir incidentai bei sutrikimai, bei pateiktos jų sprendimo instrukcijos;

Aprašytos neautomatizuotos procedūros, kaip atstatyti duomenų integralumą ar Sistemos veikimą;

Aprašyti visi pagrindiniai žurnalų (angl. „log“) įrašų tipai bei kur juos rasti ir kaip interpretuoti;

Sistemos automatinių (foninių) procesų (angl. „jobs“, „daemons“) aprašymą;

Sistemos stebėjimo ir monitoringo procesų aprašymą;

Atstatymo iš atsarginių kopijų procedūra (turi apimti instrukcijas kaip atstatyti duomenis / Sistemą į jos normalią veikimo būseną);

Skirtingų aplinkų (pvz., testavimo, mokymų) valdymo aprašymą;

sistemos konfigūracijos aprašymą, reguliarių atliktinų sistemos administravimo veiksmų aprašymą, galimų problemų situacijų aprašymą ir kaip jos turėtų būti sprendžiamos.

Diegėjas turės apmokyti pažangius naudotojus, kurie galėtų apmokyti kitus naudotojus:

ne mažiau 2 SGC IS administravimą atliekančių darbuotojų (mokymų trukmė ne trumpesnė nei 4 akademinės val.). Mokymų forma – nuotoliu. Privaloma atlikti šių mokymų vaizdo įrašą.

organizuoti darbo su SGC IS portalu pristatymą (renginio trukmė ne trumpesnė nei 6 akademinės val.). Mokymų forma – nuotoliu. Privaloma atlikti šių mokymų vaizdo įrašą.

Vaizdo įrašai turi būti pateikti kartu su laiko žymomis, kurios padėtų greičiau rasti su atitinkama tema susijusią vietą.

## Reikalavimai galutiniam rezultatų priėmimui

Diegėjas prieš priduodamas SGC IS privalo pateikti Užsakovui galutines (aktualizuotas) dokumentacijos  versijas.

Užsakovas pradės galutinių rezultatų priėmimo veiklas tik tada, kai SGC IS tenkins bandomosios eksploatacijos plane apibrėžtus priėmimo kriterijus ir bus pateikta Užsakovui visa dokumentacija.

SGC IS atitinka keliamiems reikalavimams greitaveikai ir saugumui - rezultatai vertinami atlikus saugos ir apkrovos (našumo) testavimą. Šis testavimas bus atliekamas trečios šalies.

Neidentifikuota arba pašalintos atsparumo įsilaužimams testavimo metu identifikuotos problemos.

Yra pašalintos visos iki bandomosios eksploatacijos pabaigos identifikuotos kritinės SGC IS veikimo klaidos.

Yra pašalintos visos iki bandomosios eksploatacijos pabaigos identifikuotos svarbios SGC IS veikimo klaidos.

Yra pašalinta ne mažiau nei 80 procentų iki bandomosios eksploatacijos pabaigos identifikuotų smulkių SGC IS veikimo klaidų.

Diegėjas, nepažeidžiant autoriaus teisių turėtojo ar trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teisių, sutartimi perduoda autorių turtines teises į pagal paslaugų teikimo sutartį sukurtą programinę įrangą ir parengtą dokumentaciją, įskaitant, bet neapsiribojant, teisę neribotą laiką ir be papildomo atlygio naudoti sukurtą programinę įrangą; teisę daryti sukurtos programinės įrangos kopijas; teisę modifikuoti ir toliau plėtoti sukurtą programinę įrangą; teisę perkelti programinę įrangą į kitą technologinę platformą; teisę naudoti ir keisti jai sukurtos programinės įrangos pradinį kodą (mašininės kalbos pradinius tekstus).

Jeigu pagal paslaugų teikimo sutartį sukurtoje programinėje įrangoje panaudota kita autoriaus teisių turėtojo ar trečiųjų šalių programinė įranga, kuri integruota į pagal paslaugų teikimo sutartį sukurtą programinę įrangą ar kitaip susieta su suteikta paslauga ir autoriaus turtinių teisių į sukurtą programinę įrangą ar parengtą dokumentaciją, jos perdavimas Užsakovui neturi apriboti šias teises perdavusio Diegėjo teisės be atskiro Užsakovo sutikimo toliau vystyti, tobulinti, platinti ir atlikti kitus reikiamus veiksmus su sukurta programine įranga ar parengta dokumentacija.

Kartu su kompiuterine programa, kaip ši sąvoka apibrėžta LR autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme, Užsakovui perduodamas ir programos išeitinis kodas. Kompiuterių programos autoriaus asmeninės neturtinės teisės negali būti naudojamos tokiu būdu, kuris suvaržytų autorių turtinių teisių į šią kompiuterinę programą turėtojo teises, tarp jų ir teisę savo nuožiūra adaptuoti, keisti ir neatlygintinai platinti šiuos kūrinius. Šiame punkte numatytos autorių turtinės teisės, vadovaujantis Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo ir Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 12 str. nuostatomis, perduodamos ir suteikiamos LR ir ES šalių teritorijoje neribotam laikui.

Diegėjas turi perduoti Užsakovui Projekto metu sukurtą programinę įrangą ir jos išeitinį kodą paslaugų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo datai.

SGC IS bus priimama pasirašant priėmimo-perdavimo aktą.

## Reikalavimai garantinei priežiūrai

Diegėjas privalės užtikrinti SGC IS ir įdiegtos licencinės programinės įrangos garantinę priežiūrą.

Garantijos terminas –12 mėnesių po perdavimo akto pasirašymo datos.

Garantinės priežiūros paslaugos apima sukurtos programinės įrangos neatitikimų specifikacijai, klaidų ir kitų veikimo sutrikimų šalinimą bei Užsakovo atsakingų asmenų konsultavimą.

Diegėjas turi vykdyti Užsakovo atsakingų asmenų konsultavimą SGC IS veikimo, naudojimo bei tobulinimo klausimais. Konsultacijos turi būti teikiamos telefonu, el. paštu, vaizdo konferenciniais susitikimais, naudojant priežiūros tarnybos (angl. Help Desk) programinę įrangą.

Garantinės priežiūros metu Diegėjas turi sudaryti galimybę pastebėtas klaidas, sutrikimus ir aptiktus programinės įrangos neatitikimus specifikacijai elektronine forma vesti į klaidų žurnalą. Žurnalą turi pildyti Diegėjo atstovai, galimybę jį peržiūrėti ir pildyti suteikiant įgaliotiems Užsakovo atstovams. Klaidų žurnalas turi būti specializuota problemų registravimo ir sekimo programinė įranga (angl. Issue tracking software), veikianti interneto naršyklės aplinkoje.

Programinės įrangos veikimo sutrikimu laikoma situacija kai IS naudotojai dėl Diegėjo sukurtos ir/ar modernizuotos (pakeistos) programinės įrangos funkcionalumo trūkumų negali atlikti numatytų sistemos funkcijų.

Programinės įrangos sutrikimų atstatymo trukmė:

Reakcijos į sutrikimą laikas – kritinių klaidų ir sutrikimų atveju ne ilgiau kaip 1 (viena) darbo valanda, kitais atvejais ne ilgiau kaip 8 (aštuonios) darbo valandos nuo pranešimo apie sutrikimą gavimo sutartu būdu;

Kritinių klaidų ir neatitikimų šalinimas – ne ilgiau kaip 4 (keturios) darbo valandos nuo pranešimo gavimo sutartu būdu. Jei klaidos ar neatitikimo per nurodytą laiką pašalinti negalima, kartu su Užsakovu suderinamas susitarimas dėl klaidos ar neatitikimo pašalinimo laiko ir laikinų darbingumo atstatymo priemonių, jeigu tokios įmanomos pagal sutrikimo pobūdį;

Neesminių klaidų ir neatitikimų šalinimas – ne ilgiau kaip 24 (dvidešimt keturios) darbo  valandos nuo pranešimo gavimo sutartu būdu. Jei klaidos ar neatitikimo per nurodytą laiką pašalinti negalima, kartu su Užsakovu suderinamas susitarimas dėl klaidos ar neatitikimo pašalinimo laiko;

Turi būti užtikrintas informacinės sistemos veiklos atkūrimas – ne ilgiau kaip per 16 darbo valandų.

Diegėjas turi parengti prieinamas ir Užsakovui tinkamas informavimo apie SGC IS sutrikimus, jų registravimo ir taisymo veiksmų būseną priemones: Užsakovo ir Diegėjo suderintus telefonus, el. pašto adresus, garantinio aptarnavimo ir priežiūros tarnybos programinio įrankio adresą (nuorodą). Išvardintais būdais Užsakovo atsakingiems asmenims turi būti galimybė pranešti apie SGC IS sutrikimus, reikiamas konsultacijas, reikiamus tobulinimus (naujo funkcionalumo kūrimą) ir pan.

Garantinės priežiūros paslaugos, konsultacijos telefonu ir elektroniniu paštu turi būti teikiamos Užsakovo darbo dienomis darbo valandomis.

Jeigu Diegėjas teikdamas garantinės priežiūros paslaugas nustato, kad Programinės įrangos veikimas sutrikęs ne dėl Diegėjo prižiūrimos programinės įrangos, informuodamas Užsakovą turi nurodyti spėjamą sutrikimo priežastį.

Jei vėluojama suteikti garantinės priežiūros paslaugą nustatytais terminais, tai skaičiuojamos baudos Paslaugų teikimo sutartyje nustatyta tvarka.

## Reikalavimai papildomoms paslaugoms / nenumatytiems reikalavimams bei PDB IS tobulinimui

Užsakovas turi teisę ir galimybę (bet neįsipareigoja) nuo Paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo dienos užsakyti papildomų paslaugų pagal Diegėjo pasiūlyme nurodytą valandinį įkainį. Preliminarus papildomų paslaugų kiekis (apimtis) iki 400 darbo valandų. Preliminarus PDB IS tobulinimui skirtų valandų kiekis (apimtis) iki 600 darbo valandų. Papildomos darbo valandos gali būti panaudotos paslaugų teikimo metu modernizuotų ar sukurtų funkcijų pakeitimui ar naujų funkcijų modernizavimui ar sukūrimui, siekiant, kad sukurtas ar modernizuotas funkcionalumas tenkintų oficialiai paskelbtų teisės aktų nuostatas ir (ar) užtikrintų SGC projekto tikslų pasiekimą.

Papildomas paslaugas Užsakovas gali užsakyti iki Paslaugų teikimo sutarties pabaigos.

Diegėjas įsipareigoja taikyti ne didesnį paslaugų atlikimo įkainį, negu įkainis, nurodytas pasiūlyme. Kiekvienu atskiru atveju prieš pradedant papildomus darbus, Diegėjas turės detalizuoti ir su Užsakovu suderinti planuojamų atlikti tobulinimo darbų aprašymą (specifikaciją), laiko sąnaudas, pateikiant laiko sąnaudų pagrindimą bei įgyvendinimo terminą ir grafiką.

Papildomų paslaugų metu kuriamam funkcionalumui taikomi šios Specifikacijos nefunkciniai reikalavimai, jeigu nesutariama kitaip.

Papildomos paslaugos, pakeitimai dėl nenumatytų reikalavimų skirtos naujų SGC IS funkcionalumų realizavimui, apima šias Diegėjo veiklas:

naujų poreikių registravimą ir derinimą su Užsakovu;

naujų poreikių funkcionalumo realizavimui detalią analizę ir specifikavimą (dokumentavimą) bei suderinimą su Užsakovu;

naujų poreikių realizavimo laiko sąnaudų skaičiavimą ir pagrindimą bei įgyvendinimo terminų ir grafiko sudarymą bei suderinimą su Užsakovu;

suderintų naujų funkcionalumų realizavimą apibrėžtais terminais ir apimtimi;

realizuotų naujų funkcionalumų testavimą, diegimą į SGC IS aplinkas, naudotojų mokymus (esant poreikiui) ir konsultavimą, bandomąją eksploataciją (esant poreikiui), duomenų migravimą (esant poreikiui);

su nauju funkcionalumu susijusios dokumentacijos atnaujinimą (naudotojų instrukcijų, administravimo instrukcijų, projektavimo dokumentų ir kt.);

naujų funkcionalumų analizės, projektavimo, testavimo, migravimo, bandomosios eksploatacijos, diegimo eigos dokumentavimą (ataskaitų rengimą, susitikimų protokolavimą);

įdiegtų funkcionalumo (-ų) nemokamą garantinę priežiūrą.

Diegėjas vykdant pakeitimus turi vadovautis šia Papildomų paslaugų įsigijimo ir teikimo (pakeitimų procedūros) tvarka, kuri turi būti detalizuota Projekto reglamente ir suderinta su Užsakovu:

pakeitimo užsakymas – Užsakovo paskirtas atsakingas asmuo pateikia Diegėjo paskirtam asmeniui pakeitimo užsakymą, kuriame išdėsto informaciją apie reikalingą pakeitimo įgyvendinimo arba defekto šalinimo, dėl kurio reikia atlikti pakeitimus, paslaugą;

įvertinimas – Diegėjas išsiaiškina pakeitimo užsakyme aprašytą reikalingos paslaugos esmę, apimtį, techninius, funkcinius, saugumo ir kokybės reikalavimus, įvertina galimą neigiamą pakeitimo poveikį kitoms SGC IS dalims, SGC IS greitaveikai ir kitoms SGC IS dalims ir Užsakovo atsakingam asmeniui pateikia detalų įvertinimo dokumentą, kuriame nurodo paslaugos suteikimo trukmės įvertinimą išreikštą darbo valandomis ir darbo valandų verte. Diegėjas, rengdamas įvertinimo dokumentą, turi įvertinti pakeitimo sąveiką su kitais jau testuojamais pakeitimais ir, nurodant priežastis, pasiūlyti Užsakovui rekomenduojamą ruošiamo pakeitimo diegimo eiliškumą. Taip pat Diegėjas turi pateikti detalų specifikacijos dokumentą, jei pakeitimo apimtis viršija 40 val. Jei pakeitimo apimtis neviršija 40 val., Diegėjas neprivalo pateikti specifikacijos dokumento, bet įvertinimo dokumente tiekėjas papildomai privalo detaliai aprašyti, kokiu būdu numato realizuoti užsakyme suformuluotus pakeitimo reikalavimus, išvardindamas planuojamus darbus. Atlikdamas pakeitimo įvertinimą, Diegėjas privalo detaliai susipažinti su esamais Užsakovo veiklos procesais ir realizuotu SGC IS funkcionalumu, išanalizuoti su pakeitimu susijusius teisės aktus. Jei to nepakanka detaliai išsiaiškinti Užsakovo pakeitimo užsakymo arba Užsakovas identifikuoja, kad siūlomas sprendimas visiškai neatitinka pakeitimo užsakyme pateikto poreikio, Diegėjas privalo savo sąnaudomis rengti susitikimus su Užsakovo darbuotojais, galinčiais patikslinti pakeitimo užsakyme išdėstytą informaciją. Jei pakeitimo metu bus kuriami / keičiami grafiniai SGC IS moduliai (ekraninės formos, ataskaitos, meniu ar kt.), Diegėjas įvertinimo dokumente privalo pateikti būsimų pakeitimų grafinius vaizdus (SGC IS modulių grafinius prototipus).

Diegėjas, rengdamas pakeitimo įvertinimą privalo atlikti detalią analizę, kuri negali būti papildomai apmokestinama. Jei po pakeitimo įvertinimo pateikimo paaiškėja, kad Diegėjas dėl savo kaltės neatliko detalios analizės ir yra poreikis atlikti papildomą analizę, tai yra laikoma trūkumu ir tokia analizė yra neapmokama ir Diegėjas privalo ją atlikti, išskyrus tuos atvejus kai Užsakovas pakeičia ar papildo pakeitimo užsakymo reikalavimus pakeitimo įvertinimo eigoje ir reikalinga atlikti papildomą analizę, kuri gali būti papildomai apmokestinama.

įvertinimo patvirtinimas – Užsakovas, išnagrinėjęs Diegėjo pateiktą įvertinimo dokumentą, jį patvirtina (jei dokumentas aiškus, paslauga reikalinga ir nurodytos sąnaudos tinkamos). Jei nusprendžia, kad paslauga yra nereikalinga - nepatvirtina įvertinimo dokumento. Jei įvertinimo dokumentas yra neaiškus, Užsakovas gali paprašyti Diegėją detalizuoti pakeitimo įvertinime minimus darbus bei jų finansinį įvertinimą. Diegėjas privalo atsakyti į Užsakovo atstovų pateiktus klausimus;

sprendimas – Diegėjas, gavęs įvertinimo dokumento patvirtinimą, suteikia pakeitimo užsakymo dokumente nurodytas paslaugas bei sutarta forma perduoda patikrinti rezultatus. Diegėjas turi užtikrinti, kad įgyvendinto sprendimo greitaveika nedarytų neigiamos įtakos vartotojų darbo našumui. Perduodami rezultatai turi būti Diegėjo patikrinti ir neturėti trūkumų. Diegėjo testavimo apimtis turi būti suderinta su Užsakovu). Diegėjas privalo Užsakovui pateikti detalius savo atlikto testavimo rezultatus;

rezultatų patikrinimas – Užsakovo atstovai patikrina Diegėjo pateiktus rezultatus. Jei buvo nustatyta rezultatų trūkumų, Diegėjas įsipareigoja pašalinti juos nemokamai ir pateikti visus rezultatus pakartotinai patikrinti. Jei rezultatų trūkumų nebuvo nustatyta, apie tai informuojamas Diegėjas;

vystymo paslauga laikoma suteikta, kai Užsakovas informuoja, kad Diegėjo pateikti rezultatai atitinka pakeitimo užsakyme suformuluotą reikalingą ir įvertinimo dokumente patvirtintą paslaugą ir pakeitimas buvo įdiegtas į darbinę aplinką. Taip pat paslauga laikoma suteikta visa, jeigu pakeitimas yra įdiegtas į testavimo aplinką ir per 1 mėnesį Užsakovas neinformavo Diegėjo apie testavimo metu nustatytus trūkumus. Ši sąlyga netaikoma, jei testavimas arba diegimas negalimas dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Užsakovo, pvz., nepriimti / nepakeisti teisės aktai, kitų institucijų vėlavimas įgyvendinti sąsajas.

pakeitimo reikalavimų pakeitimas / papildymas – Užsakovui pakeitus pakeitimo, kurio įvertinimas jau yra patvirtintas, reikalavimus, pakeitimas privalo būti vertinamas iš naujo (šiuo atveju privalomi pakartotiniai Užsakovo patvirtinimai prieš Diegėjui pradedant darbus) arba užsakomas naujas pakeitimas. Naujas pakeitimas gali būti užsakomas dviem būdais:

jei ankstesni reikalavimai nėra keičiami, naujo pakeitimo užsakyme yra pateikiami tik nauji reikalavimai. Toliau pakeitimas administruojamas įprasta tvarka kaip atskiras pakeitimas;

jei yra keičiami ankstesni reikalavimai, seno pakeitimo yra atsisakoma, o naujajame pakeitimo užsakyme yra išsamiai pateikiami visi reikalavimai. Diegėjas turi sumažinti naujo pakeitimo įvertinimą ta paslaugų apimtimi, kurią galima panaudoti iš atsisakyto pakeitimo. Toliau pakeitimas administruojamas įprasta tvarka.

Visų etapų rezultatai turės būti pristatomi sudarytai Projekto priežiūros komisijai (PPK), kuri formaliai tvirtina projekto rezultatus.

Kritinė klaida - funkcija neveikia, funkcija nerealizuota arba funkcijos rezultatas yra ne toks koks numatytas SGC IS paslaugų pirkimo techninėje specifikacijoje, SGC IS dokumentuose ar kituose susijusiuose dokumentuose. SGC IS sistemoje nėra jokio racionalaus alternatyvaus būdo įvykdyti funkciją ir gauti norimą rezultatą.

Svarbi klaida - funkcija veikia, tačiau jos veikimas nėra toks, koks numatytas SGC IS paslaugų pirkimo techninėje specifikacijoje, SGC IS dokumentuose ar kituose susijusiuose dokumentuose, grąžinamas rezultatas tik dalinai atitinka reikalavimus. Funkcija veikia netinkamai, tačiau SGC IS yra racionalus, alternatyvus būdas gauti siekiamą rezultatą

Smulki klaida - nereikšmingi trūkumai ar kiti neatitikimai, kurie neįtakoja korektiško funkcijos veikimo bei jos rezultato. SGC IS veikia kaip numatyta SGC IS paslaugų pirkimo techninėje specifikacijoje, SGC IS dokumentuose ar kituose susijusiuose dokumentuose, bet klaida trukdo dirbti patogiai, netikslus lauko pavadinimas, klaidos pranešimas ar pan.