| ATSISKAITYMO TVARKA UŽ DAS SISTEMOS TESTAVIMO PASLAUGAS | PAYMENT PROCEDURE FOR DAS SYSTEM TESTING SERVICES |
| --- | --- |
| 1. Atsiskaitymas | 1. Payment procedure |
| Pirkėjas moka už 12 mėnesių paslaugų teikimą ir gali nuspręsti įsigyti sistemą už sumažintą kainą, įskaičiuojant 80% sumokėtos paslaugų kainos. | The Purchaser pays for 12 months of service delivery and may decide to acquire the system at a reduced price, crediting 80% of the service fee paid. |
| 2. PASLAUGŲ ETAPAI IR MOKĖJIMAI | 2. SERVICE STAGES AND PAYMENTS |
| 1 Etapas: 40% paslaugų kainos (Pagal tiekėjo pasiūlymą) Sistemos įdiegimas, konfigūravimas ir paleidimas (iki 3 mėn. nuo sutarties pasirašymo). Tiekėjas pateikia: SAT protokolą, informacijos saugumo užtikrinimo patvirtinimą, dokumentus pagal TS Lentelę Nr. 4. 2 ETAPAS: 60% paslaugų kainos (Pagal tiekėjo pasiūlymą) Paslaugų teikimas per 12 mėnesių laikotarpį nuo paleidimo. Tiekėjas pateikia pilotinio projekto vertinimo ataskaitą, KPI atitikties įrodymus (TS Lentelės Nr. 1 ir Nr. 2), sistemos prieinamumo ataskaitą. 3 ETAPAS: Įsigijimo mokestis (jeigu taikoma) Vykdomas TIK jei visos šios sąlygos įvykdomos: • Pirkėjas priima sprendimą įsigyti sistemą per 12 mėn. paslaugų laikotarpį; • Tiekėjas įvykdė TS reikalavimus (KPI, prieinamumas, saugumas); • Sutarta įsigijimo kaina nepažeidžia maksimalios ribos, taigi neturėtų viršyti ≤ 150% paslaugų kainos. | Stage 1: 40% of service price (Based on the Supplier’s offer) System implementation, configuration and launch (up to 3 months from contract signature). Supplier provides: SAT protocol, information security assurance confirmation, documents per TS Table No. 4. STAGE 2: 60% of service price (Based on the Supplier’s offer) Service delivery during 12-month period from launch. Supplier provides pilot project evaluation report, KPI compliance evidence (TS Tables No. 1 and 2), system availability report. STAGE 3: Acquisition payment (if applicable) Executed ONLY if all these conditions are met: • Purchaser decides to acquire the system within the 12-month service period; • Supplier has fulfilled TS requirements (KPI, availability, security); • Agreed acquisition price does not exceed maximum limit, meaning it should not exceed ≤ 150% of the service price. |
| 4. SĄSKAITŲ PATEIKIMAS IR APMOKĖJIMAS | 4. INVOICE SUBMISSION AND PAYMENT |
| • Tiekėjas pateikia PVM sąskaitą faktūrą per 5 darbo dienas nuo etapo užbaigimo. • Pirkėjas atsiskaito su Tiekėju ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos. | • Supplier submits VAT invoice within 5 working days from stage completion. • The Purchaser shall settle with the Supplier no later than 30 (thirty) days from the date of receipt of the Invoice. |