IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga. Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina, tel. (0 386) 52 233,

el. p. info@ignalina.lt, e. pristatymo dėžutė 288768350, puslapis internete www.ignalina.lt,

a. s. Nr. LT067182200001130990, AB „Artea“ bankas

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288768350

PATVIRTINTA

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisijos 2026 m. kovo 20 d. protokolu Nr. S4-97

SUPAPRASTINTO VIEŠOJO PIRKIMO „IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ SU ŽVYRO DANGA PRIEŽIŪROS DARBAI“ ATVIRO KONKURSO SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

VERSIJA NR.1

TURINYS

1.	Bendra informacija	2

2. Pirkimo objektas	3

3. Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra	4

4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai	4

5. Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu	4

6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	4

6.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	5

7.	Elektroninis aukcionas	5

8.	Pasiūlymų vertinimas	5

10.	Sutarties sudarymas	6

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“	7

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“	10

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“	21

Pirkimo sąlygų 4 priedas „EBVPD“ (XML formatu)	34

Pirkimo sąlygų 5 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“	35

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“	39

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“	40

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Sutarties projektas“	41

Pirkimo sąlygų 9 priedas „Tiekėjo deklaracija juridiniam asmeniui“	42

Pirkimo sąlygų 10 priedas „Tiekėjo deklaracija fiziniam asmeniui“	43

- Bendra informacija

  - Perkančioji organizacija – Ignalinos rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288768350, adresas Laisvės a. 70, Ignalina. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtojas.

1.2. Pirkimas „Ignalinos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros darbai“ neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes kataloge nėra darbų pozicijos, atitinkančios perkančiosios organizacijos techninį pirkimo objekto aprašymą (techninę specifikaciją).

1.3. Perkančioji organizacija nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.

1.4. Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.

1.5. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymą, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) 4.3 punktu. Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti specialiųjų Pirkimo sąlygų   5 priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ ir 8 priede „Sutarties projektas“.

1.6. Pirkime  perkančioji organizacija nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.

1.7. Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

1.8. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

1.9. Perkančiosios organizacijos kontaktiniai asmenys:
         – dėl klausimų, susijusių su pirkimo objektu – Vladislavas Šimkovičius, Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Infrastuktūros ir statybos skyriaus statybos inžinierius tel. + 370 386 5 30 45, el. p.  vladislavas.simkovicius@ignalina.lt;
         – dėl klausimų, susijusių su viešųjų pirkimų procedūromis, pirkimo sąlygų reikalavimais – Jolita Vaiciukevičienė, Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus prekių ir paslaugų pirkimo specialistė tel. +370 386 51 808, el. p. jolita.vaiciukeviciene@ignalina.lt.

2. Pirkimo objektas

- 2.1.Perkančioji organizacija numato įsigyti Ignalinos rajono savivaldybėje esančių vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros ir remonto darbus. Pirkimo objektas skaidomas į 12 (dvylika) Pirkimo dalių:

2.1.1. I pirkimo dalis: Kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros darbai Ceikinių seniūnijoje – 55508,69 Eur be PVM;

2.1.2. II pirkimo dalis: Kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros darbai Didžiasalio seniūnijoje – 40010,87 Eur be PVM;

2.1.3. III pirkimo dalis: Kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros darbai Dūkšto seniūnijoje – 68705,10 Eur be PVM;

2.1.4. IV pirkimo dalis: Kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros darbai Ignalinos seniūnijoje – 115790,33 Eur be PVM;

2.1.5. V pirkimo dalis: Kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros darbai Ignalinos miesto seniūnijoje – 25130,48 Eur be PVM;

2.1.6. VI pirkimo dalis: Kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros darbai Kazitiškio seniūnijoje – 95079,26 Eur be PVM;

2.1.7. VII pirkimo dalis: Kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros darbai Linkmenų seniūnijoje – 80535,52 Eur be PVM;

2.1.8. VIII pirkimo dalis: Kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros darbai Mielagėnų seniūnijoje –56281,15 Eur be PVM;

2.1.9. IX pirkimo dalis: Kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros darbai Naujojo Daugėliškio seniūnijoje – 100622,89 Eur be PVM;

2.1.10. X pirkimo dalis: Kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros darbai Rimšės seniūnijoje – 87057,11 Eur be PVM;

2.1.11. XI pirkimo dalis: Kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros darbai Tverečiaus seniūnijoje – 46198,48 Eur be PVM;

2.1.12. XII pirkimo dalis: Kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros darbai Vidiškių seniūnijoje – 55526,40  Eur be PVM.

2.2. Pirkimo objektas skaidomas  į 12 (dvylika) pirkimo dalių. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninės specifikacijos apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede.

2.3. Darbai atliekami pagal poreikį tiekėjo viešajame pirkime pasiūlytais įkainiais, neviršijant maksimalios (ribinės) sutarties kainos, skirtos kiekvienai seniūnijai.

- 2.4. Tiekėjas pasiūlymą gali teikti pirmai, antrai ir t.t. arba visoms pirkimo dalims. Darbai bus atliekami Ignalinos rajono savivaldybės teritorijoje.

2.5. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ir kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.6. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ir kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.7. Darbų atlikimo terminas – 35 (trisdešimt penki) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos  Atliktų darbų  apmokėjimas – 30 kalendorinių dienų po sąskaitos faktūros pateikimo. Sutarties pratęsimo terminas nenumatomas.

2.8. Darbų atlikimo vieta – Ignalinos rajono savivaldybės teritorija.

3. Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra

3.1. Perkančioji organizacija nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.

3.2. Perkančioji organizacija nerengs objekto apžiūros.

4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai

4.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jei taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede.

4.2. Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir (arba) reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede.

5. Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

5.1. Perkančioji organizacija tikrins tiekėjų, subtiekėjų, ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, šiuos subjektus kontroliuojančių asmenų atitiktį nacionalinio saugumo reikalavimams. Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jei VPĮ 45 straipsnio 21 dalies 1, 2 ir 6 punktuose nurodytas sąlygas tenkins tiekėjas ir (arba) jo subtiekėjai, ir (arba) ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, ar šiuos subjektus kontroliuojantys asmenys. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti Tiekėjo deklaraciją (specialiųjų pirkimo sąlygų 9, 10 priedai).

5.2. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl tiekėjo laisvos formos deklaracijoje nurodytos informacijos teisingumo, ji prašys ekonomiškai naudingiausią  pasiūlymą pateikusio tiekėjo pateikti šioje deklaracijoje nurodytą informaciją patvirtinančius, VPĮ 51 straipsnio 12 dalyje nurodytus ar kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus.

6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

6.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

    - tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede pateiktą pasiūlymo formą.

    - užpildytas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priedas). Pasirašydamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina ir EBVPD tikrumą;

    - užpildytos Tiekėjo deklaracijos (specialiųjų pirkimo sąlygų 9, 10 priedai)

    - jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

    - dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;

    - jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

    - jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;

    - kiti reikiami dokumentai, kuriuos turi pateikti tiekėjas

6.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

6.2.1 pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

    - skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

6.3. Pasiūlymas turi būti parengtas, lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajai organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkančioji organizacija reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą.

6.4. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio.

6.5.Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

- Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

7.1.  Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

- Elektroninis aukcionas

8.1. Perkančioji organizacija pirkime netaikys elektroninio aukciono.

- Pasiūlymų vertinimas

9.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priede.

9.2.  Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis kiekvienoje Pirkimo objekto dalyje pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

  - Šiame pirkime bus taikoma VPĮ 59 straipsnio 4 dalyje nurodyta galimybė pirmiausia vertinti dalyvių pateiktus pasiūlymus, o įvertinus pasiūlymus bus tikrinama, ar nėra ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio dalyvio pašalinimo pagrindų, ar šio dalyvio kvalifikacija atitinka nustatytus reikalavimus ir, jeigu taikytina, ar šis dalyvis laikosi kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų.

- Sutarties sudarymas

10.1 Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos Pirkimo sąlygų 10 priede „Sutarties projektas“.

_____________________________________

# Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“

| Eil. Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | nurodytas skelbime | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 3. | Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | 6 dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
| 4. | Perkančioji organizacija pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip: | 6 dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
| 5. | Objekto apžiūra bus vykdoma: | NETAIKOMA |  |
| 6. | Perkančioji organizacija rengs susitikimus su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo | NETAIKOMA |  |
| 7. | Tiekėjai turi pateikti prekių pavyzdžius | NETAIKOMA |  |
| 8. | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 120 (vienas šimtas dvidešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos |  |
| 9. | Perkančioji organizacija atsako tiekėjui, ar ji sutinka priimti tiekėjo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | Netaikoma |  |
| 10. | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | Netaikoma |  |
| 11. | Perkančioji organizacija informuoja pirkimo dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 12. | Perkančioji organizacija pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 13. | Perkančioji organizacija, pirkimo dalyviui raštu paprašius, jam pateikia VPĮ 58 straipsnio 2 dalyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per | 15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos |  |
| 14. | Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 5 (penkios) dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
| 15. | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
| 16. | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems pirkimo dalyviams. |  |
| 17. | Perkančioji organizacija negali sudaryti sutarties anksčiau kaip po | 5 (penkios) dienų, nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį (o jei buvo gauta pretenzija – nuo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos pirkimo dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 (penkiolikos) dienų. |  |
| 18. | Jeigu suinteresuotas dalyvis paprašys perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą | VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo perkančiajai organizacijai dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai. |  |

# Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

IGNALINOS RAJONO VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ SU ŽVYRO DANGA PRIEŽIŪROS IR REMONTO DARBŲ PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Darbų pavadinimas - Ignalinos rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros ir remonto darbai.

2. Darbų atlikimo vieta – Ignalinos rajono savivaldybės seniūnijose (kiekvienai seniūnijai atskira pirkimo dalis).

3. Ignalinos rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros darbai apima išdaužų užtaisymas, bangų ir provėžų ištaisymas, skersinių nuolydžių taisymas, nusidėvėjusio sluoksnio atnaujinimas, griovių profilio atstatymas, krūmų kirtimas ir kelmų rovimas, vandens pralaidų būklės defektų šalinimas, iškasų ir pylimų paviršių planiravimo darbai ekskavatoriumi.

4. Darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos patvirtintomis Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklėmis ĮT SBR 19; Statybos techninį reglamentą STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, Vietinės reikšmės kelių (gatvių) defektų (pažaidų) nustatymo ir statybos darbų rūšies parinkimo rekomendacijomis 2016-05-04 patvirtintomis Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus įsakymu Nr. V-258 ,,Dėl vietinės reikšmės kelių (gatvių) defektų (pažaidų) nustatymo ir statybos darbų rūšies parinkimo rekomendacijų patvirtinimo“, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos patvirtintomis statybos taisyklėmis ST 18871063.07:2004 „Automobilių kelių metalinių ir plastikinių vandens pralaidų kartoniniai konstrukciniai sprendiniai (taikoma pralaidų taisymui) ir kitais teisės aktais privalomais sutarties vykdymo metu, bei naujais priimtais teisės aktais, jeigu jie susiję su perkamų darbų atlikimu. Darbai vykdomi taip, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas ir saugus eismas. Naudojamos medžiagos turi atitikti Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, aprašo TRA SBR 19 techninius reikalavimus. Užsakovas pasilieka teisę bet kuriuo metu tikrinti atliekamų darbų kokybę, inicijuoti bandymus naudojamų medžiagų atitikčiai techniniams reikalavimams patikrinti bei reikalauti pateikti medžiagų atitikties deklaracijas ir kitus atitiktį patvirtinančius dokumentus.

5. Darbai vykdomi pagal poreikį. Seniūnai raštu teikia darbų užsakymus tiekėjui, prieš tai užsakymą suderinus su už sutarties vykdymą atsakingu Ignalinos rajono savivaldybės Infrastruktūros plėtros ir statybos skyriaus specialistu. Darbų užsakymo paraiškoje turi būti nurodoma – vietinės reikšmės kelių (gatvių) numeris, pavadinimas, užsakomi darbai ir jų kiekis, taip pat gali būti nurodomos statinio defektų vietos koordinatės.

6. Užsakyti darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo rangovui dienos arba pagal atskirą ir su užsakovu suderintą darbų atlikimo grafiką.

7. Atliktus darbus rangovas perduoda už sutarties vykdymą atsakingam Infrastruktūros plėtros ir statybos skyriaus specialistui, pateikdamas seniūno pasirašytą atliktų darbų aktą (forma F2) ir darbų vykdymo žurnalą (nurodomi keliai, kuriuose buvo vykdomi darbai ir darbų kiekiai), atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (forma F-3) ir panaudotų medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijas iki einamojo mėnesio 18 d. Užsakovas pasilieka teisę reguliariai tikrinti paskleidžiamo mineralinių medžiagų mišinio atitiktį reikalavimams.

8. Pagrindinių darbų aprašymas:

8.1. Bangų ir provėžų, įdubų ištaisymas – išlyginimas profiliuojant.

Darbo procesas:

- Pirmas etapas – Pirmasis pravažiavimas skirtas viršutinio sluoksnio suardymui. Autogreiderio peilis nuleidžiamas iki nelygumų (duobių, provėžų) dugno lygio. Nupjauta medžiaga suformuojama į sangraubą tolimesniam naudojimui.

-  Antras etapas – Antrasis pravažiavimas skirtas supurentos mineralinės medžiagos tolygiam paskirstymui per visą važiuojamosios dalies plotį, užpildant visas nupjautas įdubas. Šiame etape pradedamas formuoti norminis skersinis nuolydis.

- Trečias etapas – Trečiasis pravažiavimas skirtas galutiniam dangos išlyginimui ir stoginio profilio (nuolydis nuo ašies į abu šonus) suformavimui. Pašalinami peilio palikti kraštai, kad nebūtų trukdoma vandens nutekėjimui į kelkraščius ar griovius.

PASTABA. Darbus geriausiai atlikti ilgesniais kaip 1000 m darbo barais ir dangai esant optimalaus drėgnio, priešingu atveju reikia laistyti (1 l/m² kiekvienam storio centimetrui).Po darbų atlikimo atsiradę ant kelio dangos stambūs akmenys turi būti pašalinti nuo važiuojamosios dalies. Laistymas nėra šio įkainio darbai ir šių darbų kaina nėra įskaičiuojama.

8.2. Išdaužų užtaisymas nesurištuoju mineralinių medžiagų (žvyro) mišiniu – įdubių, įlūžių ir kitų nelygumų ištaisymas užpilant naujomis medžiagomis, sutankinimas.

Darbo procesas:

- Išpilti reikiamą kiekį nesurištojo mineralinių medžiagų (žvyro) mišinio, 0/32 frakcijos, ir paskleisti autogreideriu, išlaikant dangos skersinį profilį vandens nutekėjimui. Užtaisytas išdaužų vietas sutankinti, važiuojant autogreideriu.

8.3. Išdaužų užtaisymas nesurištuoju mineralinių medžiagų (žvyro) skaldos mišiniu – kelio dangos konstrukcijos pagrindo sluoksnio atstatymas užpilant išdaužas naujomis medžiagomis (nesurištuoju mineralinių medžiagų (žvyro) skaldos 0/45 arba 0/56 frakcijos mišiniu), sutankinimas.

Darbo procesas:

- nuleisti vandenį (jei jis susikaupęs), išpilti reikiamą kiekį nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio skaldos, 0/45 ar 0/56 frakcijos, paskleisti, užtaisytas vietas sutankinti.

8.4. Skersinių nuolydžių taisymas – važiuojamosios dalies, kelkraščių skersinių nuolydžių ištaisymas nepridedant naujų medžiagų. Tiesiuose kelio ruožuose ir didelio spindulio kreivėse skersiniai nuolydžiai gali būti nuo 2,5 % iki 6,5 %, viražuose  - nuo ±15 % iki ±50 %.

Darbo procesas:

– ištaisyti skersinius nuolydžius autogreideriu (pravažiuojant tris kartus viena vieta).

– lengvai sutankinti paviršių, pravažiuojant autogreideriu du kartus viena vieta.

– pagal  poreikį gali būti pridedama nauja medžiaga skersiniams nuolydžiams atstatyti. Į šio įkainio darbų kainą nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio, jo paskleidimo ir sutankinimo darbų kaina neįskaičiuojama. Tam būtų papildomai taikomas techninės specifikacijos 8.2. arba 8.3. įkainiai. Reikiamų frakcijų nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinių atvežimas bei išpylimas ten, kur nuolydžiai pasikeitę dėl viršutinio sluoksnio nusidėvėjimo. Mineralinių medžiagų mišinio paskleidimas, nuolydžių ištaisymas. Ruožuose, kuriuose danga nenusidėvėjusi, ji atitinkamai perprofiliuojama. Ištaisytų ruožų sutankinimas važiuojant autogreideriui. Nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio kaina ir sutankinimo darbų kaina į šio įkainio darbų kainą neįskaičiuojama.

8.5. Nusidėvėjusio sluoksnio atnaujinimas  – dangos sluoksnio atstatymas, pridedant naujų medžiagų vidutiniam 60 mm storio sluoksniui, sutankinimas.

Darbo procesas:

- nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio atvežimas vidutiniam 60 mm storio sluoksniui ir paskleidimas;

- tankinimas važiuojant autogreideriu.

8.6. Užslinkusio grunto pašalinimas – griovio profiliui atkurti mechanizuotu būdu.

Darbo procesas:

- griovio profilio nužymėjimas, pastatant šlaitinukus;

- profilio atkūrimas, užslinkusį gruntą išstumiant mechanizuotai;

- išstumto grunto išlyginimas;

- griovio nuolydžio patikrinimas.

8.7. Krūmų kirtimas - krūmų iškirtimas žemės sankasos šlaituose ir grioviuose.

Darbo procesas:

- Iškirsti krūmus rankiniu ar mechanizuotu būdu.

- Pakrauti į krovininį automobilį ir išvežti 5 km atstumu į (seniūno nurodytą vietą).

8.8. Kelmų rovimas - iki 16 cm skersmens kelmų rovimas.

Darbo procesas:

- kelmų atkasimas, rovimas mechanizuotu būdu. Pakrauti į krovininį automobilį ir išvežti 5 km atstumu (seniūno nurodytą vietą).

- duobių užpylimas išrovus kelmus.

8.9. Sąnašų pašalinimas - sąnašomis užsikimšusių pralaidos vamzdžių išvalymas.

Darbo procesas:

– stambesnių atsitiktinių daiktų surinkimas ir išnešimas;

– pakrovimas į autotransporto priemones ir išvežimas;

– dumblo, smėlio sąnašų pašalinimas rankiniu būdu kastuvais (kai pralaidos skersmuo 1 m ir daugiau) ar grandikliais (kai pralaidos skersmuo mažesnis kaip 1 m), mechanizuotu būdu išplaunant hidromonitoriais, suspausto oro srove arba abiem būdais;

– sąnašų paskleidimas šalikelėje, kai sąnašų kiekis nedidelis (iki 0,1 m³);

– sąnašų pakrovimas į autotransporto priemones ir išvežimas 3 km atstumu, kai sąnašų kiekis didesnis kaip 0,1 m³.

8.10. Laikinos pralaidos įrengimas - laikinai pralaidai įrengti, kai pralaida yra užtvindyta.

Darbo procesas:

– dangos išardymas;

– pagrindo išardymas;

– grunto iškasimas iki reikiamo gylio, pradedant nuo priešingos kelio pusės vandens susikaupimo atžvilgiu;

– laikinų pralaidų iki 0,5 m skersmens sudėjimas;

– pralaidos užpylimas ne storesniais kaip 30 cm sluoksniais, juos sutankinant;

– pagrindo ir dangos atkūrimas;

– vandens paleidimas laikina pralaida.

8.11. Pralaidos žiedų sandūrų pažaidų šalinimas  - ištrupėjusio betono pralaidos žiedų sujungimuose sutvarkymas.

Darbo procesas:

– paviršiaus valymas (gali būti pašiurkštinamas). Iš pralaidų vidinės pusės sandūrų užpildymas dervuotomis pakulomis; užtepimas cementiniu skiediniu. Atliekų pašalinimas. Vadovautis kai pralaidos skersmuo 1 m ir didesnis.

– žiedų atkasimas, naudojant mechanizmus arba rankiniu būdu;

– sandūrų užpildymas bitumine mastika, betono mišiniu armuojant 30 cm pločio armatūriniu tinkleliu. Nusėdusių tarp žiedų vietų išlyginimas betono sluoksniu. Paviršiaus užtepimas cementiniu skiediniu;

– pagrindo ir dangos atkūrimas.

8.12. Pralaidos įrengimas iš gofruotų plastikinių vamzdžių - kai pažeistų pralaidų elementų defektų neįmanoma atstatyti (žiedai sulūžę). Visų rūšių (betoniniai, metaliniai) nepataisomai pažeisti pralaidų vamzdžiai keičiami gofruotais plastikiniais PVC vamzdžiais, kurių diametras priklausomai nuo praleidžiamo vandens kiekio yra 300 mm, 400 mm, 600 mm, 800 mm.

Darbo procesas:

- dangos ir pagrindo nuo esamos pralaidos atkasimas;

- sulaužytų betoninės pralaidos žiedų iškėlimas rankiniu būdu arba mechanizuotai ir pakrovimas į autotransportą;

- tranšėjos dugno išlyginimas ir smėlio pagrindo įrengimas;

- PVC vamzdžio paklojimas;

– užpylimas, pagrindo ir dangos atkūrimas.

8.13. Iškasų ir pylimų paviršių planiravimo darbai ekskavatoriumi – kelio sankasos formavimas bei kelio pagrindo ir kitų defektų atstatymas.

PIRKIMO DALYS IR PRELIMINARŪS ALIEKAMŲ DARBŲ KIEKIAI

| Eil. Nr. | Pirkimo sudedamosios dalys | Darbų apibūdinimas | Nuoroda į TS | Matavimo vnt. | Numatomų atlikti darbų preliminarūs kiekiai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1. | Kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros darbai Ceikinių seniūnijoje | Bangų ir provėžų, įdubų ištaisymas | TS 8.1 | km | 100 |
|  |  | Išdaužų užtaisymas nesurištuoju mineralinių medžiagų (žvyro) mišiniu | TS 8.2 | m3 | 2100 |
|  |  | Išdaužų užtaisymas nesurištuoju mineralinių medžiagų (žvyro) skaldos mišiniu | TS 8.3 | m3 | 100 |
|  |  | Skersinių nuolydžių taisymas | TS 8.4 | 1000 m2 | 30 |
|  |  | Nusidėvėjusio sluoksnio atnaujinimas | TS 8.5 | 1000 m2 | 1 |
|  |  | Užslinkusio grunto pašalinimas | TS 8.6 | km | 1 |
|  |  | Krūmų kirtimas | TS 8.7 | 100 m2 | 1 |
|  |  | Kelmų rovimas | TS 8.8 | 10 vnt. | 1 |
|  |  | Sąnašų pašalinimas | TS 8.9 | vnt. | 1 |
|  |  | Laikinos pralaidos įrengimas | TS 8.10 | vnt. | 3 |
|  |  | Pralaidos žiedų sandūrų pažaidų šalinimas | TS 8.11 | vnt. | 3 |
|  |  | Pralaidos įrengimas iš PVC 300 mm skersmens vamzdžių | TS 8.12 | m | 18 |
|  |  | Pralaidos įrengimas iš PVC 400 mm skersmens vamzdžių | TS 8.12 | m | 18 |
|  |  | Pralaidos įrengimas iš PVC 600 mm skersmens vamzdžių | TS 8.12 | m | 18 |
|  |  | Pralaidos įrengimas iš PVC 800 mm skersmens vamzdžių | TS 8.12 | m | 18 |
|  |  | Iškasų ir pylimų paviršių planiravimo darbai ekskavatoriumi | TS 8.13 | h | 10 |
|  | Iš viso Ceikinių seniūnijai skirta- 67165,51 Eur su PVM |  |  |  |  |
| 1.2. | Kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros darbai Didžiasalio seniūnijoje | Bangų ir provėžų, įdubų ištaisymas | TS 8.1 | km | 300 |
|  |  | Išdaužų užtaisymas nesurištuoju mineralinių medžiagų (žvyro) mišiniu | TS 8.2 | m3 | 610 |
|  |  | Išdaužų užtaisymas nesurištuoju mineralinių medžiagų (žvyro) skaldos mišiniu | TS 8.3 | m3 | 100 |
|  |  | Skersinių nuolydžių taisymas | TS 8.4 | 1000 m2 | 30 |
|  |  | Nusidėvėjusio sluoksnio atnaujinimas | TS 8.5 | 1000 m2 | 1 |
|  |  | Užslinkusio grunto pašalinimas | TS 8.6 | km | 1 |
|  |  | Krūmų kirtimas | TS 8.7 | 100 m2 | 1 |
|  |  | Kelmų rovimas | TS 8.8 | 10 vnt. | 1 |
|  |  | Sąnašų pašalinimas | TS 8.9 | vnt. | 1 |
|  |  | Laikinos pralaidos įrengimas | TS 8.10 | vnt. | 3 |
|  |  | Pralaidos žiedų sandūrų pažaidų šalinimas | TS 8.11 | vnt. | 3 |
|  |  | Pralaidos įrengimas iš PVC 300 mm skersmens vamzdžių | TS 8.12 | m | 18 |
|  |  | Pralaidos įrengimas iš PVC 400 mm skersmens vamzdžių | TS 8.12 | m | 18 |
|  |  | Pralaidos įrengimas iš PVC 600 mm skersmens vamzdžių | TS 8.12 | m | 18 |
|  |  | Pralaidos įrengimas iš PVC 800 mm skersmens vamzdžių | TS 8.12 | m | 18 |
|  |  | Iškasų ir pylimų paviršių planiravimo darbai ekskavatoriumi | TS 8.13 | h | 10 |
|  | Iš viso Didžiasalio seniūnijai skirta- 48413,15 Eur su PVM |  |  |  |  |
| 1.3. | Kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros darbai Dūkšto seniūnijoje | Bangų ir provėžų, įdubų ištaisymas | TS 8.1 | km | 300 |
|  |  | Išdaužų užtaisymas nesurištuoju mineralinių medžiagų (žvyro) mišiniu | TS 8.2 | m3 | 2300 |
|  |  | Išdaužų užtaisymas nesurištuoju mineralinių medžiagų (žvyro) skaldos mišiniu | TS 8.3 | m3 | 100 |
|  |  | Skersinių nuolydžių taisymas | TS 8.4 | 1000 m2 | 30 |
|  |  | Nusidėvėjusio sluoksnio atnaujinimas | TS 8.5 | 1000 m2 | 1 |
|  |  | Užslinkusio grunto pašalinimas | TS 8.6 | km | 1 |
|  |  | Krūmų kirtimas | TS 8.7 | 100 m2 | 1 |
|  |  | Kelmų rovimas | TS 8.8 | 10 vnt. | 1 |
|  |  | Sąnašų pašalinimas | TS 8.9 | vnt. | 1 |
|  |  | Laikinos pralaidos įrengimas | TS 8.10 | vnt. | 3 |
|  |  | Pralaidos žiedų sandūrų pažaidų šalinimas | TS 8.11 | vnt. | 3 |
|  |  | Pralaidos įrengimas iš PVC 300 mm skersmens vamzdžių | TS 8.12 | m | 18 |
|  |  | Pralaidos įrengimas iš PVC 400 mm skersmens vamzdžių | TS 8.12 | m | 18 |
|  |  | Pralaidos įrengimas iš PVC 600 mm skersmens vamzdžių | TS 8.12 | m | 18 |
|  |  | Pralaidos įrengimas iš PVC 800 mm skersmens vamzdžių | TS 8.12 | m | 18 |
|  |  | Iškasų ir pylimų paviršių planiravimo darbai ekskavatoriumi | TS 8.13 | h | 10 |
|  | Iš viso Dūkšto seniūnijai skirta- 83133,16 Eur su PVM |  |  |  |  |
| 1.4. | Kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros darbai Ignalinos seniūnijoje | Bangų ir provėžų, įdubų ištaisymas | TS 8.1 | km | 600 |
|  |  | Išdaužų užtaisymas nesurištuoju mineralinių medžiagų (žvyro) mišiniu | TS 8.2 | m3 | 4180 |
|  |  | Išdaužų užtaisymas nesurištuoju mineralinių medžiagų (žvyro) skaldos mišiniu | TS 8.3 | m3 | 100 |
|  |  | Skersinių nuolydžių taisymas | TS 8.4 | 1000 m2 | 30 |
|  |  | Nusidėvėjusio sluoksnio atnaujinimas | TS 8.5 | 1000 m2 | 1 |
|  |  | Užslinkusio grunto pašalinimas | TS 8.6 | km | 1 |
|  |  | Krūmų kirtimas | TS 8.7 | 100 m2 | 1 |
|  |  | Kelmų rovimas | TS 8.8 | 10 vnt. | 1 |
|  |  | Sąnašų pašalinimas | TS 8.9 | vnt. | 1 |
|  |  | Laikinos pralaidos įrengimas | TS 8.10 | vnt. | 3 |
|  |  | Pralaidos žiedų sandūrų pažaidų šalinimas | TS 8.11 | vnt. | 3 |
|  |  | Pralaidos įrengimas iš PVC 300 mm skersmens vamzdžių | TS 8.12 | m | 18 |
|  |  | Pralaidos įrengimas iš PVC 400 mm skersmens vamzdžių | TS 8.12 | m | 18 |
|  |  | Pralaidos įrengimas iš PVC 600 mm skersmens vamzdžių | TS 8.12 | m | 18 |
|  |  | Pralaidos įrengimas iš PVC 800 mm skersmens vamzdžių | TS 8.12 | m | 18 |
|  |  | Iškasų ir pylimų paviršių planiravimo darbai ekskavatoriumi | TS 8.13 | h | 10 |
|  | Iš viso Ignalinos seniūnijai skirta- 140106,27 Eur su PVM |  |  |  |  |
| 1.5. | Kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros darbai Ignalinos miesto seniūnijoje | Bangų ir provėžų, įdubų ištaisymas | TS 8.1 | km | 60 |
|  |  | Išdaužų užtaisymas nesurištuoju mineralinių medžiagų (žvyro) mišiniu | TS 8.2 | m3 | 1100 |
|  |  | Išdaužų užtaisymas nesurištuoju mineralinių medžiagų (žvyro) skaldos mišiniu | TS 8.3 | m3 | 100 |
|  |  | Iškasų ir pylimų paviršių planiravimo darbai ekskavatoriumi | TS 8.13 | h | 10 |
|  | Iš viso Ignalinos miesto seniūnijai skirta- 30407,88 Eur su PVM |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros darbai Kazitiškio seniūnijoje | Bangų ir provėžų, įdubų ištaisymas | TS 8.1 | km | 300 |
|  |  | Išdaužų užtaisymas nesurištuoju mineralinių medžiagų (žvyro) mišiniu | TS 8.2 | m3 | 3850 |
|  |  | Išdaužų užtaisymas nesurištuoju mineralinių medžiagų (žvyro) skaldos mišiniu | TS 8.3 | m3 | 100 |
|  |  | Skersinių nuolydžių taisymas | TS 8.4 | 1000 m2 | 30 |
|  |  | Nusidėvėjusio sluoksnio atnaujinimas | TS 8.5 | 1000 m2 | 1 |
|  |  | Užslinkusio grunto pašalinimas | TS 8.6 | km | 1 |
|  |  | Krūmų kirtimas | TS 8.7 | 100 m2 | 1 |
|  |  | Kelmų rovimas | TS 8.8 | 10 vnt. | 1 |
|  |  | Sąnašų pašalinimas | TS 8.9 | vnt. | 1 |
|  |  | Laikinos pralaidos įrengimas | TS 8.10 | vnt. | 3 |
|  |  | Pralaidos žiedų sandūrų pažaidų šalinimas | TS 8.11 | vnt. | 3 |
|  |  | Pralaidos įrengimas iš PVC 300 mm skersmens vamzdžių | TS 8.12 | m | 18 |
|  |  | Pralaidos įrengimas iš PVC 400 mm skersmens vamzdžių | TS 8.12 | m | 18 |
|  |  | Pralaidos įrengimas iš PVC 600 mm skersmens vamzdžių | TS 8.12 | m | 18 |
|  |  | Pralaidos įrengimas iš PVC 800 mm skersmens vamzdžių | TS 8.12 | m | 18 |
|  |  | Iškasų ir pylimų paviršių planiravimo darbai ekskavatoriumi | TS 8.13 | h | 10 |
|  | Iš viso Kazitiškio seniūnijai skirta- 115045,95 Eur su PVM |  |  |  |  |
| 1.7. | Kelių ir gatvių su žvyro danga priež iūros darbai Linkmenų seniūnijoje | Bangų ir provėžų, įdubų ištaisymas | TS 8.1 | km | 500 |
|  |  | Išdaužų užtaisymas nesurištuoju mineralinių medžiagų (žvyro) mišiniu | TS 8.2 | m3 | 2410 |
|  |  | Išdaužų užtaisymas nesurištuoju mineralinių medžiagų (žvyro) skaldos mišiniu | TS 8.3 | m3 | 100 |
|  |  | Skersinių nuolydžių taisymas | TS 8.4 | 1000 m2 | 30 |
|  |  | Nusidėvėjusio sluoksnio atnaujinimas | TS 8.5 | 1000 m2 | 1 |
|  |  | Užslinkusio grunto pašalinimas | TS 8.6 | km | 1 |
|  |  | Krūmų kirtimas | TS 8.7 | 100 m2 | 1 |
|  |  | Kelmų rovimas | TS 8.8 | 10 vnt. | 1 |
|  |  | Sąnašų pašalinimas | TS 8.9 | vnt. | 1 |
|  |  | Laikinos pralaidos įrengimas | TS 8.10 | vnt. | 3 |
|  |  | Pralaidos žiedų sandūrų pažaidų šalinimas | TS 8.11 | vnt. | 3 |
|  |  | Pralaidos įrengimas iš PVC 300 mm skersmens vamzdžių | TS 8.12 | m | 18 |
|  |  | Pralaidos įrengimas iš PVC 400 mm skersmens vamzdžių | TS 8.12 | m | 18 |
|  |  | Pralaidos įrengimas iš PVC 600 mm skersmens vamzdžių | TS 8.12 | m | 18 |
|  |  | Pralaidos įrengimas iš PVC 800 mm skersmens vamzdžių | TS 8.12 | m | 18 |
|  |  | Iškasų ir pylimų paviršių planiravimo darbai ekskavatoriumi | TS 8.13 | h | 10 |
|  | Iš viso Linkmenų seniūnijai skirta- 97447,98 Eur su PVM |  |  |  |  |
| 1.8. | Kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros darbai Mielagėnų seniūnijoje | Bangų ir provėžų, įdubų ištaisymas | TS 8.1 | km | 500 |
|  |  | Išdaužų užtaisymas nesurištuoju mineralinių medžiagų (žvyro) mišiniu | TS 8.2 | m3 | 980 |
|  |  | Išdaužų užtaisymas nesurištuoju mineralinių medžiagų (žvyro) skaldos mišiniu | TS 8.3 | m3 | 100 |
|  |  | Skersinių nuolydžių taisymas | TS 8.4 | 1000 m2 | 30 |
|  |  | Nusidėvėjusio sluoksnio atnaujinimas | TS 8.5 | 1000 m2 | 1 |
|  |  | Užslinkusio grunto pašalinimas | TS 8.6 | km | 1 |
|  |  | Krūmų kirtimas | TS 8.7 | 100 m2 | 1 |
|  |  | Kelmų rovimas | TS 8.8 | 10 vnt. | 1 |
|  |  | Sąnašų pašalinimas | TS 8.9 | vnt. | 1 |
|  |  | Laikinos pralaidos įrengimas | TS 8.10 | vnt. | 3 |
|  |  | Pralaidos žiedų sandūrų pažaidų šalinimas | TS 8.11 | vnt. | 3 |
|  |  | Pralaidos įrengimas iš PVC 300 mm skersmens vamzdžių | TS 8.12 | m | 18 |
|  |  | Pralaidos įrengimas iš PVC 400 mm skersmens vamzdžių | TS 8.12 | m | 18 |
|  |  | Pralaidos įrengimas iš PVC 600 mm skersmens vamzdžių | TS 8.12 | m | 18 |
|  |  | Pralaidos įrengimas iš PVC 800 mm skersmens vamzdžių | TS 8.12 | m | 18 |
|  |  | Iškasų ir pylimų paviršių planiravimo darbai ekskavatoriumi | TS 8.13 | h | 10 |
|  | Iš viso Mielagėnų seniūnijai skirta- 68100,19 Eur su PVM |  |  |  |  |
| 1.9. | Kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros darbai Naujojo Daugėliškio seniūnijoje | Bangų ir provėžų, įdubų ištaisymas | TS 8.1 | km | 600 |
|  |  | Išdaužų užtaisymas nesurištuoju mineralinių medžiagų (žvyro) mišiniu | TS 8.2 | m3 | 3290 |
|  |  | Išdaužų užtaisymas nesurištuoju mineralinių medžiagų (žvyro) skaldos mišiniu | TS 8.3 | m3 | 100 |
|  |  | Skersinių nuolydžių taisymas | TS 8.4 | 1000 m2 | 30 |
|  |  | Nusidėvėjusio sluoksnio atnaujinimas | TS 8.5 | 1000 m2 | 1 |
|  |  | Užslinkusio grunto pašalinimas | TS 8.6 | km | 1 |
|  |  | Krūmų kirtimas | TS 8.7 | 100 m2 | 1 |
|  |  | Kelmų rovimas | TS 8.8 | 10 vnt. | 1 |
|  |  | Sąnašų pašalinimas | TS 8.9 | vnt. | 1 |
|  |  | Laikinos pralaidos įrengimas | TS 8.10 | vnt. | 3 |
|  |  | Pralaidos žiedų sandūrų pažaidų šalinimas | TS 8.11 | vnt. | 3 |
|  |  | Pralaidos įrengimas iš PVC 300 mm skersmens vamzdžių | TS 8.12 | m | 18 |
|  |  | Pralaidos įrengimas iš PVC 400 mm skersmens vamzdžių | TS 8.12 | m | 18 |
|  |  | Pralaidos įrengimas iš PVC 600 mm skersmens vamzdžių | TS 8.12 | m | 18 |
|  |  | Pralaidos įrengimas iš PVC 800 mm skersmens vamzdžių | TS 8.12 | m | 18 |
|  |  | Iškasų ir pylimų paviršių planiravimo darbai ekskavatoriumi | TS 8.13 | h | 10 |
|  | Iš viso Naujojo Daugėliškio seniūnijai skirta- 121753,71 Eur su PVM |  |  |  |  |
| 1.10. | Kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros darbai Rimšės seniūnijoje | Bangų ir provėžų, įdubų ištaisymas | TS 8.1 | km | 600 |
|  |  | Išdaužų užtaisymas nesurištuoju mineralinių medžiagų (žvyro) mišiniu | TS 8.2 | m3 | 2500 |
|  |  | Išdaužų užtaisymas nesurištuoju mineralinių medžiagų (žvyro) skaldos mišiniu | TS 8.3 | m3 | 100 |
|  |  | Skersinių nuolydžių taisymas | TS 8.4 | 1000 m2 | 30 |
|  |  | Nusidėvėjusio sluoksnio atnaujinimas | TS 8.5 | 1000 m2 | 1 |
|  |  | Užslinkusio grunto pašalinimas | TS 8.6 | km | 1 |
|  |  | Krūmų kirtimas | TS 8.7 | 100 m2 | 1 |
|  |  | Kelmų rovimas | TS 8.8 | 10 vnt. | 1 |
|  |  | Sąnašų pašalinimas | TS 8.9 | vnt. | 1 |
|  |  | Laikinos pralaidos įrengimas | TS 8.10 | vnt. | 3 |
|  |  | Pralaidos žiedų sandūrų pažaidų šalinimas | TS 8.11 | vnt. | 3 |
|  |  | Pralaidos įrengimas iš PVC 300 mm skersmens vamzdžių | TS 8.12 | m | 18 |
|  |  | Pralaidos įrengimas iš PVC 400 mm skersmens vamzdžių | TS 8.12 | m | 18 |
|  |  | Pralaidos įrengimas iš PVC 600 mm skersmens vamzdžių | TS 8.12 | m | 18 |
|  |  | Pralaidos įrengimas iš PVC 800 mm skersmens vamzdžių | TS 8.12 | m | 18 |
|  |  | Iškasų ir pylimų paviršių planiravimo darbai ekskavatoriumi | TS 8.13 | h | 10 |
|  | Iš viso Rimšės seniūnijai skirta - 105339,09 Eur su PVM |  |  |  |  |
| 1.11. | Kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros darbai Tverečiaus seniūnijoje | Bangų ir provėžų, įdubų ištaisymas | TS 8.1 | km | 550 |
|  |  | Išdaužų užtaisymas nesurištuoju mineralinių medžiagų (žvyro) mišiniu | TS 8.2 | m3 | 240 |
|  |  | Išdaužų užtaisymas nesurištuoju mineralinių medžiagų (žvyro) skaldos mišiniu | TS 8.3 | m3 | 100 |
|  |  | Skersinių nuolydžių taisymas | TS 8.4 | 1000 m2 | 30 |
|  |  | Nusidėvėjusio sluoksnio atnaujinimas | TS 8.5 | 1000 m2 | 1 |
|  |  | Užslinkusio grunto pašalinimas | TS 8.6 | km | 1 |
|  |  | Krūmų kirtimas | TS 8.7 | 100 m2 | 1 |
|  |  | Kelmų rovimas | TS 8.8 | 10 vnt. | 1 |
|  |  | Sąnašų pašalinimas | TS 8.9 | vnt. | 1 |
|  |  | Laikinos pralaidos įrengimas | TS 8.10 | vnt. | 3 |
|  |  | Pralaidos žiedų sandūrų pažaidų šalinimas | TS 8.11 | vnt. | 3 |
|  |  | Pralaidos įrengimas iš PVC 300 mm skersmens vamzdžių | TS 8.12 | m | 18 |
|  |  | Pralaidos įrengimas iš PVC 400 mm skersmens vamzdžių | TS 8.12 | m | 18 |
|  |  | Pralaidos įrengimas iš PVC 600 mm skersmens vamzdžių | TS 8.12 | m | 18 |
|  |  | Pralaidos įrengimas iš PVC 800 mm skersmens vamzdžių | TS 8.12 | m | 18 |
|  |  | Iškasų ir pylimų paviršių planiravimo darbai ekskavatoriumi | TS 8.13 | h | 10 |
|  | Iš viso Tverečiaus seniūnijai skirta - 55900,16 Eur su PVM |  |  |  |  |
| 1.12. | Kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros darbai Vidiškių seniūnijoje | Bangų ir provėžų, įdubų ištaisymas | TS 8.1 | km | 150 |
|  |  | Išdaužų užtaisymas nesurištuoju mineralinių medžiagų (žvyro) mišiniu | TS 8.2 | m3 | 1950 |
|  |  | Išdaužų užtaisymas nesurištuoju mineralinių medžiagų (žvyro) skaldos mišiniu | TS 8.3 | m3 | 100 |
|  |  | Skersinių nuolydžių taisymas | TS 8.4 | 1000 m2 | 30 |
|  |  | Nusidėvėjusio sluoksnio atnaujinimas | TS 8.5 | 1000 m2 | 1 |
|  |  | Užslinkusio grunto pašalinimas | TS 8.6 | km | 1 |
|  |  | Krūmų kirtimas | TS 8.7 | 100 m2 | 1 |
|  |  | Kelmų rovimas | TS 8.8 | 10 vnt. | 1 |
|  |  | Sąnašų pašalinimas | TS 8.9 | vnt. | 1 |
|  |  | Laikinos pralaidos įrengimas | TS 8.10 | vnt. | 3 |
|  |  | Pralaidos žiedų sandūrų pažaidų šalinimas | TS 8.11 | vnt. | 3 |
|  |  | Pralaidos įrengimas iš PVC 300 mm skersmens vamzdžių | TS 8.12 | m | 18 |
|  |  | Pralaidos įrengimas iš PVC 400 mm skersmens vamzdžių | TS 8.12 | m | 18 |
|  |  | Pralaidos įrengimas iš PVC 600 mm skersmens vamzdžių | TS 8.12 | m | 18 |
|  |  | Pralaidos įrengimas iš PVC 800 mm skersmens vamzdžių | TS 8.12 | m | 18 |
|  |  | Iškasų ir pylimų paviršių planiravimo darbai ekskavatoriumi | TS 8.13 | h | 10 |
|  | Iš viso Vidiškių seniūnijai skirta - 67186,95 Eur su PVM |  |  |  |  |

Pateikiami preliminarūs perkamų darbų kiekiai. Perkančioji organizacija tikslius darbų kiekius, atsižvelgdama į pasiūlytus įkainius ir turimas lėšas, nurodys užsakyme.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje  nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje   nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

- Su pasiūlymu teikiamas tik EBVPD. Perkančioji organizacija su pasiūlymu nereikalauja pateikti lentelėje nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų. Šių dokumentų prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą. Vis dėlto, perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą. Pirkimą vykdant atviro konkurso būdu nėra „paraiškų“, todėl paliekamas vienintelis pasirinkimas „pasiūlymas“. Pirkimą vykdant riboto konkurso, skelbiamų derybų, konkurencinio dialogo arba inovacijų partnerystės būdais, paliekamas pasirinkimas „paraiška“.

- Pašalinimo pagrindai taikomi tiekėjui (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visiems tos grupės nariams) ir ūkio subjektams, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi.

- Perkančioji organizacija tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu jis atitinka bent vieną iš pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų, išskyrus VPĮ 46 straipsnio 10 dalyje nustatytus atvejus (tačiau atsižvelgiant į VPĮ 46 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas).

- Perkančioji organizacija, priimdama sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46  straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytais pašalinimo pagrindais, atsižvelgia į tai, ar vertinant tiekėjo patikimumą tiekėjo pašalinimas iš pirkimo procedūros proporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunkčio atveju – ar taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą nebūtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 ir 6 punktuose nurodytais pašalinimo pagrindais, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 ir 91 straipsnius skelbiamą informaciją.

- Perkančioji organizacija visų pirma reikalauja tokios rūšies pažymų ir tokių dokumentinių įrodymų formų, apie kuriuos pateikta informacija Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“. Lentelės ketvirtame stulpelyje nurodomi dokumentai, kuriuos turi pateikti Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai. Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją Perkančioji organizacija pasitikrina „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/.

- Perkančioji organizacija nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu ji:

  - turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis;

  - šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų, jeigu šiuose dokumentuose nurodyta informacija vis dar yra aktuali (dokumentas išduotas prieš ne daugiau dienų, negu nurodyta atitinkamoje žemiau esančios lentelės eilutėje).

6¹. Nuo 2024-01-01 įsigaliojus VPĮ 25 straipsnio 1 dalies pakeitimui, atliekant supaprastintus pirkimus, kai tiekėjas pateikia EBVPD, pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, nereikalaujama. Pažymų, patvirtinančių tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, perkančioji organizacija gali reikalauti iš tiekėjų tik turėdama pagrįstų abejonių dėl šių tiekėjų patikimumo.

7. Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

  - priesaikos deklaracija;

7.2. oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

| Eil. Nr. | Tiekėjo pašalinimo pagrindai | VPĮ straipsnis, dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui | Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką: 1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; 4) nusikalstamą bankrotą; 5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; 6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; 7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą; 8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose. Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. | VPĮ 46 straipsnio 1 dalis EBVPD III dalies A1-A6 punktai EBVPD III dalies D1 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - išrašo iš teismo sprendimo arba - Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba - valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. |
| 2. | Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. | VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis EBVPD III dalies D2 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 3. | Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkančioji organizacija turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu: 1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus; 2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų); 3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. | VPĮ 46 straipsnio 3 dalis EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: 1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: - išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra); - arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento; - arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: 2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/. Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. 2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. |
| 4. | Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas EBVPD III dalies C10 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 5. | Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas EBVPD III dalies C12 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 6. | Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas EBVPD III dalies C13 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 7. | Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3/ |
| 8. | Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 9. | Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas EBVPD III dalies C14 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/nepatikimi-tiekejai-1/ https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas/ |
| 10. | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose/ |
| 11. | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją. |
| 12. | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją. |

________________________________________

Pirkimo sąlygų 4 priedas „EBVPD“ (XML formatu)

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS

„Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pateikiamas .xml formatu.

__________

## Pirkimo sąlygų 5 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

  - TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ

Tiekėjo kvalifikacija turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus kvalifikacijai ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus, kuriuos jis privalo būti įsigijęs iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimas | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai |  |  | Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Teisė verstis veikla |  |  |  |  |
| 1.1. | Tiekėjas yra įregistruotas ir veikiantis įstatymų nustatyta tvarka bei turintis teisę verstis veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti: Statinių grupėje – susisiekimo komunikacijos: kelių, gatvių sritis, statybos ar rekonstravimo ar kapitalinio/paprastojo remonto ar kelių ir gatvių priežiūra. | Pateikiama: - profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažyma, kaip yra nustatyta toje valstybėje narėje, kurioje tiekėjas registruotas, ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla. -Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas pateikia: valstybės įmonės Registrų centro išduoto Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopiją, ar kitus dokumentus, patvirtinančius tiekėjo teisę verstis veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti; -Asmuo, besiverčiantis veikla turint verslo liudijimą – verslo liudijimo kopiją. (Tiekėjo įmonės Kvalifikacijos atestatas, suteikiantis teisę būti statinių grupės „susisiekimo komunikacijos“ kelių ir gatvių srities rangovu, yra tinkamas dokumentas.) CVP IS priemonėmis pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos |  |  | 1) jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys (-iai), pagal jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti; 2) tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuomet, kai tie subjektai, kurių pajėgumais buvo pasiremta, patys atliks darbus, kuriems reikia jų pajėgumų; 3) subtiekėjai, kuriuos tiekėjas pasitelks Sutarties vykdymui (kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus), privalo turėti teisę verstis ta veikla, kuriai jis pasitelkiamas. Tiekėjas privalo įsipareigoti, jog Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys, ir Perkančiajai organizacijai pareikalavus, tiekėjas turės pateikti dokumentus, įrodančius subtiekėjo teisę verstis atitinkama veikla, kuriai jis pasitelkiamas. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija arba nuoroda į nacionalines duomenų bazes bet kurioje valstybės narėje, prie kurių Perkančioji organizacija turės galimybę tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungti ir susipažinti su reikalaujamais dokumentais ir (ar) informacija. Perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas privalės pateikti atitiktį kvalifikacijos reikalavimams įrodančių dokumentų originalus. |
| 2. | Finansinis ir ekonominis pajėgumas |  |  |  |  |
| 2.1. | NETAIKOMA | NETAIKOMA |  |  | NETAIKOMA |
| 3. | Techninis ir profesinis pajėgumas |  |  |  |  |
| 3.1. | NETAIKOMA |  | NETAIKOMA | NETAIKOMA |  |

Tiekėjams keliami reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai

Perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjai laikytųsi kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų, nurodytų vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau– Aprašas) 4.3. papunkčiu.

| Eil. Nr. | Reikalavimas dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi. | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai | Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kokybės vadybos sistemos taikymas |  |  |
| 1.1. | NETAIKOMA | NETAIKOMA | NETAIKOMA |
| 2. | Aplinkos apsaugos vadybos sistemos taikymas |  |  |
| 2.1. | Tiekėjas (bent vienas iš tiekėjų grupės partnerių, kitas ūkio subjektas, subtiekėjas atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti) vykdydamas kelių priežiūros ir remonto darbus statinių grupėje - susisiekimo komunikacijos, pogrupis – keliai, gatvės taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus), ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. | EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatas, arba kitas lygiavertis sertifikatas, išduotas kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Kaip lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymą, tiekėjas gali pateikti lygiaverčių taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymą, parengtą pagal Aprašo 10 punkte nustatytus reikalavimus: 10. Kiti lygiaverčiai aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymai gali būti tiekėjo taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, atitinkantis visus šiuos reikalavimus: „10.1. apibrėžta įmonės ar įstaigos vadovybės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ir atitiktis aplinkos apsaugos reikalavimams teikiant paslaugas ir vykdant darbus; 10.2. nustatyti reikšmingiausi aplinkos apsaugos aspektai, kuriems poveikį daro arba gali daryti įmonės ar įstaigos vykdoma veikla, ir šiuos aplinkos apsaugos aspektus reglamentuojantys teisės aktai; 10.3.nustatyti aplinkosauginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės šiems tikslams pasiekti; 10.4. numatyta aplinkosauginių tikslų įgyvendinimo stebėsena – paskirti atsakingi asmenys, nustatyta jų atsakomybė, pareigos ir priemonių įgyvendinimo terminai; 10.5. parengtas aplinkosauginių ir avarinių situacijų valdymo planas; 10.6. vykdoma aplinkosauginio gerinimo veiklos kontrolė (pvz., parengiamos metinės ataskaitos, kurios pateikiamos ir pristatomos įmonės vadovybei).“ | - jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės narys (-iai), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti; - tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti; - subtiekėjai turi laikytis reikalaujamų aplinkos apsaugos vadybos priemonių, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti |

__________

## Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

Pasiūlymo forma kiekvienai Pirkimo daliai pridedama atskiru dokumentu.

## Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

  - PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

- Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainą.

- Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu laikomas mažiausios kainos pasiūlymas.

- Apskaičiuojant kainą turi būti atsižvelgta į visą pirkimo objekto apimtį, kiekį, į pasiūlymo kainos sudėtines dalis, į pirkimo sutarties projekte numatytą atsiskaitymo tvarką, terminus bei į visus kitus pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus. Į kainą turi būti įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, tame tarpe elektroninių sąskaitų faktūrų pateikimo, išlaidos.

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Sutarties projektas“

Pridedamas Sutarties projektas atskiru failu.

Pirkimo sąlygų 9 priedas „Tiekėjo deklaracija juridiniam asmeniui“

(Tiekėjo pavadinimas, įmonės kodas)

TIEKĖJO DEKLARACIJA DĖL NEATITIKTIES VPĮ 45 STRAIPSNIO 21 DALIES 1, 2 IR 6 PUNKTE NURODYTOMS SĄLYGOMS

20__ m._____________ d.

Aš, ___________________________________________________________________ ,

(tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

patvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))____________________________ ,

(tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) ______________________________________________________________

(centrinės perkančiosios organizacijos pavadinimas)

vykdomame  _____________________________________,

(pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris)

neatitinka VPĮ 45 straipsnio 21 dalies 1, 2 ir 6 punkte nurodytų sąlygų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui:

- Tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, ar juos kontroliuojantys asmenys yra juridiniai asmenys, registruoti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose;

- Tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar juos kontroliuojantys asmenys yra fiziniai asmenys, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose arba turintys šių valstybių pilietybę;

- Tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, vykdo veiklą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose arba yra ūkio subjektų grupės, kurios bet kuris narys vykdo veiklą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ)92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose, narys arba jos vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo (kiti asmenys), turintis (turintys) teisę atstovauti tiekėjui, subtiekėjui, ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi, ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ir tokiu būdu dalyvauja tokių ūkio subjektų grupių ir (ar) ūkio subjektų veikloje.

Patvirtinu, kad šie duomenys yra teisingi ir aktualūs pasiūlymo pateikimo dieną.

Suprantu, kad jeigu perkančiajai kyla abejonių dėl šioje deklaracijoje nurodytos informacijos teisingumo, ji, vadovaudamasi VPĮ 45 straipsnio 5 dalimi, gali paprašyti pateikti deklaracijoje nurodytą informaciją patvirtinančius VPĮ 51 straipsnio 12 dalyje nurodytus (vieną ar kelis) ar kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus  bet kuriuo pirkimo procedūros metu, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

____________________                      ___________________                  ___________________

(pareigos)                                          (parašas)                                       (vardas ir pavardė)

Pirkimo sąlygų 10 priedas „Tiekėjo deklaracija fiziniam asmeniui“

(Tiekėjo vardas, pavardė)

TIEKĖJO DEKLARACIJA DĖL NEATITIKTIES VPĮ 45 STRAIPSNIO 21 DALIES 1, 2 IR 6 PUNKTE NURODYTOMS SĄLYGOMS

20__ m._____________ d.

Aš, ___________________________________________________________________ ,

(tiekėjo vardas ir pavardė)

dalyvaujantis (-i) ______________________________________________________________

(centrinės perkančiosios organizacijos pavadinimas)

vykdomame 						,

(pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris)

patvirtinu, kad neatitinku VPĮ 45 straipsnio 21 dalies 1, 2 ir 6 punkte nurodytų sąlygų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui:

- Tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, ar juos kontroliuojantys asmenys yra juridiniai asmenys, registruoti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose;

- Tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar juos kontroliuojantys asmenys yra fiziniai asmenys, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose arba turintys šių valstybių pilietybę;

- Tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, vykdo veiklą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ)  92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose arba yra ūkio subjektų grupės, kurios bet kuris narys vykdo veiklą VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose, narys arba jos vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo (kiti asmenys), turintis (turintys) teisę atstovauti tiekėjui, subtiekėjui, ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi, ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ir tokiu būdu dalyvauja tokių ūkio subjektų grupių ir (ar) ūkio subjektų veikloje.

Patvirtinu, kad šie duomenys yra teisingi ir aktualūs pasiūlymo pateikimo dieną.

Suprantu, kad jeigu perkančiajai kyla abejonių dėl šioje deklaracijoje nurodytos informacijos teisingumo, ji, vadovaudamasi VPĮ 45 straipsnio 5 dalimi, gali paprašyti pateikti deklaracijoje nurodytą informaciją patvirtinančius VPĮ 51 straipsnio 12 dalyje nurodytus (vieną ar kelis) ar kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus  bet kuriuo pirkimo procedūros metu, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

____________________                      ___________________                  ___________________

(pareigos)                                                      (parašas)                                       (vardas ir pavardė)

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.