1 RK priedas

AKCINĖ BENDROVĖ „ORO NAVIGACIJA“

# AKCINĖS BENDROVĖS „ORO NAVIGACIJA“

Informacijos saugumo vadybos sistemos parengimo sertifikavimui dėl atitikties

LST EN ISO/IEC 27001:2023 standarto reikalavimams analizės ir atitikties užtikrinimo paslaugų PIRKIMO techninė specifikacija

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - ISVS – informacijos saugumo vadybos sistema.

  - Perkančioji organizacija / Bendrovė – akcinė bendrovė „Oro navigacija“.

  - Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkančioji organizacija sudaro viešojo pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – Sutartis) dėl pirkimo objekto.

  - Paslaugos – akcinės bendrovės „Oro navigacija“ informacijos saugumo valdymo sistemos (toliau – ISVS) parengimo sertifikavimui dėl atitikties Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 27001:2023, atitinkančio tarptautinio standarto ISO/IEC 27001:2022 (toliau – LST EN ISO/IEC 27001), reikalavimams, analizės ir užtikrinimo paslaugos.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Perkančiosios organizacijos ir Paslaugos teikėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Valdymo sistema – akcinės bendrovės „Oro navigacija“ saugos, kokybės, saugumo, informacijos saugumo, atitikties, antikorupcijos valdymo sistema.

  - Techninė specifikacija (TS) – šis dokumentas.

- TIKSLAS

  - Užtikrinti, kad Perkančiosios organizacijos ISVS atitiktų LST EN ISO/IEC 27001 standarto reikalavimus, atliekant išsamų esamos ISVS būklės vertinimą, identifikuojant neatitiktis ir rizikas, parengiant reikalingas korekcines ir tobulinamąsias priemones, atnaujinant ar sukuriant reikiamą dokumentaciją, konsultuojant diegimo procese ir parengiant Perkančiąją organizaciją akredituotam sertifikavimo auditui.

- ESAMOS PADĖTIES, PERKAMŲ PASLAUGŲ APRAŠYMAS IR APIMTIS

  - Perkančioji organizacija yra sertifikuota Europos oro navigacijos paslaugų teikėja, kuri teikia šias paslaugas: oro eismo valdymo ir oro navigacijos (įskaitant oro eismo paslaugas (skrydžių valdymą, skrydžių informacijos paslaugą, įspėjimo paslaugą), oro eismo srautų valdymo, oro erdvės valdymo, ryšių, navigacijos ir stebėjimo, oro navigacijos informacijos, bendros informacijos, aeronautikos paieškos ir gelbėjimo organizavimo ir koordinavimo; skrydžių vadovų mokymo ir kitos mokymų veiklos.

  - Pagal savo veiklos pobūdį Perkančioji organizacija yra oro transporto infrastruktūros bendrovė, kuri yra sudėtinė ir neatsiejama Lietuvos transporto sistemos dalis, strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinti bendrovė.

  - Perkančiosios organizacijos adresas: Balio Karvelio g. 25, LT-02184 Vilnius (centrinė buveinė); telefonas: +370 706 94 502. Bendrovė vykdo veiklą 4 (keturiuose) nutolusiuose padaliniuose (lokacijose). Nutolusių padalinių adresai:

- Vilniaus – Rodūnios kelias 2, LT-02188 Vilnius;

- Kauno skrydžių valdymo centras – Oro uosto g. 4, Karmėlava, LT-54460 Kauno rajonas;

- Palangos skrydžių valdymo centras – Liepojos pl. 1, LT-00169 Palanga;

- Šiaulių skrydžių valdymo centras – Lakūnų g. 3, LT-77103 Šiauliai.

  - Bendrovėje dirba 315 darbuotojų, įskaitant ir darbuotojus, dirbančius nutolusiuose Perkančiosios organizacijos padaliniuose. Didžioji dalis (83 proc.) darbuotojų dirba centrinėje Bendrovės buveinėje.

  - Perkančioji organizacija nėra sertifikuota pagal LST EN ISO/IEC 27001 standartą. Perkančioji organizacija nuo 2004 metų turi įdiegtą kokybės vadybos sistemą, kuri sertifikuota ir kurios atitiktis standarto EN ISO 9001:2015 reikalavimams patvirtinta akredituotos sertifikavimo įstaigos. Perkančiojoje organizacijoje taip pat įdiegta antikorupcinė vadybos sistema pagal LST ISO 37001:2016 „Antikorupcinės vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ standartą.

  - Paslaugos teikėjas privalo susipažinti su Perkančiosios organizacijos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais ir vidiniais dokumentais, išanalizuoti Perkančiosios organizacijos veiklos sritis, kuriose informacinės sistemos atlieka kritinį vaidmenį, įvertinti esamą ISVS vidaus kontrolės aplinką, taikomas procedūras ir jų atitiktį teisės aktų bei standartų reikalavimams, identifikuoti rizikas ir pateikti rekomendacijas, reikalingas tinkamam pasirengimui ISVS sertifikavimui.

  - Į Paslaugų, kuriomis Perkančioji organizacija bus parengiama akredituotam sertifikavimui auditui, užtikrinant, kad jos ISVS atitiktų visus LST EN ISO/IEC 27001 reikalavimus, apimtį patenka šie pagrindiniai darbai:

    - atlikti Perkančiajai organizacijai taikomų tarptautinių, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų ir vidaus reikalavimų, susijusių su informacijos ir kibernetinio saugumo reikalavimais, analizę ir jų taikymo ISVS kontekste įvertinimą;

    - atlikti išsamų Perkančiosios organizacijos ISVS esamos būklės vertinimą pagal LST EN ISO/IEC 27001 ir LST EN ISO/IEC 27002 „Informacijos saugumas, kibernetinis saugumas ir privatumo apsauga. Informacijos saugumo kontrolės priemonės“ (toliau – LST EN ISO/IEC 27002) reikalavimus, įvertinant procesų, dokumentacijos ir techninių kontrolės priemonių atitiktį standartų nuostatoms;

    - nustatyti ISVS procesų, dokumentacijos ir techninių priemonių neatitiktis ir trūkumus (angl. gaps), parengti nustatytų neatitikčių sąrašą ir korekcinių veiksmų planą joms pašalinti;

    - parengti ir atnaujinti Perkančiosios organizacijos ISVS dokumentaciją ir kitus dokumentus, būtinus atitikties LST EN ISO/IEC 27001, LST EN ISO/IEC 27002 standartų užtikrinimui;

    - atlikti Perkančiosios organizacijos informacijos saugumo rizikų vertinimą pagal LST EN ISO/IEC 27001 reikalavimus, įskaitant rizikų identifikavimą, analizę, rizikos lygių nustatymą ir rizikų valdymo priemonių parinkimą, bei parengti rizikų vertinimo ataskaitą ir rizikų valdymo (mažinimo) planą;

    - suorganizuoti ir įvykdyti Perkančiosios organizacijos darbuotojams (visiems lygiams) mokymus, įskaitant bendruosius informacijos saugumo mokymus, vadovybės mokymus ir vidaus auditorių mokymus pagal LST EN ISO 19011:2018 „Vadybos sistemų audito gairės“ reikalavimus;

    - atlikti ISVS vidaus auditą pagal LST EN ISO/IEC 27001 standarto reikalavimus, parengti ISVS vidaus audito planą, vidaus audito ataskaitą, nustatyti neatitiktis ir parengti korekcinių veiksmų planą;

    - organizuoti ir atlikti ISVS vadovybės vertinamąją pagal LST EN ISO/IEC 27001 reikalavimus, įskaitant vadovybės vertinimo medžiagos parengimą, įrodymų surinkimą, vadovybės vertinimo posėdžio moderavimą ir vadovybės vertinimo ataskaitos (protokolo) parengimą;

    - parengti galutinę išvadą dėl Perkančiosios organizacijos pasirengimo LST EN ISO/IEC 27001 sertifikavimo auditui, apimančią ISVS atitikties vertinimą, nustatytų neatitikčių būklę, atliktų korekcinių veiksmų įvertinimą ir rekomendacijas dėl galutinio pasirengimo sertifikavimo auditui;

    - teikti periodinę pagalbą, įskaitant konsultavimą Perkančiosios organizacijos sertifikavimo audito metu, bendravimą su sertifikavimo įstaiga, pagalbą tvarkant sertifikavimo audito metu nustatytas neatitiktis, pastabas ar rekomendacijas ISVS gerinimui.

    - atlikti ir kitus veiksmus, kurie yra būtini ISVS įdiegimui, veikimui, palaikymui ir pasirengimui sertifikavimui pagal LST EN ISO/IEC 27001 standarto reikalavimus, net jei tokie veiksmai nėra aiškiai išvardyti šioje techninėje specifikacijoje.

  - Periodinė pagalba ar konsultavimo paslaugos sertifikavimo audito metu Perkančiosios organizacijos darbuotojams turės būti suteiktos nedelsiant nuo Perkančiosios organizacijos bet kokia forma (telefonu, raštu, el. paštu) pateikto paklausimo momento, tačiau bet kokiu atveju ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo paklausimo dienos, nebent šalys susitaria dėl ilgesnio termino. Konsultacijos teikiamos su Perkančiąja organizacija suderintu būdu (telefonu, el. paštu, MS Teams ir kt.). Konsultacijos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą ir teikiamos pagal Perkančiosios organizacijos poreikį.

  - Paslaugos turi būti suteiktos taip, kad Perkančioji organizacija būtų tinkamai parengta akredituotam sertifikavimo auditui pagal LST EN ISO/IEC 27001. Oficialias sertifikavimo procedūras atliks akredituota sertifikavimo įstaiga, patikrinanti, ar Perkančioji organizacija atitinka LST EN ISO/IEC 27001 reikalavimus, ir, esant atitikčiai, išduodanti LST EN ISO/IEC 27001 sertifikatą.

  - Paslaugų sudėtis, teikimo etapai ir terminai nurodyti šios techninės specifikacijos 1 lentelėje.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Paslaugos teikėjas turi teikti konsultavimo paslaugas, atsižvelgdamas į Perkančiosios organizacijas veiklos sritis, veiklos uždavinius bei ISVS apimtį.

  - Teikiant paslaugas Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad ISVS būtų integruota į Perkančiosios organizacijos esamą valdymo sistemą, procesus ir veiklos praktiką, o parengti dokumentai ir priemonės būtų pritaikyti Perkančiosios organizacijos veiklos specifikai ir realiai taikomi praktikoje.

  - Paslaugos turi būti suteiktos vadovaujantis šiais teisės aktais, standartais ir metodikomis:

    - Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu;

    - Kibernetinio saugumo reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“;

    - 2022 m. spalio 27 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2023/203, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1139 taikymo taisyklės, susijusios su Komisijos reglamentuose (ES) Nr. 1321/2014, (ES) Nr. 965/2012, (ES) Nr. 1178/2011, (ES) 2015/340, Komisijos įgyvendinimo reglamentuose (ES) 2017/373 ir (ES) 2021/664 nurodytoms organizacijoms ir Komisijos reglamentuose (ES) Nr. 748/2012, (ES) Nr. 1321/2014, (ES) Nr. 965/2012, (ES) Nr. 1178/2011, (ES) 2015/340, Komisijos įgyvendinimo reglamentuose (ES) 2017/373, (ES) Nr. 139/2014 ir (ES) 2021/664 nurodytoms kompetentingoms institucijoms taikytinais informacijos saugumo rizikos, galinčios turėti įtakos aviacijos saugai, valdymo reikalavimais, ir kuriuo iš dalies keičiami Komisijos reglamentai (ES) Nr. 1178/2011, (ES) Nr. 748/2012, (ES) Nr. 965/2012, (ES) Nr. 139/2014, (ES) Nr. 1321/2014, (ES) 2015/340 ir Komisijos įgyvendinimo reglamentai (ES) 2017/373 ir (ES) 2021/664;

    - Lietuvos standartu LST EN ISO/IEC 27001:2023 „Informacijos saugumas, kibernetinis saugumas ir privatumo apsauga. Informacijos saugumo valdymo sistemos. Reikalavimai (ISO/IEC 27001:2022)“;

    - Lietuvos standartu LST EN ISO/IEC 27002:2023 „Informacijos saugumas, kibernetinis saugumas ir privatumo apsauga. Informacijos saugumo kontrolės priemonės (ISO/IEC 27002:2022)“;

    - Lietuvos standartu LST EN ISO/IEC 27005:2024 „Informacijos saugumas, kibernetinis saugumas ir privatumo apsauga. Informacijos saugumo rizikų valdymo rekomendacijos (ISO/IEC 27005:2022) (toliau – ISO/IEC 27005)“;

    - Lietuvos standartu  LST EN ISO 19011:2018 „Vadybos sistemų audito gairės (ISO 19011:2018)“ (toliau – LST EN ISO 19011:2018);

    - kitais teisės aktais ar gerosiomis praktikomis, jeigu jie pakeičia ar papildo aukščiau nurodytus teisės aktus, standartus ir (ar) metodikas.

  - Paslaugos teikėjas turės užtikrinti Perkančiajai organizacijai teikiamos paslaugos saugumą, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu, Kibernetinio saugumo reikalavimų aprašu.

  - Paslaugos teikėjas įsipareigoja atitikti tiekimo grandinės saugumo užtikrinimui keliamus reikalavimus pagal Kibernetinio saugumo įstatymo ir Kibernetinio saugumo reikalavimų aprašo nuostatas.

  - Paslaugų rezultatai turi būti gaunami naudojant šiuos metodus – teisės aktų ir vidinių dokumentų analizę, interviu, fizinę ir (ar) loginę informacinių sistemų ir informacinių technologijų komponentų apžiūrą ir (ar) kitus su Perkančiąja organizacija suderintus metodus.

  - Paslaugų teikėjas privalo parengti ir Perkančiajai organizacijai pateikti visus šios techninės specifikacijos 1 priede nurodytus paslaugų rezultatus, įskaitant kiekvieno etapo dokumentus, ataskaitas, planus, išvadas ir kitus privalomus pateikti dokumentus, parengtus pagal nustatytus reikalavimus ir suderintus su Perkančiąja organizacija:

  - Paslaugų teikėjo parengti rezultatai turi atitikti šiuos kokybės kriterijus:

| Kokybės kriterijus | Kokybės kriterijaus aprašymas |
| --- | --- |
| 4.8.1. Atitikimas standartams ir reikalavimams | Visi parengti dokumentai ir ataskaitos turi būti parengti vadovaujantis LST EN ISO/IEC 27001 standarto reikalavimais, LST ISO/IEC 27002:2022 gairėmis, gerąja informacijos saugumo valdymo praktika. Rezultatai laikomi tinkamais tik tada, kai jie pilnai atitinka minėtų standartų struktūrą, terminiją ir turinio reikalavimus. |
| 4.8.2. Išsamumas ir turinio kokybė | Kiekvieno paslaugos etapo rezultatas turi būti išsamus, tikslus, aiškus ir logiškai struktūruotas, pagrįstas faktine Perkančiosios organizacijos situacijos analize, parengtas taip, kad būtų tinkamas naudoti pasirengimo sertifikavimo auditui. Rezultatai negali turėti trūkumų, kurie trukdytų Perkančiajai organizacijai atitikti LST EN ISO/IEC 27001 reikalavimus. |
| 4.8.3. Dokumentų struktūra ir forma | Visi dokumentai turi būti parengti nuosekliai, laikantis vieningos struktūros ir terminijos, pateikti redaguojamu formatu, aiškiai pažymėti versijomis, datomis ir atsakingais rengėjais, tinkami integruoti į Perkančiosios organizacijos ISVS dokumentų rinkinį. |
| 4.8.4. Praktinis pritaikomumas ir integracija į esamą Valdymo sistemą | Dokumentai ir ataskaitos turi būti pritaikyti konkrečiai Perkančiosios organizacijos veiklai, procesams ir struktūrai, ir integruoti į esamą Valdymo sistemą, parengti taip, kad Perkančioji organizacija galėtų realiai taikyti juos savo veikloje. |
| 4.8.5. Suderinamumas ir vientisumas | Visi dokumentai ir rezultatai turi būti tarpusavyje suderinti, nuoseklūs ir neprieštaraujantys vieni kitiems. |
| 4.8.6. Laiku pateikti rezultatai | Visi rezultatai turi būti pateikti pagal suderintą Projekto valdymo planą, nepažeidžiant sutartyje nustatytų galutinių terminų. Vėlavimas laikomas paslaugų kokybės neatitikimu. |
| 4.8.7. Korekcijų įgyvendinimas | Paslaugų teikėjas privalo neatlygintinai ir per nustatytus terminus įgyvendinti visas Perkančiosios organizacijos pagrįstas pastabas ir reikalavimus dėl rezultatų patikslinimo. |

  - Galutinis rezultatas laikomas pasiektas, kai:

    - Paslaugų teikėjas parengia ir Perkančiajai organizacijai pateikia visus šios techninės specifikacijos 1 priede nurodytus paslaugų rezultatus, įskaitant visų etapų dokumentus, ataskaitas, planus, procedūras, mokymų medžiagą, audito dokumentus ir kitus privalomus pateikti dokumentus.

    - Visi pateikti rezultatai atitinka šios techninės specifikacijos, sutarties, taikomų teisės aktų ir LST EN ISO/IEC 27001 bei LST EN ISO/IEC 27002 standartų reikalavimus, o Perkančioji organizacija neturi pagrįstų pastabų dėl jų kokybės ar turinio.

    - Paslaugų teikėjas pašalina visas Perkančiosios organizacijos pateiktas pastabas ir neatitiktis per nustatytus terminus, neatlygintinai ir nepažeisdamas bendro paslaugų teikimo grafiko.

    - Perkančioji organizacija yra pasirengusi kviesti sertifikavimo įstaigą, Paslaugų teikėjas suteikia pagalbą sertifikavimo audito metu, įskaitant konsultavimą, bendravimą su sertifikavimo įstaiga ir pagalbą šalinant audito metu nustatytas pastabas (jei tokių yra).

    - trečioji šalis, atlikusi ISVS sertifikavimo auditą, išduoda sertifikatą, pažymintį, kad Perkančiosios organizacijos ISVS tenkina LST EN ISO/IEC 27001 standarto reikalavimus.

    - Perkančioji organizacija, įvertinusi visus pateiktus rezultatus ir atliktus darbus, pasirašo Paslaugų priėmimo – perdavimo aktą, patvirtindama, kad paslaugos suteiktos tinkamai ir pilna apimtimi.

  - Visi paslaugų teikimo metu sukurti rezultatai ir su jais susijusios teisės, įskaitant autorines ir kitas intelektinės nuosavybės teises, tampa Perkančiosios organizacijos nuosavybe. Perkančioji organizacija turi teisę šiuos rezultatus naudoti, publikuoti, perleisti ar perduoti savo nuožiūra, be jokių apribojimų.

  - Jei sutarties vykdymo metu Paslaugų teikėjui atsiranda poreikis atlikti papildomas analizes, kurios nėra tiesiogiai įvardytos šioje techninėje specifikacijoje, tačiau yra būtinos paslaugų pirkimo tikslui pasiekti, Paslaugos teikėjas privalo jas atlikti ir tęsti sutarties vykdymą. Tokios papildomos analizės laikomos neatskiriama šios techninės specifikacijos dalimi ir nėra laikomos papildomomis paslaugomis.

  - Visos Paslaugų teikėjo išlaidos, įskaitant vykimą pas Perkančiąją organizaciją, turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. Į pasiūlymo kainą taip pat turi būti įtrauktos Paslaugų teikėjo išlaidos, patiriamos tais atvejais, kai ISVS sertifikavimo metu nustatytos neatitiktys reikalauja jų pašalinimo ir dėl to pakartotinio ISVS audito.

  - Perkančioji organizacija įsipareigoja suteikti Paslaugų teikėjui visą reikalingą informaciją, dokumentus ir laikiną, tik paslaugų teikimui būtinos apimties prieigą prie informacinių išteklių, sistemų ar aplinkų, kurie būtini Techninėje specifikacijoje numatytoms paslaugoms atlikti ir rezultatams pasiekti. Prieigos suteikiamos vadovaujantis mažiausios būtinos teisės principu ir tik tiek, kiek būtina paslaugų vykdymui.

- PASLAUGOS TEIKĖJO SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS IR PATIKIMUMO REIKALAVIMAI

  - Paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad paslaugas teiktų kompetentingi specialistai, turintys ISO/IEC 27001 auditoriaus ar lygiavertę kvalifikaciją. Reikalavimai specialistų kvalifikacijai nurodomi pirkimo dokumentuose.

  - Paslaugų teikėjo specialistai gali dalyvauti teikiant paslaugas tik tuo atveju, jeigu atitinka šiuos reikalavimus:

    - neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už:

      - neteisėtą poveikį elektroniniams duomenims;

      - neteisėtą poveikį informacinėms sistemoms;

      - neteisėtą elektroninių duomenų perėmimą ir panaudojimą;

      - neteisėtą prisijungimą prie informacinių sistemų;

      - neteisėtą disponavimą įrenginiais, programine įranga, slaptažodžiais, kodais ir kitokiais duomenimis;

    - per pastaruosius 12 (dvylika) mėnesių neturi paskirtos administracinės nuobaudos už:

      - neteisėtą informacinių sistemų duomenų tvarkymą;

      - Kibernetinio saugumo įstatyme nustatytų kibernetinio saugumo užtikrinimo pareigų neatlikimą ar netinkamų jų atlikimą;

      - įslaptintos informacijos administravimo ar apsaugos reikalavimų pažeidimą;

      - Reglamento (ES) 2019/881 nustatytos kibernetinio saugumo sertifikavimo tvarkos pažeidimus;

      - neteisėtą asmens duomenų tvarkymą ir privatumo apsaugos pažeidimą elektroninių ryšių srityje;

      - elektroninių ryšių išteklių naudojimo ir skyrimo taisyklių pažeidimą;

      - elektroninių ryšių tinklo gadinimą ar savavališką prisijungimą prie tinklo arba galinių įrenginių, kurie trukdo elektroninių ryšių tinklo darbui, savavališką prisijungimą;

      - elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių pažeidimą.

  - Paslaugų teikėjo specialistai negali teikti paslaugų, jeigu paaiškėja, kad yra pradėtas ikiteisminis tyrimas (iškelta baudžiamoji byla) dėl jo (-ų) galimai padarytų šios TS 5.9 punkte nurodytų draudžiamų veikų.

  - Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad paslaugas teiktų tik Paslaugos teikėjo paslaugų pirkime nurodyti, lygiavertę arba aukštesnę kvalifikaciją turintys specialistai. Visi Paslaugų teikėjo specialistai, nurodyti Paslaugų teikėjo pasiūlyme, privalo dalyvauti vykdant Sutartį.

  - Jei Paslaugos teikėjo paskirtas paslaugos teikimui specialistas negali tęsti darbo dėl objektyvių priežasčių, Paslaugų teikėjas privalo pateikti lygiavertės arba aukštesnės kvalifikacijos specialistą.

  - Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pakeisti specialistą, jeigu nustatoma, kad jis neatitinka kvalifikacijos ir patikimumo reikalavimų, netinkamai vykdo pareigas ar kitaip pažeidžia TS ir sutarties sąlygas. Paslaugų teikėjas privalo pakeisti tokį specialistą per 5 (penkias) darbo dienas nuo Perkančiosios organizacijos pranešimo gavimo.

  - Jei būtina keisti pasiūlyme nurodytą Paslaugų teikėjo komandos narį, į jo vietą siūlomas kandidatas turi atitikti visus šiame skyriuje nustatytus kvalifikacijos, patirties ir patikimumo reikalavimus. Kandidatas gali būti pakeistas ir (ar) įtrauktas į Paslaugų teikėjo komandą tik po to, kai Perkančioji organizacija, įvertinusi kandidato pateiktus kvalifikaciją ir patirtį patvirtinančius dokumentus, iš anksto raštu sutinka ir patvirtina jo kandidatūrą. Perkančioji organizacija turi teisę motyvuotai atsisakyti siūlomo specialisto, jei jo kvalifikacija, patirtis ar patikimumas neatitinka reikalavimų.

  - Specialistų keitimas negali turėti įtakos paslaugų kokybei, apimčiai ar terminams.

  - Sutarties vykdymui Paslaugų teikėjas gali pasitelkti subtiekėjus. Paslaugų teikėjas turi nurodyti, kokiai Sutarties daliai ir kokius subtiekėjus/subrangovus jis ketina pasitelkti, jei pasitelks. Pasitelkiami subtiekėjai/subrangovai turi atitikti kvalifikacijos, patirties ir patikimumo reikalavimus, taikomus paslaugų teikėjui. Paslaugų teikėjas turi teisę pakeisti subtiekėją/subrangovą ar jo komandos narį tik gavęs raštišką Perkančiosios organizacijos sutikimą.

- PASLAUGŲ TEIKIMO VIETA, TERMINAI IR TVARKA

  - Paslaugos gali būti teikiamos el. paštu, nuotoliniu būdu, konsultuojant telefonu ir (ar) Perkančiosios organizacijos patalpose (Balio Karvelio g. 25, LT-02184 Vilnius), atsižvelgiant į poreikį ir iš anksto suderinus su Perkančiąja organizacija.

  - Paslaugos teikiamos Perkančiosios organizacijos darbo metu: darbo dienomis: 7.30 – 16.15 val., penktadieniais 7.30 – 15.00 val.

  - Paslaugos turi būti pilnai suteiktos ir galutiniai rezultatai pateikti ne vėliau kaip per 9 (devynis) mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos, įskaitant pasirengimo sertifikavimo auditui ir pagalbos sertifikavimo audito metu paslaugas, kurios bus atliekamos kartu su trečiąja šalimi sudarytos ISVS sertifikavimo paslaugų teikimo sutarties pagrindu teikiamomis paslaugomis. Maksimali paslaugų teikimo trukmė – 12 (dvylika) mėnesiai.

  - Sutarties vykdymo terminas gali būti pratęstas tik tuo atveju, jei paslaugų teikimo eigai įtakos turi objektyvios, nuo šalių valios nepriklausančios aplinkybės, tokios kaip trečiosios šalies (sertifikavimo įstaigos) veiksmų ar sprendimų vėlavimas; force majeure aplinkybės ar kitos aplinkybės, kurių šalys negalėjo numatyti sutarties sudarymo metu. Tokios aplinkybės turi būti pagrįstos dokumentais, o terminas pratęsiamas tik rašytiniu šalių susitarimu.

  - Jeigu dėl TS 6.4 punkte nurodytų aplinkybių paslaugų teikimas tampa neįmanomas arba iš esmės apsunkintas, Perkančioji organizacija turi teisę sustabdyti sutarties vykdymą arba nutraukti sutartį vienašališkai, jei aplinkybės tęsiasi ilgiau nei 30 kalendorinių dienų ir neįmanoma užtikrinti paslaugų teikimo pagal sutarties sąlygas. Tokiu atveju Paslaugų teikėjas apmokamas tik už faktiškai ir kokybiškai suteiktas paslaugas.

  - Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad visi Paslaugų teikėjo darbuotojai, dalyvaujantys paslaugų teikime, būtų aprūpinti visomis paslaugų teikimui reikalingomis darbo priemonėmis, įranga, programine įranga ir kitais resursais, reikalingais tinkamam paslaugų atlikimui. Paslaugų teikėjas taip pat privalo užtikrinti, kad naudojamos priemonės atitiktų informacijos saugumo reikalavimus ir nekeltų rizikos Perkančiosios organizacijos informaciniams ištekliams.

  - Paslaugos turi būti teikiamos etapais pagal techninės specifikacijos 1 priede nustatytą preliminarų grafiką. Užbaigus kiekvieną etapą, Paslaugų teikėjas privalo pateikti Perkančiajai organizacijai etapo rezultatus raštu, pristatyti juos susitikimo metu, aptarti išvadas ir atsakyti į klausimus. Perkančioji organizacija turi teisę nepriimti etapo, jei nustatomi trūkumai ar neatitiktys.

  - Visos paslaugos ir dokumentacija turi būti teikiamos lietuvių kalba, naudojant teisiškai ir techniškai korektišką terminiją. Jei Paslaugų teikėjas negali užtikrinti paslaugų teikimo lietuvių kalba, jis savo lėšomis užtikrina vertimo paslaugas. Perkančiajai organizacijai pateikiami skaitmeniniai dokumentai turi būti parengti šiais formatais: MS Word (*.docx), MS Excel (*.xlsx), MS PowerPoint (*. pptx) ir (ar) kt. abiejų šalių sutartais formatais.

  - Ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo Paslaugų teikėjas privalo parengti ir suderinti su Perkančiąja organizacija detalų Paslaugų įgyvendinimo planą (toliau – Planas). Planas turi būti parengtas vadovaujantis projektų valdymo gerąja praktika ir turi apimti, bet neapsiriboti, šiais elementais:

    - detalų darbų grafiką (Gantt ar lygiavertė struktūra), paslaugų teikimo etapus, jų trukmę ir tarpinius rezultatus, priklausomybes tarp veiklų;

    - komunikavimo planą (atsakingus asmenis iš abiejų šalių ir jų vaidmenis, komunikacijos kanalus, periodiškumą, susitikimų tipus; informacijos teikimo ir derinimo tvarką);

    - rizikos valdymo planą (identifikuotas projekto rizikas, jų vertinimą ir valdymo priemones, rizikų stebėsenos ir eskalavimo tvarką, atsakomybes už rizikų valdymą);

    - kokybės valdymo planą (paslaugų kokybės kriterijus ir vertinimo metodus, dokumentų rengimo, tikrinimo ir tvirtinimo tvarką, neatitikčių valdymo ir korekcinių veiksmų procesą).

  - Suderintas Planas tampa neatskiriama sutarties dalimi. Sutarties vykdymo metu Planas gali būti tikslinamas ar papildomas, suderinus su Perkančiosios organizacijos sutarties vykdymą prižiūrinčiu atstovu, tačiau tai negali keisti galutinio paslaugų suteikimo termino, išskyrus atvejus, kai terminas pratęsiamas šioje techninėje specifikacijoje nustatyta tvarka.

  - Paslaugų teikėjas privalo ne rečiau kaip kartą per dvi savaites, organizuoti darbo susitikimus su Perkančiąja organizacija (nuotoliniu būdu ir (ar) gyvai). Susitikimų tikslas – aptarti paslaugų teikimo eigą, tarpinius rezultatus, identifikuotas problemas ir jų sprendimo būdus.

  - Paslaugų teikėjas privalo laiku pateikti visus tarpinio pobūdžio rezultatus pagal suderintą paslaugų įgyvendinimo Planą. Tarpiniai pristatymai turi būti pateikiami raštu ir turi apimti atliktus darbus, išvadas, rekomendacijas. Perkančioji organizacija turi teisę teikti pastabas ir reikalauti pagrįstų korekcijų. Paslaugų teikėjas privalo jas įgyvendinti neatlygintinai ir per Perkančiosios organizacijos nustatytą terminą, nepažeisdamas bendro darbų grafiko.

  - Paslaugų teikėjas privalo nedelsdamas informuoti Perkančiąją organizaciją apie bet kokias aplinkybes, galinčias turėti įtakos paslaugų teikimo terminams. Nepateikus tokios informacijos laiku, laikoma, kad Paslaugų teikėjas prisiima visą atsakomybę už termino praleidimą.

  - Paslaugų teikėjas privalo bendradarbiauti su Perkančiąja organizacija, teikti informaciją, dalyvauti susitikimuose ir užtikrinti sklandų komunikavimą. Paslaugų teikėjo vėlavimas vykdyti paslaugas pagal suderintą grafiką laikomas sutarties pažeidimu.

  - Perkančioji organizacija turi teisę taikyti sutartyje nustatytas netesybas, reikalauti pašalinti vėlavimo priežastis arba, esant esminiam pažeidimui – nutraukti sutartį vienašališkai.

  - Paslaugos laikomos nekokybiškomis, jeigu jos neatitinka Sutarties, techninės specifikacijos, taikomų teisės aktų, LST EN ISO/IEC 27001 reikalavimų. Jeigu Paslaugų teikėjas nepašalina Perkančiosios organizacijos pagrįstų pastabų, laikoma, kad paslaugos suteiktos netinkamai. Nustačius trūkumus, Paslaugų teikėjas privalo neatlygintinai juos ištaisyti Perkančiosios organizacijos nustatytu terminu.

  - Paslaugų teikimas laikomas užbaigtu, kai Paslaugų teikėjas pateikia visus galutinius rezultatus, Perkančioji organizacija juos patikrina ir abi šalys pasirašo Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą. Aktas pasirašomas tik pašalinus visus nustatytus trūkumus.

  - Perkančioji organizacija atsiskaito su Paslaugų teikėju už faktiškai ir kokybiškai suteiktas paslaugas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo tinkamai pateiktos Sąskaitos gavimo dienos. Sąskaita gali būti teikiama tik po paslaugų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo.

- KONFIDENCIALUMO IR ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO REIKALAVIMAI

  - Paslaugų teikėjas įsipareigoja saugoti visą iš Perkančiosios organizacijos gautą ar paslaugų teikimo metu sužinotą informaciją kaip konfidencialią ir jos neatskleisti tretiesiems asmenims be išankstinio rašytinio Perkančiosios organizacijos sutikimo, išskyrus atvejus, kai tokia informacija privalo būti atskleista pagal teisės aktų reikalavimus.

  - Paslaugas gali teikti tik tie Paslaugų teikėjo darbuotojai, kurie prieš pradėdami teikti paslaugas yra pasirašę šios techninės specifikacijos 2 priede pateikiamos formos konfidencialumo pasižadėjimą.  Konfidencialumo pareiga galioja neribotą laiką, įskaitant ir po sutarties pasibaigimo.

  - Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad konfidencialumo pareiga būtų taikoma ir visiems subtiekėjams, jei tokie pasitelkiami.

  - Paslaugų teikėjas, pasibaigus sutarčiai ar Perkančiajai organizacijai pareikalavus, privalo grąžinti visą sutarties vykdymo metu gautą dokumentaciją ir duomenis, arba sunaikinti juos saugiu būdu ir apie sunaikinimą raštu patvirtinti Perkančiajai organizacijai. Sunaikinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Perkančiosios organizacijos nurodymo gavimo. Paslaugų teikėjas neturi teisės pasilikti jokių kopijų, išskyrus tuos atvejus, kai jų saugojimą privalo užtikrinti pagal teisės aktus.

  - Tvarkydamas Perkančiosios organizacijos perduotus ar paslaugų teikimo metu gautus asmens duomenis, Paslaugų teikėjas privalo:

    - laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 (BDAR) ir kitų taikomų asmens duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimų;

    - veikti kaip duomenų tvarkytojas;

    - tvarkyti duomenis tik pagal Perkančiosios organizacijos dokumentuotus nurodymus;

    - užtikrinti tinkamas technines ir organizacines saugumo priemones;

    - neperduoti duomenų tretiesiems asmenims be teisėto pagrindo;

    - nenaudoti duomenų jokiais kitais tikslais, nei numatyta techninėje specifikacijoje ir sutartyje.

  - Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad visi jo darbuotojai ir subrangovai, turintys prieigą prie asmens duomenų, būtų įpareigoti laikytis konfidencialumo ir duomenų apsaugos reikalavimų.

  - Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad visi duomenys būtų perduodami ir saugomi naudojant tinkamas technines ir organizacines saugumo priemones, atitinkančias taikomų teisės aktų reikalavimus, gerąją praktiką, LST EN ISO/IEC 27001 principus. Duomenų perdavimas turi būti vykdomas naudojant šifravimą, saugias komunikacijos priemones, prieigos kontrolę, apsaugą nuo neteisėtos prieigos, praradimo, pakeitimo ar sunaikinimo.

  - Duomenys gali būti saugomi tik saugiose aplinkose, kurios atitinka informacijos saugumo reikalavimus ir yra apsaugotos nuo fizinių ir elektroninių grėsmių.

  - Paslaugų teikėjas privalo nedelsdamas informuoti Perkančiąją organizaciją apie bet kokį įvykį, galintį turėti įtakos Perkančiosios organizacijos duomenų saugumui.

________

1 priedas

Paslaugų teikimo etapai, jų tikslai, rezultatai ir įgyvendinimo terminai

| Eil. Nr. | Paslaugos teikimo etapas | Paslaugos teikimo etapo tikslas | Paslaugos teikimo etapo metu atliekami darbai | Laukiami rezultatai | Preliminarūs įgyvendinimo terminai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Teisinių ir vidaus reikalavimų analizė | Identifikuoti visus Perkančiajai organizacijai taikomus informacijos ir kibernetinio saugumo reikalavimus ir nustatyti jų taikymo apimtį ISVS kontekste. | - Surenkami ir peržiūrimi taikomi tarptautiniai, ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktai. - Vertinami vidaus dokumentai ir reikalavimai, susiję su informacijos ir kibernetiniu saugumu. - Atliekamas reikalavimų taikymo ISVS procesams įvertinimas. | Parengta teisinių, sutartinių ir vidaus reikalavimų analizės ataskaita, aiškiai nurodanti taikytinus reikalavimus ir jų įgyvendinimo poreikius ISVS kontekste. | 2–3 savaitės nuo projekto pradžios. |
| 2. | ISVS esamos būklės vertinimas. Esamų procesų identifikavimas ir (ar) nustatymas ir analizė | Įvertinti Perkančiosios organizacijos esamą ISVS brandą ir atitiktį LST EN ISO/IEC 27001 ir LST EN ISO/IEC 27002 reikalavimams, nustatyti atotrūkį nuo standartų reikalavimų. | - Analizuojami ISVS procesai, dokumentacija, organizacinės ir techninės kontrolės priemonės. - Vertinama atitiktis LST ISO/IEC 27001 privalomiems reikalavimams, LST ISO/IEC 27002 kontrolėms. - Atliekami interviu su atsakingais darbuotojais. - Atliekama įrodymų analizė. | Parengta ISVS esamos būklės vertinimo ataskaita, apimanti atitikties lygį, nustatytas spragas ir rizikas. | 3–4 savaitės nuo projekto pradžios. |
| 3. | Neatitikčių ir trūkumų (angl. gaps) nustatymas | Identifikuoti ISVS neatitiktis ir trūkumus bei parengti korekcinių veiksmų planą jų pašalinimui. | - Analizuojami esamos ISVS būklės vertinimo rezultatai. - Identifikuojamos neatitiktys procesams, dokumentams, organizacinėms ir techninėms priemonėms. - Parengiamas neatitikčių sąrašas. - Rengiamas korekcinių veiksmų planas su prioritetais ir terminais. | Neatitikčių sąrašas ir korekcinių veiksmų planas, skirtas ISVS atitikčiai užtikrinti. | 1–2 savaitės po 2 etapo. |
| 4. | ISVS dokumentacijos parengimas ir atnaujinimas | Parengti ir (ar) atnaujinti visą ISVS dokumentaciją, reikalingą atitikčiai LST ISO/IEC 27001 ir LST ISO/IEC 27002 standartams ir teisės aktams užtikrinti. | - Parengiami ISVS procesų aprašymai. - Rengiamos arba atnaujinamos ISVS įgyvendinančios politikos, procedūros, taisyklės, registrai, formos. - Parengiami kiti dokumentai pagal LST ISO/IEC 27001 ir LST ISO/IEC 27002 reikalavimus. - Dokumentai derinami su Perkančiąja organizacija. - Atliekami koregavimai pagal pastabas. | Pilnas ISVS dokumentų rinkinys, atitinkantis LST ISO/IEC 27001 ir LST ISO/IEC 27002 standartų ir teisės aktų reikalavimus. | 6–8 savaitės, priklausomai nuo dokumentų apimties. |
| 5. | Informacijos saugumo rizikų vertinimas | Atlikti informacijos saugumo rizikos vertinimą ir parengti rizikų valdymo priemonių planą. | - Identifikuojamas informacijos turtas ir jų savininkai. - Pagal suderintą Informacijos saugumo rizikos vertinimo metodiką, atliekamas rizikos vertinimas. - Nustatomi rizikos lygiai pagal pasirinktą metodiką. - Nepriimtinoms rizikoms valdyti parenkamos ir su atsakingais Perkančiosios organizacijos darbuotojais suderinamos rizikų valdymo priemonės. - Parengiama informacijos saugumo rizikų vertinimo ataskaita ir valdymo planas. | Informacijos saugumo rizikų vertinimo ataskaita ir rizikų valdymo (mažinimo) planas. | 3–4 savaitės. |
| 6. | Perkančiosios organizacijos darbuotojų mokymų organizavimas | Supažindinti Perkančiosios organizacijos darbuotojus ir vidaus auditorius su įdiegta ISVS ir ISVS vidaus audito procesu, dokumentuoti rezultatus. | - Mokymų medžiagos, susijusios su ISVS diegimu ir valdymu parengimas keliems lygiams (darbuotojams, vadovybei ir vidaus auditoriams). - Vykdomi bendrieji informacijos saugumo mokymai darbuotojams. - Vykdomi vadovybės mokymai. - Vykdomi vidaus auditorių mokymai pagal ISO 19011. - Parengiamos mokymų ataskaitos. | Apmokyti darbuotojai, vadovybė ir vidaus auditoriai. Mokymų ataskaitos ir dalyvių sąrašai. | 2–3 savaitės (gali vykti lygiagrečiai su kitais etapais). |
| 7. | ISVS vidaus auditas | Atlikti ISVS vidaus auditą siekiant patikrinti ISVS veikimą ir atitiktį prieš vadovybės vertinimą ir sertifikavimo auditą. | - Parengiamas ISVS vidaus audito planas. - Atliekamas ISVS vidaus auditas pagal LST ISO/IEC 27001. - Nustatomos neatitiktys ir pastebėjimai. - Parengiamas korekcinių veiksmų planas. - Parengiama ir pateikiama ISVS vidaus audito ataskaita. | ISVS vidaus audito ataskaita ir ISVS korekcinių veiksmų planas. | 2–3 savaitės. |
| 8. | ISVS vadovybės vertinamoji peržiūra | Užtikrinti, kad vadovybė įvertintų ISVS veikimą ir priimtų sprendimus dėl tobulinimo. | - Parengiama vadovybės vertinimo medžiaga. - Surenkami reikalingi įrodymai ir matavimo rodikliai. - Moderuojamas vadovybės vertinimo posėdis. - Parengiama vadovybės vertinimo ataskaita (protokolas). | Vadovybės vertinimo ataskaita su priimtais sprendimais. | 1–2 savaitės po vidaus audito. |
| 9. | Galutinė pasirengimo sertifikavimui išvada | Įvertinti Perkančiosios organizacijos pasirengimą sertifikavimo auditui. | - Analizuojami visi atlikti darbai ir korekciniai veiksmai. - Vertinama ISVS atitiktis standartui. - Rengiamos rekomendacijos dėl paskutinių veiksmų. - Pasirengimo sertifikavimui įvertinimas. Parengiama galutinė išvada. | Galutinė pasirengimo sertifikavimui išvada. | 1 savaitė po vadovybės vertinimo. |
| 10. | Pagalba sertifikavimo audito metu | Užtikrinti tinkamą ir sklandų pasirengimą sertifikavimo auditui, atlikti būtinas veiklas ir padėti pašalinti nustatytas pastabas. | - Konsultavimas sertifikavimo audito metu. - Bendravimas su sertifikavimo įstaiga. - Pagalba tvarkant audito metu nustatytas neatitiktis. - Rekomendacijų teikimas ISVS tobulinimui. | Sėkmingai įvykdytas sertifikavimo auditas (Perkančioji organizacija gauna sertifikatą, patvirtinantį, kad jos ISVS atitinka LST EN ISO/IEC 27001 standarto reikalavimus). Pašalintos audito pastabos. | Iki sertifikavimo audito pabaigos. |

_____________________________

2 priedas

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS

[sudarymo data ir vieta]

Aš,                          	,

(vardas ir pavardė, asmens kodas)

Gyvenamosios vietos adresas ___________________, tel. Nr.___________________________

el. paštas:___________________________________________

Vykdydamas (-a),___________________________________________                                            darbus,

(sutarties pavadinimas)

Esu informuotas (-a), kad konfidencialią informaciją sudaro:

    - Bet kokios formos informacija, susijusi su akcinės bendrovės „Oro navigacija“ (toliau – Bendrovė) pavestų funkcijų atlikimu, kurios praradimas gali kelti pavojų Bendrovės veiklai ar informacijos saugumui;

    - Komercinė paslaptis, t.y. žinios, susijusios su Bendrovės ūkine ir finansine veikla, kurių paskelbimas gali padaryti materialinę žalą, pakenkti reputacijai ar turėti kitų neigiamų pasekmių Bendrovei.

P a t v i r t i n u,  kad

esu susipažinęs (-usi) su Lietuvos Respublikos įstatymais, nustatančiais atsakomybę už Bendrovės konfidencialios informacijos atskleidimą, praradimą, pagrobimą ar kitą neteisėtą veiką su Bendrovės konfidencialia informacija.

Pasižadu:

    - Saugoti ir tik sutartinių santykių, įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti Bendrovės konfidencialią informaciją, kuri man taps žinoma, vykdant pareigas / prisiimtus įsipareigojimus;

    - Man sutartinių santykių metu / įstatymo nustatytais pagrindais patikėtą Bendrovės konfidencialią informaciją saugoti ir naudoti tokiu būdu, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės ar atitinkamų sąlygų prie jos prieiti, su ja susipažinti ar kitais būdais neteisėtai ja pasinaudoti. Pasibaigus teisiniams santykiams visa konfidenciali informacija lieka Bendrovės nuosavybė.

    - Jei bus gaunama prieiga prie elektroninės konfidencialios informacijos, užtikrinti, kad:

  - kompiuterinėje darbo vietoje ar kituose įrenginiuose, kuriuose dirbama su Bendrovės konfidencialia informacija, bus imtasi visų reikiamų informacijos saugumo priemonių, įskaitant, bet neapsiribojant, instaliuotą legalią, veikiančią ir veiksmingą antivirusinę programinę įrangą, sudiegtas naujausias įrangos saugos pataisas, prieigos ribojimą slaptažodžiu;

  - nešiojamos elektroninės laikmenos (pvz., nešiojamo kompiuterio kietasis diskas), kuriose saugoma konfidenciali informacija būtų šifruotos arba kitaip apsaugotos nuo konfidencialios informacijos atskleidimo įrenginių vagystės arba pametimo atveju (pvz., rakinamos spintos, seifai, atskiros rakinamos patalpos ir pan.).

  - Konfidenciali informacija nebus laikoma sistemose ar laikmenose, kurios gali būti prieinamos kitiems asmenims, įskaitant, bet neapsiribojant – grupinio darbo sistemos (pvz., tinklo katalogų tarnyba, intraneto sistemos).

  - Persiunčiama informacija bus šifruotoje formoje, naudojant su Bendrove suderintas šifravimo priemones.

    - Nedelsdamas (-a) pranešti atsakingam Bendrovės darbuotojui arba elektroniniu paštu info@ans.lt apie patikėtos Bendrovės konfidencialios informacijos praradimą ar atskleidimą, ar kitą veiksmą, kuris gali būti laikomas informacijos saugumo pažeidimu, įskaitant ir asmens duomenų apsaugos pažeidimus, taip pat kitus galimus ir (ar) esamus Bendrovės konfidencialios informacijos apsaugos reikalavimų pažeidimus, grėsmes, korupcines ar korupcijos požymių turinčias veikas ar kitas neteisėtas veikas. Jei informacijos saugumo pažeidimas susijęs su manimi, nedelsdamas imtis reikiamų priemonių tolesniam informacijos atskleidimui ar praradimui sustabdyti ir neigiamoms pasekmėms sumažinti, taip pat nustatyti ir pateikti Bendrovei visus faktus, susijusius su saugomos informacijos saugumo pažeidimu.

    - Užkirsti kelią neteisėtoms kitų asmenų veikoms, dėl kurių Bendrovės konfidenciali informacija gali būti atskleista, prarasta, sunaikinta, pagrobta, perduota ar sudarytos kitos sąlygos prieiti prie Bendrovės konfidencialios informacijos ar atliktos kitos neteisėtos veikos ir apie šiuos faktus ar, kitas konfidencialios informacijos neteisėto atskleidimo ar praradimo aplinkybes nedelsdamas pranešti Bendrovės atsakingam asmeniui.

    - Bendrovės konfidencialios informacijos nekopijuoti, nefotografuoti arba kitu būdu nedauginti, nedaryti jokių pakeitimų ir nenaudoti asmeniniams tikslams arba trečiųjų asmenų interesais be aiškaus išankstinio raštiško Bendrovės generalinio direktoriaus sutikimo.

    - Pasibaigus ar nutrūkus sutartiniams santykiams su Bendrove, nepasilikti jokių man pateiktų dokumentų ar elektroninės informacijos kopijų jokia forma. Naudotus visus dokumentus ir medžiagą bei visas jų kopijas, nuorašus ir (ar) išrašus (įskaitant bet kokias informacijos laikmenas), kuriose gali būti konfidencialios informacijos, perduosiu arba sunaikinsiu su Bendrove suderintais metodais ir priemonėmis, per 3 (tris) darbo dienas nuo to momento, kuomet buvo pasiektas tikslas, kuriam ji buvo perduota. Išsaugosiu tinkamos informacijos grąžinimo arba sunaikinimo įrodymus.

    - Saugoti sužinotą Bendrovės konfidencialią informaciją neterminuotai arba iki tol, kol tam tikra informacija, pripažinta Bendrovės konfidencialia informacija, tampa viešai prieinama informacija.

Esu informuotas (-a), kad, pažeidęs (-usi) šį pasižadėjimą, turėsiu atlyginti Bendrovei patirtus nuostolius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir man gali būti taikoma administracinė ar baudžiamoji atsakomybė.

Neteisėtai atskleidus konfidencialią informaciją, įsipareigoju sumokėti Bendrovei 3000,00 Eur dydžio baudą ir atlyginti visus dėl to patirtus tiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia sumokėta bauda. Ši bauda laikoma minimaliais Bendrovės nuostoliais ir jų įrodinėti nereikia.

______________                           ______________              _______________________

(data)		                  (parašas)                               (vardas, pavardė)

Duomenys iš viešojo Lietuvos įmonių registro. Prieiga per internetą: https://rekvizitai.vz.lt/imone/oro_navigacija/, tikrinta: 2026-03-06.

Siekiant identifikuoti konkretų asmenį privaloma nurodyti tikslų asmens kodą.

Gyvenamosios vietos adresas reikalingas siekiant sudaryti galimybę susisiekti su Informacijos gavėju šio Įsipareigojimo užtikrinimo klausimais.

Papildomai informuojame, kad Konfidencialumo pasižadėjimas, kartu su jame Jūsų nurodyta asmenine informacija, registruojamas ir saugomas Bendrovėje teisės aktų nustatyta tvarka. Patvirtiname, kad Bendrovė laikosi griežtų konfidencialumo įsipareigojimų bei teisės aktuose nustatytų asmens duomenų apsaugos reikalavimų dėl visos Jūsų pateiktos informacijos, susijusios su asmens duomenimis.

Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą Bendrovėje: https://www.ans.lt/lt/bendrove/asmens-duomenu-apsauga