## Pirkimo sąlygų 6 priedas „Sutarties projektas“

## RANGOS SUTARTIS Nr.

JONAVOS R. GYVENVIEČIŲ DRENAŽO SISTEMŲ IR AVARINĖS BŪKLĖS STATINIŲ REMONTO DARBAI

2026 m. ___________mėn.     d.

Jonava

Jonavos rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas: 188769070, kurios registruota buveinė yra Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama (pareigos, vardas, pavardė), veikiančio(-ios) pagal (dokumentas, kurio pagrindu veikia asmuo), (toliau – Užsakovas), ir

(Rangovo pavadinimas), juridinio asmens kodas: (nurodomas kodas), kurio registruota buveinė yra (adresas), duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama (pareigos, vardas, pavardė), veikiančio (-ios) pagal (dokumentas, kurio pagrindu veikia asmuo) (toliau – Rangovas), (jei tai ūkio subjektų grupė – atitinkami duomenys apie kiekvieną partnerį) toliau kartu šioje sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią rangos sutartį, toliau vadinama Sutartimi, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

- SUTARTIES OBJEKTAS

  - Šios sutarties objektas – Jonavos r. gyvenviečių drenažo sistemų ir avarinės būklės statinių remonto darbai (toliau - darbai). Pirkimo dokumentai yra neatsiejama šios Sutarties dalis. Preliminarūs darbų kiekiai, numatyti Sutarties priede Nr. 1, Sutarties vykdymo metu gali kisti (gali būti įsigyta mažiau arba daugiau nurodytų preliminarių darbų kiekių), tačiau Užsakovas negali viršyti Sutartyje nurodytos pradinės sutarties vertės. Užsakovas neįsipareigoja užsakyti darbų už visą Sutartyje nurodytą pradinės sutarties vertę ir papildomų darbų vertę.

  - Konkretūs darbai pradedami vykdyti, kai Užsakovas elektroniniu paštu pateikia užsakymą Rangovui dėl darbų atlikimo pagal Užsakovo poreikį. Užsakyme nurodoma darbų atlikimo vieta, užsakomų darbų aprašymas/pavadinimas (pagal Sutarties priede Nr. 1 esančius darbų įkainius ir/ar pagal Sutarties 3 dalį apskaičiuotus papildomų darbų įkainius), užsakomas darbų kiekis ir užsakomų darbų atlikimo terminas.

- SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMO SĄLYGOS

  - Pradinės sutarties vertė: 52066,12 (penkiasdešimt du tūkstančiai šešiasdešimt šeši Eur 12 ct) Eur be PVM, PVM sudaro 10933,88 (dešimt tūkstančių devyni šimtai trisdešimt trys Eur 88 ct) Eur.

  - Papildomų darbų vertė – 1652,89 (tūkstantis šeši šimtai penkiasdešimt du Eur 89 ct) Eur be PVM, PVM sudaro 347,11 (trys šimtai keturiasdešimt septyni Eur 11 ct). Papildomi darbai – darbai, kurie nenurodyti Sutarties priede Nr. 1, tačiau yra tiesiogiai susiję su darbais arba kitais Rangovo įsipareigojimais pagal Sutartį ir kuriuos būtina papildomai atlikti, siekiant tinkamai įvykdyti užsakymą.

  - Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara. Visas išlaidas, kurios turėjo būti įskaičiuotos pagal pirkimo dokumentų reikalavimus, tačiau nebuvo įskaičiuotos konkursiniame pasiūlyme, prisiima Rangovas. Kaina, kuri bus sumokėta Rangovui, negali viršyti pradinės sutarties vertės ir vertės, numatytos papildomiems darbams. Darbai, viršijantys šiame punkte nurodytas vertes, įsigyjami sudarant Sutarties pakeitimą pagal Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnį arba atliekant naują viešąjį pirkimą.

  - Rangovui mokėtinos sumos turi būti apskaičiuojamos nustačius faktinį užsakytų ir atliktų darbų kiekį, taikant Sutarties priede Nr. 1 numatytus darbų įkainius ir/ar pagal Sutarties 3 dalį apskaičiuotus papildomų darbų įkainius.

  - Sutarties vykdymo laikotarpiu, visi su Sutarties vykdymu susiję dokumentai Užsakovui pateikiami elektroniniu formatu (tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis ar skaitmeninės originalo kopijos), pasirašomi el. parašu. Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai gali būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Užsakovas nurodo tokį būtinumą.

  - Darbų įkainiai gali būti perskaičiuojami ne dažniau kaip kas 6 mėnesius, skaičiuojant nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, dėl kainų lygio pokyčio, jeigu Lietuvos Respublikos Valstybės duomenų agentūros (https://osp.stat.gov.lt/) kas mėnesį skelbiamo statybos sąnaudų elementų kainų indekso, labiausiai atitinkančio objekto rūšį (toliau – Indeksas), reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurį darbų vykdymo laikotarpį. Darbų įkainiai perskaičiuojami dėl Indekso pokyčio, Darbų įkainius padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

K = IPb / IPr

Kur:

K – Indekso pokyčio koeficientas;

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo Pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo Atliktų darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena. Tokiais atvejais suinteresuota Šalis kreipiasi į kitą Šalį dėl darbų įkainių perskaičiavimo ir sudaromas rašytinis susitarimas. Šalys privalo susitarime nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą fiksuotų įkainių sumą bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją. Susitarimas padidinti/sumažinti darbų įkainius įsigalioja surašius jį raštu ir abiem Šalims patvirtinus parašais. Jeigu darbų atlikimas vėluoja dėl Rangovo kaltės, uždelstų atlikti darbų įkainis nėra perskaičiuojamas dėl kainų lygio kilimo (gali būti mažinamas, tačiau negali būti didinamas.

  - Šalys susitaria, kad Sutartyje nurodytas PVM gali kisti (didėti ar mažėti) dėl Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatyme (toliau – Įstatymas) nustatyto pridėtinės vertės mokesčio (toliau - PVM) dydžio pasikeitimo. Pasikeitus PVM dydžiui, Sutartyje nurodytas PVM perskaičiuojamas per 10 kalendorinių dienų po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. PVM perskaičiuojamas atskiru Šalių rašytiniu susitarimu, kuris nuo jo pasirašymo dienos tampa neatskiriama Sutarties dalimi. PVM perskaičiavimas šiuo atveju nelaikomas Sutarties sąlygų keitimu ir taikomas tik tiems darbams, už kuriuos bus apmokama po Šalių pasirašyto susitarimo įsigaliojimo dienos.

  - Mokėjimui gauti, Rangovas privalo ne dažniau kaip 1 kartą per mėnesį pateikti Užsakovui iki einamojo mėnesio 25 dienos atliktų darbų aktą, pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimą, darbų perdavimo-priėmimo aktą bei, Užsakovui suderinus šiuos dokumentus, PVM sąskaitą faktūrą.

  - Sutarties vykdymo metu PVM sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu (toliau – elektroninės sąskaitos faktūros). Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis. Viešųjų pirkimų įstatymo 22 str. 3 d. elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu. Užsakovas, gavęs šiame punkte minimus dokumentus, per 10 darbo dienų privalo patvirtinti pasirašydamas atliktų darbų aktą, pažymą apie atliktų darbų vertę ir išlaidų apmokėjimą, darbų perdavimo-priėmimo aktą, išskyrus atvejus, jeigu:

    - koks nors Rangovo atliktas darbas neatitinka Sutarties, darbas atliktas nekokybiškai arba pateikti ne visi reikalaujami dokumentai. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant mokėjimo sumą tokio netinkamo darbo ištaisymo Išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu ir (arba);

    - Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors darbo arba įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant mokėjimo sumą to darbo arba įsipareigojimo verte;

    - Jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Rangovo prašoma apmokėti suma yra teisinga.

  - Mokėtinos sumos apmokamos Jonavos rajono savivaldybės biudžeto lėšomis. Už tinkamai atliktus darbus, Užsakovas atsiskaitys su Rangovu ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos.

  - Visi atsiskaitymai su Rangovu vykdomi bankiniu pavedimu į jo nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą.

  - Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais Subrangovais tokiomis sąlygomis:

    - Sudarius Sutartį, Rangovas ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, įsipareigoja Užsakovui raštu pateikti tuo metu žinomų Subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

    - Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo 2.12.1. punkte nurodytos informacijos gavimo dienos raštu informuoja Subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę.

    - Subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Kai Subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir šio Subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Trišalėje sutartyje atsiskaitymo su Subrangovu tvarka bus nustatoma vadovaujantis šioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka.

    - Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, pateikdamas raštišką tokio prieštaravimo Užsakovui ir Subrangovui pagrindimą.

    - Tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.

- PAPILDOMŲ DARBŲ ĮKAINIO SKAIČIAVIMAS

  - Papildomų darbų įkainiai apskaičiuojami toliau pateikiamais būdais, nustatant pirmiau esančio būdo taikymo prioritetą, t. y. tik nesant galimybės taikyti pirmiau esančio būdo, gali būti taikomas toliau esantis būdas:

    - pritaikant Sutartyje numatytų darbų įkainius, jei įmanoma;

    - išskaičiuojant įkainio dalį iš Sutartyje numatyto įkainio;

    - pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti techninės priežiūros vadovas ir juos patvirtinti turi Užsakovas;

    - įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų, statybvietės eksploatacijos sąnaudų) ir netiesiogines (pridėtines, pelno) išlaidas pagal Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintos metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

  - Papildomi darbai gali būti užsakomi, jei neviršijama Sutartyje nurodyta pradinės sutarties vertė ir papildomų darbų vertė, esant bent vienai iš šių aplinkybių:

    - nėra duomenų apie inžinerinius tinklus, kitus objekte esančius statinius, jų įrengimą arba duomenys klaidingi;

    - darbų vykdymo metu paaiškėjusios situacijos nesutapimas su Užsakovo pateikto užsakymo duomenimis, kurių Rangovas pagrįstai negalėjo numatyti;

    - pasikeitė darbus kontroliuojančių institucijų ar teisės aktų, susijusių su vykdomais darbais, reikalavimai Sutarties vykdymo metu;

    - turi būti užtikrinamas įvykdytų ar vykdomų užsakytų darbų vientisumas;

    - kai būtina atlikti papildomą, Sutartyje nenumatytą, darbą, be kurio Rangovas negali tinkamai įvykdyti Sutarties;

    - kai užsakyme nurodytos medžiagos, įranga, prekės ar kt. turi būti keičiamos kitomis, ne brangesnėmis ir ne blogesnių savybių, medžiagomis, įranga, prekėmis, nes jos negaminamos (neparduodamos) ir pateikiami tai įrodantys dokumentai.

  - Jeigu papildomų darbų įsigijimo poreikį lėmė užsakymo pakeitimai, kurie atlikti ne Užsakovo iniciatyva, o dėl Rangovo veiksmų (pvz., parengė darbo projektą arba įsigijo įrangą, medžiagas), kurie neatitinka užsakytų darbų, arba Rangovas atliko darbus ne pagal užsakymą, Sutarties Šalys susitaria, kad tokie darbai nėra laikomi papildomais darbais ir už juos papildomai nebus sumokama. Bet kokie Užsakovo darbuotojų ar kitų įgaliotų asmenų pareiškimai, nurodymai, įrašai pasitarimų protokoluose nėra laikomi Užsakovo pritarimu įsigyti papildomus darbus.

  - Tinkamas Užsakovo pritarimas įsigyti papildomus darbus yra tik raštu įformintas ir Šalių patvirtintas bei pasirašytas susitarimas, kuris yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

- SUTARTIES GALIOJIMAS IR DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

  - Sutartis įsigalioja Sutarties šalims pasirašius Sutartį ir galioja iki visų įsipareigojimų įvykdymo ar Sutarties nutraukimo. Sutartis gali būti nutraukta 9 dalyje nustatytais terminais ir pagrindais.

  - Šalys nustato, kad:

    - Darbų pradžia yra užsakymo dėl konkrečių darbų atlikimo pateikimo diena;

    - Darbai gali būti užsakomi 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos arba tol, kol bus užsakyta ir atlikta darbų už pradinės sutarties vertę, priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau, bet ne ilgiau nei 12 mėnesių.

  - Darbų atlikimo terminai: darbai pradedami vykdyti, kai Užsakovas elektroniniu paštu pateikia užsakymą Rangovui konkretiems darbams atlikti ir turi būti atlikti ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo užsakymo pateikimo Rangovui dienos. Užsakyme nurodoma darbų atlikimo vieta, užsakomų darbų aprašymas/pavadinimas (pagal Sutarties priede Nr. 1 esančius darbų įkainius ir/ar pagal Sutarties 3 dalį apskaičiuotus papildomų darbų įkainius), užsakomas darbų kiekis. Vėluojant atlikti užsakytus darbus daugiau kaip 1 mėnesį, bus laikoma, kad tai yra esminis Sutarties pažeidimas.

  - Užsakovas dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti užsakytų darbų ir, kai jos tampa žinomos po užsakymo pateikimo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti konkrečių darbų vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis. Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi darbai, yra:

    - trečiųjų šalių įtaka;

    - sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;

    - laiku neatlaisvinta darbų vieta;

    - būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų darbų viešąjį pirkimą;

    - laiku nepateikta įranga, kurią privalo pateikti Užsakovas;

    - bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs Rangovas nebūtų galėjęs tikėtis ir/ar numatyti;

    - bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Sutarties pakeitimo;

    - kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris Rangovas.

  - Sustabdyti darbai neatliekami iki darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui nurodant raštu darbai atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darbų vykdymą, darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki jų sustabdymo.

  - Darbų sustabdymo metu visus darbus Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo ar žalos. Jei numatoma ilgesnė kaip 3 mėnesių visų užsakytų darbų (statinio statybos) sustabdymo trukmė, turi būti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti statinio konstrukcijas, inžinerines sistemas, inžinerinius tinklus bei įrenginius nuo žalingo aplinkos poveikio, užtikrinti žmonių saugumą statybvietėje ir išvengti aplinkos taršos. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su sąmatiniais skaičiavimais arba konservavimo darbų aprašymas (nesudėtingo statinio konservavimo atveju).

- KOKYBĖS REIKALAVIMAI IR DARBŲ VYKDYMO KONTROLĖ

  - Jeigu darbų patikrinimo metu Užsakovas nustato nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, kurie gali pakenkti darbų kokybei, Užsakovas informuoja Rangovą apie nustatytas klaidas, kurios Rangovo sąskaita turi būti nedelsiant ištaisomos.

  - Jeigu Rangovo atliktų darbų kokybė prieštarauja šios Sutarties sąlygoms ir teisės aktams, Rangovas darbų kokybės negali pateisinti motyvuodamas tuo, kad tokie darbai buvo atlikti pagal Užsakovo vykdomą priežiūrą.

  - Rangovas privalo vykdyti darbus statybos objekte laikydamasis visų statybos, darbų saugos ir aplinkos saugos veiklą ir procesą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

- UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS

  - Užsakovas įsipareigoja:

    - Apmokėti Rangovui už užsakytus ir atliktus darbus pagal šios Sutarties nuostatas;

    - Patvirtinti arba atsisakyti patvirtinti Rangovo pateiktą atliktų darbų aktą, pažymą apie atliktų darbų vertę ir išlaidų apmokėjimą, darbų perdavimo-priėmimo aktą  per 10 darbo dienų nuo jų pateikimo;

    - Mokėti delspinigius, jeigu Rangovas negauna mokėjimo, Sutartyje nurodytu terminu. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis – 0,04 proc. nuo Pradinės sutarties vertės Pradinės sutarties vertės be PVM už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigiai negali būti skaičiuojami, jei vėluojama apmokėti dėl Rangovo kaltės;

    - Bendradarbiauti su Rangovu darbų atlikimo metu;

    - Rangovui suteikti visą turimą informaciją, būtiną darbams atlikti;

    - Saugoti Rangovo perduotą konfidencialią informaciją.

  - Užsakovas turi teisę:

    - Nemokėti Rangovui už nekokybiškai atliktus darbus;

    - Reikalauti Rangovo pateikti dokumentus patvirtinančius, kad Rangovas Sutarties vykdymo metu melioracijos darbams taiko Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemą (angl. Eco–Management and Audit Scheme, EMAS) arba kitas aplinkos apsaugos vadybos sistemas, pripažįstamas pagal 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriškojo Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB (OL 2009 L 342, p. 1), 45 straipsnį, arba kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus.

    - Reikalauti Rangovo teikti mėnesines ataskaitas, kuriose turi būti nurodytas įdarbintų nepalankioje padėtyje esančių asmenų skaičius, tikslinė(-ės) grupė(-ės), kuriai(-ioms) priskiriamas(-i) įdarbintas(-i) asmuo(-enys), jo(jų) atlikti darbai bei (jei nebuvo teikta anksčiau) socialinį kriterijų įrodantys dokumentai, nurodyti Sutarties 7.1.15 punkte.

- RANGOVO ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS

  - Rangovas įsipareigoja:

    - Konkrečius darbus pradėti gavus Užsakovo užsakymą dėl konkrečių darbų atlikimo;

    - Darbus atlikti iš anksto suderinus su žemės sklypų savininkais, tarnybomis;

    - Sutarties vykdymo laikotarpiu, visus su Sutarties vykdymu susijusius dokumentus Užsakovui pateikti elektroniniu formatu, pasirašytus el. parašu;

    - Atlikti ir perduoti nustatyta tvarka darbus Užsakovui Sutartyje numatytais terminais;

    - Atlikdamas darbus, bendradarbiauti su Užsakovu;

    - Darbus atlikti kokybiškai, laikantis visų teisės aktų normų ir taisyklių, standartų, papildomų techninių Sutarties sąlygų bei reikalavimų;

    - Savarankiškai apsirūpinti darbų atlikimui reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už blogą darbų ir medžiagų kokybę;

    - Garantuoti objekte darbų saugą, priešgaisrinę apsaugą, aplinkos ekologinę apsaugą, saugų eismą ir kt.;

    - Užsakovui pareikalavus, per 5 darbo dienas pateikti atitinkamų medžiagų, naudotų remonto darbams, kokybės atitikties deklaracijas;

    - Mokėti delspinigius, jeigu vėluoja vykdyti savo įsipareigojimus pagal Sutartį. Užsakovas skaičiuoja 0,04 proc. delspinigius nuo Pradinės sutarties vertės be PVM už kiekvieną uždelstą dieną. Priskaičiuoti delspinigiai išskaičiuojami iš Rangovui mokėtinų sumų;

    - Saugoti užsakovo perduotą konfidencialią informaciją;

    - Ištaisyti defektus per Užsakovo nurodytą protingą terminą. Neištaisius defektų per Užsakovo nurodytą protingą terminą bus laikoma, kad tai yra esminis Sutarties pažeidimas.

    - Vykdydamas melioracijos darbus taikyti Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemą (angl. Eco–Management and Audit Scheme, EMAS) arba kitas aplinkos apsaugos vadybos sistemas, pripažįstamas pagal 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriškojo Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB (OL 2009 L 342, p. 1), 45 straipsnį, arba kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus.

Už šiame punkte nurodytų įsipareigojimų dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų taikymo nesilaikymą pirmą kartą Rangovas moka Užsakovui 5000,00 Eur baudą. Pakartotinis šių įsipareigojimų nesilaikymas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu;

    - Rangovas įsipareigoja, kad Užsakovo užsakytus darbus/užsakytų darbų dalį atliks jo ir/ar Subrangovo įdarbintas bent vienas ar daugiau nepalankioje padėtyje esantis asmuo(-ys) (išskyrus vadovaujančius darbuotojus), kuris(-ie) priklauso bent vienai iš šių tikslinių grupių:

      - asmuo (-ys) su negalia;

      - vaiko motina (įmotė) arba tėvas (įtėvis), vaiko globėjas, rūpintojas ir asmuo (-enys), auginantys vaiką (įvaikį) su negalia iki 18 metų;

      - vaiko motina (įmotė) arba tėvas (įtėvis), vaiko globėjas, rūpintojas, faktiškai vieni auginantys vaiką (įvaikį) iki 8 metų;

      - asmuo (-enys), prižiūrintys šeimos narius su negalia, kuriems ANTA sprendimu nustatytas individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikis;

      - asmuo (-enys), kuriam (-iems) suteiktas pabėgėlio statusas arba asmuo (-enys), kuriam (-iems) suteikta papildoma ar laikinoji apsauga;

      - asmuo (-enys), baigęs (-ę) psichologinės ir socialinės reabilitacijos programas, skirtas nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo priklausomiems asmenims reabilituoti;

      - asmuo (-enys), grįžęs (-ę) iš laisvės atėmimo vietų;

      - vyresnis (-i) kaip 50 metų asmuo (-enys);

      - 16–24 metų bedarbis (-iai);

      - pirmą kartą darbo veiklą pradedantis (-ys) bedarbis (-iai), kvalifikaciją įgijęs (-ę) ne daugiau kaip prieš 2 metus;

      - bedarbis (-iai), kuris (-ie) paskutinius 6 mėnesius nedirbo pagal darbo sutartį ar darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu arba nebuvo savarankiškai dirbantis (-ys) asmuo (-enys).

7.1.15. Užsakovui pareikalavus Rangovas įsipareigoja per Užsakovo nurodytą protingą terminą pateikti Užsakovui mėnesines ataskaitas, kuriose turi būti nurodytas įdarbintų nepalankioje padėtyje esančių asmenų skaičius, tikslinė(-ės) grupė(-ės), kuriai(-ioms) priskiriamas(-i) įdarbintas(-i) asmuo(-enys), jo(jų) atlikti darbai bei (jei nebuvo teikta anksčiau) socialinį kriterijų įrodantys dokumentai: pvz.: darbo sutarties su įdarbintu asmeniu kopija arba informacija apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo laikotarpiu iš SODROS  arba lygiavertė pažyma iš užsienio kompetentingos valstybės institucijos, teikiančios duomenis apie įdarbintus asmenis, arba pameistrystės darbo sutartis, arba trišalė stažuotės sutartis ir priskyrimą tikslinei grupei įrodantys dokumentai: pavyzdžiui, asmens su negalia pažymėjimo (neįgaliojo pažymėjimo kopija); savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl vaiko laikinosios globos arba teismo nutarties dėl tėvystės ar vaiko nuolatinės globos nustatymo kopija; slaugomo asmens darbingumo lygio ir spec. poreikių pažymos arba pažyma iš SODROS, kad asmuo yra apdraustas valstybės lėšomis, kaip tėvas (įtėvis) arba asmuo, paskirtas neįgaliojo globėju, rūpintoju ar aprūpintoju, slaugantys ar nuolat prižiūrintys namuose neįgalųjį asmenį bei gyvenamosios vietos deklaracija, iš kurios matytųsi, jog kartu su įdarbinamu (paskiriamu vykdyti sutartį) asmeniu gyvena ir asmuo su negalia; jei įdarbinamas (-i) (paskiriamas (-i) vykdyti sutartį) asmuo(-enys), kuriam(-iems) suteiktas pabėgėlio statusas ar perkeliamojo asmens statusas, arba asmenys, kuriems suteikta papildoma ar laikinoji apsauga – teikiama leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje kopija arba skaitmeninis leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje  (leidime yra nurodytas Lietuvos Respublikos įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties straipsnis - išdavimo pagrindas. Leidimo duomenų teisingumą ir leidimo galiojimą Užsakovas patikrins Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje E-leidimas - Migracijos departamentas (migracija.lt); jei įdarbinamas(-i) ar paskiriamas(-i) vykdyti sutartį asmuo(-enys), baigęs(-ę) psichologinės ir socialinės reabilitacijos programas, skirtas nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo priklausomiems asmenims reabilituoti – teikiamas dokumentas (pažyma) apie baigtą programą iš psichologinės socialinės reabilitacijos įstaigos (bendruomenės), turinčios licenciją teikti trumpalaikę socialinę globą socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims asmenims; asmuo(-enys), grįžęs(-ę) iš laisvės atėmimo vietų teikia Paleidimo iš suėmimo vykdymo ar bausmės atlikimo vietos pažymėjimo kopiją; jei yra įdarbinamas(-i) ar sutartį paskiriamas(-i) vykdyti vyresnis(-i) kaip 55 m. asmuo(-ys) , teikiama amžių įrodančio dokumento – paso, tapatybės kortelės ar kito lygiaverčio dokumento kopija ir (arba) kiti lygiaverčiai įrodymai.

Jeigu įdarbintas(-i) nepalankioje padėtyje esantis asmuo (-enys) dėl atleidimo iš darbo pagrindo, ar dėl kitų objektyvių nuo Rangovo nepriklausančių priežasčių nutraukia darbo/pameistrystės/stažuotės sutartį prieš darbų, kuriuos atlikti privalo nepalankioje padėtyje esantis įdarbintas asmuo, pabaigos terminą, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 mėnesį, Rangovas privalo įdarbinti  naują asmenį iš nepalankioje padėtyje esančių asmenų tikslinės grupės, nurodytos šiame punkte. Jei įdarbintas darbuotojas nutraukia sutartį pirma laiko arba jei yra objektyvių atleidimo iš darbo priežasčių, laikoma, kad Rangovas įvykdė savo įsipareigojimą, jei buvo įvykdyta ne mažiau kaip 80 proc. viso su konkrečiu darbuotoju sutarto darbo laiko.

Teikiami tik tokie duomenys ir tik toks jų kiekis, koks reikalingas atitikimui Sutartyje nustatytam socialiniam kriterijui įrodyti, vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento  5 straipsnio 1 dalies c punkte numatytu duomenų kiekio mažinimo principu. Užsienio šalių tiekėjai teikia tose šalyse kompetentingų oficialių institucijų išduodamus dokumentus. Kokie dokumentai išduodami ES šalyse, galima patikrinti e-Certis.

Už šiame punkte nurodytų socialinių įsipareigojimų dėl įdarbintų nepalankioje padėtyje esančių asmenų nesilaikymą pirmą kartą Rangovas moka Užsakovui 5000,00 Eur baudą. Pakartotinis šių įsipareigojimų nesilaikymas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

  - Rangovo teisės:

    - Reikalauti priimti tinkamai ir laiku atliktus darbus ir gauti apmokėjimą pagal Sutartį;

    - gauti visą Užsakovo turimą informaciją ir dokumentus, reikalingus tinkamam Sutarties vykdymui.

- DARBŲ KOKYBĖS GARANTIJA IR GARANTINIAI TERMINAI

  - Užsakovas, nustatęs darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus po darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant darbus (paslėpti trūkumai), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.

  - Rangovas savo lėšomis ištaiso defektus, atsiradusius garantinio laikotarpio metu. Garantinis laikotarpis nustatomas vadovaujantis LR CK 6.698 str., LR Žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3D-35 Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.11.01:2006 ,,Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarkos“ 27 p.

- SUTARTIES NUTRAUKIMAS

  - Jeigu Rangovas vėluoja atlikti užsakytus darbus daugiau kaip 1 mėnesį ar neištaiso defektų per Užsakovo nurodytą protingą terminą, arba pakartotinai nesilaiko įsipareigojimo dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų taikymo pagal Sutarties 7.1.13. punktą, arba pakartotinai nesilaiko socialinių įsipareigojimų dėl įdarbintų nepalankioje padėtyje esančių asmenų pagal Sutarties 7.1.15. punktą (daro esminius Sutarties pažeidimus), arba nevykdo kitų įsipareigojimų pagal Sutartį, ar vykdo juos netinkamai, Užsakovas prieš 14 kalendorinių dienų raštu pranešęs apie tai Rangovui turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir reikalauti sumokėti baudą, lygią 5 proc. Pradinės Sutarties vertės, kuri Šalių laikoma minimaliais patirtais tiesioginiais nuostoliais, bei reikalauti atlyginti visus kitus nuostolius, tiek kiek jų nepadengia bauda ir delspinigiai.

  - Jeigu Rangovas vienašališkai nutraukia Sutartį be Užsakovo kaltės, Rangovas sumoka Užsakovui baudą, lygią 5 proc. pradinės sutarties vertės, kuri Šalių laikoma minimaliais patirtais tiesioginiais nuostoliais, bei atlygina visus kitus nuostolius, kiek jų nepadengia numatyta bauda ir delspinigiai.

  - Užsakovas prieš 14 kalendorinių dienų raštu pranešęs apie tai Rangovui turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu Rangovas bankrutuoja arba nepajėgia vykdyti sutartinių įsipareigojimų ir, Užsakovui pareikalavus, nepateikia patikimų įrodymų dėl įmanomo šių įsipareigojimų vykdymo ateityje.

  - Jeigu Užsakovas vienašališkai nutraukia sutartį be Rangovo kaltės, Užsakovas sumoka Rangovui baudą, lygią 5 proc. pradinės sutarties vertės, kuri Šalių laikoma minimaliais patirtais tiesioginiais nuostoliais, bei atlygina visus kitus nuostolius, kiek jų nepadengia numatyta bauda ir delspinigiai, išskyrus atvejus, nurodytus 9.9.1 – 9.9.4 punktuose. Rangovas turi teisę gauti atlyginimą už atliktų darbų dalį Sutartyje nustatytomis kainomis.

  - Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Užsakovas nevykdo visų savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį. Rangovas turi teisę reikalauti iš Užsakovo sumokėti 5 proc. pradinės sutarties vertės baudą, kuri šalių laikoma minimaliais patirtais tiesioginiais nuostoliais, bei reikalauti visų kitų nuostolių atlyginimo tiek, kiek jų nepadengia numatyta bauda ir delspinigiai. Rangovas turi teisę gauti atlyginimą už atliktų darbų dalį Sutartyje nustatytomis kainomis. Rangovas turi pateikti raštišką pranešimą apie Sutarties nutraukimą prieš 14 kalendorinių dienų.

  - Sutartis gali būti nutraukta raštišku abiejų šalių susitarimu ir kitais LR CK nustatytais pagrindais.

  - Abi šalys turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu dėl nenugalimos jėgos (force majeure) negali vykdyti savo įsipareigojimų, pranešusios apie tai kitai Šaliai prieš 7 kalendorines dienas.

  - Nutraukus Sutartį dėl Rangovo kaltės, Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet neapmokėtus darbus, tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, delspinigius dėl vėlavimo (jeigu yra), baudas ir kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties pažeidimo. Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus už papildomas išlaidas, praradimus ir nuostolius, visą likusią mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui.

  - Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, pranešęs prieš 14 darbo dienų, jeigu:

    - Sutartis buvo pakeista pažeidžiant Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str.;

    - paaiškėjo, kad Rangovas, su kuriuo sudaryta Sutartis, turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 46 str. 1 d.;

    - paaiškėjo, kad su Rangovu neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES.

    - paaiškėjo LR Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalyje, 45 straipsnio 21 dalyje ir (ar) 47 straipsnio 9 dalyje nurodytos aplinkybės.

- NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

  - Šalys neatsakys už dalinį ar visišką prisiimtų įsipareigojimų nevykdymą, jeigu įrodys, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.

  - Sutarties Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos aplinkybių negali įvykdyti savo įsipareigojimų, privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) kalendorines dienas nuo aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, raštu informuoti apie tai kitą Šalį. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės užsitęsia ilgiau kaip 1 mėnesį, Šalys gali vienašališkai nutraukti sutartį, pranešusios apie tai kitai Šaliai prieš 7 (septynias) kalendorines dienas.

  - Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose 1996 m. liepos 15 d., Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 840.

- SPECIALISTŲ KEITIMO TVARKA

  - Sutarties vykdymo metu, kai paskirti specialistai (priedas Nr. 5) netinkamai vykdo įsipareigojimus ar atsiradus kitoms nenumatytoms aplinkybėms, Rangovas gali keisti specialistus tokia tvarka:

    - apie tai jis turi informuoti Užsakovą, nurodydamas specialistų (-o) pakeitimo priežastis;

    - pateikti naujų (-o) siūlomų (-o) specialistų (-o) kvalifikacijos dokumentus, kokių buvo reikalaujama konkurso sąlygose;

    - gavęs 11.1.1. p. ir 11.1.2 punktuose numatytą informaciją apie specialistų (-o) keitimą ir visus su specialistų (-o) kvalifikacija susijusius dokumentus, Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas patikrina siūlomų (-o) specialistų (-o) kvalifikaciją (keičiami (-as) specialistai (-as) turi atitikti kvalifikacinius reikalavimus, nurodytus konkurso sąlygose) ir priima sprendimą dėl specialistų (-o) tinkamumo/netinkamumo bei apie tai informuoja Rangovą.

  - Užsakovui priėmus sprendimą dėl specialistų (-o) tinkamumo, Užsakovas kartu su Rangovu įformina papildomą susitarimą dėl jų (jo) pakeitimo.

- SUBRANGOVAI IR JŲ KEITIMO TVARKA

  - Rangovas Sutarčiai vykdyti pasitelkia šį (-iuos) žinomą (-us) Subrangovą (us), nurodytą (-us) pasiūlyme –[įrašyti visus pasiūlyme nurodytus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, ir subtiekėjus, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, nurodyti jų pavadinimą, kodą, adresą, įsipareigojimų dalį (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), ir procentinę dalį nuo pasiūlymo kainos; o jei jo(-jų) nėra įrašyti – nepasitelkiama/nežinoma](toliau – Subrangovas). Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Rangovui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka:

    - apie tai jis turi raštu informuoti Užsakovą, nurodydamas Subrangovo pakeitimo priežastis, kartu pateikdamas naujų Subrangovų kvalifikaciją bei kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus patvirtinančius dokumentus (jeigu taikoma), kokie buvo numatyti Subrangovams konkurso sąlygose, ir taikoma darbams, kuriuos jie atliks.

    - gavęs tokį pranešimą, Užsakovas per 5 darbo dienas patikrina Subrangovų kvalifikaciją bei kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus patvirtinančius dokumentus pagal konkurso sąlygų reikalavimus (jei taikoma), raštu apie tai praneša Rangovui ir kartu su Rangovu įformina susitarimą dėl Subrangovo pakeitimo. Šis papildomas susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalis.

  - Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti kartu su pasiūlymu nenurodytų Subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vykdant Sutartį. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu rangos Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau ir kurie nebuvo žinomi pasiūlymo pateikimo metu. Kartu su informacija apie naujus Subrangovus pateikiami ir Subrangovų atitikimą kvalifikacijos reikalavimams ir (jeigu taikoma) kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams patvirtinantys dokumentai (atitinkamai pagal Subrangovams numatomus pavesti darbus vykdant sutartį).

  - Rangovas neturi teisės pasitelkti Subrangovų, jeigu apie ketinimą juos pasitelkti nebuvo nurodęs savo pasiūlyme ir Subrangovas nėra nurodytas Sutarties 12.1. punkte ar neinformavęs Užsakovo pagal Sutarties 12.2. punktą. Jeigu Rangovas, nesilaikė šiame punkte nurodyto reikalavimo, Užsakovas turi teisę reikalauti Rangovo sumokėti baudą, lygią 5 proc. pradinės sutarties vertės, kuri Šalių laikoma minimaliais patirtais tiesioginiais nuostoliais, bei atlyginti visus kitus nuostolius, tiek kiek jų nepadengia bauda ir delspinigiai.

- KONFIDENCIALUMAS

  - Konfidencialia informacija pagal šią Sutartį laikoma:

    - bet kokiu būdu išreikšta informacija (raštu ar elektronine forma), kuri gaunama vykdant šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir kuri yra susijusi su Šalių atliekamomis funkcijomis;

    - asmens duomenys, elektroniniai dokumentai (duomenų bazės, duomenų failai ir kt.), archyvuota informacija ar kiti dokumentai, paruošti Sutarties šalies ar jos darbuotojų, kuriuose yra Sutarties 13.1.1. punkte paminėtos informacijos, ar kurie yra parengti remiantis aukščiau minėta informacija;

  - Rangovas įsipareigoja:

    - naudotis konfidencialia informacija tik sutartinių įsipareigojimų vykdymo tikslais;

    - neskleisti, negarsinti ir neperduoti tretiesiems asmenims bei nenaudoti trečiųjų fizinių ar juridinių asmenų interesams konfidencialios informacijos, kuri bet kokia forma sutartinių įsipareigojimų tikslais buvo gauta iš Užsakovo, Sutarties galiojimo laikotarpiu ir po Sutarties įvykdymo ar jos nutraukimo be išankstinio rašytinio Užsakovo sutikimo, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti teisės aktai nenustato kitaip, ir informuoti Užsakovą apie reikalavimą įstatymų nustatyta tvarka atskleisti konfidencialią informaciją;

    - užtikrinti konfidencialios informacijos apsaugą, t. y. užkirsti galimybę tretiesiems asmenims sužinoti tokią informaciją;

    - visais atvejais pranešti Užsakovui apie nesankcionuotą konfidencialios informacijos atskleidimą, informacijos saugumo įvykius ir silpnąsias vietas, taip pat nedelsiant informuoti kitą Sutarties šalį apie aukščiau nurodytų nesklandumų pašalinimą.

  - Pasibaigus Sutarties galiojimui / nutraukus Sutartį, Rangovas nedelsiant privalo:

    - grąžinti konfidencialią informaciją Užsakovui arba sunaikinti pateiktą konfidencialią informaciją;

    - įpareigoti asmenis, kuriems konfidenciali informacija buvo atskleista, sunaikinti ar galutinai ištrinti visas elektronines bylas, pastabas ir kitus dokumentus, kuriuose yra konfidencialios informacijos ar kurie yra parengti remiantis konfidencialia informacija;

    - patvirtinti Užsakovui šioje dalyje nustatytų įsipareigojimų įvykdymą raštu.

  - Rangovas turi teisę atskleisti konfidencialią informaciją ar jos dalis tik tiems savo darbuotojams, kurie yra susipažinę su konfidencialios informacijos reikalavimais, nustatytais šioje Sutartyje ir teisės aktuose, kurie susiję su duomenų apsauga. Konfidencialios informacijos atskleidimas šioje dalyje nurodytiems asmenims vykdomas pateikiant jiems informaciją pasirašytinai.

- ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

  - Vykdydamos Sutartį Šalys įsipareigoja asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai – laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą.

  - Šalių atstovų, darbuotojų ar kitų fizinių asmenų, pasitelktų Sutarčiai vykdyti duomenų tvarkymo teisėtumas grindžiamas būtinybe įvykdyti Sutartį arba būtinybe pasinaudoti iš Sutarties kylančiomis teisėmis.

  - Šalys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys turi būti saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga Šalių teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

  - Gali būti tvarkomi šie Šalių vadovų, kitų darbuotojų, atsakingų asmenų ar atstovų, atstovaujančių Šalims, duomenys (I) vardas, pavardė; (II) kontaktiniai duomenys (darbo telefono numeris, darbo elektroninis paštas, darbovietės adresas; (III) užimamos pareigos; (IV) įgaliojimų (atstovavimo) duomenys, įskaitant atstovų asmens kodus, adresus; (V) Šalių vardu ir interesais vykdomas susirašinėjimas, (VI) tikslinė grupė, kuriai priskiriamas nepalankioje padėtyje esantis įdarbintas/paskirtas vykdyti darbus asmuo, ir įrodančiuose dokumentuose pateikta informacija apie asmens priklausymą konkrečiai grupei ar kiti duomenys suformuojami Sutarties vykdymo metu.

  - Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Šalių darbuotojai, atsakingi už Šalių tarpusavio bendradarbiavimą ir ryšių palaikymą, taip pat vykdantys buhalterinės apskaitos, informacinių sistemų priežiūros, verslo rodiklių analitikos ir verslo planavimo funkcijas; (II) informacinių sistemų, kurias Šalys naudoja tarpusavio santykių valdymui, teikėjai ir prižiūrėtojai; (III) mokesčių inspekcija; (IV) bankai; (V) Šalių pasitelkiami kiti asmenys, susiję su Sutarties vykdymu.

  - Jei Šalys ketina pasinaudoti kitų tolesnių duomenų tvarkytojų paslaugomis, Šalys perduos kitai Šaliai informaciją apie tolesnį duomenų tvarkytoją. Tokiu atveju, Šalys privalo užtikrinti, kad tolesnis duomenų tvarkytojas vykdys bent tuos pačius įsipareigojimus ir įgaliojimus, kuriuos ši Sutartis nustato. Taip pat Šalys supranta, kad jos pačios atsakys už tolesnių duomenų tvarkytojų veiksmus ir neveikimą.

  - Šalys įsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, įgaliotinius, valdymo organų narius, savo subtiekėju darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti, apie tai, kad jų asmens duomenys bus arba gali būti perduoti Šalims ir bus arba gali būti Šalių tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko asmens duomenys bus saugomi, ir kas turės galimybę su jais susipažinti. Šalys pažymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti ir išvardinti Sutartyje, yra supažindinti su Sutartyje pateiktais jų asmeniniais duomenimis, ir Šalies nustatyta tvarka tam davė savo sutikimą.

  - Šalys susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba grąžins visus joms patikėtus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartį ir jų kopijas, nebent Europos Sąjungos (ES) ar jų šalies įstatymai nustato reikalavimą saugoti asmens duomenis.

- KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

  - Ginčai sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme.

  - Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.

  - Šalys įsipareigoja per 3 darbo dienas informuoti viena kitą pasikeitus Šalių juridiniams adresams, bankų rekvizitams.

  - Sutarties sąlygos gali būti keičiamos vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

  - Vadovaujantis VPĮ 87 str. 2 d. 12 p., asmeniu, atsakingu už Sutarties vykdymą skiriamas (-a) [pareigos, vardas, pavardė, kontaktinė informacija].

  - Sutarties Šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams.

  - Sutarčiai, iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

  - Jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama ar tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

  - Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po 1 (vieną) egzempliorių kiekvienai Šaliai. Kai Sutartį Šalys pasirašo kvalifikuotais elektroniniais parašais, pasirašomas 1 (vienas) elektroninis Sutarties egzempliorius, kuriuo Šalys pasidalina elektroninių ryšių priemonėmis.

- Sutarties priedai

  - Techninė specifikacija (priedas Nr.1);

  - Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos forma (priedas Nr. 2)

  - Atliktų darbų akto forma (priedas Nr. 3);

  - Darbų perdavimo-priėmimo akto forma (priedas Nr. 4)

  - Rangovo specialistų, kurių kvalifikacija tikrinta, sąrašo forma (priedas Nr. 5).

- 17. ŠALIŲ REKVIZITAI

| UŽSAKOVAS Jonavos rajono savivaldybės administracija Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava Įstaigos kodas 188769070 Luminor Bank AS Lietuvos skyrius Banko kodas 40100 A/S Nr.: LT764010043900040087 Tel.: +370 349 61394 El. paštas: administracija@jonava.lt Pasirašančiojo vardas, pavardė, pareigos Parašas ................................................... | RANGOVAS Pavadinimas Adresas: Įmonės kodas: PVM mokėtojo kodas: Bankas: Banko kodas: A/S Nr.: Tel.: El. paštas: Pasirašančiojo vardas, pavardė, pareigos Parašas .....................................................; RANGOVAS. |
| --- | --- |

Sutarties 2 priedas

Užsakovas:	……………………………………………………...

Rangovas:		………………………………………………………

Rangos sutarties Nr..............................................................................

# Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo

# P A Ž Y M A Nr.

20   m.  ……………………………  mėn.

(eurais, ct)

| Eil. Nr. | Objekto pavadinimas | Objekto kaina | Atlikta darbų |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nuo statybos pradžios | Nuo metų pradžios |  | Per ataskaitinį laikotarpį |  |  |  |
|  |  |  |  | Darbų vertė | PVM | Iš viso | Darbų vertė | PVM | Iš viso |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Užsakovas:	………………………………..							Rangovas:…………………………………….

20   m. ………………….. mėn. ……. d.								20   m. ………………….. mėn. ……. d.

Sutarties priedas Nr. 3

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr.____

Data___________

Užsakovas:

Rangovas:

Objektas:

Sudaryta už ______m.__________mėn.

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis per ataskaitinį laikotarpį | Kaina be PVM | Suma be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [pavadinimas pagal įkainių sąrašą] |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma be PVM: |  |  |
|  |  |  | PVM [21%]: : |  |  |
|  |  |  | Bendra suma su PVM: |  |  |

Užsakovas  				                   Rangovas

20__m. ____________ mėn. ____d. 	                                         20__m.____________mėn. ___d.

Sutarties priedas Nr. 4

DARBŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO AKTAS

Pagal [sutarties pavadinimas] sutartį Nr. ......................,

sudarytą ........ m. ..................................... mėn. ..... d.

[Akto sudarymo vieta], .......... m. ............................... ........... d.

[Rangovo pavadinimas], atstovaujama .............................................., veikiančio pagal ........................................................................................................., toliau vadinamas Rangovu, ir [Užsakovo pavadinimas], atstovaujama ..........................................., veikiančio pagal ......................................................................................, toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), remiantis Šalių sudaryta sutartimi [sutarties pavadinimas, sudarymo data] sudarė šį darbų perdavimo – priėmimo aktą:

1. Rangovas perduoda Užsakovui darbus – ............................................................................ ...................................................................................................................., o Užsakovas šiuos darbus priima.

2. Už atliktus darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui likusią....................... Eur (.................................................................................................... eurų) sumą Šalių sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka.

3. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl atlikto darbo kokybės.

| Rangovas | Užsakovas |
| --- | --- |
| [Pavadinimas] | [Pavadinimas] |
| [Buveinės adresas] | [Buveinės adresas] |
| [Telefonas] | [Telefonas] |
| [Kodas] | [Kodas] |
| [PVM mokėtojo kodas] | ] |
| ______________________________ Parašas [Pareigos, vardas ir pavardė] | ______________________________ Parašas [Pareigos, vardas ir pavardė] |

Sutarties priedas Nr. 5

RANGOVO SPECIALISTŲ, KURIŲ KVALIFIKACIJA TIKRINTA, SĄRAŠAS

| Pareigos | Specialistų vardas, pavardė |
| --- | --- |

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/daa0e4a05c3c11e7a53b83ca0142260e/asr

Įdarbinimas gali apimti ne tik darbo santykių sudarymą su asmeniu, sudarant darbo sutartį ar pameistrystės darbo sutartį, bet ir užimtumo skatinimą, sudarant trišalę (tarp Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, stažuotę organizuojančios įmonės ir asmens, pasiųsto į stažuotę) stažuotės sutartį, kuri nesukuria darbo santykių. Rangovas, siekdamas užtikrinti šio įsipareigojimo įvykdymą, turi:

a) įdarbinti asmenį(-is) sudarant darbo sutartį/paskirti pagal darbo sutartį įdarbintus asmenis Užsakovo užsakytiems darbams atlikti. Įdarbinimas gali apimti ir apmokymą, jeigu apmokymai yra susiję su įdarbinimu. Šiuo atveju Rangovas darbų (Sutarties) vykdymo laikotarpiui turi įdarbinti asmenį (-is)/paskirti įdarbintą(-us) pagal neterminuotą arba terminuotą darbo sutartį (ar darbo santykiams prilygintu teisinių santykių pagrindu), atitinkančią Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kolektyvinės sutarties (jeigu tokią tiekėjas turi) reikalavimus. Asmuo (-enys) gali būti įdarbintas(-i) tiek pilnam etatui, tiek ir nepilnai darbo dienai, ir (arba),

b) įdarbinti asmenis pagal pameistrystės darbo sutartį. Pameistrystė turi būti susijusi su užsakytais darbais. Pažymėtina, kad įmonėje vienu metu leidžiama priimti dirbti-mokytis pameistriais ne daugiau kaip 10 proc. visų įmonėje su darbo sutartimis dirbančių asmenų. Jeigu įmonėje dirba iki 10 darbuotojų – leidžiama sudaryti tik vieną pameistrystės darbo sutartį , ir (arba),

c) priimti asmenis stažuotei. Stažuotė turi būti susijusi su užsakytais darbais. Stažuotė yra neapmokama ir nesukuria darbo santykių su Rangovu. Stažuotė negali trukti ilgiau kaip 6 (šešis) mėnesius. Asmeniui (t. y. stažuotojui) turi būti užtikrintas stažavimasis ne mažiau kaip 20 valandų, bet ne daugiau kaip 40 valandų per savaitę.

Nekvalifikuotais bedarbiais pagal Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo31 25 str. 4 p. yra laikomi tik tie asmenys, kurie „nėra įgiję jokios profesinės kvalifikacijos <...> taip pat bedarbiai, kurie neturi jokios neformaliu būdu įgytos kompetencijos, pripažintos įstatymų, reglamentuojančių įgytos kompetencijos pripažinimą, nustatyta tvarka“.

https://adic.lrv.lt/lt/asmens-dokumentai/leidimai-gyventi-lietuvos-respublikoje/

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.42837E5A79DD/asr

https://sppd.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/licencijavimas/licencijos/

V-88 Dėl Suimtųjų ir nuteistųjų įskaitos instrukcijos patvirtinimo (e-tar.lt)

Reglamentas - 2016/679 - EN - bendrasis duomenų apsaugos reglamentas - EUR-Lex (europa.eu)

https://ec.europa.eu/tools/ecertis/#/homePage