Pirkimo sąlygų 5 priedas „Sutarties projektas“

VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ/GATVIŲ SU ASFALTBETONIO DANGA IŠDAUŽŲ REMONTO DARBŲ ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE SUTARTIS NR. SUT-

2026 m.                         mėn.       d.

Alytaus rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 188718528, atstovaujama Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Vyto Arbačiausko, veikiančio pagal administracijos nuostatus, ir ............................. (toliau – Rangovas), juridinio asmens kodas .........................., adresas................................., atstovaujama ........................., veikiančio pagal................................ , toliau kartu šioje sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią sutartį, toliau vadinamą Sutartimi, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

- Sutarties dalykas

1.1.	Sutarties dalykas – Vietinės reikšmės kelių/gatvių su asfaltbetonio danga išdaužų remonto darbai Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje (toliau – Darbai). Darbų apimtys, savybės nurodytos ir plačiau aprašomos Sutarties prieduose Nr. 1, 2 bei pateiktame Užsakovo užsakyme.

- Sutarties galiojimas, vykdymo pradžia, trukmė

2.1.	Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja 37 mėnesius arba kol bus išnaudota Pradinės Sutarties vertė, nurodyta Sutarties 3.2 punkte, priklausomai nuo to kas įvyksta ankščiau.

2.2.	Darbų atlikimo terminai:

2.2.1.	išdaužų remonto darbai turi būti atlikti per 10 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo dienos;

2.2.2.	užsakymai bus teikiami 36 mėnesius pagal poreikį nuo sutarties įsigaliojimo dienos;

2.2.3.	prieš darbų pradžią asfaltbetonio mišinio projektai turi būti suderinti su Užsakovu.

2.3.	Jeigu atsiranda aplinkybių, kurių iki Sutarties pasirašymo momento nebuvo galima numatyti, Užsakovas, raštu nurodęs atsiradusias aplinkybes ir įspėjęs Rangovą prieš 3 (tris) darbo dienas, turi teisę sustabdyti visų Darbų arba jų dalies atlikimą. Tokiu atveju Darbų atlikimo terminas pratęsiamas tam laikotarpiui, kuris pagal Sutartį buvo likęs Rangovo sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) vykdymui iki kol sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas. Darbų atlikimo sustabdymo terminas negali būti ilgesnis nei 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų bendrai paėmus per visą Sutarties vykdymo laikotarpį. Jeigu stabdomas Darbų atlikimas, turi būti raštišku Šalių sutarimu stabdomas ir Sutarties vykdymas. Darbų ar jų dalies atlikimo terminas gali būti sustabdomas šiais atvejais:

2.3.1. Užsakovas neturi galimybės vykdyti savo įsipareigojimų pagal Sutartį (netenka finansinių galimybių apmokėti už darbus);

2.3.2. Užsakovas neturi galimybės Sutartyje numatytais terminais pateikti dokumentų ir informacijos, kurie yra būtini darbams atlikti, ir Rangovas dėl šių priežasčių negali vykdyti savo įsipareigojimų;

2.3.3. dėl trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo.

2.4. Sutarties vykdymas po sutarties sustabdymo, atnaujinamas raštišku susitarimu.

- Sutarties kaina (kainodaros taisyklės) ir mokėjimo sąlygos

  - Suma, kurią Užsakovas sumokės Rangovui už atliktus Darbus, priklausys nuo faktiškai atliktų Darbų apimties.

  - Pradinės Sutarties vertė (Pradinės Sutarties vertė yra lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai be PVM) yra 125 495,87 Eur (šimtas dvidešimt penki tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt penki eurai 87 ct) be PVM. PVM sudaro ...................... Eur (skaičiai žodžiais). Sutarties kaina yra ........................... Eur (skaičiai žodžiais) su PVM.

  - Vykdant Sutartį, preliminari Darbų apimtis gali kisti (gali būti įsigyta mažiau arba daugiau darbų dokumentuose nurodytų Darbų apimties), todėl Užsakovas neįsipareigoja nupirkti Darbų už visą 3.2. punkte nurodytą sumą.

3.4.	Sutarties darbų įkainiai, nurodyti Rangovo pasiūlyme (Sutarties priede Nr. 2), kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

3.5.	Sutarties Darbų įkainiai nustatyti fiksuoto įkainio nustatymo būdu visam Sutarties galiojimo laikotarpiui, išskyrus šiame punkte ir nurodytus atvejus:

3.5.1. Sutarties įkainiai peržiūrimi pasikeitus PVM tarifui. Už Darbus, atliktus po naujo PVM tarifo įsigaliojimo, atsiskaitoma taikant sąskaitos išrašymo metu galiojantį PVM tarifą. Ši nuostata taikoma tuomet, jei PVM tarifas kinta (didėja arba mažėja) dėl teisės aktų pakeitimo, ir netaikoma, kai PVM tarifas didėja ar atsiranda pareiga jį mokėti dėl nuo Rangovo priklausančių aplinkybių, pavyzdžiui, pakinta jo veikla, tampa PVM mokėtoju ir pan. – tokius galimus pokyčius Rangovas turi įvertinti teikdamas pasiūlymą ir tokiu atveju Sutarties kaina, nurodyta Sutarties 3.2 punkte, nebus keičiama.

3.5.2. Darbų atlikimo įkainiai – kintantis dydis, kuris kinta proporcingai Valstybės duomenų agentūros skelbiamiems statybos sąnaudų elementų kainų indeksams (statinių pagal tipą klasifikatorius – „keliai gatvės“). Bet kuri Sutarties Šalis Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Sutarties kainos / įkainių peržiūrą (keitimą) ne anksčiau kaip po 12 (dvylikos) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (jeigu peržiūra jau buvo atlikta – nuo Susitarimo dėl paskutinio perskaičiavimo pagal šį Sutarties punktą įsigaliojimo dienos), jeigu Valstybės duomenų agentūros 12 (dvylikos mėnesių oficialiai skelbiami statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (statinių pagal tipą klasifikatorius – „keliai gatvės“) pakinta daugiau kaip 5 proc.

3.5.3.	Sutarties kainos / įkainių peržiūra atliekama ne rečiau kaip kas 12 (dvylika) mėnesių. Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra Sutarties įsigaliojimo dienos mėnuo. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo.

3.5.4. perskaičiavimas atliekamas nustatytu periodiškumu, praėjus 12 (dvylikai) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo (perskaičiavimas atliekamas bet kurią 13 (trylikto) mėnesio dieną) arba praėjus 12 (dvylikai) mėnesių (perskaičiavimas atliekamas bet kurią 13 (trylikto) mėnesio dieną);

3.5.5. Darbų atlikimo įkainiai keičiami pagal perskaičiavimo formulę:

An ═ a x k, kur:

An – perskaičiuojamas darbų atlikimo įkainis;

a – Sutarties pasirašymo mėnesį buvę darbų atlikimo įkainiai, arba vadovaujantis 3.5 punktu perskaičiuoti įkainiai;

k – perskaičiavimo koeficientas, k ═ b1: b, kur:

b – Sutarties pasirašymo mėnesio arba mėnesio, kai vadovaujantis 3.5 punktu buvo perskaičiuoti įkainiai, Valstybės duomenų agentūros oficialiai skelbiamas statybos sąnaudų elementų kainų indeksas (statinių pagal tipą klasifikatorius – „keliai gatvės“)

b1 – Valstybės duomenų agentūros einamųjų metų mėnesio, kurį perskaičiuojami įkainiai, oficialiai skelbiamas statybos sąnaudų kainų indeksas (statinių pagal tipą klasifikatorius – „keliai gatvės“).

3.5.6. Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai skelbiami Valstybės duomenų agentūros interneto svetainėje, adresas – https://osp.stat.gov.lt/kainu-indeksai-pokyciai-ir-kainos,

3.5.7. Indeksuoti darbų atlikimo įkainiai įsigalioja nuo dienos, kai 3.5 punkte nurodytą papildomą susitarimą pasirašo abiejų šalių atstovai. Nauji darbų atlikimo įkainiai taikomi tik Užsakovo mokėjimams pagal Sutartį už atliekamus darbus, atliktus po darbų atlikimo įkainių pakeitimo, t. y. už darbus, užsakytus iki susitarimo dėl kainos perskaičiavimo pasirašymo dienos, užsakovas apmoka taikant iki tol galiojusią kainą, o už darbus, užsakytus po susitarimo pasirašymo dienos, Rangovui bus apmokama taikant kainą, apskaičiuotą po perskaičiavimo.

3.6.	Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

3.7.	Mokėjimai atliekami eurais tokia tvarka:

3.7.1.	Visi mokėjimui gauti dokumentai (pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai ir kt.) teikiami naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19), teikiamos pardavėjo pasirinktomis elektroninėmis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis (elektroninės paslaugos ,,SABIS“ svetainė pasiekiama adresu (SABIS (nbfc.lt)).

3.7.2.	Už atliktus darbus Užsakovas sumoka Rangovui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pagal Užsakovo ir Rangovo pasirašytus atliktų darbų aktus (formas F-2, F-3) ir PVM sąskaitas faktūras. Užsakovas turi teisę nepasirašyti atliktų darbų aktų, jeigu Sutarties vykdymo metu Rangovas nepašalino Užsakovo jam nurodytų trūkumų, neatsižvelgė į Užsakovo reikalavimus.

3.7.3.	Avansinis mokėjimas netaikomas, tačiau galimi tarpiniai mokėjimai už faktiškai atliktus Darbus. Užsakovas apmoka Rangovui už faktiškai atliktus Darbus, numatytus Sutartyje, pasirašius Atliktų Darbų aktą, Rangovui ištaisius visus defektus, įvardintus Atliktų Darbų perdavimo-priėmimo metu, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

3.8.	Užsakovas už atliktus darbus Rangovui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Rangovo nurodytą banko sąskaitą.

3.9.	Pradinės Sutarties vertė ir apimtys (bei jų įkainiai) gali būti keičiami, neatliekant naujos darbų pirkimo procedūros, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu ir Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 ,,Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. 1S-13 redakcija) (su visais aktualiais pakeitimais).

3.10.	Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus Darbus. Apie tai Užsakovas raštu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui raštu pateikus Užsakovui prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarką, atsižvelgiant į darbų dokumentuose, Sutartyje ir Subrangovo sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams Subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.

3.11.	Tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka ir pagrindinės trišalės sutarties sąlygos:

3.11.1.	Subrangovas prieš teikdamas mokėjimo dokumentus Užsakovui pateikia Rangovo pasirašymui ir patvirtinimui tinkamai įformintus darbų sutarties vykdymo dokumentus (po 3 (tris) egzempliorius) – atliktų darbų aktą.

3.11.2.	Sutarties Šalys susitaria, jog Subrangovo pateikti darbų sutarties vykdymo dokumentai laikomi tinkamai įformintais ir pateiktais, jeigu nurodytuose dokumentuose pateikta informacija apie Subrangovo atliktus darbus yra teisinga, atlikti darbai bei dokumentų įforminimas atitinka darbų sutarties sąlygas.

3.11.3.	Rangovas gavęs iš Subrangovo Darbų sutarties vykdymo dokumentus patikrina juos ir nustatęs, kad dokumentuose pateikta informacija apie Subrangovo atliktus darbus yra teisinga, atlikti darbai atitinka Darbų sutarties sąlygas, pateikti dokumentai įforminti tinkamai, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių dokumentų gavimo dienos:

3.11.3.1. pasirašo ir patvirtina atliktų darbų aktą;

3.11.3.2. pateikia Darbų sutarties vykdymo dokumentus Užsakovui.

3.11.4. Jeigu Rangovas nustato, kad Subrangovo pateikti Darbų sutarties vykdymo dokumentai yra netinkamai įforminti, pateikti ne visi Darbų sutarties vykdymo išlaidas pagrindžiantys dokumentai, dokumentuose pateikta informacija apie atliktus darbus yra neteisinga, atlikti darbai neatitinka Darbų sutarties sąlygų ar esant kitiems neatitikimam Rangovas turi ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo dienos, raštu informuoti apie tai Subrangovą, nurodydamas trūkumus ir nustatydamas protingą terminą trūkumams pašalinti.

3.11.5. Per Rangovo nustatytą terminą Subrangovui pašalinus trūkumus, Rangovas nustatyta tvarka pakartotinai patikrina dokumentus ir pateikia pasirašytus ir patvirtintus dokumentus Užsakovui.

3.11.6. Užsakovas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties vykdymo dokumentų gavimo dienos, patikrina pateiktus dokumentus ir, jeigu pateikti dokumentai yra tinkamai įforminti, dokumentuose pateikta informacija apie atliktus darbus yra teisinga, atlikti darbai atitinka Sutarties sąlygas, pasirašo atliktų darbų aktą ir kitus dokumentus, jei taikoma, bei pateikia pasirašytus dokumentus (po 1 (vieną) egzempliorių) Rangovui ir Subrangovui.

3.11.7. Jeigu Užsakovas nustato, kad Rangovo pateikti dokumentai yra netinkamai įforminti arba pateikti ne visi Sutarties vykdymo išlaidas pagrindžiantys dokumentai arba dokumentuose pateikta informacija apie atliktus darbus yra neteisinga, atlikti darbai neatitinka Darbų sutarties sąlygų ar esant kitiems neatitikimam, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo dienos, raštu informuoja Rangovą, nurodydamas trūkumus ir nustatydamas protingą terminą trūkumams pašalinti.

3.11.8. Subrangovas tik gavęs be išlygų visų Šalių suderintą ir pasirašytą atliktų darbų aktą, suformuoja elektroninę sąskaitą-faktūrą (toliau – Sąskaita) ir per sistemą „SABIS“ pateikia ją Užsakovui.

3.11.9.	Visi Trišalės sutarties pakeitimai galioja tik tada, kai jie sudaryti raštu ir pasirašyti Šalių įgaliotų atstovų. Tokie Trišalės sutarties pakeitimai yra neatskiriama Trišalės sutarties dalis.

3.11.10. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, šią Trišalę sutartį ir kitus su šios sutarties vykdymu susijusius dokumentus. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą

3.11.11. Rangovas atsako Užsakovui už Subrangovo prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą, o Subrangovui – už Užsakovo prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą

3.11.12. Užsakovas ir Subrangovas neturi teisės reikšti vienas kitam piniginių reikalavimų, susijusių su sutarčių, kiekvieno iš jų sudarytų su Rangovu, pažeidimu.

- Šalių įsipareigojimai ir teisės

4.1.	Rangovas įsipareigoja:

4.1.1. tinkamai, laiku ir kokybiškai atlikti Darbus, vadovaudamasis Sutartyje, Techninėje specifikacijoje, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose teisės aktuose nustatytais reikalavimais;

4.1.2. užtikrinti, kad darbai atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus, nepažeistų valstybės, visuomenės bei trečiųjų asmenų interesų;

4.1.3. užtikrinti, kad Darbų vykdymui pasitelkiami asmenys būtų reikiamos kvalifikacijos, sugebėtų tinkamai vykdyti pavestas užduotis, reikalingas kokybiškam, tinkamam ir laiku Darbų atlikimui;

4.1.4. suderinti su Užsakovu asmenis, tiesiogiai vykdysiančius Sutartį, ir pranešti apie galimus atsakingų darbuotojų pakeitimus;

4.1.5. vykdydamas Darbus bendradarbiauti su Užsakovu, atsižvelgti į Užsakovo pastabas bei pasiūlymus, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais;

4.1.6. raštu informuoti Užsakovą apie aplinkybes, galinčias sutrukdyti kokybiškam ir savalaikiam Darbų atlikimui nedelsiant po to, kai Rangovas apie jas sužinojo ar turėjo sužinoti;

4.1.7. pateikti pagrindinės medžiagos asfaltbetonio galiojančių kokybės sertifikatų kopijas. Rangovas pats negamina asfaltbetonio, privalo nurodyti gamintoją ir pateikti gamintojo išduotą sertifikato kopiją;

4.1.8. nedelsiant Sutarties ir teisės aktų numatytais terminais bei tvarka atlikti Darbų defektų pataisymą pagal Užsakovo ir kompetentingų institucijų pastabas bei valstybės ir savivaldybės institucijų sprendimus, nereikalaujant už tai papildomo atlyginimo, jei šiuos darbus Rangovus privalėjo ir galėjo įsivertinti teikdamas pasiūlymą;

4.1.9. vykdyti visas kitas šioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas pareigas;

4.1.10. saugoti Užsakovo komercines paslaptis bei kitą konfidencialią informaciją, susijusią su šios Sutarties vykdymu;

4.1.11. Užsakovui pareikalavus, nedelsiant, ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, pateikti Užsakovui raštišką ataskaitą apie pagal šią Sutartį atliktus Darbus;

4.1.12. raštu informuoti Užsakovą, jei, Rangovo manymu, Užsakovo teikiami nurodymai nėra racionalūs ar yra ekonomiškai nenaudingi, prieštarauja galiojantiems teisės aktams ir (ar) gali turėti kitokių neigiamų pasekmių darbų įgyvendinimui;

4.1.13. jei taikoma, dalyvauti visuose Užsakovo nurodytuose gamybiniuose, koordinaciniuose ir kituose susirinkimuose ir pasitarimuose, kuriuose yra sprendžiami ir aptariami su darbų įgyvendinimu susiję klausimai ir (ar) užtikrinti, kad tokiuose pasitarimuose dalyvautų atsakingi paskirti asmenys;

4.1.14. užtikrinti Užsakovui, kad jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;

4.1.15. savo sąskaita atlyginti visus nuostolius Užsakovui ir tretiesiems asmenims, kurie atsirado dėl netinkamo Sutarties vykdymo ar jos nevykdymo;

4.1.16. atsakyti už defektus;

4.1.17.	Rangovas privalo sutarties laikotarpiu užtikrinti nustatytų aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymąsi, jeigu to reikalaujama pirkimo dokumentuose, ir turėti tą patvirtinančius dokumentus. Užsakovas, bet kuriuo sutarties galiojimo laikotarpiu, įspėjęs rangovą prieš 3 darbo dienas, gali patikrinti aukščiau šiame punkte nurodytų dokumentų galiojimą.

4.2. Rangovas turi teisę:

4.2.1. teikti Užsakovui pasiūlymus dėl atliekamų Darbų. Rangovas parengtus pakeitimus ir (ar) patikslinimus dėl atitinkamų sprendinių bei jų pagrįstumo įrodymus privalo pateikti Užsakovui raštu. Užsakovas, susipažinęs su Rangovo siūlomu pakeitimu ir (ar) patikslinimu, informuoja Rangovą apie savo sprendimą pritarti ar nepritarti jam;

4.2.2. iš Užsakovo gauti apmokėjimą už kokybiškai atliktus Darbus šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka;

4.2.3. vienašališkai nutraukti Sutartį tuo atveju, jei Užsakovas vėluoja apmokėti už tinkamai atliktus Darbus ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų.

4.3.	Užsakovas įsipareigoja:

4.3.1.	pateikti Rangovui dokumentaciją ir visą reikalingą informaciją, būtiną Sutarčiai vykdyti;

4.3.2. priimti iš Rangovo kokybiškai atliktus ir Darbų pirkimo bei Sutarties sąlygų reikalavimus atitinkančius Darbus pagal atliktų Darbų aktus ir už juos atsiskaityti;

4.3.3. jeigu be išankstinio Užsakovo sutikimo, leidimo ar įgaliojimo Rangovas negali gauti atitinkamo leidimo ar kitokio dokumento, būtino šios Sutarties tinkamam vykdymui, Užsakovas privalo, Rangovui raštu to paprašius ir pateikus visus privalomus dokumentus (jei tą numato teisės aktai), suteikti pastarajam atitinkamą sutikimą, leidimą, įgaliojimą ar kitą dokumentą, kurį gali pateikti tik Užsakovas, ir kuris protingai yra būtinas tam, kad Rangovas galėtų tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimus pagal Sutartį;

4.4. Užsakovas turi teisę:

4.4.1. nepriimti nekokybiškai atliktų darbų ir už jos nemokėti;

4.4.2. Sutarties įgyvendinimo metu teikti pastabas dėl atliekamų darbų kokybės tiek, kiek tai neprieštarauja pateiktai Užduočiai, Sutarties nuostatoms ir Lietuvos Respublikos teisės aktams;

4.4.3. tuo atveju, jei Rangovas per Užsakovo nurodytą protingą terminą nepašalina Darbų trūkumų, pasitelkti trečiuosius asmenis trūkumų pašalinimui;

4.4.4. kitas teises, numatytas Lietuvos Respublikos norminiuose teisės aktuose.

- Šalių atsakomybė

5.1.	Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį.

5.2.	Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

5.3.	Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti Sutartyje nustatytu laiku už atliktus Darbus ir Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % (dvi šimtąsias procento) neapmokėtos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

5.4.	Sutarties vykdymo metu Rangovas, pasitelkęs Subrangovus, kurių nebuvo išviešinęs pasiūlymų vertinimo metu ir kurie nenumatyti šioje Sutartyje, ar pasitelkęs papildomus Subrangovus, ar sukeitęs šioje Sutartyje numatytą Subrangovą su kitu Sutartyje nenumatytu Subrangovu ir apie tai nepranešęs Užsakovui, moka 1000,00 Eur (vieno tūkstančio eurų ir 0 ct.) baudą už kiekvieną nustatytą tokį pažeidimą.

5.5.	Rangovui uždelsus darbų įvykdymą ir nepateikus Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių darbų atlikimo vėlavimą, Užsakovas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos Rangovui skaičiuoja 1 (vieno) procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą darbo dieną nuo neatliktų darbų pagal pateiktą užsakymą (-us) sumos be PVM iki kol Rangovas įvykdys vėluojamus atlikti Darbus. Ši bauda bus išskaityta iš Rangovui mokamos sumos. Bauda negali būti išreikalaujama, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo. Ši bauda Šalių sutarimu laikoma minimaliais, teisingais, sąžiningais ir nekvestionuojamais (neginčijamais) Užsakovo nuostoliais.

5.6. Sutarties vykdymo metu Rangovas, nesilaikantis žaliųjų reikalavimų nurodytų 10.2. punkte, Užsakovui moka 1000,00 Eur (vieno tūkstančio eurų ir 0 ct.) baudą už kiekvieną tokį nustatytą pažeidimą. Ši sąlyga yra esminė sutarties sąlyga ir pritaikius šiame punkte numatytą baudą du kartus, Užsakovas gali vienašališkai nutraukti sutartį įspėjęs Rangovą prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų.

5.7.	Baudos sumokėjimas ir atlyginimas nuostolių, padarytu netinkamu Sutarties vykdymu, neatleidžia nuo pareigos įvykdyti įsipareigojimus.

- Sutarties nutraukimo sąlygos

6.1.	Sutartis gali būti nutraukta raštišku abiejų Šalių susitarimu.

6.2.	Sutartis gali būti nutraukiama LR Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje ir LR Civiliniame kodekse numatytais atvejais.

6.3.	Užsakovas turi teisę vienašališkai neteismine tvarka nutraukti Sutartį, raštu įspėjęs Rangovą prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, šiais atvejais:

6.3.1.	kai Rangovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų;

6.3.2.	kai Rangovas padaro esminį Sutarties pažeidimą;

6.3.3.	kai Rangovas Darbus atlieka nekokybiškai ir per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

6.3.4.	kai Rangovas perleidžia Sutarties reikalavimus be Užsakovo žinios;

6.3.5.	kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

6.3.6.	kai Darbų atlikimas tampa nebereikalingas.

6.4.	Rangovas turi teisę vienašališkai neteismine tvarka nutraukti sutartį, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų raštu pranešęs apie tai Užsakovui, jeigu Užsakovas nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo juos kitomis sąlygomis, negu numatyta Sutartyje ir jeigu per Rangovo nustatytą protingą terminą neištaiso pranešime nurodytų Sutarties nevykdymo /netinkamo vykdymo trūkumų.

6.5.	Užsakovas turi teisę vienašališkai neteismine tvarka nutraukti Sutartį, raštu įspėjęs Rangovą prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, kai Darbų atlikimas tampa nebereikalingas, nepaisydamas to, kad Rangovas jau pradėjo vykdyti Sutartį (LR CK 6.271 str. 1 d.). Užsakovas privalo sumokėti Rangovui kainos dalį, proporcingą atliktam Darbui, ir atlyginti kitas protingas išlaidas, kurias Rangovas, norėdamas įvykdyti Sutartį, padarė iki pranešimo apie sutarties nutraukimą gavimo iš Užsakovo momento. Rangovas neturi teisės į nuostolių dėl Sutarties nutraukimo atlyginimo.

6.6.	Jei Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva dėl Rangovo kaltės arba dėl esminio Sutarties pažeidimo, Rangovas įsipareigoja atlyginti Užsakovo dėl sutarties nutraukimo patirtus nuostolius. Užsakovo patirti nuostoliai ir netesybos išieškomi išskaičiuojant juos iš Užsakovo Rangovui mokėtinų sumų.

6.7.	Jei Sutartis nutraukiama vienašališkai Rangovo iniciatyva, nesant Užsakovo kaltės, Rangovas įsipareigoja atlyginti Užsakovo dėl sutarties nutraukimo patirtus nuostolius. Užsakovo patirti nuostoliai ir netesybos išieškomi išskaičiuojant juos iš Užsakovo Rangovui mokėtinų sumų.

6.8.	Užsakovas turi teisę vienašališkai neteismine tvarka nutraukti Sutartį dėl esminio Sutarties sąlygų pažeidimo, kai:

6.8.1.	Rangovas vėluoja atlikti Darbus, per šioje Sutartyje ir Techninėje specifikacijoje nurodytus terminus, daugiau nei tris kartus per 1 (vieną) kalendorinį mėnesį;

6.8.2.	Rangovui per 1 (vieną) kalendorinį mėnesį surašomi daugiau nei 3 (trys) Sutarties pažeidimo (defektiniai) aktai dėl Sutarties nesilaikymo ir / ar nekokybiškų Darbų atlikimo.

6.9.	Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, garantiniais įsipareigojimais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

6.10.	Visi Sutartyje, jos prieduose ir iš Sutarties esmės kylantys Šalių įsipareigojimai – dėl Sutarties objekto (dalyko), Sutarties kainos ir kainodaros taisyklių, apmokėjimo sąlygų ir tvarkos,  Darbų atlikimo kokybės, Darbų ar įsipareigojimų įvykdymo terminų, Subrangovo keitimo tvarkos – laikomi esminiais ir jų pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu. Ši nuostata neapriboja galimybės kitų Sutartyje (jos prieduose ir iš Sutarties esmės kylantys) nurodytų įsipareigojimų pažeidimų kvalifikuoti esminiais vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinis kodekso 6.217 straipsnio 2 dalimi.

- Kiti ūkio subjektai, subrangovai ir jų keitimo tvarka

7.1. Dalies sutartyje numatytų darbų įvykdymui Rangovas pasitelks/nepasitelks šį (-iuos) Subrangovą (-us): (nurodyti).

7.2.	Sutarties vykdymo metu Rangovas, raštu kreipęsis į Užsakovą ir gavęs raštišką jos sutikimą, gali keisti Subrangovą (-us), nurodytus šios Sutarties 7.1 punkte, tačiau naujų Subrangovų kvalifikacija turi atitikti pirkimo dokumentuose Subrangovams keltus pašalinimo pagrindų nebuvo ir kvalifikacijos reikalavimus tai dienai, kai Rangovas kreipėsi į Užsakovą dėl leidimo keisti Subrangovą.

7.3.	Subrangovų pakeitimas įforminamas abiejų šalių papildomu susitarimu prie sutarties per 5 darbo dienas nuo Užsakovo raštiško sutikimo išsiuntimo Rangovui datos.

7.4.	Rangovas negali vienašališkai keisti ar pasitelkti naujų Subrangovų, apie tai neinformavęs Užsakovo ir tokio pakeitimo neįforminęs susitarimu dėl Sutarties pakeitimo. Jei pasitelkto esamo Subrangovo, kurio pajėgumais Rangovas remiasi ar pakeisto Subrangovo, kurio pajėgumais remiasi, padėtis atitinka bent vieną pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnį nustatytą pašalinimo pagrindą, Užsakovas reikalauja, kad Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą pakeistų minėtą Subrangovą reikalavimus atitinkančiu Subrangovu.

- Nenugalimos jėgos aplinkybės

8.1.	Nė viena iš Šalių neatsako už prisiimtų įsipareigojimų visišką ar dalinį neįvykdymą, jeigu įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (Force Majeure).

8.2.	Sutarties Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos aplinkybių negali įvykdyti savo įsipareigojimų privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, raštu informuoti apie tai kitą Šalį. Pranešime išdėstyti faktai turi būti patvirtinti kompetentingo valdžios organo. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės užsitęsia ilgiau kaip 2 (dvi) savaites, Šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti Sutartį.

8.3.	Nenugalimos jėgos aplinkybėmis yra laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse ir kituose Lietuvos Respublikos norminiuose teisės aktuose.

- Ginčų sprendimo tvarka

9.1.	Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šios Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų keliu. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu, tai Šalys susitaria spręsti juos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme.

- Kitos nuostatos

  - Vykdydamos šios Sutarties sąlygas, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais norminiais teisės aktais.

10.2.	Visi su Sutartimi susiję, nurodymai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami raštu (elektroninėmis priemonėmis, paštu). Sutarties Šalys įsipareigoja nedelsdamos raštu pranešti viena kitai kontaktinės informacijos ir rekvizitų pasikeitimą.

10.3.	Šios Sutarties sąlygos keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir Sutarties sudarymo metu, Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas. Šalims tarpusavyje susitarus dėl sutarties sąlygų keitimo, šie keitimai įforminami rašytiniu abiejų šalių susitarimu, kuris tampa neatsiejama sutarties dalimi.

10.4.	Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Šalys gauna viena iš kitos vykdydamos Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo jos neatskleisti tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai konfidencialią informaciją privaloma atskleisti vadovaujantis teisės aktų reikalavimais arba tokia informacija jau buvo viešai paskelbta kitos Šalies.

10.5.	Jei bet kuri šios Sutarties nuostata teisės aktų nustatyta tvarka tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

10.6.	Sutartis yra Sutarties Šalių perskaityta, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas Šalių tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų parašais.

10.7.	Užsakovo atsakingi asmenys:

10.7.1.	už Sutarties vykdymą – Komunalinio ūkio ir žemės ūkio skyriaus           ..................., tel. +370 315 ................., el. p. .............................@arsa.lt;

10.7.2.	už Sutarties ir Sutarties pakeitimų paskelbimą – Viešųjų pirkimų skyriaus ........................... tel. +370 ......................., el. p. ..........................

10.8.	Rangovo  atsakingas asmuo už Sutarties vykdymą – , tel. Nr. ---------------------------, el. p. ------------------------.

10.10.	Sutarties priedai:

10.10.1. priedas Nr. 1 – Techninė specifikacija,

10.10.2. priedas Nr. 2 – Rangovo pasiūlymas.

- Šalių rekvizitai ir parašai

Užsakovas	Rangovas

Alytaus rajono savivaldybės administracija

Kodas 188718528

Pulko g. 21, 62141 Alytus

A. s. LT23 7300 0101 8577 2399

Swedbank, AB

Banko kodas 73000

Tel. +370 315 55 530

El. paštas info@arsa.lt

Administracijos direktorius

Vytas Arbačiauskas

___________________	___________________

(parašas)	  		                            (parašas)

A.V.			                     A.V