RANGOS SUTARTIS

2024 m. _________________ d. Nr. ____ - _________

Vilnius

(Rangovo pavadinimas) (toliau – Rangovas), atstovaujamas (-a) įmonės __________, veikiančio (-čios) pagal___________________________,

ir

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Užsakovas), atstovaujamas __________________________, veikiančio pagal_________________________________________________________________,

toliau Rangovas ir Užsakovas kiekvienas atskirai gali būti vadinami „Šalimi“, o abu kartu – „Šalimis“, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis), vadovaudamiesi supaprastinto atviro konkurso būdu atlikto viešojo pirkimo „Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Šakių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos specialiosios paskirties pastato vidaus patalpų atnaujinimo (remonto) darbai E. Steponaičio 2, Šakiai“ sąlygomis ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymuose.

1.2 	. Šioje Sutartyje nurodyti Sutarties priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

1.3. Visus ginčus, klausimus ar nesutarimus dėl Sutarties sąlygų, kurie gali atsirasti vykdant šią Sutartį taip pat dėl to, kas neaptarta šioje Sutartyje, Šalys susitaria spręsti ir Sutartį aiškinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau –Viešųjų pirkimų įstatymas), kitais teisės aktais, pirkimo dokumentais, Rangovo pasiūlymo dokumentais.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Šia sutartimi rangovas įsipareigoja Užsakovui per Sutartyje nustatytą laiką savo jėgomis ir rizika už pasiūlytą kainą tinkamai ir laiku, pagal Užsakovo pateiktus: 1. Šakių PGT specialiosios paskirties pastato esančio E. Steponaičio g. 2 Šakiai patalpų paprastojo remonto aprašą, projekto Nr. 23369-48-PR-BD (1 priedas); 2. Reikalavimai kompiuterinio telefoninio tinklo modernizavimui Šakių PGT (2 priedas); 3. Reikalavimai rezervinio elektros maitinimo įvado įrengimui (3 priedas); atlikti Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos  Šakių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos specialiosios paskirties pastato patalpų atnaujinimo (remonto) darbus, kompiuterinio telefoninio tinklo modernizavimo darbus Šakių PGT, rezervinio elektros maitinimo įvado įrengimo darbus,  o Užsakovas įsipareigoja sumokėti už juos nustatytą kainą Sutartyje aptartomis sąlygomis ir tvarka.

2.2. Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui už tinkamai ir laiku atliktus Darbus Sutartyje nustatytu laiku. Šalys nurodo ir susitaria, kad ši Sutartis sudaroma Užsakovo naudai ir jo interesais, todėl Užsakovas nuo pat Sutarties įsigaliojimo dienos kontroliuoja, kaip Rangovas vykdo nustatytas pareigas, ir turi teisę reikalauti jas tinkamai vykdyti.

2.3. Darbų atlikimo vieta: E. Steponaičio g. 2, Šakiai, pastato remonto darbai (toliau – Objektas).

2.4. Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutarties Objekte, laikydamasis šios Sutarties, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų nuostatų.

3. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMO TVARKA

3.1	. Sutarties Kaina ..................................................................................... (eurų)

3.2. Į Sutarties priede (4 priedas) nurodytus Darbų įkainius įtraukti visi Rangovui privalomi mokėti mokesčiai ir visos su Darbų atlikimu susijusios išlaidos.

3.3. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.  Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą, kuri turi būti nustatyta vadovaujantis Sutarties sąlygų 3 ir 4 skyriaus nuostatomis.

PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis. PVM sąskaitose faktūrose pirkimo objektas turi būti įrašytas taip, kaip Sutartyje, taip pat privalo būti įrašytas Sutarties numeris. Darbų atlikimo aktai ir pažymos gaunamos Sutarties 15.1 nurodytu el. paštu.

3.4. Sutarties vykdymo metu, Darbų apimtis gali keistis, tačiau negali būti viršyta Sutarties 3.1. punkte nurodyta Sutarties kaina. Papildomi Darbų kiekiai gali būti įsigyjami raštišku Šalių susitarimu, kuris yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

3.5. Rangovui gali būti mokami tarpiniai mokėjimai. Tarpiniams mokėjimams gauti Rangovas pateikia Užsakovui atliktų darbų atlikimo aktus ir pažymas, prieš tai juos suderinęs su Užsakovo paskirtu Statinio statybos techniniu prižiūrėtoju. Tarpiniam mokėjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Užsakovui atliktų Darbų akto du egzempliorius ir PVM sąskaitą faktūrą. Užsakovas, gavęs šiame punkte minimus dokumentus, per 10 dienų privalo patvirtinti pasirašydamas atliktų  Darbų aktą išskyrus atvejus, jeigu:

3.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant to tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo  išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu;

3.5.2. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to Darbo arba įsipareigojimo verte.

3.6. Jeigu Užsakovas per Sutarties 3.5. punkte nustatytą terminą Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Rangovo prašoma apmokėti suma yra teisinga.

3.7. Galutiniam mokėjimui gauti Rangovas gali pateikti mokėjimo dokumentus tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo aktą bei Rangovas ištaiso visus smulkius defektus ir nebaigtus Darbus, įvardintus Darbų perdavimo -priėmimo metu.

3.8. Užsakovas privalo mokėti Rangovui sumą, patvirtintą Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose per 30 kalendorinių dienų nuo Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų patvirtinimo.

3.9. Darbų sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama išskyrus šiame punkte nurodytais atvejais:

3.9.1. esant 4.1. punkte nurodytoms aplinkybėms ir pagal 4.3. punktą įforminus pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama keičiamų/nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Keičiamų/nevykdomų Darbų kainos apskaičiuojamos pagal:

- panašių Darbų įkainius nurodytus Rangovo pasiūlyme;

- išskaičiuojant įkainių dalį iš Darbų įkainių nurodytų Rangovo pasiūlyme.

3.9.2. Jei keistinų/nevykdomų darbų įkainiai Rangovo grindžiami Rekomendacijomis dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo (toliau – Rekomendacijos), nurodomas jų pavadinimas ir registravimo data. Pagrindžiant įkainių nustatymą keistinų Darbų įkainiai skaičiuojami laikotarpiu, kada buvo nustatytas keistinų Darbų poreikis, o nevykdomų Darbų įkainiai skaičiuojami Sutarties sudarymo laikotarpiu.

3.9.3. Jei keistinų/nevykdomų Darbų įkainiai Rangovo grindžiami vidutine rinkos kaina, Užsakovo atstovas pateiktus keistinų/nevykdomų Darbų įkainius palygina su vidutine rinkos kaina, kuri nustatoma pasirinktinai įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų Darbų įkainius, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų.

3.9.4. Padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Sutarties kainos perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) PVM tarifo inicijuoja Rangovas, kreipdamasis į Užsakovą raštu, pateikdamas konkrečius skaičiavimus dėl pasikeitusio mokesčio įtakos Sutarties kainai. Užsakovas taip pat turi teisę inicijuoti Sutarties kainos perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) PVM tarifo. Perskaičiuota Sutarties suma pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

3.10. Rangovui mokėtinos sumos už Statybos darbus gali būti perskaičiuojamos jeigu Valstybės duomenų agentūros (www.stat.gov.lt) skelbiamo statybos sąnaudų elementų kainų indekso (toliau - Indeksas), labiausiai atitinkančio Objekto rūšį (negyvenamieji pastatai), reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį.

3.11. Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų Statybos darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

K = IPb / IPr

Kur:

K – Indekso pokyčio koeficientas;

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu Sutarties įsigaliojimo diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo Darbų perdavimo-priėmimo akto pagal Sutartį sudarymo diena.

3.12. Šalys privalo sudaryti Susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo dienos. Šalys privalo Susitarime nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą fiksuotos kainos sumą arba perskaičiuotus fiksuotus įkainius (įskaitant Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje nurodytus įkainius), perskaičiuotą Pradinės sutarties vertę, perskaičiuotą Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą (jeigu ji turi būti didinama pagal 7.1 punktą), perskaičiuotą Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą (šios sumos turi būti padauginamos iš Indekso pokyčio koeficiento) bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją.

3.13. Po to, kai Šalys sudaro Susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo, perskaičiuotoji kaina (įkainiai) taikoma Statybos darbams, kurie yra įtraukiami į Darbų atlikimo aktus (kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo. Jeigu dėl Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti Darbų atlikimo aktų pateikimas, Rangovas turi teisę arba (a) pateikti Darbų atlikimo aktą su neperskaičiuotomis kainomis (įkainiais) ir perskaičiavimą atlikti kitame Darbų atlikimo akte, arba (b) sustabdyti Darbų atlikimo akto pateikimą iki bus perskaičiuotos kainos (įkainiai).

3.14. Pirmoji Sutarties kainos peržiūra gali būti atliekama ne anksčiau nei po 6 (šešių) mėnesių po Sutarties įsigaliojimo ir po to Sutarties kaina gali būti peržiūrima ne dažniau negu kas 6 (šešis) mėnesius.

3.15. Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.

3.16. Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų pratęsimą, uždelstų Statybos darbų kaina (įkainiai) neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95).

3.17. Visi Sutarties kainos perskaičiavimai įforminami Sutarties Šalių pasirašomu susitarimu.

3.18. Atsiskaitymas vykdomas Užsakovui pervedant Sutarties kainą į Rangovo sąskaitą, nurodytą Sutarties 16.2 papunktyje ir (ar) PVM sąskaitose faktūrose.

3.19. Užsakovas gali mokėti Rangovui avansą – iki 30 (trisdešimt) proc. nuo Sutarties kainos su PVM per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo avansinės sąskaitos faktūros ir tinkamo avansinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimo gavimo;

4. SUTARTIES PAKEITIMAI

4.1. Sutartis gali būti keičiama Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka dėl Pakeitimų, būtinų Darbams užbaigti, ir dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų ir nuo Sutarties Šalių nepriklausančių aplinkybių. Nuo Sutarties Šalių nepriklausančioms aplinkybėms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybės, kurių atsiradimo rizikos Sutarties šalis nebuvo prisiėmusi ir negalėjo jų protingai numatyti, bei šių aplinkybių nustatymas Sutarties vykdymo metu nepažeidžia Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų principų ir tikslo.

4.2 	. Pakeitimai gali apimti:

4.2.1. bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą, Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus;

4.2.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimties sumažinimą;

4.2.3. Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių pakitimus;

4.2.4. bet kurį papildomą Darbą, įrangą, medžiagas, kurių apimtis viršija 3.1 punkte nurodytą Sutarties kainą. Papildomi darbai negali viršyti  15 proc. Sutarties kainos.

4.3. Pakeitimas pagrindžiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimų) aktu, brėžiniais, ar kitais dokumentais), kurie turi būti patvirtinti Rangovo, statinio statybos techninės priežiūros vadovo ir (ar) statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo parašais, bei raštu suderinti su Užsakovu.

4.4. Pakeitimas įforminamas susitarimu ar protokolu dėl darbų pakeitimo, nurodant Darbų pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), įkainių nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis 3.10. punktu). Toks susitarimas ar protokolas turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi.

4.5. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 4.2 punkte forminami tokia tvarka:

4.5.1. jei būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtis, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, ir, kurios pagrindu pagal 3.9.1. punktą koreguojama Sutarties kaina;

4.5.2. jei Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį, t. y. Pasiūlyme nurodytos Medžiagos/Įranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) būtina/tikslinga keisti kitu Darbu, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, bei siūlymą dėl keistinų Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal Sutarties 3.10. punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

4.5.3. papildomi Darbai Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) Darbai, kurių apimtis iki 15 procentų viršija 3.1 punkte nurodytą Sutarties kainą. Papildomų Darbų būtinumas pagrindžiamas dokumentais (defektiniu aktu, brėžiniais ar kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo parašu, bei raštu suderinamas su Užsakovu. Papildomų Darbų pirkimas vykdomas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

4.6. Atliktų darbų aktai turi atspindėti pagal Užsakovo nurodymą atliktus Darbų vykdymo pakeitimus.

5. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS

5.1. Visų Darbų atlikimo terminas yra 10 (dešimt) mėnesių, kuris pradedamas skaičiuoti nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti pagal Sutartį numatytus Darbus.

5.2. Rangovas ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo Sutarties įsigaliojimo privalo pateikti Užsakovui Darbų vykdymo grafiką, kuris derinamas su Užsakovo asmeniu paskirtu už Sutarties vykdymą. Darbų vykdymo metu, atsižvelgiant į Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali būti koreguojamas ir iš naujo derinamas.

5.3. Rangovas, iki Darbų atlikimo termino pabaigos neatlikęs visų Sutartimi numatytų darbų, Užsakovo reikalavimu moka delspinigius, kurių dydis yra 0,02 proc. nuo Sutarties kainos su PVM už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną. Delspinigiai skaičiuojami, delspinigių sąskaitos Rangovui išrašomos ir pateikiamos kiekvieną mėnesį iki bus atlikti Sutartimi numatyti darbai, ir turi būti apmokamos iki sąskaitoje nurodytos datos. Delspinigiai negali būti reikalaujami, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.

5.4. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas 1 mėnesiui (vienam)[o Darbų etapas pagal Darbų vykdymo grafiką gali būti koreguotas] tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dėl:

5.4.1. išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma Darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų);

5.4.2. pakeitimų, atliekamų vadovaujantis Sutarties sąlygų 4 skyriaus  nuostatomis;

5.4.3. bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba Užsakovo personalui.

5.5. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai ir pasirašytas Darbų priėmimo – perdavimo aktas (Sutarties 8 priedas).

5.6. Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų arba jų dalies vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis (kuri negali būti ilgesnė kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų). Sutarties sustabdymo trukmė pradedama skaičiuoti nuo Užsakovo raštiško pranešimo išsiuntimo Sutarties 16.2. punkte nurodytu Rangovo elektroninio pašto adresu.

5.7. Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi Darbai, yra:

5.7.1. trečiųjų šalių įtaka;

5.7.2. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;

5.7.3. laiku neatlaisvinta Darbų vieta;

5.7.4. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs Rangovas nebūtų galėjęs tikėtis;

5.7.5. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant darbus susidurta Objekte, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;

5.7.6. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Pakeitimo;

5.7.8. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris Rangovas.

5.8. Sustabdyti Darbai arba jų dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Darbai ar jų dalis atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Darbų vykdymą Darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo.

5.9. Tokio sustabdymo metu visus Darbus arba tą jų dalį Rangovas privalo prižiūrėti,

sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos.

6. SUBRANGA

(Šis Sutarties Specialiųjų sąlygų 6.1.-6.3 papunkčiai taikomi, jei rangovas savo pasiūlyme nenurodė subrangovų ).

6.1. Rangovas Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymui gali pasitelkti subrangovą ar subrangovus tik ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas apie tai raštu arba el. paštu pranešęs Užsakovui ir nurodęs tokio keitimo motyvus bei gavęs Užsakovo sutikimą. Užsakovas savo sutikimą ar nesutikimą raštu arba el. paštu turi pareikšti ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo Rangovo pranešimo gavimo dienos.

6.2. Sudarius pirkimo sutartį, tačiau ne vėliau negu pirkimo sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui  pranešti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, jeigu jie nebuvo žinomi pasiūlymo pateikimo metu. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Jeigu taikomos VPĮ 88 str. 5 d. nuostatos, kartu su informacija apie naujus subrangovus pateikiami ir subrangovų pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai.

6.3. Jei Sutarties vykdymo metu Rangovas pasinaudoja 6.1 p. numatyta galimybe toliau galioja:

6.3.1. Rangovo pasitelkto (-ų) subrangovo (-ų) pavadinimai, kontaktiniai duomenys, atstovai, subrangovo (-ų) pasitelkimo apimtys ir pagrindas nurodyti Sutarties Specialiųjų sąlygų priede.

6.3.2. Rangovas gali keisti Sutarties Specialiųjų sąlygų priede nurodytus subrangovus ir (ar) pasitelkti naujus tik ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas apie tai raštu arba el. paštu pranešęs Užsakovui ir nurodęs tokio keitimo motyvus bei gavęs Užsakovo sutikimą. Užsakovas savo sutikimą ar nesutikimą raštu arba el. paštu turi pareikšti ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo Rangovo pranešimo gavimo dienos.

6.3.3. Jei subrangovui Pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai arba subrangovas buvo pasitelktas pagrindžiant rangovo pasiūlymo atitiktį Pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, keičiamas subrangovas turi atitikti atitinkamus Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir neturi būti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme numatytų pašalinimo pagrindų. Esant tokiems pagrindams, Užsakovas reikalauja, kad Rangovas ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas pakeistų minėtą subrangovą reikalavimus atitinkančiu subrangovu.

6.3.4. Užsakovui sutikus su subrangovo pakeitimu ar naujo subrangovo pasitelkimu, Užsakovas kartu su Rangovu ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo Rangovo sutikimo pakeisti subrangovą ar pasitelkti naują raštu sudaro susitarimą, kurį pasirašo Šalys. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

6.3.5. Jeigu Rangovas Sutarties vykdymui pasitelkia subrangovus, taikoma Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos, kurios numato tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybę. Tokio atsiskaitymo tvarka nustatoma trišalėje sutartyje, kurią sudaro Užsakovas, Rangovas ir jo subrangovas(-ai).

(Šie Sutarties Specialiųjų sąlygų 6.1.–6.5. papunkčiai taikomi, jei rangovas savo pasiūlyme nurodė subrangovus).

  - Rangovo pasitelkto (-ų) subrangovo (-ų) pavadinimai, kontaktiniai duomenys, atstovai, subrangovo (-ų) pasitelkimo apimtys ir pagrindas nurodyti Sutarties Specialiųjų sąlygų priede.

  - Rangovas gali keisti Sutarties Specialiųjų sąlygų priede nurodytus subrangovus ir (ar) pasitelkti naujus tik ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas apie tai raštu arba el. paštu pranešęs Užsakovui ir nurodęs tokio keitimo motyvus bei gavęs Užsakovo sutikimą. Užsakovas savo sutikimą ar nesutikimą raštu arba el. paštu turi pareikšti ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo Rangovo pranešimo gavimo dienos.

  - Jei subrangovui Pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai arba subrangovas buvo pasitelktas pagrindžiant rangovo pasiūlymo atitiktį Pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, keičiamas subrangovas turi atitikti atitinkamus Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir neturi būti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme numatytų pašalinimo pagrindų. Esant tokiems pagrindams, Užsakovas reikalauja, kad Rangovas ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas pakeistų minėtą subrangovą reikalavimus atitinkančiu subrangovu.

  - Užsakovui sutikus su subrangovo pakeitimu ar naujo subrangovo pasitelkimu, Užsakovas kartu su Rangovu ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo Rangovo sutikimo pakeisti subrangovą ar pasitelkti naują raštu sudaro susitarimą, kurį pasirašo Šalys. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

  - Jeigu Rangovas Sutarties vykdymui pasitelkia subrangovus, taikoma Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos, kurios numato tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybę. Tokio atsiskaitymo tvarka nustatoma trišalėje sutartyje, kurią sudaro Užsakovas, Rangovas ir jo subrangovas(-ai).

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

7.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas nenumatomas.

7.2. Rangovas ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo Sutarties įsigaliojimo privalo pateikti Užsakovui įrodymą, kad Rangovas yra apdraudęs statybos darbus bei savo civilinę atsakomybę (CA) bei pateikti draudimo liudijimo (poliso) bei draudimo įmokos mokėjimo dokumento, tinkamai patvirtintas kopijas. Statybos darbų ir CA privalomojo draudimo liudijimas turi galioti nuo Sutarties įsigaliojimo dienos iki Sutarties pabaigos dienos.

8. GARANTIJOS

8.1. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.

8.2. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 36 str. 1 dalies nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su netinkama Darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu.

8.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka Garantiniu laikotarpiu atsako už išaiškėjusius atliktų Darbų defektus. Defektinis aktas patvirtinamas Rangovo ir Užsakovo parašais, jame nurodomas terminas, per kurį Rangovas pats arba trečiųjų asmenų pagalba įsipareigoja Rangovo sąskaita ištaisyti garantiniu laikotarpiu paaiškėjusį defektą, jo ištaisymo būdą bei tvarką. Jei Defektinį aktą atsisako pasirašyti Rangovas, gali būti atliekama nepriklausoma ekspertizė trūkumams įvertinti. Ekspertizės išlaidas apmoka Užsakovas, jei ekspertizės išvados pripažįstama Rangovo kaltė, tuomet Rangovas apmoka ekspertizės išlaidas. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dėl neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingų sprendimų, stichinių nelaimių ar kitų įstatymuose numatytų atsakomybę šalinančių aplinkybių.

9. DARBŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

9.1. Užsakovas priima Darbus, kai pagal Sutartį numatyti Darbai baigti ir pasirašomas  Darbų perdavimo-priėmimo aktas.

9.2. Užsakovui atsisakius priimti Darbus ir nepasirašius Darbų priėmimo – perdavimo akto, Šalys surašo Defektų nustatymo aktą (7 priedas), kuriame nurodomi Darbų trūkumai ir terminai jiems pašalinti. Defektų nustatymo akte nurodytus trūkumus Rangovas pašalina savo  jėgomis ir sąskaita.

9.3. Rangovas prieš 10 darbo dienų raštu praneša Užsakovui apie pasirengimą galutinai perduoti Darbus. Užsakovas organizuoja galutinį Darbų priėmimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Rangovo pranešimo gavimo dienos ir per kitas 5 darbo dienas pasirašo Darbų priėmimo – perdavimo aktą. Šis terminas atidedamas, jeigu Užsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medžiagas, įrangą. Ištaisius Darbų  defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

9.4. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslėpti kitais Darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius „paslėptus darbus“), pateikti Užsakovo priėmimui, įspėjęs jį apie tai mažiausiai  prieš vieną darbo dieną, bei įforminti paslėptų Darbų aktą.

9.5. Jeigu iki Darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo paaiškėja, kad atlikti Darbai neatitinka šioje Sutartyje ar jos prieduose nustatytų reikalavimų, tokie atvejai fiksuojami ir  sudaromas abiejų Šalių pasirašomas Defektinis aktas.

9.6. Užsakovas turi teisę nepasirašyti Darbų priėmimo – perdavimo akto ir neatlikti mokėjimų, kol Rangovas savo sąskaita nepašalina Defektiniame akte nurodytų trūkumų ir nekompensuoja nuostolių, jei tokie atsirastų arba kol Šalys nesusitaria (raštu) dėl jų kompensavimo tvarkos. Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovui pretenzijas dėl išaiškėjusių atliktų Darbų trūkumų, jei būtų nustatyta, kad jie atsirado dėl Rangovo kaltės, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tačiau tebegaliojant šia Sutartimi nustatytiems atliktų Darbų Garantiniams laikotarpiams, nurodytiems šios Sutarties 8 skyriuje. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas ištaisytų nustatytus trūkumus savo sąskaita, arba kompensuotų Užsakovo patirtus nuostolius.

10. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

10.1. Užtikrinti Rangovui galimybę laisvai ir saugiai patekti į Objekto Darbų vietą iki 	sutartinių Darbų pabaigos.

10.2. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu 	bei laikytųsi Darbo saugos reikalavimų.

10.3. Užsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangovą, Rangovo personalą ir atitinkamus jų atstovus nuo pretenzijų, kompensacijų, nuostolių ir išlaidų, susijusių su bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylančius arba atsiradusius dėl Užsakovo kaltės.

10.4. Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti Objekte.  Rangovas privalo įrengti apskaitos prietaisus ir apmokėti Užsakovui už sunaudotą vandenį bei elektrą rinkos kainomis, kurias Užsakovas moka energetinių išteklių tiekimo įmonėms.

11. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

11.1. Rangovas privalo nustatytu laiku užbaigti visus Darbus pagal Sutartį ir sutartinius įsipareigojimus, Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, poįstatyminių aktų, normatyvinių  statybos techninių dokumentų ir Statybos techninių reglamentų reikalavimų.

11.2. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir atliekamų darbų metodų 	tinkamumą, patikimumą bei darbų ir gaisrinę saugą visų Darbų vykdymo laikotarpiu.

11.3. Atlikdamas Darbus Rangovas privalo:

11.3.1. savo sąskaita pašalinti iš Objekto visas savo statybines atliekas ir šiukšles;

11.3.2. sandėliuoti arba išvežti perteklines medžiagas ir nereikalingus rangovo įrengimus.

11.4. Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą ar Subrangovą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties  sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

11.5. Savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais. Darbų vykdymui naudoti medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus, atitinkančius jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius, garantuoti tinkamą statybinių ir kitų medžiagų, įrangos, dirbinių ir gaminių priėmimą, organizuoti jų sandėliavimą, apsaugą (nuo vagystės bei sugadinimo, įskaitant meteorologinių sąlygų poveikį) ir taupų naudojimą. Tikrinti jų kokybę bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus ir  reguliariai pateikti juos Užsakovui.

11.6. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol Darbai bus perduoti Užsakovui Sutartyje nustatyta tvarka. Jeigu Darbams, Medžiagoms padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą  taip, kad Darbai, Medžiagos atitiktų Sutartį.

11.7. Garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną objekto teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta darbų teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų Darbų sukeliamų pavojų. Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir  (arba) psichotropinių medžiagų.

11.8. Objekte ar jo dalyje, kuriame atliekami Darbai, atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

12. SUTARTIES PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius įsipareigojimus, tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus.

12.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai įspėjęs Rangovą raštu prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų šiais atvejais:

12.2.1. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba 	kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

12.2.2. kai Rangovas įsiteisėjusiu teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl sukčiavimo, 	korupcijos, pinigų plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

12.2.3. kai paaiškėja, kad Rangovas turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal 	Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį;

12.2.4. kai Rangovas sudaro subrangovo sutartį be Užsakovo sutikimo;

12.2.5. kai Rangovas nesilaiko Sutarties įvykdymo termino, nustatyto Sutarties  	sąlygose;

12.2.6. kai Rangovas pažeidžia esmines Sutarties sąlygas, t. y. Darbų atlikimo, kokybės, trūkumų, (defektų) pašalinimo, garantinio aptarnavimo;

12.2.7. dėl kitokio pobūdžio neveikimo, trukdančio vykdyti Sutartį ir kitais Sutartyje  	nurodytais atvejais.

12.3. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai įspėjęs Užsakovą raštu prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, kai Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo  sutartinius įsipareigojimus.

12.4. Sutarties nutraukimas neatleidžia Sutarties šalių nuo delspinigių, priskaičiuotų iki Sutarties nutraukimo, mokėjimo.

13. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

13.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie  kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

13.2. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse“ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms  taisyklių patvirtinimo“).

13.3. Jei kuri nors Sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama (ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą) informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Užsakovas raštu nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure)  aplinkybės netrukdo, vykdyti.

13.4. Rangovas patvirtina, kad jis nežino apie nenugalimos jėgos aplinkybes (force majeure), kurių Sutarties Šalys negali numatyti ar išvengti, nei kaip nors pašalinti ir dėl kurių  visiškai ar iš dalies būtų neįmanoma vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

13.5. Jeigu Sutarties šalis, kurią paveikė nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure), ėmėsi visų pagrįstų atsargos priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų su tuo susijusias išlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad ši Sutartis būtų tinkamai įvykdyta, Sutarties Šalies nesugebėjimas įvykdyti šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų nebus traktuojamas kaip Sutarties pažeidimas ar šios Sutarties įsipareigojimų nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ją nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi apie nenugalimos jėgos aplinkybes (force majeure), įsipareigojimų nevykdanti Šalis tampa iš dalies  atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą.

13.6. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 180 (vienas šimtas aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų, tuomet, nepaisant Sutarties įvykdymo termino pratęsimo, kuris dėl minėtųjų aplinkybių gali būti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

14. SUTARTIES GALIOJIMAS

14.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Šalys.

14.2. Sutartis galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo.

14.3. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe ir atsiskaitymais tarp Šalių pagal Sutartį, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

14.4. Garantiniai įsipareigojimai galioja iki visiško jų įvykdymo.

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15.1. Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą yra  Virginijus Rekešius, Kauno PGV Šakių PGT viršininkas, tel.  0 34569781, el. paštas:  virginijus.rekesius@vpgt.lt  Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą yra Rasa Prakapaitė , Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Viešųjų pirkimų skyriaus vyresnioji specialistė, (0 37) 372302, rasa.prakapaite@vpgt.lt

15.2. Rangovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą yra vardas, pavardė,  	pareigos telefonas, el. paštas.

15.3. Sutarties sudarymo metu pridedami priedai:

15.3.1. Šakių PGT specialiosios paskirties pastato esančio E. Steponaičio g. 2 Šakiai patalpų paprastojo remonto aprašas, projekto Nr. 23369-48-PR-BD (1 priedas);

15.3.2. Reikalavimai kompiuterinio telefoninio tinklo modernizavimui Šakių PGT (2 priedas);

15.3.3. Reikalavimai rezervinio elektros maitinimo įvado įrengimui (3 priedas);

15.3.4. Užsakytų darbų ir jų kiekių (4 priedas);

15.3.5. Atliktų darbų aktas (5 priedas);

15.3.6  Darbų atlikimo grafikas (6 priedas);

15.3.7. Defektų nustatymo aktas (7 priedas);

15.3.8. Darbų priėmimo-perdavimo aktas (8 priedas).

15.4. Sutartis sudaryta lietuvių kalba ir dviem, vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais. Sutartis yra Šalių perskaityta ir suprasta.

16. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

16.1. Sutarties pasirašymu laikomas Sutarties pasirašymas Šalių kvalifikuotais elektroniniais parašais (sudaroma ADOC formatu, 1 (vienu) egzemplioriumi). Jeigu Rangovas negali pasirašyti Užsakovo ADOC formatu pateiktos Sutarties, Sutartis gali būti pasirašoma rašytiniais parašais.

16.2. Visa su Sutartimi susijusi korespondencija ir pranešimai turi būti rašomi lietuvių kalba ir siunčiami šiais adresais:

Sutarties 1 priedas

ŠAKIŲ PGT SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATO ESANČIO E. STEPONAIČIO G. 2 ŠAKIAI VIDAUS PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS

PROJEKTO NR. Nr. 23369-48-PR-BD

Pridedama atskiru dokumentu.

Sutarties 2 priedas

REIKALAVIMAI KOMPIUTERINIO TELEFONINIO TINKLO

MODERNIZAVIMUI ŠAKIŲ PGT

Pridedama atskiru dokumentu.

Sutarties 3 priedas

REIKALAVIMAI REZERVINIO ELEKTROS MAITINIMO ĮVADO ĮRENGIMUI

Pridedama atskiru dokumentu.

Sutarties 4 priedas

# Užsakytų darbų, jų kiekių  sąrašas

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbo pavadinimas | Mato vnt. | KIEKIS | Darbo Vieneto įkainis | Viso Eur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 Durys |  |  |  |  |
| 1 | F10-4-7 | Aliuminio durys (m2 bloko) | m2 | 4.2 |  |  |
| 2 | N2P-0301 | Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose ( vidinių durų blokų plotas daugiau 2m2 iki 3 m2) / apšiltintos | m2 | 3.78 |  |  |
| 3 | N2P-0301 | Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose ( vidinių durų blokų plotas iki 2 m2) | m2 | 22.575 |  |  |
| 4 | N2P-0301 | Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose ( vidinių durų blokų plotas iki 2 m2) / Ugniai atsparios | m2 | 3.885 |  |  |
| 5 | N2P-0303 | Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės ( vidinių durų blokų plotas iki 2 m2) | m2 | 40.467 |  |  |
|  |  | 2 Pirmo aukšto lubos |  |  |  |  |
| 1 | N15P-0207 | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 3.1623 |  |  |
| 2 | N15P-0108 | Lubų paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 3.1623 |  |  |
| 3 | N15P-0108 | Lubų paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 3.1623 |  |  |
| 4 | N15-136 | Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais | 100m2 | 3.1623 |  |  |
| 5 | N15-164-6 | Smulkių stalių gaminių (grotelių, turėklų ir pan.) paviršių padengimas "Pinoteks" (100 m2 nudažyto paviršiaus) k8=1.17 | 100m2 | 0.25 |  |  |
| 6 | N15-164-3 | Medinių lubų paviršių padengimas "Pinoteks" du kartus (100 m2 nudažyto paviršiaus) k8=1.17 | 100m2 | 0.6996 |  |  |
| 7 | F15-6-14 | Metal. k-jų smulkių paviršių (grotelių ir pan.) l. geras dažymas emaliais, glaistant, šlifuoj. ir grunt. (100m2 daž. p.) | 100m2 | 0.3 |  |  |
| 8 | N15-75 | Lubų labai geras tinkas k8=1.09 | 100m2 | 1.965 |  |  |
| 9 | N21P-0315 | Vagų iškirtimas paslėptai elektros instalicijai vagotuvu betono lubose | 100m | 0.08 |  |  |
| 10 | N21P-0316 | Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus lubų paviršiuose | 100m | 0.08 |  |  |
|  |  | 3 Pirmo aukšto sienos |  |  |  |  |
| 1 | N15-104-5 | Sienų struktūrinis tinkas k8=1.15 | 100m2 | 1.002 |  |  |
| 2 | R13-5 | Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo | m2 | 110.0 |  |  |
| 3 | F15-1-3 | Sienų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis | 100m2 | 1.1 |  |  |
| 4 | N15P-0203 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 8.622 |  |  |
| 5 | N15P-0104 | Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 8.622 |  |  |
| 6 | N15P-0104 | Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 8.622 |  |  |
| 7 | N15-134 | Tinkuotų vidaus sienų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais | 100m2 | 8.622 |  |  |
| 8 | R14-201 | Anksčiau dažytų radiatorių, briaunotų vamzdžių dažymas du kartus aliejiniais dažais | m2 | 16.0 |  |  |
| 9 | N15-188 | Metalinių iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus | 100m2 | 0.2 |  |  |
| 10 | N21P-0315 | Vagų iškirtimas paslėptai elektros instalicijai vagotuvu tinkuotose sienose | 100m | 0.18 |  |  |
| 11 | N21P-0316 | Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose | 100m | 0.18 |  |  |
| 12 | R6-4 | Mūrinių pertvarų išardymas rankiniu būdu, be plytų atrinkimo k8=1.17 | m3 | 0.8 |  |  |
| 13 | N16P-1404 | Spintų montavimas | vnt. | 1.0 |  |  |
| 14 | F9-12-5 | Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 75mm izoliacijos sluoksniu įrengimas | 100m2 | 0.12 |  |  |
| 15 | N26-262 | Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais | 100m | 0.3 |  |  |
| 16 | F60-3-6 | G/K sienutės įrengimas WC bakeliui paslėpti | 100m2 | 0.02 |  |  |
| 17 | N15-52 | Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių labai geras tinkas k8=1.09 | 100m2 | 0.09 |  |  |
| 18 | N21-205 | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100vnt | 0.01 |  |  |
| 19 | N21-191 | Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku) | 100m | 0.16 |  |  |
| 20 | N7-227 | Smulkių plieninių tvirtinimo detalių, kurių masė iki 15kg, montavimas k8=1.04 | t | 0.24446 |  |  |
| 21 | 73 | Cinkuoti metaliniai gaminiai | kg | 244.46 |  |  |
|  |  | 4 Pirmo aukšto grindys |  |  |  |  |
| 1 | R5-56 | Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas | 100m2 | 0,5727 |  |  |
| 2 | N11P-0501 | Plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio , plytelės plotas iki 0,012m2 | m2 | 57,27 |  |  |
| 3 | N11P-0505 | Grindjuosčių įrengimas plytelių grindų dangoms , naudojant grindjuostines keramines plyteles | m | 57 |  |  |
| 4 | N11P-0404 | Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu ( sluoksnio storis 3.00 mm) | 100m2 | 0,5727 |  |  |
| 5 | N15P-0711 | Vidaus grotų, turėklų ir kitų panašių paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku | 100m2 | 0,1 |  |  |
| 6 | N15P-0711 | Vidaus grotų, turėklų ir kitų panašių paviršių dažymas antru arba kartotiniu sluoksniu teptuku | 100m2 | 0,1 |  |  |
|  |  | 5 Antrojo aukšto lubos |  |  |  |  |
| 1 | N46-151 | Pakabinamų lubų iš plokščių išardymas | 100m2 | 0.12 |  |  |
| 2 | N15P-0207 | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 2.5486 |  |  |
| 3 | N15P-0108 | Lubų paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 2.5486 |  |  |
| 4 | N15P-0108 | Lubų paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 2.5486 |  |  |
| 5 | N15-136 | Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais | 100m2 | 2.5486 |  |  |
| 6 | N15-75 | Lubų labai geras tinkas k8=1.09 | 100m2 | 2.3536 |  |  |
|  |  | 6 Antrojo aukšto sienos |  |  |  |  |
| 1 | N15-104-5 | Sienų struktūrinis tinkas k8=1.15 | 100m2 | 0.95 |  |  |
| 2 | R13-5 | Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo | m2 | 87.0 |  |  |
| 3 | F15-1-3 | Sienų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis | 100m2 | 0.87 |  |  |
| 4 | N15P-0203 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 4.97 |  |  |
| 5 | N15P-0104 | Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 4.97 |  |  |
| 6 | N15P-0104 | Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 4.97 |  |  |
| 7 | N15-134 | Tinkuotų vidaus sienų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais | 100m2 | 4.97 |  |  |
| 8 | R14-201 | Anksčiau dažytų radiatorių, briaunotų vamzdžių dažymas du kartus aliejiniais dažais | m2 | 32.0 |  |  |
| 9 | N15-188 | Metalinių iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus | 100m2 | 0.4 |  |  |
| 10 | N21P-0315 | Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu tinkuotose sienose | 100m | 0.43 |  |  |
| 11 | N21P-0316 | Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose | 100m | 0.43 |  |  |
| 12 | R6-4 | Mūrinių pertvarų išardymas rankiniu būdu, be plytų atrinkimo k8=1.17 | m3 | 1.5 |  |  |
| 13 | F60-3-6 | G/K sienutės įrengimas WC bakeliui paslėpti | 100m2 | 0.02 |  |  |
| 14 | N16P-1013 | Uždarų dušų kabinų su dugnais demontavimas k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000 | vnt. | 1.0 |  |  |
| 15 | N16P-1101 | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm (m vamzdyno) | m | 3.0 |  |  |
| 16 | N16P-1101 | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno) | m | 10.0 |  |  |
| 17 | R19-33 | Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų ardymas | m | 3.0 |  |  |
| 18 | R19-35 | Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas | m | 10.0 |  |  |
|  |  | 7 Antrojo aukšto grindys |  |  |  |  |
| 1 | R5-56 | Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas | 100m2 | 0.5986 |  |  |
| 2 | N11P-0501 | Plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio , plytelės plotas iki 0,012m2 | m2 | 162.45 |  |  |
| 3 | N11P-0505 | Grindjuosčių įrengimas plytelių grindų dangoms , naudojant grindjuostines keramines plyteles | m | 114.0 |  |  |
| 4 | N11P-0404 | Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu ( sluoksnio storis 3.00 mm) | 100m2 | 1.6245 |  |  |
| 5 | N15P-0711 | Vidaus grotų, turėklų ir kitų panašių paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku | 100m2 | 0.12 |  |  |
| 6 | N15P-0711 | Vidaus grotų, turėklų ir kitų panašių paviršių dažymas antru arba kartotiniu sluoksniu teptuku | 100m2 | 0.12 |  |  |
| 7 | N11P-0801 | Kiliminių grindų dangų ardymas k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000 | m2 | 191.66 |  |  |
| 8 | N11P-0702 | PVC grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus bei užklijuojant dangą ant sienos (m2 padengto pl.) , kai danga vienos spalvos | m2 | 73.07 |  |  |
| 9 | N15P-0303 | Laiptų pakopų paviršių aptaisymas plytelėmis, kai siūlių plotis iki 8 mm , plytelės plotas iki 0,012 m2 | m2 | 16.0 |  |  |
|  |  | 8 Trečiojo aukšto lubos |  |  |  |  |
| 1 | N46-151 | Pakabinamų lubų iš plokščių išardymas | 100m2 | 0.21 |  |  |
| 2 | N15P-0207 | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 2.0458 |  |  |
| 3 | N15P-0108 | Lubų paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 1.3438 |  |  |
| 4 | N15P-0108 | Lubų paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 1.3438 |  |  |
| 5 | N15-136 | Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais | 100m2 | 2.0458 |  |  |
| 6 | F15-1-9 | Lubų aptaisymas gipskartonio plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą, užtaisant ir glaistant siūles | 100m2 | 0.07 |  |  |
| 7 | N10P-0702 | Lubų karkasų apkalimas dailylentėmis | 100m2 | 0.21 |  |  |
| 8 | N15P-0806 | Lubų paviršių apklijavimas apmušalais (tapetais), nederinant ornamento raštą , kai apmušalai popieriaus pagrindu | 100m2 | 0.702 |  |  |
|  |  | 9 Trečiojo aukšto sienos |  |  |  |  |
| 1 | N15-104-5 | Sienų struktūrinis tinkas k8=1.15 | 100m2 | 1.58 |  |  |
| 2 | R13-5 | Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo | m2 | 36.0 |  |  |
| 3 | F15-1-3 | Sienų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis | 100m2 | 0.36 |  |  |
| 4 | N15P-0203 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 4.5 |  |  |
| 5 | N15P-0104 | Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 4.5 |  |  |
| 6 | N15P-0104 | Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 4.5 |  |  |
| 7 | N15-134 | Tinkuotų vidaus sienų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais | 100m2 | 4.5 |  |  |
| 8 | R14-201 | Anksčiau dažytų radiatorių, briaunotų vamzdžių dažymas du kartus aliejiniais dažais | m2 | 34.0 |  |  |
| 9 | N15-188 | Metalinių iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus | 100m2 | 0.44 |  |  |
| 10 | F60-3-6 | G/K sienutės įrengimas WC bakeliui paslėpti | 100m2 | 0.02 |  |  |
|  |  | 10 Trečiojo aukšto grindys |  |  |  |  |
| 1 | R5-56 | Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas | 100m2 | 0.3563 |  |  |
| 2 | N11P-0501 | Plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio , plytelės plotas iki 0,012m2 | m2 | 125.06 |  |  |
| 3 | N11P-0505 | Grindjuosčių įrengimas plytelių grindų dangoms , naudojant grindjuostines keramines plyteles | m | 142.0 |  |  |
| 4 | N11P-0404 | Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu ( sluoksnio storis 3.00 mm) | 100m2 | 2.6044 |  |  |
| 5 | N15P-0711 | Vidaus grotų, turėklų ir kitų panašių paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku | 100m2 | 0.12 |  |  |
| 6 | N15P-0711 | Vidaus grotų, turėklų ir kitų panašių paviršių dažymas antru arba kartotiniu sluoksniu teptuku | 100m2 | 0.12 |  |  |
| 7 | N11P-0801 | Kiliminių grindų dangų ardymas k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000 | m2 | 223.91 |  |  |
| 8 | N11P-0702 | PVC grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus bei užklijuojant dangą ant sienos (m2 padengto pl.) , kai danga vienos spalvos | m2 | 135.38 |  |  |
| 9 | N15P-0303 | Laiptų pakopų paviršių aptaisymas plytelėmis, kai siūlių plotis iki 8 mm , plytelės plotas iki 0,012 m2 | m2 | 16.0 |  |  |
|  |  | 11. San. prietaisai |  |  |  |  |
| 1 | N16P-1005 | Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas , tvirtinant prie sienų | vnt. | 3.0 |  |  |
| 2 | N16P-1008 | Plautuvių su vandens maišytuvais, tvirtinamų prie sienų, montavimas ( vieno skyriaus plautuvės) | kompl. | 1.0 |  |  |
| 3 | N16P-1010 | Pakabinamų sanitarinių prietaisų su moduline kabinimo įranga montavimas ( sieniniai unitazai) | vnt. | 3.0 |  |  |
| 4 | N17-12-2 | Dušo kabinos montavimas | kompl. | 1.0 |  |  |
| 5 | N17-20-1 | Stovo dušui pritvirtinimas prie sienos | vnt. | 1.0 |  |  |
| 6 | N17-18 | Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas | vnt | 1.0 |  |  |
|  |  | 12. Papildomi darbai |  |  |  |  |
| 1 | N10-200 | Atvirų terasų įrengimas (m2 grindų) | m2 | 14.0 |  |  |
| 2 | N20P-0805 | Kondicionierių išorinių agregatų demontavimas k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000 | vnt. | 6.0 |  |  |
| 3 | N20P-0805 | Kondicionierių išorinių agregatų montavimas / esamų | vnt. | 6.0 |  |  |
| 4 | N46-101 | Vagų pramušimas mūrinėse sienose,kai vagų skerspjūvio plotas iki 50 cm2, pramušant rankiniu būdu k8=1.17 | 100m | 0.18 |  |  |
| 5 | R61P-2704 | Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas) k8=1.17 | 100 m | 0.18 |  |  |
| 6 | N21P-0702 | Lauko šviestuvų, tvirtinamų prie sienos, montavimas nuo kopėčių | vnt. | 5.0 |  |  |
| 7 | N21-198 | Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100vnt | 0.22 |  |  |
| 8 | R21-34 | Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas | 100vnt | 0.22 |  |  |
| 15 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 40.0 |  |  |
| 16 | R23-66 | Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000 | t | 40.0 |  |  |
| 17 | R23-73 | Medžiagų (neparankių ir reikalaujančių atsargumo) panešimas 10 m atstumu k4=4.000 | t | 40.0 |  |  |
|  |  | 13 Įrenginiai (Papildomi darbai) |  |  |  |  |
| 18 | 1 | Minkštasuolio (gaminimas) sumontavimas | vnt | 2.0 |  |  |
| 19 | 2 | Ugniagesių apsauginių rūbų kabyklos su lentyna įrengimas | vnt | 1.0 |  |  |
| 20 | 3 | Virtuvinio komplekto pagaminimas ir sumontavimas | kompl. | 1.0 |  |  |
| 21 | 4 | Persirengimo spintelių įrengimas | vnt | 20.0 |  |  |
| 22 | 5 | Vidaus langų žaliuzių įrengimas | m2 | 38.0 |  |  |
| 23 | 6 | Vidaus stoglangių roletų įrengimas | vnt | 12.0 |  |  |
|  |  | Reikalavimai kompiuterinio telefoninio tinklo moderbizavimui Šakių PGT |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Maitinimo panelė 8x230 V | vnt | 1 |  |  |
| 2 | 2 | Jungiamasis kabelis RJ45-RJ45 | vnt | 20 |  |  |
| 3 | 3 | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis | vnt | 1 |  |  |
| 4 | 4 | Kabelis 4x2x0,5 mm UTP Cat 5e | m | 260 |  |  |
| 5 | 5 | Įžeminimo laidas Cu 1x10mm2, geltonai-žalias | m | 20 |  |  |
| 6 | 6 | Kabelis varinėmis gyslomis PVC izoliacija ir PVC apvalkalu 3×2,5mm² (behalogenis, Dca degumo klasė) | m | 5 |  |  |
| 7 | 7 | WiFi įrenginys | vnt | 4 |  |  |
| 8 | 8 | Kištukinis kompiuterinis lizdas RJ45 potinkiniam montavimui | kompl | 5 |  |  |
| 9 | 9 | Kištukinis kompiuterinis lizdas 2xRJ45 potinkiniam montavimui | kompl | 4 |  |  |
| 10 | 10 | Kištukas RJ45, 8 kontaktų WiFi įrenginio pajungimui | vnt | 5 |  |  |
| 11 | 11 | Papildomos instaliacinės medžiagos | kompl | 1 |  |  |
| 12 | 12 | Esamos telefono stoties Telefono stoties AVAYA IP Office 500 V2 montavimas kartu su telefono stoties pajungimo ir testavimo darbais | kompl | 1 |  |  |
| 13 | 13 | Telekomunikacinės spintos pastatymas į numatytą vietą. 24 portų komutatoriaus montavimas ir komutavimas telekomunikacinėje spintoje, sujungimas su vietiniu tinklu ir interneto tiekėjo įranga | kompl | 1 |  |  |
| 14 | 14 | Nepertraukiamo maitinimo šaltinio (UPS) montavimas į telekomunikacinę spintą ir pajungimas | vnt | 1 |  |  |
| 15 | 15 | Telekomunikacinės spintos įžeminimas | kompl | 1 |  |  |
| 16 | 16 | Jungiamųjų kabelių RJ45-RJ45, 5e kat. pajungimas telekomunikacinėje spintoje | vnt | 18 |  |  |
| 17 | 17 | UTP 5e kat. kabelių pajungimas prie sumontuotos įrangos | vnt | 18 |  |  |
| 18 | 18 | Kabelio traukimas esamais potinkiniais/pogrindiniais vamzdžiais | m | 201 |  |  |
| 19 | 19 | Kabelio klojimas strobuojant mūrinę sieną kartu su mūro glaistymo darbais | m | 51 |  |  |
| 20 | 20 | Skylių gręžimas/užtaisymas per sienas | vnt | 6 |  |  |
| 21 | 21 | Rozečių RJ45, 2xRJ45 montavimas | vnt | 9 |  |  |
| 22 | 22 | UTP kabelio galų paruošimas | vnt | 36 |  |  |
| 23 | 23 | RJ 45 kištukų montavimas | vnt | 5 |  |  |
| 24 | 24 | Kabelių markiravimas | vnt | 18 |  |  |
| 25 | 25 | Rozečių markiravimas | vnt | 8 |  |  |
| 26 | 26 | WiFi įrenginio montavimas ir pajungimas | vnt | 5 |  |  |
| 27 | 27 | Kompiuterinio tinklo (UTP Cat. 5e) testavimo ir derinimo darbai, išpildomosios dokumentacijos parengimas | kompl | 1 |  |  |
| 28 | 28 | Esamo telekomunikacinio kabelio demontavimas (suderinus su užsakovu) | m | 200 |  |  |
| 29 | 29 | Esamų rozečių demontavimas | vnt | 15 |  |  |
|  |  | Reikalavimai rezervinio elektros maitinimo įvado įrengimui |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Automatinis rezervo įjungimo skydas (ARĮ) su ARĮ valdymo sistema ir reikiamos galios automatiniais jungikliais generatoriui prijungti | Vnt | 1 |  |  |
| 2 | 2 | Automatinio rezervo įjungimo skydo (ARĮ) su ARĮ valdymo sistema ir reikiamos galios automatiniais jungikliais generatoriui prijungti montavimas | Kompl | 1 |  |  |
| 3 | 3 | Mechaninė/elektrinė blokuotė tarp komercinio apskaitos skydo KS/KAS-2897 (elektros įvado į pastatą) ir el. generatoriaus | Vnt | 1 |  |  |
| 4 | 4 | Mechaninės/elektrinės blokuotės tarp komercinio apskaitos skydo KS/KAS-2897 (elektros įvado į pastatą) ir el. generatoriaus montavimas | Vnt | 1 |  |  |
| 5 | 5 | Elektros skydas (su reikiama įranga) rezervinio elektros maitinimo šaltinio (elektros generatoriaus) prijungimui objekto išorėje | Vnt | 1 |  |  |
|  |  | Elektros skydo rezervinio elektros maitinimo šaltinio (elektros generatoriaus) prijungimui objekto išorėje montavimo darbai | Vnt | 1 |  |  |
|  |  |  | Suma PVM: |  |  |  |
|  |  |  | PVM [tarifas]: |  |  |  |
|  |  |  | Viso su PVM: |  |  |  |

Sutarties 5 priedas

|  |  |  |  | ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr.____ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Data___________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Užsakovas: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Rangovas: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Objektas: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Sudaryta: už ________ m. __________ mėn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Darbo kodas |  | Darbo pavadinimas |  |  | Mato vnt. | Darbo kiekis pagal Sutartį | Faktiškai atliktas Darbo kiekis nuo remonto pradžios | Darbo baigtumas % | Darbo vieneto Įkainis Eur be PVM pagal Sutartį | Faktiškai atliktas Darbų kiekis per atsiskaitomą laikotarpį | Atsiskaitomojo laikotarpio Darbų suma [Eur] be PVM |
|  |  |  | [Darbo pavadinimas pagal Užsakytų darbų, jų kiekių sąrašą] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Suma be PVM: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PVM [tarifas] : |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bendra suma su PVM: |  |  |

| Rangovas | Užsakovas |
| --- | --- |
| ______________________________ Parašas [Pareigos, vardas ir pavardė] | ______________________________ Parašas [Pareigos, vardas ir pavardė] |

Sutarties 6 priedas

ATLIEKAMŲ DARBŲ GRAFIKAS

| Eil. Nr. | ##### Darbų grupių (etapų) pavadinimai | Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis išskaidymas procentais pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą |  |  |  |  |  |  | Kaina be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I mėnuo | II mėnuo | III mėnuo | IV mėnuo | V mėnuo | VI mėnuo | ..... |  |
| Suma be PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM [tarifas]: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra suma su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Rangovas | Užsakovas |
| --- | --- |
| [Pavadinimas] | [Pavadinimas] |
| ______________________________ Parašas [Pareigos, vardas ir pavardė] | ______________________________ Parašas [Pareigos, vardas ir pavardė] |

Sutarties 7 priedas

DEFEKTŲ NUSTATYMO AKTAS

Pagal [sutarties pavadinimas] sutartį Nr. ......................,

sudarytą ........ m. .....................................  mėn. ..... d.

[Akto sudarymo vieta], .......... m. ............................... ........... d.

[Rangovo pavadinimas], atstovaujama .............................................., veikiančio pagal ........................................................................................................., toliau vadinamas Rangovu, ir [Užsakovo pavadinimas], atstovaujama ..........................................., veikiančio pagal ......................................................................................, toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), remiantis Šalių sudaryta sutartimi [sutarties pavadinimas, sudarymo data] sudarė šį Defektų nustatymo aktą:

1. Užsakovas nustatė  šiuos Defektus – ............................................................................ ...................................................................................................................., .

2. Rangovas įsipareigoja  pašalinti nustatytus defektus per _____________kalendorinių dienų.

3. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą juridinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui.

| Rangovas | Užsakovas |
| --- | --- |
| [Pavadinimas] | [Pavadinimas] |
| [Buveinės adresas] | [Buveinės adresas] |
| [Telefonas, faksas] | [Telefonas, faksas] |
| [Įmonės kodas] | [Įmonės kodas] |
| [PVM mokėtojo kodas] | [PVM mokėtojo kodas] |
| ______________________________ Parašas [Pareigos, vardas ir pavardė] | ______________________________ Parašas [Pareigos, vardas ir pavardė] |

Sutarties 8 priedas

DARBŲ PERDAVIMO–PRIĖMIMO AKTAS

Pagal [sutarties pavadinimas] sutartį Nr. ......................,

sudarytą ........ m. ..................................... mėn. ..... d.

[Akto sudarymo vieta], .......... m. ............................... ........... d.

[Rangovo pavadinimas], atstovaujama .............................................., veikiančio pagal

........................................................................................................., toliau vadinamas Rangovu, ir

[Užsakovo pavadinimas], atstovaujama ..........................................., veikiančio pagal

......................................................................................, toliau vadinamas Užsakovu (toliau

kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), remiantis Šalių sudaryta sutartimi [sutarties pavadinimas, sudarymo data] sudarė šį Darbų perdavimo–priėmimo aktą:

- Rangovas perduoda Užsakovui Darbus –

............................................................................ ............................................................................ ........................................, o Užsakovas šiuos Darbus priima.

- Už atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui likusią....................... Eur

(.................................................................................................... eurų) sumą Šalių sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka.

- Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl atlikto Darbo kokybės.

- Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą juridinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui.

| Rangovas | Užsakovas |
| --- | --- |
| [Pavadinimas] | [Pavadinimas] |
| [Buveinės adresas] | [Buveinės adresas] |
| [Telefonas, faksas] | [Telefonas, faksas] |
| [Įmonės kodas] | [Įmonės kodas] |
| [PVM mokėtojo kodas] | [PVM mokėtojo kodas] |
| ______________________________ Parašas [Pareigos, vardas ir pavardė] | ______________________________ Parašas [Pareigos, vardas ir pavardė] |