TRIŠALĖ SUTARTIS

DĖL TIESIOGINIO ATSISKAITYMO SU SUBRANGOVU

20___m. ___________________ d.,

Vilnius, Nr. _______

LITGRID AB (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302564383, registruotos buveinės adresas Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius,  Lietuvos Respublika, apie kurią duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio pagal [atstovavimo pagrindas],

[Rangovo  pavadinimas] (toliau – Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas [________________________],registruotos buveinės adresas [________________________], Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi [________________________], atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio pagal [atstovavimo pagrindas]), ir

[Subrangovo pavadinimas] (toliau – Subrangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas [________________________],registruotos buveinės adresas [________________________], Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi [________________________], atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio pagal [atstovavimo pagrindas],

toliau Užsakovas, Rangovas ir Subrangovas kiekvienas atskirai vadinamas „Šalimi“, o bendrai vadinamos „Šalimis“.

Šalys,  atsižvelgdamos į tai, kad:

- Užsakovas ir Rangovas 20_ m. _________ __ d. sudarė (įrašomas sutarties objektas) projektavimo ir statybos darbų pirkimo  sutartį Nr. ___________ (toliau – Sutartis). Rangovas Sutarties daliai, t. y. (įrašyti perduodamas paslaugas/prekes/darbus) atlikti pasitelkė Subrangovą, kuris numatytas ir nurodytas pateiktame su pasiūlymu/paraiška priede „Informacija apie subtiekėjus“ arba, jeigu pasiūlymo/paraiškos  pateikimo metu Subrangovas nebuvo žinomas arba Sutarties vykdymo metu buvo pakeistas, tai kuris numatytas ir nurodytas 20__ ____________ d. Rangovo pranešime dėl _______________;

- Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau - PĮ) 96 straipsnio 2 dalis numato subrangovo teisę pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe;

- Užsakovas 20__ __________ d.  raštu informavo Subrangovą apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę;

- Subrangovas 20__ __________ d. raštu pateikė Užsakovui prašymą suteiktas paslaugas/patiektas prekes/atliktus darbus atsiskaityti su juo už tiesiogiai;

Ir siekdamos nustatyti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu  tvarką pagal Sutarties (įrašyti punkto Nr.) punktą,

sudarė šią trišalę sutartį dėl tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu (toliau – Trišalė sutartis).

- SUTARTIES DALYKAS

  - Užsakovas įsipareigoja Trišalėje sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovu už suteiktas paslaugas/patiektas prekes/atliktus darbus.

- ŠALIŲ PATVIRTINIMAI IR GARANTIJOS

  - Kiekviena  Šalis pareiškia ir garantuoja kitoms Šalims, kad:

    - Šalis atliko visus teisinius veiksmus, būtinus, kad Trišalė sutartis būtų tinkamai sudaryta, galiotų ir būtų įvykdyta;

    - sudarydama Trišalę sutartį, Šalis neviršija savo kompetencijos, jos sudarymas, Šalių šia Trišale sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymas neprieštarauja ir nepažeidžia (i) jokio teismo, arbitražo, valstybės ar savivaldos institucijos sprendimo, įsakymo, potvarkio ar nurodymo, kuris yra taikomas Šalims; (ii) jokios sutarties ar kito sandorio, kurio šalimi yra atitinkama Šalis, ar (iii) jokio Šalims taikomo įstatymo ar kito teisės norminio akto nuostatų;

    - Šalies atstovai, pasirašę šią Trišalę sutartį, yra Šalies tinkamai įgalioti ją pasirašyti ir Šalių ir (ar) jų atstovų asmens duomenys, būtini tinkamam Trišalės sutarties sudarymui, nelaikomi konfidencialia informacija;

    - Trišalė sutartis yra Šaliai galiojantis, teisinis ir ją saistantis įsipareigojimas, kurio vykdymo galima pareikalauti pagal jos sąlygas;

    - Trišalės sutarties įsigaliojimo dieną Šalims jos sąlygos yra aiškios ir vykdytinos;

    - Ši Trišalė sutartis yra sudaryta remiantis Sutarties, PĮ ir kitų teisės aktų nuostatomis. Esant neatitikimams tarp Trišalės sutarties sąlygų ir PĮ išdėstytų reikalavimų, taikomos PĮ normos. Šalys konstatuoja ir patvirtina, jog šios Trišalės sutarties nuostatos Sutarties nuostatoms neprieštarauja.

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI TIEKĖJUI

  - Kokybiškai teikti Užsakovui planinių ir neplaninių renginių organizavimo ir įgyvendinimo paslaugas, be to, užtikrinti kokybišką trečiųjų šalių prekių ir paslaugų suteikimą, kad Tiekėjo organizuojami renginiai būtų įgyvendinti sklandžiai, laiku ir tokia apimtimi, kokia raštu sutarta su Perkančiuoju subjektu.

3.2. Užtikrinti sėkmingą, sklandžią renginių eigą, nepriklausomai nuo to, ar renginių organizavimo paslaugas teiks pats Tiekėjas, ar su Perkančiuoju subjektu suderintos trečiosios šalys.

3.3. Glaudžiai bendradarbiauti su Perkančiuoju subjektu ir operatyviai reaguoti į pateiktas pastabas bei reikalavimus.

3.4. Paskirti atsakingus asmenis – projekto vadovą, atsakingą už renginio organizavimo paslaugų teikimą ir kokybę, konsultacijų organizaciniais klausimais teikimą renginio dalyviams pasiruošimo renginiui ir renginio metu bei kūrybos vadovą, atsakingą už renginių idėjų, koncepcijų, renginių apipavidalinimo, renginių vizualinio, meninio, kūrybinio pateikimo sukūrimą ir įgyvendinimą. Skiriamas projekto vadovas ir kūrybos vadovas turi būti Tiekėjo Pasiūlyme Pirkimui nurodyti asmenys, kurie gali būti keičiami tik Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tik Perkančiajam subjektui pritarus, ne mažesnės kompetencijos specialistais.

3.5. Sutarties vykdymo išlaidų (patiriamos, kai renginiui suorganizuoti ir įgyvendinti reikalingos kitos paslaugos, perkamos iš trečiųjų šalių) padengimą apima: įrangos, aparatūros, kitų priemonių nuoma, renginio fotografavimas, filmavimas, tiesioginių transliacijų paslaugos, muzikos grupės, renginio atlikėjai (muzikantai, renginių vedėjai, DJ, menininkai ir pan.), maitinimas, renginio vietos nuoma, renginiui būtinas inventorius, įranga, aparatūra ir atributai, automobilių, autobusų nuoma, grafikos dizaino darbai ir pan.

3.6. Pirmąjį mėn. po Sutarties pasirašymo inicijuoti susitikimą su Perkančiuoju subjektu ir kartu pasiruošti metų planuojamų renginių, kuriems įgyvendinti reikės Tiekėjo Paslaugų, tinklelį, nusimatyti planinių renginių organizavimo pradžios datas. Po to Tiekėjas įsipareigoja proaktyviai laiku inicijuoti pasiruošimą Perkančiojo subjekto renginiams, vadovaudamasis šiame dokumente įvardintais terminais. Neplaniniai renginiai organizuojami pagal faktą Tiekėjui pranešus apie poreikį. Neplaninį renginį Tiekėjas pradeda kuo skubiau – sekančią darbo dieną po užsakymo gavimo elektroninių paštu arba kaip galima greičiau, atsižvelgiant į renginio svarbą ir abiejų Šalių susitarimą.

3.7. Jei tai numatoma su Perkančiuoju subjektu suderintame renginio scenarijuje, per 5 d.d. nuo renginio organizavimo pradžios Tiekėjas privalo pasiūlyti bent 5 renginio vedėjo ar, Perkančiajam subjektui pageidaujant, jų dueto variantus, galintį (-čius) numatyta renginio data vesti renginį, o Tiekėjui pasirinkus – nedelsiant jį (-uos) rezervuoti. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad profesionalus, Perkančiojo subjekto Tiekėjui el. paštu pateiktus lūkesčius atitinkantis vedėjas (-ai) atsakingai, vadovaudamasis (-iesi) scenarijumi pasiruoš renginiui, jį ves sklandžiai, bendraus su dalyviais dalykiškai ir pagarbiai, kalbės raiškiai, paminės iš anksto su Perkančiuoju subjektu sutartą informaciją tada, kada sutarta ir kaip sutarta.

3.8. Jei tai numatoma su Perkančiuoju subjektu suderintame renginio scenarijuje, per 5 d.d. nuo renginio organizavimo pradžios Tiekėjas privalo pasiūlyti bent 5 tuo metu laisvas renginio vietas, o Tiekėjui pasirinkus – nedelsiant ją rezervuoti.

3.9. Be jau išvardintų reikalavimų, į Tiekėjo pareigas taip pat įeina:

3.10. Renginio koncepcijos, temos idėjų pasiūlymų pateikimas ir projekto suderinimas su Perkančiuoju subjektu;

3.11. Renginio scenarijaus ir programos parengimas, renginio moderatoriaus arba vedančiojo kalbos rašymas;

3.12. Švenčių, kuriose dalyvaus Perkantysis subjektas, organizatorių siūlomų reklamos paketų apmokėjimas;

3.13. Renginio programos režisūra, kūrybinis koncepcijos sukūrimas, koordinavimas ir techninis – organizacinis aptarnavimas (pvz.: asistentų darbas);

3.14. Renginio programos atlikėjų paieška, jų supažindinimas su scenarijumi/programa ir paruošimas renginio programai (pvz.: pranešėjai, muzikantai, dainininkai, aktoriai ir kt.);

3.15. Renginio programai reikalingų priemonių/inventoriaus paieška, kūrybos ir gamybos užsakymas, nuoma, logistikos užsakymas ir koordinavimas;

3.16. Renginio vietos, patalpų paieška ir užsakymas. Prireikus, Perkančiojo subjekto atliktų rezervacijų perėmimas ir apmokėjimas;

3.17. Renginio techninio aptarnavimo (įgarsinimo, apšvietimo, filmavimo, fotografavimo, vertimo į ir iš užsienio kalbas, reprezentavimo priemonių užsakymas) paslaugų paieška ir užsakymas;

3.18. Renginio patalpų apipavidalinimo (pvz.: dekoracijų, rekvizito, inventoriaus) gamybos arba nuomos užsakymas;

3.19 Renginio dalyvių aptarnavimo (pvz.: maitinimo, transporto, logistikos, higienos priemonių) paslaugų teikėjų paieška ir užsakymas. Maitinimo paslaugos turi būti teikiamos vadovaujantis Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos maisto įstatymu, Lietuvos higienos norma HN 15:2005 „Maisto higiena“, kitais maisto higieną bei saugą ir tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais. Paslaugų teikėjo siūlomi patiekalai ir gėrimai turi atitikti teisės aktų nustatytus kokybės ir tinkamumo vartoti reikalavimus, sanitarijos ir higienos normas ir kitus nustatytus standartus);

3.20. Renginiui reikalingų reklaminių priemonių, kvietimų, programėlių, prizų, dalomosios medžiagos kūrybos, gamybos ir logistikos užsakymas;

3.21. Konkretaus Renginio sąmatos, kurioje prieš renginį suderinimui aiškiai išskiriamos ir pateikiamos renginio organizavimo paslaugų ir techninių išlaidų eilutės, o po renginio – renginio organizavimo paslaugų, techninių išlaidų pagal faktą ir nenumatytų išlaidų (pavyzdžiui, indų dūžiai renginio metu) eilutės, sudarymas ir suderinimas su Perkančiuoju subjektu;

3.22. Kitų, pagal renginio specifiką reikalingų ir tiesiogiai su renginiu susijusių (trečiųjų šalių), paslaugų bei prekių paieška ir užsakymas;

3.23. Su renginio organizavimu tiesiogiai susijusios paslaugos ir priemonės (teikiamos trečiųjų šalių);

3.24. Patalpų nuoma (uždaros ar atviros erdvės, nakvynės vietos ir kt.);

3.25. Dalyvavimo kituose renginiuose vietų rezervacijos;

3.26. Įgarsinimo, apšvietimo, filmavimo, fotografavimo, vertimo į ir iš užsienio kalbas, prezentavimo priemonių nuoma;

3.27. Renginio inventorius, dekoracijos, prizai, dalomoji medžiaga, reklaminių priemonių, pakvietimų, plakatų gamyba, kitos renginiui reikalingos priemonės;

3.28. Greitosios medicinos pagalbos, gelbėtojų, apsaugos tarnybos, transporto ir svečių palydos renginio metu paslaugos;

3.29. Renginio vietos sutvarkymas jam pasibaigus;

3.30. Kitos pagal renginio specifiką reikalingos trečiųjų šalių paslaugos/prekės;

3.31. Renginio organizavimo paslaugų teikėjas vykdo visų tiesiogiai su renginiu susijusių paslaugų ir priemonių paiešką, užsakymą, paslaugų vykdymo koordinavimą, paslaugų ir priemonių kokybės kontrolę, administravimą ir dokumentacijos tvarkymą;

3.32. Renginio organizavimo paslaugų teikėjas bendradarbiaus su kitų EPSO-G grupės įmonių Renginio organizavimo paslaugų teikėjais ir trečiosiomis šalimis, kai Perkantysis subjektas organizuoja renginį kartu su kitomis EPSO-G grupės įmonėmis. Renginį organizuojant kitai EPSO-G grupės įmonei Tiekėjas sutinka bendradarbiauti kaip trečioji šalis.

3.33. Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui.

3.34. Tiekėjas įsipareigoja paslaugų teikimo metu susidariusias atliekas rūšiuoti ir atliekas tinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui, o netinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui – utilizuoti specialiai tam skirtose vietos.

    - Bet kokios pagamintos prekės, priemonės ar dovanos, kurias Tiekėjas pristato Perkančiajam subjektui į centrinę būstinę adresu Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131, Vilnius, Perkančiojo subjekto darbuotojų įprastu darbo metu (I-IV 7.30 val. - 16.30 val., V 7.30 val. – 15.15 val., pietų pertrauka 11.30-12.15 val.) iš anksto susitarus su Perkančiuoju subjektu. Perkančiajam subjektui pageidaujant, Tiekėjas pristato prekes, priemones ar dovanas ne tik į centrinę būstinę, bet ir nutolusius Perkančiojo subjekto padalinius kituose miestuose. Tiekėjas privalės iškrauti prekes, priemones ar dovanas iš transporto priemonės laikydamasis tokiems darbams atlikti nustatytų reikalavimų ir Perkančiojo subjekto nurodymų.

- ATSISKAITYMO TVARKA

3.1.  Išankstinis mokėjimas nemokamas.

3.2. Kiekvieno Subrangovui mokėjimo/tarpinio mokėjimo suma nustatoma pagal faktiškai suteiktų paslaugų  ir/arba patiektų prekių  ir/arba atliktų darbų apimtis bei jų vertę.

3.3. Subrangovo suteiktų paslaugų ir/arba patiektų prekių  ir/arba atliktų darbų apimtis ir jų vertė turi būti nurodyta atliktų darbų akte.  Atliktų darbų aktas surašomas 3 egzemplioriais ir jį pasirašo Rangovo, Užsakovo ir Subrangovo atstovai.

3.4. Į atliktų darbų aktą įtraukiamos Sutarties sąlygas atitinkančios Subrangovo suteiktos paslaugos/patiektos prekės/atlikti darbai.

3.5. Rangovas ir Subrangovas, pasirašydami atliktų darbų aktą, patvirtina, kad sutinka su šiame akte nurodytomis Subrangovo suteiktų paslaugų/patiektų prekių/atliktų darbų apimtimis ir jų verte bei su tiesioginiu atsiskaitymu su Subrangovu. Pasirašydamos atliktų darbų aktą, Šalys patvirtina jame nurodytų Darbų atlikimo faktą, tačiau šio akto pasirašymas nereiškia, kad Darbai atlikti be trūkumų ir neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės dėl vėliau paaiškėjusių priimtų Darbų trūkumų.

3.6. Atliktų darbų aktus  Šalys pasirašo ne dažniau kaip vieną kartą per mėnesį, kol atliekami Darbai. Jeigu Sutartyje nurodytą techninį projektą rengia Subrangovas, tai pirmas atliktų darbų aktas pasirašomas tik po to, kai parengiamas Techninis projektas  ir  pasirašomas Darbų žiniaraštis.

3.7. Atliktų darbų aktas pateikiamas Užsakovui ne vėliau kaip iki kalendorinio mėnesio 25 dienos. Laiku nepateikus atliktų darbų akto, Užsakovas turi teisę atliktų darbų akto pasirašymą nukelti į kito mėnesio atliktų Darbų priėmimą.

3.8. Atliktų darbų akte  Subrangovo  faktiškai suteiktos paslaugos/patiektos prekės/atlikti darbai fiksuojami tik tada, kai Rangovas/Subrangovas faktiškai atlieka Grafike nurodytus Darbus ta apimtimi (turto vieneto procentine išraiška), kuria ji numatyta atnaujintame Grafike.

3.9. Subrangovo teikiami įrenginiai ir medžiagos į atliktų darbų aktą įrašomi tik tuomet, kai jie yra tinkamai sumontuoti ir Užsakovui pateikiama visa šių įrenginių dokumentacija (techniniai aprašymai, kokybės pažymėjimai, techniniai pasai, garantijos galiojimo sąlygos, naudojimo instrukcijos ir vartotojo vadovai). Nesumontuotos medžiagos ir įrenginiai į atliktų darbų aktą nerašomi.

3.10. Užsakovas per 5 darbo dienas nuo atliktų darbų akto gavimo jį patikrina ir pasirašo arba atmeta ir pateikia motyvuotas pastabas. Jeigu Užsakovas per nurodytą terminą ir per 5 darbo dienas po pakartotinio Rangovo/Subrangovo raštiško kreipimosi nepateikia atsakymo, bus laikoma, kad Užsakovas atliktų darbų aktą patvirtino.

3.11. Subrangovas, tik gavęs be išlygų visų Šalių suderintą ir pasirašytą atliktų darbų aktą, suformuoja elektroninę sąskaitą faktūrą ir kartu su  atliktų darbų aktu pateikia ją Užsakovui Subrangovo pasirinktomis elektroninėmis priemonėmis. Elektroninę sąskaitą faktūrą, atitinkančią Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), Subrangovas gali pateikti per informacinę sistemą SABIS (https://sabis.nbfc.lt/) arba per kitą savo pasirinktą informacinę sistemą (pvz.: Subrangovas elektroninę sąskaitą faktūrą gali teikti naudodamasis bet kuriuo PEPPOL tinkle registruotu prieigos tašku (angl. Access Point) naudojančiu PEPPOL AS4 profilį). Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančią elektroninę sąskaitą faktūrą Subrangovas privalo pateikti, naudodamasis informacinės sistemos SABIS priemonėmis (https://sabis.nbfc.lt/). Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos SABIS priemonėmis, išskyrus PĮ nustatytus išimtinius atvejus. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu.

3.12. Visi atsiskaitymai pagal šią Trišalę sutartį atliekami eurais (jei tarp Užsakovo su Rangovu sudarytoje Sutartyje atsiskaitymams naudojama kita valiuta, nurodyti šią valiutą).

3.13. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams pagal šią Trišalę sutartį.

4. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

4.1. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, nurodytus Trišalėje sutartyje, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitų Šalių prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

4.2.  Rangovas atsako Užsakovui už Subrangovo prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą, o Subrangovui – už Užsakovo prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą.

4.3. Užsakovas ir Subrangovas neturi teisės reikšti vienas kitam piniginių reikalavimų, susijusių su sutarčių, kiekvieno iš jų sudarytų su Rangovu, pažeidimu.

5. TRIŠALĖS SUTARTIES  NUTRAUKIMAS

5.1. Trišalė sutartis nutrūksta automatiškai šiais atvejais:

5.1.1. kai Subrangovas raštu Užsakovui praneša, kad atsisako tiesioginio atsiskaitymo būdo;

5.1.2. kai Rangovas ir Subrangovas nutraukia subrangos sutartis ir apie tai informuoja raštu Užsakovą;

5.1.3. kai nutraukiama Sutartis.

6. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS

6.1. Ši Trišalė sutartis įsigalioja nuo jos visų Šalių pasirašymo dienos ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo su Subrangovu, bet ne ilgiau už Sutarties galiojimo terminą, arba iki jos nutraukimo.

7. KONTAKTINIAI ADRESAI PRANEŠIMAMS SIŲSTI IR ASMENYS, ATSAKINGI UŽ ŠIOS TRIŠALĖS SUTARTIES VYKDYMĄ

| Užsakovo atsakingas asmuo: | Rangovo atsakingas asmuo: | Subrangovo atsakingas asmuo: |
| --- | --- | --- |
| (pareigos, vardas ir pavardė) | (pareigos, vardas ir pavardė) | (pareigos, vardas ir pavardė) |
| Tel.: | Tel.: | Tel.: |
| El. paštas: | El. paštas: | El. paštas: |

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1.Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš šios Trišalės sutarties ir neaptartus jos sąlygose, reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

8.2. Rangovas supranta ir neprieštarauja, kad bus mažinama pagal Sutartį mokėtina suma ta dalimi, kuri bus sumokėta pagal šią Trišalę sutartį tiesiogiai Subrangovui. Sumos, sumokėtos tiesiogiai Subrangovui  pagal šią Trišalę sutartį, negali būti įtraukiamos į Užsakovui pateikiamas Rangovo sąskaitas.

8.3. Rangovas ir Subrangovas neturi teisės perleisti teisių ir pareigų pagal šią Trišalę sutartį.

8.4. Visus ginčus dėl šios Trišalės sutarties vykdymo Šalys įsipareigoja spręsti derybomis. Jeigu Šalys šių ginčų negali išspręsti derybomis, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose teisės aktų nustatyta tvarka.

8.5. Ši Trišalė sutartis pasirašyta Šalių kvalifikuotais elektroniniais parašais.

9. PRIEDAI

9.1.Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis.

10. ŠALIŲ REKVIZITAI

| Užsakovas: LITGRID AB Įmonės kodas: 302564383 Adresas: Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius Tel. +370 707 02171 El. p.: info@litgrid.eu A. s. LT242150051000021766 OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas (banko kodas 21500) PVM mokėtojo kodas LT100005748413 | Rangovas: Pavadinimas Įmonės kodas: Adresas: Tel. El. p.: A. s. Nr. Bankas Banko kodas PVM mokėtojo kodas | Subrangovas: Pavadinimas Įmonės kodas: Adresas: Tel. El. p.: A. s. Nr. Bankas Banko kodas PVM mokėtojo kodas |
| --- | --- | --- |

| Užsakovo vardu: _____________________ (pareigos, vardas, pavardė) | Rangovo vardu: _________________________ (pareigos, vardas, pavardė) | Subrangovo vardu: ____________________________ (pareigos, vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- |

Sutartyje vartojama sąvoka „Subrangovas“ suprantama kaip Pirkimo vykdymo metu Pirkimo sąlygose vartotos sąvokos „Subtiekėjas“ ir „Ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi“.