I pirkimo dalis

UKMERGĖS MIESTO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ  PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas - Ukmergės miesto gatvių, gatvių kelkraščių, šaligatvių, takų, laiptų, aikščių, parkų, skverų, kapinių, žaliųjų plotų ir viešųjų tualetų priežiūros paslaugos.

2. Paslaugų teikimo terminas – 35 (trisdešimt penki) mėnesiai.

2.1. Vasaros sezono paslaugų teikimo laikotarpis nuo kovo mėn. 15 d. iki lapkričio mėn. 14 d., žiemos sezono metu nuo lapkričio 15 d. iki kovo 14 d.

2.2. Gatvių ir šalikelių šienavimo paslaugos teikiamos nuo gegužės 1 d. iki spalio 30 d.

3. Paslaugų teikimo vieta – Ukmergės miesto teritorija.

4. GATVIŲ KELKRAŠČIŲ, ŠALIGATVIŲ, TAKŲ, LAIPTŲ IR AIKŠČIŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS VASAROS SEZONO METU:

(gatvių kelkraščių, šaligatvių, takų, laiptų, aikščių plotai (preliminarios paslaugų apimtys (plotai) pateikti Techninių specifikacijų priede Nr. 1), kuriuose teikiamos paslaugos, skirstomos į grupes):

4.1. I grupės teritorijos plotas apie 180 000 kv. m., preliminarus paslaugų teikimo periodiškumas – nuo 4 iki 6 kartų per savaitę (pirmadieniais, antradieniais, trečiadienis, ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais);

4.2. II grupės teritorijos plotas apie 110 000 kv. m., preliminarus paslaugų teikimo periodiškumas nuo 4 iki 6 kartų per savaitę (pirmadieniais, antradieniais, trečiadienis, ketvirtadienis, penktadieniais ir šeštadieniais);

4.3. III grupės teritorijos plotas apie 51 000 kv. m., preliminarus paslaugų teikimo periodiškumas nuo 3 iki 6 kartų per savaitę (pirmadieniais, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, penktadieniais ir šeštadieniais).

4.4. I, II, III grupės teritorijos šaligatvių, laiptų, takų, gatvių kelkraščių, autobusų stotelių, automobilių stovėjimo aikštelių  valymas su žaliųjų plotų pjovimu.

4.5. Sąšlavų (šiukšlių iš gatvių ir urnų, purvo, smėlio/žvyro, lapų, šakų, žolės, popieriaus, stiklo, plastiko ir kt.) surinkimas ir išvežimas.

5. Reikalavimai paslaugų teikimui pavasario - vasaros sezono paslaugų teikimo laikotarpiu:

5.1. valyti I grupės teritorijos šaligatvius, laiptus, takus, gatvių kelkraščius, autobusų stoteles;

5.2. valyti II grupės teritorijos šaligatvius, laiptus, takus, gatvių kelkraščius;

5.3. valyti III grupės teritorijos šaligatvius, laiptus, takus, gatvių kelkraščius;

5.4. prižiūrėti gatvių kelkraščius (1,0 m prie bordiūro);

5.5. ravėti žoles iš šaligatvių, gatvių bortų ir gazoninių bortų ir parkų, skverų takų;

5.6. surinkti visas šiukšles nuo prižiūrimos teritorijos ir žaliųjų plotų: žoles, medžių lapus, šakas popierių, stiklą, plastiką ir kt. bei  valyti žemes nuo šaligatvių, takų ir laiptų, surinkti ir utilizuoti šiukšles iš šiukšliadėžių;

5.7. nušienauti šaligatviuose žolės saleles, esančias tarp važiuojamosios gatvės dalies ir šaligatvio kartą per 14 kalendorinių dienų su  žolės išvežimu (preliminarus plotas – 80000,00 kv. m.).

5.7.1 žolės salelėse Deltuvos g. 2300 kv. m. automobilių žiede Kauno g. 750 kv. m. ir aplink žiedą Žiedo g. 300 kv. m., žolė pjaunama rankiniu būdu, kad nebūtų pažeisti augalai.

5.8. šienauti šalikeles ir aikštes 20 100 kv. m.  kartą per keturiolika dienų su  žolės išvežimu:

    - Kauno g.: nuo Kauno g. 17A iki Klaipėdos g. 2650 kv. m.;

    - Kauno g.: nuo Klaipėdos g. iki Vienuolyno g. 1000 kv. m.;

    - Kęstučio a. šalia Giedraičių g. 900 kv. m;

    - šalia Kultūros centro 1350 kv. m.;

    - šalia mokesčių inspekcijos ir Pakalnės g. kampą iki Pakalnės g. 36 sklypo ribos 1700 kv. m.;

    - Kęstučio aikštė 1000 kv. m.,

    - „Draugystės“ skveras prie muziejaus 900 kv. m.;

    - Vilniaus g. ir Vytauto g. sankirtoje kampą 430 kv. m.

    - Vilniaus g.  šlaitus šalia muziejaus 1170 kv. m

    - Vilniaus g.  Bugenių sankirta 2210 kv. m.

    - Ramunių rožių sankirta 2200 kv. m.

    - Vytauto g. šalia miesto bibliotekos skverą ir kitoje gatvės pusėje skverą, šalia Vytauto g. 29  2000 kv. m.

    - Skveras Klaipėdos ir Vasario 16-osios g. 2700 kv. m.

5.9. nušienauti I, II, III grupės teritorijų už šaligatvių ir už gatvės briaunos esančias šalikeles iki 4 m. pločio. Šalikelių žolės aukštis neturi būti aukštesnis negu 10 cm.

5.10. nušienauti I,  II, III grupės gatvių sankirtose, esančias žalios vejos saleles. Žolės aukštis neturi būti aukštesnis negu 10 cm.

5.11. nušienauti žolę po 4 metrus nuo kelio briaunos. Žolės aukštis neturi būti aukštesnis negu 10 cm.:

    - Žiedo gatvėje abi puses, nuo sankirtos su Deltuvos g. iki Daukanto g.;

    - Ramygalos g. abi puses,  nuo sankirtos su  Žiedo g. iki apvažiavimo žiedo;

    - abi puses nuo P/C „Eifelis“ iki automagistralės;

    - Kauno g. abi puses, nuo sankirtos su Garseniškių g., iki ženklo „Ukmergė“;

    - vieną pusę  Gedimino g. nuo sankirtos su Purienų g., iki ženklo „Ukmergė“.

5.11.6.  nušienauti po 4 metrus iš abiejų pusių nuo 4 iki 6 kartų prie pėsčiųjų takų:

5.11.7. Vilniaus g. iki Pašilės g.;

5.11.8. nuo P/C „Eifelis“ iki automagistralės;

5.11.9. nuo Paupio g. Mirabelių tako pradžios iki pėsčiųjų tilto per Šventosios upę ir už pėsčiųjų tilto.

5.11.10. Seniūnijos nurodymu nušienauti žolę gyvenamuosiuose Žolių, Šlapių, Gėlių, Krekšlių, Užupio rajonuose iki 4 m. šalia kelio.

5.12. Seniūnijos nurodymu - miesto švenčių dienomis organizuoti miesto tvarkymą budėjimo režimu.

5.13. Seniūnijos nurodymu po gamtos stichijų sutvarkyti miestą ne ilgiau, kaip per 48 val.

5.14. išrūšiuoti surinktas sąšlavas ir jas išvežti (lapus, šakas, žolę, popierių, stiklą, plastiką ir kt.;). Paslaugos gali būti teikiamos mechanizuotai arba rankiniu būdu, surenkant sąšlavas ir jas išvežant tą pačią dieną, kuomet buvo surinktos;

5.15. atstatyti šaligatvio dangą:

5.15.1. šaligatvio, ir/ar važiuojamosios gatvės dalies, aikštelės grindinio atkūrimas iš betono trinkelių rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis;

5.15.2. šaligatvio ir/ar važiuojamosios gatvės dalies, aikštelės grindinio atkūrimas iš akmenų rankiniu būdu, užtaisant tarpus.

5.15.3. mažų plotų žalios vejos atkūrimas, esančių tarp važiuojamosios gatvės dalies ir šaligatvio.

5.15.4. esamų pėsčiųjų ir dviračių takų dangos remontas ir atkūrimas mechanizuotai arba rankiniu būdu.

6. UKMERGĖS M. GATVIŲ VAŽIUOJAMOSIOS DALIES PRIEŽIŪROS PASLAUGOS VASAROS LAIKOTARPIU:

6.1. atliekamas vakuuminis mechanizuotas gatvių važiuojamosios dalies valymas su sąšlavų drėkinimu (pageidautina su vandens filtru), surinkimu ir išvežimu;

6.2. preliminarūs gatvių plotai:

| Eil. Nr. | Gatvės pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paupio g. iki Baranausko g. | kv. m. | 5300 |
| 2. | Vytauto g. iki ženklo „Ukmergė“ | kv. m. | 5880 |
| 3. | Kauno g. iki ženklo „Ukmergė“ | kv. m. | 3380 |
| 4. | Nuotekų g. | kv. m. | 5200 |
| 5. | Žiedo g. tarp Kauno g. ir Daukanto g. | kv. m. | 16800 |
| 6. | Deltuvos g. iki Garseniškių g. žiedo | kv. m. | 9500 |
| 7. | Ramygalos g. | kv. m. | 1980 |
| 8. | Vaižganto g. | kv. m. | 6240 |
| 9. | Kudirkos g. | kv. m. | 1330 |
| 10. | S. Daukanto g. | kv. m. | 1080 |
| 11. | Anykščių g. | kv. m. | 1080 |
| 12. | J. Basanavičiaus g nuo Vytauto g. iki Vaižganto g. | kv. m. | 2620 |
| 13. | Klaipėdos g. | kv. m. | 8112 |
| 14. | A .Smetonos g. nuo Kauno g. iki Ramygalos g. | kv. m. | 5500 |
| 15. | Vasario 16-osios g. | kv. m. | 5568 |
| 16. | Linų g. | kv. m. | 6510 |
| 17. | Dariaus ir Girėno g. | kv. m. | 1440 |
| 18. | Draugystės g. | kv. m. | 1620 |
| 19. | Jaunimo g. | kv. m. | 4675 |
| 20. | Miškų g. nuo Rusų g. iki Dariaus ir Girėno g. | kv. m. | 3840 |
| 21. | Sodų g. | kv. m. | 1085 |
| 22. | Pašilės g. iki autobusų apsisukimo aikštelės | kv. m. | 2080 |
| 23. | J. Biliūno g. | kv. m. | 1980 |
| 24. | Gruodžio 17-osios g. įskaitant stovėjimo aikštelę | kv. m. | 11096 |
| 25. | Vienuolyno g. | kv. m. | 1900 |
| 26. | Maironio g. | kv. m. | 6480 |
| 27. | Bažnyčios g. | kv. m. | 5290 |
| 28. | Stoties g. | kv. m. | 1644 |
| 29. | Cvirkos g. | kv. m. | 2220 |
| 30. | Veterinarijos g. | kv. m. | 3000 |
| 31. | Šviesos g. nuo Maironio g. iki Vytauto g. | kv. m. | 1692 |
| 32. | Rūtų g. | kv. m. | 760 |
| 33. | Pakalnės g. su aikštele | kv. m. | 3620 |
| 34. | Pakalnės g. lankas link Mirabelių tako | kv. m. | 3030 |
| 35. | Pilies gatvė su automobilių stovėjimo aikštele | kv. m. | 4000 |
| 36. | Gedimino g. iki ženklo „Ukmergė“ | kv. m. | 15078 |
| 37. | Antakalnio gatvė iki kelio išplatėjimo zonos | kv. m. | 10738 |
| 38. | Birutės g. | kv. m. | 4471 |
| 39. | Vilniaus g. ( nuo Vytauto g. iki tilto per Šventosios upę) | kv. m. | 2660 |
| 40. | Širvintų g. (nuo Gedimino g. iki Vasario 16-osios g. ) įskaitant automobilių stovėjimo aikšteles (šalia archyvo ir šalia notarų biuro) | kv. m. | 1150 |
| 41. | Artilerijos g. | kv. m. | 800 |
| 42. | Vlado Reklaičio g. | kv. m. | 5200 |
| 43. | Boleslovo Dirmanto g. | kv. m. | 2820 |
|  | Iš viso: |  | 190449 |

7. UKMERGĖS MIESTO PRALAIDŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS:

7.1. paslaugų apimtys (Ukmergės mieste yra 15 pralaidų, kurioms reikalinga pastovi priežiūra, t. y. pravalymas, lietaus vandens nutekėjimo užtikrinimas):

7.1.1. Deltuvos gatvėje prie Stoties gatvės – 1 vnt.;

7.1.2. Sodų gatvėje prie upelio – 1 vnt.;

7.1.3. Vasario 16-osios gatvėje prie parko – 2 vnt.;

7.1.4. Vilniaus gatvėje ties gyv. namu Nr. 95 – 2 vnt.;

7.1.5. Utenos gatvėje (tiltas) per Vilkmergėlės upelį – 1 vnt.;

7.1.6. Linų gatvėje prie Malkų gatvės – 1 vnt.;

7.1.7. Alyvų gatvėje Linų gatvės – 1 vnt.;

7.1.8. Lelijų gatvėje – 2 vnt.;

7.1.9. Pivonijos gatvėje prie sodų – 2 vnt.;

7.1.10. Vytauto gatvėje per Vilkmergėlės upelį – 1 vnt.;

7.1.11. Viržių g. – 1 vnt.

7.1.12. Purienų g. – 1 vnt.

7.2. reikalavimai Ukmergės miesto pralaidų priežiūros paslaugų teikimui:

7.2.1. turi būti užtikrintas laisvas vandens nutekėjimas, pralaidos skerspjūvio plotas neturi būti užterštas sąnašomis daugiau kaip iki 20%, atsiradus didesniam sąnašų kiekiui, pralaida turi būti išvaloma;

7.2.2. prieš polaidį iš įtekėjimo ir ištekėjimo angų turi būti išvalomos kliūtys, trukdančios nutekėti vandeniui;

7.2.3. iš įtekamojo griovio turi būti išvalomos sąnašos po pavasarinio polaidžio ir ilgalaikių liūčių;

7.2.4. polaidžio metu turi būti laiku pašalinamos kliūtys ir tikrinama, ar prateka vanduo.

8. GATVIŲ KELKRAŠČIŲ, ŠALIGATVIŲ, TAKŲ, LAIPTŲ IR AIKŠČIŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS ŽIEMOS SEZONO METU (gatvių kelkraščių, šaligatvių, takų, laiptų, aikščių plotai (preliminarios paslaugų apimtys (plotai) pateikti Techninių specifikacijų priede Nr. 2), kuriuose teikiamos paslaugos, skirstomi į grupes):

8.1. I grupės plotuose paslaugos teikiamos 7 kartus per savaitę (pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais), jeigu yra prisnigta arba plikledis. Jeigu nėra sniego ir plikledžio, gatvės valomos nuo 3 iki 5 kartų per savaitę (pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais). Teritorijos preliminarus plotas apie 120 000 kvadratinių metrų;

8.2. II grupės plotuose paslaugos teikiamos 7 kartus per savaitę (pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais), jeigu yra prisnigta arba plikledis. Jeigu nėra sniego ir plikledžio, gatvės valomos nuo 2 iki 5 kartų per savaitę (pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais). Teritorijos preliminarus plotas apie 60 000 kvadratinių metrų;

8.3. III grupės plotuose paslaugos teikiamos 7 kartus per savaitę (pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais), jeigu yra prisnigta arba plikledis. Jeigu nėra sniego ir plikledžio, gatvės valomos nuo 1 iki 5 kartų per savaitę (pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais). Teritorijos preliminarus plotas apie 30 000 kvadratinių metrų.

9. Reikalavimai paslaugų teikimui:

9.1. prižiūrėti šaligatvius, laiptus, takus, automobilių stovėjimo aikšteles.

9.2. pasnigus valyti sniegą, kai sniego sluoksnis daigiau kai 5 cm., barstyti slidumą mažinančias medžiagas, kad būtų sudarytos sąlygos saugiam ir kokybiškam gyventojų judėjimui pėsčiomis. Teikiant paslaugas, naudoti gryną techninę druską sniegui tirpinti - draudžiama;

9.3. nuvalyti sniegą, padarant takus ne siauresnius kaip 50% viso šaligatvio (tako, laiptų) pločio (abejose gatvės pusėse) ir pabarstyti slidumą mažinančias medžiagas visame nuvalyto šaligatvio (tako, laiptų) plotyje, po to valyti visą šaligatvio (tako, laiptų) plotą;

9.4. nuvalyti ir pabarstyti slidumą mažinančias medžiagas:  iki 7.30 val. – I grupės  prižiūrimuose plotuose; iki 10.00 val. – II grupės prižiūrimuose plotuose; iki 12.00 val. – III grupės prižiūrimuose plotuose; iki 13.00 val. turi būti nuvalytas ir pabarstytas slidumą mažinančiomis medžiagomis visas tą mėnesį paskirtas prižiūrėti plotas. Šio grafiko turi būti laikomasi atsižvelgiant į gamtines sąlygas;

9.5 nuvalyti sniegą stotelėse, kad būtų užtikrintas saugus keleivių išlipimas iš viešojo transporto ir keleiviams išlipant netektų lipti į sniego sankasas. (Autobusų stotelių sąrašas - priedas Nr. 2)

9.6. nuvalyti sniegą nuo konteinerių aikštelių, kad būtų galima privažiuoti, ištraukti ir išpilti konteinerius. (Konteinerių aikštelių sąrašas – priedas Nr. 1.)

9.7. pastatyti ne mažiau 100 vnt. dėžių/konteinerių (tiekėjas savo lėšomis įsigyja dėžes/konteinerius), pritaikytų laikyti slidumą mažinančias medžiagas, juos nuolat prižiūrėti, pildyti, pasibaigus paslaugų teikimo terminui, nuimti. Dėžės/konteineriai turi būti uždaromi, ne mažesnės kaip 150 litrų talpos, pagaminti iš atsparios šalčiui medžiagos;

9.8. užtikrinti, kad esant ypač sudėtingoms (ekstremalioms) meteorologinėms sąlygoms kai:

-     kai intensyviai sninga ir per 12 valandų ar trumpiau iškrenta  15 cm ar didesnis sniego sluoksnis;

-    kai stiprus vėjas kartu su sniegu riboja matomumą ir trunka ilgiau nei 6–12 valandų;

-    apledėjus įšalusiam šaligatviui daugiau kaip 0,6 cm;

neatsižvelgiant į techninės specifikacijos 8.1, 8.2, 8.3 punktuose nurodytą paslaugų teikimo periodiškumą, būtų valomas sniegas ir (ar) barstomos prevencinės slidumą mažinančios priemonės pastoviai.

9.9. gavus seniūnijos užsakymą, užtikrinti sukasto sniego išvežimą iš gatvių ir aikščių.

9.10. nesant sniego, surinkti visas šiukšles nuo prižiūrimos teritorijos bei valyti žemes nuo šaligatvių, takų ir laiptų;

9.11. išrūšiuoti surinktas šiukšles ir jas išvežti.

10. Vykdant šaligatvių, laiptų ir takų priežiūrą bei naudojant cheminių ir mineralinių medžiagų mišinius slidumui mažinti ar šalinti,  vadovautis galiojančiais AB „Via Lietuva“ techniniais normatyviniais dokumentais.

11. DUOBIŲ LYGINIMAS ŠALTU ASFALTU – 900 KV. M.

11.1. Ištrupėjus asfaltui kelio dalyje duobė užlyginama šaltu asfaltu per 24 val.

Pirmiausia pašalinamas purvas, įvairios atplaišos, šiukšles. Nuvalomas paviršius šluota arba šepečiu. Šaltas asfaltas iš karto galėsite beriamas į duobes ar plyšius, ir užtankinama įdėta masė. Jei duobės yra labai gilios, tokiu atveju pilamas asfaltas 5 cm sluoksniu ir kas kartą užsandarinama įpilta masė.

12. AUTOBUSŲ LAUKIMO PAVILJONŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS.

12.1. Reikalavimai autobusų laukimo paviljonų priežiūros paslaugų teikimui:

12.1.1. Autobusų laukimo paviljonų plovimas kartą per mėnesį vasaros sezono metu.

12.1.2. Autobusų laukimo paviljonų išdužusių grūdintų stiklų (kurių plotas nuo 2 iki 3 kv. m.), faneros (kurios plotas nuo 2 iki 3 kv. m.), plokščių atsparių drėgmei (kurių plotas nuo 2 iki 3 kv. m.) keitimas įskaitant medžiagas.

12.1.3. Stogo dangos plastiko plokščių (kurių plotas nuo 2 iki 3 kv. m.) keitimas, įskaitant medžiagas.

12.1.4. Karkaso konstrukcijų remontas (lenkimas, virinimas, atstatymas po avarijų)

12.1.5. Karkaso dažymas.

12.1.6. Miesto autobusų sustojimo vietos ženklo keitimas.

13. PARKŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS.

13.1. Vasaros sezono paslaugų teikimo laikotarpis nuo kovo mėn. 15 d. iki lapkričio mėn. 14 d., žiemos sezono paslaugų teikimo laikotarpis nuo lapkričio 15 d. iki kovo 15 d.

13.1.2 Reikalavimai paslaugų teikimui vasaros sezono laikotarpiu:

13.1.2.1. valyti parkų ir skverų takus, laiptus ir šiukšliadėžes du kartus per savaitę ;

13.1.2.2. ravėti žoles iš parkų, skverų takų.

13.1.2.3. surinkti visas šiukšles iš parkų, skverų  prižiūrimos teritorijos: medžių lapus, šakas popierių, stiklą, plastiką ir kt. ir jas utilizuoti.

13.1.2.4. žalią veją parkuose ir skveruose pjauti, kad vejos aukštis nesiektų 10 cm. (preliminariai 12-16 kartų per sezoną)

13.1.2.5. laukinę pievą „Mirabelės“ take šienauti mulčiuojant.

13.1.2.5. atstatyti takų dangą:

13.1.2.5.1. tako grindinio atkūrimas iš betono trinkelių rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis;

13.1.2.5.2. tako grindinio atkūrimas iš akmenų rankiniu būdu, užtaisant tarpus.

13.1.2.5.3. tako atkūrimas iš akmens atsijų, sutvirtinant pagrindus ir iš naujo užpilant akmens atsijomis.

13.1.2.5.4. tako atkūrimas iš medžio kompozito dangų, jas pakeičiant ir pritaikant prie esamo tako.

13.1.2.6. mažosios architektūros objektų (suoliukų, šiukšliadėžių, turėklų, vaikų žaidimo aikštelės elementų, pavėsinių) priežiūra ir remontas.

13.1.2.7. seniūnijų herbų (Pivonijos mikrorajone) priežiūra ir smulkus remontas, išskyrus elektrinę dalį.

13.1.2.8. dekoratyvinių augalų formavimas, gyvatvorių karpymas vykdomas, pašalinant genėjimo, karpymo atliekas.

13.1.2.9. Atstatyti (įrengti) sunykusią veją.

13.2. Reikalavimai paslaugų teikimui žiemos sezono laikotarpiu:

13.2.1. surinkti visas šiukšles nuo parkų, skverų  takų ir šiukšliadėžių: medžių lapus, šakas popierių, stiklą, plastiką ir kt. ir jas utilizuoti.

13.2.2. pasnigus valyti sniegą, barstyti slidumą mažinančias medžiagas, kad būtų sudarytos sąlygos saugiam gyventojų judėjimui pėsčiomis. Nuvalyti sniegą, padarant takus ne siauresnius kaip 50% viso takų, laiptų pločio ir pabarstyti slidumą mažinančias medžiagas visame nuvalyto takų, laiptų plotyje, po to valyti visą takų, laiptų plotą;

13.2.3. gavus seniūnijos nurodymą – valyti sniegą parkų, skverų treniruoklių aikštelėse ir jų prieigas.

14. ŽALIŲJŲ PLOTŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS VASAROS SEZONO METU:

14.1. Ukmergės miesto seniūnijos žaliųjų plotų priežiūros paslaugos sutarties galiojimo laikotarpiu nuo gegužės 1 d. iki spalio 30 d.

14.2. Seniūnijos žaliųjų plotų priežiūros preliminarūs kiekiai pateikti priede Nr. 3.

14.3.   Reikalavimai paslaugų teikimui:

14.3.1.  Mažų ir sunkiai prieinamų žaliųjų plotų pjovimas rankiniu būdu.

14.3.2. Paslaugų teikėjas turi šienauti žaliuosius plotus, esančius Ukmergės miesto seniūnijos teritorijoje,  kai žolės aukštis daugiau kaip 20 cm, turi šienauti mulčiuojant arba surinkti ir išvežti žolę.

14.3.2. Ukmergės miesto seniūnijos žalieji plotai vasaros laikotarpiu šienaujami preliminariai 5 - 10 kartų, vadovaujantis seniūnijos nurodymu.

14.3.3. Paslaugos teikėjas, atlikdamas  šienavimą su žolės surinkimu ir išvežimu, nupjautą žolę turi tą pačią dieną surinkti ir išvežti biologiškai skaidžių atliekų tvarkymui.

14.3.4. Paslaugų teikėjas, atlikdamas paslaugas, turi neteršti greta šienaujamų plotų esančių teritorijų (šaligatvių, takų ir pan.) nupjauta žole. Pabaigęs šienauti, nedelsiant turi sutvarkyti teritorijas, esančias šalia šienaujamų plotų, t. y. nupjautą žolę privalo surinkti nuo šaligatvių, takų, kapaviečių ir kitų, šalia šienaujamų plotų esančių teritorijų, ir išvežti.

14.4. Baigus šienavimo darbus vėlų rudenį t. y. iki lapkričio 1 d., vadovaujantis seniūnijos nurodymu, nuo prižiūrimų žaliųjų plotų surinkti lapus ir išvežti į žaliųjų atliekų surinkimo aikštelę.

15. VIEŠŲJŲ TUALETŲ  PRIEŽIŪROS PASLAUGOS.

15.1. Paslaugos teikiamos vadovaujantis galiojančiais įstatymais, nutarimais, taisyklėmis ir kitais norminiais aktais.

15.2. Paslaugų teikimo vieta – WC Sveikatos parke (Vytauto g.) , WC Pilies parke ( Pilies g. ) ir WC Smetonos g. (Miniatiūrų parkas)  Ukmergės mieste.

15.3. Pasirūpinti, kad darbuotojai, teikiantys paslaugas, vilkėtų išsiskiriančią aprangą su užrašytu, aiškiai matomu paslaugos teikėjo įmonės pavadinimu.

15.4. Vasaros laikotarpiu t. y. nuo kovo 15 d. iki lapkričio 14 d. imtinai - tualetai atrakinami, išvalomi ir paruošiami naudojimui iki 9 val. ryto ir užrakinami 22 val. vakaro kiekvieną kalendorinę dieną, žiemos laikotarpiu t. y. nuo lapkričio 15 d. iki kovo 14 d. imtinai – tualetai atrakinami, išvalomi ir paruošiami naudojimui iki 9 val. ryto ir užrakinami 19 val. vakaro kiekvieną kalendorinę dieną.

15.5. Reikalavimai paslaugų teikimui:

15.5.1. Dulkių valymas nuo išorinių paviršių;

15.5.2. WC patalpų valymas ir dezinfekavimas;

15.5.3. Stiklų valymas;

15.5.4. Grindų valymas ( prieangis);

15.5.5. WC patalpų valymas ir dezinfekavimas (klozeto, kriauklės, sienų, grindų, kranų);

15.5.6. Aprūpinimas tualetiniu popieriumi ir rankų plovimo skysčiu;

15.5.7. Šiukšlių išnešimas ir utilizavimas;

15.5.8. Kanalizacijos valymas ir atliekų utilizavimas.

15.5.9. Tualetų pastatų smulkus remontas (apkalimo plokščių pakeitimas, stiklo pakeitimas, durų remontas ir kt.).

15.6 Paslaugų Teikėjas darbus atlieka savo įrankiais ir medžiagomis.

16. KAPINIŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS.

16.1. Ukmergės miesto kapinių priežiūra. Kapinių teritorijų priežiūros paslaugos apima Ukmergės mieste esančių kapinių priežiūrą: Dukstynos, Vaižganto g., Pašilės, Pašilės karių, Sentikių (Kareivinių g.), Stačiatikių (Šviesos g.) ir Genocido aukų vietą Pašilėje:

16.1.1. Reikalavimai paslaugų teikimui:

16.1.1.1. Kapinių kelių ir takų valymas (šlavimas) remontas.

16.1.1.2. Smėlio atvežimas kapavietėms tvarkyti.

16.1.1.3. Lapų surinkimas ir išvežimas iš kapinių bei jų prieigų.

16.1.1.4. Šienauti žolę kapinėse 6-10 kartų, kad žolės aukštis neviršytų daugiau 10 cm.

16.1.1.5. Akmeninių tvorų remontas kapinėse.

16.1.1.6. Segmentinės tinklo tvoros  1,5 aukščio įrengimas ir/ar remontas.

16.1.1.7. Kapinių takų dangos atkūrimas iš betono trinkelių.

16.1.1.8. Kapinių takų dangos atkūrimas iš žvyro, smėlio-žvyro mišinio ir skaldos.

16.1.1.9. Kapinių vartų remontas.

16.1.1.10. Žiemos laikotarpiu sniego valymas nuo pagrindinių takų ir barstymas smėlio - žvyro - druskos mišiniu.

16.1.1.11. Seniūnijos užsakymu žiemą valomi šalutiniai praėjimai tarp kapaviečių.

16.1.1.12. Paslaugų Teikėjas darbus atlieka savo įrankiais ir medžiagomis.

17. KOMUNALINIO ŪKIO, MEDŽIŲ, KRŪMŲ IR GYVATVORIŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS.

17.1. Reikalavimai komunalinio ūkio priežiūrai:

17.1.1. Skubus teritorijos tvarkymas po tepalų ir kt. skysčių išsiliejimo.

17.1.2. Skubus teritorijos tvarkymas po auto avarijos.

17.1.3. Skubus teritorijos tvarkymas po gamtos stichijų.

17.1.4. Vilmergėlės upelio vagos valymas;

17.1.5. Vilkmergėlės upelio šlaitų valymas;

17.1.6. Vilkmergėlės upelio betono plokščių remontas;

17.1.7. Tiltų per Vilkmergėlės upelį remontas;

17.1.8. Piliakalnio turėklų lynų remontas ( įtempimas);

17.1.9. Piliakalnio turėklų lynų keitimas.

17.1.10. Vienuolyno g. atramų remontas ir /ar keitimas.

17.1.11. Suoliukų, šiukšliadėžių medinių dalių dažymo darbai.

17.1.12. Suoliukų, šiukšliadėžių medinių dalių keitimo darbai.

17.1.13. Šiukšliadėžių įdėklų keitimas.

17.1.14. Mašinų ratų guminių atmušėju keitimo pritvirtinimo darbai.

17.1.15. Greičio mažinimo kalnelių (guminių) remontas.

17.1.16. Greičio mažinimo kalnelių (guminių) keitimas.

17.1.17. Susidėvėjusių gatvių pavadinimų ženklų keitimas.

17.1.18. Gatvių pavadinimų ženklų įrengimas.

17.2. Medžių, krūmų ir gyvatvorių priežiūros Ukmergės mieste paslaugos:

17.2.1. Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad medžių kirtimo, genėjimo ir kiti nurodyti darbai būtų vykdomi saugiai, nesukeliant pavojaus žmonėms, statiniams, transporto priemonėms, kitam turtui ir infrastruktūrai, nepažeidžiant aplinkosaugos, paminklosaugos ir kitų reikalavimų. Įvykus pažeidimams rangovas turi juos pašalinti savo sąskaitą ir privalo atlyginti žalą, kuri atsirado dėl jo kaltės. Avariniai želdiniai kertami turint Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos ir aplinkosaugos skyriaus išduotą leidimą.

17.2.2. Reikalavimai paslaugų teikimui:

17.2.2.1. Medžių, augančių gatvėse ir /ar šalikelėse, ataugų genėjimas.

17.2.2.2. Krūmų genėjimo, gyvatvorių karpymo, pašalinant genėjimo, karpymo atliekas, paslaugos.

17.2.2.3. Medžių pjovimo paslaugos;

17.2.2.4. Sudėtingesnės medžių pjovimo paslaugos, kurioms atlikti pasitelkiamas specialus autobokštelis.

17.2.2.5. Sudėtingos medžių pjovimo paslaugos atliekamos pasitelkiant aukštalipius. Jeigu sutartį pasirašiusi įmonė neturi aukštalipių komandos, samdo subrangovą. Už subrangovų (samdytų aukštalipių) atliktus darbus atsako sutartį pasirašiusi įmonė.

17.2.2.6. Ukmergės miesto seniūnija paslaugos teikėjui raštu nurodo konkrečius želdinių

priežiūros adresus, pateikia reikiamus leidimus ir pjaunamus medžius pažymi specialiais dažais.

17.2.2.7. Medžių genėjimo techniniai reikalavimai :

| Eil. Nr. | Darbo pavadinimas | Techniniai reikalavimai šiam darbui atlikti |
| --- | --- | --- |
| 1. | Medžio genėjimas pakeliant lają | Medį nugenėti nuo stiebo apačios išpjaunant žemutines šakas, išsaugant aukščiau esančias skeletines šakas ir viršūnę. Teritorija baigus darbus turi būti sutvarkyta ir švari. |
| 2. | Medžio genėjimas retinant lają | Lajos retinimas, kai išpjaunama ne daugiau kaip 20 % neskeletinių šakų iki 5 cm skersmens, išsaugant aukščiau esančias šakas ir viršūnę Teritorija baigus darbus turi būti sutvarkyta ir švari. |

17.2.2.8. nukirstų avarinių medžių mediena perduodama seniūnijai. Paslaugų teikėjas turi nupjauti,  rūšiuoti ir išvežti medieną (kai medienos skersmuo mažesnis kaip 5 cm -  biologiškai skaidžių atliekų  tvarkymui; kai medienos skersmuo 5 cm ir didesnis, medžio kamienas supjaustomas kaladėmis po 1 m ir pristatomas -  Ukmergės miesto seniūnijos nurodytais adresais Ukmergės miesto seniūnijos ribose).

17.2.3. Visi želdinių tvarkymo darbai turi būti atliekami vadovaujantis:

17.2.3.1. Lietuvos Respublikos želdynų įstatymu;

17.2.3.2. Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-87;

2020 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. D1-4 redakcija su vėlesniais pakeitimais ir galiojančia redakcija;

17.2.3.3. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. Sprendimu Nr. 7-152  „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ su vėlesniais pakeitimais ir galiojančia redakcija.

18. Reikalinga paslaugų teikimui technika, įrankiais, medžiagomis ir darbuotojais bei kitais reikalingais ištekliais pasirūpina paslaugų teikėjas.

19. Techninėje specifikacijoje nurodytos paslaugų apimtys yra preliminarios. Perkančioji organizacija neįsipareigoja iš tiekėjo nupirkti visos paslaugų apimties. Paslaugų apimtys sutarties vykdymo metu gali didėti arba mažėti atsižvelgiant į finansines galimybes, faktinį poreikį ar gamtines sąlygas. Perkančioji organizacija gali atlikti papildomus paslaugų pirkimus, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis.

20. Ukmergės miesto seniūnija kiekvieną mėnesį paslaugų teikėjui raštu (el. paštu) pateikia užsakymus, kuriuose nurodo:

20.1. miesto priežiūros plotus;

20.2. šaligatvių priežiūros paslaugų teikimo periodiškumą (kartus per savaitę) ;

20.3. mechanizuoto valymo kartus per mėnesį;

20.4. plotus, nuo kurių bus išvežamas sniegas;

20.5. žaliuosius plotus, nuo kurių bus surenkami lapai;

20.6. šienavimo periodiškumą;

20.7. viešųjų tualetų priežiūros periodiškumą.

21. Paslaugos teikiamos vadovaujantis šia technine užduotimi. Apie papildomas paslaugas, jų kiekius Ukmergės miesto seniūnija atskiru užsakymu raštu (el. paštu) informuoja paslaugų teikėją.

22. Paslaugų teikėjas, teikiant paslaugas, privalo vadovautis įstatymais, teisės aktais ir Ukmergės rajono savivaldybės patvirtintomis „Ukmergės miesto ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklėmis“.

23. Teikėjas, gavęs raštu (el.paštu) Ukmergės miesto seniūnijos pastabas dėl paslaugų teikimo eigos ar kokybės, per nurodytus terminus privalo ištaisyti trūkumus ir raštu (el.paštu) informuoti Ukmergės mieto seniūniją.

24. Teikėjas privalo užtikrinti saugų darbą bei transporto eismą, aplinkos apsaugą.

25. Teikėjas, kalendoriniam mėnesiui pasibaigus, vėliausiai iki sekančio mėnesio 5 d., pateikia Ukmergės miesto seniūnijai sutarties šalių pasirašytą paslaugų suteikimo perdavimo-priėmimo aktą ir PVM sąskaitą faktūrą.

Techninės specifikacijas parengė

Ukmergės miesto seniūno pavaduotoja			Zita Pečiulienė

_________________________

PRIDEDAMA:

1. Konteinerinių aikštelių sąrašas – 1 priedas;

2. Autobusų stotelių sąrašas – 2 priedas;

3. Preliminarių paslaugų apimčių (plotai) kiekių lentelė vasaros/ žiemos laikotarpiu – 3 priedas.

Techninių specifikacijų  3 priedas

GATVIŲ KELKRAŠČIŲ, ŠALIGATVIŲ, TAKŲ, LAIPTŲ IR AIKŠČIŲ PRIEŽIŪROS VASAROS

SEZONO IR ŠALIGATVIŲ PRIEŽIŪRA ŽIEMOS SEZONO METU PASLAUGŲ PRELIMINARIOS APIMTYS (PLOTAI)

| Eil. | Gatvės pavadinimas (grupė) | Šaligatvis, dviračių takai Vasara/žiema | Važiuojama dalis Vasara | Laiptai Vasara/žiema | Automobilių stovėjimo aikštelės, pėsčiųjų tiltas Vasara | Šlaitai Vasara | Žalieji plotai kv. m Vasara |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | Antakalnio g. nuo Vilniaus g. iki Ąžuolų g. (3) | 12700 | 3000 |  | 1800 |  | 3670 |
| 2 | Anykščių g. (1) | 2460 | 1050 | 20 | 470 |  |  |
|  | 4 m. nuo g. bordiūro iki Daukanto g. dešinė pusė |  |  |  |  |  | 1820 |
|  | iki 4 m. šalia „Ukmergės duona“ |  |  |  |  |  | 180 |
| 3 | Ąžuolų g. (3) |  |  |  |  |  |  |
|  | abi pusės po 4 m ir kampas prie Nuotekų g |  |  |  |  |  | 9600 |
| 4 | S. Daukanto g. (2) | 2350 | 2140 |  |  |  | 3850 |
| 5 | J. Basanavičiaus g. (1) |  |  |  | 650 |  |  |
|  | nuo Paupio g. iki Daukanto g. | 3830 | 1350 |  |  |  | 640 |
|  | prie Viešosios bibliotekos ir Prokuratūros, skverai abejose pusėse | 120 |  |  | 1000 |  | 2000 |
|  | J. Basanavičiaus ir Šlaitų g. sankryža |  |  |  |  |  | 840 |
| 6 | Bažnyčios g. (2) nuo Vytauto g. iki Daukanto g. | 2170 | 1700 |  | 190 |  |  |
|  | Bažnyčios g - Maironio g kampas |  |  |  |  |  | 900 |
|  | Bažnyčios g – Šlaitų g. kampas |  |  |  |  |  | 100 |
|  | link upelio ( link Kurklių g. tarp namų Kurklių g. 7 - 9 ) |  |  | 120 |  |  | 750 |
| 7 | Dariaus ir Girėno g. abi pusės (2) | 1730 | 750 |  |  |  | 4600 |
| 8 | Deltuvos g. iki aplinkkelio žiedo (1) (aikštelės: šalia Bikuvos, šalia Deltuvos g. 19, žiedas ) | 9150 | 3300 |  | 1350 |  | 13980 |
| 9 | Draugystės g. (2) | 1800 | 1800 |  |  |  | 2600 |
|  | Draugystės ir Vyšnių g. kampas , Vyšnių g, šalia gamyklos tvoros, autobusų stotelės. |  | 400 |  |  |  | 3700 |
| 10 | Gedimino g. iki aplinkkelio žiedo (1) | 4950 | 3500 |  |  |  | 4900 |
|  | Aikštelė šalia Širvintų g. |  |  |  | 1200 |  |  |
|  | Aikštelė šalia archyvo |  |  |  | 340 |  | 100 |
| 11 | Gruodžio 17-osios (3) | 4500 | 2000 |  | 500 |  | 500 |
|  | Gruodžio 17 -osios g. nuo Jaunimo g. iki stadiono ir aikštelė prie stadiono (3) | 5200 |  |  | 5300 |  | 1200 |
| 12 | Gerseniškių g. (3) | 640 |  |  |  |  | 2000 |
| 13 | Jaunimo g. nuo Miškų g. iki Nuotekų g. (2) kairė gatvės pusė | 6000 | 1700 |  |  |  | 2800 |
|  | kišenės |  |  |  | 4500 |  |  |
| 14 | Kauno g. | 12600 | 4300 |  |  |  | 12800 |
|  | Aikštės: prie Kultūros centro; Kauno 16 A; nuo Kauno g. 17 A iki Vienuolyno g. aikštelė šalia Giedraičių g. ir aikštelė už knygyno |  |  | 100 | 3300 |  | 6950 |
|  | Prie restorano „Vilkmergė“ |  |  |  | 900 |  |  |
|  | Aikštelė už pastato Kauno g. 18 |  |  |  | 1400 |  |  |
|  | Teritorija ties Kauno g. 48, 62, 62A |  |  |  |  |  | 1400 |
| 15 | Kęstučio a.(1) | 5490 | 550 | 50 |  |  | 1900 |
|  | Prie Muziejaus „Draugystės skveras“ | 9200 |  |  |  |  | 900 |
|  | Apvažiavimas (Pilies g.) prie savivaldybės nuo Vienuolyno g. iki muziejaus. Aikštelės už Kęstučio a. 3 ir pastatų (kieme) | 900 |  |  | 1200 |  |  |
|  | Takai, šalia SEB banko link „Ikiuko“, Giedraičių gatvės dalis iki namo Nr. 4 |  |  |  | 420 |  | 200 |
| 16 | Klaipėdos g. | 4060 | 2700 |  |  |  |  |
|  | prie Pašto, kišenės iki Ramygalos g. |  |  |  | 6400 |  | 120 |
|  | Klaipėdos g. ir Ramygalos g. kampas |  |  |  |  |  | 550 |
|  | Klaipėdos ir Žiedo g. kampas |  |  |  |  |  | 300 |
|  | Skveras Vasario 16-osios – Klaipėdos g. | 2700 | 520 |  |  |  | 2700 |
| 17 | V. Kudirkos g. (2) | 2680 | 1360 |  | 1100 |  |  |
|  | Šlaitų g. ir Kudirkos g. sankryža |  |  |  |  |  | 180 |
| 18 | Linų g. (2) | 3200 | 1600 |  |  |  | 5000 |
| 19 | Maironio g. su aikštelėmis ir kišenėmis (1) | 5350 | 2160 |  | 2750 |  |  |
|  | Maironio g. tarp namų Maironio g. 48 ir 54 |  |  |  |  |  | 450 |
| 20 | Miškų g. nuo Dariaus ir Girėno g. iki Laukų g. (2) | 2870 | 1040 |  | 1800 |  |  |
|  | Miškų link namo Miškų 33 | 200 | 100 |  |  |  | 1800 |
|  | Aikštelės prie ,,Pivonijos“ parduotuvės iš kitos pusės |  |  |  | 2500 |  |  |
|  | Miškų g. dešinė pusė 4 m. ir tarp šaligatvių ir gatvių |  |  |  |  |  | 1560 |
| 21 | Nuotekų g. iki automagistralės A2 (3) | 850 | 5980 |  |  |  | 8700 |
|  | Nuotekų-Ąžuolų g. kampas |  |  |  |  |  | 1070 |
|  | Pėsčiųjų - dviračių takas | 2840 |  |  |  |  |  |
| 22 | Pakalnės g. (2) | 370 | 400 |  | 780 |  |  |
|  | Pakalnės g. II (2) | 2800 | 920 | 100 |  |  |  |
|  | Pakalnės g. šlaitai |  |  |  |  |  | 500 |
| 23 | Pašilės g. iki autobusų apsisukimo aikštelės (2) aikštelė šalia kapinių | 4320 | 2000 |  | 460 |  |  |
|  | Šienauti palei Pašilės gatvę iš abiejų pusių iki 4 m. |  |  |  |  |  | 4800 |
| 24 | Pilies g. (2) | 520 |  |  | 2600 |  |  |
| 25 | Pėsčiųjų tiltas (3) | 430 |  |  |  |  | 16000 |
| 26 | Ramygalos g. nuo Gedimino g. abi pusės iki aplinkkelio žiedo (2) | 3180 | 1960 |  |  |  | 6570 |
| 27 | Smetonos g. nuo Kauno g. iki Ramygalos g. abi pusės (2) | 3530 | 300 |  |  |  | 2500 |
|  | Šienavimas šalia Smetonos g. 40 ir Kapinės g. 3 |  |  |  |  |  | 800 |
| 28 | Sodų g. nuo Deltuvos g. iki Vasario 16-osios g. (2) | 620 | 620 |  |  |  | 90 |
| 29 | Utenos g. (2) |  | 50 |  |  | 250 |  |
| 30. | Vasario 16 - osios g. nuo Kranto g. iki A. Smetonos g. (2) | 3080 | 1820 |  | 2200 |  | 1360 |
| 31 | Vaižganto g. su kišenėmis (3) | 2680 | 2080 |  |  |  |  |
| 32 | Veterinarijos g. su automobilių stovėjimo aikštele (2) | 1000 | 500 |  | 1450 |  |  |
| 33 | Vienuolyno g. tarp Kauno g. ir Vasario 16-os g (1) | 3120 | 800 |  | 410 |  |  |
| 34 | Vilniaus g. su automobilių stovėjimo aikštele (1) | 10400 | 4000 |  |  |  |  |
|  | prie ,,Pivonijos“ parduotuvės |  |  |  | 1050 |  |  |
|  | Vilniaus g. šalikelė į Pašilę dešinė pusė (pėsčiųjų takas) ~2800 | 2800 |  |  |  |  | 26650 |
|  | Vilniaus g. 90 A (1) |  |  |  | 1220 |  |  |
|  | Skveras Vilniaus g. šalia parduotuvės „Pivonija“ | 2400 |  |  |  |  |  |
|  | Lemano skveras |  |  |  |  |  | 2500 |
|  | Vilniaus – Vytauto g. kampas | 50 |  |  | 20 |  | 430 |
|  | Vilniaus g. prie įvažiavimo į genocido vietą |  |  |  |  |  | 800 |
| 35 | Vytauto g. (1) su aikštėmis ir kišenėmis iki automagistralės A2 | 15400 | 4500 | 50 | 1500 |  | 6900 |
|  | Vytauto g. šalia CMS |  |  |  | 250 |  |  |
|  | Pėsčiųjų takas ir stotelės iki automagistralės A2 | 1800 |  |  |  |  | 21630 |
| 36 | Žiedo g., žiedas sankirtoje su Kauno g. (1) | 13700 | 6700 |  | 1300 |  | 2400 |
| 37 | Galutinės stotelės (1): Biofabriko, Draugystės g. , Dukstynos, Pašilės, UAB „Ukmergės pieninė“, Žaliosios vienkiemis | 480 | 2000 |  |  |  | 2960 |
| 38 | Stotelės, pėsčiųjų perėjos (1): Antakalnio g. prie Šilo m-klos, Gedimino g. prie Metereologijos st. (2 vnt.), Kauno g. K.p. Vienybės gamykla., Vytauto g. prie autobusų stoties (su apsisukimo vieta). | 730 | 1620 |  |  |  |  |
| 39 | Kareivinių g. nuo autobusų stoties iki Baldų k-to (4 m. nuo kelio briaunos. Nuokalnė Kareivinių g. |  |  |  |  |  | 5760 |
| 40 | Pirties g. | 520 |  | 150 |  |  | 620 |
| 41 | Kranto g., Kalvių g. (2) |  |  | 180 |  |  |  |
| 42 | Pėsčiųjų takai į Šilo pagrindinę mokyklą (2) | 540 |  |  |  |  |  |
| 43 | Stoties g. | 80 | 720 |  |  |  | 200 |
| 44 | Cvirkos g. | 740 | 370 |  |  |  | 400 |
| 45 | Paupio g. | 3000 | 1090 |  |  |  | 3000 |
| 46 | Senamiestis ( Nuo Gedimino g. iki Vytauto ir Bažnyčios g. ) |  |  |  | 2000 | 3600 | 2000 |
| 47 | Birutės g. | 1720 | 1800 |  |  |  |  |
| 48 | Artilerijos g. | 480 | 320 |  |  |  |  |
| 49 | Vlado Reklaičio g. | 4300 | 860 |  | 600 |  |  |
| 50 | Boleslovo Dirmanto g. | 3000 | 460 |  | 520 |  |  |
|  | VISO: | 198330 | 78890 | 770 | 55430 | 3850 | 216180 |
|  | tame skaičiuje: 1 grupė | 112210 | 39050 | 370 | 27130 |  | 117620 |
|  | tame skaičiuje: 2 grupė | 56280 | 26780 | 400 | 20700 | 3850 | 50060 |
|  | tame skaičiuje: 3 grupė | 29840 | 13060 |  | 7600 |  | 48500 |

___________________________________