1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

,,Bitinės sprigės (Impatiens glandulifera) kontrolės ir naikinimo paslauga Kuršių nerijos nacionalinio parko Naglių gamtiniame rezervate 2026 m.“

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PAGRINDAS IR BENDROSIOS NUOSTATOS

Ši techninė specifikacija (1-2 priedai) parengti vadovaujantis „Bitinės sprigės (Impatiens glandulifera) naikinimo veiksmų planu Kuršių nerijos nacionalinio parko Naglių gamtinio rezervato teritorijoje 2026-2029 m.“. Veiksmų planą parengė Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Gamtos tyrimų centras pagal 2025 m. kovo 7 d. sutartį Nr. SUT-2025T-35 su Klaipėdos universitetu.

Bitinės sprigės (Impatiens glandulifera) kontrolės ir naikinimo veiksmų plano įgyvendinimas finansuojamos iš projekto „Pietinės Baltijos pakrantės biologinė įvairovė – kopų buveinių atkūrimas ir gerosios valdymo praktikos vystymas“ (akronimas – LIFE For DUNES PL‘‘) (Nr. LIFE23-NAT-PL-LIFE-for-Dunes-PL/101147278) lėšų. Projektas yra finansuojamas Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos LIFE programos bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros bendrojo finansavimo lėšomis.

| REIKALAVIMAI PASLAUGOS VYKDYMUI PAGAL VEIKSMŲ PLANĄ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Paslaugų pagrindas | Paslaugos teikiamos vadovaujantis „Bitinės sprigės (Impatiens glandulifera) naikinimo veiksmų planu Naglių gamtinio rezervato teritorijoje“ (2 priedas). Tiekėjas privalo vykdyti darbus griežtai laikydamasis plane nustatytos metodikos. |
|  | Lokalizacija ir apimtys | Darbai vykdomi 18-oje nustatytų tvarkymo plotų, kurių bendras bazinis plotas yra 24,7 ha. Detali lokalizacija nurodyta 1 lentelėje. |
|  | Paslaugų rezervas (15%) | Sutartyje numatytas 15 proc. apimties rezervas naujai identifikuotų radaviečių naikinimui rezervato teritorijoje. Šios paslaugos teikiamos Užsakovo nurodymu, taikant tą patį vieneto įkainį (Eur/ha). |
|  | Naikinimo metodas | Invaziniai augalai privalo būti naikinami išimtinai tik mechaninėmis (beveik išimtinai rankinėmis) priemonėmis, kaip nurodyta „Bitinės sprigės (Impatiens glandulifera) naikinimo veiksmų planu Naglių gamtinio rezervato teritorijoje“ (2 priedas). |
|  | Sezoniškumas ir terminai | Paslaugų teikimo laikotarpis: nuo 2026 m. birželio 1 d. iki 2026 m. rugsėjo 30 d. Sutarties galiojimas: nuo pasirašymo datos iki visiško įsipareigojimų įvykdymo 2026 m. lapkričio 30 d. |
|  | Kokybės kriterijai | Kriterijai yra nurodyti plane, o darbai laikomi atliktais tinkamai tik gavus teigiamą užsakovo vertinimo išvadą. |
|  | Personalas | Tiekėjas užtikrina, kad darbuotojai gebėtų atskirti invazinę rūšį nuo vietinių augalų bei laikytųsi kitų darbų saugos ir aplinkosauginių ir elgesio reikalavimų, kaip nurodyta plane. |

2 priedas

BITINĖS SPRIGĖS (IMPATIENS GLANDULIFERA) naikinimo veiksmų Planas Kuršių nerijos nacionalinio parko teritorijoje

I SKYRIUS

Bitinės sprigės POPULIACIJOS, TERITORIJOS BŪKLĖS APRAŠYMAS IR ĮVERTINIMAS

Bitinės sprigės augaviečių lokacija ir užimamas plotas Kuršių nerijos nacionaliniame parke

Bitinės sprigės (Impatiens glandulifera) gausos reguliavimo Kuršių nerijos nacionaliniame parke 2026m. Veiksmų planas (toliau – Veiksmų planas) parengtas Klaipėdos apskrityje, Neringos miesto savivaldybės teritorijoje, Kuršių nerijos nacionaliniame parke esančioms invazinės rūšies radavietėms kontroliuoti ir naikinti. Visos teritorijoje esančios bitinės sprigės radavietės patenka į Kuršių nerijos nacionalinį parką. Remiantis 2025 m. atliktos inventorizacijos duomenimis, Kuršių nerijos nacionalinio parko teritorijoje Bitinės sprigės radavietės užima 27,28 ha. Planuojamų naikinti bitinių sprigių radaviečių sąrašas ir charakteristikos pateiktos 1 lentelėje. Lentelėse pateikti duomenys apie kiekvienos augavietės lokalizaciją (geografinės koordinatės), 2025 m. nustatytas užimtas plotas, buveinės tipas, užimamas plotas ir bitinės sprigės individų gausumas. Gausumas nurodytas pagal Invazinių rūšių informacinėje sistemoje (toliau – INVA; https://inva.biip.lt/) naudojamą gausumo vertinimo skalę.

Naikinimui vykdyti, suformuota 18 tvarkymo plotų, kurie iš viso užima 24,68 ha. Tvarkymo plotų numeracija, pateikta 1 lentelėje, nuosekliai naudojama visame Veiksmų plane, įskaičiuojant ir priedus.

1 lentelė. Kuršių nerijos nacionalinio parko teritorijoje esančių bitinės sprigės naikintinų radaviečių sąrašas.

| Eil. Nr. | Vietovė | Koordinatės | Buveinė | Plotas (ha) | Gausumas (balais) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Alksnynės g., Nuodėmių dauba | 55.55669; 21.12570 | Miškas | 2,17 | 7 |
|  | Alksnynės g., Nuodėmių dauba | 55.55568; 21.12575 | Miškas | 1,29 | 6 |
|  | Alksnynės g., Nuodėmių įlanka | 55.55727; 21.12654 | Miškas, krūmynai | 0,55 | 5 |
|  | Gintaro Įlankos g. | 55.54665; 21.12473 | Miškas, krūmynai | 1,60 | 4 |
|  | Alksnynės g., Nendrių įlanka | 55.56306; 21.12659 | Miškas, krūmynai | 0,96 | 6 |
|  | Alksnynės g., Nendrių įlanka | 55.56385; 21.12729 | Miškas, krūmynai | 0,64 | 4 |
|  | Karvaičiai, Nidos–Smiltynės pl. | 55.52422; 21.11531 | Miškas, krūmynai | 2,16 | 5 |
|  | Avikalnio įlanka, Nidos–Smiltynės pl. | 55.52208; 21.1143 | Miškas, krūmynai | 2,91 | 5 |
|  | Avikalnio įlanka, Nidos–Smiltynės pl. | 55.51938; 21.11334 | Miškas, krūmynai | 3,47 | 4 |
|  | Garnių kalnas, Nidos–Smiltynės pl. | 55.51898; 21.11269 | Miškas | 0,84 | 4 |
|  | Garnių kalnas, Nidos–Smiltynės pl. | 55.51745; 21.11343 | Miškas, krūmynai | 7,34 | 3 |
|  | Alksnynės g., Nuodėmių įlanka | 55.55758; 21.12678 | Nendrynas | 0,30 | 4 |
|  | Gintaro Įlankos g. | 55.55591; 21.12726 | Nendrynas | 0,29 | 4 |
|  | Gintaro Įlankos g. | 55.55398; 21.12853 | Nendrynas | 0,16 | 4 |

Teritorijos ir Veiksmų plano teisinis reglamentavimas ir svarba

Teritorija, kuriai parengtas veiksmų planas, yra Neringos miesto savivaldybėje, Kuršių nerijos nacionaliniame parke. Tvarkymo planas parengtas vadovaujantis invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 352 „Dėl introdukcijos, reintrodukcijos ir perkėlimo tvarkos aprašo, invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo tvarkos aprašo, invazinių rūšių kontrolės tarybos sudėties ir nuostatų, introdukcijos, reintrodukcijos ir perkėlimo programos patvirtinimo“ II skyriaus „Invazinių rūšių kontrolė ir naikinimas“ reikalavimais.

Teisės aktai, reglamentuojantys planuojamą veiklą įgyvendinant Veiksmų planą:

- Bitinė sprigė (Impatiens glandulifera Royle) yra invazinė augalų rūšis Lietuvoje ir Europos Sąjungoje, įrašytas į Invazinių Lietuvoje rūšių sąrašą, kuris patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. D1-433 ir į Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių svetimų rūšių sąrašą, kuris patvirtintas 2016 m. liepos 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 2016/1141;

- Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymas;

- Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas;

- Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas;

- Invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 352 „Dėl introdukcijos, reintrodukcijos ir perkėlimo tvarkos aprašo, invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo tvarkos aprašo, invazinių rūšių kontrolės tarybos sudėties ir nuostatų, introdukcijos, reintrodukcijos ir perkėlimo programos patvirtinimo“, nustatyti invazinių rūšių, įrašytų į Invazinių Lietuvoje rūšių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. D1-433 „Dėl invazinių Lietuvoje rūšių sąrašo patvirtinimo“, gausos reguliavimo, kontrolės ir naikinimo reikalavimai.

Teritorijoje naikinti šias radavietes pasirinkta todėl, kad bitinės sprigės populiacijos jose yra labai gyvybingos ir sparčiai plinta, kelia grėsmę kitoms, invazijos dar nepaveiktoms natūralioms ekosistemoms.

Dauguma Kuršių nerijos nacionaliniame parke esančių bitinės sprigės radaviečių patenka į buveinių apsaugai svarbią teritoriją Kuršių nerija (LTNER0005), kuri patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2024 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. D1-213 (TAR, 2024-06-27, Nr. 11683). Buveinių apsaugai svarbi teritorija įsteigta siekiant išsaugoti buveines (2110, užuomazginės pustomos kopos; 2120, baltosios kopos; 2130, pilkosios kopos; 2140, kopų varnauogynai; 2170, kopų gluosnynai; 2180, medžiais apaugusios pajūrio kopos; 2190, drėgnos tarpkopės; 2320, pajūrio smėlynų tyruliai; 9080, pelkėti lapuočių miškai) ir rūšis (didysis auksinukas; pajūrinė linažolė; perpelės). Dalis bitinės sprigės radaviečių telkiasi Juodkrantės gyvenvietėje. Didžiausią grėsmę bitinės sprigės kelia drėgnoms buveinėms, tokioms kaip drėgnos tarpkopės ir pelkėti lapuočių miškai. Jeigu nebus nedelsiant imtasi bitinių sprigių naikinimo priemonių, jie per kelerius metus jos gali išplisti į dar didesnius plotus ir tada naikinimui prireiks kelis kartus daugiau lėšų.

Žemės nuosavybė ir naudojimas teritorijoje

Bitinės sprigės radavietės telkiasi valstybei priklausančiuose žemės sklypuose (miškuose ir miškų pakraščiuose, vandens telkinių pakrantėse, vandens telkinių pakrančių krūmynuose). Žemės valdytojas yra Valstybinės miškų urėdijos Kretingos regioninis padalinys.

Bitinės sprigės populiacijų būklė augavietėse

Bitinės sprigės Kuršių nerijos nacionalinio parko teritorijoje užregistruotose radavietėse išplitusios nevienodai, skiriasi jų gausumas. Daugumoje plotų bitinės sprigės auga gausiai, sudaro ištisinius tankius arba vidutinio tankumo sąžalynus ir dengia nuo 20 proc. iki 30 proc. ploto. Dalyje radaviečių, kuriose bitinės sprigės įsikūrusios neseniai (daugiausia pakelėse, Kuršių marių pakrantėse), individų tankumas dar nedidelis. Vidutinis individų tankumas didžiausius plotus ir seniausiose radavietėse 2025 m. buvo nuo 5 iki 30 individų 1 m2.

Kai kurios bitinių sprigių augavietės yra labai šlapiuose ar nuolat įmirkusiuose žemės plotuose, apaugusiuose medžiais ir krūmais arba nendrėmis. Dėl to beveik visur naikinti bitines spriges įmanoma tik rankinėmis priemonėmis. Iš buveinių pašalinti biomasę taip pat įmanoma tik rankiniu būdu. Techninių priemonių naudojimo galimybės įgyvendinant Veiksmų plano priemones labai ribotos.

Bitinės sprigės keliamos grėsmės ir naikinimo būtinybė

Bitinė sprigė yra invazinė rūšis, kuri daro stiprų neigiamą poveikį ekosistemoms. Teritorijoje esančios bitinių sprigių populiacijos yra potencialūs invazijų židiniai, iš kurių augalai sparčiai plinta į gretimus, iki šiol invazijos nepaveiktus plotus. Bitinės sprigės užima naujus drėgnų buveinių, ypač pelkėtų lapuočių miškų, šlapių pievų, vandens telkinių pakrančių plotus, skverbiasi į žmonių sukurtas arba pažeistas buveines ir išstumia natūraliai susiformavusias bendrijas, pakeičia rūšių sudėtį, kartais visai sunaikina iki tol buvusias natūralias augalų bendrijas. Bitinių sprigių invazijos paveiktos augalų bendrijos degraduoja. Kadangi bitinė sprigė įrašyta į Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių svetimų rūšių sąrašą, jos populiacijas naikinti privaloma visose teritorijose, siekiant užkirsti kelią tolesniam plitimui ir neigiamam poveikiui natūralioms buveinėms ir jų biologinei įvairovei.

II SKYRIUS

VEIKSMŲ PLANO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Veiksmų plano tikslas – bitinės sprigės individų gausumą naikinamose populiacijose sumažinti ne mažiau kaip 90 proc., sustabdyti plitimą ir sudaryti sąlygas visiškai išnaikinti šią invazinę rūšį Kuršių nerijos nacionaliniame parke. Siekiamybė – per Veiksmų plano įgyvendinimo laikotarpį visiškai sunaikinti bitines spriges (100 proc.) naikinamose radavietėse ir visoje Kuršių nerijos nacionalinio parko teritorijoje.

Veiksmų plano tikslui pasiekti keliami uždaviniai:

1. Reguliuoti ir kontroliuoti bitinės sprigės populiaciją radavietėse mechaninėmis naikinimo priemonėmis (augalus raunant ir pjaunant) ir sustabdyti šios rūšies tolesnį plitimą į naujas teritorijas;

2. Stebėti Veiksmų plano priemonių taikymo poveikį bitinės sprigės populiacijų būklei Kuršių nerijos nacionaliniame parke.

III SKYRIUS

VEIKSMŲ PLANO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS

Veiksmų plano priemonės

Priemonių, kuriomis siekiama įgyvendinti bitinės sprigės naikinimo Kuršių nerijos nacionalinio parko teritorijoje Veiksmų plano tikslą ir uždavinius, įgyvendinimo planas, numatytų priemonių įgyvendinimo laikas ir sąlygos nurodytos 2 lentelėje.

Veiksmų plano priemonės neprieštarauja veiklai saugomose teritorijose ir kitiems teisės aktams, reglamentuojantiems aplinkos apsaugos ir tvarkymo režimą. Dalis bitinės sprigės populiacijų yra nacionaliniu ir tarptautiniu mastu saugomose buveinėse, tačiau numatytos naikinimo priemonės, jas įgyvendinant tiksliai pagal metodinius nurodymus, buveinių būklei neigiamo poveikio neturės.

Bitinės sprigės populiacijų naikinimo ir tvarkymo plotai apima valstybinės žemės sklypus.

2 lentelė. Veiksmų plano priemonių įgyvendinimo planas 2026 m.

| Uždavinys | Priemonė | Atsakingas už priemonės vykdymą | Priemonės taikymo laikotarpis | Naikinami augaviečių plotai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Reguliuoti ir kontroliuoti bitinės sprigės populiaciją radavietėse mechaninėmis naikinimo priemonėmis (augalus raunant ir pjaunant) ir sustabdyti šios rūšies tolesnį plitimą į naujas teritorijas | 1.1. Naikinti ir kontroliuoti bitinės sprigės populiaciją mechaninėmis priemonėmis | Paslaugų teikėjas* | birželio-rugsėjo mėn. | Visi tvarkymo plotai |
| 2. Stebėti Veiksmų plano priemonių taikymo poveikį bitinės sprigės populiacijų būklei Kuršių nerijos nacionaliniame parke. | 2.1. Taikytų priemonių efektyvumo ir poveikio bitinės sprigės populiacijoms vertinimas | Užsakovas ** | birželio– rugsėjo mėn. | Visi tvarkymo plotai |

* Viešąjį pirkimą laimėjęs asmuo – fizinis ar juridinis asmuo ir sudaręs paslaugų pirkimo sutartį su Užsakovu; ** Samdytas arba užsakovo organizacijos ekspertas.

Bendrieji reikalavimai Veiksmų plano priemonių įgyvendinimui

Įgyvendinant Veiksmų plano priemones, darbus vykdantys asmenys privalo laikytis visų darbų saugos reikalavimų, kaip juos apibrėžia Lietuvos respublikos teisės aktai. Kadangi dalis darbų bus vykdoma ypač šlapiose ir klampiose buveinėse, darbuotojai privalo būti aprūpinti tinkamais darbo drabužiais, avalyne, individualiomis ir kolektyvinėmis apsaugos priemonėmis.

Augalų naikinimo laikas, tvarka ir būdai. Bitinės sprigės populiacijų naikinimo darbai pradedami vasaros pradžioje, kai šios invazinės rūšies augalai tampa lengvai identifikuojami – iki žydėjimo ar žydėjimo pradžioje, kol dar nespėję subrandinti sėklų, ir tęsiami iki rugsėjo pabaigos. Atsižvelgus į meteorologines sąlygas, naikinimo laikotarpis gali šiek tiek keistis. Teikiant paslaugą, svarbiausias tikslas yra invazinės bitinės sprigės augalus buveinėse sunaikinti iki tol, kol jos nespėjusios subrandinti ir išbarstyti sėklų. Išrautus arba nupjautus augalus būtina pašalinti iš tvarkymo ploto ir nukenksminti.

Priemonė Nr. 1. Naikinti ir kontroliuoti bitinės sprigės populiaciją mechaninėmis priemonėmis. Priemonė per sutarties vykdymo laikotarpį kiekviename tvarkymo plote įgyvendinama ne mažiau kaip tris kartus per metus. Naikinimo sezonas: birželio–rugsėjo mėn.

Bitinės sprigės raunamos rankomis nuosekliai apeinant visą tvarkymo plotą. Siekiant sunaikinti kuo daugiau individų, plotą rekomenduojama suskirstyti į tam tikro dydžio barus ir juos paženklinti gerai matomais žymekliais, apribojant virvėmis ar kitomis, vykdytojo pasirinktomis priemonėmis. Raunami bitinės sprigės individai ranka suimami už stiebo apatinės dalies, lengvu judesiu išraunami, nupurtomas nuo šaknų dirvožemis ir augalas dedamas į tvirtą juodą plastikinį maišą. Bitinių sprigių rovimas rankomis turi būti taikomas medžiais, krūmais ir nendrėmis apaugusiose buveinėse. Tik žoliniais augalais (išskyrus nendres) apaugusiuose tvarkymo plotuose arba jų dalyse (pievose, gatvių pakraščiuose, kelio sankasos šlaituose ir pan.) bitinės sprigės gali būti naikinamos ir kontroliuojamos jas nupjaunant arba nukertant prie pat žemės paviršiaus dalgiu arba kitu įrankiu. Žoliapjovės arba krūmapjovės, smulkinančios augalus, negali būti naudojamos. Nupjautus augalus būtina surinkti, sukrauti į juodus plastikinius maišus ir pašalinti iš buveinės.

Priemonę įgyvendinančiam paslaugų teikėjui keliami reikalavimai. Bitinių sprigių naikinimo darbai turi būti pradedami vasaros pradžioje, kai bitines spriges nesunku pastebėti ir atskirti nuo kitų augalų. Paslaugą teikiantis fizinis ar juridinis asmuo privalo užtikrinti, kad tvarkymo plotuose naikinamos bitinės sprigės nesubrandintų ir neišbarstytų sėklų. Prieš pradėdamas įgyvendinti Veiksmų plano priemones, likus ne mažiau kaip 10 dienų iki darbų pradžios, paslaugos teikėjas privalo informuoti žemės sklypų valdytojus ar naudotojas apie darbų pradžią. Paslaugos teikėjas privalo:

- Laikytis darbų saugos ir aplinkosauginių reikalavimų;

- Supažindinti darbuotojus su naikinama rūšimi ir išmokyti atskirti nuo kitų toje pačioje buveinėje augančių vietinių rūšių;

- Naikinti bitines spriges tik veiksmų plane numatytais būdais ir priemonėmis;

- Aprūpinti darbuotojus priemonėmis, atbaidančiomis uodus ir erkes;

- Sudarius paslaugų teikimo sutartį, neperleisti paslaugos teikimo tretiesiems asmenims.

- Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų, o juos pažeidus, atlyginti padarytą žalą.

Priemonė Nr. 2. Taikytų priemonių efektyvumo ir poveikio bitinės sprigės populiacijoms vertinimas. Priemonė įgyvendinama ne mažiau kaip 1 kartą per sutarties vykdymo laikotarpį . Vertinimo laikotarpis – liepos–rugsėjo mėnesiai. Visose bitinės sprigės populiacijose arba visuose tvarkymo plotuose stebimos ir vertinamos įgyvendintos Veiksmų plano priemonės: įvertinama gamtinių buveinių būklė ir taikytų priemonių efektyvumas. Augaviečių būklė vertinama ne mažiau kaip du kartus per metus, įgyvendinus bitinės sprigės gausos reguliavimo Veiksmų plano priemonės etapą ar visą priemonę.

Veiksmų plano priemonių aprašymas

Priemonė Nr. 1. Naikinti ir kontroliuoti bitinės sprigės populiaciją mechaninėmis priemonėmis.

Bitinės sprigės naikinamos mechaninėmis priemonėmis. Mechaniniai bitinių sprigių naikinimo metodai yra efektyvūs ir padaro mažiausiai žalos gamtinėms buveinėms, kuriose šie invaziniai augalai dažniausiai įsikuria. Taikant mechanines naikinimo priemones, nedaromas poveikis gretimoms buveinėms (vandens, jo pakrančių, pievų ir kt.) ir jų biologinei įvairovei.

Bitinės sprigės raunamos rankomis tada, kai augalai visiškai užaugę ir ruošiasi žydėti arba jau skleidžiasi pirmieji žiedai. Augalas suimamas už stiebo apatinės dalies ir išraunamas. Nuo šaknų nupurtomas dirvožemis ir augalai dedami į didelius plastikinius maišus, kad būtų galima jų biomasę išgabenti iš tvarkymo ploto. Jeigu raunant augalą stiebas nulūžta prie pat dirvožemio paviršiaus, šaknis galima palikti. Tokie augalai bus išrauti vėliau, kai atžels (antrojo arba trečiojo etapo metu). Vėlesniais Veiksmų plano įgyvendinimo metais bitinių sprigių tankumas tvarkymo plotuose turėtų reikšmingai mažėti, bet kiekvienas tvarkymo plotas kasmet turi būti atidžiai apžiūrimas ir sunaikinami visi bitinių sprigių individai.

Jeigu naikinant bitines spriges aptinkamas augalas, kuris dėl tam tikrų priežasčių nebuvo išrautas laiku ir jau išauginęs vaisius, jį reikia labai atsargiai palenkti, viršutinę dalį apgaubti plastikiniu maišu, kad neatsidarytų vaisiai ir subrendusios sėklos nepatektų į aplinką. Nuskynus viršutinę augalo dalį su žiedais ir vaisiais, vėliau išraunama apatinė stiebo dalis su šaknimis.

Atvirose antropogeninėse buveinėse (pakelėse, prie takų, šalia statinių ir t.t.) bitinės sprigės gali būti naikinamos jas nupjaunant. Pjauti reikia tada, kai augalai nepradėję žydėti arba skleidžiasi pirmieji žiedai. Nupjautus augalus taip pat svarbu surinkti ir jų biomasę surinkti ir pašalinti iš tvarkymo ploto. Palikti stiebai gali įsišaknyti ir toliau augti, brandinti sėklas. Iš likusių dirvožemyje nepažeistų šaknų ir stiebo apatinės dalies bitinės sprigės vėl atželia ir po 3–5 savaičių pradeda žydėti, dėl to pjovimą reikia kartoti tiek kartų, kad augalai negalėtų subrandinti vaisių ir išbarstyti sėklų. Nupjautų individų atžėlimo sparta labai nevienoda ir priklauso nuo dirvožemio derlingumo, buveinės apšviestumo, drėgmės režimo, oro temperatūros ir kitų veiksnių.

Įgyvendinant bitinės sprigės naikinimo ir kontrolės priemones, tvarkymo plotą reikia suskirstyti mažesniais sklypais ir juos paženklinti, kad visas plotas būtų nuosekliai peržiūrėtas ir neliktų arba liktų kuo mažiau neišrautų individų. Tvarkymo plotą, atsižvelgus į vietos sąlygas, galima suskirstyti naudojant kuolus su ryškių spalvų žymekliais ar vėliavėlėmis. Plotą galima suskirstyti į sektorius naudojant virves. Rekomenduojama, kad kiekvienas sektorius būtų ne daugiau kaip 0,05 ha ploto (veiksmingiausia, kai sektorius yra 0,01–0,03 ha). Priemonę įgyvendinantys asmenys turi nuosekliai apeiti kiekvieną tvarkymo ploto sektorių ir išrauti visas aptiktas bitines spriges.

Rekomenduojama, kad bitinės sprigės būtų raunamos esant sausiems orams. Lyjant arba iš karto po lietaus darbo efektyvumas reikšmingai sumažėja, o darbo kokybė pablogėja, nes šlapi augalai palinksta, tampa sunkiau pastebimi ir gali likti neišrauti.

Išrautų bitinių sprigių negalima palikti buveinėje. Jos turi būti surinktos, sudėtos į plastikinius maišus ir išneštos iš tvarkymo ploto. Išrautos ir paliktos buveinėje bitinės sprigės dažnai įsišaknija (ypač drėgnose buveinėse), toliau auga, žydi ir dera.

Invazinių rūšių, kurios įrašytos į Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių svetimų rūšių sąrašą, kuris patvirtintas 2016 m. liepos 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 2016/1141, biomasės gabenimą griežtai reglamentuoja teisės aktai, bet Lietuvoje iki šiol nėra sukurtos ir veikiančios tokių augalų biomasės nukenksminimo sistemos. Dėl to visuose tvarkymo plotuose surinkta ir iš jų išnešta bitinių sprigių biomasė turėtų būti nukenksminama vienoje vietoje. Tokia vieta turėtų būti parinkta atsižvelgus į galimybes ją izoliuoti ir lengvai prižiūrėti. Biomasės neutralizavimo vietą būtina suderinti su Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos specialistais.

Priemonė įgyvendinama 2026m. Per visą augalų augimo sezoną kiekviename tvarkymo plote bitinės sprigės turi būti naikinamos ne mažiau kaip tris kartus. Pirmasis naikinimo etapas turi būti pradėtas tada, kai bitinės sprigės tampa lengvai pastebimos ir ruošiasi žydėti. Atsižvelgus į meteorologines sąlygas, tokią fazę augalai pasiekia birželio antroje pusėje arba birželio pabaigoje. Išrovus bitines spriges pirmąjį kartą, antrąjį rovimo etapą tame pačiame plote reikia pradėti praėjus 3–5 savaitėms. Tada išraunami bitinių sprigių individai, kurie pirmojo rovimo metu buvo neužaugę ir liko nepastebėti. Antrasis etapas vykdomas liepos pabaigoje arba rugpjūčio pradžioje. Trečiąjį kartą bitinės sprigės tame pačiame plote turi būti naikinamos praėjus dar 3–4 savaitėms po antrojo rovimo, tai yra rugpjūčio pabaigoje arba rugsėjo pirmojoje pusėje.

Priemonė Nr. 2. Taikytų priemonių efektyvumo ir poveikio bitinės sprigės populiacijoms vertinimas

Visuose Kuršių nerijos nacionalinio parko teritorijoje esančiuose tvarkymo plotuose, kuriuose bus naikinamos bitinės sprigės, turi būti stebima ir vertinama šių invazinių augalų populiacijos būklė ir jos pokyčiai, gamtinių buveinių būklė, taikytų naikinimo priemonių efektyvumas. Įgyvendinus Veiksmų plane numatytas naikinimo priemones, ekspertas populiacijos ir buveinių būklę turi vertinti praėjus ne daugiau kaip 10–15 dienų. Vertindamas priemonės įgyvendinimą, ekspertas privalo apžiūrėti visą tvarkymo plotą ir pateikti išvadą apie atliktų darbų kokybę. Svarbiausias kriterijus, į kurį turi atsižvelgti ekspertas vertindamas pirmąjį ir antrąjį bitinių sprigių rovimo etapus, yra likusių žydinčių individų tankumas. Jeigu žydinčių bitinių sprigių likę daugiau negu vienas individas 100 m2, ekspertas turi rekomenduoti priemonės įgyvendinimą pakartoti papildomai, neatsižvelgiant į Veiksmų plane numatytą grafiką. Eksperto svarbiausias uždavinys yra užtikrinti Veiksmų plane numatytų priemonių įgyvendinimo kokybę (vertinti, ar darbai atlikti visame tvarkymo plote, ar tenkinami naikinimo kokybės reikalavimai).

IV skyrius

veiksmų plano PRIEMONIŲ  LOKALIZACIJA

Teritorijoje bitinės sprigės bus naikinamos 18 tvarkymo plotų, kurie užima 27,28 ha. Naikinti numatytos bitinės sprigės populiacijos yra valstybinėje žemėje.

Teritorija, kurioje bus įgyvendinamas Veiksmų planas yra Neringos miesto savivaldybėje, Kuršių nerijos nacionaliniame parke. Išsami informacija apie bitinės sprigės naikinimo plotų lokalizaciją pateikta šio plano 1 lentelėje.

V SKYRIUS

VEIKSMŲ PLANO TIKSLINIMAS IR STEBĖSENA

Veiksmų planas 2026 m. paslaugų teikimo laikotarpiu gali būti tikslinamas atsižvelgus į objektyvias aplinkybes – priemonių efektyvumą, aplinkos sąlygas, gamtinius pokyčius, žemės naudotojų reikalavimus, finansines galimybes ir kitas nenumatytai atsiradusias aplinkybes.

Sutartyje numatytas 15 proc. paslaugų apimties rezervas yra skirtas operatyviam naujai identifikuotų bitinės sprigės (Impatiens glandulifera) radaviečių naikinimui toje pačioje Naglių gamtinio rezervato teritorijoje. Įvertinus priemonių veiksmingumą, veiksmų planas gali būti koreguojamas pagal užsakovo išvadas : įtraukiant šiuos naujus plotus į naikinimo grafiką, keičiant ar modifikuojant rekomenduotą naikinimo būdą kitu leistinu būdu, koreguojant priemonių taikymo terminus ar dažnumą. Stebėseną vykdyti Užsakovas gali samdyti ekspertą, pasitelkti savo arba Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos turimus kvalifikuotus specialistus, kurie įvertina veiksmų plano ir naudojamų priemonių efektyvumą. Pagal eksperto pateiktas rekomendacijas Užsakovas inicijuoja Veiksmų plano priemonių keitimą, papildymą naujais plotais iš rezervo. Veiksmų plano priemonių efektyvumas vertinamas baigus taikyti numatytą bitinės sprigės (Impatiens glandulifera) naikinimo priemonę. Vertinimas atliekamas ir vertinimo aktas Tiekėjui pateikiamas ne vėliau kaip per vieną kalendorinį mėnesį nuo priemonės įgyvendinimo pabaigos.

_______________________________

VEIKSMŲ PLANO PRIEDAI

A priedas. Bitinės sprigės naikinimo veiksmų plano priemonių lokalizacija

Tvarkymo plotas Nr. 1 (M 1 : 2 000)

Tvarkymo plotas Nr. 2 (M 1 : 2 000)

Tvarkymo plotas Nr. 3 (M 1 : 2 000)

Tvarkymo plotas Nr. 4 (M 1 : 2 000)

Tvarkymo plotas Nr. 5 (M 1 : 2 000)

Tvarkymo plotas Nr. 6 (M 1 : 5 000)

Tvarkymo plotas Nr. 7 (M 1 : 5 000)

Tvarkymo plotas Nr. 8 (M 1 : 2 000)

Tvarkymo plotas Nr. 9 (M 1 : 1 000)

Tvarkymo plotas Nr. 10 (M 1 : 2 000)

Tvarkymo plotas Nr. 11 (M 1 : 5 000)

Tvarkymo plotas Nr. 12 (M 1 : 5 000)

Tvarkymo plotas Nr. 13 (M 1 : 5 000)

Tvarkymo plotas Nr. 14 (M 1 : 2 000)

Tvarkymo plotas Nr. 15 (M 1 : 10 000)

Tvarkymo plotas Nr. 16 (M 1 : 2 000)

Tvarkymo plotas Nr. 17 (M 1 : 2 000)

Tvarkymo plotas Nr. 18 (M 1 : 2 000)