1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

„Raukšlėtalapio erškėčio (Rosa rugosa) kontrolės ir naikinimo paslauga Kuršių nerijos nacionalinio parko Naglių gamtiniame rezervate 2026 m.“

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PAGRINDAS IR BENDROSIOS NUOSTATOS

Ši techninė specifikacija (1-2 priedai) parengta vadovaujantis „Raukšlėtalapio erškėčio (Rosa rugosa) naikinimo veiksmų planu Kuršių nerijos nacionalinio parko Naglių gamtinio rezervato teritorijoje 2026-2029 m.“. Veiksmų planą parengė Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Gamtos tyrimų centras pagal 2025 m. kovo 7 d. sutartį Nr. SUT-2025T-35 su Klaipėdos universitetu.

Raukšlėtalapio erškėčio (Rosa rugosa) kontrolės ir naikinimo veiksmų plano įgyvendinimas finansuojamos iš projekto „Pietinės Baltijos pakrantės biologinė įvairovė – kopų buveinių atkūrimas ir gerosios valdymo praktikos vystymas“ (akronimas – „LIFE For DUNES PL”; Nr. LIFE23-NAT-PL-LIFE-for-Dunes-PL/101147278) lėšų. Projektas yra finansuojamas Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos LIFE programos bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros bendrojo finansavimo lėšomis.

| REIKALAVIMAI PASLAUGOS VYKDYMUI PAGAL VEIKSMŲ PLANĄ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paslaugų pagrindas | Paslaugos teikiamos vadovaujantis „Raukšlėtalapio erškėčio (Rosa rugosa) naikinimo veiksmų planu Naglių gamtinio rezervato teritorijoje“ (2 priedas). Tiekėjas privalo vykdyti darbus griežtai laikydamasis plane nustatytos metodikos. |
|  | Lokalizacija ir apimtys | Darbai vykdomi 18-oje nustatytų tvarkymo plotų, kurių bendras bazinis plotas yra 5,4 ha. Detali lokalizacija nurodyta 1 lentelėje. |
|  | Paslaugų rezervas (15%) | Sutartyje numatytas 15 proc. apimties rezervas naujai identifikuotų radaviečių naikinimui rezervato teritorijoje. Šios paslaugos teikiamos Užsakovo nurodymu, taikant tą patį vieneto įkainį (Eur/ha). |
|  | Naikinimo metodas | Invaziniai augalai privalo būti naikinami išimtinai tik mechaninėmis (beveik išimtinai rankinėmis) priemonėmis, kaip nurodyta „Raukšlėtalapio erškėčio (Rosa rugosa) naikinimo veiksmų planu Naglių gamtinio rezervato teritorijoje“ (2 priedas). |
|  | Sezoniškumas ir terminai | Paslaugų teikimo laikotarpis: nuo sutarties pasirašymo iki 2026 m. rugsėjo 30 d. Sutarties galiojimas: nuo pasirašymo datos iki visiško įsipareigojimų įvykdymo 2026 m. lapkričio 30 d. |
|  | Kokybės kriterijai | Kriterijai yra nurodyti plane, o darbai laikomi atliktais tinkamai tik gavus teigiamą užsakovo vertinimo išvadą. |
|  | Personalas | Tiekėjas užtikrina, kad darbuotojai gebėtų atskirti invazinę rūšį nuo vietinių augalų bei laikytųsi kitų darbų saugos ir aplinkosauginių ir elgesio gamtiniame rezervate reikalavimų, kaip nurodyta plane. |

2 priedas

Raukšlėtalapio Erškėčio (Rosa rugosa) naikinimo veiksmų Planas Kuršių nerijos nacionalinio parko Naglių gamtinio rezervato teritorijoje

I SKYRIUS

Raukšlėtalapio erškėčio POPULIACIJOS, TERITORIJOS BŪKLĖS APRAŠYMAS IR ĮVERTINIMAS

Raukšlėtalapio erškėčio augaviečių lokacija ir užimamas plotas Kuršių nerijos nacionaliniame parke

Raukšlėtalapio erškėčio (Rosa rugosa) gausos reguliavimo Kuršių nerijos nacionalinio parko Naglių gamtiniame rezervate 2026m. Veiksmų planas (toliau – Veiksmų planas) parengtas Klaipėdos apskrityje, Neringos savivaldybės teritorijoje, Kuršių nerijos nacionalinio parko Naglių gamtiniame rezervate esančioms invazinės rūšies radavietėms kontroliuoti ir naikinti. Remiantis 2025 m. atliktos inventorizacijos duomenimis, Kuršių nerijos nacionalinio parko Naglių gamtinio rezervato teritorijoje raukšlėtalapio erškėčio radavietės užima 5,3642 ha. Planuojamų naikinti Naglių gamtiniame rezervate raukšlėtalapio erškėčio radaviečių sąrašas ir charakteristikos pateiktos 1 lentelėje. Lentelėse pateikti duomenys apie kiekvienos augavietės lokalizaciją (geografinės koordinatės), 2025 m. nustatytas užimtas plotas, buveinės tipas, užimamas plotas ir raukšlėtalapio erškėčio individų gausumas. Gausumas nurodytas pagal Invazinių rūšių informacinėje sistemoje (toliau – INVA; https://inva.biip.lt/) naudojamą gausumo vertinimo skalę.

Naikinimui vykdyti, suformuota 18 tvarkymo plotų, kurie iš viso užima 5,3642 ha. Tvarkymo plotų numeracija, pateikta 1 lentelėje, nuosekliai naudojama visame Veiksmų plane, įskaičiuojant ir priedus.

1 lentelė. Kuršių nerijos nacionalinio parko Naglių gamtiniame rezervate teritorijoje esančių raukšlėtalapio erškėčio naikintinų radaviečių sąrašas.

| Eil. Nr. | Vietovė | Centro koordinatės | Funkcinė zona | Buveinė | Plotas (ha) | Gausumas (balais) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 57 kvartalas | 55.51057; 21.11636 | Naglių gamtinis rezervatas | Marių pakrantės kopos | 0,1160 | 7 |
|  | 59 kvartalas | 55.50712; 21.11457 | Naglių gamtinis rezervatas | Pilkosios kopos | 0,3304 | 6 |
|  | 61 kvartalas | 55.50173; 21.11353 | Naglių gamtinis rezervatas | Pilkosios kopos | 0,2232 | 6 |
|  | 63 kvartalas | 55.49789; 21.11272 | Naglių gamtinis rezervatas | Pilkosios kopos | 0,1533 | 5 |
|  | 65 kvartalas | 55.49279; 21.11232 | Naglių gamtinis rezervatas | Pilkosios kopos | 0,7514 | 6 |
|  | 67 kvartalas | 55.48804; 21.11632 | Naglių gamtinis rezervatas | Pilkosios kopos | 0,3522 | 7 |
|  | 69 kvartalas | 55.48322; 21.11038 | Naglių gamtinis rezervatas | Pilkosios kopos | 0,8747 | 7 |
|  | 71 kvartalas | 55.47728; 21.10458 | Naglių gamtinis rezervatas | Pilkosios kopos | 0,9023 | 7 |
|  | 73 kvartalas | 55.47483; 21.10340 | Naglių gamtinis rezervatas | Pilkosios kopos | 0,3787 | 5 |
|  | 75 kvartalas | 55.47074; 21.10318 | Naglių gamtinis rezervatas | Pilkosios kopos | 0,2442 | 5 |
|  | 77 kvartalas | 55.46783; 21.09941 | Naglių gamtinis rezervatas | Pilkosios kopos | 0,2023 | 5 |
|  | 79 kvartalas | 55.46416; 21.09847 | Naglių gamtinis rezervatas | Pilkosios kopos | 0,0168 | 4 |
|  | 81 kvartalas | 55.45906; 21.09616 | Naglių gamtinis rezervatas | Pilkosios kopos | 0,3331 | 4 |
|  | 83 kvartalas | 55.45166; 21.09710 | Naglių gamtinis rezervatas | Pilkosios kopos | 0,2995 | 4 |
|  | 85 kvartalas | 55.44853; 21.09410 | Naglių gamtinis rezervatas | Pilkosios kopos | 0,0889 | 4 |
|  | 87 kvartalas | 55.44420; 21.08781 | Naglių gamtinis rezervatas | Pilkosios kopos | 0,0043 | 3 |
|  | 89 kvartalas | 55.44110; 21.08722 | Naglių gamtinis rezervatas | Pilkosios kopos | 0,0599 | 3 |
|  | 91 kvartalas | 55.43641; 21.09149 | Naglių gamtinis rezervatas | Pilkosios kopos | 0,0330 | 4 |
|  |  |  |  | Iš viso: | 5,3642 |  |

Teritorijos ir Veiksmų plano teisinis reglamentavimas ir svarba

Teritorija, kuriai parengtas veiksmų planas, yra Neringos savivaldybėje, Kuršių nerijos nacionaliniame parke, Naglių gamtiniame rezervate. Tvarkymo planas parengtas vadovaujantis invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 352 „Dėl introdukcijos, reintrodukcijos ir perkėlimo tvarkos aprašo, invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo tvarkos aprašo, invazinių rūšių kontrolės tarybos sudėties ir nuostatų, introdukcijos, reintrodukcijos ir perkėlimo programos patvirtinimo“ II skyriaus „Invazinių rūšių kontrolė ir naikinimas“ reikalavimais (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2026 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. D1-36 redakcija; TAR, 2026-03-09, Nr. 3804).

Teisės aktai, reglamentuojantys planuojamą veiklą įgyvendinant Veiksmų planą:

- Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. D1-433, pagal kurį raukšlėtalapis erškėtis (Rosa rugosa Thunb.) yra laikomas invazinė augalų rūšimi, įrašyta į Invazinių Lietuvoje rūšių sąrašą;

- Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymas (Valstybės žinios, 1997-11-28, Nr. 108-2727);

- Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas (Valstybės žinios, 1993-11-24, Nr. 63-1188);

- Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas (TAR, 2019-06-19, Nr. 9862);

- Lietuvos Respublikos pajūrio juostos įstatymas (Valstybės žinios, 2002-07-19, Nr. 73-3091);

- Invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 352 „Dėl introdukcijos, reintrodukcijos ir perkėlimo tvarkos aprašo, invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo tvarkos aprašo, invazinių rūšių kontrolės tarybos sudėties ir nuostatų, introdukcijos, reintrodukcijos ir perkėlimo programos patvirtinimo“, nustatyti invazinių rūšių, įrašytų į Invazinių Lietuvoje rūšių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. D1-433 „Dėl invazinių Lietuvoje rūšių sąrašo patvirtinimo“, gausos reguliavimo, kontrolės ir naikinimo reikalavimai;

Teritorijoje naikinti šias radavietes pasirinkta todėl, kad raukšlėtalapio erškėčio populiacijos jose yra labai gyvybingos, sparčiai plinta ir plečiasi, kelia grėsmę kitoms, invazijos dar nepaveiktoms natūralioms pilkųjų ir baltųjų kopų ekosistemoms.

Dauguma Kuršių nerijos nacionaliniame parke esančių raukšlėtalapio erškėčio radaviečių patenka į buveinių apsaugai svarbią teritoriją Kuršių nerija (LTNER0005), kuri patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2024 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. D1-213 (TAR, 2024-06-27, Nr. 11683). Buveinių apsaugai svarbi teritorija įsteigta siekiant išsaugoti buveines (2110, užuomazginės pustomos kopos; 2120, baltosios kopos; 2130, pilkosios kopos; 2140, kopų varnauogynai; 2170, kopų gluosnynai; 2180, medžiais apaugusios pajūrio kopos; 2190, drėgnos tarpkopės; 2320, pajūrio smėlynų tyruliai; 9080, pelkėti lapuočių miškai) ir rūšis (didysis auksinukas; pajūrinė linažolė; perpelės). Didžiausią grėsmę raukšlėtalapis erškėtis kelia kopų buveinėms, tokioms baltosios ir pilkosios kopos, mažesniu mastu užuomazginėms pustomoms kopoms. Jeigu nebus nedelsiant imtasi raukšlėtalapių erškėčių naikinimo priemonių Naglių gamtiniame rezervate, kyla pavojus, kad jie dar labiau išplis aukštose pamario kopose, neigiamai paveiks buveines, o naikinimas taps dar sudėtingesnis ir brangesnis.

Žemės nuosavybė ir naudojimas teritorijoje

Visos šiame plane naikinti numatytos raukšlėtalapio erškėčio radavietės telkiasi valstybei priklausančiuose žemės sklypuose (miškuose ir miškų pakraščiuose). Žemės valdytojai yra Neringos savivaldybė ir Valstybės įmonė Valstybinės miškų urėdija.

Raukšlėtalapio erškėčio populiacijų būklė augavietėse

Raukšlėtalapis erškėtis Kuršių nerijos nacionalinio parko teritorijoje labiausiai išplitęs Baltijos jūros pakrantėje, ant apsauginio kopagūbrio ir jo prieigose. Naglių gamtiniame rezervate esančiose Kuršių marių pusės kopose ši invazinė rūšis išplitusi labai nevienodai. Visoje teritorijoje sąžalynai išsidėstę padrikai ir labai mozaikiškai, o jų dydis irgi nevienodas – nuo kelių kvadratinių metrų iki kelių šimtų kvadratinių metrų. Vidutinis ūglių tankumas didžiausius plotus ir seniausiose radavietėse 2025 m. buvo 38 ūgliai 1 m2 (atskiruose plotuose nuo 10 iki 70 ūglių 1 m2).

Dėl buveinių jautrumo ir apsaugos režimo, Naglių gamtiniame rezervate raukšlėtalapius erškėčius įmanoma naikinti tik mechaninėmis (beveik išimtinai rankinėmis) priemonėmis. Iš didelės dalies buveinių biomasę iki kelių, kuriais galima ribotai važinėti, taip pat įmanoma tik rankomis. Techninių priemonių naudojimo galimybės įgyvendinant Veiksmų plano priemones labai ribotos.

Raukšlėtalapio erškėčio keliamos grėsmės ir naikinimo būtinybė

Raukšlėtalapis erškėtis yra invazinė rūšis, kuri daro stiprų neigiamą poveikį ekosistemoms. Naglių gamtinio rezervato teritorijoje esantys raukšlėtalapio erškėčio sąžalynai yra potencialūs invazijų židiniai, iš kurių augalai sparčiai plinta į gretimus, iki šiol invazijos nepaveiktus plotus. Raukšlėtalapiai erškėčiai lengvai užima kopų buveinių plotus, išstumia natūraliai susiformavusias bendrijas, jose pakeičia rūšių sudėtį, kartais visai sunaikina iki tol buvusias natūralias augalų bendrijas. Susidarius tankiems raukšlėtalapių erškėčių sąžalynams, pakinta sukcesijos kryptis ir greitis, smėlynų augalus ima keisti miškams būdingos rūšys. Kadangi raukšlėtalapis erškėtis įrašytas į Invazinių Lietuvoje rūšių sąrašą, jos populiacijas naikinti pirmiausiai reikia didžiausia gamtine verte išsiskiriančiose teritorijose, siekiant užkirsti kelią tolesniam plitimui ir neigiamam poveikiui natūralioms buveinėms ir jų biologinei įvairovei.

II SKYRIUS

VEIKSMŲ PLANO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Veiksmų plano tikslas – raukšlėtalapio erškėčio individų gausumą naikinamose populiacijose sumažinti ne mažiau kaip 90 proc., sustabdyti plitimą ir sudaryti sąlygas visiškai išnaikinti šią invazinę rūšį Kuršių nerijos nacionalinio parko Naglių gamtinio rezervato rytinėje dalyje (kopose). Siekiamybė – per Veiksmų plano įgyvendinimo laikotarpį visiškai sunaikinti raukšlėtalapius erškėčius (100 proc.) plane apibrėžtose radavietėse.

Veiksmų plano tikslui pasiekti keliami uždaviniai:

1. Reguliuoti ir kontroliuoti raukšlėtalapio erškėčio populiaciją radavietėse mechaninėmis naikinimo priemonėmis (augalus kasant ir raunant) ir sustabdyti šios rūšies tolesnį plitimą į naujas teritorijas;

2. Stebėti Veiksmų plano priemonių taikymo poveikį raukšlėtalapio erškėčio populiacijų būklei Kuršių nerijos nacionalinio parko Naglių gamtiniame rezervate.

III SKYRIUS

VEIKSMŲ PLANO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS

Veiksmų plano priemonės

Priemonių, kuriomis siekiama įgyvendinti raukšlėtalapio erškėčio naikinimo Kuršių nerijos nacionalinio parko Naglių gamtinio rezervato teritorijoje Veiksmų plano tikslą ir uždavinius, įgyvendinimo planas, numatytų priemonių įgyvendinimo laikas ir sąlygos nurodytos 2 lentelėje.

Veiksmų plano priemonės neprieštarauja veiklai saugomose teritorijose ir kitiems teisės aktams, reglamentuojantiems aplinkos apsaugos ir tvarkymo režimą. Raukšlėtalapio erškėčio populiacijos yra nacionaliniu ir tarptautiniu mastu saugomose buveinėse, tačiau numatytos naikinimo priemonės, jas įgyvendinant tiksliai pagal metodinius nurodymus, buveinių būklei reikšmingo neigiamo poveikio neturės.

Raukšlėtalapio erškėčio populiacijų naikinimo ir tvarkymo plotai apima tik valstybinės žemės sklypus.

2 lentelė. Veiksmų plano priemonių įgyvendinimo planas 2026 m.

| Uždavinys | Priemonė | Atsakingas už priemonės vykdymą | Priemonės taikymo laikotarpis | Naikinami augaviečių plotai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Naikinti ir kontroliuoti raukšlėtalapio erškėčio populiaciją Kuršių nerijos nacionalinio parko Naglių gamtinio rezervato teritorijoje | 1. Naikinti ir kontroliuoti raukšlėtalapio erškėčio populiaciją mechaninėmis priemonėmis | Paslaugų teikėjas* | gegužės-rugsėjo mėn. | Visi tvarkymo plotai |
| 2. Stebėti Veiksmų plano priemonių taikymo poveikį raukšlėtalapio erškėčio populiacijoms | 2. Taikytų priemonių efektyvumo ir poveikio raukšlėtalapio erškėčio populiacijoms vertinimas | Užsakovas ** | gegužės-rugsėjo mėn. | Visi tvarkymo plotai |

* Viešąjį pirkimą laimėjęs asmuo – fizinis ar juridinis asmuo ir sudaręs paslaugų pirkimo sutartį su Užsakovu; ** Samdytas arba užsakovo organizacijos ekspertas.

Bendrieji reikalavimai Veiksmų plano priemonių įgyvendinimui

Įgyvendinant Veiksmų plano priemones, darbus vykdantys asmenys privalo laikytis visų darbų saugos reikalavimų, kaip juos apibrėžia Lietuvos respublikos teisės aktai. Kadangi dalis darbų bus susiję su tiesioginiu kontaktu su dygliuotu augalu, darbuotojai privalo būti aprūpinti tinkamais darbo drabužiais (ypač pirštinėmis, kelnėmis), avalyne. Kadangi darbai bus vykdomi kopose, darbuotojai turi būti aprūpinami geriamuoju vandeniu ir turėti galimybę poilsio pertraukėlių metu pasislėpti nuo saulės arba lietaus.

Augalų naikinimo laikas, tvarka ir būdai. Raukšlėtalapio erškėčio populiacijų naikinimo darbai gali būti pradedami gegužės pradžioje (arba kiek vėliau, priklausomai nuo meteorologinių sąlygų), kai šios invazinės rūšies augalai tampa lengvai pastebimi – išsiskleidžia blizgūs lapai. Darbus geriausia tęsti iki rugsėjo vidurio arba, atsižvelgus į meteorologines sąlygas, ilgiau, iki lapų geltimo pradžios. Teikiant paslaugą, svarbiausias tikslas – išrautus arba iškastus augalus pašalinti iš tvarkymo ploto ir nukenksminti. Jokios antžeminės ir požeminės raukšlėtalapio erškėčio dalys negali būti paliekamos buveinėse.

Priemonė Nr. 1. Naikinti ir kontroliuoti raukšlėtalapio erškėčio populiaciją mechaninėmis priemonėmis. Priemonė per sutarties vykdymo laikotarpį kiekviename tvarkymo plote įgyvendinama ne mažiau kaip 1 kartą.  Naikinimo sezonas gegužės–rugsėjo mėn.

Raukšlėtalapiai erškėčiai kasami ir raunami rankomis, nuosekliai apeinant visą tvarkymo plotą. Siekiant darbus vykdyti nuosekliai ir sunaikinti kuo daugiau individų, rekomenduojama prieš naikinimo pradžią tvarkymo plote aiškiai matomais žymekliais (kuoleliais ar vėliavėlėmis) suženklinti visus raukšlėtalapio erškėčio sąžalynus, grupuotes ar pavienius kerus (pagal žemėlapiuose nubrėžtas ribas), kad darbus vykdantys asmenys nepraleistų šių invazinių augalų grupių. Nuo išrautų ar iškastų raukšlėtalapių erškėčių nupurtomas dirvožemis ir augalai turi būti dedami iš karto į išgabenti tinkančią tarą arba į laikinas paženklintas krūvas. Iš tvarkomo ploto raukšlėtalapių erškėčių biomasė turi būti išgabenta ne daugiau kaip po vienos savaitės nuo darbų etapo pabaigos tame tvarkymo plote.

Priemonę įgyvendinančiam paslaugų teikėjui keliami reikalavimai. Raukšlėtalapių erškėčių naikinimo darbai turi būti pradedami pavasarį, kai išsiskleidžia jų lapai (paprastai gegužės pradžioje), ir tęsiami iki rudens, kol augalai žaliuoja. Paslaugą teikiantis fizinis ar juridinis asmuo privalo užtikrinti, kad tvarkymo plotuose būtų iškasti arba išrauti visi raukšlėtalapių erškėčių individai. Prieš pradėdamas įgyvendinti Veiksmų plano priemones, likus ne mažiau kaip 10 dienų iki darbų pradžios, paslaugos teikėjas privalo informuoti žemės sklypų valdytojus ir Kuršių nerijos nacionalinio parko direkciją apie darbų pradžią. Paslaugos teikėjas privalo:

- Laikytis darbų saugos ir aplinkosauginių ir elgesio gamtiniame rezervate reikalavimų.

- Supažindinti darbuotojus su naikinama rūšimi ir išmokyti atskirti nuo kitų toje pačioje buveinėje augančių vietinių rūšių.

- Naikinti raukšlėtalapius erškėčius tik veiksmų plane numatytais būdais ir priemonėmis.

- Aprūpinti darbuotojus individualios apsaugos priemonėmis ir tinkamais darbo drabužiais bei avalyne, apsaugančiais nuo galimo susižalojimo dygliais.

- Aprūpinti erkes atbaidančiomis priemonėmis ir darbuotojai turėtų būti paskiepyti nuo erkinio encefalito.

- Sudarius paslaugų teikimo sutartį, neperleisti paslaugos teikimo tretiesiems asmenims.

- Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų, o juos pažeidus, atlyginti padarytą žalą.

Priemonė Nr. 2. Taikytų priemonių efektyvumo ir poveikio raukšlėtalapio erškėčio populiacijoms vertinimas. Priemonė per sutarties vykdymo laikotarpį įgyvendinama ne mažiau kaip 1 kartą. Vertinimo laikotarpis – liepos–rugsėjo mėnesis. Visose raukšlėtalapio erškėčio populiacijose arba visuose tvarkymo plotuose stebimos ir vertinamos įgyvendintos Veiksmų plano priemonės: įvertinama gamtinių buveinių būklė ir taikytų priemonių efektyvumas. Augaviečių būklė vertinama vieną kartą per metus, įgyvendinus raukšlėtalapio erškėčio gausos reguliavimo Veiksmų plano priemonės etapą ar visą priemonę.

Veiksmų plano priemonių aprašymas

Priemonė Nr. 1. Naikinti ir kontroliuoti raukšlėtalapio erškėčio populiaciją mechaninėmis priemonėmis.

Raukšlėtalapiai erškėčiai Naglių gamtiniame rezervate turi būti naikinami tik mechaninėmis priemonėmis. Mechaniniai raukšlėtalapių erškėčių naikinimo metodai yra sąlygiškai efektyvūs ir padaro mažiausiai žalos gamtinėms buveinėms, kuriose šie invaziniai augalai dažniausiai įsikuria. Taikant mechanines naikinimo priemones, nedaromas reikšmingas neigiamas poveikis gretimoms buveinėms ir jų biologinei įvairovei.

Raukšlėtalapiai erškėčiai kasami arba (ir) raunami rankomis tada, kai augalai pavasarį išskleidžia lapus ir tampa pastebimi. Tinkamas naikinti laikas yra nuo gegužės pradžios (gali kisti priklausomai nuo meteorologinių sąlygų) iki rugsėjo pabaigos. Tinkamiausias laikas rauti ir kasti raukšlėtalapius erškėčius yra tol, kol jie nesubrandinę vaisių. Tokių augalų biomasę lengviau utilizuoti, nereikia papildomai nukenksminti. Jeigu vaisiai pradėję nokti (gelsta), biomasę būtina nukenksminti, kad sėklos nepatektų į kitas buveines ir jose neišplistų.

Raukšlėtalapius erškėčius kasti ir rauti reikia pradėti nuo sąžalyno pakraščio, tai yra toliausiai nuo sąžalyno nutolusių ūglių. Netoli ūglio nuo sąžalyno pusės įsmeigiamas metalinis strypas su kabliu ir bandoma užkabinti požeminį, paprastai prie pat žemės paviršiaus (2–5 cm gylyje) esantį šakniastiebį. Suėmus rankomis šakniastiebį, lengvai tempiant ir stengiantis jo nenutraukti, raunamas iš žemės tol, kol raunasi. Taip kartojama su kiekvienu ūgliu, kol išraunami visi ūgliai. Likę krūmeliai, kurių neįmanoma išrauti rankomis, turi būti kasami. Keras turėtų būti atkasamas iš visų pusių, maždaug iki 20–30 cm gylio. Atkasus šaknis, augalas suimamas už stiebo apatinės dalies ir raunamas, stengiantis, kad būtų pašalinta kuo daugiau šaknų. Likusią duobę reikia užlyginti kastuvu (supilti iškastą gruntą) ir smėlis prispaudžiamas koja. Nuo šaknų nupurtomas dirvožemis ir augalai dedami į tarą (geriausia didmaišius), kad jų biomasę būtų galima išgabenti iš tvarkymo ploto. Įgyvendinant priemonę, turi neikti nė vieno žaliuojančio raukšlėtalapio erškėčio ūglio.

Sutarties vykdymo laikotarpiu priemonė turi būti įgyvendinta visuose tvarkymo plotuose. Priemonę įgyvendinantys asmenys (darbų vadovas arba darbininkai) turi nuosekliai apeiti kiekvieną tvarkymo ploto sektorių ir išrauti arba iškasti visus aptiktus raukšlėtalapius erškėčius.

Rekomenduojama, kad raukšlėtalapiai erškėčiai būtų kasami ir raunami esant sausiems orams. Lyjant arba iš karto po lietaus darbo efektyvumas reikšmingai sumažėja, o darbo kokybė pablogėja.

Išrautų raukšlėtalapių erškėčių negalima palikti buveinėje. Visos augalų dalys turi būti surinktos, išneštos iš tvarkymo ploto ir išgabentos iš Kuršių nerijos nacionalinio parko teritorijos utilizuoti. Išrautos ir paliktos buveinėje raukšlėtalapių erškėčių dalys gali įsišaknyti (ypač šakniastiebiai), o pūvančios dalys sukelti eutrofikacijos procesus ir skatinti gamtinių buveinių kaitą.

Priemonė Nr. 2. Taikytų priemonių efektyvumo ir poveikio raukšlėtalapio erškėčio populiacijoms vertinimas.

Visuose Kuršių nerijos nacionalinio parko Naglių gamtinio rezervato teritorijoje esančiuose tvarkymo plotuose, kuriuose bus naikinami raukšlėtalapiai erškėčiai, turi būti stebima ir vertinama šių invazinių augalų populiacijos būklė ir jos pokyčiai, gamtinių buveinių būklė, taikytų naikinimo priemonių efektyvumas. Įgyvendinus Veiksmų plane numatytas naikinimo priemones, ekspertas populiacijos ir buveinių būklę turi vertinti praėjus ne mažiau kaip 20–30 dienų. Vertindamas priemonės įgyvendinimą, ekspertas privalo apžiūrėti visą tvarkymo plotą ir pateikti išvadą apie atliktų darbų kokybę. Svarbiausias kriterijus, į kurį turi atsižvelgti ekspertas vertindamas raukšlėtalapių erškėčių naikinimo kokybę, yra likusių ūglių tankumas. Jeigu likusių neiškastų arba neišrautų raukšlėtalapio erškėčio ūglių yra daugiau negu vienas 100 m2 tvarkymo plote, ekspertas turi rekomenduoti priemonės įgyvendinimą pakartoti papildomai, neatsižvelgiant į Veiksmų plane numatytą grafiką. Eksperto svarbiausias uždavinys yra užtikrinti Veiksmų plane numatytų priemonių įgyvendinimo kokybę (vertinti, ar darbai atlikti visame tvarkymo plote, ar tenkinami naikinimo kokybės reikalavimai).

Atlikęs Veiksmų plano priemonės įgyvendinimo vertinimą, ekspertas parengia aktą, kuriame apibūdina kiekviename raukšlėtalapio erškėčio tvarkymo plote atlikto naikinimo kokybę, įvardija pastebėtus trūkumus ar neatitikimus, teikia rekomendacijas dėl neatidėliotinų darbų vykdymo.

IV skyrius

veiksmų plano PRIEMONIŲ LOKALIZACIJA

Teritorijoje raukšlėtalapiai erškėčiai bus naikinami 18 tvarkymo plotų, kurie užima 5,3642 ha. Naikinti numatytos raukšlėtalapio erškėčio populiacijos yra valstybinėje žemėje.

Teritorija, kurioje bus įgyvendinamas Veiksmų planas yra Neringos savivaldybėje, Kuršių nerijos nacionaliniame parke, Naglių gamtiniame rezervate. Išsami informacija apie raukšlėtalapio erškėčio naikinimo plotų lokalizaciją pateikta šio plano 1 lentelėje.

V SKYRIUS

VEIKSMŲ PLANO TIKSLINIMAS IR STEBĖSENA

Veiksmų planas 2026 m. paslaugų teikimo laikotarpiu gali būti tikslinamas atsižvelgus į objektyvias aplinkybes – priemonių efektyvumą, aplinkos sąlygas, gamtinius pokyčius, žemės naudotojų reikalavimus, finansines galimybes ir kitas nenumatytai atsiradusias aplinkybes.

Sutartyje numatytas 15 proc. paslaugų apimties rezervas yra skirtas operatyviam naujai identifikuotų raukšlėtalapio erškėčio radaviečių naikinimui toje pačioje Naglių gamtinio rezervato teritorijoje. Įvertinus priemonių veiksmingumą, veiksmų planas gali būti koreguojamas pagal užsakovo išvadas : įtraukiant šiuos naujus plotus į naikinimo grafiką, keičiant ar modifikuojant rekomenduotą naikinimo būdą kitu leistinu būdu, koreguojant priemonių taikymo terminus ar dažnumą. Stebėseną vykdyti Užsakovas gali samdyti ekspertą, pasitelkti savo arba Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos turimus kvalifikuotus specialistus, kurie įvertina veiksmų plano ir naudojamų priemonių efektyvumą. Pagal eksperto pateiktas rekomendacijas Užsakovas inicijuoja Veiksmų plano priemonių keitimą, papildymą naujais plotais iš rezervo. Veiksmų plano priemonių efektyvumas vertinamas baigus taikyti numatytą raukšlėtalapio erškėčio naikinimo priemonę. Vertinimas atliekamas ir vertinimo aktas Tiekėjui pateikiamas ne vėliau kaip per vieną kalendorinį mėnesį nuo priemonės įgyvendinimo pabaigos.

_______________________________

VEIKSMŲ PLANO PRIEDAI

A priedas. Raukšlėtalapio erškėčio naikinimo veiksmų plano priemonių ir tvarkymo plotų lokalizacija Kuršių nerijos nacionalinio parko Naglių gamtiniame rezervate

Tvarkymo plotas Nr. 1 (57 kvartalas)

Tvarkymo plotas Nr. 2 (59 kvartalas)

Tvarkymo plotas Nr. 3 (61 kvartalas)

Tvarkymo plotas Nr. 4 (63 kvartalas)

Tvarkymo plotas Nr. 5 (65 kvartalas)

Tvarkymo plotas Nr. 6 (67 kvartalas)

Tvarkymo plotas Nr. 7 (69 kvartalas)

Tvarkymo plotas Nr. 8 (71 kvartalas)

Tvarkymo plotas Nr. 9 (73 kvartalas)

Tvarkymo plotas Nr. 10 (75 kvartalas)

Tvarkymo plotas Nr. 11 (77 kvartalas)

Tvarkymo plotas Nr. 12 (79 kvartalas)

Tvarkymo plotas Nr. 13 (81 kvartalas)

Tvarkymo plotas Nr. 14 (83 kvartalas)

Tvarkymo plotas Nr. 15 (85 kvartalas)

Tvarkymo plotas Nr. 16 (87 kvartalas)

Tvarkymo plotas Nr. 17 (89 kvartalas)

Tvarkymo plotas Nr. 18 (91 kvartalas)