33386 „INTEGRUOTA RESURSŲ PLANAVIMO IR OPERATYVINIO VALDYMO SISTEMA“ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

## SĄVOKOS

Užsakovas – UAB „LTG Link“.

LTG – AB „Lietuvos geležinkeliai“.

LTG įmonių grupė – LTG ir (ar) jos tiesiogiai valdomi juridiniai asmenys bei kitos susijusios įmonės.

Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

Šalys – Užsakovas ir Tiekėjas kartu.

Sistema – integruota resursų planavimo ir operatyvinio valdymo sistema.

Prekės – Sistemos licencijos.

Palaikymo paslaugos – veiksmų rinkinys skirtas greitam reagavimui į sutrikimus ir užklausas, susijusias su Sistemos veikimu, operatyviam jų šalinimui, siekiant atkurti Sistemos funkcionalumą ir užtikrinti paslaugos pasiekiamumą.

Priežiūros paslaugos – reguliarūs, planiniai veiksmai, skirti užtikrinti Sistemos stabilumą, saugumą, optimalų veikimą ir atitiktį specifikacijoms, prevenciškai mažinant sutrikimų tikimybę, optimizuojant Sistemos resursų naudojimą ir užtikrinant ilgalaikį patikimumą.

Vystymo paslaugos – tai komplektas veiksmų, kurių tikslas kurti, tobulinti ir plėtoti Sistemą, siekiant atitikti naudotojų poreikius, versijos reikalavimus ir verslo tikslus.

Paslaugos – Sistemos diegimo, konfigūravimo, licencijų nuomos, palaikymo ir priežiūros, mokymų bei vystymo paslaugos.

Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

Užsakymas – Užsakovo užsakymas tam tikroms Sutartyje numatytoms Prekėms ir (arba) Paslaugoms.

Garantija – Tiekėjo įsipareigojimas, kad jo patiektos Prekės ir (arba) suteiktos Paslaugos veiks tinkamai.

Garantinis aptarnavimas – paslaugos, kurias teikdamas Tiekėjas nemokamai šalina per Garantijos laikotarpį atsiradusius trūkumus ir (arba) neatitiktis, dėl kurių Prekė ir (arba) Paslauga neveikia pagal specifikacijas ar sąlygas dėl Tiekėjo veiksmų ar neveiklų (įskaitant bet neapsiribojant, neteisingą diegimą, nekokybiškas Prekes ir (arba) Paslaugas ar netinkamą priežiūrą), bet ne dėl Užsakovo neteisingo naudojimo, trečiųjų šalių įtakos ar nenugalimos jėgos (force majeure). Kai tai būtina, keičia Prekes ir (arba) Paslaugas ir, jeigu įmanoma, kompensuoja Užsakovui padarytą žalą.

Darbo laikas – nuo pirmadienio iki penktadienio 8 (aštuntos) valandos ryto iki 5 (penktos) valandos vakaro išskyrus šventines dienas (Lietuvos Respublikos šventinės dienos).

## PIRKIMO OBJEKTAS

  - Perkamos Integruotos resursų planavimo ir operatyvinio valdymo sistemos diegimo, konfigūravimo, licencijų nuomos, priežiūros ir palaikymo, mokymų bei vystymo paslaugos (toliau – Pirkimo objektas).

  - Pasiūlymai Sistemai turi būti teikiami programinės įrangos kaip paslaugos (angl. Software as a Service, SaaS) modeliu, t. y. pilna Sistemos ir jos infrastruktūros nuoma, priežiūra ir palaikymas.

  - Užsakovas siekia įsigyti Prekes ir Paslaugas, kurių reikalavimai aprašyti šioje Techninėje specifikacijoje (toliau - TS) ir jos prieduose.

  - Pirkimo objektas neskaidomas į dalis.

  - Pirkimo objekto pozicijos ir kiekiai nurodyti TS Priedas Nr. 3 – „Pasiūlymo forma“.

  - Pirkimo objektas apima:

    - Sistemos įdiegimą bei pritaikymą Užsakovo poreikiams

    - Sistemos su reikiamomis licencijomis nuomą

    - Sistemos Palaikymo ir Priežiūros paslaugas

    - Sistemos teikimą per patikimą duomenų centrą ir reikiamas integracines sąsajas

    - Sistemos naudotojų mokymus

    - Sistemos vystymo paslaugas.

Užsakovas neįsipareigoja įsigyti jokio minimalaus ar maksimalaus Prekių ir (arba) Paslaugų kiekio Sutarties galiojimo laikotarpiu, Prekės ir Paslaugos bus perkamos neviršijant Sutartyje nurodytos kainos.

Tiekėjas prisiima visą riziką dėl ne nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių, dėl kurių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Tiekėjo išlaidos ir Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Tiekėjui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Prekių ir (arba) Paslaugų kaina ir (arba) įkainiai jokiais atvejais nebus didinami, išskyrus Pirkimo sąlygose nustatytus kainos ir (arba) įkainių peržiūros procedūros atvejus.

  - Užsakovas planuoja įsigyti jau sukurtą, egzistuojančią, naudojimui paruoštą Sistemą, kuri būtų:

    - Konfigūruojama pagal Užsakovo poreikius

    - Įsigyjama nuomos būdu kaip paslauga (debesijos pagrindu)

    - integruojama per duomenų centrą, kuris atitinka patikimumo, kibernetinio saugumo ir duomenų apsaugos reikalavimus

    - Eksploatuojama ir vystoma remiantis gerąja praktika.

  - Tinkama infrastruktūra ir būtinieji resursai Sistemai įdiegti, eksploatuoti ir palaikyti yra Tiekėjo atsakomybė, kadangi Sistema (su visais komponentais) įsigyjama nuomos būdu, įskaitant tiekėjo žinias ir geriausią tarptautinę praktiką, diegiant ir eksploatuojant tokio pobūdžio sistemas.

## REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Bendrieji reikalavimai

    - Paslaugos ir Prekės (įskaitant jų tiekėjus) turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai nurodyta pirkimo dokumentuose.

    - Teikėjas turi būti visos siūlomos taikomosios programinės įrangos gamintojas arba oficialus gamintojo platintojas, arba gamintojo platintojo įgaliotas atstovas, turintis teisę išnuomoti (parduoti) siūlomą taikomąją programinę įrangą, ją įdiegti ir teikti techninio palaikymo/priežiūros paslaugas arba turi būti sudaręs susitarimą (pvz., sutartį ir pan.) su kitu ūkio subjektu, kuris turi aukščiau įvardintas programinės įrangos gamintojo arba gamintojo platintojo arba gamintojo platintojo įgalioto atstovo suteiktas teises.

    - Pirkimo objektas turi atitikti TS Priedas Nr. 1 – „FR, NFR ir Integracijų reikalavimai“ nustatytus reikalavimus:

      - Reikalavimai pažymėti prioritetu „Privaloma (Mandatory)“ yra privalomi.

      - Už „Neprivaloma (optional)“ prioritetu pažymėtų reikalavimų įgyvendinimą standartiniu sistemos funkcionalumu suteikiami papildomi naudingumo balai:

      - Aukštas (High) – 3 (trys) balai

      - Vidutinis (Medium) – 2 (du) balai

      - Žemas (Low) – 1 (vienas) balas.

      - Tiekėjas, pateikęs ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą ir surinkęs daugiausiai papildomų balų bus skelbiamas laimėtoju.

    - Esant poreikiui Užsakovas turi teisę paprašyti Tiekėjo papildomų įrodymų šioje TS ir jos prieduose aprašytų reikalavimų atitikimui, pvz.: pademonstruoti funkcionalumą.

    - Jeigu TS yra nurodytas konkretus perkamos Prekės ir (arba) Paslaugos tipas, modelis, ženklas, taikomas standartas ar kita konkreti apibūdinanti informacija, Užsakovui yra priimtina ir lygiavertė Prekė ir (arba) Paslauga, atitinkanti TS nurodytos Prekės ir (arba) Paslaugos parametrus ar taikomus standartus. Tiekėjas įsipareigoja pateikti/pagrįsti/įrodyti lygiavertiškumą dokumente nurodytam objektui. Siūlant lygiavertes Prekes ir (arba) Paslaugas, jų savybės negali būti prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu TS ir pirkimo dokumentuose keliami reikalavimai bei siūlomą lygiavertę Prekę ir (arba) Paslaugą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

      - Neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų

      - Panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (arba) Garantijos praradimui

      - Numatytas tarnavimo laikotarpis nėra trumpesnis

      - Nėra paprastesnio techninio pažangumo lygio.

    - Užsakovas siekia įsigyti rinkoje realiai įdiegtą ir naudojamą programinę įrangą, kurios Standartinis funkcionalumas jau Pasiūlymų pateikimo metu tenkintų Privalomus reikalavimus.

    - Tiekėjų siūlomi sprendimai, kurie Pasiūlymų pateikimo metu neatitiks Privalomų reikalavimų, bus atmetami.

    - Neprivalomų reikalavimų sąrašas (išskirta atitinkamu požymiu „Neprivaloma (Optional)“ yra derybų objektas. Užsakovas siekia įsigyti Sistemą, kuri tenkina kuo daugiau reikalavimų Standartiniu funkcionalumu, už tai skirdamas papildomus naudingumo balus.

    - Sistemos diegimas bus vykdomas dviem etapais, kurių diegimo terminai nurodyti TS 6.3 punkte. Po pirmojo diegimo etapo Sistema turi atitikti 100% TS Priedas Nr. 1 – „FR, NFR ir Integracijų reikalavimai“ nurodytų funkcinių (FR) reikalavimų su prioritetu „Privaloma (Mandatory)“, nefunkcinių reikalavimų (NFR) reikalavimo tipu „Privaloma (Mandatory)“ ir Integracijų reikalavimų, kurių prioritetas „Aukštas“.

    - Po antrojo diegimo etapo Sistema turi atitikti visus likusius funkcinius (FR) ir nefunkcinius reikalavimus (NFR) su prioritetu „Aukštas (High)“, „Vidutinis (Medium)“ ir „Žemas (Low)“ ir Integracijų reikalavimus, kurių prioritetas „Vidutinis (Medium)“.

    - Šiuo metu Užsakovo naudojama Sistema eksploatuojama 5 (penkis) metus, kurioje sukauptas kritinis duomenų rinkinys. Atsižvelgiant į šių duomenų svarbą ir reikšmę, Tiekėjas, siūlydamas lygiavertes Prekes ir (arba) Paslaugas, privalo garantuoti nenutrūkstamą Užsakovo veiklos tęstinumą, užtikrinti duomenų perkėlimą, tęstinumą be duomenų praradimo. Visos išlaidos, susijusios su duomenų perkėlimu ir veiklos tęstinumo užtikrinimu, privalo būti įskaičiuotos į Pasiūlymo kainą, papildomi mokėjimai už duomenų perkėlimą nėra numatomi.

    - Sistemos diegimo ir (arba) Palaikymo/Priežiūros metu Tiekėjas privalės pademonstruoti visus pakoreguotus/papildytus, jei tokių bus, reikalavimus.

    - Prekėms ir Paslaugoms taikoma ne trumpesnė kaip 12 (dvylikos) mėnesių Garantija. Garantijos aptarnavimo terminas skaičiuojamas nuo patiektų Prekių ir (arba) suteiktų Paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

    - Garantinio aptarnavimo laikotarpiu Tiekėjas privalo savo kaštais šalinti visus Sistemos veikimo sutrikimus, kai funkcionalumas, kuris veikė diegimo į gamybinę Sistemos aplinką metu, vėliau nustoja veikti arba veikia netinkamai, jei tai nėra susiję su Užsakovo veiksmų ar išorinių veiksnių įtaka.

    - Esamos sistemos integracijų perdarymas bus atliekamas Tiekėjo kaštais.

  - Reikalavimai Prekėms

    - Prekių įkainis turi būti įvertintas atsižvelgiant į Užsakovo poreikius ir neturi priklausyti nuo Sistemoje saugomo duomenų kiekio, užimamos diskinės vietos, Sistemos naudojimo intensyvumo ar kitų parametrų, visos Sutarties laikotarpiui.

    - Į Prekių įkainį turi būti įskaičiuotos su jomis susijusios išlaidos ir šis turi būti stabiliai nekintantis viso Sutarties galiojimo laikotarpiu dėl Sistemos atnaujinimų, konfigūravimo darbų ir (arba) Užsakovo Vystymo paslaugų pakeitimų.

    - Pasiūlytų Prekių ir jų palaikymo įkainis turi būti aiškus pasiūlymo pateikimo metu nurodytai pirkimo apimčiai ir privaloma kad kistų priklausomai nuo naudotojų skaičiaus, pagal nustatytus rėžius, neatsižvelgiant į naudotojo rolę (žr. Lentelė 1. „Naudotojų skirstymo rėžiai“).

Lentelė 1. Naudotojų skirstymo rėžiai

| Naudotojų skirstymo rėžiai, vnt. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 400-500 | 500-600 | 600+ |

    - Prekių įkainis pagal nustatytus rėžius turi būti nurodytas TS Priedas Nr. 3 – „Pasiūlymo forma“.

    - Sutarties galiojimo laikotarpiu Prekių skaičius bus nustatomas remiantis identifikuotu naudotojų skaičiumi.

    - Prekių skaičius turi būti apskaitomas ir apmokestinamas kiekvieną mėnesį, pagal tą mėnesį registruotų, prisijungimo teises turinčių naudotojų kiekį. Naudotojai, kurių prieigos teisės prie Sistemos yra pašalintos, neturi būti įskaičiuojami.

    - Turi būti pateiktos Prekės, kurios įgalintų naudotis Sistema šias naudotojų roles bei kiekius (žr. Lentelė 2. „Naudotojų rolių aprašymai“).

Lentelė 2. Naudotojų rolių aprašymai

|  | Naudotojų rolės | Veiklos aprašymas | Preliminarus naudotojų kiekis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Valdymo ir administravimo darbuotojai |  |  |  |
| 1. | Planuotojai | Naudotojai, kurie gali naudotis visomis funkcijomis susijusiomis planavimu ir planų koregavimu | 8 |
| 2. | Operatyvinio valdymo darbuotojai | Naudotojai naudojasi visomis funkcijomis reikalingomis užtikrinti planų vykdymą, nuokrypių ir incidentų valdymą – operatyvinio plano koregavimą | 20 |
| 3. | Administracijos darbuotojai | Naudotojai, kurie naudojasi visomis funkcijomis susijusiomis su jiems priskirtomis užduotimis | 50 |
| Mobilūs darbuotojai |  |  |  |
| 4. | Mašinistai | Traukinių valdytojai | 140 |
| 5. | Palydovai | Užtikrina klientų aptarnavimą | 150 |
| 6. | Kiti darbuotojai | Traukinių antžeminių tarnybų darbuotojai (angl. ground-staff, train service staff) | 10 |
| Sistemos administratoriai |  |  |  |
| 7. | Administratoriai, ekspertai ir sprendimo architektai | Sistemos naudojimo ir vystymo ekspertai | 5 |
| 8. | Priežiūros specialistai | Pagalbos tarnybos darbuotojai | 2 |

    - Turi būti galimybė atskirti licencijas, LTG grupės įmonių reorganizacijos atveju.

Reikalavimai Palaikymo paslaugoms

    - Sistemos Palaikymas apima (neapsiribojant):

      - Sistemos neatitikimų funkciniams, nefunkciniams reikalavimams ir veikimo klaidų šalinimą

      - Sistemos bei duomenų atstatymą, įskaitant prarastų duomenų atstatymą, įvykusį dėl klaidingų naudotojų veiksmų dirbant su Sistema

      - Reakcijos laikų užtikrinimą bei užklausų/incidentų sprendimą pagal numatytus kritiškumo lygius ir terminus, kaip nurodyta šios TS Priedas Nr. 2 – „Sistemos palaikymo ir priežiūros“ teikimo tvarka.

      - Tarpininkavimą sprendžiant sutrikimus bei Užsakovo interesų atstovavimą Sistemos trečių šalių ir (arba) programinės įrangos gamintojams.

    - Palaikymo paslaugos yra teikiamos Sutarties galiojimo laikotarpiu, užtikrinant, kad tiek jau įdiegti, tiek naujai diegiami Sistemos elementai veiktų stabiliai ir atitiktų Užsakovo poreikius.

    - Palaikymo paslaugos turi būti teikiamos visai Sistemos apimčiai. Tai apima neapsiribojant: techninę infrastruktūrą, standartinę programinę įrangą, taikomąsias, specialiai Užsakovui sukurtas Sistemos dalis bei kitus Sistemos veikimui reikalingus komponentus.

    - Tiekėjas negali įtraukti į Palaikymo paslaugas paslaugų, kurios pagal Sutartį priskiriamos Garantiniam aptarnavimui. Užsakovas neprivalo mokėti už jokias paslaugas, kurios yra Tiekėjo atsakomybė pagal Garantinio aptarnavimo sąlygas.

Reikalavimai Priežiūros paslaugoms

    - Sistemos Priežiūra apima (neapsiribojant):

      - Naujų Sistemos versijų, bet neapsiribojant operacinių sistemų, duomenų bazių bei kitos trečių šalių programinės įrangos, diegimą

      - Tęstinį palaikymą diegimų metu, siekiant užtikrinti, kad naujai diegiami komponentai būtų integruoti sklandžiai ir efektyviai

      - Sudiegtų komponentų priežiūrą, užtikrinant jų stabilų veikimą ir tinkamą konfigūraciją

      - Sistemos administravimą, monitoringą ir nenutrūkstamą Sistemos veikimą

      - Konsultacijas, visais su Sistemos naudojimu ir administravimu susijusiais klausimais, padedančias Užsakovui priimti geriausius sprendimus dėl Sistemos konfigūravimo, naudojimo ir tolimesnio tobulinimo.

      - Sistemos naudotojo bei techninės dokumentacijos palaikymą – atnaujinimą pagal poreikį, pasikeitus sistemos funkcionalumui arba techniniam sprendimui

      - Ne tik techninį Sistemos veikimo užtikrinimą, bet ir nuolatines konsultacijas su Tiekėju, siekiant užtikrinti, kad Sistema būtų vystoma ir (arba) konfigūruojama optimaliai, atsižvelgiant ne tik į Sutartyje aprašytus reikalavimus, bet ir į geriausias praktikas bei Užsakovo poreikius.

    - Priežiūros paslaugos yra teikiamos Sutarties galiojimo laikotarpiu, užtikrinant, kad tiek jau įdiegti, tiek naujai diegiami Sistemos elementai veiktų stabiliai ir atitiktų Užsakovo poreikius.

    - Priežiūros paslaugos turi būti teikiamos visai Sistemos apimčiai. Tai apima (neapsiribojant) techninę infrastruktūrą, standartinę programinę įrangą, taikomąsias, specialiai Užsakovui sukurtas Sistemos dalis bei kitus Sistemos veikimui reikalingus komponentus.

    - Tiekėjas negali įtraukti į Priežiūros paslaugas paslaugų, kurios pagal Sutartį priskiriamos trūkumų šalinimui ir (arba) Garantiniam aptarnavimui. Užsakovas neprivalo mokėti už jokias paslaugas, kurios yra Tiekėjo atsakomybė pagal trūkumų šalinimo ir (arba) Garantinio aptarnavimo sąlygas.

    - Visos 3. punkte išvardintos veiklos (išskyrus tas, kurios turi savo dedikuotą kaštų eilutę TS Priedas Nr. 3 – „Pasiūlymo forma“), turi būti įskaičiuotos į TS Priedas Nr. 3 – „Pasiūlymo forma“, „Sistemos palaikymas ir priežiūra“ kainą. Pasiūlytas įkainis turi apimti visas 3 (tris) Sistemos aplinkas (produkcinę, testavimo, vystymo).

Reikalavimai Vystymo paslaugoms

    - Tiekėjas turi pasiūlyti valandinį darbų įkainį Sistemos vystymo paslaugoms TS Priedas Nr. 3 – „Pasiūlymo forma“ .

    - Vystymo paslaugos apima, bet neapsiriboja šiomis paslaugomis:

      - Papildomos Sistemos konfigūravimo, pokyčių ir nenumatyto funkcionalumo programavimo (vystymo) paslaugos

      - Sistemos ir jos integracijų vystymas

      - Papildomai Užsakovo užsakomi mokymai, konsultacijos

      - Sistemos pakeitimai, pasikeitus darbo taisyklėms ir (arba) įstatymams.

    - Tiekėjas, remdamasis savo patirtimi ir gerąja praktika turi pasiūlyti ir suderinti su Užsakovu detalų Sistemos vystymo planą ir eigą (angl. roadmap).

Reikalavimai integracijoms

    - Tiekėjas turės įgyvendinti Sistemos integracines sąsajas, kurios integracijų ir duomenų mainų architektūros diagrama pateikta TS Priedas Nr. 1 – „FR, NFR ir Integracijų reikalavimai“.

    - Sistemos integracijų įgyvendinimo įkainiai, kiekvienos atskirai (įskaitant 2 (dvi) papildomas, nespecifikuotas) turi būti nurodyti TS Priedas Nr. 3 – „Pasiūlymo forma“.

    - Tiekėjas turi užtikrinti, kad jo sukurti programiniai komponentai bei integruojami trečių šalių komponentai bus tvarkingai integruoti į Sistemą, funkcionuos, vykdys duomenų mainus ir komandas be klaidų, užtikrinant tinkamą greitaveiką bei duomenų ir informacijos saugą.

    - Sistemos integracinės sąsajos turi būti įgyvendintos naudojant integracinę platformą (angl. ESB – Enterprise Service Bus), išskyrus tuos atvejus, kai yra pagrįsta būtinybė integruoti sistemas tiesiogiai. Pačios ESB integracinės platformos įsigijimas yra Užsakovo atsakomybė ir nėra šio pirkimo apimtyje. Užsakovas taip pat yra atsakingas už integracinės platformos konfigūravimą ir vystymą (pavyzdžiui, konektorius į Tiekėjo sistemos standartines sąsajas).

    - Įgyvendindamas Sistemos integracines sąsajas Tiekėjas turės:

      - Atlikti detalią visų sąsajų, duomenų srautų analizę

      - Parengti sąsajų specifikacijas

      - Sukurti ir įdiegti integracinius komponentus Sistemos pusėje

      - Parengti sąsajos techninę dokumentaciją, kuri apimtų diegimo, administravimo, būsenos stebėjimo ir atstatymo instrukcijas.

    - Už integracinių sąsajų įgyvendinimą kitų Užsakovo sistemų pusėje atsakingas Užsakovas.

Reikalavimai Sistemos diegimo projekto planui

    - Sistemos diegimo projekto planas turi apimti (įskaitant, bet neapsiribojant) šiuos pagrindinius diegimo etapus kiekvienai diegimo sričiai ir (arba) diegimo fazei bei reikalingas integracijas tarp diegimo sričių ir (arba) funkcinių komponentų ir kitų informacinių sistemų:

      - Analizę

      - Projektavimą

      - Programavimą ir konfigūravimą

      - Testavimo aplinkos (techninės ir reikalingos sisteminės programinės įrangos infrastruktūros) suteikimą

      - Testavimą

      - Diegimą

      - Naudotojų mokymus

      - Bandomąją eksploataciją

      - Projekto valdymą.

    - Projekto plane turi būti nurodyti Paslaugų teikimo etapai, jų trukmės, eiliškumas ir bendra Sistemos diegimo trukmė iki Sistemos galutinio perdavimo eksploatacijai, komunikacijos ir žmogiškųjų resursų paskirstymas, siūlomi kiekvieno etapo kokybės matavimo parametrai.

    - Sistemos diegimo plane turi būti išskirti Sistemos diegimo parengiamieji darbai, testavimo etapai ir Sistemos įdiegimo etapai.

    - Projekto planas turi apimti visas paslaugas, numatytas TS Priedas Nr. 1 – „FR, NFR ir Integracijų reikalavimai“.

    - Diegimo paslaugos turi būti teikiamos etapais. Kiekvienam etape turi būti numatyti tarpiniai ir galutiniai rezultatai, kurie turi būti pasiekti etapo eigoje.

    - Kiekviename etape turi būti pateikiamos testavimo instrukcijos.

    - Tiekėjas gali pateikti papildomas veiklas ar rezultatus, kurie reikalingi galutiniam rezultatui pasiekti.

    - Tiekėjas gali pasiūlyti diegimo valdymo metodą (Agile, Waterfall ar kt.).

    - Tiekėjo yra prašomas pateikti jo nuomone geriausią Sistemos diegimo projekto planą pasiūlymo pateikimo metu. Planas būtų detalizuojamas ir derinamas vėliau vykdymo eigoje. Toliau pateikiama Užsakovo vizija ir konkretūs reikalavimai, į kuriuos Tiekėjas turi atsižvelgti:

        - Sistemos diegimą, apimantį atskirų Sistemos programinės įrangos modulių, skirtų apdoroti pavienius įmonės verslo valdymo procesus, siūloma vykdyti etapais

        - Programinės įrangos modulių, paremtų verslo organizavimo logika, rekomenduojamas diegimo eiliškumas pavaizduotas Paveikslas 1. „Verslo organizavimo logika“.

Paveikslas 1. Verslo organizavimo logika

Reikalavimai naudotojų mokymams

    - Mokymų metu turi būti suteiktos mokymų paslaugos visiems Užsakovo naudotojams, nurodytiems Lentelė 2. „Naudotojų rolių aprašymai“, pagal jų roles. Mokymai turi būti gyvi (vietoje/nuotoliniu būdu), galimi papildomi elektroniniai (e-mokymai).

    - Turi būti užtikrintas mokymų įrašymas video formatu.

    - Naudotojų mokymų kaštai turi būti nurodyti TS Priedas Nr. 3 – „Pasiūlymo forma“ .

    - Tiekėjas turi susipažinti su esamais Užsakovo įmonės planavimo ir operatyvinio valdymo procesais, dokumentų analizės, bei susitikimų metu ir teikti konsultacijas siekiant efektyviai išnaudoti Sistemos funkcionalumą.

Reikalavimai veiklos tęstinumo planui

    - Veiklos tęstinumo plane turi būti:

      - Atsarginis duomenų išsaugojimo mechanizmas

      - Duomenų išdavimo forma ir sąlygos nutraukus Sutartį

      - Atsakingi asmenys už perdavimą

      - Mokymų ir dokumentacijos paketas naujam tiekėjui

      - Sąrašas ir tvarkaraštis Užsakovo ir Tiekėjo veiklų, kurias Sutarties Šalys privalo vykdyti Plano valdymo laikotarpiu

      - Visa informacija/duomenys apie Užsakovo prievoles sėkmingam Plano įgyvendinimui

      - Kita informacija/duomenys, kuri(-ie), sutarties Šalių manymu, yra reikalinga(-i) Plano sėkmingam vykdymui.

    - Tiekėjas užtikrina žemiau nurodytų dokumentų/informacijos perdavimą Užsakovui:

      - Visi Užsakovo duomenys/informacija, kurie(-i) buvo pateikti vykdant Sutartį

      - Duomenys/informacija, kurių(-ios) gali prireikti Sistemos nuomos tęstinumui užtikrinti bei užtikrinti, kad Užsakovas arba Tiekėjas sklandžiai, nepertraukiamai perimtų vykdymui Sistemos nuomos paslaugas

      - Duomenų/informacijos, kurie(-i), užsakovo nuomone, yra būtini naujam Tiekėjui teikti Sistemos nuomos paslaugas

      - Tiekėjo įsipareigojimas suteikti mokymus personalui – Užsakovo arba naujo Tiekėjo, kuris ateityje teiks Sistemos nuomos paslaugas.

    - Tiekėjas įsipareigoja pateikti Sistemos dokumentacijos paketą (naudojimo, administravimo, API aprašus), mokymo medžiagą bei sudaryti galimybę Užsakovui perduoti sprendimą naujam Tiekėjui, jei Tiekėjas bankrutuoja arba kitaip nutraukia veiklą.

Reikalavimai intelektinei nuosavybei

    - Visų projekto metu sukurtų taikomųjų sprendimų programinis kodas, sukurtas Užsakovui (Užsakovo Užsakymu), šio kodo modifikavimo, vystymo bei platinimo LTG įmonių įmonėse teisės turi būti perduoti Užsakovui.

    - Licencijuojamos standartinės programinės įrangos turtinės teisės bei programinis kodas yra Tiekėjo (arba trečių šalių gamintojų) nuosavybė. Skyriaus 3.10. „Reikalavimai intelektinei nuosavybei“ reikalavimai taikomi tik Sutarties metu, Užsakovo užsakymu sukurtai programinei įrangai bei jos dalims.

    - Tiekėjas įsipareigoja sugeneruoti ir pateikti išeities kodų (ang. source code) saugyklą ir ją pastoviai atnaujinti po atliktų Sistemos tobulinimų/keitimų/vystymų.

    - Visos teisės, įskaitant autorių turtines teises bei nuosavybės teises, į Vystymo paslaugų teikimo metu sukurtus autorių teisių objektus, yra perduodamos Užsakovui nuo atliktų Vystymo paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo momento. Teikėjas, perduodamas Vystymo paslaugų teikimo metu sukurtus autorių teisių objektus, kartu Užsakovui perduoda nuosavybės teisę bei visas teisės aktuose numatytas autorių turtines teises į perduodamus autorių teisių objektus, įskaitant teisę savo nuožiūra viešai juos (jų sudedamąsias dalis) demonstruoti, platinti parduodant, nuomojant, kitaip perduodant nuosavybėn arba kitaip juos valdyti ir naudoti (įskaitant teisę savo nuožiūra naudoti atskiras autorių teisų objektų dalis savo veikloje).

    - Užsakovui perduotos autorinės teisės galioja tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje. Užsakovas be jokių papildomų mokėjimų turi teisę naudotis Sutarties pagrindu sukurtais autorių teisių objektais tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje. Turtinės autorių teisės į Vystymo paslaugų teikimo metu sukurtus autorių teisių objektus Užsakovui perduodamos neterminuotai, visam teisės aktuose nustatytam autorių turtinių teisių galiojimo laikotarpiui.

    - Užsakovas turi teisę savo nuožiūra be jokių apribojimų neterminuotai naudoti Vystymo paslaugų teikimo metu sukurtus autorių teisių objektus ar Vystymo paslaugų rezultatus Užsakovo bei su juo susijusių asmenų („Lietuvos geležinkeliai“, AB grupei priklausančios įmonės ir/ar Užsakovo tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojamos bendrovės ir/ar Užsakovą tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojančios bendrovės) vykdomos veiklos bei kitais tikslais.

    - Jeigu Vystymo paslaugų teikimo metu autorių teisių objektams sukurti Tiekėjas naudoja kitų autorių kūrinius/Paslaugų teikimo metu numatytiems autorių teisių objektams sukurti Paslaugų teikėjo pasitelkiami kiti asmenys, Paslaugų teikėjas yra visiškai atsakingas tiek Užsakovui, tiek ir asmenims už jų kūrinių bei kitos medžiagos, skirtos Vystymo paslaugų teikimo metu numatytiems autorių teisių objektams gaminti (sukurti), naudojimo bei perdavimo Užsakovui teisėtumą. Tiekėjas prisiima atsakomybę už pretenzijas ar ieškinius, kylančius iš santykių su autoriais bei kitais trečiaisiais asmenimis dėl autorių teisių pažeidimo, susijusio su Vystymo paslaugų teikimo metu Užsakovui perduodamais autorių teisių objektais ir įsipareigoja atlyginti Užsakovui jo dėl to turėtus nuostolius.

    - Paslaugų teikėjas be išankstinio rašytinio Užsakovo sutikimo neturi teisės pagal Sutartį sukurtų autorių teisių objektų (įskaitant jų darbinius variantus) parduoti, bet kokiu kitu būdu perleisti, atskleisti tretiesiems asmenims, bet kokiu būdu platinti/demonstruoti šiuos objektus (jų sudedamąsias dalis) ir (arba) bet kokiu kitu būdu naudotis teisės aktuose nustatytomis autoriaus turtinėmis teisėmis į sutarties pagrindu sukurtus autorių teisių objektus (įskaitant jų darbinius variantus).

## KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Pasiūlymo Priedas X „Tiekėjo deklaracija dėl atitikimo nacionalinio saugumo reikalavimams“. LTG tikrindama Pasiūlymo atitiktį Pirkimo sąlygų reikalavimams, įskaitant Tiekėjo deklaruojamus patvirtinimus, turi teisę reikalauti iš Tiekėjo ir kitų dokumentų ir duomenų, pagrindžiančių atitikimą Pirkimo sąlygų reikalavimams ir jo deklaracijoje nurodytiems patvirtinimams.

  - Ketinamos siūlyti programinės įrangos gamintojo ar gamintojo įgalioto atstovo išduotą(-us) dokumentą(-us), patvirtinantį(-čius) Paslaugų teikėjo teisę dirbti su siūlomos Sistemos programine įranga, nuomoti licencijas, teikti jos garantinę priežiūrą ar susitarimas su kitu ūkio subjektu, kuris turi programinės įrangos gamintojo arba gamintojo platintojo arba gamintojo platintojo įgalioto atstovo suteiktas teises.

  - Preliminarus Sistemos diegimo projekto planas.

Sistemos ir (arba) duomenų migracijos paslaugų įgyvendinimo planas, kuriame būtų išsamiai ir aiškiai detalizuojama perkėlimo procedūros ir sąlygos.

  - Užpildytas TS Priedas Nr. 1 – „FR, NFR ir Integracijų reikalavimai“ .

  - Dokumentai, įrodantys atitiktį TS Priedas Nr. 1 – „FR, NFR ir Integracijų reikalavimai“ nurodytiems reikalavimams.

  - Kitos Tiekėjo siūlomų prekių/paslaugų/darbų atitiktį TS reikalavimams įrodomosios priemonės (pvz., demonstracija Užsakovui; oficialaus gamintojo dokumentai, viešos oficialios prieigos internete ar lygiaverčiai.)

  - Remiantis TS Priedas Nr. 1 – „FR, NFR ir Integracijų reikalavimai“ NFR- 195 reikalavimu pateikti: sistemos kūrimo / diegimo, palaikymo ir priežiūros organizacinės ir techninės saugos valdymo priemonės turi būti įgyvendinamos pagal ISO 27000 šeimos ar lygiaverčius standartus ir reikalavimus. Tokių priemonių įgyvendinimas įrodomas atliekant reguliarius vidinius ir (arba) išorinius auditus ir (arba) sertifikavimus, įskaitant, bet neapsiribojant, SOC2 ir SSAE18 (jei naudojamas Debesijos sprendimas) arba lygiavertes ataskaitas. Tiekėjas Užsakovui turi pateikti dokumentais pagrįstus atitikties pareiškimus (pvz., sertifikatus ar ataskaitas).

  - Remiantis TS Priedas Nr. 1 – „FR, NFR ir Integracijų reikalavimai“ NFR- 196 reikalavimu pateikti: kuriant/ diegiant sistemą turi būti naudojami griežti programinės įrangos kūrimo gyvavimo ciklo (SDLC) metodai. SDLC metodai turi apimti "gerąsias praktikas" ir standartinius saugios programinės įrangos (kodo) kūrimo ir nuolatinio tikrinimo reikalavimus, įskaitant pažeidžiamumo įvertinimą ir testavimą nepalankiausiomis sąlygomis. Tiekėjas turi pateikti Užsakovui dokumentais pagrįstus SDLC metodų įgyvendinimo įrodymus.

  - Jei Pirkime nereikalaujama pateikti dokumentų įrodančių Prekių/Paslaugų atitiktį keliamiems reikalavimams, Užsakovas turi teisę bet kada Pirkimo vykdymo metu reikalauti pateikti Prekių atitiktį įrodančius dokumentus.

  - Tiekėjas kartu su pasiūlymu kaip tinkamą priemonę, įrodančią, kaip jo siūlomos lygiavertės prekės atitinka TS nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo Sutarties vykdymo sąlygas, teikia Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaitą ar pažymą, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotas pažymas. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų arba negali jų gauti per nustatytą laiką dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad prekės atitinka TS nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo Sutarties vykdymo sąlygas, Užsakovas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo, kai Tiekėjas nėra prekių gamintojas, savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. (visi įrodymai, pažymos ir kiti dokumentai turi būti pateikti su pasiūlymu).

  - Dokumentai, įrodantys atitiktį taikomiems žaliesiems kriterijams (Pakuotės aprašymas, gamintojo ir (arba) tiekėjo techniniai dokumentai, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (arba) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai ar pan.).

  - Dokumentų kalba turi būti Lietuvių arba anglų. Jei dokumento originalas yra kita kalba, turi būti pateikiamas originalus dokumentas bei šio dokumento vertimas į lietuvių arba anglų kalbą (Pirkėjui/Užsakovui pareikalavus – patvirtintas vertėjo parašu ir vertimų biuro anspaudu).

  - Visi Tiekėjo pateikiami rezultatai turi būti suderinami su Microsoft Office programinės įrangos formatais (XLS(X), DOC(X), PPT(X), MPP, VSD) ar lygiaverčiu. Jei Tiekėjas rezultatus pateikia kitu formatu, kuriam reikalinga atskira programinė įranga, Tiekėjas yra atsakingas už reikalingos programinės įrangos įdiegimą pas Užsakovą, mokymus, licencijas ir visus kitus su programine įranga susijusius darbus bei kaštus. Visi Tiekėjo pateikiami rezultatai turi būti suderinti su Užsakovu. Visi Tiekėjo rezultatai (pateikiami dokumentai) turi būti pateikiami lietuvių arba anglų kalbomis.

## SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai turiniui ir formai | Teikimo momentas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sistemos naudotojų instrukcija (NFR-216 reikalavimas) | Teikiama elektronine forma, lietuvių ir anglų kalba | Per 14 (keturiolika) k.d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos |
|  | Sistemos administravimo instrukcija (NFR-217 reikalavimas) | Teikiama elektronine forma, lietuvių ir anglų kalba | Per 14 (keturiolika) k.d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos |
|  | Sistemos veiklos atkūrimo specifikacija. Sistemos veiklos atkūrimo valdymo tvarka (NFR-184 reikalavimas) | Teikiama elektronine forma, lietuvių kalba, Šalių suderintu formatu | Kartu su Paslaugų priėmimo perdavimo aktu |
|  | Priežiūros paslaugų procedūros bei taisyklės (NFR-116 reikalavimas) | Teikiama elektronine forma, lietuvių kalba, Šalių suderintu formatu | Kartu su Paslaugų priėmimo perdavimo aktu |
|  | Esamos sistemos duomenų migravimo planas (NFR-213 reikalavimas) | Teikiama elektronine forma, lietuvių kalba, Šalių suderintu formatu | Ne vėliau nei 30 (trisdešimt) k.d. iki duomenų migravimo pradžios |
|  | Sistemų integracijų dokumentas (NFR-003 reikalavimas) | Teikiama elektronine forma, lietuvių kalba arba anglų kalba, Šalių suderintu formatu | Po Integracijų paruošimo paslaugos suteikimo, per 14 (keturiolika) k.d. nuo Užsakovo Užsakymo pateikimo Tiekėjui raštu dienos |
|  | Sistemos architektūros dokumentacija (NFR-008 reikalavimas) | Teikiama elektronine forma, lietuvių kalba arba anglų kalba, Šalių suderintu formatu | Per 14 (keturiolika) k.d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos |
|  | Jei naudojama AI technologija, AI modelio kortelė (NFR-197 reikalavimas) | Teikiama elektronine forma, lietuvių kalba arba anglų kalba, Šalių suderintu formatu | Po Integracijų paruošimo paslaugos suteikimo, per 14 (keturiolika) k.d. nuo Užsakovo Užsakymo pateikimo Tiekėjui raštu dienos |
|  | Dokumentai, nurodyti TS priedas Nr. 1 „FR, NFR ir Integracijų reikalavimai“ | Teikiama elektronine forma, lietuvių kalba arba anglų kalba, Šalių suderintu formatu | Po Integracijų paruošimo paslaugos suteikimo, per 14 (keturiolika) k.d. nuo Užsakovo Užsakymo pateikimo Tiekėjui raštu dienos |
|  | Sistemos diegimo projekto planas | Teikiama elektronine forma, lietuvių arba anglų kalba | Per 14 (keturiolika) k.d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos |
|  | Priėmimo-pardavimo aktas | Teikiama elektronine forma, lietuvių arba anglų kalba | Per 3 (tris) darbo dienas nuo kiekvieno Sistemos diegimo etapo arba užsakymo įvykdymo dienos |
|  | Naudojimosi Sistema instrukcijos, mokymų medžiaga (įskaitant, bet neapsiribojant, skaidrės, dokumentai, vaizdo įrašai ir kt.) | Teikiama elektronine forma, lietuvių arba anglų kalba | Ne mažiau kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų iki Sistemos testavimo etapo |
|  | Veiklos tęstinumo planas | Teikiama elektronine forma, lietuvių arba anglų kalba | Per 30 (trisdešimt) k.d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos |
|  | Konfidencialumo sutartis | Teikiama elektronine forma, lietuvių arba anglų kalba | Teikiama per 20 (dvidešimt) d. d. nuo Užsakovo Užsakymo pateikimo Tiekėjui raštu dienos |
|  | Testavimo rezultatų ataskaita | Teikiama elektronine forma, lietuvių arba anglų kalba | Ne mažiau kaip 5 (penkias) d. d. iki Sistemos testavimo etapo pradžios Sistemos testavimo aplinkoje |
|  | Informacijos perdavimo sutartis | Teikiama elektronine forma, lietuvių arba anglų kalba | Teikiama per 20 (dvidešimt) d. d. nuo Užsakovo Užsakymo pateikimo Tiekėjui raštu dienos |
|  | Detalus sąrašas, kokios informacijos (duomenų, dokumentų ir kt.) reikia detaliai Užsakovo vykdomų procesų, susijusių su Sistemos diegimu, analizei atlikti | Teikiama elektronine forma, lietuvių arba anglų kalba | Ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po Sutarties įsigaliojimo |
|  | Duomenų tvarkymo susitarimas (DTS) (BDAR 28 str.) | Teikiama elektronine forma, lietuvių arba anglų kalba | Per 14 (keturiolika) k.d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos |

PRIEVOLIŲ VYKDYMAS

## PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

  - Prekių tiekimo ir Paslaugų teikimo vieta - Nuotoliniu būdu.

Užsakymai teikiami el. paštu arba kitomis Šalių suderintomis elektroninėmis priemonėmis.

  - Sistema turi būti įdiegta etapais:

    - Pirmasis diegimo etapas – 150 (šimtas penkiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo datos

    - Antrasis diegimo etapas – 400 (keturis šimtus) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo datos.

  - Įsigaliojus Sutarčiai per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų turi būti parengtas ir su Užsakovu suderintas Sistemos diegimo projekto planas.

  - Tiekėjas įsipareigoja suteikti prieigą prie Sistemos testavimo aplinkos per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Tiekėjas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po Sutarties įsigaliojimo el. paštu turi pateikti Užsakovo įgaliotam atsakingam asmeniui detalų sąrašą, kokios informacijos (duomenų, dokumentų ir kt.) reikia detaliai Užsakovo vykdomų procesų, susijusių su Sistemos diegimu, analizei atlikti.

  - Tiekėjas ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų po 6.6 punkte nurodytos informacijos gavimo turi atlikti detalią Užsakovo vykdomų procesų, susijusių su Sistemos diegimu, analizę ir per tą patį laikotarpį raštu suderinti su Užsakovu Sistemos diegimo planą. Vertinimui pateiktą Sistemos diegimo planą Užsakovas raštu patvirtina arba plano atžvilgiu pastabas pateikia per ne ilgesnį kaip 3 (trijų) darbo dienų laikotarpį nuo plano gavimo dienos. Pastabų teikimo (iteracijų) skaičius nėra ribojamas, tačiau Tiekėjas visais atvejais turi per šiame punkte numatytą 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų terminą raštu suderinti su Užsakovu galutinį Sistemos diegimo planą.

  - Prekės turi būti patiektos ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo Užsakymo pateikimo (ilgalaikė Sutartis, daugkartiniai užsakymai) Tiekėjui dienos.

  - Palaikymo ir Priežiūros paslaugos turi būti pradėtos teikti tik nuo dienos kai Tiekėjas Užsakovui pateikia prisijungimus prie Užsakovo Sistemos testavimo aplinkos.

  - Palaikymo ir Priežiūros paslaugas Tiekėjas turės teikti 24 (dvidešimt keturias) valandas per parą, 7 (septynias) dienas per savaitę, įskaitant visas ne darbo ir šventines dienas.

  - Palaikymo ir Priežiūros paslaugų teikimo tvarka aprašyta TS Priedas Nr. 2 „Sistemos palaikymo ir priežiūros teikimo tvarka“.

  - Vystymo paslaugas Tiekėjas turės teikti Užsakovo Darbo laiku.

  - Užsakovas Vystymo paslaugų Užsakymus gali pradėti teikti iš karto po Sutarties įsigaliojimo.

  - Vystymo paslaugos teikiamos tik pagal atskirus Užsakovo paslaugų Tiekėjui pateiktus Užsakymus Sutarties galiojimo laikotarpiu. Užsakymų skaičius neribojamas.

  - Tiekėjas pateikia Užsakovo prašomų Vystymo paslaugų reikalavimų vertinimą, apimantį preliminarius atlikimo terminus, planuojamas paslaugų apimtis ir kainą, apskaičiuotą pagal Tiekėjo pasiūlyme nurodytą Vystymo paslaugų įkainį. Vertinimas turi būti pateiktas ne ilgiau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakovo poreikio pateikimo.

  - Vertinime Vystymo paslaugų detalizavimo (išskaidymo) žingsniai neturi viršyti 16 (šešiolikos) darbo valandų nebent atskirais atvejais su Užsakovu būtų suderinti konkrečiam vertinimui kitokia žingsnių trukmė (val.).

  - Užsakovui patvirtinus Užsakymo vykdymą, Tiekėjas, ne ilgiau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas, parengia detalų Užsakymo sprendimo aprašymą bei vertinimą, kuriame numatomos tikslios Paslaugų apimtys, atlikimo terminai, atsakomybių pasiskirstymas bei kita reikšminga ir su Užsakovu suderinta informacija.

  - Visos Vystymo paslaugos turi būti suteiktos per su Tiekėju suderintą terminą nuo Užsakymo pateikimo (ilgalaikė Sutartis, daugkartiniai Užsakymai). Kiekvieno Užsakymo terminai derinami individualiai su Užsakovu atsižvelgiant į Užsakymo apimtį.

  - Vystymo paslaugų suteikimo terminai, apimtys, šalių atsakomybė už atskirus veiksmus, sprendimus ar pateikiamą informaciją bei resursus yra iš anksto raštu suderinami ir patvirtinami Užsakyme. Už apimtis (darbo valandų kiekį), kurios nebuvo suderintos (t.y. kurios nebuvo nurodytos Užsakyme) Užsakovas neapmoka.

  - Tiekėjas, vykdydamas Užsakovo Užsakymą, įsipareigoja, pateikti užsakytų naujų Vystymo paslaugų architektūrinius sprendimus ir aprašymą, kuriame turi būti aprašytos funkcionalumo priklausomybės nuo kitų funkcionalumų, užsakytų Vystymo paslaugų sąsajos su sistemomis.

  - Tiekėjas testavimo aplinkoje turi atlikti suteiktų Vystymo paslaugų rezultatų testavimą ir pateikti testavimo rezultatų ataskaitą. Tiekėjas turi atlikti suteiktų Vystymo paslaugų rezultatų testavimus (funkcinis testavimas, integracinis testavimas, regresinis testavimas, Sistemos testavimas, priėmimo testavimas, našumo testavimas, saugumo testavimas). Sistemoje Vystymo diegimai turi būti atliekami testavimo aplinkoje, siekiant patikrinti Vystymo paslaugų rezultatų funkcionalumą ir suderinamumą su esamais Sistemos moduliais ir jų funkcionalumais. Testavimo metu pastebėtos klaidos turi būti registruojamos, o jų taisymas valdomas.

  - Numatoma, kad naujo funkcionalumo atnaujinimai ir (arba) pataisymai į Užsakovo Sistemos testavimo aplinką gali būti keliami ne daugiau kaip 2 (du) kartus. Jeigu į Sistemos testavimo aplinką įkeltas funkcionalumas buvo įkeltas daugiau kaip 2 (du) kartus dėl Paslaugų Tiekėjo neišspręstų ir (arba) paliktų klaidų, laikoma, kad įkeltas funkcionalumas atliktas nekokybiškai ir Užsakovas turi teisę išskaičiuoti Užsakovo tiesiogiai patirtus nuostolius už kiekvieną papildomą pokyčių paketo klaidų testavimo dieną kaip numatyta Sutarties specialiųjų sąlygų 9.2. punkte.

  - Pakeitimo diegimas į Sistemos gamybinę aplinką vykdomas Tiekėjo ir vyksta tik suderinus su Užsakovu. Sistemos pakeitimų diegimai atliekami Užsakovo Darbo laiku arba kitu, abiem Šalims tinkamu ir raštiškai suderintu laiku.

  - Naujai įkeltas funkcionalumas į Sistemos gamybinę aplinką neturi sutrikdyti kitų Sistemos modulių ir juose esančių funkcijų darbo. Jeigu naujai į gamybinę aplinką įkeltas funkcionalumas sutrikdo Sistemos modulių ir juose esančių funkcijų darbą, laikoma, kad įkeltas funkcionalumas atliktas nekokybiškai ir Užsakovas turi teisę išskaičiuoti Užsakovo tiesiogiai patirtus nuostolius kaip numatyta Sutarties specialiųjų sąlygų 9.2. punkte.

  - Vystymo paslaugų perdavimo - priėmimo aktą Užsakovas pasirašo, kai:

    - Gamybinėje Sistemos aplinkoje galima įvykdyti veiklos procesus Vystymo paslaugų Užsakyme apibrėžta funkcionalumo apimtimi, nėra likusių Užsakovo nurodytų ir neištaisytų klaidų, o naujai į Sistemos gamybinę aplinką įkeltas funkcionalumas veikia kokybiškai

    - Yra atlikta suteiktų Vystymo paslaugų bandomoji eksploatacija, kurios ilgis numatomas Užsakyme.

  - Realizavus Užsakymą prieš sudiegiant į Sistemos testavimo aplinką, Tiekėjas Užsakovui turi pateikti pakeitimo dokumentaciją lietuvių arba anglų kalba, kurios detalumas suderinamas Užsakymo metu. Dokumentacija gali apimti funkcinę pakeitimo specifikaciją, atnaujintą naudotojo vadovą ir (arba) kt.

  - Tiekėjas neturi teisės Sutarties vykdymo metu tiekti Prekių ir (arba) teikti Paslaugų, kurios neatitinka Pirkimo dokumentų reikalavimų ir (arba) kurių teikimas yra apribotas dėl tarptautinių sankcijų (kaip jos suprantamos LR tarptautinių sankcijų įstatyme) ir (arba) dėl jų grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai apibrėžta Pirkimo dokumentuose ir LR viešųjų pirkimų įstatyme/LR pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme.

  - Įsigaliojus Sutarčiai per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų Tiekėjas turi parengti ir su Užsakovu suderinti veiklos tęstinumo planą.

  - Pagal kiekvieną Užsakovo pateiktą Užsakymą laiku ir tinkamai patiektos Prekės ir (arba) suteiktos Paslaugos yra perduodamos Užsakovui pasirašant patiektų Prekių ir (arba) suteiktos Paslaugos paslaugų perdavimo-priėmimo aktą.

  - Perdavimo-priėmimo aktas surašomas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

  - Sąskaitą faktūrą ir perdavimo-priėmimo aktą Užsakovui Tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 15 (penkioliktos) arba kitos raštu suderintos dienos.

  - Tiekėjui laiku nepatiekus Prekių ir (arba) nepateikus Paslaugų pagal šioje TS ir (arba) jos prieduose nurodytus reikalavimus, Užsakovas turi teisę išskaičiuoti tiesiogiai patirtus nuostolius kaip numatyta Sutarties specialiųjų sąlygų 9.2. punkte.

## TRŪKUMŲ ŠALINIMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekių ir (arba) Paslaugų trūkumai Užsakovo Tiekėjui yra fiksuojami TS Priedas Nr. 2 „Sistemos palaikymo ir priežiūros teikimo tvarka“, 6.1. punkte, aprašytais būdais.

  - Prekių trūkumai, turi būti pašalinti ne vėliau kaip per 2 (dvi) kalendorines dienas nuo Užsakovo pranešimo Tiekėjui išsiuntimo momento.

  - Paslaugų trūkumai, kai Paslaugos suteiktos ne taip, kaip yra nurodyta šioje TS ir (arba) jos prieduose, turi būti pašalinti ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas kalendorines dienas nuo Užsakovo pranešimo Tiekėjui išsiuntimo momento. Tiekėjas privalo savo kaštais užtikrinti, kad visi reikalavimai būtų įgyvendinti iki priėmimo-perdavimo akto pasirašymo, o Užsakovas už tai neturi mokėti papildomai.

  - Tiekėjas, suteikęs nekokybiškas Vystymo paslaugas, įsipareigoja tokius neatitikimus/trūkumus ištaisyti savo kaštais ne vėliau kaip per 3 (tris) kalendorines dienas nuo Užsakovo pranešimo apie nustatytų reikalavimų neatitinkančias Paslaugas Tiekėjui išsiuntimo momento.

  - Garantinio aptarnavimo laikotarpiu sutrikimai ir neatitiktys šalinamos nemokamai per 3 (tris) kalendorines dienas nuo Užsakovo pranešimo Tiekėjui išsiuntimo momento.

  - Esant argumentuotam pagrindui, dėl kurio trūkumų pašalinimas per TS 7.2. – 7.5. punktuose aprašytą terminą neįgyvendinamas, Tiekėjas turi teisę raštu susiderinti su Užsakovu kitą, Užsakovą tenkinantį terminą.

  - Jei pateiktų Prekių ir (arba) suteiktų Paslaugų perdavimo-priėmimo metu Užsakovas negali pilnai patikrinti pateiktų Prekių ir (arba) suteiktų Paslaugų atitikimo Užsakyme nustatytiems reikalavimams, tai Paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymas jokiu būdu neapriboja Užsakovo teisės po pateiktų Prekių ir (arba) suteiktų Paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo reikšti Tiekėjui pretenzijas dėl Prekių ir (arba) Paslaugų neatitikimo Užsakyme nustatytiems reikalavimams/trūkumams 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių ir (arba) Paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo.

  - Jei Prekių ir (arba) Paslaugų ar jų etapo (jei taikoma) suteikimo, ar Prekių ir (arba) Paslaugų ar jų etapo (jei taikoma) trūkumų šalinimo termino paskutinė diena tenka ne darbo ar oficialios šventės dienai, termino pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena. Oficialių švenčių ir ne darbo dienos (šeštadieniai ir sekmadieniai) įskaitomos į Prekių ir (arba) Paslaugų ar jų etapo (jei taikoma) suteikimo ar Prekių ir (arba) Paslaugų ar jų etapo (jei taikoma) trūkumų šalinimo terminą.

- PRIEDAI

8.1. Perkama nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos, todėl papildomi aplinkosauginiai reikalavimai perkamam objektui nėra nustatomi. Perkama prekė yra viena iš Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (aktuali redakcija) 4.4.3. punkte nurodytų prekių, kurioms papildomi aplinkosauginiai reikalavimai nėra nustatomi.

9. PRIEDAI

Priedas Nr. 1 – FR, NFR ir Integracijų reikalavimai

Priedas Nr. 2 – Sistemos palaikymo ir priežiūros teikimo tvarka

Priedas Nr. 3 – Pasiūlymo forma

Priedas Nr. 4 – Sistemos architektūra