Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedas

„Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS

Naudojamos sąvokos ir trumpiniai:

| Trumpinys | Paaiškinimas |
| --- | --- |
| AVMI | Apskrities valstybinė mokesčių inspekcija |
| EK | Europos Komisija |
| ESKIS | Mokesčių mokėtojų elektroninio švietimo, konsultavimo ir informavimo paslaugų sistema |
| Gamybinė aplinka | Pirkėjo infrastruktūroje esanti aplinka, kuria naudojasi ESKIS galutiniai naudotojai |
| Incidentas | Tiekėjo incidentų valdymo sistemoje arba VMI prie FM IT Pagalbos tarnybos TPĮ registruojama ESKIS klaida, konsultacija ar ESKIS pakeitimas |
| IS | Informacinė sistema |
| Klaida | ESKIS kūrimo, modernizavimo ar kokybės garantijos metu nustatytas ESKIS veikimo neatitikimas suderintam funkcinių reikalavimų dokumentui arba kokybės garantijos metu dalies ar visos ESKIS funkcinė triktis arba kokybės sumažėjimas, dėl kurio ESKIS veikimas tampa nestabilus ir (ar) nesaugus ir kliudo naudotojui vykdyti būtinas funkcijas |
| Kokybės garantija | Tiekėjo įsipareigojimas VMI prie FM grąžinti Paslaugos kainą, pakeisti, sutaisyti ar kitaip pašalinti Paslaugos trūkumus, kai Paslauga neatitinka Sutartyje numatytų sąlygų ar reikalavimų, kurie nesusiję su Paslaugos atitiktimi Sutarčiai pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą |
| Komisija | Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymu Konkursui organizuoti ir rezultatams įvertinti sudaryta Viešojo pirkimo komisija |
| Konkurso dokumentai | ESKIS modernizavimo paslaugų įsigijimo viešojo pirkimo konkurso dokumentai |
| Konsultacija | Pirkėjo konsultavimas ESKIS kūrimo, modernizavimo ar kokybės garantijos metu realizuoto ESKIS funkcionalumo veikimo klausimais |
| Kūrimo aplinka | Tiekėjo infrastruktūroje esanti aplinka, kurioje atliekamos ESKIS kūrimo užduotys, tokios kaip projektavimas, programavimas, vidinis Tiekėjo testavimas ir kt. |
| MAP | Mokesčių administravimo platforma - komercinis produktas „nuo lentynos“ (angl. COTS, Commercial off-the-shelf or commercially available off-the-shelf) - integruota valstybės mokesčių administravimo sistema, automatizuojanti dalį Valstybinės mokesčių inspekcijos procesų |
| Mokesčio mokėtojas | Asmuo, kuriam pagal mokesčio įstatymą yra nustatyta prievolė mokėti mokestį |
| Pakartotinis (angl. re-testing) testavimas | Testavimo tipas, kai aptikus ir ištaisius programinės įrangos klaidas, programinė įranga pertestuojama siekiant patvirtinti, kad klaida sėkmingai pašalinta |
| Pakeitimas | Pirkėjo prašymas sukurti naują ar pakeisti sukurtą ESKIS funkcionalumą keičiant ar papildant funkcinių reikalavimų dokumentą, kai toks poreikis (reikalavimas) nebuvo įvardintas Paslaugos Techninėje specifikacijoje arba kai apie tokio poreikio buvimą nebuvo galima žinoti Užsakymo analizės metu |
| Paslaugos | Specialiosiose sąlygose ir Sutarties prieduose nurodytos paslaugos. Sutartyje vartojama sąvoka „Paslaugos“ apima visas su Paslaugų teikimu susijusias veiklas, įskaitant, bet neapsiribojant Paslaugų teikimą, jų rezultatų perdavimą, trūkumų šalinimą bei su Paslaugomis susijusių dokumentų pateikimą (instrukcijos, sertifikatai ir pan.), jei tai numatyta Sutartyje ar būtina, siekiant sukurti ir perduoti Paslaugų rezultatą Pirkėjui |
| Pirkėjas | Asmuo, kuris Specialiosiose sąlygose yra įvardytas kaip Pirkėjas, įsigyjantis Specialiosiose sąlygose ir Sutarties prieduose nurodytas Paslaugas |
| Projektas | Pasirašius Sutartį, joje nurodytų REIKALAVIMŲ įgyvendinimas, dalyvaujant Tiekėjui ir Pirkėjui |
| PVM | Pridėtinės vertės mokestis |
| Regresinis (angl. regression) testavimas | Pakartotinio testavimo tipas, kurio pagrindinė paskirtis — patikrinti, ar sudiegtas naujas kodas išlaiko ESKIS ankstesnėse versijose veikusį funkcionalumą ir elgseną, testuojant ne tik pasikeitusias sritis bei modulius, bet visą ESKIS funkcionalumą. Gali būti vykdomas visuose testavimo lygiuose ir apima funkcinį, nefunkcinį ir struktūrinį testavimą |
| REIKALAVIMAI | Konkurso dokumentų reikalavimai |
| SABIS | Sąskaitų administravimo bendroji informacinė sistema |
| Sutartis | Paslaugų pirkimo–pardavimo sutartis, kurią sudaro Sutarties sąlygos, Specialiosiose sąlygose išvardyti priedai ir Susitarimai |
| SVN | Programinės įrangos išeities tekstų saugyklos taikomoji programinė įranga „Subversion“ |
| Šalis | Pirkėjas arba Tiekėjas, kiekvienas atskirai, priklausomai nuo konteksto |
| Šalys | Pirkėjas ir Tiekėjas kartu |
| Testinė aplinka | Pirkėjo infrastruktūroje esanti aplinka, kurioje atliekami sukurtų ir / ar modernizuotų ESKIS funkcionalumų testavimai |
| Tiekėjas | Asmuo, kuris Specialiosiose sąlygose yra įvardytas kaip Tiekėjas, teikiantis Specialiosiose sąlygose nurodytas Paslaugas |
| Užsakymas | Pirkėjo Tiekėjui raštu (tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu, per Pirkėjo nurodytą informacinę sistemą ar kt.) teikiamas užsakymas dėl Paslaugų teikimo. Užsakymas siunčiamas Specialiosiose sąlygose nurodytais būdais ir kontaktais ir laikomas tinkamai išsiųstas ir gautas Specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka |
| VMI | Valstybinė mokesčių inspekcija |
| VMI prie FM | Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos |
| VMI prie FM IT Pagalbos tarnybos TPĮ | VMI prie FM Informacinių technologijų pagalbos tarnybos taikomoji programinė įranga |
| XML | XML (angl. Extensible Markup Language) duomenų apsikeitimo formatas |

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - . Pirkimo objektas — ESKIS analizės, modernizavimo ir konsultavimo paslaugos.

Paslauga preliminariai apima šias Paslaugas (pagal poreikį):

    - Mano VMI paslaugų ir bendrųjų procesų modernizavimas, atsižvelgiant į MAP realizuojamus sprendimus, teisės aktų reikalavimus ir kitus poreikius;

    - Interneto svetainės rinkmenų ir kitų interneto svetainės funkcionalumų modernizavimas, atsižvelgiant į MAP realizuojamus sprendimus, teisės aktų reikalavimus ir kitus poreikius;

    - Duomenų migravimo sprendimų derinimas ir duomenų migravimui į MAP paruošimas pagal suderintas specifikacijas;

    - Konsultacijos dėl ESKIS realizuotų sprendimų (jau veikiančių ESKIS sistemoje ir modernizuojamų pagal šią sutartį), duomenų sąsajumo ir kt. klausimais, siekiant MAP modernizavimo metu realizuoti tinkamus duomenų mainų ir kitus sprendimus bei užtikrinti VMI veiklos tęstinumą (konsultacijose dalyvaus Pirkėjas, MAP tiekėjas, kiti asmenys pagal poreikį) duomenų vientisumo išlaikymą;

    - Kiti darbai.

- TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:

  - Reikalavimai ESKIS modernizavimo principams:

    - Plečiamumo (angl. „scalability“): papildomų komponentų įdiegimas neturi sumažinti patikimumo ir našumo lygių;

    - Keičiamumo (angl. „changeability“) ir papildomumo (angl. „extensibility“): komponentai turi būti įdiegti taip, kad užtikrintų galimybę lengvai modernizuoti kuriamas ESKIS funkcijas ir įtraukti į ESKIS naujas funkcijas;

    - Atsparumo (angl. „robustness“): komponentai turi būti įdiegti tokiu būdu, kuris užtikrintų atsparumą sutrikimams. Tam tikrų komponentų klaidos neturi neigiamai paveikti kito ESKIS funkcionalumo.

    - ESKIS turi būti suprojektuotas ir realizuotas taip, kad realizavus funkcionalumo pakeitimus vienoje ar keliose funkcinėse srityse tai netaptų visos ESKIS perkūrimo priežastimi;

    - Sukūrus naują / modernizavus ESKIS, prieigos prie jo turi būti sutvarkomos pagal šiuos reikalavimus:

      - Prieigos teisių suteikimas prie ESKIS turi būti paremtas rolių pagrindu, kai teisė naudotis konkrečia ESKIS tvarkoma informacija suteikiama konkrečiam ESKIS naudotojui ar naudotojų grupei;

      - Jei ESKIS skirtas administruoti, jis turi būti papildytas administratoriaus role, suteikiančia teisę administruoti ESKIS be teisės tvarkyti mokesčių mokėtojų duomenis;

      - Visos ESKIS naudotojų rolės, įskaitant ir administratorių, ir joms priskirtos teisės turi būti suderintos su ESKIS duomenų valdymo įgaliotiniu;

      - Prisijungimo prie ESKIS metu kiekvienas naudotojas turi būti nustatomas pagal unikalų identifikatorių ir autentifikuojamas.

    - ESKIS programinė įranga turi leisti atlikti nurodytu laiku vykdomų užduočių („scheduler“) administravimą. Turi būti funkcija, leidžianti įjungti arba išjungti egzistuojančias užduotis, pakeisti užduočių vykdymą.

    - Jei duomenų perdavimo būdas ir tikslas reikalauja, ESKIS turi užtikrinti duomenų kodavimą prieš perduodant duomenis trečioms šalims;

    - ESKIS turi būti įgyvendintos kontrolės priemonės, užtikrinančios perduodamų ar gaunamų duomenų vientisumą ir konfidencialumą, kad duomenys nebūtų iškraipyti ar neleistinai atskleisti jų perdavimo metu. Viešaisiais ryšių tinklais perduodamos ESKIS elektroninės informacijos konfidencialumas turi būti užtikrintas, naudojant šifravimą;

    - ESKIS turi automatiškai nutraukti naudotojo darbo seansą praėjus parametrais apibrėžtam naudotojo neaktyvumo laikotarpiui ir pranešimu informuoti naudotoją apie atjungimo priežastį. Turi būti galimybė keisti neaktyvumo laikotarpio parametro reikšmę;

    - ESKIS turi būti galimybė nustatyti naudotojo neteisingų prisijungimų skaičių, po kurio naudotojui būtų laikinai neleidžiama bandyti prisijungti. Turi būti galimybė keisti prisijungimų skaičiaus parametro reikšmę;

    - Atnaujinta / modernizuota ESKIS turi patikimai veikti Pirkėjo turimoje techninėje platformoje, vietiniuose (LAN) ir teritoriniuose (WAN) kompiuterių tinkluose bei infrastruktūroje skirtoje ESKIS maksimaliai išnaudojant įdiegtus ir naudojamus programinius sprendimus ir technologijas, t. y. ESKIS modernizuotų ir naujų komponentų (Paslaugų) įdiegimas negali reikalauti iš Pirkėjo jokių papildomų (neįtrauktų į pasiūlymo kainą) išlaidų;

    - Paslaugos įgyvendinimui kuriami programiniai sprendimai turi užtikrinti pilną duomenų mainų suderinamumą ir integralumą su ESKIS ir susijusių informacinių sistemų sprendimais bei tvarkomų duomenų panaudojimu ESKIS ir susijusiose IS;

    - ESKIS turi būti numatytos atstatymo po gedimo ir atsarginio duomenų išsaugojimo procedūros, pagal poreikį patikslinant ESKIS veiklos tęstinumo planą.

  - Reikalavimai testavimui:

    - ESKIS kūrimo, testinė ir gamybinė aplinkos turi būti atskirtos. Tiekėjas turi sukurti / sukonfigūruoti testinę ir gamybinę aplinkas Pirkėjo infrastruktūroje, kūrimo aplinką — savo infrastruktūroje.

    - Testavimas negali būti vykdomas su realiais duomenimis, išskyrus būtinus atvejus, suderintus su Pirkėju, kurių metu naudojamos organizacinės ir techninės duomenų saugumo priemonės, užtikrinančios realių duomenų saugumą. Prieš pradedant testavimą su realiais duomenimis Tiekėjas turės būti pasirašęs Pirkėjo Duomenų tvarkymo sutartį, kurioje, be viso kito, aprašytos testavimo metu įgyvendinamos organizacinės ir techninės duomenų saugumo priemonės.

    - Tiekėjas privalo sukurtas / modernizuotas ESKIS ar atskiras jos dalis visų pirma išbandyti testinėje aplinkoje ir tik po to pagal Pirkėjo patvirtintas versijų ir pakeitimų valdymo procedūras įdiegti gamybinėje aplinkoje.

    - Tiekėjas per 2 (du) mėnesius nuo VMI IT išteklių grupių ir reikalingų teisių suteikimo dienos privalo pateikti Pirkėjui rašytinį patvirtinimą apie kūrimo aplinkos paruošimą savo infrastruktūroje. Pirkėjui pareikalavus, Tiekėjas turi pademonstruoti kūrimo aplinkoje bent vienos ESKIS paslaugos veikimą.

    - Tiekėjas turi sukurtą / modernizuotą ESKIS ar atskiras jos dalis Pirkėjui pateikti diegimui tik pilnai jas išbandęs testinėje aplinkoje, užtikrindamas, kad diegiama programinė įranga yra be kenksmingo programinio kodo, neautorizuotos prieigos galimybių ir /ar kitų pažeidžiamumų. Tai turi būti patvirtinta Tiekėjo atsakingų asmenų;

    - Testavimo metu turi būti patikrintas optimalus ESKIS veikimas, apimant, tačiau neapsiribojant šiais klausimais:

- Ar yra tenkinami visi Sutarties 1 priede PASLAUGOS TECHNINĖJE SPECIFIKACIJOJE ir ESKIS funkcinių reikalavimų dokumente keliami reikalavimai;

- Ar yra tenkinami visi Sutarties 1 priede PASLAUGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA ESKIS keliami nefunkciniai reikalavimai;

- Ar ESKIS paslaugų proceso seka atitinka numatytąją;

- Ar skirtingas teises turintys vidiniai ir išoriniai ESKIS naudotojai gali atlikti jiems pagal teises leidžiamas atlikti funkcijas;

- Ar vidiniai ir išoriniai ESKIS naudotojai negali matyti ar tvarkyti daugiau duomenų nei priklauso pagal jų turimas teises;

- Ar galimybė vidiniams ir išoriniams ESKIS naudotojams atlikti numatytas operacijas yra tinkamai dokumentuota;

- Ar vidinių ir išorinių ESKIS naudotojų atliekamos operacijos yra tinkamai fiksuojamos;

- Ar užtikrinamas gaunamų / teikiamų duomenų tikslumas, užbaigtumas ir patikimumas.

    - Testavimo metu turi būti atlikti šie bandymai (testai):

      - Tiekėjo atliekamas vidinis ESKIS testavimas, apimantis visų lygių (modulinį, sisteminį, integracinį) ir skirtingų tipų (funkcinį, nefunkcinį, struktūrinį) testavimus Tiekėjo infrastruktūroje esančioje aplinkoje.  Pagal poreikį, suderinus su Pirkėju, Tiekėjo vidinis testavimas papildomai gali būti atliekamas ir Pirkėjo infrastruktūroje esančioje testavimo aplinkoje;

      - ESKIS integracinis testavimas, apimantis žiniatinklio paslaugų (angl. web service) ir integracijos su kitomis IS ir / ar registrais testavimą (atliekamas Tiekėjo kartu su Pirkėju);

      - ESKIS priėmimo testavimas, apimantis funkcinį ir nefunkcinį testavimą, (atliekamas Pirkėjo, Tiekėjas turi dalyvauti priėmimo testavimo metu ir ištaisyti Pirkėjo identifikuotas klaidas);

    - Tiekėjas su Pirkėju suderina Testavimo planą ir metodiką (pradinę Testavimo plano ir metodikos versiją pateikia Pirkėjas (gali būti paskutinio ESKIS modernizavimo Projekto metu suderinta versija)) iki pirmos Paslaugos vidinio testavimo pradžios.

    - Kiekvienos Paslaugos testavimo atveju Tiekėjas parengia ir su Pirkėju suderina Paslaugos vidinio, priėmimo testavimo ataskaitas, kuriose būtų nurodyta testavimo laikotarpis, testavimo apimtis, testavimo aplinka, testavimą atlikę asmenys, fiksuotų incidentų informacija (aprašas, kritiškumas, numatoma ištaisymo data);

    - Tiekėjas, suderinęs su Pirkėju, turi sukurti / sukonfigūruoti Pirkėjo priėmimo testavimui skirtą testinę aplinką:

      - Tiekėjas R27 Techninės architektūros dokumente dokumentuoja reikalavimus Pirkėjo testinei aplinkai nurodydamas reikalingas integracijas su kitomis IS ir / ar registrais;

      - Tiekėjas pateikia testinės aplinkos paketą;

      - Pagal Pirkėjo poreikį Tiekėjas paruošia testinius duomenis;

      - Esant poreikiui Tiekėjas atlieka konfigūracinius nustatymus ir testinėje aplinkoje bei užtikrina kitas būtinas sąlygas priėmimo testavimams atlikti.

    - Paslaugos Tiekėjo vidinio testavimo pabaigos ir priėmimo testavimo pradžios sąlygos:

      - Turi būti Tiekėjo parengti ir su Pirkėju suderinti Paslaugos testavimo scenarijai. Testavimo scenarijai turi būti aiškūs ir išsamūs, t. y. parengti taip, kad juos galima būtų įvykdyti be papildomų dokumentų pagalbos ar veiklos specialistų konsultacijų;

      - Turi būti Tiekėjo paruošti Paslaugos testinių duomenų rinkiniai;

      - Turi būti parengta Pirkėjo priėmimo testavimui skirta testinė aplinka;

      - Turi būti Tiekėjo atliktas Paslaugos vidinis testavimas ir ištaisytos visos jo metu identifikuotos klaidos;

      - Turi būti Tiekėjo parengta ir su Pirkėju suderinta Paslaugos vidinio testavimo ataskaita.

    - Paslaugos priėmimo testavimo pabaigos ir ESKIS perdavimo į bandomąją eksploataciją sąlygos:

      - Turi būti atlikti Paslaugos visi nurodyti ESKIS bandymai (testai) pagal visus suderintus Paslaugos testavimo scenarijus;

      - Paslaugos priėmimo testavimas pagal atitinkamą scenarijų laikomas sėkmingai užbaigtu, jei to scenarijaus visi žingsniai įvykdyti sėkmingai ir tenkina nustatytus vertinimo kriterijus, t. y. kiekvieno atlikto scenarijaus žingsnio laukiamas rezultatas atitinka ESKIS gautą rezultatą. Kitu atveju fiksuojamos klaidos;

      - Turi būti Tiekėjo išspręstos ir Pirkėjo uždarytos visos kritinės, didelės ir vidutinės klaidos;

      - Likusios mažos klaidos, kurios neturi įtakos testavimo rezultatų priėmimui, turi būti išspręstos Tiekėjo iki Paslaugos bandomosios eksploatacijos etapo pabaigos;

      - Turi būti Tiekėjo atsakyta į visas Pirkėjo registruotas konsultacijas, susijusias su Paslauga;

      - Turi būti Tiekėjo parengta ir su Pirkėju suderinta Paslaugos priėmimo testavimo ataskaita;

    - Priėmimo testavimo metu ir bandomosios eksploatacijos identifikuotos klaidos klasifikuojamos:

- Kritinė klaida — ESKIS ar atskiros jos dalies veikimas blokuojamas arba nutrūksta, naudotojas negali vykdyti numatytų būtinų funkcijų ir nežinomas joks kitas alternatyvus funkcijos vykdymas;

- Didelė klaida — nuolat pasikartojanti ESKIS ar atskiros jos dalies veikimo klaida, dėl kurios ESKIS veikimas tampa nestabilus ir (ar) nesaugus ir kuri kliudo naudotojui vykdyti būtinas funkcijas, tačiau yra žinomas alternatyvus funkcijos vykdymas, taip pat, jei klaida yra susijusi su duomenų sauga;

- Vidutinė klaida — retai pasikartojanti ESKIS ar atskiros jos dalies veikimo klaida, kuri sukelia sunkumų naudotis ESKIS, bet neturi įtakos veiklos proceso vykdymui, arba pastebimas nedidelis trūkumas ar defektas (nedidelis poveikis atitinkamam komponentui);

- Maža klaida — nustatomi smulkūs ESKIS dokumentacijos trūkumai, nežymūs ESKIS ar atskiros jos dalies veikimo arba grafinės naudotojo sąsajos neatitikimai ESKIS dokumentacijai, netrukdantys numatytam veiksmui atlikti.

    - Pirkėjo veiklos ir testavimo specialistai priėmimo testavime dalyvauja pagal savo kompetencijas.

    - Testavimo principai, procedūros ir reikalavimai ESKIS aplinkoms turi būti apibrėžti ir suderinti su Pirkėju Projekto valdymo plane ir / arba Testavimo plane ir metodikoje.

    - Testavimo metu Tiekėjas privalo:

- Dalyvauti priėmimo testavime;

- Pildyti klaidų registrą;

- Šalinti testavimo metu identifikuotas klaidas ir trūkumus;

- Atlikti pakartotinius (angl. re-testing) ir regresinius (angl. regression) testavimus;

- Informuoti Pirkėją apie klaidų šalinimo planus ir eigą;

- Pildyti pakeitimų registrą bei dokumentuoti pakeitimus;

- Teikti pagalbą ir konsultuoti testavime dalyvaujančius Pirkėjo atstovus testavimo klausimais.

  - Reikalavimai bandomajai eksploatacijai:

    - Visoms priimamoms Paslaugoms, kurių metu vykdomas modernizavimas, taikoma bandomoji eksploatacija, kurios trukmė yra 1 mėnuo ir kuri skaičiuojama nuo Paslaugos ar glaudžiai susijusios Paslaugos įdiegimo į gamybinę aplinką. Pirkėjo ir Tiekėjo sutarimu bandomosios eksploatacijos laikas gali būti pailgintas arba sutrumpintas. Protokolu įforminamą sprendimą dėl bandomosios eksploatacijos laiko sutrumpinimo priima Informacinių išteklių Valstybinėje mokesčių inspekcijoje valdymo koordinavimo komitetas.

    - Bandomosios eksploatacijos metu Tiekėjas privalo taisyti klaidas, registruotas ir neišspręstas priėmimo testavimo metu, ir klaidas, registruotas bandomosios eksploatacijos metu. Bandomoji eksploatacija negali būti laikoma baigta, jei Tiekėjas neištaisė visų priėmimo testavimo metu identifikuotų klaidų ir kritinių, didelių bei vidutinių klaidų, identifikuotų bandomosios eksploatacijos metu. Mažos klaidos, nustatytos ir neištaisytos bandomosios eksploatacijos metu, turi būti ištaisytos ne vėliau nei per 1 mėn. nuo kokybės garantijos pradžios.

    - Kai neįmanoma ištaisyti ESKIS klaidų iki bandomosios eksploatacijos pabaigos, Pirkėjo ir Tiekėjo sutarimu bandomosios eksploatacijos laikas gali būti pratęstas iki tol, kol bus ištaisytos 3.3.2 punkte nurodytos klaidos ir ESKIS visa apimtimi atitiks nustatytus REIKALAVIMUS;

    - Atskirais atvejais, kai įdiegiamos Paslaugos, kurios nuo jų įdiegimo momento negali būti bandomos (dėl kitų susijusių Pirkėjo ir / ar išorinių IS modernizavimo rezultatų vėlavimo ar pan.), tuomet bandomoji eksploatacija Pirkėjo ir Tiekėjo sutarimu yra atidedama iki realios tokios Paslaugos eksploatavimo pradžios;

    - Jei dėl ESKIS kritinių arba didelių klaidų bandomoji eksploatacija Paslaugai negali  būti vykdoma, bandomoji eksploatacija gali būti stabdoma, kol klaidos bus ištaisytos. Sustabdymo terminas neįskaičiuojamas į bandomosios eksploatacijos trukmę;

    - Bandomosios eksploatacijos metu nustačius klaidas, kilusias dėl to, kad projektavimo ir programavimo metu Tiekėjas nenumatė jų išvengimo, Tiekėjas nemokamai atlieka reikalingus taisymus;

    - Tiekėjas privalo prieš pasirašant paskutinį perdavimo–priėmimo aktą Pirkėjui pateikti galutines dokumentacijos ir ESKIS išeities kodo versijas;

    - Paslaugos priėmimo—perdavimo aktas nesurašomas anksčiau negu programinė įranga yra sukurta, įdiegta, tinkamai veikia (užbaigta jos bandomoji eksploatacija), Tiekėjas perdavė visus Projekto metu Tiekėjo ir Pirkėjo suderintus ir patvirtintus galutinius rezultatus.

  - Reikalavimai diegimui ir diegimo aplinkai:

    - TIEKĖJAS turi pateikti visus sukurtos ar modernizuotos Paslaugos programinės įrangos išeities kodus arba diegimo paketus kartu su diegimo instrukcijomis, kurie turi būti struktūrizuoti ir su komentarais, patalpinant į SVN bei išlaikant Pirkėjo nurodytą failų struktūrą;

    - Pateikiama Paslaugos programinė įranga ir dokumentacija turi užtikrinti galimybę palaikyti ir modernizuoti ESKIS, nepriklausomai nuo Tiekėjo;

    - Paslauga turi funkcionuoti realaus laiko režimu, tiek vykdant programinės įrangos bandomąją eksploataciją, tiek jai taikant kokybės garantiją.

  - Reikalavimai apkrovai ir greitaveikai, veikimo sąlygoms ir paslaugų prieinamumui:

3.5.1. Vienu metu ESKIS turi gebėti aptarnauti iki 500 vidinių naudotojų ir iki 2500 išorinių naudotojų, išlaikant nurodytus reikalavimus:

- Puslapio atvertimo laikas iki 1 s

- DB užklausos (ištrinti, išsaugoti, užregistruoti, patikrinti ir pan.) laikas turi būti iki 2 s.

3.5.2. Atsižvelgiant, kad paslauga teikiama ūkio subjektams ir įtaką jų vykdomai veiklai, turi būti užtikrintas nepertraukiamas ESKIS veikimas 24 valandas per parą 7 dienas per savaitę. Prieinamumas ne mažiau kaip 99,85 % per metus;

  - Reikalavimai dokumentacijai ir programiniam kodui:

    - Jeigu, naudojantis Paslauga, paaiškės, kad Tiekėjo perduota su Paslauga susijusi dokumentacija yra ne visa ir jos nepakanka tam, kad būtų galima įvykdyti kokį nors iš SUTARTYJE numatytų Paslaugos tikslų, visus su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius (įskaitant dokumentacijos sutvarkymo išlaidas) padengia Tiekėjas;

    - Paslaugos teikimo ar kokybės garantijos metu modernizavus ESKIS, Tiekėjas, suderinęs su Pirkėju pagal poreikį pateikia ir / arba atitinkamai pakeičia esamus tokius dokumentus:

      - R2  Projekto valdymo planą (teikia Pirkėjas, Tiekėjas suderina);

      - R5  Projekto grafiką (pradinę versiją teikia Pirkėjas, Tiekėjas papildo);

      - R7 Projekto valdymo susirinkimų protokolus;

      - R8 Nenumatytų darbų / užsakymų / pokyčių sąvadą;

      - R9 Reikalavimų išpildymo matricą;

      - R10  Terminų žodyną (teikia Pirkėjas, Tiekėjas suderina, papildo );

      - R11 Kokybės garantijos paslaugos teikimo tvarkos aprašą (teikia Pirkėjas, Tiekėjas suderina);

      - R14 Darbo grupių posėdžių protokolus;

      - R25 Nenumatytų darbų / užsakymų / pokyčių dokumentus;

      - R26 Funkcinių reikalavimų dokumentą;

      - R27 Techninę architektūrą;

      - R28 Duomenų struktūrų aprašymą;

      - R29 Modulių aprašymą;

      - R30 Naudotojų teisių ir rolių aprašą;

      - R31 Integracijų specifikacijas;

      - R32 Duomenų tvarkymo / perkėlimo ataskaitą;

      - R33 Informacinės sistemos veiklos tęstinumo planą;

      - R34 Nuostatų pakeitimo projektą;

      - R35 Specifikacijos pakeitimo projektą;

      - R36 Administratoriaus vadovą;

      - R37 Naudotojo vadovą;

      - R39 Programų tekstai / nekoduotos programinės priemones;

      - R40 Testavimo planą ir metodiką (teikia Pirkėjas, Tiekėjas suderina);

      - R41 Testavimo scenarijus;

      - R42 Vidinio testavimo ataskaitą;

      - R43 Priėmimo testavimo ataskaitą;

      - R44 Bandomosios eksploatacijos planą;

      - R45 Bandomosios eksploatacijos ataskaitą;

      - R46 Apkrovos ir greitaveikos testavimo ataskaitą;

      - R54 Diegimo strategiją;

      - R55 Diegimo planą;

      - R56 Diegimų žurnalą (Pakeitimų sąvadą);

      - R57 Instaliavimo instrukciją;

      - R58 Instaliacinis paketą;

      - Kitus su Pirkėju suderintus dokumentus.

    - Tiekėjas rengdamas dokumentus turi vadovautis aktualiomis teisės aktų redakcijomis;

    - Visa su ESKIS keitimu ir diegimu susijusi medžiaga ir dokumentai turi būti teikiami lietuvių kalba bei vartojant dalykinės srities terminiją. Esant poreikiui dalis medžiagos ir dokumentų gali būti pateikiami anglų kalba;

    - Standartinių produktų administravimo priemonių medžiaga ir dokumentai turi būti pateikiami lietuvių arba anglų kalba;

    - Tiekėjas su Pirkėju privalo suderinti visų pateikiamų rezultatų turinį ir formą prieš pateikdamas dokumentus Pirkėjui;

    - Tiekėjas turi pateikti parengtus dokumentų Projektus Pirkėjo darbo grupei derinti. Projektai pristatomi ir aptariami Pirkėjo ir Tiekėjo darbo grupių susitikimuose. Pirkėjui išreiškus poreikį, pasitarimuose papildomai naudojama Projektų medžiaga skaidrių formatu;

    - Tiekėjas visus su Pirkėju suderintus dokumentus turi įkelti į Pirkėjo naudojamą SVN;

    - Tiekėjas turi pateikti visus sukurtų ar modernizuotų ESKIS išeities kodus, kurie turi būti struktūrizuoti ir su komentarais. Pateikiama Paslaugos programinė įranga ir dokumentacija turi užtikrinti galimybę palaikyti ir modernizuoti ESKIS, nepriklausomai nuo Tiekėjo.

    - Perduodamoje ESKIS dokumentacijoje esančios teksto šaltinių nuorodos turi nukreipti arba į kitą perduodamo dokumento skyrių, arba į kitą perduodamą dokumentą, bet ne į Tiekėjo aplinkoje valdomą dokumentaciją.

    - Projekto dokumentas nėra laikomas tinkamu, jeigu jis neatitinka suderinto dokumento šablono formos ir turinio reikalavimų, nustatytų Valstybinės mokesčių inspekcijos valstybės informacinių išteklių steigimo, kūrimo, diegimo, priežiūros ir likvidavimo taisyklių 1 priede, patvirtintame Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2023 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. V-75 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-216 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos valstybės informacinių išteklių steigimo, kūrimo, diegimo, priežiūros ir likvidavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

  - Atliekamų darbų pagal modernizavimo valandas Užsakymas ir rezultatų pateikimas:

    - Tiekėjas Sutarties vykdymo metu turi turėti ir naudoti Projekto valdymo sistemą (pvz., Confluence ar lygiavertę) ir incidentų valdymo sistemą (pvz., JIRA ar lygiavertę). Projekto ir incidentų valdymo sistemos turi turėti sąryšį. Pirkėjo atstovams (ne mažiau nei 15) turi būti suteikta galimybė naudoti abi sistemas (Projekto ir incidentų valdymo), o kokybės garantijos laikotarpiu - ne mažiau nei 2 Pirkėjo atstovams. Projekto pabaigoje Tiekėjas turi pateikti visą Projekto valdymo sistemoje užfiksuotą informaciją į VMI turimą sistemą Confluence  importuojamu formatu.

    - Darbus Pirkėjas užsako raštu per Projekto valdymo sistemą (pvz., Confluence ar kitą pagal 3.7.1. punktą) pildydamas užsakymo dokumentą (toliau – Užsakymas).

    - Pirkėjas Užsakyme privalo aprašyti reikalingus pakeitimus, sukurtinus funkcionalumus, pageidaujamus įgyvendinimo terminus, pridėti kitą analizei reikalingą medžiagą.

    - Tiekėjas turi pateikti pagrįstas užsakomų darbų valandų apimtis (detalizacija pagal veiklas: Preliminari analizė (konsultacija dėl Pirkėjo poreikio ir planuojamų užsakymo atlikimo darbo valandų bei įvykdymo termino; analizės ir projektavimo darbai, susijusių dokumentų parengimas, patikslinimas, konsultavimas; programavimo darbai, susijusių dokumentų parengimas,  patikslinimas; testavimo darbai, susijusių dokumentų parengimas, patikslinimas; diegimas (aplinkų parengimas, pagalbos tarnybos užduočių suformavimas); mokymai, susijusių dokumentų parengimas (pagal poreikį); bandomoji eksploatacija, susijusių dokumentų parengimas, tame tarpe (pagal poreikį) Nuostatų ir techninio aprašymo (specifikacijos) dokumentų  parengimas, patikslinimas (atnaujinami paskutiniame užsakyme)), užsakymą vykdysiančius specialistus / ekspertus ir jų kiekį bei užsakomų darbų įvykdymo siūlomus terminus.

    - Įgyvendinus Užsakymą Tiekėjas privalo jame nurodyti faktiškai sunaudotų Tiekėjo darbo valandų skaičius ir ar jis atitinka Užsakyme nustatytą darbų atlikimui skirtą laiką ir kokybę.

    - Pirkėjas siekdamas tinkamai įvertinti faktiškai sunaudotą Tiekėjo darbo valandų skaičių pasilieka teisę reikalauti Tiekėjo pateikti išrašą iš Tiekėjo verslo apskaitos sistemos, Projektų vykdymo, programinės įrangos kūrimo valdymo bei testavimų rezultatų (klaidų bei susijusių duomenų) registravimo bei valdymo programinių priemonių, ar kitų naudojamų priemonių, kuriomis Tiekėjas užtikrina savo darbuotojų darbo laiko apskaitos vedimą. Jei Užsakymo vykdymo metu Tiekėjas nustato, kad Užsakyme suplanuota ir patvirtinta darbų apimtis yra didesnė, tuomet turi būti iš naujo atliekamas darbų apimties įvertinimas, Pirkėjas turi patvirtinti naują Užsakymo versiją.

    - Detali Užsakymo pateikimo ir įgyvendinimo procedūra bus aprašyta Projekto valdymo plane.

    - Tiekėjas, gavęs Pirkėjo pateiktą Užsakymą, privalo pradėti jo vykdymą ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakymo gavimo dienos. Jeigu Tiekėjas nepradeda Užsakymo vykdymo per nustatytą terminą, Pirkėjas turi teisę pateikti Tiekėjui rašytinį įspėjimą dėl vėlavimo. Gavęs Pirkėjo įspėjimą, Tiekėjas privalo per 1 (vieną) mėnesį nuo įspėjimo gavimo dienos pradėti Užsakymo vykdymą arba pateikti Pirkėjui rašytinį motyvuotą paaiškinimą, kodėl Užsakymo vykdymas negali būti pradėtas per nustatytą terminą. Motyvuotas paaiškinimas turi būti suderintas su Pirkėju. Nepateikus paaiškinimo arba Pirkėjui nesutikus su jo pagrįstumu, taikomos Sutartyje numatytos sankcijos už netinkamą sutarties vykdymą.

    - Pasikeitus poreikiui, Pirkėjas neįsipareigoja užsakyti visų Paslaugų.

  - Teisės aktai, susiję su Projekto įgyvendinimu:

  - 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679);

  - •	Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymas;

  - Lietuvos Respublikos informacinės visuomenės paslaugų įstatymas;

  - Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas;

  - Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas;

  - Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas;

  - Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1261 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“;

  - Nacionalinė kibernetinio saugumo strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Nacionalinės kibernetinio saugumo strategijos patvirtinimo“;

  - Informacinių sistemų steigimo, kūrimo, atnaujinimo, pertvarkymo ir likvidavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr.349 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo įgyvendinimo“;

  - Elektroninių paslaugų kūrimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 3-416(1.5 E) „Dėl metodinių dokumentų patvirtinimo“;

  - Sudėtinių elektroninių paslaugų kūrimo ir teikimo metodika, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 3-416(1.5 E) „Dėl metodinių dokumentų patvirtinimo“;

  - Kuriamų viešųjų ir administracinių elektroninių paslaugų tinkamumo naudotojams užtikrinimo priemonių metodines rekomendacijos, pavirtintos Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. T-65 „Dėl Kuriamų viešųjų ir administracinių elektroninių paslaugų tinkamumo naudotojams užtikrinimo priemonių metodines rekomendacijų pavirtinimo“. Priemonių pavyzdžiai ir Tinkamumo problemų sprendimo gairės paskelbtos Informacinės visuomenės plėtros komiteto interneto puslapyje https://ivpk.lrv.lt/lt/ivpk-leidiniai/viesuju-ir-administraciniu-elektroniniu-paslaugu-patogumo-naudotojams-metodiniai-dokumentai;

  - Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodika, patvirtinta Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. T-29 „Dėl valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikos patvirtinimo“;

  - Reikalavimai Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacinių sistemų bei taikomosios programinės įrangos kokybės garantijai ir priežiūros paslaugoms, patvirtinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-390 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinių sistemų saugos reikalavimų ir reikalavimų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacinių sistemų bei taikomosios programinės įrangos kokybės garantijai ir priežiūros paslaugoms“ (2019 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. V-20 redakcija);

  - Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinių sistemų duomenų saugos nuostatai, patvirtinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. V-197 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ (2025 m. lapkričio 6 d. įsakymo V-344 redakcija);

  - Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto ir intraneto svetainių (e. VMI portalo) tvarkymo taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymą Nr. V–307 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto ir intraneto svetainių (e. VMI portalo) tvarkymo“ (2024 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. V–31 redakcija);

  - Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų apie tarptautines mokėjimo operacijas kaupimo, saugojimo ir teikimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2023 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. VA-42 „Dėl duomenų apie tarptautines mokėjimo operacijas kaupimo, saugojimo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“;

  - Valstybinės mokesčių inspekcijos projektų valdymo taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. V-48 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos projektų valdymo taisyklių patvirtinimo“ (2024 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. V-229 redakcija);

  - Valstybinės mokesčių inspekcijos valstybės informacinių išteklių steigimo, kūrimo, diegimo, priežiūros ir likvidavimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-216 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos valstybės informacinių išteklių steigimo, kūrimo, diegimo, priežiūros ir likvidavimo taisyklių, Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinių sistemų, kitų valstybės informacinių išteklių, registrų ir jų duomenų valdymo įgaliotinių sąrašų patvirtinimo“ (2012 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. V-443 redakcija);

  - Duomenų tvarkymo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-299 „Dėl duomenų tvarkymo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje“ (2023 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. V-253 redakcija);

  - Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. gegužės 29 d. įsakymas Nr. V-284 „Dėl duomenų tvarkymo sutarties, konfidencialumo pasižadėjimo ir bendrų duomenų valdytojų susitarimo patvirtinimo“ (2024 m. spalio 23 d. įsakymo Nr. V-342 redakcija).

  - Reikalavimai kokybės garantijai

    - Bendri reikalavimai

      - Likus 20 darbo dienų iki pirmos realizuotos Paslaugos bandomosios eksploatacijos pabaigos abi Šalys susiderina Kokybės garantijos teikimo tvarkos aprašą bei, esant poreikiui, atnaujina VMI IT išteklių grupių ir reikalingų teisių sąrašą, pateikia kitus reikalingus dokumentus. Kokybės garantijos paslaugos incidentai turi būti inicijuojami, apskaitomi ir analizuojami tik naudojant VMI prie FM IT Pagalbos tarnybos TPĮ vadovaujantis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacinių technologijų procesų valdymo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2008 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. V-299 (2024 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. V-413 redakcija), nuostatomis;

      - Per 1 mėnesį nuo kokybės garantijos pradžios Tiekėjas turi išspręsti visas likusias bandomosios eksploatacijos metu identifikuotas mažas klaidas;

      - Kokybės garantijos metu per VMI prie FM IT Pagalbos tarnybos TPĮ nukreiptos klaidos sprendžiamos pagal jų kritiškumą (pirmiausia kritinės klaidos, po to didelės klaidos, po to kitos klaidos) ir registravimo tvarką (pirmiausia sprendžiamos anksčiausiai užregistruotos klaidos). Esant būtinybei Pirkėjas, suderinęs su Tiekėju, gali pakeisti klaidos sprendimo prioritetą;

      - Visi veiksmai su ESKIS bei duomenimis turi būti fiksuojami;

      - Visos Tiekėjo perduodamos vykdyti diegimo instrukcijos turi būti nekoduotos ir turi būti galimybė peržiūrėti jų turinį prieš vykdymą;

      - ESKIS nekoduoti programiniai tekstai pateikiami kartu su visomis perkompiliavimui reikalingomis bibliotekomis;

      - ESKIS dokumentaciją kartu su programiniu kodu bei diegimo instrukcijomis Tiekėjas pagal Pirkėjo ir Tiekėjo tarpusavyje suderintoje Kokybės garantijos teikimo tvarkos apraše nurodytas nuostatas talpina SVN, išlaikant ESKIS posistemių diegimo proceso principus;

      - Kartu su Paslaugos priėmimo — perdavimo aktu turi būti pateikta atskira suvestinė, kurioje nurodoma visa SVN saugoma Paslaugos teikimo metu pateikta ir suderinta dokumentacija, instaliaciniai paketai, programinis kodas, diegimo instrukcijos, ataskaitos ir kita su Paslaugos teikimu susijusi informacija;

      - Paslaugos turi būti teikiamos taip, kad sukurta ir (ar) modernizuota programinė įranga galėtų funkcionuoti realaus laiko režimu, tiek vykdant tokios programinės įrangos bandomąją eksploataciją, tiek jai taikant kokybės garantiją;

    - Privalomi pagrindiniai reikalavimai paslaugų kokybei:

      - Paslaugos kokybė turi atitikti Paslaugai keliamus Reikalavimus, kurie numatyti Paslaugos techninėje specifikacijoje;

      - Jeigu Paslaugos sudėtyje esanti programinė įranga negalės tinkamai veikti dėl to, kad Tiekėjas neįtraukė į Paslaugos kainą visų reikalingų su taikomosios programinės įrangos eksploatacija susijusių išlaidų už laikotarpį nuo pirkimo Sutarties pasirašymo dienos iki Paslaugos kokybės garantijos pabaigos, programinės įrangos veikimas bus atstatomas Tiekėjo sąskaita;

      - Jei Paslaugos, kurių kokybės garantinius įsipareigojimus pagal pirkimo Sutartį vykdo vienas Tiekėjas, modernizavimą atliko kitas Tiekėjas, pastarajam pereina visi funkciškai glaudžiai tarpusavyje susijusių (reikalavimai taikomi toms Paslaugos, kurios sukurtos Sutarties apimtyje ir yra technologiškai susijusios) Paslaugos kokybės garantiniai įsipareigojimai;

      - Tuo atveju, jeigu Tiekėjas atlieka bendrųjų ESKIS ir/ar kitų VMI prie FM informacinių sistemų komponentų modernizavimą, Tiekėjas privalo perimti modernizuotų ESKIS ir/ar kitų VMI prie FM IS komponentų kokybės užtikrinimo garantiją ir klaidų taisymą bei savo sąskaita ištaisyti visas jo modernizuotų ESKIS ir/ar kitų VMI prie FM IS komponentų klaidas, o jeigu dėl tokių klaidų būtų pažeistas ESKIS ir/ar kitų VMI prie FM IS saugumas, jam būtų taikomos sankcijos proporcingos patirtai žalai.

    - Privalomi pagrindiniai reikalavimai kokybės garantijai:

      - Visoms Paslaugoms (sudėtinėms dalims pagal Civilinį kodeksą), kurioms pagal Civilinį kodeksą būtų galimybė sutartiniu įsipareigojimu suteikti kokybės garantijos terminą, Sutartimi suteikiamas Civiliniame kodekse numatytas, tačiau ne trumpesnis nei 24 mėnesių kokybės garantijos terminas, kurio pradžia laikoma paskutinė bandomosios eksploatacijos diena. Paslaugoms, kurios yra priimamos anksčiau negu paskutinė Paslauga, nuo bandomosios eksploatacijos pabaigos iki bendros kokybės garantijos pradžios taip pat galioja kokybės garantija;

      - Kokybės garantijos objektas yra visos Paslaugos, kurios yra perduotos Pirkėjui, t. y. pasirašytas atitinkamos Paslaugų priėmimo—perdavimo aktas;

      - Kokybės garantiniai įsipareigojimai negali būti skaidomi į atskirus garantinius įsipareigojimus atskiroms funkciškai glaudžiai tarpusavyje susijusioms Paslaugos (pvz., programinės įrangos moduliams), tai taip pat reiškia, kad:

        - baziniam funkcionalumui (moduliams, užtikrinantiems kitų modulių sąveiką, aprūpinantiems pastaruosius reikiama informacija, leidžiantiems valdyti kitų modulių funkcionavimą ir pan.) garantiniai įsipareigojimai taikomi ne trumpiau nei vėliausiai pasibaigiantys garantiniai įsipareigojimai priklausomiems moduliams;

        - atlikus vienos susijusios paslaugos modernizavimą ar sukūrus naują glaudžiai susijusią paslaugą, kokybės garantija pratęsiama visoms glaudžiai susijusioms paslaugoms.

      - Jeigu naudojimosi Paslaugos metu paaiškės, kad Pirkėjui atitenkanti Tiekėjo perduota Paslaugos neturi savybių, kurios būtinos tokiai Paslaugai, kad ją būtų galima naudoti pagal Paslaugos dokumentacijoje ar Sutartyje numatytą paskirtį, Tiekėjas tokią Paslaugą taiso savo lėšomis ir resursais;

      - Jei Tiekėjas nesilaiko klaidų šalinimo terminų, kokybės garantijos terminas gali būti pratęsiamas laikotarpiui nuo pranešimo per VMI prie FM IT Pagalbos tarnybos TPĮ nukreipimo Tiekėjui apie Paslaugos klaidą iki tokios Paslaugos klaidos pašalinimo momento, kai Pirkėjas patvirtina tokios klaidos pašalinimą;

      - Sugadintų bei prarastų ESKIS duomenų atstatymą, kai gedimo priežastis yra Tiekėjo pateiktos (įdiegtos) priemonės (programinė įranga, sukurta duomenų bazė, įdiegta technologija ir pan.) netinkamas veikimas arba jos neveikimas, Tiekėjas atlieka savo lėšomis arba iš savo lėšų padengia su duomenų atstatymu susijusias išlaidas. Be to, kompensuoja Pirkėjo patirtus nuostolius, atsiradusius dėl šių sugadintų arba prarastų duomenų.

    - Privalomi pagrindiniai reikalavimai kokybės garantijos Paslaugos atlikimo terminams:

      - Teikdamas kokybės garantiją, Tiekėjas privalo kaip įmanoma greičiau patikslinti informaciją apie klaidos rimtumą bei apie preliminarų numatomą klaidos pašalinimo terminą;

      - Klaidos klasifikuojamos:

        - kritinė klaida (VMI prie FM IT Pagalbos tarnybos TPĮ registruoto incidento nukreiptos išorės užduoties prioritetas — 1) — kai nustatyta klaida, dėl kurios ESKIS naudotojas negali vykdyti numatytų būtinų funkcijų ir nežinomas joks kitas alternatyvus šios funkcijos vykdymas;

        - didelė klaida (VMI prie FM IT Pagalbos tarnybos TPĮ registruoto incidento nukreiptos išorės užduoties prioritetas — 2) — tai nuolat pasikartojanti ESKIS veikimo klaida, dėl kurios ESKIS veikimas tampa nestabilus ir (ar) nesaugus ir kuri kliudo ESKIS naudotojui vykdyti būtinas funkcijas, tačiau yra žinomas alternatyvus funkcijos vykdymas;

        - kita klaida (VMI prie FM IT Pagalbos tarnybos TPĮ registruoto incidento nukreiptos išorės užduoties prioritetas — 3) — ESKIS veikimo klaida, dėl kurios ESKIS naudotojas funkcijų vykdymą atlieka, tačiau jos atliekamos kitokiu nei įprastas nuoseklumu arba gautas rezultatas yra ne visas, arba gautas rezultatas nesutampa su rezultatu, gautu kitais būdais, arba galimi kai kurių parametrų reikšmių nukrypimai nuo nurodytų ESKIS dokumentuose, arba pastebėti dokumentacijos netikslumai, arba sulėtėja ESKIS veikimas, arba gali susidaryti grėsmė elektroninės informacijos saugai.

      - Klaidos atvejams numatomi tokie įvykdymo terminai, skaičiuojant nuo klaidos nukreipimo / konsultacijos Užsakymo per VMI prie FM IT Pagalbos tarnybos TPĮ Tiekėjui momento iki klaidos pašalinimo / konsultacijos suteikimo (bei pakeičiant VMI prie FM IT Pagalbos tarnybos TPĮ incidento nukreiptos išorės užduoties statusą į „Užbaigta“):

- kritinės klaidos atveju — ne daugiau kaip 3 valandos. Jei per 3 valandas kritinės klaidos atvejo pašalinti nepavyksta, Tiekėjas padeda Pirkėjui įvykdyti reikiamas funkcijas alternatyviomis priemonėmis. Tokiu atveju Tiekėjas kritinę klaidą įsipareigoja pašalinti per 8 darbo valandas, skaičiuojant nuo kritinės klaidos pirminio nukreipimo per VMI prie FM IT Pagalbos tarnybos TPĮ Tiekėjui momento;

- didelės klaidos atveju — ne daugiau kaip 16 darbo valandų. Jei per 16 darbo valandų didelės klaidos atvejo pašalinti nepavyksta, Tiekėjas padeda Pirkėjui įvykdyti reikiamą funkciją alternatyviomis priemonėmis. Tokiu atveju Pirkėjas didelės klaidos atvejį įsipareigoja pašalinti per 40 darbo valandų, skaičiuojant nuo didelės klaidos pirminio nukreipimo per VMI prie FM IT Pagalbos tarnybos TPĮ Tiekėjui momento;

- kitos klaidos atveju — ne daugiau kaip 40 darbo valandų. Jei per 40 darbo valandų klaidos atvejo pašalinti nepavyksta, Tiekėjas padeda Pirkėjui įvykdyti reikiamą funkciją alternatyviomis priemonėmis. Tokiu atveju Tiekėjas klaidos atvejį įsipareigoja pašalinti per 80 darbo valandų, skaičiuojant nuo kitos klaidos pirminio nukreipimo per VMI prie FM IT Pagalbos tarnybos TPĮ Tiekėjui momento;

      - Konkretūs terminai, apibrėžti 3.9.4.3 punkte, nustatomi sutartiniu įsipareigojimu pagal ESKIS eksploatavimo poreikius ir sprendimo galimybes. Šie terminai skaičiuojami pagal oficialiai nustatytas ESKIS darbo valandas;

      - Pirkėjas pasilieka teisę reikalauti baudos už kiekvieną pavėluotą valandą, suėjusią pasibaigus 3.9.4.3 punkte nurodytam Tiekėjo įsipareigojimų terminui, šalinant klaidą ar suteikiant konsultaciją. Baudos dydis — 0,0006 proc., o kritinės klaidos atveju už kiekvieną pavėluotą valandą — 0,005 proc. Sutarties kainos be PVM dydžio baudą. Bauda negali būti mažesnė nei 4 eurai už darbo valandą, kritinės klaidos atveju — mažesnė nei 30 eurų už darbo valandą. Baudų suma negali viršyti 5 procentų visos Sutarties kainos be PVM. Klaidos sprendimo vėlavimo terminai fiksuojami akte, kurį pasirašo Tiekėjo ir Pirkėjo atstovai. Jeigu Tiekėjo atstovas nepagrįstai atsisako pasirašyti aktą, Tiekėjas pripažįsta, kad Pirkėjo užfiksuotas klaidos sprendimo vėlavimo terminas yra teisingas;

      - Jei klaida nepašalinama per 3.9.4.3 punkte nurodytą terminą, baudą Tiekėjas sumoka Pirkėjui mokėjimo pavedimu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Pirkėjo raštu pateikto reikalavimo gavimo dienos;

      - Tiekėjui pagal pirkimo SUTARTĮ pritaikytų sankcijų sumos negali būti dengiamos iš TIEKĖJUI pagal pirkimo Sutartį priklausančių gauti sumų;

      - Baudos sumokėjimas neatleidžia Tiekėjo nuo pareigos pašalinti klaidą;

      - Tiekėjas privalo nedelsdamas atstatyti ESKIS veikimą, įvykus klaidoms, susijusioms su naujai diegiamais funkcionalumais. Tokios klaidos klasifikuojamos kaip kritinės klaidos.

  - Duomenų saugos ir informacijos konfidencialumo reikalavimai:

    - ESKIS turi būti įgyvendintos kontrolės priemonės, užtikrinančios perduodamų ar gaunamų duomenų vientisumą ir konfidencialumą, kad duomenys nebūtų iškraipyti ar neleistinai atskleisti jų perdavimo metu. Viešaisiais ryšių tinklais perduodamos, ESKIS elektroninės informacijos konfidencialumas turi būti užtikrintas, naudojant šifravimą.

    - Visus su Paslauga susijusius darbus Tiekėjas turės atlikti savo pačių jėgomis ir savo kaštais pasirengtoje ir susikonfigūruotoje ESKIS kūrimo aplinkoje, kuri savo infrastruktūra turi atitikti gamybinę ESKIS aplinką;

    - Visi sukurti ar modernizuoti programiniai moduliai, susiję su ESKIS kūrimu, modernizavimu ir/ ar technine priežiūra, į gamybinę ESKIS aplinką turės būti diegiami vadovaujantis Pirkėjo patvirtintomis versijų ir pakeitimų valdymo procedūromis;

    - Tuo atveju, jeigu Tiekėjas atlieka bendrųjų ESKIS ir / ar kitų VMI IS dalių modernizavimą, Tiekėjas privalo perimti modernizuotų ESKIS ir/ar kitų VMI IS komponentų kokybės užtikrinimo garantiją ir klaidų taisymą bei savo sąskaita ištaisyti visas jo modernizuotų ESKIS ir/ar kitų VMI IS dalių klaidas, o jeigu dėl tokių klaidų būtų pažeistas ESKIS ir/ar kitų VMI IS saugumas, jam būtų taikomos sankcijos, proporcingos patirtai žalai;

    - ESKIS turi būti apsaugotas nuo pagrindinių per tinklą vykdomų atakų: SQL įskverbties (angl. SQL injection), įterptinių instrukcijų atakų (angl. Cross-site scripting), atkirtimo nuo Paslaugos (angl. DOS). Pagrindinių per tinklą vykdomų atakų sąrašas skelbiamas Atviro tinklo programų saugumo projekto (angl. The Open Web Application Security Project (OWASP)) interneto svetainėje www.owasp.org;

    - Techninėje Specifikacijoje nustatytu darbo režimu turi būti užtikrintas nustatytas prieinamumo prie ESKIS lygis visu Sutarties galiojimo laikotarpiu;

    - Paslaugos vykdymo metu modernizuojant ESKIS ar atskiras jo dalis ir atlikus pakeitimus, kurie turi įtakos naudotojų atliekamiems veiksmams su duomenimis, veiksmus su naudotojų ar jų grupių bei administratorių teisių naudotis sistemos ištekliais pakeitimais, sistemos parametrų, laiko ir / ar datos pakeitimais ir kitus veiksmus, turi būti papildytas esamas ESKIS naudotojų atliekamų veiksmų auditavimo sprendimas;

    - ESKIS turi būti įgyvendintos įvestos elektroninės informacijos tikslumo, užbaigtumo ir patikimumo tikrinimo priemonės.

    - Modernizuotuose ar naujai sukurtuose ESKIS moduliuose ar jos dalyse turi būti fiksuojami ir perduodami centralizuotam VMI informacinių sistemų auditavimo sprendiniui tinkamu formatu šie įrašai:

• sistemos ir / ar jos elementų, įskaitant audito funkcijos, įjungimas ir išjungimas ar perkrovimas;

• sėkmingi ir nesėkmingi bandymai prisijungti ir atsijungti;

• visi naudotojų vykdomi veiksmai, apimant veiksmus su duomenimis, naudotojų ar jų grupių bei administratorių teisių naudotis sistemos ištekliais pakeitimus, sistemos parametrų, laiko ir / ar datos pakeitimus ir kitus veiksmus;

• kiti VMI prie FM nurodyti įrašai apie elektroninės informacijos saugai svarbius įvykius.

    - Fiksuojamų įrašų laiko žymos turi būti sinchronizuotos ne mažiau kaip vienos sekundės tikslumu ir turi būti naudojami mažiausiai 2 laiko sinchronizavimo šaltiniai.

    - Kiekvienas fiksuojamas įrašas turi apimti šiuos duomenis: veiksmą atlikusio naudotojo vardą (prisijungimo identifikatorių), atliktą veiksmą (turi būti fiksuojamas naudotojo sąsajoje atliktas veiksmas), su kokio asmens (-ų) duomenimis atliktas veiksmas, objekto, su kuriuo atliktas veiksmas, identifikatorių, naudotojo įvestą asmens duomenų naudojimo tikslą, įrenginio, susijusio su įvykiu, vardą (identifikatorių), įvykio rūšį / pobūdį, veiksmo arba įvykio datą ir tikslų laiką, įvykio rezultatą ir kitą informacijos saugai svarbią informaciją (suderintą su VMI).

    - ESKIS naudotojų veiksmai turi būti fiksuojami naudotojo sąsajoje konkretų atliktą veiksmą atspindinčiais pavadinimais. Be to, turi būti pateikiamas detalus fiksuojamų veiksmų žinynas.

    - Tiekėjo darbuotojams draudžiama savavališkai atlikti diegimus bei kitokius konfigūravimo darbus.

    - Atlikus ESKIS komponentų keitimą, po kurio šių komponentų kokybės garantija pereina Tiekėjui, Tiekėjas turi užtikrinti ESKIS komponentų atsparumą įsilaužimui. Tiekėjas privalo pašalinti visus trūkumus, nustatytus jo paties, taip pat, nustatytus Pirkėjo ar nepriklausomo atsparumo įsilaužimui vertinimo paslaugų tiekėjo.

    - Turi būti užtikrinamas saugių protokolų ir (arba) slaptažodžių naudojimas, kai duomenys perduodami išoriniais duomenų perdavimo tinklais, užtikrinant ESKIS taikomų sprendimų integralumą ir vientisumą.

    - Paslaugų teikimo metu turi būti vadovaujamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo, Kibernetinio saugumo reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“, Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. V-197 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ (2025 m. lapkričio 6 d. įsakymo Nr. V-344 redakcija) ir kitų teisės aktų nuostatomis.

    - Tiekėjas galės vykdyti pirkimo sutartį tik Tiekėjo specialistams (komandos nariams) pasirašiusius Konfidencialumo pasižadėjimo formą, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. V-4 „Dėl duomenų tvarkymo sutarties ir konfidencialumo pasižadėjimo“.

    - Jeigu Paslaugų teikimo metu Tiekėjui bus būtina tvarkyti realius duomenis, Tiekėjas ir Pirkėjas turės pasirašyti Pirkėjo duomenų tvarkymo sutartį. Tiekėjui bus sudarytos sąlygos susipažinti su duomenų tvarkymo sutarties tekstu ir teikti pasiūlymus dėl šios sutarties sąlygų. Tiekėjas turės teisę tvarkyti realius duomenis tik po duomenų tvarkymo sutarties pasirašymo.Tiekėjui ir jo darbuotojams gali būti taikoma Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse ir kituose Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose numatyta atsakomybė, jeigu Tiekėjas ir / ar jo darbuotojai Paslaugų teikimo metu pažeis informacijos saugumo (konfidencialumo, vientisumo ir prieinamumo) reikalavimus. Tiekėjas turės atlyginti nuostolius, susijusius su neteisėtu informacijos tvarkymu ar kitais informacijos saugumo pažeidimais.

    - Tiekėjui paslaptyje laikoma informacija teikiama tik tokios apimties, kuri būtina Paslaugoms atlikti. Tiekėjas turi imtis visų teisinių, techninių ir organizacinių priemonių gautai informacijai apsaugoti.

    - Tiekėjas turi užtikrinti ir garantuoti, kad Tiekėjo darbuotojai, kurie atliks Paslaugas, saugos paslaptyje gautą informaciją tiek Paslaugų teikimo metu, tiek pasibaigus sutarčiai, tiek pasibaigus Tiekėjo darbuotojų darbo ar kitokiems santykiams su Tiekėju.

    - Tiekėjas turi užtikrinti ir garantuoti, kad Tiekėjo darbuotojai, kurie atliks Paslaugas, bus supažindinti su Informaciniu pranešimu apie paslaugų / prekių teikėjų darbuotojų asmens duomenų tvarkymą (su pranešimo forma galima susipažinti VMI interneto svetainės skiltyje „Asmens duomenų apsauga“  „Privatumo politikos“  „Privatumo pranešimas (apie paslaugų ir / ar prekių teikėjų darbuotojų duomenų tvarkymą)“). Supažindinimas privalo būti atliktas iki Paslaugų teikimo pradžios.

    - Tiekėjas privalo pagrįstai nedelsdamas, ir jei įmanoma, praėjus ne daugiau kaip 24 valandoms nuo galimo informacijos saugumo incidento nustatymo, apie įvykusį ar galimai įvykusį informacijos saugos incidentą informuoti Pirkėją el. paštu duomenu_sauga@vmi.lt.

    - Tiekėjo pasitelktas informacijos saugos specialistas (-ai) privalo vertinti, ar Sutarties vykdymo metu Tiekėjo priimami sprendimai atitinka informacijos saugumo reikalavimus.

    - Visi informacijos saugumo reikalavimai, taikomi Tiekėjui, yra taikomi ir jo subrangovams.

    - Paslaugų teikimui Tiekėjo darbuotojams prieiga prie Pirkėjo valdomų informacinių išteklių suteikiama tik per Pirkėjo Administratorių veiksmų kontrolės sistemą (AVKS), vadovaujantis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacinių sistemų naudotojų administravimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-455 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacinių sistemų naudotojų administravimo taisyklių patvirtinimo“ (2025 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. V-252 redakcija) (toliau — Naudotojų administravimo taisyklės), nuostatomis. Tiekėjo darbuotojai, teikdami viešojo pirkimo sutartyje numatytas paslaugas, prie Pirkėjo valdomų informacinių išteklių gali jungtis tik iš Tiekėjo biuro IP adresų, kurių skaičius negali viršyti 3 ir kurie nurodomi atskirame (viešai neskelbiamame) viešojo pirkimo sutarties priede. Iš kitų IP adresų prisijungimai prie Pirkėjo valdomų informacinių išteklių nebus leidžiami.

  - Informacija apie pirkimo objektui galimai reikalingus duomenis ir sąryšius su kitomis VMI prie FM paslaugomis ar IS, būtinus integracijai vertinti (ši informacija užpildoma tuo atveju, jeigu tai susiję su pirkimo objektu):

    - ESKIS duomenų srautai: Paslaugų teikimas turėtų būti derinamas su kitų Pirkėjo ir išorinių IS, su kuriomis turi būti užtikrinama ESKIS integracija, kūrimo / modernizavimo darbais.

    - ESKIS integracija su kitomis Pirkėjo ir išorinėmis IS bei duomenų teikimas išoriniams gavėjams turi būti atliekama panaudojant naudojamų programinių produktų standartinius duomenų integravimo metodus ir / ar Paslaugomis grindžiamą architektūrą SOA (angl. „Service Oriented Architecture“).

    - ESKIS komponentai veikia per du duomenų centrus. Naudojami technologiniai sprendimai:

    - .NET Framework;

    - Apache Solr;

    - Apache Tomcat;

    - CAS (Central Authentication Services);

    - Elasticsearch;

    - IIS (Internet Information Services);

    - Java jsp;

    - JDK;

    - LifeRay;

    - Moodle;

    - OptimalSite;

    - Oracle BI Publisher;

    - Oracle Service Bus;

    - Oracle SOA Suite;

    - Oracle WebLogic;

    - PHP;

    - RDBVS: MySQL;

    - RDBVS: MS SQL 2008;

    - RDBVS: Oracle 18c;

    - RDBMS_18.10.0.0.0DBRU_LINUX.X64_200325.

    - ESKIS integracija su kitomis Pirkėjo ir išorinėmis IS apima naujų sąsajų realizavimą ir esamų sąsajų (sprendimų) modernizavimą pagal kitų Pirkėjo ir išorinių IS integracijos reikalavimų ir specifikacijų aktualias versijas.

    - Kita VMI prie FM ir AVMI IT techninė infrastruktūra:

      - Personaliniuose kompiuteriuose naudojama tokia sisteminė programinė įranga:

        - Microsoft Office arba ekvivalentiška programinė įranga suderinama su Microsoft Office programinėmis priemonėmis sukurtais duomenų failais ir galinti juos apdoroti;

        - Microsoft Edge aktuali versija ir aukštesnės;

        - Chrome 133 versija ir aukštesnės;

        - FireFox  115 ESR versija ir aukštesnė.

    - Tiekėjui susipažinti su esamais sprendimais, apibrėžiančiais  ESKIS architektūrą ir ESKIS sprendinius, kurie nėra viešai platinami, taip pat su kitų VMI prie FM IS, su kuriomis ESKIS realizuota integracija, infrastruktūra, teisės aktais nurodytais 3.7 punkte, tiek kiek tai reikalinga pasiūlymo parengimui, būtų galima atvykus į VMI patalpas. Dėl šios galimybės (laiko ir vietos suderinimo) Tiekėjas kreipiasi CVP IS priemonėmis.