# KONSULTACINIŲ PASLAUGŲ NAUJOS KARTOS BEPILOČIŲ ORLAIVIŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PRODUKTO SPECIFIKACIJOMS IR VYSTYMUI PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (PROJEKTAS)

- SUTRUMPINIMAI IR SĄVOKOS

- Techninėje specifikacijoje naudojami šie sutrumpinimai ir sąvokos:

Tiekėjas (arba Paslaugų teikėjas) – Dalyvis, kurio pasiūlymas pirkimui pirkimo sąlygose nustatyta tvarka bus pripažintas laimėjusiu ir su kuriuo bus sudaryta Sutartis.

Pirkėjas – akcinė bendrovė „Oro navigacija“.

Sutartis – Tiekėjo ir Pirkėjo pasirašoma Paslaugų teikimo sutartis.

Paslaugos – konsultacinės paslaugos naujos kartos bepiločių orlaivių informacinės sistemos produkto specifikacijoms ir vystymui, kaip išsamiau aprašyta šios techninės specifikacijos II–V skyriuose.

UTM sistema – UAS eismo valdymo (angl. UAS Traffic Management) sistema, skirta bepiločių orlaivių skrydžių planavimui, deklaravimui, stebėjimui, klasifikavimui ir koordinavimui.

U-Space – ES reglamentais 2021/664, 2021/665 ir 2021/666 apibrėžta skaitmeninių paslaugų ir procedūrų sistema, skirta saugiai ir efektyviai integruoti bepiločius orlaivius į oro erdvę.

BO – bepiločiai orlaiviai (angl. UAS – Unmanned Aircraft System).

Kooperatyvus BO (angl. Cooperative UAS) – bepiločiai orlaiviai, kurie aktyviai perduoda savo tapatybę ir skrydžio parametrus per Remote ID, telemetriją ar kitus standartizuotus protokolus, ir kurių skrydžiai yra deklaruoti ar autorizuoti sistemoje.

Nekooperatyvus BO (angl. Non-Cooperative UAS) – bepiločiai orlaiviai, kurie neperduoda tapatybės ar skrydžio parametrų standartizuotais kanalais ir (arba) kurių skrydžiai nėra deklaruoti ar autorizuoti; aptinkami tik pasyviais stebėjimo priemonėmis (radaras, RF detektoriai, AML, optiniai davikliai ir kt.).

Oro erdvės pažeidimas – situacija, kai BO vykdo skrydį geozonoje be galiojančio leidimo, viršija leistinas skrydžio ribas (aukštis, greitis, trajektorija) arba pažeidžia deklaruoto skrydžio sąlygas; taip pat – bet kokio nekooperatyvaus BO aptikimas draudžiamoje ar ribojamoje geozonoje.

MSDF – daugiašaltinė duomenų sintezė (angl. Multi-Source Data Fusion) – mechanizmas, apjungiantis duomenis iš skirtingų stebėjimo šaltinių (radaras, ADS-B, Remote ID, RF detektoriai, telemetrija ir kt.) į vieningą oro eismo situacijos vaizdą.

Vieno langelio principas – sistemos principas, pagal kurį visi su BO operacijomis susiję procesai (registracija, skrydžio deklaravimas, leidimų gavimas, telemetrijos siuntimas, pažeidimų administravimas) atliekami per vieną bendrą prieigos tašką (portalą arba aplikaciją), nereikalaujant kreiptis į skirtingas sistemas ar institucijas atskirai.

Pirkti ar vystyti (angl. Build vs. Buy) – sprendimų priėmimo metodologija, kurios tikslas – įvertinti, ar ekonomiškai ir strategiškai tikslinga įsigyti rinkoje esantį komercinį sprendimą (arba jo komponentus), jį pritaikyti prie Pirkėjo poreikių, ar vystyti sistemą (arba jos dalį) individualiai nuo nulio ar naudojant atvirojo kodo komponentus.

Kaštų ir naudos analizė (angl. Cost-Benefit Analysis, CBA) – struktūrizuota metodika, skirta palyginti skirtingų įgyvendinimo scenarijų (pirkti / pritaikyti / vystyti) bendras išlaidas ir gaunamą naudą per visą sistemos gyvavimo ciklą (angl. Total Cost of Ownership, TCO).

Produkto vystymo kelrodis (angl. Product Roadmap) – struktūrizuotas vizualinis ir aprašomasis planas, rodantis sistemos funkcionalumo plėtros kryptį, prioritetus ir etapus laike, paremtas kaštų ir naudos analizės išvadomis.

Architektūros dokumentas (ADD) – sistemos architektūros aprašas, apimantis funkcinius komponentus, duomenų srautus, integracijų schemą ir aukšto lygio modulių specifikaciją.

Rezultatas (Deliverable) – konkretus patvirtintas dokumentas ar kitas darbo produktas, kurį Tiekėjas privalo pateikti Pirkėjui.

- TIKSLAS

- Šio pirkimo tikslas – įsigyti konsultacines paslaugas, kurių metu bus: (a) išgryninta sistemos funkcionalumo architektūra su aukšto lygio produkto specifikacija; (b) atlikta struktūrizuota kaštų ir naudos analizė (pirkti / pritaikyti / vystyti) naujos kartos UTM / U-Space sistemos įgyvendinimo scenarijams; (c) parengtas produkto vystymo kelrodis (Product Roadmap). Parengti Rezultatai sudarys pagrindą Pirkėjo strateginiam sprendimui dėl sistemos įgyvendinimo modelio ir tolesniam techninės specifikacijos rengimui (programinės įrangos kūrimas nėra šio pirkimo apimtis).

Kuriama sistema turi įgyvendinti vieno langelio principą – suteikti BO operatoriams, institucijoms/ūkio subjektams, ir kitiems suinteresuotiems subjektams vieną bendrą skaitmeninę prieigos vietą visiems su BO operacijomis susijusiems procesams. Sistema turi būti lanksti naujiems duomenų srautams ir technologijoms: architektūra turi numatyti galimybę integruoti naujus stebėjimo šaltinius/atpažinimo sistemas, įvairius duomenų srautus, ir išorines paslaugas be esminių sistemos pertvarkymų. Ypatingas dėmesys skiriamas kooperatyvių ir nekooperatyvių BO atpažinimui bei oro erdvės pažeidimų automatiniam nustatymui ir valdymui.

- PASLAUGŲ APRAŠYMAS

- Pirkėjas perka konsultacines paslaugas naujos kartos bepiločių orlaivių informacinės sistemos specifikacijoms ir vystymui (toliau – Paslaugos), kurias sudaro šios paslaugų grupės:

  - Reikalavimų rinkimo ir validavimo paslaugos – funkcinių ir nefunkcinių sistemos reikalavimų nustatymas, sisteminimas ir suderinimas su Pirkėju

  - Kaštų ir naudos analizės paslaugos (pirkti / pritaikyti / vystyti) – struktūrizuotas UTM sistemos įgyvendinimo scenarijų ekonominis ir strateginis vertinimas, paremtas patvirtintais reikalavimais;

  - Sistemos architektūros projektavimo paslaugos – UTM sistemos funkcionalumo architektūros, komponentų ir integracijų aprašo parengimas, įskaitant BO atpažinimo, klasifikavimo ir oro erdvės pažeidimų modulių architektūrą;

  - Produkto vystymo kelrodžio paslaugos – prioritetų ir etapų plano parengimas, paremto kaštų ir naudos analizės išvadomis.

- PASLAUGŲ TEIKIMO APIMTIS

- Paslaugų teikimo apimtys pagal paslaugų grupes:

  - Reikalavimų rinkimo ir validavimo paslaugos – ne mažiau kaip 4 konsultacinės sesijos ir suderintas reikalavimų rinkinys (iki 6 sav. nuo Sutarties įsigaliojimo);

  - Kaštų ir naudos analizės paslaugos – 1 analizės ataskaita su scenarijų palyginimu ir rekomendacija (iki 11 sav. nuo Sutarties įsigaliojimo);

  - Sistemos architektūros projektavimo paslaugos – 1 architektūros aprašo dokumentas (ADD) ir integracinės architektūros schema (iki 14 sav. nuo Sutarties įsigaliojimo);

  - Produkto vystymo kelrodžio paslaugos – produkto kelrodis (Product Roadmap), rizikų registras ir galutinė pristatymo prezentacija (iki 17 sav. nuo Sutarties įsigaliojimo).

V. PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA IR TERMINAI

- Bendri reikalavimai Paslaugoms:

  - Tiekėjas privalo skirti projekto vadovą, atsakingą už Paslaugų teikimo organizavimą, kokybės užtikrinimą ir komunikaciją su Pirkėju. Projekto vadovo kandidatūra turi būti pateikta ir suderinta su Pirkėju ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo.

  - Tiekėjo komandoje turi dalyvauti: (a) bent vienas ekspertas, turintis patirties integruojant sudėtingas reguliuojamas sistemas; patirtis aviacijoje ir bepiločių orlaivių eismo valdymo sistemose yra privalumas (b) bent vienas IT / sistemų architektūros ekspertas, turintis patirties kuriant ar projektuojant sudėtingas realaus laiko duomenų platformas arba kritinių paslaugų sistemas – patirtis gali būti įgyta mobilumo, transporto, logistikos, energetikos, telekomunikacijų ar kitose panašiose srityse; patirtis tiesiogiai aviacijos sektoriuje yra privalumas; (c) bent vienas ekspertas, išmanantis stebėjimo sistemų duomenų srautus ir (arba) daiktų interneto (IoT) / mišrių duomenų šaltinių integravimą; patirtis konkrečiai su BO atpažinimo technologijomis laikoma privalumu, tačiau nėra privaloma sąlyga; (d) bent vienas finansų ar verslo analizės ekspertas, turintis patirties rengiant IT sistemų kaštų ir naudos analizes (CBA) bei visų nuosavybės išlaidų (Total Cost of Ownership) vertinimus.

  - Paslaugos turi atitikti ES reglamentų 2019/947 (UAS), 2021/664, 2021/665 ir 2021/666 (U-Space) reikalavimus. Tiekėjas turi būti susipažinęs su EASA AMC/GM gairėmis, ICAO Doc 10019 (UTM) ir EUROCAE WG-105 dokumentais; kiekvienas pasiūlytas architektūrinis sprendimas turi būti pagrįstas reguliacinės aplinkos ar geriausios praktikos nuoroda, tačiau Tiekėjas gali remtis ir analogiškų sektorių (mobilumo, transporto, energetikos ir kt.) patirtimi, pagrįsdamas jos tinkamumą UTM kontekste. ASTM F3411 (Remote ID) išmanymas laikomas privalumu.

  - Visi tarpiniai ir galutiniai Rezultatai teikiami lietuvių ir (arba) anglų kalba. Pristatymai Pirkėjo vadovybei vyksta lietuvių kalba.

  - Tiekėjas teikia pažangos ataskaitas el. paštu kas dvi savaites, ir dalyvauja dvišalėse pažangos peržiūrose ne rečiau kaip kas mėnesį.

- Reikalavimai 3.1 punkte nurodytų reikalavimų rinkimo ir validavimo paslaugų teikimui:

  - Tiekėjas organizuoja ne mažiau kaip 4 (keturias) reikalavimų konsultacines sesijas su Pirkėjo paskirtais atstovais. Sesijų data ir darbotvarkė derinamos su Pirkėju ne vėliau kaip 5 darbo dienos iki kiekvienos sesijos.

  - Sesijų metu turi būti aptartos šios funkcinės sritys:

    - Registracija ir identifikacija. BO operatorių ir orlaivių registracijos mechanizmai, nuotolinio identifikavimo (Remote ID) reikalavimai, tapatybės tikrinimas ir vieningos prieigos modelis operatoriams bei institucijoms (vieno langelio principas).

    - Skrydžių planavimas ir leidimų sistema. Individualių BO operatorių bei valstybinių ir institucinių BO skrydžių planų teikimo, automatinio vertinimo, patvirtinimo ar atmetimo darbo eigos; 4D trajektorijų valdymas ir konfliktų aptikimas planavimo etape.

    - Oro erdvės valdymas ir geozonų sistema. Nuolatinių, laikinųjų, sąlyginių ir ir kitų zonų kūrimo, redagavimo, publikavimo ir galiojimo valdymo mechanizmai.

    - Kooperatyvių ir nekooperatyvių BO atpažinimas, stebėsena ir incidentų valdymas. Realiu laiku vykdomas orlaivių identifikavimas pagal turimus atpažinimo šaltinius ir jų priskyrimas kooperatyvios arba nekooperatyvios kategorijoms; daugiašaltinė duomenų sintezės integravimas (MSDF) į vieningą situacinį vaizdą; visų aktyvių BO trajektorijų stebėsena ir istorinių skrydžių duomenų kaupimas; statistinių ataskaitų generavimas (skrydžių intensyvumas, pažeidimai, operatorių aktyvumas, zonų apkrautumas) bei duomenų vizualizacija ir eksporto funkcionalumas; geozonų ir skrydžių planų atitikties kontrolė realiu laiku; grėsmės lygio vertinimas ir automatinis daugiapakopis alertavimas (operatoriui, institucijai, oro eismo paslaugų tarnybai); incidentų registravimas, reagavimo procedūrų palaikymas ir koordinavimas su gelbėjimo bei saugumo tarnybomis.

    - Meteorologinė informacija. Realaus laiko orų duomenų teikimas operatoriams ir sistemai; vėjo, matomumo, turbulencijos perspėjimai; integravimas su meteorologijos tarnybų šaltiniais.

    - API architektūra, MSDF ir išorinių sistemų integracija. Standartizuotų atvirų sąsajų (REST/MQTT) projektavimas duomenų mainams su institucijomis, oro eismo valdymo sistemomis, meteorologijos tarnybomis ir kitais išoriniais šaltiniais; atvirosios integracijos architektūra naujiems duomenų šaltiniams prijungti.

    - Naudotojų aplinkos. Institucinis portalas (skirtas kompetentingoms institucijoms: stebėsenai, zonų valdymui, ataskaitoms ir incidentų valdymui) ir BO operatorių aplikacija (skirta skrydžių planavimui, deklaravimui, leidimų gavimui ir realaus laiko statuso sekimui); funkcinis aplinkų atskyrimas ir naudojimo sąsajų reikalavimai.

    - Autentifikacija, 2FA ir kibernetinis saugumas. Naudotojų tapatybės nustatymo mechanizmai, dviejų faktorių autentifikacija, vaidmenimis grįstas prieigos valdymas (RBAC), duomenų perdavimo šifravimas, saugumo auditų galimybė ir atitiktis taikomiems kibernetinio saugumo reikalavimams (NIS2 ir kt.).

  - Galutinis suderintas reikalavimų rinkinys pateikiamas Pirkėjui patvirtinti. Pirkėjas pateikia pastabas per 5 darbo dienas, Tiekėjas jas įvertina ir pateikia atnaujintą versiją per 5 darbo dienas. Patvirtintas reikalavimų rinkinys yra privaloma sąlyga 3.2 punkte nurodytų kaštų ir naudos analizės paslaugų teikimo pradžiai

- Reikalavimai 3.2 punkte nurodytų kaštų ir naudos analizės paslaugų teikimui:

  - Tiekėjas atlieka struktūrizuotą kaštų ir naudos analizę (CBA), grindžiamą 6.3 punkte patvirtintu reikalavimų rinkiniu. Analizėje lyginami ne mažiau kaip trys įgyvendinimo scenarijai: (a) Pirkti – komercinio galutinio sprendimo (angl. COTS) įsigijimas ir pritaikymas; (b) Pritaikyti – esamo atviro kodo ar licencijuoto sprendimo adaptavimas prie Pirkėjo poreikių; (c) Vystyti – individualios sistemos kūrimas nuo nulio naudojant atviro kodo komponentus. Galimi kombinuoti scenarijai (pvz., branduolį pirkti, plėtinius vystyti).

  - Kiekvienas scenarijus turi būti įvertintas pagal šiuos kriterijus: (a) bendros nuosavybės kaštai (TCO) per 5 ir 10 metų laikotarpį, apimantys pradinius diegimo kaštus, licencijų ir priežiūros mokesčius, integracijų ir pritaikymo kaštus, žmogiškųjų išteklių poreikį bei infrastruktūros kaštus; (b) atitikimas patvirtintiems funkcionaliems reikalavimams (funkcionalumo atotrūkio analizė, angl. gap analysis), ypač vieno langelio principo įgyvendinimo, kooperatyvių / nekooperatyvių BO atpažinimo, oro erdvės pažeidimų valdymo ir MSDF atvirosios architektūros atžvilgiu; (c) atitikimas ES U-Space reguliacinių reikalavimų paketui (2021/664, 2021/665, 2021/666) ir EASA AMC/GM gairėms; (d) strateginė nepriklausomybė ir rizikos: pardavėjo priklausomybė (vendor lock-in), duomenų suverenumas, sistemos pritaikymo lankstumas ateičiai; (e) diegimo trukmė ir operacinis pasirengimas; (f) techninė rizika ir sudėtingumas.

  - Analizės metodologija turi būti skaidri ir dokumentuota: Tiekėjas nurodo naudotus vertinimo metodus, prielaidas, duomenų šaltinius ir jautrumo analizę (angl. sensitivity analysis) pagrindinių kaštų parametrų atžvilgiu.

  - Rinkos apžvalga: Tiekėjas identifikuoja rinkoje egzistuojančius COTS ir pritaikomus UTM / U-Space sprendimus, kurie atitinka ar iš dalies atitinka patvirtintus Pirkėjo reikalavimus, ir įvertina jų brandos lygį, ES rinkos paplitimą ir pritaikymo galimybes Pirkėjo kontekstui. Ši apžvalga tarnauja kaip kaštų analizės duomenų bazė ir nepretenduoja į išsamią lyginamąją analizę.

  - Kaštų ir naudos analizės ataskaita turi baigtis aiškia, pagrįsta rekomendacija dėl optimalaus įgyvendinimo scenarijaus (arba scenarijų derinio), kurią Pirkėjas galėtų naudoti strateginiam sprendimui priimti. Rekomendacija turi aiškiai nurodyti siūlomą modelį kiekvienam pagrindiniam sistemos komponentui (pvz., branduolinis variklis, geozonų modulis, BO atpažinimo integracija, naudotojų sąsajos).

  - Ataskaita pateikiama Pirkėjui tvirtinti. Pirkėjas pateikia pastabas per 5 darbo dienas, Tiekėjas jas įvertina ir pateikia galutinę ataskaitą per 5 darbo dienas. Patvirtinta ataskaita yra privaloma sąlyga 3.3 punkte nurodytų architektūros projektavimo paslaugų teikimo pradžiai.

- Reikalavimai 3 punkte nurodytų sistemos architektūros projektavimo paslaugų teikimui:

  - Tiekėjas parengia UTM sistemos aukšto lygmens architektūros aprašo dokumentą (ADD), kuris turi atliepti visas 6.2 punkte apibrėžtas funkcines sritis ir būti suderintas su galutiniu patvirtintu reikalavimų rinkiniu (6.4 punktas). Architektūros sprendimai turi atspindėti 7.5 punkte patvirtintą kaštų ir naudos analizės rekomendaciją (t. y. pasirinktą pirkti / pritaikyti / vystyti modelį kiekvienam komponentui).

  - Integracinės architektūros schema turi aprašyti visas išorines sąsajas: API jungtis su trečiųjų šalių aplikacijomis; BO atpažinimo sistemų sąsajas; eIDAS integravimą; standartines sąsajas su kitomis sistemomis.

  - API architektūra aukštu lygiu turi apimti: RESTful arba gRPC principų pasirinkimo pagrindimą; OAuth 2.0 / OpenID Connect autentifikavimo schemą; pagrindinių API blokų sąrašą (geozonų, skrydžių autorizacijos, telemetrijos, atpažinimo duomenų, pažeidimų, notifikacijų, administravimo API); webhook / event-driven architektūros elementus realaus laiko įvykiams.

- Reikalavimai 3.4 punkte nurodytų produkto vystymo kelrodžio paslaugų teikimui:

  - Tiekėjas parengia produkto vystymo kelrodį (Product Roadmap), kuris turi būti tiesiogiai paremtas 7.5 punkte patvirtintos kaštų ir naudos analizės rekomendacija. Kelrodis turi apibrėžti: sistemos kūrimo / diegimo etapus ir jų seką; kiekvieno etapo pagrindinį funkcionalumą ir laukiamus rezultatus; etapų laiko rėmus ir priklausomybes; išteklių poreikio (žmogiškieji, finansiniai, techniniai) preliminarų įvertinimą kiekvienam etapui; kriterijus perėjimui į kitą etapą.

  - Kelrodis turi numatyti šią etapų logiką (konkrečios terminai nustatomi atsižvelgiant į kaštų ir naudos analizės išvadas): 1 etapas – pagrindinio UTM funkcionalumo diegimas: vieno langelio prieiga, geozonų valdymas, skrydžių deklaravimas ir leidimų sistema; 2 etapas – stebėjimo ir saugumo modulių diegimas: kooperatyvių / nekooperatyvių BO klasifikavimas, oro erdvės pažeidimų aptikimas ir valdymas, MSDF branduolio diegimas; 3 etapas – plėtra ir integracija: papildomų stebėjimo šaltinių integravimas, išorinių API jungtys, sistemos masteliavimas ir optimizavimas.

  - Kelrodis turi aiškiai atspindėti, kurie komponentai kiekviename etape: perkamas / licencijuojamas iš išorės; pritaikomas iš esamo sprendimo; vystomas individualiai. Šis skirstymas turi tiesiogiai sekti iš 7.5 punkte patvirtintos kaštų ir naudos analizės rekomendacijos.

  - Tiekėjas parengia funkcijų žemėlapį (Feature Map), kuriame visi sistemos moduliai ir funkcijos išdėstyti prioritetų tvarka, susieti su kelrodžio etapais ir nurodant: modulio / funkcijos pavadinimą, trumpą aprašymą, prioritetą (privaloma / aukštas / vidutinis), įgyvendinimo modelį (pirkti / pritaikyti / vystyti) ir priklausomybes.

  - Tiekėjas identifikuoja pagrindines rizikas ir pateikia rizikų registrą su rekomenduojamais rizikų mažinimo veiksmais; pasirinkto įgyvendinimo scenarijaus specifines rizikas (pvz., vendor lock-in pirkimo atveju, kompetencijų stoka vystymo atveju)

  - Tiekėjas pristato visus galutinius Rezultatus Pirkėjo vadovybei ir nustatytoms suinteresuotoms šalims baigiamajame pristatyme.

- Paslaugų teikimo terminas – 17 (septyniolika) savaičių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Atskirų Rezultatų pateikimo terminai nustatyti šios specifikacijos IV skyriuje.

- Tiekėjas, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo, privalo parengti ir pateikti Pirkėjui suderinti detalų Paslaugų teikimo grafiką su visų Rezultatų pateikimo datomis. Šalių pasirašytas grafikas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

- Šalys rašytiniu susitarimu gali keisti Paslaugų teikimo grafiką, nekeičiant galutinio Paslaugų suteikimo termino, išskyrus atvejus, kai termino keitimą lemia Pirkėjo vėlavimas pateikti reikalingą informaciją, pastabas ar patvirtinimą.

VI. PASLAUGŲ TEIKIMO VIETA

- Paslaugos gali būti teikiamos nuotoliniu būdu ir / arba Pirkėjo buveinėje, adresu: Balio Karvelio g. 25, LT-02184 Vilnius. Sesijų vieta derinama šalių susitarimu.

  - Konsultacinės sesijos organizuojamos Pirkėjo patalpose arba, šalims susitarus, nuotoliniu vaizdo konferencijos būdu.

  - Galutinio Rezultatų pristatymo sesija vyksta Pirkėjo patalpose, Vilniuje.

- GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

- Suteiktoms Paslaugoms ir parengtiems Rezultatams turi būti suteikta 12 (dvylikos) mėnesių garantija. Garantijos terminas skaičiuojamas nuo galutinio Paslaugų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

- Garantijos laikotarpiu Tiekėjas privalo savo jėgomis ir lėšomis ištaisyti Pirkėjo nustatytus esminius Rezultatų trūkumus, netikslumus ar neatitikimus šios specifikacijos reikalavimams per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Pirkėjo pranešimo apie trūkumus išsiuntimo dienos, išskyrus tuos atvejus, kai trūkumai atsirado dėl Pirkėjo kaltės ar patvirtintų reikalavimų pasikeitimo.

- SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI

- Tiekėjas Paslaugų teikimo (Sutarties vykdymo) metu privalo pateikti šiuos dokumentus:

  - Savaitinės pažangos ataskaitos (el. paštu, laisva forma, ne ilgesnės kaip 1 puslapis);

  - Kiekvienos workshop sesijos protokolas – per 3 darbo dienas po sesijos;

  - Reikalavimų rinkinys (D-01) – struktūrizuotas dokumentas, suderintas su Pirkėju – PDF ir DOCX formato, iki 6 savaitės;

  - Kaštų ir naudos analizės ataskaita (D-02) su scenarijų palyginimu, jautrumo analize ir rekomendacija – PDF ir DOCX formato, iki 11 savaitės;

  - Sistemos architektūros aprašas – ADD (D-03), įskaitant BO klasifikavimo, pažeidimų aptikimo ir vieno langelio modulių architektūrą, suderintas su CBA rekomendacija – iki 14 savaitės;

  - Funkcijų žemėlapis (Feature Map) ir integracinės architektūros schema (D-04, D-05) – iki 14 savaitės;

  - Produkto vystymo kelrodis (Product Roadmap) ir rizikų registras (D-06) – iki 17 savaitės;

  - Galutinė pristatymo prezentacija (D-07) – PowerPoint ir PDF formatu, iki 17 savaitės.

KITI REIKALAVIMAI

- Reikalavimai Tiekėjo kvalifikacijai:

  - Tiekėjas turi turėti dokumentuotą patirtį ne mažiau kaip 2 (dviejų) sudėtingų skaitmeninių platformų ar valdymo sistemų kūrimo ar konsultacinių projektų per paskutinius 5 metus. Projektai gali būti iš oro erdvės valdymo (UTM / U-Space / ATM), mobilumo, transporto, logistikos, energetikos, telekomunikacijų ar kitų reguliuojamų sektorių, kuriuose keliami aukšti reikalavimai realaus laiko duomenų apdorojimui, saugumui ir reguliacinei atitikčiai. Projektų aprašymai ir referencijos pateikiamos pasiūlyme.

  - Tiekėjas turi turėti patirtį rengiant IT sistemų kaštų ir naudos analizes (CBA) ir TCO vertinimus, įskaitant pirkti / pritaikyti / vystyti scenarijų palyginimą. Pasiūlyme pateikiamas bent vienas analogiško darbo pavyzdys.

  - Tiekėjo komandoje turi dalyvauti ekspertas, išmanantis ES U-Space reglamentų paketą (2021/664, 2021/665, 2021/666) arba gebantis pagrįsti analogiškų reguliuojamų sektorių sprendimų taikymą UTM kontekstui. Ekspertinės žinios apie MSDF, aviacijos stebėjimo duomenų šaltinius (ADS-B, Remote ID, radaras) ir kooperatyvių / nekooperatyvių BO atpažinimo sistemas laikomos privalumu.

- Visi Tiekėjo parengti Rezultatai (dokumentai, schemos, analizės) tampa Pirkėjo nuosavybe nuo jų priėmimo momento. Tiekėjas neturi teisės jų naudoti komerciniais tikslais be rašytinio Pirkėjo sutikimo.

- Tiekėjas prieš pradėdamas teikti Paslaugas privalo pasirašyti konfidencialumo sutartį (NDA). Visa Pirkėjo sistemų, duomenų ir veiklos procesų informacija, su kuria Tiekėjas susipažins teikdamas Paslaugas, laikoma konfidencialia.

- Pasiūlymų vertinimo kriterijai: techninė ir analitinė kompetencija sistemų kūrimo, architektūros ir CBA srityse – 40 %; pasiūlyta metodologija ir darbo planas – 15 %; komandos sudėtis ir ekspertų kvalifikacija – 20 %; pasiūlyta kaina – 20 %; tarptautinis tinklas ir prieiga prie UTM sprendimų ekosistemos – 5 %.