2 priedas

VP-3697 NAUJŲ NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTŲ FORMAVIMO  PROJEKTŲ PARENGIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

## 1. Paslaugų objektas: valstybės įmonės Turto banko (toliau – Perkančioji organizacija) patikėjimo teise valdomuose pastatuose esančių patalpų  (toliau – Objektai) formavimo projektų parengimo ir jų bei kitų būtinų dokumentų pagrindu statybą leidžiančių dokumentų ar pažymų dėl naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (patalpų) galimybės juos naudoti pagal paskirtį  gavimo  paslaugos. Valdomi pastatai (patalpos) – tai negyvenamieji statiniai (apimant, bet neapsiribojant pastatais, inžineriniais statiniais ir jų elementais, statinio priklausiniais, garažais), kurių kategorija: ypatingi ir neypatingi statiniai, įskaitant statinius, esančius kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir vietovėje, taip pat kultūros paveldo objektai ir kultūros paveldo statiniai. Bus atliekamos šios paslaugos:

## 1.1. padalinti ar atidalinti patalpą į dvi ar daugiau patalpų, jas formuojant kaip atskirus nekilnojamojo turto kadastro objektus, kai naujai formuojamų patalpų paskirtis tokia pati, kaip ir buvusios prieš padalijimą ar atidalijimą patalpos paskirtis;

## 1.2. sujungti dvi ar daugiau besiribojančių patalpų į vieną patalpą, ją suformuojant kaip atskirą nekilnojamojo turto kadastro objektą, kai po sujungimo patalpos paskirtis tokia pati, kaip ir sujungiamų patalpų paskirtis;

  - atlikti dviejų ar daugiau tos pačios paskirties patalpų perdalijimą (amalgamaciją), nekeičiant patalpų paskirties;

  - pastate atskirais nekilnojamojo turto objektais suformuoti tos pačios paskirties, kaip ir pastato paskirtis,

## parengiant atitinkamus projektus ar schemas bei kitus su šiais formavimo veiksmais susijusias paslaugas (toliau – Paslaugos), atliekamos pagal Perkančiosios organizacijos poreikį ir teikiamus užsakymus.

## 2. Pirkimo objektas skaidomas į 2 objekto dalis:

  - 1 pirkimo objekto dalis - Naujų formuojamų NT kadastro objektų (patalpų) projekto parengimo paslaugos;

  - 2 pirkimo objekto dalis - Naujų formuojamų NT kultūros paveldo kadastro objektų (patalpų) projekto parengimo paslaugos.

- Perkamų Paslaugų rūšis, lyginamieji Paslaugų kiekiai (koeficientas) bei jų suteikimo terminai:

## 1 pirkimo objekto daliai - Naujų formuojamų NT kadastro objektų (patalpų) projekto parengimo paslaugos:

## 1 lentelė

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Lyginamieji paslaugų kiekiai (Lyginamasis koeficientas) | Paslaugos atlikimo terminas (dienos) |
| --- | --- | --- | --- |
| Kadastriniai matavimai (pastatų, patalpų, statinių ir įrenginių kadastro duomenų nustatymas) |  |  |  |
| 1 | Naujai formuojamų NT kadastro objektų (patalpų), projekto parengimas (nuo 1* iki 3 formuojamų patalpų NT vienete iki 499,99 kv. m pertvarkomo bendro ploto) | 0,3 | 120 k. d. nuo užsakymo pateikimo |
| 2 | Naujai formuojamų NT kadastro objektų (patalpų), projekto parengimas (nuo 4 iki 9 formuojamų patalpų NT vienete iki 499,99 kv. m pertvarkomo bendro ploto) | 0,1 | 120 k. d. nuo užsakymo pateikimo |
| 3 | Naujai formuojamų NT kadastro objektų (patalpų projekto parengimas (nuo 10 iki 30 formuojamų patalpų NT vienete iki 499,99 kv. m pertvarkomo bendro ploto) | 0,05 | 150 k. d. nuo užsakymo pateikimo |
| 4 | Naujai formuojamų NT kadastro objektų (patalpų), projekto parengimas (nuo 1* iki 3 formuojamų patalpų NT vienete nuo 500,00 kv. m pertvarkomo bendro ploto) | 0,3 | 120 k. d. nuo užsakymo pateikimo |
| 5 | Naujai formuojamų NT kadastro objektų (patalpų) projekto parengimas (nuo 4 iki 9 formuojamų patalpų NT vienete nuo 500,00 kv. m pertvarkomo bendro ploto) | 0,15 | 150 k. d. nuo užsakymo pateikimo |
| 6 | Naujai formuojamų NT kadastro objektų (patalpų), projekto parengimas (nuo 10 formuojamų patalpų NT vienete nuo 500,00 kv. m pertvarkomo bendro ploto) | 0,06 | 180 k. d. nuo užsakymo pateikimo |
| 7 | Projektavimui būtinų duomenų surinkimas (kadastro, sąlygų ir kt.), kiti nenumatyti darbai (valandinis įkainis) | 0,04 | 60 k. d. nuo užsakymo pateikimo |
|  | Iš viso: | 1,00 |  |

* 1 formuotinas patalpos vienetas reiškia, kad į patalpą verčiama dalis pastato.

2 pirkimo objekto daliai - Naujų formuojamų NT kultūros paveldo kadastro objektų (patalpų) projekto parengimo paslaugos:

2 lentelė

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Lyginamieji paslaugų kiekiai (Lyginamasis koeficientas) | Paslaugos atlikimo terminas (dienos) |
| --- | --- | --- | --- |
| Kadastriniai matavimai (pastatų, patalpų, statinių ir įrenginių kadastro duomenų nustatymas) |  |  |  |
| 1 | Naujai formuojamų NT kultūros paveldo kadastro objektų (patalpų), projekto parengimas (nuo 1* iki 3 formuojamų patalpų NT vienete iki 499,99 kv. m pertvarkomo bendro ploto) | 0,3 | 180 k. d. nuo užsakymo pateikimo |
| 2 | Naujai formuojamų NT kultūros paveldo kadastro objektų (patalpų), projekto parengimas (nuo 4 iki 9 formuojamų patalpų NT vienete iki 499,99 kv. m pertvarkomo bendro ploto) | 0,1 | 180 k. d. nuo užsakymo pateikimo |
| 3 | Naujai formuojamų NT kultūros paveldo kadastro objektų (patalpų projekto parengimas (nuo 10 iki 30 formuojamų patalpų NT vienete iki 499,99 kv. m pertvarkomo bendro ploto) | 0,05 | 180 k. d. nuo užsakymo pateikimo |
| 4 | Naujai formuojamų NT kultūros paveldo kadastro objektų (patalpų), projekto parengimas (nuo 1* iki 3 formuojamų patalpų NT vienete nuo 500,00 kv. m pertvarkomo bendro ploto) | 0,3 | 180 k. d. nuo užsakymo pateikimo |
| 5 | Naujai formuojamų NT kultūros paveldo kadastro objektų (patalpų) projekto parengimas (nuo 4 iki 9 formuojamų patalpų NT vienete nuo 500,00 kv. m pertvarkomo bendro ploto) | 0,15 | 180 k. d. nuo užsakymo pateikimo |
| 6 | Naujai formuojamų NT kultūros paveldo kadastro objektų (patalpų), projekto parengimas (nuo 10 formuojamų patalpų NT vienete nuo 500,00 kv. m pertvarkomo bendro ploto) | 0,06 | 180 k. d. nuo užsakymo pateikimo |
| 7 | projektavimui būtinų duomenų surinkimas (kadastro, sąlygų ir kt.), kiti nenumatyti darbai (valandinis įkainis) | 0,04 | 60 k. d. nuo užsakymo pateikimo |
|  | Iš viso: | 1,00 |  |

* 1 formuotinas patalpos vienetas reiškia, kad į patalpą verčiama dalis pastato.

4. Pagal Sutartį Paslaugos atliekamos Objektuose, kurie yra išsidėstę visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

5. Paslaugos turi būti teikiamos vadovaujantis:

5.1. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymu;

5.2. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymu;

5.3. Lietuvos Respublikos statybos įstatymu;

5.4. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu;

5.5. Nekilnojamojo turto kadastro informacinės sistemos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2025 m. birželio 26 d.  įsakymu Nr. D1-89;

5.6. Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2024 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. D1-349;

5.7. Statybos techninio reglamentu STR 1.07.03:2017. „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu  Nr. D1-971.

5.8. Kitais Paslaugų teikimą reglamentuojančiais teisės aktais.

6. Pasikeitus šios Techninės specifikacijos 5 punkte nurodytiems teisės aktams, be atskiro papildomo susitarimo, šalys vadovausis paslaugų atlikimo metu galiojančių teisės aktų redakcija.

7. Užsakomos paslaugos Objektu laikomas vienas pertvarkomas pastato ar patalpos nekilnojamojo turto kadastrinis vienetas, išreikštas bendru plotu pagal Paslaugų klasifikatoriuje (šios specifikacijos 3punkte) nurodytus plotus bei projektuojamų naujų patalpų (nekilnojamojo turto kadastro objektų) kiekį pagal rengtiną Patalpų formavimo projektą, nurodant tai Perkančiosios organizacijos teikiamame užsakyme.

8. Užsakytos Paslaugos galutiniu produktu laikoma tinkamai parengta ir suderinta naujai formuojamų patalpų projektinės dokumentacijos byla (toliau – Projektas) ir jos pagrindu išduotas statybą leidžiantis dokumentas ar pažyma dėl naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (patalpų) galimybės juos naudoti pagal paskirtį (toliau – leidimas ir pažyma – SLD). Tiekėjo teikiamos paslaugos apima SLD gauti  reikalingų dokumentų parengimą, įskaitant, bet neapsiribojant, Projekto ekspertizę ir kitus būtinus veiksmus.

9. Tiekėjas, vykdydamas atitinkamus Perkančiosios organizacijos užsakymus, privalo:

9.1. Suteikti Paslaugas, nurodytas Perkančiosios organizacijos užsakyme;

9.2. užtikrinti, kad Paslaugas teiktų turintis teisę rengti Projektus asmuo;

9.3. Kreiptis į savivaldybes, Topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų informacinės sistemos portalą https://www.planuojustatau.lt/lt ar kitas Paslaugų priežiūrą atliekančias institucijas dėl rengiamo/parengto Projekto derinimo ar SLD išdavimo. Į Tiekėjo teikiamas paslaugas įeina ir Projekto ekspertizės subrangovo paslaugos, kaip tai apibrėžiama Lietuvos Respublikos statybos įstatyme. Paslaugų, kurios negali būti atliktos/užbaigtos be papildomų Projekto ekspertizės rangovo paslaugų, terminai yra pratęsiami tiek dienų, kiek atitinkamai truks eksperto, vykdančio deklaracijos apie statybos užbaigimą tvirtinimą paslaugų atlikimas.

10. Perkančiosios organizacijos atstovas Paslaugas užsako teikdamas užsakymą Tiekėjui registruotu laišku elektroninėmis priemonėmis arba elektroniniu paštu, nurodydamas Objektą, paslaugos tipą ir Paslaugos atlikimo tikslą. Perkančiosios organizacijos turima dokumentacija nedelsiant po užsakymo pateikimo, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, perduodama Tiekėjo paskirtam atitinkamos Paslaugos vykdytojui11Perkančioji organizacija turi užtikrinti, kad Tiekėjui teikiami pertvarkomo Objekto kadastro bei NT registro duomenys turi būti aktualūs ir teisingi.   12Tiekėjas, įvykdęs užsakymą, pateikia Perkančiajai organizacijai Projektą DWG ir PDF formatuose (laikmenoje ar el. paštu) bei, Perkančiajai organizacijai pageidaujant - popierinę bylą. Kiti dokumentai Perkančiajai organizacijai pateikiami elektroniniais formatais.

13. Į Paslaugos kainą yra įskaičiuojamos visos Tiekėjo patirtos išlaidos, įskaitant, bet neapsiribojant kelionių, transporto, Objekto apžiūros, išankstinės ar pakartotinos kadastro duomenų bylos patikros ir parengimo, reikiamos projektinės ir kitos dokumentacijos parengimo, Projekto ekspertizės paslaugų atlikimo, būtinų  pagal  teisės aktų reikalavimus  SLD gavimo, matavimo prietaisų amortizacijos, ryšių ir kitos išlaidos, būtinos Paslaugoms tinkamai atlikti. Jokių papildomų mokėjimų Paslaugos teikėjas už užsakytas Paslaugas reikalauti negali.

14. Tiekėjas atsako už atliktų Paslaugų rezultatų kokybę Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyta tvarka. Nustačius Paslaugos teikimo trūkumus, atsiradusius Statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 pagrindu, Tiekėjas privalo per Užsakovo nurodytą terminą neatlygintinai ištaisyti visus nustatytus trūkumus bei parengti naujus dokumentus. Tuo atveju, jeigu Tiekėjas per Užsakovo nurodytą ar kitą šalių suderintą terminą nustatytų trūkumų neištaiso, Perkančioji organizacija turi teisę užsakyti atitinkamų trūkumų šalinimą iš kito tiekėjo bei tokiam tiekėjui sumokėtą kainos atlyginimo pareikalauti iš Tiekėjo.

15.  Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4. papunkčiais, Perkančioji organizacija šiuo pirkimu siekia, kad įsigyjant Paslaugas būtų daroma kuo mažesnė neigiama įtaka klimato kaitai, aplinkos taršai, atliekų susidarymui, gamtos išteklių naudojimui, ekosistemų ir jų paslaugų būklei ir (ar) kitam neigiamam poveikiui aplinkai ir siekia užtikrinti, kad įstatymuose įtvirtintais, LR Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytais atvejais ir tvarka būtų taikomi atsinaujinančių išteklių ir (ar) energijos naudojimo, energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai ir (ar) kriterijai.

16. Teikiant Paslaugas Tiekėjas įpareigojamas laikytis aplinkos apsaugos reikalavimų – mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, Paslaugų perdavimo-priėmimo aktai turės būti pateikiami elektroniniu formatu ir pasirašomi elektroniniu būdu, sąskaitos faktūros turės būti teikiamos tik elektroniniu būdu. Kai Šalims iškils poreikis atspausdinti tam tikrą dokumentą, jis bus spausdinamas ant perdirbto popieriaus.

17. Paslaugos teikiamos ne ilgiau kaip 36 (trisdešimt šešis) mėnesius, arba iki bus nupirkta Paslaugų už Sutarties 5.2 punkte nurodytą Bendrą Sutarties kainą (priklausomai nuo to, kuri iš šių aplinkybių atsiras anksčiau).

________________________