Panevėžio miesto savivaldybės administracija

Biudžetinė įstaiga, kodas 288724610, Laisvės a. 20, LT-35200 Panevėžys, tel. +370 45 501360, el. p. administracija@panevezys.lt

PATVIRTINTA

Perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų komisijos 2026-04-13 protokolu Nr. VPP-137

SUPAPRASTINTO VIEŠOJO PIRKIMO

„KELIO ŽENKLŲ, UŽTVĖRIMŲ IR KITŲ EISMO SAUGUMO GERINIMO PRIEMONIŲ MONTAVIMO, ĮRENGIMO IR PRIEŽIŪROS DARBAI“

ATVIRO KONKURSO

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Versija Nr. 1

TURINYS

1.  Bendra informacija

2.  Pirkimo objektas

3.  Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra

4.  Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai

5.  Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

6.  Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

7.  Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

8.  Elektroninis aukcionas

9.  Pasiūlymų vertinimas

10. Sutarties sudarymas

PRIEDAI:

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai“

Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“ (XML formatu)

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Kelio ženklų, užtvėrimų ir kitų eismo saugumo gerinimo priemonių montavimo, įrengimo darbų ir priežiūros paslaugų įkainių forma“

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

Pirkimo sąlygų 9 priedas „Sutarties projektas“

Pirkimo sąlygų 10 priedas „Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo formos“

Pirkimo sąlygų 11 priedas „Patikrinimo, pažeidimų nustatymo, baudų skyrimo aktas“

Pirkimo sąlygų 12 priedas „Deklaracijos dėl Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 2¹ dalies sąlygų forma“

- Bendra informacija

  - Perkančioji organizacija – Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, adresas Laisvės a. 20, LT-35200 Panevėžys, darbo laikas pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 8 iki 17 val., penktadieniais nuo 8 iki 15.45 val. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtoja.

1.2. Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes VšĮ CPO elektroniniame kataloge nėra tokių prekių, kurios įsigyjamos šiuo pirkimu.

1.3.  Perkančioji organizacija nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.

1.4.  Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.

1.5. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.1 papunkčiu – minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti Specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priedo „Sutarties projektas“ 8.4.17 punkte.

1.6. Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas.

1.7. Pirkime perkančioji organizacija nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.

1.8. Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

1.9. Jeigu Pirkimo metu bus atliekama patikra Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme nustatyta tvarka, dalyvis turės pateikti tokiai patikrai atlikti reikalingus dokumentus.

1.10. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

2. Pirkimo objektas

  - Perkančioji organizacija numato įsigyti kelio ženklų, užtvėrimų ir kitų eismo saugumo gerinimo priemonių montavimo, įrengimo ir priežiūros darbų.

  - Pirkimo objekto BVPŽ kodas – 45233290-8 Kelio ženklų montavimas (Darbai) (pagrindinis).

  - Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“, 9 priede „Sutarties projektas“.

  - Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 ir 9 prieduose. Paslaugų išskaidymas į atskirus pirkimus įrengimas, priežiūra, inventorizacija sukeltų koordinavimo sudėtingumą tarp skirtingų tiekėjų, didesnę riziką dėl atsakomybės pasidalijimo (defektų, gedimų atveju), papildomas administracines sąnaudas. Atsižvelgiant į tai, pirkimo skaidymas būtų netikslingas ir galėtų sumažinti pirkimo efektyvumą.

2.5. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.6. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

3. Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra

3.1. Perkančioji organizacija nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.

4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai

4.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti Specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“, 5 priede „EBVPD“. Pašalinimo pagrindai subtiekėjams netaikomi.

4.2. Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti Specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai“.

5. Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

5.1. Vadovaujantis VPĮ 45 straipsnio 21 dalimi, taikomi nacionalinio saugumo reikalavimai – perkančioji organizacija, vertindama pasiūlymą, turi teisę atmesti pasiūlymą, jeigu egzistuoja VPĮ 45 straipsnio 21 dalies 1 ar 2 punktuose nurodytos aplinkybės, susijusios su tiekėjo (juridinio asmens) registravimo vieta ar fizinių asmenų nuolatine gyvenamąja vieta. Reikalavimas taikomas tiekėjui, jo subtiekėjams, ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiamasi. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti laisvos formos atitikties deklaraciją (arba užpildyti ir pateikti Specialiųjų pirkimo sąlygų 12 priedą „Deklaracijos dėl Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 2¹ dalies sąlygų forma“.

5.2. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl tiekėjo laisvos formos deklaracijoje (arba užpildytame ir pateiktame Specialiųjų pirkimo sąlygų 12 priede) nurodytos informacijos teisingumo, ji prašys ekonomiškai naudingiausią  pasiūlymą pateikusio tiekėjo pateikti šioje deklaracijoje nurodytą informaciją patvirtinančius, VPĮ 51 straipsnio 12 dalyje nurodytus ar kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus ir (ar) paaiškinimus. Tokių dokumentų ir (ar) paaiškinimų perkančioji organizacija gali prašyti bet kuriuo pirkimo procedūros metu siekdama užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

5.3. Perkančioji organizacija, įvertinusi visus galinčius kelti grėsmę nacionalinio saugumo interesams rizikos veiksnius numato, kad šiame pirkime negali dalyvauti tiekėjai, jų subtiekėjai ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, kurie nėra registruoti (jeigu tiekėjas, jų subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje, pasirašiusioje VPĮ 17 straipsnio 4 dalyje nurodytus tarptautinius susitarimus.

6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

6.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

    - tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal Specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede „Pasiūlymo forma“ pateiktą pasiūlymo formą. Kartu pateikiamas užpildytas Specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priedas „Kelio ženklų, užtvėrimų ir kitų eismo saugumo gerinimo priemonių montavimo, įrengimo darbų ir priežiūros paslaugų įkainių forma“.

    - užpildytas EBVPD (Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas). Pateikdamas ir pasirašydamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina ir EBVPD tikrumą;

    - jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

    - dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pateikė ir pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pateikti ir pasirašyti;

    - jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

    - jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;

    - užpildyta ir pasirašyta deklaracija (Specialiųjų pirkimo sąlygų 12 priedas „Deklaracijos dėl Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 2¹ dalies sąlygų forma“ (arba laisvos formos deklaracija)).

6.2. Pasiūlymas turi būti pasirašytas fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

6.2.1 pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

    - skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

6.3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajai organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkančioji organizacija reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą.

6.4. Bendra pasiūlymo kaina su PVM turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai taip pat turi būti nurodomi dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

6.5. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

7. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

7.1.  Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

8. Elektroninis aukcionas

8.1. Perkančioji organizacija pirkime netaikys elektroninio aukciono.

9. Pasiūlymų vertinimas

9.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama Specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede „Pasiūlymo forma“.

9.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

9.3. Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateiktas šis pirkimo sąlygose reikalaujamas pateikti dokumentas – užpildytas, kartu su pasiūlymu pateiktinas, Specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priedas „Kelio ženklų, užtvėrimų ir kitų eismo saugumo gerinimo priemonių montavimo, įrengimo darbų ir priežiūros paslaugų įkainių forma“.

10. Sutarties sudarymas

  - Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs. Sutarties sąlygos pateikiamos Specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priede „Sutarties projektas“.

_____________________________

Pirkimo sąlygų 1 priedas

„Terminai“

| Eil. Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | nurodytas skelbime | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 3. | Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | 6 (šešios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
|  | Perkančioji organizacija pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip: | 4 (keturios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
|  | Objekto apžiūra bus vykdoma: | NETAIKOMA |  |
|  | Perkančioji organizacija rengs susitikimus su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo | NETAIKOMA |  |
|  | Tiekėjai turi pateikti prekių pavyzdžius | NETAIKOMA |  |
|  | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos |  |
|  | Perkančioji organizacija atsako tiekėjui, ar ji sutinka priimti tiekėjo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | NETAIKOMA |  |
|  | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | NETAIKOMA |  |
|  | Perkančioji organizacija informuoja pirkimo dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
|  | Perkančioji organizacija pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
|  | Perkančioji organizacija, pirkimo dalyviui raštu paprašius, jam pateikia VPĮ 58 straipsnio 2 dalyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per | 15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos |  |
|  | Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 5 (penkias) darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
|  | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
|  | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems pirkimo dalyviams. |  |
|  | Perkančioji organizacija negali sudaryti sutarties anksčiau kaip po | 5 (penkių) darbo dienų, nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį (o jei buvo gauta pretenzija – nuo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos pirkimo dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 (penkiolikos) dienų. |  |
|  | Jeigu suinteresuotas dalyvis paprašys perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą | VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo perkančiajai organizacijai dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai. |  |

Pirkimo sąlygų 2 priedas

„Techninė specifikacija“

(Sutarties priedas Nr. 1)

### KELIO ŽENKLŲ, UŽTVĖRIMŲ IR KITŲ EISMO SAUGUMO GERINIMO PRIEMONIŲ MONTAVIMO, ĮRENGIMO IR PRIEŽIŪROS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

### I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Pirkimo objektas – Panevėžio miesto kelio ženklų, užtvėrimų ir kitų eismo saugumo gerinimo priemonių montavimo, įrengimo darbus ir priežiūros paslaugas.

Panevėžio miesto kelio ženklai, užtvėrimai ir kitos eismo saugumo gerinimo priemonės montuojami, įrengiami ir prižiūrimi siekiant užtikrinti saugų eismo organizavimą ir funkcionavimą.

Rangovas privalo kelio ženklus, užtvėrimus ir kitas eismo saugumo gerinimo priemones montuoti, įrengti ir prižiūrėti vadovaudamasis, įskaitant, bet neapsiribojant Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, galiojančiais statybos techniniais reglamentais, Lietuvos Respublikos standartais ir kitais teisės aktais (aktualiomis redakcijomis), reglamentuojančiais aukščiau nurodytų atliekamų darbų ar teikiamų paslaugų tvarką.

Kelio ženklų skydų gamybos reikalavimai (reikalavimai ženklų paviršiams ir pagrindams, spalvinėms, šviesos atspindėjimo ir skaisčio savybėms), reikalavimai ženklų įtvirtinimo elementams ir atraminėms dalims pateikti Lietuvos standarte LST EN 12899-1 „Nuolatiniai vertikalieji kelio ženklai. 1 dalis. Nuolatiniai ženklai“ arba jam lygiaverčiame standarte.

Kelio ženklų atramų gamybos ir montavimo, įrengimo, įskaitant pamatus, techniniai reikalavimai pateikti „Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklėse PĮT KŽA 08“.

Kelio ženklų montavimo, įrengimo reikalavimai pateikti „Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėse“. Laikinų kelio ženklų montavimo, įrengimo reikalavimai pateikti „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklėse T DVAER 12“.

Užtvėrimų gamybos, montavimo, įrengimo reikalavimai pateikti „Automobilių kelių transporto priemonių plieninių apsauginių atitvarų sistemų techninių reikalavimų apraše TRA TAS-PL 09“, „Automobilių kelių transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemų projektavimo taisyklėse KPT TAS 09“, bei pėsčiųjų apsauginių tvorelių brėžiniai pateikti 1 brėžinyje.

Kitų eismo saugumo gerinimo priemonių montavimo, įrengimo reikalavimai pateikti „Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijose R ISEP 10“, „Automobilių kelių signalinių stulpelių techninių reikalavimų apraše ir įrengimo taisyklėse TRAT SST 14“.

Kelio ženklų atramų, užtvėrimų elementams, tvirtinimo apkaboms ir varžtams privaloma naudoti cinkuotas medžiagas. Tvirtinimo elementams privaloma naudoti ne žemesnės kaip S235 arba lygiavertės klasės plieną pagal standartą LST EN 10025-1:2004 „Karštai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 1 dalis. Bendrosios tiekimo sąlygos“ arba jam lygiavertį standartą, LST EN 10025-2:2005 „Karštai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 2 dalis. Nelegiruotojo konstrukcinio plieno techninės tiekimo sąlygos“ arba jam lygiavertį standartą, tvirtinimo elementai taip pat turi būti karštai cinkuoti pagal standartą LST EN ISO 1461:2009 „Ketaus ir plieno gaminių dangos, gautos karštojo cinkavimo būdu. Techniniai reikalavimai ir bandymo metodai (ISO 1461:2009)“ arba jam lygiavertį standartą. Varžtai, poveržlės ir veržlės, naudojamos pritvirtinti ženklo skydą turi būti pagaminti iš cinkuotos metalo, LR8 arba lygiavertės klasės. Kelio ženklų atramų vamzdinėse konstrukcijose vamzdžio viršus turi būti sandarus, kad į jo vidų nepatektų drėgmė.

Darbų vykdymui naudojamos medžiagos ir gaminiai turi turėti privalomus dokumentus - deklaracijas, sertifikatus, instrukcijas, pasus, bandymų protokolus (kam taikoma) ir atitikti keliamus reikalavimus. Medžiagos ir įrenginiai turi būti sandėliuojami Rangovo sandėliuose ir į įrengimo ar darbų vietas atvežami pagal poreikį. Sandėliuoti įrengimo ar darbų vietose leidžiama tik suderinus su Užsakovu ir pasitvirtinus schemą.

### II. SĄVOKOS

Kelio ženklai – techninė eismo reguliavimo priemonė, kelio elementas, įskaitant atramą ir tvirtinimo elementus, tai yra ženklai, nurodyti Kelių eismo taisyklėse, nustatantys eismo tvarką, įspėjantys eismo dalyvius arba suteikiantys jiems informaciją.

Laikinas kelio ženklas – konkrečiam numatytam terminui sumontuojamas, įrengiamas kelio ženklas, aptvėrimo barjeras, nukreipiamoji gairė, signalinis žibintas – taip kaip nurodyta „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklėse T DVAER 12“.

Užtvėrimai – techninė eismo reguliavimo priemonė, kelio elementas (plieninių apsauginių atitvarų sistema) sulaikantis transporto priemones ir (arba) pėsčiuosius, montuojamas, įrengiamas išilgai išorinio važiuojamosios dalies krašto, arba šaligatvio, pėsčiųjų (dviratininkų) zonose, arba skiriamosiose juostose. Panevėžio mieste yra įrengti šių tipų užtvėrimai: automobilių kelių apsauginiai atitvarai ir pėsčiųjų apsauginės tvorelės.

Kitos eismo saugumo gerinimo priemonės – kiti kelio elementai (B grupės signalinis stulpelis, stulpelis, iškili guminė saugos salelė, iškili guminė greičio mažinimo priemonė, automobilių ratų guminė atmuša).

Montavimas, įrengimas – Rangovo rizika ir sąskaita vykdoma veikla, kurios tikslas pastatyti (sumontuoti, įrengti) naujas technines eismo reguliavimo priemones, kelio elementus (kelio ženklą, užtvėrimą ir kitą eismo saugumo gerinimo priemonę), įskaitant išardytų dangų atstatymą bei kelio ženklų inventorizavimą, įvedant juos į Kelio ženklų informacinę sistemą. Techninės eismo reguliavimo priemonės, kelio elementai (kelio ženklai, užtvėrimai ir kitos eismo saugumo gerinimo priemonės) montuojamos, įrengiamos pagal Eismo organizavimo schemas (toliau – EOS) ne vėliau kaip per 1 mėnesį arba Užsakovo nurodytą laikotarpį Rangovui gavus suderintą schemą. Rangovas apie užsakytų darbų atlikimą turi informuoti Užsakovą el. paštu, pridedant foto fiksaciją. Praleidus užsakymo įvykdymo terminą bus skaičiuojama bauda, numatyta sutarties 9.3.4 punkte.

Demontavimas – Rangovo rizika ir sąskaita vykdoma veikla, kurios tikslas išardyti esamas technines eismo reguliavimo priemones, kelio elementus (kelio ženklą, užtvėrimą ir kitą eismo saugumo gerinimo priemonę), įskaitant išardytų dangų atstatymą bei kelio ženklų pašalinimą iš Kelio ženklų informacinės sistemos. Rangovas apie užsakytų darbų atlikimą turi informuoti Užsakovą el. paštu, pridedant foto fiksaciją. Darbai atliekami pagal Eismo organizavimo schemoje nurodytą darbų pabaigos laikotarpį arba per Užsakovo atskirai nurodytą laikotarpį.

Priežiūra – Kelio ženklų, užtvėrimų ir kitų eismo saugumo gerinimo priemonių techninė priežiūra tai Rangovo rizika ir sąskaita vykdomi nuolatiniai kelio elementų priežiūros darbai, užtikrinantys saugų eismą ir reikiamą kelio bei jo statinių tarnavimo laiką.

Techninei priežiūrai priskiriama mažos apimties kelio elementų taisymo, atstatymo darbai bei nuolatinė priežiūra vasarą ir žiemą. Techninės priežiūros darbus sudaro:

  - techniniai - organizaciniai darbai;

  - techninės dokumentacijos sudarymas, vedimas ir kontrolė, operatyvios informacijos apie vykdomus darbus teikimas Užsakovui (informacija apie gedimus ir jų šalinimą – nedelsiant telefonu arba el. paštu, informacija apie darbų vykdymą, darbo vietas ir laiką kiekvieną darbo dieną iki 11 val. telefonu arba el. paštu);

  - atsiskaitomosios ataskaitos už darbus vedimas;

  - kelio ženklų, užtvėrimų ir kitų eismo saugumo gerinimo priemonių būklės tikrinimas pagal Rangovo sudarytus ir Užsakovo patvirtintus grafikus ir maršrutus;

  - operatyvinis kelio ženklų, užtvėrimų ir kitų eismo saugumo gerinimo priemonių aptarnavimas (žr. 2 lentelę);

  - neestetiškų, suniokotų ar kitaip sugadintų, dingusių, neatitinkančių standartų kelio ženklų, užtvėrimų ir kitų eismo saugumo gerinimo priemonių pakeitimas (atstatymas) (žr. 2 lentelę).

Rangovas privalo atlikti kompleksinę kelio ženklų, užtvėrimų ir kitų eismo saugumo gerinimo priemonių techninę priežiūrą, stebėti ir tikrinti jų būklę, nelaukdamas Užsakovo nurodymų. 2 lentelėje pateikiami reikalavimai yra minimalūs reikalavimai, kurių privalo laikytis Rangovas. Rangovas turi imtis visų reikalingų veiksmų, kad kelio ženklai, užtvėrimai ir kitos eismo saugumo gerinimo priemonės atliktų savo funkcijas. Nustačius, kad kelio ženklai, užtvėrimai ir kitos eismo saugumo gerinimo priemonės negali atlikti savo funkcijų ir tai negalima atstatyti pagalbiniais darbais ar medžiagomis jie keičiami naujais. Neturint atstatymui reikalingų kelio ženklų įrengiami laikini, o gavus naujai pagamintus – pakeičiami.

Eismo organizavimo projekto parengimas, suderinimas su kompetentingomis institucijomis – Rangovo rizika ir sąskaita pagal Užsakovo raštišką nurodymą per 3 (tris) darbo dienas paruošiama ir kompetentingoms institucijoms pateikiama derinti techninės eismo reguliavimo priemonės, kelio elemento (kelio ženklų, užtvėrimų ir kitų eismo saugumo gerinimo priemonių) montavimo, įrengimo, perkėlimo ar demontavimo eismo organizavimo schema (toliau – EOS). Schema rengiama vadovaujantis Užsakovo parengtomis ir Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-05-31 įsakymu Nr. A-476 „Dėl eismo organizavimo schemų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Eismo organizavimo schemų rengimo taisyklėmis.

Rangovas, pateikęs schemas su klaidomis ar schemas neatitinkančias teisės aktų reikalavimų, privalo jas ištaisyti per 1 darbo dieną neatlygintinai. Pakartotinai pateikus su esminėmis (eismo saugumui arba neatitinkančiomis esamai situacijai) klaidomis schemą ir (ar) praleidus užsakymo įvykdymo terminą bus skaičiuojama bauda, numatyta sutarties 9.3.4 punkte. Užsakovas turi teisę anuliuoti užsakymą, jai du kartus buvo pateikta schema su esminėmis klaidomis.

Kelio ženklo inventorizavimas, įvedant į Kelio ženklų informacinę sistemą – Rangovo rizika ir sąskaita pagal Užsakovo suteiktą prieigą prie Kelio ženklų informacinės sistemos vykdoma Panevėžio mieste esančių kelio ženklų inventorizacija, įvedant juos į Kelio ženklų informacinę sistemą, įtraukiant kelio ženklų atributinius duomenis: kelio ženklo tipas (nurodomasis; draudžiamasis ir t.t.); KET numeris; galiojimo kryptis; tekstas ant ženklo; būklė (l. gera, gera, vidutinė, bloga, l. bloga); padėtis nuo viršaus; kelio ženklų grupė; montavimo, įrengimo, demontavimo pagrindas ir numeris; montavimo, įrengimo, demontavimo data; atspindžio grupė; adresas; nuotrauka; koordinatė X; koordinatė Y; savininkas (klasifikatorius: Panevėžio miesto savivaldybė, Privatus); kelio ženklo atramos diametras; kelio ženklo atramos aukštis; kelio ženklo tvirtinimo būdas (gatvės apšvietimo tinklo atramos, šviesoforo atramos, nestandartinio laikikliai ir pan.).

Kelio ženklai, juos įrengus, demontavus, perkėlus pagal suderintą Eismo organizavimo schemą, inventorizuojami, įvedant/ pašalinant į/ iš Kelio ženklų informacinę(-ės) sistemą(-os), per 2 darbo dienas nuo atliktų darbų pabaigos. Pagal atskirą Užsakovo pateiktą užsakymą kelio ženklų inventorizavimui, jie įvedami/ pašalinami į/ iš Kelio ženklų informacinę(-ės) sistemą(-os), per užsakyme nurodytą laikotarpį.

### III. ESAMŲ KELIO ŽENKLŲ, UŽTVĖRIMŲ IR KITŲ EISMO SAUGUMO GERINIMO PRIEMONIŲ KIEKIAI

Panevėžio mieste esamų (inventorizuotų) kelio ženklų, užtvėrimų ir kitų eismo saugumo gerinimo priemonių kiekiai nurodyti 1 lentelėje.

1 lentelė. Esami kelio ženklų, užtvėrimų ir kitų eismo saugumo gerinimo priemonių kiekiai

| ### Eil. Nr. | ### Pavadinimas | ### Mato vnt. | ### Kiekis* |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 |
| ### 1 | ### Kelio ženklai | ### vnt. | ### 6 589 |
| ### 2 | ### Pėsčiųjų apsauginės tvorelės A tipas | ### m | ### 6 561,780 |
| ### 3 | ### Pėsčiųjų apsauginės tvorelės B tipas | ### m | ### 1 636 |
| ### 4 | ### B grupės signaliniai stulpeliai | ### m | ### 583 |
| ### 5 | ### Automobilių kelių apsauginiai atitvarai | ### vnt. | ### 864,00 |
| ### 6 | ### Iškiliosios guminės saugos salelės | ### kv. m | ### 378,320 |

* Pasirašius sutartį, 1 lentelėje nurodyti kiekiai bus patikslinti, sutarties šalims pasirašant techninių eismo reguliavimo priemonių (toliau – TERP) priėmimo–perdavimo aktą eksploatuoti sutartyje numatyta tvarka.

### IV. KITI REIKALAVIMAI

Siekiant užtikrinti eismo saugumą bei saugias darbo sąlygas darbų vykdymo zonoje, Rangovas privalo naudoti kelio darbams skirtus laikinus kilnojamuosius įspėjamuosius, draudžiamuosius ir nukreipiamuosius kelio ženklus, atitvėrimus, apsaugines signalines tvoreles, vadovaujantis „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklėmis T DVAER 12“. Rangovo transporto priemonės darbų vykdymo zonoje turi būti su įjungtais oranžinės spalvos švyturėliais, Rangovo darbuotojai turi vilkėti specialius rūbus, skirtus dirbti kelyje. Rangovo transporto priemonės, darbuotojų apranga turi būti paženklinta Rangovo atributais.

Rangovas privalo kelio ženklų, užtvėrimų ir kitų eismo saugumo gerinimo priemonių montavimo, įrengimo ar demontavimo metu užtikrinti antžeminių ir požeminių komunikacijų bei gatvių dangos saugą objekto ribose, pažeidus jas, atstatyti savo lėšomis.

Priežiūros darbai

Kelio ženklų priežiūrai Rangovas turi turėti 24 val. per parą 7 dienas per savaitę veikiantį skambučių registravimo centrą (budintį bendrą telefono numerį), nepertraukiamai priimantį ir registruojantį gyventojų, valstybinių institucijų, įstaigų, specializuotų centrų, tarnybų (Bendrojo pagalbos centro, policijos ir t. t.) skambučius apie pastebėtus defektus, apgadintus/ dingusius kelio ženklus, užtvėrimus ir kitas eismo saugumo gerinimo priemones.

Rangovas privalo reaguoti į kiekvieną Užsakovo pateiktą informaciją apie įrengimo ir/ar priežiūros darbų būklę Panevėžio miesto gatvėse/ teritorijoje ir šalinti defektus, nepriklausomai į panešimo formą.

Atlikti priežiūros darbai registruojami Atliktų tvarkymo/ atstatymo darbų registravimo žurnale, kuriame turi būti fiksuojama tokia informacija: registracijos Nr.; pranešimo gavimo ar užfiksavimo data ir laikas (minutės tikslumu); vieta (gatvės pavadinimas, artimiausio namo numeris); kas pranešė ar užfiksavo; nustatytų defektų/ apgadinimo aprašymas; sutvarkymui/ atstatymui Techninės specifikacijos 2 lentelėje suteiktas terminas; sutvarkymo/ atstatymo data ir tikslus laikas (minutės tikslumu); darbuotojas sutvarkęs/ atstatęs eismo saugumo priemonę.

Rangovas, vykdydamas kelio ženklų, užtvėrimų ir kitų eismo saugumo gerinimo priemonių priežiūrą įskaitant, bet neapsiribojant, pagal nustatytą periodiškumą, bet ne rečiau kaip privalo:

2 lentelė. Priežiūros darbų aprašas

| Kelio ženklų skydai |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rodikliai | Reikalavimai | Normatyvas |
| Estetinė būklė | Dulkės, purvas, naftos produktai nuo ženklų turi būti nuvalomi: | Pagal poreikį |
|  | pirmą kartą pavasarį – iki: | balandžio 25 d. |
|  | po to – iki žiemos sezono ne rečiau kaip: | 1 kartą |
|  | žiemą – prilipęs sniegas, kai: | ženklai neįskaitomi |
| Pažaidos | Sulaužyti arba pavogti ženklai turi būti pakeičiami: |  |
|  | įspėjamieji, draudžiamieji, pirmumo ženklai – per | 1 darbo dieną |
|  | kiti ženklai – per: | 3 darbo dienas |
|  | Šviesą atspindinčių ženklų užrašuose pažeistos plėvelės neturi būti daugiau kaip | 10% plėvelės ploto |
|  | Atsiradę didesni šviesą atspindinčios plėvelės pažeidimai turi būti ištaisomi arba ženklai pakeičiami: |  |
|  | – įspėjamieji draudžiamieji, pirmumo ženklai – per | 1 darbo dieną |
|  | kiti ženklai – per: | 3 darbo dienas |
| Techninė būklė | Esamų ženklų tvirtinimo nuokrypiai nuo standartinių dydžių neturi būti didesni kaip: |  |
|  | tvirtinimo aukštis | 5 cm |
|  | apatinės briaunos horizontalumas | 1,5 cm/1 m |
|  | Atsiradus didesniems nuokrypiams, ženklai turi būti pataisomi per: | 2 savaites |
| Matomumas | Medžių (krūmų) šakų apgenėjimas | Esant blogam kelio ženklo matomumui |
| Kelio ženklų atramos |  |  |  |
| Rodikliai | Reikalavimai | Normatyvas |
| Švarumas | Nuo atramų turi būti nuvalomi: purvas ir dulkės, naftos produktų dėmės: | Pagal poreikį |
|  | pirmą kartą pavasarį – iki: | balandžio 25 d. |
|  | po to – iki žiemos sezono ne rečiau kaip: | 1 kartą |
| Estetinė būklė | Atramos kelio ženklams turi būti cinkuotos arba padengtos kita apsaugine danga pagal galiojančių norminių dokumentų nurodymus | taip |
| Paviršių pažaidos | Dažytų paviršių pažeidimų neturi būti daugiau kaip | 15% paviršiaus ploto |
|  | Metalinėse atramose neturi būti įlenkimų, rūdžių pažeistų plotų, o atsiradus šioms pažaidoms, jos turi būti ištaisomos: |  |
|  | pavasarį – iki: | balandžio 25 d. |
|  | vėliau – per: | 1 mėnesį |
| Atramų deformacijos | Neturi būti atramų, pakrypusių daugiau kaip iki | 3 cm/1 m |
|  | Daugiau pakrypusios atramos turi būti pataisomos per: | 15 parų |
|  | Sulaužytos, deformuotos atramos, jas pastebėjus, turi būti pakeičiamos, o iki jų pakeitimo turi būti pastatomi laikini kelio ženklai | taip |
|  | Sulaužytos, deformuotos metalinės atramos turi būti pakeičiamos per: | 10 parų |
| Saugumo salelės |  |  |  |
| Rodikliai | Reikalavimai | Normatyvas |
| Švarumas | Smulkiomis šiukšlėmis užteršto ploto gali būti ne daugiau kaip | 10% salelės ploto |
|  | Šiukšlės, atsitiktiniai daiktai, didesni nei 5 cm skersmens turi būti surenkami |  |
|  | pirmą kartą pavasarį – per 15 dienų nutirpus sniegui, bet ne vėliau kaip iki | balandžio 25 d. |
|  | po to iki žiemos sezono ne rečiau kaip: | 1 kartą per mėnesį |
|  | jei kelią grėsmę eismo saugumui, – tuoj pat pastebėjus | taip |
| Užtvėrimai |  |  |  |
| Rodikliai | Reikalavimai | Normatyvas |
| Švarumas | Purvas, naftos produktų dėmės nuo atitvarų sijų, trosų, statramsčių turi būti nuvalomi | Esant poreikiui |
|  | pavasarį, esant sausam orui ir ne žemesnei kaip +15C temperatūrai, – iki | balandžio 25 d. |
|  | vėliau – ne rečiau kaip: | 1 kartą |
|  | Žiemą nuo šviesos atšvaitų, nustojus snigti ir/ar pustyti arba pabaigus valyti sniegą nuo kelio, turi būti nuvalomas prilipęs sniegas per | 1 savaitę |
|  | Pavasarį susikaupęs prie užtvėrimų gruntas (barstymo likučiai) turi būti pašalinamas iki | balandžio 25 d. |
| Techninė būklė, | Užtvėrimų įrengimo nuokrypiai neturi būti didesni kaip: |  |
|  | sekcijų (sijų) aukščio tarp atramų | 5 cm |
|  | skersiniame profilyje | 10 cm |
|  | ašies plane | 7 cm/10 m |
| Pažaidos | Cinkuotų elementų korozijos pažeisto ploto vienos užtvėrimų sekcijos paviršiuje neturi būti daugiau kaip | 20% |
|  | Sugadinti, sulaužyti, korozijos pažeisti užtvėrimų elementai turi būti pakeičiami per | 1 mėnesį |
| Signaliniai stulpeliai |  |  |  |
| Rodikliai | Reikalavimai | Normatyvas |
| Estetinė būklė | Nuo stulpelių turi būti nuvalomi purvas, naftos produktų dėmės | Pagal poreikį |
|  | pirmą kartą pavasarį – iki | balandžio 25 d. |
|  | po to – iki žiemos sezono ne rečiau kaip: | 1 kartą |
|  | Žiemą nuo šviesos atšvaitų, nustojus snigti ir/ar pustyti arba pabaigus valyti sniegą nuo kelio, turi būti nuvalomas prilipęs sniegas per | 1 savaitę |
|  | Pakrypusių, išvirtusių, suskilusių arba sulaužytų signalinių stulpelių neturi būti | taip |
| Techninė būklė | Nuokrypiai neturi būti didesni kaip: |  |
|  | ašies plane | 10,0 cm |
|  | stulpelių aukščių nuokrypiai nuo projektinio | 5,0 cm |
|  | stulpelių vertikalumas | 2,0 cm/1 m (4,0 cm/1 m) |
| Pažaidos | Išversti, pakrypę, sulaužyti stulpeliai, jei nėra įšalo, turi būti atstatomi arba pakeičiami per: | 1 mėnesį |
|  | Sulaužyti arba pavogti atšvaitai ne žiemos sezono metu turi būti pakeičiami naujais per: | 10 parų |
|  | Dažyto paviršiaus nutrupėjimų neturi būti daugiau kaip | 30 ploto |
|  | Atsiradus didesniems paviršiaus nutrupėjimams turi būti nudažoma: |  |
|  | pavasarį, esant sausam orui ir ne žemesnei kaip +10C temperatūrai, – iki | gegužės 10 d. |
|  | vėliau – per: | 1 mėnesį |

Sugadinti, sulaužyti ar kitaip sunaikinti, pavogti kelio ženklai, užtvėrimai ir kitos eismo saugumo gerinimo priemonės ar atskiri jų dalies komponentai (nepriklausomai nuo to, ar tai garantinis atvejis, ar tai dėl Rangovo kaltės, ar dėl trečiųjų asmenų kaltės) Rangovo rizika ir sąskaita privalo būti atstatyti, pakeisti kitomis, analogiškomis, neblogesnio funkcionalumo, būklės bei techninių charakteristikų kelio ženklais, užtvėrimais ir kitomis eismo saugumo gerinimo priemonėmis ar atskirais jų dalies komponentais ne ilgiau kaip per terminą, pateikiamą 2 lentelėje, o esant poreikiui ilgesniam darbų atstatymo terminui, juos planuotis iki 3 dienų ilgesniam laikotarpiui, apie darbų terminus ir eigą  informavus ir suderinus su Užsakovu. Rangovas, atstatęs, pakeitęs sugadintą, sulaužytą ar kitaip sunaikintą, pavogtą kelio ženklą, užtvėrimą ar kitą eismo saugumo gerinimo priemonę ar atskirą jų dalies komponentą, turi nedelsdamas pateikti Užsakovui kelio ženklo, užtvėrimo ar kitos eismo saugumo gerinimo priemonės ar atskiros jų dalies komponento gamintojo garantinius įsipareigojimus patvirtinančius dokumentus. Vandalizmo ir (ar) vagysčių atvejais Rangovas privalo kreiptis į policiją, dėl eismo įvykių metu atsiradusios žalos atlyginimo į draudimo bendrovę. Esant atvejams, kai paaiškėja, kad kaltininkas nėra sudaręs transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties, arba eismo įvykis nedraudiminis dėl žalos Rangovas turi kreiptis į Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurą. Minėtais atvejais Rangovas privalo užtikrinti eismo saugumą (laikinas atitvėrimas). Atsiradusias sąnaudas įsivertinti ir jas teikti kaltininkui ar jo atstovaujamai draudimo bendrovei, atskirais atvejais Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurui, esant tyrimui – teisėsaugos institucijoms. Visos Rangovo įvykio įforminimo, atstovavimo, dokumentų rengimo ar analogiškos išlaidos turi būti įtrauktos į priežiūros darbų įkainį.

Rangovas privalo atsakyti už eismo saugumą, eismo įvykių žalą ir kitas pasekmes, įvykusias dėl netinkamų kelio ženklų, užtvėrimų ir kitų eismo saugumo gerinimo priemonių įrengimo ir priežiūros darbų.

Darbų atlikimo metu Rangovas privalo savarankiškai užtikrinti antžeminių ir požeminių komunikacijų bei gatvių dangos saugą objekto ribose, o jas pažeidęs, atstatyti savo lėšomis. Rangovo personalui draudžiama palikti nesutvarkytą darbų vietą. Darbai laikomi baigtais, kai visiškai sutvarkoma darbų vieta, t. y. išvežamos ir utilizuojamos šiukšlės, sutvarkomas gerbuvis.

PRIDEDAMA. Pėsčiųjų apsauginių tvorelių brėžiniai, 1 lapas.

1 brėžinys. Pėsčiųjų apsauginės tvorelės

A tipas

B tipas

Pirkimo sąlygų 3 priedas

„Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

- Su pasiūlymu teikiamas tik EBVPD. Perkančioji organizacija su pasiūlymu nereikalauja pateikti lentelėje nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų. Šių dokumentų prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą. Vis dėlto, perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

- Pašalinimo pagrindai taikomi tiekėjui (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visiems tos grupės nariams) ir ūkio subjektams, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi. Subtiekėjams, subteikėjams ir subrangovams, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, pašalinimo pagrindai netaikomi.

- Perkančioji organizacija tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu jis atitinka bent vieną iš pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų, išskyrus VPĮ 46 straipsnio 10 dalyje nustatytus atvejus (tačiau atsižvelgiant į VPĮ 46 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas).

- Perkančioji organizacija, priimdama sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46  straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytais pašalinimo pagrindais, atsižvelgia į tai, ar vertinant tiekėjo patikimumą tiekėjo pašalinimas iš pirkimo procedūros proporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunkčio atveju – ar taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą nebūtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 ir 6 punktuose nurodytais pašalinimo pagrindais, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 ir 91 straipsnius skelbiamą informaciją.

- Perkančioji organizacija visų pirma reikalauja tokios rūšies pažymų ir tokių dokumentinių įrodymų formų, apie kuriuos pateikta informacija Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“. Lentelės ketvirtame stulpelyje nurodomi dokumentai, kuriuos turi pateikti Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai. Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją Perkančioji organizacija pasitikrina „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/.

- Perkančioji organizacija nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu ji:

  - turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis;

  - šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų, jeigu šiuose dokumentuose nurodyta informacija vis dar yra aktuali (dokumentas išduotas prieš ne daugiau dienų, negu nurodyta atitinkamoje žemiau esančios lentelės eilutėje).

6¹. Nuo 2024-01-01 įsigaliojus VPĮ 25 straipsnio 1 dalies pakeitimui, atliekant supaprastintus pirkimus, kai tiekėjas pateikia EBVPD, pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, nereikalaujama. Pažymų, patvirtinančių tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, perkančioji organizacija gali reikalauti iš tiekėjų tik turėdama pagrįstų abejonių dėl šių tiekėjų patikimumo.

62. Nuo 2024-07-01 įsigaliojus PĮ 37 straipsnio 1 dalies pakeitimui, atliekant supaprastintus pirkimus, kai tiekėjas pateikia EBVPD, pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, nereikalaujama. Pažymų, patvirtinančių tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, perkantysis subjektas gali reikalauti iš tiekėjų tik turėdamas pagrįstų abejonių dėl šių tiekėjų patikimumo.

- Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

  - priesaikos deklaracija;

7.2. oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Lentelė

Tiekėjų pašalinimo pagrindai

| Eil. Nr. | Tiekėjo pašalinimo pagrindai | VPĮ straipsnis, dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui | Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| Privalomi pašalinimo pagrindai pagal VPĮ 46 straipsnio 1 – 4 dalių nuostatas |  |  |  |  |
|  | Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką: 1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; 4) nusikalstamą bankrotą; 5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; 6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; 7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą; 8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose. Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo ar asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. | VPĮ 46 straipsnio 1 dalis EBVPD III dalies A1-A6 punktai EBVPD III dalies D1 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - išrašo iš teismo sprendimo arba - Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba - valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. PASTABA. Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. |
|  | Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. | VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis EBVPD III dalies D2 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkančioji organizacija turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu: 1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus; 2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų); 3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. | VPĮ 46 straipsnio 3 dalis EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: 1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: - išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) - arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento, - arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: 2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/. Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. 2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. PASTABA. Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. |
|  | Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas EBVPD III dalies C10 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas EBVPD III dalies C12 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas EBVPD III dalies C13 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3/ |
|  | Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas EBVPD III dalies C14 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/nepatikimi-tiekejai-1/ https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas/ |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose/ |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją. |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją. |

Pirkimo sąlygų 4 priedas

„Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

- Tiekėjo kvalifikacija turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus kvalifikacijai.

2. Jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė – reikalavimą turi atitikti tiekėjų grupės narys (-iai), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus sutarčiai vykdyti. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus sutarčiai vykdyti.

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimas ir subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Tiekėjas, tiekėjų grupės partneriai kartu, kiti ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, per paskutinius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą trumpiau kaip 5 metus) iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos yra tinkamai atlikęs kelio ženklų, atitvarų ir kitų eismo saugumo gerinimo priemonių montavimo, įrengimo, priežiūros darbų už 72 000 Eur be PVM Eur ir darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami. (Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuomet, kai tie subjektai, kurių pajėgumais buvo pasiremta, patys atliks darbus, kuriems reikia jų pajėgumų.) | Pateikiama: 1) Per paskutinius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) atliktų kelio ženklų, užtvėrimų ir kitų eismo saugumo gerinimo priemonių montavimo, įrengimo darbų sąrašas, kuriame nurodoma darbų pavadinimas, sutarties pavadinimas, darbų vertė be PVM (Eur), darbų pradžios ir pabaigos data, darbų atlikimo vieta, užsakovas. 2) Prie sąrašo pateikiamos užsakovų pažymos sąraše pateiktiems darbams. Pažymose turi būti nurodytas darbų pavadinimas, darbų atlikimo vertė be PVM (Eur), darbų pradžios bei pabaigos data, be to, ar jie buvo atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti/vykdomi. |

Pirkimo sąlygų 5 priedas

„EBVPD“ (XML formatu)

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS

„Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pateikiamas .xml formatu.

___________________

Pirkimo sąlygų 6 priedas

„Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Panevėžio miesto savivaldybės administracija

(adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL SUPAPRASTINTO PIRKIMO

„KELIO ŽENKLŲ, UŽTVĖRIMŲ IR KITŲ EISMO SAUGUMO GERINIMO PRIEMONIŲ MONTAVIMAS, ĮRENGIMAS IR PRIEŽIŪROS DARBAI“

VYKDOMO ATVIRO KONKURSO BŪDU

____________________

(data)

____________________

(vieta)

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1)   viešojo pirkimo skelbime, paskelbtame CVP IS;

2)   kituose pirkimo dokumentuose (pirkimo sąlygose, jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome šiuos DARBUS:

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Kaina be PVM (36 mėn.) (Eur) | PVM ... proc. (36 mėn.) (Eur) | Kaina su PVM (36 mėn.) (Eur) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Kelio ženklų, užtvėrimų ir kitų eismo saugumo gerinimo priemonių montavimas, įrengimas ir priežiūros darbai |  |  |  |

Pastaba.  Kainos pasiūlyme nurodomos paliekant du skaitmenis po kablelio.

Bendra pasiūlymo kaina su PVM – __________________________ Eur (suma skaičiais ir žodžiais)

________________________________________________________________________________

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat PVM, kuris sudaro ................... Eur.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių nemoka PVM ir kainą nurodo be PVM.

Kartu su pasiūlymu pateikiamas užpildytas 7 priedas „Kelio ženklų, užtvėrimų ir kitų eismo saugumo gerinimo priemonių montavimo, įrengimo darbų ir priežiūros paslaugų įkainiai“.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija*:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą) |
| --- | --- | --- |

* Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos ūkio subjektus, subteikėjus (jei planuojama pasitelkti) :

| Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pavadinimas | Kodas, adresas | Perduodama veikla | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kvalifikacinio reikalavimo Nr. |

| Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams, kurių pajėgumais nesiremiama, numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi): |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pavadinimas (jei žinoma) | Kodas, adresas | Perduodama veikla | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) |

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose numatyto termino.

_____________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

## Pirkimo sąlygų 7 priedas

## „Kelio ženklų, užtvėrimų ir kitų eismo saugumo gerinimo priemonių montavimo, įrengimo darbų ir priežiūros paslaugų įkainių forma“

KELIO ŽENKLŲ, UŽTVĖRIMŲ IR KITŲ EISMO SAUGUMO GERINIMO PRIEMONIŲ MONTAVIMO, ĮRENGIMO DARBŲ IR PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ ĮKAINIAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Įkainis be PVM (Eur) | Įkainis su PVM (Eur) | Planuojamos darbų apimtys (12 mėnesių)* | Kaina be PVM (12 mėnesių) (Eur) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4x6 |
| 1. | Kelio ženklo priežiūra per mėnesį | vnt. |  |  | 89 333 |  |
| 2. | Kelio ženklo skydo demontavimas | vnt. |  |  | 50 |  |
| 3. | Kelio ženklo skydo įrengimas ant esamos atramos arba konstrukcijų | kv. m |  |  | 40 |  |
| 4. | Esamo kelio ženklo skydo perkėlimas | vnt. |  |  | 20 |  |
| 5. | Laikino kelio ženklo įrengimas | vnt. |  |  | 83 |  |
| 6. | Laikino kelio ženklo demontavimas | vnt. |  |  | 83 |  |
| 7. | Kelio ženklo atramos demontavimas | vnt. |  |  | 40 |  |
| 8. | Kelio ženklo atramos įrengimas | m |  |  | 133 |  |
| 9. | Pėsčiųjų apsauginės tvorelės A tipas priežiūra per mėnesį | m |  |  | 78 667 |  |
| 10. | Pėsčiųjų apsauginės tvorelės B tipas priežiūra per mėnesį | m |  |  | 19 667 |  |
| 11. | Pėsčiųjų apsauginės tvorelės A tipas įrengimas | m |  |  | 7 |  |
| 12. | Pėsčiųjų apsauginės tvorelės B tipas įrengimas | m |  |  | 8 |  |
| 13. | Pėsčiųjų apsauginės A tipas tvorelės demontavimas | m |  |  | 13 |  |
| 14. | Pėsčiųjų apsauginės B tipas tvorelės demontavimas | m |  |  | 3 |  |
| 15. | Automobilių kelių apsauginio atitvaro priežiūra per mėnesį | m |  |  | 10 333 |  |
| 16. | B grupės signalinio stulpelio, cinkuoto stulpelio priežiūra per mėnesį | vnt. |  |  | 7 000 |  |
| 17. | B grupės signalinio stulpelio įrengimas | vnt. |  |  | 3 |  |
| 18. | Iškiliosios guminės saugos salelės priežiūra per mėnesį | kv. m |  |  | 4 550 |  |
| 19. | Iškiliosios guminės saugos salelės įrengimas | kv. m |  |  | 7 |  |
| 20. | Iškiliosios guminės greičio mažinimo priemonės (900 mm pločio) įrengimas | m |  |  | 3 |  |
| 21. | Automobilių ratų guminės atmušos (L-1200 mm) įrengimas | vnt. |  |  | 3 |  |
| 22. | Ratų atmušų demontavimas | vnt. |  |  | 3 |  |
| 23. | Kelio ženklo inventorizavimas, įvedant į Kelio ženklų informacinę sistemą | vnt. |  |  | 333 |  |
| 24. | Naujo tipo balta raudona dviračių takų tvorelės H-1,2 m, L-2,0 m (D60,3 mm x 2,9 mm, cinkuota, dažyta) įrengimas | m |  |  | 3 |  |
| 25. | Naujo tipo balta raudona dviračių takų tvorelės H-1,2 m, L-2,0 m (D60,3 mm x 2,9 mm, cinkuota, dažyta) priežiūra | m |  |  | 333 |  |
| 26. | Eismo organizavimo schemos parengimas ir suderinimas su kompetentingomis institucijomis | vnt. |  |  | 33 |  |
| Bendra pasiūlymo kaina Eur (be PVM) 12 mėn.: |  |  |  |  |  |  |
| 12 mėn. PVM (Eur): |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina Eur (su PVM) 12 mėn.: |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina Eur (be PVM) 36 mėn.: |  |  |  |  |  |  |
| 36 mėn. PVM (Eur.): |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina Eur (su PVM) 36 mėn.**: |  |  |  |  |  |  |

* Nurodytas kiekis yra 12-os mėnesių laikotarpiui ir jis yra preliminarus. Užsakovas neįsipareigoja Sutarties vykdymo laikotarpiu nupirkti viso nurodyto preliminaraus darbų / paslaugų kiekio. Darbai / paslaugos bus perkamos pagal faktinį jų poreikį.

** Nurodytos sumos privalo sutapti su Pasiūlymo rašte nurodytomis sumomis.

Pastabos:

- kainos pasiūlyme nurodomos paliekant du skaičius po kablelio;

- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad įvertinome visus pateiktus viešojo pirkimo dokumentus ir į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. Prisiimdami riziką mes suprantame, kad pateikti darbų kiekiai yra tik preliminarūs.

_______________________________________________________

(Rangovo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas

Pirkimo sąlygų 8 priedas

„Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

Šiame pirkime ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas bus išrenkamas pagal kainą. Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu laikomas mažiausios kainos pasiūlymas.

_________________________________________

Pirkimo sąlygų 9 priedas

„Sutarties projektas“

# KELIO ŽENKLŲ, UŽTVĖRIMŲ IR KITŲ EISMO SAUGUMO GERINIMO PRIEMONIŲ MONTAVIMO, ĮRENGIMO IR PRIEŽIŪROS

# sutartis Nr.

2026 m. __________  ___ d.

Panevėžys

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurio registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžys, atstovaujama administracijos [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio (-ios) pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 29 d. sprendimu Nr. 1-31 ,,Dėl Panevėžio miesto savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 22 d. sprendimo Nr. 1-81 pripažinimo netekusiu galios“ (toliau  Užsakovas),

ir

[teisinė forma, pavadinimas], juridinio asmens kodas [kodas], kurios registruota buveinė yra [adresas], atstovaujama [pareigos, vardas ir pavardė], veikiančio (-ios) pagal [dokumentas, kurio pagrindu veikia asmuo] (toliau  Rangovas),

toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarėme šią sutartį (toliau – Sutartis), kurioje susitariame:

- BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymuose.

1.2. Visus ginčus, klausimus ar nesutarimus dėl Sutarties sąlygų, kurie gali atsirasti vykdant šią Sutartį taip pat dėl to, kas neaptarta šioje Sutartyje, Šalys susitaria spręsti ir Sutartį aiškinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), kitais teisės aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo sąlygomis su visais šių dokumentų priedais, Rangovo pasiūlymo dokumentais.

- sutarties dalykas

2.1. Šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka Rangovas įsipareigoja atlikti kelio ženklų, užtvėrimų ir kitų eismo saugumo gerinimo priemonių montavimo, įrengimo ir priežiūros darbus (toliau – Darbai), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir galiojančiais statybos techniniais reglamentais, Lietuvos Respublikos standartais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-83 patvirtintomis Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V-87 patvirtintomis Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklėmis T DVAER 12, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. 3-487 patvirtintomis Pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklėmis, kitais teisės aktais (jų aktualiomis redakcijomis), reglamentuojančiais tokių ar panašių darbų atlikimą, taip pat – Sutartimi ir jos priedais.

2.2. Darbų atlikimo vieta – Panevėžio miestas ir Panevėžio miesto savivaldybei priklausantys objektai (teritorijos).

3.  SUTARTIES KAINA IR DARBŲ APIMTYS

3.1. Ši Sutartis yra fiksuoto įkainio sutartis. Pradinė Sutarties vertė (ji yra lygi maksimaliai pirkimui skirtų lėšų sumai be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM)) yra [suma skaitmenimis] Eur ([suma žodžiais]) be PVM, PVM ([tarifas] %) sudaro [suma skaitmenimis] Eur ([suma žodžiais]), Sutarties kaina yra [suma skaitmenimis] Eur ([suma žodžiais]) su PVM. Sutarties kaina nurodyta visam Sutarties galiojimo laikotarpiui, įskaitant galimus Sutarties pratęsimus. Sutarties galiojimo laikotarpiu Pradinė Sutarties kaina negali būti viršijama.

3.2. Darbai atliekami pagal faktinį poreikį Sutarties 2 priede nurodytais įkainiais.

3.3. Darbų apimtys, nurodytos Sutarties 1 priede „Kelio ženklų, užtvėrimų ir kitų eismo saugumo gerinimo priemonių montavimo, įrengimo ir priežiūros techninė specifikacija“ (toliau – Techninė specifikacija), yra preliminarios 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui. Darbai perkami pagal faktinį jų poreikį. Užsakovas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto preliminaraus darbų kiekio. Darbai perkami neviršijant Pradinės Sutarties vertės.

3.4. Sutarties 2 priede „Kelio ženklų, užtvėrimų ir kitų eismo saugumo gerinimo priemonių montavimo, įrengimo darbų ir priežiūros paslaugų įkainiai“ nurodyti Darbų įkainiai nebus keičiami visą Sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus toliau Sutartyje numatytais atvejais.

3.5. Į Darbų įkainius įskaičiuotos visos išlaidos ir mokesčiai, taip pat transportavimo, pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo, naudojimo, priežiūros instrukcijų pateikimo ir kitos Rangovui priklausančios išlaidos.

3.6. Sutarties kaina (Darbų įkainiai) dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojami tokia tvarka:

3.6.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojami Darbų įkainiai – pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams,  Sutarties kaina (Darbų įkainiai) perskaičiuojami nebus;

3.6.2. perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas;

3.6.3. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui, Sutarties kainoje (Darbų įkainyje) esantis PVM tarifas neatliktiems Darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

3.6.4. Sutarties kainos (Darbų įkainių) dėl pasikeitusio PVM mokesčio pakeitimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis;

3.6.5. perskaičiuota Sutarties kaina (Darbų įkainiai) pradedami taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

3.7. Vienos iš Šalių prašymu Sutarties kaina (Darbų įkainiai) pagal bendrą kainų lygio kitimą peržiūrimi tokia tvarka:

3.7.1. Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kainos (Darbų įkainių) perskaičiavimas (didinamas / mažinamas) galimas ne dažniau kaip kas 12 (dvylika) mėnesių (įskaitant Sutarties įsigaliojimo mėnesį) nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, jeigu pagal bendrą kainų lygio kitimą, lyginant einamųjų metų mėnesio kainas su praėjusių metų mėnesio kainomis, bendras kainų lygio pokytis yra didesnis kaip 10 procentų. Jeigu bendras kainų lygio pokytis per 12 (dvylika) mėnesių nebuvo didesnis kaip 10 procentų, kito perskaičiavimo laikotarpio pradžia (mėnuo) sutampa su ankstesnio 12 (dvylikos) mėnesių perskaičiavimo laikotarpio pabaiga (mėnesiu).

3.7.2. Sutarties kainos (Darbų įkainių) perskaičiavimo eiga:

3.7.2.1. užfiksuojama atliktų Darbų suma, kurią sudaro Darbų įkainių, padaugintų iš atliktų Darbų kiekių, suma;

3.7.2.2. užfiksuojama neatliktų Darbų suma, tai yra ta Darbų kainos dalis, kuri lieka iš Darbų kainos, nurodytos Sutarties 3.1 punkte, atėmus atliktų Darbų sumą;

3.7.2.3. neatliktų Darbų kaina padauginama iš pataisymo daugiklio (P):

P = IPb/IPr;

IPr – Indeksavimo laikotarpio pradžios Indeksas;

IPb – Indeksavimo laikotarpio pabaigos Indeksas;

3.7.2.4. skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (P) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno skaitmens po kablelio.

3.7.3. Indeksas – Valstybės duomenų agentūros (http://osp.stat.gov.lt) skelbiamas mėnesinis statybos sąnaudų elementų kainų indeksas (,,Inžineriniai statiniai“).

3.7.4. Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai skelbiami Valstybės duomenų agentūros interneto svetainėje, adresas – http://osp.stat.gov.lt.

3.7.5. Sutarties kainos (Darbų įkainių) pakeitimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

3.7.6. Perskaičiuota Sutarties kaina (Darbų įkainiai) taikomi tik tiems Darbams, kurie atliekami po perskaičiavimo.

3.8. Techninėje specifikacijoje nurodytų Darbų preliminarūs kiekiai, taip pat Darbų apimtys gali būti didinami neviršijant Sutarties 3.1 punkte nurodytos Pradinės Sutarties vertės ir esant šioms aplinkybėms:

3.8.1. Darbus kontroliuojančių institucijų ar teisės aktų, susijusių su vykdomais Darbais, reikalavimų pasikeitimas Sutarties vykdymo metu;

3.8.2. vientisumo su prieš tai įvykdytu ar vykdomu projektu užtikrinimas;

3.8.3. kai vykdant Darbus paaiškėja, kad būtina atlikti papildomą, Sutartyje nenumatytą Darbą, be kurio Rangovas negali tinkamai įvykdyti Sutarties;

3.8.4. dėl techninių sprendinių keitimo ar dėl to, kad Darbams reikalingos tam tikros medžiagos, prekės, įranga nebegaminami (nebeįmanoma įsigyti), būtina įsigyti papildomus Darbus, jų kiekius, medžiagas, įrangą ir pan.

3.9. Sutarties 3.8 punkte galimų pakeitimų būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir įformintas raštu – Darbų pakeitimo aktu, kurį pasirašo Užsakovas ir Rangovas. Darbų pakeitimo aktas (-ai) laikomas (-i) neatskiriama Sutarties dalimi.

3.10. Už atliktus Darbus Užsakovas Rangovui apmoka per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos.

3.11. Užsakovas už faktiškai atliktus Darbus Rangovui sumoka mokėjimo pavedimu į Rangovo nurodytą banko sąskaitą:

Sąskaitos Nr.                                 ;

Bankas                                            ;

Banko kodas                                   .

3.12. Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Rangovo sąskaitą banke.

3.13. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties sudarymo informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Tais atvejais, kai subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, kurioje numatoma teisė Rangovui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subrangovui.

4. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Darbai vykdomi 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (žr. Sutarties 5 skyrių), tačiau ne anksčiau kaip nuo 2026-07-20.

4.2. Sutarties 4.1 punkte numatytas Darbų vykdymo terminas gali būti pratęstas 2 (du) kartus po 12 mėnesių (dvylika). Darbų vykdymo termino pratęsimas įforminamas Šalių rašytiniu susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

4.3. Sutartis įsigalioja tada, kai Rangovas ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas po Sutarties pasirašymo pateikia Sutarties sąlygas atitinkantį Sutarties įvykdymo užtikrinimą (žr. Sutarties 5 skyrius) ir per tas pačias 7 (septynias) darbo dienas pasirašo techninių eismo reguliavimo priemonių (toliau – TERP) priėmimo–perdavimo aktą eksploatuoti, tačiau Darbai pradedami vykdyti ne anksčiau kaip nuo 2026-07-20. Sutartis galioja tol, kol Šalys sutaria ją nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai), nutraukiama įstatymu ar šioje Sutartyje numatytais atvejais.

4.4. Užsakovas, įvertinęs turimą finansavimą, rašytiniu Šalių papildomu susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis nustato vykdomų Darbų apimtis (Eur). Nustatytos vykdomų Darbų apimtys (Eur) metų eigoje gali būti keičiamos, atsižvelgiant į skiriamą lėšų dydį. Nustatytų Darbų apimčių keitimas atliekamas Šalių atstovams pasirašant papildomą susitarimą, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

5.1. Rangovas ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos Užsakovui pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantiją ar Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo raštą (pateikia jį su tinkamai patvirtinta laidavimo draudimo liudijimo (poliso) kopija ir mokestinio pavedimo ar kito dokumento kopija, patvirtinančia, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta). Užtikrinimo suma – 10 proc. sutarties kainos be PVM. Garantijos gavėja – Panevėžio miesto savivaldybės administracija, Laisvės a. 20, LT-35200 Panevėžys, kodas 288724610.

5.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas, atitinkantis Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. A-267 (2021 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. A-358 redakcija) patvirtintas formas (Sutarties 4 priedas) ir turi galioti visą Sutarties galiojimo laikotarpį (įskaitant atsiskaitymo už atliktus Darbus terminą).

5.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę Rangovui dėl jo kaltės pažeidus Sutartį.

5.4. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu ar Sutartis yra pratęsiama, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, per 7 (septynias) darbo dienas privalo Užsakovui pateikti naują Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantiją ar Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo raštą (pateikia jį su tinkamai patvirtinta laidavimo draudimo liudijimo (poliso) kopija) to paties dydžio sumai.

5.5. Jei Rangovas Sutarties 5.1 punkte numatytu terminu nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo ir (ar) priėmimo–perdavimo aktu nepriima eksploatuoti TERP, tai laikoma, kad Sutartis neįsigaliojo ir Užsakovas įgyja teisę siūlyti sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

5.6. Užsakovas turi teisę pateikti mokėjimo reikalavimą juridiniam asmeniui, išdavusiam Sutarties įvykdymo užtikrinimą, dėl sumų, kurias jis turi teisę gauti pagal Sutartį, jeigu:

5.6.1. Užsakovas pagal Sutarties 5.4 punktą laiku negauna Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimą patvirtinančio ar naujo dokumento. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę pareikalauti sumokėti visą neišmokėtą Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, kad ją pasiliktų kaip Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą (užstatą) ir ja pasinaudotų, jeigu Rangovas tinkamai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų;

5.6.2. Rangovas nesumoka sumos, kurią privalo sumokėti Užsakovui pagal Sutartį, įskaitant netesybas už Darbų vėlavimą, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Užsakovo rašytinio reikalavimo gavimo. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę pareikalauti sumokėti jam Rangovo nesumokėtą sumą;

5.6.3. Rangovas neįvykdo kitų sutartinių įsipareigojimų per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Užsakovo rašytinio reikalavimo gavimo. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę pareikalauti sumokėti tokią Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, kokia yra reikalinga Užsakovui tam, kad Užsakovas už Rangovą įvykdytų jo neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

5.6.4. atsiranda Sutartyje arba teisės aktuose numatytos aplinkybės, suteikiančios teisę Užsakovui nutraukti Sutartį dėl Rangovo kaltės. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę pareikalauti sumokėti visą neišmokėtą Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą ir ją panaudoti tam, kad Užsakovas už Rangovą įvykdytų jo neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus.

5.7. Užsakovas, prieš pasinaudodamas Sutarties įvykdymo užtikrinimu, raštu įspėja Rangovą, nurodydamas motyvuotas priežastis ir pažeidimą, dėl kurio ketinama pateikti reikalavimą.

6. ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

6.1. Atliktų Darbų tarpinis aktavimas atliekamas Užsakovui ir Rangovui pasirašant atliktų darbų aktą (Forma F2), pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę (Forma F3) (toliau – Aktai). Rangovas faktiškai atliktus darbus perduoda Užsakovui ne vėliau kaip iki kiekvieno mėnesio 15 (penkioliktos) kalendorinės dienos pabaigos, o jei ši diena yra ne darbo diena – kitą po jos einančią pirmą darbo dieną, pateikdamas 2 (du) Aktų egzempliorius Užsakovui. Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Aktų apie atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasirašo arba nepasirašo pateiktus Aktus, tuo pačiu terminu grąžindamas juos Rangovui ir pareikšdamas pretenzijas. Šalims pasirašius Aktus, Rangovas pateikia PVM sąskaitą faktūrą.

6.2. Užsakovui pageidaujant, Rangovas privalo detalizuoti informaciją, pateikiamą Akte ir (ar) jo prieduose.

6.3. Jeigu bet kuriuo šios Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad atlikti Darbai neatitinka šioje Sutartyje ar jos prieduose nustatytų kokybės reikalavimų, naudotos prastesnės kokybės medžiagos, nukrypta nuo techninės specifikacijos ar kitų darbų reikalavimų, tokios aplinkybės fiksuojamos atskiru aktu.

6.4. Sąskaitos faktūros Užsakovui teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų​​ faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos​​ į​​ Europos elektroninių sąskaitų​​ faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau –​​ Europos​​ elektroninių sąskaitų​​faktūrų​​ standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis elektroninėmis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros teikiamos tik naudojantis sąskaitų administravimo bendrosios informacinės sistemos (SABIS) priemonėmis, išskyrus, jeigu mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties atveju yra informacinės sistemos SABIS pažeidimų, dėl kurių negalimas Užsakovo ir  Rangovo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis SABIS. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos SABIS priemonėmis.

7. GARANTIJOS

7.1. Sutarties dalykui Rangovas suteikia Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose, numatytas garantijas tokio pobūdžio atliktiems darbams.

7.2. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako už išaiškėjusius atliktų tokio pobūdžio Darbų defektus. Garantiniu laikotarpiu, atsiradus atliktų darbų defektų, Rangovas privalo šiuos defektus pašalinti savo lėšomis.

7.3. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo atliktų Darbų akto pasirašymo dienos.

8. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

8.1. Užsakovas turi teisę:

8.1.1. apžiūrėti ir priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus;

8.1.2. tikrinti atliekamų Darbų vykdymo eigą, kiekį ir kokybę;

8.1.3. nepasirašyti PVM sąskaitų faktūrų, atliktų darbų aktų, pažymų apie atliktų darbų vertę ir neatlikti mokėjimų, kol Rangovas savo sąskaita nepašalina defektiniame akte nurodytų trūkumų ir nekompensuoja nuostolių, jei tokie atsirastų arba kol Šalys nesusitaria (raštu) dėl jų kompensavimo tvarkos;

8.1.4. pareikšti Rangovui pretenzijas dėl išaiškėjusių atliktų Darbų trūkumų, jei būtų nustatyta, kad jie atsirado dėl Rangovo kaltės, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas ištaisytų nustatytus trūkumus savo sąskaita arba kompensuotų Užsakovui patirtus nuostolius;

8.1.5. reikalauti, kad Rangovas savo sąskaita pašalintų atliktų Darbų defektus, atsiradusius per garantinį laikotarpį;

8.1.6. naudotis kitomis, Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytomis Užsakovo teisėmis.

8.2. Užsakovas įsipareigoja:

8.2.1. Rangovui sudaryti visas sąlygas bei suteikti informaciją, būtiną kokybiškam Darbų atlikimui;

8.2.2. laiku sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus šioje Sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

8.2.3. pastebėjęs trūkumus, nedelsiant apie juos informuoti Rangovą nurodant trūkumus, o Rangovas privalo savo sąskaita pašalinti juos;

8.2.4. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus.

8.3. Rangovas turi teisę:

8.3.1. gauti atlygį už atliktus Darbus su sąlyga, kai tinkamai vykdo šią Sutartį;

8.3.2. naudotis kitomis, Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytomis Rangovo teisėmis.

8.4. Rangovas įsipareigoja:

8.4.1. vadovaujantis Sutarties nuostatomis, teisės aktais reglamentuojančiais Sutarties 2 punkte nurodytų Darbų vykdymą, atlikti Darbus Sutartyje ir jos prieduose numatytais Darbų įkainiais;

8.4.2. nustatytu laiku pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui Sutartyje nurodytus Darbus, ištaisyti defektus, nustatytus iki atliktų Darbų perdavimo Užsakovui;

8.4.3. nedelsdamas raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Rangovui nustatytais terminais užbaigti Darbus;

8.4.4. atlikus Darbus nedelsiant perleisti nuosavybės teisę į Darbų rezultatą, jeigu toks sukuriamas;

8.4.5. visus planuojamus ir atliekamus Darbus ir darbo eigoje iškilusius klausimus derinti su Užsakovu;

8.4.6. nedelsiant pašalinti savo rizika ir sąskaita bet kokius Sutarties pagrindu atliktų Darbų trūkumus, brokus ar neatitikimus nustatytoms Sutarties sąlygoms, o jei nepašalina trūkumų – atlyginti Užsakovui už šių trūkumų pašalinimą, kai trūkumus pašalina Užsakovo pasirinktas kitas Rangovas;

8.4.7. garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą, eismo saugumą bei darbo higieną savo darbo zonoje, taip pat nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;

8.4.8. užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Rangovo darbuotojai, turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingą numatytiems Darbams atlikti, vilkėtų specialiąją aprangą su įmonės identifikaciniais ženklais;

8.4.9. sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams lankytis Darbų vykdymo vietose bei susipažinti su visa Darbų atlikimo dokumentacija;

8.4.10. visus Darbus atlikti savo medžiagomis, sertifikuotomis Lietuvoje. Darbų kokybė turi atitikti teisės aktų, reglamentuojančių Sutarties 2 punkte nurodytų Darbų vykdymą, reikalavimus, atsakyti už blogą Darbų kokybę;

8.4.11. užtikrinti antžeminių ir požeminių komunikacijų, gatvių dangos esamą techninį stovį vykdant Darbus objekto ribose;

8.4.12. jeigu dėl Rangovo ar jo Subrangovo Darbų atlikimo susidaro šiukšlių, Rangovas privalo nedelsdamas pašalinti bet kurias susidariusias šiukšles, jas utilizuoti laikantis atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų ir pateikti Užsakovui dokumentus, patvirtinančius apie statybinio laužo (šiukšlių) išvežimą į tam specialiai skirtas vietas, taip pat pašalinti iš darbų vietos nereikalingus daiktus;

8.4.13. vandalizmo ir vagysčių atvejais Rangovas privalo kreiptis į policiją, dėl eismo įvykių metu atsiradusios žalos atlyginimo į draudimo bendrovę;

8.4.14. Pasirašius Sutartį ir pateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimą, priėmimo – perdavimo aktu priimti TERP eksploatuoti;

8.4.15. vykdyti lėšų, skirtų Darbams vykdyti apskaitą pagal finansavimo šaltinius, laiku informuoti Užsakovą apie jų panaudojimą ir  Sutarties vykdymo eigą;

8.4.16. atsakyti už Subrangovo atliktus Darbus, jei toks pasitelkiamas;

8.4.17. užtikrinti, kad vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija), 4.1 papunkčiu, Darbų vykdymo metu būtų taikoma ši aplinkos apsaugos priemonė – kelio ženklams naudojami produktai turi būti sudaryti panaudojant antrinio panaudojimo medžiagas, ir (ar) pakartotinio panaudojimo medžiagas, ir (ar) perdirbtas medžiagas, jeigu tai neprieštaraujama galiojantiems kelio ženklams taikomiems standartams. Įrodymui Rangovas kartu su Darbų perdavimo-priėmimo aktu turės pateikti kelio ženklų eksploatacinių savybių deklaracijas.

8.4.18. Sutarties vykdymo metu sužinotus/gautus asmens duomenis Rangovas įsipareigoja tvarkyti tik šios Sutarties vykdymo tikslu, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais dėl asmens duomenų teisinės apsaugos.

9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

9.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius teisės aktus ir Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti Sutartimi priimtus įsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų vykdymą.

9.2. Nustačius sutarties vykdymo pažeidimus (Nekokybiškai atlikti Darbai / neatlikti Darbai), Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Sutarties 9.3.4 punkte nustatyto dydžio baudą ne vėliau kaip per 5 (penkias ) darbo dienas ir pažeidimą pašalinti per nustatytą terminą.

9.3.  Rangovo atsakomybė:

9.3.1. Rangovas atsako už tinkamą Darbų atlikimą pagal šioje Sutartyje, jos prieduose nustatytus reikalavimus, išskyrus atvejus, kai Užsakovas nurodo kitaip.

9.3.2. Visa atsakomybė už darbo saugą, priešgaisrinę ir aplinkos saugą vykdant darbus tenka Rangovui. Rangovas privalo atlyginti dėl jo kaltės padarytą žalą, kuri buvo padaryta jo, įmonės darbuotojų ar įrangos darbų vykdymo metu fiziniams ar juridiniams asmenims, privačiai ir visuomeninei nuosavybei. Tokiu atveju nuostolių atlyginimui Užsakovas gali pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimo dalimi, kuri lygi kilusių nuostolių dydžiui.

9.3.3. Rangovas atsako už subrangovų/subtiekėjų atliktus Darbus ir jų kokybę arba padarytą žalą.

9.3.4. Nekokybiškai atlikti Darbai / neatlikti Darbai, taip pat – atsižvelgiant į Užsakovo raštu, ar telefonu, ar trumpąja (SMS) žinute, ar elektroniniu paštu pateiktas užduotis, fiksuojamos Patikrinimo, pažeidimų nustatymo, baudų skyrimo akte (Sutarties 3 priedas) (toliau – Patikrinimo aktas) dalyvaujant ar nedalyvaujant Rangovui (ar jo įgaliotam asmeniui). Rangovas privalo Užsakovui sumokėti nurodyto dydžio baudą už pažeidimą, kuris buvo nustatytas patikrinimo metu (vadovaujantis Techninėje specifikacijoje, teisės aktuose nurodytais reikalavimais) – 300 Eur (trys šimtai eurų 00 ct) už kiekvieną nustatytą atvejį.

9.3.5. Rangovas neatleidžiamas nuo atsakomybės dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo ir jam nekompensuojamos jokios papildomos išlaidos, kurios gali atsirasti, kai darbai vykdomi susidarius ypač sudėtingoms meteorologinėms sąlygoms.

9.3.6. Rangovas, nepašalinęs pažeidimų per Patikrinimo akte nustatytą pažeidimų šalinimo terminą, privalo Užsakovui sumokėti baudą, lygią Patikrinimo akte nurodytai  sumai. Pažeidimai fiksuojami vaizdinėmis priemonėmis (nuotraukomis, vaizdo įrašais ir pan.) ir saugomi visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

9.4.  Užsakovo atsakomybė:

9.4.1. nutraukęs šią Sutartį vienašališkai, be pateisinamos priežasties, privalo atlyginti Rangovo patirtus ir pagrįstus atitinkamais dokumentais, nuostolius dėl Sutarties nutraukimo, kuriuos Rangovas patyrė iki Užsakovo pranešimo apie Sutarties nutraukimą gavimo dienos;

9.4.2. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais dėl Užsakovo kaltės, Rangovo pareikalavimu Užsakovas  privalo sumokėti Rangovui už kiekvieną uždelstą dieną 0,02 proc. delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos.

9.5. Baudų ar  delspinigių  sumokėjimas, neatleidžia Sutarties Šalių nuo tinkamo įsipareigojimų įvykdymo arba pažeidimų pašalinimo bei žalos ir (ar) visiško nuostolių atlyginimo. Nuostoliais laikomos Šalies turėtos išlaidos, jos turto netekimas arba sugadinimas, taip pat negautos pajamos, kurias ji būtų gavusi, jeigu įsipareigojimai būtų įvykdyti.

10. BAUDŲ SKYRIMO TVARKA

10.1. Šalys susitaria, kad Sutarties 9.3.4 papunktyje numatyta bauda skiriama šia tvarka:

10.1.1. baudos skyrimo procedūra pradedama patikrinus Rangovo pagal šios Sutarties įsipareigojimus atliktus Darbus ir radus pažeidimą;

10.1.2. Užsakovas ar Užsakovo konkurso būdu parinktos įmonės darbų  kokybės kontrolės atstovas (bet kuris iš minėtų toliau Sutartyje – Užsakovas), pastebėjęs pažeidimą atliekamų ar atliktų darbų patikrinimo metu, informuoja Rangovą (ar telefonu, ar trumpąja (SMS) žinute, ar elektroniniu paštu). Rangovas, gavęs pranešimą apie pažeidimą, galimai trumpiausiu Šalių suderintu laiku siunčia savo atstovą dalyvauti patikrinime į pažeidimo vietą;

10.1.3. jeigu yra padarytas pažeidimas – Šalių atstovai pasirašo Patikrinimo aktą, kuris surašomas 2 (dviem) egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Užsakovas akte nurodo baudos dydį ir terminą pažeidimui pašalinti.

10.1.4. Rangovas privalo Patikrinimo akte nurodytus Darbų atlikimo pažeidimus pašalinti per  Patikrinimo akte nurodytą laiką, bet ne trumpesnį kaip 3 (trys) val.

10.1.5. jei Rangovas nepašalina pažeidimo pagal Patikrinimo akte nurodytą laiką, Užsakovas informuoja Rangovą (ar telefonu, ar trumpąja (SMS) žinute, ar elektroniniu paštu) apie nepašalintą pažeidimą. Rangovas, suderintu su Užsakovu laiku, bet ne vėliau kaip po 1 (vienos) val. nuo pranešimo gavimo momento, siunčia savo atstovą į nustatyto pažeidimo vietą ir pasirašo Patikrinimo aktą dėl pakartotinai skiriamos baudos kaip nurodyta Sutarties 9.3.4 papunktyje. Jei Rangovo atstovas neatvyksta – laikoma, kad su pažeidimu ir bauda sutinka.

10.1.6. Jei Rangovas suderintu laiku pagal Sutarties 10.1.2 ir 10.1.5 papunkčius neatvyksta į Užsakovo nurodytą vietą, Užsakovas vienašališkai įvertina situaciją, surašo Patikrinimo aktą ir skiria baudą pagal Sutarties 9.3.4 papunktį. Patikrinimo aktas ir papildoma informacija (vaizdinė medžiaga) išsiunčiami Rangovui elektroniniu paštu, skaitmeniniu formatu.

10.1.7. Jei yra nustatomi pažeidimai Patikrinimo aktu, tuomet Užsakovas išrašo  Rangovui sąskaitą faktūrą už kiekvieną atvejį arba per mėnesį paskirtų baudų sąskaitą faktūrą. Baudų sąskaitą faktūrą Rangovas privalo apmokėti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas. Neapmokėjus, Užsakovas turi teisę naudotis Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatyta įskaitymo teise ir įskaityti priešpriešinius Sutarties Šalių vienarūšius reikalavimus.

10.2. Šalys sutaria, kad patikrinimus, kurių metu fiksuojama, kaip Rangovas atlieka ar atliko darbus, turi teisę atlikti Užsakovas arba jo atstovas. Patikrinimus Užsakovas gali atlikti savo nuožiūra pasirinktu laiku ir dažnumu.

11. SUBRANGOVAI IR JŲ KEITIMO TVARKA

11.1. Rangovas Sutarties vykdymui pasitelkia subrangovą/subteikėją (us) – ((juridinio asmens pavadinimas, įmonės kodas, buveinės adresas, atliekamų darbų/paslaugų pavadinimas)

(duomenys įrašomi tik tuo atveju, jei pasitelkiamas subrangovas/subteikėjas) (toliau – Subrangovas/Subteikėjas)). Rangovas privalo informuoti Užsakovą apie šios informacijos pasikeitimus, taip pat apie naujus subrangovus/subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

11.2. Subrangovų/Subteikėjų pasitelkimas nekeičia Rangovo atsakomybės dėl tinkamos Sutarties  įvykdymo. Rangovas  prisiima atsakomybę už Subrangovų/Subteikėjų veiklą vykdant Sutartį ir atsako už Sutartinių prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą.

11.3. Sutarties vykdymo metu Rangovas, gali inicijuoti Subrangovo/Subteikėjo nurodyto Sutartyje pasikeitimą/atsisakymą, esant labai svarbioms priežastims ir tai pripažintų bei patvirtintų Užsakovas, ar jei Subrangovas/Suteikėjas nepajėgus vykdyti įsipareigojimų Užsakovui dėl iškeltos restruktūrizavimo, bankroto bylos, bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jiems vykdomų analogiškų procedūrų, pateikiant Užsakovui raštišką prašymą keisti Subrangovą/Subteikėją arba atsisakyti jo bei keičiamo Subrangovo/Subteikėjo kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus arba dokumentus įrodančius, kad Rangovas turi teisę atlikti tuos Darbus.

11.4. Keičiamas ar naujai pasitelkiamas Subrangovas/Subteikėjas privalo būti ne žemesnės kvalifikacijos, kaip Subrangovas/Subteikėjas nurodytas Sutartyje.

11.5. Jei Subrangovui/Subteikėjui Pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai arba Subrangovas/Subteikėjas buvo pasitelktas pagrindžiant tiekėjo pasiūlymo atitikimą Pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, keičiamas ar naujai pasitelkiamas  Subrangovas/Subtiekėjas turi atitikti atitinkamus Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir neturi būti Viešųjų pirkimų įstatyme numatytų pašalinimo pagrindų. Tokiu atveju, jeigu Subrangovo/Subtiekėjo padėtis atitinka bent vieną pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnį nustatytą pašalinimo pagrindą, Užsakovas reikalauja, kad Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą pakeistų minėtą Subrangovą/Subtiekėją reikalavimus atitinkančiu Subrangovu/Subtiekėju.

11.6. Į pateiktą prašymą pakeisti/atsisakyti ar naujai pasitelkti Subrangovų/Subteikėjų, Užsakovas, įvertinęs keičiamo Subrangovo/Subteikėjo ar Rangovo kvalifikaciją įrodančius dokumentus, apie priimtą sprendimą Rangovui atsako raštu  ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, pateikdamas sutikimą pakeisti ar naujai pasitelkti Subrangovą/Subteikėją kitu Subrangovu/Subteikėju ar jo atsisakyti nei nurodyta Sutartyje arba išdėsto Subrangovo/Subteikėjo keitimo/atsisakymo ar naujo pasitelkimo nesutikimo motyvus.

11.7. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Subrangovo/Subteikėjo keitimo/atsisakymo ar naujo pasitelkimo, šie keitimai/atsisakymai ar naujas pasitelkimas įforminami raštišku susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.

12. NEKOKYBIŠKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

12.1. Jeigu Rangovas atliko Darbus pažeisdamas šioje Sutartyje numatytas sąlygas, nesilaikė teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas:

12.1.1. nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų Darbų atlikimą arba

12.1.2. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, dirbinius, įrangą, arba

12.1.3. neatlygintinai pagerintų atliekamų Darbų kokybę, arba

12.1.4. neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus Darbus, arba

12.1.5. atlygintų Užsakovui Darbų trūkumų šalinimo išlaidas.

13. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ

13.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį, įspėjęs Rangovą raštu prieš 20 kalendorinių dienų ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

13.1.1. Rangovas per Užsakovo nustatytus laikotarpius nevykdo Užsakovo nurodymų ištaisyti netinkamai įvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

13.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija.

13.1.3. Rangovas daugiau nei 1 (vieną) mėnesį vėluoja užbaigti Darbus pagal numatytus terminus, išskyrus, kai vėluojama ne dėl Rangovo kaltės.

13.1.4. Po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neužtikrina Darbų kokybės ar nevykdo kitų šios Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia.

13.1.5. Jei Rangovas be pateisinamos priežasties nevykdo Sutarties 8.4 punkte prisiimtų įsipareigojimų.

13.1.6. Jeigu Rangovas, nepaisydamas raštiško Užsakovo raginimo, neatlieka Darbų nurodytu terminu.

13.1.7. Kitais Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatytais atvejais.

13.2. Rangovas raštu įspėjęs Užsakovą prieš 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu Užsakovas nevykdo prisiimtinų įsipareigojimų pagal Sutartį.

13.3. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį, Rangovas privalo perduoti iki Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Darbų vykdymo bei kitą dokumentaciją ir suteikti atliktiems Darbams garantiją nuo Darbų užbaigimo akto pasirašymo dienos, Šalims pasirašant perdavimo – priėmimo aktą.

13.4. Šalys neturi teisės vienašališkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto šioje Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

13.5. Ši Sutartis gali būti nutraukta abiejų Šalių raštišku susitarimu.

13.6. Nutraukus Sutartį dėl esminių Sutarties pažeidimų, Užsakovas vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnyje nustatytą prievolę Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbti informaciją apie Sutartį neįvykdžiusį ar netinkamai ją įvykdžiusį Rangovą.

14. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

14.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

14.2. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse“ (1996 m. liepos 15 d.  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“).

14.3. Jei kuri nors sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama (ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą) informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Užsakovas raštu nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės netrukdo, vykdyti.

14.4. Rangovas patvirtina, kad jis nežino apie nenugalimos jėgos aplinkybes (force majeure), kurių Sutarties Šalys negali numatyti ar išvengti, nei kaip nors pašalinti ir dėl kurių visiškai ar iš dalies būtų neįmanoma vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

14.5. Jeigu Sutarties šalis, kurią paveikė nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure), ėmėsi visų pagrįstų atsargos priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų su tuo susijusias išlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad ši Sutartis būtų tinkamai įvykdyta, Sutarties Šalies nesugebėjimas įvykdyti šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų nebus traktuojamas kaip Sutarties pažeidimas ar šios Sutarties įsipareigojimų nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ją nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi apie nenugalimos jėgos aplinkybes (force majeure), įsipareigojimų nevykdanti Šalis tampa iš dalies atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą.

14.6. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 180 (vienas šimtas aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų, tuomet, nepaisant Sutarties įvykdymo termino pratęsimo, kuris dėl minėtųjų aplinkybių gali būti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

15. GINČŲ SPRENDIMAS

15.1. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų keliu. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu per 20 (dvidešimt) darbo dienų, tai Šalys susitaria spręsti juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

16. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

16.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti pagrindiniai pirkimo principai ir Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytos pirkimo sutarties keitimo jų galiojimo metu imperatyvios normos. Sutarties sąlygos keičiamos raštišku Šalių susitarimu, pridedant visą susijusią susirašinėjimo dokumentaciją, šie dokumentai yra neatskiriama Sutarties dalis.

16.2. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

16.3. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, gali inicijuoti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikiant kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, sprendimo teisę turi Užsakovas. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, šie keitimai įforminami susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.

16.4. Bet kokius mokesčius, kuriais gali būti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas arba Užsakovas šios Sutarties pagrindu, privalės sumokėti atitinkamai pats Rangovas arba Užsakovas.

16.5. Vykdant Sutartį turi būti laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kolektyvinėse sutartyse ir Viešųjų pirkimų įstatymo 5 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose.

16.6. Šalys laiko paslaptyje savo darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos sužinojo vykdant šią Sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba ši informacija atskleista įstatymų numatytais atvejais. Šalys susitaria, kad derybų metu sužinota informacija apie kitą Šalį ir šios Sutarties sąlygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, išskyrus tuos atvejus, kai šios informacijos gali būti reikalaujama įstatymų nustatyta tvarka ar ji jau yra viešai žinoma.

17. SUSIRAŠINĖJIMAS

17.1. Visi su šia Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra siunčiami paštu, el. paštu (informuojant apie gavimą), jų originalus (jeigu originalai bus perduodami ar siunčiami) įteikiant kitai Šaliai asmeniškai ar siunčiant registruotu ar kurjeriniu paštu, kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siųstas pranešimas laikomas gautu jo gavimo dieną. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas el. paštu (informuojant apie gavimą). Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu informuoja kitą Šalį. Kol apie pasikeitusį adresą nustatyta tvarka nebuvo pranešta, ankstesniu adresu pristatyti laiškai/pranešimai yra laikomi gautais.

17.2. Šalių nurodyti adresai, telefonai, elektroninis paštas, atsakingi už sutarties vykdymą asmenys.

|  | Užsakovas | Rangovas |
| --- | --- | --- |
| Atsakingo asmens vardas, pavardė |  |  |
| Adresas |  |  |
| Telefonas |  |  |
| Elektroninis paštas |  |  |

17.3. Už Sutarties bei jos pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, atsakinga Užsakovo paskirta Panevėžio miesto savivaldybės administracijos [atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, tel., elektroninis paštas].

18. SUTARTIES dokumentai

18.1. Ši Sutartis sudaroma lietuvių kalba ir Šalių pasirašoma kvalifikuotais elektroniniais parašais.

18.2. Prie Sutarties pridedami šie priedai:

18.2.1. Sutarties 1 priedas – Kelio ženklų, užtvėrimų ir kitų eismo saugumo gerinimo priemonių montavimo, įrengimo ir priežiūros techninė specifikacija;

18.2.2. Sutarties 2 priedas – Kelio ženklų, užtvėrimų ir kitų eismo saugumo gerinimo priemonių montavimo, įrengimo darbų ir priežiūros paslaugų įkainiai;

18.2.3. Sutarties 3 priedas – Patikrinimo, pažeidimų nustatymo, baudų skyrimo aktas;

18.2.4. Sutarties 4 priedas – Sutarties įvykdymo užtikrinimo formos (pateikiamos Sutartyje numatytu terminu).

18.2.5. Techninių eismo reguliavimo priemonių priėmimo–perdavimo aktas eksploatuoti (pateikiamas Sutartyje numatytu terminu).

18.3. Viešojo pirkimo dokumentai ir Sutarties priedai yra neatskiriamos Sutarties dalys.

19. Šalių rekvizitai ir parašai:

| Užsakovas | Rangovas |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Panevėžio miesto savivaldybės administracija Įstaigos kodas 288724610 Ne PVM mokėtoja Laisvės a. 20, 35200 Panevėžys A. s. Nr. LT70 7300 0100 9139 8016 Bankas Swedbank, AB Banko kodas 73000 Tel. (0 45) 501 360 el. paštas administracija@panevezys.lt | [teisinė forma] [pavadinimas] Juridinio asmens kodas [kodas] PVM mokėtojo kodas [kodas] [adresas korespondencijai] A. s. [atsiskaitomosios sąskaitos Nr.] Bankas [pavadinimas] Banko kodas [kodas] Tel. [telefono numeris] El. paštas: [adresas] |  |  |
| _______________________________ (pareigos, vardas ir pavardė, parašas) |  | ______________________________ (pareigos, vardas ir pavardė, parašas) |

Pirkimo sąlygų 10 priedas

## „Sutarties įvykdymo užtikrinimo formos“

(Sutarties priedas Nr. 4)

Forma patvirtinta

Panevėžio miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2014 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. A-267

(2021 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr.A-358 redakcija)

(sutarties sąlygų įvykdymo garantijos forma)

Panevėžio miesto savivaldybės administracijai

kodas 288724610, Laisvės a. 20, Panevėžys

## SUTARTIES SĄLYGŲ ĮVYKDYMO GARANTIJA NR. ____

20__ m. _______  ____ d.

____________________

(miesto pavadinimas)

Kliento [įrašykite konkurso dalyvio pavadinimą, įmonės kodą, adresą; jei tai jungtinė veikla, išvardykite visus partnerių vardus, pažymint atsakingąjį partnerį, arba pažymėkite, kad dalyvis pateikia pasiūlymą jungtinės veiklos, kuri teikia pasiūlymą, vardu, nurodydami jungtinės veiklos sutarties datą ir numerį] (toliau – Klientas) įsipareigojimai pagal su Panevėžio miesto savivaldybės administracija (toliau – Garantijos gavėjas) pasirašytą 20.... m. ................. ..... d. sutartį Nr.... (toliau – Sutartis) dėl [pirkimo objektas] turi būti užtikrinti Sutarties sąlygų įvykdymo garantija.

[Banko pavadinimas, įmonės kodas], atstovaujamas [banko filialo pavadinimas] filialo, [adresas] (toliau – Garantas), šioje garantijoje nustatytomis sąlygomis neatšaukiamai įsipareigoja besąlygiškai sumokėti Garantijos gavėjui ne daugiau kaip [suma skaičiais], [(suma žodžiais, valiutos pavadinimas)], per 10 darbo dienų gavęs pirmą raštišką Garantijos gavėjo reikalavimą mokėti (elektroninės formos), kuriame nurodytas garantijos Nr. [………….], patvirtinantį, kad Klientas neįvykdė (netinkamai įvykdė) sutartinių įsipareigojimų pagal Sutartį, nurodant, kokios Sutarties sąlygos nebuvo įvykdytos (įvykdytos netinkamai, t. y. bet koks Kliento prievolių pagal Sutartį ir jos priedus pažeidimas, dalinis ar visiškas jų nevykdymas ar netinkamas jų vykdymas, nurodant, kokios Sutarties sąlygos nebuvo įvykdytos).

Garantijos gavėjas neprivalo pagrįsti reikalavime nurodyto Sutarties sąlygų nevykdymo (netinkamo vykdymo). Šis įsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisių perėmėjams.

Garantas įsipareigoja tik Garantijos gavėjui, todėl ši garantija neperleistina ir neįkeistina.

Reikalavimas mokėti turi būti pasirašytas Garantijos gavėjo vadovo ar tinkamai įgalioto asmens parašu arba elektroniniu parašu, atitinkančiu kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus. Jeigu reikalavimą pasirašo įgaliotas asmuo, turi būti pateikiamas įgaliojimas. Jeigu pateikiamas elektroninės formos įgaliojimas, jis turi būti pasirašytas elektroniniu parašu, atitinkančiu kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus.

Šioje garantijoje nurodyta suma atitinkamai sumažės po kiekvieno Garanto mokėjimo pagal šią sutartį.

Ši garantija įsigalioja nuo jos išdavimo dienos ir galioja iki 20.... m. ............................. ..............d.

Visi Banko garantiniai įsipareigojimai Garantijos gavėjui pagal šią garantiją baigiasi, jeigu yra kuri nors iš šių sąlygų:

1. sueina garantijoje nustatytas terminas;

2. Garantijos gavėjas raštu praneša Bankui, kad:

2.1. atsisako savo teisių pagal šią garantiją;

2.2. Klientas įvykdė šioje garantijoje nurodytus įsipareigojimus.

Bet kokie Garantijos gavėjo reikalavimai mokėti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti anksčiau nurodytu Garanto adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Vėlesni Sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimai ar papildymai neturės įtakos Banko įsipareigojimų pagal šią garantiją vykdytinumui ir (ar) apimčiai ir neatleis Banko nuo pilnutinio įsipareigojimų pagal šią garantiją vykdymo.

Ši garantija turi būti grąžinta Garantui pasibaigus galiojimo laikotarpiui arba anksčiau, jei ji taptų nereikalinga.

Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

(įgalioto asmens pareigos)		(parašas)		(vardas ir pavardė)

Forma patvirtinta

Panevėžio miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2014 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. A-267

(2021 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. A-358 redakcija)

(sutarties sąlygų įvykdymo laidavimo rašto forma)

______________________________________________________

(draudimo bendrovės pavadinimas)

Panevėžio miesto savivaldybės administracijai

kodas 288724610, Laisvės a. 20, Panevėžys

SUTARTIES SĄLYGŲ ĮVYKDYMO LAIDAVIMO RAŠTAS NR.

(laidavimo raštas turi būti pateiktas kartu su laidavimo draudimo liudijimo (poliso) kopija)

20__ m. _______  ____ d.

____________________

(miesto pavadinimas)

Šis laidavimo raštas galioja tik su draudimo liudijimu (polisu) Nr. [įrašykite draudimo sutarties numerį].

Šiuo laidavimo raštu klientas [įrašykite konkurso dalyvio pavadinimą, adresą, kodą; jei tai jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, nurodykite visų partnerių pavadinimus, adresus, kodus, nurodydami jungtinės veiklos sutarties datą] (toliau – Klientas) ir laiduotojas [įrašykite laiduotojo pavadinimą, juridinį statusą, adresą, kodą], (toliau – Laiduotojas), neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja Panevėžio miesto savivaldybės administracijai (toliau – Perkančioji organizacija) [įrašykite laidavimo sumą skaičiais] [įrašykite sumą žodžiais] suma ir ją įsipareigoja išmokėti pagal šį išduotą laidavimo draudimo raštą.

Šis įsipareigojimas yra privalomas Draudimo bendrovei ir jos teisių perėmėjams ir patvirtintas Draudimo bendrovės įgalioto atstovo parašu ir antspaudu [įrašykite laidavimo draudimo rašto išdavimo datą] arba elektroniniu parašu, atitinkančiu kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus. Jeigu reikalavimą pasirašo įgaliotas asmuo, turi būti pateikiamas įgaliojimas. Jeigu pateikiamas elektroninės formos įgaliojimas, jis turi būti pasirašytas elektroniniu parašu, atitinkančiu kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus.

Kadangi Klientas pagal su Perkančiąja organizacija pasirašytą 20.... m. ................. ..... d. sutartį Nr.... (toliau – Sutartis) dėl [pirkimo objektas] įsipareigojo Perkančiajai organizacijai [įrašykite tai, ką Klientas pagal Sutartį įsipareigojo atlikti: suteikti paslaugas, atlikti darbus, parduoti prekes ir pan.],

TODĖL ŠIO LAIDAVIMO SĄLYGOS YRA TOKIOS:

Jei Klientas nevykdo (netinkamai vykdo) Sutartyje numatytų įsipareigojimų, Laiduotojas besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja per 10 darbo dienų sumokėti Perkančiajai organizacijai anksčiau nurodytą sumą, gavęs Perkančiosios organizacijos pirmą raštišką pareikalavimą. Perkančioji organizacija neprivalo pagrįsti savo reikalavimo, tačiau privalo nurodyti, kurios Sutarties sąlygos buvo nevykdomos (netinkamai vykdomos).

Laiduojama suma atitinkamai bus mažinama pagal šį laidavimo draudimo raštą išmokėtomis sumomis.

Laiduotojas įsipareigoja tik Perkančiajai organizacijai, todėl šis laidavimo draudimo raštas yra neperleistinas ir neįkeistinas.

Klientui neįvykdžius savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba juos įvykdžius netinkamai, Perkančioji organizacija neprivalo pirmiausia nukreipti išieškojimą dėl patirtų nuostolių atlyginimo į Kliento turtą.

Laiduotojo įsipareigojimai galioja įskaitytinai nuo laidavimo rašto išdavimo datos iki [metai] [mėnuo] [diena]. Perkančioji organizacija reikalavimą sumokėti turi pateikti Laiduotojui ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo Laiduotojo įsipareigojimų termino pabaigos. Užsakovui nepareiškus reikalavimo per tris mėnesius po šio laidavimo rašto pabaigos, jis nustoja galioti, nepriklausomai nuo to, ar laidavimo draudimo raštas grąžinamas Laiduotojui, ar ne.

Pratęsus Sutarties įvykdymo laikotarpį, Klientas įsipareigoja pranešti Laiduotojui apie tokį pratęsimą ir šio laidavimo rašto galiojimas Kliento prašymu gali būti pratęstas.

Laiduotojas ir (arba) Klientas anksčiau laiko nutraukti sudarytą laidavimo draudimo sutartį ir šį išduotą laidavimo draudimo raštą turi teisę tik gavę raštišką Perkančiosios organizacijos sutikimą.

Išduotam laidavimo draudimo raštui taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Šis laidavimo draudimo raštas išduotas Draudimo bendrovės 20_ m. ___ mėn. ___ dienos __________________ patvirtintų ________________________ laidavimo draudimo taisyklių Nr.__ (toliau – Taisyklės) pagrindu. Esant prieštaravimams tarp šio laidavimo draudimo rašto teksto ir Taisyklių nuostatų, pirmumo teisė bus teikiama šio laidavimo draudimo rašto tekstui.

Laiduotojas ___________________________________

(laiduotojo pavadinimas)

A. V.  _____________________                           ____________          _____________________

(įgalioto asmens pareigos)                                               (parašas)                             (vardas ir pavardė)

Pirkimo sąlygų 11 priedas

„Patikrinimo, pažeidimų nustatymo, baudų

skyrimo aktas“

Kelio ženklų, užtvėrimų ir kitų

eismo saugumo gerinimo priemonių

montavimo, įrengimo ir priežiūros sutarties

3 priedas

PATIKRINIMO,  PAŽEIDIMŲ NUSTATYMO, BAUDŲ SKYRIMO AKTAS

202...  m. .................................d. Nr. ......

Panevėžys

RANGOVO atstovas: .........................................................................………………....................

(atstovo įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė)

UŽSAKOVO atstovas: ......................................................................................................................

(atstovo pareigos, vardas, pavardė)

202...  m. .........................  ......d. ….... val. patikrino RANGOVO teikiamas paslaugas, jų kokybę

................................................................................................................................................................

(paslaugos pavadinimas, adresas, vieta, gatvė, pastato Nr., koordinatės  ir kt.)

ir nustatė šiuos pažeidimus:

...............................................................................................................................................................

Pažeisti reikalavimai:

...............................................................................................................................................................

(Sutarties, Sutarties 1 priedo punktas(-ai), bei kitų teisės aktų reikalavimai)

................................................................................................................................................................

Patikrinimo metu nustatytus faktus patvirtina: ...................................................................................................

(Akto priedas: nuotraukos (vietos pagal faktą),

................................................................................................................................................................

schema (planas) pažymint vietas, kur nustatyti pažeidimai ir kt.)

Išvada: ............................................................................................................................................................... (terminas pažeidimui pašalinti)

Skiriama ........................................ bauda

Patikrinimo aktas surašytas  2 egzemplioriais, po vieną – kiekvienai šaliai.

RANGOVO atstovas ...................................................…................................................................

(atstovo pareigos, vardas, pavardė, parašas, data)

UŽSAKOVO atstovas ........................................................................................................................

(atstovo pareigos, vardas, pavardė, parašas, data)

Pirkimo sąlygų 12 priedas

„Deklaracijos dėl Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 2¹ dalies sąlygų forma“

(pavyzdinė deklaracijos forma)

(Tiekėjo pavadinimas, įmonės kodas)

DEKLARACIJA DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 45 STRAIPSNIO 2¹ DALIES SĄLYGŲ

20___ m. ______________  __ d.

__________________________

(vietovės pavadinimas)

Deklaruoju, kad _____________________________ (tiekėjas), taip pat pasitelkiami subtiekėjai (jei tokių yra) _________________, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi (jei tokių yra) _____________ , ir (ją/jas/juos) kontroliuojantys asmenys nepatenka į Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 45 straipsnio 2¹ dalies 1 ir 2 punktuose nurodytas sąlygas:

- nėra juridiniai asmenys, registruoti VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje nurodytose valstybėse ar teritorijose;

- nėra fiziniai asmenys, nuolat gyvenantys VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje nurodytose valstybėse ar teritorijose arba turintys šių valstybių pilietybę.

Man yra žinoma, kad pateikus neteisingą deklaraciją pasiūlymas gali būti atmestas.

______________________________                                          ____________________

(Tiekėjo vadovo vardas, pavardė ar jo			              (Parašas)

įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė)

Esminėmis skaitomos klaidos, kai schema parengta pagal neteisingą esamos situacijos schemą arba naujai įrengiamos EOS neatitinka įrengimo taisyklių arba kelia pavojų eismo saugumui.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.