ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Rotušės a. 4, 62504 Alytus, tel. (0 315) 55 102, faks. (0 315) 55 191,

el. p. info@alytus.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188706935

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos 2026-04-10

posėdžio protokolu Nr. VP-104

PAKEITIMAI PATVIRTINTI:

NETAIKOMA

TARPTAUTINIO VIEŠOJO PIRKIMO „ALYTAUS MUZIEJAUS EKSPOZICIJOS/PARODOS ĮRENGIMAS (PROJEKTAS DURYS)“

ATVIRO KONKURSO SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Versija Nr. 1

TURINYS

1.	Bendra informacija	2

2. Pirkimo objektas	2

3. Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra	4

4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai	4

5. Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu	5

6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	5

7.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	6

8.	Elektroninis aukcionas	6

9.	Pasiūlymų vertinimas	6

10.	Sutarties sudarymas	7

Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“	8

Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“	12

Specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priedas „EBVPD“ (XML formatu)	24

Specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priedas „Techninė specifikacija“	25

Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas „Pasiūlymo forma“	26

Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedo „Pasiūlymo forma“ 1 priedas „Žiniaraštis“	34

Specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priedas „Sutarties projektas“	97

Specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalavimai laikytis kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų“	134

Specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“	142

Specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priedas „Suteiktų paslaugų sąrašas“	147

Specialiųjų pirkimo sąlygų 10 priedas „Specialistų sąrašas“	149

Specialiųjų pirkimo sąlygų 11 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms juridiniam asmeniui“	157

Specialiųjų pirkimo sąlygų 12 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms fiziniam asmeniui“	158

Specialiųjų pirkimo sąlygų 13 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atsakingų asmenų“	159

- Bendra informacija

1.1. Perkančioji organizacija – Alytaus kraštotyros muziejus, juridinio asmens kodas 191058256, adresas Savanorių g. 6, LT-62142 Alytus. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtojas.

  - Pirkimą perkančiosios organizacijos vardu atlieka Alytaus miesto savivaldybės administracija kodas juridinių asmenų registre 188706935, adresas Rotušės a. 4, 62504 Alytus, kuriai Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T-205 „Dėl teisės Alytaus miesto savivaldybės administracijai atlikti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas“, suteikta teisė atlikti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas.

  - Pirkimas atliekamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – VPĮ), Alytaus miesto savivaldybės administracijos ir Alytaus miesto savivaldybės valdomų (kontroliuojamų) perkančiųjų organizacijų (biudžetinių ir viešųjų įstaigų) centralizuotų ir decentralizuotų viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Alytaus miesto administracijos direktoriaus 2023 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. DV-23 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės administracijos ir Alytaus miesto savivaldybės valdomų (kontroliuojamų) perkančiųjų organizacijų (biudžetinių ir viešųjų įstaigų) centralizuotų ir decentralizuotų viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos (toliau – LR) civiliniu kodeksu, kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei pirkimo dokumentais.

  - Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes perkamų paslaugų CPO kataloge nėra.

  - Pirkimo procedūras vykdo Alytaus miesto savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisija (toliau – komisija).

  - Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas), 4.3 punktu (-ais). Aplinkos apaugos kriterijai nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalavimai laikytis kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų“.

  - Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas.

  - Pirkime perkančioji organizacija nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.

  - Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

2. Pirkimo objektas

  - Perkančioji organizacija numato įsigyti Alytaus muziejaus ekspozicijos/parodos įrengimą.

2.2. Pirkimo objektas skaidomas į 6 dalis (-ių), kurių apimtys ir dalykas, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų „Techninė specifikacija“ priede ir žiniaraščiuose. Tiekėjas privalo įsivertinti visas paslaugas (apimančias be kita ko prekių pristatymą, sumontavimą bei parengimą naudotis) kiekvienai pirkimo daliai kaip tai numatyta Techniniame projekte bei pateiktuose žiniaraščiuose. Perkančioji organizacija sudarys atskiras sutartis dėl pirkimo dalių, dėl kurių laimėtoju nustatytas tas pats tiekėjas.

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ir kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ir kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

  - Tiekėjo pasiūlyme nurodyta bendra pirkimo objekto kaina negali viršyti šiam pirkimui numatyto finansavimo:

    - I pirkimo dalis „Du viename – miestas abipus Nemuno“ 39 455 Eur (trisdešimt devyni tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt penki eurai) be PVM / 47 740,55 Eur (keturiasdešimt septyni tūkstančiai septyni šimtai keturiasdešimt eurų, 55 ct) su PVM. Jeigu pasiūlymą pateiks tiekėjas, kuris nėra PVM mokėtojas arba paslaugos bus neapmokestinamos PVM, jo pasiūlyme nurodyta bendra pirkimo objekto kaina negali viršyti šiam pirkimui numatyto finansavimo: 47 740,55 Eur (keturiasdešimt septyni tūkstančiai septyni šimtai keturiasdešimt eurų, 55 ct) be PVM.

    - II pirkimo dalis „Laiko upe (Kelionė laiku ir Nemunu)“ 142 325 Eur (šimtas keturiasdešimt du tūkstančiai trys šimtai dvidešimt penki eurai) be PVM / 172 213,25 Eur (šimtas septyniasdešimt du tūkstančiai du šimtai trylika eurų 25 ct) su PVM. Jeigu pasiūlymą pateiks tiekėjas, kuris nėra PVM mokėtojas arba paslaugos bus neapmokestinamos PVM, jo pasiūlyme nurodyta bendra pirkimo objekto kaina negali viršyti šiam pirkimui numatyto finansavimo: 172 213,25 Eur (šimtas septyniasdešimt du tūkstančiai du šimtai trylika eurų 25 ct) be PVM.

    - III pirkimo dalis „Žmonės kalba... (Miestą kuria žmonės)“ 106 715 Eur (šimtas šeši tūkstančiai septyni šimtai penkiolika eurų) be PVM / 129 125,15 Eur (šimtas dvidešimt devyni tūkstančiai šimtas dvidešimt penki eurai, 15 ct) su PVM. Jeigu pasiūlymą pateiks tiekėjas, kuris nėra PVM mokėtojas arba paslaugos bus neapmokestinamos PVM, jo pasiūlyme nurodyta bendra pirkimo objekto kaina negali viršyti šiam pirkimui numatyto finansavimo: 129 125,15 Eur (šimtas dvidešimt devyni tūkstančiai šimtas dvidešimt penki eurai, 15 ct) be PVM.

    - IV pirkimo dalis „Į svečius pas alytiškius“ 94 105 Eur (devyniasdešimt keturi tūkstančiai šimtas penki eurai) be PVM / 113 867,05 Eur (šimtas trylika tūkstančių aštuoni šimtai šešiasdešimt septyni eurai, 5 ct) su PVM. Jeigu pasiūlymą pateiks tiekėjas, kuris nėra PVM mokėtojas arba paslaugos bus neapmokestinamos PVM, jo pasiūlyme nurodyta bendra pirkimo objekto kaina negali viršyti šiam pirkimui numatyto finansavimo: 113 867,05 Eur (šimtas trylika tūkstančių aštuoni šimtai šešiasdešimt septyni eurai, 5 ct) be PVM.

    - V pirkimo dalis „Angelai ir rožės (Miestas parke)“ 77 465 Eur (septyniasdešimt septyni tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt penki eurai) be PVM / 93 732,65 Eur (devyniasdešimt trys tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt du eurai, 65 ct) su PVM. Jeigu pasiūlymą pateiks tiekėjas, kuris nėra PVM mokėtojas arba paslaugos bus neapmokestinamos PVM, jo pasiūlyme nurodyta bendra pirkimo objekto kaina negali viršyti šiam pirkimui numatyto finansavimo: 93 732,65 Eur (devyniasdešimt trys tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt du eurai, 65 ct) be PVM.

    - VI pirkimo dalis „Alytus man yra...“ ir „Kas esi, Alytau?“ 25 135 Eur (dvidešimt penki tūkstančiai šimtas trisdešimt penki eurai) be PVM / 30 413,35 Eur (trisdešimt tūkstančių keturi šimtai trylika eurų, 35 ct) su PVM. Jeigu pasiūlymą pateiks tiekėjas, kuris nėra PVM mokėtojas arba paslaugos bus neapmokestinamos PVM, jo pasiūlyme nurodyta bendra pirkimo objekto kaina negali viršyti šiam pirkimui numatyto finansavimo: 30 413,35 Eur (trisdešimt tūkstančių keturi šimtai trylika eurų, 35 ct) be PVM.

3. Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra

3.1. Perkančioji organizacija nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.

3.2. Perkančioji organizacija nerengs objekto apžiūros.

4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai

- Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jei taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų priede „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“.

- Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi pateikti EBVPD - aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad tiekėjas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais jis remiasi pagal VPĮ 49 straipsnį (VPĮ 88 straipsnio 5 dalies nuostatų taikymo atvejais ir subtiekėjai), atitinka specialiosiose pirkimo sąlygose pagal VPĮ 46, 47, 48 straipsnius nustatytus reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo, kvalifikacijos reikalavimus, reikalavimus dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi (toliau visi kartu – reikalavimai).

4.3. Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalavimai laikytis kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų“. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

4.4. Tiekėjams nustatomi reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalavimai laikytis kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų“.

5. Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

5.1. Pirkimui taikomos Reglamento nuostatos. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti užpildytą deklaraciją dėl (ne)atitikties Reglamento nuostatoms, kuri pateikta specialiųjų pirkimo sąlygų priede „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms juridiniam asmeniui“ / „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms fiziniam asmeniui“. Kilus abejonių dėl tiekėjo (ne)atitikties Reglamento nuostatoms, perkančioji organizacija iš galimo laimėtojo prašys pateikti dokumentus, įrodančius deklaracijoje pateiktų duomenų teisingumą.

5.2. Perkančioji organizacija nustačiusi, kad tiekėjo pasitelktas subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, tenkina Reglamento 5 k straipsnyje nustatytus ribojimus, reikalaus tiekėjo juos pakeisti kitais, pirkimo sąlygų reikalavimus atitinkančiais, subjektais.

6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

6.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

    - tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų priede „Pasiūlymo forma“ pateiktą pasiūlymo formą.

    - užpildytas pasirašytas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų priedas „EBVPD“). Pateikdamas ir pasirašydamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina ir EBVPD tikrumą;

    - jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

    - dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pateikė ir pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pateikti ir pasirašyti;

    - pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas (jeigu reikalaujama);

    - jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

    - jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;

    - dokumentai, patvirtinantys, kad ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, atsižvelgdamas į specialiųjų pirkimo sąlygų priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalavimai laikytis kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų“ nustatytus ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimus, kartu su tiekėju įsipareigoja solidariai atsakyti už tiekėjo įsipareigojimų pagal sutartį vykdymą ir atlyginti bet kokią žalą, kuri kiltų dėl tiekėjo netinkamo įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo (jei perkančioji organizacija kelia tokius kvalifikacijos reikalavimus ir reikalauja prisiimti solidarią atsakomybę);

    - užpildyta deklaracija dėl (ne)atitikties Reglamento nuostatoms, kuri pateikta specialiųjų pirkimo sąlygų priede „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms juridiniam asmeniui“ / „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms fiziniam asmeniui“.

    - specialiųjų pirkimo sąlygų priedo „Pasiūlymo forma“ priedas „Žiniaraštis“, kuris pildomas ir pateikiamas kiekvienai pirkimo daliai, kuriai teikiamas pasiūlymas, atskirai;

6.1.11. dokumentai, skirti ekonominio naudingumo kriterijų pagrindimui.

  - Pasiūlymas turi būti pasirašytas fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

    - pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

    - skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

  - Pasiūlymas turi būti parengtas, lietuvių arba anglų kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į lietuvių kalbą. Perkančiajai organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkančioji organizacija gali pareikalauti pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą.

  - Bendra pasiūlymo kaina / įkainiai be PVM ir su PVM turi būti nurodomi dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai be PVM ir su PVM taip pat privalo būti nurodyti dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu.

  - Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

- Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

7.1. Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

- Elektroninis aukcionas

8.1. Perkančioji organizacija pirkime netaikys elektroninio aukciono.

- Pasiūlymų vertinimas

9.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės santykį. Duomenys, kuriuos savo pasiūlyme turi pateikti tiekėjas, vertinimo kriterijai ir tvarka, pagal kuria vertinami tiekėjo pateikti duomenys, pateikiama specialiųjų pirkimo sąlygų priede „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“.

9.2. Laimėjusiu pasiūlymu kiekvienoje pirkimo objekto dalyje galės būti pripažinti tik po 1 (vieną) ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, esantį atitinkamos pirkimo objekto dalies pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje. Tas pats tiekėjas gali būti nustatomas laimėtoju dėl visų pirkimo objekto dalių.

9.3. Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikti šie pirkimo sąlygose reikalaujami pateikti dokumentai:

    - pasiūlymo forma, parengta pagal šių Specialiųjų pirkimo sąlygų priedą „Pasiūlymo forma“ ir jos priedas „Žiniaraštis“, kuris pildomas ir pateikiamas kiekvienai pirkimo daliai, kuriai teikiamas pasiūlymas, atskirai.

- Sutarties sudarymas

  - Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų priede „Sutarties projektas“.

__________

Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“

Terminai

| Eil. Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pasiūlymų pateikimo terminas | Nurodytas skelbime | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
|  | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
|  | Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | 10 (dešimt) dienų iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
|  | Perkančioji organizacija pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip: | 6 (šešios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
|  | Objekto apžiūra bus vykdoma: | NETAIKOMA |  |
|  | Perkančioji organizacija rengs susitikimus su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo | NETAIKOMA |  |
|  | Tiekėjai turi pateikti prekių pavyzdžius | NETAIKOMA |  |
|  | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos |  |
|  | Perkančioji organizacija atsako tiekėjui, ar ji sutinka priimti tiekėjo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | NETAIKOMA |  |
|  | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | NETAIKOMA |  |
|  | Perkančioji organizacija informuoja pirkimo dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
|  | Perkančioji organizacija pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
|  | Perkančioji organizacija, pirkimo dalyviui raštu paprašius, jam pateikia VPĮ 58 straipsnio 2 dalyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per | 15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos |  |
|  | Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 10 (dešimt) dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
|  | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
|  | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems pirkimo dalyviams. |  |
|  | Perkančioji organizacija negali sudaryti sutarties anksčiau kaip po | 10 (dešimt) dienų, nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį (o jei buvo gauta pretenzija – nuo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos pirkimo dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 (penkiolikos) dienų. |  |
|  | Jeigu suinteresuotas dalyvis paprašys perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą | VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo perkančiajai organizacijai dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai. |  |

Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

- Su pasiūlymu teikiamas tik EBVPD. Perkančioji organizacija su pasiūlymu nereikalauja pateikti lentelėje nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų. Šių dokumentų prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą. Vis dėlto, perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

- Pašalinimo pagrindai taikomi tiekėjui (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visiems tos grupės nariams) ir ūkio subjektams, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi.

- Perkančioji organizacija tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu jis atitinka bent vieną iš pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų, išskyrus VPĮ 46 straipsnio 10 dalyje nustatytus atvejus (tačiau atsižvelgiant į VPĮ 46 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas).

- Perkančioji organizacija, priimdama sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46  straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytais pašalinimo pagrindais, atsižvelgia į tai, ar vertinant tiekėjo patikimumą tiekėjo pašalinimas iš pirkimo procedūros proporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunkčio atveju – ar taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą nebūtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 ir 6 punktuose nurodytais pašalinimo pagrindais, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 ir 91 straipsnius skelbiamą informaciją.

- Perkančioji organizacija visų pirma reikalauja tokios rūšies pažymų ir tokių dokumentinių įrodymų formų, apie kuriuos pateikta informacija Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“. Lentelės ketvirtame stulpelyje nurodomi dokumentai, kuriuos turi pateikti Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai. Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją Perkančioji organizacija pasitikrina „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/.

- Perkančioji organizacija nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu ji:

  - turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis;

  - šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų, jeigu šiuose dokumentuose nurodyta informacija vis dar yra aktuali (dokumentas išduotas prieš ne daugiau dienų, negu nurodyta atitinkamoje žemiau esančios lentelės eilutėje).

- Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

  - priesaikos deklaracija;

7.2. oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

| Eil. Nr. | Tiekėjo pašalinimo pagrindai | VPĮ straipsnis, dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui | Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką: 1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; 4) nusikalstamą bankrotą; 5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; 6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; 7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą; 8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose. Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. | VPĮ 46 straipsnio 1 dalis EBVPD III dalies A1-A6 punktai EBVPD III dalies D1 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - išrašo iš teismo sprendimo arba - Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba - valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Pastaba Pateikiama deklaracija dėl tiekėjo atsakingų asmenų pagal specialiųjų pirkimo sąlygų priedą „Tiekėjo deklaracija dėl atsakingų asmenų“ |
|  | Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. | VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis EBVPD III dalies D2 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkančioji organizacija turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu: 1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus; 2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų); 3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. | VPĮ 46 straipsnio 3 dalis EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: 1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: - išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) - arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento, - arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: 2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/. Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. 2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. |
|  | Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas EBVPD III dalies C10 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas EBVPD III dalies C12 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas EBVPD III dalies C13 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3/ |
|  | Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas EBVPD III dalies C14 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/nepatikimi-tiekejai-1/ https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas/ |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose/ |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją. |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją. |
|  | Tiekėjas yra nemokus, jam iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla, inicijuotos ar pradėtos likvidavimo procedūros, kai jo turtą valdo teismas ar nemokumo administratorius, kai jis su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį (tiekėjo ir kreditorių susitarimą tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), kai jo veikla sustabdyta ar apribota arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, teisės aktus yra tokia pati ar panaši. Tačiau kai yra šiame punkte apibrėžta situacija, perkančioji organizacija nepašalins tiekėjo iš pirkimo procedūros, jeigu jis pateikia pagrįstų įrodymų, kad sugebės tinkamai įvykdyti sutartį. | VPĮ 46 straipsnio 6 dalies 2 punktas EBVPD III dalies C4, C5, C6, C7, C8, C9 punktai | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama, užtenka pateikto EBVPD. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/. Prireikus, perkančioji organizacija turi teisę prašyti pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Tokiu atveju dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. |

__________

Specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priedas „EBVPD“ (XML formatu)

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS

„Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pateikiamas .xml formatu.

__________

Specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Paslaugas tiekėjas turės vykdyti pagal pridedamą Techninį projektą bei žiniaraščius (priedo „Pasiūlymo forma“ priedas „Žiniaraštis“).

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą šioje techninėje specifikacijoje bei žiniaraščiuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą šioje techninėje specifikacijoje bei žiniaraščiuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas „Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Alytaus miesto savivaldybės administracijai

(perkančiosios organizacijos pavadinimas)

Pasiūlymas

DĖL ALYTAUS MUZIEJAUS EKSPOZICIJOS/PARODOS ĮRENGIMO (PROJEKTAS durys) pIrkimo

(pirkimo pavadinimas)

____________________

(Data)

____________________

(Vieta)

| Tiekėjo pavadinimas ir kodas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos pagrindu, surašomi visi partnerių pavadinimai ir kodai) |  |
| --- | --- |
| Atsakingas partneris (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos pagrindu) |  |
| Tiekėjo adresas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos pagrindu, įrašomas atsakingo partnerio adresas) |  |
| Dalyvio asmuo, įgaliotas pasirašyti pasiūlymą (vardas, pavardė, pareigos) |  |
| Dalyvio asmuo, įgaliotas bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais (jo vardas, pavardė, pareigos, el. pašto adresas, telefonas) |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

2. Patvirtiname, kad pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia norint tinkamai įvykdyti sutartį, kaina apskaičiuota vadovaujantis pirkimo dokumentų nuostatomis.

3. Įsipareigojame, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

4. Mes siūlome paslaugas, kurios visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir kurių:

4.1. Vertinimo kriterijus – Kaina (C):

4.1.1. Dėl I pirkimo dalies

| Paslaugų pavadinimas | Kaina Eur be PVM* |
| --- | --- |
| Alytaus muziejaus ekspozicijos/parodos įrengimo paslaugų (Projektas Durys) I pirkimo dalis „Du viename – miestas abipus Nemuno“ |  |
| PVM tarifas %: | 0 ar 5 ar 9 ar 21 (palikti tinkamą) |
| Kaina Eur su PVM |  |

4.1.2. Dėl II pirkimo dalies

| Paslaugų pavadinimas | Kaina Eur be PVM* |
| --- | --- |
| Alytaus muziejaus ekspozicijos/parodos įrengimo paslaugų (Projektas Durys) II pirkimo dalis „Laiko upe (Kelionė laiku ir Nemunu)“ |  |
| PVM tarifas %: | 0 ar 5 ar 9 ar 21 (palikti tinkamą) |
| Kaina Eur su PVM |  |

4.1.3. Dėl III pirkimo dalies

| Paslaugų pavadinimas | Kaina Eur be PVM* |
| --- | --- |
| Alytaus muziejaus ekspozicijos/parodos įrengimo paslaugų (Projektas Durys) III pirkimo dalis „Žmonės kalba... (Miestą kuria žmonės)“ |  |
| PVM tarifas %: | 0 ar 5 ar 9 ar 21 (palikti tinkamą) |
| Kaina Eur su PVM |  |

4.1.4. Dėl IV pirkimo dalies

| Paslaugų pavadinimas | Kaina Eur be PVM* |
| --- | --- |
| Alytaus muziejaus ekspozicijos/parodos įrengimo paslaugų (Projektas Durys) IV pirkimo dalis „Į svečius pas alytiškius“ |  |
| PVM tarifas %: | 0 ar 5 ar 9 ar 21 (palikti tinkamą) |
| Kaina Eur su PVM |  |

4.1.5. Dėl V pirkimo dalies

| Paslaugų pavadinimas | Kaina Eur be PVM* |
| --- | --- |
| Alytaus muziejaus ekspozicijos/parodos įrengimo paslaugų (Projektas Durys) V pirkimo dalis „Angelai ir rožės (Miestas parke)“ |  |
| PVM tarifas %: | 0 ar 5 ar 9 ar 21 (palikti tinkamą) |
| Kaina Eur su PVM |  |

4.1.6. Dėl VI pirkimo dalies

| Paslaugų pavadinimas | Kaina Eur be PVM* |
| --- | --- |
| Alytaus muziejaus ekspozicijos/parodos įrengimo paslaugų (Projektas Durys) VI pirkimo dalis „Alytus man yra...“ ir „Kas esi, Alytau?“ |  |
| PVM tarifas %: | 0 ar 5 ar 9 ar 21 (palikti tinkamą) |
| Kaina Eur su PVM |  |

- Pasiūlymo kaina ir/ar įkainiai turi būti apskaičiuojami dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

- Į pasiūlymo kainą ir/ar įkainius turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

- Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

________________________________________________________________.

4.2.  Vertinimo kriterijus – Kokybė:

4.2.1. Dėl I pirkimo dalies „Du viename – miestas abipus Nemuno“

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Pasiūlymų vertinimo kriterijų parametrai | Siūloma reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1. | Antras kriterijus: Projekto vadovo patirtis (T1) | Siūlomas projekto vadovas per paskutinius 10 metų iki pasiūlymų pateikimo dienos yra vadovavęs muziejaus ir (ar) lankytojų centro nuolatinės ekspozicijos įrengimo projektams, kurių kiekvieno įvykdyto vertė didesnė nei 10 000,00 Eur be PVM. | .................... (nurodomas projektų skaičius) |
| 2. | Trečias kriterijus: Dizaino specialisto patirtis (T2) | Siūlomas dizaino specialistas per paskutinius 10 metų iki pasiūlymų pateikimo dienos yra ėjęs dizaino specialisto pareigas, įrengiant muziejų ir (ar) lankytojų centrų nuolatines ekspozicijas, kai kiekvieno įvykdyto projekto vertė yra didesnė nei 10 000,00 Eur be PVM. | .................... (nurodomas projektų skaičius) |

4.2.2. Dėl II pirkimo dalies „Laiko upe (Kelionė laiku ir Nemunu)“

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Pasiūlymų vertinimo kriterijų parametrai | Siūloma reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1. | Antras kriterijus: Projekto vadovo patirtis (T1) | Siūlomas projekto vadovas per paskutinius 10 metų iki pasiūlymų pateikimo dienos yra vadovavęs muziejaus ir (ar) lankytojų centro nuolatinės ekspozicijos įrengimo projektams, kurių kiekvieno įvykdyto vertė didesnė nei 10 000,00 Eur be PVM. | .................... (nurodomas projektų skaičius) |
| 22. | Trečias kriterijus: Dizaino specialisto patirtis (T2) | Siūlomas dizaino specialistas per paskutinius 10 metų iki pasiūlymų pateikimo dienos yra ėjęs dizaino specialisto pareigas, įrengiant muziejų ir (ar) lankytojų centrų nuolatines ekspozicijas, kai kiekvieno įvykdyto projekto vertė yra didesnė nei 10 000,00 Eur be PVM. | .................... (nurodomas projektų skaičius) |

4.2.3. Dėl III pirkimo dalies „Žmonės kalba... (Miestą kuria žmonės)“

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Pasiūlymų vertinimo kriterijų parametrai | Siūloma reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1. | Antras kriterijus: Projekto vadovo patirtis (T1) | Siūlomas projekto vadovas per paskutinius 10 metų iki pasiūlymų pateikimo dienos yra vadovavęs muziejaus ir (ar) lankytojų centro nuolatinės ekspozicijos įrengimo projektams, kurių kiekvieno įvykdyto vertė didesnė nei 10 000,00 Eur be PVM. | .................... (nurodomas projektų skaičius) |
| 2. | Trečias kriterijus: Dizaino specialisto patirtis (T2) | Siūlomas dizaino specialistas per paskutinius 10 metų iki pasiūlymų pateikimo dienos yra ėjęs dizaino specialisto pareigas, įrengiant muziejų ir (ar) lankytojų centrų nuolatines ekspozicijas, kai kiekvieno įvykdyto projekto vertė yra didesnė nei 10 000,00 Eur be PVM. | .................... (nurodomas projektų skaičius) |

4.2.4. Dėl IV pirkimo dalies „Į svečius pas alytiškius“

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Pasiūlymų vertinimo kriterijų parametrai | Siūloma reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1. | Antras kriterijus: Projekto vadovo patirtis (T1) | Siūlomas projekto vadovas per paskutinius 10 metų iki pasiūlymų pateikimo dienos yra vadovavęs muziejaus ir (ar) lankytojų centro nuolatinės ekspozicijos įrengimo projektams, kurių kiekvieno įvykdyto vertė didesnė nei 10 000,00 Eur be PVM. | .................... (nurodomas projektų skaičius) |
| 2. | Trečias kriterijus: Dizaino specialisto patirtis (T2) | Siūlomas dizaino specialistas per paskutinius 10 metų iki pasiūlymų pateikimo dienos yra ėjęs dizaino specialisto pareigas, įrengiant muziejų ir (ar) lankytojų centrų nuolatines ekspozicijas, kai kiekvieno įvykdyto projekto vertė yra didesnė nei 10 000,00 Eur be PVM. | .................... (nurodomas projektų skaičius) |

4.2.5. Dėl V pirkimo dalies „Angelai ir rožės (Miestas parke)“

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Pasiūlymų vertinimo kriterijų parametrai | Siūloma reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1. | Antras kriterijus: Projekto vadovo patirtis (T1) | Siūlomas projekto vadovas per paskutinius 10 metų iki pasiūlymų pateikimo dienos yra vadovavęs muziejaus ir (ar) lankytojų centro nuolatinės ekspozicijos įrengimo projektams, kurių kiekvieno įvykdyto vertė didesnė nei 10 000,00 Eur be PVM. | .................... (nurodomas projektų skaičius) |
| 2. | Trečias kriterijus: Dizaino specialisto patirtis (T2) | Siūlomas dizaino specialistas per paskutinius 10 metų iki pasiūlymų pateikimo dienos yra ėjęs dizaino specialisto pareigas, įrengiant muziejų ir (ar) lankytojų centrų nuolatines ekspozicijas, kai kiekvieno įvykdyto projekto vertė yra didesnė nei 10 000,00 Eur be PVM. | .................... (nurodomas projektų skaičius) |

4.2.6. Dėl VI pirkimo dalies „Alytus man yra...“ ir „Kas esi, Alytau?“

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Pasiūlymų vertinimo kriterijų parametrai | Siūloma reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1. | Antras kriterijus: Projekto vadovo patirtis (T1) | Siūlomas projekto vadovas per paskutinius 10 metų iki pasiūlymų pateikimo dienos yra vadovavęs muziejaus ir (ar) lankytojų centro nuolatinės ekspozicijos įrengimo projektams, kurių kiekvieno įvykdyto vertė didesnė nei 10 000,00 Eur be PVM. | .................... (nurodomas projektų skaičius) |
| 2. | Trečias kriterijus: Dizaino specialisto patirtis (T2) | Siūlomas dizaino specialistas per paskutinius 10 metų iki pasiūlymų pateikimo dienos yra ėjęs dizaino specialisto pareigas, įrengiant muziejų ir (ar) lankytojų centrų nuolatines ekspozicijas, kai kiekvieno įvykdyto projekto vertė yra didesnė nei 10 000,00 Eur be PVM. | .................... (nurodomas projektų skaičius) |

5. Pasitelksime šiuos ūkio subjektus, kurių pajėgumais remsimės:

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, įmonės kodas, adresas | Kvalifikacijos reikalavimo reikšmė (nurodyti konkretų punktą) | Įsipareigojimų dalis % | Nurodyti konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus, kuriems ketinama pasitelkti ūkio subjektą (-us) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais. Ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus./

6. Pasitelksime šiuos kvazisubtiekėjus*, kurių pajėgumais remsimės:

| Eil. Nr. | Pareigos vykdant sutartį | Specialisto vardas, pavardė | Darbovietė |
| --- | --- | --- | --- |

*jei kvalifikacija yra grindžiama nurodant specialistą, kuris nėra tiekėjo, jungtinės veiklos partnerio (-ių) ar subtiekėjo (-jų) darbuotojas, tačiau yra ketinamas įdarbinti sutarties vykdymo metu, tokiu atveju specialistas turi būti išviešintas pasiūlyme.

7. Pasitelksime šiuos subtiekėjus, kurių pajėgumais nesiremsime:

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, įmonės kodas, adresas | Įsipareigojimų dalis % | Nurodyti konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus, kuriems ketinama pasitelkti subrangovą (-us)/subtiekėją (-us) |
| --- | --- | --- | --- |

/Pastaba. Pildoma, jei žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį./

8.* Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų pristatyti prekių, suteikti paslaugų, atlikti darbų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

| Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas | Nurodyti konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus | Partnerio dalies vertė pasiūlymo kainoje (išreikšta procentais (%) arba konkrečia pinigų suma (Eur be PVM) |
| --- | --- | --- | --- |

*Pastaba. Pildyti tuomet, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė.

9. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

10. Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija) | Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs) |
| --- | --- | --- | --- |

/Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos./

Pasiūlymas galioja ________dienų nuo vokų su pasiūlymais atplėšimo dienos.

/Pastaba. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos./

Pasirašydamas pateiktą pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pastaba:

Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą aukščiau prašomą informaciją. Jei tiekėjas 5, 6, 7, 8 ir 10 punktų neužpildo, laikoma, kad pasiūlymą pateikia ne tiekėjų grupė/ kad tiekėjas nepasitelks ūkio subjektų, kurių pajėgumais remsis / kad tiekėjas nepasitelks kvazisubtiekėjų, kurių pajėgumais remsis / kad tiekėjas nepasitelks ūkio subjektų, kurių pajėgumais nesirems / kad pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

__________

## Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedo „Pasiūlymo forma“ 1 priedas „Žiniaraštis“

(Pateikiama kiekvienai pirkimo daliai, kuriai teikiamas pasiūlymas, atskirai)

I-a pirkimo dalis – ekspozicija

„Du viename – miestas abipus Nemuno“

| Eilutės Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Vnt. kaina Eur be PVM | Viso kaina Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Du viename – miestas abipus Nemuno |  |  |  |  |
| Bendras ekspozicijos aprašymas. Nemunas nuo seno Alytuje ne tik upė, bet ir takoskyra tarp laiko, skirtingų valstybių ir bendruomenių. Nors dabar miestas vienas, bet seniau buvo du. Ši muziejaus erdvė yra įvadas į ekspozicijas – trumpai pristatomas miesto unikalumas ir dualumas. Dualumui atskleisti pasitelkiami tiltai – sujungiantys abi Nemuno puses ir abu miestus (dabar miesto dalis). Virtualios realybės akiniai leidžia lankytojui pasižvalgyti į abu miestus nuo keturių miesto tiltų. |  |  |  |  |  |
|  | Ekspozicinis baldas – spinta. Baldas gaminamas iš juodo MDF arba VALCHROMAT MDF (arba lygiavertis), lakuojamas matiniu laku. Priekinė baldo plokštuma – perforuota. Tekstas – tiesioginė UV spauda su balta spalva. Skaičius ir ornamentas gaunamas medvilninę ar sintetinę virvę perkišant per skylutes balde. Konkretų virvės storį, tipą, skylių dydį ir tankį parenka rangovas realizavimo metu ir suderina su projekto autoriais. Baldo durelės atsidaro, vyriai turi būti juodos spalvos, BLUM arba analogiškų savybių, viduje LED apšvietimas (spalvinė temperatūra 4000K). Aukštesnių spintelių viduje pateikiama tekstinė ir vaizdinė informacija apie miesto dualumą ir tiltus. Balde numatyta vieta VR akiniams tvirtinti. Baldas tvirtinamas prie sienos. Elektros komunikacijos turi būti paslėptos balde ir nematomos lankytojui. Durelių rankenėlės juodos, metalinės, profilio tipo. Jei realizavimo metu atsiras papildomi eksponatai (pvz. inkaras), rangovas privalo pakoreguoti baldą ir numatyti eksponavimo priemones. | kompl. | 1 |  |  |
|  | Juostinės užuolaidos su vaizdu. Nemuno vaizdas spausdinamas ant neblizgios matinės medžiagos. Praėjimo angos vietoje medžiaga sukarpoma juostomis. Rangovas parenka tinkamą medžiagą, kuri kabėtų nesiraitydamas, neirtų ir būtų nedegi. | kompl. | 1 |  |  |
|  | Akustinės užuolaidos. Siekiant sumažinti garso sklidimą gretimose patalpose, įėjimas į ekspozicijos patalpą dengiamas storos vilnos audiniu arba natūraliu veltiniu. Audinys sudarytas iš dviejų dalių ir tvirtinamas prie sienos ant kablių arba karnizo. Tvirtinimo elementai juodos spalvos, audinys – tamsiai pilkas. | kompl. | 1 |  |  |
|  | Sienų dekoras. Sienos dažomos juodais matiniais dažais. Prieš dažymą sienos gruntuojamas. Ant gruntuotos sienos daromas dažų mėginys, dydis 0.5x0,5m ir suderinamas su Užsakovu ir projekto autoriais. | kompl. | 1 |  |  |
| 1.5. | Kiliminė danga Kiliminė danga plytelėmis 25cm x 1m. Dėl optimalaus lėšų naudojimo ir 2-os ir 1-os patalpos grindų dangą pakloja 2-os patalpos Rangovas. Kiliminė danga INTERFACE Human Nature Collection (arba lygiavertis) su paklojimu, 33 dėvėjimo klasė, skirta visuomeninės paskirties patalpoms. Derinami tarpusavyje trys dekorai iš parinktos Human Nature (arba lygiavertis) kolekcijos: HN840 7619003 SLATE, HN850 7615003 SLATE, HN810 7617003 SLATE. Dekoras imituoja akmenukų, vandens, smėlio tekstūras. Bendras kilimo plytelės aukštis ir plauko ilgis varijuoja priklausomai nuo dekoro taip: HN850 bendras kilimo plytelės aukštis ne mažiau kaip 9.3mm ± 0.5 mm plauko ilgis ne mažiau kaip 4,8 mm. HN810 bendras kilimo plytelės aukštis ne mažiau kaip 8.9mm ± 0.5 mm plauko ilgis ne mažiau kaip 4,5 mm. HN840 bendras kilimo plytelės aukštis ne mažiau kaip 9.4mm ± 0.5 mm plauko ilgis ne mažiau kaip 4,7 mm. Detalią kiliminių plytelių išdėstymo schemą paruošia Rangovas ir suderina su Projekto autoriais. Prie kiliminės dangos derinamos tamsiai pilkos dažyto MDF grindjuostės. | kompl. | 0 |  |  |
|  | Lubų užpildas. Lubose paliekama esama sistema ir keičiamas tik užpildas – naujos juodos spalvos CEWOOD (arba lygiavertis) 60x60x1,5 cm akustinės plokštės. Dėl optimalaus lėšų naudojimo ir 2-os ir 1-os patalpos lubų akustines plokštes sudeda ir esamas lubų sistemos juosteles nudažo 2-os patalpos Rangovas. Esamos lubų sistemos juostelės dažomos juoda matine spalva. CEWOOD (arba lygiavertis) yra natūralios kilmės, aplinkai ir žmogaus sveikatai draugiška medžiaga, pagaminta iš aukščiausios kokybės smulkių medžio drožlių (medienos vilnos). Kaip rišamoji medžiaga naudojamas cementas. Akustinės plokštės – ekologiška, sveikatai nekenksminga medžiaga, jungianti didelį atsparumą ugniai su geromis akustinėmis ir termoizoliacijos savybėmis. Davikliai ir kiti techniniai elementai lubose turi būti juodos spalvos. pagal poreikį Rangovas nuperka ir sumontuoja lubose naujus elektros inžinierinius prietaisus. | kompl. | 0 |  |  |
|  | Apšvietimo įrenginiai Prie lubų tvirtinami juodi mini bėgeliai (24 V arba 48 V ) su juodos spalvos mini LED magnetiniais kraipomais šviestuvėliais. Šviestuvėliai kiekis 5 vnt. Šviestuvo ilgis ne daugiau negu 65 mm, galingumas ne didesnis negu 2 W, 4000 K spalvinė temperatūra. Jei šviestuvai bus pasirinkti dimeriuojami, šviestuvo galingumas gali būti didesnis. | kompl. | 1 |  |  |
|  | VR1. VR1. Virtualios realybės akiniai – HTC VIVE Elite arba analogiški. Spalva - juoda arba tamsiai pilka. Vaizdo kokybė 2880 x 1700 px rezoliucija 1440 x 1700px per lęšį). Ekranas: 3.4" įstrižainės. Atnaujinimo dažnis: 90 Hz. Matymo kampas: 110 laipsnių. Audio: integruotos ausinės. Įvestis: integruotas mikrofonas. Jungtys: USB-C 3.0, DP 1.2. Sensoriai: G-sensorius, giroskopas, IPD sensorius. Ergonomika: lęšių atstumo reguliavimas, reguliuojamos ausinės ir akinių pozicija. | kompl. | 2 |  |  |
|  | Scenarijus VR1. Rangovas turi sukurti scenarijus filmams bei nufilmuoti bei sumontuoti erdvinius filmus apie Alytaus miesto tiltus virtualios realybės akiniams VR1. Rangovas atsakingas už scenarijaus sukūrimą ir suderinimą su Užsakovu bei Projekto autoriais. Filmų scenarijus yra nuoseklus žodinis filmo scenų aprašymas su orientaciniais filmo laikais bei pieštos kadruotės. | kompl. | 1 |  |  |
|  | Rangovas turi sukurti programą Virtualios realybės akiniams, kad muziejaus lankytojai galėtų pasirinkti filmus iš meniu. Rangovas turi sukurti scenarijus filmams ir nufilmuoti bei sumontuoti erdvinius filmus apie Alytaus miesto tiltus virtualios realybės akiniams VR1. Rangovas atsakingas už scenarijaus sukūrimą ir suderinimą su Užsakovu bei Projekto autoriais. Filmų scenarijus yra nuoseklus žodinis filmo scenų aprašymas su orientaciniais filmo laikais bei pieštos kadruotės. Rangovas sumontuoja filmus iš rangovo nufilmuotų siužetų, pirktų archyvinių siužetų (jei reikalinga pasakojimui pagyvinti), Rangovo sukurtų animuotų siužetų ir rangovo sukurtų paaiškinančių schemų. Rangovas taip pat suderina su Užsakovu ir Projekto autoriais įgarsinančio asmens (-ų) balsą bei foninius garsus ir įgarsinimą video siužetus. Kiekis: ne mažiau 4 video siužetų, ne ilgesni kaip 5 min. ir viena begarsė video užsklanda ne ilgesnė kaip 1 min (video užsklanda yra video siužetas, kuris rodomas, kai nerodomi pagrindiniai filmukai). Vizualinę filmų dalį sukuria rangovas ekspozicijos stiliumi ir suderina su Užsakovu ir projekto autoriais. Filmai kuriami apie šiuos tiltus: Tūkstantmečio tiltas, A. Juozapavičiaus tiltas, Baltosios rožės tiltas, Kaniūkų tiltas. | vnt. | 1 |  |  |
|  | Ekspozicijos grafinio dizaino darbai (grafinių failų paruošimas). Vadovaudamasis ekspozicijos grafiniu stiliumi, Rangovas sukuria grafinio dizaino darbo projektą ir grafinius failus, paruoštus gamybai. Grafinio dizaino darbo projektas turi būti suderintas su Užsakovu ir projekto autoriais. Grafinio dizaino failų raiška turi būti M1:1 300 dpi. | kompl. | 1 |  |  |
|  | Eksponatų dizainas. Vadovaudamasis ekspozicijos grafiniu stiliumi, Rangovas sukuria eksponatų stovelių arba laikiklių dizainą ir paruošia eksponatų dizaino grafinį darbo projektą bei suderina su Užsakovu ir Projekto autoriais. Laikiklių ir stovelių eksponatams dizainas turi atitikti LR KM instrukciją dėl eksponatų saugojimo. Eksponatų stovelių arba laikiklių dizainas turi būti estetiškas, funkcionalus ir suderintas su Užsakovu ir projekto autoriais. Vadovaudamasis ekspozicijos grafiniu stiliumi, Rangovas sukuria aprašų gamybos dizaino darbo projektą ir suderina su Užsakovu ir projekto autoriais bei pagamina eksponatų aprašus. Rangovas fiziškai išdėsto ir tvirtina eksponatus ekspozicijoje, sumontuoja aprašus. | kompl. | 1 |  |  |
|  | Kiti darbai |  |  |  |  |
| VD | Ekspozicijos vektorinio dizaino darbai (vektorinių failų paruošimas). Vadovaudamasis ekspozicijos grafiniu stiliumi, Rangovas sukuria vektorinio dizaino darbo projektą ir vektorinius failus, paruoštus gamybai. Vektorinio dizaino darbo projektas turi būti suderintas su Užsakovu ir projekto autoriais | kompl. | 1 |  |  |
| KT1 | KT1 Užsakovo pateiktos informacijos pritaikymas ekspozicijai: terminalams, garso blokams, baldams, informaciniams skydams. Rangovas adaptuoja Užsakovo pateiktą ekspozicijos informacinį turinį: ekspozicijos tekstai, eksponatų aprašai koreguojami pagal konkrečią vietą ir ikonografiją (ekspozicijos vaizdinės medžiagos visuma) bei lankytojų suvokimo dėsningumus ir gerąją muziejinę praktiką. Ekspozicijos tekstai turi būti trumpi, aiškūs, informatyvūs, lengvai skaitomi. Rangovas pasirašytinai suderina ekspozicijos tekstus su Užsakovu ir Projekto autoriais. | kompl. | 1 |  |  |
| KT2 | Konkrečios medžiagos ekspozicijai - nuotraukų, schemų, planų, žemėlapių surastų pagal punktą KT1 aukštos raiškos (raiška suderinama su projekto Autoriais) skaitmeninių kopijų ir teisės eksponuoti įsigijimas Lietuvos atminties institucijose (archyvuose, bibliotekose ir muziejuose). Rangovas įsigyja Lietuvos atminties institucijose informaciją ir ikonografiją (t. y. dokumentų faksimiles, fotonuotraukų kopijas, planų, žemėlapių skaitmenines kopijas ir t.t.), sąrašus su užsakovu. Rangovas įsigyja aukštos raiškos ikonografijos skaitmenines kopijas pagal suderintą su užsakovu sąrašą su teise Užsakovui naudoti ekspozicijoje bei vėliau leidžiamuose ekspozicijos kataloguose arba bukletuose. | kompl. | 1 |  |  |
| KT3 | Elektros instaliacijos darbai. Rangovas turi atlikti būtinus darbus ir atvesti elektros instaliaciją ir komunikaciją į ekspozicijos baldus ir garso bei daugialypės terpės (ekranus, garso blokus, terminalus) įrangą. Visa baldų apšvietimo įranga bei daugialypės terpės įranga, išskyrus kompiuterinius terminalus, turi įsijungti vienu metu nuo jungiklio. Kompiuteriniai terminalai turi įsijungti ir išsijungti automatiškai, pagal muziejaus darbo laiką. | kompl. | 1 |  |  |
| KT4 | Ekspozicijos tekstų vertimas į anglų kalbą ir stiliaus sutvarkymas. Vertimas į anglų kalbą turi būti ne pažodinis, o literatūrinis, daromas vertėjo, turinčio kultūrinių ir ekspozicijų tekstų vertimų patirtį. Kalbos stilių sureaguoja anglakalbis stilistas. | kompl. | 1 |  |  |
| KT5 | Lietuviškų ekspozicijos tekstų stiliaus sutvarkymas. Ekspozicijos tekstai turi būti stilistiškai teisingi. Ekspozicijos tekstų sakinių konstrukcija būtų lietuviška, aiški, sklandi, patraukli ir lengva skaityti. Stilistas turi turėti kultūrinių ir ekspozicijos tekstų tvarkymo patirtį. | kompl. | 1 |  |  |
| KT6 | Pavyzdžių gamyba. Išvardintoms pozicijoms gaminami pavyzdžiai. Per vieną mėnesį nuo sutarties pasirašymo Rangovas turi pagaminti visus specifikacijoje (konkrečios pozicijos patikslinamos ekspozicijos įgyvendinimo metu) aprašytus pavyzdžius ir suderinti su Užsakovu ir Projekto autoriais. Pavyzdžiai gaminami komplektais, kiekviename komplekte - du identiški pavyzdžiai, dydis ne mažiau 0,3x0,5 m . Pavyzdys yra stačiakampis gabalas medžiagos, iš kurios gaminamas baldas arba interjero elementas. Šiame pavyzdyje turi matytis būsimo gaminio spalva, tekstūra, lakavimo kokybė, paviršiaus ir išfrezavimų apdirbimo kokybė ir glotnumas. Po patvirtinimo pasirašyti pavyzdžiai saugomi - vienas egz. pas Rangovą, kitas - pas projekto autorius. Pagaminti gaminiai turi atitikti pavyzdžius. (spalva, tekstūra, paviršiaus ir išfrezavimų apdirbimo kokybė ir glotnumas). Jei gaminiai ar jų detalės neatitinka patvirtintų pavyzdžių, gaminiai nepriimami (brokuojami). Tokius gaminius Rangovas turi gaminti iš naujo, kol jie atitiks patvirtintus pavyzdžius (spalva, tekstūra, paviršiaus ir išfrezavimų apdirbimo kokybė ir glotnumas). Visi autorinės priežiūros sprendimai fiksuojami autorinės priežiūros protokolais. SVARBU: prieš patvirtinant pavyzdžius, Rangovas pagamina tokį skaičių mėginių, kol Autorinė priežiūra ir Užsakovas iš mėginių išrinks tinkamus pavyzdžius | kompl. | 10 |  |  |
| KT7 | UV ir lateksinės spaudos pavyzdžiai pagal PASTABĄ Nr. 8. | kompl. | 1 |  |  |
| Viso kaina Eur be PVM |  |  |  |  |  |
| PVM |  |  |  |  |  |
| Viso kaina Eur su PVM |  |  |  |  |  |

| Eilutės Nr. | PASTABOS |
| --- | --- |
|  | Dėmesio, ekspozicijos rangovas privalo tikslinti visų gaminių matmenis vietoje ir prisitaikyti prie remonto rezultate atsiradusių realių matmenų. Visus pakeitimus derinti su ekspozicijos projekto Autoriais. Neatskiriama specifikacijos dalis yra techninis projektas. Gaminių ir/ar paslaugų pavadinimai ir numeracija atitinka ekspozicijos techninio projekto vizualinę dalį - planus, vizualizacijas, eksplikacijas. Visų gaminių kainos yra su transportavimu, surinkimu, sumontavimu. |
|  | Techniniame projekte pateikiamas principinis baldų, informacinių technologijų išdėstymas, medžiagiškumas, spalvingumas. Šie sprendiniai konkretizuojami ir detalizuojami ekspozicijos realizavimo metu, suderinus su techninio projekto autoriais raštu. Suderinimas fiksuojamas autorinės priežiūros protokolais. Baldai ir baldų audiniai privalo atitikti visuomeninei paskirčiai keliamus reikalavimus. |
|  | Grafinio ir vektorinio dizaino kūriniai (failai). Rangovas po sutarties pasirašymo ir per tris mėnesius tekstinės informacijos ekspozicijai paruošimo (žiūrėti pozicijas KITI DARBAI) privalo sukurti ir pateikti Užsakovui ir Projekto autoriams derinimui visus vektorinės grafikos ir grafinio dizaino failus. Visų gaminių aktavimas bus priimamas tik po minėtų failų raštiško suderinimo. Visi autorinės priežiūros sprendimai fiksuojami autorinės priežiūros protokolais. Derinamos visos pozicijos su indeksai VD ir GD. |
|  | Techninio projekto įgyvendinimo metu paaiškėjus, kad konkretus gaminys nustotas gaminti, Autorinė priežiūra parenka analogiškos klasės gaminį ir fiksuoja sprendinius raštu, autorinės priežiūros protokolais. |
|  | Baldai gaminami kombinuojant kelias medžiagas, derinant medžiagiškumą su projekto autoriais, |
|  | Balduose montuojamas LED apšvietimas, spalvinė temperatūra 4000K, galingumas ne mažiau 14,4 W/m, matinis difuzorius. |
|  | Balduose naudojama ilgai tarnaujanti ir patvari furnitūra BLUM arba analogiškų charakteristikų, stalčių bėgeliai pilno ištraukimo, švelnaus uždarymo. |
|  | Pavyzdžių gamyba. Ekspozicijos techniniame projekte išvardintoms pozicijoms gaminami pavyzdžiai. Per vieną mėnesį nuo sutarties pasirašymo Rangovas turi pagaminti visus specifikacijoje aprašytus pavyzdžius ir suderinti su Užsakovu ir Projekto autoriais. Pavyzdžiai gaminami komplektais, kiekviename komplekte - du identiški pavyzdžiai, dydis ne mažiau 0,3x0,5 m . Pavyzdys yra stačiakampis gabalas medžiagos, iš kurios gaminamas baldas arba interjero elementas. Šiame pavyzdyje turi matytis būsimo gaminio spalva, tekstūra, lakavimo kokybė, paviršiaus ir išfrezavimų apdirbimo kokybė ir glotnumas. Po patvirtinimo pasirašyti pavyzdžiai saugomi - vienas egz. pas Rangovą, kitas - pas projekto autorius. Pagaminti gaminiai turi atitikti pavyzdžius. (spalva, tekstūra, paviršiaus ir išfrezavimų apdirbimo kokybė ir glotnumas). Jei gaminiai ar jų detalės neatitinka patvirtintų pavyzdžių, gaminiai nepriimami (brokuojami). Tokius gaminius Rangovas turi gaminti iš naujo, kol jie atitiks patvirtintus pavyzdžius (spalva, tekstūra, paviršiaus ir išfrezavimų apdirbimo kokybė ir glotnumas). Visi autorinės priežiūros sprendimai fiksuojami autorinės priežiūros protokolais. SVARBU: prieš patvirtinant pavyzdžius, Rangovas pagamina tokį skaičių mėginių, kol Autorinė priežiūra ir Užsakovas iš mėginių išrinks tinkamus pavyzdžius. |
|  | Šiame projekte pateikiama pagrindinė idėja ir nurodyti tik principiniai sprendiniai bei stilistika. Rangovas realizavimo metu parengia detalius tekstų ir vaizdinės informacijos maketus, schemas, žemėlapius, audiovizualinės medžiagos ir interaktyvius produktus, konkrečius dekoro elementus, detalius spalvinius ir medžiaginius sprendinius ir suderina juos su Projekto autoriais. Visi sprendiniai turi atitikti projekte pateiktą ekspozicijų koncepciją ir vizualinę stilistiką. |
|  | Ekspozicijoje matomose vietose negalima naudoti blizgančių detalių, nerūdijančio plieno ar panašių mygtukų. Šios detalės turi būti suderintos su Projekto autoriais. |
|  | Jei būtina Rangovas pats nustato sienos spalvą pagal RAL, NCS arba dažų gamintojo paletes ir suderina sienos spalvos kodą su Projekto autoriais. |
|  | Konkretūs navigacinių nuorodų užrašai detalizuojami ir suderinami su Užsakovu realizavimo metu. Techniniame projekte parodyti tik principinės užrašų vietos ir stilistika. |
|  | Ekspozicijoje medžiaga turi būti pateikiama dviem kalbomis – lietuvių ir anglų. Visi lietuviški tekstai turi būti patikrinti kalbos redaktoriaus ir išversti į anglų kalbą. Šiuos darbus atlieka ekspozicijos rangovas |
|  | Šio projekto brėžiniai nėra inžineriniai darbo brėžiniai. Šiame projekte brėžiniuose nurodomi principiniai matmenys ir idėja. Konstrukcines ir gamybines baldų detales sprendžia rangovas realizavimo metu. Pakeitimai atsiradę dėl konstrukcijos ir gamybos ypatybių turi būti suderinami su Projekto autoriais. |
|  | Visiems gaminiams, kuriuose yra skaitmeninė UV arba latekso spauda, kur būtina - su balta spalva - gaminami mėginiai ir suderinami su Projekto autoriais. Spauda turi būti kokybiška, linijos ir grafinių elementų kontūras ryškus, spaudos taškas labai mažas, nesimato spaudos mašinos paliekamų dryžių. Spauda turi tvirtai laikytis ant spausdinamo paviršiaus, atspari dėvėjimuisi liečiant. |
| BENDRA PASTABA. Pilna informacija apie ekspoziciją pateikta šios specifikacijos priede - Techniniame projekte. |  |

II-a pirkimo dalis - ekspozicija

„Laiko upe (Kelionė laiku ir Nemunu)“

| Eilutės Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Vnt. kaina Eur be PVM | Viso kaina Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.0 | 2. Laiko upe (Kelionė laiku ir Nemunu) |  |  |  |  |
| Bendras ekspozicijos aprašymas. LAIKO UPE... (KELIONĖ LAIKU IR NEMUNU) Patalpa skirta papasakoti Alytaus miesto istoriją, remiantis chronologiniu principu nuo seniausių laikų iki dabar. Miesto raidai atskleisti pasirinktas keltas ir keltininkas, kaip jungiamosios grandies tarp skirtingų Nemuno krantų (skirtingų valstybių, santvarkų, bendruomenių, laiko) simbolis ir istorijos liudininkas. Patalpos centre įkomponuotas asociatyvinis kelto modelis. Istorija pasakojama dviem lygiais: 1. Ant sienų pateikiama laiko skalė su svarbiausiais įvykiais, juos iliustruojančiais eksponatais ir vaizdine medžiaga. Dinamiškos video projekcijos papildo ir pagyvina statišką informaciją. 2. Lankytojams įlipus ir susėdus į keltą, paleidžiamas sukurtas video pasakojimas, glaustai, įdomiai ir patraukliai perteikiantis Alytaus miesto raidą. Dinamiškos video projekcijos rodomos per tris patalpos sienas, siekiant įtraukti lankytojus, įtaigiai pateikti informaciją. Pasibaigus video pasakojimui, grįžtama į pirmame punkte aprašytą situaciją. |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Keltas. Asociatyvinį kelto modelį detalizuoja Rangovas pagal esamą ikonografinę medžiagą ir suderina su Užsakovu ir Projekto autoriais. Keltas gaminamas iš medžio. Medinių detalių spalva parenkama realizavimo metu. Kelte yra 4 vnt. medinių suoliukų (A), plokštuma (B) su informacija apie keltus per Nemuną ir interaktyvios videosienos valdymo jungikliai. | kompl. | 1 |  |  |
| 2.2 | Ekspozicinis baldas. Balde už stiklo eksponuojami įvairaus laikotarpio eksponatai. Baldas gaminamas iš juodo MDF arba VALCHROMAT (arba lygiavertis) MDF, lakuojamas matiniu laku. Priekinė baldo plokštuma – tamsiai pilkas veidrodinis paviršius SIBU SL OCEAN Anthracite AR (arba lygiavertis), imituojantis vandens paviršių. Viduje LED apšvietimas, 4000 K spalvinės temperatūros. Įjungus kelto interaktyvų pasakojimą, baldų apšvietimas automatiškai išsijungia. Darbuotojams turi būti padarytas patogus priėjimas prie eksponatų, baldai rakinami, spynelės paslėptos. | kompl. | 1 |  |  |
| 2.3 | 2.3. Videosiena su garsu ir valdymo programa. Sienos dažomos juodais matiniais dažais. Prieš dažymą sienos gruntuojamas. Ant gruntuotos sienos daromas dažų mėginys, dydis 0.5x0,5m ir suderinamas su Užsakovu ir projekto autoriais. Rangovas sukomplektuoja ir sumontuoja videosieną bei būtiną elektroninę įrangą, kad siena veiktų, kaip aprašyta Techniniame projekte. Videosienos techniniai parametrai: videosiena yra sudaryta iš 3 tarpusavyje sujungtų video plokštumų, kaip parodyta techniniame projekte, ir tvirtinama specialiais laikikliais prie sienos. Video moduliai turi būti sumontuojami ir aptarnaujami iš sienos priekio. Kiekvieną video plokštumą sudaro tarpusavyje sujungti LED video moduliai, moduliai gali būti skirtingo dydžio, kad optimaliai užpildyti plotą. Kiekvieno video modulio taško (pikselio) dydis - 1,86, pikselių tankis - ne mažiau 285 px/kv.m., IP klasė - P40 arba daugiau, spalvų skalė - 16 bitų, white balance brightness - 800 cd/kv.m. arba daugiau. Videosienų parametrai, ne mažiau. Videosienos aktyvių ekranų matmenys, ne mažiau A - 5,4x1,9m, sienos B - 6,0x1,9m, sienos C - 6,0x1,9m. Videosienų matmenys yra orientaciniai ir turi būti koreguojami pagal pasirinktus konkrečius video modulius, sudarančius videosieną. Naudojimo temperatūra , intervalas, ne mažiau kaip 10 - ir ne daugiau kaip 50 laipsnių Celsijaus, drėgmė ne mažiau kaip 10 ir ne daugiau kaip 90%. Įėjimo signalas RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC ir kiti. Rangovas video atkūrimo sistemoje instaliuoja garso posistemę, kad per ne mažiau kaip 4 (keturis vnt.) plačiajuosčius garsiakalbius, įmontuojamus patalpos lubose, būtų transliuojamas videofimo garso takelis. Garso stiprumas turi paprastai reguliuotis (pulteliu arba reguliatoriumi), nes didelei žmonių grupei ir pavieniams lankytojams reikalingas skirtingas garso stiprumas komfortabiliam klausymui/žiūrėjimui. | kompl. | 1 |  |  |
| 2.4 | Videosienos su garsu ir valdymo programa sumontavimas ir apmokymas naudotis. Virš baldo 2.2. ant sienos montuojama LED videosiena, sudaryta iš tarpusavyje sujungtų LED modulių. Modulio dydį parengia Rangovas pagal pasirinktą gamintoją. Kampuose sienos turi susieiti su technologiškai būtinu minimaliu tarpu. Detalios sienos techninės charakteristikos pateikiamos projekto specifikacijoje. Sienos modulių valdymas gali būti sumontuotas baldo 2.2 viduje. VEIKIMO PRINCIPAS: Kai programa neaktyvuota, sienoje rodoma užsklanda: nespalvotas tekančio vandens Nemune vaizdas su senovinių nuotraukų koliažu ir animacija. Fone – tekančio vandens garsas. garso lygis reguliuojamas. Kelte yra du programos paleidimo jungikliai: vienas aktyvuoja video siužetą lietuvių kalba, kitas – anglų. Palietus programos aktyvavimo jungiklį, užgęsta baldo 2.2 apšvietimas ir prasideda animuotas įgarsintas video pasakojimas apie Alytaus miesto raidą. Video pasakojimas turi būti informatyvus, dinamiškas, įdomus, įtraukiantis lankytojus ir išnaudojantis trijų sienų teikiamas galimybes. Pasakojimo trukmė – 5-10 min. Vaizdas sienose komponuojamas dinamiškai, pagal pasakojimą derinamas vaizdų dydis ir aktyvumas. Istoriją pasakoja keltininkas, dėl to šiam personažui turi būti parinktas atitinkamas balsas. Garsas girdimas per lubose įmontuotus garsiakalbius. Garsas reguliuojamas išoriniu reguliatoriumi, esančiu kelte prie programos jungiklio. Video pasakojimui pasibaigus, įsijungia baldo 2.2 apšvietimas, ir video sienelė rodo pradinį vaizdą su tekančiu Nemunu. Rangovas paruošia ir padaro video siužetus lietuvių ir anglų kalbomis ir užsklandą: sukuria scenarijų, apdoroja istorinius vaizdus, paruošia reikalingas schemas, animacijas, garsus ir viską sukomponuoja. Video siužetai, garso takelis, programa ir video siena derinama su Užsakovu ir Projekto autoriais. | kompl. | 1 |  |  |
| 2.5 | Sienų dekoras. Sienos dažomos juodais matiniais dažais. Prieš dažymą sienos gruntuojamas. Ant gruntuotos sienos daromas dažų mėginys, dydis 0.5x0,5m ir suderinamas su Užsakovu ir projekto autoriais. Ant sienos, virš jungiklių, tvirtinama juodo MDF arba VALCHROMAT (arba lygiavertis) plokštuma su apžvalginiu tekstu LT ir EN kalbomis. Tekstas spausdinamas su UV balta spalva. Plokštuma lakuojamas matiniu laku. Plokštumos dydį parenka Rangovas pagal paruoštą teksto maketą. | kompl. | 1 |  |  |
| 2.6 | Kiliminė danga su paklojimu. Rangovas dėl optimalaus lėšų naudojimo pakloja ir 2-os ir 1-os patalpos grindų dangą. 33 dėvėjimo klasė, skirta visuomeninės paskirties patalpoms. Derinami tarpusavyje trys dekorai iš parinktos Human Nature (arba lygiavertis) kolekcijos. Spalvos HN840 7619003 SLATE, HN850 7615003 SLATE, HN810 7617003 SLATE. Dekoras imituoja akmenukų, vandens, smėlio tekstūras. Bendras kilimo plytelės aukštis ir plauko ilgis varijuoja priklausomai nuo dekoro taip: HN850 bendras kilimo plytelės aukštis ne mažiau kaip 9.3mm ± 0.5 mm plauko ilgis ne mažiau kaip 4,8 mm. HN810 bendras kilimo plytelės aukštis ne mažiau kaip 8.9mm ± 0.5 mm plauko ilgis ne mažiau kaip 4,5 mm. HN840 bendras kilimo plytelės aukštis ne mažiau kaip 9.4mm ± 0.5 mm plauko ilgis ne mažiau kaip 4,7 mm. Detalią kiliminių plytelių išdėstymo schemą paruošia Rangovas ir suderina su Projekto autoriais. Prie kiliminės dangos derinamos tamsiai pilkos dažyto MDF grindjuostės. | kompl. | 1 |  |  |
| 2.7 | Lubų užpildas. Rangovas dėl optimalaus lėšų naudojimo įrengia ir 2-os ir 1-os patalpos lubas. Lubose paliekama esama sistema ir keičiamas tik užpildas – naujos juodos spalvos CEWOOD (arba lygiavertis) 60x60x1,5 cm akustinės plokštės. Esamos lubų sistemos juostelės dažomos juoda matine spalva. CEWOOD (arba lygiavertis) yra natūralios kilmės, aplinkai ir žmogaus sveikatai draugiška medžiaga, pagaminta iš aukščiausios kokybės smulkių medžio drožlių (medienos vilnos). Kaip rišamoji medžiaga naudojamas cementas. Akustinės plokštės – ekologiška, sveikatai nekenksminga medžiaga, jungianti didelį atsparumą ugniai su geromis akustinėmis ir termoizoliacijos savybėmis. Davikliai ir kiti techniniai elementai lubose turi būti juodos spalvos. pagal poreikį Rangovas nuperka ir sumontuoja lubose naujus elektros inžinerinius prietaisus. | kompl. | 1 |  |  |
| 2.8 | 2.7. Apšvietimo įrenginiai. Prie lubų tvirtinami juodi mini bėgeliai (24 V arba 48 V ) su juodos spalvos mini LED magnetiniais kraipomais šviestuvėliais. Šviestuvėliai kiekis 5 vnt. Šviestuvo ilgis ne daugiau negu 65 mm, galingumas ne didesnis negu 2 W, 4000 K spalvinė temperatūra. Jei šviestuvai bus pasirinkti dimeriuojami, šviestuvo galingumas gali būti didesnis. | kompl. | 1 |  |  |
| 2.9 | Specialaus formato filmas videosienai 2.3. Specialaus formato filmas videosienai, trukmė nuo 5 iki 10 min. 1 vnt., filmas įgarsinamas lietuvių kalba, 1 vnt. filmas įgarsinamas anglų kalba. Filmai sinchroniškai rodomi ant visų trijų videosienos sienų ekranų. Rangovas turi sukurti programą (arba įsigyti licencijuotą programinę įrangą), kad būtų galima naudoti videosieną kaip aprašyta Techniniame projekte. Rangovas turi nufilmuoti bei sumontuoti filmus videosienai aprašytus šioje specifikacijoje ir Techniniame projekte. Rangovas sukuria filmų scenarijų ir suderina scenarijų su Užsakovu bei Projekto autoriais. Filmų scenarijus yra nuoseklus žodinis filmo scenų aprašymas su orientaciniais filmo laikais bei pieštos kadruotės. Rangovas sumontuoja filmus iš rangovo nufilmuotų siužetų, pirktų archyvinių siužetų (jei reikalinga pasakojimui pagyvinti), Rangovo sukurtų animuotų siužetų ir rangovo sukurtų paaiškinančių schemų. Rangovas taip pat suderina su Užsakovu ir Projekto autoriais įgarsinančio asmens (-ų) balsą bei foninius garsus ir įgarsina video siužetus (filmus) - ne mažiau dviejų video siužetų (vieną lietuvių, kitas - anglų kalbomis) trukmė nuo 5 iki 10 min. ir viena begarsę video užsklandą, ne ilgesnė kaip 3 min (video užsklanda yra videosiužetas, kuris rodomas, kai nerodomi pagrindiniai filmukai) Vizualinę filmų dalį sukuria rangovas ekspozicijos stiliumi ir suderina su Užsakovu ir projekto autoriais. | kompl. | 1 |  |  |
| 2.10 | Scenarijus specialaus formato filmui videosienai, Scenarijus specialaus formato filmui videogarso sienai. Rangovas turi sukurti scenarijus filmui lietuvių ir anglų kalbomis ir video užsklandai. Rangovas atsakingas už scenarijaus sukūrimą ir suderinimą su Užsakovu bei Projekto autoriais. Filmų scenarijus yra nuoseklus žodinis filmo scenų aprašymas su orientaciniais filmo laikais bei pieštos kadruotės. | kompl. | 1 |  |  |
| 2.11 | Ekspozicijos grafinio dizaino darbai (grafinių failų paruošimas). Vadovaudamasis ekspozicijos grafiniu stiliumi, Rangovas sukuria grafinio dizaino darbo projektą ir grafinius failus, paruoštus gamybai. Grafinio dizaino darbo projektas turi būti suderintas su Užsakovu ir projekto autoriais. Grafinio dizaino failų raiška turi būti M1:1 300 dpi. | kompl. | 1 |  |  |
| 2.12 | Eksponatų dizainas. Vadovaudamasis ekspozicijos grafiniu stiliumi, Rangovas sukuria eksponatų stovelių arba laikiklių dizainą ir paruošia eksponatų dizaino grafinį darbo projektą bei suderina su Užsakovu ir Projekto autoriais. Laikiklių ir stovelių eksponatams dizainas turi atitikti LR KM instrukciją dėl eksponatų saugojimo. Eksponatų stovelių arba laikiklių dizainas turi būti estetiškas, funkcionalus ir suderintas su Užsakovu ir projekto autoriais. Vadovaudamasis ekspozicijos grafiniu stiliumi, Rangovas sukuria aprašų gamybos dizaino darbo projektą ir suderina su Užsakovu ir projekto autoriais bei pagamina eksponatų aprašus. Rangovas fiziškai išdėsto ir tvirtina eksponatus ekspozicijoje, sumontuoja aprašus. | kompl. | 1 |  |  |
|  | Kiti darbai |  |  |  |  |
| VD | Ekspozicijos vektorinio dizaino darbai (vektorinių failų paruošimas). Vadovaudamasis ekspozicijos grafiniu stiliumi, Rangovas sukuria vektorinio dizaino darbo projektą ir vektorinius failus, paruoštus gamybai. Vektorinio dizaino darbo projektas turi būti suderintas su Užsakovu ir projekto autoriais. | kompl. | 1 |  |  |
| KT1 | KT1 Užsakovo pateiktos informacijos pritaikymas ekspozicijai: terminalams, garso blokams, baldams, informaciniams skydams. Rangovas adaptuoja Užsakovo pateiktą ekspozicijos informacinį turinį: ekspozicijos tekstai, eksponatų aprašai koreguojami pagal konkrečią vietą ir ikonografiją (ekspozicijos vaizdinės medžiagos visuma) bei lankytojų suvokimo dėsningumus ir gerąją muziejinę praktiką. Ekspozicijos tekstai turi būti trumpi, aiškūs, informatyvūs, lengvai skaitomi. Rangovas pasirašytinai suderina ekspozicijos tekstus su Užsakovu ir Projekto autoriais. | kompl. | 1 |  |  |
| KT2 | Konkrečios medžiagos ekspozicijai - nuotraukų, schemų, planų, žemėlapių surastų pagal punktą KT1 aukštos raiškos (raiška suderinama su projekto Autoriais) skaitmeninių kopijų ir teisės eksponuoti įsigijimas Lietuvos atminties institucijose (archyvuose, bibliotekose ir muziejuose). Rangovas įsigyja Lietuvos atminties institucijose informaciją ir ikonografiją (t. y. dokumentų faksimiles, fotonuotraukų kopijas, planų, žemėlapių skaitmenines kopijas ir t.t.), sąrašus su užsakovu. Rangovas įsigyja aukštos raiškos ikonografijos skaitmenines kopijas pagal suderintą su užsakovu sąrašą su teise Užsakovui naudoti ekspozicijoje bei vėliau leidžiamuose ekspozicijos kataloguose arba bukletuose. | kompl. | 1 |  |  |
| KT3 | Elektros instaliacijos darbai. Rangovas turi atlikti būtinus darbus ir atvesti elektros instaliaciją ir komunikaciją į ekspozicijos baldus ir garso bei daugialypės terpės (ekranus, garso blokus, terminalus) įrangą. Visa baldų apšvietimo įranga bei daugialypės terpės įranga, išskyrus kompiuterinius terminalus, turi įsijungti vienu metu nuo jungiklio. Kompiuteriniai terminalai turi įsijungti ir išsijungti automatiškai, pagal muziejaus darbo laiką. | kompl. | 1 |  |  |
| KT4 | Ekspozicijos tekstų vertimas į anglų kalbą ir stiliaus sutvarkymas. Vertimas į anglų kalbą turi būti ne pažodinis, o literatūrinis, daromas vertėjo, turinčio kultūrinių ir ekspozicijų tekstų vertimų patirtį. Kalbos stilių suredaguoja anglakalbis stilistas. | kompl. | 1 |  |  |
| KT5 | Lietuviškų ekspozicijos tekstų stiliaus sutvarkymas. Ekspozicijos tekstai turi būti stilistiškai teisingi. Ekspozicijos tekstų sakinių konstrukcija būtų lietuviška, aiški, sklandi, patraukli ir lengva skaityti. Stilistas turi turėti kultūrinių ir ekspozicijos tekstų tvarkymo patirtį. | kompl. | 1 |  |  |
| KT6 | Pavyzdžių gamyba. Išvardintoms pozicijoms gaminami pavyzdžiai. Per vieną mėnesį nuo sutarties pasirašymo Rangovas turi pagaminti visus specifikacijoje (konkrečios pozicijos patikslinamos ekspozicijos įgyvendinimo metu)) aprašytus pavyzdžius ir suderinti su Užsakovu ir Projekto autoriais. Pavyzdžiai gaminami komplektais, kiekviename komplekte - du identiški pavyzdžiai, dydis ne mažiau 0,3x0,5 m Pavyzdys yra stačiakampis gabalas medžiagos, iš kurios gaminamas baldas arba interjero elementas. Šiame pavyzdyje turi matytis būsimo gaminio spalva, tekstūra, lakavimo kokybė, paviršiaus ir išfrezavimų apdirbimo kokybė ir glotnumas. Po patvirtinimo pasirašyti pavyzdžiai saugomi - vienas egz. pas Rangovą, kitas - pas projekto autorius. Pagaminti gaminiai turi atitikti pavyzdžius. (spalva, tekstūra, paviršiaus ir išfrezavimų apdirbimo kokybė ir glotnumas). Jei gaminiai ar jų detalės neatitinka patvirtintų pavyzdžių, gaminiai nepriimami (brokuojami). Tokius gaminius Rangovas turi gaminti iš naujo, kol jie atitiks patvirtintus pavyzdžius (spalva, tekstūra, paviršiaus ir išfrezavimų apdirbimo kokybė ir glotnumas). Visi autorinės priežiūros sprendimai fiksuojami autorinės priežiūros protokolais. SVARBU: prieš patvirtinant pavyzdžius, Rangovas pagamina tokį skaičių mėginių, kol Autorinė priežiūra ir Užsakovas iš mėginių išrinks tinkamus pavyzdžius. | kompl. | 10 |  |  |
| KT7 | UV ir lateksinės spaudos pavyzdžiai pagal PASTABĄ XIII. | kompl. | 1 |  |  |
| Viso kaina Eur be PVM |  |  |  |  |  |
| PVM |  |  |  |  |  |
| Viso kaina Eur su PVM |  |  |  |  |  |

| Eilutės Nr. | PASTABOS |
| --- | --- |
|  | Dėmesio, ekspozicijos rangovas privalo tikslinti visų gaminių matmenis vietoje ir prisitaikyti prie remonto rezultate atsiradusių realių matmenų. Visus pakeitimus derinti su ekspozicijos projekto Autoriais. Neatskiriama specifikacijos dalis yra techninis projektas. Gaminių ir/ar paslaugų pavadinimai ir numeracija atitinka ekspozicijos techninio projekto vizualinę dalį - planus, vizualizacijas, eksplikacijas. Visų gaminių kainos yra su transportavimu, surinkimu, sumontavimu. |
|  | Techniniame projekte pateikiamas principinis baldų, informacinių technologijų išdėstymas, medžiagiškumas, spalvingumas. Šie sprendiniai konkretizuojami ir detalizuojami ekspozicijos realizavimo metu, suderinus su techninio projekto autoriais raštu. Suderinimas fiksuojamas autorinės priežiūros protokolais. Baldai ir baldų audiniai privalo atitikti visuomeninei paskirčiai keliamus reikalavimus. |
|  | Grafinio ir vektorinio dizaino kūriniai (failai). Rangovas po sutarties pasirašymo ir per tris mėnesius tekstinės informacijos ekspozicijai paruošimo (žiūrėti pozicijas KITI DARBAI) privalo sukurti ir pateikti Užsakovui ir Projekto autoriams derinimui visus vektorinės grafikos ir grafinio dizaino failus. Visų gaminių aktavimas bus priimamas tik po minėtų failų raštiško suderinimo. Visi autorinės priežiūros sprendimai fiksuojami autorinės priežiūros protokolais. Derinamos visos pozicijos su indeksai VD ir GD. |
|  | Techninio projekto įgyvendinimo metu paaiškėjus, kad konkretus gaminys nustotas gaminti, Autorinė priežiūra parenka analogiškos klasės gaminį ir fiksuoja sprendinius raštu, autorinės priežiūros protokolais. |
|  | Baldai gaminami kombinuojant kelias medžiagas, derinant medžiagiškumą su projekto autoriais, |
|  | Balduose montuojamas LED apšvietimas, spalvinė temperatūra 4000K, galingumas ne mažiau 14,4 W/m, matinis difuzorius. |
|  | Balduose naudojama ilgai tarnaujanti ir patvari furnitūra BLUM arba analogiškų charakteristikų, stalčių bėgeliai pilno ištraukimo, švelnaus uždarymo. |
|  | Pavyzdžių gamyba. Ekspozicijos techniniame projekte išvardintoms pozicijoms gaminami pavyzdžiai. Per vieną mėnesį nuo sutarties pasirašymo Rangovas turi pagaminti visus specifikacijoje aprašytus pavyzdžius ir suderinti su Užsakovu ir Projekto autoriais. Pavyzdžiai gaminami komplektais, kiekviename komplekte - du identiški pavyzdžiai, dydis ne mažiau 0,3x0,5 m . Pavyzdys yra stačiakampis gabalas medžiagos, iš kurios gaminamas baldas arba interjero elementas. Šiame pavyzdyje turi matytis būsimo gaminio spalva, tekstūra, lakavimo kokybė, paviršiaus ir išfrezavimų apdirbimo kokybė ir glotnumas. Po patvirtinimo pasirašyti pavyzdžiai saugomi - vienas egz. pas Rangovą, kitas - pas projekto autorius. Pagaminti gaminiai turi atitikti pavyzdžius. (spalva, tekstūra, paviršiaus ir išfrezavimų apdirbimo kokybė ir glotnumas). Jei gaminiai ar jų detalės neatitinka patvirtintų pavyzdžių, gaminiai nepriimami (brokuojami). Tokius gaminius Rangovas turi gaminti iš naujo, kol jie atitiks patvirtintus pavyzdžius (spalva, tekstūra, paviršiaus ir išfrezavimų apdirbimo kokybė ir glotnumas). Visi autorinės priežiūros sprendimai fiksuojami autorinės priežiūros protokolais. SVARBU: prieš patvirtinant pavyzdžius, Rangovas pagamina tokį skaičių mėginių, kol Autorinė priežiūra ir Užsakovas iš mėginių išrinks tinkamus pavyzdžius. |
|  | Šiame projekte pateikiama pagrindinė idėja ir nurodyti tik principiniai sprendiniai bei stilistika. Rangovas realizavimo metu parengia detalius tekstų ir vaizdinės informacijos maketus, schemas, žemėlapius, audiovizualinės medžiagos ir interaktyvius produktus, konkrečius dekoro elementus, detalius spalvinius ir medžiaginius sprendinius ir suderina juos su Projekto autoriais. Visi sprendiniai turi atitikti projekte pateiktą ekspozicijų koncepciją ir vizualinę stilistiką. |
|  | Ekspozicijoje matomose vietose negalima naudoti blizgančių detalių, nerūdijančio plieno ar panašių mygtukų. Šios detalės turi būti suderintos su Projekto autoriais. |
|  | Jei būtina Rangovas pats nustato sienos spalvą pagal RAL, NCS arba dažų gamintojo paletes ir suderina sienos spalvos kodą su Projekto autoriais. |
|  | Konkretūs navigacinių nuorodų užrašai detalizuojami ir suderinami su Užsakovu realizavimo metu. Techniniame projekte parodyti tik principinės užrašų vietos ir stilistika. |
|  | Ekspozicijoje medžiaga turi būti pateikiama dviem kalbomis – lietuvių ir anglų. Visi lietuviški tekstai turi būti patikrinti kalbos redaktoriaus ir išversti į anglų kalbą. Šiuos darbus atlieka ekspozicijos rangovas |
|  | Šio projekto brėžiniai nėra inžineriniai darbo brėžiniai. Šiame projekte brėžiniuose nurodomi principiniai matmenys ir idėja. Konstrukcines ir gamybines baldų detales sprendžia rangovas realizavimo metu. Pakeitimai atsiradę dėl konstrukcijos ir gamybos ypatybių turi būti suderinami su Projekto autoriais. |
|  | Visiems gaminiams, kuriuose yra skaitmeninė UV arba latekso spauda, kur būtina - su balta spalva - gaminami mėginiai ir suderinami su Projekto autoriais. Spauda turi būti kokybiška, linijos ir grafinių elementų kontūras ryškus, spaudos taškas labai mažas, nesimato spaudos mašinos paliekamų dryžių. Spauda turi tvirtai laikytis ant spausdinamo paviršiaus, atspari dėvėjimuisi liečiant. |
| BENDRA PASTABA. Pilna informacija apie ekspoziciją pateikta šios specifikacijos priede - Techniniame projekte. |  |

III-a pirkimo dalis - ekspozicija

„Žmonės kalba... (Miestą kuria žmonės)“

| Eilutės Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Vnt. kaina Eur be PVM | Viso kaina Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.0 | 3. Žmonės kalba... (Miestą kuria žmonės) |  |  |  |  |
| Bendras ekspozicijos aprašymas. ŽMONĖS KALBA... (MIESTĄ KURIA ŽMONĖS) Garsų ir pasakojimų erdvė. Šešėlių ir paslapčių karalystė. Surinktos ne tik įdomios, neįtikėtinos, bet ir kasdienės istorijos, atspindinčios miesto gyvenimo ir įvykių įvairovę skirtingomis epochomis. Pasakojimams priskiriami personažai, objektai, daiktiniai eksponatai, nuotraukos ar piešiniai. Istorijos labai skirtingo pobūdžio ir trukmės, kaip ir žmonių gyvenimai. Jos sąmoningai nesudėliotos chronologine tvarka, bet atsitiktine, leidžiančia peržengti laiko ribas, suprasti, kad žmonių prigimtis nesikeičia – keičiasi laikas, įvykiai, technologijos ir priemonės. Žmonių širdis lieka tokia pat, talpinanti visą spektrą jausmų ir pasirinkimų. Lankytojas atsiduria istorijų jūroje, kurias išgirsti gali labai skirtingais būdais. Jis turi tyrinėti, atrasti, paliesti, įkišti galvą, pasilenkti, palypėti, pritūpti – ir taip susidėlioti pasakojimų seką, o kartu ir emocinį Alytaus veidą. Ekspozicijoje akcentuojamas taktiliškumas (liečiamumas): įvairūs liečiami objektai, paviršiai. Apšvietimas prislopintas, šešėliai suteikia paslaptingumo, intriguoja. Patalpoje suplanuota įvairių sėdimų vietų, kad lankytojai jaustųsi komfortabiliai ir galėtų neskubėdami klausytis pasakojimų. |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ekspozicinis baldas. Baldas gaminamas iš juodo MDF arba VALCHROMAT (arba lygiavertis) MDF, lakuojamas matiniu laku. Realizavimo metu Rangovas privalo detalizuoti baldą pagal galutinę tekstinę ir vaizdinę medžiagą bei atrinktus eksponatus, taip pat sukurti reikalingas eksponavimo ir informacines priemones. Visus sprendinius derinti su Užsakovu ir Projekto autoriais. Viršutinė baldo fasado dalis perforuojama, skaičiai, ornamentai ir simboliai gaunami medvilninę ar sintetinę virvę perkišant per skylutes balde. Konkretų virvės storį, tipą, skylių dydį ir tankį parenka rangovas realizavimo metu ir suderina su projekto autoriais. Baldo viršutinėje plokštumoje ir stalų apatinėse plokštumose perforuojami užrašai ir simboliai. Viduje sumontuojamas LED apšvietimas taip, kad pro perforacijas krentanti šviesa būtų matoma atitinkamai ant lubų arba grindų. Konkrečius perforacijos raštus kuria Rangovas realizavimo metu pagal pateiktą ekspozicijos turinį. Elektros laidai, kabeliai ir instaliacija turi būti įrengta pagal elektrotechninius reikalavimus ir nematoma lankytojui. | kompl. | 1 |  |  |
|  | Baldas 3.1 sudarytas iš segmentų 3.1a, 3.1b, 3.1c, 3.1d ir 3.1e |  |  |  |  |
| 3.1a | APIE KARALIUS IR PREZIDENTUS Vieta informacijai apie garbingus svečius, aplankiusius Alytų įvairiais laikotarpiais. Baldo nišoje pastatyta senovinės stilistikos medinis krėslas. Medžio ir gobeleno spalva juoda arba tamsiai pilka. Niša dengiama mekrame pinikais (tamsiai pilkos arba juodos spalvos). Baldo nišos vidinės plokštumos dengiamos tamsiai pilku arba juodu perforuotu PET veltiniu. Šoninėje plokštumoje integruojamas ne daugiau 10 colių ekranas video pasakojimams ir kryptinis garsiakalbis (V1). Video pasakojimai paleidžiami patraukus kabančią virvelę. Atskiras jungiklis rinktis LT arba ENG kalbas | kompl. | 1 |  |  |
| 3.1b | APIE PINIGUS Pasakojimai ir padavimai apie turtus ir lobius. Ant stalo įmontuojamos skrynelės, 6 vnt. su spynomis. Atskirai pritvirtinami raktai. Lankytojas turi atrinkti tinkamus raktus ir atidarius skrynelę per vienos rankos ausinę pasigirsta pasakojimas(G1). Jei skrynelėje dedamas eksponatas, tada reikia jį dengti stiklu. Skrynelėje įmontuojamas LED apšvietimas. Vertikalioje plokštumoje – rakto skylės formos išpjova, o už jos šviečianti nuotrauka. LT arba ENG kalbų pasirinkimas ant vienos rankos ausinės. | kompl. | 1 |  |  |
| 3.1c | APIE MEILĘ Istorijos apie meilę ir įsimylėjėlius. Atidarius dureles (viso yra 5 vnt. durelių), per vienos rankos ausinę pasigirsta atitinkamas pasakojimas (G2). Durelės su širdelės formos kiaurine rankenėle. Viduje nišos yra apšviestos, pateikiama reikalinga vaizdinė ir tekstinė informacija bei eksponatai. LT arba ENG kalbų pasirinkimas ant vienos rankos ausinės. Žydinčių obelų kvapų kapsulė K1 prie K. Baliukevičiaus istorijos. | kompl. | 1 |  |  |
| 3.1d | APIE GROŽĮ Pasakojimai apie madą, meną ir kitokius gražius dalykus. Ant stalo sudėliotos eksponatų kopijos ar kitokie reikalingi daiktai. Stale įmontuota plokštuma su slankikliu. Informacija plokštumoje matosi tik ten, kur yra slankiklis. Garsas girdimas per vienos rankos ausinę. Jis paleidžiamas slankikliu arba palietus tam tikras jautrias zonas su paslėptais sensoriniais jungikliais (G3). (viso yra 10 vnt. aktyvių zonų). Veidrodis vertikalioje plokštumoje yra išmanus – paleidus atitinkamą pasakojimą, jis tampa skaidrus, o už jo matomas konkretus eksponatas. LT arba ENG kalbų pasirinkimas ant vienos rankos ausinės. | kompl. | 1 |  |  |
| 3.1e | APIE VAIDUOKLIUS Lankytojas į šį segmentą gali užeiti. Įėjimas dengiamas mekrame pinikais (tamsiai pilkos arba juodos spalvos). Baldo nišos vidinė plokštuma dengiama tamsiai pilku arba juodu perforuotu PET veltiniu. Šoninėje baldo plokštumoje perforuojamas kaukolės siluetas. Viduje – stalas su atvira lentyna, kurioje sudėti įvairūs keisti daiktai, parinkti ir nupirkti rangovo: paukščio koja, gyvūnų kaukolės ir kaulai, stikliniai indai su eksponatais. Šie keisti daiktai turi būti suderinti su Užsakovu ir projekto autoriais. Stalo plokštuma dengiama juodais dažais, kurie nuo temperatūros tampa skaidrūs: kai žmogus liečia stalą, dėl šilumos ima ryškėti informacija su palaidojimo schemomis iš kapinynų. Istorijos pasirenkamos liečiant nurodytas zonas (G4). Pasirinkus skirtingas istorijas – skirtingomis spalvomis apšviečiama niša. Garsas girdimas per kaulo formos garsiakalbį. Atskiras jungiklis rinktis LT arba ENG kalbas. | kompl. | 1 |  |  |
| 3.2 | Ekspozicinis baldas. Baldas gaminamas iš juodo MDF arba VALCHROMAT (arba lygiavertis) MDF, lakuojamas matiniu laku. Realizavimo metu Rangovas privalo detalizuoti baldą pagal galutinę tekstinę ir vaizdinę medžiagą bei atrinktus eksponatus, taip pat sukurti reikalingas eksponavimo ir informacines priemones. Visus sprendinius derinti su Užsakovu ir Projekto autoriais. Viršutinė baldo fasado dalis perforuojama, skaičiai, ornamentai ir simboliai gaunami medvilninę ar sintetinę virvę perkišant per skylutes balde. Konkretų virvės storį, tipą, skylių dydį ir tankį parenka rangovas realizavimo metu ir suderina su projekto autoriais. Baldo viršutinėje plokštumoje ir stalų apatinėse plokštumose perforuojami užrašai ir simboliai. Viduje sumontuojamas LED apšvietimas taip, kad pro perforacijas krentanti šviesa būtų matoma atitinkamai ant lubų arba grindų. Konkrečius perforacijos raštus kuria Rangovas realizavimo metu pagal pateiktą ekspozicijos turinį. | kompl. | 1 |  |  |
|  | Ekspozicinis baldas 3.2 sudarytas iš segmentų 3.2a, 3.2b. |  |  |  |  |
| 3.2a | 3.2a. APIE KALNUS Baldo niša iš visų pusių paminkštinta, dengiama visuomeninės paskirties baldiniu audiniu. Į šoninę sieną integruojamas garsiakalbis, kalbos ir įrašų pasirinkimo jungikliai (G5). | kompl. | 1 |  |  |
| 3.2b | APIE KARUS IR KARIUOMENES 5 segmentai pasakoja apie skirtingų kariuomenių buvimą Alytaus mieste. 3d spausdintuvu atspausdinamos žiūrono formos detalės ir pritvirtinamos prie baldo plokštumos. Pro žiūronus lankytojas mato trumpus video pasakojimus apie skirtingų kariuomenių pėdsakus Alytuje (V2–6). Rangovas parenka tinkamiausio dydžio vaizduoklius konkrečiai situacijai. Palietus jautrias vietas ant stalo, pasirenkama LT arba ENG kalba ir paleidžiamas video pasakojimas. Garsas girdimas per vienos rankos ausinę. Pagal Užsakovo pateiktus eksponatus, Rangovas numato jiems konkrečias vietas ir sukuria eksponavimo priemones. Eksponatai turi būti už stiklo, apšviesti ir “užmaskuoti”, kad lankytojas turėtų vienur atidaryti dureles, kitur – pažiūrėti pro akutę, ar kitokiais būdais, suderintais su Užsakovu ir projekto autoriais. | kompl. | 1 |  |  |
| 3.3 | Instaliacija “Skalbiniai”. Patalpoje įtempiami metaliniai trosai, ant jų pakabinami ir pritvirtinami audiniai su atspausdintais istoriniais Nemuno vaizdais. Iš abiejų audinio pusių vaizdai turi būti skirtingi. Audinys neblizgus, su matoma audimo faktūra. Audiniai ir spauda turi būti pritaikyti skalbimui. Realizavimo metu Rangovas parenka konkretų audinių skaičių ir dydį pagal Užsakovo pateiktas nuotraukas ir suderina su projekto autoriais. Nuo trosų nuleisti lengvi garsiakalbiukai, panašūs į mažas pagalvėles ar ritinėlius. Juose nuolat girdisi žmonių pasakojimai apie Nemuną (G6). Kai patalpoje nieko nėra, garsų nesigirti – jie įsijungia, kai kas nors įeina į šią patalpą. Prie kabančių “skalbinių” komponuojami eksponatai. Rangovas detalizuoja ir sukuria reikalingas eksponavimo priemones ir suderina su Užsakovu ir projekto autoriais. | kompl. | 1 |  |  |
| 3.4 | Sėdimos dalys VONDOM, FRAME (arba lygiavertis) 30x30x43 cm arba analogiškos. VONDOM, FRAME (arba lygiavertis) taburetės Pagaminta iš polietileno dervos rotacinio liejimo būdu. Spalva parenkama ir suderinama su projekto autoriais realizavimo metu. Gaminiai turi būti 100 proc. perdirbami. | vnt. | 13 |  |  |
| 3.5 | Sėdimos dalys–akmenys iš REPAPER (arba lygiavertis). Itin lengvi dekoratyviniai akmenys, ant kurių galima sėdėti. Jie pagaminti iš REPAPER (arba lygiavertis) (perdirbto popieriaus). Matmenys 550x450x300 - 1 vnt., 600x500x350 mm - 1 vnt. | vnt. | 2 |  |  |
| 3.6 | Akustinės užuolaidos. Praėjimai į kitas patalpas dengiami juostuotomis užuolaidomis iš storo natūralios vilnos veltinio, pritaikyto visuomeninės paskirties patalpoms. Spalva – tamsiai pilka arba juoda. Užuolaidos tvirtinamos prie sienos. Konkretus juostų plotis ir spalva parenkami realizavimo metu ir suderinami su Užsakovu ir Projekto autoriais. | kompl. | 1 |  |  |
| 3.7 | Sienų dekoras. Sienos dažomos juodais matiniais dažais. Ant gruntuotos sienos daromas dažų mėginys, dydis 0.5x0,5m ir suderinamas su Užsakovu ir projekto autoriais. Temų pavadinimai ir navigacinės nuorodos ploteriuojamos iš PVC lipduko ir klijuojamos prie sienos. Visus dekoro elementus ir užrašus detalizuoja Rangovas realizavimo metu ir suderina su Užsakovu ir Projekto autoriais. | kompl. | 1 |  |  |
| 3.8 | Kiliminė danga. Kiliminė danga plytelėmis 50cm x 50 cm INTERFACE Urban Retreat Collection (arba lygiavertis) UR102, 7146002CHARCOAL (arba lygiavertis), 33-ia dėvėjimo klasė, skirta visuomeninės paskirties patalpoms. Dekoras - smėlio, žemės tekstūra. Bendras kilimo plytelės aukštis ir plauko ilgis varijuoja priklausomai nuo dekoro taip: UR102 tamsiai pilka bendras kilimo plytelės aukštis ne mažiau kaip 7.2mm ± 0.2 mm plauko ilgis ne mažiau kaip 2,4 mm., UR102 šviesiai pilka bendras kilimo plytelės aukštis ne mažiau kaip 7.4mm ± 0.2 mm plauko ilgis ne mažiau kaip 2.4 mm. UR102 šviesiai ruda ir žalia bendras kilimo plytelės aukštis ne mažiau kaip 7.4mm ± 0.2 mm plauko ilgis ne mažiau kaip 2.4 mm. Detalią kiliminių plytelių išdėstymo schemą paruošia Rangovas ir suderina su Projekto autoriais. Prie kiliminės dangos derinamos tamsiai pilkos dažyto MDF grindjuostės. | kompl. | 1 |  |  |
| 3.9 | Lubų užpildas. Lubose paliekama esama sistema ir keičiamas tik užpildas – naujos juodos spalvos CEWOOD (arba lygiavertis) 60x60x1,5 cm akustinės plokštės. Esamos lubų sistemos juostelės dažomos juoda matine spalva. CEWOOD (arba lygiavertis) yra natūralios kilmės, aplinkai ir žmogaus sveikatai draugiška medžiaga, pagaminta iš aukščiausios kokybės smulkių medžio drožlių (medienos vilnos). Kaip rišamoji medžiaga naudojamas cementas. Akustinės plokštės – ekologiška, sveikatai nekenksminga medžiaga, jungianti didelį atsparumą ugniai su geromis akustinėmis ir termoizoliacijos savybėmis. Davikliai ir kiti techniniai elementai lubose turi būti juodos spalvos. Pagal poreikį Rangovas nuperka ir sumontuoja lubose naujus elektros inžinierinius prietaisus. | kompl. | 1 |  |  |
| 3.10 | Apšvietimo įrenginiai 3.10a, b ir c yra bendri 4 ir 3 patalpoms. 3 patalpos rangovas perka ir instaliuoja 3 patalpos elektros prietaisus. | kompl. | 1 |  |  |
| 3.10a | Prie lubų tvirtinami juodi mini bėgeliai (24 V arba 48 V ) su juodos spalvos mini LED magnetiniais kraipomais šviestuvėliais. Šviestuvėlių kiekis 40 vnt. Šviestuvo ilgis ne daugiau negu 65 mm, galingumas ne didesnis negu 2 W, 4000 K spalvinė temperatūra. Jei šviestuvai bus pasirinkti dimeriuojami, šviestuvo galingumas gali būti didesnis. | kompl. | 1 |  |  |
| 3.10b | Šviestuvai su gobomis. Įleidžiami į lubas arba įstatomi į elektros bėgelius. Realizavimo metu Rangovas sukuria ir pagal gamintojo reikalavimus parengia gobų maketus. Šviestuvai juodos spalvos. Šviestuvai juodos spalvos. Šviestuvai turi įsijungti ir išsijungti kartu su patalpos apšvietimu ir turi būti skirti veikti ilgam laikui 24/7. 7 vnt. šviestuvai su gobomis. Gobos yra karščiui atsparios stiklo plokštelės su grafiniu piešiniu. Piešinį (-ius) sukuria, suderina su Užsakovu ir projekto autoriais bei pagamina Rangovas. 1 vnt. šviestuvas su dinaminėmis gobomis. Dinaminės gobos yra karščiui atsparios stiklo plokštelės su grafiniu piešiniu. Piešinį (-ius) sukuria, suderina ir Užsakovu ir projekto autoriais bei pagamina Rangovas. Prietaisas veikia taip, kad automatiškai gobos keičiasi ir gaunamas efektas, tinkantis ekspozicijos grafiniam stiliui ir nuotaikai sukurti.1 vnt. šviestuvas – vandens efektas (be spalvų, tik balta šviesa). Vandens efektas išgaunamas su specialiu mechanizmu šviestuve, sukuriančiu raibuliuojančio vandens efektą. Raibuliuojančio vandens efektą Rangovas suderina su Užsakovu ir projekto autoriais. | kompl. | 1 |  |  |
| 3.10c | Ten, kur reikia apšviesti informacijai, ant baldų tvirtinami papildomi maži šviestukai. Šviestukai juodos spalvos korpusu, 4000 K spalvinės temperatūros, galingumas ne didesnis negu 2 W. Realizavimo metu Rangovas detalizuoja papildomų šviestukų kiekį, tipą ir vietas pagal Užsakovo pateiktą ekspozicijos turinį ir eksponatus. | kompl. | 1 |  |  |
| 3.11 | V1 – videosiužetai 5 kompl. 1 komplektą sudaro filmas įgarsintas lietuvių kalba ir tas pats filmas įgarsintas anglų kalba. 1 vnt. begarsė video užsklanda. Šoninėje plokštumoje integruojamas ne daugiau 10 colių ekranas video pasakojimams ir kryptinis garsiakalbis (V1). Video pasakojimai paleidžiami patraukus kabančią virvelę. Atskiras jungiklis rinktis LT arba ENG kalbas. Videosiužetai turi trumpai supažindinti su informacija apie garbingus svečius, aplankiusius Alytų įvairiais laikotarpiais. Visi filmai turi būti pritaikyti ne daugiau 10 colių ekranui. Vienas filmas įgarsintas lietuviškai, kitas įgarsintas anglų kalba. Sumoje turi būti sukurta 5 filmai lietuvių kalba ir 5 filmai anglų kalba ir 1 video užsklanda. Videosiužetų ekranui V1 sukūrimas. Prieš kuriant filmus sukuriami scenarijai ir suderinami su Užsakovu bei Projekto autoriais. Filmo scenarijus yra nuoseklus žodinis filmo scenų aprašymas su orientaciniais filmo laikais bei pieštos kadruotės. Filmai sumontuojami iš pirktų siužetų (jei reikalinga pasakojimui pagyvinti), Užsakovo pateiktų siužetų (jei Užsakovas pateikė) bei Rangovo sukurtų animuotų siužetų ir paaiškinančių schemų. Rangovas taip pat suderina su Užsakovu ir Projekto autoriais įgarsinančio asmens (-ų) balsą bei foninius garsus ir įgarsinimą video siužetus - ne mažiau 5 videosiužetų ne ilgesni kaip 5 min. ir viena begarsė video užsklanda ne ilgesnė kaip 3 min (videosiužetas, kuris rodomas, kai nerodomi pagrindiniai filmukai). Vizualinę filmų dalį sukuria rangovas ekspozicijos stiliumi ir suderina su Užsakovu ir projekto autoriais. Filmų formatas (rezoliucija), ne mažiau 1024x768 pikseliai, 60 FPS. | kompl. | 5 |  |  |
| 3.12 | G1 – įgarsinti pasakojimai 6 komplektai. 1 komplektą sudaro 1 garso įrašas lietuvių kalba ir 1 garso įrašas anglų kalba. Viso 6 komplektus sudaro 12 vnt. garso įrašų. Garso įrašų sukūrimas ir pagaminimas garso įrenginiui G1. Įrašo trukmė iki 3 min., bendra garso įrašų trukmė iki 36 min. Rangovas sukuria garso įrašų tekstą, tinkantį audio formatui ir suderina su Užsakovu ir Projekto autoriais. Rangovas suderina su Užsakovu ir Projekto autoriais įgarsinančio asmens (-ų) balsą bei foninius garsus. Turi būti ne mažiau kaip 4 skirtingi įgarsinantys balsai (skaitovai), vyriški arba moteriški, priklausomai nuo pasakojimo pobūdžio. | kompl. | 6 |  |  |
| 3.13 | G2 – įgarsinti pasakojimai 5 komplektai. 1 komplektą sudaro 1 garso įrašas lietuvių kalba ir 1 garso įrašas anglų kalba. Viso 5 komplektus sudaro 10 vnt. garso įrašų. Garso įrašų sukūrimas ir pagaminimas garso įrenginiui G2. Įrašo trukmė iki 3 min., bendra garso įrašų trukmė iki 30 min. Rangovas sukuria garso įrašų tekstą, tinkantį audio formatui suderina su Užsakovu ir Projekto autoriais. Rangovas suderina su Užsakovu ir Projekto autoriais įgarsinančio asmens (-ų) balsą bei foninius garsus. Turi būti ne mažiau kaip 4 skirtingi įgarsinantys balsai (skaitovai), vyriški arba moteriški, priklausomai nuo pasakojimo pobūdžio. | kompl. | 5 |  |  |
| 3.14 | G3 – įgarsinti pasakojimai 10 komplektų. 1 komplektą sudaro 1 garso įrašas lietuvių kalba ir 1 garso įrašas anglų kalba. Viso 10 komplektų sudaro 20 vnt. garso įrašų Garso įrašų sukūrimas ir pagaminimas garso įrenginiui G3. Įrašo trukmė iki 3 min., bendra garso įrašų trukmė iki 60 min. Rangovas sukuria garso įrašų tekstą, tinkantį audio formatui ir suderina su Užsakovu ir Projekto autoriais. Rangovas suderina su Užsakovu ir Projekto autoriais įgarsinančio asmens (-ų) balsą bei foninius garsus. Turi būti ne mažiau kaip 4 skirtingi įgarsinantys balsai (skaitovai), vyriški arba moteriški, priklausomai nuo pasakojimo pobūdžio. | kompl. | 10 |  |  |
| 3.15 | G4 – įgarsinti pasakojimai 5 komplektai. 1 komplektą sudaro 1 garso įrašas lietuvių kalba ir 1 garso įrašas anglų kalba. Viso 5 komplektus sudaro 10 vnt. garso įrašų Garso įrašų sukūrimas ir pagaminimas garso įrenginiui G4. Įrašo trukmė iki 3 min., bendra garso įrašų trukmė iki 30 min. Rangovas sukuria garso įrašų tekstą, tinkantį audio formatui ir suderina su Užsakovu ir Projekto autoriais. Rangovas suderina su Užsakovu ir Projekto autoriais įgarsinančio asmens (-ų) balsą bei foninius garsus. Turi būti ne mažiau kaip 4 skirtingi įgarsinantys balsai (skaitovai), vyriški arba moteriški, priklausomai nuo pasakojimo pobūdžio. | kompl. | 5 |  |  |
| 3.16 | K1 – žydinčių obelų kvapas 1 vnt. Ekspozicijoje turi būti įmontuota kvapų kapsulė. Tai integruotas į ekspoziciją konteineris su specialia terpe aromatinio kvapų aliejaus laikymui. Konteineryje turi būti ergonomiškas ir patogus mechanizmas, leidžiantis lankytojui pauostyti kvapą. Kvapas ir konteineris suderinamas su Užsakovu ir projekto autoriais. Komplektuojama 3 vnt. koncentruoto kvapnaus aliejaus buteliukais, suminis kvapnaus aliejaus kiekis yra 100 ml. | vnt. | 1 |  |  |
| 3.17 | G5 – įgarsinti pasakojimai 3 komplektai. 1 komplektą sudaro 1 garso įrašas lietuvių kalba ir 1 garso įrašas anglų kalba. Viso 3 komplektus sudaro 6 vnt. garso įrašų Garso įrašų sukūrimas ir pagaminimas garso įrenginiui G5. Įrašo trukmė iki 3 min., bendra garso įrašų trukmė iki 18 min. Rangovas sukuria garso įrašų tekstą, tinkantį audio formatui ir suderina su Užsakovu ir Projekto autoriais. Rangovas suderina su Užsakovu ir Projekto autoriais įgarsinančio asmens (-ų) balsą bei foninius garsus. Turi būti ne mažiau kaip 4 skirtingi įgarsinantys balsai (skaitovai), vyriški arba moteriški, priklausomai nuo pasakojimo pobūdžio. | kompl. | 3 |  |  |
| 3.18 | V2-V6 – videosiužetai 5 kompl. 1 komplektą sudaro filmas įgarsintas lietuvių kalba ir tas pats filmas įgarsintas anglų kalba bei video užsklanda. 5 baldo segmentai pasakoja apie skirtingų kariuomenių buvimą Alytaus mieste. 3d spausdintuvu atspausdinamos žiūrono formos detalės ir pritvirtinamos prie baldo plokštumos. Pro žiūronus lankytojas mato trumpus video pasakojimus apie skirtingų kariuomenių pėdsakus Alytuje (V2–V6). Rangovas parenka tinkamiausio dydžio vaizduoklius konkrečiai situacijai. Palietus jautrias vietas ant stalo, pasirenkama LT arba ENG kalba ir paleidžiamas video pasakojimas. Garsas girdimas per vienos rankos ausinę. Videosiužetai turi trumpai supažindinti su informacija apie skirtingų kariuomenių buvimą Alytaus mieste. Visi 5 filmai turi būti pritaikyti ne daugiau 10 colių ekranui. Vienas filmas įgarsintas lietuviškai, kitas įgarsintas anglų kalba. Sumoje turi būti sukurta 5 filmai lietuvių kalba ir 5 filmai anglų kalba. Videosiužetų ekranams V2-V6 sukūrimas. Prieš kuriant filmus sukuriami scenarijai ir suderinami su Užsakovu bei Projekto autoriais. Filmo scenarijus yra nuoseklus žodinis filmo scenų aprašymas su orientaciniais filmo laikais bei pieštos kadruotės. Filmai sumontuojami iš pirktų siužetų (jei reikalinga pasakojimui pagyvinti), Užsakovo pateiktų siužetų (jei Užsakovas pateikė) bei Rangovo sukurtų animuotų siužetų ir paaiškinančių schemų. Rangovas taip pat suderina su Užsakovu ir Projekto autoriais įgarsinančio asmens (-ų) balsą bei foninius garsus ir įgarsina videosiužetus - ne mažiau 5 videosiužetų ne ilgesni kaip 5 min. ir 5 vnt. begarsių video užsklandų, kurių kiekviena ne ilgesnė kaip 3 min (videosiužetas, kuris rodomas, kai nerodomi pagrindiniai filmukai). Vizualinę filmų dalį sukuria rangovas ekspozicijos stiliumi ir suderina su Užsakovu ir projekto autoriais. Filmų formatas (rezoliucija), ne mažiau 1024x768 pikseliai, 60 FPS. | kompl. | 5 |  |  |
| 3.19 | G6 – įgarsinti pasakojimai 15 komplektų. 1 komplektą sudaro 1 garso įrašas lietuvių kalba ir 1 garso įrašas anglų kalba. Viso 15 komplektų sudaro 30 vnt. garso įrašų Garso įrašų sukūrimas ir pagaminimas garso įrenginiui G6. Įrašo trukmė iki 3 min., bendra garso įrašų trukmė iki 90 min. Rangovas sukuria garso įrašų tekstą, tinkantį audio formatui ir suderina su Užsakovu ir Projekto autoriais. Rangovas suderina su Užsakovu ir Projekto autoriais įgarsinančio asmens (-ų) balsą bei foninius garsus. Turi būti ne mažiau kaip 4 skirtingi įgarsinantys balsai (skaitovai), vyriški arba moteriški, priklausomai nuo pasakojimo pobūdžio. | kompl. | 15 |  |  |
| 3.20G1 | Garso blokas baldui 3.1b garso įrašams G1. Garso bloke turi būti galimybė talpinti reikiamą kiekį garso įrašų (žiūrėti poziciją G1). Įrašai klausomi per vienos rankos ausinę. Vienos rankos ausinė ir magnetinis laikiklis juodos spalvos. Garsas per ausinę turi būti aiškus ir pakankamas. Garso lygis derinamas vietoje, po sumontavimo. Ausinės laidas yra lanksčiame metaliniame ne trumpesniame kaip 125 cm ilgio šarve. Ausinės tipas ir spalva turi būti suderinta su projekto autoriais. Ausinės techniniai parametrai: ausinės garsiakalbio varža ne daugiau 32 omai, galia ne mažiau 0,1 W. Ausinė fiksuojama prie baldo specialiu magnetiniu laikikliu. Ausinėje yra kalbos pasirinkimo mygtukas. Prie mygtuko turi būti ausinės gamintojo išgraviruotas grafinis ženklas, sukurtas Rangovo ir suderintas su projekto autoriais. Rangovas paruošia darbo brėžinį ir elektros pajungimo schemą garso bloko įmontavimui balde, suderina brėžinius su Autorine priežiūra. Garso bloko veikimas: ant baldo 3.1b stalo įmontuojamos skrynelės, 6 vnt. su spynomis. Atskirai pritvirtinami raktai. Lankytojas turi atrinkti tinkamus raktus ir atidarius skrynelę per vienos rankos ausinę pasigirsta pasakojimas(G1). Jei skrynelėje dedamas eksponatas, tada reikia jį dengti stiklu. Skrynelėje įmontuojamas LED apšvietimas. Vertikalioje plokštumoje – rakto skylės formos išpjova, o už jos šviečianti nuotrauka. LT arba ENG kalbų pasirinkimas ant vienos rankos ausinės. Šiuos komponentus sukuria, pagamina ir instaliuoja rangovas. Garso grotuvo techniniai parametrai: maitinimas 12 V DC. Palaikomos atminties kortelės – SDHC kortelė, USB laikmena, kiekviena iki 64 GB. Formatavimas FAT, FAT32, NTFS Audio formatai MP3, WAV. Naudojama galia max. 80mW. Grojimo seka – laisvai konfigūruojama. | kompl. | 1 |  |  |
| 3.20G2 | Garso blokas baldui 3.1c garso įrašams G2 Garso įrašų bloko veikimas. Atidarius dureles (viso yra 5 vnt. durelių), per vienos rankos ausinę pasigirsta atitinkamas pasakojimas (G2). Durelės su širdelės formos kiaurine rankenėle. Viduje nišos yra apšviestos, pateikiama reikalinga vaizdinė ir tekstinė informacija bei eksponatai. LT arba ENG kalbų pasirinkimas ant vienos rankos ausinės. Garso bloke turi būti galimybė talpinti reikiamą kiekį garso įrašų (žiūrėti poziciją G2). Įrašai klausomi per vienos rankos ausinę. Vienos rankos ausinė ir magnetinis laikiklis juodos spalvos. Garsas per ausinę turi būti aiškus ir pakankamas. Garso lygis derinamas vietoje, po sumontavimo. Ausinės laidas yra lanksčiame metaliniame 125 cm ilgio šarve. Ausinės tipas ir spalva turi būti suderinta su projekto autoriais. Ausinės techniniai parametrai: ausinės garsiakalbio varža ne daugiau 32 omai, galia ne mažiau 0,1 W. Ausinė fiksuojama prie baldo specialiu magnetiniu laikikliu. Ausinėje yra kalbos pasirinkimo mygtukas. Prie mygtuko turi būti ausinės gamintojo išgraviruotas grafinis ženklas, sukurtas Rangovo ir suderintas su projekto autoriais. Rangovas paruošia darbo brėžinį ir elektros pajungimo schemą garso bloko įmontavimui balde, suderina brėžinius su Autorine priežiūra. Visus reikalingus komponentus sukuria, pagamina ir instaliuoja rangovas. Garso grotuvo techniniai parametrai: maitinimas 12 V DC. Palaikomos atminties kortelės – SDHC kortelė, USB laikmena, kiekviena iki 64 GB. Formatavimas FAT, FAT32, NTFS Audio format | kompl. | 1 |  |  |
| 3.20G3 | Garso blokas baldui 3.1d garso įrašams G3. Garso bloke turi būti galimybė talpinti reikiamą kiekį garso įrašų (žiūrėti poziciją G3). Įrašai klausomi per vienos rankos ausinę. Vienos rankos ausinė ir magnetinis laikiklis juodos spalvos. Garsas per ausinę turi būti aiškus ir pakankamas. Garso lygis derinamas vietoje, po sumontavimo. Ausinės laidas yra lanksčiame metaliniame 125 cm ilgio šarve. Ausinės tipas ir spalva turi būti suderinta su projekto autoriais. Ausinės techniniai parametrai: ausinės garsiakalbio varža ne daugiau 32 omai, galia ne mažiau 0,1 W. Ausinė fiksuojama prie baldo specialiu magnetiniu laikikliu. Ausinėje yra kalbos pasirinkimo mygtukas. Prie mygtuko turi būti ausinės gamintojo išgraviruotas grafinis ženklas, sukurtas Rangovo ir suderintas su projekto autoriais. Rangovas paruošia darbo brėžinį ir elektros pajungimo schemą garso bloko įmontavimui balde, suderina brėžinius su Autorine priežiūra. Garso bloko veikimas: balde 3.1d klausomi pasakojimai apie madą, meną ir kitokius gražius dalykus. Ant baldo 3.1d stalo sudėliotos eksponatų kopijos ar kitokie reikalingi daiktai. Stale įmontuota plokštuma su slankikliu. Informacija plokštumoje matosi tik ten, kur yra slankiklis. Garsas girdimas per vienos rankos ausinę. Įrašas (G3) paleidžiamas slankikliu arba palietus tam tikras jautrias zonas su paslėptais sensoriniais jungikliais (viso yra 10 vnt. aktyvių zonų). Veidrodis vertikalioje plokštumoje yra išmanus – paleidus atitinkamą pasakojimą, jis tampa skaidrus, o už jo matomas konkretus eksponatas. LT arba ENG kalbų pasirinkimas ant vienos rankos ausinės. Visus komponentus sukuria, pagamina ir instaliuoja rangovas. Garso grotuvo techniniai parametrai: maitinimas 12 V DC. Palaikomos atminties kortelės – SDHC kortelė, USB laikmena, kiekviena iki 64 GB. Formatavimas FAT, FAT32, NTFS Audio formatai MP3, WAV. Naudojama galia max. 80mW. Grojimo seka – laisvai konfigūruojama. | kompl. | 1 |  |  |
| 3.20G4 | Garso blokas baldui 3.1e garso įrašams G4. Garso bloke turi būti galimybė talpinti reikiamą kiekį garso įrašų (žiūrėti poziciją G4). Įrašai klausomi per vienos rankos ausinę. Vienos rankos ausinė ir magnetinis laikiklis juodos spalvos. Garsas per ausinę turi būti aiškus ir pakankamas. Garso lygis derinamas vietoje, po sumontavimo. Ausinės laidas yra lanksčiame metaliniame ne trumpesniame kaip 125 cm ilgio šarve. Ausinės tipas ir spalva turi būti suderinta su projekto autoriais. Ausinės techniniai parametrai: ausinės garsiakalbio varža 32 omai, galia 0,1 W. Ausinė fiksuojama prie baldo specialiu magnetiniu laikikliu. Ausinėje yra kalbos pasirinkimo mygtukas. Prie mygtuko turi būti ausinės gamintojo išgraviruotas grafinis ženklas, sukurtas Rangovo ir suderintas su projekto autoriais. Rangovas paruošia darbo brėžinį ir elektros pajungimo schemą garso bloko įmontavimui balde, suderina brėžinius su Autorine priežiūra. Garso bloko veikimas: baldo 3.1e stalo plokštuma dengiama juodais dažais, kurie nuo temperatūros tampa skaidrūs: kai žmogus liečia stalą, dėl šilumos ima ryškėti informacija su palaidojimo schemomis iš kapinynų. Istorijos (garso įrašai G4) pasirenkamos liečiant nurodytas zonas . Pasirinkus skirtingas istorijas – skirtingomis spalvomis apšviečiama niša. Garsas girdimas per kaulo formos garsiakalbį. Atskiras jungiklis rinktis LT arba ENG kalbas. Visus komponentus sukuria, pagamina ir instaliuoja rangovas. Garso grotuvo techniniai parametrai: maitinimas 12 V DC. Palaikomos atminties kortelės – SDHC kortelė, USB laikmena, kiekviena iki 64 GB. Formatavimas FAT, FAT32, NTFS Audio formatai MP3, WAV. Naudojama galia max. 80mW. Grojimo seka – laisvai konfigūruojama. | kompl. | 1 |  |  |
| 3.20G5 | Garso blokas baldui 3.2a garso įrašams G5. Garso bloke turi būti galimybė talpinti reikiamą kiekį garso įrašų (žiūrėti poziciją G5). Įrašai klausomi per juodos spalvos garsiakalbį. Garsas turi būti aiškus ir pakankamas. Garso lygis derinamas vietoje, po sumontavimo. Įmontuojamo garsiakalbio tipas ir spalva turi būti suderinta su projekto autoriais. Garsiakalbio techniniai parametrai: garsiakalbio varža ne daugiau 32 omai, galia ne mažiau 0,1 W. garsiakalbis fiksuojamas balde. Rangovas paruošia darbo brėžinį ir elektros pajungimo schemą garso bloko įmontavimui balde, suderina brėžinius su Autorine priežiūra. Garso bloko veikimas: baldo 3.2a niša iš visų pusių paminkštinta, dengiama visuomeninės paskirties baldiniu audiniu. Į šoninę sieną integruojamas garsiakalbis, kalbos ir įrašų pasirinkimo jungikliai Šiuos komponentus sukuria, pagamina ir instaliuoja rangovas. Garso grotuvo techniniai parametrai: maitinimas 12 V DC. Palaikomos atminties kortelės – SDHC kortelė, USB laikmena, kiekviena iki 64 GB. Formatavimas FAT, FAT32, NTFS Audio formatai MP3, WAV. Naudojama galia max. 80mW. Grojimo seka – laisvai konfigūruojama. | kompl. | 1 |  |  |
| 3.20G6 | Garso blokas baldui 3.3 garso įrašams G6. Garso bloke turi būti galimybė talpinti reikiamą kiekį garso įrašų (žiūrėti poziciją G6). Įrašai klausomi per juodos spalvos garsiakalbį. Garsas turi būti aiškus ir pakankamas. Garso lygis derinamas vietoje, po sumontavimo. Garsiakalbio tipas ir spalva turi būti suderinta su projekto autoriais. Garsiakalbio techniniai parametrai: garsiakalbio varža ne daugiau 32 omai, galia ne mažiau 0,1 W. Garsiakalbiai kabinami specialiais laidais. Rangovas paruošia darbo brėžinį ir elektros pajungimo schemą garso bloko įmontavimui balde, suderina brėžinius su Autorine priežiūra. Garso bloko veikimas: nuo patalpos trosų nuleisti lengvi garsiakalbiukai, panašūs į mažas pagalvėles ar ritinėlius. Juose nuolat girdisi žmonių pasakojimai apie Nemuną (žiūrėti poziciją G6). Kai patalpoje nieko nėra, garsų nesigirdi – jie įsijungia, kai kas nors įeina į šią patalpą. Šiuos komponentus sukuria, pagamina ir instaliuoja rangovas. Garso grotuvo techniniai parametrai: maitinimas 12 V DC. Palaikomos atminties kortelės – SDHC kortelė, USB laikmena, kiekviena iki 64 GB. Formatavimas FAT, FAT32, NTFS Audio formatai MP3, WAV. Naudojama galia max. 80mW. Grojimo seka – laisvai konfigūruojama. | kompl. | 1 |  |  |
| 3.21V1 | Ekranas filmams V1, kryptiniai garsiakalbiai ir videogrotuvas. Ekspoziciniame balde- 3.1a yra įmontuojamas ne mažiau 10 colių įstrižainės monitorius ir, jei reikia, videogrotuvas, bei kryptiniai garsiakalbiai. Vieta informacijai apie garbingus svečius, aplankiusius Alytų įvairiais laikotarpiais. Baldo nišoje pastatyta senovinės stilistikos medinis krėslas. Medžio ir gobeleno spalva juoda arba tamsiai pilka. Niša dengiama mekrame pinikais (tamsiai pilkos arba juodos spalvos). Baldo nišos vidinės plokštumos dengiamos tamsiai pilku arba juodu perforuotu PET veltiniu. Šoninėje plokštumoje integruojamas ne daugiau 10 colių ekranas video pasakojimams ir kryptinis garsiakalbis (videoįrašai V1). Video pasakojimai paleidžiami patraukus kabančią virvelę. Atskiras jungiklis rinktis LT arba ENG kalbas. Rangovas parenka tinkamiausio dydžio įrangos išdėstymą konkrečiai situacijai, kad lankytojas matytų filmus patogiai ir aiškiai. Garsas girdimas per kryptinius garsiakalbius. Ekranas, įmontuojamas į baldą taip, kad būtų užtikrintas patogus priėjimas aptarnavimui. Rangovas paruošia darbo brėžinį ir elektros pajungimo schemą ekrano įmontavimui balde, suderina brėžinius su Autorine priežiūra. Rangovas sumontuoja ekraną ir elektros instaliaciją bei kitus komponentus. Filmų kiekis yra ne mažiau kaip 11 vnt. (10 vnt. įgarsintų filmų ir 1 vnt. begarsių užsklandų) Techniniai parametrai: ekrano rezoliucija, ne mažiau 1024x768 pikseliai. Ekranas – LCD, integruota vidinė atmintis, ne mažiau 8Gb. Palaikomi vaizdo formatai DIVX, H.264, M-JPEG, MOV, MPEG1, MPEG2, MPEG4, RM, RMVB. Ekranas ir kita įranga įsijungia ir išsijungia automatiškai, suderinus su Užsakovu veikimo laiką. Ekrane rodoma užsklanda be garso, filmai (video pasakojimai) paleidžiami patraukus kabančią virvelę, tuo pat metu pasirenkama LT arba ENG kalba Pasibaigus filmui, vėl automatiškai pradedama rodyti video užsklanda. Video užsklanda rodoma, kol patraukus kabančią virvelę. Kryptiniai garsiakalbiai yra juodos spalvos. Garsas turi būti aiškus ir pakankamas. Garso lygis derinamas vietoje, po sumontavimo. kryptinių garsiakalbių tipas ir spalva turi būti suderintas su projekto autoriais. Kryptinių garsiakalbių techniniai parametrai: garsiakalbio varža ne daugiau 32 omai, galia ne mažiau 0,1 W. Kryptiniai garsiakalbiai fiksuojami prie baldo. Laidų lankytojams turi nesimatyti. | kompl. | 1 |  |  |
| 3.21V2-6 | Ekranas filmams V2-6, vienos rankos ausinė ir, jei būtinas, videogrotuvas. Ekspoziciniame balde 3.2b yra įmontuojamas ne mažiau 10 colių įstrižainės monitorius ir, video grotuvas, bei vienos rankos ausinė. 5 baldo segmentai pasakoja apie skirtingų kariuomenių buvimą Alytaus mieste. 3d spausdintuvu atspausdinamos žiūrono formos detalės ir pritvirtinamos prie baldo plokštumos. Pro žiūronus lankytojas mato trumpus video pasakojimus apie skirtingų kariuomenių pėdsakus Alytuje (V2–V6). Rangovas parenka tinkamiausio dydžio įrangos išdėstymą konkrečiai situacijai, kad lankytojas matytų filmus patogiai ir aiškiai . Palietus jautrias vietas ant stalo, pasirenkama LT arba ENG kalba ir paleidžiamas video pasakojimas. Garsas girdimas per vienos rankos ausinę. Ekranas, įmontuojamas į baldą taip, kad būtų užtikrintas patogus priėjimas aptarnavimui. Rangovas paruošia darbo brėžinį ir elektros pajungimo schemą ekrano įmontavimui balde, suderina brėžinius su Autorine priežiūra. Rangovas sumontuoja ekraną ir elektros instaliaciją bei kitus komponentus. Filmų kiekis yra ne mažiau kaip 3 vnt. (2 vnt. įgarsintų filmų ir 1 vnt. begarsių užsklandų) Techniniai parametrai: ekrano rezoliucija, ne mažiau 1024x768 pikseliai. Ekranas – LCD, integruota vidinė atmintis, ne mažiau 8Gb. Palaikomi vaizdo formatai DIVX, H.264, M-JPEG, MOV, MPEG1, MPEG2, MPEG4, RM, RMVB. Ekranas ir kita įranga įsijungia ir išsijungia automatiškai, suderinus su Užsakovu veikimo laiką. Ekrane rodoma užsklanda be garso, filmai (video pasakojimai) paleidžiami palietus jautrias vietas ant stalo, tuo pat metu pasirenkama LT arba ENG kalba Pasibaigus filmui, vėl automatiškai pradedama rodyti video užsklanda. Video užsklanda rodoma, kol lankytojas paliečia jautrias vietas ant stalo. Vienos rankos ausinė. Vienos rankos ausinė ir magnetinis laikiklis yra juodos spalvos. Garsas per ausinę turi būti aiškus ir pakankamas. Garso lygis derinamas vietoje, po sumontavimo. Ausinės laidas yra lanksčiame metaliniame ne trumpesniame kaip 125 cm ilgio šarve. Ausinės techniniai parametrai: ausinės garsiakalbio varža ne daugiau 32 omai, galia ne mažiau 0,1 W. Ausinė fiksuojama prie baldo specialiu magnetiniu laikikliu. Ausinėje yra kalbos pasirinkimo mygtukas. Prie mygtuko turi būti ausinės gamintojo išgraviruotas grafinis ženklas, sukurtas Rangovo ir suderintas su projekto autoriais. Rangovas paruošia darbo brėžinį ir pajungimo schemą ausinės įmontavimui balde, taip pat ausinės tipą ir spalvą ir viską suderina brėžinius su Autorine priežiūra. | kompl. | 5 |  |  |
| 3.22 | "Ekspozicijos grafinio dizaino darbai (grafinių failų paruošimas). Vadovaudamasis ekspozicijos grafiniu stiliumi, Rangovas sukuria grafinio dizaino darbo projektą ir grafinius failus, paruoštus gamybai. Grafinio dizaino darbo projektas turi būti suderintas su Užsakovu ir projekto autoriais. Grafinio dizaino failų raiška turi būti M1:1 300 dpi." | kompl. | 1 |  |  |
| 3.23 | "Eksponatų dizainas. Vadovaudamasis ekspozicijos grafiniu stiliumi, Rangovas sukuria eksponatų stovelių arba laikiklių dizainą ir paruošia eksponatų dizaino grafinį darbo projektą bei suderina su Užsakovu ir Projekto autoriais. Laikiklių ir stovelių eksponatams dizainas turi atitikti LR KM instrukciją dėl eksponatų saugojimo. Eksponatų stovelių arba laikiklių dizainas turi būti estetiškas, funkcionalus ir suderintas su Užsakovu ir projekto autoriais. Vadovaudamasis ekspozicijos grafiniu stiliumi, Rangovas sukuria aprašų gamybos dizaino darbo projektą ir suderina su Užsakovu ir projekto autoriais bei pagamina eksponatų aprašus. Rangovas fiziškai išdėsto ir tvirtina eksponatus ekspozicijoje, sumontuoja aprašus." | kompl. | 1 |  |  |
|  | Kiti darbai |  |  |  |  |
| VD | "Ekspozicijos vektorinio dizaino darbai (vektorinių failų paruošimas). Vadovaudamasis ekspozicijos grafiniu stiliumi, Rangovas sukuria vektorinio dizaino darbo projektą ir vektorinius failus, paruoštus gamybai. Vektorinio dizaino darbo projektas turi būti suderintas su Užsakovu ir projekto autoriais. | kompl. | 1 |  |  |
| KT1 | KT1 Užsakovo pateiktos informacijos pritaikymas ekspozicijai: terminalams, garso blokams, baldams, informaciniams skydams. Rangovas adaptuoja Užsakovo pateiktą ekspozicijos informacinį turinį: ekspozicijos tekstai, eksponatų aprašai koreguojami pagal konkrečią vietą ir ikonofgrafiją (ekspozicijos vaizdinės medžiagos visuma) bei lankytojų suvokimo dėsningumus ir gerąją muziejinę praktiką. Ekspozicijos tekstai turi būti trumpi, aiškūs, informatyvūs, lengvai skaitomi. Rangovas pasirašytinai suderina ekspozicijos tekstus su Užsakovu ir Projekto autoriais. | kompl. | 1 |  |  |
| KT2 | "Konkrečios medžiagos ekspozicijai - nuotraukų, schemų, planų, žemėlapių surastų pagal punktą KT1 aukštos raiškos (raiška suderinama su projekto Autoriais) skaitmeninių kopijų ir teisės eksponuoti įsigijimas Lietuvos atminties institucijose (archyvuose, bibliotekose ir muziejuose). Rangovas įsigyja Lietuvos atminties institucijose informaciją ir ikonografiją (t. y. dokumentų faksimiles, fotonuotraukų kopijas, planų, žemėlapių skaitmenines kopijas ir t.t.), sąrašus su užsakovu. Rangovas įsigyja aukštos raiškos ikonografijos skaitmenines kopijas pagal suderintą su užsakovu sąrašą su teise Užsakovui naudoti ekspozicijoje bei vėliau leidžiamuose ekspozicijos kataloguose arba bukletuose." | kompl. | 1 |  |  |
| KT3 | Elektros instaliacijos darbai. Rangovas turi atlikti būtinus darbus ir atvesti elektros instaliaciją ir komunikaciją į ekspozicijos baldus ir garso bei daugialypės terpės (ekranus, garso blokus, terminalus) įrangą. Visa baldų apšvietimo įranga bei daugialypės terpės įranga, išskyrus kompiuterinius terminalus, turi įsijungti vienu metu nuo jungiklio. Kompiuteriniai terminalai turi įsijungti ir išsijungti automatiškai, pagal muziejaus darbo laiką. | kompl. | 1 |  |  |
| KT4 | Ekspozicijos tekstų vertimas į anglų kalbą ir stiliaus sutvarkymas. Vertimas į anglų kalbą turi būti ne pažodinis, o literatūrinis, daromas vertėjo, turinčio kultūrinių ir ekspozicijų tekstų vertimų patirtį. Kalbos stilių suredaguoja anglakalbis stilistas. | kompl. | 1 |  |  |
| KT5 | Lietuviškų ekspozicijos tekstų stiliaus sutvarkymas. Ekspozicijos tekstai turi būti stilistiškai teisingi. Ekspozicijos tekstų sakinių konstrukcija būtų lietuviška, aiški, sklandi, patraukli ir lengva skaityti. Stilistas turi turėti kultūrinių ir ekspozicijos tekstų tvarkymo patirtį. | kompl. | 1 |  |  |
| KT6 | Pavyzdžių gamyba. Išvardintoms pozicijoms gaminami pavyzdžiai. Per vieną mėnesį nuo sutarties pasirašymo Rangovas turi pagaminti visus specifikacijoje (konkrečios pozicijos patikslinamos ekspozicijos įgyvendinimo metu) aprašytus pavyzdžius ir suderinti su Užsakovu ir Projekto autoriais. Pavyzdžiai gaminami komplektais, kiekviename komplekte - du identiški pavyzdžiai, dydis ne mažiau 0,3x0,5 m Pavyzdys yra stačiakampis gabalas medžiagos, iš kurios gaminamas baldas arba interjero elementas. Šiame pavyzdyje turi matytis būsimo gaminio spalva, tekstūra, lakavimo kokybė, paviršiaus ir išfrezavimų apdirbimo kokybė ir glotnumas. Po patvirtinimo pasirašyti pavyzdžiai saugomi - vienas egz. pas Rangovą, kitas - pas projekto autorius. Pagaminti gaminiai turi atitikti pavyzdžius. (spalva, tekstūra, paviršiaus ir išfrezavimų apdirbimo kokybė ir glotnumas). Jei gaminiai ar jų detalės neatitinka patvirtintų pavyzdžių, gaminiai nepriimami (brokuojami). Tokius gaminius Rangovas turi gaminti iš naujo, kol jie atitiks patvirtintus pavyzdžius (spalva, tekstūra, paviršiaus ir išfrezavimų apdirbimo kokybė ir glotnumas). Visi autorinės priežiūros sprendimai fiksuojami autorinės priežiūros protokolais. SVARBU: prieš patvirtinant pavyzdžius, Rangovas pagamina tokį skaičių mėginių, kol Autorinė priežiūra ir Užsakovas iš mėginių išrinks tinkamus pavyzdžius. | kompl. | 10 |  |  |
| KT7 | UV ir lateksinės spaudos pavyzdžiai pagal PASTABĄ XIII. | kompl. | 1 |  |  |
| Viso kaina Eur be PVM |  |  |  |  |  |
| PVM |  |  |  |  |  |
| Viso kaina Eur su PVM |  |  |  |  |  |

| Eilutės Nr. | PASTABOS |
| --- | --- |
|  | Dėmesio, ekspozicijos rangovas privalo tikslinti visų gaminių matmenis vietoje ir prisitaikyti prie remonto rezultate atsiradusių realių matmenų. Visus pakeitimus derinti su ekspozicijos projekto Autoriais. Neatskiriama specifikacijos dalis yra techninis projektas. Gaminių ir/ar paslaugų pavadinimai ir numeracija atitinka ekspozicijos techninio projekto vizualinę dalį - planus, vizualizacijas, eksplikacijas. Visų gaminių kainos yra su transportavimu, surinkimu, sumontavimu. |
|  | Techniniame projekte pateikiamas principinis baldų, informacinių technologijų išdėstymas, medžiagiškumas, spalvingumas. Šie sprendiniai konkretizuojami ir detalizuojami ekspozicijos realizavimo metu, suderinus su techninio projekto autoriais raštu. Suderinimas fiksuojamas autorinės priežiūros protokolais. Baldai ir baldų audiniai privalo atitikti visuomeninei paskirčiai keliamus reikalavimus. |
|  | Grafinio ir vektorinio dizaino kūriniai (failai). Rangovas po sutarties pasirašymo ir per tris mėnesius tekstinės informacijos ekspozicijai paruošimo (žiūrėti pozicijas KITI DARBAI) privalo sukurti ir pateikti Užsakovui ir Projekto autoriams derinimui visus vektorinės grafikos ir grafinio dizaino failus. Visų gaminių aktavimas bus priimamas tik po minėtų failų raštiško suderinimo. Visi autorinės priežiūros sprendimai fiksuojami autorinės priežiūros protokolais. Derinamos visos pozicijos su indeksai VD ir GD. |
|  | Techninio projekto įgyvendinimo metu paaiškėjus, kad konkretus gaminys nustotas gaminti, Autorinė priežiūra parenka analogiškos klasės gaminį ir fiksuoja sprendinius raštu, autorinės priežiūros protokolais. |
|  | Baldai gaminami kombinuojant kelias medžiagas, derinant medžiagiškumą su projekto autoriais |
|  | Balduose montuojamas LED apšvietimas, spalvinė temperatūra 4000K, galingumas ne mažiau 14,4 W/m, matinis difuzorius. |
|  | Balduose naudojama ilgai tarnaujanti ir patvari furnitūra BLUM arba analogiškų charakteristikų, stalčių bėgeliai pilno ištraukimo, švelnaus uždarymo. |
|  | Pavyzdžių gamyba. Ekspozicijos techniniame projekte išvardintoms pozicijoms gaminami pavyzdžiai. Per vieną mėnesį nuo sutarties pasirašymo Rangovas turi pagaminti visus specifikacijoje aprašytus pavyzdžius ir suderinti su Užsakovu ir Projekto autoriais. Pavyzdžiai gaminami komplektais, kiekviename komplekte - du identiški pavyzdžiai, dydis ne mažiau 0,3x0,5 m . Pavyzdys yra stačiakampis gabalas medžiagos, iš kurios gaminamas baldas arba interjero elementas. Šiame pavyzdyje turi matytis būsimo gaminio spalva, tekstūra, lakavimo kokybė, paviršiaus ir išfrezavimų apdirbimo kokybė ir glotnumas. Po patvirtinimo pasirašyti pavyzdžiai saugomi - vienas egz. pas Rangovą, kitas - pas projekto autorius. Pagaminti gaminiai turi atitikti pavyzdžius. (spalva, tekstūra, paviršiaus ir išfrezavimų apdirbimo kokybė ir glotnumas). Jei gaminiai ar jų detalės neatitinka patvirtintų pavyzdžių, gaminiai nepriimami (brokuojami). Tokius gaminius Rangovas turi gaminti iš naujo, kol jie atitiks patvirtintus pavyzdžius (spalva, tekstūra, paviršiaus ir išfrezavimų apdirbimo kokybė ir glotnumas). Visi autorinės priežiūros sprendimai fiksuojami autorinės priežiūros protokolais. SVARBU: prieš patvirtinant pavyzdžius, Rangovas pagamina tokį skaičių mėginių, kol Autorinė priežiūra ir Užsakovas iš mėginių išrinks tinkamus pavyzdžius. |
|  | Šiame projekte pateikiama pagrindinė idėja ir nurodyti tik principiniai sprendiniai bei stilistika. Rangovas realizavimo metu parengia detalius tekstų ir vaizdinės informacijos maketus, schemas, žemėlapius, audiovizualinės medžiagos ir interaktyvius produktus, konkrečius dekoro elementus, detalius spalvinius ir medžiaginius sprendinius ir suderina juos su Projekto autoriais. Visi sprendiniai turi atitikti projekte pateiktą ekspozicijų koncepciją ir vizualinę stilistiką. |
|  | Ekspozicijoje matomose vietose negalima naudoti blizgančių detalių, nerūdijančio plieno ar panašių mygtukų. Šios detalės turi būti suderintos su Projekto autoriais. |
|  | Jei būtina Rangovas pats nustato sienos spalvą pagal RAL, NCS arba dažų gamintojo paletes ir suderina sienos spalvos kodą su Projekto autoriais. |
|  | Konkretūs navigacinių nuorodų užrašai detalizuojami ir suderinami su Užsakovu realizavimo metu. Techniniame projekte parodyti tik principinės užrašų vietos ir stilistika. |
|  | Ekspozicijoje medžiaga turi būti pateikiama dviem kalbomis – lietuvių ir anglų. Visi lietuviški tekstai turi būti patikrinti kalbos redaktoriaus ir išversti į anglų kalbą. Šiuos darbus atlieka ekspozicijos rangovas. |
|  | Šio projekto brėžiniai nėra inžineriniai darbo brėžiniai. Šiame projekte brėžiniuose nurodomi principiniai matmenys ir idėja. Konstrukcines ir gamybines baldų detales sprendžia rangovas realizavimo metu. Pakeitimai atsiradę dėl konstrukcijos ir gamybos ypatybių turi būti suderinami su Projekto autoriais. |
|  | Visiems gaminiams, kuriuose yra skaitmeninė UV arba latekso spauda, kur būtina - su balta spalva - gaminami mėginiai ir suderinami su Projekto autoriais. Spauda turi būti kokybiška, linijos ir grafinių elementų kontūras ryškus, spaudos taškas labai mažas, nesimato spaudos mašinos paliekamų dryžių. Spauda turi tvirtai laikytis ant spausdinamo paviršiaus, atspari dėvėjimuisi liečiant. |
| BENDRA PASTABA. Pilna informacija apie ekspoziciją pateikta šios specifikacijos priede - Techniniame projekte. |  |

IV-a pirkimo dalis - ekspozicija

„Į svečius pas alytiškius“

| Eilutės Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Vnt. kaina Eur be PVM | Viso kaina Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.0 | 4. Į svečius pas alytiškius |  |  |  |  |
| Bendras Ekspozicijos aprašymas. Lankytojas kviečiamas tarsi keliauti laiku ir erdve, užsukti į svečius, pasiklausyti istorijų, patyrinėti, pačiupinėti ir taip geriau suprasti, kaip gyveno alytiškiai. Modernios informacinės priemonės ir techniniai sprendimai užtikrina informacijos prieinamumą ir šiuolaikiškumą. Ekspozicija remiasi ne abstrakčiu pasakojimu, bet suasmeninta istorija, lydima daiktinių artefaktų. Išryškinamos skirtingos žmonių patirtys ir likimai, taip sudėliojant unikalią Alytaus miesto mozaiką. |  |  |  |  |  |
| 4.1-4.3 | Ekspoziciniai baldai. Ekspoziciniai baldai 4.1, 4.2, 4.3 Baldai gaminamas iš juodo MDF arba VALCHROMAT (arba lygiavertis) MDF, lakuojamas matiniu laku. Realizavimo metu Rangovas privalo detalizuoti baldą pagal galutinę tekstinę ir vaizdinę medžiagą bei atrinktus eksponatus, taip pat sukurti reikalingas eksponavimo ir informacines priemones. Visus sprendinius derinti su Užsakovu ir Projekto autoriais. Viršutinė baldo fasado dalis perforuojama, skaičiai, ornamentai ir simboliai gaunami medvilninę ar sintetinę virvę perkišant per skylutes balde. Konkretų virvės storį, tipą, skylių dydį ir tankį parenka rangovas realizavimo metu ir suderina su projekto autoriais. Baldo viršutinėje plokštumoje ir stalų apatinėse plokštumose perforuojami užrašai ir simboliai. Viduje sumontuojamas LED apšvietimas taip, kad pro perforacijas krentanti šviesa būtų matoma atitinkamai ant lubų arba grindų. Konkrečius perforacijos raštus kuria Rangovas realizavimo metu pagal pateiktą ekspozicijos turinį ir suderina su projekto autoriais. | vnt. | 1 |  |  |
| 4.1 | 4.1. Ekspoziciniai baldai. APIE MIESTĄ Du segmentai skirti įgarsintiems trumpiems Alytaus miesto apibūdinimams. Baldas sudarytas iš stumdomų durelių su rankenėlėmis - viso 18 durelių. Pastūmus pasirinktas dureles, pasirodo šviečianti Alytaus miesto nuotrauka ar piešinys, o vienos rankos ausinėje paleidžiamas įgarsintas miesto aprašymas (G7 - 8 garso įrašai, G8-10 garso įrašų). Viso yra 2 vnt. garso blokų ir 2 vnt. vienos rankos ausinių. Vienos rankos ausinė su LT arba ENG kalbos pasirinkimo mygtuku. Uždarius dureles, garsas sustabdomas, vaizdas nematomas. |  |  |  |  |
| 4.2 | 4.2. Ekspozicinis baldas. Baldas sudarytas iš šių segmentų 4.2a, 4,2b, 4.2c, 4.2d | kompl. | 1 |  |  |
| 4.2a | 4.2a. APIE GYVŪNUS 3d spausdintuvu atspausdinami gyvūnai (10 vnt.). Padėjus pasirinktą gyvūną į numatytą stale vietą, stende išryškėja (užsidega) nuotrauka su tuo gyvūnu ir vienos rankos ausinėje pasigirsta įgarsinta istorija (G9). Istorijai pasibaigus, nuotrauka užgęsta. Vienos rankos ausinė su LT arba ENG kalbos pasirinkimo mygtuku. Pasirinkus mamutą, papildomai užsidega apšvietimas greta esančioje mamuto pėdos formos vitrinoje, kurioje eksponuojami mamuto kaulų fragmentai. Palindus po stalu, eksponuojama archeologų rasto katės žandikaulio kopija, nišos gale integruojamas ekranas (ne mažiau 24 colių įstrižainės), rodantis filmuotą katę. garsas sklinda per ekrano garsiakalbį arba atskirą garso kolonėlę. Palietus pažymėtą zoną, ekrane pasakojama video istorija apie kates senovėje (V7). Atskiras jungiklis rinktis LT arba ENG kalbas. Nišos viduje LED apšvietimas. Baldo nišos vidinė plokštuma dengiama tamsiai pilku arba juodu PET veltiniu. Ant viršaus dedamas iš šviesaus PET veltinio išpjaunamas katės siluetas. Ant grindų pridėta pagalvėlių su katėmis arba žaislinių kačių. Ant stalo išfrezuojamos įgilinti natūralaus dydžio gyvūnų pėdsakai. Lankytojai gali palyginti savo rankos ir gyvūnų pėdsakų dydžius. |  |  |  |  |
| 4.2b | 4.2b. APIE ALYTIŠKIUS Ant vertikalios ir horizontalios plokštumos eksponuojamos įvairios nuotraukos su alytiškiais, viso 20 vnt. Palietus specialia lentele, dekoruota miesto herbu, pasigirsta garsai ar trumpos istorijos per vienos rankos ausinę (G10). LT arba ENG kalbų pasirinkimas ant vienos rankos ausinės. |  |  |  |  |
| 4.2c | 4.2c. APIE KELIONES Baldas skirtas papasakoti apie transporto priemones Alytuje, viso 8 vnt.. Sukant ratą vairą, pasukamas vidinis ratas su nuotraukomis. Sustojus prie tam tikros transporto priemonės, per senovinio klaksono formos garsiakalbį girdimas pasakojimas apie pasirinktą transporto priemonę (G11). Atskira rankenėlė rinktis LT arba ENG kalbas. |  |  |  |  |
| 4.2d | 4.2d. LANKYTOJŲ ISTORIJOS Lankytojai gali prisėsti, parašyti savo istoriją ir pakabinti ant perforuotos sienos. Ant stalo padėti tušti lapeliai su skyle, pririšta rašymo priemonė. Ant perforuotos lentos pridėta kabliukų lapeliams kabinti. |  |  |  |  |
| 4.3 | 4.3. Ekspozicinis baldas. APIE ŽYDUS ALYTUJE Segmentas, skirtas papasakoti žydų gyvenimo istoriją Alytuje. Į baldą integruojami eksponatai. Pagal Užsakovo pateiktus eksponatus, Rangovas numato jiems konkrečias vietas ir sukuria eksponavimo priemones. Ant stalo pritvirtintas pasviras liečiamasis ekranas, ne mažiau 24 colių įstrižainės, kuriame lankytojai gali LT arba ENG kalbomis pasirinkti video pasakojimą apie žydų gyvenimą Alytuje, pasivaikščioti Vilniaus gatve ir išbandyti jėgas edukaciniame žaidime apie Alytų. Garsas girdimas per vienos rankos ausinę. | kompl. | 1 |  |  |
| 4.4 | 4.4. Sėdimos dalys VONDOM, FRAME (arba lygiavertis) 30x30x43 cm arba analogiškos. VONDOM, FRAME (arba lygiavertis) taburetės Pagaminta iš polietileno dervos rotacinio liejimo būdu. Spalva parenkama realizavimo metu ir suderinama su projekto autoriais. 100 proc. perdirbamos. | vnt. | 17 |  |  |
| 4.5 | 4.5. Suoliukas VONDOM, FRAME (arba lygiavertis) 80x43x43 cm arba analogiškos. VONDOM, FRAME (arba lygiavertis) suoliukas Pagaminta iš polietileno dervos rotacinio liejimo būdu. Spalva parenkama realizavimo metu ir suderinama su projekto autoriais. 100 proc. perdirbamos. | vnt. | 1 |  |  |
| 4.6 | 4.6. Akustinės užuolaidos. Praėjimai į kitas patalpas dengiami juostuotomis užuolaidomis iš storo natūralios vilnos veltinio, pritaikyto visuomeninės paskirties patalpoms. Spalva – tamsiai pilka arba juoda. Užuolaidos tvirtinamos prie sienos. Konkretus juostų plotis ir spalva parenkami realizavimo metu ir suderinama su projekto autoriais. | kompl. | 1 |  |  |
| 4.7 | 4.7. Sienų dekoras. Sienos dažomos juodais matiniais dažais. Ant gruntuotos sienos daromas dažų mėginys, dydis 0.5x0,5m ir suderinamas su Užsakovu ir projekto autoriais. Temų pavadinimai ir navigacinės nuorodos ploteriuojamos iš PVC lipduko ir klijuojamos prie sienos. Visus dekoro elementus ir užrašus detalizuoja Rangovas realizavimo metu ir suderina su Užsakovu ir Projekto autoriais. | kompl. | 1 |  |  |
| 4.8 | 4.8. Kiliminė danga. Kiliminė danga plytelėmis 50cm x 50 cm INTERFACE Urban Retreat Collection (arba lygiavertis) UR102, 7146002 CHARCOAL (arba lygiavertis) 33 dėvėjimo klasė, skirta visuomeninės paskirties patalpoms. Dekoras - smėlio, žemės tekstūra. UR102 tamsiai pilka bendras kilimo plytelės aukštis ne mažiau kaip 7.2mm ± 0.2 mm plauko ilgis ne mažiau kaip 2,4 mm., UR102 šviesiai pilka bendras kilimo plytelės aukštis ne mažiau kaip 7.4mm ± 0.2 mm plauko ilgis ne mažiau kaip 2.4 mm. UR102 šviesiai ruda ir žalia bendras kilimo plytelės aukštis ne mažiau kaip 7.4mm ± 0.2 mm plauko ilgis ne mažiau kaip 2.4 mm. Detalią kiliminių plytelių išdėstymo schemą paruošia Rangovas ir suderina su Projekto autoriais. Prie kiliminės dangos derinamos tamsiai pilkos dažyto MDF grindjuostės. | kompl. | 1 |  |  |
| 4.9 | 4.9. Lubų užpildas. Lubose paliekama esama sistema ir keičiamas tik užpildas – naujos juodos spalvos CEWOOD (arba lygiavertis) 60x60x1,5 cm akustinės plokštės. Esamos lubų sistemos juostelės dažomos juoda matine spalva. CEWOOD (arba lygiavertis) yra natūralios kilmės, aplinkai ir žmogaus sveikatai draugiška medžiaga, pagaminta iš aukščiausios kokybės smulkių medžio drožlių (medienos vilnos). Kaip rišamoji medžiaga naudojamas cementas. Akustinės plokštės – ekologiška, sveikatai nekenksminga medžiaga, jungianti didelį atsparumą ugniai su geromis akustinėmis ir termoizoliacijos savybėmis. Davikliai ir kiti techniniai elementai lubose turi būti juodos spalvos. Pagal poreikį Rangovas nuperka ir sumontuoja lubose naujus elektros inžinierinius prietaisus. | kompl. | 1 |  |  |
| 4.10 | 4.10. Apšvietimo įrenginiai 4.10a, b ir c yra bendri 4 ir 3 patalpoms. 4 patalpos rangovas perka ir instaliuoja 4 patalpos elektros prietaisus. | kompl. | 1 |  |  |
| 4.10a | 4.10a a. Prie lubų tvirtinami juodi mini bėgeliai (24 V arba 48 V) su juodos spalvos mini LED magnetiniais kraipomais šviestuvėliais. Šviestuvų kiekis 15 vnt. Šviestuvo ilgis ne daugiau negu 65 mm, galingumas ne didesnis negu 2 W, 4000 K spalvinė temperatūra. Jei šviestuvai bus pasirinkti dimeriuojami, šviestuvo galingumas gali būti didesnis. | kompl. | 1 |  |  |
| 4.10b | "4.10b Šviestuvai su gobomis. Įleidžiami į lubas arba įstatomi į elektros bėgelius. Realizavimo metu Rangovas sukuria ir pagal gamintojo reikalavimus parengia gobų maketus. Šviestuvai juodos spalvos. Šviestuvai turi įsijungti ir išsijungti kartu su patalpos apšvietimu ir turi būti skirti veikti ilgam laikui 24/7. 7 vnt. šviestuvai su gobomis. Gobos yra karščiui atsparios stiklo plokštelės su grafiniu piešiniu. Piešinį (-ius) sukuria, suderina su Užsakovu ir projekto autoriais bei pagamina Rangovas. 1 vnt. šviestuvas su dinaminėmis gobomis. Dinaminės gobos yra karščiui atsparios stiklo plokštelės su grafiniu piešiniu. Piešinį (-ius) sukuria, suderina ir Užsakovu ir projekto autoriais bei pagamina Rangovas. Prietaisas veikia taip, kad automatiškai gobos keičiasi ir gaunamas efektas, tinkantis ekspozicijos grafiniam stiliui ir nuotaikai sukurti. 1 vnt. šviestuvas – vandens efektas (be spalvų, tik balta šviesa). Vandens efektas išgaunamas su specialiu mechanizmu šviestuve, sukuriančiu raibuliuojančio vandens efektą. Raibuliuojančio vandens efektą Rangovas suderina su Užsakovu ir projekto autoriais. | kompl. | 1 |  |  |
| 4.10c | 4.10c Ten, kur reikia apšviesti informacijai, ant baldų tvirtinami papildomi maži šviestukai. Šviestukai juodos spalvos korpusu, 4000 K spalvinės temperatūros, galingumas ne didesnis negu 2 W. Realizavimo metu Rangovas detalizuoja papildomų šviestukų kiekį, tipą ir vietas pagal Užsakovo pateiktą ekspozicijos turinį ir eksponatus ir suderina su Užsakovu ir projekto autoriais. | kompl. | 1 |  |  |
| 4.11 | G7–8 - įgarsinti pasakojimai 18 komplektų. 1 komplektą sudaro 1 garso įrašas lietuvių kalba ir 1 garso įrašas anglų kalba. Viso 18 komplektus sudaro 36 vnt. garso įrašų. Garso įrašų sukūrimas ir pagaminimas garso įrenginiui G7-8. Įrašo trukmė iki 3 min., bendra garso įrašų trukmė iki 108 min. Rangovas sukuria garso įrašų tekstą, tinkantį audio formatui ir suderina su Užsakovu ir Projekto autoriais. Rangovas suderina su Užsakovu ir Projekto autoriais įgarsinančio asmens (-ų) balsą bei foninius garsus. Turi būti ne mažiau kaip 4 skirtingi įgarsinantys balsai (skaitovai), vyriški arba moteriški, priklausomai nuo pasakojimo pobūdžio. | kompl. | 18 |  |  |
| 4.12 | G9 - įgarsinti pasakojimai 10 komplektų. 1 komplektą sudaro 1 garso įrašas lietuvių kalba ir 1 garso įrašas anglų kalba. Viso 10 komplektų sudaro 20 vnt. garso įrašų. Garso įrašų sukūrimas ir pagaminimas garso įrenginiui G9. Įrašo trukmė iki 3 min., bendra garso įrašų trukmė iki 60 min. Rangovas sukuria garso įrašų tekstą, tinkantį audio formatui ir suderina su Užsakovu ir Projekto autoriais. Rangovas suderina su Užsakovu ir Projekto autoriais įgarsinančio asmens (-ų) balsą bei foninius garsus. Turi būti ne mažiau kaip 4 skirtingi įgarsinantys balsai (skaitovai), vyriški arba moteriški, priklausomai nuo pasakojimo pobūdžio. | kompl. | 10 |  |  |
| 4.13 | G10 – įgarsinti pasakojimai 20 komplektų. 1 komplektą sudaro 1 garso įrašas lietuvių kalba ir 1 garso įrašas anglų kalba. Viso 10 komplektų sudaro 20 vnt. garso įrašų. Garso įrašų sukūrimas ir pagaminimas garso įrenginiui G10. Įrašo trukmė iki 3 min., bendra garso įrašų trukmė iki 120 min. Rangovas sukuria garso įrašų tekstą, tinkantį audio formatui ir suderina su Užsakovu ir Projekto autoriais. Rangovas suderina su Užsakovu ir Projekto autoriais įgarsinančio asmens (-ų) balsą bei foninius garsus. Turi būti ne mažiau kaip 4 skirtingi įgarsinantys balsai (skaitovai), vyriški arba moteriški, priklausomai nuo pasakojimo pobūdžio. Ketvirtadalis įrašų gali būti būdingi garsai, sukuriami Rangovo ir suderinami su projekto autoriais. | kompl. | 20 |  |  |
| 4.14 | G11 – įgarsinti pasakojimai 8 komplektai. 1 komplektą sudaro 1 garso įrašas lietuvių kalba ir 1 garso įrašas anglų kalba. Viso 8 komplektus sudaro 16 vnt. garso įrašų. Garso įrašų sukūrimas ir pagaminimas garso įrenginiui G11. Įrašo trukmė iki 3 min., bendra garso įrašų trukmė iki 48 min. Rangovas sukuria garso įrašų tekstą, tinkantį audio formatui ir suderina su Užsakovu ir Projekto autoriais. Rangovas suderina su Užsakovu ir Projekto autoriais įgarsinančio asmens (-ų) balsą bei foninius garsus. Turi būti ne mažiau kaip 4 skirtingi įgarsinantys balsai (skaitovai), vyriški arba moteriški, priklausomai nuo pasakojimo pobūdžio. | kompl. | 8 |  |  |
| 4.15 | V7 – videosiužetai 1 kompl. 1 komplektą sudaro filmas įgarsintas lietuvių kalba ir tas pats filmas įgarsintas anglų kalba bei video užsklanda. Pasirinkus 3d spausdintą mamutą, užsidega apšvietimas greta esančioje mamuto pėdos formos vitrinoje, kurioje eksponuojami mamuto kaulų fragmentai. Palindus po stalu, eksponuojama archeologų rasto katės žandikaulio kopija, nišos gale integruojamas ekranas (ne mažiau 24 colių įstrižainės), rodantis filmuotą katę. Palietus pažymėtą zoną, ekrane pasakojama video istorija apie kates senovėje (videosiužetas V7). Atskiras jungiklis rinktis LT arba ENG kalbas. Videosiužetai turi trumpai supažindinti su informacija apie kates senovėje. Filmas turi būti pritaikytas ne daugiau 24 colių ekranui. Vienas filmas įgarsintas lietuviškai, kitas įgarsintas anglų kalba. Sumoje turi būti sukurta 1-as filmas lietuvių kalba ir 1-as filmas anglų kalba. Videosiužetų ekranui V7 sukūrimas. Prieš kuriant filmą sukuriamas scenarijus ir suderinimas su Užsakovu bei Projekto autoriais. Filmo scenarijus yra nuoseklus žodinis filmo scenų aprašymas su orientaciniais filmo laikais bei pieštos kadruotės. Filmas sumontuojamas iš pirktų siužetų (jei reikalinga pasakojimui pagyvinti), Užsakovo pateiktų siužetų (jei Užsakovas pateikė) bei Rangovo sukurtų animuotų siužetų ir paaiškinančių schemų. Rangovas taip pat suderina su Užsakovu ir Projekto autoriais įgarsinančio asmens (-ų) balsą bei foninius garsus ir įgarsina video siužetus - ne mažiau 2 videosiužetų, kiekvienas ne ilgesnis kaip 5 min. Vizualinę filmų dalį sukuria rangovas ekspozicijos stiliumi ir suderina su Užsakovu ir projekto autoriais. | kompl. | 1 |  |  |
| 4.17 | T1 – informacinis terminalas Ant stalo pritvirtintas pasviras liečiamasis ekranas, ne mažiau 24 colių įstrižainės, kuriame lankytojai gali LT arba ENG kalbomis pasirinkti video pasakojimą apie žydų gyvenimą Alytuje, pasivaikščioti Vilniaus gatve Alytuje ir išbandyti jėgas edukaciniame žaidime apie Alytų. Garsas girdimas per vienos rankos ausinę. Vienos rankos ausinė ir magnetinis laikiklis juodos spalvos. Garsas per ausinę turi būti aiškus ir pakankamas. Garso lygis derinamas vietoje, po sumontavimo. Ausinės laidas yra lanksčiame metaliniame 125 cm ilgio šarve. Ausinės tipas ir spalva turi būti suderinta su projekto autoriais. Ausinės techniniai parametrai: ausinės garsiakalbio varža ne mažiau 32 omai, galia ne mažiau 0,1 W. Ausinė fiksuojama prie baldo specialiu magnetiniu laikikliu. Ausinėje yra kalbos pasirinkimo mygtukas. Prie mygtuko turi būti ausinės gamintojo išgraviruotas grafinis ženklas, sukurtas Rangovo ir suderintas su projekto autoriais. Rangovas paruošia darbo brėžinį ir elektros pajungimo schemą terminalo įmontavimui balde, suderina brėžinius su Autorine priežiūra. | kompl. | 1 |  |  |
| 4.18 | Programa informaciniam terminalui T1. Programa susideda iš terminalo valdymo lango, videosiužeto dviem kalbomis ir žaidimo, kuriuos sukuria Rangovas. Terminalo valdymo langas turi būti pritaikytas ne daugiau 24 colių ekranui, su galimybe pasirinkti LT arba ENG kalbas. Langas, kaip ir visa terminalo programa, sukurtas ekspozicijos grafiniame stiliuje, ir suderintas su Užsakovu ir Projekto autoriais. Videosiužetas turi trumpai supažindinti su informacija apie žydų gyvenimą Alytuje, leisti lankytojui pasivaikščioti Vilniaus gatve Alytaus mieste. Videosiužetas turi būti pritaikytas ne daugiau 24 colių ekranui. Vienas videosiužetas įgarsintas lietuviškai, kitas videosiužetas įgarsintas anglų kalba. Sumoje turi būti sukurta 1-as videosiužetas lietuvių kalba ir 1-as videosiužetas anglų kalba. Prieš kuriant filmą sukuriamas scenarijus ir suderinimas su Užsakovu bei Projekto autoriais. Filmo scenarijus yra nuoseklus žodinis filmo scenų aprašymas su orientaciniais filmo laikais bei pieštos kadruotės. Filmas sumontuojamas iš pirktų siužetų (jei reikalinga pasakojimui pagyvinti), Užsakovo pateiktų siužetų (jei Užsakovas pateikė) bei Rangovo sukurtų animuotų siužetų ir paaiškinančių schemų. Rangovas taip pat suderina su Užsakovu ir Projekto autoriais įgarsinančio asmens (-ų) balsą bei foninius garsus ir įgarsina video siužetus - ne mažiau 1 videosiužeto LT ir ENG kalbomis, trukmė ne ilgesnė kaip 10 min. Vizualinę filmų dalį sukuria rangovas ekspozicijos stiliumi ir suderina su Užsakovu ir projekto autoriais. Žaidimas turi būti sukurtas ekspozicijos grafiniame stiliuje, ir suderintas su Užsakovu ir Projekto autoriais. Šiame terminale instaliuojamas Tiekėjo sukurtas ir suderintas su projekto autoriais edukacinis žaidimas sąlyginiu pavadinimu „Alytaus paslaptys". Žaidimas negali būti viktorinos tipo. Žaidimas kuriamas kombinuojant paprastą 2D animaciją, rangovo surastą ir įsigytą Lietuvos atminties institucijose ikonografiją ir dokumentų faksimiles bendruomenės gyvenimo Alytuje tema bei Užsakovo pateiktą informaciją šia tema. Prieš kuriant žaidimą Rangovas su kuria žaidimo scenarijų ir suderina su Užsakovu ir projekto autoriais. Žaidimo trukmė yra iki 5 min. | kompl. | 1 |  |  |
| 4.19 | "Ekspozicijos grafinio dizaino darbai (grafinių failų paruošimas). Vadovaudamasis ekspozicijos grafiniu stiliumi, Rangovas sukuria grafinio dizaino darbo projektą ir grafinius failus, paruoštus gamybai. Grafinio dizaino darbo projektas turi būti suderintas su Užsakovu ir projekto autoriais. Grafinio dizaino failų raiška turi būti M1:1 300 dpi." | kompl. | 1 |  |  |
| 4.20 | "Eksponatų dizainas. Vadovaudamasis ekspozicijos grafiniu stiliumi, Rangovas sukuria eksponatų stovelių arba laikiklių dizainą ir paruošia eksponatų dizaino grafinį darbo projektą bei suderina su Užsakovu ir Projekto autoriais. Laikiklių ir stovelių eksponatams dizainas turi atitikti LR KM instrukciją dėl eksponatų saugojimo. Eksponatų stovelių arba laikiklių dizainas turi būti estetiškas, funkcionalus ir suderintas su Užsakovu ir projekto autoriais. Vadovaudamasis ekspozicijos grafiniu stiliumi, Rangovas sukuria aprašų gamybos dizaino darbo projektą ir suderina su Užsakovu ir projekto autoriais bei pagamina eksponatų aprašus. Rangovas fiziškai išdėsto ir tvirtina eksponatus ekspozicijoje, sumontuoja aprašus." | kompl. | 1 |  |  |
| 4.21G7, 4.21G8 | Garso blokas baldui 4.1 garso įrašams G7-8. Garso bloke turi būti galimybė talpinti reikiamą kiekį garso įrašų (žiūrėti poziciją G7-8). Įrašai klausomi per vienos rankos ausinę. Vienos rankos ausinė ir magnetinis laikiklis juodos spalvos. Garsas per ausinę turi būti aiškus ir pakankamas. Garso lygis derinamas vietoje, po sumontavimo. Ausinės laidas yra lanksčiame metaliniame ne trumpesniame kaip 125 cm ilgio šarve. Ausinės tipas ir spalva turi būti suderinta su projekto autoriais. Ausinės techniniai parametrai: ausinės garsiakalbio varža ne daugiau 32 omai, galia ne mažiau 0,1 W. Ausinė fiksuojama prie baldo specialiu magnetiniu laikikliu. Ausinėje yra kalbos pasirinkimo mygtukas. Prie mygtuko turi būti ausinės gamintojo išgraviruotas grafinis ženklas, sukurtas Rangovo ir suderintas su projekto autoriais. Rangovas paruošia darbo brėžinį ir elektros pajungimo schemą garso bloko įmontavimui balde, suderina brėžinius su Autorine priežiūra. Garso bloko veikimas: baldas 4.1sudarytas iš stumdomų durelių su rankenėlėmis - viso 18 durelių. Pastūmus pasirinktas dureles, pasirodo šviečianti Alytaus miesto nuotrauka ar piešinys, o vienos rankos ausinėje paleidžiamas įgarsintas miesto aprašymas (garso blokas 4.21G7 - 8 garso įrašai, garso blokas 4.21G8 - 10 garso įrašų). Viso yra 2 vnt. garso blokų ir 2 vnt. vienos rankos ausinių. Vienos rankos ausinė su LT arba ENG kalbos pasirinkimo mygtuku. Uždarius dureles, garsas sustabdomas, vaizdas nematomas. Šiuos komponentus sukuria, pagamina ir instaliuoja rangovas. Garso grotuvo techniniai parametrai: maitinimas 12 V DC. Palaikomos atminties kortelės – SDHC kortelė, USB laikmena, kiekviena iki 64 GB. Formatavimas FAT, FAT32, NTFS Audio formatai MP3, WAV. Naudojama galia max. 80mW. Grojimo seka – laisvai konfigūruojama. | kompl. | 2 |  |  |
| 4.21G9 | Garso blokas baldui 4.2a garso įrašams G9. Garso bloke turi būti galimybė talpinti reikiamą kiekį garso įrašų (žiūrėti poziciją G9). Įrašai klausomi per vienos rankos ausinę. Vienos rankos ausinė ir magnetinis laikiklis juodos spalvos. Garsas per ausinę turi būti aiškus ir pakankamas. Garso lygis derinamas vietoje, po sumontavimo. Ausinės laidas yra lanksčiame metaliniame ne trumpesniame kaip 125 cm ilgio šarve. Ausinės tipas ir spalva turi būti suderinta su projekto autoriais. Ausinės techniniai parametrai: ausinės garsiakalbio varža ne daugiau 32 omai, galia ne mažiau 0,1 W. Ausinė fiksuojama prie baldo specialiu magnetiniu laikikliu. Ausinėje yra kalbos pasirinkimo mygtukas. Prie mygtuko turi būti ausinės gamintojo išgraviruotas grafinis ženklas, sukurtas Rangovo ir suderintas su projekto autoriais. Rangovas paruošia darbo brėžinį ir elektros pajungimo schemą garso bloko įmontavimui balde, suderina brėžinius su Autorine priežiūra. Garso bloko veikimas: baldas 4.2a sudarytas iš 3d spausdintuvu atspausdinamų gyvūnai (10 vnt.), sukuriamų Rangovo. Padėjus pasirinktą gyvūną į numatytą stale vietą, stende išryškėja (užsidega) nuotrauka su tuo gyvūnu ir vienos rankos ausinėje pasigirsta įgarsinta istorija (G9). Istorijai pasibaigus, nuotrauka užgęsta. Vienos rankos ausinė su LT arba ENG kalbos pasirinkimo mygtuku. Pasirinkus mamutą, papildomai užsidega apšvietimas greta esančioje mamuto pėdos formos vitrinoje, kurioje eksponuojami mamuto kaulų fragmentai. Vienos rankos ausinė su LT arba ENG kalbos pasirinkimo mygtuku. Uždarius dureles, garsas sustabdomas, vaizdas nematomas. Šiuos komponentus sukuria, pagamina ir instaliuoja rangovas. Garso grotuvo techniniai parametrai: maitinimas 12 V DC. Palaikomos atminties kortelės – SDHC kortelė, USB laikmena, kiekviena iki 64 GB. Formatavimas FAT, FAT32, NTFS Audio formatai MP3, WAV. Naudojama galia max. 80mW. Grojimo seka – laisvai konfigūruojama. | kompl. | 1 |  |  |
| 4.21G10 | Garso blokas baldui 4.2b garso įrašams G10. Garso bloke turi būti galimybė talpinti reikiamą kiekį garso įrašų (žiūrėti poziciją G10). Įrašai klausomi per vienos rankos ausinę. Vienos rankos ausinė ir magnetinis laikiklis juodos spalvos. Garsas per ausinę turi būti aiškus ir pakankamas. Garso lygis derinamas vietoje, po sumontavimo. Ausinės laidas yra lanksčiame metaliniame ne trumpesniame 125 cm ilgio šarve. Ausinės tipas ir spalva turi būti suderinta su projekto autoriais. Ausinės techniniai parametrai: ausinės garsiakalbio varža ne daugiau 32 omai, galia ne mažiau 0,1 W. Ausinė fiksuojama prie baldo specialiu magnetiniu laikikliu. Ausinėje yra kalbos pasirinkimo mygtukas. Prie mygtuko turi būti ausinės gamintojo išgraviruotas grafinis ženklas, sukurtas Rangovo ir suderintas su projekto autoriais. Rangovas paruošia darbo brėžinį ir elektros pajungimo schemą garso bloko įmontavimui balde, suderina brėžinius su Autorine priežiūra. Garso bloko veikimas: balde 4.2b ant vertikalios ir horizontalios plokštumos eksponuojamos įvairios nuotraukos su alytiškiais, viso 20 vnt.. Palietus specialia lentele, dekoruota miesto herbu, pasigirsta garsai ar trumpos istorijos per vienos rankos ausinę (garso įrašai arba garsai G10). LT arba ENG kalbų pasirinkimas ant vienos rankos ausinės. Šiuos komponentus sukuria, pagamina ir instaliuoja rangovas. Garso grotuvo techniniai parametrai: maitinimas 12 V DC. Palaikomos atminties kortelės – SDHC kortelė, USB laikmena, kiekviena iki 64 GB. Formatavimas FAT, FAT32, NTFS Audio formatai MP3, WAV. Naudojama galia max. 80mW. Grojimo seka – laisvai konfigūruojama. | kompl. | 1 |  |  |
| 4.21G11 | Garso blokas baldui 4.2c garso įrašams G11. Garso bloke turi būti galimybė talpinti reikiamą kiekį garso įrašų (žiūrėti poziciją G11). Įrašai klausomi per juodos spalvos garsiakalbį. Garsas turi būti aiškus ir pakankamas. Garso lygis derinamas vietoje, po sumontavimo. Įmontuojamo garsiakalbio tipas ir spalva turi būti suderinta su projekto autoriais. Garsiakalbio techniniai parametrai: garsiakalbio varža ne daugiau 32 omai, galia ne mažiau 0,1 W. garsiakalbis fiksuojamas balde. Rangovas paruošia darbo brėžinį ir elektros pajungimo schemą garso bloko įmontavimui balde, suderina brėžinius su Autorine priežiūra. Garso bloko veikimas: baldas skirtas papasakoti apie transporto priemones Alytuje, viso 8 vnt.. Sukant ratą vairą, pasukamas vidinis ratas su nuotraukomis. Sustojus prie tam tikros transporto priemonės, per senovinio klaksono formos garsiakalbį girdimas pasakojimas apie pasirinktą transporto priemonę (G11). Atskira rankenėlė rinktis LT arba ENG kalbas. Šiuos komponentus sukuria, pagamina ir instaliuoja rangovas. Garso grotuvo techniniai parametrai: maitinimas 12 V DC. Palaikomos atminties kortelės – SDHC kortelė, USB laikmena, kiekviena iki 64 GB. Formatavimas FAT, FAT32, NTFS Audio formatai MP3, WAV. Naudojama galia max. 80mW. Grojimo seka – laisvai konfigūruojama. | kompl. | 1 |  |  |
| 4.22 | Ekranas filmams V7, kryptiniai garsiakalbiai ir videogrotuvas. Ekspoziciniame balde- 4.2a yra įmontuojamas ne mažiau 24 colių įstrižainės monitorius ir, jei reikia, videogrotuvas, bei kryptiniai garsiakalbiai. Pasirinkus 3d spausdintą mamutą, užsidega apšvietimas greta esančioje mamuto pėdos formos vitrinoje, kurioje eksponuojami mamuto kaulų fragmentai. Palindus po stalu, eksponuojama archeologų rasto katės žandikaulio kopija, nišos gale integruojamas ekranas (ne mažiau 24 colių įstrižainės), rodantis filmuotą katę. Palietus pažymėtą zoną, ekrane pasakojama video istorija apie kates senovėje (videosiužetas V7). Atskiras jungiklis rinktis LT arba ENG kalbas. Rangovas parenka tinkamiausio dydžio įrangos išdėstymą konkrečiai situacijai, kad lankytojas matytų filmus patogiai ir aiškiai. Garsas girdimas per kryptinius garsiakalbius. Ekranas, įmontuojamas į baldą taip, kad būtų užtikrintas patogus priėjimas aptarnavimui. Rangovas paruošia darbo brėžinį ir elektros pajungimo schemą ekrano įmontavimui balde, suderina brėžinius su Autorine priežiūra. Rangovas sumontuoja ekraną ir elektros instaliaciją bei kitus komponentus. Filmų kiekis yra ne mažiau kaip 1 vnt. (2 vnt. įgarsintų filmų ir 1 vnt. begarsių užsklandų). Techniniai parametrai: ekrano rezoliucija, ne mažiau 1920x1080 pikselių. Ekranas – LCD, integruota vidinė atmintis, ne mažiau 8Gb. Palaikomi vaizdo formatai DIVX, H.264, M-JPEG, MOV, MPEG1, MPEG2, MPEG4, RM, RMVB. Ekranas ir kita įranga įsijungia ir išsijungia automatiškai, suderinus su Užsakovu veikimo laiką. veikimas - Pasirinkus 3d spausdintą mamutą, užsidega apšvietimas greta esančioje mamuto pėdos formos vitrinoje, kurioje eksponuojami mamuto kaulų fragmentai. Pasibaigus filmui, vėl automatiškai pradedama rodyti video užsklanda. Video užsklanda rodoma, kol patraukus kabančią virvelę. Kryptiniai garsiakalbiai yra juodos spalvos. Garsas turi būti aiškus ir pakankamas. Garso lygis derinamas vietoje, po sumontavimo. kryptinių garsiakalbių tipas ir spalva turi būti suderintas su projekto autoriais. Kryptinių garsiakalbių techniniai parametrai: ausinės garsiakalbio varža ne daugiau 32 omai, galia ne mažiau 0,1 W. Kryptiniai garsiakalbiai fiksuojami prie baldo. Laidų lankytojams turi nesimatyti. | kompl. | 1 |  |  |
|  | Kiti darbai |  |  |  |  |
| VD | "Ekspozicijos vektorinio dizaino darbai (vektorinių failų paruošimas). Vadovaudamasis ekspozicijos grafiniu stiliumi, Rangovas sukuria vektorinio dizaino darbo projektą ir vektorinius failus, paruoštus gamybai. Vektorinio dizaino darbo projektas turi būti suderintas su Užsakovu ir projekto autoriais. | kompl. | 1 |  |  |
| KT1 | KT1 Užsakovo pateiktos informacijos pritaikymas ekspozicijai: terminalams, garso blokams, baldams, informaciniams skydams. Rangovas adaptuoja Užsakovo pateiktą ekspozicijos informacinį turinį: ekspozicijos tekstai, eksponatų aprašai koreguojami pagal konkrečią vietą ir ikonografiją (ekspozicijos vaizdinės medžiagos visuma) bei lankytojų suvokimo dėsningumus ir gerąją muziejinę praktiką. Ekspozicijos tekstai turi būti trumpi, aiškūs, informatyvūs, lengvai skaitomi. Rangovas pasirašytinai suderina ekspozicijos tekstus su Užsakovu ir Projekto autoriais. | kompl. | 1 |  |  |
| KT2 | Konkrečios medžiagos ekspozicijai - nuotraukų, schemų, planų, žemėlapių surastų pagal punktą KT1 aukštos raiškos (raiška suderinama su projekto Autoriais) skaitmeninių kopijų ir teisės eksponuoti įsigijimas Lietuvos atminties institucijose (archyvuose, bibliotekose ir muziejuose). Rangovas įsigyja Lietuvos atminties institucijose informaciją ir ikonografiją (t. y. dokumentų faksimiles, fotonuotraukų kopijas, planų, žemėlapių skaitmenines kopijas ir t.t.), sąrašus su užsakovu. Rangovas įsigyja aukštos raiškos ikonografijos skaitmenines kopijas pagal suderintą su užsakovu sąrašą su teise Užsakovui naudoti ekspozicijoje bei vėliau leidžiamuose ekspozicijos kataloguose arba bukletuose. | kompl. | 1 |  |  |
| KT3 | Elektros instaliacijos darbai. Rangovas turi atlikti būtinus darbus ir atvesti elektros instaliaciją ir komunikaciją į ekspozicijos baldus ir garso bei daugialypės dermės (ekranus, garso blokus, terminalus) įrangą. Visa baldų apšvietimo įranga bei daugialypės terpės įranga, išskyrus kompiuterinius terminalus, turi įsijungti vienu metu nuo jungiklio. Kompiuteriniai terminalai turi įsijungti ir išsijungti automatiškai, pagal muziejaus darbo laiką. | kompl. | 1 |  |  |
| KT4 | Ekspozicijos tekstų vertimas į anglų kalbą ir stiliaus sutvarkymas. Vertimas į anglų kalbą turi būti ne pažodinis, o literatūrinis, daromas vertėjo, turinčio kultūrinių ir ekspozicijų tekstų vertimų patirtį. Kalbos stilių suredaguoja anglakalbis stilistas. | kompl. | 1 |  |  |
| KT5 | Lietuviškų ekspozicijos tekstų stiliaus sutvarkymas. Ekspozicijos tekstai turi būti stilistiškai teisingi. Ekspozicijos tekstų sakinių konstrukcija būtų lietuviška, aiški, sklandi, patraukli ir lengva skaityti. Stilistas turi turėti kultūrinių ir ekspozicijos tekstų tvarkymo patirtį. | kompl. | 1 |  |  |
| KT6 | Pavyzdžių gamyba. Išvardintoms pozicijoms gaminami pavyzdžiai. Per vieną mėnesį nuo sutarties pasirašymo Rangovas turi pagaminti visus specifikacijoje (konkrečios pozicijos patikslinamos ekspozicijos įgyvendinimo metu) aprašytus pavyzdžius ir suderinti su Užsakovu ir Projekto autoriais. Pavyzdžiai gaminami komplektais, kiekviename komplekte - du identiški pavyzdžiai, dydis ne mažiau 0,3x0,5 m Pavyzdys yra stačiakampis gabalas medžiagos, iš kurios gaminamas baldas arba interjero elementas. Šiame pavyzdyje turi matytis būsimo gaminio spalva, tekstūra, lakavimo kokybė, paviršiaus ir išfrezavimų apdirbimo kokybė ir glotnumas. Po patvirtinimo pasirašyti pavyzdžiai saugomi - vienas egz. pas Rangovą, kitas - pas projekto autorius. Pagaminti gaminiai turi atitikti pavyzdžius. (spalva, tekstūra, paviršiaus ir išfrezavimų apdirbimo kokybė ir glotnumas). Jei gaminiai ar jų detalės neatitinka patvirtintų pavyzdžių, gaminiai nepriimami (brokuojami). Tokius gaminius Rangovas turi gaminti iš naujo, kol jie atitiks patvirtintus pavyzdžius (spalva, tekstūra, paviršiaus ir išfrezavimų apdirbimo kokybė ir glotnumas). Visi autorinės priežiūros sprendimai fiksuojami autorinės priežiūros protokolais. SVARBU: prieš patvirtinant pavyzdžius, Rangovas pagamina tokį skaičių mėginių, kol Autorinė priežiūra ir Užsakovas iš mėginių išrinks tinkamus pavyzdžius. | kompl. | 10 |  |  |
| KT7 | UV ir lateksinės spaudos pavyzdžiai pagal PASTABĄ XIII. | kompl. | 1 |  |  |
| Viso kaina Eur be PVM |  |  |  |  |  |
| PVM |  |  |  |  |  |
| Viso kaina Eur su PVM |  |  |  |  |  |

| Eilutės Nr. | PASTABOS |
| --- | --- |
|  | Dėmesio, ekspozicijos rangovas privalo tikslinti visų gaminių matmenis vietoje ir prisitaikyti prie remonto rezultate atsiradusių realių matmenų. Visus pakeitimus derinti su ekspozicijos projekto Autoriais. Neatskiriama specifikacijos dalis yra techninis projektas. Gaminių ir/ar paslaugų pavadinimai ir numeracija atitinka ekspozicijos techninio projekto vizualinę dalį - planus, vizualizacijas, eksplikacijas. Visų gaminių kainos yra su transportavimu, surinkimu, sumontavimu. |
|  | Techniniame projekte pateikiamas principinis baldų, informacinių technologijų išdėstymas, medžiagiškumas, spalvingumas. Šie sprendiniai konkretizuojami ir detalizuojami ekspozicijos realizavimo metu, suderinus su techninio projekto autoriais raštu. Suderinimas fiksuojamas autorinės priežiūros protokolais. Baldai ir baldų audiniai privalo atitikti visuomeninei paskirčiai keliamus reikalavimus. |
|  | Grafinio ir vektorinio dizaino kūriniai (failai). Rangovas po sutarties pasirašymo ir per tris mėnesius tekstinės informacijos ekspozicijai paruošimo (žiūrėti pozicijas KITI DARBAI) privalo sukurti ir pateikti Užsakovui ir Projekto autoriams derinimui visus vektorinės grafikos ir grafinio dizaino failus. Visų gaminių aktavimas bus priimamas tik po minėtų failų raštiško suderinimo. Visi autorinės priežiūros sprendimai fiksuojami autorinės priežiūros protokolais. Derinamos visos pozicijos su indeksai VD ir GD. |
|  | Techninio projekto įgyvendinimo metu paaiškėjus, kad konkretus gaminys nustotas gaminti, Autorinė priežiūra parenka analogiškos klasės gaminį ir fiksuoja sprendinius raštu, autorinės priežiūros protokolais. |
|  | Baldai gaminami kombinuojant kelias medžiagas, derinant medžiagiškumą su projekto autoriais, |
|  | Balduose montuojamas LED apšvietimas, spalvinė temperatūra 4000K, galingumas ne mažiau 14,4 W/m, matinis difuzorius. |
|  | Balduose naudojama ilgai tarnaujanti ir patvari furnitūra BLUM arba analogiškų charakteristikų, stalčių bėgeliai pilno ištraukimo, švelnaus uždarymo. |
|  | Pavyzdžių gamyba. Ekspozicijos techniniame projekte išvardintoms pozicijoms gaminami pavyzdžiai. Per vieną mėnesį nuo sutarties pasirašymo Rangovas turi pagaminti visus specifikacijoje aprašytus pavyzdžius ir suderinti su Užsakovu ir Projekto autoriais. Pavyzdžiai gaminami komplektais, kiekviename komplekte - du identiški pavyzdžiai, dydis ne mažiau 0,3x0,5 m . Pavyzdys yra stačiakampis gabalas medžiagos, iš kurios gaminamas baldas arba interjero elementas. Šiame pavyzdyje turi matytis būsimo gaminio spalva, tekstūra, lakavimo kokybė, paviršiaus ir išfrezavimų apdirbimo kokybė ir glotnumas. Po patvirtinimo pasirašyti pavyzdžiai saugomi - vienas egz. pas Rangovą, kitas - pas projekto autorius. Pagaminti gaminiai turi atitikti pavyzdžius. (spalva, tekstūra, paviršiaus ir išfrezavimų apdirbimo kokybė ir glotnumas). Jei gaminiai ar jų detalės neatitinka patvirtintų pavyzdžių, gaminiai nepriimami (brokuojami). Tokius gaminius Rangovas turi gaminti iš naujo, kol jie atitiks patvirtintus pavyzdžius (spalva, tekstūra, paviršiaus ir išfrezavimų apdirbimo kokybė ir glotnumas). Visi autorinės priežiūros sprendimai fiksuojami autorinės priežiūros protokolais. SVARBU: prieš patvirtinant pavyzdžius, Rangovas pagamina tokį skaičių mėginių, kol Autorinė priežiūra ir Užsakovas iš mėginių išrinks tinkamus pavyzdžius. |
|  | Šiame projekte pateikiama pagrindinė idėja ir nurodyti tik principiniai sprendiniai bei stilistika. Rangovas realizavimo metu parengia detalius tekstų ir vaizdinės informacijos maketus, schemas, žemėlapius, audiovizualinės medžiagos ir interaktyvius produktus, konkrečius dekoro elementus, detalius spalvinius ir medžiaginius sprendinius ir suderina juos su Projekto autoriais. Visi sprendiniai turi atitikti projekte pateiktą ekspozicijų koncepciją ir vizualinę stilistiką. |
|  | Ekspozicijoje matomose vietose negalima naudoti blizgančių detalių, nerūdijančio plieno ar panašių mygtukų. Šios detalės turi būti suderintos su Projekto autoriais. |
|  | Jei būtina Rangovas pats nustato sienos spalvą pagal RAL, NCS arba dažų gamintojo paletes ir suderina sienos spalvos kodą su Projekto autoriais. |
|  | Konkretūs navigacinių nuorodų užrašai detalizuojami ir suderinami su Užsakovu realizavimo metu. Techniniame projekte parodyti tik principinės užrašų vietos ir stilistika. |
|  | Ekspozicijoje medžiaga turi būti pateikiama dviem kalbomis – lietuvių ir anglų. Visi lietuviški tekstai turi būti patikrinti kalbos redaktoriaus ir išversti į anglų kalbą. Šiuos darbus atlieka ekspozicijos rangovas |
|  | Šio projekto brėžiniai nėra inžineriniai darbo brėžiniai. Šiame projekte brėžiniuose nurodomi principiniai matmenys ir idėja. Konstrukcines ir gamybines baldų detales sprendžia rangovas realizavimo metu. Pakeitimai atsiradę dėl konstrukcijos ir gamybos ypatybių turi būti suderinami su Projekto autoriais. |
|  | Visiems gaminiams, kuriuose yra skaitmeninė UV arba latekso spauda, kur būtina - su balta spalva - gaminami mėginiai ir suderinami su Projekto autoriais. Spauda turi būti kokybiška, linijos ir grafinių elementų kontūras ryškus, spaudos taškas labai mažas, nesimato spaudos mašinos paliekamų dryžių. Spauda turi tvirtai laikytis ant spausdinamo paviršiaus, atspari dėvėjimuisi liečiant. |
| BENDRA PASTABA. Pilna informacija apie ekspoziciją pateikta šios specifikacijos priede - Techniniame projekte. |  |

V- a pirkimo dalis – ekspozicija

„Angelai ir rožės (Miestas parke)“

| Eilutės Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Vnt. kaina Eur be PVM | Viso kaina Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.0 | 5. Angelai ir rožės (Miestas parke) |  |  |  |  |
| Bendras Ekspozicijos aprašymas. Atokvėpio vieta su panoraminiu Alytaus miesto vaizdu. Supažindinama su Alytumi kaip Baltosios rožės miestu (rožė nuo seno buvo miesto herbe), pristatoma kurortinio miesto vizija, archyviniai vaizdai ir dokumentai. Rožių ir parko tema papildoma Laisvės Angelo skulptūros miesto parke istorija. Patalpoje panaudojamas rožių dekoras ant sienų. Lankytojai gali palepinti uoslę rožių kvapais. Mažųjų lankytojų nupieštos rožės atsiduria virtualiame muziejaus rožyne. Tam panaudojamos informacinės technologijos ir į interjerą integruotas ekranas. |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 5.1. Ekspozicinis baldas. Realizavimo metu Rangovas privalo detalizuoti baldą pagal galutinę tekstinę ir vaizdinę medžiagą bei atrinktus eksponatus, taip pat sukurti reikalingas eksponavimo ir informacines priemones. Visus sprendinius derinti su Užsakovu ir Projekto autoriais. Baldas sudarytas iš atskirų segmentų 5.1a, 5.1b, 5.1c, 5.1d, 5.1e | kompl. | 1 |  |  |
|  | 5.1a, c ir d segmentai gaminami iš ąžuolo faneruote dengto MDF. Neperforuotos vietos gali būti gaminamos ir iš ąžuolo faneruote dengto MDP. Tonuojamas ir lakuojamas matiniu laku. Konkreti spalva parenkama realizavimo metu. Rangovas privalo padaryti gaminio spalvos mėginius ir suderinti su Projekto autoriais. Baldo fasado dalis perforuojama, lapelių ornamentai ir kiti simboliai gaunami medvilninę ar sintetinę virvę perkišant per skylutes balde. Konkretų virvės storį, tipą, skylių dydį ir tankį parenka rangovas realizavimo metu ir suderina su projekto autoriais. |  |  |  |  |
| 5.1a | 5.1a segmento fasadas atidaromas, viduje pateikiama informacija apie Alytaus kraštovaizdžio būdingus elementus – smėlį ir pušynus. Stikliniame tūryje pripilama smėlio, aukščiau – šviečiantis pušų vaizdas, į kurį integruota kvapų kapsulė K2 su pušų kvapu. Apačioje esantis stalčius skirtas edukacinėms priemonėms sudėti. |  |  |  |  |
| 5.1c | 5.1c segmento fasadas atidaromas, viduje pateikiama informacija apie miesto plėtrą ir kaitą. Sukomponuojami reikalingi eksponatai, jei reikia – dengiami grūdintu stiklu. Priderinamas tinkamas LED apšvietimas. |  |  |  |  |
| 5.1d | 5.1d segmente montuojamas informacinis terminalas ir garso blokas su vienos rankos ausine. Terminalas sudarytas iš neliečiamojo monitoriaus (įstrižainė 40 colių), piešinių skaitytuvo ir programinės įrangos. Ekspozicijos lankytojai “augina” muziejaus rožyną: nupiešia rožę (-es) juodu rašikliu ant balto popieriaus ir padeda į nišą. Programa nuskaito piešinį, jį nuspalvina ir įkomponuoja į bendrą rožyno vaizdą ekrane. Rožynas ekrane animuotas: rožės juda nuo vėjo, skraido bitės ir pan. Terminalo ekranas integruojamas į baldą taip, kad nesimatytų monitoriaus rėmo. Garso blokas su vienos rankos ausine (žalios spalvos) skirtas įgarsintiems pasakojimams apie Alytų kaip kurortinį miestą. LT ir ENG kalbos pasirinkimas ant vienos rankos ausinės. Garso įrašai paleidžiami sukiojant išorinę rankenėlę su simboliais ir užrašais. Turi būti patogus priėjimas prie terminalo ir garso bloko. |  |  |  |  |
| 5.1b | 5.1b segmentas gaminamas iš žaliai dažyto MDF. Angelo skulptūra ir miško vaizdas– tiesioginė UV spauda ant MDF. Vaizdas su Angelo paminklu išskaidomas į atskirus planus su LED apšvietimu ir gaunamas erdvės įspūdis. Apatinėje dalyje yra keturi stalčiai informacijai ir eksponatams. Rankenėlės yra įgilinimai virš stalčių. Stalčių viduje – LED apšvietimas, kuris įsijungia atidarius stalčių. Vienas stalčius skirtas miesto herbui – baltai rožei. Šalia vaizdinės ir tekstinės informacijos įkomponuojama rožių kvapo kapsulė K3. Kitame stalčiuje – animuotas video pasakojimas apie Angelo skulptūrą. Ekranas 10 colių įstrižainės. Pasakojimas paleidžiamas palietus pažymėtą zoną. Kituose dviejuose stalčiuose pateikiama informacija ir eksponatai. |  |  |  |  |
| 5.1e | 5.1e – EDUKACINĖS PRIEMONĖS: – Knygos apie Alytaus kurortą kopijos - 3 vnt. – To meto įvairių laikraščių kopijos – 10 vnt. – Angelo skulptūros 3d kopija. – Sumažintų parko objektų rinkinys, kad vaikai galėtų juos dėlioti ir kurti įvairias kompozicijas. – Įvairių spalvų pagaliukai, skirti dėlioti į perforuotas plokštumas 5.2. |  |  |  |  |
| 5.2 | 5.2. Ekspozicinės sienelės – 2 vnt. Gaminamos iš ąžuolo faneruote dengto ir perforuoto MDF. Tonuojamos ir lakuojamos matiniu laku. Konkreti spalva parenkama realizavimo metu. Rangovas privalo padaryti gaminio spalvos mėginius ir suderinti su Projekto autoriais. Rožės, lapeliai, užrašai ir kiti simboliai gaunami medvilninę ar sintetinę virvę perkišant per skylutes sienelėse. Konkretų virvės storį, tipą, spalvą, skylių dydį ir tankį parenka rangovas realizavimo metu ir suderina su projekto autoriais. Nuotraukos spausdinamos su UV spauda naudojant baltą spalvą ant plonos faneros. Tvirtinamos mediniais kaištukais į skylutes plokštumose. Rangovas projekto įgyvendinimo metu sukuria nuo-traukų kompoziciją pagal duotą Užsakovo vaizdinę medžiagą ir suderina su Projekto autoriais. | kompl. | 2 |  |  |
| 5.3 | 5.3. Ekspozicinė sienelė. Gaminama iš ąžuolo faneruote dengto ir perforuoto MDF. Tonuojamos ir lakuojamos matiniu laku. Konkreti spalva parenkama realizavimo metu. Rangovas privalo padaryti gaminio spalvos mėginius ir suderinti su Projekto autoriais. Rožės, lapeliai, užrašai ir kiti simboliai gaunami medvilninę ar sintetinę virvę perkišant per skylutes sienelėse. Konkretų virvės storį, tipą, spalvą, skylių dydį ir tankį parenka rangovas realizavimo metu ir suderina su projekto autoriais. Nuotraukos spausdinamos su UV spauda naudojant baltą spalvą ant plonos faneros. Tvirtinamos mediniais kaištukais į skylutes plokštumose. Rangovas projekto įgyvendinimo metu sukuria nuotraukų kompoziciją pagal duotą Užsakovo vaizdinę medžiagą ir suderina su Projekto autoriais. | kompl. | 1 |  |  |
| 5.4 | 5.4. Sofa HAY AAL Sofa arba analogiška. Baldas ir baldinis audinys yra visuomeninės paskirties, atsparus trinčiai ir pilingavimuisi. Kojos ąžuolinės. Spalva parenkama projekto įgyvendinimo metu ir suderinama su projekto autoriais. | vnt. | 1 |  |  |
| 5.5 | 5.5. Foteliai – 3 vnt. HAY AAL 92 arba analogiškas. Baldas ir baldinis audinys yra visuomeninės paskirties, atsparus trinčiai ir pilingavimuisi. Kojos ąžuolinės. Spalva parenkama projekto įgyvendinimo metu ir suderinama su projekto autoriais. | vnt. | 3 |  |  |
| 5.6 | 5.6. Staliukas. LAUKSVA SPLIT II arba analogiškas. Lašo formos stalelis. 1000 × 570 × 430 mm. Stalviršis pagamintas iš natūralaus ąžuolo medžio masyvo, tekintos natūralaus medžio kojelės. Lakuotas arba alyvuotas. Spalva derinama prie ekspozicinių baldų. Spalva parenkama projekto įgyvendinimo metu ir suderinama su projekto autoriais. | vnt. | 1 |  |  |
| 5.7 | 5.7. Staliukas. LAUKSVA SPLIT-I MINI arba analogiškas. Apvalus stalelis. 550 × 550 × 430 mm. Stalviršis pagamintas iš natūralaus ąžuolo medžio masyvo, tekintos natūralaus medžio kojelės. Lakuotas arba alyvuotas. Spalva derinama prie ekspozicinių baldų. Spalva parenkama projekto įgyvendinimo metu ir suderinama su projekto autoriais. | vnt. | 2 |  |  |
| 5.8 | 5.8. Suoliukas. Gaminamas iš ąžuolo faneruote dengto MDF. Neperforuotos vietos gali būti gaminamos ir iš ąžuolo faneruote dengto MDP. Tonuojamas ir lakuojamas matiniu laku. Konkreti spalva parenkama realizavimo metu. Rangovas privalo padaryti gaminio spalvos mėginius ir suderinti su Projekto autoriais. Baldo fasado dalis perforuojama, lapelių ornamentai gaunami medvilninę ar sintetinę virvę perkišant per skylutes balde. Konkretų virvės storį, tipą, skylių dydį ir tankį parenka rangovas realizavimo metu ir suderina su projekto autoriais. Suoliuko viršuje padaryta įgilinta dėžė edukacinėms priemonėms sudėti. | vnt. | 1 |  |  |
| 5.9 | 5.9. Pufai – 5 vnt. SOFTLINE RON 550 x 550 x 470 (h) mm. SOFTLINE RON 550 x 550 x 470 (h) mm arba analogiški. Pufai sudedami vienas ant kito, gali būti nešiojami ir padedami bet kurioje ekspozicijos vietoje. Audinys visuomeninės paskirties, atsparus trinčiai ir pinigavimuisi. Užvalkalas nuimamas ir gali būti valomas sausu būdu. Konkrečios audinio spalvos renkamos projekto realizavimo metu suderinamos su projekto autoriais. | vnt. | 5 |  |  |
| 5.10 | 5.10. Akustinė užuolaida. Praėjimai į kitas patalpas dengiami juostuotomis užuolaidomis iš storo natūralios vilnos veltinio, pritaikyto visuomeninės paskirties patalpoms. Spalva – tamsiai žalia. Užuolaidos tvirtinamos prie sienų arba lubų. Konkretus juostų plotis ir spalva parenkami realizavimo metu ir suderinami su projekto autoriais. | vnt. | 1 |  |  |
| 5.11 | 5.11. Užuolaidos – 2 vnt. Rusvos lengvos lininės arba panašaus audinio užuolaidos, praleidžiančios šviesą. Kabinamos ant baltų bėginių karnizų, laikikliais tvirtinamų prie sienos. Konkretus audinys parenkamas realizavimo metu ir suderinamos su projekto autoriais. | vnt. | 2 |  |  |
| 5.12 | 5.12. Kiliminė danga. Kiliminė danga plytelėmis 50cm x 50 cm INTERFACE Urban Retreat Collection (arba lygiavertis) UR101, UR102, UR103 (spalvų kodai 7150002IVY 7148008 ASH/IVY, 7146008ASH, 7148006STONE/IVY, 7146006STONE) , 33 dėvėjimo klasė, skirta visuomeninės paskirties patalpoms. Dekoras - smėlio, žemės tekstūra. UR102 tamsiai pilka bendras kilimo plytelės aukštis ne mažiau kaip 7.2mm ± 0.2 mm plauko ilgis ne mažiau kaip 2,4 mm., UR102 šviesiai pilka bendras kilimo plytelės aukštis ne mažiau kaip 7.4mm ± 0.2 mm plauko ilgis ne mažiau kaip 2.4 mm. UR102 šviesiai ruda ir žalia bendras kilimo plytelės aukštis ne mažiau kaip 7.4mm ± 0.2 mm plauko ilgis ne mažiau kaip 2.4 mm. UR101 spalvos bendras kilimo plytelės aukštis ne mažiau kaip 8.5mm ± 0.2 mm plauko ilgis ne mažiau kaip 2.6 mm. UR103 žalia bendras kilimo plytelės aukštis ne mažiau kaip 8.2mm ± 0.2 mm plauko ilgis ne mažiau kaip 2.6 mm. Skirtingos spalvos susijungia su spalvų perėjimo plytelėmis. Detalią kiliminių plytelių išdėstymo schemą paruošia Rangovas ir suderina su Projekto autoriais. Prie kiliminės dangos derinamos ąžuolinės tonuotos ir lakuotos grindjuostės. | kompl. | 1 |  |  |
| 5.13 | 5.13. Sienų dekoras. Sienos dažomos baltais matiniais plaunamais dažais. Prieš dažymą sienos gruntuojamos. Pažymėtoje vietoje A dažoma žaliais matiniais dažais, B – pilkais. Konkrečios spalvos parenkamos realizavimo metu. Rangovas privalo daryti spalvų mėginius ant sienų ir konkrečią spalvą suderinti su Projekto autoriais. Temų pavadinimai ir navigacinės nuorodos ploteriuojamos iš PVC lipduko ir klijuojamos prie sienos. Visus dekoro elementus ir užrašus detalizuoja Rangovas realizavimo metu ir suderina su Užsakovu ir Projekto autoriais. | kompl. | 1 |  |  |
| 5.14 | 5.14. Lubų dekoras. Lubos dažomos baltais matiniais dažais. Prieš dažymą lubos gruntuojamos. Nurodytoje plane vietoje A lubos dažoma žaliais matiniais dažais, B – pilkais. Konkrečios spalvos parenkamos realizavimo metu. Rangovas privalo daryti spalvų mėginius ant lubų ir konkrečią spalvą suderinti su Projekto autoriais. Pažymėtoje ant lubų vietoje C, užklijuojamas išploteriuotas iš PVC lipduko kryžiukų ornamentas. Visus dekoro elementus ir užrašus detalizuoja Rangovas realizavimo metu ir suderina su Užsakovu ir Projekto autoriais. | kompl. | 1 |  |  |
| 5.15 | 5.15. Apšvietimo įrenginiai. Esami įleidžiami į lubas šviestuvai turi būti demontuojami, skylės užtaisomos. 5.15a. Pakabinami šviestuvai – 2 vnt. Virš staliukų pakabinami šviestuvai ALDEX FLARE beige XIII 1134PL_R17 Aldex arba analogiški. Korpusas – dažytas rusva spalva plienas, stikliniai gaubtai. 850 x 785 mm, 13 x G9 max 5W, 4000K spalvinė temperatūra. 5.15b. Kryptiniai įleidžiami į lubas šviestuvai – 9 vnt. Baltos spalvos, kraipomi šviestuvai, 4000 K spalvinė temperatūra. Konkrečios šviestuvų vietos parenkamos realizavimo metu. | kompl. | 1 |  |  |
| 5.16 | K2 – pušų kvapo kapsulė 1 vnt. Ekspozicijoje turi būti įmontuota kvapų kapsulė. Tai integruotas į ekspoziciją konteineris su specialia terpe aromatinio kvapų aliejaus laikymui. Konteineryje turi būti ergonomiškas ir patogus mechanizmas, leidžiantis lankytojui pauostyti kvapą. Kvapas ir konteineris suderinamas su Užsakovu ir projekto autoriais, Komplektuojama 3 vnt. koncentruoto kvapnaus aliejaus buteliukais, suminis kvapnaus aliejaus kiekis yra 100 ml. | kompl. | 1 |  |  |
| 5.17 | K3 – rožių kvapo kapsulė 1 vnt. Ekspozicijoje turi būti įmontuota kvapų kapsulė. Tai integruotas į ekspoziciją konteineris su specialia terpe aromatinio kvapų aliejaus laikymui. Konteineryje turi būti ergonomiškas ir patogus mechanizmas, leidžiantis lankytojui pauostyti kvapą. Kvapas ir konteineris suderinamas su Užsakovu ir projekto autoriais, Komplektuojama 3 vnt. koncentruoto kvapnaus aliejaus buteliukais, suminis kvapnaus aliejaus kiekis yra 100 ml. | kompl. | 1 |  |  |
| 5.18 | V8 – videosiužetas 1 vnt. Ekranas 10 colių įstrižainės. Pasakojimas paleidžiamas palietus pažymėtą zoną. Filmas turi būti pritaikytas ne daugiau 10 colių ekranui. Videosiužeto - animuotas videopasakojimo apie Angelo skulptūrą ekranui 5.21 sukūrimas. Videosiužetas neturi įgarsinto teksto, bet turi garso efektus. Prieš kuriant filmą sukūriamas scenarijus ir suderinimas su Užsakovu bei Projekto autoriais. Filmo scenarijus yra nuoseklus žodinis filmo scenų aprašymas su orientaciniais filmo laikais bei pieštos kadruotės. Filmas sumontuojamas iš pirktų siužetų (jei reikalinga pasakojimui pagyvinti), Užsakovo pateiktų siužetų (jei Užsakovas pateikė) bei Rangovo sukurtų animuotų siužetų ir paaiškinančių schemų. Rangovas taip pat suderina su Užsakovu ir Projekto autoriais garso efektus ir įgarsina video siužetus - ne mažiau 1 videosiužeto ne ilgesnio kaip 5 min. Vizualinę filmų dalį sukuria rangovas ekspozicijos stiliumi ir suderina su Užsakovu ir projekto autoriais. | kompl. | 1 |  |  |
| 5.19 | T2 – informacinis terminalas ir programa 1 vnt. Terminalas sudarytas iš neliečiamojo monitoriaus (įstrižainė 40 colių), piešinių skaitytuvo ir programinės įrangos. Programa veikia taip - ekspozicijos lankytojai “augina” muziejaus rožyną: nupiešia rožę (-es) juodu rašikliu ant balto popieriaus ir padeda į nišą. Programa nuskaito piešinį, jį nuspalvina ir įkomponuoja į bendrą rožyno vaizdą ekrane. Rožynas ekrane animuotas: rožės juda nuo vėjo, skraido bitės ir pan. Prieš kuriant programą Rangovas sukuria programos eskizus ir parenką garso efektus ir suderina su Užsakovu ir projekto autoriais. Rangovas sukuria programinę įrangą terminalui T2 ekspozicijos grafiniu stiliumi ir suderina su Užsakovu ir Projekto autoriais. Terminalas įsijungia ir išsijungia automatiškai, suderinus su Užsakovu veikimo laiką. | kompl. | 1 |  |  |
| 5.20 | G12 – įgarsinti pasakojimai 6 komplektų. 1 komplektą sudaro 1 garso įrašas lietuvių kalba ir 1 garso įrašas anglų kalba. Viso 6 komplektai sudaro 12 vnt. garso įrašų Garso blokas su vienos rankos ausine (žalios spalvos) skirtas įgarsintiems pasakojimams apie Alytų kaip kurortinį miestą. LT ir ENG kalbos pasirinkimas ant vienos rankos ausinės. Įrašai paleidžiami sukiojant išorinę rankenėlę su simboliais ir užrašais. Garso įrašų sukūrimas ir pagaminimas garso įrenginiui G12. Įrašo trukmė iki 3 min., bendra garso įrašų trukmė iki 36 min. Rangovas sukuria garso įrašų tekstą, tinkantį audio formatui ir suderina su Užsakovu ir Projekto autoriais. Rangovas suderina su Užsakovu ir Projekto autoriais įgarsinančio asmens (-ų) balsą bei foninius garsus. Turi būti ne mažiau kaip 4 skirtingi įgarsinantys balsai (skaitovai), vyriški arba moteriški, priklausomai nuo pasakojimo pobūdžio. | kompl. | 6 |  |  |
| 5.21 | Balde 5.1b yra įmontuotas ne mažiau 10 colių įstrižainės monitorius, skirtas begarsiam videosiužetui V8 rodyti ir, jei reikia, videogrotuvas. Konkreti ekrano vieta parenkama realizavimo metu. Ekranas, įmontuojamas į baldą, iš angos fasade vidinės pusės ir prispaudžiamas prie plokštės be tarpų, sandariai. Rangovas paruošia darbo brėžinį ir elektros pajungimo schemą ekrano įmontavimui balde, suderina brėžinius su Autorine priežiūra. Po to tiekėjas sumontuoja ekraną ir elektros instaliaciją bei kitus komponentus, nurodytus projekte ir techninėje specifikacijoje. Techniniai parametrai: ekrano rezoliucija, ne mažiau 1024x768 pikselių. Ekranas – LCD, integruota vidinė atmintis, ne mažiau 8Gb. Palaikomi vaizdo formatai DIVX, H.264, M-JPEG, MOV, MPEG1, MPEG2, MPEG4, RM, RMVB. Ekranas įsijungia ir išsijungia automatiškai, suderinus su Užsakovu veikimo laiką. | kompl. | 1 |  |  |
| 5.22 | "Ekspozicijos grafinio dizaino darbai (grafinių failų paruošimas). Vadovaudamasis ekspozicijos grafiniu stiliumi, Rangovas sukuria grafinio dizaino darbo projektą ir grafinius failus, paruoštus gamybai. Grafinio dizaino darbo projektas turi būti suderintas su Užsakovu ir projekto autoriais. Grafinio dizaino failų raiška turi būti M1:1 300 dpi." | kompl. | 1 |  |  |
| 5.23 | "Eksponatų dizainas. Vadovaudamasis ekspozicijos grafiniu stiliumi, Rangovas sukuria eksponatų stovelių arba laikiklių dizainą ir paruošia eksponatų dizaino grafinį darbo projektą bei suderina su Užsakovu ir Projekto autoriais. Laikiklių ir stovelių eksponatams dizainas turi atitikti LR KM instrukciją dėl eksponatų saugojimo. Eksponatų stovelių arba laikiklių dizainas turi būti estetiškas, funkcionalus ir suderintas su Užsakovu ir projekto autoriais. Vadovaudamasis ekspozicijos grafiniu stiliumi, Rangovas sukuria aprašų gamybos dizaino darbo projektą ir suderina su Užsakovu ir projekto autoriais bei pagamina eksponatų aprašus. Rangovas fiziškai išdėsto ir tvirtina eksponatus ekspozicijoje, sumontuoja aprašus." | kompl. | 1 |  |  |
| 5.24G12 | Garso blokas baldui 5.2 garso įrašams G12. Garso įrašų bloko veikimas. Garso blokas su vienos rankos ausine (žalios spalvos) skirtas įgarsintiems pasakojimams apie Alytų kaip kurortinį miestą. LT ir ENG kalbos pasirinkimas ant vienos rankos ausinės. Įrašai paleidžiami sukiojant išorinę rankenėlę su simboliais ir užrašais. Garso bloke turi būti galimybė talpinti reikiamą kiekį garso įrašų (žiūrėti poziciją G12). Įrašai klausomi per vienos rankos ausinę. Vienos rankos ausinė ir magnetinis laikiklis žalios spalvos. Garsas per ausinę turi būti aiškus ir pakankamas. Garso lygis derinamas vietoje, po sumontavimo. Ausinės laidas yra lanksčiame metaliniame ne trumpesniame kaip 125 cm ilgio šarve. Ausinės tipas ir spalva turi būti suderinta su projekto autoriais. Ausinės techniniai parametrai: ausinės garsiakalbio varža ne daugiau 32 omai, galia ne mažiau 0,1 W. Ausinė fiksuojama prie baldo specialiu magnetiniu laikikliu. Ausinėje yra kalbos pasirinkimo mygtukas. Prie mygtuko turi būti ausinės gamintojo išgraviruotas grafinis ženklas, sukurtas Rangovo ir suderintas su projekto autoriais. Rangovas paruošia darbo brėžinį ir elektros pajungimo schemą garso bloko įmontavimui balde, suderina brėžinius su Autorine priežiūra. Visus reikalingus komponentus sukuria, pagamina ir instaliuoja rangovas. Garso grotuvo techniniai parametrai: maitinimas 12 V DC. Palaikomos atminties kortelės – SDHC kortelė, USB laikmena, kiekviena iki 64 GB. Formatavimas FAT, FAT32, NTFS Audio format | kompl. | 1 |  |  |
|  | Kiti darbai |  |  |  |  |
| VD | "Ekspozicijos vektorinio dizaino darbai (vektorinių failų paruošimas). Vadovaudamasis ekspozicijos grafiniu stiliumi, Rangovas sukuria vektorinio dizaino darbo projektą ir vektorinius failus, paruoštus gamybai. Vektorinio dizaino darbo projektas turi būti suderintas su Užsakovu ir projekto autoriais. | kompl. | 1 |  |  |
| KT1 | KT1 Užsakovo pateiktos informacijos pritaikymas ekspozicijai: terminalams, garso blokams, baldams, informaciniams skydams. Rangovas adaptuoja Užsakovo pateiktą ekspozicijos informacinį turinį: ekspozicijos tekstai, eksponatų aprašai koreguojami pagal konkrečią vietą ir ikonografiją (ekspozicijos vaizdinės medžiagos visuma) bei lankytojų suvokimo dėsningumus ir gerąją muziejinę praktiką. Ekspozicijos tekstai turi būti trumpi, aiškūs, informatyvūs, lengvai skaitomi. Rangovas pasirašytinai suderina ekspozicijos tekstus su Užsakovu ir Projekto autoriais. | kompl. | 1 |  |  |
| KT2 | "Konkrečios medžiagos ekspozicijai - nuotraukų, schemų, planų, žemėlapių, surastų pagal punktą KT1 aukštos raiškos (raiška suderinama su projekto Autoriais) skaitmeninių kopijų ir teisės eksponuoti įsigijimas Lietuvos atminties institucijose (archyvuose, bibliotekose ir muziejuose). Rangovas įsigyja Lietuvos atminties institucijose informaciją ir ikonografiją (t. y. dokumentų faksimiles, fotonuotraukų kopijas, planų, žemėlapių skaitmenines kopijas ir t.t.), sąrašus su užsakovu. Rangovas įsigyja aukštos raiškos ikonografijos skaitmenines kopijas pagal suderintą su užsakovu sąrašą su teise Užsakovui naudoti ekspozicijoje bei vėliau leidžiamuose ekspozicijos kataloguose arba bukletuose." | kompl. | 1 |  |  |
| KT3 | Elektros instaliacijos darbai. Rangovas turi atlikti būtinus darbus ir atvesti elektros instaliaciją ir komunikaciją į ekspozicijos baldus ir garso bei daugialypės terpės (ekranus, garso blokus, terminalus) įrangą. Visa baldų apšvietimo įranga bei daugialypės terpės įranga, išskyrus kompiuterinius terminalus, turi įsijungti vienu metu nuo jungiklio. Kompiuteriniai terminalai turi įsijungti ir išsijungti automatiškai, pagal muziejaus darbo laiką. | kompl. | 1 |  |  |
| KT4 | Ekspozicijos tekstų vertimas į anglų kalbą ir stiliaus sutvarkymas. Vertimas į anglų kalbą turi būti ne pažodinis, o literatūrinis, daromas vertėjo, turinčio kultūrinių ir ekspozicijų tekstų vertimų patirtį. Kalbos stilių suredaguoja anglakalbis stilistas. | kompl. | 1 |  |  |
| KT5 | Lietuviškų ekspozicijos tekstų stiliaus sutvarkymas. Ekspozicijos tekstai turi būti stilistiškai teisingi. Ekspozicijos tekstų sakinių konstrukcija būtų lietuviška, aiški, sklandi, patraukli ir lengva skaityti. Stilistas turi turėti kultūrinių ir ekspozicijos tekstų tvarkymo patirtį. | kompl. | 1 |  |  |
| KT6 | Pavyzdžių gamyba. Išvardintoms pozicijoms gaminami pavyzdžiai. Per vieną mėnesį nuo sutarties pasirašymo Rangovas turi pagaminti visus specifikacijoje (konkrečios pozicijos patikslinamos ekspozicijos įgyvendinimo metu) aprašytus pavyzdžius ir suderinti su Užsakovu ir Projekto autoriais. Pavyzdžiai gaminami komplektais, kiekviename komplekte - du identiški pavyzdžiai, dydis ne mažiau 0,3x0,5 m. Pavyzdys yra stačiakampis gabalas medžiagos, iš kurios gaminamas baldas arba interjero elementas. Šiame pavyzdyje turi matytis būsimo gaminio spalva, tekstūra, lakavimo kokybė, paviršiaus ir išfrezavimų apdirbimo kokybė ir glotnumas. Po patvirtinimo pasirašyti pavyzdžiai saugomi - vienas egz. pas Rangovą, kitas - pas projekto autorius. Pagaminti gaminiai turi atitikti pavyzdžius. (spalva, tekstūra, paviršiaus ir išfrezavimų apdirbimo kokybė ir glotnumas). Jei gaminiai ar jų detalės neatitinka patvirtintų pavyzdžių, gaminiai nepriimami (brokuojami). Tokius gaminius Rangovas turi gaminti iš naujo, kol jie atitiks patvirtintus pavyzdžius (spalva, tekstūra, paviršiaus ir išfrezavimų apdirbimo kokybė ir glotnumas). Visi autorinės priežiūros sprendimai fiksuojami autorinės priežiūros protokolais. SVARBU: prieš patvirtinant pavyzdžius, Rangovas pagamina tokį skaičių mėginių, kol Autorinė priežiūra ir Užsakovas iš mėginių išrinks tinkamus pavyzdžius. | kompl. | 10 |  |  |
| KT7 | UV ir lateksinės spaudos pavyzdžiai pagal PASTABĄ XIII. | kompl. | 1 |  |  |
| Viso kaina Eur be PVM |  |  |  |  |  |
| PVM |  |  |  |  |  |
| Viso kaina Eur su PVM |  |  |  |  |  |

| Eilutės Nr. | PASTABOS |
| --- | --- |
|  | Dėmesio, ekspozicijos rangovas privalo tikslinti visų gaminių matmenis vietoje ir prisitaikyti prie remonto rezultate atsiradusių realių matmenų. Visus pakeitimus derinti su ekspozicijos projekto Autoriais. Neatskiriama specifikacijos dalis yra techninis projektas. Gaminių ir/ar paslaugų pavadinimai ir numeracija atitinka ekspozicijos techninio projekto vizualinę dalį - planus, vizualizacijas, eksplikacijas. Visų gaminių kainos yra su transportavimu, surinkimu, sumontavimu. |
|  | Techniniame projekte pateikiamas principinis baldų, informacinių technologijų išdėstymas, medžiagiškumas, spalvingumas. Šie sprendiniai konkretizuojami ir detalizuojami ekspozicijos realizavimo metu, suderinus su techninio projekto autoriais raštu. Suderinimas fiksuojamas autorinės priežiūros protokolais. Baldai ir baldų audiniai privalo atitikti visuomeninei paskirčiai keliamus reikalavimus. |
|  | Grafinio ir vektorinio dizaino kūriniai (failai). Rangovas po sutarties pasirašymo ir per tris mėnesius tekstinės informacijos ekspozicijai paruošimo (žiūrėti pozicijas KITI DARBAI) privalo sukurti ir pateikti Užsakovui ir Projekto autoriams derinimui visus vektorinės grafikos ir grafinio dizaino failus. Visų gaminių aktavimas bus priimamas tik po minėtų failų raštiško suderinimo. Visi autorinės priežiūros sprendimai fiksuojami autorinės priežiūros protokolais. Derinamos visos pozicijos su indeksai VD ir GD. |
|  | Techninio projekto įgyvendinimo metu paaiškėjus, kad konkretus gaminys nustotas gaminti, Autorinė priežiūra parenka analogiškos klasės gaminį ir fiksuoja sprendinius raštu, autorinės priežiūros protokolais. |
|  | Baldai gaminami kombinuojant kelias medžiagas, derinant medžiagiškumą su projekto autoriais, |
|  | Balduose montuojamas LED apšvietimas, spalvinė temperatūra 4000K, galingumas ne mažiau 14,4 W/m, matinis difuzorius. |
|  | Balduose naudojama ilgai tarnaujanti ir patvari furnitūra BLUM arba analogiškų charakteristikų, stalčių bėgeliai pilno ištraukimo, švelnaus uždarymo. |
|  | Pavyzdžių gamyba. Ekspozicijos techniniame projekte išvardintoms pozicijoms gaminami pavyzdžiai. Per vieną mėnesį nuo sutarties pasirašymo Rangovas turi pagaminti visus specifikacijoje aprašytus pavyzdžius ir suderinti su Užsakovu ir Projekto autoriais. Pavyzdžiai gaminami komplektais, kiekviename komplekte - du identiški pavyzdžiai, dydis ne mažiau 0,3x0,5 m . Pavyzdys yra stačiakampis gabalas medžiagos, iš kurios gaminamas baldas arba interjero elementas. Šiame pavyzdyje turi matytis būsimo gaminio spalva, tekstūra, lakavimo kokybė, paviršiaus ir išfrezavimų apdirbimo kokybė ir glotnumas. Po patvirtinimo pasirašyti pavyzdžiai saugomi - vienas egz. pas Rangovą, kitas - pas projekto autorius. Pagaminti gaminiai turi atitikti pavyzdžius. (spalva, tekstūra, paviršiaus ir išfrezavimų apdirbimo kokybė ir glotnumas). Jei gaminiai ar jų detalės neatitinka patvirtintų pavyzdžių, gaminiai nepriimami (brokuojami). Tokius gaminius Rangovas turi gaminti iš naujo, kol jie atitiks patvirtintus pavyzdžius (spalva, tekstūra, paviršiaus ir išfrezavimų apdirbimo kokybė ir glotnumas). Visi autorinės priežiūros sprendimai fiksuojami autorinės priežiūros protokolais. SVARBU: prieš patvirtinant pavyzdžius, Rangovas pagamina tokį skaičių mėginių, kol Autorinė priežiūra ir Užsakovas iš mėginių išrinks tinkamus pavyzdžius. |
|  | Šiame projekte pateikiama pagrindinė idėja ir nurodyti tik principiniai sprendiniai bei stilistika. Rangovas realizavimo metu parengia detalius tekstų ir vaizdinės informacijos maketus, schemas, žemėlapius, audiovizualinės medžiagos ir interaktyvius produktus, konkrečius dekoro elementus, detalius spalvinius ir medžiaginius sprendinius ir suderina juos su Projekto autoriais. Visi sprendiniai turi atitikti projekte pateiktą ekspozicijų koncepciją ir vizualinę stilistiką. |
|  | Ekspozicijoje matomose vietose negalima naudoti blizgančių detalių, nerūdijančio plieno ar panašių mygtukų. Šios detalės turi būti suderintos su Projekto autoriais. |
|  | Jei būtina Rangovas pats nustato sienos spalvą pagal RAL, NCS arba dažų gamintojo paletes ir suderina sienos spalvos kodą su Projekto autoriais. |
|  | Konkretūs navigacinių nuorodų užrašai detalizuojami ir suderinami su Užsakovu realizavimo metu. Techniniame projekte parodyti tik principinės užrašų vietos ir stilistika. |
|  | Ekspozicijoje medžiaga turi būti pateikiama dviem kalbomis – lietuvių ir anglų. Visi lietuviški tekstai turi būti patikrinti kalbos redaktoriaus ir išversti į anglų kalbą. Šiuos darbus atlieka ekspozicijos rangovas |
|  | Šio projekto brėžiniai nėra inžineriniai darbo brėžiniai. Šiame projekte brėžiniuose nurodomi principiniai matmenys ir idėja. Konstrukcines ir gamybines baldų detales sprendžia rangovas realizavimo metu. Pakeitimai atsiradę dėl konstrukcijos ir gamybos ypatybių turi būti suderinami su Projekto autoriais. |
|  | Visiems gaminiams, kuriuose yra skaitmeninė UV arba latekso spauda, kur būtina - su balta spalva - gaminami mėginiai ir suderinami su Projekto autoriais. Spauda turi būti kokybiška, linijos ir grafinių elementų kontūras ryškus, spaudos taškas labai mažas, nesimato spaudos mašinos paliekamų dryžių. Spauda turi tvirtai laikytis ant spausdinamo paviršiaus, atspari dėvėjimuisi liečiant. |
| BENDRA PASTABA. Pilna informacija apie ekspoziciją pateikta šios specifikacijos priede - Techniniame projekte. |  |

VI-a pirkimo dalis - ekspozicijos 6 ir 7.

„6. Alytus man yra…“ ir

„7. Kas esi, Alytau?“

| Eilutės Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Vnt. kaina Eur be PVM | Viso kaina Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.0 | 6. Alytus man yra... |  |  |  |  |
| Bendras ekspozicijos aprašymas. Asmeninė akistata su Alytumi. Šiandienos žmonės kuria ekspoziciją: ant juostų užrašo, kas jiems yra Alytus ir pakabina. Patalpa užsipildo juostomis, pro kurias lankytojai vaikšto, skaito, klaidžioja, braunasi. Tai sukuria netikėtumą ir žaidimą. Juostos su informacija lengvai keičiamos. Muziejus ne tik pasakoja apie praeitį, bet reflektuoja ir šiandieną, nuolat keičiasi. Tai užtikrina aktualumą ir lankytojų įtraukimą į muziejaus kūrimo procesą. Kiekvienas miesto gyventojas yra miesto istorijos kūrėjas. |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 6.1. Kabančios juostos su užrašais. Juostos gaminamos iš baltos spalvos nedegios medžiagos, kuri kabo nesiraitydama. Rangovas sukuria reikalingą karkasą juostoms sukabinti. Taip pat numato juostų kabinimo priemones ir būdą. Ant juostų muziejaus lankytojai užrašys savo mintis markeriu. | kompl. | 1 |  |  |
| 6.2 | 6.2. Kiliminė danga. Kiliminė danga plytelėmis 50cm x 50 cm INTERFACE Urban Retreat Collection (arba lygiavertis) UR102 spalva 7146006STONE. 33 dėvėjimo klasė, skirta visuomeninės paskirties patalpoms. UR102 tamsiai pilka bendras kilimo plytelės aukštis ne mažiau kaip 7.2mm ± 0.2 mm plauko ilgis ne mažiau kaip 2,4 mm., UR102 šviesiai pilka bendras kilimo plytelės aukštis ne mažiau kaip 7.4mm ± 0.2 mm plauko ilgis ne mažiau kaip 2.4 mm. UR102 šviesiai ruda ir žalia bendras kilimo plytelės aukštis ne mažiau kaip 7.4mm ± 0.2 mm plauko ilgis ne mažiau kaip 2.4 mm. Detalią kiliminių plytelių išdėstymo schemą paruošia Rangovas ir suderina su Projekto autoriais. Prie kiliminės dangos derinamos baltai dažytos MDF arba medinės grindjuostės. | kompl. | 1 |  |  |
| 6.3 | 6.3. Apšvietimo įrenginiai. Esami šviestuvai demontuojami, kur reikia, skylės užtaisomos ir dedami nauji įleidžiami šviestuvai. Skersmuo ne mažiau kaip 170mm, galingumas ne mažiau kaip 5W. Korpusas baltos spalvos, 4000 K spalvinė temperatūra. | kompl. | 1 |  |  |
| 6.4 | "Ekspozicijos grafinio dizaino darbai (grafinių failų paruošimas). Vadovaudamasis ekspozicijos grafiniu stiliumi, Rangovas sukuria grafinio dizaino darbo projektą ir grafinius failus, paruoštus gamybai. Grafinio dizaino darbo projektas turi būti suderintas su Užsakovu ir projekto autoriais. Grafinio dizaino failų raiška turi būti M1:1 300 dpi." | kompl. | 1 |  |  |
| 7.0 | 7. Kas esi, Alytau? |  |  |  |  |
| Bendras ekspozicijos aprašymas. Alytaus miesto veidas – koks jis? Pramonės miestas, kurortas, karinis miestas, tiltų miestas, šampano ir šaldytuvų miestas, rožių ir meilės miestas... Lankytojai susipažįsta su miesto identiteto paieškomis. Paliekamas atviras klausimas – koks dar yra Alytus? – į kurį lankytojai gali atsakyti pateikdami savo idėjas miestui ir muziejui. |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 7.1. Sienų grafika. Sienos dažomos baltais matiniais plaunamais dažais. Temų pavadinimai ir navigacinės nuorodos ploteriuojamos iš PVC lipduko ir klijuojamos prie sienos. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga komponuojama ant sienų. Dalis informacijos spausdinama ant 6 mm storio plastiko ir klijuojama ant sienų, kita dalis – spausdinama ant PVC lipduko ir klijuojamos tiesiai ant sienos. Tekstai ir kitokie ženklai gali būti spausdinami ant PVC lipduko ir klijuojami prie sienos arba rašoma tiesiai ant sienos markeriu. Prie sienos tvirtinami ant ašies sumauti besisukantys skrituliai su išskaidytu užrašu – juos reikia susukioti taip, kad raidės susijungtų ir užrašas būtų perskaitomas, pvz., ALYTUS – MEILĖS MIESTAS! Visus dekoro elementus, užrašus, tekstinės ir vizualinės informacijos kompozicijas detalizuoja Rangovas realizavimo metu ir suderina su Užsakovu ir Projekto autoriais. | kompl. | 1 |  |  |
| 7.2 | "Ekspozicijos grafinio dizaino darbai (grafinių failų paruošimas). Vadovaudamasis ekspozicijos grafiniu stiliumi, Rangovas sukuria grafinio dizaino darbo projektą ir grafinius failus, paruoštus gamybai. Grafinio dizaino darbo projektas turi būti suderintas su Užsakovu ir projekto autoriais. Grafinio dizaino failų raiška turi būti M1:1 300 dpi." | kompl. | 1 |  |  |
|  | Kiti darbai |  |  |  |  |
| VD | "Ekspozicijos vektorinio dizaino darbai (vektorinių failų paruošimas). Vadovaudamasis ekspozicijos grafiniu stiliumi, Rangovas sukuria vektorinio dizaino darbo projektą ir vektorinius failus, paruoštus gamybai. Vektorinio dizaino darbo projektas turi būti suderintas su Užsakovu ir projekto autoriais. | kompl. | 1 |  |  |
| KT1 | KT1 Užsakovo pateiktos informacijos pritaikymas ekspozicijai: terminalams, garso blokams, baldams, informaciniams skydams. Rangovas adaptuoja Užsakovo pateiktą ekspozicijos informacinį turinį: ekspozicijos tekstai, eksponatų aprašai koreguojami pagal konkrečią vietą ir ikonografiją (ekspozicijos vaizdinės medžiagos visuma) bei lankytojų suvokimo dėsningumus ir gerąją muziejinę praktiką. Ekspozicijos tekstai turi būti trumpi, aiškūs, informatyvūs, lengvai skaitomi. Rangovas pasirašytinai suderina ekspozicijos tekstus su Užsakovu ir Projekto autoriais. | kompl. | 1 |  |  |
| KT2 | "Konkrečios medžiagos ekspozicijai - nuotraukų, schemų, planų, žemėlapių surastų pagal punktą KT1 aukštos raiškos (raiška suderinama su projekto Autoriais) skaitmeninių kopijų ir teisės eksponuoti įsigijimas Lietuvos atminties institucijose (archyvuose, bibliotekose ir muziejuose). Rangovas įsigyja Lietuvos atminties institucijose informaciją ir ikonografiją (t.y. dokumentų faksimiles, fotonuotraukų kopijas, planų, žemėlapių skaitmenines kopijas ir t.t.), sąrašus su užsakovu. Rangovas įsigyja aukštos raiškos ikonografijos skaitmenines kopijas pagal suderintą su užsakovu sąrašą su teise Užsakovui naudoti ekspozicijoje bei vėliau leidžiamuose ekspozicijos kataloguose arba bukletuose." | kompl. | 1 |  |  |
| KT3 | Elektros instaliacijos darbai. Rangovas turi atlikti būtinus darbus ir atvesti elektros instaliaciją ir komunikaciją į ekspozicijos baldus ir garso bei daugialypės terpės (ekranus, garso blokus, terminalus) įrangą. Visa baldų apšvietimo įranga bei daugialypės terpės įranga, išskyrus kompiuterinius terminalus, turi įsijungti vienu metu nuo jungiklio. Kompiuteriniai terminalai turi įsijungti ir išsijungti automatiškai, pagal muziejaus darbo laiką. | kompl. | 1 |  |  |
| KT4 | Ekspozicijos tekstų vertimas į anglų kalbą ir stiliaus sutvarkymas. Vertimas į anglų kalbą turi būti ne pažodinis, o literatūrinis, daromas vertėjo, turinčio kultūrinių ir ekspozicijų tekstų vertimų patirtį. Kalbos stilių suredaguoja anglakalbis stilistas. | kompl. | 1 |  |  |
| KT5 | Lietuviškų ekspozicijos tekstų stiliaus sutvarkymas. Ekspozicijos tekstai turi būti stilistiškai teisingi. Ekspozicijos tekstų sakinių konstrukcija būtų lietuviška, aiški, sklandi, patraukli ir lengva skaityti. Stilistas turi turėti kultūrinių ir ekspozicijos tekstų tvarkymo patirtį. | kompl. | 1 |  |  |
| KT6 | Pavyzdžių gamyba. Išvardintoms pozicijoms gaminami pavyzdžiai. Per vieną mėnesį nuo sutarties pasirašymo Rangovas turi pagaminti visus specifikacijoje (konkrečios pozicijos patikslinamos ekspozicijos įgyvendinimo metu) aprašytus pavyzdžius ir suderinti su Užsakovu ir Projekto autoriais. Pavyzdžiai gaminami komplektais, kiekviename komplekte - du identiški pavyzdžiai, dydis ne mažiau 0,3x0,5 m. Pavyzdys yra stačiakampis gabalas medžiagos, iš kurios gaminamas baldas arba interjero elementas. Šiame pavyzdyje turi matytis būsimo gaminio spalva, tekstūra, lakavimo kokybė, paviršiaus ir išfrezavimų apdirbimo kokybė ir glotnumas. Po patvirtinimo pasirašyti pavyzdžiai saugomi - vienas egz. pas Rangovą, kitas - pas projekto autorius. Pagaminti gaminiai turi atitikti pavyzdžius. (spalva, tekstūra, paviršiaus ir išfrezavimų apdirbimo kokybė ir glotnumas). Jei gaminiai ar jų detalės neatitinka patvirtintų pavyzdžių, gaminiai nepriimami (brokuojami). Tokius gaminius Rangovas turi gaminti iš naujo, kol jie atitiks patvirtintus pavyzdžius (spalva, tekstūra, paviršiaus ir išfrezavimų apdirbimo kokybė ir glotnumas). Visi autorinės priežiūros sprendimai fiksuojami autorinės priežiūros protokolais. SVARBU: prieš patvirtinant pavyzdžius, Rangovas pagamina tokį skaičių mėginių, kol Autorinė priežiūra ir Užsakovas iš mėginių išrinks tinkamus pavyzdžius. | kompl. | 2 |  |  |
| KT7 | UV ir lateksinės spaudos pavyzdžiai pagal PASTABĄ XIII. | kompl. | 1 |  |  |
| Viso kaina Eur be PVM |  |  |  |  |  |
| PVM |  |  |  |  |  |
| Viso kaina Eur su PVM |  |  |  |  |  |

| Eilutės Nr. | PASTABOS |
| --- | --- |
|  | Dėmesio, ekspozicijos rangovas privalo tikslinti visų gaminių matmenis vietoje ir prisitaikyti prie remonto rezultate atsiradusių realių matmenų. Visus pakeitimus derinti su ekspozicijos projekto Autoriais. Neatskiriama specifikacijos dalis yra techninis projektas. Gaminių ir/ar paslaugų pavadinimai ir numeracija atitinka ekspozicijos techninio projekto vizualinę dalį - planus, vizualizacijas, eksplikacijas. Visų gaminių kainos yra su transportavimu, surinkimu, sumontavimu. |
|  | Techniniame projekte pateikiamas principinis baldų, informacinių technologijų išdėstymas, medžiagiškumas, spalvingumas. Šie sprendiniai konkretizuojami ir detalizuojami ekspozicijos realizavimo metu, suderinus su techninio projekto autoriais raštu. Suderinimas fiksuojamas autorinės priežiūros protokolais. Baldai ir baldų audiniai privalo atitikti visuomeninei paskirčiai keliamus reikalavimus. |
|  | Grafinio ir vektorinio dizaino kūriniai (failai). Rangovas po sutarties pasirašymo ir per tris mėnesius tekstinės informacijos ekspozicijai paruošimo (žiūrėti pozicijas KITI DARBAI) privalo sukurti ir pateikti Užsakovui ir Projekto autoriams derinimui visus vektorinės grafikos ir grafinio dizaino failus. Visų gaminių aktavimas bus priimamas tik po minėtų failų raštiško suderinimo. Visi autorinės priežiūros sprendimai fiksuojami autorinės priežiūros protokolais. Derinamos visos pozicijos su indeksai VD ir GD. |
|  | Techninio projekto įgyvendinimo metu paaiškėjus, kad konkretus gaminys nustotas gaminti, Autorinė priežiūra parenka analogiškos klasės gaminį ir fiksuoja sprendinius raštu, autorinės priežiūros protokolais. |
|  | Baldai gaminami kombinuojant kelias medžiagas, derinant medžiagiškumą su projekto autoriais, |
|  | Balduose montuojamas LED apšvietimas, spalvinė temperatūra 4000K, galingumas ne mažiau 14,4 W/m, matinis difuzorius. |
|  | Balduose naudojama ilgai tarnaujanti ir patvari furnitūra BLUM arba analogiškų charakteristikų, stalčių bėgeliai pilno ištraukimo, švelnaus uždarymo. |
|  | Pavyzdžių gamyba. Ekspozicijos techniniame projekte išvardintoms pozicijoms gaminami pavyzdžiai. Per vieną mėnesį nuo sutarties pasirašymo Rangovas turi pagaminti visus specifikacijoje aprašytus pavyzdžius ir suderinti su Užsakovu ir Projekto autoriais. Pavyzdžiai gaminami komplektais, kiekviename komplekte - du identiški pavyzdžiai, dydis ne mažiau 0,3x0,5 m . Pavyzdys yra stačiakampis gabalas medžiagos, iš kurios gaminamas baldas arba interjero elementas. Šiame pavyzdyje turi matytis būsimo gaminio spalva, tekstūra, lakavimo kokybė, paviršiaus ir išfrezavimų apdirbimo kokybė ir glotnumas. Po patvirtinimo pasirašyti pavyzdžiai saugomi - vienas egz. pas Rangovą, kitas - pas projekto autorius. Pagaminti gaminiai turi atitikti pavyzdžius. (spalva, tekstūra, paviršiaus ir išfrezavimų apdirbimo kokybė ir glotnumas). Jei gaminiai ar jų detalės neatitinka patvirtintų pavyzdžių, gaminiai nepriimami (brokuojami). Tokius gaminius Rangovas turi gaminti iš naujo, kol jie atitiks patvirtintus pavyzdžius (spalva, tekstūra, paviršiaus ir išfrezavimų apdirbimo kokybė ir glotnumas). Visi autorinės priežiūros sprendimai fiksuojami autorinės priežiūros protokolais. SVARBU: prieš patvirtinant pavyzdžius, Rangovas pagamina tokį skaičių mėginių, kol Autorinė priežiūra ir Užsakovas iš mėginių išrinks tinkamus pavyzdžius. |
|  | Šiame projekte pateikiama pagrindinė idėja ir nurodyti tik principiniai sprendiniai bei stilistika. Rangovas realizavimo metu parengia detalius tekstų ir vaizdinės informacijos maketus, schemas, žemėlapius, audiovizualinės medžiagos ir interaktyvius produktus, konkrečius dekoro elementus, detalius spalvinius ir medžiaginius sprendinius ir suderina juos su Projekto autoriais. Visi sprendiniai turi atitikti projekte pateiktą ekspozicijų koncepciją ir vizualinę stilistiką. |
|  | Ekspozicijoje matomose vietose negalima naudoti blizgančių detalių, nerūdijančio plieno ar panašių mygtukų. Šios detalės turi būti suderintos su Projekto autoriais. |
|  | Jei būtina Rangovas pats nustato sienos spalvą pagal RAL, NCS arba dažų gamintojo paletes ir suderina sienos spalvos kodą su Projekto autoriais. |
|  | Konkretūs navigacinių nuorodų užrašai detalizuojami ir suderinami su Užsakovu realizavimo metu. Techniniame projekte parodyti tik principinės užrašų vietos ir stilistika. |
|  | Ekspozicijoje medžiaga turi būti pateikiama dviem kalbomis – lietuvių ir anglų. Visi lietuviški tekstai turi būti patikrinti kalbos redaktoriaus ir išversti į anglų kalbą. Šiuos darbus atlieka ekspozicijos rangovas |
|  | Šio projekto brėžiniai nėra inžineriniai darbo brėžiniai. Šiame projekte brėžiniuose nurodomi principiniai matmenys ir idėja. Konstrukcines ir gamybines baldų detales sprendžia rangovas realizavimo metu. Pakeitimai atsiradę dėl konstrukcijos ir gamybos ypatybių turi būti suderinami su Projekto autoriais. |
|  | Visiems gaminiams, kuriuose yra skaitmeninė UV arba latekso spauda, kur būtina - su balta spalva - gaminami mėginiai ir suderinami su Projekto autoriais. Spauda turi būti kokybiška, linijos ir grafinių elementų kontūras ryškus, spaudos taškas labai mažas, nesimato spaudos mašinos paliekamų dryžių. Spauda turi tvirtai laikytis ant spausdinamo paviršiaus, atspari dėvėjimuisi liečiant. |
| BENDRA PASTABA. Pilna informacija apie ekspoziciją pateikta šios specifikacijos priede - Techniniame projekte. |  |

Specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priedas „Sutarties projektas“

PASLAUGŲ pirkimo–pardavimo sutarties Bendrosios sąlygos

1.	Pagrindinės sąvokos ir Sutarties aiškinimas

1.1.	Sąvokos

1.1.1. Šioje Sutartyje didžiąja raide rašomos sąvokos turi šias nurodytas reikšmes:

1.1.1.1.	Bendrosios sąlygos – Sutarties dalis, kuri vadinasi „Paslaugų pirkimo–pardavimo sutarties Bendrosios sąlygos“;

1.1.1.2.	Pirkėjas – asmuo, kuris Specialiosiose sąlygose yra įvardytas kaip Pirkėjas, įsigyjantis Specialiosiose sąlygose ir Sutarties prieduose nurodytas Paslaugas;

1.1.1.3.	Pradinės sutarties vertė – Specialiosiose sąlygose nurodyta vertė be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM);

1.1.1.4. Paslaugos – Specialiosiose sąlygose ir Sutarties prieduose nurodytos paslaugos. Sutartyje vartojama sąvoka „Paslaugos“ apima visas su Paslaugų teikimu susijusias veiklas, įskaitant, bet neapsiribojant Paslaugų teikimą, jų rezultatų perdavimą, trūkumų šalinimą, prekių tiekimą bei su Paslaugomis susijusių dokumentų pateikimą (instrukcijos, sertifikatai ir pan.), jei tai numatyta Sutartyje ar būtina, siekiant sukurti ir perduoti Paslaugų rezultatą Pirkėjui;

1.1.1.5.	Paslaugų perdavimo–priėmimo aktas – dokumentas, kuriuo Tiekėjas perduoda, o Pirkėjas priima Paslaugas ir (ar) Paslaugų rezultatą ir kuriuo Šalys patvirtina, kad suteiktos Paslaugos atitinka nustatytus reikalavimus. Jeigu Sutartyje yra numatytas Paslaugų teikimas etapais ar periodais, Paslaugų perdavimo–priėmimo aktas gali būti sudaromas dėl kiekvieno etapo ar periodo atskirai;

1.1.1.6. Paslaugų trūkumai – Paslaugų perdavimo–priėmimo metu ar Sutartyje nurodyto Paslaugų garantinio termino (jei taikoma) metu Pirkėjo ar (ir) trečiųjų asmenų nustatyti Paslaugų teikimo ar rezultato kokybės neatitikimai Sutarties ar (ir) įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimams, paslėpti defektai, veiklos sutrikimai ar pan., dėl kurių Paslaugų rezultato nebūtų galima naudoti tam tikslui, kuriam Pirkėjas jas (Paslaugas) ketino naudoti arba dėl kurių Paslaugų naudingumas sumažėtų taip, kad Pirkėjas, apie tuos trūkumus žinodamas, arba apskritai nebūtų tų Paslaugų pirkęs, arba nebūtų už Paslaugas mokėjęs tokio dydžio kainos;

1.1.1.7.	Sąskaita – Tiekėjo išrašoma ir Pirkėjui apmokėjimui pateikiama sąskaita faktūra, PVM sąskaita faktūra ar kitas mokėjimo dokumentas už Tiekėjo tinkamai suteiktas bei Pirkėjo priimtas Paslaugas. Jeigu Sutartyje yra numatytas Paslaugų teikimas etapais ar periodais, Sąskaita gali būti pateikiama dėl kiekvieno etapo ar periodo atskirai;

1.1.1.8.	Specialiosios sąlygos – Sutarties dalis, kuri vadinasi „Paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties Specialiosios sąlygos“ ir kurioje yra nurodytos pirkimo objekto įsigijimą aptariančios sąlygos (tokios kaip Pradinės sutarties vertė, Paslaugų teikimo terminai ir pan.) bei kiti konkretūs duomenys (tokie kaip Šalys, Paslaugos ir pan.), išvardyti priedai, taip pat nurodyti Bendrųjų sąlygų pakeitimai ir papildymai (jeigu tokie padaryti);

1.1.1.9.	Susitarimas – tai dokumentas, kurį Šalys sudaro keisdamos Sutarties sąlygas VPĮ leidžiama apimtimi;

1.1.1.10.	 Sutarties kaina – pagal Sutartį Tiekėjui mokėtina suma, įskaitant visus privalomus mokesčius ir išlaidas;

1.1.1.11.	 Sutarties sąlygos – Bendrosios sąlygos ir Specialiosios sąlygos kartu;

1.1.1.12.	 Sutartis – Paslaugų pirkimo–pardavimo sutartis, kurią sudaro Sutarties sąlygos, Specialiosiose sąlygose išvardyti priedai ir Susitarimai;

1.1.1.13. 	Šalis – Pirkėjas arba Tiekėjas, kiekvienas atskirai, priklausomai nuo konteksto;

1.1.1.14. 	Šalys – Pirkėjas ir Tiekėjas kartu;

1.1.1.15.	 Tiekėjas – asmuo, kuris Specialiosiose sąlygose yra įvardytas kaip Tiekėjas, teikiantis Specialiosiose sąlygose nurodytas Paslaugas;

1.1.1.16. Užsakymas – Pirkėjo Tiekėjui raštu (tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu, per Pirkėjo nurodytą informacinę sistemą ar kt.) teikiamas užsakymas dėl Paslaugų teikimo. Užsakymas siunčiamas Specialiosiose sąlygose nurodytais būdais ir kontaktais ir laikomas tinkamai išsiųstas ir gautas Specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka;

1.1.1.17.	 VPĮ – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas.

1.1.1.18.	 Kitų Sutartyje didžiąja raide rašomų sąvokų reikšmės yra nurodytos Sutarties tekste.

1.1.2.	Sutartyje neapibrėžtos sąvokos suprantamos ir aiškinamos taip, kaip jas apibrėžia VPĮ ir kiti įstatymai bei teisės aktai, galiojantys Sutarties sudarymo ir vykdymo metu.

1.1.3.	Kitos Sutartyje vartojamos sąvokos ir terminai turi bendrinę reikšmę arba artimiausią Sutarties pobūdžiui specialiąją reikšmę, jei Sutartyje nėra nustatyta ir paaiškinta kitokia jų reikšmė.

1.2.	Sutarties aiškinimas

1.2.1.	Sutartis yra sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

1.2.2.	Jei Bendrosios sąlygos ir (ar) Specialiosios sąlygos prieštarauja VPĮ ir kitų teisės aktų reikalavimams, taikomos VPĮ ir kitų teisės aktų nuostatos.

1.2.3.	Diena Sutartyje reiškia kalendorinę dieną.

1.2.4.	Darbo diena Sutartyje reiškia bet kurią dieną, išskyrus šeštadienį, sekmadienį ir švenčių dienas Lietuvoje, nurodytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse.

1.2.5.	Terminai pagal Sutartį yra skaičiuojami metais, mėnesiais, savaitėmis, darbo dienomis, kalendorinėmis dienomis, valandomis ir minutėmis.

1.2.6.	Kvalifikacija, rėmimasis kitų ūkio subjektų pajėgumais, Paslaugų apimtis, peržiūra suprantami taip, kaip nustatyta VPĮ bei jį įgyvendinančiuose teisės aktuose.

1.2.7.	Jeigu Paslaugų perdavimo–priėmimo akto, kaip atskiro dokumento, reikalauti neprivaloma, Šalys susitaria, ir tai aiškiai nurodo Specialiosiose sąlygose, Paslaugų perdavimo–priėmimo aktu laikoma Sąskaita. Tais atvejais, kai išrašoma Sąskaita ir Paslaugų perdavimo–priėmimo aktas nepasirašomas, Sutarties nuostatos dėl Paslaugų perdavimo–priėmimo akto išrašymo taikomos ir Sąskaitos išrašymui.

1.2.8.	Informuoti, pranešti, įspėti arba atsakyti reiškia pateikti informaciją, pranešimą, įspėjimą arba atsakymą Bendrosiose ir (ar) Specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka.

1.2.9.	Patvirtinti reiškia pateikti patvirtinimą raštu arba pasirašyti dokumentą be išlygų ar su išlygomis, išskyrus atvejus, kai asmuo, pasirašydamas dokumentą, nurodo, jog atsisako jį patvirtinti.

1.2.10.	Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, žodžiai, vartojami vienaskaitos forma, taip pat reiškia ir daugiskaitą ir atvirkščiai, vienos giminės žodžiai apima ir kitos giminės atitinkamus žodžius, žodis asmuo reiškia tiek fizinius, tiek ir juridinius asmenis.

1.2.11.	Jeigu Sutartyje nurodyta reikšmė skaičiais ir žodžiais skiriasi, vadovaujamasi žodžiais nurodyta reikšme.

1.2.12.	Jei pateikiamos nuorodos į teisės aktus, turi būti taikomos aktualios teisės aktų redakcijos, jeigu nenurodyta kitaip.

1.3.	Dokumentų viršenybė

1.3.1.	Sutartį sudarantys dokumentai turi būti suprantami kaip papildantys vienas kitą. Bet kokio Sutarties dokumentų sąlygų neatitikimo ar neaiškumo atveju, toks neatitikimas ar neaiškumas pašalinamas dokumentus aiškinant tokia eilės tvarka:

1.3.1.1. Techninė specifikacija;

1.3.1.2. Specialiosios sąlygos;

1.3.1.3. Bendrosios sąlygos;

1.3.1.4. Pirkimo dokumentai (išskyrus techninę specifikaciją);

1.3.1.5. Pasiūlymas;

1.3.1.6. Kiti Specialiosiose sąlygose išvardinti priedai.

1.3.2.	 Tuo atveju, kai Šalių Susitarimu yra keičiamos Sutarties sąlygos, naujai sutartos Sutarties sąlygos turi viršenybę prieš pakeistąsias.

1.3.3.	Jeigu Šalys sudaro Susitarimą dėl Sutarties sąlygų arba priedo papildymo nauja sąlyga, neatitikimo ar neaiškumo atveju tokia sąlyga turi viršenybę atitinkamai kitų Sutarties sąlygų arba kitų to priedo sąlygų atžvilgiu.

1.3.4.	Jeigu Šalys susitaria dėl naujo priedo, Šalys turi sutarti dėl naujojo priedo įtraukimo į priedų sąrašą vietos ir jo reikšmės aiškinant Sutartį. Jeigu naujas priedas yra įterpiamas į priedų sąrašą, jam turi būti suteikiamas eilės numeris su viršutiniu indeksu, atsižvelgiant į priedų eiliškumą ir svarbą (pavyzdžiui, priedas Nr. 41).

2.	Sutarties dalykas

2.1.	Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka suteikti Pirkėjui Paslaugas, atitinkančias Sutartyje nustatytus reikalavimus, o Pirkėjas įsipareigoja priimti Sutarties sąlygas atitinkančias ir tinkamai suteiktas Paslaugas bei sumokėti Tiekėjui Sutartyje nurodytą kainą Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

2.2.	Šalys, vykdydamos Sutartį, įsipareigoja laikytis visų Sutarties vykdymui taikytinų įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimų. Šalis turi teisę reikalauti, kad kita Šalis įvykdytų visus įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimus, taikomus Sutarties vykdymui. Nė viena iš Sutarties sąlygų nereiškia ir negali būti aiškinama kaip Pirkėjo atsisakymas įstatymuose bei kituose teisės aktuose numatytų ir Sutartimi neaptartų Pirkėjo kitų teisių ir garantijų, susijusių su netinkamu Paslaugų teikimu ar jų kokybe, arba kaip Tiekėjo atsisakymas įstatymuose bei kituose teisės aktuose numatytų ir Sutartimi neaptartų Tiekėjo kitų teisių ir garantijų dėl atlyginimo už suteiktas Paslaugas gavimo.

2.3.	Tiekėjas privalo užtikrinti, kad Paslaugos atitiktų techninės specifikacijos reikalavimus ir Tiekėjo pasiūlymo sąlygas, būtų kokybiškos, teikiamos tinkamai ir laiku, laikantis Sutarties sąlygų taip, kad tai labiausiai atitiktų Pirkėjo interesus, pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius ir žinias.

3.	TIEKĖJAS ir kiti Sutarties vykdymui pasitelkiami asmenys

3.1.	Kvalifikacija ir kiti Tiekėjo pasiūlymu prisiimti įsipareigojimai

3.1.1.	Tiekėjas atsako už tai, kad visą Sutarties vykdymo laikotarpį Tiekėjas būtų kompetentingas, patikimas ir pajėgus (įskaitant ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiasi Tiekėjas, pajėgumus) įvykdyti Sutarties reikalavimus:

3.1.1.1.	turėtų teisę verstis ta veikla, kuri yra reikalinga Sutarčiai įvykdyti. Pirkėjui pareikalavus, Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius, kad Sutartį vykdo tik tokią teisę turintys asmenys;

3.1.1.2.	atitiktų tiekėjų kvalifikacijai pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus bei neturėtų pirkimo dokumentuose nustatytų pašalinimo pagrindų;

3.1.1.3.  laikytųsi Tiekėjo pasiūlyme nurodytų įsipareigojimų, įskaitant, bet neapsiribojant – atitiktų Tiekėjo pasiūlyme nurodytų kriterijų, dėl kurių jo pasiūlymas buvo išrinktas ekonomiškai naudingiausiu (toliau – Kokybiniai kriterijai), reikšmes ir parametrus. Šiame papunktyje nurodytų įsipareigojimų laikymosi tikrinimo tvarka nustatoma Specialiosiose sąlygose;

3.1.1.4.	užtikrintų nustatytų kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų taikymą, jeigu to reikalaujama pirkimo dokumentuose, ir turėtų tą patvirtinančius dokumentus;

3.1.1.5. atitiktų nacionalinio saugumo interesus bei nebūtų registruotas (nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) nepatikimomis laikomose valstybėse ar teritorijose, jei tokie reikalavimai buvo numatyti pirkimo dokumentuose.

3.1.2.	Tuo atveju, kai Tiekėjas yra jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti tiekėjų grupė, jos nariai Pirkėjui už Sutarties vykdymą atsako solidariai. Jeigu Tiekėjas remiasi ūkio subjektų pajėgumais, siekdamas atitikti finansinio ir ekonominio pajėgumo reikalavimus, Tiekėjas su tokiais ūkio subjektais už Sutarties vykdymą atsako solidariai (jeigu to buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose).

3.1.3.	Tiekėjas taip pat atsako už tai, kad Tiekėjas, Sutartį tiesiogiai vykdantys subtiekėjai ir specialistai atitiktų jiems įstatymų bei kitų teisės aktų ir (arba) pirkimo dokumentuose nustatytus profesinės kvalifikacijos ir kitus reikalavimus bei turėtų teisę verstis ta veikla, kuriai jie pasitelkiami.

3.2.	Subtiekėjų bei specialistų pasitelkimas ir keitimas

3.2.1.	Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti, kad Sutartį vykdys pirkime pasiūlyti ir kvalifikacijos bei kitus pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus atitinkantys subtiekėjai ir (ar) specialistai. Šių asmenų veiksmai vykdant Sutartį Tiekėjui sukelia tokias pačias pasekmes ir atsakomybę, kaip jo paties veiksmai. Tiekėjas atsako už savo subtiekėjų ir specialistų veiksmus ar neveikimą.

3.2.2.	Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai (jeigu tokie pasitelkiami) nurodomi Specialiosiose sąlygose.

3.2.3. Tiekėjas gali keisti ir (ar) pasitelkti subtiekėjus ir (ar) specialistus šiame Sutarties poskyryje nustatytais atvejais ir tvarka.

3.2.4. Naujas subtiekėjas ar specialistas gali pradėti vykdyti jiems Tiekėjo pavestus įsipareigojimus pagal Sutartį ne anksčiau, nei bus pasirašytas Susitarimas.

3.2.5. Jei Tiekėjas pasitelkia naują subtiekėją arba pakeičia esamą subtiekėją ir (ar) specialistą, negavęs Pirkėjo raštiško sutikimo, arba sutartinius įsipareigojimus pagal Sutartį vykdo subtiekėjai ir (ar) specialistai, neatitinkantys pirkimo dokumentuose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų, kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimų, reikalavimų dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo, atitikties nacionalinio saugumo interesams bei reikalavimams nebūti registruotu (nuolat gyvenančiu ar turinčiu pilietybę) nepatikimomis laikomose valstybėse ar teritorijose (jei taikoma) ir Tiekėjo pasiūlyme nurodytų sąlygų pirkimo dokumentuose nustatytiems Kokybiniams kriterijams pagrįsti (jei taikoma), Tiekėjui taikoma Specialiosiose sąlygose nustatyto dydžio bauda.

3.2.6. Tiekėjas turi teisę Sutarties vykdymui pasitelkti naujus, Specialiosiose sąlygose nenurodytus subtiekėjus, kurių pajėgumais Tiekėjas nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti.

3.2.7. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Tiekėjas įsipareigoja Pirkėjui pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų, kurių pajėgumais Tiekėjas nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti, pavadinimus, juridinio asmens kodą, kontaktinius duomenis, jų atstovus.

3.2.8. Tiekėjas, bet kuriuo Sutarties vykdymo metu, subtiekėjus, kurių pajėgumais Tiekėjas nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti, gali keisti savo nuožiūra.

3.2.9. Tiekėjas, bet kuriuo Sutarties vykdymo metu, ne vėliau nei prieš 5 (penkias) darbo dienas iki numatomo naujo subtiekėjo, kurio pajėgumais Tiekėjas nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti, pasitelkimo ir (arba) keitimo apie tai privalo informuoti Pirkėją. Pirkėjas (jeigu buvo taikoma pirkimo dokumentuose) turi patikrinti, ar nėra subtiekėjo pašalinimo pagrindų ir subtiekėjo atitiktį nacionalinio saugumo interesams ir reikalavimams nebūti registruotu (nuolat gyvenančiu ar turinčiu pilietybę) nepatikimomis laikomose valstybėse ar teritorijose. Jeigu subtiekėjo padėtis neatitinka bent vieno iš nurodytų reikalavimų, Pirkėjas reikalauja pakeisti šį subtiekėją reikalavimus atitinkančiu subtiekėju. Pirkėjas per 5 (penkias) darbo dienas raštu informuoja Tiekėją apie sutikimą pasitelkti ir (ar) keisti naują subtiekėją, kurio pajėgumais Tiekėjas nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti. Pirkėjui sutikus, Šalys pasirašo Susitarimą, kuris laikomas neatsiejama Sutarties dalimi.

3.2.10. Subtiekėjai, kurių pajėgumais Tiekėjas rėmėsi, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, gali būti keičiami tik šiais atvejais:

3.2.10.1. kai subtiekėjui iškelta bankroto byla, pradėtas bankroto procesas ne teismo tvarka, jis tampa nemokus arba yra nemokumo tikimybė, sustabdo ūkinę veiklą ar kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

3.2.10.2. kai subtiekėjas dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, subtiekėjui atsisakius dalyvauti Sutarties vykdyme, nutrūkus teisiniams santykiams su Tiekėju ir pan.) nebegali vykdyti visų ar dalies Sutartyje numatytų įsipareigojimų;

3.2.10.3. Tiekėjas ar subtiekėjas privalo pakeisti subtiekėją, jei paaiškėja, kad jis neatitinka jam pirkimo dokumentuose keliamų reikalavimų.

3.2.11.	Tiekėjo (ar subtiekėjų) specialistai, vykdantys Sutartį, gali būti keičiami šiais atvejais:

3.2.11.1. Tiekėjo iniciatyva dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, atostogų, ligos, nutrūkus darbo santykiams ir pan.), pateikus duomenis apie numatomą naujai skirti specialistą bei jo kvalifikaciją ir atitiktį kitiems pirkimo dokumentuose keliamiems reikalavimams patvirtinančius dokumentus;

3.2.11.2. Pirkėjo iniciatyva, jei Pirkėjas turi pagrįstų įtarimų, kad Tiekėjo Sutarties vykdymui paskirtas specialistas nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas;

3.2.11.3. Tiekėjas ar subtiekėjas privalo pakeisti specialistą, jei paaiškėja, kad jis neatitinka jam pirkimo dokumentuose keliamų reikalavimų.

3.2.12. Naujas specialistas ir (ar) subtiekėjas Tiekėjo prašymo pakeisti specialistą ir (ar) subtiekėją pateikimo metu turi atitikti pirkimo dokumentuose specialistui ir (ar) subtiekėjui keliamus reikalavimus ir Tiekėjo pasiūlyme nurodytas Kokybinių kriterijų reikšmes.

3.2.13. Tiekėjas privalo ne vėliau nei prieš 5 (penkias) darbo dienas iki numatomo subtiekėjo, kurio pajėgumais Tiekėjas rėmėsi, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, ir (ar) specialisto keitimo pateikti Pirkėjui šiuos dokumentus:

3.2.13.1. argumentuotą rašytinį prašymą pakeisti subtiekėją ir (ar) specialistą, paaiškinant keitimo aplinkybę. Pirkėjas pasilieka teisę paprašyti įrodymų, pagrindžiančių keitimo aplinkybę;

3.2.13.2. naujo subtiekėjo ir (ar) specialisto kvalifikaciją, atitiktį Kokybiniams kriterijams (jei taikoma), reikalaujamiems kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams (jei taikoma), pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį nacionalinio saugumo interesams bei reikalavimams nebūti registruotu (nuolat gyvenančiu ar turinčiu pilietybę) nepatikimomis laikomose valstybėse ar teritorijose (jei taikoma) įrodančius dokumentus pagal Sutarties reikalavimus.

3.2.14. Pirkėjas, gavęs Tiekėjo prašymą su kitais Sutartyje nurodytais dokumentais, per 5 (penkias) darbo dienas įvertina keitimo galimybę ir raštu informuoja Tiekėją apie sutikimą pakeisti subtiekėją, kurio pajėgumais Tiekėjas rėmėsi, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, ir (ar) specialistą. Pirkėjui sutikus, Šalys pasirašo Susitarimą, kuris laikomas neatsiejama Sutarties dalimi.

3.3. Jungtinės veiklos partnerių keitimas

3.3.1. Tiekėjas, vykdantis Sutartį kaip tiekėjų grupė, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu, turi teisę atsisakyti jungtinės veiklos partnerio (toliau – Partneris), jei dėl objektyvių ir pagrįstų aplinkybių Partneris nebegali vykdyti Sutarties, įskaitant, bet neapsiribojant atvejais, kai Partneris neatitinka VPĮ ar kitų teisės aktų nuostatų, kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, Partneriui pritaikytos tarptautinės sankcijos kaip jos suprantamos Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatyme (toliau – Sankcijų įstatymas), Partnerio sunki finansinė būklė, lemianti Sutarties nevykdymą ir (ar) atsisakymą ją vykdyti ar atsirado kitos nenumatytos objektyvios priežastys, lemiančios Partnerio pasitraukimą iš jungtinės veiklos sutarties.

3.3.2. Tiekėjas, vykdantis Sutartį kaip tiekėjų grupė, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu, turi teisę pakeisti Partnerį, jei dėl reorganizavimo, restruktūrizavimo ar bankroto procedūrų, pradinio Partnerio teises ir pareigas visiškai arba iš dalies perima kitas Partneris. Toks Partnerio pakeitimas negali lemti kitų esminių Sutarties pakeitimų ir taip negali būti siekiama išvengti VPĮ ir kitų teisės aktų taikymo.

3.3.3. Tiekėjas privalo ne vėliau nei prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki numatomo Partnerio keitimo arba atsisakymo pateikti Pirkėjui šiuos dokumentus:

3.3.3.1. argumentuotą rašytinį prašymą pakeisti Tiekėjo sudėtį ir įrodymus, pagrindžiančius bent vieną Partnerio atsisakymo ar keitimo aplinkybę, nurodytą Sutartyje;

3.3.3.2. naujos jungtinės veiklos sutarties ar esamos jungtinės veiklos sutarties pakeitimo projektą, kuriame, jeigu Partneris pasitraukia, turi būti nurodyta, kad pasitraukiančiojo Partnerio įsipareigojimus visa apimtimi perima pasiliekantysis Partneris ir (ar) naujai pasitelktas Partneris;

3.3.3.3. pasiliekančiojo Partnerio ar naujai pasitelkiamo Partnerio kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus ir, jeigu taikytina, kokybės vadybos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimus įrodančius dokumentus. Visais atvejais pasiliekančiojo Partnerio ar naujai pasitelkto Partnerio kvalifikacija turi būti ne žemesnė nei pasitraukiančiojo Partnerio (atitinkanti pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, kuriuos atitiko pasitraukiantysis Partneris, ir atitinkanti pasitraukiančiojo Partnerio pasiūlyme nurodytą specialistų kvalifikaciją ir kitas sąlygas pirkimo dokumentuose nustatytiems Kokybiniams kriterijams pagrįsti (jei taikoma). Jei pasitelkiamas naujas Partneris, taip pat, vadovaujantis pirkimo dokumentuose nurodytais reikalavimais, pateikiami dokumentai, pagrindžiantys pasitelkiamo Partnerio pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį nacionalinio saugumo interesams bei reikalavimams nebūti registruotu (nuolat gyvenančiu ar turinčiu pilietybę) nepatikimomis laikomose valstybėse ar teritorijose (jei taikoma).

3.3.4. Pirkėjas, gavęs Tiekėjo prašymą su kitais Sutartyje nurodytais dokumentais, per 10 (dešimt) darbo dienų įvertina keitimo galimybes ir raštu informuoja Tiekėją apie sutikimą arba apie nesutikimą atsisakyti ar pakeisti Partnerį. Pirkėjui sutikus, Šalys pasirašo Susitarimą, kuris laikomas neatsiejama Sutarties dalimi. Prieš Susitarimo pasirašymą, Pirkėjui pateikiama naujos jungtinės veiklos sutarties ar esamos jungtinės veiklos sutarties pakeitimo kopija arba nuorašas.

3.4.	Susitarimai dėl tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais

3.4.1.	Subtiekėjams pageidaujant, Pirkėjas su jais atsiskaitys tiesiogiai. Pirkėjas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais subtiekėjais tokiomis sąlygomis ir tvarka:

3.4.1.1.	sudarius Sutartį, Tiekėjas ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, įsipareigoja Pirkėjui raštu pateikti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, atstovus ir jų kontaktinius duomenis. Pirkėjas taip pat reikalauja, kad Tiekėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu;

3.4.1.2.	Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Bendrųjų sąlygų 3.4.1.1 punkte nurodytos informacijos gavimo dienos raštu informuoja subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę;

3.4.1.3.	subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Pirkėjui. Kai subtiekėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Pirkėjo, Tiekėjo ir šio subtiekėjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus;

3.4.1.4.	tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybė nekeičia Tiekėjo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.

4.	Šalių bendradarbiavimas

4.1.	Šalių bendradarbiavimo pareiga

4.1.1.	Vykdydamos Sutartį, Šalys privalo maksimaliai bendradarbiauti ir operatyviai keistis informacija, taip pat pateikti viena kitai rašytinius pranešimus nedelsiant apie tai, kad atsirado ar egzistuoja bet koks įvykis, sąlyga ar aplinkybė, kuri gali paveikti Sutarties vykdymą ar sąlygoti jos pažeidimą.

4.1.2.	Šalys įsipareigoja užtikrinti, kad viena kitai teiks dokumentus ir (ar) kitą informaciją, kurie yra būtini Šalių tinkamam įsipareigojimų įvykdymui pagal Sutartį.

4.1.3.	Jeigu Šalis susiduria su Sutarties vykdymo kliūtimi, ji turi nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, įspėti kitą Šalį apie tokias kliūtis ir imtis visų nuo jos priklausančių protingų priemonių toms kliūtims pašalinti.

4.2.	Kontaktiniai asmenys

4.2.1.	Kiekviena iš Šalių Sutarties sudarymo metu privalo paskirti kontaktinį asmenį, atsakingą už Sutarties vykdymą (pavyzdžiui, Paslaugų rezultato priėmimą, Užsakymų teikimą ir gavimą ir kt.), ir nurodyti jų kontaktinius duomenis Specialiosiose sąlygose.

4.2.2.	Tuo atveju, kai Šalis nori atšaukti paskirtąjį kontaktinį asmenį ir paskirti kitą asmenį arba nori paskirti kitą asmenį laikinai vykdyti kontaktinio asmens funkcijas kontaktinio asmens laikino negalėjimo vykdyti savo funkcijas laikotarpiu, Šalis privalo iš anksto apie tai informuoti kitą Šalį ir pateikti kitai Šaliai tokio asmens kontaktinius duomenis: vardą, pavardę, el. paštą ir telefono numerį.

4.2.3.	Tuo atveju, kai paaiškėja, kad Šalies kontaktinis asmuo laikinai negali vykdyti savo pareigų (dėl ligos, traumos ar kitų nenumatytų priežasčių), Šalis privalo nedelsdama, bet ne vėliau nei kitą darbo dieną, paskirti kitą kontaktinį asmenį laikinai vykdyti kontaktinio asmens funkcijas ir pranešti apie tai kitai Šaliai. Keičiant kontaktinių asmenų funkcijas atliekančius asmenis Susitarimas, vadovaujantis Bendrųjų sąlygų 20.5 punktu, nesudaromas.

5.	SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMI dokumentai

5.1.	Jeigu Tiekėjas turi parengti ir (ar) pateikti Pirkėjui Paslaugų rezultato naudojimo instrukcijas, jos turi būti aiškios ir detalios, kad Pirkėjas, vadovaudamasis jomis, galėtų tinkamai naudotis Paslaugų rezultatu.

5.2.	Tuo atveju, kai pagal Sutartį turi būti vykdomi mokymai ir (arba) atliekami bandymai, Tiekėjas privalo perduoti Pirkėjui naudojimo instrukcijas prieš tokius mokymus ir (arba) bandymus, o po mokymų ir (arba) bandymų patikslinti ir papildyti naudojimo instrukcijas, atsižvelgdamas į mokymų ir (arba) bandymų eigą ir rezultatus.

5.3.	Jei Paslaugų rezultato naudojimui būtiniems dokumentams reikalingas vertimas, su tuo susijusios išlaidos tenka Tiekėjui. Jei Tiekėjas Paslaugų rezultato naudojimui būtinus dokumentus verčia savarankiškai, jis atsako už šių dokumentų vertimo tikslumą.

6.	PASLAUGŲ TEIKIMO PABAIGA IR PASLAUGŲ REZULTATO priėmimas

6.1.	Paslaugų teikimo pabaiga

6.1.1.	Paslaugų teikimas laikomas užbaigtu, kai yra įvykdytos visos šios sąlygos:

6.1.1.1.	Tiekėjas suteikė visas Paslaugas pagal Sutarties ir įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimus;

6.1.1.2.	Tiekėjas perdavė Pirkėjui visą reikalingą dokumentaciją, įskaitant naudojimo instrukcijas, sertifikatus ir garantijas (jei to reikalaujama);

6.1.1.3.	Tiekėjas apmokė Pirkėjo personalą, kaip naudotis Paslaugų rezultatu (jeigu to reikalaujama);

6.1.1.4.	buvo pasirašytas Paslaugų perdavimo–priėmimo aktas ar Paslaugų perdavimo–priėmimo aktai, jei numatytas Paslaugų teikimas etapais ar periodais, ar kitas Sutartyje numatytas dokumentas, nuo kurio pasirašymo laikoma, kad Paslaugos buvo priimtos;

6.1.1.5.	Tiekėjas įvykdė kitas sąlygas, numatytas įstatymuose bei kituose teisės aktuose, Sutartyje ir pasiūlyme, kurios turi būti įvykdytos tam, kad būtų laikoma, jog Paslaugų teikimas yra užbaigtas, ir pateikė Pirkėjui tai įrodančius dokumentus.

6.2.	Paslaugų, kurios yra vienkartinio pobūdžio, teikiamos periodiškai arba pagal Pirkėjo Užsakymą perdavimas–priėmimas

6.2.1.	Tiekėjas privalo suteikti Paslaugas ir perduoti Paslaugų rezultatą (jei taikoma) Pirkėjui, o Pirkėjas privalo kokybiškai suteiktas ir Sutarties bei įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus atitinkančias Paslaugas priimti. Paslaugos turi būti suteiktos Specialiosiose sąlygose nurodytu būdu ir terminais.

6.2.2.	Paslaugų rezultatas perduodamas Šalims pasirašant Paslaugų perdavimo–priėmimo aktą, kuris pasirašomas 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais (išskyrus atvejus, kai Paslaugų perdavimo–priėmimo aktas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu), po vieną kiekvienai Šaliai. Jeigu Paslaugų perdavimo–priėmimo akto, kaip atskiro dokumento, nereikalaujama, Šalys susitaria, ir tai aiškiai nurodo Specialiosiose sąlygose, jog Paslaugų perdavimo–priėmimo aktu laikoma Sąskaita.

6.2.3.	Tiekėjui suteikus Paslaugas, Pirkėjas atlieka jų patikrinimą ir privalo:

6.2.3.1.	ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo faktinio Paslaugų suteikimo ir Paslaugų perdavimo–priėmimo akto pateikimo priimti Paslaugų rezultatą, pasirašydamas Paslaugų perdavimo–priėmimo aktą; arba

6.2.3.2.	priimti Paslaugų rezultatą su išlygomis, pasirašydamas Paslaugų perdavimo–priėmimo aktą ir Paslaugų patikrinimo metu sudarytą defektų aktą, kuriame Pirkėjas privalo nurodyti per Paslaugų priėmimą pastebėtus Paslaugų ar pateikiamų Tiekėjo dokumentų trūkumus ir tų trūkumų pašalinimo tvarką (toliau – Defektų aktas); arba

6.2.3.3.	atsisakyti priimti Paslaugų rezultatą ir įteikti (arba išsiųsti) Defektų aktą Tiekėjui dėl netinkamų Paslaugų ar jų dalies.

6.2.4.	Paslaugų perdavimo–priėmimo akte turi būti nurodoma data, kada Tiekėjas suteikė Paslaugas ir pateikė visus reikiamus dokumentus.

6.2.5.	Jeigu nustatoma Paslaugų trūkumų, kurie nereiškia neatitikimo Sutartyje nustatytiems reikalavimams, ir jų pašalinimas netrukdo Pirkėjui naudotis Paslaugų rezultatu pagal paskirtį, Pirkėjas gali priimti Paslaugas su išlygomis, sudaryti Defektų aktą ir nustatyti protingus terminus Tiekėjui pašalinti Paslaugų trūkumus. Tiekėjas privalo pašalinti Paslaugų trūkumus per Pirkėjo nurodytus protingus terminus, vadovaudamasis Bendrųjų sąlygų 7.3 poskyriu „Paslaugų trūkumų šalinimas“. Jeigu Tiekėjas praleidžia Paslaugų trūkumų pašalinimo terminus, taikomos Bendrųjų sąlygų 7.4 poskyrio „Pirkėjo teisės, Tiekėjui nepašalinus Paslaugų trūkumų“ nuostatos.

6.2.6.	Jeigu Pirkėjas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Paslaugų perdavimo–priėmimo akto gavimo nepateikia (neišsiunčia) Tiekėjui Defektų akto, laikoma, kad Pirkėjas Paslaugas priėmė ir joms pretenzijų neturi.

6.2.7.	Su Paslaugomis susijusių prekių praradimo ar sugadinimo ar atsitiktinio žuvimo rizika Pirkėjui iš Tiekėjo pereina nuo faktinio tokių Paslaugų priėmimo momento.

6.2.8.	Pirkėjas turi teisę naudotis Paslaugų rezultatu (jei taikoma) tik po Paslaugų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo.

6.2.9. Jeigu Tiekėjas Paslaugas suteikė anksčiau negu per Specialiosiose sąlygose nustatytą Paslaugų teikimo terminą, tačiau Paslaugos turi trūkumų ir Tiekėjas šių trūkumų neištaiso iki Specialiosiose sąlygose nurodyto Paslaugų suteikimo termino pabaigos, Tiekėjui iki tinkamų Paslaugų suteikimo dienos taikomos Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio netesybos.

6.3.	Paslaugų, kurios teikiamos etapais, perdavimas–priėmimas

6.3.1. Tiekėjas privalo teikti Paslaugas ir perduoti Paslaugų rezultatą Pirkėjui etapais, o Pirkėjas privalo konkrečiame etape kokybiškai suteiktas ir Sutarties bei įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus atitinkančias Paslaugas priimti. Paslaugos teikiamos etapais laikantis Specialiosiose sąlygose nurodytų etapų eiliškumo ir terminų.

6.3.2.	Konkrečiame etape suteiktų Paslaugų rezultatas perduodamas Šalims pasirašant Paslaugų perdavimo–priėmimo aktą, kuris pasirašomas 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais (išskyrus atvejus, kai Paslaugų perdavimo–priėmimo aktas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu), po vieną kiekvienai Šaliai. Jeigu Paslaugų perdavimo–priėmimo akto, kaip atskiro dokumento, nereikalaujama, Šalys susitaria, ir tai aiškiai nurodo Specialiosiose sąlygose, jog Paslaugų perdavimo–priėmimo aktu laikoma Sąskaita.

6.3.3. Pirkėjas pasirašo kiekvieną Paslaugų perdavimo–priėmimo aktą su sąlyga, kad buvo priimti visi ankstesni etapai, jeigu Specialiosiose sąlygose nėra nurodyta kitaip.

6.3.4. Suteikus visuose etapuose numatytas Paslaugas, t. y. baigus teikti Paslaugas, pasirašomas galutinis suteiktų Paslaugų perdavimo–priėmimo aktas.

6.3.5.	Tiekėjui suteikus Paslaugas konkrečiame etape, Pirkėjas atlieka Paslaugų rezultato patikrinimą ir privalo:

6.3.5.1. ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo faktinio Paslaugų etapo suteikimo ir Paslaugų perdavimo–priėmimo akto pateikimo priimti Paslaugų etapo rezultatą, pasirašydamas Paslaugų perdavimo–priėmimo aktą; arba

6.3.5.2.	priimti Paslaugų etapo rezultatą su išlygomis, pasirašydamas Paslaugų perdavimo–priėmimo aktą ir Paslaugų etapo patikrinimo metu sudarytą Defektų aktą, kuriame Pirkėjas privalo nurodyti per Paslaugų etapo priėmimą pastebėtus Paslaugų etapo ar pateikiamų Tiekėjo dokumentų trūkumus ir tų trūkumų pašalinimo tvarką (toliau – Defektų aktas); arba

6.3.5.3. atsisakyti priimti Paslaugų etapo rezultatą ir įteikti (arba išsiųsti) Defektų aktą Tiekėjui dėl netinkamai suteiktų šio etapo Paslaugų.

6.3.6.	Paslaugų perdavimo–priėmimo akte turi būti nurodoma data, kada Tiekėjas suteikė Paslaugas konkrečiame etape ir pateikė visus reikiamus dokumentus (jei taikoma).

6.3.7.	Jeigu nustatoma Paslaugų trūkumų, kurie nereiškia neatitikimo Sutartyje nustatytiems reikalavimams, Pirkėjas gali priimti Paslaugų etapo rezultatą su išlygomis, sudaryti Defektų aktą ir nustatyti protingus terminus Tiekėjui pašalinti Paslaugų trūkumus. Tiekėjas privalo pašalinti Paslaugų trūkumus per Pirkėjo nurodytus protingus terminus, vadovaudamasis Bendrųjų sąlygų 7.3 poskyriu „Paslaugų trūkumų šalinimas“. Jeigu Tiekėjas praleidžia Paslaugų trūkumų pašalinimo terminus, taikomos Bendrųjų sąlygų 7.4 poskyrio „Pirkėjo teisės, Tiekėjui nepašalinus Paslaugų trūkumų“ nuostatos.

6.3.8.	Jeigu Pirkėjas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Paslaugų perdavimo–priėmimo akto gavimo nepateikia (neišsiunčia) Tiekėjui Defektų akto, laikoma, kad Pirkėjas Paslaugas konkrečiame etape priėmė ir joms pretenzijų neturi.

6.3.9.	Pirkėjas turi teisę naudotis Paslaugų, teikiamų etapais, rezultatu tik po galutinio Paslaugų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo, jeigu kitaip nenumatyta Specialiosiose sąlygose.

6.3.10. Bet kurio vėlesnio Paslaugų etapo atlikimo terminas, susijęs su ankstesniojo Paslaugų etapo suteikimu, nėra automatiškai pratęsiamas, kai Pirkėjas nepasirašo ankstesniojo etapo Paslaugų perdavimo–priėmimo akto dėl Tiekėjo kaltės.

6.3.11.Jeigu Tiekėjas Paslaugas suteikė anksčiau negu per Specialiosiose sąlygose nustatytą Paslaugų teikimo etapo terminą, tačiau Paslaugos turi trūkumų ir Tiekėjas šių trūkumų neištaiso iki Specialiosiose sąlygose nurodyto Paslaugų etapo termino pabaigos, Tiekėjui iki tinkamų Paslaugų suteikimo dienos taikomos Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio netesybos.

7.	Tiekėjo garantiniai įsipareigojimai

7.1.	Garantiniai terminai (jei taikoma)

7.1.1.	Paslaugų rezultatui taikomas teisės aktuose nustatytas ir (ar) Tiekėjo taikomas garantinis terminas, kuris nurodytas Tiekėjo pasiūlyme, techninėje specifikacijoje ar Specialiosiose sąlygose. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo Paslaugų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

7.1.2.	Garantiniai terminai sustabdomi tiek laiko, kiek Pirkėjas negali tinkamai naudotis Paslaugų rezultatu dėl nustatytų trūkumų, už kuriuos atsako Tiekėjas. Jeigu Pirkėjas dėl Paslaugų trūkumų negali naudoti tik apibrėžtos Paslaugų rezultato dalies, garantiniai terminai sustabdomi tik tokios dalies atžvilgiu.

7.1.3.	Tiekėjas neatsako už Paslaugų trūkumus, kurie atsirado dėl netinkamo Paslaugų rezultato naudojimo ar priežiūros arba Pirkėjo, jo personalo arba trečiųjų asmenų kaltės, su sąlyga, kad nėra Tiekėjo kaltės dėl tokių Paslaugų trūkumų, Paslaugų rezultato netinkamo naudojimo ar priežiūros.

7.2.	Pretenzijos dėl Paslaugų trūkumų

7.2.1. Pirkėjas, per Sutartyje nurodytą garantinį terminą (jei taikoma) nustatęs Paslaugų trūkumų, turi nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 30 (trisdešimt) dienų ir ne vėliau nei iki garantinio termino pabaigos, pareikšti rašytinę pretenziją Tiekėjui ir nustatyti protingus terminus, jeigu jų nėra nustatyta Specialiosiose sąlygose, Paslaugų trūkumams pašalinti.

7.2.2.	Tiekėjas privalo neatlygintinai pašalinti visus Paslaugų trūkumus, už kuriuos atsako Tiekėjas, per Pirkėjo pretenzijoje nustatytus protingus terminus, jeigu konkretūs terminai nėra nustatyti Specialiosiose sąlygose, kurie skaičiuojami nuo pretenzijos gavimo dienos.

7.2.3. Jei Tiekėjas nepripažįsta Paslaugų trūkumų, kiekviena iš Šalių gali kreiptis dėl nepriklausomos ekspertizės atlikimo. Jei Tiekėjas ilgiau nei 10 (dešimt) dienų nuo Pirkėjo kreipimosi neatsako arba nepasitelkia nepriklausomo su Pirkėju suderinto (Pirkėjas negali nepagrįstai neduoti pritarimo Tiekėjui pasitelkti siūlomą ekspertą) eksperto ginčui spręsti ar (ir) jei ginčas užtruko ilgiau nei 30 (trisdešimt) dienų nuo Pirkėjo pirmojo kreipimosi, tai Pirkėjas turi teisę savarankiškai kreiptis dėl ekspertizės atlikimo. Tokiu atveju ekspertizės išlaidas padengia:

7.2.3.1. jei Paslaugų rezultatas atitinka Sutartyje ir įstatymuose bei kituose teisės aktuose nurodytus reikalavimus – Pirkėjas;

7.2.3.2. jei Paslaugų rezultatas neatitinka Sutartyje ir įstatymuose bei kituose teisės aktuose nurodytų reikalavimų – Tiekėjas.

7.2.4. Ekspertizės išvados Šalims yra privalomos.

7.2.5. Pirkėjas nepraranda teisės pareikšti pretenziją dėl Paslaugų trūkumų, o Tiekėjas turi pareigą neatlygintinai pašalinti visus Paslaugų trūkumus, nepriklausomai nuo to, ar tie trūkumai galėjo būti nustatyti Paslaugų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo metu.

7.3.	Paslaugų trūkumų šalinimas

7.3.1.	Tiekėjas privalo nemokamai pašalinti Paslaugų rezultato trūkumus. Jeigu nustatomi su Paslaugomis susijusių prekių trūkumai, Tiekėjas privalo pašalinti jų trūkumus, sutaisydamas prekes ar jų dalį arba pakeisdamas prekę nauja preke ar jos dalimi.

7.3.2.	Pirkėjas privalo suteikti prieigą Tiekėjui atlikti Paslaugų trūkumų pašalinimą, kad Tiekėjas galėtų atlikti tai per nustatytus terminus. Jei su Paslaugų teikimu susijusių prekių trūkumai šalinami prekių naudojimo vietoje, Pirkėjas ir Tiekėjas privalo susitarti dėl prekių trūkumų šalinimo laiko.

7.3.3.	Sutaisytoje su Paslaugų teikimu susijusių prekių dalyje pakartotinai nustačius prekių trūkumų, Tiekėjas privalo pakeisti prekes naujomis kokybiškomis prekėmis, nebent Pirkėjas raštu sutiktų prekes dar kartą taisyti.

7.3.4.	Pašalinus Paslaugų rezultato trūkumus, garantinis terminas Paslaugų rezultatui (ar su Paslaugomis susijusioms sutaisytoms ar naujoms prekėms ar jų daliai) vėl pradedamas skaičiuoti nuo tinkamai suteiktų Paslaugų (ar su Paslaugomis susijusių prekių) perdavimo Pirkėjui dienos.

7.3.5.	Jeigu Paslaugų dalies rezultato trūkumų šalinimas gali turėti įtakos kitoms Paslaugų dalims, Pirkėjas gali pareikalauti Tiekėjo pakartotinai atlikti bandymus, atliktus pagal Sutartį (jei tokie buvo numatyti). Pirkėjas privalo raštu pateikti Tiekėjui tokį reikalavimą per 30 (trisdešimt) dienų po trūkumų pašalinimo. Tokie bandymai atliekami pagal anksčiau atliktų bandymų sąlygas, išskyrus tai, kad jie visais atvejais turi būti atliekami Tiekėjo rizika ir sąskaita.

7.3.6.	Tiekėjas, pašalinęs visus Paslaugų trūkumus, privalo apie tai informuoti Pirkėją.

7.3.7.	Pirkėjas per 5 (penkias) darbo dienas po Tiekėjo pranešimo apie Paslaugų trūkumų pašalinimą gavimo privalo patikrinti trūkumus, nurodytus Defektų akte arba Pirkėjo pretenzijoje, ir raštu patvirtinti, kurie Paslaugų trūkumai buvo pašalinti tinkamai.

7.4.	Pirkėjo teisės, Tiekėjui nepašalinus Paslaugų trūkumų

7.4.1.	Jeigu Tiekėjas atsisako pašalinti arba nepašalina Paslaugų trūkumų per Pirkėjo nustatytus protingus terminus, Pirkėjas turi teisę:

7.4.1.1.	pašalinti Paslaugų trūkumus pats arba pasamdydamas trečiuosius asmenis, iš anksto apie tai informuodamas Tiekėją, ir pareikalauti Tiekėjo atlyginti Paslaugų ekspertizės bei Paslaugų trūkumų šalinimo išlaidas ir padengti patirtus nuostolius; arba

7.4.1.2.	reikalauti sumažinti Tiekėjui mokėtiną sumą ir grąžinti dėl šios sumos sumažinimo susidariusią permoką per 30 (trisdešimt) dienų nuo Tiekėjui nustatyto termino pašalinti Paslaugų trūkumus pabaigos, jeigu tai neprieštarauja VPĮ įtvirtintiems principams; arba

7.4.1.3.atsisakyti Paslaugų ir nemokėti už tokias Paslaugas ar reikalauti grąžinti už Paslaugas sumokėtą sumą bei nutraukti Sutartį.

7.4.2.	Tiekėjui pagal Sutartį mokėtina suma sumažinama tiek, kiek sumažėja Paslaugų vertė Pirkėjui dėl netinkamo Paslaugų dalies rezultato ar su Paslaugų teikimu susijusių prekių trūkumų, jeigu tokio Paslaugų dalies rezultato ir (ar) prekių vertė gali būti išskaitoma iš bendros Paslaugų vertės. Į Paslaugų vertės sumažėjimą, be kita ko, įskaičiuojamos Pirkėjo išlaidos Paslaugų dalies ir (ar) prekių trūkumų įvertinimui ir šalinimui (jeigu tokių Paslaugų dalies ir (ar) prekių kaina buvo nurodyta pirkimo metu).

7.4.3.	Tiekėjas privalo patenkinti Pirkėjo pagal Bendrųjų sąlygų 7.4.4 papunktį pareikštą piniginį reikalavimą per 30 (trisdešimt) dienų arba per ilgesnį Pirkėjo reikalavime nurodytą protingą terminą.

7.4.4.	Už vėlavimą pašalinti Paslaugų trūkumus Pirkėjas privalo reikalauti Tiekėjo sumokėti Specialiosiose sąlygose nustatyto dydžio netesybas.

8.	PASLAUGŲ SUTEIKIMO TERMINAI

8.1.	Paslaugų terminai ir teikimo grafikas

8.1.1.	Tiekėjas privalo suteikti Paslaugas laikydamasis terminų, nurodytų Specialiosiose sąlygose.

8.1.2.	Jei taikytina, Pirkėjas privalo ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo arba per kitą pirkimo dokumentuose nurodytą terminą parengti ir pateikti Tiekėjui suderinimui Paslaugų teikimo grafiką (toliau – Grafikas).

8.1.3.	Jei aktualu, Grafike turi būti pažymėta, kurios Paslaugos gali būti teikiamos lygiagrečiai, o kurios gali būti teikiamos tik numatytu eiliškumu.

8.2.	Netesybos už Paslaugų teikimo vėlavimą

8.2.1.	Jeigu Tiekėjas praleidžia Paslaugų teikimo terminus, nustatytus Specialiosiose sąlygose, Tiekėjui iki Paslaugų suteikimo dienos taikomos Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio netesybos.

8.2.2.	Tiekėjui praleidus Paslaugų ar jų etapo suteikimo terminą, netesybos skaičiuojamos nuo Paslaugų ar jų etapo suteikimo termino pabaigos (neįskaitytinai) iki Paslaugų ar jų etapo suteikimo datos (įskaitytinai), nustatytos pagal Paslaugų perdavimo–priėmimo aktus.

8.2.3. Jei Tiekėjui pagal šią Sutartį yra priskaičiuotos netesybos, Pirkėjo už Paslaugas mokėtina suma mažinama priskaičiuotų netesybų suma. Taip pat Pirkėjas turi teisę priskaičiuotas netesybas vienašališkai išskaičiuoti iš bet kokių Tiekėjui atliekamų mokėjimų teisės aktų nustatyta tvarka, pranešant Tiekėjui raštu apie tokių netesybų įskaitymą.

9.	Prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimo būdai

Šalių prievolių pagal Sutartį įvykdymas yra užtikrinamas Specialiųjų sąlygų 8 skyriuje nurodytais prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimo būdais, Bendrųjų sąlygų 10 skyriuje nustatyta sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo tvarka, Bendrųjų sąlygų 12.1.3 punkte nurodytu avanso užtikrinimu (jeigu Specialiosiose sąlygose yra nurodytas avanso dydis ir yra reikalaujama avanso užtikrinimo), Specialiųjų sąlygų 9 skyriuje nurodytomis netesybomis.

10.	Sutarties įvykdymo užtikrinimas (JEI TAIKOMA)

10.1. Šio skyriaus nuostatos taikomos tuomet, jei Specialiosiose sąlygose numatyta, kad tinkamam Sutarties įvykdymui užtikrinti Tiekėjas turi pateikti pirmo pareikalavimo banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą arba kitą Specialiosiose sąlygose nurodytą sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą.

Pastaba. Kai Specialiosiose sąlygose nurodoma, kad Pirkėjas reikalauja pateikti kredito unijos išduotą Sutarties įvykdymo užtikrinimą, šio skyriaus nuostatos taikomos pagal poreikį ir Pirkėjas gali nusimatyti papildomus reikalavimus Specialiosiose sąlygose tokio Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimui, atitinkančius įstatymų bei kitų teisės aktų nuostatas.

10.2. Tiekėjas privalo pateikti Pirkėjui Specialiosiose sąlygose nurodytos rūšies ir dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą – pirmo pareikalavimo banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą (kartu su draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštu turi būti pateiktas ir pasirašytas draudimo liudijimas (polisas) bei dokumentas, įrodantis, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta), atitinkantį Bendrųjų sąlygų 10 skyriuje nurodytas sąlygas, per Specialiosiose sąlygose nustatytą terminą (toliau – Sutarties įvykdymo užtikrinimas).

10.3. Jei Tiekėjas nepateikia Pirkėjui Sutartyje nustatytos vertės Sutarties įvykdymo užtikrinimo per Sutartyje nustatytą terminą, laikoma, kad Tiekėjas atsisakė sudaryti Sutartį ir Pirkėjas turi teisę VPĮ nustatyta tvarka pasiūlyti sudaryti Sutartį kitam tiekėjui.

10.4. Prieš pateikdamas Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Tiekėjas gali prašyti Pirkėjo patvirtinti, kad Pirkėjas sutinka priimti Tiekėjo siūlomą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Tokiu atveju, Pirkėjas privalo atsakyti Tiekėjui ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Tiekėjo prašymo gavimo dienos.

10.5. Sutarties įvykdymo užtikrinime bankas (draudimo bendrovė) privalo neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo Pirkėjo raštiško pranešimo apie Tiekėjo Sutartyje nustatytų prievolių pažeidimą, dalinį ar visišką jų nevykdymą arba netinkamą vykdymą gavimo dienos sumokėti Pirkėjui Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytą sumą, pinigus pervedant į Pirkėjo sąskaitą.

10.6. Sutarties įvykdymo užtikrinime negali būti nurodyta, kad bankas (draudimo bendrovė) atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą. Bankas (draudimo bendrovė) neturi teisės reikalauti, kad Pirkėjas pagrįstų savo reikalavimą. Pirkėjas pranešime bankui (draudimo bendrovei) nurodo, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma jam priklauso dėl to, kad Tiekėjas iš dalies ar visiškai neįvykdė Sutarties ir (arba) ji buvo nutraukta dėl Tiekėjo kaltės. Pirkėjas neįsipareigoja įrodyti realiai patirtų nuostolių ir Tiekėjas, pasirašydamas Sutartį ir pateikdamas Sutarties įvykdymo užtikrinimą, patvirtina, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma laikytina minimaliais neįrodinėjamais Pirkėjo nuostoliais.

10.7. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi įsigalioti ne vėliau negu jo pateikimo Pirkėjui dieną.

10.8. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma turi būti nurodoma ir išmokama eurais.

10.9. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti surašytas lietuvių arba kita kalba (esant Pirkėjo prašymui, turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą).

10.10. Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis nei nurodytas Specialiosiose sąlygose.

10.11. Jeigu Sutarties trukmė yra ilgesnė nei 1 (vieneri) metai, Tiekėjas turi teisę pateikti 1 (vienerius) metus galiojantį Sutarties įvykdymo užtikrinimą, tačiau privalo pratęsti Sutarties įvykdymo užtikrinimo terminą arba pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo termino pabaigos.

10.12. Jeigu Sutartyje nustatytomis sąlygomis Paslaugų suteikimo terminas yra pratęsiamas arba nukeliamas dėl Sutarties sustabdymo, arba suteikti Paslaugas arba taisyti Paslaugų trūkumus yra vėluojama, Tiekėjas privalo užtikrinti Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimą visą Sutarties galiojimo laikotarpį ir ne vėliau kaip iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo termino pabaigos privalo Pirkėjui pateikti naują arba pratęstą Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

10.13. Tiekėjui laiku nepratęsus Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo termino arba nepateikus naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Pirkėjas turi teisę reikalauti Specialiosiose sąlygose nustatyto dydžio netesybų už kiekvieną pradelstą dieną.

10.14. Pirkėjas nepriima Sutarties įvykdymo užtikrinimo ir (ar) laiko jį negaliojančiu, ir (ar) kreipiasi į Tiekėją dėl naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo Pirkėjui, o Tiekėjas privalo Sutarties įvykdymo užtikrinimą pateikti per trumpiausiai įmanomą terminą, jei Sutarties įvykdymo užtikrinimas neatitinka Sutartyje keliamų reikalavimų arba Pirkėjas turi informacijos, susijusios su Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavusio banko (draudimo bendrovės) veiklos sustabdymu arba galimu veiklos sustabdymu (įskaitant nemokumą, likvidavimą ar teisinės apsaugos taikymo procedūras).

10.15. Jei Tiekėjas pažeidžia Sutartimi nustatytus įsipareigojimus, dalinai ar visiškai įsipareigojimų nevykdo (ar juos vykdo ne pagal Sutarties sąlygas), Pirkėjas gali pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu. Tiekėjas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pranešimo apie Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumokėjimą Pirkėjui pranešimo gavimo dienos pateikti Pirkėjui naują Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

10.16. Pirkėjas gali pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, esant bet kuriai iš žemiau nurodytų aplinkybių:

10.16.1. Tiekėjas neįvykdė, nevykdo arba netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį;

10.16.2. Tiekėjas per protingai nustatytą laikotarpį neįvykdo Pirkėjo nurodymo ištaisyti Paslaugų trūkumus;

10.16.3. jei dėl bet kokių Tiekėjo veiksmų (veikimo ar neveikimo) Pirkėjas patyrė nuostolius (įskaitant, bet neapribojant, papildomas išlaidas, negautas pajamas ar kitus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, delspinigius ir (arba) baudas (jei delspinigiai ir (arba) baudos yra numatyti Specialiosiose sutarties sąlygose);

10.16.4. Tiekėjas be pateisinamos priežasties (ne Sutartyje nustatytais atvejais) vienašališkai nutraukia Sutartį.

11.	SUTARTIES KAINA IR JOS PERSKAIČIAVIMAS

11.1. Sutarties kaina, kurią Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui už faktiškai suteiktas Paslaugas pagal Sutarties sąlygas, įskaitant visus Susitarimus, yra apskaičiuojama, taikant kainos apskaičiavimo būdą ar būdus, nurodytus Specialiosiose sąlygose.

11.2. Pradinės sutarties vertė yra nurodyta Specialiosiose sąlygose.

11.3. Laikoma, kad į Sutarties kainą yra įtrauktos visos Tiekėjo išlaidos, susijusios su visų Paslaugų teikimu, taip pat su tinkamu šioje Sutartyje numatytų kitų Tiekėjo įsipareigojimų įvykdymu, įskaitant draudimus, muitus ir kitokias išlaidas, Tiekėjo patirtas vykdant Sutartyje numatytus įsipareigojimus.

11.4. Sutarties kainos peržiūra atliekama Specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka.

12.	ATSISKAITYMO TVARKA

12.1.	Išankstinis mokėjimas (avansas) (jei taikoma)

12.1.1. Bendrųjų sąlygų 12.1 poskyrio sąlygos taikomos tuo atveju, jei Specialiosiose sąlygose yra nurodyta, kad Tiekėjui mokamas išankstinis mokėjimas (avansas) (toliau – Avansas).

12.1.2. Pirkėjas sumoka Tiekėjui ne didesnį kaip Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio Avansą.

12.1.3. Jei Specialiosiose sąlygose to reikalaujama, Tiekėjas, norėdamas gauti Avansą, kreipdamasis dėl Avanso išmokėjimo, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos kartu su išankstinio mokėjimo sąskaita Pirkėjui turi pateikti Avanso užtikrinimą – banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą arba kitą sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą ne mažesnei kaip Specialiosiose sąlygose prašomo Avanso dydžio sumai (toliau – Avanso užtikrinimas).

Pastaba. Kai Specialiosiose sąlygose nurodoma, kad Pirkėjas reikalauja pateikti kredito unijos išduotą Avanso užtikrinimą, šio poskyrio nuostatos taikomos pagal poreikį ir Pirkėjas gali nusimatyti papildomus reikalavimus Specialiosiose sąlygose tokio Avanso užtikrinimo pateikimui, atitinkančius įstatymų bei kitų teisės aktų nuostatas.

12.1.4. Prieš pateikdamas Avanso užtikrinimą, Tiekėjas gali prašyti Pirkėjo patvirtinti, kad Pirkėjas sutinka priimti Tiekėjo siūlomą Avanso užtikrinimą. Tokiu atveju, Pirkėjas privalo atsakyti Tiekėjui ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Tiekėjo prašymo gavimo dienos.

12.1.5. Avanso užtikrinimu bankas (draudimo bendrovė) privalo neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo Pirkėjo raštiško pranešimo apie Sutarties neįvykdymą ar Sutarties nutraukimą dėl Tiekėjo kaltės, sumokėti Pirkėjui sumą, neviršijančią išmokėto Avanso sumos ir užtikrinimo sumos, pinigus pervedant į Pirkėjo sąskaitą.

12.1.6. Bankas (draudimo bendrovė) neturi teisės reikalauti, kad Pirkėjas pagrįstų savo reikalavimą. Pirkėjas pranešime bankui (draudimo bendrovei) nurodys, kad Avanso užtikrinimo suma jam priklauso dėl to, kad Tiekėjas iš dalies ar visiškai neįvykdė Sutarties sąlygų ir (arba) ji buvo nutraukta dėl Tiekėjo kaltės ir Tiekėjas negrąžino avanso.

12.1.7. Avanso užtikrinimo suma turi būti nurodoma ir išmokama eurais.

12.1.8. Avanso užtikrinimas turi būti surašytas lietuvių arba kita kalba (esant Pirkėjo prašymui, turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą).

12.1.9. Avanso užtikrinimas, neatitinkantis šiame Sutarties poskyryje nustatytų reikalavimų, nebus priimamas.

12.1.10. Jei Sutarties vykdymo metu Avanso užtikrinimą išdavęs bankas (draudimo bendrovė) negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Pirkėjas gali raštu pareikalauti Tiekėjo per 10 (dešimt) darbo dienų pateikti naują Avanso užtikrinimą, tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis.

12.1.11. Pirkėjas sumoka Tiekėjui Avansą per Specialiosiose sąlygose numatytą terminą nuo išankstinio mokėjimo sąskaitos ir Avanso užtikrinimo (jei taikoma) gavimo dienos. Sumokėto Avanso suma išskaitoma iš mokėtinos sumos.

12.1.12. Nutraukus Sutartį, Tiekėjas privalo grąžinti Pirkėjui gautą Avansą per 5 (penkias) darbo dienas (jeigu dalis Paslaugų yra suteikta, Pirkėjas jas yra priėmęs ir Paslaugų rezultatu gali naudotis pagal paskirtį – grąžinama ta Avanso dalis, kuri viršija Pirkėjo priimtų Paslaugų kainą). Jei Tiekėjas negrąžina gauto Avanso, Pirkėjas pasinaudoja Avanso užtikrinimu (jei taikoma). Tais atvejais, jei nebuvo taikytas Bendrųjų sąlygų 12.1.3 punktas, Tiekėjas turi sumokėti Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio netesybas, skaičiuojamas nuo grąžintinos Avanso sumos už laikotarpį nuo Avanso išmokėjimo iki jo grąžinimo.

12.2.	Mokėjimų tvarka

12.2.1.	Tiekėjas išrašo Sąskaitą tik Šalims pasirašius Paslaugų perdavimo–priėmimo aktą, jeigu kitaip nenumatyta Specialiosiose sąlygose:

12.2.1.1.	 elektroninę sąskaitą faktūrą, atitinkančią Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), Tiekėjas gali pateikti pasirinktomis priemonėmis;

12.2.1.2. 	Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančią elektroninę sąskaitą faktūrą Tiekėjas gali teikti tik naudodamasis Sąskaitų administravimo bendrosios informacinės sistemos(toliau – SABIS priemonėmis.

12.2.2.	Pirkėjas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos SABIS priemonėmis, išskyrus jeigu mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties atveju yra informacinės sistemos SABIS pažeidimų, dėl kurių negalimas Pirkėjo ir Tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis SABIS.

12.2.3.	Išankstinio mokėjimo sąskaitas (jeigu Specialiosiose sąlygose yra numatytas Avanso mokėjimas) Tiekėjas privalo pateikti šiame Sutarties poskyryje nustatyta tvarka.

12.2.4.	Pirkėjas atlieka mokėjimus už Paslaugas Specialiosiose sąlygose nustatytais terminais.

12.2.5.	Už mokėjimų pagal Sutartį vėlavimus Pirkėjui taikomos netesybos Specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka.

12.2.6.	Jei Paslaugos teikiamos etapais ar periodais aukščiau nurodyta atsiskaitymo tvarka galioja kiekvienam Paslaugų teikimo etapui ar periodui, jei Specialiosiose sąlygose nenustatyta kitaip.

12.2.7.	Jeigu Šalys sudaro trišalį susitarimą su subtiekėju dėl tiesioginio atsiskaitymo, Pirkėjas privalo pervesti subtiekėjui mokėtiną sumą į subtiekėjo banko sąskaitą, nurodytą trišaliame susitarime, o likutį pervesti į Tiekėjo banko sąskaitą po to, kai pagal Sutarties ir trišalio susitarimo reikalavimus sudaromas suteiktų Paslaugų perdavimo–priėmimo aktas ir Tiekėjas pateikia Sąskaitą už Paslaugas Pirkėjui.

12.3.	Kiti atsiskaitymo klausimai

12.3.1.	Pirkėjas privalo pervesti mokėjimus Tiekėjui į Tiekėjo banko sąskaitą, nurodytą Specialiosiose sąlygose.

12.3.2.	Pirkėjas turi teisę sumas, gautinas iš Tiekėjo, išskaityti iš mokėjimų Tiekėjui pagal Sutartį (vienašališkai daryti įskaitymus). Dėl šios priežasties Tiekėjas neturi teisės perleisti arba įkeisti reikalavimo teisių į gautinas pagal Sutartį sumas tretiesiems asmenims arba kitaip jomis disponuoti be Pirkėjo sutikimo.

12.3.3.	Visi mokėjimai pagal Sutartį atliekami eurais.

12.3.4.	Už pavėluotus mokėjimus pagal Sutartį mokančioji Šalis privalo sumokėti kitai Šaliai Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio netesybas.

13.	Konfidenciali informacija

13.1.	Šalys įsipareigoja laikytis konfidencialumo ir be kitos Šalies rašytinio sutikimo neatskleisti tos Šalies informacijos, nurodytos kaip konfidencialios, jokiems Šalies darbuotojams, su Šalimi susijusiems ar kitiems tretiesiems asmenims, kuriems nėra būtina šią informaciją naudoti jų darbo tikslais, išskyrus žemiau nurodytus atvejus.

13.2.	Šalis turi teisę atskleisti kitos Šalies konfidencialią informaciją šiais atvejais:

13.2.1.	konfidencialios informacijos atskleidimas yra būtinas tinkamam Šalies teisių ar pareigų pagal Sutartį įgyvendinimui – tačiau tokiu atveju informaciją galima atskleisti tik ta apimtimi, kiek tai yra reikalinga sutartinių teisių ar pareigų įgyvendinimui, ir tik tokiems tretiesiems asmenims, kuriems būtina, su sąlyga, kad konfidencialią informaciją gaunantys tretieji asmenys prisiima tokius pačius konfidencialumo įsipareigojimus, kokie yra nustatyti šioje Sutartyje. Jeigu tretieji asmenys atskleidžia konfidencialią informaciją, Šalis atsako už jų veiksmus kaip už savo;

13.2.2.	konfidencialią informaciją yra būtina atskleisti pagal įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimus, įskaitant atvejus, kai to reikalauja viešojo administravimo subjektai, taip, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme.

13.3.	Prieš atskleisdama konfidencialią informaciją, Šalis privalo informuoti kitą Šalį (tiek, kiek tai nedraudžiama pagal įstatymus bei kitus teisės aktus) apie būtinybę arba gautą viešojo administravimo subjekto reikalavimą atskleisti konfidencialią informaciją ir imtis protingų priemonių, siekdama užtikrinti atskleistos informacijos konfidencialumą.

13.4.	Šalis atsako:

13.4.1.	už bet kokį neteisėtą, įskaitant atsitiktinį, kitos Šalies konfidencialios informacijos ar bet kurios jos dalies atskleidimą ar perdavimą arba konfidencialios informacijos neteisėtą naudojimą;

13.4.2.	už tai, kad nesiėmė visų protingų veiksmų, kad išsaugotų ir apsaugotų kitos Šalies konfidencialią informaciją ar bet kurią jos dalį, užkirstų kelią tolesniam jos neteisėtam atskleidimui, perdavimui ar naudojimui.

13.5.	Šalis, nepagrįstai atskleidusi kitos Šalies konfidencialią informaciją, privalo sumokėti kitai Šaliai Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudą.

14.	Asmens duomenų apsauga

14.1.	Šalys įsipareigoja užtikrinti asmens duomenų saugumą bei asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. priimto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą, nuostatomis.

14.2.	Šalys patvirtina, kad jeigu siekiant užtikrinti tinkamą Sutarties vykdymą bus tvarkomi asmens duomenys, Šalys įsipareigoja sudaryti atskirą susitarimą dėl duomenų tvarkymo, kuriuo nustato duomenų tvarkymo dalyką ir trukmę, duomenų tvarkymo pobūdį ir tikslą, asmens duomenų rūšis ir duomenų subjektų kategorijas bei duomenų valdytojo prievoles ir teises.

15.	INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

15.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdant Sutartį, įskaitant intelektinės nuosavybės teises, išskyrus asmenines neturtines teises į intelektinės veiklos rezultatus, yra Pirkėjo nuosavybė, pereinanti Pirkėjui nuo Paslaugų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo be jokių apribojimų, kurią Pirkėjas gali naudoti, publikuoti, perleisti ar perduoti be atskiro Tiekėjo sutikimo tretiesiems asmenims, jei Specialiosiose sąlygose nenumatyta kitaip ar intelektinės nuosavybės teisės negali būti perduodamos nuosavybės teise dėl Paslaugų pobūdžio ar (ir) išimtinių teisių, patentų ir kt.

15.2. Tiekėjas įsipareigoja atlyginti nuostolius Pirkėjui dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl intelektinės nuosavybės teisių, įskaitant, bet neapsiribojant, dėl patento, prekių ženklo, pramoninio dizaino savininko (naudotojo) teisės (registruojamos arba ne), teisės, kylančios iš paraiškų bet kurioms minėtoms teisėms įregistruoti, autoriaus teisės, duomenų bazių gamintojų (sui generis) teisės, firmų, įmonių, organizacijų, verslo pavadinimų ar vardų savininkų ir kitos panašios teisės ar įsipareigojimai, nepriklausomai nuo to, ar jie registruoti Lietuvos Respublikoje, ar kitose šalyse, ar neregistruotini, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl Pirkėjo kaltės.

15.3. Tiekėjas neturi teisės be išankstinio rašytinio Pirkėjo sutikimo naudoti Pirkėjo simbolių, pavadinimo ir ženklo reklamoje, rinkodaroje, taip pat naudotis Pirkėjo sukurtais intelektiniais veiklos rezultatais. Pažeidus reikalavimą, Tiekėjui taikoma Specialiosiose sąlygose nurodyta bauda.

16.	Pareiškimai ir garantijos

16.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:

16.1.1. yra teisėtai priimti ir galioja visi būtini sprendimai, gauti leidimai bei sutikimai, taip pat teisėtai atlikti ir galioja kiti teisiniai veiksmai, reikalingi Sutarties sudarymui, galiojimui ir vykdymui;

16.1.2. sudarydama Sutartį, Šalis neviršija savo kompetencijos ir nepažeidžia jai taikomų įstatymų bei kitų teisės aktų, teismo ar arbitražo teismo sprendimų, administracinių aktų, sutarčių ar kitų prievolių pagal taikomą privatinę teisę, viešąją teisę, Europos Sąjungos teisę arba tarptautinę teisę;

16.1.3. Šalies atstovas turi visus reikiamus įgaliojimus sudaryti ir įvykdyti Sutartį. Šalies atstovas, sudarydamas ir pasirašydamas Sutartį, nepažeidžia Šalies įstatų, nuostatų ir kitų vidaus dokumentų, Šalies valdymo ir kitų organų ir (ar) kreditorių teisių ir teisėtų interesų, sudarydamas Sutartį jis Šalies ir Šalies organų narių, kreditorių atžvilgiu veikia sąžiningai ir protingai;

16.1.4. Šalis įvertino visas aplinkybes, turinčias esminės reikšmės Sutarties sudarymui ir jos vykdymui. Nė viena iš Sutartyje nurodytų sąlygų ir aplinkybių neturi neigiamos įtakos Šalies valiai sudaryti Sutartį tokiomis sąlygomis, kurios nurodytos Sutartyje, ir vykdyti iš Sutarties kylančius įsipareigojimus;

16.1.5. Sutartis sudaroma vadovaujantis sąžiningumo, protingumo, teisingumo ir Šalių lygiateisiškumo principais, nenaudojant apgaulės ar spaudimo. Šalys atskleidė viena kitai visą joms žinomą informaciją, turinčią esminės reikšmės Sutarties sudarymui ir jos vykdymui;

16.1.6. visi Šalies pareiškimai ir garantijos yra išsamūs ir nepalieka nutylėtų jokių aplinkybių, kurios darytų šiuos pareiškimus ar garantijas neteisingais.

16.2. Tiekėjas papildomai pareiškia ir garantuoja Pirkėjui, kad Tiekėjas, subtiekėjai, jungtinės veiklos partneriai ir specialistai turi galiojančius ir teisėtus visus įstatymuose bei kituose teisės aktuose numatytus leidimus, licencijas, atestatus, teisės pripažinimo dokumentus, reikalingus vykdant Sutartį.

16.3. Tiekėjas pareiškia, kad suteiktų Paslaugų rezultato disponavimo, valdymo ir naudojimosi teisės nėra apribotos ir jokie tretieji asmenys neturi pretenzijų į Sutartimi perduodamą Paslaugų rezultatą.

16.4. Tiekėjas įsipareigoja vykdant Sutartį laikytis aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos ir nacionalinėje teisėje, kolektyvinėse sutartyse ir VPĮ 5 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose.

17.	Bendrieji atsakomybės klausimai

17.1. Netesybų sumokėjimas už vėlavimą ar pareigų pagal Sutartį pažeidimą neatleidžia Šalies nuo Sutartyje numatytų jos pareigų vykdymo.

17.2. Netesybų sumokėjimas ir (ar) Sutarties įvykdymo užtikrinimo gavimas nepanaikina Šalies teisės reikalauti, kad kita Šalis kompensuotų jos patirtus nuostolius. Šioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos minimaliais, neįrodinėtinais Šalių nuostoliais. Kiekviena iš Šalių turi teisę gauti iš kitos Šalies nuostolių, atsiradusių dėl kitos Šalies netinkamo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo ar nevykdymo, neviršijant Pradinės sutarties vertės, jei teisės aktai nenumato, kad privalo būti kompensuota didesnė suma. Šiame punkte numatytas atsakomybės ribojimas netaikomas, jei žala atsirado dėl konfidencialumo įsipareigojimų, asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų ar intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo.

17.3. Tuo atveju, jei paaiškėja, kad kuris nors iš šioje Sutartyje pateiktų pareiškimų ar garantijų buvo iš esmės neteisingas, melagingas ar klaidinantis, Šalis pažeidėja nukentėjusiai Šaliai privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos nukentėjusioji Šalis patyrė dėl tokio neteisingo, melagingo ar klaidinančio pareiškimo ar garantijos.

17.4. Šioje Sutartyje numatytos teisių gynybos priemonės neapriboja Šalių teisės pasinaudoti kitomis teisėtomis teisių gynybos priemonėmis.

17.5. Atsakomybės apribojimai pagal Sutartį netaikomi, kai žala padaroma tyčia arba dėl didelio neatsargumo, padaroma neturtinė žala, sužalojama sveikata ar atimama gyvybė, taip pat kai padaroma žala (nuostoliai) tretiesiems asmenims, įskaitant atvejus, jeigu vienos Šalies padarytą žalą tretiesiems asmenims atlygina kita Šalis.

17.6. Pasibaigus Sutarties galiojimui, Šalys neatleidžiamos nuo atsakomybės už Sutarties pažeidimą. Pasibaigus Sutarties galiojimui, Šalys nepraranda teisės reikalauti atlyginti dėl Sutarties nevykdymo patirtus nuostolius bei sumokėti netesybas.

17.7. Jeigu Sutartis nutraukiama dėl esminio sutarties pažeidimo pagal Bendrųjų sąlygų 22.2.1 papunktį ir (ar) Tiekėjas esminę Sutarties sąlygą, nurodytą Specialiųjų sąlygų 10 skyriuje, vykdo su dideliais ar nuolatiniais trūkumais, Tiekėjas įtraukiamas į nepatikimų tiekėjų sąrašą VPĮ 91 straipsnyje nustatyta tvarka. Atvejai, kuomet laikoma, kad esminė Sutarties sąlyga vykdoma su dideliais arba nuolatiniai trūkumais, nurodyti Specialiųjų sąlygų 10 skyriuje. Esminės Sutarties sąlygos vykdymas su dideliais arba nuolatiniais trūkumais gali būti pripažįstamas ir kitais, Specialiosiose sąlygose nenurodytais, atvejais, įvertinus konkrečias esminės Sutarties sąlygos netinkamo vykdymo aplinkybes.

18.	Nenugalima jėga (FORCE MAJEURE)

18.1.	Atsakomybė pagal Sutartį netaikoma, taip pat Šalys gali būti visiškai ar iš dalies atleistos nuo civilinės atsakomybės šiais pagrindais:

18.1.1.	dėl nenugalimos jėgos (force majeure) – taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnio ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo” patvirtintų taisyklių nuostatos;

18.1.2. dėl Europos Sąjungos valstybių veiksmų – kai prievolę pagal Sutartį įvykdyti neįmanoma dėl privalomų ir nenumatytų Europos Sąjungos valstybės institucijų veiksmų (aktų), kurių Šalys neturėjo teisės ginčyti ir šie veiksmai negalėjo būti iš anksto numatyti.

18.2.	Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Šalis taip pat turi pateikti kitai Šaliai atitinkamą pranešimą, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

18.3.	Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

18.4.	Jeigu nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės tęsiasi ilgiau negu 1 (vieną) mėnesį nuo pranešimo apie jas gavimo dienos, bet kuri Šalis gali nutraukti Sutartį apie tai pranešusi kitai Šaliai prieš 5 (penkias) darbo dienas. Nenugalima jėga nelaikoma tai, kad Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba skolininko kontrahentai pažeidžia savo prievoles, arba skolininkas pažeidžia savo prievoles kontrahentams.

19.	Sutarties nuostatų negaliojimas

19.1.	Jeigu kuri nors Sutarties nuostata yra arba tampa dalinai ar pilnai negaliojanti, Šalys privalo kuo skubiau sudaryti Susitarimą, ir juo pakeisti negaliojančią nuostatą kita nuostata, kuri, kiek tai yra įmanoma, turėtų tokį patį ekonominį ir teisinį efektą, kokio buvo siekta susitariant dėl negaliojančios Sutarties nuostatos. Tokia negaliojanti nuostata nedaro negaliojančiomis kitų Sutarties nuostatų, jeigu tai nepažeidžia įstatymų bei kitų teisės aktų ir galima daryti prielaidą, kad Sutartis būtų buvusi teisėtai sudaryta ir neįtraukus nuostatos, kuri yra negaliojanti.

19.2.	Jeigu Specialiosiose sąlygose numatytas Bendrųjų sąlygų nuostatos pakeitimas yra arba tampa dalinai ar pilnai negaliojantis, negali būti taikoma tos Bendrųjų sąlygų nuostatos redakcija, buvusi iki pakeitimo. Tokiu atveju Šalys privalo veikti pagal Bendrųjų sąlygų 19.1 punktą.

20.	Sutarties pakeitimai

20.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurių keitimas numatytas Sutartyje ir (ar) galimas vadovaujantis VPĮ nuostatomis.

20.2. Sutarties pakeitimai įforminami Šalims sudarant Susitarimą.

20.3. Šalis, inicijuojanti Susitarimą, privalo pateikti kitai Šaliai pranešimą dėl Sutarties pakeitimo bei pagrindimą dėl to, jog yra faktinis ir teisinis pagrindas sudaryti Susitarimą. Kita Šalis per 5 (penkias) darbo dienas (arba per kitą Šalių raštu sutartą terminą) privalo išanalizuoti ir įvertinti gautą informaciją, pateikti savo pastabas ir pasiūlymus, pagrįstus Sutarties ir imperatyviomis įstatymų bei kitų teisės aktų nuostatomis.

20.4. Susitarimas įsigalioja nuo jo sudarymo, jei Susitarime nenurodyta kitaip. Susitarimą Pirkėjas privalo paviešinti VPĮ 33 ir 86 straipsniuose nustatyta tvarka.

20.5. Specialiosiose sąlygose nurodytų duomenų apie kontaktinius asmenis bei rekvizitų pasikeitimas nelaikomas Sutarties pakeitimu (išskyrus Tiekėjo, jungtinės veiklos partnerio, subtiekėjo ar specialisto pakeitimą kitu asmeniu) ir Šalis turi pakeisti tuos duomenis vienašališkai, informuodama apie tai kitą Šalį. Bet kuriuo atveju Sutarties pakeitimu negali būti iš esmės keičiama Sutartis.

21.	Sutarties sUSTABDYMAS

21.1. Nesant Tiekėjo kaltės ir esant aplinkybėms, kurių Sutarties Šalis negalėjo numatyti Sutarties sudarymo metu, dėl kurių Sutarties Šalis negali vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų ir (arba) esant kitoms nenumatytoms aplinkybėms, Sutarties Šalys turi teisę inicijuoti Paslaugų (jų dalies) teikimo sustabdymą iki atitinkamų aplinkybių pasibaigimo.

21.2. Paslaugų (jų dalies) teikimas gali būti stabdomas esant bent vienai iš šių aplinkybių:

21.2.1. esant Bendrųjų sąlygų 18 skyriuje numatytoms nenugalimos jėgos aplinkybėms, sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminai stabdomi nuo kliūties atsiradimo momento arba, jeigu apie ją nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento ir atnaujinami, kai minėtos aplinkybės nebetrukdo vykdyti Sutarties;

21.2.2. Tiekėjas Sutartyje nurodyta tvarka negali teikti Paslaugų (pavyzdžiui, Pirkėjas dėl objektyvių priežasčių negali sudaryti techninių galimybių Paslaugų teikimui), o Tiekėjas dėl to negali vykdyti Sutarties;

21.2.3. dėl nenumatytų prekių, paslaugų ir (ar) darbų, susijusių su perkamu objektu, kurių poreikis paaiškėjo tik vykdant Sutartį, įsigijimo;

21.2.4. ne dėl Pirkėjo kaltės vėluoja kitos Pirkėjo pirkimo sutarties, turinčios tiesioginės įtakos šiai Sutarčiai, vykdymas;

21.2.5. esant įrodymais pagrįstoms kliūtims ar trukdymams, sukeltiems Tiekėjui kitų trečiųjų asmenų ne dėl Tiekėjo ne laiku ar netinkamai pagal Sutarties sąlygas ir tvarką įvykdytų sutartinių įsipareigojimų;

21.2.6. pasikeitus galiojančiam teisės aktui ar įsigaliojus naujam teisės aktui, kuris turi įtakos šios Sutarties vykdymui;

21.2.7. sutartinių įsipareigojimų stabdymo būtinybė atsirado dėl sustabdyto, perskirstyto, negauto ir panašiai Pirkėjo Paslaugų pirkimui skirto finansavimo arba finansavimo trūkumo;

21.2.8. dėl teisminių (arbitražinių) ginčų su Pirkėju ar trečiaisiais asmenimis, kurių dalykas yra tiesiogiai susijęs su Sutarties vykdymu.

21.3. Jei Paslaugų (jų dalies) teikimo sustabdymas atliekamas dėl Bendrųjų sąlygų 21.2 papunktyje nurodytų aplinkybių ir tęsiasi ne ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius, toks stabdymas laikomas Sutarties keitimu joje numatytomis sąlygomis ir įforminamas Sutarties 21.6 papunktyje nustatyta tvarka.

21.4. Jei Paslaugų (jų dalies) teikimo stabdymas vykdomas dėl kitų aplinkybių, nenurodytų Bendrųjų sąlygų 21.2 papunktyje ar (ir) Bendrųjų sąlygų 21.2 papunktyje nurodytos aplinkybės tęsiasi ilgiau nei 3 (tris) mėnesius ir (ar) nesilaikant šiame skyriuje nustatytos tvarkos, tai laikoma Sutarties keitimu, kuris turi būti atliekamas, vadovaujantis VPĮ nuostatomis ir įforminamas Sutarties 21.6 papunktyje nustatyta tvarka.

21.5. Sutartinių įsipareigojimų vykdymas gali būti stabdomas tik Sutarties galiojimo laikotarpiu tokia tvarka:

21.5.1. atsiradus aplinkybėms, dėl kurių Tiekėjas negali vykdyti sutartinių įsipareigojimų, Tiekėjas apie tai nedelsdamas privalo informuoti Pirkėją. Tiekėjo rašytiniame prašyme turi būti nurodyta stabdymo aplinkybė (Bendrųjų sąlygų 21.2 papunktis) ir aplinkybės atsiradimą bei galimą terminą pagrindžiantys argumentai, objektyvūs faktai ir įrodymai. Pirkėjas, įvertinęs prašymą, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu informuoja Tiekėją apie priimtą sprendimą dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo stabdymo. Tiekėjui nepateikus konkrečių argumentų, faktų, pagrįstų įrodymais, Pirkėjas turi teisę raštu atsisakyti patvirtinti sustabdymą;

21.5.2. Pirkėjui raštu informavus Tiekėją ir pateikus jam argumentuotą paaiškinimą, dėl kokių aplinkybių ir kuriam terminui yra būtina sustabdyti sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminą, Tiekėjas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu informuoja Pirkėją ir patvirtina, kad sutinka su sustabdymu. Tiekėjas turi teisę prieštarauti sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymui tik tuo atveju, jei Tiekėjas savo sąskaita ir jėgomis gali pašalinti atsiradusias aplinkybes, dėl kurių kilo būtinybė stabdyti sutartinių įsipareigojimų vykdymą;

21.5.3. Tiekėjas, gavęs Pirkėjo raštišką pranešimą apie stabdymą, privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po patvirtinimo išsiuntimo Pirkėjui dienos, sustabdyti sutartinių įsipareigojimų ar jų dalies vykdymą. Jei sutartinių įsipareigojimų ar jų dalies vykdymas sustabdytas, Šalys negali vykdyti jokių jiems pagal Sutartį ar Sutarties dalį priskirtų įsipareigojimų.

21.6. Šalys sutartinių įsipareigojimų vykdymo stabdymą įformina rašytiniu susitarimu, nurodant priežastis ir sustabdymo terminą, bei pridedant dokumentus, patvirtinančius sustabdymo pagrindą, ir patvirtina Šalių įgaliotų atstovų parašais. Tokie susitarimai yra neatskiriama Sutarties dalis.

21.7. Sutartinių įsipareigojimų vykdymas sustabdomas ne ilgesniam kaip konkrečios, pagrįstos aplinkybės egzistavimo laikotarpiui.

21.8. Šalys susitaria, kad sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymo terminas į Sutarties vykdymo terminą nėra įskaičiuojamas, jo metu sutartiniai įsipareigojimai nevykdomi ir už šį periodą Pirkėjas Tiekėjui nemoka jokių mokėjimų, baudų ar prastovų.

21.9. Jeigu Sutartyje numatytų prievolių įvykdymo terminai buvo sustabdyti Sutartyje nustatytais pagrindais, jie atnaujinami pasibaigus sustabdymą lėmusioms aplinkybėms arba Šalių susitarime nurodytam terminui, priklausomai nuo to, kuris įvyksta anksčiau. Tuo atveju, jeigu Sutartyje numatytų prievolių įvykdymo terminai atnaujinami anksčiau negu pasibaigia Šalių susitarime nurodytas sustabdymo terminas, Šalys Sutartyje numatytų prievolių įvykdymo terminų atnaujinimo datą įformina raštu.

21.10. Atnaujinus Sutarties vykdymą, neįvykdytų prievolių (jų dalies) įvykdymo terminai ir Sutarties galiojimas nukeliami tokiam terminui, kiek buvo likę laiko jų įvykdymui (Sutarties galiojimui) jų sustabdymo metu.

21.11. Jei sutartinių įsipareigojimų vykdymas buvo sustabdytas ilgesniam nei 3 (trijų) mėnesių laikotarpiui, praėjus šiam terminui, viena Šalis gali rašytiniu pranešimu kitos Šalies pareikalauti atnaujinti Sutarties vykdymą. Šaliai be pagrįstų aplinkybių neatnaujinus Sutarties vykdymo per 10 (dešimt) dienų nuo atitinkamo kreipimosi, kita Šalis gali nutraukti Sutartį, apie tai įspėjusi kitą Šalį prieš 10 (dešimt) dienų.

22.	Sutarties nutraukimas

Sutartis gali būti nutraukiama VPĮ 90 straipsnyje ir Sutartyje numatytais atvejais, įskaitant galimybę nutraukti Sutartį Šalių susitarimu.

22.1.	Pretenzijos dėl Sutarties pažeidimų

22.1.1. Jeigu Šalis pažeidžia Sutartį arba įstatymus bei kitus teisės aktus, kita Šalis turi teisę pareikšti jai rašytinę pretenziją, nurodyti, kokią Sutarties ar įstatymų bei kitų teisės aktų nuostatą ir kokiu būdu kita Šalis pažeidė bei nustatyti protingą terminą ištaisyti pažeidimą.

22.1.2. Pretenziją gavusi Šalis privalo nedelsdama, bet ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas, atsakyti į pretenziją ir nurodyti, kokių priemonių imsis siekdama ištaisyti pažeidimą per pretenzijoje nustatytą terminą arba motyvuotai pasiūlyti kitą pagrįstą terminą. Tiekėjo teisė siūlyti kitą terminą nelaikoma Pirkėjo pareiga tą terminą priimti. Pretenziją gavusios Šalies pasiūlytasis terminas pakeičia terminą, nurodytą pretenzijoje, tik jeigu kita Šalis jį patvirtina.

22.2.	Sutarties nutraukimas Pirkėjo iniciatyva

22.2.1. Pirkėjas vienašališkai nutraukia Sutartį, įspėjęs Tiekėją raštu prieš ne trumpesnį nei 5 (penkių) dienų terminą, jeigu Tiekėjas padaro esminį Sutarties pažeidimą, nurodytą Specialiosiose sąlygose ar Sutarties pažeidimą, kuris atitinka esminio Sutarties pažeidimo požymius, nurodytus Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, ir, gavęs Pirkėjo pretenziją, per pretenzijoje nurodytą terminą neištaiso pažeidimo.

22.2.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ar jos dalį raštu įspėjęs Tiekėją prieš ne trumpesnį nei 10 (dešimties) dienų terminą, jeigu:

22.2.2.1. Tiekėjui yra iškelta bankroto byla, pradėtas bankroto procesas ne teismo tvarka, jis tampa nemokus arba yra nemokumo tikimybė, sustabdo ūkinę veiklą ar susidaro įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka analogiška situacija;

22.2.2.2. Tiekėjo padėtis pasikeičia ir jis atitinka pirkimo dokumentuose nustatytą pašalinimo pagrindą;

22.2.2.3. pasikeičia teisės aktai, susiję su Sutarties objektu, Sutarties vykdymu, ar su Pirkėjo vykdoma veikla, kuriai buvo sudaryta Sutartis, ir dėl tokių pakeitimų Pirkėjas nusprendžia nutraukti Sutartį;

22.2.2.4. Pirkėjas nusprendžia nebevykdyti veiklos, kurios vykdymui Sutartimi įsigyjamos Paslaugos ir Sutarties poreikis išnyksta;

22.2.2.5. Pirkėjo valdymo organas priima sprendimą, dėl kurio Sutarties poreikis išnyksta;

22.2.2.6. pasikeičia (pablogėja) Pirkėjo finansinė padėtis ar Pirkėjas negauna arba netenka finansavimo ir dėl šios priežasties nusprendžia nutraukti Sutartį;

22.2.2.7. keičiasi Pirkėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui arba Sutarties poreikiui;

22.2.2.8. nebelieka perkamų Paslaugų poreikio;

22.2.2.9. Pirkėjas iš pirkimų priežiūrą atliekančių institucijų gauna nurodymą ar rekomendaciją nutraukti Sutartį;

22.2.2.10. Tiekėjas vėluoja pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimą ilgiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų nuo paskutinio Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo termino pabaigos arba atsisako jį pateikti;

22.2.2.11. Tiekėjas atsisako pašalinti arba nepašalina Paslaugų trūkumų per Pirkėjo nustatytus protingus terminus;

22.2.2.12. Tiekėjas pažeidžia Sutartį arba įstatymus bei kitus teisės aktus ir per Pirkėjo rašytinėje pretenzijoje nurodytą terminą neištaiso pažeidimo;

22.2.2.13. Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka priima sprendimą, patvirtinantį, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesų (taikoma, jeigu Pirkėjas veikia srityse, kurios laikomos nacionaliniam saugumui užtikrinti strategiškai svarbių ūkio sektorių dalimi, ar yra laikomas esminiu subjektu);

22.2.2.14. paaiškėja VPĮ 37 straipsnio 8 dalyje ir (ar) 47 straipsnio 8 dalyje nurodytos aplinkybės.

22.2.3. Sutartis laikoma niekine ir negaliojančia, jei nustatoma, kad Sutarties vykdymas prieštarauja Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms privalomoms tarptautinėms sankcijoms, kaip tai apibrėžta Sankcijų įstatyme ir kituose tarptautiniuose, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose (bent vienai iš taikomų sankcijų). Sutarties negaliojimo momentas nustatomas vadovaujantis minėtu įstatymu.

22.2.4. Pirkėjas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas, vienašališkai nutraukia Sutartį arba sustabdo jos vykdymą privalomų tarptautinių sankcijų, kaip tai apibrėžta Sankcijų įstatyme ir kituose tarptautiniuose, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, įgyvendinimo laikotarpiui, apie tai įspėjęs Tiekėją raštu, jei Sutartis įsigaliojo iki šių tarptautinių sankcijų Lietuvos Respublikoje įgyvendinimo nustatymo. Draudžiama prisiimti naujas prievoles pagal Sutartį, kurių vykdymas prieštarautų Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms tarptautinėms sankcijoms.

22.2.5. Jei Sutartis nutraukiama dėl Tiekėjo esminio sutarties pažeidimo ar Tiekėjui nepagrįstai nutraukus Sutarties vykdymą ne Sutartyje nustatyta tvarka, ir jeigu Specialiosiose sąlygose nėra numatyta, kad tinkamas Sutarties įvykdymas yra užtikrinamas Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Tiekėjas įsipareigoja sumokėti Pirkėjui Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudą ir atlyginti nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu. Jeigu Specialiosiose sąlygose yra numatyta, kad tinkamas Sutarties įvykdymas yra užtikrinamas Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Tiekėjas įsipareigoja Pirkėjui sumokėti likusią dalį Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudos ir atlyginti nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu, kiek jų nepadengia Sutarties įvykdymo užtikrinimas. Pirkėjui pareiškus reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, baudos suma įskaitoma į nuostolių atlyginimą.

22.2.6. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir kitais Specialiosiose sąlygose (jei taikoma) ir įstatymuose bei kituose teisės aktuose įtvirtintais atvejais.

22.2.7. Sutartis laikoma nutraukta kitą dieną po to, kai pasibaigia įspėjimo apie Sutarties nutraukimą terminas.

22.2.8. Tais atvejais, kai Tiekėjas pašalina pažeidimą ar išnyksta aplinkybės, dėl kurių buvo inicijuota Sutarties nutraukimo procedūra, Sutartis negali būti nutraukiama ir įspėjimas apie Sutarties nutraukimą netenka galios, jei Tiekėjas pateikia informaciją apie pažeidimo pašalinimą ar išnykusias aplinkybes, dėl kurių buvo inicijuota Sutarties nutraukimo procedūra.

22.3.	Sutarties nutraukimas Tiekėjo iniciatyva

22.3.1. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjęs Pirkėją raštu prieš ne trumpesnį nei 30 (trisdešimties) dienų terminą, jeigu Pirkėjas pažeidžia atsiskaitymo su Tiekėju terminus (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas naudojasi savo teise sulaikyti mokėjimus), ir Pirkėjo skola Tiekėjui viršija 20 (dvidešimt) proc. Pradinės sutarties vertės ir Pirkėjas, gavęs Tiekėjo pretenziją, per 30 (trisdešimt) dienų nesumoka Tiekėjui mokėtinų sumų.

22.3.2. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjęs Pirkėją raštu prieš ne trumpesnį nei 10 (dešimties) dienų terminą, jeigu:

22.3.2.1. Pirkėjui yra iškelta bankroto byla, pradėtas procesas dėl bankroto ne teismo tvarka, jis tampa nemokus arba yra nemokumo tikimybė, Pirkėjas sustabdo veiklą, arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

22.3.2.2. Pirkėjas pažeidžia Sutartį arba įstatymus bei kitus teisės aktus ir per Tiekėjo rašytinėje pretenzijoje nurodytą terminą neištaiso pažeidimo, išskyrus Bendrųjų sąlygų 22.3.1 punkte nustatytą atvejį.

22.3.3. Jeigu Bendrųjų sąlygų 22.3.1 punkte nurodytos aplinkybės yra susijusios tik su atskira dalimi arba atskiru Susitarimu, Tiekėjas turi teisę nutraukti Sutartį tik tos dalies atžvilgiu arba nutraukti tik tokį Susitarimą.

22.3.4. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir kitais įstatymuose bei kituose teisės aktuose įtvirtintais atvejais.

22.3.5. Jei Sutartis nutraukiama dėl Pirkėjo esminio Sutarties pažeidimo ar Pirkėjui nepagrįstai nutraukus Sutarties vykdymą ne Sutartyje nustatyta tvarka, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Tiekėjui Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudą ir atlyginti nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu.

22.3.6. Sutartis laikoma nutraukta kitą dieną po to, kai pasibaigia įspėjimo apie Sutarties nutraukimą terminas.

22.3.7. Tais atvejais, kai per įspėjimo apie Sutarties nutraukimą terminą Pirkėjas pašalina pažeidimą arba išnyksta aplinkybės, dėl kurių buvo inicijuota Sutarties nutraukimo procedūra, Sutartis negali būti nutraukiama ir įspėjimas apie Sutarties nutraukimą netenka galios, jei Pirkėjas informuoja Tiekėją apie pašalintą pažeidimą arba išnykusias aplinkybes, dėl kurių buvo inicijuota Sutarties nutraukimo procedūra.

22.4.	Šalių teisės ir pareigos Sutarties nutraukimo atveju

22.4.1. Sutarties nutraukimas neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių Sutarties sąlygų ir kitų Sutarties sąlygų, kurios pagal savo esmę lieka galioti ir po Sutarties nutraukimo, galiojimui.

22.4.2. Nutraukus Sutartį, Šalys privalo:

22.4.2.1. įsitikinti, jog iki Sutarties nutraukimo dienos suteiktos Paslaugos ir kiti atlikti veiksmai atitinka Sutarties reikalavimus ir Šalys dėl to viena kitai nebereikš pretenzijų;

22.4.2.2. atsiskaityti už iki Sutarties nutraukimo suteiktas Paslaugas, atitinkančias Sutarties reikalavimus;

22.4.2.3. per 10 (dešimt) dienų nuo pranešimo apie Sutarties nutraukimą gavimo dienos ar Susitarimo dėl Sutarties nutraukimo sudarymo dienos perduoti viena kitai visus dokumentus, kuriuos buvo būtina perduoti pagal Sutarties nuostatas.

23.	PREKIŲ MODELIO AR GAMINTOJO KEITIMAS

23.1. Tais atvejais, kai kartu su Paslaugomis yra perkamos prekės, Tiekėjas turi teisę keisti prekių modelį ir (ar) gamintoją, jei yra visos toliau nurodytos sąlygos:

23.1.1. jei Tiekėjo pasiūlyme nurodytos prekės nebegaminamos ar iš esmės sutriko jų tiekimas ir gautas gamintojo patvirtinimas ir (ar) prekės, jų gamintojas kelia grėsmę nacionaliniam saugumui ir (ar) prekių tiekimas prieštarauja Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms privalomoms tarptautinėms sankcijoms, kaip tai apibrėžta Sankcijų įstatyme ir (ar) prekės, jų sudedamosios dalys ar (ir) gamintojas neatitinka VPĮ 45 straipsnio 21 dalies nuostatų;

23.1.2. jei keičiamos prekės visiškai atitinka visus pirkimo dokumentų reikalavimus, yra ne prastesnės, o lygiavertės ar geresnės kokybės nei Tiekėjo pasiūlyme nurodytos prekės ir Tiekėjas pateikia tai patvirtinančius dokumentus. Jeigu pirkimo procedūrų metu Tiekėjas buvo pateikęs prekių pavyzdžius, pristatomos prekės turi būti ne prastesnės kokybės nei pateikti pavyzdžiai;

23.1.3. jei Tiekėjas ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) dienų iki numatomo prekių keitimo pateikė Pirkėjui rašytinį prašymą su keitimą pagrindžiančiais dokumentais bei gavo Pirkėjo rašytinį sutikimą. Pirkėjas turi teisę nesutikti su prekės keitimu ir turi teisę nutraukti Sutartį, jei Tiekėjas nepateikė įrodymų ar jų pateikimas nepagrindžia keičiamos prekės atitikimo pirkimo dokumentams ir lygiavertiškumo ar geresnės kokybės nei Sutartyje nurodytos prekės;

23.1.4. Šalys sudarė rašytinį Susitarimą prie Sutarties dėl prekių keitimo.

23.2. Šiame Bendrųjų sąlygų skyriuje nurodytu atveju prekės turi būti pristatytos už ne didesnę nei pasiūlyme nurodytą kainą.

24.	Bendravimo tvarka ir kalba

24.1.	Sutartis sudaroma lietuvių kalba. Jeigu Sutartis ar kuris nors ją sudarantis dokumentas sudaromas kita kalba arba išverčiamas į kitą kalbą, visais atvejais autentišku laikomas tik lietuvių kalba parengtas Sutarties tekstas (jei yra neatitikimų, pirmenybė teikiama lietuvių kalba parengtam tekstui).

24.2. Jeigu Šalis praneša kitai Šaliai apie savo naujus kontaktinius duomenis, tai po to, kai kita Šalis gauna tokį pranešimą, ji visus remiantis Sutartimi siunčiamus pranešimus ir informaciją turi siųsti pagal naujuosius kontaktinius duomenis. Jei Šalis nepraneša apie kontaktinių duomenų pasikeitimą arba kol kita Šalis negauna tokio pranešimo, pranešimo išsiuntimas pagal paskutinius Šaliai žinomus kontaktinius duomenis laikomas tinkamu.

24.3. Jeigu pranešimas yra įteikiamas asmeniškai arba siunčiamas paštu ar per kurjerį, jis turi būti įteikiamas pasirašytinai ir laikomas gautu gavimo patvirtinime nurodytą dieną.

24.4. Jeigu pranešimas siunčiamas el. paštu, laikoma, kad Šalis jį gavo kitą darbo dieną.

24.5. Jeigu pranešimas siunčiamas keliais skirtingais būdais, laikoma, kad gavėjas jį gavo tada, kai jis gavo pirmesnįjį pranešimą.

25.	Pretenzijos ir ginčų sprendimas

25.1. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš Sutarties arba susiję su Sutartimi, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, visų pirma privalo būti sprendžiami derybomis tarp Šalių vadovų arba jų įgaliotų asmenų.

25.2. Jeigu Šalys neišsprendžia ginčo derybų būdu, tuomet toks ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šios Sutarties arba susijęs su ja ar jos pažeidimu, nutraukimu arba negaliojimu, yra galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka.

25.3. Kilę ginčai nesudaro pagrindo Šalims atsisakyti vykdyti savo prievoles pagal Sutartį.

______________

paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties Specialiosios sąlygos

| Sutarties pavadinimas | Alytaus muziejaus ekspozicijos/parodos įrengimo paslaugų (Projektas Durys) I pirkimo dalis „Du viename – miestas abipus Nemuno“ arba Alytaus muziejaus ekspozicijos/parodos įrengimo paslaugų (Projektas Durys) II pirkimo dalis „Laiko upe (Kelionė laiku ir Nemunu)“ arba Alytaus muziejaus ekspozicijos/parodos įrengimo paslaugų (Projektas Durys) III pirkimo dalis „Žmonės kalba... (Miestą kuria žmonės)“ arba Alytaus muziejaus ekspozicijos/parodos įrengimo paslaugų (Projektas Durys) IV pirkimo dalis „Į svečius pas alytiškius“ arba Alytaus muziejaus ekspozicijos/parodos įrengimo paslaugų (Projektas Durys) V pirkimo dalis „Angelai ir rožės (Miestas parke)“ arba Alytaus muziejaus ekspozicijos/parodos įrengimo paslaugų (Projektas Durys) VI pirkimo dalis „Alytus man yra...“ ir „Kas esi, Alytau?“ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sutarties data |  | Sutarties numeris |  |

| 1. SUTARTIES ŠALYS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Pirkėjas | 1.1.1. Pavadinimas | Alytaus kraštotyros muziejus |
|  | 1.1.2. Juridinio asmens kodas | 191058256 |
|  | 1.1.3. Adresas | Savanorių g. 6, LT-62142 Alytus |
|  | 1.1.4. PVM mokėtojo kodas |  |
|  | 1.1.5. Atsiskaitomoji sąskaita |  |
|  | 1.1.6. Bankas, banko kodas |  |
|  | 1.1.7. Telefonas | +370 315 53 370 |
|  | 1.1.8. El. paštas | info@alytausmuziejus.lt |
|  | 1.1.9. Šalies atstovas |  |
|  | 1.1.10. Atstovavimo pagrindas |  |
| 1.2. Tiekėjas (jei Tiekėjas yra fizinis asmuo, skiltys atitinkamai pakoreguojamos. Jei Tiekėjas yra tiekėjų grupė, skiltys pildomos įterpiant kiekvieno grupės nario informaciją) | 1.2.1. Pavadinimas |  |
|  | 1.2.2. Juridinio asmens kodas |  |
|  | 1.2.3. Adresas |  |
|  | 1.2.4. PVM mokėtojo kodas |  |
|  | 1.2.5. Atsiskaitomoji sąskaita |  |
|  | 1.2.6. Bankas, banko kodas |  |
|  | 1.2.7. Telefonas |  |
|  | 1.2.8. El. paštas |  |
|  | 1.2.9. Šalies atstovas |  |
|  | 1.2.10. Atstovavimo pagrindas |  |

| 2. ATSAKINGI ASMENYS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Pirkėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą, Paslaugų priėmimą, Sąskaitų per informacinę sistemą SABIS priėmimą |  | Alytaus kraštotyros muziejus, Direktorė Aušra Jurčiukonienė Tel. 067414494 ausra.jurciukoniene@alytausmuziejus.lt |  |
| 2.2. Tiekėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą |  | (nurodyti padalinį / skyrių, pareigas, vardą, pavardę, tel., el. paštą) |  |
| 3. SUTARTIES DALYKAS |  |  |  |
| 3.1. Sutarties dalykas |  | Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje numatytomis sąlygomis suteikti Pirkėjui Paslaugas : vadovaujantis pateikta technine specifikacija įrengti Alytaus kraštotyros muziejus patalpas pritaikant ekspozicijai (toliau – Paslaugos). Išsamus Paslaugų aprašymas ir kiti reikalavimai teikiamoms Paslaugoms nustatyti Sutarties priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“ (toliau – Techninė specifikacija) ir Sutarties priede Nr. 3 „Pasiūlymas“. |  |
| 3.2. Pirkimo pavadinimas ir numeris |  |  |  |
| 3.3. Informacija apie Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą arba kitą projektą |  | Europos Sąjungos lėšomis bendrai finansuojamo projekto Nr. [_LTPL00393], pavadinimas [Kai praveri pasienio muziejaus duris]. |  |
| 4. PASLAUGŲ SUTEIKIMO TERMINAI IR PASLAUGŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO TVARKA |  |  |  |
| 4.1. Paslaugų suteikimo terminas, kai Paslaugos yra vienkartinio pobūdžio, teikiamos periodiškai arba pagal Pirkėjo Užsakymą |  | Tiekėjas paslaugas įsipareigoja suteikti ne vėliau kaip per 12 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo (bet ne ilgiau kaip iki 2027-05-01). |  |
| 4.2. Paslaugų / jų dalies / etapo / periodo suteikimo termino pratęsimas |  | Netaikoma |  |
| 4.3. Užsakymų teikimo tvarka |  | Netaikoma |  |
| 4.4. Dėl minimalios Užsakymo vertės ar apimties |  | Netaikoma |  |
| 4.5. Pateikiami dokumentai |  | Turi būti pateikiami šie dokumentai: Paslaugų perdavimo-priėmimo aktas ir Sąskaita, prekių instrukcijos ir aprašymai). Tiekėjui nepateikus nurodytų dokumentų, laikoma, kad Paslaugos neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų. |  |
| 5. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA |  |  |  |
| 5.1. Sutarčiai taikomas kainos apskaičiavimo būdas |  | Fiksuotos kainos kainodara |  |
| 5.2. Pradinės Sutarties vertė ir Sutarties kaina, kai taikoma fiksuotos kainos kainodara |  | Pradinės Sutarties vertė yra (nurodyti sumą skaičiais) Eur (nurodyti sumą žodžiais) be PVM. PVM sudaro (nurodyti sumą skaičiais) Eur (nurodyti sumą žodžiais). Sutarties kaina yra (nurodyti sumą skaičiais) Eur (nurodyti sumą žodžiais) su PVM. Šioje Sutartyje Pradinės Sutarties vertė yra lygi Tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM, nurodytai už visą pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytą Paslaugų kiekį ir (ar) apimtį. |  |
| 5.3. Sutarties kainos / įkainių perskaičiavimas taikant peržiūros taisykles |  | Sutarties kaina bus perskaičiuojami: 5.3.1. dėl PVM tarifo pasikeitimo; 5.3.2. dėl kainų lygio pokyčio. |  |
| 5.3.1. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl PVM tarifo pasikeitimo |  | Jeigu Sutarties vykdymo metu pasikeičia PVM mokėjimą reglamentuojantys teisės aktai, darantys tiesioginę įtaką Tiekėjo teikiamų Paslaugų Sutartyje nurodytai kainai / įkainiams, Sutarties kaina / įkainiai perskaičiuojami nekeičiant Paslaugų kainos / įkainio be PVM. Perskaičiavimas įforminamas Susitarimu ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo PVM mokėjimą reglamentuojančių teisės aktų pasikeitimo, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Perskaičiuota (-as) Sutarties kaina / įkainiai taikoma (-i) už tą Paslaugų dalį, kurios bus teikiamos nuo Šalių pasirašyto Susitarimo įsigaliojimo dienos |  |
| 5.3.2. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kitų mokesčių, lemiančių Paslaugų kainos / įkainių pokytį, pasikeitimo |  | Netaikoma |  |
| 5.3.3. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kainų lygio pokyčio |  | 5.3.3.1. Bet kuri Sutarties Šalis Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Sutarties kainos peržiūrą (keitimą) ne anksčiau kaip po 6 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (jeigu peržiūra jau buvo atlikta – nuo Susitarimo dėl paskutinio perskaičiavimo pagal šį Specialiųjų sąlygų punktą įsigaliojimo dienos), jeigu Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (k), apskaičiuotas kaip nustatyta 5.3.3.6 punkte, viršija 5 procentus. Sutarties kainos peržiūra atliekama ne rečiau kaip kas 6 mėnesiai. 5.3.3.2. Sutarties kaina peržiūrimi tik tai Sutarties daliai, kuri nėra išpirkta, t. y. Paslaugoms, kurios nėra priimtos ir apmokėtos. Vėlesnė Sutarties kainos peržiūra negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atlikta peržiūra. 5.3.3.3. Jeigu Paslaugų teikimas vėluoja dėl Tiekėjo kaltės, uždelstų suteikti Paslaugų kaina nėra perskaičiuojami dėl kainų lygio kilimo (gali būti mažinami, tačiau negali būti didinami). 5.3.3.4. Atlikdamos Sutarties kainos peržiūrą Šalys vadovaujasi Valstybės duomenų agentūros viešai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis arba kitų oficialių šaltinių duomenimis. Iš kitos Šalies nereikalaujama pateikti oficialaus Valstybės duomenų agentūros ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo. 5.3.3.5. Šalys privalo Susitarime nurodyti vartojimo prekių ir paslaugų indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jo nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jo nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotą Sutarties kainą, perskaičiuotą Pradinės Sutarties vertę. 5.3.3.6. Nauja Sutarties kaina apskaičiuojami pagal žemiau pateiktą formulę: a1=a+k100×a, kur a – kaina (Eur be PVM) (jei peržiūra jau buvo atlikta, tai po paskutinio perskaičiavimo) a1 – perskaičiuota (pakeista) kaina (Eur be PVM) k – pagal vartotojų kainų indeksą („Vartojimo prekių ir paslaugų“) apskaičiuotas Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%). „k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę: k =IndnaujausiasIndpradžia×100-100, (proc.) kur Indnaujausias – kreipimosi dėl kainos / įkainių peržiūros išsiuntimo kitai Šaliai dieną paskelbtas naujausias vartojimo prekių ir paslaugų indeksas ( „Vartojimo prekių ir paslaugų“). Indpradžia – laikotarpio pradžios datos (mėnesio) vartojimo prekių ir paslaugų indeksas ( „Vartojimo prekių ir paslaugų“). Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra Sutarties įsigaliojimo diena. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo. 5.3.3.7. Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno (Valstybės duomenų agentūra pokyčius skelbia apvalindama iki vieno skaitmens po kablelio) skaitmens po kablelio, o apskaičiuotas įkainis „a1“ suapvalinamas iki dviejų skaitmenų po kablelio. 5.3.3.8. Šalis, siekianti Sutarties kainos peržiūros, privalo raštu kreiptis į kitą Šalį ir prašyme pateikti visą reikalingą informaciją: Sutarties pavadinimą, numerį, datą, neperduotų ir neapmokėtų Paslaugų sąrašą su kiekiais, indekso reikšmes su nuorodomis į viešus šaltinius Valstybės duomenų agentūros Oficialiosios statistikos portale arba kitus oficialius šaltinių duomenis, kita svarbi informacija. Prašyme Šalis neturi teisės nurodyti kito indekso ar prašyti perskaičiavimo pagal kitą indeksą nei nurodytas šioje procedūroje. 5.3.3.9. Susitarimas turi būti sudarytas per 15 dienas nuo Šalies pateikto tinkamo prašymo perskaičiuoti Sutarties kainą gavimo dienos. 5.3.3.10. Susitarimu Šalys neturi teisės keisti procedūroje nurodytos tvarkos ar kitų Sutarties nuostatų, išskyrus, jei keitimas atliekamas pagal VPĮ nuostatas. |  |
| 5.3.4. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kainų lygio pokyčio pagal Paslaugų grupių kainų pokyčius |  | Netaikoma |  |
| 5.4. Sutarties kainos / įkainių apskaičiavimas taikant kiekio (apimties) keitimo taisykles |  | Netaikoma |  |
| 5.5. Atsiskaitymo su Tiekėju terminas ir tvarka |  | Pirkėjas atsiskaito su Tiekėju ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos. Apmokėjimo sąlygos : 1) už faktiškai suteiktas paslaugas (bei pristatytas prekes) mokama pagal Tiekėjo pasiūlyme nurodytas kainas kartą per mėnesį pateikus perdavimo-priėmimo aktą. |  |
| 5.6. Avansas |  | Netaikoma |  |
| 5.7. Avanso užtikrinimas |  | Netaikoma |  |
| 6. PASLAUGŲ KOKYBĖ IR GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI |  |  |  |
| 6.1. Garantinis terminas |  | Paslaugoms taikomas 12 mėn. garantinis terminas. Garantinis terminas skaičiuojamas nuo Paslaugų perdavimo–priėmimo akto ar Sąskaitos (kai Paslaugų perdavimo–priėmimo aktas nėra pasirašomas) pasirašymo dienos. ir Su Paslaugomis susijusioms prekėms nustatomas 24 mėn. garantinis terminas. Garantinis terminas skaičiuojamas nuo Paslaugų perdavimo–priėmimo akto ar Sąskaitos (kai Paslaugų perdavimo–priėmimo aktas nėra pasirašomas) pasirašymo dienos. |  |
| 6.2. Terminas Paslaugų trūkumams pašalinti |  | Sutartyje nurodytu garantinio termino laikotarpiu nustačius Paslaugų trūkumų, Tiekėjas turi ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo rašytinės pretenzijos gavimo dienos pašalinti Paslaugų trūkumus. |  |
| 6.3. Kokybinių kriterijų įgyvendinimo ir tikrinimo tvarka |  | Pirkėjas turi teisę patikrinti Kokybinių kriterijų įgyvendinimo užtikrinimą bet kuriuo sutarties galiojimo laikotarpiu. |  |
| 7. SUTARTIES VYKDYMUI PASITELKIAMI SUBTIEKĖJAI IR (AR) SPECIALISTAI |  |  |  |
| 7.1. Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai |  | Sutarties vykdymui subtiekėjai nepasitelkiami. arba Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai: |  |
| 8. PRIEVOLIŲ PAGAL SUTARTĮ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS |  |  |  |
| 8.1. Prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimas |  | Prievolių pagal Sutartį įvykdymas užtikrinamas : Netesybomis (delspinigiais, bauda); Pirmo pareikalavimo banko garantija arba Draudimo bendrovės laidavimo draudimu arba Sumokant užstatą |  |
| 8.2 Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas |  | Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis nei Sutarties galiojimo terminas. |  |
| 8.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimas |  | Tiekėjas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos turi pervesti Pirkėjui 5 proc. nuo Pradinės Sutarties vertės, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte užstatą į perkančiosios organizacijos sąskaitą Nr. LT 76 7181 2000 0213 0432, esančią AB Artea banke ar pateikti Pirkėjui 5 proc. nuo Pradinės Sutarties vertės, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte pirmo pareikalavimo banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą, atitinkančius Bendrųjų sąlygų 10 skyriaus reikalavimus. Esant poreikiui, gavus Tiekėjo prašymą, šis terminas gali būti pratęstas Šalių suderintam terminui. |  |
| 9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ |  |  |  |
| 9.1. Pirkėjui taikomos netesybos už mokėjimų pagal Sutartį vėlavimą |  | Jei Pirkėjas, gavęs tinkamai pateiktą ir užpildytą Sąskaitą, uždelsia atsiskaityti už tinkamai Tiekėjo suteiktas kokybiškas Paslaugas per Sutartyje nurodytą terminą, Tiekėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos skaičiuoja Pirkėjui 0,02 (dvi šimtosios) procento dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos be PVM už kiekvieną vėlavimo dieną. |  |
| 9.2. Tiekėjui taikomos netesybos |  | 9.2.1. Jeigu Tiekėjas vėluoja suteikti Paslaugas arba nevykdo kitų sutartinių įsipareigojimų, Pirkėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos Tiekėjui skaičiuoja 0,02 (dvi šimtosios) procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku nesuteiktų Paslaugų ar kitų sutartinių įsipareigojimų nevykdymo kainos be PVM. 9.2.2. Jeigu Tiekėjas vėluoja grąžinti dėl Tiekėjui mokėtinos sumos sumažinimo susidariusią permoką pagal Bendrųjų sąlygų 7.4.1.2 papunktį, Pirkėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos Tiekėjui skaičiuoja 0,02 (dvi šimtosios) procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku negrąžintos permokos kainos be PVM. 9.2.3. Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui netesybas per 5 darbo dienų nuo Pirkėjo pareikalavimo, jeigu netesybų suma nėra išskaitoma iš Tiekėjui mokėtinos sumos. |  |
| 9.3. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo ar nepagrįstai nutraukus Sutarties vykdymą ne Sutartyje nustatyta tvarka |  | 9.3.1. Nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, nustatyto Sutarties Specialiosiose sąlygose, mokama 10 procentų dydžio bauda nuo Pradinės Sutarties vertės, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte. |  |
| 9.4. Tiekėjui taikoma bauda dėl esamų subtiekėjų ar specialistų pakeitimo / naujų subtiekėjų pasitelkimo nesilaikant Bendrosiose sąlygose nurodytos subtiekėjų ir (ar) specialistų keitimo tvarkos |  | 2000 Eur bauda už kiekvieną pažeidimo atvejį dėl subtiekėjų (kurių kvalifikacija remiamasi – jei taikoma) keitimo tvarkos nesilaikymo. Dėl specialistų keitimo tvarkos pažeidimo vadovaujamasi 9.7 p. nuostata. |  |
| 9.5. Tiekėjui taikomos baudos dėl aplinkosauginių ir (arba) socialinių kriterijų nesilaikymo |  | Už Specialiųjų sąlygų 13.1 p. pažeidimą taikoma 300 (trijų šimtų) Eur bauda. |  |
| 9.6. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda dėl konfidencialumo reikalavimų nesilaikymo |  | 2 000 (du tūkstančiai) Eur už kiekvieno pažeidimo atvejį. |  |
| 9.7. Tiekėjui taikomos netesybos dėl pirkimo dokumentuose nustatytų Kokybinių kriterijų nepasiekimo Sutarties vykdymo metu |  | Nustačius, kad Sutarties vykdymo metu paslaugas teikia projekto vadovas ir/ar dizaino specialistas, kuris neatitinka Pasiūlyme nurodytos patirties reikšmių, taikoma 5 proc. bauda nuo pradinės sutarties vertės. |  |
| 9.8. Tiekėjui taikomos netesybos dėl Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepratęsimo |  | 1000 (vienas tūkstantis) Eur |  |
| 9.9. Tiekėjui taikoma bauda dėl Pirkėjo simbolių, pavadinimo ir ženklo reklamoje ar rinkodaroje naudojimo reikalavimų nesilaikymo bei draudimo naudotis Pirkėjo sukurtais intelektiniais veiklos rezultatais nesilaikymo |  | 500 (penki šimtai) Eur. |  |
| 9.10. Kitos netesybos |  | Netaikoma |  |
| 10. ESMINĖS SUTARTIES SĄLYGOS |  |  |  |
| 10.1 Esminės Sutarties sąlygos |  | 10.1.1. Sutarties įvykdymo terminas; 10.1.2. Projekto vadovo ir dizaino specialisto Pasiūlyme deklaruota patirtis; 10.1.3. Techninės specifikacijos reikalavimai nustatyti prekių/paslaugų/darbų apimčiai ir/ar kokybei. |  |
| 10.2. Dideli arba nuolatiniai esminės Sutarties sąlygos vykdymo trūkumai |  | 10.2.1. esminiu Sutarties vykdymo trūkumu bus laikomas Tiekėjo vėlavimas (dėl Tiekėjo kaltės) suteikti Paslaugas ilgiau kaip 30 dienų; 10.2.2. esminiu Sutarties vykdymo trūkumu bus laikomas Tiekėjo pasiūlyme nurodytų subtiekėjų (kurių kvalifikacija remiamais) ir pasiūlyme nurodytų projekto vadovo ir dizaino specialisto keitimo tvarkos nesilaikymas; 10.2.3. esminiu Sutarties vykdymo trūkumu bus laikomas Tiekėjo Techninės specifikacijos reikalavimų nustatytų prekių/paslaugų/darbų apimčiai ir/ar kokybei nesilaikymas, kuomet Užsakovas Sutarties vykdymo metu nustatys tris ar daugiau atvejų. |  |
| 11. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KEITIMAS |  |  |  |
| 11.1. Sutarties sudarymas ir įsigaliojimas |  | Ši Sutartis laikoma sudaryta, kai (pirma) ją pasirašo abi Šalys, ir (antra) pateikiamas sutarties įvykdymo užtikrinimas. Sutartis galioja iki visiško prievolių įvykdymo. |  |
| 11.2. Sutarties galiojimo termino pratęsimas |  | Netaikoma |  |
| 12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS |  |  |  |
| 12.1. Sutarties nutraukimo pagrindai | Sutartis gali būti nutraukiama rašytiniu Šalių susitarimu arba vienašališkai, Bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka. |  |  |
| 12.2. Esminiai Sutarties pažeidimai | 12.2.1. jeigu Tiekėjas nevykdo prisiimtų įsipareigojimų už Sutartyje nustatytą Sutarties kainą; 12.2.2. jeigu Tiekėjas nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimo ilgiau kaip 30 (trisdešimt) dienų nuo galiojančio Sutarties įvykdymo užtikrinimo termino pabaigos Bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka (išskyrus pirminį Sutarties įvykdymo užtikrinimą); 12.2.3. jeigu Tiekėjas pažeidžia Paslaugų suteikimo terminus ir priskaičiuotų netesybų už vėlavimą suma viršija 20 (dvidešimt) proc. Pradinės sutarties vertės; 12.2.4. Tiekėjo kvalifikacija tapo nebeatitinkančia pirkimo dokumentuose nustatytų Sutarties tinkamam vykdymui būtinų reikalavimų ir šie neatitikimai nebuvo ištaisyti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo kvalifikacijos tapimo neatitinkančia dienos; 12.2.5. Tiekėjas pažeidžia šios Sutarties nuostatas, reglamentuojančias konkurenciją, intelektinės nuosavybės ar konfidencialios informacijos valdymą; 12.2.6. jeigu paaiškėja, kad Tiekėjas nevykdo įsipareigojimų, kurie pasiūlymų vertinimo metu pirkimo dokumentuose buvo nustatyti kaip pasiūlymų vertinimo kriterijai ir už kuriuos Tiekėjui buvo skiriamos reikšmės, kai pasiūlymas vertintas pagal kainos / sąnaudų ir kokybės santykį ir Tiekėjas per 10 dienų neištaiso pažeidimų. |  |  |
| 13. APLINKOS APSAUGOS IR SOCIALINIAI KRITERIJAI |  |  |  |
| 13.1. Su perkamomis paslaugomis susiję aplinkos apsaugos kriterijai | Aplinkos apsaugos kriterijai Paslaugoms nustatomi vadovaujantis aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašu, patvirtintu 2011 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.3 p. (tiekėjas įgyvendinant sutartį laikosi ISO 14001 aplinkos apsaugos vadybos sistemos (arba lygiaverčių priemonių) Nustačius, kad Tiekėjas šiame papunktyje nustatyto kriterijaus (-jų) nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda. |  |  |
| 13.2. Su perkamomis Paslaugomis susiję socialiniai kriterijai | Netaikoma |  |  |
| 14. BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI |  |  |  |
| 14.1. | Šalys susitaria pakeisti nurodytą Sutarties Bendrųjų sąlygų 10.6 punktą ir išdėstyti jį nauja redakcija: Sutarties įvykdymo užtikrinime negali būti nurodyta, kad bankas (draudimo bendrovė) atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą. Bankas (draudimo bendrovė) neturi teisės reikalauti, kad Pirkėjas pagrįstų savo reikalavimą. Pirkėjas pranešime bankui (draudimo bendrovei) nurodo, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma jam priklauso dėl to, kad Tiekėjas iš dalies ar visiškai neįvykdė Sutarties ir (arba) ji buvo nutraukta dėl Tiekėjo kaltės. |  |  |
| 14.2. | (pildyti, jei papildomos Sutarties Bendrosios sąlygos naujomis nuostatomis): Šalys susitaria papildyti Sutarties Bendrąsias sąlygas nurodytu punktu, tačiau kitų punktų numeracijos nekeisti: ________. |  |  |
| 14.3. | Šalys susitaria išbraukti nurodytą Sutarties Bendrųjų sąlygų punktą, tačiau kitų punktų numeracijos nekeisti: 10.16.3 p. |  |  |
| 14.4. | (pildyti, jei nustatomos kitokios nei Sutarties Bendrosiose sąlygose nustatytos nuostatos dėl Paslaugų intelektinės nuosavybės): |  |  |
| 14.5. | Sutarties Bendrosiose sąlygose nurodytos alternatyvios nuostatos (su prierašu „jei taikoma“ ir pan.) taikomos tik tokiu atveju, jeigu jos konkrečiai aprašomos Sutarties Specialiosiose sąlygose arba prieduose. |  |  |
| 15. SUTARTIES PRIEDAI |  |  |  |
| 15.1. Priedas Nr. 1 | Techninė specifikacija |  |  |
| 15.2. Priedas Nr. 2 | Specialistų sąrašas |  |  |
| 15.3. Priedas Nr. 3 | Tiekėjo pasiūlymas |  |  |
| 16. ŠALIŲ ATSTOVŲ PARAŠAI |  |  |  |
| PIRKĖJAS |  |  | TIEKĖJAS |
| (nurodomos atstovo pareigos, vardas, pavardė) |  |  | (nurodomos atstovo pareigos, vardas, pavardė) |
| (parašas) |  |  | (parašas) |

Specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalavimai laikytis kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ

Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai

- Tiekėjo kvalifikacija turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus kvalifikacijai.

- Reikalaujamą kvalifikaciją tiekėjai (ar jų personalas) privalo būti įgiję iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

- Keliami šie kvalifikacijos reikalavimai:

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimas | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai | Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Teisė verstis veikla |  |  |
|  | NETAIKOMA |  |  |
|  | Finansinis ir ekonominis pajėgumas |  |  |
|  | NETAIKOMA |  |  |
|  | Techninis ir profesinis pajėgumas |  |  |
|  | Tiekėjas per paskutinius 10 metų iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos pagal vieną ar daugiau sutarčių savo jėgomis yra įrengęs muziejų ir (ar) kitų kultūros įstaigų nuolatinę (-es) ekspoziciją (-as), kurios (-ių) įrengimo vertė yra ne mažesnė kaip: 1 pirkimo dalis – 20 000 Eur be PVM; 2 pirkimo dalis – 75 000 Eur be PVM; 3 pirkimo dalis – 55 000 Eur be PVM; 4 pirkimo dalis – 45 000 Eur be PVM; 5 pirkimo dalis – 40 000 Eur be PVM; 6 pirkimo dalis – 12 000 Eur be PVM. Pastabos: Sutarties vykdymo pradžia gali būti ir anksčiau nei 10 metų, tačiau sutarties vykdymo pabaiga turi patekti į 10 metų terminą. Tiekėjui nedraudžiama remtis sutartimi, kurią tiekėjas vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais. Tačiau tokiu atveju vertinama būtent konkretaus tiekėjo, dalyvaujančio viešajame pirkime, įrengtos ekspozicijos, jų apimtis, vertė, o ne visas vykdytos sutarties objektas. Tiekėjas paslaugų sąraše turi nurodyti visos savo jėgomis atliktos sutarties dalies ir visos sutarties vertę. | Tiekėjui, kuris pagal vertinimo rezultatus bus pripažintas pateikusiu ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, Perkančiajai organizacijai pareikalavus, reikės pateikti: 1) Užpildytas ir pasirašytas specialiųjų pirkimo sąlygų priedas „Suteiktų paslaugų sąrašas“, kuriame nurodoma minėtame priede reikalaujama informacija; 2) užsakovų pažymos ar kiti dokumentai, įrodantys, kad paslaugos buvo suteiktos tinkamai. Užsakovų pažymose (ar atsiliepimuose, kituose dokumentuose) turi būti nurodomas tiekėjo/tiekėjo grupės partnerių/subtiekėjų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, atliktų paslaugų pavadinimas / apibūdinimas, per reikalaujamą laikotarpį atliktų paslaugų vertė, tikslios paslaugų atlikimo datos ir kad paslaugos buvo suteiktos tinkamai, taip pat nurodoma informacija ar paslaugos buvo suteiktos savo jėgomis (atitinkamai nurodoma savo jėgomis suteiktų paslaugų vertė). Užsakovų pažymose pateikta informacija turi sutapti su konkurso sąlygų priede „Suteiktų paslaugų sąrašas“ pateikta informacija. | Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų; Subtiekėjams šis reikalavimas nenustatomas. |
|  | Tiekėjas paslaugoms atlikti turi pasiūlyti Projekto vadovą, kuris iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos vadovavo bent vieno muziejaus ar kultūros įstaigos ekspozicijos įgyvendinimui. | Tiekėjui, kuris pagal vertinimo rezultatus bus pripažintas pateikusiu ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, Perkančiajai organizacijai pareikalavus, reikės pateikti: - Užpildytas ir pasirašytas specialiųjų pirkimo sąlygų priedas „Specialistų sąrašas“, kuriame nurodoma minėtame priede reikalaujama informacija; - Jei kvalifikacija yra grindžiama nurodant specialistą, kuris nėra tiekėjo, jungtinės veiklos partnerio ar kito ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, darbuotojas, tačiau yra ketinamas įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, tokiu atveju specialistas turi būti išviešintas pasiūlyme kaip kvazisubtiekėjas ir pateikiamas ketinimų protokolas, susitarimas ar kitas dokumentas, kuriame būtų aiškiai išreikšta šalių valia sukurti darbo santykius (įdarbinti ir būti įdarbintam), bei, kad įdarbinto asmens pajėgumai visą sutarties galiojimo laikotarpį bus prieinami. - Jeigu kvalifikacija grindžiama nurodant specialistą, kuris yra Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės nario (-ių) darbuotojas, jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, arba kito ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, darbuotojas, tokiu atveju pateikiamas darbo arba kitos sutarties išrašas / kopija (ar kiti dokumentai, kuriuose nurodyta sutarties sudarymo data, darbdavio ir darbuotojo identifikavimo duomenys (darbdavio pavadinimas, darbuotojo vardas, pavardė, pagal darbo sutartį nustatytos darbo funkcijos). | Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės nario (-ių) specialistai, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų. Subtiekėjai – jei tiekėjas (jo pasitelkiami specialistai) pats atitinka nustatytą reikalavimą, tačiau ketina pasitelkti subtiekėjus (jo specialistus), subtiekėjų specialistai privalo atitikti nustatytus reikalavimus, jeigu subtiekėjai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia nustatytos kvalifikacijos. |
|  | Tiekėjas paslaugoms atlikti turi pasiūlyti dizaino specialistą, kuris iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos dalyvavo bent vieno muziejaus ar kultūros įstaigos ekspozicijos įgyvendinimui kaip dizaino specialistas (dizaineris). | Tiekėjui, kuris pagal vertinimo rezultatus bus pripažintas pateikusiu ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, Perkančiajai organizacijai pareikalavus, reikės pateikti: 1) Užpildytas ir pasirašytas specialiųjų pirkimo sąlygų priedas „Specialistų sąrašas“, kuriame nurodoma minėtame priede reikalaujama informacija; 2) Jei kvalifikacija yra grindžiama nurodant specialistą, kuris nėra tiekėjo, jungtinės veiklos partnerio ar kito ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, darbuotojas, tačiau yra ketinamas įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, tokiu atveju specialistas turi būti išviešintas pasiūlyme kaip kvazisubtiekėjas ir pateikiamas ketinimų protokolas, susitarimas ar kitas dokumentas, kuriame būtų aiškiai išreikšta šalių valia sukurti darbo santykius (įdarbinti ir būti įdarbintam), bei, kad įdarbinto asmens pajėgumai visą sutarties galiojimo laikotarpį bus prieinami. 3) Jeigu kvalifikacija grindžiama nurodant specialistą, kuris yra Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės nario (-ių) darbuotojas, jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, arba kito ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, darbuotojas, tokiu atveju pateikiamas darbo arba kitos sutarties išrašas / kopija (ar kiti dokumentai, kuriuose nurodyta sutarties sudarymo data, darbdavio ir darbuotojo identifikavimo duomenys (darbdavio pavadinimas, darbuotojo vardas, pavardė, pagal darbo sutartį nustatytos darbo funkcijos). |  |

7. SVARBU:

7.1. Prašome kvalifikacijos atitiktį patvirtinančius duomenis ir dokumentus teikti ne kartu su pasiūlymu, o tada, kai bus gautas Perkančiosios organizacijos prašymas iki nustatytos datos pateikti kvalifikaciją patvirtinančius duomenis ir dokumentus.

7.2. Tiekėjas, teikdamas daugiau duomenų, nei prašyta pagal pirkimo sąlygas, prisiima ir su tuo susijusią riziką dėl tokių duomenų teisingumo – net ir pateikiami reikalaujamą kvalifikaciją viršijantys duomenys turi būti teisingi ir atitikti konkretaus kvalifikacijos reikalavimo kriterijus.

7.3. Tiekėjas gali siūlyti tą patį specialistą kelioms aukščiau nurodytoms pozicijoms, jeigu siūlomas specialistas atitinka tai pozicijai keliamus reikalavimus.

7.4. Jeigu tiekėjas pasiūlys kelis specialistus, bus vertinamas visų tai pozicijai siūlomų specialistų atitikimas keliamiems reikalavimams. Jeigu iš kelių konkrečiai pozicijai pasiūlytų specialistų nors vienas neatitiks keliamų reikalavimų, bus laikoma, kad tiekėjas neatitinka kvalifikacijai keliamų reikalavimų apskritai.

7.5. Jei tiekėjas teikia pasiūlymą daugiau kaip vienai pirkimo daliai, kvalifikacijos reikalavimai, nurodyti lentelės Eil. Nr. 3.1, sumuojami, priklausomai nuo pasiūlymų dalių skaičiaus (pvz., tiekėjas, teikdamas dokumentus dėl pirmos ir antros pirkimo dalių, per paskutinius 10 metų iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos pagal vieną ar daugiau sutarčių savo jėgomis turi būti įrengęs muziejų ir (ar) kitų kultūros įstaigų nuolatinę (-es) ekspoziciją (-as), kurios (-ių) įrengimo vertė yra ne mažesnė kaip 95 000 Eur be PVM). Kvalifikacijai pagrįsti gali būti teikiama ir viena sutartis, jei jos vertė tenkina kelių pirkimo dalių verčių sumą.

Tiekėjams keliami reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai

1. Tiekėjai turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi.

| Eil. Nr. | Reikalavimas dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi. | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai | Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kokybės vadybos sistemos taikymas |  |  |  |
| 1.1. | NETAIKOMA |  |  |
| 2. | Aplinkos apsaugos vadybos sistemos taikymas |  |  |  |
| 2.1. | Teikdamas paslaugas 1) ekspozicijų įrengimo arba 2)* baldų gamybos/montavimo ir kompiuterinės įrangos diegimo ir apšvietimo įrengimo srityje tiekėjas taiko Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemą (angl. Eco–Management and Audit Scheme, EMAS) arba kitas aplinkos apsaugos vadybos sistemas, pripažįstamas pagal 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriškojo Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB (OL 2009 L 342, p. 1), 45 straipsnį, arba kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus. *Jeigu įdiegta sertifikuota sritis tiekėjo bus apibrėžta platesnė ir apims nustatytus reikalavimus, perkančioji organizacija pripažins sertifikatus tinkamais (pvz., bus nurodyta ne apšvietimo įrengimas, o statybos darbai ar pan.). | Nepriklausomos įstaigos išduoto galiojančio sertifikato, patvirtinančio, kad tiekėjas laikosi reikalaujamos aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų, skaitmeninė kopija. Perkančioji organizacija pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Taip pat priima ir kitus lygiaverčius aplinkosaugos vadybos priemonių įrodymus, jeigu tiekėjas įrodo, kad dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių jis negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką. Jeigu tiekėjas pats atitinka šį reikalavimą, tačiau pasitelkia subtiekėjus paslaugoms teikti, kuriems (-ioms) yra keliamas šis reikalavimas, pateikiamas: tiekėjo vidaus dokumentas (pvz., įmonės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ar kiti dokumentai) arba su subtiekėju pasirašytas susitarimas, arba kitas dokumentas, kuriame yra aprašyta, kad subtiekėjas turi laikytis tiekėjo aplinkos apsaugos vadybos standarto tiek kiek jis taikomas atsižvelgiant į subtiekėjo prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti bei nustatyta tiekėjo atsakomybė prižiūrėti, kad subtiekėjas vadovautųsi tiekėjo turimu aplinkos apsaugos vadybos standartu. Jeigu tiekėjas pats atitinka šį reikalavimą, tačiau pasitelkia subtiekėjus paslaugoms teikti, kuriems (-ioms) yra keliamas šis reikalavimas, pateikiamas: tiekėjo vidaus dokumentas (pvz., įmonės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ar kiti dokumentai) arba su subtiekėju pasirašytas susitarimas ar kitas dokumentas, kuriame yra aprašyta, kad subtiekėjas turi laikytis tiekėjo aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių tiek kiek jos yra taikomos atsižvelgiant į subtiekėjo prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti ir tiekėjo atsakomybė prižiūrėti, kad subtiekėjas laikytųsi šių tiekėjo aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių. | Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimus turi atitikti ūkio subjektų grupės narys (-iai), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. Subtiekėjai – turi laikytis reikalaujamų aplinkos apsaugos vadybos priemonių, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. |

Specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

1. Kriterijus, pagal kurį bus išrinktas ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – kainos ir kokybės santykis. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlyga, yra didžiausia.

2. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.

3. Nustatomas maksimalus bendras balų skaičius – 100 balų. Dalyvių pasiūlymai bus vertinami pagal šiuos vertinimo kriterijus ir jų lyginamuosius svorius:

| Vertinimo kriterijai | Kriterijaus lyginamasis svoris |
| --- | --- |
| Pirmas kriterijus: Kaina (C) | X=60 |
| Antras kriterijus: projekto vadovo patirtis (T1) | 20 |
| Trečias kriterijus: dizaino specialisto patirtis (T2) | 20 |

4. Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant dalyvio pasiūlymo kainos (C) bei specialistų patirtis  (T1), (T2) balus:

S = C+T1+T2

5. Pirmas kriterijus – Kaina (C). Pasiūlymo kainos balai apskaičiuojami, taikant formulę:

C=Wkainos svoris-Wkainos svoris x C siūloma Maksimali galima pirkimo dalies vertė Eur, kur:

W kainos svoris – kainos lyginamasis svoris 60;

C siūloma – konkretaus vertinamo pasiūlymo kaina Eur, su PVM;

Maksimali galima pirkimo dalies vertė eurais:

Alytaus muziejaus ekspozicijos/parodos įrengimo paslaugų (Projektas Durys) I pirkimo dalis „Du viename – miestas abipus Nemuno“ 47 740,55 Eur su PVM;

Alytaus muziejaus ekspozicijos/parodos įrengimo paslaugų (Projektas Durys) II pirkimo dalis „Laiko upe (Kelionė laiku ir Nemunu)“ 172 213,25 Eur su PVM;

Alytaus muziejaus ekspozicijos/parodos įrengimo paslaugų (Projektas Durys) III pirkimo dalis „Žmonės kalba... (Miestą kuria žmonės)“ 129 125,15 Eur su PVM;

Alytaus muziejaus ekspozicijos/parodos įrengimo paslaugų (Projektas Durys) IV pirkimo dalis „Į svečius pas alytiškius“ 113 867,05 Eur su PVM;

Alytaus muziejaus ekspozicijos/parodos įrengimo paslaugų (Projektas Durys) V pirkimo dalis „Angelai ir rožės (Miestas parke)“ 93 732,65 Eur su PVM;

Alytaus muziejaus ekspozicijos/parodos įrengimo paslaugų (Projektas Durys) VI pirkimo dalis „Alytus man yra...“ ir „Kas esi, Alytau?“ 30 413,35 Eur su PVM.

6. Antras kriterijus – (T1). Projekto vadovo patirtis.

| Trečias kriterijus (T2) | (T2) maksimaliai surenkamas balų skaičius | Projekto vadovo patirtis pagal įvykdytų projektų / sutarčių vertę |
| --- | --- | --- |
| Projekto vadovo patirtis | Maksimaliai galima surinkti 20 balų | 0 balų skiriama, kai siūlomas projekto vadovas per paskutinius 10 metų iki pasiūlymų pateikimo dienos yra vadovavęs 0-2 muziejaus ir (ar) lankytojų centro nuolatinės ekspozicijos įrengimo projektams, kurių kiekvieno įvykdyto vertė didesnė nei 10 000,00 Eur be PVM. 5 balai skiriami, kai siūlomas projekto vadovas per paskutinius 10 metų iki pasiūlymų pateikimo dienos yra vadovavęs 3-4 muziejaus ir (ar) lankytojų centro nuolatinės ekspozicijos įrengimo projektams, kurių kiekvieno įvykdyto vertė didesnė nei 10 000,00 Eur be PVM. 10 balų skiriama, kai siūlomas projekto vadovas per paskutinius 10 metų iki pasiūlymų pateikimo dienos yra vadovavęs 5-6 muziejaus ir (ar) lankytojų centro nuolatinės ekspozicijos įrengimo projektams, kurių kiekvieno įvykdyto vertė didesnė nei 10 000,00 Eur be PVM. 15 balų skiriama, kai siūlomas projekto vadovas per paskutinius 10 metų iki pasiūlymų pateikimo dienos yra vadovavęs 7-9 muziejaus ir (ar) lankytojų centro nuolatinės ekspozicijos įrengimo projektams, kurių kiekvieno įvykdyto vertė didesnė nei 10 000,00 Eur be PVM. 20 balų skiriama, kai siūlomas projekto vadovas per paskutinius 10 metų iki pasiūlymų pateikimo dienos yra vadovavęs 10 muziejaus ir (ar) lankytojų centro nuolatinės ekspozicijos įrengimo projektams, kurių kiekvieno įvykdyto vertė didesnė nei 10 000,00 Eur be PVM. |

7. trečias kriterijus – (T2). Dizaino specialisto patirtis

| Trečias kriterijus (T2) | (T2) maksimaliai surenkamas balų skaičius | Dizaino patirtis pagal įvykdytų projektų / sutarčių vertę |
| --- | --- | --- |
| Dizaino specialisto patirtis | Maksimaliai galima surinkti 20 balų | 0 balų skiriama, kai siūlomas dizaino specialistas per paskutinius 10 metų iki pasiūlymų pateikimo dienos yra ėjęs 0-2 dizaino specialisto pareigas, įrengiant muziejų ir (ar) lankytojų centrų nuolatines ekspozicijas, kai kiekvieno įvykdyto projekto vertė yra didesnė nei 10 000,00 Eur be PVM. 5 balai skiriami, kai siūlomas dizaino specialistas per paskutinius 10 metų iki pasiūlymų pateikimo dienos yra ėjęs 3-4 dizaino specialisto pareigas, įrengiant muziejų ir (ar) lankytojų centrų nuolatines ekspozicijas, kai kiekvieno įvykdyto projekto vertė yra didesnė nei 10 000,00 Eur be PVM. 10 balų skiriama, kai siūlomas dizaino specialistas per paskutinius 10 metų iki pasiūlymų pateikimo dienos yra ėjęs 5-6 dizaino specialisto pareigas, įrengiant muziejų ir (ar) lankytojų centrų nuolatines ekspozicijas, kai kiekvieno įvykdyto projekto vertė yra didesnė nei 10 000,00 Eur be PVM. 15 balų skiriama, kai siūlomas dizaino specialistas per paskutinius 10 metų iki pasiūlymų pateikimo dienos yra ėjęs 7-9 dizaino specialisto pareigas, įrengiant muziejų ir (ar) lankytojų centrų nuolatines ekspozicijas, kai kiekvieno įvykdyto projekto vertė yra didesnė nei 10 000,00 Eur be PVM. 20 balų skiriama, kai siūlomas dizaino specialistas per paskutinius 10 metų iki pasiūlymų pateikimo dienos yra ėjęs 10 dizaino specialisto pareigas, įrengiant muziejų ir (ar) lankytojų centrų nuolatines ekspozicijas, kai kiekvieno įvykdyto projekto vertė yra didesnė nei 10 000,00 Eur be PVM. |

Sutartis, kuriame dalyvio siūlomas specialistas ėjo projekto vadovo ir/ar dizaino specialisto pareigas, turi būti užbaigta.

Vertinamos to specialisto projektai (sutartys), kuris siūlomas specialiųjų pirkimo sąlygų kvalifikacinių reikalavimų pozicijai.

Projekto vadovo patirtis (T1) ir dizaino specialisto (T2) ekonominio naudingumo kriterijaus atitikimui pagrįsti pateikiami dokumentai, pateikiami kartu su pasiūlymu:

- Specialiųjų pirkimo sąlygų priedas „Specialistų sąrašas“, kuriame pateikiama minėtame priede nurodyta informacija;

- Užsakovo (Ekspozicijos įrengimo naudos gavėjo) pažymos (ar kiti dokumentai), kuriose turi būti nurodytas objektas, sutarties / projekto vertė, sutarties / projekto pradžios ir pabaigos datos (metai, mėnuo, diena) bei specialisto (projekto vadovo ir/ar dizaino specialisto) eitos pareigos.

Pastabos:

- Perkančioji organizacija, vertindama siūlomo projekto vadovo patirtį, balus skirs ne daugiau kaip už 10 reikalavimus atitinkančių įvykdytų sutarčių. Jei dalyvis nurodys daugiau kaip 10 sutarčių, skaičiuojant šio kriterijaus reikšmę bus vertinama, kad tiekėjas pasiūlė maksimalų reikalavimus atitinkančių sutarčių skaičių. Jei tiekėjas šiame punkte nurodys neteisingą kriterijaus reikšmę, perkančioji organizacija vertins reikšmę, apskaičiuotą pagal tiekėjo pateiktuose dokumentuose nurodytus duomenis. Jei tiekėjas pasiūlys daugiau nei vieną patirtį turintį specialistą, bus vertinama didžiausia vieno iš siūlomų specialistų patirtis;

- Kadangi tiekėjo siūlomų specialistų patirtis yra ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai, todėl  tiekėjo pateiktų dokumentų tikslinimas (naujų duomenų pateikimas ar keitimas) nėra galimas, kriterijaus vertinimas bus atliekamas pagal tiekėjų pasiūlymuose pateiktą informaciją ir ją patvirtinančius dokumentus;

- Perkančioji organizacija antrojo ir trečiojo kriterijaus balus skirs tik tuo atveju, jei tiekėjas kartu su pasiūlymu pateiks siūlomus kokybės rodiklius įrodančius dokumentus. Jei tiekėjas tokių dokumentų, ar jų dalies nepateiks, perkančioji organizacija papildomai neprašys jų pateikti ir tiekėjui už tai nebus skiriami balai;

- Dalyvis, sudarydamas pirkimo sutartį ar pirkimo sutarties vykdymo metu, neturi teisės pakeisti pasiūlyto specialisto, kurio patirtis buvo įvertinta balais laimėtojo atrankos metu, išskyrus pirkimo sutarties vykdymo metu atsiradusias, pirkimo sutartyje nurodytas, aplinkybes.

_________

## Specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priedas „Suteiktų paslaugų sąrašas“

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

SUTEIKTŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS

______, ___________

(Data)      (Sudarymo vieta)

| Eil. Nr. | Konkreti pirkimo dalis, dėl kurios pateikiama pagrindžianti informacija | Sutarties objekto pavadinimas, sutarties data ir Nr. (jei vienos sutarties vertė tenkina kelių pirkimo dalių verčių sumą, tuomet sutartis nurodoma ties atitinkamos dalies eilute) | Suteiktų paslaugų pavadinimas/apibūdinimas | 1. Bendra sutarties vertė Eur be PVM; 2. Tiekėjo (savo jėgomis) suteiktų paslaugų vertė, Eur be PVM | Paslaugų vykdymo pradžios ir pabaigos datos (metai, mėnuo, diena) | Užsakovo pavadinimas, kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr.) | Užsakovo pažymos (atsiliepimo) Nr. ir data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | I pirkimo dalis |  |  |  |  |  |  |
| 2. | II pirkimo dalis |  |  |  |  |  |  |
| 3. | III pirkimo dalis |  |  |  |  |  |  |
| 4. | IV pirkimo dalis |  |  |  |  |  |  |
| 5. | V pirkimo dalis |  |  |  |  |  |  |
| 6. | VI pirkimo dalis |  |  |  |  |  |  |

Pastaba. Prie šio sąrašo pridedama užsakovo pažyma (atsiliepimas, ar kitas dokumentas) sąraše nurodytai sutarčiai.

Mums žinoma, kad, perkančiajai organizacijai nustačius, kad pateiktas sąrašas yra melagingas, pateiktas pasiūlymas bus atmestas. Be to, perkančioji organizacija Viešųjų pirkimų įstatymo 52 str. nustatyta tvarka CVP IS paskelbs informaciją apie tiekėją, kuris pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją.

| (Pasirašiusio asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## Specialiųjų pirkimo sąlygų 10 priedas „Specialistų sąrašas“

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

SPECIALISTŲ sąrašas

______, ___________

(Data)      (Sudarymo vieta)

| Eil. Nr. | Konkreti pirkimo dalis, dėl kurios pateikiama pagrindžianti informacija | Specialistai | Siūlomo specialisto vardas ir pavardė | 1. Įgyvendintos sutarties / projekto pavadinimas, objektas, objekto adresas, numeris; 2. Sutarties / projekto vertė; 3. Sutarties / projekto įgyvendinimo laikotarpis (metai, mėnuo, diena); 4. Laikotarpis, kurio metu specialistas atliko funkcijas (nurodant funkcijų vykdymo pradžios ir pabaigos datą metais, mėnesiais ir dienomis); 5. Užsakovas ir jo kontaktiniai asmenys. | Siūlomo specialisto teisiniai ryšiai su tiekėju, pasirenkant vieną iš žemiau pateiktos informacijos variantų: 1.Tiekėjo (nurodyti pavadinimą) darbuotojas; 2. Tiekėjų grupės nario (nurodyti pavadinimą) darbuotojas; 3. Ūkio subjekto (nurodyti pavadinimą), kurio kvalifikacija remiasi tiekėjas, darbuotojas; 4. Kvazisubtiekėjas (laimėjimo atveju specialistas bus įdarbintas į (nurodyti pavadinimą). | Atitiktį reikalavimui įrodančių dokumentų pavadinimai ir Nr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | I dalis | Siūlomas projekto vadovas per paskutinius 10 metų iki pasiūlymų pateikimo dienos yra vadovavęs muziejaus ir (ar) lankytojų centro nuolatinės ekspozicijos įrengimo projektams, kurių kiekvieno įvykdyto vertė didesnė nei 10 000,00 Eur be PVM. |  | Sutartis / Projektas Nr. 1: 1. 2. 3. 4. 5. Sutartis / Projektas Nr. 2: 1. 2. 3. 4. 5. Sutartis / Projektas Nr. 3: 1. 2. 3. 4. 5. ............. |  |  |
|  | I dalis | Siūlomas dizaino specialistas per paskutinius 10 metų iki pasiūlymų pateikimo dienos yra ėjęs dizaino specialisto pareigas, įrengiant muziejų ir (ar) lankytojų centrų nuolatines ekspozicijas, kai kiekvieno įvykdyto projekto vertė yra didesnė nei 10 000,00 Eur be PVM. |  | Sutartis / Projektas Nr. 1: 1. 2. 3. 4. 5. Sutartis / Projektas Nr. 2: 1. 2. 3. 4. 5. Sutartis / Projektas Nr. 3: 1. 2. 3. 4. 5. .............. |  |  |
|  | II dalis | Siūlomas projekto vadovas per paskutinius 10 metų iki pasiūlymų pateikimo dienos yra vadovavęs muziejaus ir (ar) lankytojų centro nuolatinės ekspozicijos įrengimo projektams, kurių kiekvieno įvykdyto vertė didesnė nei 10 000,00 Eur be PVM. |  |  |  |  |
|  | II dalis | Siūlomas dizaino specialistas per paskutinius 10 metų iki pasiūlymų pateikimo dienos yra ėjęs dizaino specialisto pareigas, įrengiant muziejų ir (ar) lankytojų centrų nuolatines ekspozicijas, kai kiekvieno įvykdyto projekto vertė yra didesnė nei 10 000,00 Eur be PVM. |  |  |  |  |
|  | III dalis | Siūlomas projekto vadovas per paskutinius 10 metų iki pasiūlymų pateikimo dienos yra vadovavęs muziejaus ir (ar) lankytojų centro nuolatinės ekspozicijos įrengimo projektams, kurių kiekvienos įvykdyto vertė didesnė nei 10 000,00 Eur be PVM. |  |  |  |  |
|  | III dalis | Siūlomas dizaino specialistas per paskutinius 10 metų iki pasiūlymų pateikimo dienos yra ėjęs dizaino specialisto pareigas, įrengiant muziejų ir (ar) lankytojų centrų nuolatines ekspozicijas, kai kiekvieno įvykdyto projekto vertė yra didesnė nei 10 000,00 Eur be PVM. |  |  |  |  |
|  | IV dalis | Siūlomas projekto vadovas per paskutinius 10 metų iki pasiūlymų pateikimo dienos yra vadovavęs muziejaus ir (ar) lankytojų centro nuolatinės ekspozicijos įrengimo projektams, kurių kiekvieno įvykdyto vertė didesnė nei 10 000,00 Eur be PVM. |  |  |  |  |
|  | IV dalis | Siūlomas dizaino specialistas per paskutinius 10 metų iki pasiūlymų pateikimo dienos yra ėjęs dizaino specialisto pareigas, įrengiant muziejų ir (ar) lankytojų centrų nuolatines ekspozicijas, kai kiekvieno įvykdyto projekto vertė yra didesnė nei 10 000,00 Eur be PVM. |  |  |  |  |
|  | V dalis | Siūlomas projekto vadovas per paskutinius 10 metų iki pasiūlymų pateikimo dienos yra vadovavęs muziejaus ir (ar) lankytojų centro nuolatinės ekspozicijos įrengimo projektams, kurių kiekvieno įvykdyto vertė didesnė nei 10 000,00 Eur be PVM. |  |  |  |  |
|  | V dalis | Siūlomas dizaino specialistas per paskutinius 10 metų iki pasiūlymų pateikimo dienos yra ėjęs dizaino specialisto pareigas, įrengiant muziejų ir (ar) lankytojų centrų nuolatines ekspozicijas, kai kiekvieno įvykdyto projekto vertė yra didesnė nei 10 000,00 Eur be PVM. |  |  |  |  |
|  | VI dalis | Siūlomas projekto vadovas per paskutinius 10 metų iki pasiūlymų pateikimo dienos yra vadovavęs muziejaus ir (ar) lankytojų centro nuolatinės ekspozicijos įrengimo projektams, kurių kiekvieno įvykdyto vertė didesnė nei 10 000,00 Eur be PVM. |  |  |  |  |
|  | VI dalis | Siūlomas dizaino specialistas per paskutinius 10 metų iki pasiūlymų pateikimo dienos yra ėjęs dizaino specialisto pareigas, įrengiant muziejų ir (ar) lankytojų centrų nuolatines ekspozicijas, kai kiekvieno įvykdyto projekto vertė yra didesnė nei 10 000,00 Eur be PVM. |  |  |  |  |

| (Pasirašiusio asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Specialiųjų pirkimo sąlygų 11 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms juridiniam asmeniui“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

__________________________

(Adresatas (perkančioji organizacija))

TIEKĖJO DEKLARACIJA

_____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

Aš, ______________________________________________________________________ ,

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))____________________________ ,

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) ____________________________________________________________

(perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame _______________________________________________________________

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris)

skelbtame _________________________________________________________________ ,

(Skelbimo data)

nėra įtakojama Rusijos, kaip nurodyta Tarybos reglamento (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje 5k straipsnyje nustatytuose apribojimuose. Visų pirma pareiškiu, kad:

(a) mano atstovaujama įmonė (ir nė viena iš bendrovių, kurios yra mūsų konsorciumo nariais) nėra įsteigta Rusijoje;

(b) mano atstovaujama įmonė (ir nė viena iš įmonių, kurios yra mūsų konsorciumo nariais) nėra juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, kuriuose daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso šios deklaracijos a) punkte nurodytam subjektui;

(c) nei aš, nei mano atstovaujama bendrovė nesame fiziniu ar juridiniu asmeniu, subjektu ar organizacija, veikiančia šios deklaracijos a) arba b) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

(d) sutartis nebus paskirta vykdyti subrangovui (-ams), ar kitam (-iems) subjektui (-tams), kurių pajėgumais remiasi, kurie priskirtini šios deklaracijos a) arba b), arba c) punktuose nurodytiems subjektams.

| (Pasirašiusio asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Specialiųjų pirkimo sąlygų 12 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms fiziniam asmeniui“

(Tiekėjo pavadinimas)

(Fizinio asmens vardas, pavardė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas)

__________________________

(Adresatas (perkančioji organizacija))

TIEKĖJO DEKLARACIJA

_____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

Aš, _______________________________________________________________________ ,

(Tiekėjo vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad dalyvaudamas (-a) _________________________________________________

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame ______________________________________________________________

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris)

skelbtame ________________________________________________________________ ,

(Skelbimo data)

nesu įtakojamas (-a) Rusijos, kaip nurodyta Tarybos reglamento (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje 5k straipsnyje nustatytuose apribojimuose. Visų pirma pareiškiu, kad:

(a) nesu Rusijos pilietis (-ė) ar įsisteigęs Rusijoje;

(b) neveikiu šios deklaracijos a) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

(c) sutartis nebus paskirta vykdyti subrangovui (-ams), ar kitam (-iems) subjektui (-tams), kurių pajėgumais remiamasi, kurie priskirtini šios deklaracijos a) arba b) punktuose nurodytiems subjektams.

| (Pasirašiusio asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Specialiųjų pirkimo sąlygų 13 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atsakingų asmenų“

TEIKĖJO DEKLARACIJA DĖL ATSAKINGŲ ASMENŲ

Aš, ___________________________________________________________________

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

deklaruoju, kad pasiūlymo pateikimo dieną mano vadovaujamoje (atstovaujamoje) _____________________________:

(tiekėjo pavadinimas)

I. Valdyba sudaryta / nesudaryta.

(palikti reikalingą)

Jei sudaryta, nurodyti visus valdybos narius (vardas, pavardė):

1.

2.

3.

II. Stebėtojų taryba sudaryta / nesudaryta.

(palikti reikalingą)

Jei sudaryta, nurodyti visus stebėtojų tarybos narius (vardas, pavardė):

1.

2.

3.

III. Įmonėje nustatytas/ nenustatytas kiekybinis atstovavimas.

(palikti reikalingą)

Jei nustatytas kiekybinis atstovavimas, nurodyti juridinio asmens vardu veikiančius asmenis (vardas, pavardė):

1.

2.

| (Pasirašiusio asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.