STATYBOS RANGOS SUTARTIS

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

| SUTARTIES PAVADINIMAS |  |  | SPORTINIŲ AIKŠTELIŲ ĮRENGIMAS ŠALČININKŲ MIESTE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SUTARTIES DATA |  |  |  | SUTARTIES NR. |  |
| SUTARTIES (IŠSKYRUS 13.1 IR 13.2 P.) ĮSIGALIOJIMO DATA |  |  |  |  |  |
| SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJA |  |  |  |  | Nr. 1 |
| SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJOS ĮSIGALIOJIMO DATA |  |  |  |  |  |
| - ŠALYS: |  |  |  |  |  |
| - Užsakovas (1.1.49 p.) |  | - Pavadinimas |  | Šalčininkų rajono savivaldybės administracija |  |
|  |  | - Įsteigimo valstybė (21.1.1 p.) |  | Lietuvos Respublika |  |
|  |  | - Juridinio asmens kodas |  | 188718713 |  |
|  |  | - Juridinių asmenų registras |  | Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras |  |
|  |  | - PVM mokėtojo kodas |  | - |  |
|  |  | - Banko sąskaita |  | LT974010044400050042 |  |
|  |  | - Faktinės buveinės adresas |  | Vilniaus g. 49, LT-17116 Šalčininkai |  |
|  |  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | Tel. (0 380) 51 223; +37069835059 el.p.: priimamasis@salcininkai.lt; viktor.jereminovic@salcininkai.lt |  |
|  |  | - Užsakovo vadovas (29.2, 29.6 p.) |  | Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktorius Gžegož Jurgo gzegoz.jurgo@salcininkai.lt |  |
|  |  | - Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą (4.2.1, 4.2.3 p.) |  | ☐ – pažymėti, jeigu Užsakovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus |  |
| - Rangovas (1.1.29 p.) |  | - Pavadinimas |  |  |  |
|  |  | - Įsteigimo valstybė (21.1.1 p.) |  |  |  |
|  |  | - Juridinio asmens kodas |  |  |  |
|  |  | - Juridinių asmenų registras |  |  |  |
|  |  | - PVM mokėtojo kodas |  |  |  |
|  |  | - Banko sąskaita (16.4.1 p.) |  |  |  |
|  |  | - Faktinės buveinės adresas |  |  |  |
|  |  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | tel. Nr. el. pašto adresas |  |
|  |  | - Rangovo vadovas (29.2, 29.6 p.) |  | vardas, pavardė el. pašto adresas |  |
|  |  | - Rangovo atstovas (4.2.1, 4.2.3 p.) |  | vardas, pavardė mob. tel. Nr. el. pašto adresas ☐ – pažymėti, jeigu Rangovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus |  |
| - TRETIEJI ASMENYS, DALYVAUJANTYS VYKDANT DARBUS (1.1.55 p.): |  |  |  |  |  |
| - Projektuotojas |  | - Pavadinimas |  |  |  |
|  |  | - Juridinio asmens kodas |  |  |  |
|  |  | - Faktinės buveinės adresas |  |  |  |
|  |  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  |  |  |
|  |  | - Statinio projekto vadovas |  |  |  |
| - Statinio projekto vykdymo priežiūros rangovas |  | - Pavadinimas |  |  |  |
|  |  | - Juridinio asmens kodas |  |  |  |
|  |  | - Faktinės buveinės adresas |  |  |  |
|  |  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  |  |  |
|  |  | - Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas |  |  |  |
| - Techninės priežiūros rangovas |  | - Pavadinimas |  |  |  |
|  |  | - Juridinio asmens kodas |  |  |  |
|  |  | - Faktinės buveinės adresas |  |  |  |
|  |  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  |  |  |
|  |  | - Techninis prižiūrėtojas |  |  |  |
| - DUOMENYS APIE OBJEKTĄ (1.1.18 p.): |  |  |  | Kai Objektą sudaro keli statiniai, įterpti papildomas eilutes kiekvienam statiniui su visa 3.1 eilutėje ir, jei reikia 3.2 eilutėje nurodyta informacija |  |
| - Objektas |  | - Pavadinimas |  | SPORTO INFRASTRUKTŪROS PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO DARBAI (informacija pateikta techninėje užduotyje bei projekte). |  |
|  |  | - Adresas |  | Mokyklos g. 22, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav. |  |
|  |  | - Unikalus Nr. |  |  |  |
|  |  | - Objekto rūšis (15.5.3.2 p.) |  |  |  |
| - Žemės sklypas |  | - Pavadinimas |  |  |  |
|  |  | - Adresas |  |  |  |
|  |  | - Unikalus Nr. |  |  |  |
| - DARBO PROJEKTAS (5.3.1 p.) |  |  |  | ☒ – pažymėti, jeigu rengia Rangovas |  |
| - DATA, KURIĄ GALIOJUSIUS ĮSTATYMUS TURI ATITIKTI DARBO PROJEKTAS (5.3.5 p.) |  |  |  | Click or tap to enter a date. – įrašyti, jeigu Darbo projektą rengia Rangovas |  |
| - STATINIO INFORMACINIO MODELIAVIMO (BIM) TAIKYMAS (5.4.1 p.) |  |  |  | ☐ – pažymėti, jeigu Rangovas turi pareigą taikyti statinio informacinį modeliavimą |  |
| - DARBO LAIKAS (6.4.20 p.) |  |  |  | neribojama |  |
| - KAINA: |  |  |  | ištrinti nereikalingas eilutes arba įrašyti naujas; jeigu reikalinga, patikslinti Dalių pavadinimus (žr. pastabą 11 eilutėje) |  |
| - Pradinės sutarties vertė, EUR, be PVM (1.1.26, 15.1.2 p.) |  |  |  |  |  |
| - Rangovo pasiūlymo kaina, EUR, be PVM (15.1.2 p.) |  |  |  |  |  |
| - Rangovo pasiūlymo kaina, EUR, su PVM (15.1.2 p.) |  |  |  |  |  |
| - I Dalies Rangovo pasiūlymo kaina, EUR, be PVM (15.1.2 p.) |  |  |  |  |  |
| - II Dalies Rangovo pasiūlymo kaina , EUR, be PVM (15.1.2 p.) |  |  |  |  |  |
| - Pelnas, procentais (1.1.22 p.) |  |  |  | ...% Įrašyti Rangovo pasiūlyme nurodytą Pelno procentinį dydį, o jeigu Rangovo pasiūlyme Pelno procentinis dydis nenurodytas, įrašyti 5 procentus |  |
| - Sutarties kainos apskaičiavimo būdas (15.1.1 p.) |  |  |  | ☐ – fiksuoto įkainio ☒ – fiksuotos kainos |  |
| - Papildoma suma pagal fiksuoto įkainio sutartį, EUR, be PVM (1.1.19, 15.2.3 p.) |  |  |  | Netaikoma |  |
| - Sutarties kainos peržiūra (15.5.8 p.) |  |  |  | ☐ – pažymėti, jeigu netaikoma Sutarties kainos peržiūra Sutarties kainos peržiūra gali būti netaikoma, kai darbų atlikimo trukmė kartu su numatytu jos pratęsimu nėra ilgesnė negu 6 mėnesiai (Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 54 p.) ☐ – pažymėti, jeigu netaikomas pirmosios peržiūros terminas ☐ – pažymėti, jeigu nėra ribojamas peržiūros dažnumas |  |
| - Įrenginiai ir Statybos produktai, pagal Bendrųjų sąlygų 16.2.16 p. apmokami pristačius |  |  |  |  |  |
| - AVANSAS: |  |  |  |  |  |
| - Avanso dydis, EUR arba procentais nuo Pradinės sutarties vertės be PVM (16.1.1 p.) |  |  |  | „Netaikoma“ |  |
| - Avanso išskaitos dydis, procentais (16.1.4 ir 16.2.5 p.) |  |  |  | „Netaikoma“ |  |
| - SULAIKOMA SUMA (1.1.42, 16.2.6 p.) |  |  |  | „Netaikoma“ |  |
| - TERMINAI (11.1.1 p.): |  |  |  |  |  |
| - Visų Darbų / paslaugų Galutinis terminas (1.1.12 p.) |  |  |  | Iki 2026-09-30 |  |
| - GARANTINIAI TERMINAI (1.1.13, 9.1.1 p.): |  |  |  |  |  |
| - Pagrindinis Garantinis terminas akivaizdiems defektams (taikomas visais atvejais, išskyrus išvardintus žemiau) |  |  |  | Ilgiausias iš šių terminų: - 5 metai; - Užsakovo užduotyje nurodytas terminas; - Rangovo pasiūlyme nurodytas terminas |  |
| - Garantinis terminas paslėptiems defektams (defektams paslėptuose statinio elementuose: konstrukcijose, vamzdynuose ir kt.) |  |  |  | 10 metų |  |
| - Garantinis terminas tyčia paslėptiems defektams |  |  |  | 20 metų |  |
| - Įrenginio Garantinis terminas |  |  |  | Ilgiausias iš šių terminų: - 5 metai; - Užsakovo užduotyje nurodytas terminas; - Rangovo pasiūlyme nurodytas terminas; - Įrenginio pardavėjo suteiktas terminas |  |
| - DRAUDIMAS: |  |  |  | ištrinti nereikalingas eilutes arba įrašyti naujas |  |
| - Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas (14.2.3-14.2.4 p.) |  | - Draudimo suma |  | ... EUR |  |
|  |  | - Besąlyginė išskaita |  | ... EUR |  |
| - Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimas (14.3.5-14.3.6, 14.3.8-14.3.9 p.) |  | - Statybos darbų draudimo suma |  | Statybos darbų / Objekto (ištrinti nereikalingą) atkuriamoji vertė |  |
|  |  | - Statybos darbų draudimo besąlyginė išskaita |  | ... EUR |  |
|  |  | - Civilinės atsakomybės draudimo suma |  | 43 300 EUR |  |
|  |  | - Civilinės atsakomybės besąlyginė išskaita |  | 29 00 EUR |  |
| - ATSAKOMYBĖ: |  |  |  |  |  |
| - Bauda pagal 3.1.5 p. (kvalifikacijos trūkumai) |  |  |  | 50 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 3.1.6 p. (Sutarties nutraukimas dėl kvalifikacijos trūkumų) |  |  |  | 100 EUR |  |
| - Bauda pagal 3.2.8, 5.3.3 p. (netinkami Sutartį vykdantys asmenys) |  |  |  | 50 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 5.2.3 p. (Darbų vykdymas be dokumentų) |  |  |  | 50 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 6.1.8, 6.1.10 p. (statybvietės apsaugos reikalavimai, neteisėtas statybvietės naudojimas) |  |  |  | 50 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 7.2.10 p. (ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai) |  |  |  | - |  |
| - Bauda pagal 9.4.6 p. (delsimas ištaisyti defektus) |  |  |  | 100 EUR už kiekvieną uždelstą dieną |  |
| - Bauda pagal 11.1.5 p. (vėlavimas pateikti Grafiką) |  |  |  | 50 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną |  |
| - Bauda pagal 11.4.1 p. (Darbų terminų praleidimas) |  |  |  | 50 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną |  |
| - Delspinigiai už pavėluotą mokėjimą pagal 16.4.4 p. |  |  |  | 0,04% nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną |  |
| - Bauda pagal 17.5 p. (konfidencialios informacijos atskleidimas) |  |  |  | 50 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 26.5.4 p. (pažeidimai nutraukus Sutartį) |  |  |  | 200 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną |  |
| - Maksimali bendra Šalies atsakomybė (22.6 p.) |  |  |  |  |  |
| - Vykdant Darbus ( statinių grupėje - kiti inžineriniai statiniai, pogrupis – sporto) turi būtų neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai ir taip būtu laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.3. punkte nustatytų aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimų. Užsakovui pareikalavus, Rangovas turi pateikti galiojanti nustatyto reikalavimo įrodantį dokumentą. Bauda už aplinkosauginių reikalavimų nesilaikymą |  |  |  | 500 Eur už kiekvieną atvejį |  |
| - KITI PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO BŪDAI: |  |  |  | ištrinti nereikalingas eilutes arba įrašyti naujas |  |
| - Sutarties įvykdymo užtikrinimas (13.1 p.) |  |  |  | ☒ – banko garantija ☒ – draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas pažymėti vieną abi alternatyvas |  |
| - Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma (13.2.4 p.) |  |  |  | 5 % nuo Pradinės sutarties vertės arba Sutarties kainos (be PVM), atsižvelgiant į tai, kuri yra didesnė |  |
| - Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas (10 str.) |  |  |  | 5% nuo Sutarties kainos (su PVM) |  |
| - GINČO KALBA (29.9 p.) |  |  |  | lietuvių |  |
| - PRIEDAI: |  |  |  |  |  |
| - Priedas Nr. 1 |  | Pirkimo dokumentai (išskyrus dokumentus, kurie pridedami kaip atskiri Priedai, nurodyti žemiau); |  |  |  |
| - Priedas Nr. 2 |  | Užsakovo užduotis (techninė užduotis); |  |  |  |
| - Priedas Nr. 3 |  | Techninė dokumentacija; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 4 |  | Darbų kainų žiniaraštis; Netaikoma |  |  |  |
| - Priedas Nr. 5 |  | Rangovo pasiūlymas; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 6 |  | Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštis; Netaikoma |  |  |  |
| - Priedas Nr. 7 |  | Subrangovų sąrašo forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 8 |  | Specialistų sąrašas; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 9 |  | Statybvietės perdavimo-priėmimo akto forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 10 |  | Darbų perdavimo-priėmimo akto forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 11 |  | Atliktų darbų akto forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 12 |  | Pažymos apie atliktų darbų vertę forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 13 |  | Trišalio susitarimo su Subrangovu forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 14 |  | Susitarimo forma; |  |  |  |
| - NUORODA Į BENDRĄSIAS SĄLYGAS IR PRIEDUS (30.2 p.): |  |  |  | https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/kvieciame-teikti-pastabas-statybos-rangos-sutarties-salygu-projektui/ |  |

Šalių atstovų parašai