Pirkimo sąlygų 6 priedas

RANGOS SUTARTIS (projektas)

2026 m. ______________ d. Nr. ________

Anykščiai

Anykščių rajono savivaldybės administracija, atstovaujama Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorės Vilmos Vilkickaitės, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, (toliau – Užsakovas), ir                        (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus                               , veikiančio pagal bendrovės įstatus, susitarė ir sudarė šią statybos rangos darbų sutartį (toliau – Sutartis). Rangovas ir Užsakovas kartu toliau vadinami Šalimis.

- Sutarties dalykas

1.1. Šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis Rangovas savo jėgomis, prisiimdamas visas galimas rizikas, įsipareigoja atlikti Anykščių r. Traupio kadastrinės vietovės melioracijos griovių priežiūros darbus, (toliau – Darbai) bei perduoti tinkamai atliktų darbų rezultatą Užsakovui, šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka. Užsakovas įsipareigoja sumokėti šioje Sutartyje nustatytą kainą už tinkamai ir kokybiškai atliktus Rangovo darbus pagal šią Sutartį.

1.2. Darbų atlikimo vieta – Traupio kadastrinė vietovė, darbų apimtis: Mechanizuotas griovių šlaitų ir apsauginės juostos šienavimas - 21,5298 ha; Griovių šlaitų, kraštų ir dugno šienavimas rankiniu būdu – 2,3922 ha.

- Sutarties kaina

  - Pradinė Sutarties vertė, tai Sutarties kaina, kuri yra lygi Rangovo pasiūlymo kainai, nurodytai už visus perkamus darbus, yra  ......................... (suma žodžiu      eurų, ct) eurų su PVM. PVM sudaro ................. (suma žodžiu           eurų, ct) eurų. Sutarties kaina be PVM yra .......... (suma žodžiu     eurų, ct) eurų.

2.2. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Sutarties kaina apima visus Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam šioje Sutartyje aptartų darbų vykdymui ir užbaigimui. Sutarties kaina perskaičiuojama pasikeitus PVM, taikomam darbams, dydžiui. Likutinė neatliktų darbų Sutarties kaina atitinkamai, t. y. tiek, kiek pasikeitė PVM, didinama arba mažinama. Sutarties kaina perskaičiuojama per 3 d. d. nuo teisės akto, pakeitusio PVM dydį, įsigaliojimo dienos ir įforminama rašytiniu Šalių susitarimu. Perskaičiuota Sutarties kaina taikoma po susitarimo įsigaliojimo neatliktų darbų daliai, išskyrus, kai darbus vėluojama atlikti. Sutarties kaina dėl kitų mokesčių pasikeitimo, bendro kainų lygio kitimo ar darbų grupių kainų pokyčių neperskaičiuojama.

- Sutarties galiojimo ir darbų atlikimo terminas

3.1. Sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai Sutarties Šalys pasirašo šią Sutartį.

3.2. Darbai turi būti baigti iki 2026 m. spalio 1 d. Rangovas iki darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus darbus, pristatyti Užsakovui visą su objekto darbais susijusią dokumentaciją. Darbų terminas yra esminė Sutarties sąlyga.

3.3. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas vieną kartą, tačiau ne ilgesniam kaip 30 kalendorinių dienų laikotarpiui, dėl trečiųjų asmenų veikimo ar neveikimo, ar esant išskirtinai nepalankioms gamtinėms sąlygoms (sąlygų atsiradimas patvirtinamas LR meteorologijos tarnybos duomenimis).

- Šalių teisės ir įsipareigojimai

4.1. RANGOVAS turi teisę:

4.1.1. keisti darbų užduoties sprendimus, tik gavęs Užsakovo rašytinį sutikimą;

4.1.2. pasitelkti subrangovus, nurodytus viešojo pirkimo pasiūlyme. Už subrangovų vykdomus darbus atsako Rangovas. Rangovas gali keisti subrangovus iš anksto tai suderinęs su Užsakovu ir tik gavęs rašytinį jo sutikimą, jeigu subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Rangovui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan.;

4.1.3. gauti Sutartimi sulygtą atlyginimą už tinkamai ir laiku atliktus darbus bei kitas Rangovui teisės aktais suteiktas teises.

4.2. Rangovas įsipareigoja:

4.2.1.laiku ir kokybiškai atlikti darbus, savo veiksmus susiderinti su žemės naudotojais bei požeminių ar antžeminių komunikacijų valdytojais, reikiamomis institucijomis;

4.2.2. ne vėliau kaip prieš 3 d. iki kalendorinio mėnesio pabaigos pateikti Užsakovui pažymą apie atliktus darbus ir ne vėliau kaip prieš 3 d. pranešti apie objekto užbaigimą, prašant organizuoti jo priėmimą į eksploataciją;

4.2.3. užtikrinti darbų saugą objekte;

4.2.4. uždelsęs darbus (po Sutarties 3.1 punkte nurodytos datos), mokėti Užsakovui 0,02 procentų neatliktų darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną;

4.2.5. Darbus atlikti savo jėgomis: griovių priežiūrą;

4.2.6. nutraukęs Sutartį be pateisinamų priežasčių (nenumatytų teisės aktuose), atlyginti Užsakovui jo turėtas pagrįstas išlaidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu.

4.2.7. Rangovas įsipareigoja, atlikdamas darbus taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus), ar kitais Rangovo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. Rangovas įsipareigoja, pasirašęs Sutartį, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų Užsakovui pateikti informaciją (planą ar pan.) apie tai, kokias konkrečias aplinkos apsaugos priemones Rangovas taikys (įsipareigoja taikyti) atlikdamas konkrečius darbus, ir pagal šią informaciją (planą ar pan.) vykdyti Sutartį. Per visą darbų vykdymo laikotarpį tiekėjas privalo turėti galiojantį aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikatą ir turėti tai patvirtinančius dokumentus.

Šio įsipareigojimo vykdymą užtikrina Rangovas, kuris kartu su atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktu Užsakovui pateikia ataskaitą apie taikytas aplinkos apsaugos priemones. Užsakovui nustačius, kad Rangovas kartu su atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktu Užsakovui nepateikė ataskaitos apie darbų atlikimo metu taikytas aplinkos apsaugos priemones ir/ar atliktus darbus Rangovas nepritaikė pateiktoje informacijoje (plane ar pan.) nurodytų aplinkos apsaugos priemonių, Rangovui taikoma 1000 (vienas tūkstantis) Eur vertės bauda už Sutarties 4.2.7. p. nustatyto reikalavimo pažeidimą. Baudos sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo pareigos pateikti aptariamus dokumentus.

4.3. Užsakovas turi teisę:

4.3.1. bet kuriuo metu prižiūrėti ir kontroliuoti darbų eigą ir kokybę;

4.3.2. reikalauti šalinti darbų trūkumus, nemokėti už nekokybiškai atliktus darbus bei kitas užsakovui teisės aktais suteiktas teises.

4.3.3. esant svarbioms aplinkybėms, sustabdyti darbus ar jų dalies atlikimą iki tol, kol išnyks tai lėmusios priežastys.

4.4. Užsakovas įsipareigoja:

4.4.1. atsiskaityti už tinkamai atliktus darbus Sutartyje nustatytais terminais.

4.4.2. nutraukęs Sutartį be pateisinamų priežasčių (nenumatytų teisės aktuose), atlyginti Rangovui jo turėtas pagrįstas išlaidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu.

- Atsiskaitymo tvarka

5.1. Atsiskaitoma už atliktus darbus kas mėnesį pagal Rangovo pateiktus atliktų darbų aktus, pažymas ir sąskaitas faktūras per 30 kalendorinių dienų nuo šių dokumentų pasirašymo dienos.

5.2. Užsakovui laiku neatsiskaičius per Sutarties 5.1 punkte nustatytą terminą, Užsakovas moka 0,02 procentų dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo neapmokėtų darbų kainos.

- Sutarties nutraukimas

6.1. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu.

6.2. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Užsakovas iš esmės pažeidžia Sutartį. Apie vienašališką Sutarties nutraukimą Rangovas privalo raštu pranešti Užsakovui ne vėliau prieš 30 (trisdešimt) dienų.

6.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie Sutarties nutraukimą pranešdamas Rangovui ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų, kai:

6.3.1. Rangovas bankrutuoja arba tampa nemokus;

6.3.2. paaiškėja, jog Rangovas siekdamas Sutarties pateikė melagingą informaciją ar buvo sudaręs susitarimus, prieštaraujančius teisės aktams;

6.3.3. Rangovas nepradeda laiku vykdyti Sutarties arba atlieka  darbus taip lėtai, kad juos baigti iki termino  pabaigos pasidaro  aiškiai  negalima;

6.3.4. Rangovas iš esmės pažeidžia Sutartį.

6.4. Užsakovas po Sutarties nutraukimo turi patvirtinti atliktų darbų vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Rangovo skolą UžsakovuI ir Užsakovo skolą Rangovui.

6.5. Jei Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva dėl Rangovo kaltės, Užsakovo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Rangovui mokėtinų sumų.

6.6. Sutartį nutraukus dėl Rangovo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už tinkamai atliktus darbus, Rangovas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar išlaidų kompensaciją.

- Ginčų sprendimas

7.1. Ginčus dėl Sutarties vykdymo Šalys sprendžia derybose, tarpusavio konsultacijose. Jeigu ginčo išspręsti nepavyksta minėtais būdais, Šalys ginčą sprendžia Lietuvos Respublikos teismuose pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

- Baigiamosios nuostatos

8.1. Šalių susitarimai dėl Sutarties nutraukimo, keitimo arba papildymo įforminami Šalių atstovų pasirašomais dvišaliais susitarimais.

8.2. Sutartyje neaptarti klausimai spendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

8.3. Sutartis sudaroma raštu, dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai iš Šalių.

8.4. Pasirašius Sutartį nuo darbų vykdymo pradžios iki jų pabaigos Sutarties vykdymo kontrolei Šalys skiria šiuos atsakingus darbuotojus:

8.4.1.	Rangovo įgaliotas asmuo –

8.4.2. Užsakovo įgaliotas asmuo – Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas Audronius Juodis, tel.: +370 687 20042, el. p. audronius.juodis@anyksciai.lt.

8.5. Sutarties priedai, kurie yra sudėtinės ir neatskiriamos šios Sutarties dalys:

8.5.1. Priedas Nr.1 – Griovių priežiūros darbų užduotis;

8.5.2. Priedas Nr.2 - Rangovo pasiūlymas.

9. Šalių parašai ir rekvizitai

| UŽSAKOVAS | RANGOVAS |
| --- | --- |
| Anykščių rajono savivaldybės administracija | pavadinimas |
| J. Biliūno g.23, LT-29111 Anykščiai | adresas |
| Įstaigos kodas: 188774637 | Įmonės kodas |
| Ne PVM mokėtoja | PVM Mokėtojo kodas |
| Tel.: (0 381) 58035 | Tel. |
| a. s. LT977189900003130853 | a. s. LT |
| AB Artea bankas, banko kodas 71899 | AB bankas |
| El. paštas: info@anyksciai.lt | El. paštas: |
| Administracijos direktorė Vilma Vilkickaitė A. V. | Direktorius A. V. |