Pirkimo sąlygų 2 priedas

„Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Autobusų laukimo PAVILJONAI

Tauragės rajono savivaldybės administracija (toliau – Pirkėjas) vykdo projektą „Viešojo transporto paslaugų prieinamumo didinimas Tauragės regione“, Projekto Nr. 27-103-P-0001 ir perka autobusų laukimo paviljonus su gaminių pristatymu, surinkimu ir montavimo darbais (ant jau paroštų polinių pamatų ir/arba aikštelių) (toliau - Prekės).

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| Prekių apimtis ir trukmė |  |  |
| 1 | Prekių preliminarus kiekis | Tiksli paviljonų įrengimo vieta, darbų atlikimo eiliškumas bus pateikiami pagal Pirkėjo užsakymus sutarties galiojimo metu. Pirkimo objektas susideda iš skirtingų Prekių (paviljonų tipų). Pasiūlymų vertinimo metu bus vertinama įkainių, padaugintų iš lyginamųjų koeficientų, suma (lyginamoji pasiūlymo kaina); Pirkimo sąlygose nurodyti preliminarieji lyginamieji Prekių koeficientai bus naudojami tik pasiūlymų vertinime ir nebus laikomi maksimaliais. Tiekėjo palyginamoji pasiūlymo kaina naudojama tik pasiūlymams palyginti ir į pirkimo sutartį nebus perkeliama – tai nėra sutarties kaina; Sutarties vykdymo metu įsigyjami Prekių kiekiai, taip pat sutarties kaina, kuri turės būti sumokėta tiekėjui, priklauso nuo faktinių užsakymų, t. y. įsigyjami Prekių kiekiai negali viršyti sutartyje, vadovaujantis kainodaros taisyklių nustatymo metodika, nustatytos sumos viršutinės ribos (nurodytos sumos), o išpirkti mažesnį kiekį Pirkėjas galės; Minimaliai Prekių bus perkama už 180 000 EUR su PVM. Maksimaliai ne daugiau kaip už 300 000 EUR su PVM. Pirkėjas neįsipareigoja įsigyti Prekių už visą nurodytą maksimalią sumą. Sutarties galiojimo laikotarpiu, pagal pirkėjo poreikį, bus perkami skirtingi Prekių kiekiai skirtingu sutarties galiojimo laikotarpiu priklausomai nuo turimo finansavimo. |
| 2 | Terminas | Sutarties trukmė – 36 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Kiekvienam konkrečiam užsakymo vykdymui bus taikomas konkretus įvykdymo terminas: Prekės gamybos ir montavimo terminas, jei Pirkėjas vienu metu užsako iki 5 Prekių: negalės būti ilgesnis nei 60 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo tiekėjui dienos; Prekės gamybos ir montavimo terminas, jei Pirkėjas vienu metu užsako 6 ar daugiau Prekių: negalės būti ilgesnis nei 70 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo tiekėjui dienos; Prekės gamybos ir montavimo terminas, jei Pirkėjas vienu metu užsako 11 ar daugiau Prekių: negalės būti ilgesnis nei 90 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo tiekėjui dienos. |
| 3 | Reikalavimai paviljonams | Nurodyti Pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 1 priede „Reikalavimai Tauragės miesto autobusų stotelių paviljonams“ ir 2 priede „Reikalavimai Tauragės rajono autobusų stotelių paviljonams“. |
| 4 | Montavimo darbai ir kokybės reikalavimai | Montavimas ir bendrieji reikalavimai: - Visi tvirtinimo elementai (varžtai, veržlės, ankeriai ir pan.) turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno (ne prastesnės kaip A4 klasės, priklausomai nuo aplinkos agresyvumo); - Visi tvirtinimo elementai turi būti paslėpti po autobusų stotelės dangos viršutiniu sluoksniu; - Paviljonas turi būti montuojamas prie specialiai jam paruošto pamato, užtikrinančio konstrukcijos stabilumą ir ilgaamžiškumą (nepriklausomai nuo autobuso stotelės platformos konstrukcijos); - Visos konstrukcinės ir apdailos dalys turi būti pritaikytos eksploatacijai lauko sąlygomis, atsparios vandalizmui ir oro sąlygoms; - Atliekų sutvarkymas po montavimo; - Ne vėliau kaip su Prekės perdavimo-priėmimo aktu, Pirkėjui pateikti Prekių gamyboje naudotų medžiagų atitiktį šios techninės specifikacijos ir jos prieduose nustatytiems reikalavimams įrodančius dokumentus, deklaracijas, sertifikatus. - Jei Prekės gaminamos, jos turi atitikti statybos techninius reglamentus; - Paviljonai turi būti atsparūs UV spinduliams, temperatūrų svyravimui nuo – 30 °C iki + 40 °C; Po Prekių montavimo darbų sutvarkyti aplinką į ne prastesnės būklės, nei buvo iki montavimo. |
| 5 | Garantija, remontas ir aptarnavimas | Visoms Prekėms turi būti suteikiama ne mažiau kaip 5 metų gamintojo garantija. Sugedusios paviljonų dalys garantiniu laikotarpiu turi būti pakeičiamos naujomis per ne ilgesnį kaip 20 (dvidešimt) darbo dienų terminą nuo Pirkėjo raštiško pranešimo apie gedimą. |
| 6 | Kiti reikalavimai | Prekių pristatymas ir įrengimas turės būti suderintas su Pirkėjo už sutartį atsakingu asmeniu, pagal pateiktą grafiką. |

Paviljonų tipai:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Lyginamasis koeficientas | Vieneto kaina, (Eur be PVM) | Vieneto kaina, (Eur su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 3 segmentų paviljonas su informaciniu stendu (su pristatymo ir montavimo darbais) | 1 |  |  |
| - 2 | 4 segmentų paviljonas su informaciniu stendu (su pristatymo ir montavimo darbais) | 1 |  |  |
|  | 3 segmentų paviljonas (su pristatymo ir montavimo darbais) | 1 |  |  |
|  | 3 segmentų paviljonas be šoninių stiklų (su pristatymo ir montavimo darbais) | 1 |  |  |
|  | 2 segmentų paviljonas (su pristatymo ir montavimo darbais) | 1 |  |  |
|  | 2 segmentų paviljonas be šoninių stiklų (su pristatymo ir montavimo darbais) | 1 |  |  |
|  | 3 segmentų paviljonas su informaciniu stendu (su pristatymo ir montavimo darbais) | 1 |  |  |
|  | 3 segmentų paviljonas (su pristatymo ir montavimo darbais) | 1 |  |  |
|  | 3 segmentų paviljonas (siaurinta versija) (su pristatymo ir montavimo darbais) | 1 |  |  |
|  | 3 segmentų paviljonas (siaurinta versija) su informaciniu stendu (su pristatymo ir montavimo darbais) | 1 |  |  |
|  | 2 segmentų paviljonas su informaciniu stendu (su pristatymo ir montavimo darbais) | 1 |  |  |
|  | 2 segmentų paviljonas (su pristatymo ir montavimo darbais) | 1 |  |  |
|  | 2 segmentų paviljonas (siaurinta versija) (su pristatymo ir montavimo darbais) | 1 |  |  |
|  | 2 segmentų paviljonas (siaurinta versija) su informaciniu stendu (su pristatymo ir montavimo darbais) | 1 |  |  |

Pastabos:

* 1 - 6 eilutėse paviljonų tipų reikalavimai nurodyti Pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 1 priede „Reikalavimai Tauragės miesto autobusų stotelių paviljonams“;

* 7 - 14 eilutėse paviljonų tipų reikalavimai nurodyti Pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 2 priede „Reikalavimai Tauragės rajono autobusų stotelių paviljonams“;

* Prekės turi būti naujos, nenaudotos;

*  Atsiskaitymai už Prekes bus vykdomi už sumontuotus ir visiškai įrengtus autobusų laukimo paviljonus, kurie bus perduoti Perdavimo/priėmimo aktu kartu užpildžius pateiktų Atliktų darbų ir pateiktų prekių apmokėjimo pažymą iki einamo mėnesio 25 d., dokumentai pateikiami ADOC formatu ir pasirašomi elektroniniais parašais. Sąskaita faktūra išrašoma tik po to kai šalys pasirašo Perdavimo/priėmimo aktus su forma F3 ir pateikia per sistemą SABIS. Avansiniai apmokėjimai nevykdomi.