UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

KALVARIJOS KOMUNALININKAS

Kodas 165717011 Šakių g. 11, 69210 Kalvarijos sav., Tel. 0 343 24 139,

PVM mokėtojo kodas LT 657170113

___________________________________________________________________

Tiekėjams								 2026-04-	   Nr.

DĖL GAUTO KLAUSIMO

Kalvarijos savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) atviro (supaprastinto) konkurso būdu vykdo Vandentiekio tinklų (inžinerinių tinklų grupė) Alyvų g., Kalvarijoje, statybos darbai pirkimą (toliau – Pirkimas). Skelbimas apie Pirkimą 2026 m. balandžio 1 d. paskelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje https://viesiejipirkimai.lt/epps/home.do, Pirkimo ID 7177635.

Informuojame kad 2026 m. balandžio 15 d. (pranešimo ID 610339), CVP IS priemonėmis gauti tiekėjų klausimai (klausimų tekstas neredaguotas):

KLAUSIMAI:

- Perkančioji organizacija nurodo, kad tiekėjai turi pateikti užpildytą lokalinę sąmatą pridėtą prie pirkimo dokumentų (darbų kiekiai pirkimui patikslintas), kurie yra sudaryti pagal atviro tinklų klojimo technologiją, bet tuo pačiu leidžiama keisti klojimo būdą į betranšėjinį. Atkreipiame dėmesį, kad pasirinkus betranšėjinį (uždarą) klojimo būdą, pateikta lokalinė sąmata neatitinka realiai taikomos technologijos (pvz., tranšėjų kasimo, pagrindų įrengimo, dangų ardymo ir atstatymo darbų apimtys iš esmės keičiasi arba tampa neaktualios). 
            1.1. Prašome patikslinti kaip tiekėjai turi pildyti Jūsų pateiktą lokalinę sąmatą, jei pasirenka betranšėjinį klojimo būdą? 
            1.2. Prašome patikslinti ar tokiu atveju leidžiama koreguoti darbų kiekius ir keisti lokalinės sąmatos struktūrą pagal pasirinktą vamzdyno klojimo technologiją? 
            1.3. Jei ne, kaip tokiu atveju užtikrinamas teisingas darbų įkainojimas ir pasiūlymų palyginamumas. 
           Atsižvelgiant į tai, kad esama lokalinės sąmatos struktūra yra tiesiogiai susieta su atviro klojimo technologija, prašome svarstyti galimybę atsisakyti privalomos lokalinės sąmatos pateikimo arba pateikti technologijai neutralią kainos pateikimo formą. Esant tokiam reguliavimui, tiekėjai negali pateikti ekonomiškai pagrįstų ir palyginamų pasiūlymų.

Vadovaujantis Vandentiekio tinklų (inžinerinių tinklų grupė) Alyvų g., Kalvarijoje, statybos darbų atviro (supaprastinto) konkurso sąlygų (toliau – Pirkimo sąlygos) 8.2 papunkčiu, teikiame  atsakymą į klausimus.

ATSAKYMAS. Tiekėjams suteikiama galimybė koreguoti lokalinės sąmatos dalį, kurioje nurodytas klojimo būdas.

Taip pat informuojame, kad vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 40 str. 4 d. pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas iki 2026 m. balandžio 24 d. 9.00 val.

Komisijos pirmininkas						                   	Linas Bruzbarta

Linas Bruzbarta, tel. 0 664 85 552, el.p. linas.bru@gmail.com