UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

KALVARIJOS KOMUNALININKAS

Kodas 165717011 Šakių g. 11, 69210 Kalvarijos sav., Tel. 0 343 24 139,

PVM mokėtojo kodas LT 657170113

___________________________________________________________________

Tiekėjams								 2026-04-	   Nr.

DĖL GAUTŲ KLAUSIMŲ

Kalvarijos savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) atviro (supaprastinto) konkurso būdu vykdo Vandentiekio tinklų (inžinerinių tinklų grupė) Taikos g., Kalvarijoje, statybos darbai pirkimą (toliau – Pirkimas). Skelbimas apie Pirkimą 2026 m. balandžio 1 d. paskelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje https://viesiejipirkimai.lt/epps/home.do, Pirkimo ID 7210017.

Informuojame, kad 2026 m. balandžio (pranešimo ID ) CVP IS priemonėmis gauti tiekėjo klausimai (klausimų tekstas neredaguotas).

Vadovaujantis Vandentiekio tinklų (inžinerinių tinklų grupė) Taikos g., Kalvarijoje, statybos darbų atviro (supaprastinto) konkurso sąlygų (toliau – Pirkimo sąlygos) 8.2 papunkčiu teikiame atsakymus į klausimus.

KLAUSIMAI:

- Atsižvelgiant į tai, kad Perkančioji organizacija patvirtino, jog rangovas gali keisti tinklų klojimo būdą (iš atviro į uždarą), tačiau sąnaudų kiekių žiniaraštis tikslinamas nebus, prašome patikslinti, kaip tiekėjai turi pildyti pateiktą žiniaraštį pasirinkus uždarą (betranšėjinį) klojimo būdą. 
           1.1. Prašome paaiškinti ar turi būti pildomos visos žiniaraščio eilutės (pvz., žemės darbai, smėlio paklotas, dangų ardymas ir atstatymas), net jei pasirinkus uždarą būdą šie darbai faktiškai nevykdomi? 
          1.2. Prašome paaiškinti ar leidžiama koreguoti atskirų eilučių kiekius ir/ar įkainius pagal pasirinktą technologiją? 
          1.3. Prašome paaiškinti kaip tokiu atveju turi būti vertinami darbai, kurių apimtys iš esmės keičiasi (pvz., tranšėjų kasimas, pagrindų įrengimas, dangų atstatymas)? 
          1.4. Prašome paaiškinti ar pasiūlymas bus laikomas tinkamu, jei žiniaraštis bus užpildytas pagal rangovo pasirinktą technologiją, o ne pagal pateiktus kiekius? 
         Atkreipiame dėmesį, kad pagal viešųjų pirkimų principus pirkimo dokumentai turi būti aiškūs, tikslūs ir nedviprasmiški bei sudaryti sąlygas tiekėjams parengti palyginamus pasiūlymus ir užtikrinti sąžiningą konkurenciją. Prašome pateikti aiškų ir vienareikšmį atsakymą, kad būtų užtikrintas vienodas pasiūlymų vertinimas.

ATSAKYMAS. Tiekėjas gali koreguoti žiniaraštį pagal pasirinktą technologiją.

Taip pat informuojame, kad vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 40 str. 4 d. pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas iki 2026 m. balandžio 24 d. 9.00 val.

Komisijos pirmininkas						                   	Linas Bruzbarta

Linas Bruzbarta, tel. 0 664 85 552, el.p. linas.bru@gmail.com