Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

B2LITHUANIA PLARFORMOS MODERNIZAVIMO IR PALAIKYMO PASLAUGOS

- Sąvokos

  - Gamybinė aplinka - PO infrastruktūroje esanti aplinka, kuria naudojasi galutiniai naudotojai.

  - Jira – PO projekų darbų bei trikdžių registravimo ir valdymo priemonė;

  - Platforma - https://b2lithuania.com/. Technologijos Sistemos išpildymui pasirinktas Atvirojo kodo technologijų rinkinys: - Ubuntu 20.08 - Nginx - GIT - PHP 8.3 (Laravel 11) - AOuth2 - MySql 8 - Redis - Node.js - PM2 - Javascript (Vue.js) - HTML5 - CSS3 - Material Design.

  - PO – perkančioji organizacija VšĮ Inovacijų agentūra;

  - Teikėjas – viešųjų pirkimų būdu atrinktas paslaugų teikėjas, teikiantis Platformos modernizavimo, palaikymo, garantinės priežiūros paslaugas.

- Įvadinė dalis

  - Dokumentai (aktualios redakcijos), kurių reikalavimus turi atitikti teikiamų paslaugų savybės:

    - 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas);

    - Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

    - Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymas;

    - kiti informacinių technologijų panaudojimą ir duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai.

  - Sistemos principinė schema:

1 paveikslėlis:

- Pirkimo objektas ir trukmė

  - Platformos modernizavimo paslaugos, nurodytos Techninės specifikacijos 5 dalyje, turi būti suteiktos ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

  - 500 val. nenumatytiems poreikiams:

- 5 dalyje neaprašytiems naujiems modernizavimo poreikiams;

- platformos palaikymo poreikiams, numatytiems techninės specifikacijos 6 dalyje.

Paslaugos, nurodytos 3.2 punkte, teikiamos pagal atskirai PO ir Teikėjo suderintą užsakymą, paslaugų teikimo grafiką ir Teikėjo pasiūlymo formoje nurodytą valandinį įkainį.

  - Paslaugų, numatytų 3.2. p., teikimo trukmė 36 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo. PO neįsipareigoja užsakyti visų šioje techninėje specifikacijoje numatytų paslaugų, teiktinų pagal nenumatytus poreikius.

- Bendrieji reikalavimai (taikoma tiek 3.1. tiek 3.2. p. nurodytoms paslaugoms)

  - Modernizuojami / atnaujinami platformos moduliai, komponentai turi būti pritaikyti neįgaliesiems ir atitikti teisės aktus, reglamentuojančius interneto svetainių prieinamumo reikalavimus. Šie reikalavimai yra aprašyti Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūros internetinėje svetainėje.

  - Programavimo kodas turi būti optimizuotas pagal W3C standartus.

  - Paslaugos turi būti teikiamos laikantis pripažintų programavimo gerųjų praktikų (pvz., Clean Code principų). Galutinis programinis kodas turi būti struktūruotas, lengvai skaitomas, nuosekliai dokumentuotas ir komentuotas pagal sutartą stilių. Kodas turi atitikti saugumo nuo įsiskverbimo reikalavimus, o jo kokybė turi būti patvirtinta atliekant statinę ir dinaminę saugumo analizę (SAST ir DAST), neturint kritinių ar didelio pavojingumo pažeidžiamumų.

  - Platformos komponentų informacija ir duomenys turi būti atvaizduojami laikantis vieningos dizaino sistemos, užtikrinant nuoseklų struktūravimą, suprantamas žymas, logišką informacijos išdėstymą ir prieinamumo reikalavimus (WCAG 2.1 AA).

  - Platformos portalas turi veikti stabiliose (angl. Stable version) interneto naršyklėse (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera), taip pat būti prieinamas įvairiuose įrenginiuose ir ekrano dydžiuose.

  - Platformos funkcionalumų reakcijos laikas turi būti iki 3s.

  - Suteikus 3.1 p. nurodytas platformos modernizavimo / palaikymo paslaugas pilna apimtimi, turi būti užtikrinama, kad lankytojui užėjus į Platformą su mobiliuoju įrenginiu (planšetiniu kompiuteriu ar išmaniuoju telefonu ir pan.), Platforma turi jam automatiškai pateikti versiją, skirtą mobiliesiems įrenginiams. Mobili versija turi būti optimizuota ir korektiškai atvaizduojama mobiliojo įrenginio ekrane neprarandant jokių standartinės versijos funkcijų, t. y. lankytojai turi galėti patogiai ir intuityviai naršyti, vykdyti paieškas.

  - Teikėjas turi užtikrinti sklandų bendradarbiavimą su kitais IA atrinktais dalyviais (tuo atveju, jei prie svetainės dirbtų kiti tiekėjai) ir esant poreikiui, suderinti API end-point sąrašą reikalingą kitoms PO sistemų veikimui. Šis poreikių sąrašas ir įgyvendinimo / diegimo planas derinamas su PO ir kitais suinteresuotais dalyviais (tuo atveju, jei prie svetainės dirbtų kiti tiekėjai).

- Reikalavimai modernizavimui

1 lentelė:

| Nr. | Reikalavimo pavadinimas |
| --- | --- |
|  | Testinės aplinkos sukūrimas, sukonfigūravimas ir parengimas veikimui PO infrastruktūroje. |
|  | Turi būti atnaujintos interneto svetainės stacionarioji ir mobilioji versijos, remiantis interaktyviu funkciniu prototipu, parengtu naudojant Figma įrankį ir pasiekiamu adresu: https://www.figma.com/design/nh6911llpk1OzJEAh4GTpV/B2Lithuania?node-id=0-1&t=VbA1Kl4WQiz2pajE-1 Pritaikyti svetainės dizainą visiems svetainės tinklalapiams ir įgyvendinti trūkstamus funkcionalumus remiantis parengtu prototipu. Tuo atveju, kai reikalingi pakeitimai apimtų backend posistemės korekcijas, tokie darbai gali būti atliekami tik iš anksto suderinus su PO ir bus vykdomi iš papildomų valandų, kurios numatytos 3.2 punkte. Užtikrinti dizaino pritaikymą mobiliesiems įrenginiams bei atitikimą Valstybės ir savivaldybių institucijų Interneto svetainių pritaikymo neįgaliesiems vertinimo metodikai. |
|  | Masinio įmonių užkėlimo funkcionalumo sukūrimas. Modulio administravimą atlikti galės tik specifinę teisę turintys naudotojai. Įmonės arba įvedamos po vieną (turi būti sukurta įmonės įvedimo forma) arba importuojamos iš „.xlsx“ formato failo. Failo struktūra: Įmonės kodas ir eksporto apyvarta procentais. Įkeliant failą turi matytis failo importavimo progresas procentais ir progreso juosta. Rankinis įvedimas: Įvedant įmonę po vieną turi būti taikomos duomenų validacijos taisyklės: - Įmonės kodas - privalomas, 9 skaitmenų, neegzistuojantis esamame įmonių sąraše bei nesikartojantis kviečiamų įmonių sąraše; - Eksporto apyvarta procentais tarp 0 ir 100. Importuojant failą taikomos tos pačios taisyklės, kaip rankiniam įvedimui, išskyrus įmonės kodo egzistavimo tikrinimą - kuriant įrašus įmonės su jau egzistuojančiais kodais turi būti papildomos arba atnaujinamas eksporto apyvartos procentas. Klaidos/sėkmės pranešimai: - Jei duomenys importuojami, validacijos pranešimai atvaizduojami visoms įmonėms iškart pateikiant tiek eilučių, tiek klaidų paaiškinimus kiekvienoje eilutėje. - Jei klaidų nėra sukuriami įrašai sąraše su būsena „Laukiama duomenų papildymo". Naudotojui pateikiama informacija kiek įrašų buvo sukurta ir kiek įmonių importuojamame faile jau egzistavo, bei kur buvo papildyta arba atnaujinta eksporto apyvartos informacija. Įkeltų įmonių duomenų papildymas Sistema periodinių užduočių (angl. cronjobs) pagalba atrenka įrašus su būsena „Laukiama duomenų papildymo" ir pagal įmonės kodą užkrauna papildomus duomenis iš sistemos (API). Užkraunami duomenys (galutinė duomenų apimtis derinama su PO analizės etape): - Adresas; - El. pašto adresas; - Svetainė; - Darbuotojų skaičius; - Apyvarta; - Įmonės įkūrimo data. Po šių duomenų užkrovimo sistema tikrina ar API gražino visus duomenis ir kiekvienai įmonei priskiria statusą. Statusas; Aprašymas; Veiksmas. Nėra visų reikalingų duomenų registracijai; Trūksta el. pašto adreso; Naudotojas turintis teisę, gali pridėti el. paštą ir (ne)patvirtinti anketą.. Reikalingas patikrinimas; El. paštai neprasideda „info@...“, įmonės turintis tam tikrą teisinį statusą arba įmonės apyvartos yra mažesnė arba didesnė už tam tikrą skaičių.; Naudotojas turintis teisę, redaguoja informaciją ir (ne)patvirtinti anketą. Sukurta įmonės anketa; Duomenų pakanka; Įmonei siunčiami laiškai dėl profilių patvirtinimo.. Statusui „Reikalingas patikrinimas” priklausomai nuo API gautų duomenų sukuriamos tam tikros taisyklės, jos bus tikslinamos analizės etape. Sąrašas su visomis būsena „Reikalingas patikrinimas“ pateikiamas teisę turinčiam naudotojui peržiūrai. Jis gali ne tik peržiūrėti bet ir redaguoti įmonių duomenis. Jei rankiniu būdu įrašomas įmonės el. paštas būsena pasikeičia į „Sukurta įmonės anketa”, o jei el. paštas ištrinamas būsena keičiama į „Nėra visų reikalingų duomenų registracijai”. Masiniai veiksmai gali būti atliekami tik po to kai teisę turintis naudotojas patvirtina visą sąrašą, tam turi būti sukurtas atskiras mygtukas „Siųsti kvietimus“. Sąrašo filtrai: - Įmonės pavadinimas; - Įmonės kodas; - Būsena; - Paskutinio prisijungimo data. Sąrašo masiniai veiksmai: Išsiųsti kvietimus visoms įmonėms su būsena „Sukurta įmonės anketa“, kurioms kvietimai nebuvo išsiųsti ir kurias patvirtino administratorius. Kvietimo modulis sukuria laiškus ir patalpina juos į laiškių eilę. Eilė standartiniu principu išsiunčia kvietimus jungtis prie B2Lithuania platformos el. paštu, kuris yra gaunamas iš API arba įvedamas teisę turinčio naudotojo. Preliminariai: „Jūsų įmonė yra įkelta į B2Lithuania eksportuojančių įmonių platformą. Kad būtumėte matomi naujiems potencialiems užsienio klientams, prašome prisijungti ir atnaujinti savo duomenis.“ Kvietimo šablono tekstas bus tikslinamas analizės etape. Laiške matomi mygtukai su pasirinkimais: „Sutinku, kad įmonė būtų B2Lithuania kataloge“ ir „Pildyti įmonės profilį”, kuris nukreips naudotoją į atitinkamą prisijungimo formą. Mygtukų pavadinimai derinami su PO analizės etape. Naudotojui pasirinkus variantą „Sutinku, kad įmonė būtų B2Lithuania kataloge“ sukuriamas jo įmonės profilis B2Lithuania ir uždedamas bazinis logotipas (pateiks PO analizės etape). Tokioms įmonėms suteikiama būsena „Tik baziniai duomenys“. Po šio patvirtinimo naudotojas norintis pildyti visą anketą tai bet kada padaryti gali iš laiško pasirinkdamas mygtuką „Pildyti įmonės profilį”. Naudotojui pasirinkus variantą „Pildyti įmonės profilį“ naudotojas nukreipiamas į įmonės duomenų redagavimo formą, kur turi užpildyti ne tik asmens, bet ir įmonės duomenis, t. y. visus registracijos formoje (https://b2lithuania.com/register/registration-step-1) esančius duomenis. Tokioms įmonėms suteikiama būsena „Užpildyti visi duomenys“. Jei įmonė laišką ignoruoja arba užpildo tik bazinius duomenis siųsti priminimo laiškus po 14 dienų ir pakartotinai po 30 dienų. Laiškų tekstai ignoravimo ir bazinių duomenų užpildymo atvejui bus pateikti PO analizės etape. Jei ir po priminimo laiškų klientas neatliks jokių veiksmų, praėjus 90 dienų nuo paskutinio laiško išsiuntimo, įmonės būsena automatiškai keičiama į „Nesutiko prisijungti prie B2L“. Teisę turintis naudotojas gali šią būseną bet kada pakeisti į „Laukiama duomenų papildymo" ir pradėti procesą iš naujo. Įmonių tikrinimo funkcionalumas: jei įmonė įkeliama į modulį, bet dar iki laiško gavimo arba įmonei turint statusą „Nesutiko prisijunti prie B2L“ registruojasi į B2Lithuania registracijos formą (t.y. įveda pas mus jau egzistuojantį įmonės kodą), registracijos metu susieti profilį ir leisti jam užbaigti registraciją naudojant jau užkrautus duomenis. |
| 5.3 | Atnaujinti platformą, kad ji neturėtų Web Application Security Project (OWASP) Top 10 periodiškai skelbiamame aktualiame dokumente ir ankstesnėse šio dokumento versijose nurodytų pažeidžiamumų: laiko atakų prevencija, slaptažodžių žurnalizavimas. |
| 5.4 | Dokumentacijos atnaujinimas pagal techninės specifikacijos 12.3. p. reikalavimus |

- Palaikymo paslaugų reikalavimai

  - Bazinės platformos palaikymo paslaugos apima:

    - nepertraukiamo platformos veikimo užtikrinimą. Jei pastebimi platformos sutrikimai, prieš juos taisant, paslaugų apimtis ir atlikimo terminai turi būti suderinama su PO;

    - pagalbą PO sprendžiant iškilusias problemines situacijas, konsultacijos;

    - su PO suderinta tvarka neatidėliotiną informavimą apie įvykusius ir potencialius sutrikimus bei jų sprendimo būdus, sutrikimų priežasčių diagnostiką, rekomendacijas kaip išvengti galimų sutrikimų;

    - institucijų, su kuriomis pasirašytos bei ruošiamos pasirašyti duomenų teikimo sutartys, naudojamų ir planuojamų naudoti duomenų struktūrų atnaujinimas, priežiūra, prisijungimo adresų ir prisijungimo duomenų keitimas pagal poreikius, techninių specifikacijų derinimas ar ruošimas ir konsultavimas;

    - specifinių duomenų pagal tam pateiktus kriterijus ištraukimas iš platformos duomenų bazės ir pateikimas PO pageidaujamu formatu ir struktūra. Duomenų taisymas;

    - smulkūs naudotojo sąsajos patobulinimai ir esamų Platformos funkcijų pagerinimai naudotojui (pvz. mygtukų ar kt. tekstų pavadinimų pakeitimai, neaktualių mygtukų paslėpimai, aiškinamųjų tekstų įdėjimai, piktogramų atnaujinimai, duomenų laukų privalomumų keitimai (kai pakeitimai nedaro įtakos sisteminių procesų), smulkūs Platformos formuojamos ar atvaizduojamos naudotojo sąsajoje informacijos iš įvestų duomenų pakeitimai.);

  - Teikėjas nedelsdamas (ne vėliau kaip per 1 val. nuo Teikėjo identifikuotos problemos užfiksavimo momento) informuoja PO atsakingą asmenį ir valstybės debesijos paslaugų teikėjo atsakingą asmenį (jeigu yra rizika, kad problema susijusi su infrastruktūra) apie pastebėtas Platformos veikimo problemas telefonu, elektroniniu paštu, sukonfigūravus savo veikimo stebėjimo platformos ir siunčiant automatinius pranešimus ar kitaip (problemų ir trikdžių registravimo sistemoje). Visos (tiek Teikėjo identifikuotos, tiek PO pastebėtos) Platformos veikimo problemos nedelsiant registruojamos PO JIRA paskyroje. PO atsakingi asmenys turi turėti galimybę matyti užregistruotų problemų sprendimo eigą, tikslinti problemų informaciją, matyti įregistruotų problemų/klaidų ištaisymo būseną ir kitą aktualią informaciją.

  - Platformos sutrikimų, siejamų su palaikymo paslaugomis, šalinimas atliekamas 9 skyriuje numatytomis sąlygomis.

- Paslaugų užsakymas ir priėmimas

  - Modernizavimo ir palaikymo paslaugos užsakomos PO ir turi būti suteiktos per su Tiekėju sutartą terminą, tačiau ne vėliau nei per 15 d. d. nuo PO užsakymo Tiekėjui pateikimo dienos. PO šioje techninėje specifikacijoje numatytas paslaugas gali užsakyti dalimis. PO nusprendžia dėl užduočių prioritetų.

  - Teikėjas, gavęs PO rašytinį prašymą dėl avarinės situacijos likvidavimo, programinės įrangos sutrikimo likvidavimo, platformos funkcionalumo modifikavimo, modernizavimo turi įvertinti prašymui atlikti būtinas laiko sąnaudas. PO pritarus laiko sąnaudoms, Teikėjas suteikia paslaugas. Jei sutrikimas siejamas su garantinė priežiūra, taisymo veiksmai turi būti atliekami nemokamai.

  - 2 lentelėje pateikiami užsakomų paslaugų vertinimo kriterijai, pagal kuriuos Teikėjas sutarties vykdymo metu turi įvertinti ir pateikti darbo laiko (darbo valandomis), reikalingo užsakomų paslaugų kūrimui, įvertinimą. 2 lentelėje pateikiami užsakomų paslaugų vertinimo kriterijai, pagal kuriuos Teikėjas sutarties vykdymo metu turi įvertinti ir pateikti darbo laiko (darbo valandomis), reikalingo užsakomų paslaugų kūrimui, įvertinimą. Darbo sąnaudų įvertinimas apima užduoties vertinimui, analizei, projektavimui, programavimui, testavimui ir diegimo paketo parengimui, dokumentacijos pakeitimui reikalingas sąnaudas.

2 lentelė. Orientacinės laiko sąnaudos:

| Nesudėtingas modernizavimo poreikis | Imlumas val. | Vidutinis modernizavimo poreikis | Imlumas val. | Sudėtingas modernizavimo poreikis | Imlumas val. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Duomenų įvedimo formų taisymo ir kūrimo darbai |  |  |  |  |  |
| Esamos duomenų formos tikslinimas, nekeičiant duomenų modelio. | Iki 16 | Esamos duomenų formos tikslinimas, keičiant duomenų modelį bei atnaujinant dokumentaciją. | 16-40 | Naujos duomenų formos sukūrimas, apibrėžiant naujus elementus duomenų modelyje bei atnaujinant susijusią dokumentaciją. | 40-60 |
| Tinklo paslaugų (angl. web-services) kūrimo ir taisymo darbai |  |  |  |  |  |
| Esamų integracijos servisų modifikavimas bei taisymas juos plečiant neprivalomais laukais bei neprivaloma informacija taip, kad tai nedarytų įtakos esamų paslaugų veikimui. | Iki 20 | Esamų servisų modifikavimas, reikalaujantis servisus naudojančių sistemų pakeitimų bei dokumentacijos atnaujinimo darbų. | 20-60 | Naujų servisų sukūrimas, įskaitant projektavimo bei specifikavimo dokumentacijos atnaujinimo darbus. | 60-120 |
| Architektūrinių komponentų modifikavimo darbai |  |  |  |  |  |
| Įdiegtų architektūrinių komponentų atnaujinimas naujomis versijomis. | Iki 20 | Architektūrinių komponentų atnaujinimas ir konfigūracijos keitimas, darantis įtaką įdiegtų funkcijų veiklai bei reikalaujantis pakeitimų įdiegtų funkcijų nustatymuose. | 20-40 | Komponentų atnaujinimas, ar pakeitimas kitais komponentais (pvz., DBVS keitimas) reikalaujantis programinių pakeitimų realizuotose funkcijose, duomenų struktūrose ir pan. | 40-120 |
| Konfigūravimo darbai |  |  |  |  |  |
| Sisteminės programinės įrangos konfigūravimo darbai, tiesiogiai nedarantys įtakos taikomosios programinės įrangos veikimui. | Iki 20 | Taikomosios programinės įrangos konfigūracijos keitimas susijęs su naujos sisteminės įrangos diegimu, resursų pakeitimais, informacijos šaltinių pakeitimais. | 20-80 | Esminiai konfigūracijos pakeitimai, reikalaujantys projektinės dokumentacijos atnaujinimų bei nuodugnaus sistemos testavimo. | Nuo 80 |
| Naudotojo sąsajos elementų taisymo ir kūrimo darbai |  |  |  |  |  |
| Nedidelis pakeitimas, reikalaujantis pakeitimo tik portalo GUI dalyje realizuotiems elementams bei nedarantis įtakos kitų komponentų veiklai. | iki 40 | Pakeitimas, reikalaujantis pakeitimų susijusiuose komponentuose. Pakeitimas, reikalaujantis techninės dokumentacijos atnaujinimo. | 40-60 | Pakeitimas, reikalaujantis analizės ir projektavimo dokumentacijos atnaujinimo. Pakeitimo realizavimui reikalingi pakeitimai kituose architektūros sluoksniuose. | 60-120 |
| Paslaugų ir funkcionalumų perkėlimas į virtualizuotą aplinką (tame tarpe ir gamybinę) |  |  |  |  |  |
| Paslaugos perkėlimas nekeičiant paslaugos realizacijos. | Iki 20 | Paslaugos perkėlimas, modifikuojant perkeliamos paslaugos realizaciją ir (ar) funkcinę specifikaciją. | 20-80 | Paslaugos perkėlimas pakeičiant paslaugos realizavimo architektūrinius sprendimus, paslaugos veiklos logiką, kiti pakeitimai, reikalaujantys specifikacijos atnaujinimo. | 80-120 |
| Kiti konsultavimo darbai |  |  |  |  |  |
| Konsultacijos funkcijų diegimo, kūrimo, konfigūravimo klausimais, teikiant trumpą (iki 2 psl., apimties) aiškinamąjį dokumentą. | Iki 20 | Darbų tvarkos, atskirų modulių techninių aprašų rengimas, konsultavimas našumo, pajėgumų plėtros klausimais, kitos konsultacijos, kurių apimtyje teikiamas suderintas dokumentas. | 20-40 | Specifikacijų, analizės ataskaitų rengimas, kurių rengime įtraukiamas dokumentų derinimas su kitomis institucijomis. | Nuo 40 |

  - PO pareikalavus. Tiekėjas privalo fiksuoti darbo laiką JIRA priemonėmis.

  - PO suteiktas Teikėjo paslaugas turi peržiūrėti (testuoti) ir priimti ne vėliau kaip 5 darbo dienas. Modernizavimo / palaikymo funkcionalumo neatitikimą Teikėjas privalo ištaisyti šiais terminais:

    - reakcija - ne ilgiau kaip per 1 darbo dieną nuo PO kreipinio pateikimo;

    - sprendimas - ne ilgiau kaip per 3 darbo dienas nuo PO kreipinio pateikimo.

  - PO įvertinus siūlomą modernizavimo sprendimą ir pateikus jam pritarimą, Teikėjas suformuoja paketus diegimui į testinę platformos aplinką. PO atlikus sprendimo testavimą testinėje aplinkoje ir nenustačius trūkumų, Tiekėjas atlieka diegimą į gamybinę aplinką.

  - Modernizavimo ir palaikymo rezultatų priėmimas atliekamas ne vėliau kaip 5 darbo dienos nuo diegimo į PO gamybinę aplinką. PO ir Tiekėjas pasirašo paslaugų priėmimo-perdavimo aktą, nurodant modernizavimo / palaikymo rezultatus bei faktiškai sunaudotų darbo valandų kiekį.

  - Visi sutartyje įgyti rezultatai ir su jais susijusios teisės, įskaitant intelektinės nuosavybės teises, išskyrus asmenines neturtines teises į intelektinės veiklos rezultatus, tampa PO nuosavybe nuo paslaugų perdavimo-priėmimo momento be jokių apribojimų. PO gali laisvai naudoti, publikuoti, perleisti ar perduoti šias teises tretiesiems asmenims be atskiro Teikėjo sutikimo. Intelektinės nuosavybės teisių perėjimas suteikia PO galimybę ateityje pasirinkti kitą Teikėjo objekto priežiūrai, modernizavimui ir kitoms būtinoms paslaugoms, siekiant užtikrinti stabilų objekto veikimą.

  - Teikėjas užtikrina, kad svetainės dizainui sukurti panaudotas turinys: tekstai, nuotraukos, grafika ir šriftai - yra legalūs ir perduos PO licencijas, liudijančias jų įsigijimą arba pateiks įrodymus, liudijančius legalaus naudojimo faktą. Teikėjas turi garantuoti nuostolių atlyginimą PO dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl autorių teisių, patentų, licencijų, ar prekių (paslaugų) ženklų naudojimo, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl PO kaltės.

  - Tiekėjas privalės užtikrinti kokybišką ir reikalavimus atitinkantį Platformos modernizavimo / palaikymo / garantinės priežiūros paslaugų įgyvendinimą. Aptikus sutrikimus PO testavimo metu, sutrikimai turi būti pašalinami modernizavimo / palaikymo / garantinės priežiūros užsakymo įgyvendinimo rėmuose Teikėjo sąskaita.

  - Teikėjas užtikrina, kad sukurti funkcionalumai ir programinis kodas būtų talpinami IA GitHub suteiktoje repozitorijoje tokiu būdu, kad užtikrintų sklandų Platformos modernizavimą / palaikymą / garantinę priežiūrą.

- Reikalavimai garantijai

  - Įdiegtiems papildomiems Platformos funkciniams ir nefunkciniams reikalavimams turi būti taikoma 12 mėn. garantija nuo įdiegto funkcionalumo į gamybinę aplinką, kuri fiksuojama JIRA, jei JIRA fiksuoti nėra galimybių, tai nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos.

  - Garantinio laikotarpio pradžia kiekvienam naujai sukurtam Platformos modulio, komponento funkcionalumui – suteikiamas garantinis laikotarpis nuo kiekvieno tokio funkcionalumo sukūrimo ir perdavimo datos.

  - Platformos sutrikimai, siejami su garantine priežiūra, turi būti kategorizuojami ir taisomi techninės specifikacijos 9 skyriuje aptartomis sąlygomis.

- Sutrikimų šalinimas valdymas

  - Platformos veikimo sutrikimas – tai:

    - visiškas arba dalinis Platformos darbo sutrikimas, kai Platformos nebeatlieka tų funkcijų, kurias atlikdavo iki sutrinkant darbui;

    - klaida Platformos realizavimo priemonėse, dėl kurios visai arba iš dalies neįmanoma atlikti tam tikrų funkcijų arba šios funkcijos pateikiami rezultatai yra klaidingi.

  - Naudojant Platforma ir esant nuolat pasikartojantiems sutrikimams ir klaidoms – tai laikoma problemomis, kurias Teikėjas turi spręsti iš esmės, randant bei išsprendžiant priežastį, bet ne tik pasekmes. Problemų sprendimas turi būti vykdomas pagal gerąsias praktikas, pvz., ITIL Problemų valdymo procesą (angl. Problem management), naudojant JIRA aplinkoje sukauptą informaciją apie kreipinius.

  - Įvykus situacijai, kuomet problemų priežasčių sprendimas nevyksta, ar vyksta pažeidžiant nustatytus terminus – PO turi teisę samdyti trečių šalių ekspertus problemų priežasčiai nustatyti. Teikėjas privalo šalinti tokias surastas priežastis savo kaštais arba atlyginti PO patirtus kaštus tokias priežastis šalinant PO pasamdytoms kitoms trečioms šalims bei padengti eksperto išlaidas, jei nustatoma, kad problema buvo dėl Teikėjo veiklos ar neveikimo priežasčių.

  - Visos klaidos ir sutrikimai fiksuojami PO JIRA aplinkoje. Fiksuoti gali tiek PO, tiek Teikėjas, kai pastebi sutrikimą / klaidą.

  - Reakcijos laikas (laikas nuo momento, kai PO ar Tiekėjas problemų JIRA priemonėmis užregistravo Platformos veikimo sutrikimą / klaidą, iki laiko momento, kai Teikėjas PO praneša, kad faktiškai pradeda Platformos veikimo sutrikimo šalinimo darbus) ir sutrikimo pašalinimo laikas (laikas nuo momento, kai Tiekėjas PO pranešė, kad faktiškai pradėjo Platformos veikimo sutrikimo šalinimo darbus, iki laiko momento, kai Teikėjas praneša PO, kad pašalino Platformos veikimo sutrikimą):

    - I prioritetas (Platforma nustojo funkcionuoti; visi arba didžioji dauguma naudotojų negali tęsti darbo masiškai sutrikus Platformos funkcijai, kuri yra būtina reikiamam tolimesniam procesui) – sutrikimo šalinimas turi būti pradėtas ne vėliau kaip per 2 darbo valandas nuo sutrikimo užregistravimo ir turi būti visiškai baigtas ne vėliau kaip per 8 darbo valandas nuo sutrikimo užregistravimo. Jeigu kilo grėsmė nukentėti arba jau nukentėjo (buvo prarasti, iškraipyti, paviešinti) PO ar trečiųjų šalių duomenys – sutrikimo šalinimas turi būti pradėtas ne vėliau kaip per 1 darbo valandą nuo sutrikimo Jira priemonėmis ir turi būti visiškai baigtas ne vėliau kaip per 4 darbo valandas nuo sutrikimo užregistravimo.

    - II prioritetas (neapibrėžtas funkcijos veikimas, kuris leidžia įvykdyti numatytą Platformos funkciją, tačiau naudotojui reikia atlikti papildomus, nenumatytus ar alternatyvius veiksmus) – sutrikimo šalinimas turi būti pradėtas ne vėliau kaip per 4 darbo valandas nuo sutrikimo užregistravimo JIRA priemonėmis ir turi būti visiškai baigtas ne vėliau kaip per 16 darbo valandų nuo sutrikimo užregistravimo;

    - III prioritetas (veiklos procesai ir Platformos funkcionalumas paveiktas nežymiai. Sutrikimas duomenims ir Platformos funkcionalumui grėsmės nekelia. Galutiniai vartotojai turi galimybę dirbti, nejaučiant didelių Platformos sutrikimų. Problemos sprendimas yra būtinas, bet ne kritinis) – sutrikimo šalinimas turi būti pradėtas ne vėliau kaip per 8 darbo valandas nuo sutrikimo užregistravimo JIRA priemonėmis ir turi būti visiškai baigtas ne vėliau kaip per 4 darbo dienas nuo sutrikimo užregistravimo.

  - Sutrikimo tipą ir prioritetą nustato PO. Teikėjo siūlymu ir PO sutikimu sutrikimo tipas ir prioritetas gali būti tikslinami.

  - Jeigu dėl objektyvių priežasčių, nepriklausančių nuo Tiekėjo, sutrikimo šalinimui reikalingas ilgesnis laikas, negu numatyti reakcijos laikai, dėl ilgesnio laiko su PO susitariama atskirai.

  - Platformos sutrikimo pašalinimo ir (ar) užsakymo įvykdymo pabaigos laiku laikomas tas momentas, kuomet Teikėjas perduoda informaciją apie sutrikimo pašalinimą ar užsakymo įvykdymą PO ar jo įgaliotiems atstovams. Sutrikimas laikomas galutinai pašalinta kai PO atsakingi asmenys tai patvirtino.

- Reikalavimai testavimui

  - Testavimo proceso metu Teikėjas turi įsitikinti, kad:

    - įvairių grupių naudotojai gali atlikti jiems skirtas operacijas pagal suteiktas teises, įskaitant navigacijos ir vartotojo sąsajos testus;

    - naudotojai negali matyti arba tvarkyti daugiau duomenų, nei jiems leidžia jų teisės;

    - pateikiamų ataskaitų, dokumentų ar duomenų rinkinių skaičius, turinys ir forma atitinka susitarimus su PO;

    - duomenų įvedimo, apdorojimo ir tvarkymo seka atitinka su PO suderintus planus;

    - yra galimybės naudotojams atlikti numatytas operacijas.

  - Reikia įsitikinti, ar Platformoje esanti dokumentacija ir elektroninė kontekstinė pagalba atitinka realybę. Be to, reikia įvertinti, ar ankstesnės Platformos funkcijos, kurios nebuvo modifikuojamos arba kurios buvo naujai sukurtos, veikia taip pat, kaip ir anksčiau, ir ar nepasirodo anksčiau ištaisytos klaidos.

  - Teikėjas turi pateikti PO patikrintus pakeitimus be kritinių klaidų. Funkcinio testavimo scenarijai turi būti rengiami atsižvelgiant į aktualias PO teikiamas paslaugas ir kitus veiklos procesus. Funkcinio testavimo prioritetai bus nustatomi suderinus su PO, laikantis pakeitimų svarbos prioriteto.

  - Teikėjas ir PO testavimai turi apimti tiek korektiškų, tiek ir nekorektiškų duomenų įvedimą bei reakcijos į pateiktus duomenis tikrinimą.

  - PO atliks arba organizuos platformos saugumo testavimą vieną kartą per metus. Pastebėtų spragų šalinimas turės būti atliekamas 9 skyriuje nustatyta tvarka.

- Duomenų saugos ir informacijos konfidencialumo reikalavimai

  - Platformos saugumas paremtas dažniausiai praktikoje naudojamais įrankiais bei protokolais, tokiais kaip PGP, SSH ir SSL/TLS, S/MIME, IPSEC ir kitais. Platforma, kur taikoma, privalo naudoti šiuos įrankius ir protokolus saugiai komunikacijai, su kitais sistemos komponentais bei galutiniais Platformos naudotojais, užtikrinti.

  - Platforma privalo užtikrinti duomenų saugą.

  - Platforma turi palaikyti siunčiamų, gaunamų ir saugojamų duomenų užšifravimą ir iššifravimą.

  - Platformos naudotojui turi būti leidžiama keisti tik tuos įrašus, kuriuos jis turi teisę keisti.

  - Platformos duomenų bazėje saugomi bei sąsajų pagalba perduodami duomenys privalo būti apsaugoti nuo sąmoningo ar nesąmoningo jų iškraipymo.

  - Konfidencialių duomenų mainai ir su jais atliekami veiksmai privalo išsaugoti duomenų privatumą.

  - Platformoje negali turėti Open Web Application Security Project (OWASP) Top 10 periodiškai skelbiamame aktualiame dokumente ir ankstesnėse šio dokumento versijose nurodytų pažeidžiamumų.

- Reikalavimai dokumentacijai ir programiniam kodui

  - Visa dokumentacija turi būti parengta lietuvių kalba ir laikantis bendrinės lietuvių kalbos taisyklių.

  - Dokumentų galutinės versijos turi būti pateiktos elektroniniu formatu (DOCX arba lygiaverčiu redaguojamu ir PDF arba lygiaverčiu skaitymui skirtu formatu) ir pasirašytos elektroniniu parašu, jei su PO nesutariama kitaip.

  - Paslaugų teikimo metu Teikėjas turės parengti ir (ar) atnaujinti ir su PO suderinti:

12.3.1. Analizės ir projektavimo dokumentus;

12.3.2. Atnaujinti esamą Platformos techninę dokumentaciją. Platformos techninė dokumentacijos atitinkamos dalys / punktai privalo būti atnaujinti atsižvelgiant į Teikėjo suprogramuotus platformos funkcionalumų pakeitimus, suprogramavus naujus funkcionalumus privalo būti parengta naujų funkcionalumų dokumentacija / papildyta esama techninė dokumentacija;

  - Atnaujinta techninė dokumentacija ar jos dalys privalo būti pateiktos PO derinti (peržiūrėti) kartu su pateikiamu testuoti atitinkamu platformos funkcionalumo pakeitimu.

  - Pakeitimo diegimas bus priimamas diegti tik kai su PO bus suderinta atnaujinta platformos techninė dokumentacija ar jos dalis.

- Baigiamosios nuostatos

  - Visi šioje techninėje specifikacijoje apibrėžti reikalavimai yra suprantami kaip minimalūs.

Garantinės priežiūros paslaugų teikimas / konsultavimas dėl garantinės priežiūros paslaugų negali būti vertinamos kaip palaikymo paslaugos

Darbo dienomis ir darbo valandomis (8-17val.)