Medicininių formų skaitmenizavimo ir pasirašymo įrankis

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė (toliau – Pirkėjas) šiuo metu savo veikloje naudoja integruotą dokumentų skaitmenizavimo ir elektroninio pasirašymo sprendimą, kuris yra susietas su Ligoninės informacine sistema (Ligoninės informacinės sistemos „ESIS/Varis“(toliau – ESIS) autorinių teisių turėtojas, bei sistemos palaikymo ir vystymo paslaugų tiekėjas yra UAB Varutis). Turimas sprendimas užtikrina pacientų sutikimo formų valdymo procesą – nuo duomenų surinkimo iki dokumento pasirašymo ir saugojimo, eliminuojant poreikį naudoti popierinius dokumentus.

- Naudojamas sprendimas automatizuoja duomenų mainus tarp sistemų, todėl pacientų ir susijusių medicininių duomenų informacija yra automatiškai užpildoma dokumentų šablonuose, o pasirašyti dokumentai be papildomo rankinio darbo perduodami į ESIS. Tokiu būdu yra ženkliai sumažinama žmogiškųjų klaidų rizika, išvengiama duomenų dubliavimo, rankinio kopijavimo ar dokumentų perkėlimo tarp skirtingų sistemų.

- Šiuo pirkimu siekiama užtikrinti skaitmenizuotų paslaugų pacientams teikimo tęstinumą, išplėsti esamą procesų skaitmenizacijos, automatizavimo ir formų integracijų lygį. Įrengti naujas darbo vietas bei išplėsti skaitmenizuotų dokumentų kiekį.

- Tiekėjai gali siūlyti tiek esamo sprendimo tęstinumą užtikrinančius pasiūlymus, tiek lygiaverčius integruotus sprendimus, kurie pilnai atitiktų techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus ir garantuotų ne mažesnį funkcionalumo, integracijos bei procesų efektyvumo lygį.

- Pirkimas skaidomas į dalis.

- Pirma dalis: Dokumentų elektroninio pasirašymo programinė įranga ir paslaugos.

Antra dalis: Techninė įranga paciento parašui fiksuoti.

I DALIS

- Dokumentų elektroninio pasirašymo programinė įranga ir paslaugos

- Pirkimo objektai pateikti 1 lentelėje.

lentelė 1

|  | Perkamo objekto pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis kiekis | Trukmė mėnesiais |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dokumentų elektroninio pasirašymo programinė įranga | kompl. | 1 |  |
|  | Galinių įrenginių naudojimo Licencijų mokestis ir priežiūros paslaugos | vnt. | 25 | 33 |
|  | Dokumentų elektroninio pasirašymo programinės įrangos diegimo, konfigūravimo, integravimo paslaugos | kompl. | 1 |  |
|  | Šablonų* skaitmenizavimo paslauga | vnt. | 30 |  |
|  | Naudotojų mokymai ir mokymų medžiagos paruošimas | vnt. | 1 |  |
|  | Dokumentų elektroninio pasirašymo programinės įrangos integravimo su Ligoninės informacine sistema paslaugos | vnt. | 1 |  |

- * Pastaba – numatoma, kad kelios skirtingos sutikimų formos bus apjungiamos į vieną šabloną. Pirkėjas neįsipareigoja užsakyti viso paslaugos kiekio.

Bendrieji ir saugos reikalavimai paslaugų teikimui

Sistemą tiekėjas turi įdiegti, sukonfigūruoti (įskaitant integracines sąsajas) ir paruošti naudojimui ne daugiau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo Sutarties pasirašymo dienos.

Galinius įrenginius (planšetinius kompiuterius) darbui tiekėjas turi parengti ne daugiau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos (esanti įdiegtai Sistemai).

Tiekėjas neturi teisės atskleisti jokios su  pirkimo sutarties vykdymu susijusios informacijos trečiosioms šalims be Pirkėjo raštiško leidimo.

Informacijos saugumo reikalavimai teikiant paslaugas:

  - Tiekėjas privalo užtikrinti, kad visi asmens duomenys Sistemoje, įskaitant pacientų duomenis, būtų tvarkomi laikantis galiojančių teisės aktų, įskaitant BDAR, taip pat kad taikomos techninės ir organizacinės saugumo priemonės atitiktų ISO/IEC 27001 standarto arba lygiaverčio standarto reikalavimus arba vadovaujantis standarto reikalavimus atitinkančiomis praktikomis;

  - Tiekėjas privalo užtikrinti (Tiekėjo) darbuotojų mokymus asmens duomenų apsaugos srityje;

  - Tiekėjas laikomas sutikimo formų duomenų tvarkytoju ir savo aplinkoje privalo užtikrinti proporcingas technines ir organizacines priemones duomenų saugumui užtikrinti;

  - Autentifikavimas ir prieigos kontrolė:

    - Visi tiekėjo darbuotojai, turintys prieigą prie sistemos, privalo būti pasirašę konfidencialumo įsipareigojimus;

    - Prieigos teisės turi būti suteikiamos tik patvirtinus atsakingam Pirkėjo atstovui;

    - Visa administracinė prieiga prie sistemos turi būti vykdoma naudojant individualias naudotojų paskyras. Draudžiama naudoti bendras (angl. shared) paskyras;

    - Prieiga Tiekėjo darbuotojams prie produkcinių duomenų ir/ar Sistemos aplinkos gali būti suteikiama tik išimtiniais atvejais (incidentų diagnostikai ar šalinimui), tik iš anksto suderinus su Pirkėju;

    - Nuotolinė prieiga prie sistemos leidžiama tik naudojant saugius ryšio kanalus (pvz., Pirkėjo VPN sprendimus);

    - Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu apriboti arba nutraukti tiekėjo prieigą.

  - Sistemos diegimo, testavimo ir vystymo darbams turi būti naudojami tik anonimizuoti arba pseudonimizuoti duomenys. Draudžiama naudoti realius pacientų duomenis ne produkcinėje aplinkoje, išskyrus atvejus, kai tai būtina ir yra gautas rašytinis Pirkėjo sutikimas.

  - Tiekėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 24 valandas, informuoti Pirkėją apie bet kokį saugumo incidentą Tiekėjo infrastruktūroje, susijusį Su sistema ar su asmens duomenimis;

  - Tiekėjas privalo bendradarbiauti su Pirkėju tiriant incidentus susijusius su Sistema ir imtis visų būtinų veiksmų jų pasekmėms pašalinti.

Bendrieji reikalavimai sistemai

Siūlomas sprendimas turi atvaizduoti medicinines formas planšetinio kompiuterio ekrane, gebėti priimti ir fiksuoti pasirenkamus formos parametrus (pvz.: angl. check box, radio button, pasirenkama klasifikatoriaus reikšmė) ar laisvai įvedamą tekstą į atitinkamo formato šablono lauką, bei užkelti paciento parašą tiesiai ant elektroninės dokumento formos ir formą kartu su parašu išsaugoti dokumentų saugykloje.

Siūlomas sprendimas turi atvaizduoti braižomą ant planšetinio kompiuterio ekrano parašą iš karto, be uždelsimo.

Parašo biometrinė informacija turi būti renkama ir saugoma pagal ISO/IEC 19794-7:2021 standartą. Pagal Pirkėjo užsakymą, paslaugų teikėjas neatlygintinai, bendradarbiaudamas su Pirkėju, privalo atkoduoti parašo duomenis, nurodytus šios specifikacijos informacijos saugumo reikalavimų punktuose.

Pasirašymo proceso reikalavimai:

  - Formos pasirašymas inicijuojamas iš ESIS paciento sutikimų formų lango, nusiunčiant reikalingus duomenis tiekėjo aplikacijai.

  - Sistema gauna ESIS reikalingus duomenis, kad automatiškai į sutikimo šabloną būtų įkelti:

    - paciento duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas ir, jeigu yra, gyvenamoji vieta, telefonas, el. paštas, lytis),

    - sutikimo esmės duomenys (procedūros pavadinimas, procedūros detalizavimo aprašymas, kiti laukai);

    - sveikatos priežiūros specialisto duomenys (formą užpildžiusio gydytojo vardas, pavardė, profesinė kvalifikacija, parašas, formos užpildymo data ir laikas);

  - Pagal paciento lytį turi būti aktyvuojamas teisingas klausimynas, pavyzdžiui moterims nėra vyrams skirtų klausimų ir atvirkščiai. Dokumento formoje per integraciją aktyvuojamas lyties parametras ir priklausomai nuo jo aktyvuojami laukai pačioje formoje.

  - Pasirašymo įrenginyje pateikiama pacientui pildyti skirta forma arba jų sąrašas. Po to formos pasirašomi paciento vienu metu tuo pačiu įrenginiu.

  - Pasirašyti dokumentai perduodami į ESIS su metaduomenimis ir užregistruojami ESIS bei tiekėjo sistemos sutikimų registre.

  - Turi būti galimybė inicijuoti papildomų formų sekos pasirašymą iš ESIS tos pačios sesijos metu (pasiūlyti pacientui užpildyti kitus klausimynus).

Reikalavimai dokumentų elektroninio pasirašymo programinei įrangai

Dokumentų elektroninio pasirašymo programinė įranga turi veikti skirtingų gamintojų planšetiniuose kompiuteriuose (iOS, Android), paslaugų apimtis ir Sistema turi užtikrinti, kad Pirkėjas galės vienu metu naudoti ne mažiau kaip 25 įrenginius vienu metu.

  - Esant Pirkėjo poreikiui, turi būti galima didinti naudojamų įrenginių skaičių nekeičiant elektroninio pasirašymo programinės įrangos įdiegto sprendimo architektūros. Sprendimo plėtimui turi užtekti licencijavimo ir priežiūros paslaugų apimties papildymo, jei taikoma įrenginių skaičiui;

  - Tiekėjas turi pateikti aktualius programinės įrangos diegimo planšetėse paketus bei diegimo ir naudojimo instrukcijas;

Dokumentų elektroninio pasirašymo programinė įranga turi neriboti naudojamų dokumentų (formų, klausimynų, šablonų) skaičiaus. Konkretus į sistemą įkeliamų dokumentų turinys ir jų kiekis bus suderinti pasirašius sutartį su tiekėju. Numatomas orientacinis skaitmenizuojamų medicininių formų (pacientų sutikimų) sąrašas pateiktas lentelė 2  .

  - Reikalavimai šablonų sukūrimui aprašyti šios techninės specifikacijos dalyje Reikalavimai šablonų skaitmenizavimo paslaugoms;

Tiekėjas turi įdiegti visą reikiamą Dokumentų elektroninio pasirašymo programinės įrangos sprendimo paketą naudojimui, užtikrindamas saugų ryšį ir duomenų perdavimą tarp galinių įrenginių (planšetinių kompiuterių) ir sistemos, bei per integracines sąsajas.

Dokumentų elektroninio pasirašymo programinės įrangos sprendimas turi turėti integracines sąsajas (API) darbui su ESIS (aprašytas šioje specifikacijoje.

Turi būti galimybė visuose sutikimuose nurodyti, su kuo pacientas sutinka ir su kuo nesutinka, pasirinkimai turi būti saugomi kaip metaduomenys ir perduodami nuoroda į ESIS sistemą.

Turi būti galimybė naudoti sutikimus, kuriuose turėtų pasirašyti daugiau nei vienas asmuo (pats asmuo ir /arba atstovas), tuo pat metu.

Turi būti galimybė padidinti dokumento teksto dydį.

Pasirašymo sprendime turi būti galima paruošti sutikimų formų šablonus lietuvių, anglų ir rusų kalbomis.

Pasirašant dokumentus turi būti įdiegta validacija, ar visi privalomi dokumentų laukai užpildyti.

Pasirašymo sistema turi palaikyti šiuos įvesties duomenų tipus:

  - Privalomi įvesti laukai;

  - Pasirinktinai įvedami laukai;

  - Įvesties tekstas;

  - Įvestis skaitmenimis;

  - „Checkbox“ pasirinkimas;

  - „Radio“ pasirinkimas;

  - Sąryšiais priklausomi laukai;

  - Automatiniai datos laukai;

  - Įvedami datos laukai;

  - Šalių sąrašai;

  - BAR/QR kodo skeneris;

  - Nuotrauka;

  - Pasirinkimas iš sąrašo;

  - Pasirinkimas iš sąrašo su automatinio užbaigimo funkcija;

  - Įvesties lauko turinio tikrinimo funkcija apibrėžiama įvestų simbolių kiekiu;

  - Piešimo galimybė.

Turi būti galimybė saugoti įvesties duomenis kaip metaduomenis.

Turi būti saugomos įvesties laukų schemos prie kiekvieno dokumento šablono JSON formatu.

Įvesties laukai turi būti siunčiami per API kiekvienam dokumento šablonui atskirai.

Informacijos saugumo reikalavimai:

  - Saugumo elementas turi surinkti metaduomenis ir šifruoti dokumentus pasirašymo įrenginyje;

  - Dokumentų elektroninio pasirašymo programinės įrangos sprendime turi būti įgyvendintas ESIS autentifikacijos integracijos mechanizmas, kuris leistų darbuotojams naudoti dokumentų elektroninio pasirašymo sprendimą naudojant ESIS autentifikacijos priemones (prisijungimų informaciją);

  - Siūlomas sprendimas turi užtikrinti, kad techninėmis priemonėmis (perkamomis planšetėmis) surinkti duomenys (X/Y koordinatės, laiko žymos, spaudimas, greitis) būtų tinkamai fiksuojami pagal standartą ir atitiktų nustatytą registravimo dažnį (≥100 rinkinių/sek.);

  - Siūlomas sprendimas turi registruoti įrenginio, kuriame atliekamas pasirašymas ir kitus žemiau išvardintus duomenis:

    - Pasirašymo laiką;

    - Operacinės sistemos versiją;

    - Pasirašymo ekrano mastelį;

    - Produkto, naudojamo pasirašymui versiją;

    - Įrenginio buvimo vietą (koordinates);

    - Pasirašomo dokumento numeris;

    - Pasirašomo dokumento pavadinimas;

    - Pasirašyto dokumento kontrolinė suma (angl. checksum).

  - Sistema privalo registruoti visus administratorių veiksmus, susijusius su duomenų peržiūra, keitimu ar eksportu;

  - Auditavimo įrašai turi būti apsaugoti nuo keitimo ir saugomi ne trumpiau kaip 12 mėnesių;

  - Pirkėjui turi būti suteikta galimybė peržiūrėti auditavimo įrašus;

  - Turi būti išsaugota pasirašyto dokumento ID su dokumento kontroline suma užkoduota ne prastesniu nei SHA 256 raktu;

  - Paslaugų teikėjas, nutraukdamas, reorganizuodamas ar parduodamas veiklą, privalo apie tai raštu informuoti Pirkėją, taip pat įsipareigoja neatlygintinai perduoti savo raktą (-us) Pirkėjo nurodytai trečiajai šaliai, skirtus  22.3 ir 22.4 informacijos saugumo reikalavimų punktuose nurodytų duomenų atkodavimui.

Reikalavimai Galinių įrenginių naudojimo licencijoms ir priežiūros paslaugos

Paslaugos teikėjas visą paslaugų teikimo laikotarpį turi užtikrinti sklandų Sistemos veikimą ir šalinti jos sutrikimus:

  - Sistemos sutrikimų (incidentų), užklausų registravimas, klasifikavimas ir sprendimas:

    - Tiekėjas turi užtikrinti galimybę registruoti incidentus telefonu, el. paštu ir/arba tiekėjo incidentų registravimo sistemoje;

    - Reakcijos į pranešimą trukmė – ne ilgiau kaip 2 (dvi) darbo valandos nuo pranešimo gavimo;

  - Incidentų klasifikavimas:

    - Duomenų saugos (konfidencialumo) incidentai – incidentai, kurių metu galėjo būti atskleisti pacientų duomenys, privalo būti pradėti spręsti ne vėliau kaip per 2 darbo valandas nuo jų aptikimo;

    - Blokuojantis (kritinis) incidentas – incidentai, kurie kritiškai sutrikdo visos sistemos darbą, duomenys, saugomi sistemoje, tampa nepasiekiami. Programinės įrangos veikimo sutrikimai turi būti pašalinti per tokį laiką, kad darbas naudotojams nesutriktų ilgiau negu 1 (vieną) darbo dieną nuo sutrikimo (blokuojančio incidento) pradžios;

    - Vidutinis incidentas – incidentai, kurie sutrikdo įprastą vienos ar daugiau sistemos funkcijų darbą, tačiau sistema funkcionuoja ir egzistuoja alternatyvus būdas veiksmams atlikti. Sprendimo trukmė – 24 darbo valandos. Vidutiniai incidentai apima atvejus, susijusius su duomenų korektiškumu;

    - Neesminis incidentas ar neatitikimas – incidentai, kurie nesutrikdo sistemos funkcijų darbo, tačiau galėtų veikti patogiau ir egzistuoja aiškus būdas veiksmams atlikti. Sprendimo trukmė – Šalys susitaria dėl incidento ar neatitikimo išsprendimo trukmės.

    - Jei užklausos išspręsti neįmanoma per numatytą incidento išsprendimo trukmę, Tiekėjas turi pasiūlyti alternatyvius būdus darbams tęsti, o Šalys gali susitarti dėl objektyviai pagrįstos incidento išsprendimo trukmės.

Jei taikoma, Tiekėjas turi pateikti visą licencijų paketą, reikalingą užtikrinti sistemos veikimą visą Sutarties laikotarpį visuose įrenginiuose (pagal nupirktą galinių įrenginių licencijų kiekį).

Turi būti galimybė perkelti licencijas tarp įrenginių (pvz., keičiant sugedusį).

Licencijos negali riboti (įtakoti kainos) pacientų, sveikatos priežiūros specialistų ar skaitmenizuotų dokumentų skaičiaus ar perduodamų duomenų, užmezgamų sesijų apimties ir srauto.

Reikalavimai Naudotojų mokymams ir mokymų medžiagos paruošimui

Reikalavimai Naudotojų mokymams ir mokymų medžiagos paruošimui:

  - Tiekėjas turės apmokyti iki 5 Pirkėjo administratorių sistemos valdymo, administravimo, programinės įrangos diegimo pasirašymo įrangoje;

  - Per visą sutarties laikotarpį Tiekėjas turės apmokyti iki 100 Pirkėjo darbuotojų darbui su Sistema. Mokymų trukmė ne trumpiau kaip 2 val. (konkretus darbuotojų skaičius kiekvienam etapui derinamas sutarties vykdymo metu);

  - Mokymai gali būti organizuojami Pirkėjo patalpose arba nuotoliniu būdu. Mokymų būdas ir konkrečios mokymų datos turės būti suderintos su Pirkėju.

  - Tiekėjas turės pateikti išsamią visos sistemos aprašymą bei naudojimo ir administravimo instrukcijas bei mokymų medžiagą Lietuvių kalba,

Reikalavimai šablonų skaitmenizavimo paslaugoms

Tiekėjas pagal pateiktus turimus Pirkėjo dokumentus, bendradarbiaudamas su Pirkėju, turės parengti ir skaitmenizuoti sutikimo formas ir klausimynus.

Skaitmenizuojant sutikimo formas ir klausimynus siekiama sumažinti jų skaičių: standartizuoti išvaizdą, apjungti, supaprastinti pateikimo formą. Todėl tiekėjas, rengdamas skaitmeninius dokumentų šablonus, turės racionaliai pritaikyti šioje specifikacijoje įvadintus įvesties tipus, integracinių sąsajų pagalba užpildyti duomenų laukus naudojantis ESIS turima informacija.

Pirkėjas teiks užsakymus dokumentų skaitmenizavimui dalimis, pagal poreikį pateikdamas dokumentų komplektus:

  - Tiekėjas įvertina pateiktus dokumentus bei Pirkėjo poreikį ir pateikia numatomą skaitmenizavimo sprendimą bei siūlomus skaitmeninių formų šablonus derinimui ne ilgiau kaip per vieną savaitę nuo užsakymo pateikimo dienos;

  - Vieno šablono skaitmenizavimo darbus Tiekėjas turi vykdyti ne ilgiau kaip savaitę po užsakymo suderinimo. Bus vertinami galimi pagrįsti išskirtiniai atvejai kuomet būtina viršyti šią nuostatą (pvz.: būtinas papildomos nenumatytos integracinės sąsajos kūrimas iki tol nenaudotiems duomenims perduoti).

Tiekėjas atsakingas už korektišką elektroninių šablonų veikimą. Aptiktų neatitikimų šalinimą vykdo savo lėšomis.

Reikalavimai Dokumentų elektroninio pasirašymo programinės įrangos integravimo su Ligoninės informacine sistema paslaugoms

Integracinės sąsajos tikslas – užtikrinti dvipusį ryšį duomenų mainams tarp tiekėjo siūlomo sprendimo ir Ligoninės informacinės sistemos ESIS.

Perduodamų integracine sąsaja duomenų sąrašai bus derinami Tiekėjo sistemos diegimo metu, ir parenkami tokie, kad užtikrintų šios specifikacijos reikalavimus sistemų naudojimui ir funkcionalumui.

Tiekėjas yra atsakingas įtraukti ir su pasiūlymu pateikti kaštus už visapusišką integracijų sukūrimą, nereikalaujantį papildomų nenumatytų Pirkėjo lėšų.

Integracinė sąsaja tiek Sistemos, tiek ESIS pusėje turi užtikrinti ne mažiau kaip šias galimybes:

  - Turi būti aprašyta metaduomenų struktūra, skirta integracijai ir dokumentų saugojimui;

  - Turi būti realizuota galimybė per dokumentų pasirašymo sistemos API priimti ESIS sistemoje inicijuojamus dokumentų pasirašymus;

  - Turi būti realizuota galimybė dokumentų pasirašymo sistemoje pasirašytus dokumentus perduoti į ESIS;

  - Visi pasirašomi dokumentai (pacientų sutikimai) su papildomais metaduomenimis turi būti užregistruoti ESIS;

  - Integracinė sąsaja turi užtikrinti galimybę keistis klasifikatorių duomenimis tarp dokumentų pasirašymo sistemos ir ESIS (pvz.: įskaitant bet neapsiribojant: paslaugų sąrašais, procedūrų sąrašais, Ligoninės padalinių struktūra ir pan.);

  - Integracinė sąsaja turi užtikrinti galimybę keistis pacientų ir darbuotojų duomenimis tokia apimtimi, kad pasirašymo formose ir šablonuose būtų galima automatiškai užpildyti ESIS sistemoje turimą paciento ir susijusio gydytojo ar teikiamos paslaugos informaciją, susijusią su pasirašomu sutikimo ar klausimynu.

Preliminarus šablonų sąrašas

lentelė 2

| Eil. Nr. | Sutikimo šablonas | Orientacinis skaitmenizuojamų formų skaičius šablone |
| --- | --- | --- |
|  | Dėl chirurginės operacijos, invazinės ir (ar) intervencinės procedūros atlikimo | 125 |
|  | Paciento sutikimas dėl jo tyrimo ir gydymo bei informacijos apie jį teikimo | 1 |
|  | Dėl tyrimo ir gydymo viešosios įstaigos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninės poliklinikose | 1 |
|  | Dėl storosios žarnos endoskopinio tyrimo – kolonoskopijos ir storosios žarnos polipo pašalinimo atlikimo | 1 |
|  | Paciento sutikimas (arba atsisakymas) dėl anestezijos atlikimo | 1 |
|  | Paciento sutikimas (arba atsisakymas) dėl bronchoskopijos atlikimo | 1 |
|  | Paciento sutikimas (arba atsisakymas) dėl hemodializės procedūros atlikimo | 1 |
|  | Paciento sutikimas (arba atsisakymas) dėl kardioversijos (širdies ritmo atkūrimo elektros impulsu) atlikimo | 1 |
|  | Paciento sutikimas (arba atsisakymas) dėl kraujo komponento/preparato transfuzijos atlikimo | 1 |
|  | Paciento sutikimas (arba atsisakymas) dėl prostatos biopsijos atlikimo | 1 |
|  | Paciento sutikimas (arba atsisakymas) dėl endoskopinio tyrimo | 1 |
|  | Paciento sutikimas centrinės venos punkcijai ir kateterizacijai | 1 |
|  | Paciento sutikimas dėl mokamų paslaugų teikimo bei apmokėjimo | 1 |
|  | Paciento sutikimas dėl skausmo gydymo procedūros atlikimo | 1 |
|  | Paciento sutikimas perstemplinei echokardiografijos procedūrai | 1 |
|  | Paciento sutikimas rentgenodiagnostinei procedūrai | 3 |

II DALIS

Techninė įranga paciento parašui fiksuoti

- Pirkimo objektas:

  - Paciento parašui fiksuoti naudojamas planšetinis kompiuteris sukomplektuotas su elektroniniu rašikliu - 25 vnt. (toliau - Prekės).

Bendrieji reikalavimai

Prekės turi būti originalios, vieno gamintojo. Komponentai ir komplektuojančios dalys pilnai suderinamos darbui kartu.

Prekių techninės charakteristikos pateikiamos lentelė 3  .

Prekės turi būti naujos (pagamintos ne anksčiau kaip prieš 12 (dvylika) mėnesių iki jų perdavimo Pirkėjui dienos), nenaudotos.

Prekės turi būti įpakuotos į standartinę gamintojo pakuotę. Pakuotė turi garantuoti Prekių saugumą jas transportuojant bei sandėliuojant.

Tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas iki pasiūlymų pateikimo nėra paskelbęs žinios apie siūlomų Prekių gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz., „end of life time“ ar „Discontinued“).

Būtina užpildyti lentelės stulpelį „Siūloma charakteristika“ Pildant būtina nurodyti konkrečias siūlomas charakteristikas. Laukelio užpildymas nukopijuota iš reikalavimų stulpelio informacija arba atsakymais „Taip“, „Atitinka“ yra laikytinas netinkamu ir gali tapti pasiūlymo atmetimo priežastimi.

Tiekėjas gali siūlyti neblogiau kaip reikalaujamų arba lygiaverčių parametrų prekes (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai galima būti pakeisti lygiaverčiais).

Techninės charakteristikos

lentelė 3

| Eil. Nr. | Reikalavimo pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Siūloma charakteristika |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Modelis, gamintojas | Nurodyti |  |
|  | Ekrano įstrižainė | Ne mažiau 10,4 colių |  |
|  | Ekrano rezoliucija | Ne mažiau 2000 x 1200 |  |
|  | Ekrano technologija | Lietimui jautrus ekranas – TFT arba lygiavertis |  |
|  | Procesorius | Ne prasčiau 4 x 2.3ghz + 4x 1.6ghz |  |
|  | Galinės kameros raiška | Ne mažiau 8 Mp |  |
|  | Vidinės laikmenos talpa | Ne mažiau 64 Gb |  |
|  | „Bluetooth“ versija | Ne žemesne 5.0 |  |
|  | Belaidžio ryšio standartai | 802.11 a/b/g/n/ac |  |
|  | Pozicijos nustatymo sistema | Gps (global positioning system) |  |
|  | Garso sistema | Integruoti stereo garsiakalbiai. Integruotas mikrofonas |  |
|  | Operacinės sistemos versija | Įdiegtos operacinės sistemos ne senesnė kaip 12 mėnesių. Turi būti galimybė nemokamai atnaujinti versijas į naujai išleidžiamas. |  |
|  | Akumuliatoriaus talpa | Ne mažiau 7000 mAh. Gamintojo deklaruojamas darbo laikas ne trumpiau kaip 13,5 valandų. |  |
|  | Sąsaja plėtinių prijungimui | USB-C - 1 vnt. |  |
|  | Svoris | Ne daugiau kaip: 0,5 kg |  |
|  | Įdėklas | Komplekte turi būti įrenginiui tinkantis, pagamintas iš elastingos medžiagos įdėklas. Gali būti kito gamintojo nei planšetinis kompiuteris. |  |
|  | Rašiklis | Derantis su planšetiniu kompiuteriu to paties gamintojo intuityvus pieštukas |  |
|  | Kroviklis | Suderinamas įrenginio kroviklis, užtikrinantis baterijos įkrovimą ne daugiau kaip per 4 valandas |  |
|  | Garantija | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. Tiekiamas modelis ir partija tūri būti skirti Lietuvos Respublikos rinkai. |  |
|  | Suderinamumas su pasirašymo programine įranga | - Įranga turi būti pajėgi registruoti bent 100 duomenų rinkinių per sekundę, kai parašas trunka ilgiau nei 1 sekundę ir sudaro ne mažiau nei 100 taškų - Techninė įranga turi pateikti šiuos duomenis registracijai: - X ir Y koordinates ekrane; - Spaudimo jėgą kiekviename taške; - Pasirašymo greitį kiekviename taške (jei jį galima išmatuoti); - Tikslias laiko žymas kiekvienam taškui be vėlavimų; - Įranga turi būti pajėgi perduoti programinei įrangai informaciją apie: - Pasirašymo laiką; - Ekrano mastelį; - Įrenginio buvimo vietą (GPS koordinatės). - Įranga turi turėti galimybę atpažinti fizinius kontaktus su riešu ir atskirti juos nuo parašo, kad būtų galima neregistruoti tokių įrašų |  |