PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Pirkimo objekto aprašymas | 1. VĮ Turto bankas (toliau – Užsakovas) perka nekilnojamojo Paveldotyros tyrimų paslaugas (toliau – Paslaugos). Paslaugos bus perkamos pagal poreikį. Paslaugos turi būti teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2012 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. Į-361 patvirtintu Taikomųjų nekilnojamojo kultūros paveldo tyrimų ataskaitos rengimo, formos ir turinio reikalavimų tvarkos aprašo reikalavimais, paveldo tvarkybos reglamentais ir kitais poįstatyminiais aktais, taikomais Paslaugų teikimui. 2. Perkamų paslaugų rūšys: 2.1. Architektūriniai tyrimai. Objekto istorinės raidos nustatymas, visus jos etapus užfiksuojant erdvės ir laiko dimensijų brėžiniuose ar kitais būdais. Objekto raidos kartogramų parengimas (retrospektyvinių brėžinių, kuriuose parodomas statinio pavidalas skirtingais jo raidos etapais, parengimas). Svarbesnių ir sudėtingesnių statinio detalių fiksavimas (detalių restauravimo darbo brėžinių parengimui), objekto elementų datavimas pagal statybinę techniką, tipologiją, stilistiką, gretutinių tyrimų faktus. Užsakymo įvykdymo terminas – 6 mėnesiai (nuo atskiro užsakymo pateikimo datos). 2.2. Istoriniai tyrimai ir pažymų rengimas. Archyvinių bylų, surastos bibliografinės medžiagos sąrašo sudarymas, remiantis publikuota medžiaga bei literatūros šaltiniais / naudojant tyrimų metu surinkta medžiaga istorinės pažymos, apybraižos parengimas, kurioje būtų atskleista kaip objektas kito, koks buvo jo pirminis pavidalas ir paskirtis, kiek jame išlikę autentiškumo. Užsakymo įvykdymo terminas – 3 mėnesiai (nuo atskiro užsakymo pateikimo datos). 2.3. Polichromijos ir sienų tapybos tyrimai. Stratigrafiniai dažų sluoksnių tyrimai, nustatant pirminius dažų sluoksnius, rišamąsias medžiagas, pigmentus, atlikimo techniką ir remiantis šiais tyrimais rekomendacijos dėl sudarytos technologinės sienų tapybos tvarkybos darbų pateikimas. Turi būti nustatyti, kokie naudoti tikslūs dažai (kokios sudėties naudoti dažai, pigmentai ir rišamoji medžiaga), atlikti cheminiai dažų sluoksnių tyrimai, kurių metu nustatyti mėginių pigmentai, rišamoji medžiaga, dažymo technologija. Polichrominių (cheminiai ir stratigrafiniai tyrimai) metu nustatomi pigmentai, rišamosios medžiagos, dažų sluoksnių eiliškumas, kiekis. Turi būti pateiktos išvados bei tapybos konservavimo – restauravimo rekomendacijos. Užsakymo įvykdymo terminas – 4 mėnesiai (nuo atskiro užsakymo pateikimo datos). 2.4. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų aktų projektų rengimas. Aktų projektai rengiami vadovaujantis 2011 m. birželio 15 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-446 bei nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto formos pildymo aprašu, patvirtintu 2011 m. liepos 11 d. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. Į-230. Parengto akto projekto ir jį lydinčios medžiagos pristatymas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų posėdžiams. Akto projekto parengimo terminas – 2 mėnesiai (nuo atskiro užsakymo pateikimo datos). 3. Paslaugos teikėjas, tinkamai suteikęs 2 punkte nurodytas paslaugas, pateikia Užsakovui suteiktos paslaugos priėmimo perdavimo aktą pagal kiekvieną Užsakovo užsakymą. 4. Užsakovui, valstybės ir/ar vietos savivaldos institucijai nustačius paslaugų suteikimo trūkumus, tiekėjas privalo per Užsakovo, valstybės ir/ar vietos savivaldos institucijos nurodytą terminą (išskyrus atvejus, kai trūkumų pašalimo terminai nustatyti teisės aktais) neatlygintinai ištaisyti visus trūkumus bei parengti naujus dokumentus. 5. Už tinkamai suteiktas ir priimtas pagal priėmimo perdavimo aktą paslaugas, Užsakovas apmoka per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos gavimo ir perdavimo-priėmimo akto abipusio pasirašymo. 6. Paslaugų kainoje turi būti numatytos visos išlaidos. Jokių papildomų mokėjimų Paslaugos teikėjas už paslaugas reikalauti negali. 7. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti paslaugų už maksimalią sutarties vertę. Paslaugos bus perkamos pagal Užsakovo poreikį. 8. Užsakovas gali pirkti papildomos paslaugas, kurios nėra numatytos Techninės specifikacijos 2.1 - 2.4p., tačiau susijusios su pirkimo objektu (toliau - Papildomos paslaugos). Už jas bus sumokama papildomai pagal pasiūlymo formos 3.1 lentelės pateiktą valandinį įkainį, šalims iš anksto susiderinus tokių Papildomų paslaugų pobūdį ir apimtis, reikalingų valandų kiekis ir Papildomų paslaugų atlikimo terminus. |
| --- | --- |
| Preliminarios paslaugų apimtys (kiekiai) | Užsakovas sutarties galiojimo metu pagal poreikį teiks užsakymus tiekėjui, teikiant atskirus raštiškus užsakymus ir siunčiamus iš anksto sutartyje nurodytu el. paštu. Kiekvieną kartą užsakydamas Paslaugą, Užsakovas įvardija Paslaugos pobūdį, laukiamą rezultatą, Paslaugos atlikimo terminą (datą, iki kada turi būti atlikta Paslauga). Paslaugų teikėjas, gavęs užsakymą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas privalo suderinti su Užsakovu Paslaugų atlikimo sąmatą, joje nurodant konkrečius paslaugų atlikimo terminus (kurie negali būti ilgesni nei numatyti Techninės specifikacijos 2 punkte), trukmę valandomis, valandinį įkainį ir mokėtiną sumą už užsakyme nurodomų Paslaugų suteikimą. Objektų lokacija: visa Lietuvos Respublikos teritorija. |
| Aplinkos apsaugos kriterijai taikomi pirkime | Perkančioji organizacija vadovaudamasi Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašu (toliau - Aprašas) ir siekdama įgyvendinti Aprašo 4.4.4.1. punkte įtvirtintą aplinkosauginį principą: „4.4.4.1. paslaugai teikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų“, nustato šiuos aplinkos apsaugos kriterijus, kurie įtvirtinami privalomomis sutarties vykdymo sąlygomis: Tiekėjas laimėjęs pirkimą ir sudaręs rašytinę sutartį visus susitikimus susijusius su paslaugos teikimu turi vykdyti nuotoliniu būdu; paslaugos teikimo metu Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, pasirašoma el. forma pirkimo – pardavimo sutarties, naudojant saugų el. parašą, teikiamos el. sąskaitos, Tiekėjo rengiama dokumentacija taip pat turi būti pateikta tik elektroniniu formatu (nebent tokiu formatu dokumentų pateikimas yra neįmanomas). Tuo atveju jeigu dalis medžiagos privalomai turi būti spausdinta, tuomet ji turi būti atspausdinta ant abiejų lapų pusių ir naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Pirkimo sutarties vykdymo metu, Perkančioji organizacija turi teisę prašyti Tiekėjo pateikti informaciją ir/ar dokumentus, kurie įrodytų Tiekėjo aplinkosauginių reikalavimų laikymąsi (pvz.: duomenis ar paslaugos teikimui buvo naudotas popierius, jei taip – pateikiamos naudoto popieriaus techninės charakteristikos, ar buvo atsisakyta nebūtino dokumentų spausdinimo ir kopijavimo ir/ar kt.). |

________________________________