| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Etapas | Darbų trukmė |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 mėn. | 2 mėn. | 3 mėn. | 4 mėn. | 5 mėn. |  | 6 mėn. | 7 mėn. |
| 1. | Paruošiamieji darbai | Nepriskiriama Etapui |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pagrindiniai darbai (Etapo Darbų atlikimas įforminamas Etapo Darbų perdavimo – priėmimo aktu): | Poliklinikos skyrius (2 aukštas) (Vaikų skyriaus kapitalinio remonto darbai) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Chirurgijos skyrius (2 aukštas) (Chirurginio skyriaus kapitalinio remonto darbai) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Skubios medicinos pagalbos skyrius (1 aukštas) (Priėmimo skyriaus kapitalinio remonto darbai) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poliklinikos skyrius (1 aukštas) (Konsultacinės poliklinikos kapitalinio remonto darbai) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Holas (1 aukštas) (Fojė prie Konsultacinės poliklinikos kapitalinio remonto darbai) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bendros patalpos (nepriskiriamos prie paslaugų patalpų) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lifto įrengimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Baigiamieji darbai ir dokumentacijos tvarkymas (Darbų atlikimas įforminamas Objekto perdavimo – priėmimo aktu): | Nepriskiriama Etapui |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Statybos užbaigimo procedūrų organizavimas ir vykdymas, Darbų trūkumų šalinimas (Darbų atlikimas įforminamas Baigiamuoju aktu) | Nepriskiriama Etapui |  |  |  |  |  |  |  |  |