DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Vilniaus al. 18, LT-66119 Druskininkai

PATVIRTINTA

Viešojo pirkimo komisijos 2025 m. sausio 13 d. nutarimu (Komisijos posėdžio protokolas Nr. 1)

SUPAPRASTINTO VIEŠOJO PIRKIMO

„KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO M. K. ČIURLIONIO PAMINKLO SKVERO (20036) DRUSKININKUOSE REKONSTRAVIMO DARBAI IR DARBO PROJEKTO PARENGIMAS“

ATVIRO KONKURSO SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

TURINYS

1.	Bendra informacija	2

2.	Pirkimo objektas	2

3.	Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra	4

4.	Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai	4

5.	Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu	4

6.	Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	4

7.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	5

8.	Elektroninis aukcionas	6

9.	Pasiūlymų vertinimas	6

10.	Sutarties sudarymas	7

11.	Kitos sąlygos	7

Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“	8

Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“	8

Specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priedas „Darbų kiekių žiniaraščiai“	8

Specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“	8

Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“	8

Specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priedas Specialistų sąrašas“	8

Specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priedas „EBVPD“	9

Specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priedas „Pasiūlymo forma“	9

Specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“	9

Specialiųjų pirkimo sąlygų 10 priedas „Sutarties projektas“	9

- Bendra informacija

1.1.Perkančioji organizacija – Druskininkų savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188776264, adresas Vilniaus al. 18, LT-66119 Druskininkai, tel. +370 313 51 233. Perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja.

1.2.Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes kataloge nėra galimybės nupirkti darbų visumos, atitinkančių perkančiosios organizacijos poreikius.

1.3. Perkančioji organizacija nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.

1.4. Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.

1.5. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.3. punktu. Aplinkos apaugos kriterijai nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“.

1.6. Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas.

1.7. Pirkime perkančioji organizacija nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.

1.8. Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

1.9. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

1.10. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti perkančiosios organizacijos atstovai:

1.10.1. dėl pirkimo procedūrų – Asta Matonytė,  Centralizuotų viešųjų pirkimų  skyriaus vyriausioji specialistė, tel. +370 313 90 012, el. paštas asta.matonyte@druskininkai.lt; Edita Davičikaitė, Centralizuotų viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavaduotoja, tel. +370 313 52 866, el. paštas  edita.davicikaite@druskininkai.lt.

1.10.2. dėl pirkimo objekto – Rūta Rameikaitė-Jonienė, Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė, tel. +370 685 94261, el. paštas ruta.rameikaite@druskininkai.lt; Jurgita Sukarevičiūtė, Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė, tel. +370 313 90 007, el. paštas jurgita.sukareviciute@druskininkai.lt.

  - Pirkimas vykdomas įgyvendinant LTPL00355 - Interreg Lietuva – Lenkija programos projektą „Kurortų partnerystė – pasienio plėtros pagrindas“.

- Pirkimo objektas

2.1. Perkančioji organizacija numato įsigyti Kultūros paveldo objekto (20036) M. K. Čiurlionio paminklo skvero Druskininkuose, rekonstravimo darbus ir darbo projekto parengimą (toliau - darbai). Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“.

Darbai apima: Techninėje specifikacijoje numatytus darbus, darbo projekto parengimą pagal Užsakovo pateiktą techninį projektą „Kultūros paveldo objekto (20036) M. K. Čiurlionio paminklo skvero, Druskininkuose, rekonstravimo projektas“, inžinerinių tinklų ir dangų geodezinių matavimų dokumentacijos ir kadastrinių matavimų duomenų bylų parengimą; statybos rangos darbų užbaigimą ir statybos užbaigimo dokumento gavimą; statinio ir daiktinių teisių į jį įregistravimą Nekilnojamojo turto registre.

2.2. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“, 3 priede „Darbų kiekių žiniaraščiai“.

Perkančiosios organizacijos sprendimo dėl pirkimo objekto neskaidymo į dalis argumentai, kaip nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 28 straipsnio 2 dalyje:

- Pirkimo objektas į dalis neskaidomas dėl statybos darbų atlikimo ir darbo projekto parengimo, kadangi statybos darbus atliekantis tiekėjas, pats rengdamas darbo projektą, kartu sieks efektyvumo, kaštų ir laiko resursų taupymo, t. y. parinks optimalų projekto sprendinių įgyvendinimą sudėtingumo prasme. Taip pat vienas konkurso laimėtojas galės lygiagrečiai, siekiant optimalaus terminų įgyvendinimo, atlikti darbo projekto rengimo ir statybos darbus, t. y. projektuoti, o kartu ir ruoštis statybos darbams, atlikti kai kuriuos darbus, planuoti reikalingą techniką. Jeigu darbo projekto parengimas ir statybos darbų atlikimas būtų paskirtas keliems skirtingiems tiekėjams, perkančiajai organizacijai būtų apsunkintas sutartinių įsipareigojimų vykdymo užtikrinimas, t. y. tiekėjų įsipareigojimų kontrolės, darbo projekto bei statybos darbų kokybės vertinimo, terminų laikymosi, specialistų kaitos priežiūra, praktiškai neįgyvendinamu gali tapti statybos darbų ir (ar) darbo projekto rengimo koordinavimas. Apibendrinant konstatuotina, kad šiuo atveju nėra pagrindo skaidyti pirkimo objektą į atskiras dalis.

- Pirkimo objektas į dalis neskaidomas dėl statybos darbų atlikimo, kadangi perkami darbai pagal vieną techninį projektą, techniniame projekte nėra numatytos galimybės darbus skaidyti, darbai negali būti išskaidyti dėl savo integralumo. Pirkimo skaidymas į dalis perkamų darbų atžvilgiu yra netikslingas dėl pirkimo objekto specifikos, kadangi nebūtų įmanoma užtikrinti kokybiško darbų atlikimo (techniniame projekte nurodyti darbai yra tarpusavyje susiję, vientisumo reikalaujantys darbo procesai, kurie vienas su kitu tiesiogiai yra susiję). Jei pirkimo objektas būtų išskaidytas į dalis ir objekte dirbtų keli rangovai, iš kurių darbai būtų nupirkti pagal atskiras rangos darbų sutartis, tikėtina, kad tai taptų problema tiek Savivaldybės administracijai (dėl to perkančiajai organizacijai atsirastų būtinybė koordinuoti šių dalių tiekėjus (atliekamų darbų kokybę, atsiskaitymus) ir tai keltų riziką netinkamai įvykdyti pirkimo sutartį), tiek rangovams. Todėl siekiant, kad darbai būtų atlikti kokybiškai ir per trumpiausius terminus bei įvertinus tai, kad daugelį darbų galima vykdyti lygiagrečiai, priimtas sprendimas pirkimo objekto neskaidyti į dalis.

2.3. Darbų atlikimo terminai:

2.3.1. Darbai, nurodyti Sutarties 9.1-9.2 papunkčiuose, turi būti atlikti per 5 (penkis) mėnesius nuo Darbų pradžios. Šiame punkte nurodytas terminas apima Sutarties 51 punkte nurodyto dokumento gavimą.

2.3.2. Rangovas su Darbais susijusias Paslaugas, nurodytas Sutarties 9.3-9.4 papunktyje, baigia per 4 (keturis) mėnesius nuo Darbų pabaigos, o nurodytas Sutarties 9.5 papunktyje – ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo statybos užbaigimo akto gavimo dienos, deklaracijos apie statybos užbaigimą įregistravimo dienos Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“.

2.3.3. Darbų pradžia – Statybvietės perdavimo–priėmimo akto pasirašymo data arba data po 14 dienų kai įsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietės perdavimo–priėmimo aktas per šį dienų skaičių nėra pasirašytas.

2.4. Darbų atlikimo vieta: Kudirkos g., Druskininkų miestas.

2.5. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.6. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra

3.1. Perkančioji organizacija nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.

3.2. Perkančioji organizacija nerengs objekto apžiūros.

- Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai

4.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jei taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“.

4.2. Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir (arba) reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“.

- Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

5.1. Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu yra netaikomi.

- Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

6.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

6.1.1. Tiekėjo tinkamai užpildytas ir pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priede „Pasiūlymo forma“ pateiktą pasiūlymo formą;

6.1.2. užpildyti visi atskiruose darbalapiuose (sheet‘uose) pateikti darbų kiekių žiniaraščiai (įskaitant Suvestinį statybos kainos apskaičiavimą), parengti pagal  specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede „Darbų kiekių žiniaraščiai“ xls, xlsx arba lygiaverčiu elektroninės skaičiuoklės formatu;

6.1.3. tinkamai užpildytas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priedas „EBVPD“). Pasirašydamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina ir EBVPD tikrumą;

6.1.4. jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

6.1.5. dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;

6.1.6. pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas (jeigu reikalaujama);

6.1.7. jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

6.1.8. jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;

6.1.9. dokumentai, patvirtinantys, kad ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, atsižvelgdamas į specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ nustatytus ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimus, kartu su tiekėju įsipareigoja solidariai atsakyti už tiekėjo įsipareigojimų pagal sutartį vykdymą ir atlyginti bet kokią žalą, kuri kiltų dėl tiekėjo netinkamo įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo (jei perkančioji organizacija kelia tokius kvalifikacijos reikalavimus ir reikalauja prisiimti solidarią atsakomybę).

6.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

6.2.1 pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

6.2.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

6.3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajai organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkančioji organizacija reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą.

6.4. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai turi būti nurodomi dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

6.5. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

- Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

7.1.	Tiekėjas privalo užtikrinti savo pasiūlymo galiojimą ne mažesne kaip 20 000,00 Eur vienu iš šių būdų:

7.1.1.	pateikiant banko išduotą besąlyginę pasiūlymo galiojimo užtikrinimo garantiją;

7.1.2.	pateikiant draudimo bendrovės besąlyginį ir neatšaukiamą laidavimo raštą. Jeigu tiekėjas pateikia draudimo bendrovės išduotą laidavimo draudimo raštą, kartu su šiuo raštu tiekėjas turi pateikti draudimo liudijimą (polisą) bei mokestinio pavedimo, patvirtinančio užtikrinimo apmokėjimą, kopiją;

7.1.3.	užstatu, iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pervesdamas nurodyto dydžio užstatą į Perkančiosios organizacijos – Druskininkų savivaldybės administracijos (kodas 188776264) sąskaitą Nr. LT267300010131559621, esančią AB „Swedbank“ užstatą (kartu su pasiūlymu elektronine forma CVP IS pateikiama skenuota užstato sumokėjimo dokumento – bankinio pavedimo arba kvito – kopija).

7.2.	Užtikrinimas turi būti išduotas perkančiajai organizacijai kaip vienas užtikrinimas visai reikalaujamai sumai. Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – turi būti pateiktas vienas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas (toliau – Užtikrinimas) visų tiekėjų grupės narių vardu. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentas turi būti pateiktas elektroninėje formoje patvirtintas jį išdavusios organizacijos įgalioto asmens kvalifikuotu elektroniniu parašu ir pateikiamas su pasiūlymu CVP IS priemonėmis.

7.3.	Užtikrinimą patvirtinančiame dokumente turi būti nurodyta:

7.3.1.	suma, kuria užtikrinamas pasiūlymo galiojimas (ne mažesnė kaip nustatyta šiame pirkimo sąlygų skyriuje);

7.3.2.	užtikrinimo sumos gavėjas – perkančioji organizacija. Užtikrinimas turi būti išduodamas Perkančiosios organizacijos – Druskininkų savivaldybės administracijos (kodas 188776264) vardu;

7.3.3. 	tiekėjo, kuriam išduodamas užtikrinimas, pavadinimas (jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, Užtikrinime turi būti nurodyti visų grupės narių pavadinimai (vienas ūkio subjektų grupės narys gali būti nurodomas tik tuo atveju, jei kartu pateikiamas užtikrinimą išdavusios organizacijos patvirtinimas, kad jis galioja visiems ūkio subjektų grupės nariams);

7.3.4. 	informacija, kad užtikrinimas galioja ne trumpiau nei nustatyta šio pirkimo skelbime, t.y. ne trumpiau nei 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos;

7.3.5. 	sąlyga, kad užtikrinimą išdavusi organizacija neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja per 10 (dešimt ) darbo dienų sumokėti perkančiajai organizacijai užtikrinime nurodytą pinigų sumą, gavusi perkančiosios organizacijos pirmą rašytinį reikalavimą, nereikalaudama, kad perkančioji organizacija savo reikalavimą pagrįstų, su sąlyga, kad perkančioji organizacija pažymės, jog egzistuoja viena iš 7.4 punkte nurodytų sąlygų, įvardydama atitinkamą sąlygą.

7.4. 	Dalyvis netenka pasiūlymo galiojimo užtikrinimo esant bent vienai šių sąlygų:

7.4.1. 	Pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas atsisako savo pasiūlymo arba jo dalies (pasiūlyme nurodyto pirkimo objekto, jo kiekio (apimties), siūlomų kainų, tiekimo ar mokėjimo terminų, kitų pasiūlyme nurodytų sąlygų);

7.4.2. 	tiekėjas, perkančiajai organizacijai paprašius, netikslina ar nepateikia trūkstamų duomenų ar dokumentų apie atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams;

7.4.3. 	perkančiajai organizacijai paprašius pagrįsti neįprastai mažą kainą, tiekėjas nepateikia jokio pagrindimo;

7.4.4. 	pripažinus, kad tiekėjas pateikė ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą ir paprašius pirkimo dalyvio pateikti aktualius dokumentus, patvirtinančius jo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, tiekėjas nepateikia pašalinimo pagrindų nebuvimą ir savo kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų;

7.4.5. 	laimėjęs pirkimą tiekėjas atsisako sudaryti sutartį pagal šiuose pirkimo dokumentuose pateiktas sutarties sąlygas ir (ar) sutarties projektą. Jei iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko tiekėjas nepasirašo sutarties, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti sutartį;

7.4.6. 	laimėjęs pirkimą ir pasirašęs sutartį tiekėjas per sutartyje nustatytą terminą nepateikia sutarties įvykdymo užtikrinimo – neperveda užstato arba nepateikia sutarties įvykdymą užtikrinančio dokumento.

7.5. 	Prieš pateikdamas užtikrinimą patvirtinantį dokumentą, dalyvis gali prašyti perkančiosios organizacijos patvirtinti, kad ji sutinka priimti jo siūlomą užtikrinimą patvirtinantį dokumentą. Tokiu atveju  perkančioji organizacija atsako dalyviui ne vėliau kaip šiose pirkimo sąlygose nustatytą terminą. Šis patvirtinimas iš perkančiosios organizacijos neatima teisės atmesti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo gavus informacijos, kad pasiūlymo galiojimą užtikrinantis ūkio subjektas tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų  perkančiajai organizacijai  arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos vykdė.

7.6. 	 Perkančioji organizacija gali prašyti dalyvius pratęsti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo laiką iki konkrečiai nurodytos datos.

7.7. 	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per 1 priede  „Terminai“ nustatytą terminą įvykus bent vienai iš šių sąlygų:

7.7.1.	pasibaigia pasiūlymų užtikrinimo galiojimo laikas ir dalyvis jo nepratęsia ir (ar) nepateikia naujo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento (jeigu jo reikalaujama);

7.7.2.	įsigalioja pasirašyta sutartis;

7.7.3.	nutraukiamos pirkimo procedūros.

- Elektroninis aukcionas

8.1. Perkančioji organizacija pirkime netaikys elektroninio aukciono.

- Pasiūlymų vertinimas

9.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės santykį. Duomenys, kuriuos savo pasiūlyme turi pateikti tiekėjas, vertinimo kriterijai ir tvarka, pagal kuria vertinami tiekėjo pateikti duomenys, pateikiama specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priede „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir tvarka“.

9.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

9.3. Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikti šie pirkimo sąlygose reikalaujami pateikti dokumentai:

9.3.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priedą „Pasiūlymo forma“. Šiame punkte nurodyto (-ų) dokumento (-ų) nepateikimas lemia jo (jų) atmetimą be galimybės kreiptis į tiekėją dėl jo (jų) pateikimo.

9.3.2. užpildyti visi atskiruose darbalapiuose (sheet‘uose) pateikti Darbų kiekių žiniaraščiai, parengti pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priedą „Darbų kiekių žiniaraščiai“. Šiame punkte nurodyto (-ų) dokumento (-ų) nepateikimas su pasiūlymu, neužpildymas, netinkamas užpildymas, atskirų eilučių neįkainojimas, lemia jo (jų) atmetimą be galimybės kreiptis į tiekėją dėl jo (jų) pateikimo.

- Sutarties sudarymas

10.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 10 priede „Sutarties projektas“.

- Kitos sąlygos

11.1. Perkančioji organizacija papildomų sąlygų netaiko.

__________

Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“

TERMINAI

(pridedama atskiru priedu)

_________________

Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(pridedama atskiru priedu)

_________________

Specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priedas „Darbų kiekių žiniaraščiai“

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠČIAI

(pridedama atskiru priedu)

_________________

Specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

(pridedama atskiru priedu)

_________________

Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ

(pridedama atskiru priedu)

_____________

Specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priedas Specialistų sąrašas“

SPECIALISTŲ SĄRAŠAS

(pridedama atskiru priedu)

_________________

Specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priedas „EBVPD“

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS

„Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“

(pridedamas atskiru priedu)

__________

Specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priedas „Pasiūlymo forma“

PASIŪLYMAS

(pridedamas atskiru priedu)

__________

Specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

  - PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir SĄLYGOS

(pridedamas atskiru priedu)

__________

## Specialiųjų pirkimo sąlygų 10 priedas „Sutarties projektas“

RANGOS DARBŲ SUTARTIS

(Pridedama atskiru priedu)

_________