PATVIRTINTA:

Uždarosios akcinės bendrovės „Kauno autobusai“

Nuolatinės pirkimų komisijos

2026  m. balandžio 27  d. protokolu Nr. VPKPR-26-50

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „KAUNO AUTOBUSAI“

TROLEIBUSŲ KONTAKTINIO TINKLO ATRAMŲ PAMATŲ ĮRENGIMO BEI ATRAMŲ TVIRTINIMO PAMATUOSE DARBŲ PIRKIMO

ATVIRO KONKURSO (SUPAPRASTINTO PIRKIMO) SĄLYGOS

Turinys

1. BENDROSIOS NUOSTATOS	2

2. PIRKIMO OBJEKTAS	3

3.TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI, KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR, JEIGU TAIKYTINA, REIKALAUJAMI KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTAI, TARP JŲ IR REIKALAVIMAI ATSKIRIEMS BENDRĄ PASIŪLYMĄ PATEIKIANTIEMS TIEKĖJŲ GRUPĖS NARIAMS. PATVIRTINANČIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS	4

4. TIEKĖJŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE	8

5. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS	9

6.BŪDAI, KURIAIS TIEKĖJAI GALI PRAŠYTI PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMŲ, SUŽINOTI, AR PERKANTYSIS SUBJEKTAS KETINA RENGTI DĖL TO SUSITIKIMĄ SU TIEKĖJAIS, TAIP PAT BŪDAI, KURIAIS PERKANTYSIS SUBJEKTAS SAVO INICIATYVA GALI PAAIŠKINTI (PATIKSLINTI) PIRKIMO DOKUMENTUS	11

7. SUSIPAŽINIMO SU PASIŪLYMAIS IR JŲ NAGRINĖJIMO PROCEDŪROS	12

8. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS	12

9. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS	13

10. PASIŪLYMŲ EILĖS SUDARYMAS IR LAIMĖJUSIO PASIŪLYMO NUSTATYMAS	15

11. INFORMACIJA APIE ATIDĖJIMO TERMINO TAIKYMĄ, GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKĄ	13

12. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS	13

13. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS	14

PRIEDAI:

1. Techninė specifikacija.

2. Pasiūlymo forma.

3. Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo išrinkimo kriterijai ir tvarka.

4. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas.

4.1. Tiekėjų pašalinimo pagrindai.

5.Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai.

6. Pirkimo – pardavimo sutarties projektas.

7. Sutarties įvykdymo užtikrinimo forma.

8. Tiekėjo vadovaujančio specialisto objektų sąrašas.

9. Atliktų darbų sąrašas.

10. Specialistų, turinčių teisę vykdyti nekilnojamojo kultūros paveldo taikomųjų mokslinių ir ardomųjų tyrimų veiklą – archeologinis tyrimus, sąrašas.

11. Reikalavimų atitikties deklaracija (PĮ 58 str. 4ˡ d.)

BENDROSIOS NUOSTATOS

  - UAB „Kauno autobusai“ (toliau – Perkantysis subjektas) numato įsigyti troleibusų linijų kontaktinio tinklo atramų pamatų įrengimo bei atramų tvirtinimo pamatuose darbus.

  - Perkantysis subjektas yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojas.

  - Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymu (toliau – Pirkimų įstatymas), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais pirkimus  reglamentuojančiais teisės aktais bei šiomis konkurso sąlygomis.

  - Vartojamos pagrindinės sąvokos apibrėžtos Pirkimų įstatyme.

  - Pirkimas neatliekamas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO)  paslaugomis, nes pirkimo objektą atitinkančių darbų CPO kataloge nėra.

  - Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų.

  - Visos pirkimo sąlygos nustatytos pirkimo dokumentuose:

    - skelbime apie pirkimą;

    - šiuose pirkimo dokumentuose (kartu su priedais);

    - dokumentų paaiškinimuose (patikslinimuose) taip pat atsakymuose į tiekėjų klausimus (jei tokių bus);

    - kituose CVP IS priemonėmis pateiktuose dokumentuose.

  - Pirkimas vykdomas centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis adresu: https://eviesiejipirkimai.lt.  Pirkime gali dalyvauti tik CVP IS registruoti tiekėjai.

  - Perkantysis subjektas pirkimo dokumentus skelbia valstybine lietuvių kalba. Dokumentų paaiškinimai (patikslinimai), taip pat atsakymai į Tiekėjų klausimus (iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos) skelbiami valstybine lietuvių kalba. Visas Perkančiojo subjekto ir tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija, įskaitant skelbimų apie pirkimą ir kitų pirkimo dokumentų, tiekėjų pasiūlymų pateikimą, susirašinėjimą, vyksta naudojantis tik CVP IS priemonėmis (https://eviesiejipirkimai.lt/). Šių reikalavimų gali būti nesilaikoma tik išimtiniais šiose sąlygose nurodytais atvejais.

Perkančiojo subjekto darbuotojų, kurie įgalioti palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų pranešimus, susijusius su pirkimų procedūromis, vardai, pavardės, kontaktinė informacija

  - Tiesioginį ryšį su tiekėjais CVP IS įgaliotas palaikyti: Džiuljeta Medžiaušienė, viešųjų pirkimų specialistė.

Nuorodos į išankstinį informacinį skelbimą, paskelbtą Europos Sąjungos leidinių biuro, taip pat paskelbtą CVP IS, kituose leidiniuose ir internete, jeigu apie pirkimą buvo skelbta iš anksto

  - Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas.

Informacija apie numatomą skelbti savanoriško ex ante skaidrumo skelbimą

  - Šiame pirkime Perkantysis subjektas nenumato skelbti savanoriško ex ante skaidrumo skelbimo.

Informacija apie tai, ar į Komisijos posėdžius kviečiami dalyvauti stebėtojai, jų dalyvavimo sąlygos

  - Į šio pirkimo komisijos posėdžius Perkantysis subjektas nenumato kviesti dalyvauti stebėtojų.

PIRKIMO OBJEKTAS

Darbų pavadinimas, apimtis, darbų atlikimo terminai

2.1. Pirkimo objektas – troleibusų linijų kontaktinio tinklo atramų pamatų įrengimo bei atramų tvirtinimo pamatuose darbus Kauno mieste (toliau – Darbai).

2.2. Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ – 45233293-9 „Gatvės įrenginių montavimas“.

2.3. Pirkimo objektas nėra skaidomas į dalis. Pasiūlymai turi būti teikiami visam nurodytam pirkimo objektui.

2.4. Preliminarios Darbų apimtys, Darbų aprašymas, reikalavimai apibūdinti šių pirkimo sąlygų                 1 priede „Techninė specifikacija“ (toliau – Specifikacija).

2.5. Darbų atlikimo vieta – Kauno miestas.

2.6.  Perkantysis subjektas užsakymus Darbams teiks pagal faktinį poreikį ir neįsipareigoja įsigyti visų Specifikacijoje nurodytų Darbų. Minimalūs vienkartiniai užsakomų Darbų kiekiai nenustatomi.

2.7. Darbų užsakymo terminas – 18 (aštuoniolika) mėnesių nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos, Darbų užsakymo laikotarpis baigiasi suėjus 18 (aštuoniolikos) mėnesių terminui arba kai Perkančiojo subjekto užsakytų ir nupirktų Darbų vertė pasiekia maksimalią pirkimo sutarties vertę – 1 500 000,00 Eur (vienas milijonas penki šimtai tūkstančių eurų, 00 ct) be PVM, kurią Perkantysis subjektas skyrė Darbų pirkimui jų užsakymo laikotarpiu ir kurios Perkantysis subjektas, vykdydamas pirkimo sutartį, negalės viršyti, priklausomai nuo to, kuri sąlyga atsiranda anksčiau. Specifikacijoje nurodyti preliminarūs darbų kiekiai bus naudojami tik pasiūlymų palyginimo vertinime ir nebus laikomi maksimaliais.

Perkantysis subjektas Darbų užsakymo laikotarpiui numato maksimalią pirkimo sutarties vertę (t. y. maksimaliai pirkimui skirtą lėšų sumą) – 1 500 000,00 (vienas milijonas penki šimtai tūkstančių eurų, 00 ct) Eur be PVM, ir pradinės sutarties vertė bus lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai be PVM pirkimo dokumentuose ir pirkimo sutartyje nurodytų Darbų įsigijimui tiekėjo pasiūlyme nurodytais įkainiais be PVM;

2.8. Perkančiojo subjekto 2.7. punkte nurodyta suma nėra skirta pasiūlymų įvertinimui.

2.9. Darbai turi būti atlikti pagal Specifikacijoje ir pirkimo sutartyje nurodytas sąlygas.

2.10. Perkantysis subjektas už Darbus atsiskaitys per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros, atliktų Darbų priėmimo-perdavimo akto pagrindu, pateikimo dienos. PVM sąskaitos faktūros privalo būti teikiamos naudojantis Sąskaitų administravimo bendrąja informacine sistema (SABIS) (svetainė pasiekiama adresu sabis.nbfc.lt);

2.10.1. Perkantysis subjektas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja, naudodamasis Sąskaitų administravimo bendrosios informacinės sistemos (SABIS)  priemonėmis, išskyrus Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų pirkimų įstatymo (toliau – PĮ) 34 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu.

Techninė specifikacija

2.11. Jeigu Specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam.

Prekių, paslaugų ar darbų energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai ir (arba) kriterijai Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytais atvejais ir tvarka

  - Perkantysis subjektas nėra Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme nustatytas Lietuvos Respublikos centrinio valstybinio administravimo subjektas (veiklos teritorija nėra visa valstybės teritorija), todėl energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai jam neprivalomi.

  - Pirkimas laikomas žaliuoju pirkimu, nes pirkime taikomas reikalavimas dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 4.3. punktas) tiekėjų pasiūlymų vertinime, bei, vadovaujantis Aprašo 4.4.4.1. punkto nuostatomis, pirkimo sutartyje numatoma sąlyga, kad vykdant pirkimo sutartį būtų laikomasi aplinkosaugos reikalavimų, siekiant mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakant nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, rengiama dokumentacija, kiek tai įmanoma, perkančiajam subjektui turi būti pateikta elektroniniu formatu, o dokumentacija, kuri turi būti pasirašoma, pasirašoma elektroniniu parašu, o esant būtinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Apraše.

Reikalavimai ir (arba) kriterijai dėl statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytais atvejais ir tvarka

  - Perkamiems darbams netaikomi statinio informacinio modeliavimo metodai, kadangi planuojama įrengimo, pertvarkymo investicijų suma yra mažesnė už Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 8 d. nutarimo Nr. 1061 „Dėl reikalavimų ir (arba) kriterijų dėl statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo“ 1.1.2. papunktyje nurodytą sumą.

Informacija, ar Perkantysis subjektas leidžia, neleidžia ar reikalauja pateikti alternatyvius pasiūlymus, šių pasiūlymų reikalavimai

2.15. Perkantysis subjektas neleidžia pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI, KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR, JEIGU TAIKYTINA, REIKALAUJAMI KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTAI, TARP JŲ IR REIKALAVIMAI ATSKIRIEMS BENDRĄ PASIŪLYMĄ PATEIKIANTIEMS TIEKĖJŲ GRUPĖS NARIAMS. PATVIRTINANČIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

  - Šiame pirkime bus taikoma Pirkimų įstatymo 69 straipsnio 4 dalyje nurodyta galimybė pirmiausia vertinti dalyvių pateiktus pasiūlymus, o įvertinus pasiūlymus bus tikrinama, ar nėra ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio dalyvio pašalinimo pagrindų, ar šio dalyvio kvalifikacija atitinka nustatytus reikalavimus, ar šis dalyvis laikosi kokybės vadybos sistemos standartų.

  - Perkantysis subjektas tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą, ar jos metu jis atitinka bent vieną iš pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų.

  - Tiekėjo kvalifikacija ir, jeigu taikytina, atitiktis kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimams turi būti įgyta iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (susipažinimo su pasiūlymais dienos).

  - Perkantysis subjektas visų pirma reikalauja tokios rūšies pažymų ir tokių dokumentinių įrodymų formų, apie kuriuos pateikta informacija Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“. Pirkimo sąlygų 4.1. priede lentelės ketvirtame stulpelyje nurodomi dokumentai, kuriuos turi pateikti Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai. Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją Perkantysis subjektas pasitikrina „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/.

  - Perkantysis subjektas nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu jis:

    - turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi CVP IS priemonėmis;

    - šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų, jeigu šiuose dokumentuose nurodyta informacija vis dar yra aktuali (dokumentas išduotas prieš ne daugiau dienų, negu nurodyta atitinkamoje pirkimo sąlygų 4.1 priedo lentelės eilutėje).

  - Užsienio valstybių tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą, kvalifikacijos reikalavimus ir, jeigu taikytina, atitiktį kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimus įrodantys dokumentai legalizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės                                  2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas yra atleistas nuo legalizavimo ir (ar) tvirtinimo žymos (Apostille).

  - Pateikdamas atitinkamų dokumentų skaitmenines kopijas ir pasiūlymą pasirašydamas saugiu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, tiekėjo vadovas arba jo įgaliotas asmuo deklaruoja, kad kopijos yra tikros. Perkantysis subjektas pasilieka sau teisę prašyti dokumentų originalų.

Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai

  - Pašalinimo pagrindai, jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti šių sąlygų 4.1.  priede.

  - Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai bei reikalaujami dokumentai ir informacija, patvirtinantys šiuos reikalavimus, pateikti šių sąlygų 5 priede.

  - Deklaruodami, kad nėra tiekėjo ir subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, pašalinimo pagrindų, jie tenkina pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus ir laikosi reikalaujamų kokybės vadybos sistemos standartų, kartu su pasiūlymu užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD) turi pateikti:

    - pasiūlymą pateikęs dalyvis;

    - kiekvienas tiekėjų grupės partneris, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė;

    - kiekvienas subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas (tiekėjas gali remtis ūkio subjekto pajėgumais, kad atitiktų konkurso sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus).

  - Subtiekėjai, kurių pajėgumais, t. y. siekdamas atitikti kvalifikacijos reikalavimus, tiekėjas nesiremia, tretieji asmenys ir kvazisubtiekėjai neprivalo teikti EBVPD ir pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų, Perkantysis subjektas netikrina šių asmenų pašalinimo pagrindų.

  - Tiekėjas turi užpildyti EBVPD tokiu būdu:

    - kompiuteryje išsaugoti EBVPD formą XML formatu;

    - įkelti (importuoti) EBVPD duomenis Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/ (EBVPD pildymo instrukciją galima rasti Viešųjų pirkimų tarnybos internetinėje svetainėje adresu

http://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/EBVPD%20pildymas(Tiek%C4%97jas).pdf);

    - pateikti atsakymus į EBVPD nurodytus klausimus;

    - kompiuteryje išsaugoti PDF formatu gautą formą su pateiktais atsakymais;

    - teikiant pasiūlymą, prie jo prisegti EBVPD formą su atsakymais PDF formatu kartu su kitais pasiūlymo dokumentais, t. y. pasiūlymo pateikimo lango skiltyje „Prisegti dokumentus“;

    - Kiekvienas PDF formatu teikiamas EBVPD turi būti pasirašytas originaliu saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu teisės aktų reikalavimus arba atspausdinamas, pasirašomas ir pateikiamas skenuotas dokumentas;

  - Prieš nustatydama laimėjusį pasiūlymą, Perkantysis subjektas reikalaus, kad ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs dalyvis pateiktų aktualius dokumentus, patvirtinančius jo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, ir jeigu taikytina, patvirtinančius jo atitiktį kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams.

  - Jeigu tiekėjas negali pateikti reikalaujamų dokumentų, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 4.1 priedo 1, 3 punktuose keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

    - priesaikos deklaracija;

    - oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

3.15. Perkantysis subjektas dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams taiko Pirkimų įstatymo 58 straipsnio 41 dalies 1, 2 ir 3 punktuose numatytų reikalavimus, t. y.  mobilizacijos, karo, nepaprastosios padėties atveju ar Lietuvos Respublikos Vyriausybei, įvertinus riziką, kad veiksniai, dėl kurių buvo ar gali būti paskelbta mobilizacija, įvesta karo ar nepaprastoji padėtis, kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, yra priėmusi sprendimą dėl šios nuostatos taikymo, Perkantysis subjektas atmeta pasiūlymą, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų:

3.15.1.  tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys yra juridiniai asmenys, registruoti Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose;

3.15.2. tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys yra fiziniai asmenys, nuolat gyvenantys Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose arba turintys šių valstybių pilietybę;

3.15.3. prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) kilmė yra ar paslaugos teikiamos iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų;

  - Perkantysis subjektas atmes tiekėjo pasiūlymą, jei bus tenkinama bent viena Pirkimų įstatymo 58 straipsnio 41 dalies 1-3 punktuose nurodytų sąlygų.

3.17. Perkantysis subjektas, vadovaujantis  Pirkimų įstatymo 58 straipsnio 42 dalyje numatytu reikalavimu, tikrindamas pasiūlymo atitiktį Pirkimų įstatymo 58 straipsnio 41 dalies 1, 2, 3 punktų reikalavimams, iš tiekėjo reikalauja pateikti laisvos formos atitikties deklaraciją (pavyzdinė deklaracijos forma pridedama pirkimo sąlygų 11 priede). Jeigu Perkančiajam subjektui kyla abejonių dėl tiekėjo nurodytos informacijos, įrodančios Pirkimų įstatymo 58 straipsnio 41 dalies 1, 2, 3 punktų reikalavimus, teisingumo, jis privalo paprašyti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo pateikti informaciją patvirtinančius VPĮ 51 straipsnio 12 dalyje nurodytus (vieną ar kelis) ar kitus Perkančiajam subjektui priimtinus dokumentus. Perkantysis subjektas šių dokumentų gali paprašyti ir iš kandidatų ar dalyvių bet kuriuo pirkimo procedūros metu, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

Informacija apie galimybes nepašalinti iš pirkimo procedūros dalyvio, neatitinkančio tam tikrų jam keliamų reikalavimų

3.18. Jeigu tiekėjas neatitinka 4.1. priedo 1, 4–11 punktuose nustatytų reikalavimų, Perkantysis subjektas jo nepašalina iš pirkimo procedūros, kai yra abi šios sąlygos kartu:

    - tiekėjas pateikė Perkančiajam subjektui informaciją apie tai, kad ėmėsi šių priemonių:

- savanoriškai sumokėjo arba įsipareigojo sumokėti kompensaciją už žalą, padarytą dėl šių konkurso sąlygų 4.1. priedo 1, 4–1punktuose nurodytos nusikalstamos veikos arba pažeidimo, jeigu taikytina;

- bendradarbiavo, aktyviai teikė pagalbą ar ėmėsi kitų priemonių, padedančių ištirti, išaiškinti jo padarytą nusikalstamą veiką ar pažeidimą, jeigu taikytina;

- ėmėsi techninių, organizacinių, personalo valdymo priemonių, skirtų tolesnių nusikalstamų veikų ar pažeidimų prevencijai;

3.18.2. Perkantysis subjektas įvertino tiekėjo informaciją, pateiktą pagal 3.15.1. punktą, ir priėmė motyvuotą sprendimą, kad priemonės, kurių ėmėsi tiekėjas, siekdamas įrodyti savo patikimumą, yra pakankamos. Šių priemonių pakankamumas vertinamas atsižvelgiant į nusikalstamos veikos ar pažeidimo rimtumą ir aplinkybes. Perkantysis subjektas turi pateikti tiekėjui motyvuotą sprendimą raštu ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo 3.15.1. punkte nurodytos tiekėjo informacijos gavimo dienos.

  - Tiekėjas negali pasinaudoti 3.15. punkte nustatyta galimybe, kai jis priimtu ir įsiteisėjusiu teismo sprendimu pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų, teismo sprendime nurodytą laikotarpį.

  - Kai priimtu ir įsiteisėjusiu teismo sprendimu tiekėjui yra nustatytas pirkimo sąlygų 4.1. priede nurodytų pašalinimo pagrindų laikotarpis, Perkantysis subjektas tiekėją iš pirkimo procedūros šalina teismo sprendime nurodytą laikotarpį.

  - Perkantysis subjektas pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros pagal pirkimo sąlygų 4.1. priedo 4–11 punktuose nurodytus pašalinimo pagrindus ir tuo atveju, kai jis turi įtikinamų duomenų, kad tiekėjas yra įsteigtas arba dalyvauja pirkime vietoj kito asmens, siekiant išvengti pirkimo sąlygų 4.1. priedo 4 – 11 punktuose nurodytų pašalinimo pagrindų taikymo.

Reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai

  - Perkantysis subjektas nekelia reikalavimų dėl kokybės vadybos sistemos.

Aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymasis bus vertinamas, apskaičiuojant ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, kaip nustatyta pirkimo sąlygų 3 priedo, 1.4 punkte.

Informacija, kad jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas Perkančiajam subjektui įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys

  - Jei tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla netikrinama arba pagal pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus tikrinama ne visa apimtimi, tačiau norminiai teisės aktai numato tam tikrus reikalavimus dėl teisės verstis veikla, tiekėjas Perkančiajam subjektui įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Rėmimasis kitų ūkio subjektų pajėgumais, subtiekėjų pasitelkimas

  - Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytą reikalavimą turėti specialų leidimą arba būti tam tikrų organizacijų nariu, nustatytus finansinio ir ekonominio pajėgumo reikalavimus ar techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimus, neatsižvelgiant į ryšio su tais ūkio subjektais teisinį pobūdį. Tiekėjas gali remtis tik tokiais kitų ūkio subjektų pajėgumais, kuriais jis realiai galės disponuoti pirkimo sutarties vykdymo metu.

  - Jeigu reikalaujama išsilavinimo, profesinės kvalifikacijos ar profesinės patirties pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 51 straipsnio 7 dalies 7 punktą arba turėti specialų leidimą ar būti tam tikrų organizacijų nariu, tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys suteiks paslaugas, atliks darbus, kuriems reikia jų turimų pajėgumų.

  - Kai tiekėjas pageidauja remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, jis privalo Perkančiajam subjektui pasiūlyme įrodyti, kad vykdant pirkimo sutartį ūkio subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, ištekliai jam bus prieinami per visą pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį, t. y. pateikti šių ūkio subjektų sutikimus.

  - Perkantysis subjektas patikrina, ar ūkio subjektai, nurodyti dalyvio pasiūlyme, kurių pajėgumais ketina remtis tiekėjas, tenkina jiems keliamus kvalifikacijos reikalavimus ir ar nėra tokio ūkio subjekto pašalinimo pagrindų. Jeigu ūkio subjektas, nurodytas tiekėjo pasiūlyme, netenkina jam keliamų kvalifikacijos reikalavimų arba jo padėtis atitinka bent vieną pagal Perkančiojo subjekto nustatytą pašalinimo pagrindą, Perkantysis subjektas turi pareikalauti per jos nustatytą terminą pakeisti jį reikalavimus atitinkančiu ūkio subjektu.

  - Kai tiekėjas remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais, atsižvelgdamas į pirkimo dokumentuose nustatytus ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimus, Perkantysis subjektas reikalauja, kad tiekėjas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, prisiimtų solidarią atsakomybę už pirkimo sutarties įvykdymą. Jei remiamasi ūkio subjekto pajėgumais, siekiant atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimus, Perkančiajam subjektui su pasiūlymu turi būti pateikta šio ūkio subjekto pasirašyta neatšaukiama laidavimo sutartis, patvirtinanti, kad subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, įsipareigoja solidariai atsakyti už tiekėjo įsipareigojimų pagal pirkimo sutartį vykdymą ir atlyginti bet kokią žalą, kuri kiltų dėl tiekėjo netinkamo įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo. Jeigu ūkio subjektas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pateiktame pasiūlyme nėra nurodomas, šio ūkio subjekto pajėgumais remtis negalima.

  - Jeigu tiekėjas ketina kvalifikacijos reikalavimų atitikčiai ir pirkimo sutarties vykdymui pasitelkti specialistą – fizinį asmenį, tačiau laimėjimo ir pirkimo sutarties sudarymo atveju neketina jo įdarbinti, tokiu atveju specialistas (fizinis asmuo) pasiūlyme turi būti nurodomas kaip subtiekėjas (pateikiant įrodymus, kad jo ištekliai bus prieinami ir galimi naudoti visą pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį).

  - Jeigu tiekėjas ketina kvalifikacijos reikalavimų atitikčiai ir pirkimo sutarties vykdymui pasitelkti specialistą – fizinį asmenį, kurį laimėjimo ir pirkimo sutarties sudarymo atveju ketina įdarbinti, jis turi būti nurodytas pasiūlyme kaip siūlomas specialistas (kvazisubtiekėjas) ir tiekėjas iki pateikiant pasiūlymą turėtų sudaryti su šiuo specialistu susitarimą arba ketinimų protokolą, arba kitą dokumentą, kuris pagrįstų, kad toks ketinimas buvo iki tiekėjui pateikiant pasiūlymą ir, kad laimėjimo ir pirkimo sutarties sudarymo atveju specialistas bus įdarbintas. Šiuos dokumentus tiekėjas pateikia kartu su pasiūlymu.

  - Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose yra nustatytas kvalifikacijos reikalavimas ir tiekėjas naudojasi (naudosis) trečiųjų asmenų, kurie tiesiogiai aktyviai, savo veiksmais neprisidės prie pirkimo vykdytojo poreikio įsigyti pirkimo objektą tenkinimo (tiesiogiai neteiks dalies paslaugų, nevykdys dalies darbų, tiesiogiai neprisidės prie prekių tiekimo, neprisiims solidarios atsakomybės už sutarties vykdymą ar kitaip tiesiogiai nedalyvaus vykdant pirkimo sutartį), priemonėmis (pavyzdžiui, tik išnuomos patalpas, išnuomos įrangą ar pan.), tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi pareigą įrodyti, kad atitinkamomis konkrečiomis trečiojo asmens priemonėmis jis galės naudotis sutarties vykdymo laikotarpiu (teikiant pasiūlymą nurodyti tuos trečiuosius asmenis ir informaciją apie su jais pasirašytas sutartis, ketinimo protokolus ir pan.). Tokiu atveju laikoma, kad tiekėjas pats turi atitinkamą kvalifikaciją, nepriklausomai nuo to kokiais pagrindais (nuosavybės, nuomos ar kitais) naudojasi ar naudosis sutarties vykdymo metu atitinkamas priemones.

  - Ūkio subjektus, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi ir kvazisubtiekėjus, tiekėjas turi išviešinti teikiant pasiūlymą, nes po pasiūlymo pateikimo termino pabaigos pasitelkti (nurodyti) naujų ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi ir kvazisubtiekėjų tam, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus, tiekėjas negalės, t. y. po pasiūlymo pateikimo tiekėjas neturi teisės nurodyti naujų ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi ir kvazisubtiekėjų, nes tokie veiksmai laikomi esminiu pasiūlymo keitimu, prieštarauja Viešųjų pirkimų tarnybos taisyklių (Pasiūlymų patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisyklės) nuostatoms ir todėl toks tiekėjo pasiūlymas yra atmetamas, kaip nurodyta pirkimo sąlygų 8.10.4 punkte.

  - Bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, teikdamas pasiūlymą kaip atskiras tiekėjas ar tiekėjų grupės partneris (jungtinės veiklos sutarties šalis), kitame pasiūlyme gali būti kito tiekėjo subtiekėju ar ūkio subjektu, kurio pajėgumais remiasi kitas tiekėjas, tame pačiame pirkime, išskyrus tuos atvejus, kai turima pagrįstų įrodymų, kad toks ūkio subjektų elgesys turėtų būti kvalifikuojamas kaip draudžiamas susitarimas.

  - Sudarius pirkimo sutartį, tačiau ne vėliau negu pirkimo sutartis pradedama vykdyti, tiekėjas, kuris bus pripažintas laimėjusiu, įsipareigoja Perkančiajam subjektui pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų/subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Perkantysis subjektas taip pat reikalauja, kad tiekėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus/subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

TIEKĖJŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE

  - Pasiūlymą gali pateikti tiekėjų grupė, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu.

  - Jungtinės veiklos sutartyje turi būti:

    - nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies (partnerio) įsipareigojimai vykdant su Perkančiuoju subjektu numatomą sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis (apimtis eurais ir procentais) bendroje pirkimo sutarties vertėje. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidariąją visų šios sutarties partnerių atsakomybę už prievolių Perkančiajam subjektui nevykdymą. Jeigu jungtinės veiklos sutartyje ši nuostata nėra numatyta, laikoma, kad už prievolių Perkančiajam subjektui nevykdymą jungtinės veiklos partneriai atsako solidariai;

    - numatyta, kuris partneris (toliau – atsakingas partneris) atstovauja tiekėjų grupei (su kuo Perkantysis subjektas turėtų bendrauti kvalifikacijos nagrinėjimo ir pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir kam teikti su šiais klausimais susijusią informaciją).

  - Tuo atveju, jei tiekėjų grupės pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu šį pirkimą, Perkantysis subjektas palaikys ryšius tik su atsakingu partneriu, su juo bus sudaroma pirkimo sutartis ir jam bus atliekami mokėjimai, išskyrus tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais atvejus.

  - Perkantysis subjektas nereikalauja, kad, tiekėjų grupės pateiktą pasiūlymą nustačius laimėjusį  ir pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši tiekėjų grupė įgytų tam tikrą teisinę formą.

  - Tiekėjai turi įsivertinti, kad pirkimo procedūrų metu nebus galima keisti tiekėjų grupės partnerių, todėl partnerius tiekėjas turi rinktis atsakingai.

PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

Pasiūlymų rengimo reikalavimai

5.1. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiais pirkimo dokumentais ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

5.2. Perkantysis subjektas reikalauja pasiūlymus teikti tik CVP IS, naudojant „pasiūlymų dėžutę“. Instrukcija kaip pateikti pasiūlymą skelbiama Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje.

5.3. Pasiūlymai pateikti CVP IS susirašinėjimo priemonėmis nesilaikant pirkimo sąlygų 5.2. punkto nustatytos teikimo tvarkos, bus laikomi negautais ir nebus vertinami. Pasiūlymai pateikti ne CVP IS priemonėmis (pvz. popierinėje laikmenoje vokuose) bus grąžinami tiekėjams, bus laikomi negautais ir nebus vertinami.

5.4. Perkantysis subjektas reikalauja, kad pateiktas pasiūlymas būtų pasirašytas elektroniniu parašu, atitinkančiu Pirkimų įstatymo 34 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus.

5.5. Pasiūlymas turi būti pateikiamas lietuvių kalba. Su užsienio kalbomis pateikiamais dokumentais pasiūlyme turi būti pateiktas jų vertimas į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu arba tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu.

5.6. Tiekėjas (fizinis ar juridinis asmuo) gali pateikti Perkančiajam subjektui tik vieną pasiūlymą, nepriklausomai nuo to, ar teikiant pasiūlymą jis bus atskiras tiekėjas, ar tiekėjų grupės partneris (jungtinės veiklos sutarties šalis).

5.7. Tiekėjas prisiima visas išlaidas, susijusias su pasiūlymo rengimu ir teikimu, Perkantysis subjektas nėra atsakingas ar įpareigotas dėl šių išlaidų. Perkantysis subjektas neatsakys ir neprisiims šių išlaidų, nepriklausomai nuo to, kaip vyktų ir baigtųsi pirkimas.

5.8. Tiekėjo pasiūlyme turi būti:

5.8.1. įgaliojimas ar kitas dokumentas (pvz., pareigybės aprašymas), suteikiantis teisę pasirašyti tiekėjo pasiūlymą, kai pasiūlymą pasirašo ne juridinio asmens vadovas, o jo įgaliotas asmuo;

5.8.2. užpildytas pasiūlymas pagal pasiūlymo formą (2 priedas);

Pastaba. Tiekėjui, teikiančiam pasiūlymą, rekomenduojama vadovautis Viešųjų pirkimų tarnybos parengtomis gairėmis „Tiekėjo ABC“ ir pranešimu, kaip pagalbine medžiaga dėl dažniausiai tiekėjų daromų klaidų;

5.8.3. užpildytas ir pasirašytas EBVPD (3 priedas). EBVPD turi užpildyti, pasirašyti ir pateikti tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės partneris (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė), ir kiekvienas ūkio subjektas, kurio pajėgumais ketina remtis tiekėjas;

5.8.4. jungtinės veiklos sutartis, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė;

5.8.5. kita pirkimo dokumentuose prašoma medžiaga.

Informacija, kaip turi būti apskaičiuota ir išreikšta pasiūlymuose nurodoma kaina. Į kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai

5.9. Kaina turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta pirkimo sąlygų 2 priede. Kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio. Apskaičiuojant kainą turi būti atsižvelgta į visas perkamų darbų apimtis, į pasiūlymo kainos sudėtines dalis, į techninės specifikacijos (pirkimo sąlygų 1 priedas) reikalavimus, į pirkimo sutarties projekte numatytą atsiskaitymo už atliktus darbus terminą bei į visus kitus šių pirkimo dokumentų reikalavimus. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, tame tarpe ir elektroninių sąskaitų faktūrų pateikimo išlaidos.

5.10. PVM mokesčiai turi būti nurodomi atskirai. Ne Lietuvos Respublikoje registruoti teikėjai privalo į pasiūlymo kainą įskaičiuoti visus privalomus mokesčius, išskyrus Lietuvoje taikomą PVM. Jeigu PVM suma nenurodoma, turi būti nurodytos priežastys, kodėl PVM netaikomas (pvz.: neapmokestinama, 0 proc. PVM tarifas ir t. t.). Ne Lietuvos Respublikoje registruoti teikėjai privalo į pasiūlymo kainą įskaičiuoti visus privalomus mokesčius, išskyrus Lietuvoje taikomą PVM. Jeigu PVM suma nenurodoma, turi būti nurodytos priežastys, kodėl PVM netaikomas (pvz.: neapmokestinama, 0 proc. PVM tarifas ir t. t.).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga, vieta ir būdas

5.11. Pasiūlymas turi būti pateiktas Perkančiajam subjektui iki CVP IS nurodyto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Vėliau gautas pasiūlymas yra nepriimtinas ir nenagrinėjamas. Perkantysis subjektas neatsako už elektros sutrikimus, informacinių sistemų sutrikimą, vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Rekomenduojame teikti pasiūlymus iš anksto, pasiliekant daugiau laiko galimų nesklandumų pašalinimui.

5.12. Kol nesuėjo pasiūlymų priėmimo terminas, dalyvis CVP IS priemonėmis gali pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą neprarasdamas teisės į pasiūlymo galiojimo užtikrinimą.

Data, iki kada turi galioti pasiūlymas, arba laikotarpis, kurį turi galioti pasiūlymas

5.13. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 3 (tris) mėnesius nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta pirkimo dokumentuose.

Informacija apie tai, kad tiekėjas privalo nurodyti, ar jo pasiūlyme yra konfidencialios informacijos, ir kuri informacija, vadovaujantis Pirkimų įstatymo 32 straipsnio 2 dalimi, yra konfidenciali

5.14. Tiekėjas pasiūlymo formoje privalo nurodyti, ar jo pasiūlyme yra konfidencialios informacijos, ir kuri informacija yra konfidenciali. Visas tiekėjo pasiūlymas negali būti laikomi konfidencialia informacija, tačiau tiekėjas gali nurodyti, kad tam tikra jo pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos, nurodytos Pirkimų įstatymo 32 straipsnio 2 dalyje.

5.15. Siekiant, kad Perkantysis subjektas galėtų užtikrinti dalyvio informacijos konfidencialumą, pasiūlyme esanti konfidenciali informacija turi būti pateikta atskiru failu (failais). Tiekėjas failo pavadinime nurodo „konfidencialu“ arba ant kiekvieno pasiūlymo lapo, kuriame yra konfidenciali informacija, lapo pradžioje, viršutinės paraštės dešinėje pusėje paryškintomis raidėmis rašo žodį „Konfidencialu“. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra. Jeigu Perkančiajam subjektui kyla abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, jis privalo prašyti tiekėjo įrodyti, kodėl nurodyta informacija yra konfidenciali. Jeigu tiekėjas per Perkančiojo subjekto nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos, nepateikia tokių įrodymų arba pateikia netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia informacija yra nekonfidenciali.

Subtiekimo reikalavimai, nustatyti vadovaujantis Pirkimų įstatymo 96 straipsnio nuostatomis

5.16. Dalyvis savo pasiūlyme turi nurodyti subtiekėjus, jeigu jų pajėgumais remiasi.  Jeigu subtiekėjų pajėgumais nesiremia, tuomet tiekėjas pateiks tik pasiūlymo pateikimo dienai žinomų subtiekėjų pavadinimus, o sudarius pirkimo sutartį, tačiau ne vėliau negu pirkimo sutartis pradedama vykdyti, pagal Pirkimų įstatymo 96 straipsnio 4 dalies nuostatas, tiekėjas įsipareigoja Perkančiajam subjektui pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus.

Pasiūlymų kainos šifravimas

5.17. Tiekėjo teikiamas pasiūlymas gali būti užšifruojamas. Tiekėjas, nusprendęs pateikti užšifruotą pasiūlymą, turi:

5.17.1. iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos naudodamasis CVP IS priemonėmis pateikti užšifruotą pasiūlymą (užšifruojamas visas pasiūlymas arba pasiūlymo dokumentas, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina). Instrukcija, kaip tiekėjui užšifruoti pasiūlymą galima rasti http://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/uzsifravimo_instrukcija.pdf;

5.17.2. iki susipažinimo su pasiūlymais procedūros (posėdžio) pradžios CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti slaptažodį,  su kuriuo Perkantysis subjektas galės iššifruoti pateiktą pasiūlymą. Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai tiekėjas neturi galimybės pateikti slaptažodžio per CVP IS susirašinėjimo priemonę, tiekėjas turi teisę slaptažodį pateikti kitomis priemonėmis pasirinktinai: Perkančiojo subjekto oficialiu elektroniniu paštu arba raštu. Tokiu atveju tiekėjas turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą (pavyzdžiui, susisiekęs su Perkančiuoju subjektu oficialiu jo telefonu ir (arba) kitais būdais).

5.18. Tiekėjui užšifravus visą pasiūlymą ir iki susipažinimo su pasiūlymais procedūros (posėdžio) pradžios nepateikus (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikus neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi Perkantysis subjektas negalėjo iššifruoti pasiūlymo, pasiūlymas laikomas nepateiktu ir nėra vertinamas. Jeigu nurodytu atveju tiekėjas užšifravo tik pasiūlymo dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina, o kitus pasiūlymo dokumentus pateikė neužšifruotus – Perkantysis subjektas tiekėjo pasiūlymą atmeta kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (tiekėjas nepateikė pasiūlymo kainos).

BŪDAI, KURIAIS TIEKĖJAI GALI PRAŠYTI PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMŲ, SUŽINOTI, AR PERKANTYSIS SUBJEKTAS KETINA RENGTI DĖL TO SUSITIKIMĄ SU TIEKĖJAIS, TAIP PAT BŪDAI, KURIAIS PERKANTYSIS SUBJEKTAS SAVO INICIATYVA GALI PAAIŠKINTI (PATIKSLINTI) PIRKIMO DOKUMENTUS

  - Perkančiojo subjekto ir tiekėjų paklausimai ir atsakymai vieni kitiems, atliekant pirkimų procedūras, turi būti lietuvių kalba. Paaiškinimai ar patikslinimai skelbiami CVP IS ir siunčiami visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams, nenurodant iš ko gautas prašymas.

  - Tiekėjai savo prašymus dėl papildomos su pirkimo dokumentais susijusios informacijos gali teikti ne vėliau kaip prieš 6 (šešias) dienas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

  - Jeigu papildomos su pirkimo dokumentais susijusios informacijos paprašoma laiku, Perkantysis subjektas ją pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip likus 4 (keturioms) dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

  - Perkantysis subjektas gali savo iniciatyva paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus tokius paaiškinimus (patikslinimus) pateikdamas visiems tiekėjams ne vėliau kaip likus 4 (keturioms) dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

  - Perkantysis subjektas privalo pratęsti pasiūlymų pateikimo terminus, kad visi pirkime norintys dalyvauti tiekėjai turėtų galimybę susipažinti su visa pasiūlymui parengti reikalinga informacija, šiais atvejais:

    - jeigu dėl kokių nors priežasčių papildoma su pirkimo dokumentais susijusi informacija būtų pateikiama likus mažiau kaip 3 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, nors jų buvo paprašyta laiku;

    - jeigu buvo padaryta reikšmingų pirkimo dokumentų pakeitimų.

  - Perkantysis subjektas, pratęsdamas pasiūlymų pateikimo terminą 7.5 punkte nurodytais atvejais, privalo atsižvelgti į informacijos ir pirkimo dokumentų pakeitimų svarbą. Jeigu papildomos informacijos nebuvo paprašyta laiku arba ji neturi esminės įtakos pasiūlymų parengimui, Perkantysis subjektas pasiūlymų pateikimo termino gali nepratęsti.

  - Tuo atveju, kai tikslinama pirkimo skelbimuose paskelbta informacija, Pirkimų įstatymo 47 straipsnyje nustatyta tvarka skelbiami klaidų ištaisymo skelbimai.

  - Perkantysis subjektas neketina rengti susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų.

SUSIPAŽINIMO SU PASIŪLYMAIS IR JŲ NAGRINĖJIMO PROCEDŪROS

  - Tiekėjai nedalyvauja Komisijos posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais, atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros.

Susipažinimo su pasiūlymais vieta, data, valanda ir minutė

  - Susipažįstama su gautais pasiūlymais bus 30 min. po CVP IS nurodytos pasiūlymų pateikimo termino pabaigos Perkančiojo subjekto Komisijos posėdyje UAB ,,Kauno autobusai” 203 kab., Raudondvario pl. 105, Kaunas, Lietuva.

  - Susipažįstama su gautais pasiūlymais bus 30 min. po CVP IS nurodytos pasiūlymų pateikimo termino pabaigos Perkančiojo subjekto Komisijos posėdyje UAB ,,Kauno autobusai” 203 kab., Raudondvario pl. 105, Kaunas, Lietuva, kad pasiūlymai pateikiami elektroninėmis priemonėmis, informacija apie susipažinimo su pasiūlymais procedūros rezultatus tiekėjams neteikiama.

PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

8.1. Konkursui pateiktus pasiūlymus nagrinėja ir vertina  Komisija. Pasiūlymai nagrinėjami,  vertinami ir palyginami konfidencialiai, nedalyvaujant pasiūlymus pateikusių tiekėjų atstovams. Komisijos posėdžiuose stebėtojai nedalyvauja.

8.2. Perkantysis subjektas, įvertinęs EBVPD pateiktą informaciją, priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio kandidato ar dalyvio atitikties reikalavimams ir kiekvienam iš jų ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu praneša apie šio patikrinimo rezultatus, pagrįsdama priimtus sprendimus. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie kandidatai ar dalyviai, kurie atitinka Perkančiojo subjekto keliamus reikalavimus.

8.3. Pasiūlymai vertinami ir laimėjęs pasiūlymas nustatomas vadovaujantis Pirkimų įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje nustatytomis sąlygomis.

8.4. Perkantysis subjektas gali nevertinti viso pasiūlymo, jei patikrinęs jo dalį nustato, kad pasiūlymas turi būti atmestas.

8.5. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie savo atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams arba šių dokumentų ar duomenų trūksta, Perkantysis subjektas privalo nepažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų prašyti tiekėją šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jo nustatytą protingą terminą. Pasiūlymai tikslinami, papildomi ar paaiškinami vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytomis taisyklėmis.

8.6. Perkantysis subjektas gali prašyti tiekėjų patikslinti, papildyti arba paaiškinti savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo esmės – pakeisti siūlomus įkainius arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus.

8.7. Perkantysis subjektas, pasiūlymų vertinimo metu radęs pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, privalo paprašyti dalyvių per jo nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant susipažinimo su pasiūlymais metu užfiksuotų įkainių.

8.8. Kai ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija raštu CVP IS priemonėmis prašo tiekėjo pateikti reikalingas pasiūlymo detales, įskaitant kainos sudedamąsias dalis ir skaičiavimus.

8.9. Perkantysis subjektas, prieš nustatydamas laimėjusį pasiūlymą, reikalauja, kad ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas, pateiktų aktualius dokumentus, patvirtinančius jo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikacijos reikalavimams.

8.10. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

8.10.1. tiekėjas pasiūlymą pateikė ne CVP IS priemonėmis;

8.10.2.  pasiūlymą pateikusio tiekėjo padėtis atitinka bent vieną pirkimo dokumentuose nustatytą pašalinimo pagrindą arba tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis dėl tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimo ar šių dokumentų ar duomenų nepateikė ir, Perkančiajam subjektui prašant, jų nepateikė ar nepatikslino;

8.10.3. pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitinka nustatytų kvalifikacijos reikalavimų arba tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis dėl atitikties kvalifikacijos reikalavimam arba šių dokumentų ar duomenų nepateikė ir, Perkančiajam subjektui prašant, jų nepateikė ar nepatikslino;

8.10.4. pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;

8.10.5. tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams arba šių dokumentų ar duomenų nepateikė: jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas ir dokumentai, nesusiję su pirkimo objektu, jo techninėmis charakteristikomis, sutarties vykdymo sąlygomis ar pasiūlymo kaina ir, Perkančiajam subjektui prašant, jų nepateikė  ar nepatikslino;

8.10.6. tiekėjas per Perkančiojo subjekto nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;

8.10.7. pasiūlyta kaina yra per didelė ir Perkančiajam subjektui nepriimtina;

8.10.8. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Perkančiojo subjekto prašymu nepateikė tinkamų pasiūlytos mažos kainos pagrįstumo įrodymų arba pasiūlymas neatitinka Pirkimų įstatymo 29 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų;

8.10.9. tiekėjas, apie nustatytų reikalavimų atitikimą, yra pateikęs melagingą informaciją, kurią Perkantysis subjektas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

8.11. Perkantysis subjektas, esant šių konkurso sąlygų 3.15. punkte nurodytoms aplinkybėms, nepašalins iš pirkimo procedūros tiekėjo, neatitinkančio jam keliamų reikalavimų.

PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

9.1. Perkantysis subjektas ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės santykį.

Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal Pirkimo sąlygų Priede Nr. 3 nustatytus pasiūlymų̨ vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.

- 10. PASIŪLYMŲ EILĖS SUDARYMAS IR LAIMĖJUSIO PASIŪLYMO NUSTATYMAS

10.1. Perkantysis subjektas norėdamas priimti sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo, nedelsdamas įvertina pateiktus pasiūlymus ir nustato pasiūlymų eilę (išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikia, arba, įvertinus pasiūlymus, lieka tik vienas tiekėjas). Pasiūlymų eilė nustatoma ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. Tais atvejais, kai kelių tiekėjų pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, sudarant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.

10.2. Perkantysis subjektas dalyviams ir kandidatams nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, raštu CVP IS priemonėmis praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma pirkimo sutartis, pateikia Pirkimų 68 straipsnio 2 dalyje nurodytos atitinkamos informacijos, kuri dar nebuvo pateikta pirkimo procedūros metu, santrauką, nurodo nustatytą pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą ir tikslų atidėjimo terminą. Perkantysis subjektas taip pat turi nurodyti priežastis, dėl kurių buvo priimtas sprendimas nesudaryti pirkimo sutarties.

10.3. Dalyvis, kurio pasiūlymas nustatytas laimėjęs, sudaryti  pirkimo sutarties kviečiamas raštu, CVP IS priemonėmis ir jam nurodomas laikas, iki kada jis turi sudaryti pirkimo sutartį.

10.4. Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti, arba per pirkimo sutartyje nustatytą terminą nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinančio dokumento (jeigu toks buvo prašomas pirkimo dokumentuose), arba iki Perkančiojo subjekto nurodyto laiko nepasirašo pirkimo sutarties, arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Perkantysis subjektas siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį, jeigu tenkinamos Pirkimų įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje išdėstytos sąlygos.

10.5. Perkantysis subjektas gali nuspręsti nesudaryti pirkimo sutarties su ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusiu tiekėju, jeigu paaiškėja, kad pasiūlymas neatitinka Pirkimų įstatymo 29 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų.

- INFORMACIJA APIE ATIDĖJIMO TERMINO TAIKYMĄ, GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKĄ

11.1. Perkantysis subjektas sudaryti pirkimo sutartį siūlo tam tiekėjui, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu. Pirkimo sutartis turi būti sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigė atidėjimo terminas – 5 (penkių) darbo dienų laikotarpis, kuris prasideda nuo pranešimo apie sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą išsiuntimo iš Perkančiojo subjekto CVP IS priemonėmis suinteresuotiems dalyviams dienos ir kuriam pasibaigus sudaroma pirkimo sutartis. Atidėjimo terminas netaikomas, kai vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis, ir nėra suinteresuotų kandidatų.

11.2. Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo teisme ginčyti Perkančiojo subjekto sprendimus ar veiksmus, turi pateikti pretenziją Perkančiajai subjektui Pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka. Perkančiojo subjekto sprendimas, priimtas išnagrinėjus tiekėjo pretenziją, gali būti skundžiamas teismui Pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka.

11.3. Perkantysis subjektas nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo dienos ir pateiktos laikantis Pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatytų terminų.

11.4. Perkantysis subjektas, gavęs pretenziją, nedelsdamas sustabdo pirkimo procedūrą, kol bus išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendimas.

PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

12.1. Pirkimo sutarties projektas pateiktas konkurso sąlygų 6 priede. Pirkimo sutarties sąlygos yra privalomos šio pirkimo dalyviams ir sudarant pirkimo sutartį su laimėtoju nebus keičiamos. Sudarant pirkimo sutartį, joje negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina ar kitos sąlygos ir pirkimo dokumentuose nustatytos pirkimo sąlygos. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir šių įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka Perkantysis subjektas pats turi sumokėti pridėtinės vertės mokestį į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, į pasiūlymo kainą įskaitytas šis mokestis sudarant pirkimo sutartį išskaičiuojamas.

12.2. Pirkimo sutarties valiuta – eurai. Jei pirkimą laimėjusio dalyvio pasiūlymo kaina bus nurodyta užsienio valiuta, pasiūlymo kaina pirkimo sutartyje bus perskaičiuota eurais pagal Europos centrinio banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos centrinis bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.

12.3. Vykdant pirkimo sutartį, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis, išskyrus Pirkimų įstatymo 34 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus.

12.4. Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimas vykdomas vadovaujantis konkurso sąlygų 6 priede, pirkimo sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13.1. Bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo perkantysis subjektas turi teisę savo iniciatyva nutraukti pradėtas pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti (nėra lėšų darbams apmokėti, kt.), arba pirkimo dokumentuose padaryta esminių klaidų, dėl kurių pirkimas tampa netikslingas ar jį įvykdžius būtų įsigytas perkančiojo subjekto poreikius neatitinkantis pirkimo objektas.

13.2. Perkantysis subjektas neatlygina dalyviams nuostolių, patirtų dėl pirkimo procedūrų nutraukimo.

13.3. Šio pirkimo dokumentuose neaprašytos pirkimo procedūros vykdomos vadovaujantis Pirkimų įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatomis.

Pirkimo sąlygų 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(PRIDEDAMA ATSKIRU DOKUMENTU)

Pirkimo sąlygų 2 priedas

PASIŪLYMO FORMA

Herbas arba prekių ženklas

_____________________________________________________________

(Tiekėjo pavadinimas)

______________________________________________________________________________

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

UAB „Kauno autobusai“

PASIŪLYMAS

DĖL Troleibusų linijų kontaktinio tinklo atramų PAMATŲ įrengimo ir atramų PAMATUOSE tvirtinimo darbų PIRKIMO

_____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas ir kodas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos pagrindu, surašomi visi partnerių pavadinimai ir kodai) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atsakingas partneris (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos pagrindu) |  |  |
| Tiekėjo adresas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos pagrindu, surašomi visi partnerių adresai) |  |  |
| Įmonės kodas |  |  |
| PVM mokėtojo kodas |  |  |
| Banko pavadinimas, banko kodas, sąskaitos Nr. |  |  |
| Už pasiūlymą atsakingas asmuo |  |
| Sutartį pasirašysiančio įmonės atstovo pareigos, vardas, pavardė |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

3. Patvirtiname, kad pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia norint tinkamai įvykdyti  sutartį.

4. Įsipareigojame, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

5. Išnagrinėję pirkimo sąlygas, pirkimo sąlygų priedus ir reikalavimus nurodytiems darbams, mes siūlome troleibusų linijų kontaktinio tinklo atramų pamatų įrengimo ir atramų pamatuose tvirtinimo darbus, atitinkančius techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

Pasiūlymo kaina:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas |  | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Vieneto kaina Eur be PVM | Viso preliminaraus Darbų kiekio kaina Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 2 |  | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 |
| 1. | Esamų troleibuso linijų kontaktinio tinklo (g/b ar metalinių atramų) ir jų g/b pamatų demontavimas, atramų ir statybinio laužo išvežimas |  | Kompl. | 165 |  |  |
| 2. | Troleibusų linijų kontaktinio tinklo aštuonbriaunės metalinės atramos (priedas Nr.1) su g/b pamatais (priedas Nr.2) įrengimas |  | Kompl. | 175 |  |  |
| 3. | Troleibusų linijų kontaktinio tinklo cilindrinės atramos (metalinis vamzdis 10-12m ilgis, d219-323mm) su g/b pamatais (priedas Nr.3) įrengimas |  | Kompl. | 30 |  |  |
| 4. | Esamos troleibusų linijų kontaktinio tinklo aštuonbriaunės metalinės atramos demontavimas, išvežimas ir naujos įrengimas be g/b pamatų įrengimo |  | Kompl. | 5 |  |  |
| 5. | Žalios vejos atstatymas po atramos demontavimo ir naujos pastatymo |  | m2 | 300 |  |  |
| 6. | Šaligatvio (pėsčiųjų/dviračių tako) asfalto dangos atstatymas po atramos demontavimo ir naujos pastatymo |  | m2 | 170 |  |  |
| 7. | Šaligatvio (pėsčiųjų/dviračių tako) trinkelių dangos atstatymas po atramos demontavimo ir naujos pastatymo |  | m2 | 100 |  |  |
| 8. | Kasimo darbų archeologinė priežiūra ir žvalgomieji archeologiniai tyrimai (darbai) kultūros paveldo objekto teritorijoje |  | Kompl. | 15 |  |  |
| (a) |  | Pasiūlymo kaina – Darbų įkainių, padaugintų iš preliminarių Darbų kiekių, suma Eur (be PVM): Kriterijaus C reikšmei apskaičiuoti (pirkimo sąlygų, 3 priedo 1 punktas) |  |  |  |  |
| (b) |  | PVM 21 proc. |  |  |  |  |
| (c)=(a)+(b) |  | Preliminaraus Darbų kiekio kaina Eur (su PVM): |  |  |  |  |

*Pasiūlymo kaina (a) eilutėje skirta tik pasiūlymų įvertinimui ir palyginimui.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis šios pasiūlymo lentelės (b) ir (c) eilučių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

- EKONOMIŠKAI NAUDINGIAUSIO PASIŪLYMO VERTINIMO KRITERIJAI

2 lentelė

Susipažinę su pasiūlymų vertinimo kriterijais (Pirkimo sąlygų 3 priedo 1.3 p.) siūlome:

| Eil.Nr. | Kokybės kriterijus pagal pirkimo dokumentuose nustatytą pasiūlymų vertinimo tvarką | Tiekėjo siūloma kriterijaus reikšmė* (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Tiekėjo vadovaujančio specialisto – ypatingojo statinio statybos vadovo patirtis – statinių skaičius Kriterijaus B reikšmė (Pirkimo sąlygų 3 priedo 1.3 punktas) |  |

*Kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai, įrodantys tiekėjo siūlomo ypatingojo statinio statybos vadovo patirtį (pirkimo sąlygų 3 priedo, 1.3.4.p.)

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

3 lentelė

| Eil. Nr. |  | Pateiktų dokumentų pavadinimas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 lentelė Susipažinę su pasiūlymų vertinimo kriterijais (Pirkimo sąlygų 3 priedo 1.4 p.) siūlome: Eil.Nr.; Kokybės kriterijus pagal pirkimo dokumentuose nustatytą pasiūlymų vertinimo tvarką; Tiekėjo siūloma kriterijaus reikšmė (pildo tiekėjas). 1; 2; 3. 1.; Darbams taikomi Aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimai Kriterijaus D reikšmė ((Pirkimo sąlygų 3 priedo 1.4 punktas); Pasirinkti (pabraukti): Taiko*/Netaiko. *Kartu su pasiūlymu pateikiama EMAS, ar ISO 14001 sertifikatas, taip pat lygiaverčiai sertifikatai, išduoti kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų arba šių vadybos priemonių taikymo aprašymas, pagal pirkimo sąlygų 3 priedo1.4 punkto reikalavimus. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: 5 lentelė Eil. Nr.; Pateiktų dokumentų pavadinimas. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /Perkantysis subjektas šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/: 6 lentelė |
| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas |  | Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)* | Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)* |
|  | ... |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos Pirkimų įstatymo 32 straipsnio 2 dalyje.

Vadovaujantis Pirkimų įstatymo 94 str. 9 d., Perkantysis subjektas laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus (išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai) privalo viešai skelbti CVP IS. Tiekėjui, nenurodžius konfidencialios informacijos, viešai bus skelbiamas visas pasiūlymas.

7 lentelė

Informacija apie subtiekėjus ir kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas*

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, įmonės kodas, adresas, telefono numeris | Kokio kvalifikacinio reikalavimo atitikimui pasitelkiamas | Pirkimo sutarties dalis kurios vykdymui pasitelkiamas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Konkretūs įsipareigojimai | Įsipareigojimų dalis procentais, kuriai ketinama pasitelkti subteikėją ir/ar kitą ūkio subjektą |
| Subtiekėjai ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį |  |  |  |  |

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus. Pateikiama ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pasirašytos laisvos formos deklaracijos ar  kito dokumento, patvirtinančio sutikimą dalyvauti šiame pirkime, skaitmeninė kopija

8 lentelė

Informacija apie kvazisubtiekėjus, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus*

| Eil. Nr. | Kvazisubtiekėjo vardas ir pavardė | Kokio kvalifikacinio reikalavimo atitikimui pasitelkiamas | Kvazisubtiekėjams numatomi perduoti darbai (įvardinti konkrečiai darbus) |
| --- | --- | --- | --- |
| Kvazisubtiekėjai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį |  |  |  |

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti kvazisubrangovai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus.

Pateikiama kvazisubtiekėjų pasirašytas laisvos formos sutikimas, patvirtinantis atlikti sutartyje nurodytus darbus, ir tiekėjo ar ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, patvirtinimas, kad laimėjęs konkursą, įdarbins šį kvazisubtiekėją (tik tuo atveju, jei šis specialistas nesiūlomas kaip ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi)

9 lentelė

Informacija apie subtiekėjus ir kitus ūkio subjektus, kurių kvalifikacija tiekėjas nesirems, bet jiems bus perduodama vykdyti pirkimo sutarties dalis*

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas*, įmonės kodas, adresas, telefono numeris | Pirkimo sutarties dalis kurios vykdymui pasitelkiamas |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Konkretūs įsipareigojimai | Įsipareigojimų dalis procentais, kuriai ketinama pasitelkti subteikėją ir/ar kitą ūkio subjektą |
| Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį |  |  |  |

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pastabos:

- 4, 5, 6, 7 lentelės tiekėjas gali nepildyti arba jas išbraukti. Jei Tiekėjas 4, 5, 6, 7 lentelės neužpildo arba jas išbraukia, laikoma, kad jis sutarčiai vykdyti subtiekėjų, kvazisubtiekjų nepasitelks/ pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

2. Jei Pasiūlymą Pirkimui pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.

Pirkimo sąlygų 3 priedas

EKONOMIŠKAI NAUDINGIAUSIO PASIŪLYMO IŠRINKIMO KRITERIJAI IR TVARKA

(PRIDEDAMA ATSKIRU DOKUMENTU)

Pirkimo sąlygų 4 priedas

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS

(PRIDEDAMA ATSKIRU DOKUMENTU, XML FORMATU)

Pirkimo sąlygų 4.1. priedas

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

| Eil. Nr. | Tiekėjo pašalinimo pagrindai | VPĮ straipsnis, dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui | Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| Pagal VPĮ 46 straipsnio 1 – 4 dalių nuostatas |  |  |  |
|  | Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką: 1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; 4) nusikalstamą bankrotą; 5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; 6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; 7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą; 8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose. Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo ar asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. | VPĮ 46 straipsnio 1 dalis EBVPD III dalies A1-A6 punktai EBVPD III dalies D1 punktas | Pateikiama su pasiūlymu: EBVPD. Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - išrašo iš teismo sprendimo arba - Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba - valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiojo subjekto prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Jeigu pateikiamas dokumentas yra išduotas elektronine forma, teikėjas privalo jį pateikti *.adoc formatu arba *.pdf formatu, jei dokumentas yra pasirašytas dokumentą išdavusios institucijos atsakingo darbuotojo kvalifikuotu elektroniniu parašu ir jame yra parašo atvaizdas su laiko žyma. PASTABA Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkantysis subjektas reikalaus tik turėdamas pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. |
|  | Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. | VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis EBVPD III dalies D2 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkantysis subjektas, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkantysis subjektas turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu: 1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus; 2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų); 3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajam subjektui reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. | VPĮ 46 straipsnio 3 dalis EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai | Pateikiama su pasiūlymu: EBVPD. 1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: - išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba - Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento - arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiojo subjekto prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Jeigu pateikiamas dokumentas yra išduotas elektronine forma, teikėjas privalo jį pateikti *.adoc formatu arba *.pdf formatu, jei dokumentas yra pasirašytas dokumentą išdavusios institucijos atsakingo darbuotojo kvalifikuotu elektroniniu parašu ir jame yra parašo atvaizdas su laiko žyma. 2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: 2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkantysis subjektas savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu https://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/ likus ne daugiau kaip 3 (trims) darbo dienoms iki dokumentų, pagrindžiančių EBVPD nurodytą informaciją pateikimo termino dienos. Tuo atveju, jei galimo laimėtojo dokumentai, pagrindžiantys EBVPD nurodytą informaciją, buvo pateikti kartu su pasiūlymu, duomenys tikrinami bet kuriuo šių dokumentų vertinimo metu. Jeigu dėl „Sodros“ informacinės sistemos techninių trikdžių perkantysis subjektas neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. 2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiojo subjekto prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Jeigu pateikiamas dokumentas yra išduotas elektronine forma, teikėjas privalo jį pateikti *.adoc formatu arba *.pdf formatu, jei dokumentas yra pasirašytas dokumentą išdavusios institucijos atsakingo darbuotojo kvalifikuotu elektroniniu parašu ir jame yra parašo atvaizdas su laiko žyma. PASTABA Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkantysis subjektas reikalaus tik turėdamas pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. |
|  | Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkantysis subjektas dėl to turi įtikinamų duomenų. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas EBVPD III dalies C10 punktas | Pateikiama su pasiūlymu: EBVPD. Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiojo subjekto sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas EBVPD III dalies C12 punktas | Pateikiama su pasiūlymu: EBVPD. Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas EBVPD III dalies C13 punktas | Pateikiama su pasiūlymu: EBVPD. Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkantysis subjektas gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Pateikiama su pasiūlymu: EBVPD. Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją: Perkantysis subjektas tikrina duomenis pats nacionalinėje duomenų bazėje Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašas - Viešųjų pirkimų tarnyba (lrv.lt) |
|  | Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiojo subjekto sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiojo subjekto sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkantysis subjektas gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Pateikiama su pasiūlymu: EBVPD. Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiojo subjekto sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas EBVPD III dalies C14 punktas | Pateikiama su pasiūlymu: EBVPD. Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją: Perkantysis subjektas tikrina duomenis pats nacionalinėje duomenų bazėje Nepatikimi tiekėjai - Viešųjų pirkimų tarnyba (lrv.lt) Perkantysis subjektas tikrina duomenis pats nacionalinėje duomenų bazėje https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkantysis subjektas abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Pateikiama su pasiūlymu: EBVPD. Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkantysis subjektas abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Pateikiama su pasiūlymu: EBVPD. Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją. |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkantysis subjektas abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Pateikiama su pasiūlymu: EBVPD. Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją. |

Pastabos:

- Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti priesaikos deklaracija arba šalyse, kuriose ji netaikoma, – oficialia Tiekėjo deklaracija, kuri turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos (pateikiama atitinkamo dokumento skaitmeninė kopija).

- Užsienio valstybių Tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai legalizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas yra atleistas nuo legalizavimo ir (ar) tvirtinimo žymos (Apostille). Tiekėjams iš valstybių, su kuriomis Lietuvos Respublika yra sudariusi teisinės pagalbos sutartis, šių dokumentų legalizuoti nereikia, juos pakanka patvirtinti notariškai. Tiekėjų iš valstybių, prisijungusių prie 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencijos „Dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo“, dokumentai turi būti patvirtinti konvencijoje nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas yra atleistas nuo legalizavimo ir (ar) tvirtinimo žymos (Apostille).

3. Perkantysis subjektas pasilieka sau teisę prašyti tiekėjo pateiktų dokumentų skaitmeninių kopijų originalų.

_________________________

Pirkimo sąlygų 5 priedas

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

Tiekėjo kvalifikacija turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus kvalifikacijai. Tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nėra tikrinama visa apimtimi. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 48 straipsnio 2 dalies 3 punkto nuostatomis, sutarties projekte (pirkimo sąlygų 6 priedas) nustatytas tiekėjo įsipareigojimas, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Tiekėjas, Užsakovui paprašius, turės pateikti atitinkamus dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys iki atitinkamų veiklų vykdymo pradžios. Tiekėjui (kai keliamas toks kvalifikacinis reikalavimas) nedraudžiama remtis sutartimi, kurią tiekėjas vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais. Tačiau tokiu atveju turi būti vertinami būtent konkretaus tiekėjo (konkretaus ūkio subjekto), dalyvaujančio viešajame pirkime atlikti darbai/pristatytos  (ir sumontuotos, jei taikoma) prekės/suteiktos paslaugos, jų apimtis, vertė, o ne visas vykdytos sutarties objektas.

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimas | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
|  | Teisė verstis veikla |  |
| 1.1 | Tiekėjas pasiūlymų pateikimo termino pabaigos dieną turi teisę verstis statybos darbų veikla (vadovaujantis LR statybos įstatymo 18 str. 2 d.): 1.1.1.Statinių kategorija: ypatingieji statiniai; Statinio pobūdis: inžinerinis statinys Inžinerinių statinių grupė: Susisiekimo komunikacijų statinys; Inžinerinių statinių pogrupis (paskirtis): gatvės, taip pat statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje. Statybos darbų sritys: Bendrieji statybos darbai: žemės darbai (statybos sklypo reljefo tvarkymas, tranšėjų kasimas ir užpylimas; statybinių konstrukcijų (betono, metalo) montavimas). 1.1.2. Statinių kategorija: neypatingieji statiniai; Statinio pobūdis: inžinerinis statinys Inžinerinių statinių grupė: susisiekimo komunikacijų statiniai Inžinerinių statinių pogrupis (paskirtis): gatvių, taip pat statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje. Statybos darbų sritys: Bendrieji statybos darbai: žemės darbai (statybos sklypo reljefo tvarkymas, tranšėjų kasimas ir užpylimas; statybinių konstrukcijų (betono, metalo) montavimas). Pastaba. Atestatas atitiks reikalavimus, jei jis apims daugiau statinių kategorijų / statinių grupių / statinių pogrupių (paskirčių) / atestuojamų veiklos rūsių / statybos darbų sričių. Bet kokiu atveju vertinant, ar atestatas yra tinkamas, bus vertinama, ar tiekėjas turi teisę atlikti atitinkamus darbus pagal keliamus reikalavimus. | Pateikiama: Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos, Viešosios įstaigos Statybos sektoriaus vystymo agentūros ar VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro išduotas kvalifikacijos atestatas, suteikiantis teisę rangovui atlikti 1.1 p. nurodytus statybos darbus. Tiekėjas pasiūlymo pateikimo termino pabaigos dienai turi turėti teisę verstis šiame punkte nurodyta veikla savo kilmės šalyje. Tiekėjo, registruoto Europos Sąjungos valstybėje narėje, Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje arba Šveicarijos Konfederacijoje priimami tiekėjo kilmės šalies kompetentingų institucijų išduoti dokumentai, tačiau toks užsienio šalies tiekėjas turi pareigą kreiptis į atitinkamą Lietuvos Respublikos instituciją dėl teisės pripažinimo dokumento išdavimo, kurį turi įgyti prieš pasirašant sutartį (PO pasitikrins LT registruose). Tiekėjai, registruoti trečiojoje šalyje, atestuojami LR statybos techninio reglamento STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ nustatyta tvarka Tiekėjas privalo pateikti nurodyto kvalifikacijos atestato kopiją, išskyrus atvejus, jei informacija apie turimą kvalifikacijos atestatą yra paskelbta viešai skelbiamame registre. |
|  | Finansinis ir ekonominis pajėgumas |  |
|  | NETAIKOMA |  |
|  | Techninis ir profesinis pajėgumas |  |
|  | Tiekėjas per paskutinius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos pagal vieną ar daugiau sutarčių yra atlikęs* savo jėgomis** ypatingųjų ir (ar) neypatingųjų kelių ir (ar) gatvių statybos darbų*** (naujos statybos ir (ar) rekonstravimo darbų ir (ar) kapitalinio remonto darbų ir (ar) paprastojo remonto darbų), kurių bendra vertė ne mažesnė kaip 1 000 000,00 Eur be PVM. * Tiekėjai reikalaujamą patirtį gali įrodinėti tik baigtomis vykdyti sutartimis. Tiekėjas gali teikti informaciją: 1) apie atliktus darbus, kurie pradėti ir baigti vykdyti per paskutinius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo galutinio termino pabaigos; ** Darbai, atlikti savo jėgomis – tai darbai, kuriuos tiekėjas atliko savo jėgomis kaip rangovas, tiekėjų grupės partneris ar subtiekėjas, nepasitelkiant trečiųjų subjektų. Tokiu atveju turi būti vertinami būtent konkretaus tiekėjo, tiekėjų grupės partnerio ar subtiekėjo, kurio pajėgumais remiamasi pirkime, atlikti darbai, jų apimtis, vertė, o ne sutarties objektas apskritai. ***Į atliktų statybos darbų vertę negali būti įskaityta projektavimo, projekto vykdymo priežiūros paslaugų vertė. - Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus; - Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų; Subtiekėjams šis reikalavimas nenustatomas. | Pateikiama: 1) tiekėjo vadovo ar kito tiekėjo įgalioto atstovo parašu patvirtintas per pastaruosius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos tiekėjo savo jėgomis atliktų kelių ir (ar) gatvių statybos (naujos statybos ir (ar) rekonstravimo darbų ir (ar) kapitalinio remonto darbų ir (ar) paprastojo remonto darbų) darbų sąrašas (parengtas pagal pirkimo sąlygų 9 priedą ,,Atliktų statybos darbų sąrašas“), nurodant atliktų statybos darbų pavadinimą, statinių grupę ir pogrupį (paskirtį), statybos darbų rūšį, atliktų darbų vertę per šiame reikalavime nurodytą laikotarpį (be PVM), darbų atlikimo tikslią datą (vykdymo pradžią ir pabaigą, nurodant metus, mėnesį, dieną), užsakovus (tiek viešuosius, tiek privačiuosius) bei jų kontaktus. Taip pat tiekėjas atliktų darbų sąraše turi nurodyti, ar darbai buvo atlikti savo jėgomis, ar buvo pasitelkiami kiti ūkio subjektai. Jeigu tiekėjas remiasi sutartimi, kurią vykdė ne vienas, bet su kitais ūkio subjektais, išskirti darbų, atliktų savo jėgomis, vertes. 2) Įrodymui apie tinkamą darbų atlikimą ir tinkamą galutinį rezultatą pateikiama: užsakovo patvirtinta pažyma (arba kiti lygiaverčiai objektyvūs įrodymai, jeigu juose yra užsakovo vertinimas apie tinkamai atliktus darbus) apie tai, kad tiekėjo kelių ir (ar) gatvių statybos (naujos statybos ir (ar) rekonstravimo darbų ir (ar) kapitalinio remonto darbų ir (ar) paprastojo remonto darbų) darbai buvo atlikti tinkamai. Užsakovų pažymose turi būti nurodytas atliktų statybos darbų pavadinimas, statinių grupė ir pogrupis (paskirtis) statybos darbų rūšis, atliktų darbų vertė (be PVM), darbų atlikimo tiksli data (vykdymo pradžia ir pabaiga, nurodant metus, mėnesį, dieną), taip pat, ar nurodytų darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami. Užsakovų pažymose taip pat turi būti nurodyta, ar tiekėjas nurodytus darbus atliko savo jėgomis, ar pasitelkdamas kitus ūkio subjektus. Jeigu tiekėjas sutartį vykdė ne vienas, bet su kitais ūkio subjektais – užsakovų pažymose turi būti nurodyta pirkime dalyvaujančio tiekėjo, tiekėjų grupės nario ar subtiekėjo, kurio pajėgumais remiamasi, savarankiškai tos sutarties apimtyje atliktų darbų dalies vertė (jeigu užsakovo pažymoje tokios informacijos nėra, tiekėjas gali teikti ir kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus). Užsakovų pažymose pateikta informacija turi sutapti su pirkimo sąlygų .... priede ,,Atliktų statybos darbų sąrašas“ pateikta informacija apie tiekėjo atliktus darbus. Perkančioji organizacija, siekdama patikslinti informaciją apie atliktus darbus, pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo susisiekti su tiekėjo nurodytu užsakovo kontaktiniu asmeniu. |
|  | Tiekėjo asmenų (specialistų), atsakingų už sutarties vykdymą, kvalifikacija. Tiekėjas privalo paskirti specialistus, kurių kvalifikacija atitinka nurodytus reikalavimus (reikalavimai nustatomi vadovaujantis LR Statybos įstatymu): 3.2.1. ne mažiau kaip 1 statinio statybos vadovą: Statinių kategorija: ypatingieji statiniai Statinio pobūdis: inžineriniai statiniai Inžinerinių statinių grupė: susisiekimo komunikacijų statiniai. Inžinerinių statinių pogrupis (paskirtis): gatvių, taip pat statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje. 3.2.2. ne mažiau kaip 1 statinio statybos vadovą: Statinių kategorija: neypatingieji statiniai Statinio pobūdis: inžinerinis statinys Inžinerinių statinių grupė: susisiekimo komunikacijų statiniai. Inžinerinių statinių pogrupis (paskirtis): gatvių, taip pat statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje. Tiekėjas gali siūlyti vieną asmenį kelioms pozicijoms, jei šis asmuo atitinka visus skirtingoms pozicijoms keliamus reikalavimus; Specialistų atestatai atitiks reikalavimus, ir jei jie apims daugiau statinių grupių ar pogrupių, nei reikalaujama. Pastabos. 1) Tiekėjas privalo paskirti reikiamą skaičių specialistų, kad užtikrintų tinkamą preliminariosios ir pagrindinės sutarčių vykdymą. 2) Reikalaujamą kvalifikaciją tiekėjas (ar jo personalas) privalo būti įgijęs iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 3)*statinio statybos vadovas, kurio patirtis vertinama kaip vienas iš ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų (specialiųjų pirkimo sąlygų ..... priedas), turi būti tas pats specialistas, kuriam taikomi kvalifikaciniai reikalavimai (pirkimo sąlygų ... priedo 3.2.1 punktas). 4) Tiekėjo ir jo specialistų atestatai atitiks reikalavimus, jei jie apims daugiau inžinerinių statinių grupių, pogrupių (paskirčių) nei reikalaujama. | Pateikiama: 1) Vadovaujančių specialistų ir asmenų atsakingų už sutarties vykdymą sąrašas (parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priedą „Tiekėjo vadovaujančių darbuotojų (specialistų) ir asmenų, atsakingų už sutarties vykdymą sąrašas“), pateiktas elektroninėje formoje, nurodant vardą, pavardę, dabartinės darbovietės pavadinimą, profesinę kvalifikaciją, Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos, Viešosios įstaigos Statybos sektoriaus vystymo agentūros, VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro išduotas ypatingojo statinio statybos vadovo kvalifikacijos atestatas, suteikiantis teisę atlikti atitinkamas pareigas, ar atitinkami užsienio šalies institucijos išduoti dokumentai. 2) specialisto – kvazisubtiekėjo sutikimas atlikti sutartyje nurodytus darbus/paslaugas, jei jis dirba kitoje įmonėje (ne tiekėjo ar ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, įmonėje) ir tiekėjo ar ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, patvirtinimas, kad laimėjęs konkursą, įdarbins šį kvazisubtiekėją (tik tuo atveju, jei šis specialistas nesiūlomas kaip ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi). Specialistas pasiūlymo pateikimo termino pabaigos dienai turi turėti teisę verstis šiame punkte nurodyta veikla savo kilmės šalyje. Priimami Europos Sąjungos valstybės narės, Europos ekonominės erdvės valstybės narės arba Šveicarijos Konfederacijos šalies specialisto dokumentai, išduoti, jo kilmės šalies kompetentingų institucijų, tačiau toks užsienio šalies specialistas turi pareigą kreiptis į atitinkamą Lietuvos Respublikos instituciją dėl teisės pripažinimo dokumento, kurį turi įgyti prieš pasirašant sutartį (PO pasitikrins LT registruose), išdavimo. Specialistai, registruoti trečiojoje šalyje, atestuojami LR statybos techninio reglamento STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ nustatyta tvarka. Pateikiamos atitinkamų dokumentų skaitmeninės kopijos. |
|  | Turi būti pasiūlytas bent vienas specialistas, turintis teisę vykdyti nekilnojamojo kultūros paveldo taikomųjų mokslinių ir ardomųjų tyrimų veiklą – archeologinis tyrimus. | 1. Specialistų sąrašas, kuriame nurodytos pavardės ir profesinė kvalifikacija (pirkimo sąlygų 10 priedas); 2. Kultūros ministro išduotas atestatas, patvirtinantis reikalaujamą kvalifikaciją. |
|  | PASTABOS |  |
| 3.3.1. | Jeigu pirkimo procedūroje dalyvauja jungtinės veiklos sutarties pagrindu ūkio subjektų grupė | Kvalifikacijos reikalavimų 1.1 punkto reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus tas ūkio subjektų grupės narys, kuris atliks atitinkamus darbus; kvalifikacijos reikalavimų 3.1 punkto reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus; 3.2 ir 3.3. punkto reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus ūkio subjektų grupės nario (-ių) specialistai, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. Pateikiamos dokumentų skaitmeninės kopijos arba dokumentai elektroninėje formoje. |
| 3.3.2. | Tiekėjas turi teisę pasitelkti ūkio subjektus, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi savo įsipareigojimams vykdyti. | Ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, dokumentai, nurodyti 1.1 punkte, pateikiami tuo atveju, jeigu atliks atitinkamus darbus. Ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, dokumentai, nurodyti 3.1, 3.2 ir 3.3 punktuose, pateikiami tuo atveju, jeigu tie subjektai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų. Pateikiama ketinamo pasitelkti ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, pasirašyta laisvos formos deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis sutikimą dalyvauti šiame viešajame pirkime ir atlikti jam pavestus darbus/paslaugas/prekes, konkrečiai juos įvardijant. Pateikiamos dokumentų skaitmeninės kopijos arba el. parašu pasirašyti dokumentai. Galimybė pasitelkti trečiuosius asmenis nekeičia pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti pirkimo sutarties įvykdymo. |
| 3.3.3. | Jei tiekėjas/jo specialistai pats/-ys atitinka nustatytą reikalavimą, tačiau pirkimo sutarties vykdymui ketina pasitelkti subtiekėjus ir (ar) jo specialistus, pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) jų specialistai privalo atitikti reikalavimus, nustatytus atitinkamai 1.1 ir (ar) 3.2 p. ir (ar) 3.3 p. | Dėl 1.1 p. - subtiekėjai, kuriuos tiekėjas pasitelks pirkimo sutarties vykdymui (kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus), privalo turėti teisę verstis veikla, kuriai jis pasitelkiamas. Subtiekėjo specialisto dokumentai, nurodyti 3.2 ir 3.3 punktuose pateikiami, jei tiekėjas (jo specialistai) pats atitinka nustatytą reikalavimą, tačiau ketina pasitelkti subtiekėjus (jo specialistus), subtiekėjų specialistai privalo atitikti 3.2 ir 3.3 p. nustatytus reikalavimus, jeigu subtiekėjai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia nustatytos kvalifikacijos. |

_____

Pirkimo sąlygų 6 priedas

PIRKIMO SUTARTIES PROJEKTAS

PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. ______

2026 m. ______________ mėn. __ d.

Kaunas

Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno autobusai“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 133154754, kurios registruota buveinė yra Raudondvario pl. 105, LT-47185 Kaunas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, atstovaujama laikinai einančio pareigas generalinio direktoriaus Mindaugo Tarasevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Užsakovas),

ir

_____________________, juridinio asmens kodas _____________________, kurios registruota buveinė yra _____________________, atstovaujama _____________________, veikiančio pagal _____________________ (toliau – Rangovas),

toliau vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

vadovaudamosi Troleibusų linijų kontaktinio tinklo atramų pamatų įrengimo ir atramų pamatuose tvirtinimo darbų pirkimo atviro (supaprastinto) konkurso būdu (toliau – pirkimas), _____________________ paskelbto CVPP pirkimo Nr. ______, kurio laimėtoju pripažintas Rangovas, rezultatais,

sudarė šią pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

- Sutarties dalykas

1.1. Troleibusų linijų kontaktinio tinklo atramų pamatų įrengimo ir atramų pamatuose tvirtinimo darbų (toliau – Darbai) užsakymo laikotarpiu Rangovas įsipareigoja šioje Sutartyje nustatyta tvarka atlikti Užsakovo užsakytus Darbus, o Užsakovas įsipareigoja priimti Sutarties reikalavimus atitinkančius atliktus Darbus ir atsiskaityti su Rangovus šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

1.2. Pagal Sutartį perkamų Darbų reikalavimai nurodyti Specifikacijoje.

1.3. Darbų užsakymo laikotarpis – 18 (aštuoniolika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

2. SUTARTIES KAINA, MOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

  - Pradinės Sutarties vertė yra  1 500 000,00 Eur (vienas milijonas penki šimtai tūkstančių eurų, 00 ct) be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), 1 815 000,00 Eur (vienas milijonas aštuoni šimtai penkiolika tūkstančių eurų, 00 ct) su PVM, kuri yra laikoma maksimalia Sutarties verte. Darbų kaina nustatoma pagal fiksuotus įkainius. Darbų įkainiai pateikti Sutarties 2 priede, Darbų preliminarūs kiekiai pateikti Sutarties 1 priede, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis. Užsakovas Darbus perka pagal poreikį ir neįsipareigoja nupirkti visų darbų (jų kiekių) už visą šiame punkte nurodytą sumą.

  - Į Darbų įkainius (be PVM) turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai (išskyrus PVM) ir visos su Darbų atlikimu susijusios išlaidos. Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Darbų įkainius (be PVM) ir PVM. Darbų įkainiai (be PVM) per visą Sutarties galiojimo laikotarpį nekeičiami, išskyrus Sutarties 2.3 punkte numatytus atvejus.

  - Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara. Darbų įkainių (be PVM) peržiūros taisyklės:

    - Darbų įkainiai gali būti peržiūrimi dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių rašytiniu prašymu. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties įkainius gavimo diena;

    - Darbai įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu galės būti perskaičiuojami ir keičiami ne dažniau kaip vieną kartą kas 6 (šešis) mėnesius. Pirmas perskaičiavimas vykdomas ne anksčiau kaip po 6 (šešių) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo arba praėjus ne mažiau kaip 6 (šešiems) mėnesiams nuo paskutinio perskaičiavimo dienos, jeigu Darbų pokytis (k), apskaičiuotas kaip nustatyta 2.3.4 punkte, viršija 7 (septyni) procentai. Atlikdamos perskaičiavimą, Šalys vadovaujasi Valstybės duomenų agentūros (www.stat.gpv.lt) viešai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis, iš kitos Šalies nereikalaudamos pateikti oficialaus Valstybės duomenų agentūros ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo. Šiuo atveju nauji Darbų mato vieneto įkainiai negali viršyti rinkoje esančių analogiškų darbų kainos;

    - Šalys privalo susitarime nurodyti indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotus įkainius, perskaičiuotą pradinės sutarties vertę;

    - nauji Darbų mato vieneto įkainiai apskaičiuojami pagal formulę:

a1=a+k100×a, kur

a – įkainis (Eur be PVM)) (jei jis jau buvo perskaičiuotas, tai po paskutinio perskaičiavimo).

a1 – perskaičiuotas (pakeistas) įkainis (Eur be PVM)

k – Pagal statybos sąnaudų elementų kainų indeksą pagal statinių tipą „Negyvenamieji pastatai“ apskaičiuotas kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%) „k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę:

k =IndnaujausiasIndpradžia×100-100, (proc.) kur

Indnaujausias – kreipimosi dėl kainos perskaičiavimo išsiuntimo kitai Šaliai datą naujausias paskelbtas statybos sąnaudų elementų kainų indeksas pagal statinių tipą „Negyvenamieji pastatai“

Indpradžia – laikotarpio pradžios datos (mėnesio) statybos sąnaudų elementų kainų indeksas pagal statinių tipą „Negyvenamieji pastatai“. Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra Paskutinės pirkimo, kurio pagrindu sudaryta ši Sutartis, pasiūlymų pateikimo termino dienos mėnuo. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo;

    - Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams suapvalinus iki vieno skaitmens po kablelio, o apskaičiuotas įkainis „a“ suapvalinamas iki dviejų skaitmenų po kablelio;

    - Vėlesnis kainų ar įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas;

    - Šalys privalo sudaryti susitarimą dėl Darbų įkainių perskaičiavimo per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai šaliai perskaičiuoti įkainius pateikimo dienos;

    - Sutarties įkainių peržiūros dažnumas nėra ribojamas;

    - jeigu darbai vėluoja, uždelstų Darbų įkainiai neperskaičiuojami dėl kainų lygio kilimo;

    - perskaičiuoti Darbų įkainiai taikomi tik tiems Darbams, kurie bus atliekami po Šalių pasirašyto susitarimo įsigaliojimo dienos.

  - Darbams taikomas PVM perskaičiuojamas:

    - bet kuriuo Sutarties galiojimo momentu, kai teisės aktais pakeičiamas Darbams taikomo PVM tarifo dydis;

    - PVM pokyčio dydis yra proporcingas PVM tarifo pokyčio dydžiui;

    - suinteresuota Šalis raštu turi kreiptis į kitą Šalį dėl PVM tarifo perskaičiavimo. Susitarimai dėl Darbams taikytino PVM perskaičiavimo įforminami Šalių pasirašomu susitarimu ir taikomi tik tiems Darbams (nesuteiktai jų daliai), kurie bus atliekami po Šalių pasirašyto susitarimo įsigaliojimo dienos, išskyrus atvejus, kai Rangovas vėluoja atlikti Darbus pagal užsakyme nurodytą terminą.

Šio punkto nuostatos taikomos tik tada, jei PVM tarifas keičiasi (didėja arba mažėja);

    - dėl teisės aktų pasikeitimo, jos netaikomos, kai PVM tarifas didėja ar atsiranda pareiga jį mokėti dėl nuo Rangovo priklausančių aplinkybių, pavyzdžiui, pasikeičia jo veikla, tampa PVM mokėtoju ir pan. – tokius galimus pokyčius Rangovas turi įvertinti teikdamas pasiūlymą ir tokiu atveju Darbams taikomas PVM nebus keičiamas.

  - Vykdant Sutartį, Sutarties 1 priede Specifikacijoje nurodyta preliminari Darbų apimtis ir darbų kiekiai gali kisti (gali būti įsigyta mažiau arba daugiau nurodytų Darbų apimties (jų kiekių), neviršijant Sutarties 2.1 punkte nurodytos Pradinės Sutarties vertės.

  - Užsakovas įsipareigoja pagal Sutartyje nustatytus įkainius (be PVM) ir PVM sumokėti Rangovui už faktiškai atliktus Darbus. Užsakovas turi teisę įsigyti mažiau ar daugiau Sutartyje nurodytų darbų kiekio (apimties). Galutinė kaina, kurią Užsakovas turi sumokėti Rangovui, priklauso nuo faktiškai atliktų Darbų kiekio vykdant Sutartį.

  - Rangovas už atliktus pagal pateiktą užsakymą Darbus pateikia Užsakovui 2 (du) faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktų egzempliorius, kurie per 5 (penkias) darbo dienas suderinami ir, nenustačius trūkumų arba juos Rangovui pašalinus per Užsakovo nurodytą terminą, abiejų šalių pasirašomi.

  - Remdamasis suderintais ir abiejų Šalių pasirašytais atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktais, Rangovas pateikia Užsakovui sąskaitas faktūras, kurias Užsakovas apmoka per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo jų gavimo dienos. Rangovas sąskaitas faktūras privalo teikti tik elektroniniu būdu:

    - elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19), teikiamos Paslaugų teikėjo pasirinktomis elektroninėmis priemonėmis;

    - Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros teikiamos tik naudojantis Sąskaitų administravimo bendrąja informacinės sistemos (SABIS) priemonėmis (elektroninės paslaugos SABIS svetainė pasiekiama adresu sabis.nbfc.lt);

    - Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja, naudodamasis informacinės sistemos (SABIS) priemonėmis, išskyrus Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų pirkimų įstatymo (toliau – PĮ) 34 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu.

  - Užsakovas sumoka tik už faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktus Darbus pagal Sutartyje nurodytus Darbų įkainius (be PVM) ir PVM. Rangovui nemokama už faktiškai atliktus Darbus, kurių Rangovas iš anksto raštu nesuderino su Užsakovu.

  - Esant poreikiui Užsakovas gali Rangovui pateikti užsakymą dėl kasimo darbų archeologinės priežiūros ir žvalgomųjų archeologinių tyrimų bei inžinerinių statinių kontrolinių nuotraukų atlikimo, tokiu atveju Užsakovas Rangovui už šias paslaugas apmokės ne didesnėmis nei užsakymo dieną Rangovo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių paslaugų kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Rangovo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis.

  - Užsakovas už atliktus Darbus Rangovui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Rangovo nurodytą banko sąskaitą:

Sąskaitos Nr. _____________________

Bankas: _____________________

Banko kodas: _____________________.

  - Rangovas savo rizika ir lėšomis privalo įsigyti visas priemones, kurių gali prireikti Darbams vykdyti.

  - Galutinė Sutarties kaina yra visų pagal rašytinius užsakymus atliktų Darbų, numatytų Sutartyje ir prie jos sudarytuose susitarimuose, kaina.

- SUTARTIES  KEITIMAS DĖL KEIČIAMŲ DARBŲ KIEKIO (APIMTIES)

  - Darbų kiekio (apimties) keitimas gali būti atliekamas vadovaujantis PĮ 97 straipsnyje nustatytais atvejais.

  - Jei keičiant kiekį (apimtį) darbai keičiami kitais darbais, tokie darbų pakeitimai neturi pabloginti Sutarties rezultato.

  - Užsakovas, apskaičiuodamas atsisakomų arba įsigyjamų papildomų darbų kainas pagal kiekio (apimties) keitimo sąlygas, taiko toliau pateikiamus būdus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybės taikyti prieš tai esantį būdą, gali būti taikomas toliau esantis būdas:

    - pritaikant Sutarties 2 priede nurodytus darbų įkainius;

    - jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutarties 2 priede numatyto įkainio;

    - pritaikant Sutarties 2 priede numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas;

    - įvertinant darbų pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų eksploatacijos sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtines ir pelno) išlaidas pagal Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95, priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

  - Susitarimai dėl kiekio (apimties) keitimo įforminami raštu, pagrindžiami dokumentais, šalių suderinami ir laikomi sudėtine Sutarties dalimi.

- ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

  - Užsakovas įsipareigoja:

    - esant Darbų poreikiui, pateikti Rangovui raštu arba elektroniniu paštu užsakymus, nurodydamas Darbų atlikimo terminą, Darbų kiekį ir jų atlikimo vietą. Terminas Šalių sutarimu gali būti pratęstas dėl ne nuo Rangovo priklausančių aplinkybių, tokių kaip netinkamos oro sąlygos, kaip nurodyta Sutarties 5.1.1 papunktyje;

    - suteikti Rangovui informaciją ir pateikti turimą techninę dokumentaciją, kuri būtina Darbams atlikti;

    - prižiūrėti, kaip Rangovas atlieka Darbus, kontroliuoti jų kokybę, ar atlieka laiku ir tinkamai, o pastebėjęs nukrypimų nuo Sutarties sąlygų ar kitokių trūkumų, surašyti defektų aktą, kuriame nurodomi trūkumai. Trūkumus Rangovas privalo neatlygintinai pašalinti per Užsakovo nustatytą terminą, nurodytą rašytinėje pretenzijoje, išsiųstoje el. paštu;

    - apžiūrėjęs atliktus Darbus ir nenustatęs trūkumų arba Rangovui juos pašalinus per Sutarties 4.1.3 punkte nurodytą terminą, priimti pagal atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktą Rangovo atliktus Darbus;

    - sumokėti Rangovui už faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktus rašytiniuose užsakymuose nurodytus Darbus Sutarties trečiame skyriuje nustatyta tvarka ir terminais. Už Darbus, kuriuos Rangovas atlieka savavališkai nukrypdamas nuo Sutarties sąlygų, neatlyginama;

    - Rangovui pareikalavus, sumokėti už kiekvieną pavėluotą dieną 0,02 (dviejų šimtųjų) proc. dydžio delspinigius nuo atitinkamoje sąskaitoje faktūroje nurodytos sumos, jei Užsakovas nevykdo Sutarties 2.8. punkte nustatytų reikalavimų.

  - Rangovas įsipareigoja:

    - Darbus atlikti pagal Užsakovo pateiktų rašytinių užsakymų reikalavimus ir juose nurodytą Darbų apimtį, Darbų atlikimo terminus, vadovaudamasis Statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, Aplinkos apsaugos įstatymu, kitais šią Darbų sritį reglamentuojančiais teisės aktais ir Sutarties 1 priedu;

užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

4.2.3.    įsipareigoja Sutarties vykdymo metu užtikrinti, kad ypatingojo statinio statybos vadovo funkcijas vykdytų pasiūlyme nurodytas specialistas, kurio kvalifikacija ir patirtis buvo vertinta nustatant ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą. Šio specialisto keitimas galimas tik išimtiniais atvejais, kai:

4.2.3.1.  specialistas nutraukia darbo santykius su Rangovu;

4.2.3.2. specialistas dėl ligos, nelaimingo atsitikimo, ar kitų objektyvių priežasčių negali vykdyti numatytų darbo funkcijų ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų;

4.2.3.3. specialistas netenka teisės vykdyti atitinkamą veiklą (pvz., sustabdomas ar panaikinamas kvalifikacijos atestatas);

4.2.3.4.  atsiranda kitos, nuo Rangovo nepriklausančios, objektyvios, ir iš anksto nenumatytos aplinkybės, dėl kurių specialistas negali toliau vykdyti savo funkcijų.

4.2.4.     privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo šioje Sutartyje, 4.2.3. punkte nurodytų aplinkybių atsiradimo, raštu informuoti Užsakovą ir pateikti naujo specialisto kandidatūrą bei dokumentus, pagrindžiančius jo kvalifikaciją ir patirt.

4.2.5.    siūlomas pakeičiantis specialistas, privalo turėti kvalifikaciją ir patirtį, kuri yra ne mažesnė nei keičiamo specialisto, ir atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus.

4.2.6.   specialisto keitimas įsigalioja tik gavus išankstinį rašytinį Užsakovo sutikimą. Užsakovas turi teisę motyvuotai nesutikti su siūlomu specialistu, jeigu jis neatitinka pirkimo dokumentų ar Sutarties reikalavimų.

4.2.7.   specialisto pakeitimas negali turėti įtakos Sutarties kainai, darbų atlikimo terminams ar kitoms esminėms Sutarties sąlygoms.

4.2.8.  prisiima visą riziką ir atsakomybę dėl specialisto pakeitimo bei privalo užtikrinti nepertraukiamą ir tinkamą Sutarties vykdymą.

4.2.9.garantuoti saugų Darbų atlikimą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną, taip pat gretimos aplinkos apsaugą, greta judančių žmonių ir (arba) transporto apsaugą nuo darbų sukeliamų bet kokių pavojų ir kitas sąlygas, priskirtinas Rangovui;

4.2.10. Darbų atlikimo metu savarankiškai užtikrinti antžeminių ir požeminių komunikacijų ir gatvių dangos saugą objekto prieigose, pažeidus jas – atstatyti savo lėšomis; atlikus darbus objekto ribose sutvarkyti aplinką;

4.2.11. atsakyti už eismo saugumą Darbų vykdymo zonoje;

4.2.12. atlyginti žalą asmenims, kurie ją patyrė dėl netinkamo Sutarties vykdymo, įskaitant teismo sprendimų vykdymo išlaidas;

4.2.13. nedelsdamas raštu informuoti Užsakovą apie bet kokias aplinkybes, trukdančias ar galinčias sutrukdyti atlikti Darbus nustatytais terminais;

4.2.14. Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalo savo lėšomis ir medžiagomis ištaisyti Užsakovo nurodytus Darbų trūkumus;

4.2.15. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikti Užsakovui dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą:

4.2.15.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis –  20 000,00 (dvidešimt tūkstančių eurų ir 00 ct.) Eur be PVM. Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdai – užstatas (užstato sumokėjimą patvirtinantis dokumentas) arba neatšaukiama banko garantija, Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas – įsigalioja banko išdavimo dieną arba kai į Užsakovo sąskaita patenka pinigai ir galioja ne trumpiau kaip 13 (trylika) mėnesių;

4.2.15.2. Jei Rangovas pasirenka Sutarties užtikrinimą užstato forma, Rangovas užstatą turi  pervesti į UAB „Kaunas autobusai“ (įm. kodas 133154754) sąskaitą LT107044060002925535 AB SEB bankas, banko kodas 70440 ir Užsakovui pateikti užstato sumokėjimą patvirtinantį dokumentą. Pateikimo data laikomas pinigų užskaitymo į Užsakovo nurodytą sąskaitą diena;

4.2.15.3. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Rangovas, norėdamas toliau tęsti Sutartį,  privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo apie pasinaudojimą Sutarties įvykdymo užtikrinimu išsiuntimo dienos pateikti Užsakovui naują Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimą Sutarties 4.2.9.1 punkte numatytai sumai.

4.2.15.4. tinkamai įvykdžius Sutartį, Rangovo pateiktas Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinami per 7 darbo dienas nuo Rangovo raštiško prašymo gavimo dienos, prašymo pateikimo dienos neįskaičiuojant;

4.2.16. nuo atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos suteikti atliktiems Darbams (įskaitant statybos produktus ir įrenginius) 5 (penkių) metų garantinį laikotarpį;

4.2.17. savo lėšomis ir medžiagomis ištaisyti Užsakovo defektų akte nurodytus trūkumus, atsiradusius garantiniu laikotarpiu;

4.2.18. naudoti kokybiškas, sertifikuotas medžiagas ir gaminius ir, esant poreikiui, pateikti visų naudojamų medžiagų pasus ir sertifikatus pagal privalomai sertifikuojamų statybinių medžiagų sąrašą (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. sausio 24 d. įsakymas Nr. D1-15 „Dėl reglamentuojamų statybos produktų sąrašo patvirtinimo“);

4.2.19. Rangovas savo lėšomis kompensuoja darbų, kurie atlikimo metu vertinami kaip netinkamai įvykdyti, atlikimo išlaidas arba išlaidas, susijusias su neatliktais darbais;

4.2.20. vadovaujantis (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro  2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), Tvarkos aprašo 4.4.4.1. papunkčiu, nustatomos sąlygos, kad vykdant Sutartį Rangovas turi siekti mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, rengiama dokumentacija, kiek tai įmanoma, Užsakovui turi būti pateikta elektroniniu formatu, o dokumentacija, kuri turi būti pasirašoma, pasirašoma elektroniniu parašu. Esant būtinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Tvarkos aprašo 2 priedo 1 skyriuje „Popierius ir jo gaminiai“ išdėstytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus.

4.2.21. Užsakovo prašymu pateikti Sutarties 5.1.7. punkte nurodytą deklaraciją, patvirtinančią Sutarties 4.2.14. punkte nurodytų įsipareigojimų laikymąsi. Nepateikus Užsakovo prašymu deklaracijos, patvirtinančios nurodytų įsipareigojimų laikymąsi, ar nevykdant nustatytų įsipareigojimų, Rangovas moka Užsakovui 200 (dviejų šimtų) Eur dydžio baudą.

4.2.22. Rangovas vykdant Sutartį privalo užtikrinti, kad Rangos darbai, būtų vykdomi taikant aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus, arba taikant kitas lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones.

4.2.23. užtikrinti, kad visą Sutarties vykdymo laikotarpį taikys pirkimo sąlygose nustatytus aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus. Rangovas įsipareigoja ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą kas 6 (šešis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo pateikti Užsakovui ataskaitą ir dokumentus, patvirtinančius, kad jis Sutarties vykdymo metu taiko pirkimo sąlygose nustatytus aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus.

4.2.. Jei Rangovas neužtikrins darbų atlikimo pagal 4.2.16. punkto ir  nepateiks dokumentų kaip tai nurodyta Sutarties sąlygų 4.2.17. punkte, Užsakovas taikys 1000,00 (vieno tūkstančio ) eurų baudą už nustatytų aplinkos apsaugos reikalavimų nesilaikymą.

- ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR TEISĖS

  - Užsakovas:

    - sustabdyti Darbus ar atidėti Darbų vykdymo terminus dėl netinkamų oro sąlygų, koreguoti ir papildyti užsakyme nurodytą Darbų kiekį;

    - nemokėti už Darbus, jeigu per Užsakovo nurodytą terminą nepašalinti atliktų Darbų trūkumai;

    - vienašališkai nutraukti Sutartį PĮ 98 straipsnyje ir Sutarties 6.1.5. punkte nustatytais  atvejais ir tvarka ir reikalauti atlyginti nuostolius;

    - prižiūrėti, ar Rangovas Darbus atlieka laiku ir tinkamai, kontroliuoti jų eigą ir kokybę;

    - reikalauti Sutarties 5.2.8. punkte nustatyto dydžio baudos ar delspinigių, jei Rangovas neatlieka Darbų iki Užsakovo pateiktame užsakyme nurodyto termino pabaigos ar nepašalina atliktų Darbų trūkumų per Sutarties 4.2.8. papunktyje numatytą terminą;

    - Užsakovas atsako už atsiskaitymą su Rangovu Sutarties antrame skyriuje nustatyta tvarka ir terminais. Už kiekvieną uždelstą dieną Užsakovas, Rangovui pareikalavus, moka jam 0,02 (dviejų šimtųjų) proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais. Apie šią galimybę Užsakovas subrangovą informuoja atskiru pranešimu per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos iš Rangovo apie pasitelkiamą subrangovą gavimo dienos. Norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, subrangovas turi apie tai raštu ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas informuoti Užsakovą. Tokiu atveju su Užsakovu, Rangovu ir subrangovu bus sudaroma trišalė sutartis, kurioje pateikiama tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, įskaitant teisę Rangovui prieštarauti dėl nepagrįstų mokėjimų. Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu pasirašymas nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties vykdymo;

    - prašyti Rangovo pateikti tiekėjo deklaraciją, patvirtinančią Tiekėjo aplinkosaugos reikalavimų, numatytų Sutarties 4.2.14. punkte, laikymąsi;

    - Užsakovas turi teisę priskaičiuotų netesybų suma mažinti savo piniginę prievolę Rangovui.

  - Rangovas:

    - atsako už Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymą kokybiškai ir laiku;

    - įsipareigojimų, nurodytų Sutarties 4.2. punkte, tinkamą vykdymą užtikrina Sutarties 4.2.9. punkte nurodytu Sutarties įvykdymo užtikrinimu;

    - turi teisę Sutarčiai vykdyti pasitelkti subrangovus ir atsako už jų prievolių vykdymą ar netinkamą vykdymą. Ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti turi pranešti Užsakovui tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, taip pat privalo informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, įskaitant informaciją apie ketinamus pasitelkti naujus subrangovus. Rangovas atsako už subrangovų (jei tokie yra pasitelkiami) prievolių vykdymą ar netinkamą vykdymą;

    - gali Sutarties vykdymo metu pakeisti (Užsakovui pareikalavus – privalo pakeisti) subrangovus arba pasitelkti naujus. Apie tai Rangovas turi informuoti Užsakovą, nurodydamas subrangovo pakeitimo ar pasitelkimo priežastis. Pakeisti subrangovai privalo pateikti subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus, Sutarčiai vykdyti privalomus (jei tokių yra) atestatus, licencijas ir pan. Jei Sutartyje keičiami subrangovai, kurių pajėgumais Rangovas nesiremia, subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai turi būti pateikiami tuo atveju, jei jų reikalauja Užsakovas. Gavęs tokį pranešimą, Užsakovas, jei nėra subrangovo pašalinimo pagrindų arba jei pasitelkiamas naujas subrangovas, kartu su Rangovu sudaro susitarimą dėl subrangovų pakeitimo ar pasitelkimo. Jį pasirašo abi Sutarties šalys. Šis susitarimas yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Subrangovas gali pradėti vykdyti darbus, tik Rangovui kartu su Užsakovu sudarius minėtą susitarimą. Rangovas negali vienašališkai keisti ar pasitelkti naujų subrangovų, apie tai neinformavęs Užsakovo ir tokio pakeitimo neįforminęs susitarimu dėl Sutarties pakeitimo. Jei pakeisto subrangovo padėtis atitinka bent vieną pagal VPĮ 46 straipsnį nustatytą pašalinimo pagrindą, Užsakovas reikalauja, kad Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą pakeistų minėtą subrangovą reikalavimus atitinkančiu subrangovu;

    - turi teisę reikalauti, kad už faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktus Darbus jam būtų sumokėta Sutarties antrame skyriuje nustatyta tvarka;

    - turi teisę reikalauti 0,02 (dviejų šimtųjų) proc. dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną nuo atitinkamoje sąskaitoje faktūroje nurodytos sumos, jei Užsakovas neįvykdo Sutarties 2.8. punkte nustatytų reikalavimų;

    - privalo atlyginti žalą asmenims, kurie ją patyrė dėl netinkamo Sutarties vykdymo, įskaitant nuostolius, teismo ir vykdymo išlaidas, priteistus teismo sprendimais iš Užsakovo.

    - Rangovas užsakyme nurodytus Darbus atlieka Užsakovo nurodytais terminais. Neįvykdžius užsakymo ar nepašalinus nustatytų trūkumų per Užsakovo nustatytą terminą, Užsakovas gali taikyti baudą Rangovui ir Užsakovas turi teisę skaičiuoti 0,02 (dviejų šimtųjų) proc. dydžio delspinigius nuo bendros Darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną ir reikalauti iš Rangovo juos sumokėti per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo reikalavimo gavimo dienos. Jei Rangovas neįvykdo įsipareigojimų po baudos paskyrimo per Užsakovo nurodytą terminą, Rangovui dar kartą gali būti taikoma tokio pat dydžio bauda. Baudos paskyrimas Rangovo neatleidžia nuo įsipareigojimų įvykdymo. Baudos dydis priklauso nuo neatliktų konkretaus užsakymo Darbų kainos (kainos nurodytos be PVM):

    - jei neatliktų Darbų kaina yra nuo 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų) iki 30 000 Eur (trisdešimt tūkstančių eurų), taikoma 3 000 Eur (trijų tūkstančių eurų) bauda;

    - jei neatliktų Darbų kaina yra nuo 30 000 Eur 1 ct (trisdešimt tūkstančių eurų 1 ct) iki 50 000 Eur (penkiasdešimties tūkstančių eurų), taikoma 5 000 Eur (penkių tūkstančių eurų) bauda;

    - jei neatliktų Darbų kaina yra nuo 50 000 Eur 1 ct (penkiasdešimties tūkstančių eurų 1 ct)

iki 70 000 Eur (septyniasdešimt tūkstančių eurų), taikoma 7 000 Eur (septynių tūkstančių eurų) bauda;

    - jei neatliktų Darbų kaina yra nuo 70 000 Eur 1 ct (septyniasdešimties tūkstančių eurų 1 ct) iki 90 000 Eur (devyniasdešimt tūkstančių eurų), taikoma 9 000 Eur (devynių tūkstančių eurų) bauda;

    - jei neatliktų Darbų kaina yra daugiau nei 90 000 Eur 1 ct (devyniasdešimt tūkstančių eurų 1 ct), taikoma 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų) bauda.

  - Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, pagal taisykles, nustatytas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse.

6. SUTARTIES GALIOJIMO IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

6.1. Sutartis įsigalioja:

6.1.1. jei sudaroma elektroninė Sutartis, ji įsigalioja, kai Sutarties šalys ją pasirašo kvalifikuotais elektroniniais parašais ir Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikia Užsakovui Sutarties 4.2.9. punkte nurodytą Sutarties įvykdymo užtikrinimą, galiojantį iki Sutarties galiojimo termino pabaigos. Rangovui nepateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Sutartis neįsigalioja;

6.1.2. jei sudaroma popierinė Sutartis, ji įsigalioja nuo tos dienos, kai ją pasirašo ir antspaudais patvirtina (jei antspaudus turėti privalo) abi Sutarties šalys ir Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikia Užsakovui Sutarties 4.2.9. punkte nurodytą Sutarties įvykdymo užtikrinimą, galiojantį iki Sutarties galiojimo termino pabaigos. Rangovui nepateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Sutartis neįsigalioja. Sutartis sudaroma dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną abiem Šalims.

Atlikus 6.1.1. ar 6.1.2. papunkčiuose nurodytus veiksmus, Sutarties įsigaliojimo diena laikytina jos pasirašymo diena.

6.1.3. Sutartis galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo.

6.1.4. Darbų užsakymo laikotarpis baigiasi praėjus 18 (aštuoniolikai) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos arba kai Užsakovo užsakytų ir nupirktų Darbų vertė pasiekia Sutarties 2.1. punkte nurodytą pradinę Sutarties vertę, kurią Užsakovas skyrė Darbų pirkimui jų užsakymo laikotarpiu ir kurios Užsakovas, vykdydamas Sutartį negalės viršyti, priklausomai nuo to, kuri sąlyga atsiranda anksčiau.

6.1.5. Sutartyje nustatytais atvejais sudaryti Šalių susitarimai sudaromi raštu ir įsigalioja Šalims juos pasirašius kvalifikuotais elektroniniais parašais (kai sudaryta elektroninė Sutartis) arba Šalims pasirašius ir patvirtinus susitarimus antspaudais (jeigu antspaudus privalo turėti) (kai Sutartis sudaryta pasirašant popierinį dokumentą).

    - Sutarties galiojimo pasibaigimas neatleidžia Šalių nuo visiško Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo.

    - Sutartis gali būti nutraukiama prieš terminą rašytiniu Šalių susitarimu ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

    - Dėl Sutarties sąlygų pažeidimų (Rangovas netinkamai vykdo Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir (ar) nepradeda laiku vykdyti Sutarties, ir (ar) atlieka Darbus taip lėtai, kad Sutartyje numatytus darbus atlikti ir baigti per Sutarties 1 priede nurodytus terminus tampa nebeįmanoma, ir (ar) Darbus atlieka nekokybiškai, ir (ar) per Užsakovo nurodytą laikotarpį nepašalina trūkumų) Sutartis gali būti nutraukiama vienašališkai, pranešus apie Sutarties nutraukimą kitai Šaliai raštu prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Vienašališkai nutraukus Sutartį, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai su Sutarties nutraukimu susijusius nuostolius. Jeigu Rangovas nevykdo Sutartyje numatytų įsipareigojimų ir (ar) Užsakovas nutraukia Sutartį dėl šiame punkte nurodytų pažeidimų ar nesant Užsakovo kaltės Sutartį vienašališkai nutraukia Rangovas, tokiu atveju Užsakovas įgyja teisę į Rangovo pateiktą Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

7. Asmens duomenų apsauga

7.1. Rangovas įsipareigoja vykdant Sutartį gautus ir sužinotus asmens duomenis tvarkyti laikydamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir kitų teisės aktų reikalavimų.

7.2. Jei vykdant Sutartį bus tvarkomi asmens duomenys ir Vykdytojas tvarkys asmens duomenis kaip duomenų tvarkytojas, Šalys, siekdamos nustatyti asmens duomenų tvarkymo sąlygas, turi sudaryti susitarimą dėl asmens duomenų tvarkymo. Šis susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Susitarimas gali būti keičiamas sudarant rašytinį Sutarties keitimą, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi, ir toks Sutarties keitimas nėra laikomas esminiu Sutarties pakeitimu.

7.3. Rangovas įsipareigoja įgyvendinti tinkamas technines, organizacines ir teisines asmens duomenų apsaugos priemones asmens duomenų saugumui užtikrinti. Nurodytos priemonės turi užtikrinti kilusią riziką atitinkantį saugumo lygį.

7.4. Be išankstinio rašytinio Užsakovas sutikimo Rangovo neturi teisės panaudoti jokios Sutarties dalies ar Užsakovo pavadinimo rinkodaros tikslais.

7.5. Jeigu Rangovas pažeidžia taikomų teisės aktų reikalavimus, nustatydamas asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, Rangovas asmens duomenų tvarkymo požiūriu laikytinas asmens duomenų valdytoju ir tokiu būdu prisiima visą atsakomybę už tokių asmens duomenų tvarkymą.

7.6. Šio Sutarties skyriaus nuostatos lieka galioti neterminuotai po Sutarties pasibaigimo ar nutraukimo.

- Ginčų nagrinėjimo tvarka

8.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

8.2. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios Sutarties ar susijusį su šia sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, šalys spręs derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Užsakovo buveinės vietą.

9. KITOS SĄLYGOS

9.1 Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos PĮ 97 straipsnyje nustatyta tvarka.

9.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai Šaliai rašytinį prašymą keisti Sutarties sąlygas ir dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą nesutinkanti pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą Šalis motyvuotai atsako per 10 (dešimt) darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos. Kitu atveju, Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, šie keitimai įforminami rašytiniu abiejų Šalių susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

9.3. Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymu, statybos techniniais reglamentais, nustatančiais statybos darbus, ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

9.4. Sutarties galiojimo pasibaigimas neatleidžia Šalių nuo pareigos tinkamai įvykdyti Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus. Sutartiniai įsipareigojimai dėl Sutarties 4.2.10 papunktyje numatytų garantijų suteikimo išlieka galioti visą garantijos laikotarpį.

9.5. Iškilusius ginčus dėl Sutarties vykdymo Šalys sprendžia derybomis, o nesusitarusios – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

9.6. Pasikeitus Šalių adresams ir kitiems rekvizitams, Šalys privalo nedelsdamos apie tai raštu informuoti viena kitą.

9.7. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas besąlygiškai įsipareigoja sudaryti Užsakovo įgaliotiems atstovams galimybę susipažinti su visais Rangovo disponuojamais dokumentais, susijusiais su Sutarties 1 priede Specifikacijoje nurodytais Darbais.

9.8. Už Sutarties sąlygų vykdymą atsakingi asmenys:

|  | Užsakovas | Rangovas |
| --- | --- | --- |
| Vardas, pavardė |  |  |
| Pareigos |  |  |
| Adresas |  |  |
| Telefono Nr. |  |  |
| El. pašto adresas |  |  |

9.9. Už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą pagal Pirkimų įstatymo 94 straipsnio 9 dalies nuostatas atsakingas Užsakovo Viešųjų pirkimų skyrius.

10. SUTARTIES PRIEDAI

10.10. Prie Sutarties pridedami dokumentai yra neatskiriamos Sutarties dalys:

10.10.1. Troleibusų linijų kontaktinio tinklo atramų pamatų įrengimo ir atramų tvirtinimo pamatuose darbų techninė specifikacija (1 priedas);

10.10.2. Troleibusų linijų kontaktinio tinklo atramų pamatų įrengimo ir atramų pamatuose tvirtinimo darbų įkainiai (2 priedas);

10.10.3. Subrangovų ir jiems perduodamų atlikti darbų sąrašas (pridedamas, jei yra pasitelkiami subrangovai) (4 priedas).

11. ŠALIŲ REKVIZITAI

Užsakovas                                                            Rangovas

| UAB ,,Kauno autobusai” | … |
| --- | --- |
| Juridinio asmens kodas 133154754 | Juridinio asmens kodas … |
| PVM mokėtojo kodas LT331547515 | PVM mokėtojo kodas .. |
| Raudondvario pl.105, Kaunas, Lietuva | . . |
| Tel.: +370 362509 | Tel.: … |
| El. paštas: info@kaunoautobusai.lt | El. paštas: … |
| A. s. Nr. LT907300010002262513 | A. s. Nr. .. |
| Bankas „Swedbank“, AB Banko kodas 73000 Atstovaujama Laikinai einantis pareigas generalinis direktorius Mindaugas Tarasevičius | Banko pavadinimas: Banko kodas: … Atstovaujama … … |
| _______________________ (parašas) A.V. | _______________________ (parašas) A.V. |

Sutarties 1 priedas

TROLEIBUSŲ KONTAKTINIO TINKLO ATRAMŲ PAMATŲ ĮRENGIMO IR ATRAMŲ TVIRTINIMO PAMATUOSE DARBŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Sutarties 2 priedas

TROLEIBUSŲ KONTAKTINIO TINKLO ATRAMŲ PAMATŲ ĮRENGIMO IR ATRAMŲ TVIRTINIMO PAMATUOSE DARBŲ ĮKAINIAI

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Vieneto kaina Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 |
| 1. | Esamų troleibuso linijų kontaktinio tinklo (g/b ar metalinių atramų) ir jų g/b pamatų demontavimas, atramų ir statybinio laužo išvežimas | Kompl. |  |
| 2. | Troleibusų linijų kontaktinio tinklo aštuonbriaunės metalinės atramos (priedas Nr.1) su g/b pamatais (priedas Nr.2) įrengimas | Kompl. |  |
| 3. | Troleibusų linijų kontaktinio tinklo cilindrinės atramos (metalinis vamzdis 10-12m ilgis, d219-323mm) su g/b pamatais (priedas Nr.3) įrengimas | Kompl. |  |
| 4. | Esamos troleibusų linijų kontaktinio tinklo aštuonbriaunės metalinės atramos demontavimas, išvežimas ir naujos įrengimas be g/b pamatų įrengimo | Kompl. |  |
| 5. | Žalios vejos atstatymas po atramos demontavimo ir naujos pastatymo | m2 |  |
| 6. | Šaligatvio (pėsčiųjų/dviračių tako) asfalto dangos atstatymas po atramos demontavimo ir naujos pastatymo | m2 |  |
| 7. | Šaligatvio (pėsčiųjų/dviračių tako) trinkelių dangos atstatymas po atramos demontavimo ir naujos pastatymo | m2 |  |
| 8. | Kasimo darbų archeologinė priežiūra ir žvalgomieji archeologiniai tyrimai (darbai) kultūros paveldo objekto teritorijoje | Kompl. |  |

Užsakovas                                                            Rangovas

| UAB ,,Kauno autobusai” | … |
| --- | --- |
| Juridinio asmens kodas 133154754 | Juridinio asmens kodas … |
| PVM mokėtojo kodas LT331547515 | PVM mokėtojo kodas .. |
| Raudondvario pl.105, Kaunas, Lietuva | . . |
| Tel.: +370 362509 | Tel.: … |
| El. paštas: info@kaunoautobusai.lt | El. paštas: … |
| A. s. Nr. LT907300010002262513 | A. s. Nr. .. |
| Bankas „Swedbank“, AB Banko kodas 73000 Atstovaujama Laikinai einantis pareigas generalinis direktorius Mindaugas Tarasevičius | Banko pavadinimas: Banko kodas: … Atstovaujama … … |
| _______________________ (parašas) A.V. | _______________________ (parašas) A.V. |

Pirkimo sąlygų 7 priedas

UAB „Kauno autobusai“

Raudondvario pl. 105, LT-47185 Kaunas

SUTARTIES SĄLYGŲ ĮVYKDYMO

GARANTIJOS FORMA

20__ m. _____________ ____ d. Nr. ____________

_________________________

(miesto pavadinimas)

_____________________________ (toliau – Klientas) pranešė, kad laimėjo uždarosios

(kliento pavadinimas, adresas)

akcinės bendrovės „Kauno autobusai“, Raudondvario pl. 105, LT-47185 Kaunas, (toliau – Garantijos gavėjas) ________________________ pirkimą ir 202_ m. __________ d. sudarė

(pirkimo pavadinimas)

pirkimo- pardavimo sutartį Nr. _______ dėl _________________________  (toliau – Sutartis).																	(aprašyti sutarties objektą)

_____________________________ bankas, atstovaujamas ____________________ filialo,

(pavadinimas)										  					(banko filialo pavadinimas)

_____________________(toliau – Bankas), šioje garantijoje nustatytomis sąlygomis

(adresas)

neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti Garantijos gavėjui ne daugiau nei ____ (____________) eurų

(suma skaičiais ir žodžiais)

per 5 darbo dienas, gavęs pirmą raštišką Garantijos gavėjo reikalavimą mokėti (originalą), kuriame nurodytas garantijos Nr. ________________, patvirtinantį, kad Klientas neįvykdė esminių Sutarties sąlygų, nurodant, kokios Sutarties sąlygos nebuvo įvykdytos. Garantijos gavėjas neprivalo pagrįsti reikalavime nurodyto Sutarties sąlygų nevykdymo.

Šis įsipareigojimas privalomas Bankui ir jo teisių perėmėjams.

Reikalavimas mokėti turi būti pasirašytas Garantijos gavėjo vadovo ar tinkamai įgalioto asmens elektroniniu parašu, atitinkančiu kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus. Jeigu reikalavimą pasirašo įgaliotas asmuo, turi būti pateikiamas įgaliojimas. Jeigu pateikiamas elektroninės formos įgaliojimas, jis turi būti pasirašytas elektroniniu parašu, atitinkančiu kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus.

Bankas įsipareigoja tik Garantijos gavėjui, todėl ši garantija yra neperleistina ir neįkeistina.

Šioje garantijoje nurodyta suma atitinkamai sumažės po kiekvieno Banko mokėjimo pagal šią garantiją.

Ši garantija galioja iki 20__ m. ________________ ____ d.

Visi Banko garantiniai įsipareigojimai Garantijos gavėjui pagal šią garantiją baigiasi, jeigu yra kuri nors iš šių sąlygų:

1. sueina garantijoje nustatytas terminas;

2. Garantijos gavėjas raštu praneša Bankui, kad:

2.1. atsisako savo teisių pagal šią garantiją;

2.2. Klientas įvykdė šioje garantijoje nurodytus įsipareigojimus.

Bet kokie Garantijos gavėjo reikalavimai nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti aukščiau nurodytu Banko adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Vėlesni Sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimai ar papildymai neturės įtakos Banko įsipareigojimų pagal šią garantiją vykdytinumui ir (ar) apimčiai ir neatleis Banko nuo pilnutinio įsipareigojimų pagal šią garantiją vykdymo.

Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

A.V.	________________	____________	_______________________

(įgalioto asmens pareigos)	         (parašas)		                  (vardas ir pavardė)

# Pirkimo sąlygų 8 priedas

# TIEKĖJO VADOVAUJANČIO SPECIALISTO OBJEKTŲ SĄRAŠAS

Siūlomas ypatingo statinio statybos vadovas

...................................................................

OBJEKTAS:

| Reikalaujama informacija | Tiekėjo teikiama informacija apie objektą |
| --- | --- |
| Statybos darbų pradžia (metai, mėnuo, diena) |  |
| Statybos darbų pabaiga (statybos užbaigimą patvirtinančių dokumentų išdavimo data) (metai, mėnuo, diena) |  |
| Užsakovas (pavadinimas, adresas) |  |
| Pagal sutartį atlikti darbai: |  |
| sutarties objektas |  |
| statybos darbų rūšis: |  |
| Statinio kategorija: |  |
| Inžinerinių statinių grupė |  |
| Inžinerinių statinių pogrupis (paskirtis) |  |
| Statinyje per vertinamą laikotarpį (per pastaruosius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos dienos) atliktų darbų vertė iš viso: EUR be PVM: |  |

2 OBJEKTAS

3 OBJEKTAS

*Pastaba. Nepateikus kartu su pasiūlymu reikalaujamų patvirtinančių dokumentų, bus skiriama 0 balų.

# Pirkimo sąlygų 9 priedas

ATLIKTŲ STATYBOS DARBŲ SĄRAŠAS

(PRIDEDAMA ATSKIRU DOKUMENTU)

Pirkimo sąlygų 10 priedas

TIEKĖJO SPECIALISTŲ, TURINČIŲ TEISĘ VYKDYTI NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO TAIKOMŲJŲ MOKSLINIŲ IR ARDOMŲJŲ TYRIMŲ VEIKLĄ – ARCHEOLOGINIUS TYRIMUS, SĄRAŠAS

(PRIDEDAMA ATSKIRU DOKUMENTU)

Pirkimo sąlygų 11 priedas

TIEKĖJO DEKLARACIJA

DEKLARACIJA

DĖL PIRKIMŲ ĮSTATYMO 58 STRAIPSNIO 41 DALIES NUOSTATŲ

202_-__-__

Aš, ______________________________________________________________________________ ,

(teikėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

vadovaudamas (-a) (atstovaudama (-a))_________________________________________________ ,

(teikėjo pavadinimas)

dalyvaujančiam  _____________________________________________________________________

(perkančiojo subjekto pavadinimas)

vykdomame  ________________________________________________________________ pirkime,

(pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo paskelbimo CVP IS data)

deklaruoju ir patvirtinu, kad:

1) aš (teikėjas), mano subteikėjas, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiuosi, mano siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis ir pakuotes) gamintojai ir kontroliuojantys asmenys nėra juridiniai asmenys, registruoti VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose;

2) aš (teikėjas), mano subteikėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiuosi, mano siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis ir pakuotes) gamintojai ir kontroliuojantys asmenys nėra fiziniai asmenys, nuolat gyvenantys VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose arba turintys šių valstybių pilietybę;

3) mano siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis ir pakuotes) kilmė nėra ar paslaugos nėra ir nebus teikiamos iš VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų;

4) aš (teikėjas), mano subteikėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiuosi, nevykdo veiklos VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose ir nesu ūkio subjektų grupės, kurios bet kuris narys vykdo veiklą VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose, narys arba jos vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo (kiti asmenys), turintis (turintys) teisę atstovauti teikėjui, subteikėjui, ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiuosi, ar jį kontroliuoju, jo vardu priimu sprendimą, sudaryti sandorį, ir tokiu būdu dalyvauju tokių ūkio subjektų grupių ir (ar) ūkio subjektų veikloje.

Patvirtinu, kad šie duomenys yra teisingi ir aktualūs pasiūlymo pateikimo dieną.

Suprantu, kad jeigu Perkančiajam subjektui kils abejonių dėl šioje deklaracijoje nurodytos informacijos, įrodančios Pirkimų įstatymo 58 straipsnio 41 dalies 1, 2, 3 ir 6 punktuose nurodytų reikalavimų atitiktį, teisingumo, jis ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio teikėjo paprašys pateikti informaciją patvirtinančius VPĮ 51 straipsnio 12 dalyje nurodytus (vieną ar kelis) ar kitus Perkančiajam subjektui priimtinus dokumentus ir (ar) paaiškinimus.

Suprantu, kad Perkantysis subjektas šių dokumentų ir (ar) paaiškinimų gali paprašyti ir bet kuriuo pirkimo procedūros metu, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

| ____________________ | ____________________ | ____________________ |
| --- | --- | --- |
| Pareigos | parašas | vardas ir pavardė |

Rėmimosi sąvokos paaiškinimas:

https://klausk.vpt.lt/hc/lt/articles/115005687345

Instrukcija lietuvių kalba: https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/LT_versija/CVP_IS/Mokymu_medziaga/Tiekejams/Kaip_parengti_ir_pateikti_pasiulyma_CVP_IS.pdf ,

Instrukcija anglų kalba: https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/EN_version/E-Public_Procurement/CVPIS_How_to_submit_bid.pdf

Mokomoji informacija, kaip pasirašyti elektroniniu parašu: https://www.youtube.com/watch?v=mJq7jMardEI

Viešųjų pirkimų tranybos informacija tiekėjams:

https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/tiekejo_abc.pdf

https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/kaip-sekmingai-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose-2020-metais

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2022 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1S-240 patvirtintos Pasiūlymų patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisyklės: https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/66ae9a80883011ed8df094f359a60216/asr