| Tiekėjams |  | 2026-04-27 |
| --- | --- | --- |
| DĖL ATSAKYMO Į TIEKĖJO KLAUSIMĄ |  |  |

Pranešame, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gautas tiekėjo paklausimas:

- Klausimas: 2026-04-25 11:07 pranešimas Nr. 623169 (kalba netaisyta)

„išnagrinėjome pirkimo dokumentus, juose darbų atlikimui numatytas 1 mėnesio terminas

Atkriepiame dėmesį, kad jūsų nurodytas darbams atlikti terminas yra neadekvatus darbų apimčiai, specifikai, oro salygų ir kitoms rizikoms

Todėl prašome jūsų padidinti darbų atlikimo terminą iki 3 mėnesių“

Atsakymas:

Perkančioji organizacija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, turi pareigą nustatyti pirkimo sąlygas taip, kad jos būtų aiškios, proporcingos ir nediskriminuojančios, tačiau kartu atitiktų konkretaus pirkimo objekto poreikius bei užtikrintų savalaikį sutarties įvykdymą.

Įvertinus pirkimo objekto pobūdį, darbų apimtį bei perkančiosios organizacijos poreikius, pirkimo dokumentuose nustatytas 1 mėnesio darbų atlikimo terminas nėra keičiamas ir lieka galioti.

Tačiau, atsižvelgiant į galimas objektyvias aplinkybes, kurios gali atsirasti sutarties vykdymo metu (pvz., nepalankios meteorologinės sąlygos, nuo rangovo nepriklausančios kliūtys ar kitos nenumatytos aplinkybės), keičiamas Pirkimo sąlygų 8 priedas „Sutarties projektas“. numatyta galimybė pagrįstais atvejais pratęsti darbų atlikimo terminą 2 savaitėms.

Informuojame, kad nukeliamas pasiūlymų pateikimo terminas iki 2026-05-07 9:00 val.

P R I D E D A M A:

- 2. Pirkimo sąlygų 7 priedas „Sutarties projektas“