Pirkimo sąlygų 8 priedas „Sutarties specialiųjų sąlygų projektas“

STATYBOS RANGOS SUTARTIS

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

| SUTARTIES PAVADINIMAS |  | Slidinėjimo trasos apšvietimo elektros tinklų įrengimo, Visagino mieste, pagal techninį darbo projektą Nr. 24031.01-01-TDP. II etapo, darbai. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SUTARTIES DATA |  |  | SUTARTIES NR. |  |
| SUTARTIES (IŠSKYRUS 13.1 IR 13.2 P.) ĮSIGALIOJIMO DATA |  |  |  | Nuo sutarties pasirašymo dienos. |
| SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJA |  |  |  | 1 |
| SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJOS ĮSIGALIOJIMO DATA |  |  |  | Nuo sutarties pasirašymo dienos. |
| - ŠALYS: |  |  |  |  |
| - Užsakovas (1.1.48 p.) | - Pavadinimas |  | Visagino savivaldybės administracija |  |
|  | - Steigimo šalis |  | Lietuvos Respublika |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  | 188711925 |  |
|  | - Juridinių asmenų registras |  | Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras |  |
|  | - PVM mokėtojo kodas |  |  |  |
|  | - Banko sąskaita |  | LT957300010042144361 |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  | Parko g. 14, 31140 Visaginas |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | Tel. Nr. +370 386 31551 El. paštas: visaginas@visaginas.lt |  |
|  | - Užsakovo vadovas (29.2, 29.6 p.) |  | [vardas, pavardė] [el. pašto adresas] |  |
|  | - Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą (4.2.1, 4.2.3 p.) |  | Viktor Voronin mob. tel. Nr. +370 62643008 El. paštas : viktor.voronin@visaginas.lt ☐ – pažymėti, jeigu Užsakovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus |  |
|  | - Asmuo, atsakingas už Sutarties ir Susitarimų paskelbimą |  |  |  |
| - Rangovas (1.1.28 p.) | - Pavadinimas |  |  |  |
|  | - Steigimo šalis |  |  |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  |  |  |
|  | - Juridinių asmenų registras |  |  |  |
|  | - PVM mokėtojo kodas |  |  |  |
|  | - Banko sąskaita |  |  |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  |  |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | [tel. Nr.] [el. pašto adresas] |  |
|  | - Rangovo vadovas (29.2, 29.6 p.) |  | [vardas, pavardė] [el. pašto adresas] |  |
|  | - Rangovo atstovas (4.2.1, 4.2.3 p.) |  | [vardas, pavardė] [mob. tel. Nr.] [el. pašto adresas] ☐ – pažymėti, jeigu Rangovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus |  |
| - TRETIEJI ASMENYS, DALYVAUJANTYS VYKDANT DARBUS (1.1.53 p.): |  |  |  |  |
| - Projektuotojas | - Pavadinimas |  |  |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  |  |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  |  |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | [tel. Nr.] [el. pašto adresas] |  |
|  | - Statinio projekto vadovas |  | [vardas, pavardė] [mob. tel. Nr.] [el. pašto adresas] |  |
| - Statinio projekto vykdymo priežiūros rangovas | - Pavadinimas |  | Netaikoma |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  |  |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  |  |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | [tel. Nr.] [el. pašto adresas] |  |
|  | - Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas |  | [vardas, pavardė] [mob. tel. Nr.] [el. pašto adresas] |  |
| - Techninės priežiūros rangovas | - Pavadinimas |  | Netaikoma |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  |  |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  |  |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | [tel. Nr.] [el. pašto adresas] |  |
|  | - Techninis prižiūrėtojas |  | [vardas, pavardė] [mob. tel. Nr.] [el. pašto adresas] |  |
| - DUOMENYS APIE OBJEKTĄ (1.1.18 p.): |  |  | [Kai Objektą sudaro keli statiniai, įterpti papildomas eilutes kiekvienam statiniui su visa 3.1 eilutėje ir, jei reikia 3.2 eilutėje nurodyta informacija] |  |
| - Objektas | - Pavadinimas |  | Apšvietimo tinklas |  |
|  | - Adresas |  | Visagino mietas |  |
|  | - Unikalus Nr. |  |  |  |
|  | - Objekto rūšis (15.5.3.2 p.) |  | Nauja statyba |  |
| - Žemės sklypas | - Pavadinimas |  |  |  |
|  | - Adresas |  |  |  |
|  | - Unikalus Nr. |  |  |  |
| - DARBO PROJEKTAS (5.3.1 p.) |  |  | ☐ – pažymėti, jeigu rengia Rangovas |  |
| - DATA, KURIĄ GALIOJUSIUS ĮSTATYMUS TURI ATITIKTI DARBO PROJEKTAS (5.3.5 p.) |  |  | Click or tap to enter a date. – įrašyti, jeigu Darbo projektą rengia Rangovas |  |
| - DARBO LAIKAS (6.4.20 p.) |  |  | Neribojama |  |
| - KAINA: |  |  |  |  |
| - Pradinės sutarties vertė, EUR, su PVM (1.1.25, 15.1.2 p.) |  |  |  |  |
| - Pradinės sutarties vertė, EUR, be PVM (1.1.25, 15.1.2 p.) |  |  |  |  |
| - Pelnas, procentais (1.1.21 p.) |  |  | Netaikoma |  |
| - Sutarties kainos apskaičiavimo būdas (15.1.1 p.) |  |  | ☐ – fiksuoto įkainio ☒ – fiksuotos kainos |  |
| - Papildoma suma pagal fiksuoto įkainio sutartį, EUR, be PVM (15.2.5 p.) |  |  | Netaikoma |  |
| - Sutarties kainos peržiūra (15.5.8 p.) |  |  | ☐ – netaikomas pirmosios peržiūros terminas ☐ – nėra ribojamas peržiūros dažnumas ☒ – netaikoma Sutarties kainos peržiūra |  |
| - Įrenginiai ir Statybos produktai, pagal Bendrųjų sąlygų 16.2.15 p. apmokami pristačius |  |  | Netaikoma |  |
| - AVANSAS: |  |  |  |  |
| - Avanso dydis, EUR arba procentais nuo Pradinės sutarties vertės be PVM (16.1.1 p.) |  |  | Netaikoma |  |
| - Avanso išskaitos dydis, procentais (16.1.4 ir 16.2.4 p.) |  |  | Netaikoma |  |
| - SULAIKOMA SUMA (1.1.41, 16.2.5 p.) |  |  | Netaikoma |  |
| - TERMINAI: |  |  |  |  |
| - I Dalis: |  |  |  |  |
| - I Etapo terminas (1.1.11 p.) |  |  |  |  |
| - Visų Darbų Galutinis terminas (1.1.12 p.) |  |  | ________ kalendorinių dienų (Rangovo pasiūlyme nurodytas terminas), bet ne trumpesnis nei 60 kalendorinių dienų ir ne ilgesnis nei 180 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (11.2. p.). |  |
| - GARANTINIAI TERMINAI (1.1.13 p.): |  |  |  |  |
| - Pagrindinis Garantinis terminas akivaizdiems defektams (taikomas visais atvejais, išskyrus išvardintus žemiau) |  |  | Ilgiausias iš šių terminų: 5 metai |  |
| - Garantinis terminas paslėptiems defektams (defektams paslėptuose statinio elementuose: konstrukcijose, vamzdynuose ir kt.) |  |  | 10 metų |  |
| - Garantinis terminas tyčia paslėptiems defektams |  |  | 20 metų |  |
| - Įrenginio Garantinis terminas |  |  | Nurodytas techniniame darbo projekte NR. 24031.01-01-TDP |  |
| - DRAUDIMAS: |  |  | Netaikomas |  |
| - Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas (14.2.3-14.2.4 p.) | - Draudimo suma |  | Netaikoma |  |
|  | - Besąlyginė išskaita |  | Netaikoma |  |
| - Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimas (14.3.5-14.3.6, 14.3.8-14.3.9 p.) | - Statybos darbų draudimo suma |  | [Statybos darbų / Objekto] atkuriamoji vertė |  |
|  | - Statybos darbų draudimo besąlyginė išskaita |  | Netaikoma |  |
|  | - Civilinės atsakomybės draudimo suma |  | Netaikoma |  |
|  | - Civilinės atsakomybės besąlyginė išskaita |  | Netaikoma |  |
| - ATSAKOMYBĖ: |  |  |  |  |
| - Bauda pagal 3.1.5 p. (kvalifikacijos trūkumai) |  |  | 500 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 3.2.7, 5.3.3 p. (netinkami Sutartį vykdantys asmenys) |  |  | 500 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 5.2.3 p. (Darbų vykdymas be dokumentų) |  |  | 500 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 6.1.8, 6.1.10 p. (statybvietės apsaugos reikalavimai, neteisėtas statybvietės naudojimas) |  |  | 500 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 7.2.10 p. (ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai) |  |  | 50 EUR už kiekvieną darbų atlikimo termino praleidimo dieną |  |
| - Bauda pagal 9.4.6 p. (delsimas ištaisyti defektus) |  |  | 50 EUR už kiekvieną uždelstą dieną |  |
| - Bauda pagal 11.1.5 p. (vėlavimas pateikti Grafiką) |  |  | 50 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną |  |
| - Bauda pagal 11.4.1 p. (Darbų terminų praleidimas) |  |  | 50 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną |  |
| - Delspinigiai už pavėluotą mokėjimą pagal 16.4.4 p. |  |  | 0,03 % nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną |  |
| - Bauda pagal 17.5 p. (konfidencialios informacijos atskleidimas) |  |  | Netaikoma |  |
| - Bauda pagal 26.4.4 p. (pažeidimai nutraukus Sutartį) |  |  | 200 EUR |  |
| - Maksimali bendra Šalies atsakomybė (22.6 p.) |  |  | 10 % nuo Pradinės sutarties vertės arba Sutarties kainos (be PVM), atsižvelgiant į tai, kuri yra didesnė |  |
| - KITI PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO BŪDAI: |  |  | Netaikoma |  |
| - Sutarties įvykdymo užtikrinimas (13.1 p.) | Netaikoma |  |  |  |
| - Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma (13.2.4 p.) | Netaikoma |  |  |  |
| - Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas (10 str.) | Netaikoma |  |  |  |
| - GINČO KALBA (29.9 P.) |  |  | Lietuvių |  |
| - PRIEDAI: |  |  |  |  |
| - Priedas Nr. 1 | Pirkimo dokumentai (išskyrus dokumentus, kurie pridedami kaip atskiri Priedai, nurodyti žemiau); Netaikoma |  |  |  |
| - Priedas Nr. 2 | Slidinėjimo trasos apšvietimo elektros tinklų įrengimas, Visagino mieste, II etapas, pagal techninį darbo projektą NR. 24031.01-01-TDP, techninė užduotis, 3 lapai. |  |  |  |
| - Priedas Nr. 3 | Statinio projektas - techninis darbo projektas Nr. 24031.01-01-TDP |  |  |  |
| - Priedas Nr. 4 | Darbų kainų žiniaraštis (Sąnaudų kiekių žiniaraštis), Netaikoma |  |  |  |
| - Priedas Nr. 5 | Rangovo pasiūlymas; ____ lapai. |  |  |  |
| - Priedas Nr. 6 | Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštis; Netaikoma |  |  |  |
| - Priedas Nr. 7 | Subrangovų sąrašo forma; Netaikoma |  |  |  |
| - Priedas Nr. 8 | Specialistų sąrašo forma, 1 lapas. |  |  |  |
| - Priedas Nr. 9 | Statybvietės perdavimo-priėmimo akto forma, 1 lapas. |  |  |  |
| - Priedas Nr. 10 | Darbų perdavimo-priėmimo akto forma,1 lapas. |  |  |  |
| - Priedas Nr. 11 | Atliktų darbų akto forma,1 lapas. |  |  |  |
| - Priedas Nr. 12 | Pažymos apie atliktų darbų vertę forma, 1 lapas |  |  |  |
| - Priedas Nr. 13 | Trišalio susitarimo su Subrangovu forma; Netaikoma |  |  |  |
| - Priedas Nr. 14 | Susitarimo forma. Netaikoma |  |  |  |
| - Priedas Nr. 15 | Statybos rangos sutarties Bendrosios sąlygos, 42 lapai |  |  |  |
| - Priedas Nr. 16 | Grafiko (veiklų sąrašo) forma, 1 lapas |  |  |  |
| - NUORODA Į BENDRĄSIAS SĄLYGAS IR PRIEDUS (30.2 p.): |  |  | [įterpti nuorodą į Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbtas Bendrąsias sąlygas ir priedus] |  |

| - BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI (jeigu būtina dėl konkretaus Projekto specifikos): |  |
| --- | --- |

Šalių atstovų parašai